	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
HUYỆN NHÀ BÈ
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: 02/NQ-HĐND
	Nhà Bè, ngày 18 tháng 7 năm 2022


 
NGHỊ QUYẾT
VỀ ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2022
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN NHÀ BÈ
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019;
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Đầu tư công năm 2019;
Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;
Căn cứ Thông báo số 347-TB/HU ngày 04 tháng 7 năm 2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy về kết luận của Ban Thường vụ Huyện ủy tại cuộc họp ngày 04 tháng 7 năm 2021;
Xét Tờ trình số 1275/TTr-UBND ngày 08 tháng 7 năm 2022 của Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2022; Báo cáo thẩm tra số 23/BC-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2022 của Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân Huyện và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân Huyện
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2022 với nội dung sau:
1. Nguồn vốn ngân sách Huyện
+ Điều chỉnh tăng (05 dự án): 4.964 triệu đồng
+ Điều chỉnh giảm (05 dự án): -7.146 triệu đồng
(Chi tiết phụ lục 1).
2. Nguồn vốn Thành phố phân cấp có mục tiêu giao cho huyện quản lý:
+ Điều chỉnh giảm (05 dự án): -776 triệu đồng
(Chi tiết phụ lục 2).
Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân Huyện:
Căn cứ kế hoạch đầu tư công năm 2022 điều chỉnh, tiến hành phân khai và giao kế hoạch vốn theo chi tiết đến từng dự án nhằm triển khai có hiệu quả kế hoạch đầu tư công trung hạn.
Chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của từng số liệu, số vốn bố trí của từng dự án; đảm bảo đúng quy định pháp luật về đầu tư công, ngân sách nhà nước và các quy định pháp luật khác liên quan; có giải pháp hỗ trợ chủ đầu tư tháo gỡ khó khăn đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện dự án và giải ngân vốn được giao, đảm bảo đúng thời gian đã được cơ quan có thẩm quyền quy định tại quyết định chủ trương đầu tư của từng dự án, hạn chế việc dàn trải, kéo dài.
Trước khi tiến hành phân khai bố trí vốn cho từng dự án cụ thể, đề nghị Ủy ban nhân dân Huyện chỉ đạo các phòng, ban liên quan rà soát kỹ pháp lý của dự án đảm bảo đủ điều kiện mới được bố trí vốn theo kế hoạch đầu tư công năm 2022 sau khi được Hội đồng nhân dân Huyện thông qua, không bố trí vượt tổng mức đầu tư của dự án và không bố trí vượt kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 đã được Hội đồng nhân Huyện thông qua, đảm bảo cân đối đủ vốn theo kế hoạch được giao theo đúng các quy định của Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách nhà nước và các quy định pháp luật khác liên quan.
Căn cứ vào mục tiêu của kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của Huyện, tình hình cân đối ngân sách địa phương, khả năng huy động thêm các nguồn vốn hợp pháp khác để đầu tư công và thay đổi nhu cầu sử dụng, Ủy ban nhân dân Huyện chỉ đạo các đơn vị rà soát trình Hội đồng nhân dân Huyện điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2022 theo đúng quy định, trong đó ưu tiên bố trí đủ vốn cho các dự án chuyển tiếp; chỉ bố trí vốn cho các dự án khởi công mới sau khi đã bố trí đủ vốn cho các dự án chuyển tiếp đã quá thời hạn bố trí vốn theo quy định nhằm hoàn thành sớm các dự án này, phát huy hiệu quả đầu tư, hạn chế tối đa việc kéo dài thời gian bố trí vốn của dự án.
Điều 3. Thường trực, các Ban và Đại biểu Hội đồng nhân dân Huyện giám sát chặt chẽ quá trình tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết này.
Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân huyện Nhà Bè khóa XI, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 18 tháng 7 năm 2022./.
 
	
Nơi nhận:
- Thường trực HĐND TP;
- Thường trực UBND TP;
- TT HU - HĐND - UBND Huyện;
- Ủy ban MTTQ Việt Nam Huyện;
- VP HU; VP HĐND và UBND Huyện;
- Các phòng, ban chuyên môn thuộc Huyện;
- Đại biểu HĐND Huyện;
- TT HĐND - TT UBND các xã, thị trấn;
- Lưu: VT, P.TCKH (84B).
	CHỦ TỊCH




Phạm Minh Huấn


 
PHỤ LỤC 1
ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2022
Nguồn vốn ngân sách Huyện
(Đính kèm Nghị quyết số 02/NQ-HĐND ngày 18/7/2022 của Hội đồng nhân dân huyện Nhà Bè)
Đơn vị: Triệu đồng
	TT
	Danh mục dự án
	Chủ đầu tư
	Địa điểm
	Mã DA
	Năng lực thiết kế
	Thời gian bố trí vốn
	Quyết định chủ trương đầu tư đầu tư/nhiệm vụ quy hoạch
	Quyết định chủ trương đầu tư đầu tư/nhiệm vụ quy hoạch
	Quyết định phê duyệt dự án (hoặc Quyết định đầu tư điều chỉnh lần cuối)
	Quyết định phê duyệt dự án (hoặc Quyết định đầu tư điều chỉnh lần cuối)
	Kế hoạch đầu tư công 2021 - 2025
	Đã bố trí vốn thực hiện năm 2021
	Kế hoạch ĐTC năm 2022 đã bố trí (NQ59)
	Đề xuất điều chỉnh tăng /giảm (+/-)
	Kế hoạch ĐTC năm 2022 sau điều chỉnh
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	
	Số, ngày, cơ quan ban hành
	Tổng mức đầu tư
	Số, ngày, cơ quan ban hành
	Tổng mức đầu tư
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	10
	11
	12
	13
	18=13-14
	19
	20
	21
	22
	23

	 
	TỔNG SỐ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	38.530
	-
	38.000
	38.000
	9.294
	15.139
	-2.182
	12.957
	 

	 
	Điều chỉnh tăng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	21.700
	-
	21.444
	21.444
	3.465
	700
	4.964
	5.664
	 

	 
	Công trình chuyển tiếp
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	21.700
	-
	21.444
	21.444
	3.465
	700
	4.964
	5.664
	 

	1
	Nâng cấp, cải tạo nhà ăn CBCNV huyện Nhà Bè
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực
	xã Phú Xuân
	7850799
	Khuôn viên cải tạo khoảng 400 m2; Diện tích sàn xây dựng khoáng:270 m2
	2020-2022
	Số 1702/QĐ-UBND ngày 12/11/2020
	1.700
	679/QĐ-UBND ngáy 09/6/2021
	1.444
	1.444
	961
	100
	20
	120
	Bố trí vốn để tất toán

	2
	Sửa chữa Hồ bơi Huyện đoàn
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực
	Thị trấn Nhà bè
	7945344
	sơn nước công trình, chống thấm, cải tạo, thay mới hệ thống lọc nước
	2021-2023
	NQ58/NQ-HĐND ngày 8/12/2021
	1.000
	822/QĐ-UBND ngày 09/6/2022
	1.000
	1.000
	0
	100
	900
	1.000
	bố trí vốn để khởi công mới

	3
	Sửa chữa Trường Tiểu học Lê Quang Định (cơ sở 2)
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực
	Xã Phước Kiển
	7945347
	cải tạo hàng rào, sửa chữa nhà vệ sinh, cải tạo nền sàn tầng trệt (san lấp cát, đổ bê tông cốt thép, lát gạch), nâng khoáng 900m2 khu vực phía sân trước
	2021-2023
	NQ58/NQ-HĐND ngày 8/12/2021
	6300
	 
	6.300
	6.300
	0
	500
	1 500
	2.000
	bố trí vốn để khởi công mới

	4
	Lắp đặt hệ thống nước sạch cho các trường học trên địa bàn Huyện
	Phóng Giáo dục và Đào tạo
	huyện Nhà Bè
	7865599
	Trang bị hệ thống nước sạch uống trực tiếp cho các trường học trên địa bàn Huyện
	2020-2022
	Số 1606/QĐ-UBND ngày 28/10/2020
	2.700
	2138/QĐ-UBND ngày 29/12/2020
	2.700
	2.700
	2.504
	-
	44
	44
	Bố trí vốn để tất toán

	5
	Xây dựng mới Trụ sở Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thị trấn Nhà Bè
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Nhà Bè
	Thị trấn Nhà bè
	7945346
	Xây dựng mới khối công trình làm bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính, văn phòng tiếp công dân, kho lưu trữ; cung cấp trang thiết bị
	2021-2023
	NQ58/NQ-HĐND ngày 8/12/2021
	10.000
	 
	10.000
	10.000
	0
	-
	2.500
	2.500
	điều chỉnh TMĐT, điều chỉnh nguồn vốn

	 
	Điều chỉnh giảm
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	16.830
	-
	16.556
	16.556
	5.829
	14.439
	-7.146
	7.293
	 

	 
	Dự án chuyển tiếp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Quy hoạch phân khu (điều chỉnh quy hoạch tổng thể quy hoạch chi tiết 1/2000) Khu dân cư Phước Kiển - Phước Lộc, xã Phước Kiển và xã Phước Lộc, huyện Nhà Bè, quy mô 123,03 ha
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực
	xã Phước Kiển
	7850809
	123,03 ha
	2020-2023
	 
	629
	 
	629
	629
	0
	629
	-600
	29
	Phòng Quản lý đô thị đã trình hồ sơ nhiệm vụ đồ án quy hoạch tại công văn số 125/BC-QLĐT ngày 20/4/2022;
Điều chỉnh giảm KHV do không kịp phê duyệt đồ án trong năm 2022

	2
	Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chi tiết 1/500 trung tâm hành chính huyện Nhà Bè
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực
	huyện Nhà Bè
	7853027
	Quy mô 7,66ha
	2020-2023
	 
	447
	 
	447
	447
	0
	447
	-357
	90
	Đang trình đề cương dự toán, không kịp phê duyệt trong năm 2022

	3
	Xây dựng Công viên và hồ điều tiết phía sau Ủy ban nhân dân Huyện
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực
	Xã Phú Xuân
	7858379
	Diện tích khuôn viên khoảng 10.480m2, bao gồm xây dựng đường giao thông, sân bãi: sân tập trung, sân đa năng, đường giao thông, đường đi bộ, bãi đậu xe, xây dựng hệ thống điện, đèn chiếu sáng, xây dựng nhà vệ sinh công cộng kết hợp quầy nước
	2020-2023
	 
	11.177
	2216/QĐ-UBND ngày 24/11/2021
	10.989
	10.989
	4.129
	10.572
	-3.712
	6860
	điều chỉnh giảm phù hợp tình hình giải ngân và lũy kế vốn đã bố trí

	4
	Sửa chữa, cải tạo Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Nhà Bè (giai đoạn 2)
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực
	Xã Phú Xuân
	7858375
	Sửa chữa, cải tạo
	2020-2022
	Số 1732/QĐ-UBND ngày 19/11/2020
	3.300
	Số 931/QĐ-UBND ngày 22/6/2021
	3.214
	3.214
	1.700
	1.514
	-1.200
	314
	Giảm theo giá trị quyết toán

	5
	Sửa chữa, cải tạo trung tâm văn hóa xã Nhơn Đức thành cơ sở cách ly tập trung (F0) phục vụ bệnh nhân COVID-19 (giai đoạn 1)
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Nhà Bè
	Xã Nhơn Đức
	7945345
	Sửa chữa cải tạo công trình hiện hữu phục vụ cho hoạt động cách ly bệnh nhân Covid-19.
	2021-2023
	 
	1.277
	 
	1.277
	1.277
	0
	1.277
	-1.277
	-
	đề xuất hủy DA


 
PHỤ LỤC 2
ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2022
Nguồn vốn đầu tư phân cấp có mục tiêu (ngân sách Thành phố bố trí cho ngân sách Huyện từ kế hoạch vốn năm 2016 trở về trước)
(Đính kèm Nghị quyết số 02/NQ-HĐND ngày 18/7/2022 của Hội đồng nhân dân huyện Nhà Bè)
Đơn vị: Triệu đồng
	TT
	Danh mục dự án
	Chủ đầu tư
	Địa điểm
	MSDA
	Năng lực thiết kế
	Thời gian bố trí vốn
	Quyết định phê duyệt dự án (hoặc Quyết định đầu tư điều chỉnh lần cuối)
	Quyết định phê duyệt dự án (hoặc Quyết định đầu tư điều chỉnh lần cuối)
	Lũy kể giải ngân từ đầu dự án đến hết 31/12/2020
	Kế hoạch ĐTC 2021 - 2025
	DA bố trí vốn thực hiện năm 2021
	Kế hoạch ĐTC năm 2022 đã bố trí (NQ59)
	Đề xuất điều chỉnh tăng /giảm (+/-)
	Kế hoạch ĐTC năm 2022 sau điều chỉnh
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	
	Số, ngày, cơ quan ban hành
	Tổng mức đầu tư
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	10
	11
	12
	16=11-12
	17
	18
	19
	20
	21

	 
	TỔNG SỐ
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	23.393
	14.684
	8.325
	 
	1.364
	-776
	588
	 

	 
	Điều chỉnh giảm
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	23.393
	14.684
	8.325
	 
	1.364
	-776
	588
	 

	1
	Mua sắm các thiết chế Văn hóa cho Trung tâm Văn hóa xã, liên xã và Nhà truyền thống
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực
	Huyện Nhà Bè
	7617185
	Mua sắm các thiết chế văn hóa như Hệ thống âm thanh ngoài trời, Loa di động, Micro không dây, Quạt, Camera,... cho Trung tâm Văn hóa xã, liên xã và Nhà truyền thống
	2018-2021
	1386/QĐ-UBND 24/6/2018
	500
	468
	32
	-
	20
	-5
	15
	Tất toán dự án

	2
	Di dời ăng ten đài truyền thanh về Trung tâm văn hóa huyện
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực
	Huyện Nhà Bè
	7686028
	Tháo dỡ thiết bị cũ, di dời về Trung tâm Văn hóa huyện; Xây dựng cột Ăng ten dây co cao 50m; Cải tạo phòng cách âm; Cải tạo, thay mới hệ thống điện; Cung cấp trang thiết bị
	2018-2021
	2485/QĐ-UBND 28/10/2018
	2.993
	2.150
	843
	-
	210
	-37
	173
	Tất toán dự án

	3
	Xây dựng công viên cây xanh giai đoạn 2 (trước tòa án Huyện)
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực
	Xã Phú Xuân
	7748869
	Phát quang san nền, xây dựng nền sân, đường vào Tòa án huyện; Xây dựng bồn hoa, trồng cây xanh, thảm cỏ, lắp đặt lan can, bảng tên...các hạng mục phục vụ và trang trí; Đầu tư hệ thống hạ tầng kết nối đồng bộ với khu vực; Cung cấp trang thiết bị luyện tập thể dục và trang trí ngoài trời
	2019-2021
	2490/QĐ-UBND 28/10/2018
	3.200
	2.927
	273
	-
	158
	-67
	91
	Tất toán dự án

	4
	Trạm Y tế xã Hiệp Phước
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực
	Xã Hiệp Phước
	7567857
	Xây mới khối công trình 1 trệt 1 lầu và mái che cầu thang, tổng diện tích sàn xây dựng 895,28 m2
	2017-2022
	Quyết định 3583/QĐ-UBND ngày 27/10/2017
	10.000
	9.140
	476
	-
	476
	-167
	309
	Tất toán dự án

	5
	Xây dựng mới Trụ sở Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thị trấn Nhà Bè
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Nhà Bè
	Thị trấn Nhà Bè
	7945346
	Xây dựng mới khối công trình làm bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính, văn phòng tiếp công dân, kho lưu trữ; cung cấp trang thiết bị
	2021-2023
	 
	6.700
	-
	6.700
	-
	500
	-500
	0
	chuyển nguồn


 
