	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH HẬU GIANG
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

	Số: 03/2022/NQ-HĐND
	Hậu Giang, ngày 12 tháng 4 năm 2022


 
NGHỊ QUYẾT
VỀ CHO PHÉP KÉO DÀI THỜI GIAN THỰC HIỆN VÀ GIẢI NGÂN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG VỐN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2021 SANG NĂM 2022
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG
KHÓA X KỲ HỌP THỨ SÁU
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;
Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;
Xét Tờ trình số 27/TTr-UBND ngày 28 tháng 3 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về dự thảo Nghị quyết cho phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách địa phương năm 2021 sang năm 2022; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang thống nhất cho phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách địa phương năm 2021 sang năm 2022, với tổng số vốn là 21.755 triệu đồng. Cụ thể như sau:
1. Cân đối ngân sách: 5.739 triệu đồng.
2. Xổ số kiến thiết: 9.425 triệu đồng.
3. Thu vượt tiền sử dụng đất năm 2020: 3.529 triệu đồng.
4. Thu vượt xổ số kiến thiết năm 2020: 772 triệu đồng.
5. Nguồn vốn ứng trước nhà đầu tư năm 2021: 2.290 triệu đồng.
(Đính kèm Phụ lục)
Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết theo quy định pháp luật.
Điều 3. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát quá trình thực hiện Nghị quyết.
Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang Khóa X Kỳ họp thứ Sáu thông qua ngày 12 tháng 4 năm 2022 và có hiệu lực từ ngày 21 tháng 4 năm 2022./.
 
	
Nơi nhận:
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ (HN - TP.HCM);
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra văn bản QPPL);
- TT: TU, HĐND, UBND tỉnh;
- Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- UBMTTQVN và các đoàn thể tỉnh;
- Các sở, ban, ngành tỉnh;
- HĐND, UBND, UBMTTQVN cấp huyện;
- Cơ quan Báo, Đài tỉnh;
- Công báo tỉnh;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT.
	CHỦ TỊCH




Trần Văn Huyến


 
PHỤ LỤC
DANH MỤC CHO PHÉP KÉO DÀI THỜI GIAN THỰC HIỆN VÀ GIẢI NGÂN KẾ HOẠCH VỐN NĂM 2021 SANG NĂM 2022
(Kèm theo Nghị quyết số 03/2022/NQ-HĐND ngày 12 tháng 4 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang)
ĐVT: Triệu đồng
	STT
	Danh mục dự án
	Thời gian khởi công, thời gian hoàn thành
	Quyết định đầu tư
	Quyết định đầu tư
	Quyết định đầu tư
	Kế hoạch đầu tư vốn 2021 kéo dài sang năm 2022
	Kế hoạch đầu tư vốn 2021 kéo dài sang năm 2022
	Kế hoạch đầu tư vốn 2021 kéo dài sang năm 2022
	Kế hoạch đầu tư vốn 2021 kéo dài sang năm 2022
	Kế hoạch đầu tư vốn 2021 kéo dài sang năm 2022
	Kế hoạch đầu tư vốn 2021 kéo dài sang năm 2022
	Ghi chú
	
	

	
	
	
	
	
	
	Ngân sách địa phương
	Ngân sách địa phương
	Ngân sách địa phương
	Ngân sách địa phương
	Ngân sách địa phương
	Ngân sách địa phương
	
	
	

	
	
	
	Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành
	TMĐT
	TMĐT
	Tổng số
	Trong đó:
	Trong đó:
	Trong đó:
	Trong đó:
	Trong đó:
	
	
	

	
	
	
	
	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)
	Trong đó: vốn cân đối NSĐP
	
	Cân đối ngân sách
	Xổ số kiến thiết
	Thu vượt tiền sử dụng đất năm 2020
	Thu vượt XSKT năm 2020
	Ứng trước nhà đầu tư
	
	
	

	 
	TỔNG SỐ
	 
	 
	700,018
	627,736
	21,755
	5,739
	9,425
	3,529
	772
	2,290
	 
	
	

	A
	CẤP TỈNH QUẢN LÝ
	 
	 
	239,343
	167,061
	8,268
	254
	7,538
	-
	476
	-
	 
	
	

	I
	Sở Y tế
	 
	 
	91,829
	19,547
	254
	254
	-
	-
	-
	-
	 
	
	

	 
	Dự án khởi công mới năm 2021
	 
	 
	91,829
	19,547
	254
	254
	-
	-
	-
	-
	 
	
	

	1
	Đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống cung ứng dịch vụ y tế tuyến cơ sở - Dự án thành phần tỉnh Hậu Giang
	2020-2024
	501/QĐ-UBND, 29/3/2019
	91,829
	19,547
	254
	254
	-
	 
	 
	 
	 
	
	

	II
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh
	 
	 
	133,514
	133,514
	7,935
	-
	7,459
	-
	476
	-
	 
	
	

	 
	Dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2021
	 
	 
	77,173
	77,173
	1,717
	-
	1,717
	-
	-
	-
	 
	
	

	1
	Sửa chữa Khoa Nội 1, Bệnh viện đa khoa tỉnh
	2020-2022
	189/QĐ-SKHĐT, 29/6/2020
	7,442
	7,442
	6
	 
	6
	 
	 
	 
	 
	
	

	2
	Mở rộng diện tích xây dựng Khu di tích lịch sử “Địa điểm thành lập Ủy ban mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam tỉnh Cần Thơ” tại xã Thạnh Xuân, huyện Châu Thành A
	2020-2022
	1907/QĐ-UBND, 31/10/2019
	29,731
	29,731
	1,624
	 
	1,624
	 
	 
	 
	 
	
	

	3
	Xây dựng nhà máy nước Long Mỹ
	2017-2021
	1859/QĐ-UBND 28/10/2016; 801/QĐ- UBND, 22/5/2018
	40,000
	40,000
	87
	 
	87
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	Dự án khởi công mới năm 2021
	 
	 
	56,341
	56,341
	6,218
	-
	5,742
	-
	476
	-
	-
	
	

	1
	Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Hậu Giang
	2021-2023
	252/QĐ-UBND, 09/02/2021
	21,328
	21,328
	3,980
	-
	3,980
	 
	 
	 
	 
	
	

	2
	Cải tạo mở rộng Trung tâm kiểm nghiệm Dược phẩm - Mỹ phẩm tỉnh
	2021-2023
	254/QĐ-UBND, 09/02/2021
	20,000
	20,000
	420
	-
	420
	 
	 
	 
	 
	
	

	3
	Trạm y tế Phường IV
	2022-2024
	51/QĐ-SKHĐT, 09/02/2021
	9,000
	9,000
	980
	-
	980
	 
	 
	 
	 
	
	

	4
	Nhà tưởng niệm liệt sĩ Lữ đoàn Pháo binh 6 Quân khu 9
	2021-2023
	163/QĐ-SKHĐT, 15/4/2021
	1,700
	1,700
	470
	 
	 
	 
	470
	 
	 
	
	

	5
	Nâng cấp, sửa chữa Trường THPT Lương Tâm
	2021-2023
	159/QĐ-SKHĐT, 15/4/2021
	1,200
	1,200
	6
	 
	 
	 
	6
	 
	 
	
	

	6
	Di tích Liên Tỉnh ủy Cần Thơ: Sơn lại hàng rào, bia, xử lý chống lún nền; Gia cố bờ kè
	2021-2023
	231/QĐ-SKHĐT, 30/6/2021
	1,000
	1,000
	32
	 
	32
	 
	 
	 
	 
	
	

	7
	Di tích Ủy ban liên hợp đình chiến Nam Bộ
	2021-2023
	232/QĐ-SKHĐT, 30/6/2021
	2,113
	2,113
	330
	 
	330
	 
	 
	 
	 
	
	

	III
	Trường Cao đẳng cộng đồng Hậu Giang
	 
	 
	14,000
	14,000
	79
	-
	79
	-
	-
	-
	 
	
	

	 
	Dự án khởi công mới năm 2021
	 
	 
	14,000
	14,000
	79
	-
	79
	-
	-
	-
	-
	
	

	1
	Nâng cấp, sửa chữa Thư viện và xây dựng Thư viện điện tử của trường (trang thiết bị và phần mềm Thư viện điện tử)
	2021-2023
	06/QĐ-SKHĐT, 15/01/2021
	4,000
	4,000
	43
	 
	43
	 
	 
	 
	 
	
	

	2
	Nâng cấp, sửa chữa ký túc xá, hàng rào trường CĐCĐ Hậu Giang
	2021-2023
	08/QĐ-SKHĐT, 15/01/2021
	5,000
	5,000
	22
	 
	22
	 
	 
	 
	 
	
	

	3
	Nâng cấp, sửa chữa Khu nhà học A1 và B1
	2021-2023
	09/QĐ-SKHĐT, 15/01/2021
	5,000
	5,000
	14
	 
	14
	 
	 
	 
	 
	
	

	B
	CẤP HUYỆN QUẢN LÝ
	 
	 
	460,675
	460,675
	13,487
	5,485
	1,887
	3,529
	296
	2,290
	 
	
	

	I
	UBND thành phố Vị Thanh
	 
	 
	11,372
	11,372
	3,318
	-
	-
	3,318
	-
	-
	 
	
	

	 
	Dự án khởi công mới năm 2021
	 
	 
	11,372
	11,372
	3,318
	-
	-
	3,318
	-
	-
	 
	
	

	1
	Nâng cấp, mở rộng đường Nguyễn Huệ (đoạn từ kênh Mương Lộ 62 đến kênh Tắc Huyện Phương)
	2021-2023
	926/QĐ-UBND, 24/3/2021
	11,372
	11,372
	3,318
	 
	 
	3,318
	 
	 
	 
	
	

	II
	UBND thành phố Ngã Bảy
	 
	 
	36,000
	36,000
	1,466
	1,466
	-
	-
	-
	-
	 
	
	

	 
	Dự án khởi công mới năm 2021
	 
	 
	36,000
	36,000
	1,466
	1,466
	-
	-
	-
	-
	 
	
	

	1
	Công viên cây xanh và khu tái định cư cặp đường Lê Hồng Phong và đường Phạm Hùng (nối dài)
	2021-2023
	2586/QĐ-UBND, 03/12/2020
	14,000
	14,000
	1,057
	1,057
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	2
	Khu tái định cư thành phố Ngã Bảy
	2021-2023
	1885/QĐ-UBND, 05/10/2021
	22,000
	22,000
	409
	409
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	III
	UBND thị xã Long Mỹ
	 
	 
	60,000
	60,000
	494
	494
	-
	-
	-
	-
	 
	
	

	 
	Dự án khởi công mới năm 2021
	 
	 
	60,000
	60,000
	494
	494
	-
	-
	-
	-
	 
	
	

	1
	Khu tái định cư thị xã Long Mỹ
	2021-2024
	1858/QĐ-UBND, 29/9/2021
	60,000
	60,000
	494
	494
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	IV
	UBND huyện Long Mỹ
	 
	 
	10,100
	10,100
	1,091
	-
	1,071
	-
	20
	-
	 
	
	

	 
	Dự án khởi công mới năm 2021
	 
	 
	10,100
	10,100
	1,091
	-
	1,071
	-
	20
	-
	 
	
	

	1
	Cổng chào huyện Long Mỹ (đoạn cầu Trắng)
	2021-2023
	2593/QĐ-UBND, 09/12/2020
	1,500
	1,500
	326
	 
	326
	 
	 
	 
	 
	
	

	2
	Cổng chào huyện Long Mỹ (đoạn đường tỉnh 931)
	2021-2023
	2594/QĐ-UBND, 09/12/2020
	1,000
	1,000
	146
	 
	146
	 
	 
	 
	 
	
	

	3
	Cổng chào huyện Long Mỹ (đoạn đường tỉnh 930B)
	2021-2023
	2595/QĐ-UBND 09/12/2020
	800
	800
	129
	 
	129
	 
	 
	 
	 
	
	

	4
	Cổng chào thị trấn Vĩnh Viễn (đường tỉnh 930)
	2021-2023
	2596/QĐ-UBND, 09/12/2020
	1,000
	1,000
	149
	 
	149
	 
	 
	 
	 
	
	

	5
	Cụm panô Giáp ranh xã Thuận Hưng - xã Xà Phiên
	2021-2023
	2604/QĐ-UBND, 09/12/2020
	500
	500
	184
	 
	184
	 
	 
	 
	 
	
	

	6
	Nâng cấp, sửa chữa Trường THCS Lương Nghĩa
	2021-2023
	839/QĐ-UBND, 25/3/2021
	1,200
	1,200
	6
	 
	 
	 
	6
	 
	 
	
	

	7
	Nâng cấp, sửa chữa Trường Tiểu học Vĩnh Viễn 1
	2021-2023
	840/QĐ-UBND, 25/3/2021
	1,200
	1,200
	6
	 
	 
	 
	6
	 
	 
	
	

	8
	Nâng cấp, sửa chữa Trường THCS Vĩnh Thuận Đông
	2021-2023
	842/QĐ-UBND, 25/3/2021
	700
	700
	3
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	
	

	9
	Nâng cấp, sửa chữa Trường Mẫu giáo Vĩnh Viễn A
	2021-2023
	843/QĐ-UBND, 25/3/2021
	1,000
	1,000
	5
	 
	 
	 
	5
	 
	 
	
	

	10
	Tuyến lộ đoạn từ Xẻo Ráng đến Tư Lâm, ấp 8 xã Thuận Hưng
	2021-2023
	2061/QĐ-UBND, 14/7/2021
	600
	600
	63
	 
	63
	 
	 
	 
	 
	
	

	11
	Tuyến lộ đoạn từ Năm Keo đến HTX cá Thát Lát, ấp 8 xã Thuận Hưng
	2021-2023
	2062/QĐ-UBND, 14/7/2021
	600
	600
	74
	 
	74
	 
	 
	 
	 
	
	

	V
	UBND huyện Vị Thủy
	 
	 
	86,562
	86,562
	2,882
	2,581
	25
	-
	276
	-
	 
	
	

	 
	Dự án khởi công mới năm 2021
	 
	 
	86,562
	86,562
	2,882
	2,581
	25
	-
	276
	-
	 
	
	

	1
	Kè kênh xáng Nàng Mau (giai đoạn 2)
	2021-2023
	243/QĐ-UBND, 08/02/2021
	78,802
	78,802
	2,581
	2,581
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	2
	Trường Mẫu giáo Vị Đông
	2021-2023
	4435/QĐ-UBND, 07/12/2020
	2,760
	2,760
	25
	 
	25
	 
	 
	 
	 
	
	

	3
	Nâng cấp, sửa chữa Trường Mẫu giáo Vị Bình
	2021-2023
	856/QĐ-UBND, 23/3/2021
	1,300
	1,300
	53
	 
	 
	 
	53
	 
	 
	
	

	4
	Nâng cấp, sửa chữa Trường Tiểu học Vị Thủy 1
	2021-2023
	857/QĐ-UBND, 23/3/2021
	1,200
	1,200
	96
	 
	 
	 
	96
	 
	 
	
	

	5
	Nâng cấp, sửa chữa Trường Tiểu học Vị Thắng 2
	2021-2023
	858/QĐ-UBND, 23/3/2021
	1,100
	1,100
	75
	 
	 
	 
	75
	 
	 
	
	

	6
	Nâng cấp, sửa chữa Trường Trung học cơ sở Ngô Quốc Trị
	2021-2023
	855/QĐ-UBND, 23/3/2021
	1,400
	1,400
	52
	 
	 
	 
	52
	 
	 
	
	

	VI
	UBND huyện Phụng Hiệp
	 
	 
	25,152
	25,152
	1,906
	944
	751
	211
	-
	-
	 
	
	

	 
	Dự án dự kiến hoàn thành trong năm 2021
	 
	 
	5,500
	5,500
	10
	10
	-
	-
	-
	-
	 
	
	

	1
	Đường Giao thông nông thôn Xẻo Môn dài bờ trái, xã Long Thạnh
	2020 - 2022
	6808/QĐ-UBND, 30/10/2019
	5,500
	5,500
	10
	10
	-
	-
	-
	-
	 
	
	

	 
	Dự án khởi công mới năm 2021
	 
	 
	19,652
	19,652
	1,896
	934
	751
	211
	-
	-
	 
	
	

	1
	Nâng cấp, sửa chữa trụ sở Huyện ủy
	2021-2023
	7589/QĐ-UBND, 07/12/2020
	7,300
	7,300
	934
	934
	-
	-
	-
	-
	 
	
	

	2
	Cổng chào thị trấn Kinh Cùng
	2021-2023
	7612/QĐ-UBND 07/12/2020
	600
	600
	4
	-
	4
	-
	-
	-
	 
	
	

	3
	Trung tâm văn hóa thể thao xã Phụng Hiệp
	2021-2023
	7599/QĐ-UBND 07/12/2020
	7,500
	7,500
	747
	-
	747
	-
	-
	-
	 
	
	

	4
	Duy tu, sửa chữa lộ GTNT tuyến kênh Xẻo Môn, xã Hòa An
	2021-2023
	1764/QĐ-UBND, 09/3/2021
	2,100
	2,100
	110
	-
	-
	110
	-
	-
	 
	
	

	5
	Duy tu, sửa chữa lộ GTNT tuyến kênh Mương Khai, xã Tân Long
	2021-2023
	1763/QĐ-UBND, 09/3/2021
	2,152
	2,152
	101
	-
	-
	101
	-
	-
	 
	
	

	VII
	UBND huyện Châu Thành
	 
	 
	231,489
	231,489
	2,330
	-
	40
	-
	-
	2,290
	 
	
	

	 
	Dự án dự kiến hoàn thành trong năm 2021
	 
	 
	14,990
	14,990
	40
	-
	40
	-
	-
	-
	 
	
	

	1
	Nâng cấp tuyến đường Đông Sơn - Bưng Cây Sắn
	2020 - 2022
	6624/QĐ-UBND, 30/10/2019
	14,990
	14,990
	40
	 
	40
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	Dự án khởi công mới năm 2021
	 
	 
	216,499
	216,499
	2,290
	-
	-
	-
	-
	2,290
	 
	
	

	1
	Khu tái định cư cho Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 2
	2020 - 2023
	696/QĐ-UBND, 12/4/2021
	216,499
	216,499
	2,290
	 
	 
	 
	 
	2,290
	 
	
	


 
