	BỘ CÔNG NGHIỆP
****** 
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
******** 

	Số: 07/1999/QĐ-BCN 
	Hà Nội, ngày 01 tháng 02 năm 1999  


 
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC GIAO KẾ HOẠCH ĐỊA CHẤT NĂM 1999 CHO CỤC ĐỊA CHẤT VÀ KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP
Căn cứ Nghị định số 74/CP ngày 01 tháng 11 năm 1995 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Công nghiệp;
Căn cứ Quyết định số 252/1998/QĐ-TTg ngày 26 tháng 12 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số 868/1998/QĐ-BKH ngày 29 tháng 12 năm 1998 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Quyết định số 73/1998/QĐ-BTC ngày 30 tháng 12 năm 1998 của Bộ Tài chính về việc giao kế hoạch năm 1999 cho Bộ Công nghiệp;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch và Đầu tư
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1: Nay giao kế hoạch địa chất năm 1999 cho Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam như Phục lục kèm theo.
Điều 2: Cục trưởng Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam căn cứ Quyết định này giao kế hoạch địa chất chi tiết năm 1999 cho các đơn vị trực thuộc và chỉ đạo các đơn vị thực hiện đầy đủ các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao.
Điều 3: Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng các Vụ chức năng thuộc Bộ, Cục trưởng Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này ./. 
 
	
Nơi nhận:
 - Như điều 3,
 - Bộ Tài chính,
 - Kho bạc Nhà nước,
- Lưu VP, KHĐT.
	K/T BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP
THỨ TRƯỞNG




Giã Tấn Dĩnh


 
BẢNG TỔNG HỢP
MỤC TIÊU NHIỆM VỤ VÀ MỘT SỐ CHỈ TIÊU CHỦ YẾU CỦA KẾ HOẠCH NĂM 1999:
1- Mục tiêu hoàn thành (các nhiệm vụ hoàn thành):
a- Khoáng sản:
- Chì kẽm :                                            350.000 tấn (C1+C2+P1)  
- Đồng :                                                 300.000 tấn (C2+P1)
- Vàng :                                                 8.000 kg (C2+P1)
- Than mỡ :                                           160.000 tấn (C1+C2)
- Fenpát :                                              1 Triệu tấn (C2+P1)
b- Điều tra địa chất khu vực :
- Điều tra 1/500.000 địa chất – khoáng sản biển ven bờ: 11.000 Km2 (Bạc Liêu – Hàm Luông)
- Điều tra 1/50.000 địa chất – khoáng sản:           13.920 Km2
- Điều tra ĐCTV – ĐCCT 1/50.000:                                   640 Km2
- Điều tra địa chất đô thị:                                                1.187 Km2
2- Nhiệm vụ địa chất: (Có danh mục kèm theo)
            Tổng số:                                                           127 Nhiệm vụ.
                        Trong đó:           + Nộp lưu trữ:               29 Nhiệm vụ
+ Mở mới:                    28 Nhiệm vụ
3- Vốn đầu tư:
a- Cho các nhiệm vụ điều tra đia chất :                            84.000 triệu đồng
            Trong đó:
- Điều tra cơ bản địa chất và tài nguyên KS:                     57.445 triệu đồng
- Đánh giá khoáng sản:                                                   17.660 triệu đồng
- Nghiên cứu áp dụng TBKT, biên tập xuất bản:                6.895 triệu đồng
- Các công tác khác:                                                      2.000 triệu đồng
b- Các chỉ tiêu khác:                                                      Bộ có thông báo riêng
4- Dịch vụ địa chất và sản xuất khác:                          50.400 triệu đồng
 
NHIỆM VỤ ĐỊA CHẤT NĂM 1999
(Kèm theo QĐ số 07/1999/QĐ-BCN ngày 23 tháng 2 năm 1999)
	TT
	TT
	Tên nhiệm vụ địa chất
	Thời gian
	Thời gian
	Mục tiêu 
nhiệm vụ năm 1999

	
	
	
	K.công
	K.thúc
	

	1
	1
	2
	3
	4
	5

	A
	A
	ĐIỀU TRA CƠ BẢN ĐỊA CHẤT VÀ TÀI NGUYÊN KHOÁNG SẢN
	 
	 
	57.445

	 
	 
	Lập bản đồ địa chất tỷ lệ 1/500.000
	 
	 
	 

	1
	1
	Điều tra địa chất và TKKS rắn biển ven bờ:
	1996
	2000
	1- Điều tra dải ven bờ từ Bạc Liêu-Hàm Luông, diện tích 11.000 Km2

	 
	 
	Công tác địa chất
	 
	 
	2- Thanh toán khối lượng còn lại của năm 1998

	 
	 
	Công tác địa vật lý
	 
	 
	 

	 
	 
	Công tác trắc địa
	 
	 
	 

	 
	 
	Đo vẽ bản đồ địa chất và điều tra khoáng sản 1/50.000 các nhóm tờ:
	 
	 
	 

	2
	2
	Nhóm tờ Điện Biên
	1995
	1999
	Nộp lưu trữ

	3
	3
	Nhóm tờ Quy Nhơn
	1995
	1999
	Lập báo cáo trình duyệt. Nộp lưu trữ

	4
	4
	Nhóm tờ Quảng Ngãi
	1995
	1999
	Kết thúc thực địa. Lập báo cáo trình duyệt. Nộp lưu trữ.

	5
	5
	Nhóm tờ Vit Thu Lu
	1995
	1999
	Lập báo cáo trình duyệt. Nộp lưu trữ

	6
	6
	Nhóm tờ Sơn La
	1996
	1999
	Lập báo cáo trình duyệt. Nộp lưu trữ.

	7
	7
	Nhóm tờ Lục Yên Châu
	1996
	1999
	Lập báo cáo trình duyệt. Nộp lưu trữ

	8
	8
	Nhóm tờ Cao Bằng-Đông Khê
	1996
	1999
	Kết thúc thực địa. Lập báo cáo trình duyệt. Nộp lưu trữ.

	9
	9
	Nhóm tờ Hàm Tân-Côn Đảo
	1995
	2000
	Thi công thực địa

	10
	10
	Nhóm tờ Phù Mỹ
	1995
	2000
	Thi công thực địa

	11
	11
	Nhóm tờ Võ Nhai
	1997
	2000
	Kết thúc thực địa. Lập báo cáo trình duyệt

	12
	12
	Nhóm tờ Chợ Chu
	1997
	2000
	Thi công thực địa

	13
	13
	Nhóm tờ Bắc Hà
	1997
	2000
	Thi công thực địa

	14
	14
	Nhóm tờ Trạm Tấu
	1997
	2000
	Thi công thực địa

	15
	15
	Nhóm tờ Mường Lát
	1997
	2001
	Thi công thực địa

	16
	16
	Nhóm tờ Thanh Ba
	1997
	2000
	Thi công thực địa

	17
	17
	Nhóm tờ Minh Hoá
	1997
	2000
	Thi công thực địa

	18
	18
	Nhóm tờ Quảng Trị
	1997
	2000
	Thi công thực địa

	19
	19
	Nhóm tờ Lào Cai
	1996
	2000
	Thi công thực địa

	20
	20
	Nhóm tờ Bồng Sơn
	1997
	2001
	Thi công thực địa

	21
	21
	Nhóm tờ Lộc Ninh
	1997
	2001
	Thi công thực địa

	22
	22
	Nhóm tờ Tuần Giáo 
Đo vẽ Địa chất
	 
1998
	 
2001
	 
Thi công thực địa

	 
	 
	Trọng lực
	 
	 
	Thi công thực địa

	23
	23
	Nhóm tờ Phúc Hạ
	1998
	2002
	Thi công thực địa

	24
	24
	Nhóm tờ Trà My-Tắc Pỏ
	1998
	2002
	Thi công thực địa
 

	1
	2
	2
	3
	4
	5

	25
	Nhóm tờ Ba Tơ
	Nhóm tờ Ba Tơ
	1998
	2002
	Thi công thực địa

	26
	Bay đo từ-phổ gamma tỷ lệ 1/50.000 và đo trọng lực tỷ lệ 1/100.000 vùng KonTum
	Bay đo từ-phổ gamma tỷ lệ 1/50.000 và đo trọng lực tỷ lệ 1/100.000 vùng KonTum
	1997
	2000
	Thi công thực địa

	27
	Kiểm tra chi tiết cụm dị thường ĐVL máy bay số 6,14 vùng Hà Trung - Thanh Hoá
	Kiểm tra chi tiết cụm dị thường ĐVL máy bay số 6,14 vùng Hà Trung - Thanh Hoá
	1998
	2000
	Thi công thực địa.

	28
	Kiểm tra chi tiết các cụm dị thường ĐVL máy bay vùng Bản Tang, Làng Răm, Sông Giang
	Kiểm tra chi tiết các cụm dị thường ĐVL máy bay vùng Bản Tang, Làng Răm, Sông Giang
	1998
	2000
	Thi công thực địa.

	 
	Điều tra ĐCTV-ĐCCT-ĐCĐT:
 Lập bản đồ ĐCTV-ĐCCT tỷ lệ 1/200.000
	Điều tra ĐCTV-ĐCCT-ĐCĐT:
 Lập bản đồ ĐCTV-ĐCCT tỷ lệ 1/200.000
	 
	 
	 

	29
	Vùng Hòn Gai - Móng Cái
	Vùng Hòn Gai - Móng Cái
	1997
	2000
	Thi công thực địa.

	30
	Vùng Huế - Đông Hà
	Vùng Huế - Đông Hà
	1996
	2000
	Kết thúc thực địa.
Lập báo cáo trình duyệt.

	 
	Lập bản đồ ĐCTV-ĐCCT tỷ lệ 1/50.000
	Lập bản đồ ĐCTV-ĐCCT tỷ lệ 1/50.000
	 
	 
	 

	31
	Vùng Uông Bí  - Bãi Cháy
	Vùng Uông Bí  - Bãi Cháy
	1996
	1999
	Nộp lưu trữ.

	32
	Vùng Rạch Giá - Thốt Nốt
	Vùng Rạch Giá - Thốt Nốt
	1997
	2000
	Thi công thực địa.

	33
	Vùng Trà Vinh-Long Toàn
	Vùng Trà Vinh-Long Toàn
	1997
	2000
	Thi công thực địa.

	34
	Vùng Duy Xuyên - Tam Kỳ
	Vùng Duy Xuyên - Tam Kỳ
	1998
	2000
	Thi công thực địa.

	35
	Vùng Cẩm Xuyên - Kỳ Anh
	Vùng Cẩm Xuyên - Kỳ Anh
	1998
	2000
	Thi công thực địa.

	36
	Quan trắc quốc gia động thái nước dưới đất: 
	Quan trắc quốc gia động thái nước dưới đất: 
	 
	 
	 

	 
	Đồng bằng Bắc Bộ
	Đồng bằng Bắc Bộ
	1996
	2000
	Thi công đề án.

	 
	Vùng Tây Nguyên
	Vùng Tây Nguyên
	1996
	2000
	Thi công đề án.

	 
	Đồng bằng Nam Bộ(Gồm cả HTQT)
	Đồng bằng Nam Bộ(Gồm cả HTQT)
	1996
	2000
	Thi công đề án.

	 
	Xử lý tài liệu, dự báo động thái nước dưới đất
	Xử lý tài liệu, dự báo động thái nước dưới đất
	1996
	2000
	Thi công đề án.

	 
	Điều tra địa chất đô thị
	Điều tra địa chất đô thị
	 
	 
	 

	37
	Nghiên cứu quy hoạch và phát triển đô thị VN do ảnh hưởng của địa chất
	Nghiên cứu quy hoạch và phát triển đô thị VN do ảnh hưởng của địa chất
	1994
	1999
	Lập báo cáo trình duyệt. Nộp lưu trữ.

	38
	ĐCĐT Thái Nguyên-Bắc Giang-Lạng Sơn
	ĐCĐT Thái Nguyên-Bắc Giang-Lạng Sơn
	1997
	2000
	Kết thúc thi công.
Lập báo cáo trình duyệt.

	39
	ĐCĐT Thái Bình-Hải Dương
	ĐCĐT Thái Bình-Hải Dương
	1997
	1999
	Kết thúc thi công. Lập báo cáo trình duyệt. Nộp lưu trữ.

	40
	ĐCĐT Hoà Bình – Hà Đông
	ĐCĐT Hoà Bình – Hà Đông
	1997
	1999
	Kết thúc thi công. Lập báo cáo trình duyệt. Nộp lưu trữ.

	41
	ĐCĐT Sa Đéc – Cao Lãnh
	ĐCĐT Sa Đéc – Cao Lãnh
	1997
	1999
	Lập báo cáo trình duyệt. Nộp lưu trữ.

	42
	ĐCĐT  Quảng Ngãi – Quy Nhơn
	ĐCĐT  Quảng Ngãi – Quy Nhơn
	1997
	1999
	Kết thúc thi công. Lập báo cáo trình duyệt. Nộp lưu trữ.

	43
	ĐCĐT Phan Rang – Phan Thiết
	ĐCĐT Phan Rang – Phan Thiết
	1997
	1999
	Kết thúc thi công. Lập báo cáo trình duyệt. Nộp lưu trữ.

	44
	Tổng hợp tài liệu ĐCĐT hành lang kinh tế trọng điểm Miền Trung (Từ Liên Chiểu đến Dung Quất tỷ lệ 1/100.000)
	Tổng hợp tài liệu ĐCĐT hành lang kinh tế trọng điểm Miền Trung (Từ Liên Chiểu đến Dung Quất tỷ lệ 1/100.000)
	1997
	1999
	Lập báo cáo trình duyệt. Nộp lưu trữ.

	1
	2
	2
	3
	4
	5

	 
	Điều tra dưới đất:
	Điều tra dưới đất:
	 
	 
	 

	45
	Điều tra nguồn nước phục vụ các tỉnh miền núi Phía Bắc (Pha II)
	Điều tra nguồn nước phục vụ các tỉnh miền núi Phía Bắc (Pha II)
	1997
	2000
	Thi công đề án.

	46
	Điều tra nguồn nước dưới đất vùng núi Trung Bộ và Tây Nguyên(pha II)
	Điều tra nguồn nước dưới đất vùng núi Trung Bộ và Tây Nguyên(pha II)
	1997
	2000
	Thi công đề án.

	47
	Điều tra nguồn nước dưới đất vùng sâu Nam Bộ (Pha II)
	Điều tra nguồn nước dưới đất vùng sâu Nam Bộ (Pha II)
	1997
	2000
	Thi công đề án.

	48
	Điều tra Địa chất thuỷ văn, địa chất công trình và tìm kiếm nguồn nước ở các đảo thuộc lãnh thổ VN:
Khu vực miền Bắc

Khu vực miền Trung

Khu vực miền Nam

Các nhiệm vụ mở mới:

Đo vẽ lập bản đồ địa chất và điều tra khoáng sản 1/50.000 các nhóm tờ:
	Điều tra Địa chất thuỷ văn, địa chất công trình và tìm kiếm nguồn nước ở các đảo thuộc lãnh thổ VN:
Khu vực miền Bắc

Khu vực miền Trung

Khu vực miền Nam

Các nhiệm vụ mở mới:

Đo vẽ lập bản đồ địa chất và điều tra khoáng sản 1/50.000 các nhóm tờ:
	 
	 
	 

	49
	Nhóm tờ Lai Châu
	Nhóm tờ Lai Châu
	1999
	 
	 

	50
	Nhóm tờ Quỳnh Nhai
	Nhóm tờ Quỳnh Nhai
	1999
	 
	 

	51
	Nhóm tờ Bắc Đà Lạt
	Nhóm tờ Bắc Đà Lạt
	1999
	 
	 

	52
	Nhóm tờ Mường Xén
	Nhóm tờ Mường Xén
	1999
	 
	 

	53
	Bay đo từ phổ gamma tỷ lệ 1/50.000 vùng Bắc Đà Lạt
	Bay đo từ phổ gamma tỷ lệ 1/50.000 vùng Bắc Đà Lạt
	1999
	 
	 

	54
	Đo vẽ trọng lực tỷ lệ 1/100.000-1/50.000 vùng Ba Tơ.
	Đo vẽ trọng lực tỷ lệ 1/100.000-1/50.000 vùng Ba Tơ.
	1999
	 
	 

	55
	Điều tra địa chất đo thị Nam Định-Ninh Bình.
	Điều tra địa chất đo thị Nam Định-Ninh Bình.
	1999
	 
	 

	56
	Điều tra địa chất đô thị Cao Bằng-Hà Giang-Tuyên Quang.
	Điều tra địa chất đô thị Cao Bằng-Hà Giang-Tuyên Quang.
	1999
	 
	 

	57
	Đo vẽ lập bản đồ địa chất,
bản đồ ĐCTV và bản đồ ĐCCT tỷ lệ 1/50.000 vùng Phủ Lý, Hà Nam
	Đo vẽ lập bản đồ địa chất,
bản đồ ĐCTV và bản đồ ĐCCT tỷ lệ 1/50.000 vùng Phủ Lý, Hà Nam
	1999
	 
	 

	58
	Đo vẽ lập bản đồ địa chất, bản đồ ĐCTV và bản đồ ĐCCT tỷ lệ 1/50.000 vùng Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.
	Đo vẽ lập bản đồ địa chất, bản đồ ĐCTV và bản đồ ĐCCT tỷ lệ 1/50.000 vùng Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.
	1999
	 
	 

	59
	Lập bản đồ ĐCTV và bản đồ ĐCCT tỷ lệ 1/50.000 vùng Đức Trọng, Di Linh Lâm Đồng
	Lập bản đồ ĐCTV và bản đồ ĐCCT tỷ lệ 1/50.000 vùng Đức Trọng, Di Linh Lâm Đồng
	1999
	 
	 

	60
	Đánh giá nguồn nước dưới đất vùng ven biển huyện Mộ Đức,Quảng Ngãi
	Đánh giá nguồn nước dưới đất vùng ven biển huyện Mộ Đức,Quảng Ngãi
	1999
	 
	 

	61
	Đánh giá nguồn nước dưới đất vùng thị xã Cà Mâu
	Đánh giá nguồn nước dưới đất vùng thị xã Cà Mâu
	1999
	 
	 

	B
	ĐÁNH GIÁ KHOÁNG SẢN
	ĐÁNH GIÁ KHOÁNG SẢN
	 
	 
	17.660

	1
	Khảo sát thu thập tài liệu ĐC-KS mới ở các vùng
	Khảo sát thu thập tài liệu ĐC-KS mới ở các vùng
	1999
	1999
	Nhiệm vụ thường xuyên

	1
	2
	2
	3
	4
	5

	2
	Tìm kiếm và tìm kiếm đánh giá quặng chì-kẽm khu Năng Khả, Na Hang- Tuyên Quang
	Tìm kiếm và tìm kiếm đánh giá quặng chì-kẽm khu Năng Khả, Na Hang- Tuyên Quang
	1995
	1999
	Nộp lưu trữ.

	3
	Đánh giá đồng-vàng Làng Phát, An Lương, Yên Bái
	Đánh giá đồng-vàng Làng Phát, An Lương, Yên Bái
	1996
	1999
	Kết thúc thực địa. Lập báo cáo trình duyệt. Nộp lưu trữ.

	4
	Đánh giá vàng gốc Khe Nang, Tuyên Hoá - Quảng Bình
	Đánh giá vàng gốc Khe Nang, Tuyên Hoá - Quảng Bình
	1996
	1999
	Nộp lưu trữ.

	5
	Đánh giá fenpát-kaolin và các khoáng sản khác vùng Bản Phiệt, Lao Cai
	Đánh giá fenpát-kaolin và các khoáng sản khác vùng Bản Phiệt, Lao Cai
	1997
	1999
	Kết thúc thực địa. Lập báo cáo trình duyệt. Nộp lưu trữ.

	6
	Đánh giá than mỡ khu Tô Pan-Yên Châu, Sơn La.
	Đánh giá than mỡ khu Tô Pan-Yên Châu, Sơn La.
	1997
	1999
	Kết thúc thực địa. Lập báo cáo trình duyệt. Nộp lưu trữ.

	7
	Tìm kiếm quặng Urani vùng An Điềm Quảng Nam Đà Nẵng
	Tìm kiếm quặng Urani vùng An Điềm Quảng Nam Đà Nẵng
	1996
	2000
	Thi công thực địa

	8
	Đánh giá chì-kẽm và các khoáng sản đi cùng vùng Quan Sơn Hòn Nhọn Thanh Hoá
	Đánh giá chì-kẽm và các khoáng sản đi cùng vùng Quan Sơn Hòn Nhọn Thanh Hoá
	1996
	2000
	Kết thúc thực địa.

	9
	Kiểm tra các dị thường từ hàng không và đánh giá các điểm quặng sắt vùng Kon Tum, An Khê
	Kiểm tra các dị thường từ hàng không và đánh giá các điểm quặng sắt vùng Kon Tum, An Khê
	1997
	2000
	Thi công thực địa.

	10
	Đánh giá khoáng sản vùng dải Thèn Sìn-Phong Thổ Lai Châu
	Đánh giá khoáng sản vùng dải Thèn Sìn-Phong Thổ Lai Châu
	1997
	2000
	Thi công thực địa.

	11
	Đánh giá vàng Khe Máng-Kỳ Tây-Hà Tĩnh
	Đánh giá vàng Khe Máng-Kỳ Tây-Hà Tĩnh
	1997
	2000
	Thi công thực địa

	12
	Đánh giá vàng và các khoáng sản khác đi cùng vùng Trà Nú, Trà Thuỷ
	Đánh giá vàng và các khoáng sản khác đi cùng vùng Trà Nú, Trà Thuỷ
	1997
	2000
	Thi công thực địa

	13
	Đánh giá khoáng sản vàng và các khoáng sản khác vùng Phước Thành Phước Sơn Quảng Nam
	Đánh giá khoáng sản vàng và các khoáng sản khác vùng Phước Thành Phước Sơn Quảng Nam
	1997
	2000
	Thi công thực địa.

	14
	Đánh giá urani khu Pà Lừa, Quảng Nam
	Đánh giá urani khu Pà Lừa, Quảng Nam
	1997
	2000
	 Kết thúc thực địa.
 Lập báo cáo trình duyệt

	15
	Đánh giá đồng-vàng Suối On-Đá Đỏ Phù Yên, Sơn La
	Đánh giá đồng-vàng Suối On-Đá Đỏ Phù Yên, Sơn La
	1998
	2001
	 Thi công thực địa

	16
	Đánh giá vàng – pyrophilit và các khoáng sản khác dải Bản Ngài – , Đồng Mô , Bình Liêu 
	Đánh giá vàng – pyrophilit và các khoáng sản khác dải Bản Ngài – , Đồng Mô , Bình Liêu 
	1998
	2001
	 Thi công thực địa

	17
	Đánh giá chì-kẽm vùng Đồng Quán Bình Ca
	Đánh giá chì-kẽm vùng Đồng Quán Bình Ca
	1998
	2001
	Thi công thực địa

	18
	Đánh giá chì-kẽm vùng Thượng Ấm Sơn Dương, Tuyên Quang
	Đánh giá chì-kẽm vùng Thượng Ấm Sơn Dương, Tuyên Quang
	1998
	2001
	Thi công thực địa

	19
	Đánh giá vàng – đa kim Si Phay, Lai Châu
	Đánh giá vàng – đa kim Si Phay, Lai Châu
	1998
	2001
	Thi công thực địa

	20
	Đánh giá vàng vùng  Đăc Tơ Re
	Đánh giá vàng vùng  Đăc Tơ Re
	1998
	2002
	Thi công thực địa

	21
	Đánh giá vàng gốc vùng Avao-Apey
	Đánh giá vàng gốc vùng Avao-Apey
	1998
	2002
	Thi công thực địa

	 
	Các nhiệm vụ mở mới:
	Các nhiệm vụ mở mới:
	 
	 
	 

	22
	Đánh giá quặng vàng gốc vùng Minh Lương, Sa Phìn
	Đánh giá quặng vàng gốc vùng Minh Lương, Sa Phìn
	1999
	 
	 

	23
	Đánh giá graphít khu Bảo Hà, Bảo Yên, Lao Cai
	Đánh giá graphít khu Bảo Hà, Bảo Yên, Lao Cai
	1999
	 
	 

	1
	2
	2
	3
	4
	5

	24
	Đánh giá đồng-vàng và các khoáng sản khác khu vực suối Nùng, Xuân Thu, Sơn Hà, Quảng Ngãi
	Đánh giá đồng-vàng và các khoáng sản khác khu vực suối Nùng, Xuân Thu, Sơn Hà, Quảng Ngãi
	1999
	 
	 

	25
	Đánh giá quặng urani khu đông nam bến Giằng
	Đánh giá quặng urani khu đông nam bến Giằng
	1999
	 
	 

	26
	Đánh giá quặng vàng vùng Ba Tưng, Tà Láo, Quảng Trị
	Đánh giá quặng vàng vùng Ba Tưng, Tà Láo, Quảng Trị
	1999
	 
	 

	27
	Đánh giá quặng chì-kẽm đới La Hiên Cúc Đường, Võ Nhai-Thái Nguyên
	Đánh giá quặng chì-kẽm đới La Hiên Cúc Đường, Võ Nhai-Thái Nguyên
	1999
	 
	 

	28
	Đánh giá Kaolin vùng Bốt Đỏ, Ả Lưới Thừa Thiên Huế
	Đánh giá Kaolin vùng Bốt Đỏ, Ả Lưới Thừa Thiên Huế
	1999
	 
	 

	29
	Đánh giá nguyên liệu đa ốp lát gabro màu đen khu vực An Thọ, Sơn Xuân, Phú Yên
	Đánh giá nguyên liệu đa ốp lát gabro màu đen khu vực An Thọ, Sơn Xuân, Phú Yên
	1999
	 
	 

	C
	CÔNG TÁC NGHIÊN CỨU, ÁP DỤNG TIẾN BỘ KỸ THUẬT, BIÊN TẬP XUẤT BẢN:
	CÔNG TÁC NGHIÊN CỨU, ÁP DỤNG TIẾN BỘ KỸ THUẬT, BIÊN TẬP XUẤT BẢN:
	 
	 
	6.895

	1
	Biên tập, xuất bản bản đồ địa chất-khoáng sản 1/200.000 các loại tờ Đông Bắc Bắc Bộ, KonTum-Buôn Mê Thuật,Bến Khế,Đồng Nai
	Biên tập, xuất bản bản đồ địa chất-khoáng sản 1/200.000 các loại tờ Đông Bắc Bắc Bộ, KonTum-Buôn Mê Thuật,Bến Khế,Đồng Nai
	1996
	1999
	Hoàn thành xuất bản

	2
	Chế tạo hai mẫu chuẩn cấp ngành (TCN) quặng vàng giàu sulfua kim loại As, Sb, Cu, Pb, Zn.
	Chế tạo hai mẫu chuẩn cấp ngành (TCN) quặng vàng giàu sulfua kim loại As, Sb, Cu, Pb, Zn.
	1996
	1999
	Hoàn thành chế tạo mẫu chuẩn.
Lập báo cáo trình duyệt.

Nộp lưu trữ.

	3
	Hiệu đính, lắp ghép bản đồ vỏ phong hoá, trầm tích Đệ tứ Việt Nam tỷ lệ 1.000.000 và thuyết minh.
	Hiệu đính, lắp ghép bản đồ vỏ phong hoá, trầm tích Đệ tứ Việt Nam tỷ lệ 1.000.000 và thuyết minh.
	1997
	1999
	Lập báo cáo trình duyệt
Nộp lưu trữ.

	4
	Thu nhận, đánh giá, bảo quản, lưu giữ các mẫu chuẩn phóng xạ,
	Thu nhận, đánh giá, bảo quản, lưu giữ các mẫu chuẩn phóng xạ,
	1998
	1999
	Thi công. Lập báo cáo trình duyệt.
Nộp lưu trữ.

	5
 
	Biên soạn để xuất bản sách tra cứu cá phân vi địa chất Việt Nam và thư mục địa chất
	Biên soạn để xuất bản sách tra cứu cá phân vi địa chất Việt Nam và thư mục địa chất
	1998
	1999
	Hoàn thành biên soạn sách tra cứu các phân vi địa chất. Lập báo cáo trình duyệt. Nôp lưu trữ.

	6
	Nghiên cứu ứng dụng tin học trong quản lý điều tra địa chất, điều tra khoáng sản và hoạt động khoáng sản
	Nghiên cứu ứng dụng tin học trong quản lý điều tra địa chất, điều tra khoáng sản và hoạt động khoáng sản
	 
	 
	 
 

Nhiệm vụ thường xuyên

	7
	Nghiên cứu kiến tạo và sinh khoáng Nam Việt Nam
	Nghiên cứu kiến tạo và sinh khoáng Nam Việt Nam
	1996
	2000
	Kết thúc thi công

	8
	Nghiên cứu phát triển và nâng cao chất lượng khoa học các bộ mẫu sưu tập của Bảo tàng địa chất.
	Nghiên cứu phát triển và nâng cao chất lượng khoa học các bộ mẫu sưu tập của Bảo tàng địa chất.
	1997
	2000
	Thi công đề án.

	9
	Nghiên cứu xác định khả năng thu hồi vàng từ quặng vàng gốcKheNang (Q.Bình) và Phú Sơn (Q. Nam)
	Nghiên cứu xác định khả năng thu hồi vàng từ quặng vàng gốcKheNang (Q.Bình) và Phú Sơn (Q. Nam)
	1997
	1999
	Thi công đề án. Lập báo cáo trình duyệt. Can in nộp lưu trữ.

	1
	2
	2
	3
	4
	5

	10
	Xây dựng quy trình phân tích các nguyên tố: Hg, Sb, Se, Te cỡ hàm lượng  10%-0,1% bằng phương pháp hyđrua hoá.
	Xây dựng quy trình phân tích các nguyên tố: Hg, Sb, Se, Te cỡ hàm lượng  10%-0,1% bằng phương pháp hyđrua hoá.
	1997
	1999
	Lập báo cáo trình duyệt
Can in nộp lưu trữ.

	11
	Tổng hợp, phân tích các tài liệu ĐVL để nhận dạng, đánh giá triển vọng khoáng sản nội sinh các dị thường ĐVL vùng Trung Việt Nam
	Tổng hợp, phân tích các tài liệu ĐVL để nhận dạng, đánh giá triển vọng khoáng sản nội sinh các dị thường ĐVL vùng Trung Việt Nam
	1997
	2000
	Lập báo cáo trình duyệt.

	12
	Nghiên cứu đặc điểm khoáng hoá và phân vùng diện tích triển vọng quặng vàng vùng Nam Trà Nú-Phước Thành.
	Nghiên cứu đặc điểm khoáng hoá và phân vùng diện tích triển vọng quặng vàng vùng Nam Trà Nú-Phước Thành.
	1998
	2000
	Thi công đề án.

	13
	Nghiên cứu đánh giá triển vọng vàng và các khoáng sản đi kèm trong đới Hoành Sơn.
	Nghiên cứu đánh giá triển vọng vàng và các khoáng sản đi kèm trong đới Hoành Sơn.
	1998
	2000
	Thi công đề án.

	14
	Hiệu đính loạt bản đồ địa chất và khoáng sản Tây Bắc Tỷ lệ 1/200.000.
	Hiệu đính loạt bản đồ địa chất và khoáng sản Tây Bắc Tỷ lệ 1/200.000.
	1998
	2000
	 Thi công đề án.

	15
	Số hoá tài liệu ĐVL trên máy vi tính
	Số hoá tài liệu ĐVL trên máy vi tính
	1998
	2000
	Thi công đề án.

	16
	Xây dựng, hoàn thiện phòng VILAS xác định tính chất vật lý đá và quặng
	Xây dựng, hoàn thiện phòng VILAS xác định tính chất vật lý đá và quặng
	1998
	2000
	Thi công đề án.

	17
	Nghiên cứu, đánh giá tiềm năng Urani khối nhô Kon Tum và Tú Lệ.
	Nghiên cứu, đánh giá tiềm năng Urani khối nhô Kon Tum và Tú Lệ.
	1998
	2002
	Thi công đề án

	18
	Hoàn thiện và nâng cấp kho lưu trữ Địa chất
	Hoàn thiện và nâng cấp kho lưu trữ Địa chất
	1998
	2003
	Thi công đề án

	19
	Hệ thống hoá các tài liệu lỗ khoan, lựa chọn để lưu giữ các mẫu lõi khoan
	Hệ thống hoá các tài liệu lỗ khoan, lựa chọn để lưu giữ các mẫu lõi khoan
	1998
	 
	Thi công đề án

	 
	Các nhiệm vụ mở mới:
	Các nhiệm vụ mở mới:
	 
	 
	 

	20
	Nghiên cứu xây dựng quy trình công nghệ đo địa chấn 24 kênh máy MARK-6 để giải quyết các nhiệm vụ khảo sát địa chất công trình
	Nghiên cứu xây dựng quy trình công nghệ đo địa chấn 24 kênh máy MARK-6 để giải quyết các nhiệm vụ khảo sát địa chất công trình
	1999
	 
	 

	21
	Xây dựng, hoàn thiện các phòng phân tích hoá để được công nhận VILAS
	Xây dựng, hoàn thiện các phòng phân tích hoá để được công nhận VILAS
	1999
	 
	 

	22
	Nghiên cứu mối liên quan của các đá núi lửa vùng Viện Nam, sông Đà với khoáng hoá Cu, Au.
	Nghiên cứu mối liên quan của các đá núi lửa vùng Viện Nam, sông Đà với khoáng hoá Cu, Au.
	1999
	 
	 

	23
	Hoàn thiện và biên soạn các quy định quy trình phân tích để Bộ Công nghiệp ban hành TCN.
	Hoàn thiện và biên soạn các quy định quy trình phân tích để Bộ Công nghiệp ban hành TCN.
	1999
	 
	 

	24
	Biên soạn hướng dẫn chi tiết nội dung phương pháp đánh giá các khoáng sản (vàng, chì, kẽm, đồng)
	Biên soạn hướng dẫn chi tiết nội dung phương pháp đánh giá các khoáng sản (vàng, chì, kẽm, đồng)
	1999
	 
	 

	25
	Chỉnh lý, biên tập bản đồ địa chất Việt Nam tỷ lệ 1/500.000.
	Chỉnh lý, biên tập bản đồ địa chất Việt Nam tỷ lệ 1/500.000.
	1999
	 
	 

	26
	Xây dựng các văn bản hướng dẫn thực hiện QĐ số 204/1998/QĐ-TTg.
	Xây dựng các văn bản hướng dẫn thực hiện QĐ số 204/1998/QĐ-TTg.
	1999
	 
	 

	1
	2
	2
	3
	4
	5

	D
	CÁC CÔNG TÁC KHÁC:
	CÁC CÔNG TÁC KHÁC:
	 
	 
	2.000

	 
	Công tác bảo tàng:
	Công tác bảo tàng:
	 
	 
	 

	1
	Trưng bày mẫu vật và mô hình về địa chất và khoáng sản tại BTĐC
	Trưng bày mẫu vật và mô hình về địa chất và khoáng sản tại BTĐC
	1997
	1999
	Thi công đề án

	2
	Chỉnh lý, sưu tầm mẫu vật BTĐC tại TP Hồ Chí Minh
	Chỉnh lý, sưu tầm mẫu vật BTĐC tại TP Hồ Chí Minh
	1997
	 
	 

	3
	Công tác lưu trữ, xuất bản thường xuyên:
Công tác thông tin tư liệu

Công tác lưu trữ

Công tác xuất bản thường xuyên.

Biên soạn văn bản pháp quy
	Công tác lưu trữ, xuất bản thường xuyên:
Công tác thông tin tư liệu

Công tác lưu trữ

Công tác xuất bản thường xuyên.

Biên soạn văn bản pháp quy
	 
	 
	 

	4
	Soạn thảo quy chế đo vẽ lập bản đồ địa chất và điều tra khoáng sản tỷ lệ 1/50.000
	Soạn thảo quy chế đo vẽ lập bản đồ địa chất và điều tra khoáng sản tỷ lệ 1/50.000
	1997
	1999
	Lập báo cáo trình duyệt.
Nộp lưu trữ

	5
	Soạn thảo quy chế đo vẽ lập bản đồ ĐCTV và quy chế đo vẽ lập bản đồ ĐCCT tỷ lệ 1/50.000 (1/25.000)
	Soạn thảo quy chế đo vẽ lập bản đồ ĐCTV và quy chế đo vẽ lập bản đồ ĐCCT tỷ lệ 1/50.000 (1/25.000)
	1997
	1999
	Lập báo cáo trình duyệt.
Nộp lưu trữ.

	6
	Soạn thảo quy phạm hút nước thí trong điều tra ĐCTV
Xuất bản :
	Soạn thảo quy phạm hút nước thí trong điều tra ĐCTV
Xuất bản :
	1997
	1999
	Lập báo cáo trình duyệt.
Nộp lưu trữ.

	7
	Bản đồ khoáng sản Việt Nam tỷ lệ 1/1.000.000 và thuyết minh
	Bản đồ khoáng sản Việt Nam tỷ lệ 1/1.000.000 và thuyết minh
	 
	 
	 

	8
	Các bản đồ trường từ Việt Nam tỷ lệ 1/1.000.000 và thuyết minh.
	Các bản đồ trường từ Việt Nam tỷ lệ 1/1.000.000 và thuyết minh.
	 
	 
	 

	9
	Sách tra cứu các phân vị địa chất.
	Sách tra cứu các phân vị địa chất.
	 
	 
	 

	10
	Các loại ấn phẩm khác
	Các loại ấn phẩm khác
	 
	 
	Thực hiện khi có quyết định giao nhiệm vụ cụ thể.

	11
	Kiểm tra định kỳ các phòng thí nghiệm cơ sở
	Kiểm tra định kỳ các phòng thí nghiệm cơ sở
	 
	 
	Nhiệm vụ thường xuyên

	 
	TỔNG CỘNG
	TỔNG CỘNG
	 
	 
	84.000

	 
	 
	 
	 
	 
	 


 
