	TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: 07/QĐ-TANDTC-KHTC
	Hà Nội, ngày 10 tháng 01 năm 2023


 
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CÔNG BỐ CÔNG KHAI KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2023
CHÁNH ÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO
Căn cứ Luật Tổ chức Tòa án nhân dân số 62/2014/QH13;
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13;
Căn cứ Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14;
Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;
Căn cứ Thông tư số 10/2005/TT-BTC ngày 02/02/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện quy chế công khai tài chính đối với việc phân bổ, quản lý sử dụng vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước;
Căn cứ Quyết định số 1513/QĐ-TTg ngày 03/12/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2023;
Căn cứ Quyết định số 661/QĐ-TANDTC-KHTC ngày 29/12/2022 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về việc giao chi tiết kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2023;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Kế hoạch-Tài chính,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố công khai kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2023 của Toà án nhân dân tối cao như sau:
1. Tổng mức vốn đầu tư được Nhà nước giao theo kế hoạch trong dự toán ngân sách nhà nước năm 2023:
Đơn vị: triệu đồng
	STT
	Danh mục
	Kế hoạch đầu tư vốn NSNN 2023

	 
	Tổng số (vốn trong nước)
	838.000

	 
	Vốn đầu tư theo ngành, lĩnh vực
	838.000

	 
	 
	 


2. Chi tiết phân bổ kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2023 (đợt 1) cho từng dự án:
Đơn vị: triệu đồng
	STT
	Danh mục
	Kế hoạch đầu tư Vốn NSNN 2023

	 
	Tổng số (vốn trong nước)
	580.000

	 
	Lĩnh vực hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước
	580.000

	I
	Chuẩn bị đầu tư
	0

	II
	Thực hiện đầu tư
	580.000


(Xem tại Phụ lục kèm theo Quyết định này).
Điều 2. Chủ đầu tư dự án xây dựng trụ sở làm việc các đơn vị thuộc hệ thống Tòa án nhân dân phải thực hiện công khai tài chính các nội dung thuộc quyền quản lý theo quy định tại Thông tư số 10/2005/TT-BTC ngày 02/02/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện quy chế công khai tài chính đối việc phân bổ, quản lý sử dụng vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Tòa án nhân dân tối cao, Chánh án Tòa án nhân dân cấp tỉnh, Chủ đầu tư dự án xây dựng trụ sở làm việc các đơn vị thuộc hệ thống Tòa án nhân dân trong danh mục kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2023 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
	
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Đ/c Chánh án TANDTC (để b/c);
- Đ/c Nguyễn Văn Du PCA TANDTC (để c/đ);
- Các đ/c Phó Chánh án TANDTC (để phối hợp c/đ);
- Bộ Tài chính;
- Cổng TTĐT TANDTC;
- Lưu VP, Cục KHTC. 
	KT. CHÁNH ÁN
PHÓ CHÁNH ÁN




Nguyễn Văn Du


 
CÔNG KHAI KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2023 (ĐỢT 1)
 (Kèm theo Quyết định số 07/QĐ-TANDTC-KHTC ngày 10/01/2023 của Tòa án nhân dân tối cao)
Đơn vị: triệu đồng
	TT
	Danh mục dự án
	Nhóm dự án
	Địa điểm XD
	Địa điểm mở tài khoản của dự án
	Mã dự án
	Mã ngành kinh tế
	Năng lực thiết kế
	Thời gian KC-HT
	Quyết định đầu tư
	Quyết định đầu tư
	Quyết định đầu tư
	Kế hoạch trung hạn GĐ 2021- 2025 nguồn NSTW
	Kế hoạch trung hạn GĐ 2021- 2025 nguồn NSTW
	Kế hoạch đầu tư năm 2023
	Kế hoạch đầu tư năm 2023
	Kế hoạch đầu tư năm 2023
	Kế hoạch đầu tư năm 2023
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Số quyết định ngày, tháng, năm ban hành
	TMĐT
	TMĐT
	Tổng số
	Trong đó đã giao KH năm 2021, 2022
	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)
	Trong đó NSTW
	Trong đó NSTW
	Trong đó NSTW
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)
	Trong đó: NSTW
	
	
	
	Tổng số
	Trong đó:
	Trong đó:
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Thu hồi vốn ứng
	Thanh toán nợ XDCB
	 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19

	 
	TỔNG SỐ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2.974.820
	2.652.807
	2.209.396
	1.304.006
	582.000
	580.000
	0
	0
	 

	 
	LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2.974.820
	2.652.807
	2.209.396
	1.304.006
	582.000
	580.000
	0
	0
	 

	 
	THỰC HIỆN DỰ ÁN
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2.974.820
	2.652.807
	2.209.396
	1.304.006
	582.000
	580.000
	0
	0
	 

	1
	Dự án dự kiến hoàn thành năm 2023
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	293.800
	233.800
	230.825
	186.499
	44.325
	44.325
	0
	0
	 

	 
	Nhóm B
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	150.000
	110.000
	109.000
	95.000
	14.000
	14.000
	0
	0
	 

	1
	TAND tỉnh Bình Thuận
	B
	Bình Thuận
	Bình Thuận
	7797552
	341
	10.919
	20-24
	09-10/10/19
	150.000
	110.000
	109.000
	95.000
	14.000
	14.000
	 
	 
	Vốn ĐP 40 tỷ

	 
	Nhóm C
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	143.800
	123.800
	121.825
	91.499
	30.325
	30.325
	0
	0
	 

	1
	TAND TX Phú Thọ
	C
	Phú Thọ
	Phú Thọ
	7828240
	341
	2.954
	21-23
	212-21/12/20
	44.700
	44.700
	44.225
	34.000
	10.225
	10.225
	 
	 
	 

	2
	TAND huyện Việt Yên
	C
	Bắc Giang
	Bắc Giang
	7827021
	341
	3.000
	21-23
	918a-12/7/21
	41.600
	21.600
	20.600
	10.000
	10.600
	10.600
	 
	 
	Vốn ĐP 20 tỷ

	3
	TAND TX Quảng Yên
	C
	Quảng Ninh
	Quảng Ninh
	7828252
	341
	3000
	21-23
	05-31/12/20
	43.000
	43.000
	42.500
	34.999
	7.500
	7.500
	 
	 
	 

	4
	Cải tạo TAND cấp huyện thuộc tỉnh Bình Phước
	C
	Bình Phước
	Bình Phước
	7912415
	341
	 
	21-23
	76-16/7/21
34-11/8/22
	14.500
	14.500
	14.500
	12.500
	2.000
	2.000
	 
	 
	 

	2
	Dự án chuyển tiếp:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2.103.254
	1.841.241
	1.650.695
	1.020.885
	394.097
	392.097
	0
	0
	 

	 
	Nhóm B
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1.831.139
	1.619.897
	1.440.531
	906.885
	325.600
	325.600
	0
	0
	 

	1
	TAND quận Lê Chân
	B
	Hải Phòng
	Hải Phòng
	7079290
	341
	3.000
	17-23
	815-30/6/14 
863-12/7/18 
1361-25/12/20 
191-22/4/22
	50.000
	50.000
	38.368
	17.825
	15.000
	15.000
	 
	 
	 

	2
	Tu bổ bảo tồn TAND TP Hồ Chí Minh
	B
	HCM
	HCM
	7759707
	341
	12.500
	19-23
	269-13/8/21
	100.000
	100.000
	93.131
	43.841
	20.000
	20.000
	 
	 
	 

	3
	TAND TP Sóc Trăng
	B
	Sóc Trăng
	Sóc Trăng
	7829090
	341
	3.785
	20-24
	158-23/6/20
	65.000
	45.000
	44.000
	40.000
	2.000
	2.000
	 
	 
	Vốn ĐP 20 tỷ

	4
	TAND tỉnh An Giang
	B
	An Giang
	An Giang
	7827022
	341
	9.800
	20-24
	331-06/11/20
	151.407
	126.407
	126.000
	90.000
	20.000
	20.000
	 
	 
	Vốn ĐP 25 tỷ

	5
	TAND tỉnh Thừa Thiên Huế
	B
	TT Huế
	TT Huế
	7820269
	341
	10.500
	20-24
	456-30/12/20
	132.242
	116.000
	110.242
	71.720
	30.000
	30.000
	 
	 
	Vốn ĐP 16,242 tỷ

	6
	TAND tỉnh Hưng Yên
	B
	Hưng Yên
	Hưng Yên
	7820248
	341
	10.500
	21-24
	34a-02/3/21
	136.791
	136.791
	130.791
	110.500
	10.000
	10.000
	 
	 
	 

	7
	TAND tỉnh Cà Mau
	B
	Cà Mau
	Cà Mau
	7824313
	341
	9.500
	21-24
	453-28/12/20
	151.000
	151.000
	150.200
	96.000
	50.000
	50.000
	 
	 
	 

	8
	TAND tỉnh Đắc Lắc
	B
	Đắc Lắc
	Đắc Lắc
	7827011
	341
	10.500
	21-24
	66-9/4/21
	149.307
	149.307
	148.607
	80.000
	58.000
	58.000
	 
	 
	 

	9
	TAND tỉnh Sơn La
	B
	Sơn La
	Sơn La
	7827023
	341
	9.100
	21-24
	87-27/4/21
	130.592
	130.592
	129.892
	70.000
	45.000
	45.000
	 
	 
	 

	10
	TAND tỉnh Bạc Liêu
	B
	Bạc Liêu
	Bạc Liêu
	7831215
	341
	9.500
	21-24
	117-5/5/21
	140.000
	140.000
	97.250
	80.000
	17.250
	17.250
	 
	 
	 

	11
	TAND TP Hòa Bình
	B
	Hòa Bình
	Hòa Bình
	7912155
	341
	3400
	22-25
	591-29/12/21
	50.000
	50.000
	25.000
	20.000
	5.000
	5.000
	 
	 
	 

	12
	TAND tỉnh Kon Tum
	 
	Kon Tum
	Kon Tum
	7823227
	341
	9000
	22-25
	570-20/12/21
	141.000
	141.000
	97.900
	50.000
	10.000
	10.000
	 
	 
	 

	13
	TAND tỉnh Điện Biên
	B
	Điện Biên
	Điện Biên
	7923212
	341
	7100
	22-25
	593-30/12/21
	113.000
	113.000
	79.100
	60.000
	19.100
	19.100
	 
	 
	 

	14
	TAND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
	B
	Bà Rịa-VT
	Bà Rịa-VT
	7826677
	341
	11.000
	22-25
	533-01/12/21
	180.000
	30.000
	29.250
	25.000
	4.250
	4.250
	 
	 
	 

	15
	TAND tỉnh Hà Tĩnh
	B
	Hà Tĩnh
	Hà Tĩnh
	7911110
	341
	9148
	22-25
	20-26/01/22
	140.800
	140.800
	140.800
	52.000
	20.000
	20.000
	 
	 
	 

	 
	Nhóm C
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	272.115
	221.344
	210.164
	114.000
	68.497
	66.497
	0
	0
	 

	1
	TAND tỉnh Quảng Ngãi
	C
	Quảng Ngãi
	Quảng Ngãi
	7911635
	341
	3000
	22-24
	10-30/12/21
	44.000
	44.000
	44.850
	20.500
	15.000
	15.000
	 
	 
	 

	2
	TAND huyện Hà Quảng
	C
	Cao Bằng
	Cao Bằng
	7934627
	341
	2.200
	22-24
	152-30/12/21
	39.540
	39.540
	39.540
	31.500
	5.000
	5.000
	 
	 
	 

	3
	TAND TX Hoài Nhơn
	C
	Bình Định
	Bình Định
	7922879
	341
	2800
	22-24
	58-30/12/21
	44.824
	44.824
	44.824
	15.000
	18.547
	18.547
	 
	 
	 

	4
	TAND huyện Ứng Hòa
	C
	Hà Nội
	Hà Nội
	7923096
	341
	446
	22-24
	321-29/12/21
	14.980
	14.980
	15.000
	13.000
	2.000
	2.000
	 
	 
	 

	5
	TAND huyện Long Điền
	C
	Bà Rịa-VT
	Bà Rịa-VT
	7825963
	341
	2.800
	22-24
	682-29/12/21
	44.800
	5.000
	4.550
	4.000
	550
	550
	 
	 
	 

	6
	TAND huyện Mỹ Hào
	C
	Hưng Yên
	Hưng Yên
	7841083
	341
	3000
	24-26
	63-16/12/21
	43.971
	37.000
	25.400
	20.000
	5.400
	5.400
	 
	 
	 

	7
	TAND huyện Quảng Xương
	C
	Thanh Hóa
	Thanh Hóa
	7935567
	341
	2589
	22-24
	01-22/3/22
	40.000
	36.000
	36.000
	10.000
	22.000
	20.000
	 
	 
	Vốn ĐP 4 tỷ

	3
	Dự án khởi công mới:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	577.766
	577.766
	327.876
	96.622
	143.578
	143.578
	0
	0
	 

	 
	Nhóm B
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	430.840
	430.840
	218.500
	76.922
	74.578
	74.578
	0
	0
	 

	1
	Trùng tu trụ sở TANDTC tại số 48 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội (GĐ 3)
	B
	Hà Nội
	Hà Nội
	7949295
	341
	 
	23-26
	332-25/10/22
	98.841
	98.841
	100.000
	46.000
	20.000
	20.000
	 
	 
	 

	2
	TAND tỉnh Bình Dương
	B
	Bình Dương
	Bình Dương
	7827012
	341
	11000
	23-26
	159-21/6/22
	158.000
	158.000
	38.750
	18.000
	20.750
	20.750
	 
	 
	 

	3
	TAND tỉnh Cao Bằng
	B
	Cao Bằng
	Cao Bằng
	7936338
	341
	7.150
	23-26
	433-18/11/22
	124.999
	124.999
	31.250
	12.422
	18.828
	18.828
	 
	 
	 

	4
	TAND TP Vĩnh Long
	B
	Vĩnh Long
	Vĩnh Long
	7824311
	341
	3216
	23-26
	615-26/12/22
	49.000
	49.000
	48.500
	500
	15.000
	15.000
	 
	 
	 

	 
	Nhóm C
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	146.926
	146.926
	109.376
	19.700
	69.000
	69.000
	0
	0
	 

	1
	TAND huyện Cái Bè
	C
	Tiền Giang
	Tiền Giang
	7948534
	341
	3300
	23-25
	13-8/11/22
	44.500
	44.500
	31.150
	500
	20.000
	20.000
	 
	 
	 

	2
	TAND huyện Phú Lộc
	C
	TT Huế
	TT Huế
	7824295
	341
	2450
	23-25
	18-29/12/22
	40.000
	40.000
	27.500
	10.500
	17.000
	17.000
	 
	 
	 

	3
	TAND huyện Nghi Lộc
	C
	Nghệ An
	Nghệ An
	7949294
	341
	2391
	23-25
	423-23/12/22
	39.000
	39.000
	27.300
	2.200
	20.000
	20.000
	 
	 
	 

	4
	TAND huyện Thủy Nguyên
	C
	Hải Phòng
	Hải Phòng 
	7921242
	341
	2.080
	23-25
	260-07/6/22
	23.426
	23.426
	23.426
	6.500
	12.000
	12.000
	 
	 
	 


 
