	ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
--------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: 1000/QĐ-UBND
	Bắc Kạn, ngày 01 tháng 7 năm 2013


 
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUYẾT TOÁN DỰ ÁN HOÀN THÀNH CÔNG TRÌNH: CẢI TẠO, SỬA CHỮA TRỤ SỞ CHI CỤC DÂN SỐ - KHHGĐ TỈNH VÀ TRUNG TÂM DÂN SỐ - KHHGĐ CÁC HUYỆN BA BỂ, BẠCH THÔNG, CHỢ MỚI, NA RÌ, NGÂN SƠN
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Thông tư số: 19/2011/TT-BTC ngày 14/02/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước;
Căn cứ Quyết định số: 1384/QĐ-UBND ngày 29/7/2011 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình cải tạo, sửa chữa trụ sở Chi cục Dân số - KHHGĐ tỉnh và Trung tâm Dân số - KHHGĐ các huyện Ba Bể, Bạch Thông, Chợ Mới, Na Rì, Ngân Sơn;
Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán số: 44/STC-ĐT ngày 19/6/2013,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt Quyết toán công trình hoàn thành
1. Tên dự án: Cải tạo, sửa chữa trụ sở Chi cục Dân số - KHHGĐ tỉnh và Trung tâm Dân số - KHHGĐ các huyện Ba Bể, Bạch Thông, Chợ Mới, Na Rì, Ngân Sơn.
2. Chủ đầu tư: Chi cục Dân số - KHHGĐ tỉnh.
3. Nguồn vốn: Chương trình mục tiêu Dân số - KHHGĐ năm 2011.
4. Địa điểm xây dựng: Thị xã Bắc Kạn; các huyện Ba Bể, Bạch Thông, Chợ Mới, Na Rì, Ngân Sơn.
5. Thời gian: Khởi công 15/9/2011; Hoàn thành 04/11/2011.
Điều 2. Kết quả đầu tư:
1. Nguồn vốn đầu tư:
Đơn vị tính: Đồng
	Nguồn vốn
	Giá trị quyết toán sau thẩm tra
	Thực hiện
	Thực hiện

	
	
	Đã thanh toán
	Còn được thanh toán

	Tổng số
	991.583.041
	1.000.000.000
	-8.416.959

	Chương trình mục tiêu Dân số - KHHGĐ năm 2011
	991.583.041
	1.000.000.000
	-8.416.959


2. Chi phí đầu tư:
Đơn vị tính: Đồng
	Nội dung
	Tổng dự toán
	Chi phí đầu tư được QT

	Tổng cộng
	1.008.934.408
	991.583.041

	Chi phí XD + TB
	922.105.772
	906.024.222

	Chi phí Ban QLDA
	23.043.515
	21.158.000

	Chi phí Tư vấn
	60.566.829
	60.566.819

	Chi khác
	3.218.292
	3.834.000

	Chi phí dự phòng
	0
	0


3. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản: Không.
4. Giá trị Tài sản hình thành qua đầu tư : 991.583.041 đồng.
Đơn vị tính: Đồng
	Nội dung
	Chủ đầu tư quản lý
	Chủ đầu tư quản lý
	Giao cho đơn vị khác quản lý
	Giao cho đơn vị khác quản lý

	
	Thực tế
	Quy đổi
	Thực tế
	Quy đổi

	Tổng số
	527.924.016
	527.924.016
	463.659.025
	463.659.025

	Tài sản CĐ
	527.924.016
	 
	463.659.025
	 


Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị có liên quan:
1. Trách nhiệm của Chủ đầu tư:
Được phép thanh quyết toán chi phí đầu tư công trình là 991.583.041 đồng, phối hợp với Kho bạc Nhà nước thu hồi số thanh toán vượt theo quy định.
Đơn vị tính: Đồng
	Nguồn vốn
	Số tiền
	Ghi chú

	Tổng số
	991.583.041
	 

	Chương trình mục tiêu Dân số - KHHGĐ năm 2011
	991.583.041
	 


* Tổng các khoản nợ tính đến ngày 30/11/2012: 991.583.041,0 đồng.
Trong đó:
Số vốn đã thanh toán: 1.000.000.000,0 đồng.
Nợ phải trả: 3.834.000,0 đồng.
Nợ phải thu: 12.250.959,0 đồng.
(Có Phụ lục công nợ chi tiết kèm theo)
3. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản:
Chi cục Dân số - KHHGĐ tỉnh, Trung tâm Dân số Kế hoạch hóa gia đình các huyện: Ba Bể, Bạch Thông, Chợ Mới, Na Rì, Ngân Sơn có trách nhiệm tiếp nhận, quản lý tài sản, sử dụng, duy tu bảo dưỡng theo đúng quy định của pháp luật và được phép ghi tăng tài sản đầu tư bằng nguồn vốn Ngân sách nhà nước, đầu tư bằng nguồn vốn Ngân sách nhà nước, chi tiết như sau:
Đơn vị tính: Đồng
	Nội dung
	Chủ đầu tư quản lý
	Chủ đầu tư quản lý
	Giao cho đơn vị khác quản lý
	Giao cho đơn vị khác quản lý

	
	Thực tế
	Quy đổi
	Thực tế
	Quy đổi

	Tổng số
	527.924.016
	527.924.016
	463.659.025
	463.659.025

	Tài sản CĐ
	527.924.016
	 
	463.659.025
	 

	Trong đó Chi tiết như sau
	 
	 
	 
	 

	Chi cục
	527.924.016
	 
	 
	 

	Ngân Sơn
	 
	 
	43.561.786
	 

	Ba Bể
	 
	 
	62.568.922
	 

	Bạch Thông
	 
	 
	198.165.253
	 

	Na Rì
	 
	 
	83.842.701
	 

	Chợ Mới
	 
	 
	75.520.362
	 


3. Trách nhiệm của các đơn vị liên quan:
Kho bạc nhà Nước phối hợp với chủ đầu tư thanh toán dứt điểm công nợ và tất toán tài khoản dự án theo quy định của pháp luật.
Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở, Ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chi cục trưởng Chi cục Dân số Kế hoạch hóa gia đình; Giám đốc Trung tâm Dân số Kế hoạch hóa gia đình các huyện: Ba Bể, Bạch Thông, Chợ Mới, Na Rì, Ngân Sơn; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
	 
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Triệu Đức Lân


 
