	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
QUẬN 11
------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

	Số: 10/2007/NQ-HĐND
	Quận 11, ngày 21 tháng 12 năm 2007


 
NGHỊ QUYẾT 
VỀ DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN - SỬA CHỮA NĂM 2008

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN 11 KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ 13
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Sau khi xem xét Báo cáo số 174/BC-UBND ngày 11 tháng 12 năm 2007 của Ủy ban nhân dân quận 11 về tình hình thực hiện công tác đầu tư xây dựng cơ bản - sửa chữa năm 2007 và kế hoạch năm 2008. Báo cáo thẩm tra số 17/BC-B.KTXH của Ban Kinh tế - Xã hội và ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân quận, 
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Nhất trí thông qua danh mục các công trình đầu tư xây dựng cơ bản - sửa chữa năm 2008 theo Báo cáo của Ủy ban nhân dân quận 11 về tình hình thực hiện công tác đầu tư xây dựng cơ bản - sửa chữa năm 2007 và kế hoạch năm 2008; (Theo danh mục đính kèm).

Điều 2. Ủy ban nhân dân quận tổ chức triển khai kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản - sửa chữa năm 2008 theo danh mục và báo cáo kết quả cho Hội đồng nhân dân quận.

Điều 3. Giao cho Thường trực Hội đồng nhân dân, 02 Ban của Hội đồng nhân dân quận, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân quận xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện giám sát theo phạm vi trách nhiệm quy định của pháp luật. 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân quận khóa IX, kỳ họp thứ 13 thông qua./.

 

	 
	CHỦ TỊCH




Dương Công Khanh


 

	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN 11
-----
	Biểu số 01


 

DANH MỤC 
CÔNG TRÌNH KẾ HOẠCH

Nguồn vốn: Ngân sách thành phố cấp

Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án ĐTXDCT quận 11

(Kèm theo Nghị quyết số 10/2007/NQ-HĐND ngày 21 tháng 12 năm 2007 của Hội đồng nhân dân quận 11)
ĐVT: Triệu đồng

	STT
	Tên công trình
	Địa chỉ
	Tổng mức đầu tư
	Kế hoạch 2008
	Ghi chú

	 
	Tổng cộng :
	 
	84.738
	14.130
	 

	I.
	CÔNG TRÌNH CHUYỂN TIẾP
	 
	32.938
	12.000
	 

	01
	- Xây mới Trường Mầm non 8
	234 Thái Phiên - P.8
	2.200
	1.400
	 

	02
	- Xây mới Trường Mầm non 13
	118-120 Tôn Thất Hiệp - P.13
	2.806
	500
	 

	03
	- Nâng tầng Trường Hậu Giang
	8 Lò Siêu - P.16 
	11.838
	2.000
	 

	04
	- Trạm Y tế phường 9
	238/18A Đội Cung - P.9
	700
	400
	 

	05
	- Xây dựng mới trụ sở Ủy ban nhân dân phường 1
	36B/41-43 đường 762 Hồng Bàng - P.1
	2.685
	400
	 

	06
	- Xây dựng mới trụ sở UBND phường 3 và Phường đội
	161B/2BCD Lạc Long Quân - P.3
	4.400
	3.100
	 

	07
	- Trụ sở UBND phường 11
	35-37 Bình Thới - P.11
	1.729
	300
	 

	08
	- Xây dựng mới trụ sở UBND phường 16
	2/2D Lò Siêu - P.16
	2.140
	400
	 

	09
	- Xây mới điểm sinh hoạt văn hóa phường 14
	Phường 14
	400
	300
	 

	10
	- Cải tạo công viên sau đồi trụ sở UBND quận 11
	270 Bình Thới - P.10
	1.400
	1.200
	 

	11
	- Lập quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất 2006 - 2010
	Quận 11
	2.640
	2.000
	 

	II.
	CÔNG TRÌNH KHỞI CÔNG MỚI
	 
	10.500
	2.000
	 

	01
	- Sửa chữa Trường Mầm non 6
	82 Trần Quý - P.6
	400
	100
	 

	02
	- Sửa chữa Trường Mầm non Bán công quận 
	279 Lãnh Binh Thăng - P.8
	700
	100
	 

	03
	- Sửa chữa Trường Tiểu học Lạc Long Quân
	225 Lò Siêu - P.8
	500
	100
	 

	04
	- Sửa chữa Trường Tiểu học Trưng Trắc 
	160 Nguyễn Thị Nhỏ - P.15
	500
	100
	 

	05
	- Sửa chữa Trường THCS Phú Thọ
	1122 đường 3 tháng 2 - P.12
	500
	100
	 

	06
	- Trạm Y tế phường 4
	223-225 Trần Quý - P.4
	1.000
	200
	 

	07
	- Cải tạo và mua sắm thiết bị phòng mổ Bệnh viện Q.11
	72 Đường số 5 Cư xá Bình Thới - P.8
	2.000
	400
	 

	08
	- Xây dựng mới trụ sở UBND phường 2
	318 B-C Minh Phụng - P.2
	2.500
	400
	 

	09
	- Xây dựng mới Trụ sở Phường đội 6
	59 Lê Đại Hành - P.6
	1.000
	200
	 

	10
	- Thảm nhựa hẻm 329 Minh Phụng
	P. 2 - Q.11
	500
	100
	Vận động nhân dân đóng góp 20%

	11
	- Thảm nhựa hẻm 237 Hà Tôn Quyền
	P. 6 - Q.11
	500
	100
	Vận động nhân dân đóng góp 20%

	12
	- Thảm nhựa hẻm 45 Hàn Hải Nguyên
	P. 16 - Q.11
	400
	100
	Vận động nhân dân đóng góp 20%

	III.
	CÔNG TRÌNH CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ
	 
	41.300
	130
	 

	01
	- Xây dựng mới Trường Mầm non 1 (mặt bằng Trường Hưng Việt)
	8/79 Tân Hóa - P.1
	4.000
	10
	 

	02
	- Xây dựng mới Trường Mẫu giáo Sơn Ca 3
	247/36 Lạc Long Quân - P.3
	6.000
	10
	 

	03
	- Xây dựng mới Trường Mẫu giáo Sơn Ca 11
	50 Lê Thị Bạch Cát - P.11
	5.000
	10
	 

	04
	- Xây dựng mới Trường Mầm non 15
	2/24 và 2/33 Cư xá Lữ Gia - P.15
	5.000
	10
	 

	05
	- Xây dựng mới Trường Tiểu học Thái Phiên
	393 BC Minh Phụng - P.10
	3.000
	10
	 

	06
	- Cải tạo mở rộng Trung tâm Dạy nghề Q. 11
	33 đường 52 Cư xá Lữ Gia - P.15
	2.000
	10
	 

	07
	- Xây dựng trụ sở UBND P.7 + Phường đội
	209 ABC Lý Nam Đế - P.7
	4.500
	10
	 

	08
	- Xây dựng trụ sở UBND P.9 + Phường đội
	181/31/17B Bình Thới - P.9
	4.500
	10
	 

	09
	- Cải tạo mở rộng trụ sở UBND phường 13
	223 - 235 Lê Đại Hành - P.13
	2.300
	10
	 

	10
	- Đường Tân Phước
	P. 6 - Q.11
	2.000
	10
	 

	11
	- Nhà VH liên phường 4 - 16
	269/29 Nguyễn Thị Nhỏ - P.16
	1.000
	10
	 

	12
	- Nhà VH liên phường 8 - 9
	96 Dương Đình Nghệ - P.8
	1.000
	10
	 

	13
	- Nhà VH liên phường 5 - 14
	146 Ông Ích Khiêm - P.14
	1.000
	10
	 


 

	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN 11
-----
	Biểu số 02


 

DANH MỤC 
CÔNG TRÌNH KẾ HOẠCH

Nguồn vốn: Ngân sách quận 

(Nguồn tiền chênh lệch giá trị hoán đổi giữa nhà số 310A và nhà số 286/3 Minh Phụng phường 2 quận 11)
Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án ĐTXDCT quận 11

(Kèm theo Nghị quyết số 10/2007/NQ-HĐND ngày 21 tháng 12 năm 2007 của Hội đồng nhân dân quận 11)
ĐVT: Triệu đồng

	STT
	Tên công trình
	Địa chỉ
	Tổng mức đầu tư
	Kế hoạch 2008
	Ghi chú
	 

	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Công trình chuyển tiếp
	 
	3.100
	3.100
	 
	 

	01
	Cải tạo mở rộng Trường Mầm non 2
	286/1-3-5-7 Minh Phụng - P.2 - Q.11
	3.100
	3.100
	 
	 


 

	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN 11
-----
	Biểu số 03


 

DANH MỤC 
CÔNG TRÌNH KẾ HOẠCH NĂM 2008

Nguồn vốn: Ngân sách quận

(Vốn bán nhà theo Quyết định 09/2007/QĐ-TTg)
Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án ĐTXDCT quận 11

(Kèm theo Nghị quyết số 10/2007/NQ-HĐND ngày 21 tháng 12 năm 2007 của Hội đồng nhân dân quận 11)
ĐVT: Triệu đồng

	STT
	Tên công trình
	Địa chỉ
	Tổng mức đầu tư
	Kế hoạch 2008
	Ghi chú
	 

	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Tổng cộng
	 
	9.275
	4.500
	 
	 

	I.
	CÔNG TRÌNH CHUYỂN TIẾP
	 
	1.375
	500
	 
	 

	01
	- Sửa chữa trụ sở Mặt trận Tổ Quốc quận 11 
	181 GHI Bình Thới P.10 
	1.375
	500
	 
	 

	II.
	CÔNG TRÌNH KHỞI CÔNG MỚI
	 
	7.900
	4.000
	 
	 

	01
	- Sửa chữa khối trụ sở UBND quận hiện hữu
	270 Bình Thới - P.10
	1.000
	500
	 
	 

	02
	- Xây dựng mới trụ sở Phường đội 1
	36B/36 đường 762 Hồng Bàng - P.1
	1.200
	600
	 
	 

	03
	- Xây dựng mới trụ sở Phường đội 2
	241 Hàn Hải Nguyên - P.2
	1.000
	500
	 
	 

	04
	- Xây dựng mới trụ sở Phường đội 4
	155 Tạ Uyên - P.4
	1.300
	700
	 
	 

	05
	- Sửa chữa trụ sở Phường đội 8
	98 Dương Đình Nghệ - P.8
	400
	200
	 
	 

	06
	- Sửa chữa trụ sở Phường đội 10
	180/12D Lạc Long Quân - P.10
	400
	200
	 
	 

	07
	- Sửa chữa trụ sở Phường đội 11
	351/14A Lê Đại Hành - P.11
	400
	200
	 
	 

	08
	- Sửa chữa trụ sở Phường đội 15
	9 đường 52 Cư xá Lữ Gia - P.15
	400
	200
	 
	 

	09
	- Sửa chữa trụ sở Phường đội 16
	44 Lò Siêu - P.16
	400
	200
	 
	 

	10
	- Xây dựng mới trụ sở Công An Phường 11
	133A Bình Thới - P.11
	1.400
	700
	 
	 


 

	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN 11
-----
	Biểu số 04


 

DANH MỤC 
CÔNG TRÌNH KẾ HOẠCH NĂM 2008

Nguồn vốn: Ngân sách quận (Vốn sự nghiệp giao thông)

(Kèm theo Nghị quyết số 10/2007/NQ-HĐND ngày 21 tháng 12 năm 2007 của Hội đồng nhân dân quận 11)
ĐVT: Triệu đồng

	STT
	Tên công trình
	Địa chỉ
	Tổng mức đầu tư
	Kế hoạch 2008
	Phân theo nguồn vốn
	Phân theo nguồn vốn
	Phân theo nguồn vốn
	Chủ đầu tư

	
	
	
	
	
	NS Quận
	Số tiền huy động ND
	Tỉ lệ % huy động
	

	 
	Tổng cộng:
	 
	8.632
	8.380
	6.590
	1.790
	-
	 

	I.
	CÔNG TRÌNH CHUYỂN TIẾP
	 
	4.182
	3.930
	2.830
	1.100
	 
	 

	01
	Di dời trụ điện dưới lòng đường trên địa bàn quận 11
	Quận 11
	826
	810
	810
	-
	-
	Ban QLDA ĐTXDCT Q.11

	02
	Sửa chữa, cải tạo vỉa hè đường Tống Văn Trân - P.5 - Q.11
	Phường 5
	627
	400
	205
	195
	40%
	Ban QLDA ĐTXDCT Q.11

	03
	Sửa chữa cải tạo vỉa hè đường Xóm Đất - P. 8, 9 - Q.11
	Phường 8, 9
	848
	845
	560
	285
	40%
	Ban QLDA ĐTXDCT Q.11

	04
	Sửa chữa liên hẻm 152/54/26 LLQ, P.3 (đoạn từ 152/54/26 - 152/36/27)
	Phường 3
	393
	390
	270
	120
	30%
	Cty DVCI Q.11

	05
	Sửa chữa liên hẻm 106 -106H LLQ, P.3 (đoạn từ 106 - 106H/32 LLQ )
	Phường 3
	475
	475
	335
	140
	30%
	Cty DVCI Q.11

	06
	Láng BT nhựa nóng hẻm 113G, phường 3 (từ 113G- 113G/14/6)
	Phường 3
	306
	305
	185
	120
	40%
	Cty DVCI Q.11

	07
	Sửa chữa liên hẻm 677 Vĩnh Viễn, 155- 141- 127 Lý Nam Đế - P. 7
	Phường 7
	497
	495
	295
	200
	40%
	Cty DVCI Q.11

	08
	Sửa chữa hẻm 79/30 Âu Cơ 
	Phường 14
	210
	210
	170
	40
	20%
	Cty DVCI Q.11

	II.
	CÔNG TRÌNH KHỞI CÔNG MỚI:
	 
	4.450
	4.450
	3.760
	690
	 
	 

	01
	Duy tu đường TP phân cấp
	Quận 11
	700
	700
	700
	-
	-
	Ban QLDA ĐTXDCT Q.11

	02
	Duy tu sửa chữa hẻm trên địa bàn quận
	Quận 11
	800
	800
	800
	-
	-
	Cty DVCI Q.11

	03
	Hẻm 36C/30 đường 762 Hồng Bàng (nhà giếng nước)
	Phường 1
	100
	100
	100
	-
	-
	Cty DVCI Q.11

	04
	Hẻm 163 Lê Thị Bạch Cát
	Phường 11
	150
	150
	150
	-
	-
	Cty DVCI Q.11

	05
	Hẻm 22/19 Tân Hóa
	Phường 1
	150
	150
	120
	30
	20%
	Cty DVCI Q.11

	06
	Hẻm 114 đường 702 Hồng Bàng
	Phường 1
	150
	150
	120
	30
	20%
	Cty DVCI Q.11

	07
	Hẻm 247/30 Lạc Long Quân 
	Phường 3
	300
	300
	240
	60
	20%
	Cty DVCI Q.11

	08
	Hẻm 161D Lạc Long Quân
	Phường 3
	300
	300
	240
	60
	20%
	Cty DVCI Q.11

	09
	Hẻm 161D/106 Lạc Long Quân
	Phường 3
	300
	300
	240
	60
	20%
	Cty DVCI Q.11

	10
	Liên hẻm 50 - 64 Hòa Bình
	Phường 5
	400
	400
	200
	200
	50%
	Cty DVCI Q.11

	11
	Hẻm 158 Tạ Uyên 
	Phường 6
	300
	300
	240
	60
	20%
	Cty DVCI Q.11

	12
	Hẻm 42 Lê Đại Hành
	Phường 7
	100
	100
	80
	20
	20%
	Cty DVCI Q.11

	13
	Hẻm 214 Hàn Hải Nguyên 
	Phường 9
	150
	150
	90
	60
	40%
	Cty DVCI Q.11

	14
	Hẻm 173/11 Bình Thới 
	Phường 11
	150
	150
	120
	30
	20%
	Cty DVCI Q.11

	15
	Liên hẻm 288 - 310 - 320 Tôn Thất Hiệp 
	Phường 12
	400
	400
	320
	80
	20%
	Cty DVCI Q.11


 

	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN 11
-----
	Biểu số 05


 

DANH MỤC 
CÔNG TRÌNH KẾ HOẠCH NĂM 2008

Nguồn vốn: Ngân sách Quận (Kinh phí ngành giáo dục)

(Kèm theo Nghị quyết số 10/2007/NQ-HĐND ngày 21 tháng 12 năm 2007 của Hội đồng nhân dân quận 11)
ĐVT: Triệu đồng

	STT
	Tên công trình
	Địa chỉ
	Tổng mức đầu tư
	Kế hoạch 2008
	Chủ đầu tư
	

	
	
	
	
	
	
	

	 
	Tổng cộng:
	 
	1.000
	1.000
	 
	

	 
	Công trình khởi công mới
	 
	1.000
	1.000
	 
	

	01
	- Sửa chữa Trường Mầm non 1 Cơ sở 1 và 2
	36A/15 đường 762 Hồng Bàng và 8/22 - 24 Tân Hóa
	200
	200
	Trường Mầm non 1
	

	02
	- Sửa chữa Trường Mầm non 4
	69 - 71 Hà Tôn Quyền
	100
	100
	Trường Mầm non 4
	

	03
	- Sửa chữa Trường Mầm non 14
	72C/30 - 32 Bình Thới
	100
	100
	Trường Mầm non 14
	

	04
	- Sửa chữa Trường Trung học cơ sở Nguyễn Huệ
	429/9 Lạc Long Quân - P.5
	200
	200
	Trường THCS Nguyễn Huệ
	

	05
	- Sửa chữa Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc
	385/18 Minh Phụng - P.10
	200
	200
	Trường TH Nguyễn Bá Ngọc
	

	06
	- Sửa chữa Trung tâm Giáo dục thường xuyên
	416/1 Lạc Long Quân - P.5
	200
	200
	Trung tâm GDTXQ11
	


 

	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN 11
-----
	Biểu số 06


 

DANH MỤC 
CÔNG TRÌNH KẾ HOẠCH NĂM 2008

Nguồn vốn: Kinh phí chi thường xuyên của Công an quận 11

Chủ đầu tư: Công an quận 11

(Kèm theo Nghị quyết số 10/2007/NQ-HĐND ngày 21 tháng 12 năm 2007 của Hội đồng nhân dân quận 11)
ĐVT: Triệu đồng

	STT
	Tên công trình
	Địa chỉ
	Tổng mức đầu tư
	Kế hoạch 2008
	Ghi chú
	 

	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	400
	400
	 
	 

	 
	Công trình khởi công mới
	 
	400
	400
	 
	 

	01
	Xây dựng mới Nhà ăn trụ sở CA quận
	272 Bình Thới, P.10
	200
	200
	 
	 

	02
	Xây dựng mới Kho vật chứng, Nhà tạm giữ - Công an quận 11
	83 Tân Hóa, P.14, quận 6
	200
	200
	 
	 


 

