	BỘ NÔNG NGHIỆP
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

	Số: 112/2008/QĐ-BNN
	Hà Nội, ngày 19 tháng 11 năm 2008


QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH ĐỊNH MỨC KINH TẾ-KỸ THUẬT GIAO RỪNG, CHO THUÊ RỪNG, CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT CHO MỤC ĐÍCH LÂM NGHIỆP GẮN VỚI VIỆC LẬP HỒ SƠ QUẢN LÝ RỪNG

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Căn cứ Nghị định số 23/2006/NĐ-CP ngày 23 tháng 3 năm 2006 của Chính phủ về thi hành Luật Bảo vệ và phát triển rừng;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và Cục trưởng Cục Kiểm lâm,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Định mức kinh tế-kỹ thuật giao rừng, cho thuê rừng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho mục đích lâm nghiệp gắn với việc lập hồ sơ quản lý rừng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 3. Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng, các Thứ trưởng;
- Bộ LĐTBXH;
- Bộ Tài chính;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Website Chính phủ;
- Công báo;
- Lưu VT, KH, TC, PC.
	KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG




Hứa Đức Nhị


ĐỊNH MỨC KINH TẾ – KỸ THUẬT
GIAO RỪNG, CHO THUÊ RỪNG, CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ ĐÂT CHO MỤC ĐÍCH LÂM NGHIỆP GẮN VỚI VIỆC LẬP HỒ SƠ QUẢN LÝ RỪNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số 112 /2008/QĐ-BNN ngày 19 tháng 11 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG
1. Định mức kinh tế-kỹ thuật này được áp dụng để xác định hao phí lao động, vật tư, nhiên liệu, các phụ cấp cần thiết phục vụ công tác giao rừng, cho thuê rừng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và lập hồ sơ quản lý rừng.

2. Các tính chi phí lao động như sau:

	Mức tiền chi phí lao động
	=
	Mức lương tối thiểu chung
	x
	Số công
	x
	hệ số lương cấp bậc

	
	
	22 ngày
	
	
	
	


3. Phụ cấp lưu động

Phụ cấp lưu động được tính trả theo số ngày thực tế làm việc đối với khâu ngoại nghiệp theo công thức sau:

	Mức tiền phụ cấp lưu động
	=
	Mức lương tối thiểu chung
	x
	Số công ngoại nghiêp
	x
	0,6

	
	
	22 ngày
	
	
	
	


4. Phụ cấp khó khăn (K)

Phụ cấp khó khăn được tính trả theo số ngày thực tế làm việc đối với khâu ngoại nghiệp theo công thức sau:

	Mức tiền phụ cấp khó khăn
	=
	Mức lương tối thiểu chung
	x
	hệ số lương cấp bậc
	x
	Số công ngoại nghiêp
	x
	K

	
	
	22 ngày
	
	
	
	
	
	


a) K = 1,0: Áp dụng với các xã có hệ số khu vực nhỏ hơn 0,3. 

b) K = 1,2: Áp dụng với các xã có hệ số khu vực từ 0,3 đến 0,5. 

c) K = 1,4: Áp dụng với các xã có hệ số khu vực trên 0,5.  

5. Tổng chi phí để giao rừng, cho thuê rừng, cấp giấy chúng nhận quyền sử dụng đất và lập hồ sơ quản lý rừng bao gồm các chi phí về lao động, phụ cấp lưu động, phụ cấp khu vực, vật tư, nhiên liệu và các chi phí khác theo quy định của Nhà nước.  

Chương II

NỘI DUNG CÁC BƯỚC CÔNG VIỆC
1.  Công tác chuẩn bị

1.1. Thu thập các loại tài liệu, bản đồ. 

1.2. Xây dựng đề cương dự toán.

1.3. Chỉnh sửa đề cương, dự toán. 

1.4. Thiết kế kỹ thuật.

1.5. Can vẽ bản đồ phục vụ công tác ngoại nghiệp.

1.6. Tập huấn kỹ thuật, nghiệp vụ.

1.7. Chuẩn bị dụng cụ kỹ thuật, hậu cần.

2. Công tác ngoại nghiệp

2.1. Khảo sát xây dựng phương án giao rừng, cho thuê rừng.

a) Làm thủ tục hành chính với chính quyền địa phương và các bên liên quan.

b) Tổ chức phổ biến kế hoạch triển khai.

c) Khoanh vẽ các loại đất, loại rừng.

d) Xác định ranh giới các thửa đất dự kiến giao, cho thuê.

e) Phác thảo sơ đồ giao rừng/cho thuê rừng, làm việc thống nhất với các bên liên quan.

f) Họp thông qua phương án.

2.2. Tổ chức giao rừng, cho thuê rừng tại thực địa.

a) Đo đạc, xác định ranh giới thửa đất lâm nghiệp.

b) Đo đạc, xác định ranh giới đất có rừng.  

c) Lập ô tiêu chuẩn xác minh rừng.

d) Điều tra tài nguyên rừng trên các ô tiêu chuẩn.

e) Làm việc thống nhất với địa phương, các bên liên quan và lập kế hoạch bàn giao rừng, đất lâm nghiệp tại thực địa.

g) Bàn giao rừng, đất lâm nghiệp tại thực địa.

h) Vận chuyển, đóng mốc ranh giới.  

3. Công tác nội nghiệp

3.1. Lập phương án giao rừng, cho thuê rừng

a) Tính diện tích rừng và đất lâm nghiệp

b) Số hoá và biên tập bản đồ  

c) Tính toán thống kê các loại biểu

d) Phân tích số liệu ngoại nghiệp 

e) Viết Báo cáo thuyết minh phương án.

g) Chỉnh sửa phương án

h) Kiểm tra nội nghiệp

i) In ấn, giao nộp tài liệu 

3.2. Lập hồ sơ giao rừng, cho thuê rừng

a) Tính diện tích các thửa đất, diện tích các lô rừng.

b) Nhập số liệu theo các biểu điều tra ô tiêu chuẩn

c) Tính toán xử lý số liệu ô tiêu chuẩn

d) Vẽ sơ đồ các thửa đất

e) Số hoá và biên tập bản đồ  

f) Lập cơ sở dữ liệu

g) Lập hồ sơ giao, cho thuê rừng

h) Trình duyệt hồ sơ

i) Chỉnh sửa tài liệu, báo cáo

k) Kiểm tra nội nghiệp

l) In ấn, giao nộp tài liệu

4. Hoàn chỉnh thủ tục địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và lập hồ sơ quản lý rừng.

4.1. Hoàn chỉnh thủ tục

a) Lập sổ địa chính.

b) Lập sổ mục kê.

c) Trích lục thửa đất.

d) Lập sổ cấp giấy chứng nhận.

e) Viết giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. 

f) Tổng hợp biểu thống kê đất đai.

g) Kiểm tra đối soát tài liệu, bản đồ.

h) Thẩm định hồ sơ giao rừng, cho thuê rừng.

4.2. Trình duyệt.

4.3. Nghiệm thu hồ sơ; bàn giao tài liệu phân cấp quản lý các tài liệu; trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Chương III

ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT TỔNG HỢP
1. Trường hợp giao, cho thuê rừng tự nhiên đồng thời với giao, cho thuê đất 

Bảng 1: Định mức tổng hợp giao, cho thuê rừng tự nhiên đồng thời với giao, cho thuê đất đối với hộ gia đình hoặc cộng đồng

	TT
	Hạng mục chi phí
	Đơn vị tính
	Mức diện tích giao bình quân cho 1 hộ
	Hệ số lương cấp bậc

	
	
	
	không quá 5ha
	Trên 5ha đến 10ha
	Trên 10ha đến 20ha
	Trên 20ha
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)

	1
	Lao động
	công/ha
	4,20
	2,51
	1,97
	1,73
	3,68

	
	Trong đó ngoại nghiệp 
	công/ha
	2,12
	1,45
	1,27
	1,18
	

	2
	Vật tư (tính theo tỷ lệ % so với chi phí lao động) 
	%
	10,31
	7,96
	6,83
	5,90
	

	3
	Vận chuyển
	km/ha
	4,33
	1,87
	1,00
	0,64
	


Bảng 2: Định mức tổng hợp giao, cho thuê rừng tự nhiên đồng thời với giao, cho thuê đất đối với tổ chức

	TT
	Hạng mục chi phí
	Đơn vị tính
	Mức diện tích giao
	Hệ số lương cấp bậc

	
	
	
	Nhỏ hơn hoặc bằng  500 ha
	Trên 500ha đến 1000 ha
	Trên 1000ha đến 5000 ha
	Trên 5000ha đến10000 ha
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)

	1
	Lao động
	công/ha
	3,08
	2,02
	0,92
	0,45
	3,68

	
	Trong đó ngoại nghiệp  
	công/ha
	1,47
	1,17
	0,57
	0,28
	

	2
	Vật tư (tính theo tỷ lệ % so với chi phí lao động) 
	%
	9,80
	7,03
	6,91
	6,85
	

	3
	Vận chuyển
	km/ha
	4,67
	2,60
	0,92
	0,44
	


	TT
	Hạng mục chi phí
	Đơn vị tính
	Mức diện tích giao
	Hệ số lương cấp bậc

	
	
	
	Trên 10000ha đến 20000 ha
	Trên 20000ha đến 30000 ha
	Trên 30000 ha
	

	(nối tiếp của bảng 1.2)
	(9)
	(10)
	(11)
	(12)

	1
	Lao động
	công/ha
	0,31
	0,24
	0,20
	3,68

	
	Trong đó ngoại nghiệp  
	công/ha
	0,19
	0,15
	0,12
	

	2
	Vật tư (tính theo tỷ lệ % so với chi phí lao động) 
	%
	6,91
	6,70
	6,62
	

	3
	Vận chuyển
	km/ha
	0,23
	0,17
	0,14
	


(xem định mức chi tiết cho lao động, vật tư và vận chuyển trong phần phụ lục)

2. Các trường hợp khác

a) Trường hợp giao, cho thuê rừng trồng đồng thời với giao, cho thuê đất và trường hợp giao, cho thuê rừng tự nhiên trong trường hợp đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được tính bằng 85% so với định mức đã trình bày tại Bảng 1 và Bảng 2;

b) Trường hợp giao, cho thuê rừng trồng trong trường hợp đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được tính bằng 70% so với định mức đã trình bày tại Bảng 1 và Bảng 2;

c) Trường hợp giao, cho thuê đất lâm nghiệp không có rừng áp dụng quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

PHU LỤC
CHI TIẾT ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG, VẬT TƯ VÀ VẬN CHUYỂN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 112 /2008/QĐ-BNN ngày 19  tháng 11 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

1. Chi tiết định mức lao động

1.1. Trường hợp giao, cho thuê rừng tự nhiên đồng thời với giao, cho thuê đất đối với hộ gia đình hoặc công đồng (tính cho xã bình quân 100 hộ dân) 

Bảng 1.1: Diện tích thửa đất không quá 5ha (bình quân 3 ha/hộ)

	TT
	Hạng mục công việc
	Số lượng
	Đơn vị tính
	Định mức (công)
	Tổng số công
	Hệ số lương BQ

	
	Tổng cộng
	
	
	
	1.261
	

	I
	Chuẩn bị
	
	
	
	57,7
	

	-
	Thu thập tài liệu, bản đồ phục vụ c/trình
	1
	c/trình
	15,0
	15,0
	3,33

	-
	Xây dựng đề cương và dự toán
	1
	c/trình
	8,8
	8,8
	5,42

	-
	Chỉnh sửa đề cương, dự toán
	1
	c/trình
	3,5
	3,5
	5,42

	-
	Thiết kế kỹ thuật
	1
	c/trình
	10,0
	10,0
	5,42

	-
	Can vẽ bản đồ ngoại nghiệp
	300
	ha
	0,00125
	0,4
	2,41

	-
	Tập huấn thống nhất biện pháp kỹ thuật
	2
	người
	5,0
	10,0
	3,00

	-
	Chuẩn bị dụng cụ kỹ thuật, đời sống
	1
	c/trình
	10,0
	10,0
	3,00

	II
	Ngoại nghiệp
	
	
	
	636,7
	

	1
	Xây dựng phương án giao rừng, cho thuê rừng
	
	
	90,7
	

	-
	Sơ thám làm thủ tục hành chính với xã
	1
	xã
	20,0
	20,0
	4,65

	-
	Họp dân phổ biến kế hoạch tr.khai (lần 1)
	5
	thôn
	2,0
	10,0
	4,65

	-
	Khoanh vẽ các loại đất, loại rừng phục vụ xây dựng phương án giao, cho thuê rừng
	300
	ha
	0,02
	6,0
	3,00

	
	Khoanh vẽ, xác định ranh giới các lô rừng dự kiến giao cho hộ 
	100
	hộ
	0,20
	20,0
	3,00

	
	Phác thảo sơ đồ giao rừng/cho thuê rừng, làm việc thống nhất sơ đồ tại các thôn
	5
	thôn
	2,0
	10,0
	4,65

	-
	Họp thông qua phương án g/rừng (lần 2) 
	1
	c/trình
	15,0
	15,0
	4,98

	-
	Kiểm tra ngoại nghiệp
	81
	công
	7%
	5,7
	4,65

	-
	Chuyển quân, rút quân
	2
	người
	2,0
	4,0
	3,99

	2
	Thực hiện giao rừng ngoài thực địa 
	
	
	
	546,0
	

	-
	Đo đạc/Rà soát ranh giới thửa đất LN 
	70
	km
	0,50
	35,0
	3,06

	-
	Đo đạc bóc tách ranh giới rừng 
( DT có rừng chiếm 75% = 225ha) 
	53
	km
	0,50
	26,5
	3,06

	-
	Chọn, lập ô tiêu chuẩn 500m2, 1 ô/hộ
	100
	ô TC
	2,0
	200,0
	3,46

	-
	 Điều tra tài nguyên trên các ô tiêu chuẩn
	100
	ô TC
	1,0
	100,0
	3,46

	-
	Làm việc thống nhất số liệu với địa phương và lập kế hoạch bàn giao rừng tại thực địa
	1
	c/trình
	15,0
	15,0
	3,26

	-
	Bàn giao rừng tại thực địa 
	100
	hộ
	1,0
	100,0
	3,26

	-
	Vận chuyển, đóng mốc r.giới tại thực địa 
(1mốc/hộ x 100 hộ = 100 mốc)
	100
	mốc
	0,3
	30,0
	2,34

	-
	Kiểm tra ngoại nghiệp
	507
	công
	7%
	35,5
	4,65

	-
	Chuyển quân, rút quân
	2
	người
	2,0
	4,0
	3,99

	III
	Nội nghiệp
	
	
	
	364,6
	

	1
	Xây dựng phương án giao rừng, cho thuê rừng
	
	
	105,8
	

	-
	Tính diện tích rừng và đất rừng phục vụ xây dựng phương án
	300
	ha
	0,001
	0,3
	2,41

	-
	Số hoá và biên tập bản đồ (1/10.000)
	0,1
	mảnh
	25,0
	2,5
	3,63

	-
	Tính toán thống kê các loại biểu
	20
	biểu
	0,100
	2,0
	3,66

	-
	Phân tích số liệu phục vụ viết báo cáo
	1
	c/trình
	22,0
	22,0
	4,65

	-
	Viết Báo cáo phương án giao rừng
	1
	c/trình
	40,0
	40,0
	4,65

	-
	Chỉnh sửa tài liệu, báo cáo
	1
	c/trình
	16,5
	16,5
	3,99

	-
	Kiểm tra nội nghiệp
	83
	công
	15%
	12,5
	4,32

	-
	In ấn, giao nộp tài liệu
	1
	c/trình
	10,0
	10,0
	3,27

	2
	Thực hiện các thủ tục giao rừng, cho thuê rừng
	
	
	158,8
	

	-
	Tính diện tích rừng và đất rừng sau khi đo
	100
	hộ
	0,010
	1,0
	2,41

	-
	Nhập số liệu theo các biểu điều tra ô TC
	100
	biểu
	0,050
	5,0
	3,99

	-
	Tính toán xử lý số liệu ô TC
	100
	biểu
	0,125
	12,5
	4,65

	-
	Vẽ sơ đồ các thửa đất
	100
	thửa
	0,079
	7,9
	3,63

	-
	Số hoá và biên tập bản đồ (1/10.000)
	0,1
	mảnh
	25,0
	2,5
	3,63

	-
	Lập cơ sở dữ liệu
	1
	c/trình
	40,0
	40,0
	4,65

	-
	Lập hồ sơ giao, cho thuê rừng
	1
	c/trình
	22,0
	22,0
	4,65

	-
	Trình duyệt hồ sơ
	1
	c/trình
	22,0
	22,0
	4,65

	-
	Chỉnh sửa tài liệu, báo cáo
	1
	c/trình
	16,5
	16,5
	3,99

	-
	Kiểm tra nội nghiệp
	129
	công
	15%
	19,4
	4,32

	-
	In ấn, giao nộp tài liệu
	1
	c/trình
	10,0
	10,0
	3,27

	3
	Hoàn chỉnh hồ sơ địa chính, trình duyệt và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng
	1
	c/trình
	100,0
	100,0
	4,65

	IV
	Phục vụ
	1.001
	công
	1/15
	66,8
	4,03

	V
	Quản lý
	1.126
	công
	12%
	135,1
	4,32

	
	- Định mức công lao động trực tiếp/ha và hệ số lương bình quân
	4,20
	3,68

	
	- Phụ cấp ngoại nghiệp/ha (hệ số 0,6)
	
	
	
	2,12
	0,60


Bảng 1.2: Diện tích thửa đất trên 5ha đến 10ha (bình quân 7,5ha/hộ)

	TT
	Hạng mục công việc
	Số lượng
	Đơn vị tính
	Định mức (công)
	Tổng số công
	Hệ số lương BQ

	
	Tổng cộng
	
	
	
	1.882
	

	I
	Chuẩn bị
	
	
	
	68,2
	

	-
	Thu thập tài liệu, bản đồ phục vụ c/trình
	1
	c/trình
	15,0
	15,0
	3,33

	-
	Xây dựng đề cương và dự toán
	1
	c/trình
	8,8
	8,8
	5,42

	-
	Chỉnh sửa đề cương, dự toán
	1
	c/trình
	3,5
	3,5
	5,42

	-
	Thiết kế kỹ thuật
	1
	c/trình
	10,0
	10,0
	5,42

	-
	Can vẽ bản đồ ngoại nghiệp
	750
	ha
	0,00125
	0,9
	2,41

	-
	Tập huấn thống nhất biện pháp kỹ thuật
	4
	người
	5,0
	20,0
	3,00

	-
	Chuẩn bị dụng cụ kỹ thuật, đời sống
	1
	c/trình
	10,0
	10,0
	3,00

	II
	Ngoại nghiệp
	
	
	
	1.089,7
	

	1
	Xây dựng phương án giao rừng, cho thuê rừng
	
	
	104,3
	

	-
	Sơ thám làm thủ tục hành chính với xã
	1
	xã
	20,0
	20,0
	4,65

	-
	Họp dân phổ biến kế hoạch tr.khai (lần 1)
	5
	thôn
	2,0
	10,0
	4,65

	-
	Khoanh vẽ các loại đất, loại rừng phục vụ xây dựng phương án giao, cho thuê rừng
	750
	ha
	0,02
	15,0
	3,00

	
	Khoanh vẽ ranh giới các lô rừng dự kiến giao cho hộ 
	100
	hộ
	0,20
	20,0
	3,00

	
	 Phác thảo sơ đồ giao rừng/cho thuê rừng, làm việc thống nhất sơ đồ tại các thôn
	5
	thôn
	2,0
	10,0
	4,65

	-
	Họp thông qua phương án giao, cho thuê rừng (lần 2) 
	1
	c/trình
	15,0
	15,0
	4,98

	-
	Kiểm tra ngoại nghiệp
	90
	công
	7%
	6,3
	4,65

	-
	Chuyển quân, rút quân
	4
	người
	2,0
	8,0
	3,99

	2
	Thực hiện các thủ tục giao rừng, cho thuê rừng
	
	
	985,4
	

	-
	Đo đạc/Rà soát ranh giới thửa đất LN 
	110
	km
	0,50
	55,0
	3,06

	-
	Đo đạc bóc tách ranh giới rừng 
( DT có rừng chiếm 75% = 560ha) 
	83
	km
	0,50
	41,5
	3,06

	-
	Chọn, lập ô TC 500m2 (2% DT có rừng = 224 ô)
	224
	ô TC
	2,0
	448,0
	3,46

	-
	 Điều tra tài nguyên trên các ô tiêu chuẩn
	224
	ô TC
	1,0
	224,0
	3,46

	-
	Làm việc thống nhất số liệu với địa phương và lập kế hoạch bàn giao rừng tại thực địa
	1
	c/trình
	15,0
	15,0
	3,26

	-
	Bàn giao rừng tại thực địa 
	100
	hộ
	1,0
	100,0
	3,26

	-
	Vận chuyển, đóng mốc r.giới tại thực địa 
(1mốc/hộ x 100 hộ = 100 mốc)
	100
	mốc
	0,3
	30,0
	2,34

	-
	Kiểm tra ngoại nghiệp
	914
	công
	7%
	63,9
	4,65

	-
	Chuyển quân, rút quân
	4
	người
	2,0
	8,0
	3,99

	III
	Nội nghiệp
	
	
	
	421,6
	

	1
	Xây dựng phương án giao rừng, cho thuê rừng
	
	
	109,2
	

	-
	Tính diện tích rừng và đất rừng phục vụ xây dựng phương án
	750
	ha
	0,001
	0,8
	2,41

	-
	Số hoá và biên tập bản đồ (1/10.000)
	0,2
	mảnh
	25,0
	5,0
	3,63

	-
	Tính toán thống kê các loại biểu
	20
	biểu
	0,100
	2,0
	3,66

	-
	Phân tích số liệu phục vụ viết báo cáo
	1
	c/trình
	22,0
	22,0
	4,65

	-
	Viết Báo cáo phương án giao rừng
	1
	c/trình
	40,0
	40,0
	4,65

	-
	Chỉnh sửa tài liệu, báo cáo
	1
	c/trình
	16,5
	16,5
	3,99

	-
	Kiểm tra nội nghiệp
	86
	công
	15%
	12,9
	4,32

	-
	In ấn, giao nộp tài liệu
	1
	c/trình
	10,0
	10,0
	3,27

	2
	Thực hiện các thủ tục giao rừng, cho thuê rừng
	
	
	192,4
	

	-
	Tính diện tích rừng và đất rừng sau khi đo 
	100
	hộ
	0,010
	1,0
	2,41

	-
	Nhập số liệu theo các biểu điều tra ô TC
	224
	biểu
	0,050
	11,2
	3,99

	-
	Tính toán xử lý số liệu ô TC
	224
	biểu
	0,125
	28,0
	4,65

	-
	Vẽ sơ đồ các thửa đất
	100
	thửa
	0,079
	7,9
	3,63

	-
	Số hoá và biên tập bản đồ (1/10.000)
	0,2
	mảnh
	25,0
	5,0
	3,63

	-
	Lập cơ sở dữ liệu
	1
	c/trình
	45,0
	45,0
	4,65

	-
	Lập hồ sơ giao, cho thuê rừng
	1
	c/trình
	22,0
	22,0
	4,65

	-
	Trình duyệt hồ sơ
	1
	c/trình
	22,0
	22,0
	4,65

	-
	Chỉnh sửa tài liệu, báo cáo
	1
	c/trình
	16,5
	16,5
	3,99

	-
	Kiểm tra nội nghiệp
	159
	công
	15%
	23,8
	4,32

	-
	In ấn, giao nộp tài liệu
	1
	c/trình
	10,0
	10,0
	3,27

	3
	Hoàn chỉnh hồ sơ địa chính, trình duyệt và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng
	1
	c/trình
	120,0
	120,0
	4,65

	IV
	Phục vụ
	1.511
	công
	1/15
	100,8
	4,03

	V
	Quản lý
	1.680
	công
	12%
	201,6
	4,32

	
	- Định mức công lao động trực tiếp/ha và hệ số lương bình quân
	2,51
	3,68

	
	- Phụ cấp ngoại nghiệp/ha (hệ số 0,6)
	
	
	
	1,45
	0,60


Bảng 1.3: Diện tích thửa đất trên 10ha đến 20ha (bình quân 15ha/hộ)

	TT
	Hạng mục công việc
	Số lượng
	Đơn vị tính
	Định mức (công)
	Tổng số công
	Hệ số lương BQ

	
	Tổng cộng
	
	
	
	2.956
	

	I
	Chuẩn bị
	
	
	
	69,2
	

	-
	Thu thập tài liệu, bản đồ phục vụ c/trình
	1
	c/trình
	15,0
	15,0
	3,33

	-
	Xây dựng đề cương và dự toán
	1
	c/trình
	8,8
	8,8
	5,42

	-
	Chỉnh sửa đề cương, dự toán
	1
	c/trình
	3,5
	3,5
	5,42

	-
	Thiết kế kỹ thuật
	1
	c/trình
	10,0
	10,0
	5,42

	-
	Can vẽ bản đồ ngoại nghiệp
	1.500
	ha
	0,00125
	1,9
	2,41

	-
	Tập huấn thống nhất biện pháp kỹ thuật
	4
	người
	5,0
	20,0
	3,00

	-
	Chuẩn bị dụng cụ kỹ thuật, đời sống
	1
	c/trình
	10,0
	10,0
	3,00

	II
	Ngoại nghiệp
	
	
	
	1.910,0
	

	1
	Xây dựng phương án giao rừng, cho thuê rừng
	
	
	120,4
	

	-
	Sơ thám làm thủ tục hành chính với xã
	1
	xã
	20,0
	20,0
	4,65

	-
	Họp dân phổ biến kế hoạch tr.khai (lần 1)
	5
	thôn
	2,0
	10,0
	4,65

	-
	Khoanh vẽ các loại đất, loại rừng phục vụ xây dựng phương án giao, cho thuê rừng
	1.500
	ha
	0,02
	30,0
	3,00

	
	Khoanh vẽ ranh giới các lô rừng dự kiến giao cho hộ 
	100
	hộ
	0,20
	20,0
	3,00

	
	 Phác thảo sơ đồ giao rừng/cho thuê rừng, làm việc thống nhất sơ đồ tại các thôn
	5
	thôn
	2,0
	10,0
	4,65

	-
	Họp thông qua phương án giao, cho thuê rừng (lần 2) 
	1
	c/trình
	15,0
	15,0
	4,98

	-
	Kiểm tra ngoại nghiệp
	105
	công
	7%
	7,4
	4,65

	-
	Chuyển quân, rút quân
	4
	người
	2,0
	8,0
	4,0

	2
	Thực hiện các thủ tục giao rừng, cho thuê rừng
	
	
	1.789,6
	

	-
	Đo đạc/Rà soát ranh giới thửa đất LN 
	160,0
	km
	0,50
	80,0
	3,06

	-
	Đo đạc bóc tách ranh giới rừng 
( DT có rừng chiếm 75% = 1125ha) 
	120,0
	km
	0,50
	60,0
	3,06

	-
	Chọn, lập ô TC 500m2 (2% DT có rừng = 450 ô)
	450,0
	ô TC
	2,0
	900,0
	3,46

	-
	 Điều tra tài nguyên trên các ô tiêu chuẩn
	450,0
	ô TC
	1,0
	450,0
	3,46

	-
	Làm việc thống nhất số liệu với địa phương và lập kế hoạch bàn giao rừng tại thực địa
	1
	c/trình
	15,0
	15,0
	3,26

	-
	Bàn giao rừng tại thực địa 
	100
	hộ
	1,0
	100,0
	3,26

	-
	Vận chuyển, đóng mốc ranh giới tại thực địa (2mốc/hộ x 100 hộ = 200 mốc)
	200,0
	mốc
	0,3
	60,0
	2,34

	-
	Kiểm tra ngoại nghiệp
	1.665
	công
	7%
	116,6
	4,65

	-
	Chuyển quân, rút quân
	4
	người
	2,0
	8,0
	3,99

	III
	Nội nghiệp
	
	
	
	499,5
	

	1
	Xây dựng phương án giao rừng, cho thuê rừng
	
	
	112,9
	

	-
	Tính diện tích rừng và đất rừng để xây dựng phương án
	1.500
	ha
	0,001
	1,5
	2,41

	-
	Số hoá và biên tập bản đồ (1/10.000)
	0,3
	mảnh
	25,0
	7,5
	3,63

	-
	Tính toán thống kê các loại biểu
	20
	biểu
	0,100
	2,0
	3,66

	-
	Phân tích số liệu phục vụ viết báo cáo
	1
	c/trình
	22,0
	22,0
	4,65

	-
	Viết Báo cáo phương án giao rừng
	1
	c/trình
	40,0
	40,0
	4,65

	-
	Chỉnh sửa tài liệu, báo cáo
	1
	c/trình
	16,5
	16,5
	3,99

	-
	Kiểm tra nội nghiệp
	90
	công
	15%
	13,4
	4,32

	-
	In ấn, giao nộp tài liệu
	1
	c/trình
	10,0
	10,0
	3,27

	2
	Thực hiện các thủ tục giao rừng, cho thuê rừng
	
	
	246,6
	

	-
	Tính diện tích rừng và đất rừng sau khi đo
	100
	hộ
	0,010
	1,0
	2,41

	-
	Nhập số liệu theo các biểu điều tra ô TC
	450
	biểu
	0,050
	22,5
	3,99

	-
	Tính toán xử lý số liệu ô TC
	450
	biểu
	0,125
	56,3
	4,65

	-
	Vẽ sơ đồ các thửa đất
	100
	thửa
	0,079
	7,9
	3,63

	-
	Số hoá và biên tập bản đồ (1/10.000)
	0,3
	mảnh
	25,0
	7,5
	3,63

	-
	Lập cơ sở dữ liệu
	1
	c/trình
	50,0
	50,0
	4,65

	-
	Lập hồ sơ giao, cho thuê rừng
	1
	c/trình
	22,0
	22,0
	4,65

	-
	Trình duyệt hồ sơ
	1
	c/trình
	22,0
	22,0
	4,65

	-
	Chỉnh sửa tài liệu, báo cáo
	1
	c/trình
	16,5
	16,5
	3,99

	-
	Kiểm tra nội nghiệp
	206
	công
	15%
	30,9
	4,32

	-
	In ấn, giao nộp tài liệu
	1
	c/trình
	10,0
	10,0
	3,27

	3
	Hoàn chỉnh hồ sơ địa chính, trình duyệt và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng
	1
	c/trình
	140,0
	140,0
	4,65

	IV
	Phục vụ
	2.410
	công
	1/15
	160,6
	4,03

	V
	Quản lý
	2.639
	công
	12%
	316,7
	4,32

	
	- Định mức công lao động trực tiếp/ha và hệ số lương bình quân
	1,97
	3,68

	
	- Phụ cấp ngoại nghiệp/ha (hệ số 0,6)
	
	
	
	1,27
	0,60


Bảng 1.4: Diện tích thửa đất trên 20 ha 

	TT
	Hạng mục công việc
	Số lượng
	Đơn vị tính
	Định mức (công)
	Tổng số công
	Hệ số lương BQ

	
	Tổng cộng
	
	
	
	4.332
	

	I
	Chuẩn bị
	
	
	
	80,4
	

	-
	Thu thập tài liệu, bản đồ phục vụ c/trình
	1
	c/trình
	15,0
	15,0
	3,33

	-
	Xây dựng đề cương và dự toán
	1
	c/trình
	8,8
	8,8
	5,42

	-
	Chỉnh sửa đề cương, dự toán
	1
	c/trình
	3,5
	3,5
	5,42

	-
	Thiết kế kỹ thuật
	1
	c/trình
	10,0
	10,0
	5,42

	-
	Can vẽ bản đồ ngoại nghiệp
	2.500
	ha
	0,00125
	3,1
	2,41

	-
	Tập huấn thống nhất biện pháp kỹ thuật
	6
	người
	5,0
	30,0
	3,00

	-
	Chuẩn bị dụng cụ kỹ thuật, đời sống
	1
	c/trình
	10,0
	10,0
	3,00

	II
	Ngoại nghiệp
	
	
	
	2.958,5
	

	1
	Xây dựng phương án giao rừng, cho thuê rừng
	
	
	145,8
	

	-
	Sơ thám làm thủ tục hành chính với xã
	1
	xã
	20,0
	20,0
	4,65

	-
	Họp dân phổ biến kế hoạch tr.khai (lần 1)
	5
	thôn
	2,0
	10,0
	4,65

	-
	Khoanh vẽ các loại đất, loại rừng phục vụ 
xây dựng phương án giao, cho thuê rừng
	2.500
	ha
	0,02
	50,0
	3,00

	
	Khoanh vẽ ranh giới các lô rừng dự kiến giao cho hộ 
	100
	hộ
	0,20
	20,0
	3,00

	
	Phác thảo sơ đồ giao rừng, làm việc thống nhất sơ đồ tại các thôn
	5
	thôn
	2,0
	10,0
	4,65

	-
	Họp thông qua phương án giao, cho thuê rừng (lần 2) 
	1
	c/trình
	15,0
	15,0
	4,98

	-
	Kiểm tra ngoại nghiệp
	125
	công
	7%
	8,8
	4,65

	-
	Chuyển quân, rút quân
	6
	người
	2,0
	12,0
	4,0

	2
	Thực hiện giao rừng ngoài thực địa 
	
	
	
	2.812,7
	

	-
	Đo đạc/Rà soát ranh giới thửa đất LN 
	220,0
	km
	0,50
	110,0
	3,06

	-
	Đo đạc bóc tách ranh giới rừng 
( DT có rừng chiếm 75% = 1875ha) 
	165,0
	km
	0,50
	82,5
	3,06

	-
	Chọn, lập ô TC 500m2 (2% DT có rừng = 750 ô)
	750,0
	ô TC
	2,0
	1.500,0
	3,46

	-
	 Điều tra tài nguyên trên các ô tiêu chuẩn
	750,0
	ô TC
	1,0
	750,0
	3,46

	-
	Làm việc thống nhất số liệu với địa phương và lập kế hoạch bàn giao rừng tại thực địa
	1
	c/trình
	15,0
	15,0
	3,26

	-
	Bàn giao rừng tại thực địa 
	100
	hộ
	1,0
	100,0
	3,26

	-
	Vận chuyển, đóng mốc ranh giới tại thực địa (3mốc/hộ x 100 hộ = 300 mốc)
	200,0
	mốc
	0,3
	60,0
	2,34

	-
	Kiểm tra ngoại nghiệp
	2.618
	công
	7%
	183,2
	4,65

	-
	Chuyển quân, rút quân
	6
	người
	2,0
	12,0
	3,99

	III
	Nội nghiệp
	
	
	
	592,6
	

	1
	Xây dựng phương án giao rừng, cho thuê rừng
	
	
	117,0
	

	-
	Tính diện tích rừng và đất rừng để xây dựng phương án
	2.500
	ha
	0,001
	2,5
	2,41

	-
	Số hoá và biên tập bản đồ (1/10.000)
	0,4
	mảnh
	25,0
	10,0
	3,63

	-
	Tính toán thống kê các loại biểu
	20
	biểu
	0,100
	2,0
	3,66

	-
	Phân tích số liệu phục vụ viết báo cáo
	1
	c/trình
	22,0
	22,0
	4,65

	-
	Viết Báo cáo phương án giao rừng
	1
	c/trình
	40,0
	40,0
	4,65

	-
	Chỉnh sửa tài liệu, báo cáo
	1
	c/trình
	16,5
	16,5
	3,99

	-
	Kiểm tra nội nghiệp
	93
	công
	15%
	14,0
	4,32

	-
	In ấn, giao nộp tài liệu
	1
	c/trình
	10,0
	10,0
	3,27

	2
	Thực hiện các thủ tục giao rừng, cho thuê rừng
	
	
	315,6
	

	-
	Tính diện tích rừng và đất rừng sau khi đo 
	100
	hộ
	0,010
	1,0
	2,41

	-
	Nhập số liệu theo các biểu điều tra ô TC
	750
	biểu
	0,050
	37,5
	3,99

	-
	Tính toán xử lý số liệu ô TC
	750
	biểu
	0,125
	93,8
	4,65

	-
	Vẽ sơ đồ các thửa đất
	100
	thửa
	0,079
	7,9
	3,63

	-
	Số hoá và biên tập bản đồ (1/10.000)
	0,4
	mảnh
	25,0
	10,0
	3,63

	-
	Lập cơ sở dữ liệu
	1
	c/trình
	55,0
	55,0
	4,65

	-
	Lập hồ sơ giao, cho thuê rừng
	1
	c/trình
	22,0
	22,0
	4,65

	-
	Trình duyệt hồ sơ
	1
	c/trình
	22,0
	22,0
	4,65

	-
	Chỉnh sửa tài liệu, báo cáo
	1
	c/trình
	16,5
	16,5
	3,99

	-
	Kiểm tra nội nghiệp
	266
	công
	15%
	39,9
	4,32

	-
	In ấn, giao nộp tài liệu
	1
	c/trình
	10,0
	10,0
	3,27

	3
	Hoàn chỉnh hồ sơ địa chính, trình duyệt và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng
	1
	c/trình
	160,0
	160,0
	4,65

	IV
	Phục vụ
	3.551
	công
	1/15
	236,7
	4,03

	V
	Quản lý
	3.868
	công
	12%
	464,2
	4,32

	
	- Định mức công lao động trực tiếp/ha và hệ số lương bình quân
	1,73
	3,68

	
	- Phụ cấp ngoại nghiệp/ha (hệ số 0,6)
	
	
	
	1,18
	0,60


1.2. Trường hợp giao, cho thuê rừng tự nhiên đồng thời với giao, cho thuê đất đối với tổ chức 

Bảng 1.5: Phương án giao cho tổ chức có diện tích không quá 500 ha (bình quân 300ha)

	TT
	Hạng mục công việc
	Số lượng
	Đơn vị tính
	Định mức (công)
	Tổng số công
	Hệ số lương BQ

	
	Tổng cộng
	
	
	
	923,2
	

	I
	Chuẩn bị
	
	
	
	57,7
	

	-
	Thu thập tài liệu, bản đồ phục vụ c/trình
	1
	c/trình
	15,0
	15,0
	3,33

	-
	Xây dựng đề cương và dự toán
	1
	c/trình
	8,8
	8,8
	5,42

	-
	Chỉnh sửa đề cương, dự toán
	1
	c/trình
	3,5
	3,5
	5,42

	-
	Thiết kế kỹ thuật
	1
	c/trình
	10,0
	10,0
	5,42

	-
	Can vẽ bản đồ ngoại nghiệp
	300
	ha
	0,00125
	0,4
	2,41

	-
	Tập huấn thống nhất biện pháp kỹ thuật
	2
	người
	5,0
	10,0
	3,00

	-
	Chuẩn bị dụng cụ kỹ thuật, đời sống
	1
	c/trình
	10,0
	10,0
	3,00

	II
	Ngoại nghiệp
	
	
	
	441,2
	

	1
	Xây dựng phương án giao rừng, cho thuê rừng
	
	
	106,0
	

	-
	Sơ thám làm thủ tục hành chính với địa phương
	2
	xã
	20,000
	40,0
	4,65

	-
	Họp với chủ rừng và địa phương (lần 1) 
	2
	xã
	2,000
	4,0
	4,65

	-
	Làm lán trại
	300
	ha
	0,001
	0,3
	2,67

	-
	Khoanh vẽ các loại đất, loại rừng phục vụ xây dựng phương án giao, cho thuê rừng
	300
	ha
	0,020
	6,0
	3,00

	
	Khoanh vẽ, xác định ranh giới các lô rừng dự kiến giao cho chủ rừng theo xã
	2
	xã
	10,00
	20,0
	3,00

	
	 Phác thảo sơ đồ giao rừng rừng, làm việc thống nhất sơ đồ với các xã
	2
	xã
	5,0
	10,0
	4,65

	-
	Họp thông qua phương án giao, cho thuê rừng (lần 2) 
	1
	c/trình
	15,0
	15,0
	4,98

	-
	Kiểm tra ngoại nghiệp
	95
	công
	7%
	6,7
	4,65

	-
	Chuyển quân, rút quân
	2
	người
	2,0
	4,0
	3,99

	2
	Thực hiện các thủ tục giao rừng, cho thuê rừng
	
	
	335,2
	

	-
	Đo đạc/Rà soát ranh giới thửa đất LN (100% tổng DT) 
	39
	km
	0,500
	19,5
	3,06

	-
	Đo đạc bóc tách ranh giới rừng (chiếm 75%)
	29
	km
	0,500
	14,5
	3,06

	-
	Chọn, lập ô TC 500m2 (2% DT có rừng = 72 ô )
	72
	ô TC
	2,000
	144,0
	3,46

	-
	 Điều tra tài nguyên trên các ô tiêu chuẩn
	72
	ô TC
	1,000
	72,0
	3,46

	-
	Hoàn chỉnh số liệu, bản đồ ngoại nghiệp
	300
	ha
	0,005
	1,5
	5,42

	-
	Làm việc thống nhất số liệu với chủ rừng, địa phương và lập kế hoạch bàn giao rừng tại thực địa
	2
	xã
	5,000
	10,0
	3,26

	-
	Bàn giao rừng tại thực địa 
	2
	xã
	15,000
	30,0
	3,26

	-
	Vận chuyển, đóng mốc ranh giới (30mốc/xã)
	60
	mốc
	0,300
	18,0
	2,34

	-
	Kiểm tra ngoại nghiệp
	310
	công
	7%
	21,7
	4,65

	-
	Chuyển quân, rút quân
	2
	người
	2,000
	4,0
	3,99

	III
	Nội nghiệp
	
	
	
	277,5
	

	1
	Xây dựng phương án giao rừng, cho thuê rừng
	
	
	107,5
	

	-
	Hoàn chỉnh số liệu, bản đồ ngoại nghiệp
	300
	ha
	0,005
	1,5
	5,42

	-
	Tính diện tích rừng và đất rừng để xây dựng phương án
	300
	ha
	0,001
	0,3
	2,41

	-
	Số hoá và biên tập bản đồ (1/10.000)
	0,1
	mảnh
	25,0
	2,5
	3,63

	-
	Tính toán thống kê các loại biểu
	20
	biểu
	0,100
	2,0
	3,66

	-
	Phân tích số liệu phục vụ viết báo cáo
	1
	c/trình
	22,0
	22,0
	4,65

	-
	Viết Báo cáo phương án giao rừng
	1
	c/trình
	40,0
	40,0
	4,65

	-
	Chỉnh sửa tài liệu, báo cáo
	1
	c/trình
	16,5
	16,5
	3,99

	-
	Kiểm tra nội nghiệp
	85
	công
	15%
	12,7
	4,32

	-
	In ấn, giao nộp tài liệu
	1
	c/trình
	10,0
	10,0
	3,27

	2
	Thực hiện các thủ tục giao rừng, cho thuê rừng
	
	
	145,0
	

	-
	Hoàn chỉnh số liệu, bản đồ ngoại nghiệp
	300
	ha
	0,005
	1,5
	5,42

	-
	Tính diện tích rừng và đất rừng sau khi đo 
	300
	ha
	0,001
	0,3
	2,41

	-
	Nhập số liệu theo các biểu điều tra ô TC
	72
	biểu
	0,050
	3,6
	3,99

	-
	Tính toán xử lý số liệu ô TC
	72
	biểu
	0,125
	9,0
	4,65

	-
	Số hoá và biên tập bản đồ (1/10.000)
	0,1
	mảnh
	25,0
	2,5
	3,63

	-
	Lập cơ sở dữ liệu
	1
	c/trình
	40,0
	40,0
	4,65

	-
	Lập hồ sơ giao, cho thuê rừng
	1
	c/trình
	22,0
	22,0
	4,65

	-
	Trình duyệt hồ sơ
	1
	c/trình
	22,0
	22,0
	4,65

	-
	Chỉnh sửa tài liệu, báo cáo
	1
	c/trình
	16,5
	16,5
	3,99

	-
	Kiểm tra nội nghiệp
	117
	công
	15%
	17,6
	4,32

	-
	In ấn, giao nộp tài liệu
	1
	c/trình
	10,0
	10,0
	3,27

	3
	Hoàn chỉnh hồ sơ địa chính, trình duyệt và cấp giấy chứng nhận
	1
	c/trình
	25,0
	25,0
	4,65

	IV
	Phục vụ
	719
	công
	1/15
	47,9
	4,03

	V
	Quản lý
	824
	công
	12%
	98,9
	4,32

	
	- Định mức công lao động trực tiếp/ha và hệ số lương bình quân
	3,08
	3,68

	
	- Phụ cấp ngoại nghiệp/ha (hệ số 0,6)
	
	
	
	1,47
	0,60


Bảng 1.6: Phương án giao cho tổ chức có diện tích từ trên 500 đến 1000 ha (bình quân 750ha)

	TT
	Hạng mục công việc
	Số lượng
	Đơn vị tính
	Định mức (công)
	Tổng số công
	Hệ số lương BQ

	
	Tổng cộng
	
	
	
	1.515,2
	

	I
	Chuẩn bị
	
	
	
	68,2
	

	-
	Thu thập tài liệu, bản đồ phục vụ c/trình
	1
	c/trình
	15,0
	15,0
	3,33

	-
	Xây dựng đề cương và dự toán
	1
	c/trình
	8,8
	8,8
	5,42

	-
	Chỉnh sửa đề cương, dự toán
	1
	c/trình
	3,5
	3,5
	5,42

	-
	Thiết kế kỹ thuật
	1
	c/trình
	10,0
	10,0
	5,42

	-
	Can vẽ bản đồ ngoại nghiệp
	750
	ha
	0,00125
	0,9
	2,41

	-
	Tập huấn thống nhất biện pháp kỹ thuật
	4
	người
	5,0
	20,0
	3,00

	-
	Chuẩn bị dụng cụ kỹ thuật, đời sống
	1
	c/trình
	10,0
	10,0
	3,00

	II
	Ngoại nghiệp
	
	
	
	875,3
	

	1
	Xây dựng phương án giao rừng, cho thuê rừng
	
	
	
	120,1
	

	-
	Sơ thám làm thủ tục hành chính với địa phương
	2
	xã
	20,000
	40,0
	4,65

	-
	Họp với chủ rừng và địa phương (lần 1) 
	2
	xã
	2,000
	4,0
	4,65

	-
	Làm lán trại
	750
	ha
	0,001
	0,8
	2,67

	-
	Khoanh vẽ các loại đất, loại rừng phục vụ xây dựng phương án giao, cho thuê rừng
	750
	ha
	0,020
	15,0
	3,00

	
	Khoanh vẽ, xác định ranh giới các lô rừng dự kiến giao cho chủ rừng theo xã
	2
	xã
	10,00
	20,0
	3,00

	
	Phác thảo sơ đồ giao rừng/cho thuê rừng, làm việc thống nhất sơ đồ với các xã
	2
	xã
	5,0
	10,0
	4,65

	-
	Họp thông qua phương án giao, cho thuê rừng (lần 2) 
	1
	c/trình
	15,0
	15,0
	4,98

	-
	Kiểm tra ngoại nghiệp
	105
	công
	7%
	7,3
	4,65

	-
	Chuyển quân, rút quân
	4
	người
	2,0
	8,0
	3,99

	2
	Thực hiện các thủ tục giao rừng, cho thuê rừng
	
	
	755,2
	

	-
	Đo đạc/Rà soát ranh giới thửa đất LN (100%) 
	110
	km
	0,500
	55,0
	3,06

	-
	Đo đạc bóc tách ranh giới rừng (chiếm 75%)
	83
	km
	0,500
	41,5
	3,06

	-
	Lập ô tiêu chuẩn 500m2 (2% DT có rừng = 180 ô )
	180
	ô TC
	2,000
	360,0
	3,46

	-
	 Điều tra tài nguyên trên các ô tiêu chuẩn
	180
	ô TC
	1,000
	180,0
	3,46

	-
	Hoàn chỉnh số liệu, bản đồ ngoại nghiệp
	750
	ha
	0,005
	3,8
	5,42

	-
	Làm việc thống nhất số liệu với chủ rừng, địa phương và lập kế hoạch bàn giao rừng tại thực địa
	2
	xã
	5,000
	10,0
	3,26

	-
	Bàn giao rừng tại thực địa 
	2
	xã
	15,000
	30,0
	3,26

	-
	Vận chuyển, đóng mốc ranh giới (30mốc/xã)
	60
	mốc
	0,300
	18,0
	2,34

	-
	Kiểm tra ngoại nghiệp
	698
	công
	7%
	48,9
	4,65

	-
	Chuyển quân, rút quân
	4
	người
	2,000
	8,0
	3,99

	III
	Nội nghiệp
	
	
	
	329,1
	

	1
	Xây dựng phương án giao rừng, cho thuê rừng
	
	
	117,6
	

	-
	Hoàn chỉnh số liệu, bản đồ ngoại nghiệp
	750
	ha
	0,005
	3,8
	5,42

	-
	Tính diện tích rừng và đất rừng để xây dựng phương án
	750
	ha
	0,001
	0,8
	2,41

	-
	Số hoá và biên tập bản đồ (1/10.000)
	0,3
	mảnh
	25,0
	7,5
	3,63

	-
	Tính toán thống kê các loại biểu
	30
	biểu
	0,100
	3,0
	3,66

	-
	Phân tích số liệu phục vụ viết báo cáo
	1
	c/trình
	22,0
	22,0
	4,65

	-
	Viết Báo cáo phương án giao rừng
	1
	c/trình
	40,0
	40,0
	4,65

	-
	Chỉnh sửa tài liệu, báo cáo
	1
	c/trình
	16,5
	16,5
	3,99

	-
	Kiểm tra nội nghiệp
	94
	công
	15%
	14,0
	4,32

	-
	In ấn, giao nộp tài liệu
	1
	c/trình
	10,0
	10,0
	3,27

	2
	Thực hiện các thủ tục giao rừng, cho thuê rừng
	
	
	181,5
	

	-
	Hoàn chỉnh số liệu, bản đồ ngoại nghiệp
	750
	ha
	0,005
	3,8
	5,42

	-
	Tính diện tích rừng và đất rừng sau khi đo đạc 
	750
	ha
	0,001
	0,8
	2,41

	-
	Nhập số liệu theo các biểu điều tra ô TC
	180
	biểu
	0,050
	9,0
	3,99

	-
	Tính toán xử lý số liệu ô TC
	180
	biểu
	0,125
	22,5
	4,65

	-
	Số hoá và biên tập bản đồ (1/10.000)
	0,3
	mảnh
	25,0
	7,5
	3,63

	-
	Lập cơ sở dữ liệu
	1
	c/trình
	45,0
	45,0
	4,65

	-
	Lập hồ sơ giao, cho thuê rừng
	1
	c/trình
	22,0
	22,0
	4,65

	-
	Trình duyệt hồ sơ
	1
	c/trình
	22,0
	22,0
	4,65

	-
	Chỉnh sửa tài liệu, báo cáo
	1
	c/trình
	16,5
	16,5
	3,99

	-
	Kiểm tra nội nghiệp
	149
	công
	15%
	22,4
	4,32

	-
	In ấn, giao nộp tài liệu
	1
	c/trình
	10,0
	10,0
	3,27

	3
	Hoàn chỉnh hồ sơ địa chính, trình duyệt và cấp giấy chứng nhận
	1
	c/trình
	30,0
	30,0
	4,65

	IV
	Phục vụ
	1.204
	công
	1/15
	80,3
	4,03

	V
	Quản lý
	1.353
	công
	12%
	162,3
	4,32

	
	- Định mức công lao động trực tiếp/ha và hệ số lương bình quân
	2,02
	3,68

	
	- Phụ cấp ngoại nghiệp/ha (hệ số 0,6)
	
	
	
	1,17
	0,60


Bảng 1.7: Phương án giao cho tổ chức có diện tích từ trên 1000 đến 5000 ha (bình quân 2500 ha) 

	TT
	Hạng mục công việc
	Số lượng
	Đơn vị tính
	Định mức (công)
	Tổng số công
	Hệ số lương BQ

	
	Tổng cộng
	
	
	
	2.310,8
	

	I
	Chuẩn bị
	
	
	
	80,4
	

	-
	Thu thập tài liệu, bản đồ phục vụ c/trình
	1
	c/trình
	15,0
	15,0
	3,33

	-
	Xây dựng đề cương và dự toán
	1
	c/trình
	8,8
	8,8
	5,42

	-
	Chỉnh sửa đề cương, dự toán
	1
	c/trình
	3,5
	3,5
	5,42

	-
	Thiết kế kỹ thuật
	1
	c/trình
	10,0
	10,0
	5,42

	-
	Can vẽ bản đồ ngoại nghiệp
	2.500
	ha
	0,00125
	3,1
	2,41

	-
	Tập huấn thống nhất biện pháp kỹ thuật
	6
	người
	5,0
	30,0
	3,00

	-
	Chuẩn bị dụng cụ kỹ thuật, đời sống
	1
	c/trình
	10,0
	10,0
	3,00

	II
	Ngoại nghiệp
	
	
	
	1.429,5
	

	1
	Xây dựng phương án giao rừng, cho thuê rừng
	
	
	203,0
	

	-
	Sơ thám làm thủ tục hành chính với địa phương
	3
	xã
	20,000
	60,0
	4,65

	-
	Họp với chủ rừng và địa phương (lần 1) 
	3
	xã
	2,000
	6,0
	4,65

	-
	Làm lán trại
	2.500
	ha
	0,001
	2,5
	2,67

	-
	Khoanh vẽ các loại đất, loại rừng phục vụ xây dựng phương án giao, cho thuê rừng
	2.500
	ha
	0,020
	50,0
	3,00

	
	Khoanh vẽ, xác định ranh giới các lô rừng dự kiến giao cho chủ rừng theo xã
	3
	xã
	10,00
	30,0
	3,00

	
	Phác thảo sơ đồ giao rừng/cho thuê rừng, làm việc thống nhất sơ đồ với các xã
	3
	xã
	5,0
	15,0
	4,65

	-
	Họp thông qua phương án giao, cho thuê rừng (lần 2) 
	1
	c/trình
	15,0
	15,0
	4,98

	-
	Kiểm tra ngoại nghiệp
	179
	công
	7%
	12,5
	4,65

	-
	Chuyển quân, rút quân
	6
	người
	2,0
	12,0
	3,99

	2
	Thực hiện các thủ tục giao rừng, cho thuê rừng
	
	
	1.226,5
	

	-
	Đo đạc/Rà soát ranh giới thửa đất LN (70% tổng DT) 
	155
	km
	0,500
	77,5
	3,06

	-
	Đo đạc bóc tách ranh giới rừng (DT có rừng 75%)
	116
	km
	0,500
	58,0
	3,06

	-
	Lập ô TC 500m2 (10 trạng thái x 30 ô/trth = 300 ô )
	300
	ô TC
	2,000
	600,0
	3,46

	-
	 Điều tra tài nguyên trên các ô tiêu chuẩn
	300
	ô TC
	1,000
	300,0
	3,46

	-
	Hoàn chỉnh số liệu, bản đồ ngoại nghiệp
	2.500
	ha
	0,005
	12,5
	5,42

	-
	Làm việc thống nhất số liệu với chủ rừng, địa phương và lập kế hoạch bàn giao rừng tại thực địa
	3
	xã
	5,000
	15,0
	3,26

	-
	Bàn giao rừng tại thực địa 
	3
	xã
	15,000
	45,0
	3,26

	-
	Vận chuyển, đóng mốc ranh giới (30mốc/xã)
	90
	mốc
	0,300
	27,0
	2,34

	-
	Kiểm tra ngoại nghiệp
	1.135
	công
	7%
	79,5
	4,65

	-
	Chuyển quân, rút quân
	6
	người
	2,000
	12,0
	3,99

	III
	Nội nghiệp
	
	
	
	429,4
	

	1
	Xây dựng phương án giao rừng, cho thuê rừng
	
	
	150,9
	

	-
	Hoàn chỉnh số liệu, bản đồ ngoại nghiệp
	2.500
	ha
	0,005
	12,5
	5,42

	-
	Tính diện tích rừng và đất rừng để xây dựng phương án
	2.500
	ha
	0,001
	2,5
	2,41

	-
	Số hoá và biên tập bản đồ (1/10.000)
	1,0
	mảnh
	25,0
	25,0
	3,63

	-
	Tính toán thống kê các loại biểu
	40
	biểu
	0,100
	4,0
	3,66

	-
	Phân tích số liệu phục vụ viết báo cáo
	1
	c/trình
	22,0
	22,0
	4,65

	-
	Viết Báo cáo phương án giao rừng
	1
	c/trình
	40,0
	40,0
	4,65

	-
	Chỉnh sửa tài liệu, báo cáo
	1
	c/trình
	16,5
	16,5
	3,99

	-
	Kiểm tra nội nghiệp
	123
	công
	15%
	18,4
	4,32

	-
	In ấn, giao nộp tài liệu
	1
	c/trình
	10,0
	10,0
	3,27

	2
	Thực hiện các thủ tục giao rừng, cho thuê rừng
	
	
	243,5
	

	-
	Hoàn chỉnh số liệu, bản đồ ngoại nghiệp
	2.500
	ha
	0,005
	12,5
	5,42

	-
	Tính diện tích rừng và đất rừng sau khi đo 
	2.500
	ha
	0,001
	2,5
	2,41

	-
	Nhập số liệu theo các biểu điều tra ô TC
	300
	biểu
	0,050
	15,0
	3,99

	-
	Tính toán xử lý số liệu ô TC
	300
	biểu
	0,125
	37,5
	4,65

	-
	Số hoá và biên tập bản đồ (1/10.000)
	1,0
	mảnh
	25,0
	25,0
	3,63

	-
	Lập cơ sở dữ liệu
	1
	c/trình
	50,0
	50,0
	4,65

	-
	Lập hồ sơ giao, cho thuê rừng
	1
	c/trình
	22,0
	22,0
	4,65

	-
	Trình duyệt hồ sơ
	1
	c/trình
	22,0
	22,0
	4,65

	-
	Chỉnh sửa tài liệu, báo cáo
	1
	c/trình
	16,5
	16,5
	3,99

	-
	Kiểm tra nội nghiệp
	203
	công
	15%
	30,5
	4,32

	-
	In ấn, giao nộp tài liệu
	1
	c/trình
	10,0
	10,0
	3,27

	3
	Hoàn chỉnh hồ sơ địa chính, trình duyệt và cấp giấy chứng nhận
	1
	c/trình
	35,0
	35,0
	4,65

	IV
	Phục vụ
	1.859
	công
	1/15
	123,9
	4,03

	V
	Quản lý
	2.063
	công
	12%
	247,6
	4,32

	
	- Định mức công lao động trực tiếp/ha và hệ số lương bình quân
	0,92
	3,68

	
	- Phụ cấp ngoại nghiệp/ha (hệ số 0,6)
	
	
	
	0,57
	0,60


Bảng 1.8: Phương án giao cho tổ chức có diện tích từ trên 5.000 đến 10.000 ha (bình quân 7500 ha)

	TT
	Hạng mục công việc
	Số lượng
	Đơn vị tính
	Định mức (công)
	Tổng số công
	Hệ số lương BQ

	
	Tổng cộng
	
	
	
	3.341,5
	

	I
	Chuẩn bị
	
	
	
	106,7
	

	-
	Thu thập tài liệu, bản đồ phục vụ c/trình
	1
	c/trình
	15,0
	15,0
	3,33

	-
	Xây dựng đề cương và dự toán
	1
	c/trình
	8,8
	8,8
	5,42

	-
	Chỉnh sửa đề cương, dự toán
	1
	c/trình
	3,5
	3,5
	5,42

	-
	Thiết kế kỹ thuật
	1
	c/trình
	10,0
	10,0
	5,42

	-
	Can vẽ bản đồ ngoại nghiệp
	7.500
	ha
	0,00125
	9,4
	2,41

	-
	Tập huấn thống nhất biện pháp kỹ thuật
	10
	người
	5,0
	50,0
	3,00

	-
	Chuẩn bị dụng cụ kỹ thuật, đời sống
	1
	c/trình
	10,0
	10,0
	3,00

	II
	Ngoại nghiệp
	
	
	
	2.118,4
	

	1
	Xây dựng phương án giao rừng, cho thuê rừng
	
	362,9
	

	-
	Sơ thám làm thủ tục hành chính với địa phương
	4
	xã
	20,000
	80,0
	4,65

	-
	Họp với chủ rừng và địa phương (lần 1) 
	4
	xã
	2,000
	8,0
	4,65

	-
	Làm lán trại
	7.500
	ha
	0,001
	7,5
	2,67

	-
	Khoanh vẽ các loại đất, loại rừng phục vụ xây dựng phương án giao, cho thuê rừng
	7.500
	ha
	0,020
	150,0
	3,00

	
	Khoanh vẽ, xác định ranh giới các lô rừng dự kiến giao cho chủ rừng theo xã
	4
	xã
	10,00
	40,0
	3,00

	
	Phác thảo sơ đồ giao rừng/cho thuê rừng, làm việc thống nhất sơ đồ với các xã
	4
	xã
	5,0
	20,0
	4,65

	-
	Họp thông qua phương án giao, cho thuê rừng (lần 2) 
	1
	c/trình
	15,0
	15,0
	4,98

	-
	Kiểm tra ngoại nghiệp
	321
	công
	7%
	22,4
	4,65

	-
	Chuyển quân, rút quân
	10
	người
	2,0
	20,0
	3,99

	2
	Thực hiện các thủ tục giao rừng, cho thuê rừng
	
	
	1.755,5
	

	-
	Đo đạc/Rà soát ranh giới thửa đất LN (50% tổng DT) 
	487
	km
	0,500
	243,5
	3,06

	-
	Đo đạc bóc tách ranh giới rừng (DT có rừng 75%)
	365
	km
	0,500
	182,5
	3,06

	-
	Lập ô TC 500m2 (12 trạng thái x 30 ô/trth = 360 ô )
	360
	ô TC
	2,000
	720,0
	3,46

	-
	 Điều tra tài nguyên trên các ô tiêu chuẩn
	360
	ô TC
	1,000
	360,0
	3,46

	-
	Làm việc thống nhất số liệu với chủ rừng, địa phương và lập kế hoạch bàn giao rừng tại thực địa
	4
	xã
	5,000
	20,0
	3,26

	-
	Bàn giao rừng tại thực địa 
	4
	xã
	15,000
	60,0
	3,26

	-
	Vận chuyển, đóng mốc ranh giới (30mốc/xã)
	120
	mốc
	0,300
	36,0
	2,34

	-
	Kiểm tra ngoại nghiệp
	1.622
	công
	7%
	113,5
	4,65

	-
	Chuyển quân, rút quân
	10
	người
	2,000
	20,0
	3,99

	III
	Nội nghiệp
	
	
	
	578,6
	

	1
	Xây dựng phương án giao rừng, cho thuê rừng
	
	
	214,1
	

	-
	Hoàn chỉnh số liệu, bản đồ ngoại nghiệp
	7.500
	ha
	0,005
	37,5
	5,42

	-
	Tính diện tích rừng và đất rừng để xây dựng phương án
	7.500
	ha
	0,001
	7,5
	2,41

	-
	Số hoá và biên tập bản đồ (1/10.000)
	2,0
	mảnh
	25,0
	50,0
	3,63

	-
	Tính toán thống kê các loại biểu
	40
	biểu
	0,100
	4,0
	3,66

	-
	Phân tích số liệu phục vụ viết báo cáo
	1
	c/trình
	22,0
	22,0
	4,65

	-
	Viết Báo cáo phương án giao rừng
	1
	c/trình
	40,0
	40,0
	4,65

	-
	Chỉnh sửa tài liệu, báo cáo
	1
	c/trình
	16,5
	16,5
	3,99

	-
	Kiểm tra nội nghiệp
	178
	công
	15%
	26,6
	4,32

	-
	In ấn, giao nộp tài liệu
	1
	c/trình
	10,0
	10,0
	3,27

	2
	Thực hiện các thủ tục giao rừng, cho thuê rừng
	
	
	324,5
	

	-
	Hoàn chỉnh số liệu, bản đồ ngoại nghiệp
	7.500
	ha
	0,005
	37,5
	5,42

	-
	Tính diện tích rừng và đất rừng sau khi đo 
	7.500
	ha
	0,001
	7,5
	2,41

	-
	Nhập số liệu theo các biểu điều tra ô TC
	360
	biểu
	0,050
	18,0
	3,99

	-
	Tính toán xử lý số liệu ô TC
	360
	biểu
	0,125
	45,0
	4,65

	-
	Số hoá và biên tập bản đồ (1/10.000)
	2,0
	mảnh
	25,0
	50,0
	3,63

	-
	Lập cơ sở dữ liệu
	1
	c/trình
	55,0
	55,0
	4,65

	-
	Lập hồ sơ giao, cho thuê rừng
	1
	c/trình
	22,0
	22,0
	4,65

	-
	Trình duyệt hồ sơ
	1
	c/trình
	22,0
	22,0
	4,65

	-
	Chỉnh sửa tài liệu, báo cáo
	1
	c/trình
	16,5
	16,5
	3,99

	-
	Kiểm tra nội nghiệp
	274
	công
	15%
	41,0
	4,32

	-
	In ấn, giao nộp tài liệu
	1
	c/trình
	10,0
	10,0
	3,27

	3
	Hoàn chỉnh hồ sơ địa chính, trình duyệt và cấp giấy chứng nhận 
	1
	c/trình
	40,0
	40,0
	4,65

	IV
	Phục vụ
	2.697
	công
	1/15
	179,8
	4,03

	V
	Quản lý
	2.984
	công
	12%
	358,0
	4,32

	
	- Định mức công lao động trực tiếp/ha và hệ số lương bình quân
	0,45
	3,68

	
	- Phụ cấp ngoại nghiệp/ha (hệ số 0,6)
	
	
	
	0,28
	0,60


Bảng 1.9: Phương án giao cho tổ chức có diện tích từ trên 10.000 đến 20.000 ha (bình quân 15.000 ha)

	TT
	Hạng mục công việc
	Số lượng
	Đơn vị tính
	Định mức (công)
	Tổng số công
	Hệ số lương BQ

	
	Tổng cộng
	
	
	
	4.581,7
	

	I
	Chuẩn bị
	
	
	
	116,1
	

	-
	Thu thập tài liệu, bản đồ phục vụ c/trình
	1
	c/trình
	15,0
	15,0
	3,33

	-
	Xây dựng đề cương và dự toán
	1
	c/trình
	8,8
	8,8
	5,42

	-
	Chỉnh sửa đề cương, dự toán
	1
	c/trình
	3,5
	3,5
	5,42

	-
	Thiết kế kỹ thuật
	1
	c/trình
	10,0
	10,0
	5,42

	-
	Can vẽ bản đồ ngoại nghiệp
	15.000
	ha
	0,00125
	18,8
	2,41

	-
	Tập huấn thống nhất biện pháp kỹ thuật
	10
	người
	5,0
	50,0
	3,00

	-
	Chuẩn bị dụng cụ kỹ thuật, đời sống
	1
	c/trình
	10,0
	10,0
	3,00

	II
	Ngoại nghiệp
	
	
	
	2.897,9
	

	1
	Xây dựng phương án giao rừng, cho thuê rừng
	
	
	610,6
	

	-
	Sơ thám làm thủ tục hành chính với địa phương
	6
	xã
	20,000
	120,0
	4,65

	-
	Họp với chủ rừng và địa phương (lần 1) 
	6
	xã
	2,000
	12,0
	4,65

	-
	Làm lán trại
	15.000
	ha
	0,001
	15,0
	2,67

	-
	Khoanh vẽ các loại đất, loại rừng phục vụ xây dựng phương án giao, cho thuê rừng
	15.000
	ha
	0,020
	300,0
	3,00

	
	Khoanh vẽ, xác định ranh giới các lô rừng dự kiến giao cho chủ rừng theo xã
	6
	xã
	10,00
	60,0
	3,00

	
	Phác thảo sơ đồ giao rừng/cho thuê rừng, làm việc thống nhất sơ đồ với các xã
	6
	xã
	5,0
	30,0
	4,65

	-
	Họp thông qua phương án giao, cho thuê rừng (lần 2) 
	1
	c/trình
	15,0
	15,0
	4,98

	-
	Kiểm tra ngoại nghiệp
	552
	công
	7%
	38,6
	4,65

	-
	Chuyển quân, rút quân
	10
	người
	2,0
	20,0
	3,99

	2
	Thực hiện các thủ tục giao rừng, cho thuê rừng
	
	
	2.287,3
	

	-
	Đo đạc/Rà soát ranh giới thửa đất LN (35% tổng DT) 
	680
	km
	0,500
	340,0
	3,06

	-
	Đo đạc bóc tách ranh giới rừng (DT có rừng 75%)
	510
	km
	0,500
	255,0
	3,06

	-
	Lập ô TC 500m2 (15 trạng thái x 30 ô/trth = 450 ô )
	450
	ô TC
	2,000
	900,0
	3,46

	-
	 Điều tra tài nguyên trên các ô tiêu chuẩn
	450
	ô TC
	1,000
	450,0
	3,46

	-
	Làm việc thống nhất số liệu với chủ rừng, địa phương và lập kế hoạch bàn giao rừng tại thực địa
	6
	xã
	5,000
	30,0
	3,26

	-
	Bàn giao rừng tại thực địa 
	6
	xã
	15,000
	90,0
	3,26

	-
	Vận chuyển, đóng mốc ranh giới (30mốc/xã)
	180
	mốc
	0,300
	54,0
	2,34

	-
	Kiểm tra ngoại nghiệp
	2.119
	công
	7%
	148,3
	4,65

	-
	Chuyển quân, rút quân
	10
	người
	2,000
	20,0
	3,99

	III
	Nội nghiệp
	
	
	
	828,4
	

	1
	Xây dựng phương án giao rừng, cho thuê rừng
	
	
	325,7
	

	-
	Hoàn chỉnh số liệu, bản đồ ngoại nghiệp
	15.000
	ha
	0,005
	75,0
	5,42

	-
	Tính diện tích rừng và đất rừng để xây dựng phương án
	15.000
	ha
	0,001
	15,0
	2,41

	-
	Số hoá và biên tập bản đồ (1/10.000)
	4,0
	mảnh
	25,0
	100,0
	3,63

	-
	Tính toán thống kê các loại biểu
	60
	biểu
	0,100
	6,0
	3,66

	-
	Phân tích số liệu phục vụ viết báo cáo
	1
	c/trình
	22,0
	22,0
	4,65

	-
	Viết Báo cáo phương án giao rừng
	1
	c/trình
	40,0
	40,0
	4,65

	-
	Chỉnh sửa tài liệu, báo cáo
	1
	c/trình
	16,5
	16,5
	3,99

	-
	Kiểm tra nội nghiệp
	275
	công
	15%
	41,2
	4,32

	-
	In ấn, giao nộp tài liệu
	1
	c/trình
	10,0
	10,0
	3,27

	2
	Thực hiện các thủ tục giao rừng, cho thuê rừng
	
	
	457,7
	

	-
	Hoàn chỉnh số liệu, bản đồ ngoại nghiệp
	15.000
	ha
	0,005
	75,0
	5,42

	-
	Tính diện tích rừng và đất rừng sau khi đo 
	15.000
	ha
	0,001
	15,0
	2,41

	-
	Nhập số liệu theo các biểu điều tra ô TC
	450
	biểu
	0,050
	22,5
	3,99

	-
	Tính toán xử lý số liệu ô TC
	450
	biểu
	0,125
	56,3
	4,65

	-
	Số hoá và biên tập bản đồ (1/10.000)
	4,0
	mảnh
	25,0
	100,0
	3,63

	-
	Lập cơ sở dữ liệu
	1
	c/trình
	60,0
	60,0
	4,65

	-
	Lập hồ sơ giao, cho thuê rừng
	1
	c/trình
	22,0
	22,0
	4,65

	-
	Trình duyệt hồ sơ
	1
	c/trình
	22,0
	22,0
	4,65

	-
	Chỉnh sửa tài liệu, báo cáo
	1
	c/trình
	16,5
	16,5
	3,99

	-
	Kiểm tra nội nghiệp
	389
	công
	15%
	58,4
	4,32

	-
	In ấn, giao nộp tài liệu
	1
	c/trình
	10,0
	10,0
	3,27

	3
	Hoàn chỉnh hồ sơ địa chính, trình duyệt và cấp giấy chứng nhận
	1
	c/trình
	45,0
	45,0
	4,65

	IV
	Phục vụ
	3.726
	công
	1/15
	248,4
	4,03

	V
	Quản lý
	4.091
	công
	12%
	490,9
	4,32

	
	- Định mức công lao động trực tiếp/ha và hệ số lương bình quân
	0,31
	3,68

	
	- Phụ cấp ngoại nghiệp/ha (hệ số 0,6)
	
	
	
	0,19
	0,60


Bảng 1.10: Phương án giao cho tổ chức có diện tích từ trên 20.000 đến 30.000 ha (bình quân 25.000 ha)

	TT
	Hạng mục công việc
	Số lượng
	Đơn vị tính
	Định mức (công)
	Tổng số công
	Hệ số lương BQ

	
	Tổng cộng
	
	
	
	5.932,0
	

	I
	Chuẩn bị
	
	
	
	128,6
	

	-
	Thu thập tài liệu, bản đồ phục vụ c/trình
	1
	c/trình
	15,0
	15,0
	3,33

	-
	Xây dựng đề cương và dự toán
	1
	c/trình
	8,8
	8,8
	5,42

	-
	Chỉnh sửa đề cương, dự toán
	1
	c/trình
	3,5
	3,5
	5,42

	-
	Thiết kế kỹ thuật
	1
	c/trình
	10,0
	10,0
	5,42

	-
	Can vẽ bản đồ ngoại nghiệp
	25.000
	ha
	0,00125
	31,3
	2,41

	-
	Tập huấn thống nhất biện pháp kỹ thuật
	10
	người
	5,0
	50,0
	3,00

	-
	Chuẩn bị dụng cụ kỹ thuật, đời sống
	1
	c/trình
	10,0
	10,0
	3,00

	II
	Ngoại nghiệp
	
	
	
	3.674,8
	

	1
	Xây dựng phương án giao rừng, cho thuê rừng
	
	
	914,5
	

	-
	Sơ thám làm thủ tục hành chính với địa phương
	8
	xã
	20,000
	160,0
	4,65

	-
	Họp với chủ rừng và địa phương (lần 1) 
	8
	xã
	2,000
	16,0
	4,65

	-
	Làm lán trại
	25.000
	ha
	0,001
	25,0
	2,67

	-
	Khoanh vẽ các loại đất, loại rừng phục vụ xây dựng phương án giao, cho thuê rừng
	25.000
	ha
	0,020
	500,0
	3,00

	
	Khoanh vẽ, xác định ranh giới các lô rừng dự kiến giao cho chủ rừng theo xã
	8
	xã
	10,00
	80,0
	3,00

	
	Phác thảo sơ đồ giao rừng/cho thuê rừng, làm việc thống nhất sơ đồ với các xã
	8
	xã
	5,0
	40,0
	4,65

	-
	Họp thông qua phương án giao, cho thuê rừng (lần 2) 
	1
	c/trình
	15,0
	15,0
	4,98

	-
	Kiểm tra ngoại nghiệp
	836
	công
	7%
	58,5
	4,65

	-
	Chuyển quân, rút quân
	10
	người
	2,0
	20,0
	3,99

	2
	Thực hiện các thủ tục giao rừng, cho thuê rừng
	
	
	2.760,3
	

	-
	Đo đạc/Rà soát ranh giới thửa đất LN (25% tổng DT) 
	810
	km
	0,500
	405,0
	3,06

	-
	Đo đạc bóc tách ranh giới rừng (DT có rừng 75%)
	608
	km
	0,500
	304,0
	3,06

	-
	Lập ô TC 500m2 (18 trạng thái x 30 ô/trth = 540 ô )
	540
	ô TC
	2,000
	1.080,0
	3,46

	-
	 Điều tra tài nguyên trên các ô tiêu chuẩn
	540
	ô TC
	1,000
	540,0
	3,46

	-
	Làm việc thống nhất số liệu với chủ rừng, địa phương và lập kế hoạch bàn giao rừng tại thực địa
	8
	xã
	5,000
	40,0
	3,26

	-
	Bàn giao rừng tại thực địa 
	8
	xã
	15,000
	120,0
	3,26

	-
	Vận chuyển, đóng mốc ranh giới (30mốc/xã)
	240
	mốc
	0,300
	72,0
	2,34

	-
	Kiểm tra ngoại nghiệp
	2.561
	công
	7%
	179,3
	4,65

	-
	Chuyển quân, rút quân
	10
	người
	2,000
	20,0
	3,99

	III
	Nội nghiệp
	
	
	
	1170,0
	

	1
	Xây dựng phương án giao rừng, cho thuê rừng
	
	
	483,2
	

	-
	Hoàn chỉnh số liệu, bản đồ ngoại nghiệp
	25.000
	ha
	0,005
	125,0
	5,42

	-
	Tính diện tích rừng và đất rừng để xây dựng phương án
	25.000
	ha
	0,001
	25,0
	2,41

	-
	Số hoá và biên tập bản đồ (1/10.000)
	7,0
	mảnh
	25,0
	175,0
	3,63

	-
	Tính toán thống kê các loại biểu
	80
	biểu
	0,100
	8,0
	3,66

	-
	Phân tích số liệu phục vụ viết báo cáo
	1
	c/trình
	22,0
	22,0
	4,65

	-
	Viết Báo cáo phương án giao rừng
	1
	c/trình
	40,0
	40,0
	4,65

	-
	Chỉnh sửa tài liệu, báo cáo
	1
	c/trình
	16,5
	16,5
	3,99

	-
	Kiểm tra nội nghiệp
	412
	công
	15%
	61,7
	4,32

	-
	In ấn, giao nộp tài liệu
	1
	c/trình
	10,0
	10,0
	3,27

	2
	Thực hiện các thủ tục giao rừng, cho thuê rừng
	
	
	636,8
	

	-
	Hoàn chỉnh số liệu, bản đồ ngoại nghiệp
	25.000
	ha
	0,005
	125,0
	5,42

	-
	Tính diện tích rừng và đất rừng sau khi đo
	25.000
	ha
	0,001
	25,0
	2,41

	-
	Nhập số liệu theo các biểu điều tra ô TC
	540
	biểu
	0,050
	27,0
	3,99

	-
	Tính toán xử lý số liệu ô TC
	540
	biểu
	0,125
	67,5
	4,65

	-
	Số hoá và biên tập bản đồ (1/10.000)
	7,0
	mảnh
	25,0
	175,0
	3,63

	-
	Lập cơ sở dữ liệu
	1
	c/trình
	65,0
	65,0
	4,65

	-
	Lập hồ sơ giao, cho thuê rừng
	1
	c/trình
	22,0
	22,0
	4,65

	-
	Trình duyệt hồ sơ
	1
	c/trình
	22,0
	22,0
	4,65

	-
	Chỉnh sửa tài liệu, báo cáo
	1
	c/trình
	16,5
	16,5
	3,99

	-
	Kiểm tra nội nghiệp
	545
	công
	15%
	81,8
	4,32

	-
	In ấn, giao nộp tài liệu
	1
	c/trình
	10,0
	10,0
	3,27

	3
	Hoàn chỉnh hồ sơ địa chính, trình duyệt và cấp giấy chứng nhận
	1
	c/trình
	50,0
	50,0
	4,65

	IV
	Phục vụ
	4.845
	công
	1/15
	323,0
	4,03

	V
	Quản lý
	5.296
	công
	12%
	635,6
	4,32

	
	- Định mức công lao động trực tiếp/ha và hệ số lương bình quân
	0,24
	3,68

	
	- Phụ cấp ngoại nghiệp/ha (hệ số 0,6)
	
	
	
	0,15
	0,60


Bảng 1.11: Phương án giao cho tổ chức có diện tích từ trên 30.000

	TT
	Hạng mục công việc
	Số lượng
	Đơn vị tính
	Định mức (công)
	Tổng số công
	Hệ số lương BQ

	
	Tổng cộng
	
	
	
	7.800,8
	

	I
	Chuẩn bị
	
	
	
	147,3
	

	-
	Thu thập tài liệu, bản đồ phục vụ c/trình
	1
	c/trình
	15,0
	15,0
	3,33

	-
	Xây dựng đề cương và dự toán
	1
	c/trình
	8,8
	8,8
	5,42

	-
	Chỉnh sửa đề cương, dự toán
	1
	c/trình
	3,5
	3,5
	5,42

	-
	Thiết kế kỹ thuật
	1
	c/trình
	10,0
	10,0
	5,42

	-
	Can vẽ bản đồ ngoại nghiệp
	40.000
	ha
	0,00125
	50,0
	2,41

	-
	Tập huấn thống nhất biện pháp kỹ thuật
	10
	người
	5,0
	50,0
	3,00

	-
	Chuẩn bị dụng cụ kỹ thuật, đời sống
	1
	c/trình
	10,0
	10,0
	3,00

	II
	Ngoại nghiệp
	
	
	
	4.702,0
	

	1
	Xây dựng phương án giao rừng, cho thuê rừng
	
	
	1.409,9
	

	-
	Sơ thám làm thủ tục hành chính với địa phương
	12
	xã
	20,000
	240,0
	4,65

	-
	Họp với chủ rừng và địa phương (lần 1) 
	12
	xã
	2,000
	24,0
	4,65

	-
	Làm lán trại
	40.000
	ha
	0,001
	40,0
	2,67

	-
	Khoanh vẽ các loại đất, loại rừng phục vụ xây dựng phương án giao, cho thuê rừng
	40.000
	ha
	0,020
	800,0
	3,00

	
	Khoanh vẽ, xác định ranh giới các lô rừng dự kiến giao cho chủ rừng theo xã
	12
	xã
	10,00
	120,0
	3,00

	
	Phác thảo sơ đồ giao rừng/cho thuê rừng, làm việc thống nhất sơ đồ với các xã
	12
	xã
	5,0
	60,0
	4,65

	-
	Họp thông qua phương án giao, cho thuê rừng (lần 2) 
	1
	c/trình
	15,0
	15,0
	4,98

	-
	Kiểm tra ngoại nghiệp
	1.299
	công
	7%
	90,9
	4,65

	-
	Chuyển quân, rút quân
	10
	người
	2,0
	20,0
	3,99

	2
	Thực hiện các thủ tục giao rừng, cho thuê rừng
	
	
	3.292,1
	

	-
	Đo đạc/Rà soát ranh giới thửa đất LN (25% tổng DT) 
	1.040
	km
	0,500
	520,0
	3,06

	-
	Đo đạc bóc tách ranh giới rừng (DT có rừng 75%)
	780
	km
	0,500
	390,0
	3,06

	-
	Lập ô TC 500m2 (20 trạng thái x 30 ô/trth = 600 ô )
	600
	ô TC
	2,000
	1.200,0
	3,46

	-
	 Điều tra tài nguyên trên các ô tiêu chuẩn
	600
	ô TC
	1,000
	600,0
	3,46

	-
	Làm việc thống nhất số liệu với chủ rừng, địa phương và lập kế hoạch bàn giao rừng tại thực địa
	12
	xã
	5,000
	60,0
	3,26

	-
	Bàn giao rừng tại thực địa 
	12
	xã
	15,000
	180,0
	3,26

	-
	Vận chuyển, đóng mốc ranh giới (30mốc/xã)
	360
	mốc
	0,300
	108,0
	2,34

	-
	Kiểm tra ngoại nghiệp
	3.058
	công
	7%
	214,1
	4,65

	-
	Chuyển quân, rút quân
	10
	người
	2,000
	20,0
	3,99

	III
	Nội nghiệp
	
	
	
	1689,6
	

	1
	Xây dựng phương án giao rừng, cho thuê rừng
	
	
	732,8
	

	-
	Hoàn chỉnh số liệu, bản đồ ngoại nghiệp
	40.000
	ha
	0,005
	200,0
	5,42

	-
	Tính diện tích rừng và đất rừng để xây dựng phương án
	40.000
	ha
	0,001
	40,0
	2,41

	-
	Số hoá và biên tập bản đồ (1/10.000)
	12,0
	mảnh
	25,0
	300,0
	3,63

	-
	Tính toán thống kê các loại biểu
	100
	biểu
	0,100
	10,0
	3,66

	-
	Phân tích số liệu phục vụ viết báo cáo
	1
	c/trình
	22,0
	22,0
	4,65

	-
	Viết Báo cáo phương án giao rừng
	1
	c/trình
	40,0
	40,0
	4,65

	-
	Chỉnh sửa tài liệu, báo cáo
	1
	c/trình
	16,5
	16,5
	3,99

	-
	Kiểm tra nội nghiệp
	629
	công
	15%
	94,3
	4,32

	-
	In ấn, giao nộp tài liệu
	1
	c/trình
	10,0
	10,0
	3,27

	2
	Thực hiện các thủ tục giao rừng, cho thuê rừng
	
	
	901,8
	

	-
	Hoàn chỉnh số liệu, bản đồ ngoại nghiệp
	40.000
	ha
	0,005
	200,0
	5,42

	-
	Tính diện tích rừng và đất rừng sau khi đo
	40.000
	ha
	0,001
	40,0
	2,41

	-
	Nhập số liệu theo các biểu điều tra ô TC
	600
	biểu
	0,050
	30,0
	3,99

	-
	Tính toán xử lý số liệu ô TC
	600
	biểu
	0,125
	75,0
	4,65

	-
	Số hoá và biên tập bản đồ (1/10.000)
	12,0
	mảnh
	25,0
	300,0
	3,63

	-
	Lập cơ sở dữ liệu
	1
	c/trình
	70,0
	70,0
	4,65

	-
	Lập hồ sơ giao, cho thuê rừng
	1
	c/trình
	22,0
	22,0
	4,65

	-
	Trình duyệt hồ sơ
	1
	c/trình
	22,0
	22,0
	4,65

	-
	Chỉnh sửa tài liệu, báo cáo
	1
	c/trình
	16,5
	16,5
	3,99

	-
	Kiểm tra nội nghiệp
	776
	công
	15%
	116,3
	4,32

	-
	In ấn, giao nộp tài liệu
	1
	c/trình
	10,0
	10,0
	3,27

	3
	Hoàn chỉnh hồ sơ địa chính, trình duyệt và cấp giấy chứng nhận
	1
	c/trình
	55,0
	55,0
	4,65

	IV
	Phục vụ
	6.392
	công
	1/15
	426,1
	4,03

	V
	Quản lý
	6.965
	công
	12%
	835,8
	4,32

	
	- Định mức công lao động trực tiếp/ha và hệ số lương bình quân
	0,20
	3,68

	
	- Phụ cấp ngoại nghiệp/ha (hệ số 0,6)
	
	
	
	0,12
	0,60


2. Chi tiết định mức vật tư

2.1. Trường hợp giao, cho thuê rừng tự nhiên đồng thời với giao, cho thuê đất đối với hộ gia đình hoặc công đồng (tính cho xã bình quân 100 hộ dân)

Bảng 2.1: Trường hợp giao, cho thuê rừng tự nhiên đồng thời với giao, cho thuê đất đối với hộ gia đình hoặc cộng đồng

	TT
	Hạng mục
	ĐVT
	Mức diện tích giao/hộ (ha)

	
	
	
	≤ 5
	≤ 10
	≤ 20
	> 20

	
	
	
	KL
	%
	KL
	%
	KL
	%
	KL
	%

	1
	BĐ địa hình 1/10.000
	Mảnh
	2
	100
	2
	100
	3
	100
	4
	100

	2
	Giấy Gram trắng (A4)
	Gram
	2
	100
	3
	100
	3
	100
	3
	100

	3
	Giấy Gram trắng (A3)
	Gram
	1
	50
	1
	50
	1
	50
	1
	50

	4
	Giấy A0
	Tờ
	15
	100
	15
	100
	20
	100
	20
	100

	5
	Giấy bóng mờ
	Mét
	10
	100
	20
	100
	20
	100
	20
	100

	6
	Giấy kẻ li
	Tờ
	5
	100
	8
	100
	10
	100
	10
	100

	7
	Sổ tay
	Quyển
	2
	100
	4
	100
	4
	100
	4
	100

	8
	Bút bi Nhật
	Cái
	2
	100
	4
	100
	4
	100
	4
	100

	9
	Bút viết bảng
	Hộp
	1
	100
	1
	100
	1
	100
	1
	100

	10
	Bút rốt tin
	Cái
	1
	50
	1
	50
	1
	50
	1
	50

	11
	Bút chì bấm
	Cái
	2
	50
	4
	50
	4
	50
	4
	50

	12
	Ruột chì
	hộp
	2
	100
	4
	100
	4
	100
	4
	100

	13
	Tẩy chì
	Cái
	2
	100
	4
	100
	4
	100
	4
	100

	14
	Bút xóa
	Cái
	2
	100
	4
	100
	4
	100
	4
	100

	15
	Mực in máy tính
	Hộp
	1
	30
	1
	40
	1
	50
	1
	70

	16
	Mực in bản đồ
	Hộp
	1
	10
	1
	30
	1
	40
	1
	50

	17
	Băng keo
	Cuộn
	2
	100
	2
	100
	2
	100
	2
	100

	18
	Đĩa CD
	Đĩa
	4
	100
	4
	100
	4
	100
	4
	100

	19
	Túi đựng tài liệu
	Túi
	4
	100
	4
	100
	4
	100
	4
	100

	20
	Kẹp tài liệu
	Hộp
	1
	100
	1
	100
	1
	100
	1
	100

	21
	Ghim ca táp
	Hộp
	1
	100
	1
	100
	1
	100
	1
	100

	22
	Thước đo độ
	Cái
	1
	10
	1
	10
	1
	10
	1
	10

	23
	Thước Ê ke
	Cái
	1
	10
	1
	10
	1
	10
	1
	10

	24
	Thước dây đo đường kính (3m)
	Cái
	2
	30
	2
	30
	2
	30
	2
	30

	25
	Thước dây 30m
	Hộp
	1
	30
	1
	30
	1
	30
	1
	30

	26
	Thước đo cao Blumleiss
	Cái
	1
	10
	1
	10
	1
	10
	1
	15

	27
	Sơn
	Kg
	4
	100
	6
	100
	8
	100
	10
	100

	28
	Dao đi rừng
	Dao
	2
	50
	4
	50
	4
	50
	4
	50

	29
	Bạt làm lán
	Mét
	14
	15
	20
	15
	20
	15
	20
	15

	30
	Quần áo bảo hộ
	Bộ
	2
	100
	4
	100
	4
	100
	4
	100

	31
	Áo mưa đi rừng
	Bộ
	2
	50
	4
	50
	4
	50
	4
	50

	32
	Giày, tất đi rừng
	Bộ
	2
	100
	4
	100
	4
	100
	4
	100

	33
	Mũ bảo hộ
	Cái
	2
	50
	4
	50
	4
	50
	4
	50

	34
	Võng
	Cái
	2
	50
	4
	50
	4
	50
	4
	50

	35
	Máy định vị (GPS)
	Máy
	1
	10
	2
	10
	2
	10
	2
	10

	36
	Địa bàn cầm tay
	Máy
	1
	10
	2
	10
	2
	10
	2
	10

	37
	Máy tính tay
	Máy
	1
	10
	2
	10
	2
	10
	2
	10

	38
	Mốc r/giới (100cmx10cmx10cm)
	Mốc
	100
	100
	100
	100
	200
	100
	300
	100

	39
	Bảng tôn (30cm x 40cm)
	Bảng
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	40
	Đinh đóng bảng
	kg
	2
	100
	2
	100
	2
	100
	2
	100

	41
	Búa đóng bảng
	Cái
	2
	50
	2
	50
	2
	50
	3
	50

	42
	Đánh máy nhân bản tài liệu
	Trang
	120
	100
	120
	100
	120
	100
	120
	100

	43
	Phô tô bản đồ 
	Tờ Ao
	8
	100
	8
	100
	8
	100
	8
	100

	44
	Phô tô các biểu điều tra
	Trang
	300
	100
	300
	100
	300
	100
	300
	100

	45
	Pho tô đóng quyển
	Quyển
	30
	100
	30
	100
	30
	100
	30
	100

	46
	Giấy CN quyền SD đất
	Giấy
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	47
	Hồ sơ đăng ký
	Bộ
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	48
	Sổ sách quản lý
	Quyển
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100


2.2: Trường hợp giao, cho thuê rừng tự nhiên đồng thời với giao, cho thuê đất đối với tổ chức

Bảng 2.2: giao, cho thuê rừng tự nhiên đồng thời với giao, cho thuê đất đối với tổ chức 

	TT
	Hạng mục
	ĐVT
	Mức diện tích giao (ha)

	
	
	
	≤ 500 ha
	≤ 1000ha
	≤ 5000
	≤ 10000

	
	
	
	KL
	%
	KL
	%
	KL
	%
	KL
	%

	1
	BĐ địa hình 1/10.000
	Mảnh
	1
	100
	2
	100
	5
	100
	6
	100

	2
	Giấy Gram trắng (A4)
	Gram
	2
	100
	2
	100
	2
	100
	3
	100

	3
	Giấy Gram trắng (A3)
	Gram
	1
	30
	1
	30
	1
	50
	1
	50

	4
	Giấy A0
	Tờ
	15
	100
	15
	100
	15
	100
	20
	100

	5
	Giấy bóng mờ
	Mét
	4
	100
	4
	100
	12
	100
	15
	100

	6
	Giấy kẻ li
	Tờ
	2
	100
	3
	100
	5
	100
	10
	100

	7
	Sổ tay
	Quyển
	2
	100
	4
	100
	6
	100
	10
	100

	8
	Bút bi Nhật
	Cái
	2
	100
	4
	100
	6
	100
	10
	100

	9
	Bút viết bảng
	Hộp
	1
	100
	1
	100
	2
	100
	10
	100

	10
	Bút rốt tin
	Cái
	1
	50
	1
	50
	2
	50
	2
	100

	11
	Bút chì bấm
	Cái
	2
	50
	4
	50
	6
	50
	10
	50

	12
	Ruột chì
	hộp
	2
	100
	4
	100
	6
	100
	10
	100

	13
	Tẩy chì
	Cái
	2
	100
	4
	100
	6
	100
	10
	100

	14
	Bút xóa
	Cái
	2
	100
	4
	100
	6
	100
	10
	100

	15
	Mực in máy tính
	Hộp
	1
	30
	1
	30
	1
	50
	1
	60

	16
	Mực in bản đồ
	Hộp
	1
	20
	1
	20
	1
	40
	1
	50

	17
	Băng keo
	Cuộn
	2
	100
	2
	100
	3
	100
	3
	100

	18
	Đĩa CD
	Đĩa
	2
	100
	2
	100
	4
	100
	5
	100

	19
	Túi đựng tài liệu
	Túi
	3
	100
	3
	100
	6
	100
	10
	100

	20
	Kẹp tài liệu
	Hộp
	1
	100
	1
	100
	2
	100
	2
	100

	21
	Ghim ca táp
	Hộp
	1
	100
	1
	100
	2
	100
	2
	100

	22
	Thước đo độ
	Cái
	1
	15
	2
	15
	3
	15
	5
	15

	23
	Thước Ê ke
	Cái
	1
	15
	2
	15
	3
	15
	5
	15

	24
	Thước dây đo đường kính (3m)
	Cái
	1
	15
	2
	15
	3
	15
	5
	15

	25
	Thước dây 30m
	Hộp
	1
	15
	2
	15
	3
	15
	5
	15

	26
	Thước đo cao Blumleiss
	Cái
	1
	15
	2
	15
	3
	15
	5
	15

	27
	Sơn
	Kg
	3
	100
	4
	100
	10
	100
	12
	100

	28
	Dao đi rừng
	Dao
	2
	50
	4
	50
	6
	50
	10
	50

	29
	Bạt làm lán
	Mét
	12
	30
	16
	30
	20
	30
	40
	50

	30
	Quần áo bảo hộ
	Bộ
	2
	50
	4
	50
	6
	100
	10
	100

	31
	Áo mưa đi rừng
	Bộ
	2
	50
	4
	50
	6
	50
	10
	50

	32
	Giày, tất đi rừng
	Bộ
	2
	100
	4
	100
	6
	100
	10
	100

	33
	Mũ bảo hộ
	Cái
	2
	50
	4
	50
	6
	50
	10
	50

	34
	Võng
	Cái
	2
	50
	4
	50
	6
	50
	10
	50

	35
	Máy định vị (GPS)
	Máy
	1
	10
	2
	10
	3
	10
	5
	10

	36
	Địa bàn cầm tay
	Máy
	1
	10
	2
	10
	3
	10
	5
	10

	37
	Máy tính tay
	Máy
	1
	10
	2
	10
	3
	10
	5
	10

	38
	Mốc r/giới (100cmx10cmx10cm)
	Mốc
	60
	100
	60
	100
	90
	100
	120
	100

	39
	Bảng tôn (30cm x 40cm)
	Bảng
	60
	100
	60
	100
	90
	100
	120
	100

	40
	Đinh đóng bảng
	kg
	1
	100
	1
	100
	2
	100
	2
	100

	41
	Búa đóng bảng
	Cái
	2
	50
	2
	50
	2
	50
	5
	50

	42
	Đánh máy nhân bản tài liệu
	Trang
	120
	100
	120
	100
	120
	100
	120
	100

	43
	Phô tô bản đồ 
	Tờ Ao
	4
	100
	4
	100
	8
	100
	10
	100

	44
	Phô tô các biểu điều tra
	Trang
	300
	100
	300
	100
	300
	100
	350
	100

	45
	Pho tô đóng quyển
	Quyển
	30
	100
	30
	100
	30
	100
	30
	100

	46
	Giấy CN quyền SD đất
	Giấy
	1
	100
	1
	100
	1
	100
	1
	100

	47
	Hồ sơ đăng ký
	Quyển
	3
	100
	3
	100
	3
	100
	3
	100

	48
	Sổ sách quản lý
	Quyển
	6
	100
	6
	100
	6
	100
	6
	100


	TT
	Hạng mục
	ĐVT
	Mức diện tích giao (ha)

	
	
	
	≤ 20 000
	≤ 30 000
	> 30 000

	
	
	
	KL
	%
	KL
	%
	KL
	%

	1
	BĐ địa hình 1/10.000
	Mảnh
	7
	100
	8
	100
	10
	100

	2
	Giấy Gram trắng (A4)
	Gram
	4
	100
	4
	100
	4
	100

	3
	Giấy Gram trắng (A3)
	Gram
	1
	100
	1
	100
	1
	100

	4
	Giấy A0
	Tờ
	25
	100
	25
	100
	25
	100

	5
	Giấy bóng mờ
	Mét
	20
	100
	25
	100
	30
	100

	6
	Giấy kẻ li
	Tờ
	10
	100
	15
	100
	20
	100

	7
	Sổ tay
	Quyển
	10
	100
	10
	100
	10
	100

	8
	Bút bi Nhật
	Cái
	10
	100
	10
	100
	10
	100

	9
	Bút viết bảng
	Hộp
	10
	100
	10
	100
	10
	100

	10
	Bút rốt tin
	Cái
	2
	100
	2
	100
	2
	100

	11
	Bút chì bấm
	Cái
	10
	100
	10
	100
	10
	100

	12
	Ruột chì
	hộp
	10
	100
	10
	100
	10
	100

	13
	Tẩy chì
	Cái
	10
	100
	10
	100
	10
	100

	14
	Bút xóa
	Cái
	10
	100
	10
	100
	10
	100

	15
	Mực in máy tính
	Hộp
	1
	75
	1
	90
	1
	100

	16
	Mực in bản đồ
	Hộp
	1
	70
	1
	85
	1
	100

	17
	Băng keo
	Cuộn
	5
	100
	5
	100
	5
	100

	18
	Đĩa CD
	Đĩa
	10
	100
	10
	100
	10
	100

	19
	Túi đựng tài liệu
	Túi
	10
	100
	10
	100
	10
	100

	20
	Kẹp tài liệu
	Hộp
	2
	100
	2
	100
	2
	100

	21
	Ghim ca táp
	Hộp
	2
	100
	2
	100
	2
	100

	22
	Thước đo độ
	Cái
	5
	30
	5
	50
	5
	50

	23
	Thước Ê ke
	Cái
	5
	30
	5
	50
	5
	50

	24
	Thước dây đo đường kính (3m)
	Cái
	5
	30
	5
	50
	5
	50

	25
	Thước dây 30m
	Hộp
	5
	30
	5
	50
	5
	50

	26
	Thước đo cao Blumleiss
	Cái
	5
	20
	5
	20
	5
	25

	27
	Sơn
	Kg
	15
	100
	15
	100
	15
	100

	28
	Dao đi rừng
	Dao
	10
	100
	10
	100
	10
	100

	29
	Bạt làm lán
	Mét
	40
	75
	40
	100
	40
	100

	30
	Quần áo bảo hộ
	Bộ
	10
	100
	10
	100
	10
	100

	31
	Áo mưa đi rừng
	Bộ
	10
	75
	10
	100
	10
	100

	32
	Giày, tất đi rừng
	Bộ
	10
	100
	10
	100
	10
	100

	33
	Mũ bảo hộ
	Cái
	10
	75
	10
	100
	10
	100

	34
	Võng
	Cái
	10
	75
	10
	100
	10
	100

	35
	Máy định vị (GPS)
	Máy
	5
	15
	5
	20
	5
	25

	36
	Địa bàn cầm tay
	Máy
	5
	15
	5
	20
	5
	25

	37
	Máy tính tay
	Máy
	5
	15
	5
	20
	5
	25

	38
	Mốc r/giới (100cmx10cmx10cm)
	Mốc
	180
	100
	240
	100
	360
	100

	39
	Bảng tôn (30cm x 40cm)
	Bảng
	180
	100
	240
	100
	360
	100

	40
	Đinh đóng bảng
	kg
	4
	100
	5
	100
	7
	100

	41
	Búa đóng bảng
	Cái
	5
	50
	5
	50
	5
	50

	42
	Đánh máy nhân bản tài liệu
	Trang
	120
	100
	120
	100
	120
	100

	43
	Phô tô bản đồ 
	Tờ Ao
	12
	100
	14
	100
	14
	100

	44
	Phô tô các biểu điều tra
	Trang
	400
	100
	450
	100
	500
	100

	45
	Pho tô đóng quyển
	Quyển
	30
	100
	30
	100
	30
	100

	46
	Giấy CN quyền SD đất
	Giấy
	1
	100
	1
	100
	1
	100

	47
	Hồ sơ đăng ký
	Quyển
	3
	100
	3
	100
	3
	100

	48
	Sổ sách quản lý
	Quyển
	6
	100
	6
	100
	6
	100


Giải thích từ ngữ: a) KL là khối lượng vật tư; b) % là tỷ lệ phân bổ của vật tư tương ứng cho công trình, chẳng hạn máy tính tay gồm 5 chiếc có tỷ lệ phân bổ là 15% được hiểu là 5 máy tính tay sử dụng cho một công trình chỉ hết 15% giá trị và sẽ tiếp tục được sử dụng cho các công trình khác.

3. Chi tiết định mức vận chuyển

Bảng 3.1: Trường hợp giao, cho thuê rừng tự nhiên đồng thời với giao, cho thuê đất đối với hộ gia đình hoặc công đồng (tính cho xã bình quân 100 hộ dân)

Đơn vị: Km

	TT
	Hạng mục
	Mức diện tích giao/hộ (ha)

	
	
	≤ 5
	≤ 10
	≤ 20
	> 20

	
	Tổng cộng
	1.300
	1.400
	1.500
	1.600

	1
	Đi duyệt đề cương dự toán và ký hợp đồng (tính 2 chiều đi, về)
	300
	300
	300
	300

	2
	Đi sơ thám và làm thủ tục hành chính với địa phương 
	200
	200
	200
	200

	3
	Đi điều tra khoanh vẽ, họp thôn và thông qua phương án giao rừng 
	250
	300
	350
	400

	4
	Đi đo đạc và bàn giao rừng tại thực địa
	250
	300
	350
	400

	5
	Đi bàn giao tài liệu
	300
	300
	300
	300

	
	Phân bổ cho 1 ha
	4,33
	1,87
	1,00
	0,64


Bảng 3.2: Trường hợp giao, cho thuê rừng tự nhiên đồng thời với giao, cho thuê đất đối với tổ chức

Đơn vị: km

	TT
	Hạng mục
	Mức diện tích giao (ha)

	
	
	≤500
	≤1000
	≤5000
	≤10000

	
	Tổng cộng
	1.400
	1.950
	2.300
	3.300

	1
	Đi duyệt đề cương dự toán và ký hợp đồng (tính 2 chiều đi, về)
	300
	300
	300
	300

	2
	Đi sơ thám và làm thủ tục hành chính với chủ rừng và địa phương 
	200
	300
	400
	500

	3
	Đi điều tra khoanh vẽ, thu thập thông tin tại các xã và thông qua phương án
	300
	300
	400
	500

	4
	Đi đo đạc và bàn giao rừng tại thực địa
	300
	300
	400
	500

	5
	Đi bàn giao tài liệu
	300
	300
	300
	300

	
	Phân bổ cho 1 ha
	4,67
	2,60
	0,92
	0,44


	TT
	Hạng mục
	Mức diện tích giao (ha)

	
	
	≤ 20000
	≤ 30000
	>30000

	
	Tổng cộng
	3.500
	4.300
	5.500

	1
	Đi duyệt đề cương dự toán và ký hợp đồng (tính 2 chiều đi, về)
	300
	300
	300

	2
	Đi sơ thám và làm thủ tục hành chính với chủ rừng và địa phương 
	700
	900
	1.100

	3
	Đi điều tra khoanh vẽ, thu thập thông tin tại các xã và thông qua phương án
	700
	900
	1.100

	4
	Đi đo đạc và bàn giao rừng tại thực địa
	700
	900
	1.100

	5
	Đi bàn giao tài liệu
	300
	300
	300

	
	Phân bổ cho 1 ha
	0,23
	0,17
	0,14


PAGE  
21

