	ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

	Số: 1238/QĐ-UBND
	Lạng Sơn, ngày 25 tháng 7 năm 2022


 
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TỈNH LẠNG SƠN, GIAI ĐOẠN 2021 - 2025
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;
Căn cứ Quyết định số 263/QĐ-TTg ngày 22/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025;
Căn cứ Nghị quyết số 46-NQ/TU ngày 08/9/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về xây dựng nông thôn mới tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2021 - 2025;
Căn cứ Kết luận số 1075-KL/TU ngày 29/6/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại kỳ họp thứ 21, ngày 29/6/2022;
Căn cứ Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 07/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua Đề án xây dựng nông thôn mới tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021 - 2025
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 84/TTr-SNN ngày 19/7/2022.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Đề án xây dựng nông thôn mới tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021- 2025.
Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
	
Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Các Bộ: KHĐT, TC, NN&PTNT;
- Văn phòng ĐP NTM TW;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- UB MTTQ, đoàn thể, tổ chức CT-XH tỉnh;
- Các Ban Xây dựng Đảng, Văn phòng Tỉnh ủy;
- Các Huyện ủy, Thành ủy thành phố Lạng Sơn;
- Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh;
- CPVP UBND tỉnh, các phòng CM, Trung tâm TH-CB;
- Lưu: VT, KT(PVĐ)
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Lương Trọng Quỳnh


 
Biểu 1A:
TỔNG HỢP KẾT QUẢ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI THEO BỘ TIÊU CHÍ GIAI ĐOẠN 2016 - 2020 CỦA CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ ĐẾN HẾT NĂM 2020
(Kèm theo Quyết định số: 1238/QĐ-UBND ngày 25 tháng 7 năm 2022 của UBND tỉnh Lạng Sơn)
	Tiêu chí
	Thành phố
	Tràng Định
	Văn Lãng
	Bình Gia
	Bắc Sơn
	Văn Quan
	Cao Lộc
	Lộc Bình
	Đình Lập
	Chi Lăng
	Hữu Lũng
	Tổng cộng
	Tỉ lệ (%)

	1. Quy hoạch
	3
	21
	16
	18
	17
	13
	20
	19
	10
	18
	23
	178
	98.34

	2. Giao thông
	3
	7
	6
	7
	9
	6
	7
	7
	6
	10
	10
	78
	43.09

	3. Thuỷ lợi
	3
	18
	16
	16
	15
	16
	20
	15
	10
	18
	23
	170
	93.92

	4. Điện
	3
	15
	13
	11
	7
	15
	18
	11
	10
	14
	21
	138
	76.24

	5. Trường học
	3
	7
	6
	7
	8
	8
	7
	6
	8
	7
	7
	74
	40.88

	6. Cơ sở vật chất văn hoá
	3
	7
	5
	6
	7
	6
	7
	6
	6
	7
	7
	67
	37.02

	7. Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn
	3
	15
	12
	17
	17
	14
	20
	19
	10
	16
	19
	162
	89.50

	8. Thông tin và truyền thông
	3
	8
	7
	12
	10
	8
	12
	10
	8
	10
	15
	103
	56.91

	9. Nhà ở dân cư
	3
	15
	7
	13
	9
	9
	17
	14
	6
	16
	20
	129
	71.27

	10. Thu nhập
	3
	8
	6
	6
	7
	7
	9
	6
	7
	8
	8
	75
	41.44

	11.Hộ nghèo
	3
	10
	8
	6
	11
	6
	11
	7
	6
	13
	13
	94
	51.93

	12. Lao động có việc làm
	3
	21
	16
	18
	17
	16
	20
	19
	10
	18
	22
	180
	99.45

	13. Tổ chức sản xuất
	3
	20
	9
	10
	11
	14
	10
	10
	7
	14
	12
	120
	66.30

	14. Giáo dục và Đào tạo
	3
	21
	16
	18
	17
	16
	19
	19
	10
	18
	23
	180
	99.45

	15. Y tế
	3
	17
	10
	13
	14
	13
	16
	19
	10
	14
	18
	147
	81.22

	16. Văn hoá
	3
	17
	9
	6
	12
	9
	13
	13
	10
	11
	20
	123
	67.96

	17. Môi trường và an toàn thực phẩm
	3
	7
	6
	6
	7
	5
	8
	6
	6
	7
	7
	68
	37.57

	18. HT chính trị và tiếp cận pháp luật
	3
	8
	13
	6
	8
	9
	9
	8
	8
	7
	12
	91
	50.28

	19. Quốc phòng và an ninh
	3
	21
	14
	17
	16
	14
	18
	18
	10
	18
	22
	171
	94.48

	Cộng toàn tỉnh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2,348
	 

	Tỷ lệ đạt bình quân tiêu chí/xã 2020
	19.00
	12.52
	12.19
	11.83
	12.88
	12.75
	13.05
	12.21
	15.80
	13.56
	13.13
	12.97
	 


 
Biểu 1B
KẾT QUẢ MỨC ĐỘ ĐẠT TIÊU CHÍ CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ ĐẾN HẾT NĂM 2020 THEO BỘ TIÊU CHÍ GIAI ĐOẠN 2016 - 2020
(Kèm theo Quyết định số: 1238/QĐ-UBND ngày 25 tháng 7 năm 2022 của UBND tỉnh Lạng Sơn)
	Mức độ đạt/huyện
	Thành phố
	Tràng Định
	Văn Lãng
	Bình Gia
	Bắc Sơn
	Văn Quan
	Cao Lộc
	Lộc Bình
	Đình Lập
	Chi Lăng
	Hữu Lũng
	Tổng cộng
	Tỉ lệ (%)

	Số xã đạt 19 tiêu chí
	3
	6
	5
	6
	7
	5
	7
	6
	6
	7
	7
	65
	35.91

	Số xã đạt 18 tiêu chí
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Số xã đạt 17 tiêu chí
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	1
	0.55

	Số xã đạt 16 tiêu chí
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Số xã đạt 15 tiêu chí
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	1
	0.55

	Số xã đạt 14 tiêu chí
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Số xã đạt 13 tiêu chí
	 
	 
	1
	 
	 
	1
	 
	1
	1
	2
	 
	6
	3.31

	Số xã đạt 12 tiêu chí
	 
	2
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	3
	6
	3.31

	Số xã đạt 11 tiêu chí
	 
	3
	1
	2
	 
	3
	2
	1
	2
	3
	3
	20
	11.05

	Số xã đạt 10 tiêu chí
	 
	2
	1
	1
	2
	2
	4
	2
	 
	 
	6
	20
	11.05

	Số xã đạt 9 tiêu chí
	 
	2
	4
	2
	3
	4
	4
	5
	1
	2
	3
	30
	16.57

	Số xã đạt 8 tiêu chí
	 
	3
	3
	3
	3
	 
	1
	2
	 
	1
	1
	17
	9.39

	Số xã đạt 7 tiêu chí
	 
	1
	0
	2
	2
	1
	1
	2
	 
	2
	 
	11
	6.08

	Số xã đạt 6 tiêu chí
	 
	1
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	1.66

	Số xã đạt 5 tiêu chí
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	0.55

	Số xã đạt 4 tiêu chí
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Số xã đạt 3 tiêu chí
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Số xã đạt 2 tiêu chí
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Số xã đạt 1 tiêu chí
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


 
Biểu 02:
TỔNG HỢP MỨC ĐỘ ĐẠT TIÊU CHÍ THEO BỘ TIÊU CHÍ NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO GIAI ĐOẠN 2016 - 2020 ĐẾN HẾT NĂM 2020
(Kèm theo Quyết định số: 1238/QĐ-UBND ngày 25 tháng 7 năm 2022 của UBND tỉnh Lạng Sơn)
	TT
	HUYỆN, TP
	XÃ
	SỐ TIÊU CHÍ ĐẠT
	GHI CHÚ

	1
	TP Lạng Sơn
	Mai Pha
	14
	 

	2
	
	Hoàng Đồng
	14
	 

	3
	
	Quảng Lạc
	8
	 

	4
	Tràng Định
	Đại Đồng
	10
	 

	5
	
	Tri Phương
	6
	 

	6
	
	Chi Lăng
	9
	 

	7
	
	Đề Thám
	3
	 

	8
	
	Hùng Sơn
	1
	 

	9
	
	Cao Minh
	1
	 

	10
	Văn Lãng
	Hoàng Văn Thụ
	10
	 

	11
	
	Tân Thanh
	8
	 

	12
	
	Bắc Việt
	5
	 

	13
	
	Bắc Hùng
	5
	 

	14
	Bình Gia
	Bình La
	1
	 

	15
	
	Hoàng Văn Thụ
	5
	 

	16
	
	Tân Văn
	13
	 

	17
	
	Mông Ân
	5
	 

	18
	Bắc Sơn
	Bắc Quỳnh
	8
	 

	19
	
	Đồng Ý
	9
	 

	20
	
	Chiến Thắng
	14
	 

	21
	
	Vũ Sơn
	4
	 

	22
	
	Hưng Vũ
	2
	 

	23
	
	Nhất Tiến
	5
	 

	24
	Văn Quan
	Tân Đoàn
	6
	 

	25
	
	Tràng Phái
	3
	 

	26
	
	Yên Phúc
	1
	 

	27
	Cao Lộc
	Gia Cát
	6
	 

	28
	
	Hải Yến
	14
	 

	29
	
	Yên Trạch
	3
	 

	30
	
	Hồng Phong
	3
	 

	31
	
	Tân Thành
	3
	 

	32
	Lộc Bình
	Tú Đoạn
	7
	 

	33
	
	Yên Khoái
	7
	 

	34
	
	Hữu Khánh
	12
	 

	35
	
	Đồng Bục
	9
	 

	36
	Đình Lập
	Đình Lập
	12
	 

	37
	
	Cường Lợi
	14
	 

	38
	
	Bính Xá
	4
	 

	39
	
	Bắc Xa
	5
	 

	40
	
	Bắc Lãng
	3
	 

	41
	Chi Lăng
	Chi Lăng
	14
	 

	42
	
	Vạn Linh
	8
	 

	43
	
	Hòa Bình
	8
	 

	44
	
	Bằng Mạc
	10
	 

	45
	
	Mai Sao
	10
	 

	46
	
	Gia Lộc
	6
	 

	47
	Hữu Lũng
	Tân Thành
	14
	 

	48
	
	Minh Sơn
	7
	 

	49
	
	Đồng Tân
	5
	 

	50
	
	Cai Kinh
	6
	 

	51
	
	Sơn Hà
	7
	 

	 
	Bình quân TC/xã
	 
	7.20
	 


 
Biểu 3A
NHIỆM VỤ MỨC ĐỘ ĐẠT CHUẨN TỪNG TIÊU CHÍ XÃ NÔNG THÔN MỚI ĐẾN HẾT 2025
(Kèm theo Quyết định số: 1238/QĐ-UBND ngày 25 tháng 7 năm 2022 của UBND tỉnh Lạng Sơn)
	STT
	Tiêu chí
	Thành phố
	Tràng Định
	Văn Lãng
	Bình Gia
	Bắc Sơn
	Văn Quan
	Cao Lộc
	Lộc Bình
	Đình Lập
	Chi Lăng
	Hữu Lũng
	Tổng cộng
	Tỉ lệ (%)

	1
	Quy hoạch
	3
	21
	16
	18
	17
	16
	20
	19
	10
	18
	23
	181
	100.0%

	2
	Giao thông
	3
	12
	12
	11
	14
	13
	14
	12
	11
	13
	13
	128
	70.7%

	3
	Thuỷ lợi và phòng, chống thiên tai
	3
	21
	16
	18
	17
	16
	20
	19
	10
	18
	23
	181
	100.0%

	4
	Điện
	3
	16
	14
	13
	15
	13
	17
	15
	10
	18
	21
	155
	85.6%

	5
	Trường học
	3
	11
	10
	10
	12
	12
	12
	11
	10
	12
	13
	116
	64.1%

	6
	Cơ sở vật chất văn hoá
	3
	12
	11
	11
	13
	13
	13
	12
	11
	13
	4
	116
	64.1%

	7
	Cơ sở hạ tầng TM nông thôn
	3
	17
	13
	14
	14
	13
	16
	16
	10
	15
	19
	150
	82.9%

	8
	Thông tin và truyền thông
	3
	12
	12
	12
	14
	12
	12
	12
	11
	14
	16
	130
	71.8%

	9
	Nhà ở dân cư
	3
	15
	11
	13
	13
	11
	15
	17
	10
	17
	20
	145
	80.1%

	10
	Thu nhập
	3
	11
	11
	11
	15
	11
	13
	12
	11
	15
	14
	127
	70.2%

	11
	Nghèo đa chiều
	3
	11
	11
	11
	14
	10
	12
	12
	10
	14
	14
	122
	67.4%

	12
	Lao động
	3
	21
	16
	18
	17
	16
	20
	19
	10
	18
	23
	181
	100.0%

	13
	Tổ chức SX và PTKT nông thôn
	3
	12
	11
	12
	13
	11
	13
	12
	11
	14
	14
	126
	69.6%

	14
	Giáo dục và Đào tạo
	3
	21
	16
	18
	17
	16
	20
	19
	10
	18
	23
	181
	100.0%

	15
	Y tế
	3
	13
	12
	12
	13
	12
	13
	14
	10
	14
	15
	131
	72.4%

	16
	Văn hoá
	3
	19
	15
	15
	17
	14
	18
	17
	10
	16
	19
	163
	90.1%

	17
	Môi trường và AT thực phẩm
	3
	12
	11
	12
	13
	11
	13
	12
	11
	14
	14
	126
	69.6%

	18
	HT chính trị và tiếp cận Pháp luật
	3
	13
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	10
	13
	14
	125
	69.1%

	19
	Quốc phòng và an ninh
	3
	21
	16
	18
	17
	16
	20
	19
	10
	18
	23
	181
	100.0%

	 
	Cộng toàn tỉnh
	57
	291
	246
	259
	277
	248
	293
	281
	196
	292
	325
	2,765
	 

	 
	Tỷ lệ đạt bình quân tiêu chí/xã
	19.00
	13.86
	15.38
	14.39
	16.29
	15.50
	14.65
	14.79
	19.60
	16.22
	14.13
	15.28
	 


 
Biểu 3B
NHIỆM VỤ MỨC ĐỘ ĐẠT CHUẨN TỪNG TIÊU CHÍ XÃ NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO ĐẾN HẾT 2025
(Kèm theo Quyết định số: 1238/QĐ-UBND ngày 25 tháng 7 năm 2022 của UBND tỉnh Lạng Sơn)
	STT
	Tiêu chí
	Thành phố
	Tràng Định
	Văn Lãng
	Bình Gia
	Bắc Sơn
	Văn Quan
	Cao Lộc
	Lộc Bình
	Đình Lập
	Chi Lăng
	Hữu Lũng
	Tổng cộng
	Tỉ lệ (%)

	1
	Quy hoạch
	3
	11
	11
	10
	13
	11
	11
	11
	10
	12
	12
	115
	100.0%

	2
	Giao thông
	3
	4
	4
	3
	4
	3
	4
	4
	4
	5
	4
	42
	36.5%

	3
	Thuỷ lợi và phòng, chống thiên tai
	3
	4
	4
	3
	5
	4
	4
	4
	5
	5
	4
	45
	39.1%

	4
	Điện
	3
	6
	6
	5
	8
	6
	7
	6
	10
	9
	9
	75
	65.2%

	5
	Giáo dục
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	4
	34
	29.6%

	6
	Văn hoá
	3
	3
	3
	2
	3
	2
	3
	3
	3
	4
	3
	32
	27.8%

	7
	Cơ sở hạ tầng TM nông thôn
	3
	4
	4
	4
	5
	5
	5
	4
	5
	6
	5
	50
	43.5%

	8
	Thông tin và truyền thông
	3
	4
	4
	4
	5
	5
	5
	4
	5
	6
	5
	50
	43.5%

	9
	Nhà ở dân cư
	3
	5
	4
	4
	4
	5
	5
	4
	5
	6
	5
	50
	43.5%

	10
	Thu nhập
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	4
	4
	35
	30.4%

	11
	Nghèo đa chiều
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	4
	4
	35
	30.4%

	12
	Lao động
	3
	9
	8
	8
	9
	7
	8
	8
	10
	10
	10
	90
	78.3%

	13
	Tổ chức SX và PTKT nông thôn
	3
	3
	3
	2
	3
	3
	3
	3
	4
	4
	4
	35
	30.4%

	14
	Y Tế
	3
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	5
	5
	4
	45
	39.1%

	15
	Hành chính công
	3
	5
	4
	4
	4
	5
	5
	4
	5
	6
	5
	50
	43.5%

	16
	Tiếp cận pháp luật
	3
	5
	5
	4
	5
	5
	5
	5
	6
	6
	6
	55
	47.8%

	17
	Môi trường
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	4
	4
	35
	30.4%

	18
	Chất lượng môi trường sống
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	4
	4
	35
	30.4%

	19
	Quốc phòng và an ninh
	3
	11
	11
	10
	13
	11
	11
	11
	10
	12
	12
	115
	100.0%

	 
	Cộng toàn tỉnh
	57
	93
	90
	82
	100
	91
	95
	90
	102
	115
	108
	1,023
	 

	 
	Tỷ lệ đạt bình quân tiêu chí/xã
	19.00
	4.43
	5.63
	4.56
	5.88
	5.69
	4.75
	4.74
	10.20
	6.39
	4.70
	8.90
	 


 
Biểu 4:
DANH SÁCH XÃ ĐẠT CHUẨN NÔNG THÔN MỚI GIAI ĐOẠN 2021 - 2025
(Kèm theo Quyết định số: 1238/QĐ-UBND ngày 25 tháng 7 năm 2022 của UBND tỉnh Lạng Sơn)
	STT
	Tên huyện, xã
	Năm phấn đấu đạt chuẩn
	Ghi chú

	I
	Huyện Chi Lăng
	 
	 

	1
	Xã Quan Sơn
	2021
	Khu vực I

	2
	Thượng Cường
	2022
	Khu vực II

	3
	Nhân Lý
	2023
	Khu vực I

	4
	Vân Thủy
	2024
	Khu vực III

	5
	Chiến Thắng
	2025
	Khu vực III

	II
	Huyện Tràng Định
	 
	 

	6
	Quốc khánh
	2021
	Khu vực I

	7
	Quốc Việt
	2022
	Khu vực I

	8
	Kháng Chiến
	2023
	Khu vực II

	9
	Tân Minh
	2024
	Khu vực III

	10
	Vĩnh Tiến
	2025
	Khu vực III

	III
	Huyện Văn Lãng
	 
	 

	11
	Tân Mỹ Trùng Khánh
	2021
	Khu vực I

	12
	
	2022
	Khu vực I

	13
	Thanh Long
	2023
	Khu vực I

	14
	Hồng Thái
	2024
	Khu vực III

	15
	Tân Tác
	2025
	Khu vực III

	IV
	Huyện Cao Lộc
	 
	 

	13
	Hợp Thành
	2021
	Khu vực I

	17
	Thụy Hùng
	2022
	Khu vực I

	18
	Bảo Lâm
	2023
	Khu vực I

	19
	Cao Lâu
	2024
	Khu vực II

	20
	Hòa Cư
	2025
	Khu vực III

	V
	Huyện Hữu Lũng
	 
	 

	21
	Yên Thinh
	2021
	Khu vực I

	22
	Hồ Sơn
	2022
	Khu vực I

	23
	Đồng Tiến
	2023
	Khu vực II

	27
	Minh Tiến
	2024
	Khu vực I

	25
	Quyết Thắng
	2024
	Khu vực III

	26
	Yên Vượng
	2025
	Khu vực I

	VI
	Huyện Đình Lập
	 
	 

	27
	Thái Bình
	2021
	Khu vực I

	28
	Châu Sơn
	2022
	Khu vực III

	29
	Lâm Ca
	2023
	Khu vực III

	30
	Đồng Thắng
	2024
	Khu vực III

	VII
	Huyện Lộc Bình
	 
	 

	31
	Khánh Xuân
	2021
	Khu vực I

	32
	Tam Gia
	2022
	Khu vực III

	33
	Tĩnh Bắc
	2023
	Khu vực III

	34
	Thống Nhất
	2024
	Khu vực III

	35
	Xuân Dương
	2025
	Khu vực III

	VIII
	Huyện Bình Gia
	 
	 

	36
	Thiện Long
	2021
	Khu vực I

	37
	Thiện Hòa
	2022
	Khu vực III

	38
	Hồng Phong
	2023
	Khu vực III

	39
	Hoa Thám
	2024
	Khu vực III

	40
	Thiện Thuật
	2025
	Khu vực III

	IX
	Huyện Bắc Sơn
	 
	 

	41
	Vũ Lễ
	2021
	Khu vực I

	42
	Vũ Lăng
	2022
	Khu vực I

	43
	Long Đống
	2023
	Khu vực II

	44
	Tân Thành
	2024
	Khu vực III

	45
	Nhất Hòa
	2025
	Khu vực III

	X
	Huyện Văn Quan
	 
	 

	46
	Điềm He
	2021
	Khu vực I

	47
	Bình Phúc
	2022
	Khu vực III

	48
	Liên Hội
	2023
	Khu vực III

	49
	Trấn Ninh
	2024
	Khu vực III

	50
	Khánh Khê
	2025
	Khu vực III


 
Biểu 5:
DANH SÁCH XÃ ĐẠT CHUẨN NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO GIAI ĐOẠN 2021 - 2025
(Kèm theo Quyết định số: 1238/QĐ-UBND ngày 25 tháng 7 năm 2022 của UBND tỉnh Lạng Sơn)
	TT
	Huyện, TP
	Xã
	Dự kiến năm phấn đấu đạt chuẩn
	Ghi chú

	1
	TP Lạng Sơn
	Quảng Lạc
	2022
	 

	2
	Tràng Định
	Chi Lăng
	2022
	 

	3
	
	Tri Phương
	2024
	 

	4
	Văn Lãng
	Hoàng Văn Thụ
	2021
	 

	5
	
	Hoàng Việt
	2024
	 

	6
	
	Tân Mỹ
	2025
	 

	7
	Bình Gia
	Tân Văn
	2023
	 

	8
	Bắc Sơn
	Đồng Ý
	2021
	 

	9
	
	Bắc Quỳnh
	2022
	 

	10
	
	Vũ Sơn
	2024
	 

	11
	Văn Quan
	Điềm He
	2023
	 

	12
	
	Yên Phúc
	2025
	 

	13
	Cao Lộc
	Gia Cát
	2022
	 

	14
	
	Yên Trạch
	2024
	 

	15
	Lộc Bình
	Hữu Khánh
	2021
	 

	16
	
	Khánh Xuân
	2023
	 

	17
	
	Yên Khoái
	2024
	 

	18
	Đình Lập
	Đình Lập
	2021
	 

	19
	
	Bắc Lãng
	2022
	 

	20
	
	Thái Bình
	2024
	 

	21
	Chi Lăng
	Bằng Mạc
	2021
	 

	22
	
	Mai Sao
	2023
	 

	23
	
	Y Tịch
	2025
	 

	24
	Hữu Lũng
	Sơn Hà
	2022
	 

	25
	
	Cai Kinh
	2024
	 


 
Biểu 6:
DANH SÁCH XÃ ĐẠT CHUẨN NÔNG THÔN MỚI KIỂU MẪU GIAI ĐOẠN 2021 - 2025
(Kèm theo Quyết định số: 1238/QĐ-UBND ngày 25 tháng 7 năm 2022 của UBND tỉnh Lạng Sơn)
	TT
	Huyện, TP
	Xã
	Năm phấn đấu đạt chuẩn
	Ghi chú

	1
	TP Lạng Sơn
	Hoàng Đồng
	2023
	 

	2
	Tràng Định
	Tri Phương
	2025
	 

	3
	Văn Lãng
	Hoàng Văn Thụ
	2025
	 

	4
	Bình Gia
	Tân Văn
	2025
	 

	5
	Bắc Sơn
	Đồng Ý
	2023
	 

	6
	
	Bắc Quỳnh
	2024
	 

	7
	Văn Quan
	Điềm He
	2025
	 

	8
	Cao Lộc
	Hải Yến
	2025
	 

	9
	Lộc Bình
	Khánh Xuân
	2024
	 

	10
	Đình Lập
	Cường Lợi
	2024
	 

	11
	Chi Lăng
	Chi Lăng
	2022
	 

	12
	Hữu Lũng
	Cai Kinh
	2025
	 


 
Biểu 7:
KHỐI LƯỢNG NHU CẦU ĐẦU TƯ CÁC HẠNG MỤC THUỘC CHƯƠNG TRÌNH MTQG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI GIAI ĐOẠN 2021 - 2025
(Kèm theo Quyết định số: 1238/QĐ-UBND ngày 25 tháng 7 năm 2022 của UBND tỉnh Lạng Sơn)
	STT
	Hạng mục
	Đơn vị
	Tổng khối lượng
	Phân theo năm
	Phân theo năm
	Phân theo năm
	Phân theo năm
	Phân theo năm

	
	
	
	
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025

	I.
	Đầu tư cơ sở hạ tầng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Giao thông
	Km
	1,750
	350
	350
	350
	350
	350

	2
	Thủy lợi
	Công trình
	215
	43
	45
	42
	42
	43

	3
	Điện nông thôn
	Công trình
	47
	5
	10
	12
	10
	10

	4
	Trường học
	Trường
	228
	 
	26
	77
	59
	66

	5
	Cơ sở vật chất văn hóa
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	a
	Sân thể thao xã
	Sân
	35
	6
	6
	7
	8
	8

	b
	CSVC văn hóa xã (Nhà văn hóa xã)
	Nhà
	47
	7
	10
	10
	10
	10

	c
	CSVC văn hóa thôn
	Nhà
	699
	169
	140
	130
	130
	130

	6
	Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn
	Công trình
	13
	1
	3
	2
	5
	2

	7
	Hệ thống CSVC thông tin và truyền thông
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	a
	Đài truyền thanh xã
	Đài
	17
	7
	5
	5
	 
	 

	b
	Nâng cấp, sửa chữa, chuyển đổi từ đài truyền thanh FM sang đài IP (khu vực I và II)
	Đài
	80
	 
	10
	25
	25
	20

	c
	Lắp đặt các điểm phát Wifi miễn phí xã nâng cao
	Điểm
	111
	21
	15
	15
	30
	30

	d
	Duy trì, xử lý sự cố hệ thống trên trang thông tin điện tử cấp xã
	Trang/xã
	37
	7
	5
	5
	10
	10

	8
	Trạm y tế xã
	Trạm
	50
	 
	13
	13
	12
	12

	9
	Công trình cung cấp nước sinh hoạt
	Công trình
	30
	 
	 
	10
	10
	10

	II.
	Các chương trình, đề án của TƯ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP)
	Sản phẩm
	> 50
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Chương trình KHCN phục vụ XD NTM
	Đề tài/dự án
	9
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Chương trình phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới
	Điểm du lịch
	17
	1
	3
	4
	6
	3

	4
	Chương trình chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới hướng, tới nông thôn mới thông minh.
	Mô hình
	2
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Chương trình tăng cường bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm và cấp nước sạch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	a
	Quản lý vận hành công trình cấp nước nông thôn
	lớp
	3
	 
	 
	1
	1
	1

	b
	Xét nghiệm, đánh giá chất lượng nước
	mẫu
	2,100
	 
	 
	700
	700
	700

	6
	Chương trình nâng cao chất lượng, hiệu quả trong thực hiện tiêu chí an ninh, trật tự trong xây dựng nông thôn mới.
	Mô hình
	81
	10
	17
	17
	18
	19

	III.
	Các nội dung thực hiện khác
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Công tác quy hoạch
	Xã
	159
	41
	39
	25
	26
	28

	2
	Xây dựng khu dân cư kiểu mẫu
	Khu
	339
	39
	60
	70
	80
	90

	3
	Xây dựng xã nâng cao, kiểu mẫu
	Xã
	37
	5
	6
	8
	9
	9

	4
	Hỗ trợ PTSX và các HTTCSX
	Mô hình
	256
	16
	60
	60
	60
	60

	5
	Đào tạo nghề cho LĐ nông thôn
	Người
	28,397
	700
	6,737
	6,872
	7,009
	7,079

	6
	Đào tạo, tập huấn, tuyên truyền
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	a
	Nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác XDNTM
	Lớp
	120
	 
	30
	30
	30
	30

	b
	Tuyên truyền về nông thôn mới
	Sản phẩm TT
	12,665
	665
	3,000
	3,000
	3,000
	3,000

	c
	Lĩnh vực ngành Tư pháp
	Hội nghị
	42
	6
	7
	9
	10
	10

	d
	Đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã
	Chỉ tiêu
	11,230
	 
	2,910
	2,960
	2,760
	2,600

	7
	Duy tu, bảo dưỡng, vận hành công trình
	Km
	15,309
	2,892
	2,977
	3,062
	3,147
	3,232


 
Biểu 8:
NHU CẦU ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP CHO CÁC NỘI DUNG THUỘC CHƯƠNG TRÌNH MTQG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI GIAI ĐOẠN 2021 - 2025
(Kèm theo Quyết định số: 1238/QĐ-UBND ngày 25 tháng 7 năm 2022 của UBND tỉnh Lạng Sơn)
Đơn vị: Triệu đồng
	STT
	Hạng mục
	Tổng nhu cầu vốn đầu tư
	Nhu cầu đầu tư theo năm
	Nhu cầu đầu tư theo năm
	Nhu cầu đầu tư theo năm
	Nhu cầu đầu tư theo năm
	Nhu cầu đầu tư theo năm

	
	
	
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025

	 
	Tổng
	5,591,626
	494,185
	1,072,378
	1,352,342
	1,344,513
	1,328,208

	I.
	Đầu tư cơ sở hạ tầng
	2,981,864
	391,470
	472,868
	732,154
	678,950
	706,422

	1
	Giao thông
	925,400
	185,080
	185,080
	185,080
	185,080
	185,080

	2
	Thủy lợi
	318,600
	97,900
	56,700
	59,900
	50,000
	54,100

	3
	Điện nông thôn
	232,710
	35,470
	52,790
	67,600
	42,500
	34,350

	4
	Trường học
	945,470
	 
	71,060
	290,610
	273,980
	309,820

	5
	CSVC văn hóa
	349,342
	67,006
	69,114
	70,896
	70,766
	71,560

	a
	CSVC văn hóa (Nhà văn hóa xã)
	120,224
	21,883
	23,888
	24,898
	24,668
	24,887

	b
	CSVC văn hóa (Nhà văn hóa thôn)
	229,118
	45,123
	45,226
	45,998
	46,098
	46,673

	6
	Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn
	23,800
	2,200
	5,400
	4,400
	7,400
	4,400

	7
	Hệ thống CSVC thông tin và truyền thông
	41,541.6
	3,814
	6,724
	12,668
	10,224
	8,112

	a
	Đài truyền thanh xã
	8,500
	3,500
	2,500
	2,500
	 
	 

	b
	Nâng cấp, sửa chữa, chuyển đổi từ đài truyền thanh FM sang đài IP (khu vực I và II)
	32,000
	 
	4,000
	10,000
	10,000
	8,000

	c
	Lắp đặt các điểm phát Wifi miễn phí xã nâng cao
	837.0
	252
	180
	135
	180
	90

	d
	Duy trì, xử lý sự cố hệ thống trên trang thông tin điện tử cấp xã
	204.6
	62
	44
	33
	44
	22

	8
	Trạm y tế xã
	100,000
	 
	26,000
	26,000
	24,000
	24,000

	9
	Công trình cung cấp nước sinh hoạt
	45,000
	 
	 
	15,000
	15,000
	15,000

	II.
	Các chương trình trọng tâm
	199,665
	25,980
	35,860
	47,905
	48,455
	41,465

	1
	Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP)
	115,350
	24,430
	25,430
	25,430
	21,030
	19,030

	2
	Chương trình KHCN phục vụ XD NTM
	15,640
	0
	4,330
	4,500
	3,900
	2,910

	3
	Chương trình phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới
	44,300
	1,250
	5,250
	8,000
	12,450
	17,350

	4
	Chương trình chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới hướng, tới nông thôn mới thông minh.
	17,000
	 
	 
	8,000
	9,000
	 

	5
	Chương trình tăng cường bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm và cấp nước sạch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới.
	2,625
	-
	-
	875
	875
	875

	a
	Quản lý vận hành công trình cấp nước nông thôn
	105
	 
	 
	35
	35
	35

	b
	Xét nghiệm, đánh giá chất lượng nước
	2,520
	 
	 
	840
	840
	840

	6
	Chương trình nâng cao chất lượng, hiệu quả trong thực hiện tiêu chí an ninh, trật tự trong xây dựng nông thôn mới.
	4,750
	300
	850
	1100
	1200
	1300

	III.
	Các nội dung thực hiện khác
	2,410,097
	76,735
	563,650
	572,283
	617,108
	580,321

	1
	Công tác quy hoạch
	47,700
	12,300
	11,700
	7,500
	7,800
	8,400

	2
	Xây dựng khu dân cư kiểu mẫu
	19,520
	4,520
	3,000
	3,500
	4,000
	4,500

	3
	Xây dựng xã nâng cao, kiểu mẫu
	163,050
	3,050
	30,000
	40,000
	45,000
	45,000

	4
	Xây dựng huyện Đình Lập đạt chuẩn NTM
	1,557,850
	-
	380,000
	380,000
	417,850
	380,000

	5
	Hỗ trợ PTSX và các HTTCSX
	206,900
	6,900
	50,000
	50,000
	50,000
	50,000

	6
	Đào tạo nghề cho LĐ nông thôn
	117,950
	1,550
	28,500
	28,900
	29,500
	29,500

	7
	Đào tạo, tập huấn, tuyên truyền
	47,307
	1,577
	10,342
	11,850
	12,000
	11,538

	a
	Nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác XDNTM
	18,000
	0
	4,500
	4,500
	4,500
	4,500

	b
	Tuyên truyền về nông thôn mới
	21,277
	1,277
	5,000
	5,000
	5,000
	5,000

	c
	Lĩnh vực ngành Tư pháp
	2,100
	300
	350
	450
	500
	500

	d
	Đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã
	5,930
	 
	492
	1,900
	2,000
	1,538

	8
	Duy tu, bảo dưỡng, vận hành công trình
	237,640
	46,658
	47,108
	47,533
	47,958
	48,383

	9
	Quản lý, giám sát thực hiện Chương trình
	12,180
	180
	3,000
	3,000
	3,000
	3,000


 
