	THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

	Số: 1251/QĐ-TTg
	Hà Nội, ngày 12 tháng 9 năm 2008


 
QUYẾT ĐỊNH
PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH CẤP NƯỚC 3 VÙNG KINH TẾ TRỌNG ĐIỂM BẮC BỘ, MIỀN TRUNG VÀ PHÍA NAM ĐẾN NĂM 2020
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Xây dựng tại tờ trình số 68/TTr-BXD   ngày 17 tháng 7 năm 2008 về việc phê duyệt Quy hoạch cấp nước 3 vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, miền Trung và phía Nam đến năm 2020,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt Quy hoạch cấp nước 3 vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, miền Trung và phía Nam đến năm 2020 với những nội dung chủ yếu sau:
1. Phạm vi quy hoạch
Các đô thị trung tâm chính và khu công nghiệp của các thành phố trực thuộc trung ương và các tỉnh của 3 vùng kinh tế trọng điểm.
- Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ: bao gồm 8 tỉnh/thành phố: Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Hải Dương, Hưng Yên, Hà Tây, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh.
- Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung: bao gồm 5 tỉnh/thành phố: Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định.
- Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam: bao gồm 8 tỉnh/thành phố: Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu, Tây Ninh, Bình Dương, Bình Phước, Long An, Tiền Giang.
2. Mục tiêu quy hoạch
Định hướng phương án phát triển hợp lý hệ thống cấp nước đô thị (nguồn nước, nhà máy nước, tuyến truyền dẫn chính) của 3 vùng kinh tế trọng điểm phù hợp với phương hướng chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
3. Nội dung quy hoạch
a) Tiêu chuẩn cấp nước và dự báo nhu cầu dùng nước
Tiêu chuẩn chất lượng nước sạch dùng để thiết kế các công trình xử lý nước cấp cho ăn uống và sinh hoạt lấy theo TCXDVN 33:2006. Các tiêu chuẩn dùng nước chính:
	TT
	Đối tượng dùng nước và thành phần cấp nước
	Giai đoạn
	Giai đoạn

	 
	 
	2010
	2020

	I.
	Đô thị loại đặc biệt, đô thị loại I, khu du lịch, nghỉ mát
	Đô thị loại đặc biệt, đô thị loại I, khu du lịch, nghỉ mát
	Đô thị loại đặc biệt, đô thị loại I, khu du lịch, nghỉ mát

	 
	a) Nước sinh hoạt: 
- Tiêu chuẩn cấp nước (l/người.ngày): + Nội đô
                                                              + Ngoại vi
- Tỷ lệ dân số được cấp nước (%):       + Nội đô
                                                              + Ngoại vi
b) Nước khu công nghiệp (m3/ha/ngđ)
c) Nước thất thoát; tính theo % của (a+b)
	 
165
120
85
80
22 ÷ 45
< 25
	 
200
150
99
95
22 ÷ 45
< 20

	II.
	Đô thị loại II, đô thị loại III
	Đô thị loại II, đô thị loại III
	Đô thị loại II, đô thị loại III

	 
	a) Nước sinh hoạt: 
- Tiêu chuẩn cấp nước (l/người.ngày):  + Nội đô  
                                                              + Ngoại vi
- Tỷ lệ dân số được cấp nước (%):       + Nội đô 
                                                              + Ngoại vi
b) Nước khu công nghiệp (m3/ha/ngđ)
c) Nước thất thoát; tính theo % của (a+b)
	 
120
80
85
75
22 ÷ 45
< 25
	 
150
100
99
90
22 ÷ 45
< 20

	III.
	Đô thị loại IV, đô thị loại V; điểm dân cư nông thôn
	Đô thị loại IV, đô thị loại V; điểm dân cư nông thôn
	Đô thị loại IV, đô thị loại V; điểm dân cư nông thôn

	 
	a) Nước sinh hoạt: 
- Tiêu chuẩn cấp nước (l/người.ngày):  
- Tỷ lệ dân số được cấp nước (%):        
b) Nước thất thoát; tính theo % của (a+b)
	 
60
75
< 20
	 
100
90
< 15


 
Tổng hợp nhu cầu sử dụng nước 3 vùng kinh tế trọng điểm:
	Nội dung
	Vùng KTTĐ Bắc Bộ
	Vùng KTTĐ miền Trung
	Vùng KTTĐ phía Nam
	Cộng

	Năm 2010
	 
	 
	 
	 

	Dân số đô thị (triệu người)
	6,27
	2,27
	12,57
	21,11

	Diện tích các KCN (ha)
	6.500
	5.700
	25.800
	38.000

	Nhu cầu nước sinh hoạt (m3/ngđ)
	893.000
	373.000
	2.056.000
	3.322.000

	Nhu cầu nước công nghiệp (m3/ngđ)
	260.000
	144.000
	1.240.000
	1.644.000

	Các nhu cầu khác (m3/ngđ)
	790.000
	220.800
	1.045.000
	2.055.800

	Tổng nhu cầu sử dụng nước sạch (m3/ngđ)
	1.943.000
	738.000
	4.363.000
	7.044.000

	Năm 2020
	 
	 
	 
	 

	Dân số đô thị (triệu người)
	8,39
	3,74
	17,30
	29,43

	Diện tích các KCN (ha)
	16.500
	11.236
	50.324
	78.060

	Nhu cầu nước sinh hoạt (m3/ngđ)
	1.366.000
	762.000
	3.415.000
	5.543.000

	Nhu cầu nước công nghiệp (m3/ngđ)
	743.000
	324.000
	2.357.000
	3.424.000

	Các nhu cầu khác (m3/ngđ)
	1.086.000
	334.000
	1.633.000
	3.053.000

	Tổng nhu cầu sử dụng nước sạch (m3/ngđ)
	3.195.000
	1.420.000
	7.419.000
	12.034.000


b) Nguồn nước
- Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ
+ Sử dụng hợp lý nguồn nước ngầm có khả năng khai thác trên địa bàn.
+ ưu tiên khai thác, sử dụng nguồn nước mặt từ các hồ chứa, các sông, chủ yếu tập trung khai thác các sông chính sau: sông Đà, sông Hồng, sông Đuống, sông Thái Bình, sông Đa Độ, sông Giá, sông Cầu và các sông khác thuộc khu vực.
- Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung
Khả năng khai thác nước ngầm trong khu vực là hạn chế. Nguồn khai thác chính là từ các sông: sông Hương, sông Yên, sông Túy Loan, sông Cầu Đỏ, sông Cu Đê, sông Vĩnh Điện, sông Trà Khúc, và từ các hồ chứa nước tại chỗ.
-  Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam
+ Nước ngầm có trữ lượng tương đối lớn và có thể khai thác tại Tây Ninh,  thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên cần có kế hoạch khai thác và sử dụng hợp lý.
+ ưu tiên khai thác, sử dụng nguồn nước mặt từ các hồ chứa, các sông như: sông Đồng Nai, sông Sài Gòn, sông Tiền và các sông suối khác; các hồ Phước Hòa, Dầu Tiếng, hồ Đá Đen, hồ Sông Ray.v.v..
c) Công nghệ xử lý nước
Công nghệ xử lý chủ yếu sử dụng công nghệ xử lý truyền thống đối với nước ngầm và nước mặt, đảm bảo chất lượng nước đạt tiêu chuẩn TCXDVN 33-2006 và 1329/2002/BYT/QĐ đối với nước sinh hoạt. Trong đó, đối với nước ngầm là Làm thoáng - Lắng - Lọc - Khử trùng, đối với nước mặt là Keo tụ - Lắng - Lọc - Khử trùng. Kết hợp trang bị các thiết bị tiên tiến hiện đại phục vụ công tác vận hành, quản lý.
d) Quy hoạch hệ thống cấp nước vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ
- Hệ thống cấp nước liên đô thị trong vùng
+ Hệ thống cấp nước chuỗi đô thị Miếu Môn - Xuân Mai - Hoà Lạc - Sơn Tây - Hà Đông - Hà Nội sử dụng nguồn nước sông Đà. Khu vực Dự án: nằm trên 3 tỉnh/thành: Hà Nội - Hà Tây và Hoà Bình thuộc châu thổ sông Hồng. Các hạng mục chính của dự án:
. Nguồn nước: nguồn nước sông Đà.
. Công trình thu và trạm bơm nước sông.
. Tuyến ống nước thô.
. Cải tạo hồ Đầm Bài.
. Nhà máy nước mặt sông Đà: 300.000 m3/ngđ giai đoạn I, 600.000 m3/ngđ giai đoạn II.
. Hệ thống mạng chuyển tải D1500mm - D1800mm.
. Các Dự án/tiểu Dự án phát triển mạng lưới tiếp nhận.
+ Hệ thống cấp nước vùng phía bắc sông Hồng.
. Nguồn nước: sử dụng nguồn nước sông Hồng hoặc sông Đuống, phạm vi phục vụ cấp nớc cho các đô thị và khu công nghiệp thuộc thành phố Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Dương, Hưng Yên, Vĩnh Phúc.
. Công suất: 300.000 m3/ngày giai đoạn I, 600.000 m3/ngày giai đoạn II  và 1 triệu m3/ngày các giai đoạn tiếp theo.
- Các hệ thống cấp nước chính vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ
	Hệ thống cấp nước
	Công suất (m3/ngđ)
	Công suất (m3/ngđ)
	Công suất (m3/ngđ)

	
	Hiện tại
	2010
	2020

	Thành phố Hà Nội
	591.000
	985.000
	1.468.000

	Thành phố Hải Phòng
	131.000
	306.000
	525.000

	Thành phố Hải Dương
	45.500
	99.000
	200.500

	Tỉnh Quảng Ninh (Hạ Long, Móng Cái, Phả Lại, Cẩm Phả, Hoành Bồ) 
	128.000
	296.000
	475.000

	Thành phố Bắc Ninh và phụ cận
	31.000
	48.000
	70.000

	Thành phố Hà Đông, Sơn Tây tỉnh Hà Tây
	44.000
	81.000
	158.000

	Thị xã Hưng Yên và phụ cận.
	7.000
	40.000
	55.000

	Thành phố Vĩnh Yên, đô thị Mê Linh, tỉnh Vĩnh Phúc
	36.000
	130.000
	355.000


đ) Quy hoạch cấp nước vùng kinh tế trọng điểm miền Trung
- Hệ thống cấp nước liên đô thị trong Vùng
Đặc điểm tự nhiên và vị trí các đô thị, khu kinh tế trong vùng rất không thuận lợi và không khả thi cho việc xây dựng một hệ thống cấp nước liên đô thị. Do vậy, quy hoạch này không đề xuất một hệ thống cấp nước liên đô thị trong vùng.
- Các hệ thống cấp nước chính vùng kinh tế trọng điểm miền Trung
	Hệ thống cấp nước
	Công suất (m3/ngđ)
	Công suất (m3/ngđ)
	Công suất (m3/ngđ)

	
	Hiện tại
	2010
	2020

	Thành phố Huế và vùng phụ cận
	98.000
	177.000
	323.000

	Thành phố Đà Nẵng
	86300
	326300
	396300

	Tỉnh Quảng Nam (Điện Nam-Điện Ngọc, Hội An, Tam Kỳ, Tam Hiệp, Phú Ninh)
	26000
	96000
	426000

	Tỉnh Quảng Ngãi (Quảng Ngãi, Dung Quất)
	45.000
	45.000
	175.000

	Tỉnh Bình Định (Quy Nhơn, Phú Tài, Sông Côn)
	53.000
	63.000
	143.000


e) Quy hoạch cấp nước vùng kinh tế trọng điểm phía Nam
- Hệ thống cấp nước liên đô thị trong Vùng
Phát triển từng bước hệ thống cấp nước chung cho vùng theo từng giai đoạn như sau:
- Giai đoạn đến 2010
+ Phát triển và hoàn chỉnh một bước hệ thống cấp nước tập trung tại mỗi tỉnh, với mục tiêu là đáp ứng nhu cầu sử dụng nước sạch tại địa phương.
+ Xây dựng và đấu nối các tuyến ống truyền dẫn nước sạch giữa các đô thị/khu vực trong phạm vi mỗi tỉnh, như các tuyến Biên Hòa - Long Thành - Nhơn Trạch, hoặc Mỹ Xuân - Bà Rịa - Vũng Tàu.
+ Xây dựng và đấu nối các tuyến ống truyền dẫn nước sạch giữa các khu vực tiêu thụ chính của 2 tỉnh, thành phố liền kề, như các tuyến:
. Thành phố Hồ Chí Minh - Đức Hòa (Long An).
. Thành phố Hồ Chí Minh - Bến Lức (Long An).
. Thành phố Hồ Chí Minh - Cần Giuộc (Long An).
. Phú Mỹ (Bà Rịa - Vũng Tàu) - Phước Thái (Đồng Nai) (hiện nay đã có).
. Thành phố Hồ Chí Minh - Biên Hoà (hiện nay đã có)
- Giai đoạn đến 2020:
+ Nghiên cứu, xem xét xây dựng các công trình truyền dẫn nước sạch đấu nối giữa các khu vực:
. Thành phố Hồ Chí Minh - Nam Bình Dương (Thuận An - Thủ Dầu Một - Mỹ Phước).
. Biên Hoà - Dĩ An – Thuận An – Thủ Dầu Một.
. Mỹ Tho (Tiền Giang) – Tân An (Long An).
+ Nghiên cứu chuẩn bị xây dựng các nhà máy nước công suất lớn từ 1.000.000 – 3.000.000 m3/ngày đêm có tính chất liên tỉnh.
+ Nguồn nước:
. Nguồn nước hồ Trị An - sông Đồng Nai (đoạn từ hồ Trị An đến Hoá An): cung cấp nước cho các đô thị, khu công nghiệp thuộc: phía Tây Đồng Nai, nam Bình Dương, thành phố Hồ Chí Minh.
. Nguồn nước hồ Dầu Tiếng - sông Sài Gòn: cung cấp nước phía Nam Bình Dương, Nam Tây Ninh, thành phố Hồ Chí Minh, Đông Long An.
. Nguồn nước sông Tiền: phía Nam Tiền Giang, Nam Long An.
- Giai đoạn sau 2020:
Xây dựng và mở rộng những nhà máy nước công suất lớn 1.000.000 - 3.000.000 m3/ngđ cung cấp nước cho phạm vi rộng tại các khu vực.
- Các hệ thống cấp nước chính vùng kinh tế trọng điểm phía Nam
	Hệ thống cấp nước
	Công suất (m3/ngđ)
	Công suất (m3/ngđ)
	Công suất (m3/ngđ)

	
	Hiện tại
	2010
	2020

	Thành phố Hồ Chí Minh(*)
	1.235.000
	2.530.000
	3.330.000

	Tỉnh Đồng Nai (Biên Hoà, Long Bình, Thiện Tân - Nhơn Trạch, Long Khánh)
	259.000
	515.000
	990.000

	Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (thành phố Vũng Tầu, thị xã Bà Rịa và vùng phụ cận)
	155.000
	180.000
	345.000

	Tỉnh Bình Dương (thị xã Thủ Dầu Một và vùng phụ cận)
	46.600
	96.600
	326.600

	Tỉnh Tây Ninh (thị xã Tây Ninh và vùng phụ cận)
	7.000
	133.000
	230.000

	Tỉnh Bình Phước (thị xã Đồng Xoài và vùng phụ cận)
	5.000
	65.000
	130.000

	Tỉnh Long An (thị xã Tân An và vùng phụ cận)
	31000
	179000
	542000

	Tỉnh Tiền Giang (thành phố Mỹ Tho, thị xã Gò Công và vùng phụ cận)
	80.000
	230.000
	230.000


(*) Công suất các nhà máy nước tại thành phố Hồ Chí Minh được tính cho các giai đoạn 2015 và 2025, tương ứng với các giai đoạn 2010 và 2020 trong bảng.
g) Tổng hợp khái toán chi phí đầu tư 
	TT
	Hệ thống cấp nước
	Chi phí đầu tư (triệu VNĐ)
	Chi phí đầu tư (triệu VNĐ)

	
	
	2010
	2020

	1
	Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ
	9.672.702
	7.181.829

	2
	Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung
	1.785.000
	6.175.000

	3
	Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam
	18.727.000
	24.159.000

	4
	Tổng 3 vùng kinh tế trọng điểm 
	30.274.000
	37.515.000


Điều 2. Cơ chế chính sách
Để đầu tư xây dựng và quản lý hệ thống cấp nước được đồng bộ, có hiệu quả, đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh môi trường và khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia đầu tư phát triển cấp nước, cần áp dụng cơ chế chính sách khuyến khích, hỗ trợ ưu đãi sau:
- Miễn tiền sử dụng đất.
- Hỗ trợ kinh phí giải phóng mặt bằng, xây dựng công trình ngoài hàng rào của dự án.
- Được áp dụng các mức thuế (VAT, thu nhập doanh nghiệp….) ở mức ưu đãi nhất theo quy định hiện hành.
- Ưu tiên sử dụng các nguồn tài chính ưu đãi cho các dự án đầu tư cấp nước, không phân biệt đối tượng sử dụng.
- Nguồn vốn ODA chỉ tập trung đầu tư cấp nước cho các khu vực đặc biệt khó khăn, vùng sâu vùng xa cũng như cho cải tạo hệ thống mạng lưới nhằm giảm thất thoát, thất thu nước.
Điều 3. Tổ chức thực hiện
1. Bộ Xây dựng
- Quản lý đồ án quy hoạch cấp nước 3 Vùng kinh tế trọng điểm đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
- Hướng dẫn các địa phương rà soát, điều chỉnh các quy hoạch xây dựng, quy hoạch chuyên ngành cấp nước trên địa bàn tỉnh phù hợp với quy hoạch cấp nước vùng đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
- Chủ trì lựa chọn chủ đầu tư các dự án cấp nước vùng liên tỉnh và chỉ đạo thực hiện.
2. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong các Vùng kinh tế trọng điểm:
- Tổ chức rà soát, điều chỉnh các quy hoạch xây dựng, quy hoạch chuyên ngành cấp nước trên địa tỉnh phù hợp với quy hoạch cấp nước Vùng kinh tế trọng điểm đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
- Chỉ đạo tổ chức thực hiện các dự án cấp nước trên địa bàn tỉnh theo quyết định hiện hành.
3. Các Bộ, Ban ngành liên quan: theo chức năng nhiệm vụ của mình, phối hợp với Bộ Xây dựng, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong các Vùng kinh tế trọng điểm thực hiện quy hoạch theo luật định.
Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày ký. 
Bộ trưởng Bộ Xây dựng, các Bộ có liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trưc thuộc Trung ương thuộc 3 vùng kinh tế trọng điểm và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
	 
Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường.
- Thành ủy, HĐND, UBND các tỉnh: thành phố Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Hải Dương, Hưng Yên, Bắc Ninh, Hà Tây, Vĩnh Phúc, Đà Nẵng,Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh, Long An, Tiền Giang;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: Công báo;
- Lưu: Văn thư, KTN (5b). M
	THỦ TƯỚNG




Nguyễn Tấn Dũng


 
