	ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH VĨNH PHÚC
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: 1264/QĐ-UBND
	Vĩnh Phúc, ngày 08 tháng 6 năm 2023


 
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KHU VỰC PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ THƯỢNG TRƯNG, HUYỆN VĨNH TƯỜNG, TỈNH VĨNH PHÚC
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ban hành ngày 16/9/2015; Luật tổ chức chính quyền địa phương sửa đổi, bổ sung ngày 22/11/2019;
Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị năm 2009; Luật Xây dựng số 50/2014/QH13; Luật Quy hoạch số 21/2017/QH14; Luật Đất đai số 45/2013/QH13; Luật số 35/2018/QH14 ngày 20/11/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch;
Căn cứ Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013 của Chính phủ về quản lý đầu tư phát triển đô thị; Thông tư số 20/2013/TTLT-BXD-BNV ngày 21/11/2013 của liên Bộ Xây dựng và Bộ Nội vụ về hướng dẫn một số nội dung của Nghị định 11/2013/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý đầu tư phát triển đô thị;
Căn cứ Quyết định số 1878/QĐ-UBND ngày 23/7/2013 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc phê duyệt Quy hoạch chung đô thị Thượng Trưng - huyện Vĩnh Tường, đến năm 2030; điều chỉnh tại Quyết định số 1351/QĐ-UBND ngày 31/5/2019;
Căn cứ ý kiến đồng ý phê duyệt hồ sơ khu vực phát triển đô thị của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh theo phiếu trình của Văn phòng UBND tỉnh. Xét đề nghị của Sở Xây dựng tại Tờ trình số 115/TTr-SXD ngày 31/3/2023,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt Khu vực phát triển đô thị Thượng Trưng, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc, với nội dung sau:
1. Tên khu vực phát triển đô thị: Khu vực phát triển đô thị Thượng Trưng, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc.
2. Địa điểm, ranh giới và diện tích khu vực phát triển đô thị
2.1. Ranh giới khu vực phát triển đô thị bao gồm toàn bộ xã Thượng Trưng, với diện tích 596,35 ha, có địa giới hành chính tiếp giáp như sau:
+ Phía Đông giáp thị trấn Vĩnh Tường, xã Vĩnh Sơn huyện Vĩnh Tường.
+ Phía Tây giáp xã Phú Thịnh, xã Tân Phú huyện Vĩnh Tường.
+ Phía Nam giáp, xã Tuân Chính, xã Lý Nhân huyện Vĩnh Tường.
+ Phía Bắc giáp thị trấn Thổ Tang huyện Vĩnh Tường.
2.2. Các khu vực phát triển đô thị bao gồm:
	STT
	Ký Hiệu
	Tên khu vực phát triển đô thị
	Quy mô diện tích (ha)
	Giai đoạn

	I
	 
	Khu vực phát triển đô thị
	354,48
	 

	1
	KV:01
	Khu vực phát triển đô thị hỗn hợp
	236,28
	2022- 2030

	2
	KV:02
	Khu vực phát triển đô thị cải tạo mở rộng
	118,2
	2022- 2030

	II
	 
	Khu vực phát triển nông nghiệp
	241,87
	 

	 
	Tổng
	 
	596,35
	 


3. Kế hoạch thực hiện khu vực phát triển đô thị
	STT
	Ký Hiệu
	Tên các dự án trong khu vực
	Quy mô (ha)
	Giai đoạn

	A
	KV1
	KHU VỰC PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ HỖN HỢP
	236,28
	 

	I
	 
	Các dự án phát triển đô thị
	206,06
	 

	1
	KV1-DA:01
	Dự án khu đô thị mới 1 (đã triển khai)
	90,09
	2022-2025

	2
	KV1-DA:02
	Dự án khu nhà ở mới
	23,48
	2022-2025

	3
	KV1-DA:03
	Dự án khu nhà ở xã hội 1
	11,98
	2022-2025

	4
	KV1-DA:04
	Dự án khu nhà ở mới 2
	37,43
	2026-2030

	5
	KV1-DA:05
	Dự án khu nhà ở xã hội 2
	5,17
	2026-2030

	6
	KV1-DA:06
	Dự án khu cải tạo chỉnh trang 1
	32,47
	2026-2030

	7
	KV1-DA:07
	Dự án khu cải tạo chỉnh trang 2
	5,44
	2026-2030

	II
	 
	Các dự án hạ tầng xã hội
	4,12
	 

	III
	 
	Các dự án hạ tầng khung
	26,10
	 

	B
	KV2
	KHU VỰC PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ CẢI TẠO MỞ RỘNG
	118,20
	 

	I
	 
	Các dự án phát triển đô thị
	73,53
	 

	1
	KV2-DA:01
	Dự án khu cải tạo chỉnh trang 1
	15,05
	2022-2025

	2
	KV2-DA:02
	Dự án khu cải tạo chỉnh trang 2
	9,80
	2026-2030

	3
	KV2-DA:03
	Dự án khu du lịch sinh thái 1
	39,78
	2026-2030

	4
	KV2-DA:04
	Dự án khu du lịch sinh thái 2
	8,90
	2022-2025

	5
	KV2-DA:05
	Dự án khu cải tạo chỉnh trang 3
	36,65
	2026-2030

	II
	 
	Các dự án hạ tầng xã hội
	2,80
	 

	III
	 
	Các dự án hạ tầng khung
	41,87
	 


4. Sơ bộ khái toán, dự kiến các nguồn lực đầu tư cho phát triển đô thị.
4.1. Khái toán kinh phí đầu tư: Tổng nguồn vốn đầu tư đến năm 2030 là 2.980,9 tỷ đồng, bao gồm: Nguồn vốn giai đoạn 2022-2025 là 1.172,9 tỷ đồng; Nguồn vốn giai đoạn 2026-2030 là 1.808,0 tỷ đồng
4.2. Dự kiến nguồn vốn và giải pháp thực hiện: Đối với các dự án đầu tư phát triển hạ tầng kỹ thuật khung đô thị: Địa phương lên phương án, kế hoạch đầu tư theo năm, cho các nguồn vốn ngân sách nhà nước, xã hội hóa. Huy động sự tham gia của cộng đồng trong xây dựng mới, cải tạo chỉnh trang đô thị, đặc biệt là các dự án đường giao thông, thoát nước, vệ sinh môi trường, xã hội hóa nguồn vốn đầu tư xây dựng đối với nhà văn hóa khu phố và các công trình xã hội trong các khu ở. Đối với dự án của các nhà đầu tư: Lựa chọn nhà đầu tư có đủ năng lực, tài chính để thực hiện các dự án phát triển đô thị đúng theo kế hoạch, tiến độ đề ra.
5. Đề xuất về Ban quản lý khu vực phát triển đô thị theo quy định
Theo quy định tại điều 10, Nghị định số 11/2013/NĐ-CP quy định trên cơ sở thực tiễn tại địa phương có xem xét thành lập ban quản lý khu vực phát triển đô thị. Tuy nhiên khu vực phát triển đô thị quy mô không lớn, vì vậy Chính quyền địa phương trực tiếp quản lý (kiện toàn Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng huyện để bổ sung thực hiện chức năng quản lý phát triển đô thị).
(Chi tiết tại hồ sơ khu vực phát triển đô thị đã được Sở Xây dựng thẩm định).
Điều 2. Tổ chức thực hiện
1. UBND huyện Vĩnh Tường, UBND xã Thượng Trưng tổ chức công bố Khu vực phát triển đô thị và kế hoạch thực hiện; việc công bố, công khai được tiến hành thông qua các phương tiện thông tin đại chúng và các phương thức khác phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương; nội dung công bố bao gồm những nội dung chính của Quyết định phê duyệt khu vực phát triển đô thị và Kế hoạch thực hiện để các nhà đầu tư biết, lựa chọn và quyết định việc đầu tư các dự án.
2. Các sở, ngành Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Giao Thông vận tải, Tài chính, UBND huyện Vĩnh Tường và các cơ quan đơn vị liên quan có trách nhiệm triển khai các nội dung công việc theo quy định của hồ sơ khu vực phát triển đô thị.
Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.
Chánh văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các sở, ngành: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Giao Thông vận tải, Tài chính, Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Tường, Chủ tịch UBND xã Thượng Trưng và các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.
 
	 
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 




Vũ Chí Giang


 
 
 
