	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 
TỈNH LÀO CAI
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: 12/NQ-HĐND
	Lào Cai, ngày 12 tháng 07 năm 2013


 
NGHỊ QUYẾT
VỀ CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ THÀNH PHỐ LÀO CAI, TỈNH LÀO CAI GIAI ĐOẠN 2012 - 2020
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
KHOÁ XIV - KỲ HỌP THỨ 8
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; 
Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị ngày 17/6/2009;
Căn cứ Nghị định số 42/2009/NĐ-CP ngày 07/5/2009 của Chính phủ về việc phân loại đô thị;
Căn cứ Thông tư số 34/2009/TT-BXD ngày 30/9/2009 của Bộ Xây dựng về việc Quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định 42/2009/NĐ-CP ngày 07/5/2009 của Chính phủ về việc phân loại đô thị;
Căn cứ Quyết định số 287/QĐ-TU ngày 15/11/2011 của Tỉnh uỷ Lào Cai về việc phê duyệt Đề án phát triển mạng lưới đô thị tỉnh Lào Cai giai đoạn 2011-2015;
Xét Tờ trình số 37/TTr-UBND ngày 21/6/2013 của UBND tỉnh về Chương trình phát triển đô thị thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai giai đoạn 2012 - 2020; Báo cáo thẩm tra số 43/BC-HĐND ngày 04/7/2013 của Ban kinh tế và Ngân sách tỉnh và ý kiến của đại biểu HĐND tỉnh dự kỳ họp,
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Thông qua Chương trình phát triển đô thị thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai giai đoạn 2012 - 2020, gồm các nội dung chủ yếu sau:
I. Về thực trạng phát triển đô thị Lào Cai đến năm 2012
Năm 2004, Chính phủ đã quyết định công nhận thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai là đô thị loại III, với tính chất đô thị là trung tâm chính trị, hành chính, kinh tế, văn hoá - xã hội của tỉnh; là đô thị biên giới có cửa khẩu quốc tế quan trọng ở phía Bắc Việt Nam với Trung Quốc; là đầu mối giao thông quan trọng của quốc gia và quốc tế; đô thị có vị trí trọng yếu về an ninh quốc phòng và vùng biên giới phía Bắc Việt Nam; là đô thị có vai trò thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội không những của tỉnh Lào Cai mà còn cho cả vùng Tây Bắc Việt Nam.
Theo tiêu chuẩn phân loại đô thị loại II đến hết năm 2012 trong 49 chỉ tiêu quy định tại Nghị định 42/2009/NĐ-CP và Thông tư 34/2009/TT-BXD về phân loại đô thị thì thành phố Lào Cai đã đạt được 77,34/100 điểm. Trong đó có 30/49 chỉ tiêu đạt điểm tối đa với số điểm 63,5 điểm; 06/49 chỉ tiêu đạt điểm trung bình với số điểm 8,24 điểm; 06/49 chỉ tiêu đạt điểm tối thiểu với số điểm 5,6 điểm; 07/49 chỉ tiêu chưa đạt điểm.
(Có biểu phụ lục số 01 kèm theo)
Theo quy định đô thị loại II phải đạt tối thiểu 70/100 điểm, đến hết năm 2012 thành phố Lào Cai đã đạt được tiêu chuẩn đô thị loại II (77,34/100 điểm). Tuy nhiên trong số các chỉ tiêu đã đạt được vẫn còn một số chỉ tiêu chưa thực sự bền vững như các chỉ tiêu về môi trường (xử lý mước thải, chất thải rắn), các chỉ tiêu về chỉnh trang đô thị (công trình công cộng cấp đô thị, hệ thống giao thông, tuyến phố văn minh đô thị...).
II. Chương trình phát triển đô thị đến năm 2020:
1. Mục tiêu chương trình:
- Phấn đấu đến năm 2014 thành phố Lào Cai đạt tiêu chuẩn đô thị loại II. Đạt 80/100 điểm, có trên 30/49 chỉ tiêu đạt điểm tối đa theo tiêu chuẩn đô thị loại II.
- Có kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội hiện đại với cơ cấu kinh tế các ngành dịch vụ và công nghiệp chiếm tỷ trọng 96-97% năm 2015 và trên 98% vào năm 2020.
- Phát triển bền vững trên cơ sở gắn tăng trưởng kinh tế với phát triển văn hóa, xã hội và bảo vệ môi trường.
- Đảm bảo vị trí chiến lược trọng yếu về quốc phòng, an ninh, chính trị, kinh tế, văn hoá và trật tự xã hội.
2. Nội dung:
2.1. Lộ trình nâng cấp đô thị thành phố Lào Cai từ loại III lên loại II.
- Trong năm 2013 triển khai các dự án ưu tiên phấn đấu thành phố Lào Cai cơ bản đạt tiêu chuẩn của đô thị loại II; lập đề án đề nghị công nhận thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai đạt tiêu chuẩn đô thị loại II trong năm 2014, trình Chính phủ công nhận đạt tiêu chuẩn đô thị loại II trong năm 2014 - 2015.
- Đến năm 2015 triển khai các giải pháp khắc phục các chỉ tiêu còn yếu theo tiêu chuẩn của đô thị loại II quy định tại Nghị định 42/2009/NĐ-CP và Thông tư 34/2009/TT-BXD; tiếp tục tập trung đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng thành phố Lào Cai phấn đấu cơ bản các chỉ tiêu hoàn thiện theo các tiêu chuẩn đô thị loại II giai đoạn 2016-2020 và bước đầu hướng tới tiêu chuẩn của đô thị loại I.
2.2. Các danh mục dự án đầu tư: (xác định 2 nhóm ưu tiên)
- Nhóm ưu tiên 1 (thực hiện trong giai đoạn 2012-2015): Tập trung ưu tiên đầu tư cải thiện điểm cho 04 chỉ tiêu /07 chỉ tiêu chưa đạt điểm (gồm: Tỷ lệ nước thải sinh hoạt chưa được xử lý, chỉ tiêu cấp điện sinh hoạt khu vực nội thị, tỷ lệ chất thải rắn khu vực nội thị được xử lý; số nhà tang lễ khu vực nội thị); 06/49 chỉ tiêu đạt điểm tối thiểu; một số chỉ tiêu đã đạt điểm trung bình và tối đa nhưng chưa thực sự bền vững như các chỉ tiêu về môi trường (xử lý mước thải, chất thải rắn); các chỉ tiêu về chỉnh trang đô thị (công trình công cộng cấp đô thị, hệ thống giao thông, tuyến phố văn minh đô thị...) để đến năm 2014 tối thiểu phải đạt 80/100 điểm theo tiêu chuẩn đô thị loại II.
- Nhóm ưu tiên 2 (thực hiện trong giai đoạn 2015-2020): Bao gồm các dự án còn lại mục đích nhằm duy trì bền vững các chỉ tiêu đã đạt tối đa và bước đầu hướng tới tiêu chuẩn của đô thị loại I vào năm 2020.
(Có biểu phụ lục số 02 kèm theo)
2.3. Tổng nguồn vốn đầu tư:
Tổng dự toán kinh phí đầu tư đến năm 2020 khoảng 21.195,285 tỷ đồng, trong đó:
- Nguồn vốn ODA: 2.407,813 tỷ đồng.
- Nguồn vốn Ngân sách trung ương: 9.741,621 tỷ đồng.
- Nguồn vốn ngân sách tỉnh: 3.532,652 tỷ đồng.
- Nguồn vốn kêu gọi đầu tư: 5.513,199 tỷ đồng.
Phân kỳ đầu tư:
- Giai đoạn I: 2012-2015 tổng kinh phí 13.869,093 tỷ đồng.
Trong đó: Vốn ngân sách: 11.824,47 tỷ đồng; vốn khác: 2.044,623 tỷ đồng
- Giai đoạn II: 2016-2020 tổng kinh phí 7.326,192 tỷ đồng.
Trong đó: Vốn ngân sách: 3.857,616 tỷ đồng; vốn khác: 3.468,576 tỷ đồng
(Có biểu phụ lục số 03 kèm theo)
3. Giải pháp:
3.1. Về đầu tư: Nâng cao chất lượng xây dựng và thực hiện quy hoạch phát triển kết cấu hạ tầng đô thị; thu hút mạnh và sử dụng hiệu quả nguồn vốn đầu tư để phát triển hạ tầng.
3.2. Về cơ chế chính sách:
- Chính sách thu hút đầu tư.
- Chính sách đào tạo nguồn nhân lực, đội ngũ cán bộ quản lý đô thị.
- Chính sách thu hút cán bộ có trình độ.
- Chính sách khuyến khích phát triển kinh tế để thu hút lao động, tăng dân số cơ học.
3.3. Về vốn:
- Mở rộng liên kết đầu tư phát triển khu dân cư, dịch vụ du lịch, dịch vụ công với sự tham gia của khu vực tư nhân trong nước và nước ngoài theo hình thức PPP, BOT, BTO, BT,...
- Huy động kịp thời các nguồn thu theo quy định pháp luật (thuế nhà đất, đấu giá quỹ đất, theo phân cấp từ các khoản thu của tỉnh, ODA, FDI,...)
3.4. Về tổ chức thực hiện:
- Chỉ đạo xây dựng kế hoạch, danh mục đầu tư chi tiết hàng năm làm căn cứ tổ chức thực hiện.
- Phân công trách nhiệm trong việc thực hiện các nội dung chương trình, xây dựng cơ chế phối hợp giữa thành phố Lào Cai với các ngành, các cơ quan liên quan để phối hợp công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện chương trình.
Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao
1. UBND tỉnh Quyết định phê duyệt Chương trình phát triển đô thị thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai giai đoạn 2012-2020 và tổ chức thực hiện Nghị quyết.
2. Thường trực HĐND, các Ban của HĐND và đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc tổ chức thực hiện Nghị quyết.
Nghị quyết này đã được kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh Lào Cai khoá XIV thông qua ngày 11 tháng 7 năm 2013 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày thông qua./.
 
	 
	CHỦ TỊCH




Phạm Văn Cường


 
PHỤ LỤC SỐ 01
BẢNG ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG NĂM 2012
(Kèm theo Nghị quyết số: 12/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai)
	TT
	Các tiêu chuẩn đánh giá
	Tiêu chuẩn đô thị loại II
	Tiêu chuẩn đô thị loại II
	Hiện trạng năm 2012
	Ghi chú

	
	
	Điểm tối thiểu
	Điểm tối đa
	
	

	I
	Tiêu chuẩn chức năng đô thị
	10,5
	15,0
	14,53
	 

	1.1
	Vị trí và tính chất của đô thị
	3,5
	5,0
	5,0
	Tối đa

	1.2
	Chỉ tiêu kinh tế - xã hội
	7,0
	10,0
	9,53
	 

	1.2.1
	Tổng thu ngân sách trên địa bàn
	1,4
	2,0
	2,0
	Tối đa

	1.2.2
	Cân đối thu chi ngân sách
	1,0
	1,5
	1,5
	Tối đa

	1.2.3
	Thu nhập bình quân đầu người/năm so với cả nước
	1,4
	2,0
	1,53
	Trung bình

	1.2.4
	Mức tăng trưởng kinh tế trung bình 3 năm gần nhất
	1,4
	2,0
	2,0
	Tối đa

	1.2.5
	Tỷ lệ các hộ nghèo
	1,0
	1,5
	1,5
	Tối đa

	1.2.6
	Tỷ lệ tăng dân số hàng năm
	0,7
	1,0
	1,0
	Tối đa

	II
	Quy mô dân số toàn đô thị
	7,0
	10,0
	4,0
	 

	2.1
	Dân số toàn đô thị
	1,4
	2,0
	0,0
	Chưa đạt

	2.2
	Dân số nội thị
	2,8
	4,0
	0,0
	Chưa đạt

	2.3
	Tỷ lệ đô thị hóa
	2,8
	4,0
	4,0
	Tối đa

	III
	Mật độ dân số đô thị
	3,5
	5,0
	0,0
	Chưa đạt

	IV
	Tỷ lệ lao động phi nông nghiệp
	3,5
	5,0
	5,0
	Tối đa

	V
	Hệ thống công trình hạ tầng đô thị
	38,2
	55,0
	44,56
	 

	5.1
	Nhà ở
	7,00
	10,0
	10,0
	 

	5.1.1
	Diện tích sàn nhà ở bình quân
	3,5
	5,0
	5,0
	Tối đa

	5.1.2
	Tỷ lệ nhà kiên cố, khá kiên cố, bán kiên cố
	3,5
	5,0
	5,0
	Tối đa

	5.2
	Công trình công cộng cấp đô thị
	6,8
	10,0
	9,08
	 

	5.2.1
	Đất xây dựng công trình công cộng cấp khu ở
	1,0
	1,5
	1,5
	Tối đa

	5.2.2
	Chỉ tiêu đất dân dụng
	1,0
	1,5
	1,06
	Trung bình

	5.2.3
	Đất xây dựng các công trình DVCC cấp đô thị
	1,0
	1,5
	1,5
	Tối đa

	5.2.4
	Cơ sở y tế (TT y tế chuyên sâu, BV đa khoa, chuyên khoa)
	1,0
	1,5
	1,5
	Tối đa

	5.2.5
	Cơ sở giáo dục đào tạo (ĐH, CĐ, trung học,.)
	0,7
	1,0
	0,82
	Trung bình

	5.2.6
	Trung tâm văn hóa (nhà hát, rạp chiếu phim, bảo tàng, NVH)
	0,7
	1,0
	0,7
	Tối thiểu

	5.2.7
	Trung tâm TDTT (SVĐ, nhà thi đấu, CLB)
	0,7
	1,0
	1,0
	Tối đa

	5.2.8
	Trung tâm thương mại dịch vụ (chợ, siêu thị,...)
	0,7
	1,0
	1,0
	Tối đa

	5.3
	Giao thông
	7,0
	10,0
	8,68
	 

	5.3.1
	Đầu mối giao thông
	1,4
	2,0
	2,0
	Tối đa

	5.3.2
	Tỷ lệ đất giao thông khu vực NT so với đất xây dựng ĐT
	1,4
	2,0
	1,8
	Trung bình

	5.3.3
	Mật độ đường trong KV nội thị (MC ≥11,5m)
	1,4
	2,0
	1,48
	Trung bình

	5.3.4
	Tỷ lệ phục vụ vận tải hành khách công cộng
	1,4
	2,0
	1,4
	Tối thiểu

	5.3.5
	Diện tích đất giao thông/dân số nội thị
	1,4
	2,0
	2,0
	Tối đa

	5.4
	Cấp nước
	3,4
	5,0
	5,0
	 

	5.4.1
	Tiêu chuẩn cấp nước sinh hoạt nội thị
	1,4
	2,0
	2,0
	Tối đa

	5.4.2
	Tỷ lệ dân số KV nội thị được cấp nước sạch
	1,0
	1,5
	1,5
	Tối đa

	5.4.3
	Tỷ lệ nước thất thoát
	1,0
	1,5
	1,5
	Tối đa

	5.5
	Thoát nước
	4,2
	6,0
	4,0
	 

	5.5.1
	Mật độ đường cống thoát nước chính KV nội thị
	1,4
	2,0
	2,0
	Tối đa

	5.5.2
	Tỷ lệ nước thải sinh hoạt được xử lý
	1,4
	2,0
	0,0
	Chưa đạt

	5.5.3
	Tỷ lệ cơ sở SX mới có TXL nước thải
	1,4
	2,0
	2,0
	Tối đa

	5.6
	Cấp điện và chiếu sáng công cộng
	2,8
	4,0
	1,4
	 

	5.6.1
	Chỉ tiêu cấp điện sinh họat KV nội thị
	1,4
	2,0
	0,0
	Chưa đạt

	5.6.2
	Tỷ lệ đường phố chính KV nội thị được chiếu sáng
	0,7
	1,0
	0,7
	Tối thiểu

	5.6.3
	Tỷ lệ ngõ hẻm được chiếu sáng
	0,7
	1,0
	0,7
	Tối thiểu

	5.7
	Thông tin, bưu chính viễn thông
	1,4
	2,0
	2,0
	 

	5.7.1
	Số máy điện thoại bình quân / số dân
	1,4
	2,0
	2,0
	Tối đa

	5.8
	Cây xanh, thu gom xử lý chất thải và nhà tang lễ
	5,6
	8,0
	4,4
	 

	5.8.1
	Đất cây xanh toàn đô thị
	0,7
	1,0
	1,0
	Tối đa

	5.8.2
	Đất cây xanh công cộng trong KV nội thị
	1,4
	2,0
	2,0
	Tối đa

	5.8.3
	Tỷ lệ chất thải rắn KV nội thị được thu gom
	1,4
	2,0
	1,4
	Tối thiểu

	5.8.4
	Tỷ lệ chất thải rắn KV nội thị được xử lý (chôn lấp hợp vệ sinh, tái chế, công nghệ đốt)
	1,4
	2,0
	0,0
	Chưa đạt

	5.8.5
	Số nhà tang lễ khu vực nội thị
	0,7
	1,0
	0,0
	Chưa đạt

	VI
	Kiến trúc cảnh quan đô thị
	7,0
	10,0
	9,25
	 

	6.1
	Quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc đô thị
	1,4
	2,0
	2,0
	 

	6.1.1
	Quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc đô thị
	1,4
	2,0
	2,0
	Tối đa

	6.2
	Chỉ tiêu khu đô thị mới
	1,4
	2,0
	1,7
	 

	6.2.1
	Khu đô thị mới
	0,7
	1,0
	0,7
	Tối thiểu

	6.2.2
	Khu cải tạo, chỉnh trang đô thị
	0,7
	1,0
	1,0
	Tối đa

	6.3
	Chỉ tiêu tuyến phố văn minh đô thị
	1,4
	2,0
	1,55
	 

	6.3.1
	Tỷ lệ tuyến phố văn minh/tổng số đường chính KV nội thị
	1,4
	2,0
	1,55
	Trung bình

	6.4
	Không gian công cộng
	1,4
	2,0
	2,0
	 

	6.4.1
	Số lượng không gian công cộng cấp đô thị
	1,4
	2,0
	2,0
	Tối đa

	6.5
	Công trình kiến trúc tiêu biểu
	1,4
	2,0
	2,0
	 

	6.5.1
	Có công trình KT tiêu biểu, công trình VHLS, di sản được công nhận
	0,7
	1,0
	1,0
	Tối đa

	6.5.2
	Tỷ lệ các di sản VHLS, KT tiêu biểu được trùng tu, tôn tạo
	0,7
	1,0
	1,0
	Tối đa

	 
	Tổng điểm
	70,0
	100,0
	77,34
	 


Chú thích:
Có 30/49 chỉ tiêu đạt điểm tối đa với số điểm 63,5 điểm.
Có 06/49 chỉ tiêu đạt điểm trung bình với số điểm 8,24 điểm.
Có 06/49 chỉ tiêu đạt điểm tối thiểu với số điểm 5,6 điểm.
Có 07/49 chỉ tiêu chưa đạt điểm.
 
PHỤ LỤC SỐ 02
DANH MỤC DỰ ÁN ĐẦU TƯ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ LÀO CAI GIAI ĐOẠN 2012-2020
(Kèm theo Nghị quyết số: 12/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai)
Đơn vị: Tỷ đồng
	STT
	Tên dự án
	Nguồn vốn
	Thời gian khởi công hoàn thành
	Tổng mức đầu tư (tỷ đồng)
	Lũy kế thực hiện đến 12/2012
	Phân kỳ đầu tư
	Phân kỳ đầu tư
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	2012-2015
	2016- 2020
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)

	A
	QUY HOẠCH, DỰ ÁN NHÓM ƯU TIÊN 1
	 
	 
	444,333
	64,304
	255,029
	125,000
	 

	 
	Quy hoạch, quy chế
	 
	 
	5,000
	0,000
	5,000
	0,000
	 

	1
	Lập và phê duyệt Chương trình phát triển đô thị thành phố Lào Cai giai đoạn 2012-2020
	NSTT
	7/2013
	1,000
	 
	1,000
	 
	a

	2
	Lập đề án đề nghị công nhận thành phố Lào Cai đạt tiêu chuẩn đô thị loại II
	NSTT
	 
	2,000
	 
	2,000
	 
	a

	3
	Lập quy chế quản lý kiến trúc, quy hoạch đô thị
	NSTT
	2013-2014
	2,000
	 
	2,000
	 
	a

	 
	Thoát nước - xử lý chất thải rắn
	 
	 
	126,590
	44,104
	82,486
	0,000
	 

	1
	Nhà máy xử lý rác thải tập trung của thành phố tại xã Đồng Tuyển
	ODA
	 
	60,000
	 
	60,000
	 
	b

	2
	Ga tập kết, vận hành xe gom rác phường Duyên Hải, Cốc Lếu và khu ĐTM Lào Cai-Cam Đường
	SN môi trường
	2013-2015
	4,000
	 
	4,000
	 
	s

	3
	Hệ thống thoát nước mặt, xử lý nước thải KCN Đông Phố Mới, KCN Bắc Duyên Hải
	NSTW
	2010-2014
	62,590
	44,104
	18,486
	 
	s

	 
	Cấp điện - chiếu sáng
	 
	 
	106,293
	19,300
	86,993
	0,000
	 

	1
	Lắp đặt điện chiếu sáng 70 ngõ, hẻm (phần vốn ngân sách)
	NSTT
	 
	23,850
	 
	23,850
	 
	b

	2
	Xây dựng hệ thống chiếu sáng các đường trục chính khu ĐTM Lào Cai - Cam Đường
	NSTT+ TSDĐ
	 
	5,000
	 
	5,000
	 
	đ, a

	3
	Cải tạo nâng cấp đường điện chiếu sáng tuyến đường D1 (đoạn từ cầu Bắc Cường đến đường B1), đường M9 phường Bắc Cường
	NSTT
	2013-2015
	2,000
	 
	2,000
	 
	c

	4
	Cải tạo nâng cấp đường điện chiếu sáng tuyến đường T3, B5, B7 phường Nam Cường
	NSTT
	2013-2015
	3,000
	 
	3,000
	 
	c

	5
	Cải tạo nâng cấp đường điện chiếu sáng tuyến đường B9 khu dân cư B9 phường Bình Minh
	NSTT
	2013-2015
	3,000
	 
	3,000
	 
	c

	6
	Cấp điện (đường dây 35kv), cấp nước, nâng cấp đập chắn rác, nhà máy rác thải Lào Cai
	NSĐP
	2012-2013
	5,843
	2,000
	3,843
	 
	s

	7
	Hệ thống chiếu sáng đường Cốc Lếu - Kim Thành, 55 tuyến đường nội thị khu KTCK, cấp điện sau lưng kè bờ hữu sông Hồng, CS và cây xanh khu TM Kim Thành
	NSTW
	2007-2010
	23,600
	17,300
	6,300
	 
	s

	8
	Điện chiếu sáng sông Hồng từ cầu Phố Mới đến cửa khẩu quốc tế Lào Cai
	NSTW
	2013-2015
	40,000
	 
	40,000
	 
	s

	 
	Nhà tang lễ
	 
	 
	25,000
	 
	25,000
	0,000
	 

	 
	Nhà Tang lễ thành phố tại phường Nam Cường
	NSTW
	2014-2015
	25,000
	 
	25,000
	 
	 

	 
	Văn hóa - TDTT
	 
	 
	181,450
	0,900
	55,550
	125,000
	 

	1
	Thư viện điện tử tỉnh Lào Cai
	NSTT
	2012
	3,450
	0,900
	2,550
	 
	s

	2
	Nhà văn hóa trung tâm khu đô thị mới Lào Cai-Cam Đường (chiếu phim, nhà văn hóa)
	NSTW
	 
	98,000
	 
	33,000
	65,000
	s

	3
	Bảo tàng tỉnh Lào Cai
	NSTW
	2013-2015
	80,000
	 
	20,000
	60,000
	s

	B
	QUY HOẠCH, DỰ ÁN NHÓM ƯU TIÊN 2
	 
	 
	20.750,952
	1.864,200
	11.685,560
	7.201,192
	 

	I
	Nguồn vốn Ngân sách, vốn vay nước ngoài
	 
	 
	15.237,753
	1.864,200
	9.640,937
	3.732,616
	 

	 
	Trụ sở cơ quan
	 
	 
	1.202,209
	810,556
	391,653
	0,000
	 

	1
	Cải tạo, nâng cấp trụ sở UBND phường, xã, Tỉnh ủy cũ, nhà làm việc BQL di tích VHDL, Đảng ủy KCQ dân chính Đảng, trụ sở Đoàn nghệ thuật dân tộc
	NSTT+ NSTP
	2009-2015
	36,245
	7,500
	28,745
	 
	b

	2
	Cải tạo sửa chữa trường Chính trị tỉnh
	NSTT
	2012-2013
	8,292
	4,000
	4,292
	 
	s

	3
	Trung tâm ứng dụng khoa học công nghệ tỉnh
	NSTT
	2012-2013
	19,956
	2,500
	17,456
	 
	s

	4
	Trụ sở Ban QL các dự án ODA tỉnh Lào Cai
	NSTT
	2013-2015
	85,000
	 
	85,000
	 
	s

	5
	Nâng cấp Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh
	NSTT
	2013-2014
	11,515
	 
	11,515
	 
	s

	6
	Các trụ sở hợp khối: Khối 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 trung tâm hội nghị, dự án mạng LAN các trụ sở hợp khối
	NSTW
	2006-2010
	822,200
	642,192
	180,008
	 
	s

	7
	Hỗ trợ XD trụ sở: trung tâm TVGS và QLDA, TT Kiến trúc QH, TT Kiểm định XD thuộc Sở XD; trụ sở TT&TT và TT CNTT tỉnh; trụ sở đài PTTH tỉnh, trung tâm kiểm nghiệm chất lượng hàng hóa; trang thiết bị chi cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng
	NSTW
	2008-2012
	219,001
	154,364
	64,637
	 
	s

	 
	Nhà ở và Khu đô thị
	 
	 
	2.410,712
	208,139
	1.189,593
	1.012,980
	 

	1
	Khu tái định cư thôn làng Đen, xã Đồng Tuyển
	NSTT+ TSDĐ
	2011-2015
	53,000
	 
	53,000
	 
	b

	2
	Khu tái định cư thôn Đất Đèn, xã Cam Đường
	NSTT+ TSDĐ
	 
	32,483
	 
	32,483
	 
	b

	3
	Khu tái định cư Đông Hà (quy mô 13,15 ha)
	WB
	 
	68,000
	 
	 
	68,000
	b

	4
	Khu tái định cư Soi Lần (quy mô 14,13 ha)
	WB
	 
	72,000
	 
	 
	72,000
	b

	5
	Trung tâm phường Xuân Tăng
	NSTT+ TSDĐ
	 
	181,800
	 
	 
	181,800
	b

	6
	Trung tâm phường Thống Nhất
	NSTT+ TSDĐ
	 
	133,300
	 
	 
	133,300
	b

	7
	Khu tái định cư đường cao tốc phường Bắc Lệnh
	NSTT+ TSDĐ
	 
	57,700
	 
	 
	57,700
	b

	8
	Dự án phát triển các đô thị loại vừa - Tiểu dự án TP Lào Cai
	NSTT+ ODA 80%
	2012-2017
	1527,480
	97,300
	930,000
	500,180
	s

	9
	Dự án bố trí dân cư thôn Thác xã Cam Đường
	NSTW
	2013-2015
	6,572
	 
	6,572
	 
	s

	10
	Khu tái định cư M9+M11 xã Vạn Hòa, khu TĐC M17 khu Hồng Sơn-Vạn Hòa
	NSTW
	2005-2006
2009
	10,380
	9,463
	0,917
	 
	s

	11
	Đền bù giải phóng mặt bằng khu ĐTM Lào Cai - Cam Đường
	NSTW
	 
	79,000
	14,000
	65,000
	 
	s

	12
	Khu tái định cư đường D1, khu TĐC 29m Ná Méo - Bình Minh, KDC trước khối 2 GĐ2, HTKT khối 6, 7, 9 khu ĐTM Lào Cai - Cam Đường; KDC đường D3; hỗ trợ đầu tư nhà ở chung cư cho người thu nhập thấp; KDC đường B9, B12
	NSTW
	2006-2012
	103,336
	78,376
	24,960
	 
	s

	13
	Bố trí dân cư tổ 40B phường Pom Hán
	NSTT+ TSDĐ
	2011-2013
	45,700
	9,000
	36,700
	 
	s

	14
	Bố trí dân cư vùng thiên tai đặc biệt khó khăn thôn Láo Lý xã Tả Phời, thôn Xéo Tả xã Tả Phời
	NSTW
	2014
	32,461
	0,000
	32,461
	 
	s

	15
	Khu dân cư phía sau Trụ sở khối 2 khu đô thị mới thành phố Lào Cai
	NSTW
	2013
	7,500
	 
	7,500
	 
	s

	 
	Y tế
	 
	 
	966,416
	298,000
	648,610
	19,806
	 

	1
	Cải tạo BVĐK số 1 tỉnh thành BV Sản Nhi tỉnh giai đoạn 1 quy mô 150 giường
	SN KTTC
	 
	195,594
	 
	195,594
	 
	c

	2
	Cải tạo BVĐK số 1 tỉnh thành BV Nội tiết tỉnh giai đoạn 1 quy mô 50 giường
	SN KTTC
	 
	20,000
	 
	20,000
	 
	c

	3
	Cải tạo, nâng cấp Bệnh viện ĐK số 2 tỉnh thành Bệnh viện YHCT tỉnh
	SN KTTC
	 
	20,000
	 
	20,000
	 
	c

	4
	Chi cục vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh Lào Cai
	NSTW
	 
	26,207
	 
	26,207
	 
	i

	5
	Bệnh viện Lao phổi tỉnh Lào Cai
	NSTW
	 
	162,624
	 
	162,624
	 
	i

	6
	Trung tâm phòng chống HIV/AIDS (GĐ2)
	NSTW
	 
	8,824
	 
	 
	8,824
	i

	7
	Cung cấp trang thiết bị y tế BV Đa khoa tỉnh Lào Cai
	NSTT+ ODA
	2012-2014
	325,982
	280,000
	35,000
	10,982
	s

	8
	Đầu tư xây dựng phòng khám đa khoa khu vực Cốc Lếu
	XSKT
	2013-2015
	70,000
	 
	70,000
	 
	s

	9
	Trạm y tế Cam Đường, Đồng Tuyển, Vạn Hòa
	NSTW
	2014-2015
	7,650
	 
	7,650
	 
	s

	10
	Trung tâm Kiểm dịch y tế tỉnh Lào Cai
	NSTW
	2012-2013
	6,785
	2,000
	4,785
	 
	s

	11
	Bệnh viện điều dưỡng, PHCN tỉnh Lào Cai
	NSTW
	2012-2015
	110,000
	16,000
	94,000
	 
	s

	12
	Trạm y tế phường Duyên Hải
	NSTW
	2013
	2,550
	 
	2,550
	 
	s

	13
	Trạm y tế phường Thống Nhất, Xuân Tăng, Nam Cường, Bắc Lệnh
	NSTW
	2014-2015
	10,200
	 
	10,200
	 
	s

	 
	Giáo dục
	 
	 
	1.981,504
	250,108
	731,396
	1.000,000
	 

	1
	Xây dựng Đại học Phan Xi Păng
	NSTT + NSTW
	 
	1.500,000
	 
	500,000
	1.000,000
	s

	2
	Nâng cấp, cải tạo, xây dựng các trường mầm non trên địa bàn thành phố
	NSĐP + TPCP
	 
	78,981
	7,810
	71,171
	 
	s

	3
	Nâng cấp, cải tạo, xây dựng các trường tiểu học trên địa bàn thành phố
	NSĐP + TPCP
	 
	55,318
	7,898
	47,420
	 
	s

	4
	Nâng cấp, cải tạo, xây dựng các trường THCS và THPT trên địa bàn thành phố
	NSĐP + TPCP
	 
	58,184
	15,000
	43,184
	 
	s

	5
	Mở rộng, nâng cấp các trường học: trường trung học Kinh tế - KT, CĐ Sư phạm, trung cấp nghề, THPT số 2 Lào cai, THPT Chuyên; sửa chữa trường TC VHNT&DL
	NSTW
	2006-2014
	284,021
	219,400
	64,621
	 
	s

	6
	Nhà Công vụ trường Cao đẳng Sư phạm
	NSTW
	2013-2015
	5,000
	 
	5,000
	 
	s

	 
	Văn hóa - TDTT
	 
	 
	481,831
	0,000
	93,675
	388,156
	 

	1
	Khu liên hợp thể thao tỉnh (sân vận động)
	NSTW
	2014-2015
	250,000
	 
	50,000
	200,000
	s

	2
	Khu phụ trợ trung tâm hội nghị tỉnh (nhà ăn, nhà khách...)
	NSTT + NSTW
	 
	200,000
	 
	40,000
	160,000
	s

	3
	Đầu tư trang thiết bị thư viện điện tử thuộc thư viện tỉnh.
	NSTT
	 
	3,675
	 
	3,675
	 
	m

	4
	Nhà văn hóa phường Xuân Tăng, Nam Cường, Pom Hán, Đồng Tuyển, Cam Đường
	NSTP
	 
	20,000
	 
	 
	20,000
	l

	5
	Xây dựng điểm văn hóa thôn tổ tại các phường xã của thành phố
	NSTP
	 
	8,156
	 
	 
	8,156
	l

	 
	Thương mại - Dịch vụ
	 
	 
	1.151,500
	87,679
	917,650
	146,171
	 

	1
	Dự án nâng cấp chợ Pom Hán
	NSTT+XHH
	 
	30,000
	 
	30,000
	 
	b, r

	2
	Nâng cấp, xây dựng chợ Cốc Lếu
	NSTT+XHH
	 
	70,000
	 
	 
	70,000
	b, r

	3
	Xây dựng mới chợ Kim Tân
	NSTT+XHH
	 
	69,000
	 
	 
	69,000
	b, r

	4
	Nâng cấp xây dựng chợ Bình Minh
	NSTT+XHH
	 
	5,000
	 
	 
	5,000
	b, r

	5
	Chợ xã Đồng Tuyển
	NSTW
	2014-2015
	5,000
	 
	5,000
	 
	s

	6
	Trạm kiểm soát liên ngành khu thương mại Kim Thành
	NSTW
	2010-2013
	340,000
	60,350
	279,650
	 
	s

	7
	San tạo mặt bằng khu TM-CN Kim Thành
	NSTW
	2009-2013
	89,500
	27,329
	60,000
	2,171
	s

	8
	Hạ tầng khu cửa khẩu Kim Thành (đường GT, điện, nước...)
	NSTW
	2013-2015
	463,000
	 
	463,000
	 
	s

	9
	Cổng kiểm soát số 2 và rải mặt BTXM bãi kiểm hóa cổng kiểm soát số 2 khu thương mại Kim Thành
	NSTW
	2013-2015
	80,000
	 
	80,000
	 
	s

	 
	Cấp nước
	 
	 
	117,640
	8,340
	109,300
	0,000
	 

	1
	Nâng công suất Nhà máy nước Cốc San từ 6.000 m3/ngđ lên 24.000 m3/ngđ
	ODA
	 
	74,700
	 
	74,700
	 
	g, a

	2
	Cấp nước sinh hoạt phường Xuân Tăng, Thống Nhất
	NSTT
	2013-2015
	8,000
	 
	8,000
	 
	s

	3
	Cấp nước sinh hoạt các thôn theo 1592/QĐ-TTg
	NSTW
	 
	18,540
	3,940
	14,600
	 
	s

	4
	Cấp nước sinh hoạt thôn Cánh Chín xã Vạn Hòa, khu Na Mo
	NSTW
	2011-2012
	7,400
	4,400
	3,000
	 
	s

	5
	Cấp nước cho các thôn theo chương trình mục tiêu quốc gia NS&VSMT
	NSTW
	2013
	9,000
	 
	9,000
	 
	s

	 
	Cấp điện - Chiếu sáng
	 
	 
	1,600
	0,000
	0,000
	1,600
	 

	 
	Lắp đặt đèn trang trí (30 Cụm tập trung)
	NSTP
	 
	1,600
	 
	 
	1,600
	b

	 
	Giao thông
	 
	 
	6.402,385
	195,178
	5.509,054
	698,153
	 

	1
	Giao thông đối ngoại
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Đường bộ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Cao tốc Hà Nội - Lào Cai, đoạn qua thành phố 19km
	NSTW
	 
	4.062,000
	 
	4.062,000
	 
	q

	-
	Nâng cấp QL 4E đoạn từ phường Bắc Cường -Phường Pom Hán 11 km
	NSTW
	 
	 
	 
	 
	 
	r

	-
	Nâng cấp QL 4E đoạn từ Cam Đường - giáp huyện Bảo Thắng
	NSTW
	 
	 
	 
	 
	 
	r

	-
	Nâng cấp mặt đường QL70 đến điểm thông quan cửa khẩu khu thương mại Kim Thành
	NSTW
	2013-2015
	100,000
	 
	100,000
	 
	s

	1.2
	Đường sắt
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Nâng cấp, cải tạo tuyến đường sắt Hà Nội – Lào Cai
	NSTW
	 
	 
	 
	 
	 
	đ

	-
	Mở rộng Ga Lào Cai
	NSTW
	 
	 
	 
	 
	 
	đ

	2
	Giao thông nội thị
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Đường Trần Hưng Đạo kéo dài
	NSTW
	2010-2014
	779,079
	119,448
	359,631
	300,000
	s

	-
	Xây dựng mới đường giao thông nội thị và cầu nội thị (Đường D1, cầu Làng Chiêng)
	WB
	 
	379,000
	 
	 
	379,000
	b

	-
	Sửa chữa nâng cấp đường Triệu Quang Phục, phường Phố Mới thành phố Lào Cai.
	NSTW
	2014-2015
	2,000
	 
	2,000
	 
	s

	-
	Sửa chữa nâng cấp đường Nguyễn Chi Phương, phường Phố Mới thành phố Lào Cai.
	NSTW
	2014-2015
	4,500
	 
	4,500
	 
	s

	-
	Đường B4 nối tiếp từ đường B4 đến đường D3
	NSTW
	 
	6,456
	 
	6,456
	 
	b

	-
	Tuyến đường B10 (đoạn từ B9 đến D1), khu ĐTM Lào Cai- Cam Đường và san gạt mặt bằng 2 bên
	NSTW
	2013-2014
	27,000
	 
	27,000
	 
	s

	-
	Đường B11 (đoạn từ đường T5 đến B12)
	NSTW
	2013-2015
	25,736
	 
	25,736
	 
	c

	-
	Đường N8 - phường Bắc Cường
	NSTW
	2013-2015
	1,584
	 
	1,584
	 
	c

	-
	Đường T5 kéo dài
	NSTW
	2013-2015
	17,000
	 
	17,000
	 
	c

	-
	Đường XT1, XT6, XT14, XT15, XT16 - Phường Xuân Tăng
	NSTW
	2014-2015
	16,700
	0,000
	16,700
	 
	s

	-
	Đường 29/3 phường Pom Hán (3 km)
	NSTW
	2013-2015
	4,000
	 
	4,000
	 
	s

	-
	Đường và khu dân cư phía sau nhà máy Bia Lào Cai nối với đường Vạn Phúc, phường Kim Tân
	NSTW
	2013-2015
	2,000
	 
	2,000
	 
	s

	-
	Cải tạo nâng cấp đường Hoàng Diệu phường Phố Mới
	NSTW
	2013-2015
	10,000
	 
	10,000
	 
	s

	-
	Cải tạo nâng cấp đường Minh Khai GĐ2 phường Phố Mới
	NSTW
	2013-2015
	10,000
	 
	10,000
	 
	s

	-
	Đường từ cầu Phố Mới - cầu Giang Đông - Vạn Hòa
	NSTW
	2013-2015
	50,000
	 
	50,000
	 
	s

	-
	Cầu Giang Đông
	NSTW
	2013-2015
	450,000
	 
	450,000
	 
	s

	-
	Cầu Ngòi Đum
	NSTW
	2011-2013
	45,879
	2,000
	43,879
	 
	s

	-
	Cải tạo bến xe cũ thành bến xe nội tỉnh và điểm tập kết xe buýt
	NSTW
	 
	3,000
	 
	 
	3,000
	g, a

	-
	Sửa chữa cải tạo các tuyến đường, cầu khu vực nội thị khu KTCK
	NSTW
	2007-2012
	46,876
	40,064
	6,812
	 
	s

	3
	Giao thông nông thôn
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Mở mới và kiên cố hóa mặt đường liên thôn, trục thôn
	NSĐP + NSTW
	 
	26,058
	 
	10,058
	16,000
	r

	-
	Đường Cam Đường - Hợp Thành
	NSTW
	2014-2015
	3,000
	 
	3,000
	 
	s

	-
	Đường từ cầu Suối Đôi - Pèng xã Tả Phời
	NSTW
	2011-2013
	85,170
	16,941
	68,229
	 
	s

	-
	Đường Phìn Hồ - Can Thàng xã Tả Phời
	NSTW
	2011-2012
	34,430
	 
	34,430
	 
	s

	-
	Đường làng Cuống - Phìn Hồ Thầu - Ú Sì Sung xã Tả Phời
	NSTW
	2011-2012
	141,940
	 
	141,940
	 
	s

	-
	Cầu thôn Cóc 2 và cống vào trường THCS Tả Phời
	NSTW
	2014-2015
	1,000
	 
	1,000
	 
	s

	-
	Cầu làng Trang xã Tả Phời
	NSTW
	2014-2015
	1,500
	 
	1,500
	 
	s

	4
	Đường khu, cụm công nghiệp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Các tuyến đường ngang KCN Đông Phố Mới
	NSTW
	2010-2014
	33,407
	16,725
	16,682
	 
	s

	-
	Hoàn thiện đường Thủ Dầu Một cụm công nghiệp Bắc Duyên Hải
	NSTW
	2012-2013
	7,764
	 
	7,764
	 
	s

	-
	Đường GT, thoát nước khu TTCN Đông Phố Mới
	NSTW
	2013
	10,000
	 
	10,000
	 
	s

	-
	Đường GT, thoát nước khu TTCN Bắc Duyên Hải
	NSTW
	2013
	7,653
	 
	7,500
	0,153
	s

	-
	Đường giao thông, thoát nước khu TTCN tập trung Bắc Duyên Hải, thành phố Lào Cai
	NSTW
	2013
	7,653
	 
	7,653
	 
	s

	 
	Thoát nước
	 
	 
	484,541
	0,000
	19,541
	465,000
	 

	1
	Hệ thống thoát nước lưu vực tiểu khu đô thị số 4 (đường 4E cũ) khu ĐTM Lào Cai - Cam Đường
	NSTT
	2013-2015
	11,541
	 
	11,541
	 
	 

	2
	Thoát nước lưu vực đường cao tốc
	NSTT
	2013-2015
	8,000
	 
	8,000
	 
	 

	3
	Sữa chữa và cải tạo hệ thống thoát nước đô thị (12 phường)
	NSĐP
	 
	10,500
	 
	 
	10,500
	b

	4
	Xây dựng nhà máy xử lý nước thải sinh hoạt số 1 ở phía Bắc thành phố công suất 16.700 m3/ngđ
	WB
	 
	250,500
	 
	 
	250,500
	s

	5
	Xây dựng nhà máy xử lý nước thải sinh hoạt số 2 công suất 10.000 m3/ngđ
	NSTW
	 
	150,000
	 
	 
	150,000
	g, a

	6
	Nhà máy xử lý nước thải khu CN Apatit với CS 3.600m3/ngđ
	NSTW
	 
	54,000
	 
	 
	54,000
	g, a

	 
	Cây xanh
	 
	 
	14,215
	6,200
	7,265
	0,750
	 

	1
	Quy hoạch và cải tạo cây xanh đô thị
	NSTT
	2016-2020
	0,750
	 
	 
	0,750
	b

	2
	Công viên Hồ Chí Minh + nhà bia Bác Hồ
	NSTT
	2011
	8,465
	6,200
	2,265
	 
	s

	3
	Thảm cây xanh dọc Đại lộ Trần Hưng Đạo
	NSTT
	2013
	5,000
	 
	5,000
	 
	 

	 
	Di tích lịch sử
	 
	 
	3,000
	0,000
	3,000
	0,000
	 

	 
	Trùng tu, tôn tạo các di tích lịch sử văn hóa, Đền Cấm, Đền Quan,...
	NSTT+NSTW
	 
	3,000
	 
	3,000
	 
	h

	 
	Chỉnh trang đô thị
	 
	 
	20,200
	0,000
	20,200
	0,000
	 

	1
	Xây dựng hè phố công cộng 12 phường (Xây lát mới 15.000 m2; Sửa chữa, cải tạo 12.570 m2) (phần vốn ngân sách)
	NSTT
	 
	10,200
	 
	10,200
	 
	b, 29

	2
	Xây dựng 2 cổng trào điện tử
	NSTT
	 
	10,000
	 
	10,000
	 
	 

	II
	Nguồn vốn kêu gọi đầu tư
	 
	 
	5.513,199
	0,000
	2.044,623
	3.468,576
	 

	 
	Nhà ở và Khu đô thị
	 
	 
	2.288,330
	0,000
	1.752,910
	535,420
	 

	1
	Khu tái định cư số 3 mới - xã Đồng Tuyển thuộc dự án khai thác quạng tận thu của công ty APatít VN
	DN
	2012-2015
	782,500
	 
	782,500
	 
	b

	2
	Dự án lõi đất sau làn dân cư đường Nhạc Sơn
	DN
	2012-2015
	100,000
	 
	100,000
	 
	b

	3
	Khu tái định cư KT7 thôn Sơn Cánh, xã Cam Đường thuộc dự án khai thác quạng tận thu của công ty APatít VN
	DN
	2012-2015
	770,410
	 
	770,410
	 
	b

	4
	Khu nhà ở thương mại đoạn đường B6 đến cầu Bắc Lệnh, khu đô thị mới Lào Cai Cam Đường - phường Bắc Lệnh
	DN
	2012-2017
	100,000
	 
	50,000
	50,000
	b, a

	5
	Khu nhà ở thương mại tại Km 6+800 - đoạn từ cầu Bắc Lệnh đến cầu Ngòi Đường- Đại lộ Trần Hưng Đạo - địa bàn 2 phường Bắc Lệnh + Bình Minh
	DN
	2012-2017
	100,000
	 
	50,000
	50,000
	b, a

	6
	Khu nhà ở thương mại (Phú Hưng) quy mô 27,6 ha
	DN
	 
	335,420
	 
	 
	335,420
	b

	7
	Dự án lõi đất sau làn dân cư đường Hàm Nghi, Xuân Diệu và Tuệ Tĩnh - phường Kim Tân
	DN
	 
	50,000
	 
	 
	50,000
	b, a

	8
	Dự án thí điểm đầu tư xây dựng tạo quỹ nhà để bán đấu giá và tài sản trên đất, khu đất sau kè bờ hữu sông Hồng
	DN
	 
	50,000
	 
	 
	50,000
	b, a

	 
	Thương mại - Dịch vụ
	 
	 
	195,000
	0,000
	20,000
	175,000
	 

	1
	Toà nhà hỗn hợp - Công ty cổ phần đầu tư XD và thương mại điện lực miền Bắc
	DN
	2012-2015
	20,000
	 
	20,000
	 
	b, a

	2
	Nâng cấp xây dựng chợ Phố Mới
	DN
	 
	25,000
	 
	 
	25,000
	b, r

	3
	Cụm thương mại tại ngã tư đường Trần Hưng Đạo và đường nối với đường cao tốc
	DN
	 
	 
	 
	 
	 
	g

	4
	Khách sạn 5 sao kết hợp trung tâm thương mại cao tầng quy mô 15 ha cuối đường Phú Thịnh
	DN
	 
	 
	 
	 
	 
	g

	5
	Cụm TM-DV tại nút cuối Đại lộ Trần Hưng Đạo sát cạnh công viên trung tâm thành phố
	DN
	 
	 
	 
	 
	 
	g

	6
	Cụm TM-DV nằm trong ranh giới P. Bắc Lệnh và P. Pom Hán cạnh đường Hoàng Văn Thụ
	DN
	 
	100,000
	 
	 
	100,000
	g, a

	7
	Trung tâm thương mại Bắc Cường (tiểu khu đô thị số 2)
	DN
	 
	50,000
	 
	 
	50,000
	đ, a

	 
	Văn hóa
	 
	 
	108,156
	0,000
	0,000
	108,156
	 

	1
	Làng văn hoá các dân tộc Lào Cai
	DN
	 
	100,000
	 
	 
	100,000
	đ, a

	2
	Xây dựng điểm văn hóa thôn tổ tại các phường xã của thành phố
	XHH
	 
	8,156
	 
	 
	8,156
	 

	 
	Giao thông
	 
	 
	2.545,163
	0,000
	34,663
	2.510,500
	 

	1
	Xây dựng sân bay Lào Cai tại xã Gia Phú, với quy mô sân bay 3C, diện tích khoảng 170 ha, xây dựng đường băng đảm bảo kích thước 1.850x45m
	DN
	 
	2.500,000
	 
	 
	2.500,000
	g

	2
	Mở mới và kiên cố hóa mặt đường liên thôn, trục thôn
	XHH
	 
	4,663
	 
	4,663
	 
	r

	3
	Xây dựng bến xe khách ở phía Nam thành phố diện tích 3,5 ha
	DN
	 
	30,000
	 
	30,000
	 
	b

	4
	Xây dựng hệ thống bãi đỗ xe
	DN
	 
	8,500
	 
	 
	8,500
	b

	5
	Xây dựng điểm rửa xe (QL4D; tỉnh lộ 156)
	DN
	 
	2,000
	 
	 
	2,000
	b

	 
	Cấp nước
	 
	 
	249,000
	0,000
	119,000
	130,000
	 

	1
	DA cấp nước đường D1, tuyến ống nước thô
	DN
	 
	119,000
	 
	119,000
	 
	e

	2
	DA cấp nước KĐT mới Lào Cai - Cam Đường
	DN
	 
	105,000
	 
	 
	105,000
	e, a

	3
	Xây dựng nhà máy nước Cam Đường (thay thế nhà máy cũ) lấy nước từ Ngòi Đường với CS là 6.000 m3/ngđ
	DN
	 
	25,000
	 
	 
	25,000
	g, a

	 
	Cấp điện - chiếu sáng
	 
	 
	23,850
	 
	23,850
	 
	 

	 
	Lắp điện chiếu sáng 70 ngõ hẻm (phần vốn xã hội hóa)
	XHH
	 
	23,850
	 
	23,850
	 
	 

	 
	Bưu chính viễn thông
	 
	 
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	 

	1
	Lắp đặt thêm khoảng 11.355 thuê bao giai đoạn 2012-2015
	DN
	 
	 
	 
	 
	 
	a

	2
	Lắp đặt thêm khoảng 28.792 thuê bao giai đoạn 2016-2020
	DN
	 
	 
	 
	 
	 
	a

	 
	Cây xanh
	 
	 
	50,000
	0,000
	50,000
	0,000
	 

	 
	Công viên công cộng tại quảng trường khu ĐTM Lào Cai
- Cam Đường
	Ngân hàng BIDV tài trợ
	2014-2015
	50,000
	 
	50,000
	 
	s

	 
	Chỉnh trang đô thị
	 
	 
	14,500
	0,000
	5,000
	9,500
	 

	1
	Xây dựng hè phố công cộng 12 phường (Xây lát mới 15.000 m2; Sửa chữa, cải tạo 12.570m2) (phần vốn xã hội hóa)
	XHH
	 
	5,000
	 
	5,000
	 
	b

	2
	Xây dựng hè phố khu dân cư (Xây lát mới 25,000m2; Sửa chữa, cải tạo 25,000m2)
	DN
	 
	9,500
	 
	 
	9,500
	b

	 
	Dự án khác
	 
	 
	39,200
	0,000
	39,200
	0,000
	 

	1
	Khu sinh thái Duyên Hải - khu ngã ba đường Lương Khánh Thiện
	DN
	2012-2016
	21,000
	 
	21,000
	 
	b

	2
	Khu sinh thái Chiến Thắng (quy mô 25,5 ha)
	DN
	 
	18,200
	 
	18,200
	 
	b

	5
	Xây dựng cảng nội địa ICD tại cụm công nghiệp Đông Phố Mới diện tích khoảng 13,5 ha
	DN
	 
	 
	 
	 
	 
	đ

	 
	TỔNG (A+B)
	 
	 
	21.195,285
	1.928,504
	11.940,589
	7.326,192
	 

	 
	Trong đó:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Vốn Ngân sách, vốn vay
	 
	 
	15.682,086
	1.928,504
	9.895,966
	3.857,616
	 

	 
	Vốn Kêu gọi đầu tư
	 
	 
	5.513,199
	0,000
	2.044,623
	3.468,576
	 


Ghi chú:
b: Phòng QLĐT
c: Ban QLDA các CTXDCB 
d: Phòng GDĐT
đ: Quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH thành phố Lào Cai đến năm 2020 
e: Công ty kinh doanh nước sạch Lào Cai
g: Điều chỉnh QHCXD thành phố Lào Cai đến năm 2020, tầm nhìn đến năm năm 2050 
h: Ban Quản lý VH&DL Lào Cai
i: Sở Y tế Lào Cai 
k: Phòng Y tế
l: Phòng VH&TT
m: Đề án phát triển thiết chế văn hóa, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc Lào Cai, giai đoạn 2011-2015 
n: Đề án phát triển TDTT tỉnh Lào Cai giai đoạn 2011-2015
o: Đề án Đào tạo nghề cho người lao động tỉnh lào cai giai đoạn 2011-2015 
p: Đề án Giảm nghèo bền vững tỉnh Lào Cai giai đoạn 2011-2015
q: Đề án Phát triển hệ thống giao thông trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2011-2015 
r: Văn bản số 355/UBND-QLĐT ngày 02/5/2013 của UBND TP Lào Cai
s: Báo cáo số 209/BC-UBND ngày 19/7/2012 về Kế hoạch đầu tư 3 năm 2013-2015 và năm 2013 - tỉnh Lào Cai
 
PHỤ LỤC SỐ 03
KINH PHÍ VÀ NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ ĐẾN NĂM 2020
(Kèm theo Nghị quyết số: 12/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai)
Đơn vị: Tỷ đồng
	Nguồn vốn
	Ngân sách
	Ngân sách
	Ngân sách
	Kêu gọi đầu tư
	Kêu gọi đầu tư
	Tổng
	Tổng
	Tổng

	
	Lũy kế đến 12/2012
	2013-2015
	2016-2020
	2013-2015
	2016-2020
	Lũy kế đến 12/2012
	2013-2015
	2016-2020

	Nhóm ƯT1
	64,304
	255,029
	125,000
	 
	 
	64,304
	255,029
	125,000

	Nhóm ƯT2
	1.864,200
	9.640,937
	3.732,616
	2.044,623
	3.468,576
	1.864,200
	11.685,560
	7.201,192

	Tổng
	15.682,086
	15.682,086
	15.682,086
	5.513,199
	5.513,199
	21.195,285
	21.195,285
	21.195,285


 
