	VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: 1391/VPCP-CN
V/v Thủy điện Hồi Xuân chậm tiến độ ảnh hưởng đến hàng nghìn hộ dân.
	Hà Nội, ngày 06 tháng 3 năm 2023


 
Kính gửi: Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên.
Báo điện tử Công lý ngày 17 tháng 02 năm 2023 có phản ánh thông tin: “Dự án Thủy điện Hồi Xuân (Thanh Hóa) được phê duyệt vào Quy hoạch thủy điện bậc thang sông Mã tại Quyết định số 1195/QĐ-NLDK, ngày 31 tháng 3 năm 2005; được đưa vào Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2011-2020, có xét đến 2030 (Quy hoạch điện VII) phê duyệt tại các Quyết định số 1208/QĐ-TTg ngày 1 tháng 7 năm 2011 và Quyết định số 428/QĐ-TTg ngày 18 tháng 3 năm 2016 (Quy hoạch điện VII điều chỉnh) của Thủ tướng Chính phủ. Mặc dù đã đạt khối lượng 93% nhưng Dự án thủy điện Hồi Xuân có tổng mức đầu tư hơn 3.300 tỷ bất ngờ lâm vào tình cảnh chậm tiến độ, thi công dở dang, ảnh hưởng đến đời sống của nhiều hộ dân nằm trong vùng dự án. Trong đó, có hơn 655 ha đất trong vùng lòng hồ dự án thủy điện bị ảnh hưởng, và hàng nghìn hộ dân bị tác động. Đến nay, nhiều hộ dân vẫn chưa được nhận tiền đền bù hoặc chưa có khu tái định cư khiến cuộc sống gặp nhiều khó khăn.”
Về thông tin báo điện tử Công lý phản ánh nêu trên, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính có ý kiến chỉ đạo:
Giao Bộ trưởng Bộ Công Thương kiểm tra xem xét Dự án Thủy điện Hồi Xuân và chỉ đạo các cơ quan chức năng xử lý dứt điểm.
Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ trưởng Bộ Công Thương biết, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ./.
 
	
Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, các PTTg: Lê Văn Thành,
Trần Hồng Hà (để b/c);
- Các Bộ: TC, KH&ĐT;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Cao Lục;
các Vụ: TH, KTTH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, CN (2b). Duc
	KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM 
PHÓ CHỦ NHIỆM 




Nguyễn Cao Lục


 
