	BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

	Số: 140/QĐ-BGTVT
	Hà Nội, ngày 14 tháng 01 năm 2009


 
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUYẾT TOÁN VỐN ĐẦU TƯ HOÀN THÀNH DỰ ÁN CẢI TẠO, NÂNG CẤP QUỐC LỘ 217 ĐOẠN KM27-KM94+500 TỈNH THANH HOÁ
BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
Căn cứ Nghị định số 51/2008/NĐ-CP ngày 22/4/2008 của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;
Căn cứ Thông tư số 33/2007/TT-BTC ngày 09/04/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Ngân sách Nhà nước; Thông tư số 98/2007/TT-BTC ngày 09/8/2007 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông tư số 33/2007/TT-BTC ngày 09/4/2007;
Xét báo cáo quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành của Sở Giao thông vận tải tỉnh Thanh Hoá; báo cáo kiểm toán số 217/IFC-KT-XD ngày 26/03/2007 của Công ty TNHH kiểm toán và Tư vấn tài chính Quốc tế; Biên bản thẩm tra quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành ngày 10/12/2008 của Tổ tư vấn của Bộ Giao thông vận tải; Ý kiến của các thành viên Hội đồng xét duyệt quyết toán Bộ Giao thông vận tải; Ý kiến của Thứ trưởng phụ trách dự án và uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ngày 08/01/2009;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tài chính,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành:
Dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 217 đoạn Km27-Km94+500 tỉnh Thanh Hoá.
Chủ đầu tư: Sở Giao thông vận tải Thanh Hoá.
Địa điểm xây dựng: Huyện Vĩnh Lộc, Cẩm Thuỷ, Bá Thước tỉnhThanh Hoá.
Thời gian khởi công: T02/2001.
Thời gian hoàn thành: T9/2004.
Điều 2. Kết quả đầu tư:
1. Nguồn vốn đầu tư:  
 Đơn vị: đồng
	Nguồn
	Được duyệt
	Thực hiện

	1
	2
	3

	Tổng số
	143.713.639.000
	139.495.099.000

	- Vốn Ngân sách Nhà nước 
	43.713.639.000
	39.495.099.000

	- Vốn vay
	100.000.000.000
	100.000.000.000


2. Chi phí đầu tư:
 Đơn vị: đồng
	Nội dung
	Tổng dự toán
được duyệt
	Chi phí đầu tư
được quyết toán

	1
	2
	3

	Tổng số
	143.414.799.268
	137.912.699.947

	- Xây lắp 
	117.767.794.000
	114.478.271.811

	- Chi phí khác
	25.647.005.268
	23.434.428.136

	- Dự phòng
	298.000.000
	0


(Chi tiết như phụ lục số 01 kèm theo)
3. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản: Không
4. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư:
  Đơn vị: đồng
	Nội dung
	Công trình ( HMCT ) thuộc chủ đầu tư quản lý
	Công trình ( HMCT ) thuộc chủ đầu tư quản lý
	Công trình ( HMCT ) giao đơn vị khác quản lý
	Công trình ( HMCT ) giao đơn vị khác quản lý

	1
	2
	3
	4
	5

	Tổng số
	0
	 
	137.912.699.947
	 

	1. Tài sản cố định
	0
	 
	137.912.699.947
	 

	2. Tài sản lưu động
	0
	 
	0
	 


Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan:
1. Trách nhiệm của chủ đầu tư: 
- Được phép tất toán nguồn và chi phí đầu tư công trình theo đúng quy định.
- Thu hồi nợ phải thu và thanh toán nợ phải trả với các đơn vị có liên quan tính đến ngày 15/6/2008 là: 
+ Tổng nợ phải thu: 1.635.142.811 đồng.
+ Tổng nợ phải trả: 52.743.758 đồng.
(Chi tiết các khoản công nợ như phụ lục số 02 kèm theo).
2.Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản: Đơn vị tiếp nhận tài sản có trách nhiệm ghi tăng tài sản, nguồn vốn hình thành tài sản và quản lý khai thác theo qui định.           
Điều 4. Vụ trưởng Vụ Tài chính, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch đầu tư, Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng và Chất lượng công trình giao thông, Chánh Thanh tra Bộ, Cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam, Giám đốc Sở Giao thông vận tải Thanh Hoá và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
	 
Nơi nhận:
- Như điều 4;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Cơ quan cấp phát vốn;
- Ban QLDA giao thông 2 Thanh Hoá;
- Lưu : VT, TC.
	KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG




Nguyễn Hồng Trường


 
PHỤ LỤC SỐ 01
CHI PHÍ ĐẦU TƯ ĐƯỢC DUYỆT QUYẾT TOÁN 
Kèm theo Quyết định số 140/QĐ-BGTVT ngày 14/01/2009 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.
Đơn vị tính : Đồng
	TT
	Nội dung
	Quyết toán được duyệt

	A
	Xây lắp
	114.478.271.811

	1
	Gói thầu số 01 (Km27 - Km40)
	13.752.339.194

	2
	Gói thầu số 02 (Km40-Km52)
	16.074.223.607

	3
	Gói thầu số 03 (Km52 - Km63)
	15.148.156.118

	4
	Gói thầu số 04 (Km63 - Km73)
	21.317.630.124

	5
	Gói thầu số 05 (Km73 - Km87)
	13.862.614.035

	6
	Gói thầu số 06 (Km87 - Km94+500)
	20.218.847.567

	7
	Gói thầu số 07 (Km87 - Km94+500)
	14.104.461.166

	B
	Chi phí khác
	23.434.428.136

	I
	Giai đoạn chuẩn bị đầu t­ư
	854.543.204

	1
	Khảo sát, lập BCNCKT 
	854.543.204

	II
	Giai đoạn thực hiện đầu t­ư
	22.491.722.132

	1
	Chi phí khảo sát TKKT
	2.142.784.562

	2
	Khảo sát thiết kế bản vẽ thi công 
	450.388.254

	3
	Khảo sát TKKT thi công bổ sung
	172.220.294

	4
	Rà phá bom mìn
	2.525.949.135

	5
	Giám sát thi công
	188.216.913

	6
	Chi phí QLDA
	952.743.000

	7
	Lập HSMT và Đánh giá HSDT
	25.667.000

	8
	Bảo hiểm công trình
	417.344.000

	9
	Nhà hạt số 04
	634.000.961

	10
	Nhà hạt số 06
	665.209.548

	11
	KSTK và giám sát kỹ thuật nhà và đư­ờng vào nhà hạt 
	29.548.000

	12
	Thi công cọc lộ giới
	354.147.910

	12.1
	Khảo sát thiết kế lập dự toán
	4.869.000

	13
	Đền bù GPMB
	13.427.646.055

	13.1
	Đền bù cho dân
	10.055.083.476

	13.2
	Chi phí hoạt động
	449.878.400

	13.3
	Di chuyển đ­ường điện+b­ưu điện
	2.922.684.179

	14
	Thí nghiệm kiểm định chất lư­ợng công trình
	333.222.000

	15
	Thẩm định điều chỉnh dự án +Tổng mức đầu tư­
	23.000.000

	16
	Trang thiết bị văn phòng
	144.765.500

	III
	Giai đoạn kết thức dự án
	88.162.800

	1
	Phí kiểm toán
	83.615.000

	2
	Thẩm tra phê duyệt quyết toán
	4.547.800

	 
	Cộng (A + B)
	137.912.699.947


 
PHỤ LỤC SỐ 02
TÌNH HÌNH CÔNG NỢ
Kèm theo Quyết định số 140/QĐ-BGTVT ngày 14/01/2009 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.
Đơn vị tính: đồng  
	TT
	Nội dung
	Nợ phải trả
	Nợ phải thu

	1
	2
	3
	4

	A
	Xây lắp
	0
	967.728.189

	1
	Gói thầu số 01 (Km27 - Km40)
	0
	127.490.806

	2
	Gói thầu số 02 (Km40-Km52)
	0
	64.156.393

	3
	Gói thầu số 03 (Km52 - Km63)
	0
	504.763.882

	4
	Gói thầu số 04 (Km63 - Km73)
	0
	77.849.876

	5
	Gói thầu số 05 (Km73 - Km87)
	0
	72.385.965

	6
	Gói thầu số 06 (Km87-Km94+500)
	0
	92.102.433

	7
	Gói thầu số 07 (Km87 - Km94+500)
	0
	28.978.834

	B
	Chi phí khác
	52.743.758
	667.414.622

	I
	Giai đoạn chuẩn bị đầu t­ư
	0
	55.456.796

	1
	Khảo sát, lập BCNCKT 
	0
	55.456.796

	II
	Giai đoạn thực hiện đầu t­ư
	48.195.958
	611.957.826

	1
	Chi phí khảo sát TKKT
	0
	6.827.438

	2
	Khảo sát thiết kế bản vẽ thi công 
	254
	0

	3
	Khảo sát TKKT thi công bổ sung
	48.146.294
	0

	4
	Rà phá bom mìn
	0
	504.050.865

	5
	Giám sát thi công
	0
	11.503.087

	6
	Chi phí QLDA
	0
	19.226.000

	7
	Lập HSMT và Đánh giá HSDT
	2.000
	0

	8
	Nhà hạt số 04
	0
	67.243.491

	9
	Nhà hạt số 06
	
	

	10
	Thi công cọc lộ giới
	910
	0

	11
	Khảo sát thiết kế lập dự toán
	0
	0

	12
	Giám sát thi công
	0
	0

	13
	Quản lý dự án
	0
	 

	14
	Đền bù GPMB
	0
	3.106.945

	15
	Trang thiết bị văn phòng
	46.500
	0

	III
	Giai đoạn kết thức dự án
	4.547.800
	0

	1
	Thẩm tra phê duyệt quyết toán
	4.547.800
	0

	 
	Cộng (A + B)
	52.743.758
	1.635.142.811


 
