	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

	Số: 159/NQ-HĐND
	Sơn La, ngày 10 tháng 01 năm 2023


 
NGHỊ QUYẾT
VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2022 NGUỒN BỔ SUNG CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH TỈNH (ĐỢT 8)
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA KHOÁ XV
KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ LẦN THỨ MƯỜI
Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;
Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;
Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; 
Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước; 
Xét Tờ trình số 241/TTr-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2023 của UBND tỉnh; Báo cáo thẩm tra số 433/BC-KTNS ngày 05 tháng 01 năm 2023 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh và thảo luận của đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp.
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2022 nguồn bổ sung cân đối ngân sách tỉnh (đợt 8). Cụ thể:
1. Tổng vốn điều chỉnh: 12.086 triệu đồng. 
2. Phương án điều chỉnh
Điều chỉnh giảm 12.086 triệu đồng kế hoạch vốn của 01 dự án hoàn thành hết nhu cầu sử dụng vốn và 05 dự án không có khả năng hoàn thành giải ngân kế hoạch vốn giao. Phân bổ số vốn 12.086 triệu đồng sau điều chỉnh giảm cho 03 dự án đang thực hiện có nhu cầu bổ sung vốn và có khả năng hoàn thành giải ngân trong năm 2022.
(có 01 Biểu chi tiết kèm theo)
Điều 2. Tổ chức thực hiện
1. Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết.
2. Thường trực HĐND, các Ban HĐND, các Tổ đại biểu HĐND và đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.
Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Sơn La khoá XV, kỳ họp chuyên đề lần thứ mười thông qua ngày 10 tháng 01 năm 2023 và có hiệu lực từ ngày thông qua./.
 
	
Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ; 
- Văn phòng: Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ;
- Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội; 
- Ban công tác đại biểu của UBTVQH; 
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính; Tư pháp; 
- Thường trực: HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh; 
- Ban Thường vụ Tỉnh ủy; 
- Đoàn ĐBQH tỉnh; đại biểu HĐND tỉnh; 
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 
- Huyện ủy, Thành ủy; HĐND; UBND các huyện, thành phố;
- Văn phòng: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH và HĐND, UBND tỉnh;
- Trung tâm: Thông tin tỉnh, Lưu trữ lịch sử tỉnh;
- Lưu: VT, KTNS (Dũng).
	CHỦ TỊCH




Nguyễn Thái Hưng


 
ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2022 NGUỒN BỔ SUNG CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH TỈNH
(Kèm theo Nghị quyết số 159/NQ-HĐND ngày 10/01/2023 của HĐND tỉnh)
Đơn vị: Triệu đồng
	STT
	Danh mục dự án
	Chủ đầu tư
	Quyết định đầu tư 
	Quyết định đầu tư 
	Quyết định đầu tư 
	Lũy kế KLHT đến thời điểm báo cáo
	Lũy kế vốn giao đến thời điểm báo cáo
	Kế hoạch năm 2022
	Kế hoạch năm 2022
	Kế hoạch năm 2022
	Kế hoạch năm 2022
	Phương án điều chỉnh
	Phương án điều chỉnh
	Kế hoạch vốn sau điều chỉnh
	Ghi chú
	
	
	
	
	

	
	
	
	Số, ngày, tháng, năm
	Tổng mức đầu tư
	Tổng mức đầu tư
	
	
	Kế hoạch vốn giao
	Giải ngân thanh toán đến ngày 30/12/2022
	Giải ngân thanh toán đến ngày 30/12/2022
	Kế hoạch vốn còn lại
	Điều chỉnh giảm
	Điều chỉnh tăng
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Tổng số
	TĐ: NST
	
	
	
	Tổng số
	Tỷ lệ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	TỔNG SỐ
	 
	 
	719.258
	408.939
	165.886
	166.319
	57.559
	44.300
	 
	12.696
	12.086
	12.086
	57.559
	-
	
	
	
	
	

	I
	Điều chỉnh giảm
	 
	 
	82.529
	152.939
	19.206
	31.739
	16.779
	3.520
	 
	12.696
	12.086
	 
	4.693
	 
	
	
	
	
	

	*
	Văn hóa, thông tin
	 
	 
	75.649
	64.330
	2.584
	11.118
	9.300
	903
	 
	8.397
	8.058
	 
	1.242
	 
	
	
	
	
	

	1
	Bảo tồn, tôn tạo khu di tích lịch sử Cây Me - nơi thành lập chi bộ đầu tiên của Đảng bộ tỉnh Sơn La
	UBND huyện Mai Sơn
	2782 15/11/2021
	14.330
	14.330
	766
	6.880
	6.880
	428
	6.2%
	6.452
	6.114
	 
	766
	 
	
	
	
	
	

	2
	Khu di tích lịch sử Ngã ba Cò Nòi, huyện Mai Sơn
	UBND huyện Mai Sơn
	1091 31/5/2021
	61.319
	50.000
	1.818
	4.238
	2.420
	475
	19.6%
	1.945
	1.944
	 
	476
	 
	
	
	
	
	

	*
	Quốc phòng
	 
	 
	3.600
	3.600
	3.429
	3.600
	2.520
	2.349
	 
	171
	171
	 
	2.349
	 
	
	
	
	
	

	3
	Dự án nhà ở và làm việc cán bộ, chiến sỹ + các công trình phụ trợ trạm kiểm soát biên phòng Pu Hao
	Bộ Chỉ huy bộ đội Biên phòng tỉnh
	1019 27/5/2021
	3.600
	3.600
	3.429
	3.600
	2.520
	2.349
	93.2%
	171
	171
	 
	2.349
	 
	
	
	
	
	

	*
	Nhiệm vụ lập Quy hoạch
	 
	 
	54.109
	54.109
	12.330
	12.461
	399
	268
	 
	131
	131
	 
	268
	 
	
	
	
	
	

	4
	Lập Quy hoạch tỉnh Sơn La thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	1166 10/6/2020
	54.109
	54.109
	12.330
	12.461
	399
	268
	67.2%
	131
	131
	 
	268
	 
	
	
	
	
	

	*
	Công nghệ thông tin
	 
	 
	10.000
	10.000
	300
	2.000
	2.000
	 
	 
	2.000
	1.729
	 
	271
	 
	
	
	
	
	

	5
	Số hóa tạo lập cơ sở dữ liệu hộ tịch tỉnh Sơn La
	Sở Tư pháp
	596 06/4/2022
	10.000
	10.000
	300
	2.000
	2.000
	 
	 
	2.000
	1.729
	 
	271
	 
	
	
	
	
	

	*
	Giáo dục đào tạo và giáo dục nghề nghiệp
	 
	 
	20.900
	20.900
	563
	2.560
	2.560
	 
	 
	1.997
	1.997
	 
	563
	 
	
	
	
	
	

	6
	Dự án bổ sung cơ sở vật chất cho trường THPT Thảo nguyên, huyện Mộc Châu
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	245 11/02/2022
	20.900
	20.900
	563
	2.560
	2.560
	563
	22.0%
	1.997
	1.997
	 
	563
	 
	
	
	
	
	

	II
	Điều chỉnh tăng
	 
	 
	555.000
	256.000
	146.680
	134.580
	40.780
	40.780
	-
	-
	-
	12.086
	52.866
	 
	
	
	
	
	

	*
	Nông, lâm nghiệp, thủy lợi, thủy sản
	 
	 
	70.000
	60.000
	27.000
	18.000
	18.000
	18.000
	 
	-
	 
	9.000
	27.000
	 
	
	
	
	
	

	1
	Kè chống lũ, sạt lở đất và hạ tầng kỹ thuật khu dân cư dọc Suối Muội, huyện Thuận Châu (giai đoạn II)
	UBND huyện Thuận Châu
	2651 31/10/2021
	70.000
	60.000
	27.000
	18.000
	18.000
	18.000
	100.0%
	 
	 
	9.000
	27.000
	 
	
	
	
	
	

	*
	Công trình công cộng tại các đô thị
	 
	 
	65.000
	36.000
	24.680
	23.180
	11.180
	11.180
	 
	 
	 
	1.500
	12.680
	 
	
	
	
	
	

	2
	Chỉnh trang đô thị thị trấn Thuận Châu
	UBND huyện Thuận Châu
	1037 28/5/2021
	65.000
	36.000
	24.680
	23.180
	11.180
	11.180
	100.0%
	 
	 
	1.500
	12.680
	 
	
	
	
	
	

	*
	Công nghiệp, điện
	 
	 
	420.000
	160.000
	95.000
	93.400
	11.600
	11.600
	 
	-
	-
	1.586
	13.186
	 
	
	
	
	
	

	3
	Tiểu dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Sơn La
	 Sở Công thương 
	2831 18/11/2021
	420.000
	160.000
	95.000
	93.400
	11.600
	11.600
	100.0%
	 
	 
	1.586
	13.186
	 
	
	
	
	
	


 
