	BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: 170/QĐ-BGTVT
	Hà Nội, ngày 03 tháng 3 năm 2023


 
QUYẾT ĐỊNH
PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH DỰ ÁN CẢI TẠO, NÂNG CẤP QUỐC LỘ 37 ĐOẠN QUA ĐỊA PHẬN TỈNH THÁI BÌNH VÀ CẦU SÔNG HÓA
BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020; Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019; Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;
Căn cứ Nghị định số 56/2022/NĐ-CP ngày 24/8/2017 gửi Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;
Căn cứ các Nghị định của Chính phủ về đầu tư xây dựng cơ bản: số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 về hợp đồng trong hoạt động xây dựng và sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định số 50/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021;
Căn cứ các Quyết định của Bộ Giao thông vận tải: số 938/QĐ-BGTVT ngày 29/3/2016 về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 37 đoạn qua địa phận tỉnh Thái Bình và cầu Sông Hóa; số 4803/QĐ-BGTVT ngày 19/12/2014 về việc phê duyệt dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 37 đoạn qua địa phận tỉnh Thái Bình và cầu Sông Hóa; số 3444/QĐ-BGTVT ngày 24/9/2015 phê duyệt hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công phần đường, thiết kế kỹ thuật cầu sông Hóa dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 37 đoạn qua địa phận tỉnh Thái Bình và cầu Sông Hóa; số 979/QĐ-BGTVT ngày 31/3/2016, số 2454/QĐ-BGTVT ngày 29/12/2020, số 954/QĐ-BGTVT ngày 28/5/2021 về việc phê duyệt điều chỉnh dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 37 đoạn qua địa phận tỉnh Thái Bình và cầu sông Hóa.
Căn cứ Văn bản số 1171/TB-KTNN ngày 28/12/2022 của Kiểm toán Nhà nước thông báo kết quả kiểm toán tại dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 37 đoạn qua địa phận tỉnh Thái Bình và cầu sông Hóa
Xét Tờ trình số 09/TTr-SGTVT ngày 31/01/2023 của Sở Giao thông vận tải Thái Bình về việc điều chỉnh dự án đầu tư dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 37 đoạn qua địa phận tỉnh Thái Bình và cầu Sông Hóa; kèm theo Báo cáo giám sát, đánh giá thực hiện đầu tư số 21/BC-SGTVT ngày 21/02/2023, Báo cáo thẩm định nội bộ số 20/BC-SGTVT ngày 21/02/2022; Văn bản số 210/KHĐT ngày 23/02/2023 của Vụ Kế hoạch - Đầu tư;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý đầu tư xây dựng tại Báo cáo kết quả thẩm định số 26/CQLXD-DAĐT1 ngày 03/3/2023.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 37 đoạn qua địa phận tỉnh Thái Bình và cầu Sông Hóa với nội dung như sau:
1. Địa điểm và phạm vi dự án: Điều chỉnh phạm vi dự án với điểm đầu tại Km0+554 (nút giao Ngoại Trình).
2. Quy mô, tiêu chuẩn kỹ thuật, giải pháp thiết kế, các nội dung khác: Giữ nguyên theo các Quyết định: số 4803/QĐ-BGTVT ngày 19/12/2014 về việc phê duyệt dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 37 đoạn qua địa phận tỉnh Thái Bình và cầu Sông Hóa; số 979/QĐ-BGTVT ngày 31/3/2016, số 2454/QĐ-BGTVT ngày 29/12/2020, số 954/QĐ-BGTVT ngày 28/5/2021 về việc phê duyệt điều chỉnh dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 37 đoạn qua địa phận tỉnh Thái Bình và cầu sông Hóa của Bộ Giao thông vận tải.
Điều 2. Tổ chức thực hiện
Sở Giao thông vận tải Thái Bình:
- Thực hiện các nội dung nêu tại Báo cáo thẩm định số 26/CQLXD-DAĐT1 ngày 03/3/2023 của Cục Quản lý đầu tư xây dựng.
- Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ, tài liệu để thực hiện công tác thanh, quyết toán công trình kết thúc dự án tuân thủ quy định.
- Chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật và Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải trong việc thực hiện quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của chủ đầu tư trong quá trình quản lý, thực hiện dự án, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật về đầu tư công, pháp luật về xây dựng, pháp luật về đấu thầu và các quy định khác của pháp luật có liên quan.
Điều 3.
1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
2. Vụ trưởng các Vụ: Kế hoạch - Đầu tư, Tài chính, Khoa học công nghệ và Môi trường; Cục trưởng Cục Quản lý đầu tư xây dựng; Giám đốc Sở Giao thông vận tải Thái Bình và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
	
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính;
- Kho bạc Nhà nước trung ương;
- UBND tỉnh Thái Bình;
- Lưu VT, CQLXD (3) (TrìnhNA).
	KT. BỘ TRƯỞNG 
THỨ TRƯỞNG 




Lê Đình Thọ


 
 
