	8=2*-2
!Invalid Character Setting

	CÔNG BÁO
	Số 38+39 ngày 20-8-2010
	Số 38+39 ngày 20-8-2010
	CÔNG BÁO
	8=2*-1
!Invalid Character Setting





	ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KIÊN GIANG
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số:17/2010/QĐ-UBND
	Rạch Giá, ngày 12 tháng 8 năm 2010


QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN NĂM 2010 BẰNG NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC VÀ NGUỒN VỐN XỔ SỐ KIẾN THIẾT
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Quyết định số 278/QĐ-BKH ngày 19 tháng 11 năm 2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư phát triển thuộc ngân sách nhà nước năm 2010;

Căn cứ Nghị quyết số 115/2010/NQ-HĐND ngày 09 tháng 7 năm 2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang khóa VII, kỳ họp thứ hai mươi tám về việc điều chỉnh chỉ tiêu vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2010;

Căn cứ Nghị quyết số 116/2010/NQ-HĐND ngày 09 tháng 7 năm 2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang khóa VII, kỳ họp thứ hai mươi tám về việc điều chỉnh chỉ tiêu vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2010 bằng nguồn vốn xổ số kiến thiết;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 154/TTr-SKH&ĐT ngày 12 tháng 7 năm 2010 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc phê duyệt danh mục điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2010 bằng nguồn vốn ngân sách và xổ số kiến thiết,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2010 bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước và nguồn vốn xổ số kiến thiết cho các sở, ban, ngành tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị trực thuộc với tổng mức đầu tư xây dựng cơ bản năm 2010 là 4.004.244 triệu đồng (kèm theo danh mục chi tiết). Trong đó: 

1. Vốn ngân sách: 3.559.074 triệu đồng.

a) Nguồn vốn xây dựng cơ bản cân đối qua ngân sách: 1.009.074 triệu đồng.

- Vốn Trung ương hỗ trợ có mục tiêu: 529.204 triệu đồng;
- Vốn cân đối qua ngân sách địa phương: 479.870 triệu đồng.

b) Nguồn vốn tạm mượn ngân sách Đảng: 20.000 triệu đồng.
c) Vay tín dụng ưu đãi: 30.000 triệu đồng.

d) Nguồn vốn trái phiếu Chính phủ: 2.500.000 triệu đồng.

2. Vốn xổ số kiến thiết: 445.170 triệu đồng.

- Dự toán ngân sách năm 2010: 380.000 triệu đồng;
- Tăng thu năm 2009 chuyển sang năm 2010:
60.000 triệu đồng;
- Tăng thu năm 2010: 5.170 triệu đồng.

Điều 2. Giao nhiệm vụ cho Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức triển khai, kiểm tra việc tổ chức thực hiện kế hoạch; Giám đốc các sở, Thủ trưởng các cơ quan cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan có trách nhiệm đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình đảm bảo hoàn thành tốt chỉ tiêu được giao.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Giám đốc (Thủ trưởng) các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; các chủ đầu tư cùng Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này thay cho Quyết định số 28/2009/QĐ-UBND ngày 14 tháng 12 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2010 bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước và nguồn vốn xổ số kiến thiết và có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký và được áp dụng kể từ ngày 12 tháng 8 năm 2010./.
	
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH




Bùi Ngọc Sương


	FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN


[image: image1.emf]Ke hoach









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































_1432443688.doc
		8=2*-2
!Invalid Character Setting


		CÔNG BÁO

		Số 38+39 ngày 20-8-2010

		Số 38+39 ngày 20-8-2010

		CÔNG BÁO

		8=2*-1
!Invalid Character Setting










KẾ HOẠCH VỐN TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ NĂM 2010 DO ĐỊA PHƯƠNG QUẢN LÝ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KIÊN GIANG

(Kèm theo Quyết định số 17/2010/QĐ-UBND ngày 12 tháng 8 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang)


Đơn vị: triệu đồng


		STT

		Tên dự án

		Địa điểm xây dựng

		Năng lực thiết kế

		Thời gian khởi công-hoàn thành

		Quyết định đầu tư

		Kế hoạch năm 2010 (HĐND tỉnh giao đầu năm)

		Kế hoạch năm 2010 Trung ương giao đợt 01

		Chênh lệch

		Thực hiện 05 tháng năm 2010

		Ước thực hiện 06 tháng năm 2010

		Thực hiện cả năm 2010

		Ghi chú



		

		

		

		

		

		Số quyết định 
(ngày, tháng, năm)

		TMĐT

		

		Kế hoạch phân bổ đầu năm

		Kế hoạch điều chỉnh 06 tháng cuối năm

		Tăng (+)

		Giảm (-)

		KLHT

		Cấp phát

		KLHT

		Cấp phát

		KLHT

		Cấp phát

		



		A

		B

		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8

		9

		10

		11

		12

		13

		14

		15

		16

		17



		

		TỔNG SỐ

		

		

		

		

		

		2.500.000

		660.500

		660.500

		209.400

		-209.400

		486.509

		292.916

		635.191

		397.032

		2.387.987

		693.400

		



		I

		GIAO THÔNG

		

		

		

		

		

		2.090.000

		400.000

		400.000

		175.000

		-175.000

		296.382

		172.204

		404.880

		236.820

		1.955.500

		432.900

		



		II

		NÔNG NGHIỆP

		

		

		

		

		

		110.000

		85.000

		85.000

		10.000

		-10.000

		19.690

		7.385

		33.280

		24.352

		97.000

		85.000

		



		III

		GIÁO DỤC

		

		

		

		

		

		140.000

		95.500

		95.500

		

		

		107.637

		72.553

		125.131

		75.700

		175.487

		95.500

		



		IV

		Y TẾ

		

		

		

		

		

		160.000

		80.000

		80.000

		24.400

		-24.400

		62.800

		40.774

		71.900

		60.160

		160.000

		80.000

		



		I

		Các dự án giao thông

		

		

		

		

		904.772

		2.090.000

		400.000

		400.000

		175.000

		-175.000

		296.382

		172.204

		404.880

		236.820

		1.955.500

		432.900

		



		A

		Các dự án đường đến trung tâm xã

		

		

		

		

		808.266

		391.000

		217.800

		161.500

		10.000

		-66.300

		74.855

		59.682

		103.380

		86.227

		261.500

		179.900

		



		A1

		Dự án đường về 08 xã

		

		

		

		

		591.854

		228.000

		113.300

		87.000

		2.500

		-28.800

		31.584

		23.894

		44.811

		38.510

		143.500

		104.900

		



		

		Theo Đề án 709/ĐA-CP

		

		

		

		

		281.000

		41.000

		15.500

		14.500

		2.500

		-3.500

		13.900

		7.509

		15.000

		9.966

		20.500

		11.400

		



		1

		Xã Bàn Thạch

		GR

		9km, 9 cầu

		2005-2011

		482/QĐ-UBND ngày 11/02/2010 (điều chỉnh)

		281.000

		2.000

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		2

		Xã Bàn Tân Định

		GR

		4km, 1 cầu

		2005-2011

		482/QĐ-UBND ngày 11/02/2010 (điều chỉnh)

		

		3.000

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		3

		Xã Ngọc Thành

		GR

		5km, 5 cầu

		2005-2011

		482/QĐ-UBND ngày 11/02/2010 (điều chỉnh)

		

		2.000

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		4

		Xã Ngọc Thuận

		GR

		6km, 6 cầu

		2005-2011

		482/QĐ-UBND ngày 11/02/2010 (điều chỉnh)

		

		1.000

		3.500

		2.000

		

		-1.500

		3.300

		877

		3.800

		1.877

		4.000

		3.500

		



		5

		Xã Vân Khánh Đông

		AM

		10km, 4 cầu

		2005-2011

		482/QĐ-UBND ngày 11/02/2010 (điều chỉnh)

		

		9.000

		5.000

		7.500

		2.500

		

		6.400

		3.543

		6.700

		5.000

		11.000

		5.000

		



		6

		Xã Vân Khánh Tây

		AM

		5km, 4 cầu

		2005-2011

		482/QĐ-UBND ngày 11/02/2010 (điều chỉnh)

		

		2.500

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		7

		Xã Mỹ Phước

		HĐ

		20km + 17 cầu

		2005-2011

		482/QĐ-UBND ngày 11/02/2010 (điều chỉnh)

		

		13.000

		3.500

		1.500

		

		-2.000

		1.200

		710

		1.300

		710

		1.500

		1.500

		



		8

		Xã Mỹ Thái

		HĐ

		18km, 19 cầu

		2005-2011

		482/QĐ-UBND ngày 11/02/2010 (điều chỉnh)

		

		8.500

		3.500

		3.500

		

		

		3.000

		2.379

		3.200

		2.379

		4.000

		1.400

		



		

		Giai đoạn 2007-2010

		

		

		

		

		310.854

		187.000

		97.800

		72.500

		

		-25.300

		17.684

		16.385

		29.811

		28.544

		123.000

		93.500

		



		1

		Xã Vĩnh Phú

		GR

		6,2km
6 cầu

		2009-2010

		1708/QĐ-UBND
18/7/2008

		56.111

		30.000

		28.000

		14.000

		

		-14.000

		9.979

		9.979

		14.379

		14.379

		30.000

		28.000

		



		2

		Xã Vân Khánh

		AM

		15,43
km

		

		722/QĐ-UBND ngày 15/11/2006 và 184/QĐ-UB ngày 14/7/2004

		29.296

		5.400

		1.500

		1.500

		

		

		620

		

		1.120

		1.500

		3.000

		2.500

		



		3

		Xã Mỹ Thuận - Mỹ Hiệp Sơn

		HĐ

		9,2km
4 cầu

		2009-2010

		1470/QĐ-UBND
18/6/2008

		50.021

		31.000

		14.000

		9.000

		

		-5.000

		5.300

		4.801

		7.700

		7.101

		20.000

		14.000

		



		4

		Xã Vĩnh Hòa Phú

		CT

		10,24 km
3 cầu

		2009-2010

		2524/QĐ-UBND
24/10/2008

		70.050

		60.000

		30.300

		30.000

		

		-300

		221

		221

		2.500

		2.500

		40.000

		30.000

		



		5

		Xã Nam Thái A

		AB

		9km
3 cầu + 2 bến

		2009-2010

		1069/QĐ-UBND 04/5/2009

		70.000

		55.000

		20.000

		15.000

		

		-5.000

		362

		362

		362

		362

		20.000

		15.000

		



		6

		Xã Tân Thành

		TH

		11,16 km, 2 cầu

		2008-2009

		785/QĐ-UB 05/5/2005

		19.176

		600

		1.500

		500

		

		-1.000

		202

		202

		1.250

		202

		5.000

		1.500

		



		7

		Xã Vĩnh Phước A

		GQ

		7,07 km

		

		722/QĐ-UBND ngày 15/11/2006 và 184/QĐ-UBND ngày 14/7/2006

		16.200

		5.000

		2.500

		2.500

		

		

		1.000

		820

		2.500

		2.500

		5.000

		2.500

		



		A2

		Bổ sung khác (Quyết định 350, Quyết định 1297)

		

		

		

		

		216.412

		163.000

		104.500

		74.500

		7.500

		-37.500

		43.271

		35.788

		58.569

		47.717

		118.000

		75.000

		



		1

		Đường xã Tân Hội

		TH

		12km

		2009-2010

		2644/QĐ-UB
19/10/2004

		28.012

		19.000

		19.000

		21.000

		2.000

		

		11.200

		9.898

		20.998

		19.000

		25.000

		20.000

		



		2

		Đường xã Phi Thông (phần cầu)

		RG

		9,6km

		2009-2010

		2645/QĐ-UB
18/10/2004

		19.654

		15.000

		15.000

		500

		

		-14.500

		212

		212

		212

		212

		5.000

		5.000

		



		3

		Đường xã Hòa Chánh

		UMT

		5,96
km

		2009-2010

		2370/QĐ-UBND
02/10/2008

		15.371

		12.000

		5.000

		1.000

		

		-4.000

		69

		69

		69

		69

		5.000

		1.000

		



		4

		Đường xã Thủy Liễu

		GQ

		8,262
km

		2009-2010

		2406/QĐ-UBND
10/7/2008

		25.853

		21.000

		4.000

		4.000

		

		

		2.500

		1.200

		3.500

		1.200

		10.000

		5.000

		



		5

		Đường xã Hòa Điền (Hòn Heo - Cờ Trắng - Hòa Điền)

		KL

		11km

		2009-2010

		2704/QĐ-UB
16/9/2003

		21.315

		18.000

		18.000

		10.000

		

		-8.000

		9.757

		9.757

		9.757

		9.757

		18.000

		10.000

		



		6

		Đường xã Vĩnh Hòa Hưng Bắc

		GQ

		1,2km

		2009-2010

		1913/QĐ-UBND
15/7/2010

		4.746

		5.000

		1.000

		1.000

		

		

		1.000

		

		1.500

		1.000

		2.000

		1.000

		



		7

		Đường về trung tâm xã Vĩnh Thạnh

		GR

		5,562 km

		2009-2010

		1779/QĐ-UBND
14/9/2007

		15.764

		8.000

		3.000

		2.000

		

		-1.000

		1.100

		173

		2.500

		2.000

		3.000

		3.000

		



		8

		Đường về trung tâm xã Tân An (kênh 3)

		TH

		10,2 km

		2009-2010

		1070/QĐ-UBND ngày 04/5/2009

		35.000

		30.000

		10.000

		10.000

		

		

		

		

		500

		

		15.000

		10.000

		



		9

		Đường xã Bình Trị

		KL

		14,02 km

		2009-2010

		3644/QĐ-UB
31/12/2002

		22.000

		18.000

		18.000

		11.000

		

		-7.000

		10.233

		10.233

		10.233

		10.233

		18.000

		12.000

		



		10

		Đường xã Nam Thái Sơn

		HĐ

		8,75 km

		2009-2010

		1114/QĐ-UBND
05/5/2008

		10.842

		6.000

		4.500

		3.500

		

		-1.000

		4.000

		2.329

		5.000

		2.329

		7.000

		3.000

		



		11

		Đường xã Thạnh Lộc

		GR

		12,889 km

		2009-2010

		1778/QĐ-UBND
14/9/2007

		17.855

		11.000

		7.000

		5.000

		

		-2.000

		3.200

		1.917

		4.300

		1.917

		10.000

		5.000

		



		12

		Vốn chưa phân bổ

		

		

		

		

		

		

		

		5.500

		5.500

		

		

		

		

		

		

		

		



		B

		Các dự án giao thông khác

		

		

		

		

		96.506

		1.699.000

		182.200

		238.500

		165.000

		-108.700

		221.527

		112.522

		301.500

		150.593

		1.694.000

		253.000

		



		B1

		Thuộc Quyết định 171/QĐ-TTg

		

		

		

		

		506

		1.689.000

		172.200

		228.500

		165.000

		-108.700

		214.427

		109.381

		293.000

		146.093

		1.678.000

		243.000

		



		

		Các dự án đường trên đảo Phú Quốc

		

		62,5 km

		

		

		506

		1.689.000

		172.200

		228.500

		165.000

		-108.700

		214.427

		109.381

		293.000

		146.093

		1.678.000

		243.000

		



		a)

		Đường trục chính Nam - Bắc đảo

		PQ

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		1

		An Thới - Dương Đông

		

		27km, 6 cầu

		2009-2010

		2168/QĐ-UBND 09/9/2009

		1.418.048

		450.000

		85.000

		5.000

		

		-80.000

		2.627

		2.627

		3.000

		2.627

		450.000

		5.000

		



		2

		Dương Đông - Bãi Thơm

		

		24,53 km; 5 cầu

		2009-2010

		333/QĐ-UBND 12/02/2009

		905.000

		510.000

		24.000

		154.000

		130.000

		

		153.000

		79.116

		208.000

		100.000

		570.000

		150.000

		



		b)

		Đường vòng quanh đảo

		PQ

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		1

		Dương Đông - Cửa Cạn

		

		12,51 km, 2 cầu

		2007-2009

		614/QĐ-UBND 11/4/2007

		178.580

		30.000

		15.000

		50.000

		35.000

		

		28.000

		23.855

		43.000

		35.000

		50.000

		60.000

		



		2

		Dương Đông - Cửa Lấp

		

		7,61 km, 4 cầu

		2007-2010

		1981/QĐ-UBND 17/10/2007

		188.318

		50.000

		9.000

		5.000

		

		-4.000

		20.000

		1.481

		23.000

		1.481

		50.000

		5.000

		



		3

		Cửa Cạn - Gành Dầu

		

		10,96 km, 2 cầu

		2008-2010

		1239/QĐ-UBND 15/5/2008

		104.709

		70.000

		15.000

		5.000

		

		-10.000

		7.800

		317

		10.500

		5.000

		40.000

		15.000

		



		4

		Đường nối trục Bắc Nam với đường vòng quanh đảo (đường CMT8)

		

		3,07 km

		2009-2010

		1276/QĐ-UBND 26/5/2009

		61.286

		54.000

		5.000

		1.000

		

		-4.000

		

		

		

		

		20.000

		1.000

		



		5

		Suối Cái - Rạch Vẹm

		

		6,53


km,


4 cầu

		2009-2010

		334/QĐ-UBND 12/02/2009

		88.182

		80.000

		3.000

		1.000

		

		-2.000

		

		

		

		

		15.000

		1.000

		



		6

		Rạch Vẹm - Gành Dầu

		

		13,16


km, 12 cầu

		2008-2010

		2315/QĐ-UBND 25/9/2008

		185.468

		166.000

		6.400

		1.000

		

		-5.400

		

		

		

		

		40.000

		1.000

		



		7

		An Thới - Cửa Lấp

		

		16,5


km,


4 cầu

		2009-2012

		1995/QĐ-UBND 24/8/2009

		1.314.737

		206.000

		6.000

		5.000

		

		-1.000

		2.000

		1.471

		2.500

		1.471

		370.000

		3.000

		



		8

		Cầu Nguyễn Trung Trực

		

		268m

		2010-2011

		1698/QĐ-UBND 13/7/2009

		202.000

		70.000

		3.000

		1.000

		

		-2.000

		1.000

		514

		1.500

		514

		70.000

		1.000

		



		9

		Vốn chuẩn bị đầu tư

		

		

		

		

		

		3.000

		800

		500

		

		-300

		

		

		1.500

		

		3.000

		1.000

		



		9.1

		Bãi Thơm - Hàm Ninh - Bãi Vòng

		

		28km

		2010-2012

		

		450.000

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		9.2

		Bãi Vòng - Bãi Sao - Vịnh Đầm

		

		22km

		2010-2012

		

		450.000

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		B2

		Bổ sung khác (Quyết định 350, Quyết định 1297)

		

		

		

		

		96.000

		10.000

		10.000

		10.000

		

		

		7.100

		3.141

		8.500

		4.500

		16.000

		10.000

		



		

		Cầu và đường 9,5 - Xẻo Nhàu

		AM

		7,5km và cầu

		2003-2009

		3713/QĐ-UB 22/02/2003

		96.000

		10.000

		10.000

		10.000

		

		

		7.100

		3.141

		8.500

		4.500

		16.000

		10.000

		



		II

		Các dự án thủy lợi

		

		

		

		

		428.488

		110.000

		85.000

		85.000

		10.000

		-10.000

		19.690

		7.385

		33.280

		24.352

		97.000

		85.000

		



		A

		Thuộc Quyết định 171/QĐ-TTg

		

		

		

		

		411.000

		105.000

		80.000

		80.000

		10.000

		-10.000

		19.500

		7.214

		33.000

		24.100

		92.000

		80.000

		



		1

		Cống Vàm Răng

		KL

		

		2007-2009

		2239/QĐ-UBND 13/11/2007

		53.000

		15.000

		10.000

		20.000

		10.000

		

		6.500

		1.072

		10.000

		9.000

		22.000

		20.000

		



		2

		Hệ thống thủy lợi phục vụ nuôi trồng thủy sản An Biên (Ô 1)

		AB

		

		2008-2012

		1237/QĐ-UBND 15/5/2008

		72.000

		15.000

		10.000

		10.000

		

		

		1.000

		50

		2.000

		50

		10.000

		10.000

		



		3

		Hệ thống thủy lợi phục vụ nuôi trồng thủy sản An Minh (Ô 2)

		AM

		

		2008-2012

		1240/QĐ-UBND 15/5/2008

		88.000

		15.000

		10.000

		10.000

		

		

		1.000

		50

		2.000

		50

		10.000

		10.000

		



		4

		Dự án thủy lợi Vàm Răng - Ba Hòn

		KL

		

		2007-2010

		2604/QĐ-UBND 29/12/2005

		198.000

		60.000

		50.000

		40.000

		

		-10.000

		11.000

		6.042

		19.000

		15.000

		50.000

		40.000

		



		B

		An toàn hồ chứa

		

		

		

		

		17.488

		5.000

		5.000

		5.000

		

		

		190

		171

		280

		252

		5.000

		5.000

		



		

		Sửa chữa nâng cấp công trình cấp nước đảo Hòn Lớn

		KH

		CNSH

		2009-2010

		793/QĐ-BNN-XD 26/3/2007

		17.488

		5.000

		5.000

		5.000

		

		

		190

		171

		280

		252

		5.000

		5.000

		



		III

		Đề án kiên cố hóa trường lớp ngành giáo dục và đào tạo

		

		

		

		

		

		140.000

		95.500

		95.500

		

		

		107.637

		72.553

		125.131

		75.700

		175.487

		95.500

		



		1

		Thành phố Rạch Giá

		RG

		

		

		

		

		14.000

		8.280

		8.280

		

		

		5.462

		3.969

		6.700

		4.950

		13.849

		8.280

		



		1.1

		Trường Mầm non Măng Non

		

		6

		2010

		20/QĐ-UBND 10/02/2010

		2.660

		

		600

		600

		

		

		600

		600

		1.000

		600

		1.394

		600

		



		1.2

		Trường Mầm non Vành Khuyên (điểm chính)

		

		6

		2010

		62/QĐ-UBND 14/4/2010

		2.432

		

		600

		600

		

		

		62

		62

		600

		150

		1.189

		600

		



		1.3

		Trường TH Lê Văn Tám

		

		6

		2010

		

		1.946

		

		900

		900

		

		

		500

		460

		1.000

		600

		1.751

		900

		



		1.4

		Trường TH Phạm Ngũ Lão (điểm nhà máy nước)

		

		6

		2010

		

		1.900

		

		900

		900

		

		

		500

		487

		500

		300

		1.757

		900

		



		1.5

		Trường TH Trần Bình Trọng (điểm nhà thờ)

		

		4

		2010

		

		1.399

		

		600

		600

		

		

		400

		325

		700

		600

		1.259

		600

		



		1.6

		Trường TH Kim Đồng

		

		12

		2010

		

		4.113

		

		1.900

		1.900

		

		

		900

		876

		100

		1.500

		2.701

		1.900

		



		1.7

		Trường TH Lương Thế Vinh

		

		6

		2010

		

		2.100

		

		980

		980

		

		

		700

		659

		1.000

		700

		1.660

		980

		



		1.8

		Trường TH Chu Văn An

		

		18

		2010

		

		5.709

		

		1.800

		1.800

		

		

		1.800

		500

		1.800

		500

		2.138

		1.800

		



		2

		Huyện Châu Thành

		CT

		68

		

		

		

		15.300

		10.870

		10.870

		

		

		18.182

		9.808

		23.809

		8.528

		22.086

		10.870

		



		2.1

		Trường Mầm non Giục Tượng

		

		4

		2010

		1591/QĐ-UBND 18/11/2009

		1.433

		

		610

		610

		

		

		860

		605

		1.433

		605

		1.433

		610

		



		2.2

		Trường Tiểu học Minh Lương 2

		

		12

		2010

		1645/QĐ-UBND 02/12/2009

		4.000

		

		1.700

		1.700

		

		

		3.579

		1.700

		3.977

		1.700

		3.000

		1.700

		



		2.3

		Trường Tiểu học Mong Thọ A1

		

		6

		2010

		1646/QĐ-UBND 02/12/2009

		1.900

		

		900

		900

		

		

		1.124

		723

		1.874

		723

		1.900

		900

		



		2.4

		Trường TH Giục Tượng 1

		

		2

		2010

		1590/QĐ-UBND 18/11/2009

		630

		

		280

		280

		

		

		572

		279

		629

		279

		630

		280

		



		2.5

		Trường TH Minh Hòa 4

		

		2

		2010

		1589/QĐ-UBND 18/11/2009

		630

		

		300

		300

		

		

		592

		300

		623

		300

		630

		300

		



		2.6

		Trường TH Mong Thọ B1

		

		6

		2010

		44/QĐ-UBND 20/01/2010

		1.701

		

		900

		900

		

		

		73

		73

		1.701

		73

		1.750

		900

		



		2.7

		Trường THCS Mong Thọ B

		

		16

		2010

		755/QĐ-UBND 01/9/2009

		4.729

		

		2.150

		2.150

		

		

		4.256

		2.150

		4.729

		1.500

		3.800

		2.150

		



		2.8

		Trường THCS Thạnh Lộc

		

		10

		2010

		753/QĐ-UBND 01/9/2009

		2.955

		

		1.565

		1.565

		

		

		2.660

		1.565

		2.955

		1.500

		3.000

		1.565

		



		2.9

		Trường THCS Giục Tượng

		

		10

		2010

		754/QĐ-UBND 01/9/2009

		3.000

		

		1.565

		1.565

		

		

		2.159

		1.565

		2.963

		1.000

		3.000

		1.565

		



		

		Nhà công vụ

		

		18

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		- Trường TH Minh Hòa 2

		

		2

		2010

		88/QĐ-UBND 02/02/2010

		327

		

		100

		100

		

		

		242

		100

		325

		100

		327

		100

		



		

		- Trường TH Minh Hòa 3

		

		2

		2010

		89/QĐ-UBND 02/02/2010

		327

		

		100

		100

		

		

		323

		100

		325

		100

		327

		100

		



		

		- Trường TH Minh Hòa 4

		

		2

		2010

		90/QĐ-UBND 02/02/2010

		327

		

		100

		100

		

		

		323

		100

		325

		100

		327

		100

		



		

		- Trường TH Giục Tượng 1

		

		2

		2010

		91/QĐ-UBND 02/02/2010

		327

		

		100

		100

		

		

		177

		100

		325

		100

		327

		100

		



		

		- Trường TH Mong Thọ A1

		

		2

		2010

		92/QĐ-UBND 02/02/2010

		327

		

		100

		100

		

		

		177

		74

		325

		74

		327

		100

		



		

		- Trường TH Thạnh Lộc 1

		

		2

		2010

		93/QĐ-UBND 02/02/2010

		327

		

		100

		100

		

		

		258

		100

		325

		100

		327

		100

		



		

		- Trường Mẫu giáo Vĩnh Hòa Hiệp

		

		2

		2010

		94/QĐ-UBND 02/02/2010

		327

		

		100

		100

		

		

		323

		100

		325

		100

		327

		100

		



		

		- Trường Mẫu giáo Minh Hòa

		

		2

		2010

		95/QĐ-UBND 02/02/2010

		327

		

		100

		100

		

		

		242

		100

		325

		100

		327

		100

		



		

		- Trường Mẫu giáo Thạnh Lộc

		

		2

		2010

		96/QĐ-UBND 02/02/2010

		327

		

		100

		100

		

		

		242

		74

		325

		74

		327

		100

		



		3

		Huyện Tân Hiệp

		

		58PH, 12CV

		

		

		

		13.000

		8.660

		8.660

		

		

		6.675

		6.072

		6.875

		6.072

		6.875

		8.660

		



		3.1

		Trường Tiểu học thị trấn Tân Hiệp 1

		

		6

		2010

		2985/QĐ-UBND 15/12/2009

		2.043

		

		700

		700

		

		

		650

		630

		700

		630

		700

		700

		



		3.2

		Trường Tiểu học Tân Hiệp B1

		

		4

		2010

		2986/QĐ-UBND 15/12/2009

		1.409

		

		630

		630

		

		

		500

		445

		500

		445

		500

		630

		



		3.3

		Trường Tiểu học Tân Hiệp B2

		

		6

		2010

		2987/QĐ-UBND 15/12/2009

		2.043

		

		700

		700

		

		

		650

		630

		700

		630

		700

		700

		



		3.4

		Trường THCS Tân Hiệp B2

		

		2

		2010

		2989/QĐ-UBND 15/12/2009

		702

		

		350

		350

		

		

		250

		217

		350

		217

		350

		350

		



		3.5

		Trường Tiểu học Tân An 3

		

		8

		2010

		2988/QĐ-UBND 15/12/2009

		2.818

		

		1.260

		1.260

		

		

		1.000

		920

		1.000

		920

		1.000

		1.260

		



		3.6

		Trường Tiểu học Thạnh Đông A1

		

		10

		2010

		2990/QĐ-UBND 15/12/2009

		3.122

		

		1.400

		1.400

		

		

		1.000

		970

		1.000

		970

		1.000

		1.400

		



		3.7

		Trường Tiểu học Thạnh Đông B2

		

		6

		2010

		2991/QĐ-UBND 15/12/2009

		2.043

		

		700

		700

		

		

		650

		630

		650

		630

		650

		700

		



		3.8

		Trường THCS Tân Hiệp A3

		

		4

		2010

		2992/QĐ-UBND 15/12/2009

		1.419

		

		630

		630

		

		

		500

		450

		500

		450

		500

		630

		



		3.9

		Trường Tiểu học Tân Hội 2

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		3.10

		Trường THCS Thạnh Đông B

		

		4

		2010

		2994/QĐ-UBND 15/12/2009

		1.409

		

		630

		630

		

		

		500

		445

		500

		445

		500

		630

		



		3.11

		Trường THCS Thạnh Đông

		

		8

		2010

		2995/QĐ-UBND 15/12/2009

		2.536

		

		980

		980

		

		

		735

		735

		735

		735

		735

		980

		



		

		Nhà công vụ

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		- Trường Tiểu học Thạnh Đông 3

		

		3

		2010

		123/QĐ-UBND 03/02/2010

		572

		

		170

		170

		

		

		60

		

		60

		

		60

		170

		



		

		- Trường Tiểu học Tân Hội 1

		

		3

		2010

		124/QĐ-UBND 03/02/2010

		572

		

		170

		170

		

		

		60

		

		60

		

		60

		170

		



		

		- Trường THCS Tân Thành

		

		3

		2010

		125/QĐ-UBND 03/02/2010

		572

		

		170

		170

		

		

		60

		

		60

		

		60

		170

		



		

		- Trường cấp 3 Cây Dương

		

		3

		2010

		126/QĐ-UBND 03/02/2010

		572

		

		170

		170

		

		

		60

		

		60

		

		60

		170

		



		4

		Huyện Giồng Riềng

		GR

		124


PH, 12CV

		

		

		

		24.900

		17.430

		17.430

		

		

		18.900

		17.430

		22.742

		17.430

		33.952

		17.430

		



		4.1

		Trường TH Danh Thợi (mẫu giáo Vĩnh Phú)

		

		2

		

		3495/QĐ-UBND 30/10/2009

		1.130

		

		560

		560

		

		

		600

		560

		1.130

		560

		1.130

		560

		



		4.2

		Trường TH Nguyễn Hưởng (mẫu giáo VT)

		

		3

		

		3418/QĐ-UBND 22/10/2009

		1.120

		

		560

		560

		

		

		700

		560

		1.000

		560

		1.200

		560

		



		4.3

		Trường TH Bàn Thạch 1 (mẫu giáo Giồng Đá)

		

		3

		

		3416/QĐ-UBND 22/10/2009

		1.413

		

		560

		560

		

		

		600

		560

		1.000

		560

		1.412

		560

		



		4.4

		Trường TH thị trấn Giồng Riềng 1

		

		20

		

		3423/QĐ-UBND 22/10/2009

		6.200

		

		2.100

		2.100

		

		

		2.100

		2.100

		1.500

		2.100

		2.200

		2.100

		



		4.5

		Trường THCS Long Thạnh (Đồng Tràm)

		

		12

		

		3377/QĐ-UBND 20/10/2009

		3.720

		

		1.400

		1.400

		

		

		1.450

		1.400

		1.600

		1.400

		1.720

		1.400

		



		4.6

		Trường TH Long Thạnh 4 (Gỗ Lộ)

		

		6

		

		3379/QĐ-UBND 20/10/2009

		1.860

		

		700

		700

		

		

		800

		700

		900

		700

		860

		700

		



		4.7

		Trường TH Thạnh Hòa 1 (Chà Rào)

		

		6

		

		3378/QĐ-UBND 20/10/2009

		1.860

		

		700

		700

		

		

		800

		700

		900

		700

		860

		700

		





		4.8

		Trường TH Thạnh Hòa 2 (Kênh Tắc)

		

		4

		

		3417/QĐ-UBND 22/10/2009

		1.240

		

		630

		630

		

		

		700

		630

		1.100

		630

		1.240

		630

		



		4.9

		Trường TH Thạnh Hưng 3 (Trương Văn Vĩnh)

		

		6

		

		3380/QĐ-UBND 20/10/2009

		1.860

		

		700

		700

		

		

		800

		700

		900

		700

		2.000

		700

		



		4.10

		Trường THCS Ngọc Thuận (Vinh Thuận)

		

		6

		

		3490/QĐ-UBND 30/10/2009

		1.860

		

		700

		700

		

		

		800

		700

		900

		700

		1.025

		700

		



		4.11

		Trường TH Hòa An 1 (Cây Huệ)

		

		8

		

		3486/QĐ-UBND 30/10/2009

		2.480

		

		980

		980

		

		

		1.000

		980

		1.200

		980

		2.480

		980

		



		4.12

		Trường THCS Hòa Thuận 2 (Mương Đào)

		

		6

		

		3489/QĐ-UBND 30/10/2009

		1.860

		

		700

		700

		

		

		750

		700

		900

		700

		1.860

		700

		



		4.13

		Trường TH Hòa Hưng 1 (Hòa Mỹ)

		

		6

		

		3485/QĐ-UBND 30/10/2009

		1.860

		

		700

		700

		

		

		800

		700

		1.200

		700

		1.860

		700

		



		4.14

		Trường THCS Huỳnh Tố (Vĩnh Lộc)

		

		8

		

		3415/QĐ-UBND 22/10/2009

		2.480

		

		980

		980

		

		

		1.100

		980

		1.500

		980

		2.480

		980

		



		4.15

		Trường TH Ngọc Hòa 1 (Hòa An B)

		

		8

		

		3414/QĐ-UBND 22/10/2009

		2.466

		

		980

		980

		

		

		1.000

		980

		1.200

		980

		2.466

		980

		



		4.16

		Trường THCS Ngọc Hòa (Hòa An B)

		

		8

		

		3422/QĐ-UBND 22/10/2009

		2.450

		

		980

		980

		

		

		1.000

		980

		1.200

		980

		2.450

		980

		



		4.17

		Trường Mầm non Họa Mi (thị trấn Giồng Riềng)

		

		12

		

		3512/QĐ-UBND 22/10/2009

		5.491

		

		1.400

		1.400

		

		

		1.400

		1.400

		1.400

		1.400

		2.500

		1.400

		



		

		Các công trình khác

		

		4

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		1.

		Trường Mầm non Vĩnh Thạnh (TK mẫu)

		

		2

		

		212/QĐ-UBND 29/01/2010

		878

		

		350

		350

		

		

		400

		350

		450

		350

		878

		350

		



		2.

		Trường Mầm non Bàn Thạch (TK mẫu)

		

		2

		

		215/QĐ-UBND 01/02/2010

		874

		

		350

		350

		

		

		400

		350

		450

		350

		874

		350

		



		

		Nhà công vụ

		

		14

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		- Trường THCS Nguyễn Văn Thới

		

		6

		

		3359/QĐ-UBND 16/10/2009

		945

		

		560

		560

		

		

		600

		560

		800

		560

		945

		560

		



		

		- Trường THCS Vĩnh Phú (Lương Trực)

		

		4

		

		3373/QĐ-UBND 19/10/2009

		756

		

		420

		420

		

		

		650

		420

		756

		420

		756

		420

		



		

		- Trường THCS Nguyễn Văn Rỗ

		

		4

		

		3358/QĐ-UBND 16/10/2009

		759

		

		420

		420

		

		

		450

		420

		756

		420

		756

		420

		



		5

		Huyện Gò Quao

		GQ

		68PH,22CV

		

		

		

		15.300

		10.710

		10.710

		

		

		7.037

		6.128

		8.107

		6.492

		11.585

		10.710

		



		5.1

		Trường THCS thị trấn Gò Quao

		

		6

		

		2937/QĐ-UBND 01/12/2009

		2.093

		

		455

		455

		

		

		92

		90

		455

		300

		455

		455

		



		5.2

		Trường TH Thới Quản 1

		

		6

		

		2938/QĐ-UBND 01/12/2009

		2.093

		

		1.225

		1.225

		

		

		800

		906

		1.300

		1.000

		1.300

		1.225

		



		5.3

		Trường TH Thủy Liễu 2

		

		6

		

		2987/QĐ-UBND 07/12/2009

		2.108

		

		455

		455

		

		

		590

		455

		590

		455

		590

		455

		



		5.4

		Trường TH Vĩnh Phước B2

		

		6

		

		2932/QĐ-UBND 01/12/2009

		2.108

		

		455

		455

		

		

		93

		90

		300

		150

		300

		455

		



		5.5

		Trường TH Vĩnh Hòa Hưng Nam 1

		

		6

		

		2936/QĐ-UBND 01/12/2009

		2.093

		

		1.225

		1.225

		

		

		1.610

		1.225

		1.610

		1.225

		1.610

		1.225

		



		5.6

		Trường TH Vĩnh Hòa Hưng Bắc 2

		

		6

		

		2935/QĐ-UBND 01/12/2009

		2.093

		

		1.225

		1.225

		

		

		1.050

		1.023

		1.050

		1.023

		1.225

		1.225

		



		5.7

		Trường TH Định Hòa

		

		6

		

		2933/QĐ-UBND 01/12/2009

		2.108

		

		350

		350

		

		

		92

		90

		92

		90

		350

		350

		



		5.8

		Trường TH Vĩnh Thắng 1

		

		6

		

		2934/QĐ-UBND 01/12/2009

		2.093

		

		1.225

		1.225

		

		

		800

		778

		800

		778

		1.225

		1.225

		



		5.9

		Trường Mầm non thị trấn Gò Quao (TK mẫu)

		

		8

		

		104/QĐ-UBND 18/01/2010

		4.377

		

		840

		840

		

		

		1.200

		840

		1.200

		840

		1.200

		840

		



		5.10

		Trường Mầm non Định An (TK mẫu)

		

		4

		

		103/QĐ-UBND 18/01/2010

		1.815

		

		455

		455

		

		

		100

		97

		100

		97

		455

		455

		



		5.11

		Trường Mầm non Thới Quản (TK mẫu)

		

		4

		

		102/QĐ-UBND 18/01/2010

		1.815

		

		455

		455

		

		

		530

		455

		530

		455

		530

		455

		



		5.12

		Trường Mần non Vĩnh Thắng (TK mẫu)

		

		4

		

		101/QĐ-UBND 18/01/2010

		1.815

		

		455

		455

		

		

		80

		79

		80

		79

		455

		455

		



		5.13

		Trường Mầm non Thủy Liễu (TK mẫu)

		

		4

		

		100/QĐ-UBND 18/01/2010

		1.815

		

		420

		420

		

		

		

		

		

		

		420

		420

		



		

		Nhà công vụ

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		- Trường THCS Định An

		

		3

		

		300/QĐ-UBND 03/02/2010

		524

		

		210

		210

		

		

		

		

		

		

		210

		210

		



		

		- Trường TH Vĩnh Hòa Hưng Nam 2

		

		3

		

		304/QĐ-UBND 03/02/2010

		524

		

		210

		210

		

		

		

		

		

		

		210

		210

		



		

		- Trường TH Định Hòa 3

		

		3

		

		299/QĐ-UBND 03/02/2010

		524

		

		210

		210

		

		

		

		

		

		

		210

		210

		



		

		- Trường THCS Thới Quản

		

		4

		

		303/QĐ-UBND 03/02/2010

		714

		

		210

		210

		

		

		

		

		

		

		210

		210

		



		

		- Trường THCS Thủy Liễu

		

		3

		

		302/QĐ-UBND 03/02/2010

		524

		

		210

		210

		

		

		

		

		

		

		210

		210

		



		

		- Trường THCS Vĩnh Hòa Hưng Nam

		

		3

		

		305/QĐ-UBND 03/02/2010

		524

		

		210

		210

		

		

		

		

		

		

		210

		210

		



		

		- Trường TH Vĩnh Tuy 3

		

		3

		

		301/QĐ-UBND 03/02/2010

		524

		

		210

		210

		

		

		

		

		

		

		210

		210

		



		6

		Huyện An Biên

		AB

		48PH, 18CV

		

		

		

		10.350

		7.540

		7.540

		

		

		7.128

		5.493

		7.415

		5.493

		15.001

		7.540

		



		6.1

		Trường THCS Tây Yên (điểm chính)

		

		

		

		2276/QĐ-UBND 29/10/2009

		3.460

		

		940

		940

		

		

		1.200

		940

		1.200

		940

		2.293

		940

		



		6.2

		Trường THCS Hưng Yên (điểm chính)

		

		

		

		2277/QĐ-UBND 29/10/2009

		4.406

		

		1.200

		1.200

		

		

		1.580

		1.200

		1.580

		1.200

		2.776

		1.200

		



		6.3

		Trường THCS Đông Yên (điểm chính)

		

		

		

		2278/QĐ-UBND 29/10/2009

		4.781

		

		1.500

		1.500

		

		

		1.891

		1.500

		1.891

		1.500

		3.012

		1.500

		



		6.4

		Trường TH Nam Yên 2 (điểm chính)

		

		

		

		2279/QĐ-UBND 29/10/2009

		2.412

		

		650

		650

		

		

		850

		650

		850

		650

		1.538

		650

		



		6.5

		Trường TH thị trấn Thứ 3 (điểm chính)

		

		

		

		2280/QĐ-UBND 29/10/2009

		1.825

		

		500

		500

		

		

		550

		500

		550

		500

		1.643

		500

		



		6.6

		Trường TH Đông Yên 3 (điểm Đập Đá)

		

		

		

		2281/QĐ-UBND 29/10/2009

		599

		

		380

		380

		

		

		380

		225

		380

		225

		539

		380

		



		6.7

		Trường Mầm non Đông Thái (TK mẫu)

		

		

		

		237/QĐ-UBND 28/01/2010

		7.800

		

		280

		280

		

		

		

		

		

		

		280

		280

		



		6.8

		Trường Mầm non Đông Yên (TK mẫu)

		

		

		

		238/QĐ-UBND 28/01/2010

		2.400

		

		280

		280

		

		

		

		

		

		

		280

		280

		



		6.9

		Trường Mầm non Nam Thái (TK mẫu)

		

		

		

		239/QĐ-UBND 28/01/2010

		2.400

		

		280

		280

		

		

		

		

		

		

		280

		280

		



		

		Nhà công vụ

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		- Trường TH Nam Thái A1 (điểm chính)

		

		

		

		2282/QĐ-UBND 29/10/2009

		769

		

		450

		450

		

		

		77

		

		300

		

		692

		450

		



		

		- Trường TH Hưng Yên 1 (Bàu Môn)

		

		

		

		2283/QĐ-UBND 29/10/2009

		1.217

		

		680

		680

		

		

		500

		414

		414

		414

		1.096

		680

		



		

		- Trường TH Đông Yên 3

		

		

		

		2284/QĐ-UBND 29/10/2009

		636

		

		400

		400

		

		

		100

		64

		250

		64

		572

		400

		



		7

		Huyện An Minh

		AM

		49PH, 19 CV

		

		

		

		11.000

		7.700

		7.700

		

		

		13.686

		7.700

		13.998

		7.700

		13.995

		7.700

		



		7.1

		Trường Mẫu giáo Đông Hòa (Chệt Kỵ)

		

		

		

		1936/QĐ-UBND 25/12/2009

		3.770

		

		700

		700

		

		

		1.885

		700

		1.885

		700

		1.885

		700

		



		7.2

		Trường THCS Đông Hòa 1 (Phán Linh)

		

		

		

		1933/QĐ-UBND 25/12/2009

		3.095

		

		966

		966

		

		

		1.548

		966

		1.857

		966

		1.857

		966

		



		7.3

		Trường Mẫu giáo thị trấn Thứ 11

		

		

		

		1935/QĐ-UBND 25/12/2009

		4.075

		

		1.288

		1.288

		

		

		2.038

		1.288

		2.038

		1.288

		2.038

		1.288

		



		7.4

		Trường THCS thị trấn Thứ 11

		

		

		

		1938/QĐ-UBND 25/12/2009

		3.720

		

		1.134

		1.134

		

		

		1.860

		1.134

		1.860

		1.134

		1.860

		1.134

		



		7.5

		Trường THCS Thuận Hòa (Thứ 8)

		

		

		

		1932/QĐ-UBND 25/12/2009

		3.915

		

		1.155

		1.155

		

		

		1.958

		1.155

		1.958

		1.155

		1.958

		1.155

		



		7.6

		Trường THCS Đông Hưng A (Rọ Ghe)

		

		

		

		1937/QĐ-UBND 25/12/2009

		4.533

		

		1.134

		1.134

		

		

		2.267

		1.134

		2.267

		1.134

		2.267

		1.134

		



		7.7

		Trường TH Tân Thạnh 2 (Xẻo Nhàu)

		

		

		

		1934/QĐ-UBND 25/12/2009

		771

		

		259

		259

		

		

		386

		259

		389

		259

		386

		259

		



		

		Nhà công vụ

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		Xã Thuận Hòa (Thứ 8)

		

		

		

		1931/QĐ-UBND 25/12/2009

		3.488

		

		1.064

		1.064

		

		

		1.744

		1.064

		1.744

		1.064

		1.744

		1.064

		



		8

		Huyện U Minh Thượng

		UMT

		28PH, 25CV

		

		

		

		6.300

		4.410

		4.410

		

		

		9.833

		3.500

		9.833

		3.500

		9.833

		4.410

		



		8.1

		Trường TH Hòa Chánh 2 (điểm Vĩnh Trung 2)

		

		

		

		1338/QĐ-UBND 20/10/2009

		2.094

		

		735

		735

		

		

		1.614

		735

		1.614

		735

		1.614

		735

		



		8.2

		Trường TH Hòa Chánh 2 (điểm chính)

		

		

		

		1339/QĐ-UBND 20/10/2009

		2.130

		

		735

		735

		

		

		1.575

		735

		1.575

		735

		1.575

		735

		



		8.3

		Trường TH Thạnh Yên A1 (điểm Hỏa Ngọn A)

		

		

		

		1341/QĐ-UBND 20/10/2009

		2.077

		

		735

		735

		

		

		1.583

		735

		1.583

		735

		1.583

		735

		



		8.4

		Trường THCS Thạnh Yên A (điểm chính)

		

		

		

		1340/QĐ-UBND 20/10/2009

		1.495

		

		560

		560

		

		

		1.155

		560

		1.155

		560

		1.155

		560

		



		8.5

		Trường THCS An Minh Bắc (điểm chính)

		

		

		

		1342/QĐ-UBND 20/10/2009

		2.043

		

		735

		735

		

		

		1.624

		735

		1.624

		735

		1.624

		735

		



		

		Nhà công vụ

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		- Nhà công vụ xã Minh Thuận

		

		

		

		1351/QĐ-UBND 20/10/2009

		1.099

		

		70

		70

		

		

		815

		

		815

		

		815

		70

		



		

		- Nhà công vụ xã Thạnh Yên A

		

		

		

		1353/QĐ-UBND 20/10/09

		781

		

		350

		350

		

		

		853

		

		853

		

		853

		350

		



		

		- Nhà công vụ xã Hòa Chánh

		

		

		

		1352/QĐ-UBND 20/10/2009

		1.076

		

		490

		490

		

		

		614

		

		614

		

		614

		490

		



		9

		Huyện Vĩnh Thuận

		VT

		44 PH, 20CV

		

		

		

		10.000

		7.000

		7.000

		

		

		6.338

		5.626

		8.012

		5.626

		13.957

		7.000

		



		9.1

		Trường THCS Vĩnh Bình Nam 1

		

		

		

		1879/QĐ-UBND 23/11/2009

		3.400

		

		1.050

		1.050

		

		

		946

		946

		1.050

		946

		1.050

		1.050

		



		9.2

		Trường TH Tân Thuận 2

		

		

		

		1883/QĐ-UBND 23/11/2009

		1.960

		

		1.400

		1.400

		

		

		635

		600

		700

		600

		700

		1.400

		



		9.3

		Trường TH Vĩnh Phong 1

		

		

		

		1882/QĐ-UBND 23/11/2009

		1.960

		

		700

		700

		

		

		646

		600

		700

		600

		1.994

		700

		



		9.4

		Trường TH Vĩnh Phong 4

		

		

		

		1881/QĐ-UBND 23/11/2009

		1.960

		

		700

		700

		

		

		666

		650

		700

		650

		1.968

		700

		



		9.5

		Trường TH Vĩnh Bình Bắc 2 (khu di tích Xẻo Gia)

		

		

		

		1084/QĐ-UBND 29/7/2009

		1.890

		

		700

		700

		

		

		679

		670

		700

		670

		1.890

		700

		



		9.6

		Trường Mẫu giáo Thị trấn

		

		

		

		1880/QĐ-UBND 23/11/2009

		2.640

		

		700

		700

		

		

		666

		660

		700

		660

		2.465

		700

		



		

		Nhà công vụ

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		- Trường TH Vĩnh Phong 3

		

		

		

		1874/QĐ-UBND 23/11/2009

		778

		

		350

		350

		

		

		100

		100

		350

		100

		778

		350

		



		

		- Trường TH Vĩnh Phong 4

		

		

		

		1877/QĐ-UBND 23/11/2009

		778

		

		350

		350

		

		

		500

		350

		778

		350

		778

		350

		



		

		- Trường TH Vĩnh Bình Bắc 2

		

		

		

		1875/QĐ-UBND 23/11/2009

		778

		

		350

		350

		

		

		500

		350

		778

		350

		778

		350

		



		

		- Trường TH Vĩnh Bình Nam 4

		

		

		

		1876/QĐ-UBND 23/11/2009

		778

		

		350

		350

		

		

		500

		350

		778

		350

		778

		350

		



		

		- Trường TH Vĩnh Bình Nam 1

		

		

		

		1870/QĐ-UBND 23/11/2009

		778

		

		350

		350

		

		

		500

		350

		778

		350

		778

		350

		



		10

		Huyện Hòn Đất

		HĐ

		49PH, 21CV

		

		

		

		10.000

		7.000

		7.000

		

		

		7.896

		6.029

		9.390

		6.029

		24.020

		7.000

		



		10.1

		Trường THCS Sóc Sơn (điểm chính)

		

		

		

		3245/QĐ-UBND 09/10/2009

		2.846

		

		938

		938

		

		

		766

		766

		1.081

		766

		3.088

		938

		



		10.2

		TH Hiệp Tân (điểm chính)

		

		

		

		3243/QĐ-UBND 09/10/2009

		1.550

		

		448

		448

		

		

		430

		410

		500

		410

		1.696

		448

		



		10.3

		Trường THCS Thổ Sơn ( điểm chính)

		

		

		

		3248/QĐ-UBND 09/10/2009

		2.052

		

		672

		672

		

		

		666

		666

		865

		666

		2.163

		672

		



		10.4

		Trường TH Hòn Sóc (điểm chính)

		

		

		

		3249/QĐ-UBND 09/10/2009

		1.216

		

		448

		448

		

		

		391

		375

		521

		375

		1.303

		448

		



		10.5

		Trường THCS Bình Giang (điểm chính )

		

		

		

		3246/QĐ-UBND 09/10/2009

		1.508

		

		448

		448

		

		

		361

		361

		555

		361

		1.586

		448

		



		10.6

		Trường THCS Sơn Kiên (điểm chính)

		

		

		

		3244/QĐ-UBND 09/10/2009

		2.200

		

		672

		672

		

		

		550

		530

		672

		530

		2.120

		672

		



		10.7

		Trường THCS Sơn Bình (điểm chính)

		

		

		

		3242/QĐ-UBND 09/10/2009

		1.720

		

		560

		560

		

		

		800

		480

		1.000

		480

		1.916

		560

		



		10.8

		Trường Mẫu giáo thị trấn Hòn Đất (điểm chính)

		

		

		

		3247/QĐ-UBND 09/10/2009

		4.422

		

		896

		896

		

		

		1.182

		1.182

		896

		1.182

		4.030

		896

		



		10.9

		Trường Mẫu giáo Thổ Sơn (điểm chính)

		

		

		

		3241/QĐ-UBND 09/10/2009

		1.760

		

		448

		448

		

		

		800

		448

		800

		448

		1.852

		448

		



		

		Xây nhà công vụ

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		- Trường TH Thổ Sơn 1 (điểm chính)

		

		

		

		3081/QĐ-UBND 14/9/2009

		913

		

		420

		420

		

		

		700

		250

		800

		250

		1.142

		420

		



		

		- Trường TH Hiệp Bình (điểm chính)

		

		

		

		3079/QĐ-UBND 14/9/2009

		749

		

		280

		280

		

		

		400

		187

		550

		187

		838

		280

		



		

		- Trường TH Mỹ Thuận (điểm chính)

		

		

		

		3080/QĐ-UBND 14/9/2009

		749

		

		280

		280

		

		

		400

		187

		550

		187

		838

		280

		



		

		- Trường TH Lình Huỳnh (điểm chính)

		

		

		

		3078/QĐ-UBND 14/9/2009

		543

		

		210

		210

		

		

		50

		

		50

		

		610

		210

		



		

		- Trường THCS Sơn Bình (điểm chính)

		

		

		

		3077/QĐ-UBND 14/9/2009

		749

		

		280

		280

		

		

		400

		187

		550

		187

		838

		280

		



		11

		Huyện Kiên Lương

		KL

		14PH, 5CV

		

		

		

		3.100

		1.500

		1.500

		

		

		600

		98

		2.050

		580

		4.134

		1.500

		



		11.1

		Trường TH thị trấn Kiên Lương 3

		

		8

		

		615/QĐ-UBND 19/4/2010

		2.584

		

		400

		400

		

		

		100

		56

		500

		56

		2.584

		400

		



		11.2

		Trường TH Bình Trị

		

		4

		

		583/QĐ-UBND 08/4/2010

		1.307

		

		400

		400

		

		

		100

		28

		450

		100

		450

		400

		



		11.3

		Trường TH Kiên Bình 2

		

		2

		

		581/QĐ-UBND 08/4/2010

		654

		

		400

		400

		

		

		100

		14

		450

		124

		450

		400

		



		

		Nhà công vụ

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		- Trường TH Kiên Bình 2

		

		3

		

		

		

		

		150

		150

		

		

		100

		

		300

		150

		300

		150

		



		

		- Trường THCS Sơn Hải

		

		2

		

		580/QĐ-UBND 08/4/2010

		414

		

		150

		150

		

		

		200

		

		350

		150

		350

		150

		



		12

		Huyện Phú Quốc

		PQ

		22PH, 8CV

		

		

		

		4.950

		3.200

		3.200

		

		

		4.950

		

		4.950

		2.100

		4.950

		3.200

		



		12.1

		PTCS Bãi Thơm

		

		8P

		

		387/QĐ-UBND 05/02/2010

		3.212

		

		1.000

		1.000

		

		

		1.500

		

		1.500

		500

		1.500

		1.000

		



		12.2

		Trường TH Dương Tơ

		

		6P

		

		389/QĐ-UBND 05/02/2010

		2.564

		

		800

		800

		

		

		1.000

		

		1.000

		500

		1.000

		800

		



		12.3

		Tiểu học Dương Đông 2

		

		8P

		

		391/QĐ-UBND, 05/02/2010

		3.014

		

		1.000

		1.000

		

		

		1.500

		

		1.500

		800

		1.500

		1.000

		



		

		Nhà công vụ

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		- Nhà công vụ Trường PTCS Bãi Thơm

		

		4P

		

		

		

		

		200

		200

		

		

		475

		

		475

		200

		475

		200

		



		

		- Nhà công vụ Trường PTCS Gành Dầu

		

		4P

		

		

		

		

		200

		200

		

		

		475

		

		475

		100

		475

		200

		



		13

		Huyện Kiên Hải

		KH

		15CV

		

		

		

		800

		500

		500

		

		

		200

		

		500

		500

		500

		500

		



		

		Nhà công vụ

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		- Trường THCS An Sơn

		

		

		

		

		

		

		250

		250

		

		

		100

		

		250

		250

		250

		250

		



		

		- Trường THCS Lại Sơn

		

		

		

		

		

		

		250

		250

		

		

		100

		

		250

		250

		250

		250

		



		14

		Thị xã Hà Tiên

		HT

		10CV

		

		

		

		1.000

		700

		700

		

		

		750

		700

		750

		700

		750

		700

		



		

		Nhà công vụ

		

		

		

		

		1.624

		

		700

		700

		

		

		750

		700

		750

		700

		750

		700

		



		IV

		Ngành y tế (Quyết định 47/2008/QĐ-TTg)

		

		

		

		

		

		160.000

		80.000

		80.000

		24.400

		-24.400

		62.800

		40.774

		71.900

		60.160

		160.000

		80.000

		



		A

		Theo Quyết định 47/2008/QĐ-TTg

		

		

		

		

		

		155.000

		40.000

		67.000

		24.400

		2.600

		60.300

		40.774

		69.400

		60.160

		155.000

		67.000

		



		A1

		Dự án mua sắm trang thiết bị y tế

		

		

		

		

		

		16.682

		7.000

		14.000

		1.400

		5.600

		11.200

		6.021

		12.300

		11.230

		17.180

		14.000

		



		1

		Bệnh viện Đa khoa huyện Gò Quao

		GQ

		90
giường

		2008-2010

		2574/QĐ-UBND 03/11/2008

		7.678

		1.000

		1.000

		1.500

		500

		

		1.400

		450

		1.500

		1.000

		1.500

		1.500

		



		2

		Trung tâm Y tế huyện Kiên Hải

		KH

		60
giường

		2008-2010

		2572/QĐ-UBND 03/11/2008

		7.495

		100

		100

		1.000

		900

		

		1.000

		898

		1.000

		1.000

		1.000

		1.000

		



		3

		Bệnh viện Đa khoa thị xã Hà Tiên

		HT

		70
giường

		2008-2010

		2573/QĐ-UBND, 03/11/2008

		3.980

		100

		100

		100

		

		

		

		

		100

		100

		100

		100

		



		4

		Bệnh viện Đa khoa huyện Kiên Lương

		KL

		150
giường

		2008-2010

		2575/QĐ-UBND, 03/11/2008

		13.375

		2.000

		1.600

		1.600

		

		

		1.600

		1.452

		1.600

		1.600

		1.460

		1.600

		



		5

		Bệnh viện Đa khoa huyện Giồng Riềng

		GR

		150
giường

		2008-2010

		2576/QĐ-UBND, 03/11/2008

		27.089

		4.872

		400

		400

		

		

		

		

		400

		400

		4.780

		400

		



		6

		Bệnh viện Đa khoa huyện Vĩnh Thuận 
(2571/QĐ, 03/11/2008; 32.896)

		VT

		140
giường

		2008-2010

		1331/QĐ-UBND, 05/6/2009

		32.896

		8.141

		3.330

		8.700

		

		5.370

		6.500

		2.591

		7.000

		6.500

		7.640

		8.700

		



		7

		Bệnh viện Đa khoa huyện Phú Quốc

		PQ

		100
giường

		2008-2010

		2570/QĐ-UBND, 03/11/2008

		21.527

		469

		470

		700

		

		230

		700

		630

		700

		630

		700

		700

		



		A2

		Dự án xây lấp cải tạo nâng cấp

		

		

		

		

		

		138.318

		33.000

		53.000

		23.000

		-3.000

		49.100

		34.753

		57.100

		48.930

		137.820

		53.000

		



		1

		Bệnh viên Đa khoa huyện Tân Hiệp
(2444/QĐ cũ; 13/10/08; 42.142)

		TH

		100
giường

		2008-2010

		753/QĐ-UBND, 01/4/2009

		60.628

		18.400

		5.000

		5.000

		

		

		6.200

		4.779

		7.500

		5.000

		18.400

		5.000

		



		2

		Bệnh viện Đa khoa huyện An Biên (Quyết định cũ 2443/QĐ;
13/10/2008; 35.026)

		AB

		100
giường

		2008-2010

		741/QĐ-UBND, 30/3/2009

		39.622

		18.320

		5.000

		5.000

		

		

		6.700

		5.000

		6.700

		5.000

		18.322

		5.000

		



		3

		Bệnh viện Đa khoa huyện An Minh

		AM

		80
giường

		2008-2010

		2442/QĐ-UBND, 13/10/2008

		37.559

		11.473

		5.000

		5.000

		

		

		5.500

		4.915

		5.500

		5.000

		11.473

		5.000

		



		4

		Bệnh viện Đa khoa huyện Hòn Đất 
(2447/QĐ; 13/10/2008; 40.061)

		HĐ

		100
giường

		2008-2010

		984/QĐ-UBND, 21/4/2009

		39.812

		15.061

		6.000

		6.000

		

		

		6.000

		4.346

		6.000

		6.000

		15.061

		6.000

		



		5

		Bệnh viện Đa khoa huyện Châu Thành

		CT

		100 
giường

		2008-2010

		2446/QĐ-UBND, 13/10/2008

		62.889

		25.264

		6.000

		3.000

		

		-3.000

		3.200

		2.212

		3.500

		4.930

		25.264

		3.000

		



		6

		Bệnh viện Đa khoa huyện Giồng Riềng (nâng cấp,
mở rộng)

		GR

		150 
giường

		

		

		30.000

		17.800

		

		10.000

		10.000

		

		7.500

		5.039

		9.000

		8.500

		17.300

		10.000

		



		7

		Bệnh viện Đa khoa huyện Vĩnh Thuận (cải tạo, mở 
rộng)

		VT

		140 
giường

		

		

		12.000

		8.000

		

		5.000

		5.000

		

		3.000

		682

		5.000

		3.500

		8.000

		5.000

		



		8

		Trung tâm Y tế huyện U Minh Thượng

		UMT

		60 
giường

		

		

		81.200

		10.000

		

		5.000

		5.000

		

		2.000

		

		4.000

		3.000

		10.000

		5.000

		



		9

		Phòng khám Đa khoa khu vực Lại Sơn

		KH

		1784,6m2

		2009-2010

		2218/QĐ-UBND, 11/9/2009

		9.692

		4.000

		2.000

		3.000

		1.000

		

		3.000

		2.774

		3.200

		2.774

		4.000

		3.000

		



		10

		Phòng khám Đa khoa khu vực An Thới

		PQ

		0,3208ha

		2009-2010

		2022/QĐ-UBND, 25/8/2009

		6.508

		5.000

		2.000

		3.000

		1.000

		

		3.000

		2.780

		3.500

		3.000

		5.000

		3.000

		



		11

		Phòng khám Đa khoa khu vực Hòa Thuận

		GR

		5.391m2

		2009-2010

		247/QĐ-UBND, 11/9/2009

		7.098

		5.000

		2.000

		3.000

		1.000

		

		3.000

		2.226

		3.200

		2.226

		5.000

		3.000

		



		B

		Quyết định số 930/QĐ-TTg

		

		

		

		

		

		5.000

		40.000

		13.000

		

		-27.000

		2.500

		

		2.500

		

		5.000

		13.000

		



		1

		Bệnh viện Sản nhi (BHGT + CBĐT)

		RG

		300 giường

		2009-2015

		1097/QĐ-UBND, 07/5/2009

		340.466

		1.000

		5.000

		5.000

		

		

		2.000

		

		2.000

		

		1.000

		5.000

		



		2

		Bệnh viện Đa khoa tỉnh (nâng cấp, mở rộng thành Bệnh viện Đa khoa vùng)

		RG

		1000 giường

		2009-2015

		1275/QĐ-UBND, 26/5/2009

		495.700

		1.000

		15.000

		1.000

		

		-14.000

		500

		

		500

		

		1.000

		1.000

		



		3

		Bệnh viện Ung bướu (có trung tâm xạ trị và y học hạt nhân)

		CT

		200 giường

		2009-2015

		1014/QĐ-UBND, 28/4/2009

		460.613

		1.000

		10.000

		5.000

		

		-5.000

		

		

		

		

		1.000

		5.000

		



		4

		Bệnh viện Lao

		CT

		200 giường

		2009-2015

		1274/QĐ-UBND, 26/5/2009

		205.295

		1.000

		5.000

		1.000

		

		-4.000

		

		

		

		

		1.000

		1.000

		



		5

		Bệnh viện Tâm thần

		CT

		100 giường

		2009-2015

		1404/QĐ-UBND, 11/6/2009

		104.183

		1.000

		5.000

		1.000

		

		-4.000

		

		

		

		

		1.000

		1.000

		





KẾ HOẠCH NĂM 2010 CÔNG TRÌNH NHÀ TÌNH NGHĨA

NGUỒN VỐN: NGUỒN XỔ SỐ KIẾN THIẾT BỐ TRÍ NHÀ TÌNH NGHĨA
(Kèm theo Quyết định số 17/2010/QĐ-UBND ngày 12 tháng 8 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang)


Đơn vị tính: triệu đồng


		STT

		Danh mục

		Địa điểm xây dựng

		Kế hoạch xây dựng 2009- 2010 (căn)

		Thực hiện năm 2009

		Kế hoạch năm 2010

		Tình hình thực hiện 05 tháng năm 2010

		Ước tình hình thực hiện 06 tháng năm 2010

		Ước thực hiện cả năm

		Ghi chú



		

		

		

		

		Căn nhà

		Vốn đầu tư

		Tổng số căn nhà

		Tổng vốn đầu tư

		KLHT

		Cấp phát

		KLHT

		Cấp phát

		KLHT

		Cấp phát

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		1

		2

		3

		4 = 5 + 7

		5

		6

		7 = 9 + 11

		8 = 10 + 12

		9

		10

		11

		12

		13

		14

		15



		

		TỔNG SỐ

		

		1.823

		984

		29.520

		839

		25.170

		4.020

		4.020

		15.610

		4.020

		25.170

		25.170

		



		1

		Huyện Kiên Hải

		KH

		1

		1

		30

		0

		0

		

		

		

		

		

		

		



		2

		Thị xã Hà Tiên

		HT

		7

		

		

		7

		210

		

		

		100

		

		210

		210

		



		3

		Huyện Phú Quốc

		PQ

		30

		10

		300

		20

		600

		

		

		300

		

		600

		600

		



		4

		Huyện Kiên Lương

		KL

		23

		10

		300

		13

		390

		180

		180

		300

		180

		390

		390

		



		5

		Huyện Châu Thành

		CT

		32

		30

		900

		2

		60

		

		

		60

		

		60

		60

		



		6

		Thành phố Rạch Giá

		RG

		28

		15

		450

		13

		390

		

		

		150

		

		390

		390

		



		7

		Huyện Tân Hiệp

		TH

		61

		45

		1.350

		16

		480

		

		

		200

		

		480

		480

		



		8

		Huyện Hòn Đất

		HĐ

		107

		80

		2.400

		27

		810

		

		

		400

		

		810

		810

		



		9

		Huyện An Biên

		AB

		129

		75

		2.250

		54

		1.620

		

		

		800

		

		1.620

		1.620

		



		10

		Huyện U Minh Thượng

		UMT

		276

		150

		4.500

		126

		3.780

		

		

		2.000

		

		3.780

		3.780

		



		11

		Huyện An Minh

		AM

		231

		120

		3.600

		111

		3.330

		

		

		1.800

		

		3.330

		3.330

		



		12

		Huyện Gò Quao

		GQ

		307

		134

		4.020

		173

		5.190

		

		

		3.000

		

		5.190

		5.190

		



		13

		Huyện Giồng Riềng

		GR

		287

		166

		4.980

		121

		3.630

		

		

		2.500

		

		3.630

		3.630

		



		14

		Huyện Vĩnh Thuận

		VT

		304

		148

		4.440

		156

		4.680

		3.840

		3.840

		4.000

		3.840

		4.680

		4.680

		





KẾ HOẠCH XÂY DỰNG CƠ BẢN NĂM 2010

NGUỒN VỐN: VAY TÍN DỤNG ƯU ĐÃI
(Kèm theo Quyết định số 17/2010/QĐ-UBND ngày 12 tháng 8 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang)


Đơn vị tính: triệu đồng

		STT

		Danh mục công trình

		Địa điểm xây dựng

		Quyết định đầu tư

		Kế hoạch năm 2010

		Kế hoạch năm 2010 sau điều chỉnh

		Điều chỉnh

		Thực hiện 05 tháng 2010

		Thực hiện 06 tháng 2010

		Ước thực hiện cả năm 2010

		Tình hình thực hiện

		Vốn huyện, thị quản lý

		Ghi chú



		

		

		

		Số quyết định

		Ngày phê duyệt

		Tổng vốn

		

		

		Tăng (+)

		Giảm (-)

		GTKLHT

		Cấp phát

		GTKLHT

		Cấp phát

		GTKLHT

		Cấp phát

		Tổng số công trình

		Công trình hoàn thành

		Công trình đang thi công

		Công trình chưa thi công

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		A

		B

		C

		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8

		9

		10

		11

		12

		13

		14

		15

		16

		17

		18

		19



		

		TỔNG SỐ

		

		

		

		

		30.000

		30.000

		996

		-996

		3.080

		1.849

		4.975

		3.738

		28.232

		28.034

		34

		

		12

		22

		24.510

		



		I

		NGÀNH NÔNG NGHIỆP

		

		

		

		

		10.000

		10.000

		996

		-996

		499

		49

		1.281

		563

		9.038

		8.840

		24

		

		9

		15

		4.510

		



		A

		Tỉnh quản lý

		

		

		

		

		5.490

		5.490

		

		

		49

		49

		49

		49

		5.607

		5.490

		4

		

		1

		3

		

		



		1

		Cống Rạch Phốc

		HĐ

		2547

		11/12/2007

		17.065

		1.500

		1.500

		

		

		

		

		

		

		1.500

		1.500

		1

		

		

		1

		

		



		2

		Cống Kênh 12 trên đê bao ngoài U Minh Thượng

		UMT

		

		

		

		3.500

		3.500

		

		

		

		

		

		

		3.500

		3.500

		1

		

		1

		

		

		



		3

		Kênh 12 rừng phòng hộ An Biên - An Minh

		AM

		

		

		507

		390

		390

		

		

		49

		49

		49

		49

		507

		390

		1

		

		

		1

		

		



		4

		Kênh Hai Hãng - vùng nuôi tôm Vĩnh Phong - Vĩnh Thuận

		VT

		208

		13/02/2007

		827

		100

		100

		

		

		

		

		

		

		100

		100

		1

		

		

		1

		

		



		B

		Huyện quản lý

		

		

		

		8.737

		4.510

		4.510

		996

		-996

		450

		

		1.232

		514

		3.431

		3.350

		20

		

		8

		12

		4.510

		



		

		Huyện Giang Thành

		

		

		

		3.318

		1.110

		1.110

		996

		-996

		100

		

		514

		114

		1.110

		1.110

		6

		

		3

		3

		1.110

		



		1

		Kênh HT2

		GT

		97

		29/01/2010

		459

		440

		

		

		-440

		

		

		

		

		

		

		1

		

		

		1

		

		



		2

		Kênh HT1

		GT

		126

		02/02/2010

		305

		290

		

		

		-290

		

		

		

		

		

		

		1

		

		

		1

		

		



		3

		Kênh Giồng Kè

		GT

		125

		02/02/2001

		193

		180

		114

		

		-66

		100

		

		114

		114

		114

		114

		1

		

		1

		

		114

		



		4

		Kênh HT6

		GT

		

		

		500

		200

		

		

		-200

		

		

		

		

		

		

		1

		

		

		1

		

		



		5

		Kênh Thời Trang

		

		285

		16/3/2010

		1.742

		

		877

		877

		

		

		

		200

		

		877

		877

		1

		

		1

		

		877

		DM bổ sung



		6

		Kênh Đường Tượng (nối dài)

		

		579

		10/5/2010

		119

		

		119

		119

		

		

		

		200

		

		119

		119

		1

		

		1

		

		119

		DM bổ sung



		

		Huyện Tân Hiệp

		

		

		

		3.064

		1.160

		1.160

		

		

		

		

		

		

		

		

		4

		

		

		4

		1.160

		



		1

		Kênh cuối ngàn kênh 7 - kênh 11

		TH

		259

		25/02/2010

		1.424

		50

		50

		

		

		

		

		

		

		

		

		1

		

		

		1

		50

		



		2

		Kênh cuối ngàn 5A (giáp Mong Thọ A)

		TH

		260

		25/02/2010

		641

		410

		410

		

		

		

		

		

		

		

		

		1

		

		

		1

		410

		



		3

		Đê bao Đòn Dong - Tân Hòa

		TH

		261

		25/02/2010

		513

		400

		400

		

		

		

		

		

		

		

		

		1

		

		

		1

		400

		



		4

		Kênh cuối ngàn Đông Thạnh - Đông Hòa

		TH

		258

		25/02/2010

		486

		300

		300

		

		

		

		

		

		

		

		

		1

		

		

		1

		300

		



		

		Huyện Giồng Riềng

		

		

		

		1.355

		1.240

		1.240

		

		

		350

		

		718

		400

		1.321

		1.240

		5

		

		5

		

		1.240

		



		1

		Kênh Hội Đồng

		GR

		515

		19/3/2010

		290

		280

		280

		

		

		50

		

		100

		80

		285

		280

		1

		

		1

		

		280

		



		2

		Kênh Bộ Vị

		GR

		516

		19/3/2010

		260

		250

		250

		

		

		50

		

		100

		80

		253

		250

		1

		

		1

		

		250

		



		3

		Kênh Xẻo Mây

		GR

		517

		19/3/2010

		220

		210

		210

		

		

		50

		

		100

		80

		215

		210

		1

		

		1

		

		210

		



		4

		Kênh 10 Pháng

		GR

		497

		10/3/2010

		300

		250

		250

		

		

		150

		

		318

		80

		318

		250

		1

		

		1

		

		250

		



		5

		Kênh Hậu

		GR

		3503

		30/10/2009

		285

		250

		250

		

		

		50

		

		100

		80

		250

		250

		1

		

		1

		

		250

		



		

		Huyện Gò Quao

		

		

		

		1.000

		1.000

		1.000

		

		

		

		

		

		

		1.000

		1.000

		5

		

		

		5

		1.000

		



		1

		Kênh Xã Nhật

		GQ

		219

		22/3/2010

		230

		230

		230

		

		

		

		

		

		

		230

		230

		1

		

		

		1

		230

		



		2

		Kênh Rạch Rùa

		GQ

		868

		26/3/2010

		160

		160

		160

		

		

		

		

		

		

		160

		160

		1

		

		

		1

		160

		



		3

		Bờ bao cây ăn trái (R. Nàng - Trăng)

		GQ

		867

		26/3/2010

		160

		160

		160

		

		

		

		

		

		

		160

		160

		1

		

		

		1

		160

		



		4

		Kênh Thủy Lợi

		GQ

		218

		22/3/2010

		300

		300

		300

		

		

		

		

		

		

		300

		300

		1

		

		

		1

		300

		



		5

		Kênh Xẻo Sâu

		GQ

		217

		22/3/2010

		150

		150

		150

		

		

		

		

		

		

		150

		150

		1

		

		

		1

		150

		



		II

		NGÀNH GIAO THÔNG

		

		

		

		

		20.000

		20.000

		

		

		2.581

		1.800

		3.694

		3.175

		19.194

		19.194

		10

		

		3

		7

		20.000

		



		1

		Các dự án giao thông nông thôn khu căn cứ Tỉnh ủy thời kháng chiến

		TT

		

		

		

		5.000

		5.000

		

		

		

		

		

		

		5.000

		5.000

		

		

		

		

		5.000

		



		2

		Các dự án giao thông nông thôn xã Định Hòa

		GQ

		

		

		

		5.000

		5.000

		

		

		

		

		

		

		5.000

		5.000

		

		

		

		

		5.000

		



		2.1

		Đường Danh Tha -Danh Kim

		GQ

		

		

		212

		200

		200

		

		

		

		

		

		

		200

		200

		1

		

		

		1

		200

		



		2.2

		Đường Út Liên-Danh Tựa

		GQ

		

		

		411

		400

		400

		

		

		

		

		

		

		400

		400

		1

		

		

		1

		400

		



		2.3

		Đường Lý Văn Đẹp-Danh Mười

		GQ

		

		

		1.222

		1.200

		1.200

		

		

		

		

		

		

		1.200

		1.200

		1

		

		

		1

		1.200

		



		2.4

		Đường Danh Chiếp-Danh Cao

		GQ

		

		

		616

		600

		600

		

		

		

		

		

		

		600

		600

		1

		

		

		1

		600

		



		2.5

		Đường Dương Thị Điệp-Trương Út

		GQ

		

		

		1.234

		1.200

		1.200

		

		

		

		

		

		

		1.200

		1.200

		1

		

		

		1

		1.200

		



		2.6

		Đường Mười Đành-Sáu Chuột

		GQ

		

		

		937

		900

		900

		

		

		

		

		

		

		900

		900

		1

		

		

		1

		900

		



		2.7

		Đường nội bộ chợ Định Hòa

		GQ

		

		

		500

		500

		500

		

		

		

		

		

		

		500

		500

		1

		

		

		1

		500

		



		3

		Đối ứng giao thông nông thôn theo tiêu chí huyện U Minh Thượng

		UMT

		

		

		

		2.000

		2.000

		

		

		

		

		

		

		2.000

		2.000

		

		

		

		

		2.000

		



		4

		Đối ứng giao thông nông thôn theo tiêu chí huyện Giang Thành

		GT

		

		

		

		2.000

		2.000

		

		

		

		

		

		

		2.000

		2.000

		

		

		

		

		2.000

		



		5

		Đối ứng giao thông nông thôn theo tiêu chí huyện An Minh

		AM

		

		

		

		1.500

		1.500

		

		

		

		

		

		

		1.500

		1.500

		

		

		

		

		1.500

		



		6

		Đường Bạch Ngưu

		VT

		2262

		16/9/2008

		7.682

		1.800

		1.800

		

		

		1.800

		1.800

		1.800

		1.800

		1.800

		1.800

		1

		

		1

		

		1.800

		



		7

		Đường Vĩnh Bình Bắc - Ba Đình

		VT

		239

		06/3/2009

		4.787

		1.400

		1.400

		

		

		

		

		594

		594

		594

		594

		1

		

		1

		

		1.400

		



		8

		Đường kênh 3 -Vĩnh Thuận

		VT

		935

		24/6/2010

		3.918

		1.300

		1.300

		

		

		781

		

		1.300

		781

		1.300

		1.300

		1

		

		1

		

		1.300

		





KẾ HOẠCH XÂY DỰNG CƠ BẢN NĂM 2010

NGUỒN VỐN: XỔ SỐ KIẾN THIẾT
(Kèm theo Quyết định số 17/2010/QĐ-UBND ngày 12 tháng 8 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang)


Đơn vị tính: triệu đồng

		STT

		Danh mục công trình

		Địa điểm xây dựng

		Quyết định đầu tư

		Kế hoạch năm 2010

		Kế hoạch năm 2010 sau điều chỉnh

		Chênh lệch

		Thực hiện 05 tháng năm 2010

		Thực hiện 06 tháng năm 2010

		Ước thực hiện cả năm 2010

		Tình hình thực hiện

		Vốn huyện, thị quản lý

		Ghi chú



		

		

		

		Số quyết định

		Ngày phê duyệt

		Tổng vốn

		

		

		Tăng (+)

		Giảm (-)

		GTKL HT

		Cấp phát

		GTKL HT

		Cấp phát

		GTKL HT

		Cấp phát

		Tổng số công trình

		CT hoàn thành

		CT đang TC

		CT chưa TC

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8

		9

		10

		11

		12

		13

		14

		15

		16

		17

		18

		19

		20

		21

		22



		

		TỔNG SỐ

		

		

		

		

		420.000

		420.000

		43.125

		-43.125

		257.056

		162.066

		342.288

		228.636

		560.923

		414.187

		208

		27

		174

		7

		290.563

		



		A

		THỰC HIỆN ĐẦU TƯ

		

		

		

		

		399.500

		400.953

		43.125

		-41.672

		257.056

		162.066

		342.288

		228.636

		541.876

		395.140

		208

		27

		174

		7

		290.563

		



		I

		GIÁO DỤC

		

		

		

		

		182.000

		187.161

		18.619

		-13.458

		134.492

		78.156

		188.614

		115.126

		271.306

		182.602

		60

		6

		52

		2

		157.891

		



		II

		NGÀNH Y TẾ

		

		

		

		

		91.000

		94.670

		14.531

		-10.861

		58.525

		47.301

		75.432

		62.564

		116.701

		93.916

		51

		14

		36

		1

		56.070

		



		III

		DẠY NGHỀ - NGÀNH LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

		

		

		

		

		20.000

		20.000

		5.000

		-5.000

		5.728

		5.728

		9.250

		8.800

		21.100

		20.000

		6

		

		4

		2

		3.000

		



		IV

		HỖ TRỢ NGUỒN NHÂN LỰC

		

		

		

		

		5.000

		

		

		-5.000

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		V

		KHỐI ĐÀO TẠO QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VÀ CHÍNH TRỊ

		

		

		

		

		15.300

		15.300

		

		

		9.624

		5.622

		10.774

		8.072

		20.436

		15.300

		8

		1

		7

		

		11.230

		



		VI

		CHƯƠNG TRÌNH 135

		

		

		

		

		12.200

		12.200

		

		

		7.272

		4.068

		3.995

		3.140

		12.200

		12.200

		

		

		

		

		12.200

		



		VII

		VỆ SINH MÔI TRƯỜNG

		

		

		

		

		6.000

		3.622

		1.825

		-4.203

		1.500

		900

		1.500

		900

		3.622

		3.622

		3

		3

		

		

		2.622

		



		VIII

		NGÀNH GIAO THÔNG

		

		

		

		

		25.000

		25.000

		

		

		15.446

		10.077

		17.725

		9.979

		30.482

		25.000

		

		

		

		

		25.000

		



		IX

		CÔNG THƯƠNG (ĐIỆN)

		

		

		

		

		5.000

		5.000

		

		

		1.586

		1.586

		3.239

		1.586

		7.400

		5.000

		3

		

		3

		

		

		



		X

		NGÀNH NÔNG NGHIỆP (CÔNG TRÌNH THỦY LỢI)

		

		

		

		

		18.000

		18.000

		

		

		13.771

		4.971

		18.347

		11.080

		24.349

		18.000

		60

		1

		58

		1

		18.000

		



		XI

		VĂN HÓA - THỂ THAO VÀ DU LỊCH

		

		

		

		

		10.000

		10.000

		3.150

		-3.150

		3.392

		1.915

		5.692

		4.015

		16.960

		9.500

		10

		2

		7

		1

		4.550

		



		XII

		NHÀ THIẾU NHI

		

		

		

		

		10.000

		10.000

		

		

		5.720

		1.742

		7.720

		3.374

		17.320

		10.000

		7

		

		7

		

		

		



		B

		CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ

		

		

		

		

		20.500

		19.047

		

		-1.453

		

		

		

		

		19.047

		19.047

		

		

		

		

		

		



		I

		GIÁO DỤC

		

		

		

		

		182.000

		187.161

		18.619

		-13.458

		134.492

		78.156

		188.614

		115.126

		271.306

		182.602

		60

		6

		52

		2

		157.891

		



		I.1

		CÁC CÔNG TRÌNH TỈNH QUẢN LÝ

		

		

		

		

		33.300

		32.608

		7.095

		-7.787

		23.715

		20.052

		31.177

		22.207

		48.935

		32.550

		15

		5

		10

		

		3.888

		



		A

		Công trình chuyển tiếp

		

		

		

		

		30.300

		29.550

		6.095

		-6.845

		20.407

		18.127

		27.133

		20.300

		39.536

		30.050

		12

		4

		8

		

		830

		



		1

		Trường THCS Hùng Vương

		RG

		146

		02/8/2006

		10.887

		2.000

		1.000

		

		-1.000

		900

		733

		1.700

		1.700

		2.500

		1.700

		1

		1

		

		

		

		



		2

		Trường THCS Mỹ Đức

		HT

		825

		04/4/2003

		7.773

		1.000

		1.000

		

		

		1.100

		1.000

		1.300

		1.000

		2.000

		1.000

		1

		

		1

		

		

		



		3

		Trường THPT Huỳnh Mẫn Đạt

		RG

		2119

		24/10/2005

		34.557

		8.000

		11.650

		3.650

		

		8.397

		8.397

		11.000

		8.400

		15.000

		8.400

		1

		

		1

		

		

		



		4

		Trường THPT Thạnh Đông (14 phòng)

		TH

		2489

		08/11/2001

		5.908

		500

		55

		

		-445

		37

		37

		255

		37

		255

		255

		1

		1

		

		

		

		



		5

		Trường THPT Cây Dương (9 phòng học và 3 phòng hiệu bộ, thực hành)

		TH

		1071

		20/6/2005

		4.716

		500

		50

		

		-450

		300

		7

		300

		7

		300

		250

		1

		1

		

		

		

		



		6

		Trường THPT Gò Quao

		GQ

		1105

		04/5/2000

		11.986

		1.000

		1.000

		

		

		1.000

		1.000

		1.000

		1.000

		2.000

		1.000

		1

		

		1

		

		

		



		7

		Trường THPT Vĩnh Tiến (dãy 8 phòng)

		VT

		684

		04/9/2001

		7.066

		1.000

		1.400

		400

		

		1.381

		1.381

		1.381

		1.381

		1.400

		1.400

		1

		

		1

		

		

		



		8

		Trường THPT Hòn Đất

		HĐ

		679

		19/4/2005

		10.246

		1.000

		750

		

		-250

		500

		349

		700

		349

		1.000

		1.000

		1

		1

		

		

		

		



		9

		Trường THPT Nguyễn Trung Trực

		RG

		1376

		02/6/2008

		19.629

		3.500

		1.100

		

		-2.400

		1.000

		1.000

		2.500

		1.000

		2.500

		2.500

		1

		

		1

		

		

		



		10

		Trường Cao đẳng Sư phạm Kiên Giang

		RG

		1984

		17/10/2007

		39.455

		4.000

		4.000

		

		

		800

		

		1.000

		1.000

		4.000

		4.000

		1

		

		1

		

		

		



		11

		Nhà khảo thí - lưu trữ Sở Giáo dục và Đào tạo

		RG

		71

		17/3/2010

		2.142

		900

		900

		

		

		900

		443

		900

		443

		900

		900

		1

		

		1

		

		

		



		12

		Thiết bị 03 phòng học Chùa Thôn Dôn

		RG

		163

		07/6/2010

		95

		

		95

		95

		

		

		

		95

		95

		95

		95

		1

		

		1

		

		

		



		13

		Vốn đối ứng dự án tài trợ

		

		

		

		

		6.900

		6.550

		1.950

		-2.300

		4.092

		3.780

		5.002

		3.888

		7.586

		7.550

		

		

		

		

		830

		



		

		Tỉnh Quản lý

		

		

		

		

		6.320

		5.720

		1.700

		-2.300

		3.612

		3.358

		4.486

		3.408

		6.720

		6.720

		

		

		

		

		

		



		

		- Trường THPT Vân Khánh

		AM

		

		

		

		500

		100

		

		-400

		200

		55

		200

		55

		200

		200

		1

		

		1

		

		

		



		

		- Trường THPT Định An

		GQ

		2371

		02/10/2008

		10.248

		500

		100

		

		-400

		150

		50

		200

		100

		500

		500

		1

		

		1

		

		

		



		

		- Trường THPT Nguyễn Văn Xiện

		AM

		2857

		10/12/2008

		9.938

		1.924

		1.624

		

		-300

		800

		791

		1.624

		791

		1.624

		1.624

		1

		

		1

		

		

		



		

		- Dự án Giáo dục tiểu học trẻ em có hoàn cảnh khó khăn (WB)

		TT

		

		

		

		300

		2.000

		1.700

		

		1.900

		1.900

		1.900

		1.900

		2.000

		2.000

		1

		

		1

		

		

		



		

		- Dự án phát triển giáo dục THCS (ADB)

		TT

		

		

		

		100

		100

		

		

		53

		53

		53

		53

		100

		100

		1

		

		1

		

		

		



		

		- Dự án phát triển giáo dục THPT (ADB)

		TT

		

		

		

		2.996

		1.796

		

		-1.200

		509

		509

		509

		509

		2.296

		2.296

		1

		

		1

		

		

		



		

		Huyện quản lý

		

		

		

		

		580

		830

		250

		

		480

		422

		516

		480

		866

		830

		4

		

		3

		1

		830

		



		

		- Bồi hoàn mở rộng xây nhà công vụ trường THPT Nguyễn Văn Xiện

		AM

		2857

		10/12/2008

		9.938

		180

		180

		

		

		180

		172

		216

		180

		216

		180

		1

		

		1

		

		180

		



		

		- Trường THPT Nam Thái Sơn (bồi hoàn - san lấp)

		HĐ

		1047

		14/4/2009

		4.849

		300

		300

		

		

		300

		250

		300

		300

		300

		300

		1

		

		1

		

		300

		



		

		- Trường THPT Bãi Thơm

		PQ

		

		

		

		100

		100

		

		

		

		

		

		

		100

		100

		1

		

		1

		

		100

		



		

		- Mua thiết bị 10 phòng học Trường Tiểu học Vĩnh Bình Bắc 4

		VT

		

		

		

		

		250

		250

		

		

		

		

		

		250

		250

		1

		

		

		1

		250

		Có chủ trương



		B

		Công trình bố trí mới vốn đối ứng nhà tài trợ

		

		

		

		

		3.000

		3.058

		1.000

		-942

		3.308

		1.925

		4.044

		1.907

		9.399

		2.500

		3

		1

		2

		

		3.058

		



		1

		Trường THPT Nam Yên

		AB

		476

		26/3/2010

		2.073

		1.000

		2.000

		1.000

		

		950

		907

		1.244

		907

		1.866

		1.500

		1

		

		1

		

		2.000

		



		2

		Trường THPT Bàn Tân Định

		GR

		

		

		

		1.000

		58

		

		-942

		58

		18

		

		

		

		

		1

		1

		

		

		58

		



		3

		Trường THPT Mỹ Hiệp Sơn

		HĐ

		1556

		07/5/2010

		7.533

		1.000

		1.000

		

		

		2.300

		1.000

		2.800

		1.000

		7.533

		1.000

		1

		

		1

		

		1.000

		



		I.2

		CÁC CÔNG TRÌNH HUYỆN QUẢN LÝ

		

		

		

		

		148.700

		154.553

		11.524

		-5.671

		110.777

		58.104

		157.437

		92.919

		222.371

		150.052

		45

		1

		42

		2

		154.003

		



		A

		Công trình chuyển tiếp

		

		

		

		

		25.235

		24.835

		2.000

		-2.400

		19.277

		10.893

		21.796

		16.274

		30.816

		24.835

		20

		1

		19

		

		21.385

		



		1

		Trường THCS An Bình (san lấp mặt bằng)

		RG

		106

		03/7/2009

		2.817

		590

		290

		

		-300

		290

		67

		290

		290

		290

		290

		1

		

		1

		

		290

		



		2

		Trường THPT Châu Thành

		CT

		1709

		22/12/2009

		9.390

		3.000

		5.000

		2.000

		

		3.237

		1.810

		4.000

		3.000

		8.000

		5.000

		1

		

		1

		

		5.000

		



		3

		Trường THCS Tân An

		TH

		4188

		23/10/2008

		2.718

		500

		500

		

		

		500

		486

		500

		486

		500

		500

		1

		

		1

		

		500

		



		4

		Trường Mầm non Định Hòa

		GQ

		1064

		29/7/2008

		1.870

		88

		88

		

		

		88

		88

		88

		88

		88

		88

		1

		1

		

		

		88

		



		5

		Trường THCS thị trấn Gò Quao

		GQ

		255

		18/8/2008

		6.583

		2.600

		2.600

		

		

		724

		700

		1.750

		1.000

		2.600

		2.600

		1

		

		1

		

		2.600

		



		6

		Trung tâm Hướng nghiệp dạy nghề (san lấp mặt bằng)

		GQ

		2263

		16/9/2008

		19.336

		2.000

		2.000

		

		

		1.840

		1.500

		1.840

		1.840

		2.000

		2.000

		1

		

		1

		

		2.000

		



		7

		Trường Mầm non Nam Yên

		AB

		1194

		21/7/2008

		1.805

		167

		167

		

		

		249

		

		249

		150

		249

		167

		1

		

		1

		

		167

		



		8

		Trung tâm Hướng nghiệp Dạy nghề An Biên

		AB

		555

		24/4/2008

		3.265

		690

		690

		

		

		244

		

		244

		200

		690

		690

		1

		

		1

		

		690

		



		9

		Trường TH Nam Thái A 2 (12 phòng)

		AB

		327

		27/4/2004

		4.996

		1.800

		1.800

		

		

		1.585

		159

		1.835

		800

		1.835

		1.800

		1

		

		1

		

		1.800

		



		10

		Trường THPT Đông Thái

		AB

		1658

		18/6/2003

		14.645

		2.000

		2.000

		

		

		2.000

		1.900

		2.000

		2.000

		2.929

		2.000

		1

		

		1

		

		2.000

		



		11

		Trường Mầm non xã Thạnh Yên

		UMT

		621

		29/7/2008

		1.884

		200

		200

		

		

		200

		11

		200

		180

		335

		200

		1

		

		1

		

		200

		



		12

		Trường THCS Minh Thuận 2

		UMT

		422

		11/4/2008

		4.784

		800

		800

		

		

		800

		

		800

		720

		800

		800

		1

		

		1

		

		800

		



		13

		Trường Mẫu giáo Bình Giang

		HĐ

		2858

		28/8/2008

		2.135

		200

		200

		

		

		200

		71

		200

		20

		200

		200

		1

		

		1

		

		200

		



		14

		Trường THPT Kiên Lương

		KL

		97

		02/3/2004

		3.268

		600

		50

		

		-550

		300

		

		300

		50

		300

		50

		1

		

		1

		

		50

		



		15

		Trường THPT Ba Hòn

		KL

		791

		26/3/2008

		10.524

		4.000

		2.450

		

		-1.550

		4.000

		2.450

		4.000

		2.450

		4.000

		2.450

		1

		

		1

		

		

		Huyện QL



		16

		Trường Tiểu học Bình San

		HT

		382

		01/4/2009

		4.997

		1.500

		1.500

		

		

		1.100

		876

		1.200

		1.000

		1.500

		1.500

		1

		

		1

		

		1.500

		



		17

		Trường THCS Tô Châu

		HT

		540

		05/02/2008

		4.995

		1.500

		1.500

		

		

		800

		682

		1.000

		800

		1.500

		1.500

		1

		

		1

		

		1.500

		



		18

		Trung tâm Hướng nghiệp Dạy nghề Hà Tiên

		HT

		2936

		10/02/2003

		10.663

		1.000

		1.000

		

		

		120

		93

		300

		300

		1.000

		1.000

		1

		

		1

		

		

		Huyện QL



		19

		Trường THCS Lại Sơn (hàng rào, sân, bể nước)

		KH

		243

		22/5/2008

		4.997

		1.000

		1.000

		

		

		

		

		1.000

		900

		1.000

		1.000

		1

		

		1

		

		1.000

		



		20

		Trường THPT Dương Đông (phòng học, rào, sân nền, điện nước)

		PQ

		954

		06/01/2007

		6.322

		1.000

		1.000

		

		

		1.000

		

		

		

		1.000

		1.000

		1

		

		1

		

		1.000

		



		B

		Chuyển tiếp Đề án kiên cố hóa 2009

		

		

		

		

		44.423

		47.307

		2.884

		

		43.517

		27.633

		60.017

		38.017

		60.752

		43.748

		

		

		

		

		50.207

		



		1

		Thành phố Rạch Giá (chuyển tiếp 31 phòng)

		RG

		

		

		

		1.443

		1.758

		315

		

		1.568

		814

		1.758

		1.458

		1.758

		1.758

		

		

		

		

		1.758

		



		2

		Thị xã Hà Tiên (nhà công vụ)

		HT

		

		

		

		670

		670

		

		

		

		

		

		

		670

		670

		

		

		

		

		670

		



		3

		Châu Thành (chuyển tiếp 26 phòng)

		CT

		

		

		

		2.652

		2.652

		

		

		2.031

		2.031

		2.652

		2.652

		2.652

		2.652

		

		

		

		

		2.652

		



		4

		Tân Hiệp (chuyển tiếp 40 phòng, nhà công vụ, nhà vệ sinh, tu sửa chống xuống cấp, bồi thường, san lấp)

		TH

		

		

		

		1.524

		1.524

		

		

		1.200

		1.122

		1.487

		1.487

		1.524

		1.524

		

		

		

		

		1.524

		



		5

		Giồng Riềng (chuyển tiếp 58 phòng, nhà công vụ, nhà vệ sinh, tu sửa chống xuống cấp, bồi thường, san lấp)

		GR

		

		

		

		6.553

		6.553

		

		

		7.978

		4.383

		8.055

		6.553

		8.055

		6.553

		

		

		

		

		6.553

		



		6

		Gò Quao (chuyển tiếp 66 phòng, nhà công vụ, nhà vệ sinh, tu sửa chống xuống cấp, bồi thường, san lấp, trung tâm hướng nghiệp dạy nghề)

		GQ

		

		

		

		2.404

		2.404

		

		

		2.404

		2.404

		2.404

		2.404

		2.404

		2.404

		

		

		

		

		2.404

		



		7

		An Biên (chuyển tiếp 34 phòng, nhà công vụ)

		AB

		

		

		

		1.343

		1.343

		

		

		2.465

		1.189

		2.575

		1.189

		2.575

		1.343

		

		

		

		

		1.343

		



		8

		An Minh (chuyển tiếp 28 phòng, nhà công vụ, nhà vệ sinh, tu sửa chống xuống cấp, bồi thường, san lấp)

		AM

		

		

		

		3.000

		3.000

		

		

		3.000

		3.000

		3.000

		3.000

		3.000

		3.000

		

		

		

		

		3.000

		



		9

		Vĩnh Thuận (chuyển tiếp 40 phòng, nhà công vụ, nhà vệ sinh, tu sửa chống xuống cấp, bồi thường, san lấp)

		VT

		

		

		

		3.333

		3.402

		69

		

		4.291

		2.338

		6.089

		3.333

		4.291

		3.402

		

		

		

		

		3.402

		



		10

		U Minh Thượng (chuyển tiếp 24 phòng, nhà công vụ, nhà vệ sinh, tu sửa chống xuống cấp, bồi thường, san lấp)

		UMT

		

		

		

		5.738

		5.738

		

		

		4.930

		4.930

		4.930

		4.930

		5.738

		5.738

		

		

		

		

		5.738

		



		11

		Hòn Đất (chuyển tiếp 52 phòng, nhà công vụ, nhà vệ sinh, tu sửa chống xuống cấp, bồi thường, san lấp)

		HĐ

		

		

		

		11.698

		11.698

		

		

		8.147

		4.720

		8.147

		7.451

		8.147

		8.139

		

		

		

		

		11.698

		



		12

		Kiên Lương (chuyển tiếp 32 phòng, nhà công vụ, nhà vệ sinh, tu sửa chống xuống cấp, bồi thường, san lấp)

		KL

		

		

		

		400

		2.900

		2.500

		

		1.435

		60

		14.852

		2.900

		14.852

		2.900

		

		

		

		

		2.900

		



		a)

		Phòng học

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		- Mầm non Hòa Điền

		

		2417

		15/12/2008

		773

		

		6

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		6

		



		

		- Tiểu học Kiên Bình 2

		

		669

		16/3/2009

		1.204

		

		170

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		170

		



		

		- Trường Tiểu học Kiên Bình 1

		

		2412

		12/12/2008

		2.910

		

		600

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		600

		



		

		- Trường Tiểu học Kiên Lương 2

		

		2413

		12/12/2008

		2.951

		

		600

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		600

		



		

		- Trường Tiểu học Bình Trị

		

		1393

		02/6/2009

		1.150

		

		200

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		200

		



		

		- Trường Mầm non Bán công Kiên Lương

		

		2310

		23/9/2009

		4.679

		

		390

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		390

		



		

		- Trường Mầm non Bình An

		

		2978

		08/10/2009

		4.687

		

		300

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		300

		



		

		- Trường Mầm non Dương Hòa

		

		1683

		10/6/2009

		736

		

		100

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		100

		



		

		- Trường THCS Hòa Điền

		

		1085

		05/5/2009

		1.322

		

		270

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		270

		



		b)

		Nhà công vụ

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		- Rạch Đùng

		

		2531

		03/8/2009

		637

		

		20

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		20

		



		

		- Lung Lớn 2

		

		2549

		06/8/2009

		203

		

		30

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		30

		



		

		- Bãi Chướng 2

		

		1745

		18/6/2009

		342

		

		30

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		30

		



		

		- Tiểu học Hòa Điền

		

		2407

		17/7/2009

		643

		

		20

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		20

		



		c)

		Nhà vệ sinh

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		- Trường TH Bình An

		

		1193

		19/5/2009

		77

		

		20

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		20

		



		

		- Trường TH Kiên Bình 2

		

		1156

		12/5/2009

		73

		

		20

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		20

		



		

		- Trường TH Bình Trị

		

		1157

		12/5/2009

		72

		

		20

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		20

		



		d)

		Tu sửa chống xuống cấp

		

		1744

		18/6/2009

		909

		

		50

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		50

		



		đ)

		San lấp

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		- Trường TH Kiên Bình 2

		

		1746

		18/6/2009

		169

		

		20

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		20

		



		

		- Trường THCS Phú Mỹ

		

		3041

		21/10/2009

		417

		

		20

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		20

		



		e)

		Bồi hoàn

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		- Trường THPT Ba Hòn

		

		

		

		

		

		14

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		14

		



		13

		Kiên Hải (trả nợ quyết toán 16 phòng năm 2008)

		KH

		

		

		

		1.515

		1.515

		

		

		497

		479

		497

		497

		1.515

		1.515

		

		

		

		

		1.515

		



		14

		Phú Quốc (trả nợ quyết toán 50 phòng 1.750 triệu đồng, chuyển tiếp Trường PTCS Cửa Dương 300 triệu đồng, nhà công vụ 100 triệu đồng)

		PQ

		

		

		

		2.150

		2.150

		

		

		3.571

		163

		3.571

		163

		3.571

		2.150

		

		

		

		

		2.150

		



		

		- Trường TH An Thới 3

		

		

		

		

		300

		300

		

		

		300

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		300

		



		

		- Trường TH Dương Đông 3

		

		

		

		

		300

		300

		

		

		300

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		300

		



		

		- Trường THCS Dương Đông 2

		

		

		

		

		250

		250

		

		

		250

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		250

		



		

		- Trường TH Dương Đông 1

		

		

		

		

		100

		100

		

		

		300

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		100

		



		

		- Trường TH An Thới 1

		

		

		

		

		150

		150

		

		

		400

		3

		

		

		

		

		

		

		

		

		150

		



		

		- Trường PTCS Hàm Ninh

		

		

		

		

		150

		150

		

		

		350

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		150

		



		

		- Trường THCS An Thới 1

		

		

		

		

		400

		400

		

		

		400

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		400

		



		

		- Trường PTCS Cửa Dương

		

		

		

		

		300

		300

		

		

		700

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		300

		



		

		- Nhà công vụ Tiểu học, THCS An Thới 2

		

		

		

		

		100

		100

		

		

		296

		100

		

		

		

		

		

		

		

		

		100

		



		

		- Nhà công vụ THCS Hòn Thơm

		

		

		

		

		100

		100

		

		

		275

		60

		

		

		

		

		

		

		

		

		100

		



		C

		Công trình bố trí mới theo đề án kiên cố hóa

		

		

		

		

		62.542

		62.411

		2.740

		-2.871

		41.953

		15.367

		67.389

		32.514

		107.908

		61.469

		

		

		

		

		62.411

		



		1

		Thành phố Rạch Giá

		RG

		

		

		

		5.800

		4.285

		456

		-1.971

		111

		111

		1.800

		1.800

		4.285

		4.285

		

		

		

		

		4.285

		



		

		- Kiên cố hóa 64 phòng

		

		

		

		

		

		

		

		

		111

		111

		1.800

		1.800

		4.285

		4.285

		

		

		

		

		

		



		

		- Bồi hoàn

		

		

		

		

		1.200

		

		

		-1.200

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		- San lấp

		

		

		

		

		2.540

		1.769

		

		-771

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		+ Trường TH Phạm Ngũ Lão (điểm nhà máy nước)

		

		

		

		

		

		650

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		+ Trường THCS Phan Huy Chú

		

		

		

		

		

		519

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		+ Trường TH Nguyễn Hiền

		

		

		

		

		

		600

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		- Tu sửa THCS Lê Quý Đôn

		

		

		

		

		

		381

		381

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		- Nhà vệ sinh

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		- Tu sửa chống xuống cấp

		

		

		

		

		2.060

		2.135

		75

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		2

		Huyện Châu Thành

		CT

		

		

		

		7.500

		7.500

		

		

		20.673

		4.668

		27.009

		7.500

		27.286

		7.500

		

		

		

		

		7.500

		



		

		- Kiên cố hóa 68 phòng

		

		

		

		

		

		

		

		

		16.235

		3.100

		20.884

		3.400

		21.143

		3.400

		

		

		

		

		

		



		

		- Bồi hoàn

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		253

		253

		253

		253

		

		

		

		

		

		



		

		- San lấp

		

		

		

		

		

		

		

		

		1.131

		696

		1.138

		1.138

		1.138

		1.138

		

		

		

		

		

		



		

		- 18 phòng công vụ

		

		

		

		

		

		

		

		

		2.307

		872

		2.925

		900

		2.943

		900

		

		

		

		

		

		



		

		- Duy tu sửa chữa phòng học

		

		

		

		

		

		

		

		

		1.000

		

		1.809

		1.809

		1.809

		1.809

		

		

		

		

		

		



		3

		Huyện Tân Hiệp

		TH

		

		

		

		5.800

		5.800

		

		

		2.656

		2.199

		3.584

		3.584

		5.800

		5.800

		

		

		

		

		5.800

		



		

		- Kiên cố hóa 58 phòng

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		- Bồi hoàn

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		- San lấp

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		- Tu sửa chống xuống cấp

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		4

		Huyện Giồng Riềng

		GR

		

		

		

		12.000

		12.942

		942

		

		4.500

		3.372

		10.900

		5.200

		28.229

		12.000

		

		

		

		

		12.942

		



		

		- Kiên cố hóa 124 phòng

		

		

		

		

		

		

		

		

		1.500

		1.262

		5.000

		4.000

		19.341

		

		

		

		

		

		

		



		

		- Bồi hoàn

		

		

		

		

		

		

		

		

		1.100

		909

		2.100

		

		3.000

		

		

		

		

		

		

		



		

		- San lấp

		

		

		

		

		

		

		

		

		900

		768

		1.800

		

		2.094

		

		

		

		

		

		

		



		

		- Nhà công vụ 14 phòng

		

		

		

		

		

		

		

		

		300

		73

		700

		

		1.400

		

		

		

		

		

		

		



		

		- Tu sửa chống xuống cấp

		

		

		

		

		

		

		

		

		600

		360

		1.300

		1.200

		1.674

		

		

		

		

		

		

		



		

		- Nhà vệ sinh

		

		

		

		

		

		

		

		

		100

		

		

		

		720

		

		

		

		

		

		

		DM bổ sung



		5

		Huyện Gò Quao

		GQ

		

		

		

		6.580

		6.580

		

		

		750

		749

		1.000

		1.000

		6.580

		6.580

		

		

		

		

		6.580

		



		

		- Kiên cố hóa 68 phòng

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		- Bồi hoàn

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		- San lấp

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		- Nhà công vụ 22 phòng

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		- Tu sửa chống xuống cấp

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		6

		Huyện An Biên

		AB

		

		

		

		2.500

		2.500

		

		

		158

		

		1.218

		860

		3.049

		2.500

		

		

		34

		

		2.500

		



		

		- 46 phòng học kiên cố hóa

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		- Nhà công vụ 18 phòng

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		- Bồi thường

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		- San lấp

		

		1572

		25/12/2009

		792

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		- Duy tu sửa chữa 24 phòng

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		7

		Huyện An Minh

		AM

		

		

		

		5.000

		4.100

		

		-900

		3.760

		2.892

		4.120

		4.120

		4.100

		4.100

		

		

		

		

		4.100

		



		

		- Kiên cố hóa 49 phòng

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		- Nhà công vụ 19 phòng

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		- Bồi hoàn

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		- San lấp

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		- Tu sửa chống xuống cấp và nhà vệ sinh

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		8

		Huyện U Minh Thượng

		UMT

		

		

		

		2.862

		4.204

		1.342

		

		5.398

		635

		7.964

		2.862

		9.000

		4.204

		

		

		

		

		4.204

		



		

		- Kiên cố hóa 28 phòng

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		- Nhà công vụ 25 phòng

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		- Bồi hoàn

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		- San lấp

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		- Nhà vệ sinh

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		- Tu sửa chống xuống cấp

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		9

		Huyện Vĩnh Thuận

		VT

		

		

		

		3.000

		3.000

		

		

		1.380

		167

		3.990

		3.000

		3.990

		3.000

		

		

		

		

		3.000

		



		

		- Kiên cố hóa 44 phòng

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		- 20 phòng công vụ

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		- Bồi hoàn

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		- San lấp

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		- Nhà vệ sinh

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		- Tu sửa chống xuống cấp

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		10

		Huyện Hòn Đất

		HĐ

		

		

		

		4.500

		4.500

		

		

		1.066

		238

		1.066

		238

		6.589

		4.500

		

		

		

		

		4.500

		



		

		- Kiên cố hóa 45 phòng

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		- 21 phòng công vụ

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		- Bồi hoàn

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		- San lấp

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		- Nhà vệ sinh

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		- Tu sửa chống xuống cấp

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		11

		Huyện Kiên Lương

		KL

		

		

		

		500

		500

		

		

		

		

		

		

		500

		500

		

		

		

		

		500

		



		

		- Kiên cố hóa 14 phòng

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		- 5 phòng công vụ

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		- Bồi hoàn

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		+ Trường TH Bình Trị - điểm Hố Bườn

		

		407

		16/3/2010

		334

		350

		350

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		350

		



		

		- San lấp

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		+ Trường TH Bình Trị - điểm Núi Mây

		

		13

		07/01/2010

		318

		150

		150

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		150

		



		

		- Nhà vệ sinh

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		- Tu sửa chống xuống cấp

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		12

		Thị xã Hà Tiên

		HT

		

		

		

		500

		500

		

		

		

		

		

		

		500

		500

		

		

		

		

		500

		



		

		Các công trình khác

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		- Bồi hoàn

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		- San lấp

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		- 10 phòng công vụ

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		- Tu sửa chống xuống cấp

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		13

		Huyện Kiên Hải

		KH

		

		

		

		3.000

		3.000

		

		

		901

		194

		3.738

		1.850

		5.000

		3.000

		

		

		

		

		3.000

		



		

		- Trường THCS An Sơn

		

		3008

		30/11/2009

		11.320

		1.000

		1.000

		

		

		300

		

		1.500

		1.000

		4.000

		1.000

		

		

		

		

		1.000

		



		

		- Trường Mầm non Hòn Tre

		

		473

		29/10/2009

		2.188

		500

		500

		

		

		100

		

		1.000

		500

		2.188

		500

		

		

		

		

		500

		



		

		- Sửa chữa nhà công vụ Phòng Giáo dục đào tạo Kiên Hải

		

		207

		10/11/2004

		200

		200

		200

		

		

		50

		

		150

		50

		200

		200

		

		

		

		

		200

		



		

		- Tu sửa chống xuống cấp

		

		

		

		

		300

		300

		

		

		451

		194

		1.088

		300

		1.088

		300

		

		

		

		

		300

		



		

		- 15 phòng công vụ (THCS An Sơn, THCS Lại Sơn)

		

		

		

		

		1.000

		1.000

		

		

		

		

		

		

		1.000

		1.000

		

		

		

		

		1.000

		



		14

		Huyện Phú Quốc

		PQ

		

		

		

		3.000

		3.000

		

		

		600

		142

		1.000

		500

		3.000

		3.000

		

		

		

		

		3.000

		



		

		- Kiên cố hóa 22 phòng

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		- Bồi hoàn

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		- San lấp

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		- 8 phòng công vụ

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		- Tu sửa chống xuống cấp

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		- Nhà vệ sinh

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		D

		Công trình bố trí mới các điểm trường khác

		

		

		

		

		3.500

		3.500

		

		

		250

		250

		500

		500

		3.500

		3.500

		4

		

		2

		2

		3.500

		



		1

		Trường Mầm non Thuận Yên

		HT

		1199

		21/8/2009

		4.980

		1.000

		1.000

		

		

		100

		100

		200

		200

		1.000

		1.000

		1

		

		1

		

		1.000

		



		2

		Trường cấp II - III Thuận Yên

		HT

		1191

		19/8/2009

		14.999

		1.500

		1.500

		

		

		150

		150

		300

		300

		1.500

		1.500

		1

		

		1

		

		1.500

		



		3

		Trường Mầm non xã Thạnh Yên A (TK mẫu)

		UMT

		1380

		20/10/2009

		1.800

		500

		500

		

		

		

		

		

		

		500

		500

		1

		

		

		1

		500

		



		4

		Trường Mầm non Hòa Chánh (TK mẫu)

		UMT

		1381

		20/10/2009

		1.810

		500

		500

		

		

		

		

		

		

		500

		500

		1

		

		

		1

		500

		



		E

		Vốn công trình cấp bách, cần thiết

		

		

		

		

		13.000

		16.500

		3.900

		-400

		5.780

		3.961

		7.735

		5.614

		19.395

		16.500

		21

		

		21

		

		16.500

		



		1

		Xây dựng tu sửa 5 trường xã điểm Định Hòa

		GQ

		

		

		

		2.500

		2.500

		

		

		

		

		

		

		2.500

		2.500

		1

		

		1

		

		2.500

		



		2

		Xây dựng tu sửa 8 điểm trường khu di tích cách mạng

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		- Huyện Giồng Riềng

		GR

		

		

		

		1.300

		1.300

		

		

		

		

		

		

		1.300

		1.300

		1

		

		1

		

		1.300

		



		

		- Huyện Gò Quao

		GQ

		

		

		

		400

		400

		

		

		

		

		

		

		400

		400

		1

		

		1

		

		400

		



		

		- Huyện U Minh Thượng

		UMT

		

		

		

		1.000

		1.000

		

		

		

		

		

		

		1.000

		1.000

		1

		

		1

		

		1.000

		



		

		- Huyện Vĩnh Thuận

		VT

		

		

		

		1.300

		1.300

		

		

		850

		28

		1.200

		1.050

		1.606

		1.300

		1

		

		1

		

		1.300

		



		3

		Trường Mầm non Phi Thông (TK mẫu)

		RG

		

		

		

		500

		2.000

		1.500

		

		950

		914

		1.000

		914

		3.914

		2.000

		1

		

		1

		

		2.000

		



		4

		Trường mẫu giáo Thạnh Trị

		TH

		

		

		

		500

		500

		

		

		

		

		

		

		

		500

		1

		

		1

		

		500

		



		5

		Trường mầm non Tân Hiệp A

		TH

		

		

		

		500

		500

		

		

		

		

		

		

		

		500

		1

		

		1

		

		500

		



		6

		Trường THPT Vân Khánh (đối ứng nhà tài trợ)

		AM

		

		

		

		500

		2.000

		1.500

		

		500

		500

		1.000

		500

		2.000

		2.000

		1

		

		1

		

		2.000

		



		7

		Trường TH Kiên Bình 1 (Lò Gạch)

		KL

		

		

		

		500

		100

		

		-400

		100

		

		400

		100

		740

		100

		1

		

		1

		

		100

		



		8

		Trường THCS Hòa Điền (hàng rào, sân)

		KL

		

		

		

		500

		500

		

		

		1.000

		500

		1.235

		500

		1.235

		500

		1

		

		1

		

		500

		



		9

		Trường Mẫu giáo xã Tân Khánh Hòa (TK mẫu)

		GT

		

		

		

		500

		500

		

		

		330

		330

		600

		500

		600

		500

		1

		

		1

		

		500

		



		10

		Trường Mẫu giáo xã Vĩnh Điều (TK mẫu)

		GT

		

		

		

		500

		500

		

		

		400

		334

		500

		500

		500

		500

		1

		

		1

		

		500

		



		11

		Trường Mẫu giáo xã Phú Lợi (TK mẫu)

		GT

		

		

		

		500

		500

		

		

		600

		472

		600

		500

		600

		500

		1

		

		1

		

		500

		



		12

		Trường Mẫu giáo xã Phú Mỹ (TK mẫu)

		GT

		

		

		

		500

		500

		

		

		600

		499

		600

		500

		600

		500

		1

		

		1

		

		500

		



		13

		Trường Mẫu giáo xã Vĩnh Phú (TK mẫu)

		GT

		

		

		

		500

		500

		

		

		350

		334

		500

		500

		500

		500

		1

		

		1

		

		500

		



		14

		Trường Mầm non Tân Thuận (TK mẫu)

		VT

		

		

		

		500

		500

		

		

		50

		50

		50

		50

		500

		500

		1

		

		1

		

		500

		



		15

		Trường Mầm non Minh Thuận (TK mẫu)

		UMT

		

		

		

		500

		500

		

		

		50

		

		50

		

		500

		500

		1

		

		1

		

		500

		



		16

		Trường TH Đông Thạnh 1

		AM

		1279

		08/6/2010

		1.436

		

		300

		300

		

		

		

		

		

		300

		300

		1

		

		1

		

		300

		



		17

		Trường mẫu giáo Đông Hòa (Chệt Kỵ)

		AM

		1936

		25/12/2009

		3.770

		

		300

		300

		

		

		

		

		

		300

		300

		1

		

		1

		

		300

		



		18

		Trường THCS Đông Hưng A (Rọ Ghe)

		AM

		1937

		25/12/2009

		4.533

		

		300

		300

		

		

		

		

		

		300

		300

		1

		

		1

		

		300

		



		II

		NGÀNH Y TẾ

		

		

		

		

		91.000

		94.670

		14.531

		-10.861

		58.525

		47.301

		75.432

		62.564

		116.701

		93.916

		51

		14

		36

		1

		56.070

		



		A

		Tuyến tỉnh

		

		

		

		

		19.100

		20.100

		4.771

		-3.771

		17.983

		16.304

		18.183

		16.783

		20.644

		20.100

		6

		3

		2

		1

		

		



		1

		Trung tâm Y tế dự phòng

		RG

		1508

		10/9/2003

		9.119

		2.000

		

		

		-2.000

		

		

		

		

		

		

		1

		1

		

		

		

		



		2

		Trung tâm Phòng chống bệnh xã hội

		RG

		1331

		06/4/2004

		10.696

		600

		13

		

		-587

		13

		13

		13

		13

		13

		13

		1

		1

		

		

		

		



		3

		Trụ sở y tế liên cơ

		RG

		950

		27/4/2004

		14.912

		6.000

		5.516

		

		-484

		4.000

		3.672

		4.200

		4.000

		5.516

		5.516

		1

		

		1

		

		

		



		4

		Bệnh viện Y học cổ truyền

		RG

		710

		25/3/2009

		72.973

		1.000

		300

		

		-700

		170

		170

		170

		170

		300

		300

		1

		

		1

		

		

		



		5

		TB y tế khoa nhi, TB lạnh, gây mê Bệnh viện đa khoa tỉnh

		RG

		985

		21/4/2009

		12.011

		9.500

		13.171

		3.671

		

		13.700

		12.349

		13.700

		12.500

		13.700

		13.171

		1

		1

		

		

		

		



		6

		Trạm kiểm dịch cửa khẩu Xà Xía (trả nợ quyết toán)

		HT

		

		

		

		

		100

		100

		

		100

		100

		100

		100

		115

		100

		

		

		

		

		

		



		7

		Cải tạo, sửa chữa khoa tim mạch (nhận thiết bị viện trợ) Bệnh viện đa khoa tỉnh

		RG

		

		

		

		

		1.000

		1.000

		

		

		

		

		

		1.000

		1.000

		1

		

		

		1

		

		Đã có chủ trương



		B

		Tuyến huyện

		

		

		

		

		18.500

		18.500

		

		

		16.500

		14.800

		19.109

		16.109

		29.500

		18.500

		2

		

		2

		

		

		



		1

		Các hạng mục hoàn thành chờ quyết toán: Bệnh viện Đa khoa Kiên Lương, Gò Quao, Tân Hiệp, Hòn Đất, An Biên, An Minh, Giồng Riềng, Vĩnh Thuận và Kiên Hải

		TT

		

		

		

		2.000

		2.000

		

		

		1.500

		1.009

		3.609

		1.609

		4.000

		2.000

		

		

		

		

		

		



		2

		Bệnh viện Đa khoa thị xã Hà Tiên

		HT

		1992

		29/7/2004

		49.032

		10.000

		10.000

		

		

		8.500

		7.291

		9.000

		8.000

		15.000

		10.000

		1

		

		1

		

		

		Huyện QL



		3

		Bệnh viện Đa khoa huyện Phú Quốc

		PQ

		2570

		11/3/2008

		21.527

		6.500

		6.500

		

		

		6.500

		6.500

		6.500

		6.500

		10.500

		6.500

		1

		

		1

		

		

		Huyện QL



		C

		Tuyến xã

		

		

		

		

		53.400

		56.070

		9.760

		-7.090

		24.042

		16.197

		38.140

		29.672

		66.557

		55.316

		43

		11

		32

		

		56.070

		



		a)

		Dự án chuyển tiếp

		

		

		

		

		23.264

		20.581

		2.378

		-5.061

		9.810

		4.635

		13.722

		9.502

		24.015

		20.481

		22

		11

		11

		

		20.581

		



		1

		Trạm Y tế xã Thạnh Lộc

		CT

		91

		19/11/2009

		2.590

		1.400

		1.400

		

		

		1.235

		1.194

		2.084

		1.400

		2.592

		1.400

		1

		1

		

		

		1.400

		



		2

		Trạm Y tế xã Nam Thái Sơn

		HĐ

		3668

		14/10/2008

		2.316

		1.300

		710

		

		-590

		340

		20

		430

		430

		710

		710

		1

		1

		

		

		710

		



		3

		Trạm Y tế xã Sơn Bình

		HĐ

		1088

		17/11/2009

		2.520

		1.000

		824

		

		-176

		824

		33

		824

		700

		824

		824

		1

		1

		

		

		824

		



		4

		Phòng khám khu vực Sóc Sơn

		HĐ

		2391

		26/6/2009

		4.988

		3.000

		1.000

		

		-2.000

		100

		

		500

		

		1.000

		1.000

		1

		

		1

		

		1.000

		



		5

		Trạm Y tế xã Bình Sơn

		HĐ

		2404

		30/6/2009

		2.520

		1.000

		1.100

		100

		

		400

		10

		500

		500

		1.100

		1.000

		1

		

		1

		

		1.100

		



		6

		Trạm Y tế xã Tân Hiệp B

		TH

		3

		11/5/2009

		2.809

		1.900

		500

		

		-1.400

		

		

		500

		500

		500

		500

		1

		1

		

		

		500

		



		7

		Trạm Y tế xã Thạnh Đông A

		TH

		1225

		06/02/2009

		438

		430

		430

		

		

		

		

		430

		400

		430

		430

		1

		1

		

		

		430

		



		8

		Trạm Y tế xã Hòa Hưng

		GR

		637

		22/5/2009

		2.500

		1.000

		1.000

		

		

		1.000

		300

		1.000

		800

		1.000

		1.000

		1

		

		1

		

		1.000

		



		9

		Trạm Y tế xã Vĩnh Hòa Hưng Nam

		GQ

		643

		08/5/2009

		2.272

		1.270

		1.770

		500

		

		489

		489

		500

		489

		1.770

		1.770

		1

		

		1

		

		1.770

		



		10

		Trạm Y tế thị trấn Gò Quao

		GQ

		645

		08/5/2009

		1.933

		930

		930

		

		

		334

		300

		524

		430

		1.017

		930

		1

		

		1

		

		930

		



		11

		Trạm Y tế xã Định Hòa

		GQ

		394

		05/5/2008

		3.182

		1.000

		1.000

		

		

		246

		200

		1.388

		500

		1.888

		1.000

		1

		

		1

		

		1.000

		



		12

		Trạm Y tế Phong Đông

		VT

		229

		03/4/2009

		3.436

		1.700

		1.700

		

		

		

		

		

		

		1.700

		1.700

		1

		1

		

		

		1.700

		



		13

		Trạm Y tế Phong Tây

		VT

		1984

		09/12/2009

		2.967

		2.000

		2.000

		

		

		500

		350

		700

		700

		2.967

		2.000

		1

		

		1

		

		2.000

		



		14

		Trạm Y tế xã Bình Minh

		VT

		1444

		31/8/2009

		4.701

		1.000

		1.000

		

		

		1.000

		1.000

		1.000

		1.000

		1.000

		1.000

		1

		1

		

		

		1.000

		



		15

		Trạm Y tế xã Vĩnh Phong

		VT

		1443

		31/8/2009

		3.162

		700

		700

		

		

		

		

		

		

		1.000

		700

		1

		1

		

		

		700

		



		16

		Trạm Y tế xã Vĩnh Hòa Hưng Nam

		GQ

		1371

		25/8/2008

		1.395

		395

		

		

		-395

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		17

		Trả nợ khối lượng phòng khám khu vực Minh Thuận

		UMT

		

		

		

		

		89

		89

		

		89

		89

		89

		89

		89

		89

		1

		1

		

		

		89

		



		18

		Trạm Y tế Dương Tơ

		PQ

		778

		29/4/2008

		1.730

		1.000

		500

		

		-500

		

		

		

		

		500

		500

		1

		

		1

		

		500

		



		19

		Trạm Y tế Thổ Châu

		PQ

		

		

		2.500

		1.000

		1.500

		500

		

		1.200

		650

		1.200

		700

		1.500

		1.500

		1

		

		1

		

		1.500

		



		20

		Trạm Y tế xã Đông Hưng B

		AM

		847

		03/9/2009

		2.631

		1.000

		1.000

		

		

		625

		

		625

		625

		1.000

		1.000

		1

		

		1

		

		1.000

		



		21

		Trạm Y tế xã Đông Hưng A

		AM

		332

		04/01/2008

		1.733

		239

		239

		

		

		239

		

		239

		239

		239

		239

		1

		

		1

		

		239

		



		22

		Trả nợ quyết toán các trạm y tế: Thạnh Trị, Tân Hội, Tân An, Thạnh Đông B, phân trạm xã Thạnh Trị

		TH

		

		

		

		

		667

		667

		

		667

		

		667

		

		667

		667

		1

		1

		

		

		667

		



		23

		Trả nợ quyết toán các trạm y tế: xã Thuận Yên, phường Pháo Đài, Cừ Đứt

		HT

		

		

		

		

		522

		522

		

		522

		

		522

		

		522

		522

		1

		1

		

		

		522

		



		b)

		Dự án đầu tư mới

		

		

		

		

		30.136

		35.489

		7.382

		-2.029

		14.232

		11.562

		24.418

		20.170

		42.542

		34.835

		21

		

		21

		

		35.489

		



		1

		Trạm Y tế xã Thạnh Bình (xã mới chia tách)

		GR

		3496

		30/10/2009

		3.439

		2.000

		2.000

		

		

		1.300

		1.221

		2.200

		2.000

		3.001

		2.000

		1

		

		1

		

		2.000

		



		2

		Trạm Y tế xã Thạnh Phước

		GR

		3419

		22/10/2009

		2.844

		2.000

		2.000

		

		

		1.600

		1.411

		2.200

		2.000

		2.844

		2.000

		1

		

		1

		

		2.000

		



		3

		Trạm Y tế xã Thạnh Hưng

		GR

		3420

		22/10/2009

		2.899

		2.000

		2.000

		

		

		1.500

		935

		2.200

		2.000

		2.900

		2.000

		1

		

		1

		

		2.000

		



		4

		Trạm Y tế xã Thạnh Lộc

		GR

		3421

		22/10/2009

		3.001

		2.000

		2.000

		

		

		1.000

		876

		2.200

		2.000

		3.001

		2.000

		1

		

		1

		

		2.000

		



		5

		Trạm Y tế phường Tô Châu

		HT

		1173

		17/8/2009

		1.400

		1.400

		1.400

		

		

		500

		448

		700

		600

		1.400

		1.400

		1

		

		1

		

		1.400

		



		6

		Phòng khám Đa khoa khu vực Thạnh Đông

		TH

		1223

		02/6/2009

		4.910

		4.154

		4.154

		

		

		

		

		3.500

		2.886

		4.000

		4.000

		1

		

		1

		

		4.154

		



		7

		Trạm Y tế xã Thạnh Yên

		UMT

		594

		16/7/2008

		2.395

		1.395

		66

		

		-1.329

		66

		66

		66

		66

		66

		66

		1

		

		1

		

		66

		



		8

		Trạm Y tế xã Vĩnh Hòa

		UMT

		1338

		16/10/2008

		2.588

		

		395

		395

		

		634

		

		634

		

		395

		395

		1

		

		1

		

		395

		



		9

		Trạm Y tế xã An Minh Bắc

		UMT

		664

		17/10/2009

		2.539

		

		1.158

		1.158

		

		1.000

		1.000

		1.158

		1.158

		1.158

		1.158

		1

		

		1

		

		1.158

		



		10

		Trạm Y tế xã An Sơn

		KH

		330

		29/7/2009

		1.943

		1.187

		1.187

		

		

		600

		300

		

		

		1.187

		1.187

		1

		

		1

		

		1.187

		



		11

		Trạm Y tế xã Tân Hòa

		TH

		2629

		20/10/2009

		2.887

		2.000

		2.000

		

		

		

		

		1.000

		1.000

		2.000

		2.000

		1

		

		1

		

		2.000

		



		12

		Trạm Y tế phường An Hòa

		RG

		209

		10/11/2009

		2.381

		2.000

		1.300

		

		-700

		1.000

		443

		1.500

		1.000

		2.381

		1.300

		1

		

		1

		

		1.300

		



		13

		Trạm Y tế phường Vĩnh Thanh

		RG

		214

		18/11/2009

		2.580

		

		700

		700

		

		680

		680

		700

		680

		2.580

		700

		1

		

		1

		

		700

		Theo PD



		14

		Trạm Y tế xã Mỹ Lâm

		HĐ

		3245

		09/10/2009

		2.923

		2.000

		2.400

		400

		

		1.500

		1.330

		1.650

		1.500

		2.400

		2.400

		1

		

		1

		

		2.400

		



		15

		Trạm Y tế xã Sơn Kiên

		HĐ

		3246

		09/10/2009

		3.003

		2.000

		2.700

		700

		

		710

		710

		710

		710

		2.700

		2.700

		1

		

		1

		

		2.700

		



		16

		Trạm y tế xã Thổ Sơn

		HĐ

		3670

		14/10/2008

		2.241

		

		1.566

		1.566

		

		

		

		

		

		1.566

		1.566

		1

		

		1

		

		1.566

		DM bổ sung



		17

		Trạm Y tế xã Đông Hòa

		AM

		1857

		20/10/2009

		2.500

		2.000

		2.563

		563

		

		1.055

		1.055

		2.000

		1.266

		2.563

		2.563

		1

		

		1

		

		2.563

		



		18

		Trạm Y tế xã Đông Thạnh

		AM

		1858

		20/10/2009

		2.500

		2.000

		2.000

		

		

		

		

		

		

		2.500

		2.000

		1

		

		1

		

		2.000

		



		19

		Mở rộng phòng khám đa khoa khu vực Tân Thành

		TH

		

		

		

		

		1.400

		1.400

		

		

		

		

		

		1.400

		1.400

		1

		

		1

		

		1.400

		



		20

		Trạm y tế xã Vĩnh Hòa Hưng Bắc

		GQ

		2699

		26/11/2009

		2.706

		

		500

		500

		

		

		

		

		

		

		

		1

		

		1

		

		500

		Có chủ trương



		21

		Trạm Y tế xã Đông Hưng

		AM

		1859

		20/10/2009

		2.500

		2.000

		2.000

		

		

		1.087

		1.087

		2.000

		1.304

		2.500

		2.000

		1

		

		1

		

		2.000

		



		III

		DẠY NGHỀ - LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

		

		

		

		

		20.000

		20.000

		5.000

		-5.000

		5.728

		5.728

		9.250

		8.800

		21.100

		20.000

		6

		

		4

		2

		3.000

		



		1

		Trường Dạy nghề tỉnh

		RG

		3160

		21/11/2002

		26.321

		7.000

		4.000

		

		-3.000

		2.229

		2.229

		3.300

		3.300

		4.400

		4.000

		1

		

		1

		

		

		



		2

		Trung tâm Dạy nghề Tân Hiệp

		TH

		2111

		16/8/2004

		28.798

		3.000

		3.000

		

		

		1.500

		1.500

		2.750

		2.500

		3.300

		3.000

		1

		

		1

		

		

		



		3

		Trung tâm Dạy nghề vùng Tứ giác Long Xuyên

		KL

		1881

		10/02/2007

		39.727

		4.000

		4.000

		

		

		999

		999

		2.200

		2.000

		4.400

		4.000

		1

		

		1

		

		

		



		4

		Chuẩn bị mặt bằng, bồi thường giải tỏa

		

		

		

		

		6.000

		9.000

		5.000

		-2.000

		1.000

		1.000

		1.000

		1.000

		9.000

		9.000

		3

		

		1

		2

		3.000

		



		

		(1) Trung tâm Dạy nghề Tây Sông Hậu

		GR

		3088

		09/12/2009

		47.743

		2.000

		5.000

		3.000

		

		

		

		

		

		5.000

		5.000

		1

		

		

		1

		

		



		

		(2) Trung tâm Dạy nghề huyện U Minh Thượng (bồi hoàn giải tỏa)

		UMT

		2457

		02/10/2009

		28.870

		1.000

		3.000

		2.000

		

		1.000

		1.000

		1.000

		1.000

		3.000

		3.000

		1

		

		1

		

		3.000

		



		

		(3) Trường trung cấp Nghề Bán đảo Cà Mau

		AM

		

		

		

		3.000

		1.000

		

		-2.000

		

		

		

		

		1.000

		1.000

		1

		

		

		1

		

		



		IV

		HỖ TRỢ ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC

		TT

		

		

		

		5.000

		

		

		-5.000

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		V

		KHỐI ĐÀO TẠO QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VÀ CHÍNH TRỊ

		

		

		

		

		15.300

		15.300

		

		

		9.624

		5.622

		10.774

		8.072

		20.436

		15.300

		8

		1

		7

		

		11.230

		



		1

		Trường Chính trị tỉnh Kiên Giang

		RG

		669

		16/4/2005

		33.400

		4.070

		4.070

		

		

		2.000

		1.000

		2.500

		2.500

		5.000

		4.070

		1

		

		1

		

		

		



		2

		Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Phú Quốc

		PQ

		2324

		13/8/2003

		4.213

		2.000

		2.000

		

		

		1.500

		858

		1.500

		1.000

		2.000

		2.000

		1

		

		1

		

		2.000

		



		3

		Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thị xã Hà Tiên

		HT

		1505A

		28/10/2008

		4.980

		2.000

		2.000

		

		

		450

		354

		500

		500

		2.000

		2.000

		1

		

		1

		

		2.000

		



		4

		Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Kiên Hải

		KH

		333

		22/8/2006

		3.597

		1.000

		1.000

		

		

		300

		300

		700

		700

		1.100

		1.000

		1

		

		1

		

		1.000

		



		5

		Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Hòn Đất (trả nợ tạm ứng ngân sách Đảng)

		HĐ

		3684

		16/10/2008

		1.516

		872

		872

		

		

		872

		610

		872

		872

		872

		872

		1

		1

		

		

		872

		



		6

		Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thành phố Rạch Giá

		RG

		01

		16/02/2009

		7.790

		2.828

		2.828

		

		

		2.402

		500

		2.402

		500

		5.000

		2.828

		1

		

		1

		

		2.828

		



		7

		Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Vĩnh Thuận

		VT

		888

		28/11/2003

		530

		530

		530

		

		

		

		

		

		

		530

		530

		1

		

		1

		

		530

		



		8

		Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Giồng Riềng

		GR

		528

		14/5/2007

		2.548

		2.000

		2.000

		

		

		2.100

		2.000

		2.300

		2.000

		3.934

		2.000

		1

		

		1

		

		2.000

		



		VI

		CHƯƠNG TRÌNH 135 GIAI ĐOẠN II

		

		

		

		

		12.200

		12.200

		

		

		7.272

		4.068

		3.995

		3.140

		12.200

		12.200

		

		

		

		

		12.200

		



		1

		Huyện Châu Thành

		CT

		

		

		

		

		

		

		

		1.000

		1.000

		1.312

		1.000

		1.000

		1.000

		

		

		

		

		

		



		

		- Xã Minh Hòa

		CT

		

		

		

		1.000

		1.000

		

		

		1.000

		1.000

		1.312

		1.000

		1.000

		1.000

		

		

		

		

		1.000

		



		2

		Huyện Hòn Đất

		HĐ

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		- Ấp Lình Huỳnh, Huỳnh Sơn xã Lình Huỳnh

		HĐ

		

		

		

		400

		400

		

		

		

		

		100

		100

		400

		400

		

		

		

		

		400

		



		

		- Ấp Vàm Răng - xã Sơn Kiên

		HĐ

		

		

		

		200

		200

		

		

		

		

		100

		100

		200

		200

		

		

		

		

		200

		



		

		- Ấp Sóc Sơn, Hòn Quéo, Hòn Đất, Vân Thanh - xã Thổ Sơn

		HĐ

		

		

		

		800

		800

		

		

		

		

		100

		100

		800

		800

		

		

		

		

		800

		Ấp mới được công nhận 2009



		

		- Ấp Giồng Kè, Ranh Hạt - xã Bình Giang

		HĐ

		

		

		

		400

		400

		

		

		

		

		100

		100

		400

		400

		

		

		

		

		400

		



		3

		Huyện Giồng Riềng

		GR

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		- Xã Vĩnh Thạnh

		GR

		

		

		

		1.000

		1.000

		

		

		600

		418

		

		

		1.000

		1.000

		

		

		

		

		1.000

		



		

		- Xã Vĩnh Phú

		GR

		

		

		

		1.000

		1.000

		

		

		1.000

		718

		

		

		1.000

		1.000

		

		

		

		

		1.000

		



		

		- Xã Bàn Thạch

		GR

		

		

		

		1.000

		1.000

		

		

		1.000

		764

		

		

		1.000

		1.000

		

		

		

		

		1.000

		



		4

		Huyện Vĩnh Thuận

		VT

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		- Xã Vĩnh Bình Bắc

		VT

		

		

		

		1.000

		1.000

		

		

		630

		639

		938

		938

		1.000

		1.000

		

		

		

		

		1.000

		



		5

		Huyện U Minh Thượng

		UMT

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		- Xã Minh Thuận

		UMT

		

		

		

		1.000

		1.000

		

		

		900

		21

		

		

		1.000

		1.000

		

		

		

		

		1.000

		



		

		- Xã Thạnh Yên A

		UMT

		

		

		

		1.000

		1.000

		

		

		1.000

		310

		

		

		1.000

		1.000

		

		

		

		

		1.000

		



		

		- Ấp Vĩnh Thành - Hòa Bình, xã Vĩnh Hòa

		UMT

		

		

		

		400

		400

		

		

		50

		17

		

		

		400

		400

		

		

		

		

		400

		



		6

		Huyện An Biên

		AB

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		- Xã Nam Thái

		AB

		

		

		

		1.000

		1.000

		

		

		534

		181

		605

		323

		1.000

		1.000

		

		

		

		

		1.000

		



		

		- Xã Đông Yên

		AB

		

		

		

		1.000

		1.000

		

		

		187

		

		312

		250

		1.000

		1.000

		

		

		

		

		1.000

		



		

		- Xã Đông Thái

		AB

		

		

		

		1.000

		1.000

		

		

		371

		

		428

		229

		1.000

		1.000

		

		

		

		

		1.000

		



		VII

		VỆ SINH MÔI TRƯỜNG

		

		

		

		

		6.000

		3.622

		1.825

		-4.203

		1.500

		900

		1.500

		900

		3.622

		3.622

		3

		3

		

		

		2.622

		



		1

		Dự án Nhà máy xử lý rác thải và sản xuất phân bón vi sinh thị xã Rạch Giá

		HĐ

		1983

		17/10/2007

		171.993

		1.000

		1.000

		

		

		

		

		

		

		1.000

		1.000

		1

		1

		

		

		

		



		

		- Trả nợ công trình chờ quyết toán các công trình đường, điện, cầu, kênh đắp đất dãy cây xanh khu bãi chôn rác tạm thời

		HĐ

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		2

		Hỗ trợ vốn dự án bãi rác các huyện

		

		

		

		

		5.000

		2.622

		1.825

		-4.203

		1.500

		900

		1.500

		900

		2.622

		2.622

		2

		2

		

		

		2.622

		



		2.1

		Bồi thường giải tỏa bãi rác huyện U Minh Thượng

		UMT

		

		

		

		1.500

		

		

		-1.500

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		2.2

		Trả khối lượng đường vào khu bãi rác và bồi thường huyện Tân Hiệp

		TH

		3642

		19/9/2008

		1.439

		797

		1.122

		325

		

		

		

		

		

		1.122

		1.122

		1

		1

		

		

		1.122

		



		2.3

		Vốn dự phòng bồi thường bãi rác các huyện

		

		

		

		

		2.703

		

		

		-2.703

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		2.4

		Trả nợ khối lượng hoàn thành đường vào khu bãi rác và hố xử lý rác huyện An Biên

		AB

		

		

		

		

		1.500

		1.500

		

		1.500

		900

		1.500

		900

		1.500

		1.500

		1

		1

		

		

		1.500

		Có chủ trương



		VIII

		NGÀNH GIAO THÔNG

		

		

		

		

		25.000

		25.000

		

		

		15.446

		10.077

		17.725

		9.979

		30.482

		25.000

		

		

		

		

		25.000

		



		

		Giao thông nông thôn phân bổ theo tiêu chí (trả nợ tạm ứng trước kế hoạch năm 2010)

		

		

		

		

		25.000

		25.000

		

		

		15.446

		10.077

		17.725

		9.979

		30.482

		25.000

		

		

		

		

		25.000

		



		

		- Huyện Giồng Riềng

		GR

		

		

		

		3.773

		3.773

		

		

		2.168

		1.095

		2.930

		2.510

		3.773

		3.773

		

		

		

		

		3.773

		



		

		- Huyện Gò Quao

		GQ

		

		

		

		3.645

		3.645

		

		

		3.645

		3.000

		3.645

		3.100

		3.645

		3.645

		

		

		

		

		3.645

		



		

		- Huyện An Biên

		AB

		

		

		

		3.227

		3.227

		

		

		982

		144

		1.009

		728

		3.227

		3.227

		

		

		

		

		3.227

		



		

		- Huyện An Minh

		AM

		

		

		

		3.200

		3.200

		

		

		3.200

		3.200

		8.000

		1.500

		8.682

		3.200

		

		

		

		

		3.200

		



		

		- Huyện Vĩnh Thuận

		VT

		

		

		

		3.051

		3.051

		

		

		1.400

		358

		1.641

		1.641

		3.051

		3.051

		

		

		

		

		3.051

		



		

		- Huyện Kiên Lương

		KL

		

		

		

		2.167

		2.167

		

		

		500

		

		

		

		2.167

		2.167

		

		

		

		

		2.167

		



		

		- Huyện U Minh Thượng

		UMT

		

		

		

		3.051

		3.051

		

		

		3.051

		2.280

		

		

		3.051

		3.051

		

		

		

		

		3.051

		



		

		- Huyện Giang Thành

		GT

		

		

		

		2.886

		2.886

		

		

		500

		

		500

		500

		2.886

		2.886

		

		

		

		

		2.886

		



		IX

		NGÀNH CÔNG THƯƠNG

		

		

		

		

		5.000

		5.000

		

		

		1.586

		1.586

		3.239

		1.586

		7.400

		5.000

		3

		

		3

		

		

		



		1

		Đường dây THT& trạm biến áp xã Vĩnh Bình Bắc

		VT

		725

		30/11/2009

		1.517

		1.500

		1.500

		

		

		239

		239

		239

		239

		1.500

		1.500

		1

		

		1

		

		

		



		2

		Đường dây THT& trạm biến áp xã Thạnh Lộc

		GR

		728

		30/11/2009

		3.744

		1.500

		1.500

		

		

		467

		467

		1.000

		467

		1.500

		1.500

		1

		

		1

		

		

		



		3

		Đường dây THT& trạm biến áp xã Nam Thái Sơn

		HĐ

		2894

		13/11/2009

		5.608

		2.000

		2.000

		

		

		880

		880

		2.000

		880

		4.400

		2.000

		1

		

		1

		

		

		



		X

		NGÀNH NÔNG NGHIỆP (CÔNG TRÌNH THỦY LỢI)

		

		

		

		

		18.000

		18.000

		

		

		13.771

		4.971

		18.347

		11.080

		24.349

		18.000

		60

		1

		58

		1

		18.000

		



		1

		Thị xã Hà Tiên

		HT

		

		

		1.118

		1.000

		1.000

		

		

		

		

		

		

		1.000

		1.000

		2

		1

		

		1

		1.000

		



		1.1

		Mở rộng 04 cống Hà Tiên

		

		649

		16/4/2010

		1.002

		884

		884

		

		

		

		

		

		

		884

		884

		1

		

		

		1

		884

		



		1.2

		Kênh Bảy Phát

		

		2149

		25/12/2009

		116

		116

		116

		

		

		

		

		

		

		116

		116

		1

		1

		

		

		116

		



		2

		Huyện Giang Thành

		GT

		

		

		3.878

		3.000

		3.000

		

		

		1.930

		62

		3.877

		3.000

		3.877

		3.000

		4

		

		4

		

		3.000

		



		2.1

		Kênh 2000

		

		284

		15/03/2010

		1.372

		1.200

		1.200

		

		

		686

		

		1.372

		1.200

		1.372

		1.200

		1

		

		1

		

		1.200

		



		2.2

		Kênh HT2

		

		97

		29/01/2010

		459

		400

		400

		

		

		458

		62

		458

		400

		458

		400

		1

		

		1

		

		400

		



		2.3

		Kênh HT1

		

		126

		02/02/2010

		305

		300

		300

		

		

		90

		

		305

		300

		305

		300

		1

		

		1

		

		300

		



		2.4

		Kênh Thời Trang

		

		285

		16/3/2010

		1.742

		1.100

		1.100

		

		

		696

		

		1.742

		1.100

		1.742

		1.100

		1

		

		1

		

		1.100

		



		3

		Huyện Kiên Lương

		KL

		

		

		2.275

		1.335

		1.335

		

		

		1.685

		720

		1.885

		1.335

		2.185

		1.335

		3

		

		3

		

		1.335

		



		3.1

		Kênh 500

		

		3422

		23/12/2009

		859

		500

		500

		

		

		850

		500

		850

		500

		850

		500

		1

		

		1

		

		500

		



		3.2

		Kênh 8

		

		325

		18/02/2010

		1.080

		500

		500

		

		

		500

		

		700

		500

		1.000

		500

		1

		

		1

		

		500

		



		3.3

		Kênh 13

		

		3373

		22/12/2009

		336

		335

		335

		

		

		335

		220

		335

		335

		335

		335

		1

		

		1

		

		335

		



		4

		Huyện Hòn Đất

		HĐ

		

		

		3.205

		1.900

		1.900

		

		

		890

		545

		1.090

		1.090

		1.910

		1.900

		4

		

		4

		

		1.900

		



		4.1

		Kênh Củ (cống số 7 - Tà Lúa)

		

		1195

		29/3/2010

		789

		700

		700

		

		

		300

		95

		350

		350

		710

		700

		1

		

		1

		

		700

		



		4.2

		Kênh Đôi dưới

		

		1197

		29/3/2010

		575

		300

		300

		

		

		150

		110

		200

		200

		300

		300

		1

		

		1

		

		300

		



		4.3

		Kênh 200 (Kênh 1 - Kênh Cây Me)

		

		1196

		29/3/2010

		575

		500

		500

		

		

		300

		200

		400

		400

		500

		500

		1

		

		1

		

		500

		



		4.4

		Kênh H6

		

		3290

		15/10/2009

		1.266

		400

		400

		

		

		140

		140

		140

		140

		400

		400

		1

		

		1

		

		400

		



		5

		Thành phố Rạch Giá

		RG

		

		

		752

		600

		600

		

		

		100

		29

		750

		600

		750

		600

		4

		

		4

		

		600

		



		5.1

		Kênh 3

		

		53

		05/4/2010

		222

		180

		180

		

		

		100

		29

		222

		180

		222

		180

		1

		

		1

		

		180

		



		5.2

		Kênh Tám Nho

		

		69

		19/4/2010

		270

		230

		230

		

		

		

		

		268

		230

		268

		230

		1

		

		1

		

		230

		



		5.3

		Kênh Tà Mạc - Vĩnh Quang

		

		70

		19/4/2010

		90

		80

		80

		

		

		

		

		90

		80

		90

		80

		1

		

		1

		

		80

		



		5.4

		Kênh 76 nối dài - phường Vĩnh Quang

		

		71

		19/4/2010

		170

		110

		110

		

		

		

		

		170

		110

		170

		110

		1

		

		1

		

		110

		



		6

		Huyện Châu Thành

		CT

		

		

		1.792

		1.240

		1.240

		

		

		

		

		350

		

		1.240

		1.240

		7

		

		7

		

		1.240

		



		6.1

		Kênh Ranh - thị trấn Minh Lương- xã Bình An

		

		151

		10/3/2010

		210

		180

		180

		

		

		

		

		50

		

		180

		180

		1

		

		1

		

		180

		



		6.2

		Kênh Đứng - xã Mong Thọ

		

		147

		10/3/2010

		216

		180

		180

		

		

		

		

		50

		

		180

		180

		1

		

		1

		

		180

		



		6.3

		Kênh Hậu Lung Vườn Bướm xã Minh Hòa

		

		150

		10/3/2010

		168

		120

		120

		

		

		

		

		50

		

		120

		120

		1

		

		1

		

		120

		



		6.4

		Kênh Ranh Tân Hưng - Tân Lợi xã Giục Tượng

		

		148

		10/3/2011

		211

		170

		170

		

		

		

		

		50

		

		170

		170

		1

		

		1

		

		170

		



		6.5

		Kênh Rạch Gốc - xã Bình An

		

		149

		10/3/2012

		566

		400

		400

		

		

		

		

		50

		

		400

		400

		1

		

		1

		

		400

		



		6.6

		Kênh Chín Xuyên - xã Vĩnh Hòa Hiệp

		

		249

		15/4/2010

		185

		90

		90

		

		

		

		

		50

		

		90

		90

		1

		

		1

		

		90

		



		6.7

		Kênh Sau Làng Vĩnh Thành B - Hòa Hiệp

		

		248

		15/4/2011

		236

		100

		100

		

		

		

		

		50

		

		100

		100

		1

		

		1

		

		100

		



		7

		Huyện Tân Hiệp

		TH

		

		

		1.621

		1.000

		1.000

		

		

		

		

		150

		

		1.000

		1.000

		3

		

		3

		

		1.000

		



		7.1

		Kênh cuối ngàn 5B (giáp Mong Thọ A)

		

		256

		25/02/2010

		484

		300

		300

		

		

		

		

		50

		

		300

		300

		1

		

		1

		

		300

		



		7.2

		Kênh cuối ngàn 10 A - Đông Thạnh

		

		257

		25/02/2010

		651

		400

		400

		

		

		

		

		50

		

		400

		400

		1

		

		1

		

		400

		



		7.3

		Kênh cuối ngàn Đông Thạnh - Đông Hòa

		

		258

		25/02/2010

		486

		300

		300

		

		

		

		

		50

		

		300

		300

		1

		

		1

		

		300

		



		8

		Huyện Giồng Riềng

		GR

		

		

		

		2.000

		2.000

		

		

		1.520

		795

		1.750

		1.400

		2.377

		2.000

		5

		

		5

		

		2.000

		



		8.1

		Kênh Chuối Nước T.Hưng - T.Phước

		

		3470

		10/3/2010

		1.180

		980

		980

		

		

		980

		508

		980

		800

		1.213

		980

		1

		

		1

		

		980

		



		8.2

		Kênh Tư Ký - Chòm Gòn Hòa Thuận - V.Phú

		

		355

		11/3/2010

		470

		420

		420

		

		

		300

		180

		350

		300

		489

		420

		1

		

		1

		

		420

		



		8.3

		Kênh ngang Hai Hy

		

		513

		19/3/2010

		350

		300

		300

		

		

		50

		38

		200

		100

		347

		300

		1

		

		1

		

		300

		



		8.4

		Kênh Hai Hy

		

		514

		19/3/2010

		135

		130

		130

		

		

		90

		19

		120

		100

		131

		130

		1

		

		1

		

		130

		



		8.5

		Kênh Mương Cộ (Ngọc Hòa)

		

		3499

		30/10/2009

		182

		170

		170

		

		

		100

		50

		100

		100

		197

		170

		1

		

		1

		

		170

		



		9

		Huyện Gò Quao

		

		

		

		1.193

		1.000

		1.000

		

		

		764

		411

		868

		415

		1.193

		1.000

		6

		

		6

		

		1.000

		



		9.1

		Kênh Bà Giàu

		

		288

		01/02/2010

		267

		220

		220

		

		

		176

		96

		240

		96

		267

		220

		1

		

		1

		

		220

		



		9.2

		Kênh Tà Hong

		

		290

		01/02/2010

		272

		230

		230

		

		

		217

		98

		224

		98

		272

		230

		1

		

		1

		

		230

		



		9.3

		Kênh Bửng Đế

		

		292

		01/02/2010

		217

		170

		170

		

		

		170

		80

		195

		80

		217

		170

		1

		

		1

		

		170

		



		9.4

		Kênh Đi Chợ

		

		291

		01/02/2010

		272

		230

		230

		

		

		105

		105

		105

		105

		272

		230

		1

		

		1

		

		230

		



		9.5

		Kênh Bàu Dưỡng

		

		289

		01/02/2010

		115

		100

		100

		

		

		96

		32

		104

		36

		115

		100

		1

		

		1

		

		100

		



		9.6

		Cống 60 Đòn Dông

		

		

		

		50

		50

		50

		

		

		

		

		

		

		50

		50

		1

		

		1

		

		50

		



		10

		Huyện An Biên

		AB

		

		

		858

		1.000

		1.000

		

		

		544

		180

		1.012

		595

		1.002

		1.000

		2

		

		2

		

		1.000

		



		10.1

		Kênh Đường Xoài

		

		2289

		29/10/2009

		669

		600

		600

		

		

		134

		

		602

		300

		602

		600

		1

		

		1

		

		600

		



		10.2

		Kênh Hào Dần -Đập Đá

		

		2290

		29/10/2009

		189

		400

		400

		

		

		410

		180

		410

		295

		400

		400

		1

		

		1

		

		400

		



		11

		Huyện An Minh

		AM

		

		

		4.459

		1.590

		1.590

		

		

		1.982

		772

		3.120

		1.590

		3.120

		1.590

		9

		

		9

		

		1.590

		



		11.1

		Kênh Chủ Vàng

		

		1799

		07/01/2009

		904

		228

		228

		

		

		

		

		228

		228

		228

		228

		1

		

		1

		

		228

		



		11.2

		Kênh Chà Già Thiệt

		

		215

		08/02/2010

		463

		240

		240

		

		

		

		

		440

		240

		440

		240

		1

		

		1

		

		240

		



		11.3

		Kênh Cấp 2

		

		214

		08/02/2010

		496

		240

		240

		

		

		

		

		470

		240

		470

		240

		1

		

		1

		

		240

		



		11.4

		Kênh Giữa Thạnh Tiến

		

		1798

		07/10/2009

		330

		112

		112

		

		

		112

		112

		112

		112

		112

		112

		1

		

		1

		

		112

		



		11.5

		Kênh Đứng 15

		

		1955

		30/10/2009

		297

		220

		220

		

		

		280

		110

		280

		220

		280

		220

		1

		

		1

		

		220

		



		11.6

		Kênh 10 kinh

		

		1958

		30/10/2010

		230

		150

		150

		

		

		220

		150

		220

		150

		220

		150

		1

		

		1

		

		150

		



		11.7

		Kênh KT4

		

		1959

		30/10/2010

		435

		150

		150

		

		

		310

		150

		310

		150

		310

		150

		1

		

		1

		

		150

		



		11.8

		Kênh 10 Kiều

		

		1956

		30/10/2010

		340

		150

		150

		

		

		210

		150

		210

		150

		210

		150

		1

		

		1

		

		150

		



		11.9

		Kênh Đê cấp 2

		

		1954

		30/10/2010

		964

		100

		100

		

		

		850

		100

		850

		100

		850

		100

		1

		

		1

		

		100

		



		12

		Huyện Vĩnh Thuận

		VT

		

		

		3.496

		1.135

		1.135

		

		

		3.495

		1.055

		3.495

		1.055

		3.495

		1.135

		7

		

		7

		

		1.135

		



		12.1

		Kênh Rọc Dài

		

		2050

		25/12/2009

		651

		209

		209

		

		

		651

		209

		651

		209

		651

		209

		1

		

		1

		

		209

		



		12.2

		Kênh Tư Trượng

		

		2051

		25/12/2009

		212

		34

		34

		

		

		212

		34

		212

		34

		212

		34

		1

		

		1

		

		34

		



		12.3

		Kênh 1 Hãng

		

		1978

		08/10/2009

		1.064

		246

		246

		

		

		1.064

		206

		1.064

		206

		1.064

		246

		1

		

		1

		

		246

		



		12.4

		Kinh Cả Chợ

		

		1664

		20/10/2009

		481

		149

		149

		

		

		481

		149

		481

		149

		481

		149

		1

		

		1

		

		149

		



		12.5

		Kinh Líp Vườn

		

		1663

		20/10/2009

		572

		144

		144

		

		

		571

		144

		571

		144

		571

		144

		1

		

		1

		

		144

		



		12.6

		Kênh Thủy lợi 1000

		

		474

		18/3/2010

		186

		160

		160

		

		

		186

		120

		186

		120

		186

		160

		1

		

		1

		

		160

		



		12.7

		Kênh 6

		

		475

		18/3/2010

		330

		193

		193

		

		

		330

		193

		330

		193

		330

		193

		1

		

		1

		

		193

		



		13

		Huyện U Minh Thượng

		UMT

		

		

		1.477

		1.200

		1.200

		

		

		861

		402

		

		

		1.200

		1.200

		4

		

		4

		

		1.200

		



		13.1

		Kênh Chệt Tệt

		

		1473

		13/11/2009

		283

		200

		200

		

		

		167

		104

		

		

		200

		200

		1

		

		1

		

		200

		



		13.2

		Kênh Thông Hòa

		

		1684

		01/12/2009

		483

		400

		400

		

		

		287

		47

		

		

		400

		400

		1

		

		1

		

		400

		



		13.3

		Đê bao sông Cái Lớn

		

		1687

		01/12/2009

		411

		360

		360

		

		

		220

		159

		

		

		360

		360

		1

		

		1

		

		360

		



		13.4

		Kênh Nhỏ

		

		1472

		13/11/2009

		300

		240

		240

		

		

		187

		92

		

		

		240

		240

		1

		

		1

		

		240

		



		XI

		VĂN HÓA - THỂ THAO VÀ DU LỊCH

		

		

		

		

		10.000

		10.000

		3.150

		-3.150

		3.392

		1.915

		5.692

		4.015

		16.960

		9.500

		10

		2

		7

		1

		4.550

		



		1

		Bảo tồn tôn tạo di tích Hòn Đất

		HĐ

		1913

		08/12/2002

		14.012

		1.000

		1.000

		

		

		

		

		500

		500

		1.000

		1.000

		1

		1

		

		

		

		



		2

		Trung tâm Văn hóa Thông tin tỉnh

		RG

		2107

		02/10/2001

		16.743

		2.000

		200

		

		-1.800

		

		

		200

		

		200

		200

		1

		

		1

		

		

		



		3

		Di tích lịch sử Tháp Cù Là

		CT

		97

		19/3/2007

		9.896

		2.000

		2.500

		500

		

		1.242

		1.242

		1.242

		1.242

		2.500

		2.500

		1

		

		1

		

		

		



		4

		Trung tâm Văn hóa Thể thao phường Vĩnh Thông

		RG

		350

		22/8/2008

		4.300

		500

		500

		

		

		

		

		300

		200

		1.100

		500

		1

		

		1

		

		500

		



		5

		Trung tâm Văn hóa xã Vĩnh Hòa

		UMT

		1029

		21/11/2008

		4.973

		1.000

		500

		

		-500

		

		

		

		

		500

		500

		1

		

		

		1

		500

		



		6

		Trung tâm Văn hóa xã Sơn Kiên

		HĐ

		1390

		06/5/2008

		3.640

		500

		1.000

		500

		

		600

		500

		700

		500

		4.100

		500

		1

		

		1

		

		1.400

		



		7

		Trung tâm Văn hóa Thể thao xã Vĩnh Tuy

		GQ

		970

		08/7/2008

		4.990

		500

		500

		

		

		

		

		

		

		2.660

		500

		1

		

		1

		

		500

		



		8

		Trung tâm Văn hóa Thể thao xã Sơn Hải

		KL

		2408

		12/12/2008

		1.492

		500

		500

		

		

		400

		

		700

		500

		1.600

		500

		1

		

		1

		

		500

		



		9

		Khu văn hóa đồng bào dân tộc Khmer xã Thạnh Trị

		TH

		

		

		300

		300

		300

		

		

		300

		173

		300

		173

		300

		300

		1

		

		1

		

		300

		



		10

		Sân vận động thị xã Hà Tiên

		HT

		1254

		08/9/2009

		851

		850

		850

		

		

		850

		

		850

		

		850

		850

		1

		1

		

		

		850

		



		

		Vốn chuẩn bị đầu tư, bồi thường giải tỏa

		

		

		

		

		850

		

		

		-850

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch quản lý



		11

		Bồi hoàn giải tỏa mộ Hội đồng Suông

		RG

		

		

		

		

		850

		850

		

		

		

		500

		500

		850

		850

		

		

		

		

		

		



		12

		Đoàn nghệ thuật Khmer

		CT

		3007

		30/11/2009

		9.704

		

		1.300

		1.300

		

		

		

		400

		400

		1.300

		1.300

		

		

		

		

		

		



		XII

		NHÀ THIẾU NHI

		

		

		

		

		10.000

		10.000

		

		

		5.720

		1.742

		7.720

		3.374

		17.320

		10.000

		7

		

		7

		

		

		



		1

		Nhà thiếu nhi Giồng Riềng

		GR

		1439

		17/6/2002

		8.226

		1.220

		1.220

		

		

		1.220

		498

		1.220

		800

		1.220

		1.220

		1

		

		1

		

		

		



		2

		Nhà thiếu nhi Gò Quao

		GQ

		1360

		31/5/2002

		7.149

		1.500

		1.500

		

		

		2.500

		124

		2.500

		124

		2.500

		1.500

		1

		

		1

		

		

		



		3

		Nhà thiếu nhi huyện An Biên

		AB

		1441

		17/6/2002

		7.410

		1.500

		1.500

		

		

		

		

		

		

		1.500

		1.500

		1

		

		1

		

		

		



		4

		Nhà thiếu nhi Vĩnh Thuận (khu đào tạo học tập)

		VT

		1359

		31/5/2002

		8.407

		1.500

		1.500

		

		

		100

		

		500

		500

		1.500

		1.500

		1

		

		1

		

		

		



		5

		Nhà thiếu nhi Kiên Lương

		KL

		3706

		22/12/2003

		16.066

		1.500

		1.500

		

		

		1.500

		760

		3.000

		1.500

		5.000

		1.500

		1

		

		1

		

		

		



		6

		Nhà thiếu nhi huyện Hòn Đất

		HĐ

		126

		15/01/2001

		7.226

		1.280

		1.280

		

		

		400

		360

		500

		450

		4.100

		1.280

		1

		

		1

		

		

		



		7

		Nhà thiếu nhi thị xã Hà Tiên

		HT

		2925

		19/12/2001

		15.593

		1.500

		1.500

		

		

		

		

		

		

		1.500

		1.500

		1

		

		1

		

		

		



		B

		CHUẨN BỊ


ĐẦU TƯ

		TT

		

		

		

		20.500

		19.047

		

		-1.453

		

		

		

		

		19.047

		19.047

		

		

		

		

		

		






