	ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: 2153/QĐ-UBND
	Bắc Kạn, ngày 03 tháng 12 năm 2013


 
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUYẾT TOÁN DỰ ÁN HOÀN THÀNH: CÔNG TRÌNH: TRUNG TÂM TRUYỀN THÔNG GIÁO DỤC SỨC KHỎE TỈNH BẮC KẠN (PHẦN XÂY DỰNG)
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Xây dựng số: 16/2004/QH11 ngày 26/11/2004; Căn cứ Luật Đấu thầu số: 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
Căn cứ Luật số: 38/2009/QH12 ngày 19/6/2009 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản;
Căn cứ Nghị định số: 12/2009/NĐ-CP ngày 10/02/2009 của Chính phủ ban hành quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số: 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số: 12/2009/NĐ-CP;
Căn cứ Nghị định số: 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ ban hành quy định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Nghị định số: 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ ban hành quy định về quản lý chất lượng công trình và Nghị định số: 49/2008/NĐ-CP ngày 18/4/2008 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số: 209/2004/NĐ-CP;
Căn cứ Thông tư số: 19/2011/TT-BTC ngày 14/02/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước;
Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán số: 105/BC-STC ngày 14/11/2013,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều1. Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành:
1. Tên dự án: Trung tâm Truyền thông giáo dục sức khỏe tỉnh Bắc Kạn
(phần xây dựng).
2. Chủ đầu tư: Sở Y tế Bắc Kạn.
3. Địa điểm xây dựng: Phường Nguyễn Thị Minh Khai, thị xã Bắc Kạn.
4. Thời gian khởi công: Ngày 12 tháng 7 năm 2010.
5. Thời gian hoàn thành: Ngày 21 tháng 03 năm 2011.
Điều 2. Kết quả đầu tư:
1. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách nhà nước.
Đơn vị tính: Đồng
	Nguồn vốn
	Được duyệt
	Đã thanh toán
	Phải thanh toán

	- Vốn Ngân sách NN
	4.578.043.000
	4.305.839.000
	272.204.000


2. Chi phí đầu tư:
Đơn vị tính: Đồng
	Nội dung
	Tổng dự toán được duyệt
	Chi phí đầu tư được quyết toán

	Tổng số
	6.719.854.000
	4.578.043.000

	1. Xây lắp
	4.171.807.000
	3.840.956.000

	2. Thiết bị
	1.775.041.000
	0

	3. Bồi thường GPMB
	346.827.000
	342.500.000

	4. Chi QLDA
	83.228.000
	83.228.000

	5. Chi phí tư vấn
	287.079.000
	257.430.000

	6. Chi khác
	55.872.000
	53.929.000


3. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản: Không.
4. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư:
Đơn vị tính: Đồng
	Nội dung
	Chủ đầu tư quản lý
	Chủ đầu tư quản lý
	Giao cho đơn vị khác quản lý
	Giao cho đơn vị khác quản lý

	
	Thực tế
	Quy đổi
	Thực tế
	Quy đổi

	Tổng số
	 
	 
	4.578.043.000
	 

	- Tài sản cố định
	 
	 
	4.578.043.000
	 


Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị có liên quan:
1. Trách nhiệm của chủ đầu tư:
- Được phép tất toán nguồn và chi phí đầu tư công trình bằng vốn ngân sách nhà nước với tổng giá trị là 4.578.043.000 đồng.
- Tổng các khoản công nợ tính đến ngày 21/10/2013: Số vốn đã thanh toán: 4.305.839.000 đồng.
Nợ phải thu: 48.068.000 đồng. Nợ phải trả: 320.272.000 đồng.
(Chi tiết các khoản công nợ theo phụ lục đính kèm)
2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản: Trung tâm Truyền thông giáo dục sức khỏe tỉnh có trách nhiệm tiếp nhận, tổ chức quản lý, lập kế hoạch bảo trì theo quy định và được phép ghi tăng tài sản đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước là 4.578.043.000 đồng.
3. Trách nhiệm của các đơn vị liên quan: Kho bạc Nhà nước có trách nhiệm phối hợp với chủ đầu tư thanh toán dứt điểm công nợ và thu hồi khoản trả vượt theo quy định của pháp luật.
Điều 4. Các ông (bà): Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Trung tâm Truyền thông giáo dục sức khỏe tỉnh và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
	 
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Triệu Đức Lân


 
PHỤ LỤC
CÔNG NỢ CỦA DỰ ÁN 
(Kèm theo Quyết định số 2153/QĐ-UBND ngày 03/13/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn)
	TT
	Tên đơn vị thực hiện
	Công việc thực hiện
	Giá trị quyết toán
	Giá trị đã thanh toán
	Công nợ tính đến ngày 21/10/2013
	Công nợ tính đến ngày 21/10/2013

	
	
	
	
	
	Phải thu
	Phải trả

	I
	Xây lắp
	 
	3.840.956.000
	3.617.392.000
	(48.068.000)
	271.632.000

	1
	Doanh nghiệp xây dựng Bắc Lân
	Nhà thầu xây lắp
	3.563.784.000
	3.292.152.000
	 
	271.632.000

	2
	Bưu điện tỉnh Bắc Kạn
	TC mạng điện thoại, TH
	215.039.000
	229.240.000
	(14.201.000)
	 

	3
	Công ty TNHH MTV phát triển NNNT Miền núi
	TC phòng chống mối
	62.133.000
	96.000.000
	(33.867.000)
	 

	II
	Bồi thường GPMB
	 
	342.500.000
	340.000.000
	-
	2.500.000

	1
	Ban BTGPMB thị xã Bắc Kạn
	Bồi thường GPMB
	340.000.000
	340.000.000
	 
	 

	2
	Văn phòng Đăng ký QSD đất tỉnh Bắc Kạn
	ĐV bản đồ địa chính
	2.500.000
	-
	 
	2.500.000

	III
	Quản lý dự án
	 
	83.228.000
	76.355.000
	-
	6.873.000

	1
	Sở Y tế
	Quản lý dự án
	83.228.000
	76.355.000
	 
	6.873.000

	IV
	Tư vấn
	 
	257.430.000
	226.893.000
	-
	30.537.000

	1
	Công ty CP tư vấn và xây dựng công trình Bắc Kạn
	KSĐH lập BCKTKT
	82.247.000
	57.545.000
	 
	24.702.000

	2
	Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng Nam Hải
	Khảo sát địa chất
	75.085.000
	70.000.000
	 
	5.085.000

	3
	Công ty Cổ phần tư vấn ĐT và TKXD Hưng Thịnh
	Thẩm tra TKTC - DT
	13.546.000
	13.546.000
	 
	-

	4
	Công ty Cổ phần tư vấn Xây dựng 3-2
	Giám sát KTTC
	86.552.000
	85.802.000
	 
	750.000

	V
	Chi khác
	 
	53.929.000
	45.199.000
	-
	8.730.000

	1
	Công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội
	Bảo hiểm công trình
	13.000.000
	13.000.000
	 
	-

	2
	Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn ASEAN
	Chi phí kiểm toán
	32.199.000
	32.199.000
	 
	-

	3
	Sở Tài chính Bắc Kạn
	Thẩm tra QT
	8.730.000
	-
	 
	8.730.000

	 
	Tổng cộng
	 
	4.578.043.000
	4.305.839.000
	(48.068.000)
	320.272.000 


 
