	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 
TỈNH LÂM ĐỒNG 
--------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: 231/NQ-HĐND
	Lâm Đồng, ngày 08 tháng 12 năm 2023


NGHỊ QUYẾT
VỀ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2024
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG
KHÓA X KỲ HỌP THỨ 12
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Xét Tờ trình số 10471/TTr-UBND ngày 23 tháng 11 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về dự thảo Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công năm 2024 của tỉnh Lâm Đồng; báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Kế hoạch nguồn vốn đầu tư công năm 2024 

Tổng kế hoạch nguồn vốn đầu tư công năm 2024: 6.940,487 tỷ đồng, gồm:

1. Nguồn vốn trong cân đối ngân sách địa phương: 5.158,913 tỷ đồng, gồm:
a) Nguồn vốn ngân sách tập trung: 634,413 tỷ đồng (bao gồm 67,5 tỷ đồng điều tiết từ nguồn thu của Công ty Bia Sài Gòn - Lâm Đồng tại Khu Công nghiệp Lộc Sơn cho ngân sách thành phố Bảo Lộc để chi đầu tư phát triển);
b) Nguồn thu tiền sử dụng đất: 2.610 tỷ đồng;
c) Nguồn thu từ hoạt động xổ số kiến thiết: 1.900 tỷ đồng;
d) Nguồn vay lại vốn ODA của Chính phủ (đầu tư từ bội chi ngân sách địa phương): 14,5 tỷ đồng.

2. Nguồn vốn bổ sung có mục tiêu của ngân sách trung ương: 1.781,574 tỷ đồng; gồm:

a) Nguồn vốn trong nước: 1.669,574 tỷ đồng;
b) Nguồn vốn nước ngoài: 112 tỷ đồng. 

Điều 2. Bố trí kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 từ nguồn vốn trong cân đối ngân sách địa phương và nguồn vay lại vốn ODA của Chính phủ
1. Phân cấp cho các huyện, thành phố: 990,528 tỷ đồng; gồm:

a) Nguồn vốn ngân sách tập trung: 209,228 tỷ đồng;

b) Nguồn thu tiền sử dụng đất: 781,300 tỷ đồng.

2. Phân bổ vốn Chương trình, dự án sử dụng vốn ODA (bố trí 01 dự án): 29,5 tỷ đồng, gồm:

a) Nguồn thu từ hoat động xổ số kiến thiết: 15 tỷ đồng;

b) Nguồn vay lại vốn ODA của Chính phủ (nguồn bội chi ngân sách địa phương): 14,5 tỷ đồng.

3. Phân bổ vốn đối ứng của ngân sách nhà nước thực hiện Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Tân Phú (tỉnh Đồng Nai) - Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng) theo phương thức đối tác công tư: 1.000 tỷ đồng (nguồn thu tiền sử dụng đất).

4. Phân bổ vốn đối ứng của ngân sách nhà nước thực hiện Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương theo phương thức đối tác công tư (giai đoạn 1): 1.075 tỷ đồng; gồm:

a) Nguồn vốn ngân sách tập trung: 160 tỷ đồng;

b) Nguồn thu tiền sử dụng đất: 165 tỷ đồng;

c) Nguồn thu từ hoạt động xổ số kiến thiết: 750 tỷ đồng.

5. Phân bổ vốn cho 04 chương trình và 02 nhiệm vụ: 287,635 tỷ đồng, gồm:

a) Nguồn vốn ngân sách tập trung: 46,980 tỷ đồng (01 chương trình);

b) Nguồn thu tiền sử dụng đất: 8,45 tỷ đồng (01 nhiệm vụ);

c) Nguồn thu từ hoạt động xổ số kiến thiết: 232,205 tỷ đồng (03 chương trình và 01 nhiệm vụ).

6. Phân bổ vốn trả nợ cho 07 dự án sau khi quyết toán hoàn thành: 2,749 tỷ đồng (nguồn thu từ hoạt động xổ số kiến thiết).

7. Phân bổ vốn cho 46 dự án dự kiến hoàn thành năm 2024: 951,879 tỷ đồng; gồm:

a) Nguồn vốn ngân sách tập trung: 88,659 tỷ đồng (08 dự án);

b) Nguồn thu tiền sử dụng đất: 497,823 tỷ đồng (23 dự án);

c) Nguồn thu từ hoạt động xổ số kiến thiết: 365,397 tỷ đồng (15 dự án).

8. Phân bổ vốn cho 14 dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2024: 306,8 tỷ đồng, gồm:

a) Nguồn vốn ngân sách tập trung: 49 tỷ đồng (03 dự án);

b) Nguồn thu tiền sử dụng đất: 71 tỷ đồng (03 dự án);

c) Nguồn thu từ hoạt động xổ số kiến thiết: 186,8 tỷ đồng (08 dự án).

9. Phân bổ vốn cho 08 dự án khởi công mới năm 2024: 514,822 tỷ đồng; gồm:

a) Nguồn vốn ngân sách tập trung: 80,546 tỷ đồng (03 dự án);

b) Nguồn thu tiền sử dụng đất: 86,427 tỷ đồng (02 dự án);

c) Nguồn thu từ hoạt động xổ số kiến thiết: 347,849 tỷ đồng (03 dự án).

(Chi tiết theo Phụ lục I, II đính kèm)
Điều 3. Kế hoạch đầu tư công năm 2024 từ nguồn vốn bổ sung có mục tiêu của ngân sách trung ương
1. Nguồn vốn trong nước: 1.669,574 tỷ đồng; gồm:

a) Phân bổ vốn cho 06 dự án dự kiến hoàn thành năm 2024: 187,595 tỷ đồng;

b) Phân bổ vốn cho 03 dự án chuyển tiếp năm 2023 sang năm 2024: 299,125 tỷ đồng;

c) Phân bổ vốn cho 01 dự án khởi công mới năm 2024: 100 tỷ đồng;

d) Phân bổ vốn đối ứng của ngân sách nhà nước thực hiện Dự án đầu tư  xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Tân Phú (tỉnh Đồng Nai) - Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng) theo phương thức đối tác công tư: 800 tỷ đồng;

đ) Phân bổ vốn cho Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi: 146,464 tỷ đồng;

e) Phân bổ vốn cho Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững: 3,93 tỷ đồng;

g) Phân bổ vốn cho Chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới: 132,46 tỷ đồng.

(Chi tiết theo Phụ lục III đính kèm)

2. Nguồn vốn nước ngoài: 112 tỷ đồng, phân bổ cho 01 dự án án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2024.

(Chi tiết theo Phụ lục IV đính kèm)

Điều 4. Tổ chức thực hiện
1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.
2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết theo quy định của pháp luật.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng Khóa X Kỳ họp thứ 12 thông qua ngày 08 tháng 12 năm 2023 và có hiệu lực từ ngày thông qua./.
	
	CHỦ TỊCH




Trần Đức Quận


	FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN


[image: image1.emf]Phu luc




_1765275380/Phu luc.zip


Phu luc.doc

PAGE  





Phụ lục I



DỰ KIẾN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2024 NGUỒN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG



(Kèm theo Nghị quyết số 231/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng)



Đơn vị tính: triệu đồng


			TT


			Danh mục dự án


			Địa điểm XD


			Năng lực thiết kế


			Thời gian KC-HT


			Tổng mức đầu tư


			Lũy kế bố trí vốn đến hết năm 2020


			Kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025


			KH trung hạn 2021-2025 đã bố trí trong giai đoạn 2021-2023


			Kế hoạch năm 2024


			Đơn vị quản lý/chủ đầu tư


			Ghi chú





			


			


			


			


			


			Số Quyết định 


			Tổng số (tất cả các nguồn vốn)


			Trong đó: NST


			Trong đó: 90% NST


			


			


			


			


			


			





			1


			2


			3


			4


			5


			6


			7


			8


			9


			10


			11


			12


			13


			14


			15





			 


			TỔNG CỘNG


			 


			 


			 


			


			


			


			


			182.722


			27.937.729


			5.463.103


			5.158.913


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			A


			Nguồn vốn Ngân sách tập trung


			 


			 


			 


			 


			 


			20.345.968


			4.796.968


			4.732.567


			73.562


			6.126.580


			974.226


			634.413


			 


			 





			I


			Phân cấp cho các địa phương


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			1.234.852


			633.281


			209.228


			 


			 





			1


			Phân cấp cho thành phố Đà Lạt


			Đà Lạt


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			204.669


			106.386


			27.230


			UBND thành phố Đà Lạt


			 





			2


			Phân cấp cho huyện Lạc Dương


			Lạc Dương


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			56.682


			28.304


			7.860


			UBND huyện Lạc Dương


			 





			3


			Phân cấp cho huyện Đơn Dương


			Đơn Dương


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			70.298


			34.124


			10.020


			UBND huyện Đơn Dương


			 





			4


			Phân cấp cho huyện Lâm Hà


			Lâm Hà


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			75.346


			36.392


			10.790


			UBND huyện Lâm Hà


			 





			5


			Phân cấp cho huyện Đam Rông


			Đam Rông


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			57.967


			28.808


			8.078


			UBND huyện Đam Rông


			 





			6


			Phân cấp cho huyện Đức Trọng


			Đức Trọng


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			103.395


			54.312


			13.600


			UBND huyện Đức Trọng


			 





			7


			Phân cấp cho huyện Di Linh


			Di Linh


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			82.052


			40.451


			11.520


			UBND huyện Di Linh


			 





			8


			Phân cấp cho thành phố Bảo Lộc


			Bảo Lộc


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			335.148


			180.287


			85.470


			UBND thành phố Bảo Lộc


			Bao gồm nguồn phân cấp cho thành phố Bảo Lộc từ nguồn thu Công ty Cổ phần bia Sài Gòn Lâm Đồng: 67,5 tỷ đồng





			9


			Phân cấp cho huyện Bảo Lâm 


			Bảo Lâm


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			80.793


			41.894


			10.780


			UBND huyện Bảo Lâm 


			 





			10


			Phân cấp cho huyện Đạ Huoai


			Đạ Huoai


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			60.824


			29.267


			8.740


			UBND huyện Đạ Huoai


			 





			11


			Phân cấp cho huyện Đạ Tẻh


			Đạ Tẻh


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			57.083


			28.068


			8.040


			UBND huyện Đạ Tẻh


			 





			12


			Phân cấp cho huyện Cát Tiên


			Cát Tiên


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			50.595


			24.988


			7.100


			UBND huyện Cát Tiên


			 





			II


			Bố trí Đề án Tăng cường quản lý bảo vệ rừng, ngăn chặn tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất lâm nghiệp, khôi phục và phát triển rừng tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2020-2025 và định hướng năm 2030; kinh phí trồng 50 triệu cây xanh


			Các huyện


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			219.801


			50.817


			46.980


			Các đơn vị quản lý rừng


			Chi tiết theo Phụ lục II





			III


			Đối ứng ngân sách địa phương thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương theo phương thức đối tác công tư (giai đoạn 1)


			Các huyện


			74


			km


			2023-2027


			 


			19.521.000


			4.000.000


			4.000.000


			 


			4.000.000


			0


			160.000


			Ban Quản lý dự án giao thông tỉnh


			 





			IV


			Bố trí cho các dự án


			 


			 


			 


			 


			 


			824.968


			796.968


			732.567


			73.562


			671.927


			290.128


			218.205


			 


			 





			IV.1


			Các dự án dứt điểm năm 2024


			 


			 


			 


			 


			 


			431.666


			431.666


			395.105


			35.200


			365.097


			256.550


			88.659


			 


			 





			1


			Nâng cấp đường liên xã Hoà Ninh - Hoà Bắc và xây dựng 02 tuyến đường đối nội thuộc KQH Hoà Ninh huyện Di Linh


			Di Linh


			2.355m 


			2021-2024


			213/QĐ-UBND ngày 22/01/2021


			34.783


			34.783


			31.305


			1.000


			30.305


			28.150


			1.350


			UBND huyện 
Di Linh


			 





			2


			XD Hồ thuỷ lợi Chiêng M'Nơm 2, xã Đạ Long, huyện Đam Rông


			Đam Rông


			DT tưới 85ha, 700m kênh, đập đất 103 m


			2021-2024


			2275/QĐ-UBND ngày 08/9/2021


			20.000


			20.000


			18.000


			500


			17.500


			13.000


			4.500


			UBND huyện Đam Rông


			 





			3


			Xây dựng các tuyến đường GTNT trên địa bàn Di Linh: thôn 4 - thôn 5 xã Tam Bố; đường vào khu SX lớn xã Đinh Lạc đi xã Gia Hiệp; thôn 17 Hòa Bắc đi Hòa Ninh; Cầu La Òn trên tuyến đường Đinh Trang Hoà - Hoà Trung huyện Di Linh


			Di Linh


			đường thôn 4 - thôn 5 xã Tam Bố: 3.700 m; đường vào khu SX lớn xã Đinh Lạc đi xã Gia Hiệp: 5350m; thôn 17 Hòa Bắc đi Hòa Ninh: 4.960m; Cầu La Òn nhịp 15m BTCT DUL, đường vào cầu 436,86m


			2021-2024


			409/QĐ-UBND ngày 24/02/2021


			56.900


			56.900


			51.210


			1.000


			50.210


			48.200


			2.000


			UBND huyện 
Di Linh


			 





			4


			Đường liên xã Tân Văn đi Đạ Đờn


			Lâm Hà


			7,5km đường cấp IV miền núi, 01 cầu


			2021-2024


			2640/QĐ-UBND ngày 27/10/2021


			168.000


			168.000


			151.200


			 


			151.200


			100.000


			51.200


			UBND huyện Lâm Hà


			 





			5


			Nâng cấp đường Đinh Công Tráng, thị trấn Đạ M'ri)


			Đạ Huoai


			760m đường bê tông nhựa


			2021-2024


			 1637/QĐ-UBND 28/6/2021


			                   37.627 


			                  37.627 


			               33.864 


			 


			33.864


			29.200


			3.000


			UBND huyện Đạ Huoai


			 





			6


			Nâng cấp mở rộng mặt đường, hệ thống thoát nước dọc, điện chiếu sáng đoạn qua trung tâm xã Đức Phổ, huyện Cát Tiên


			Cát Tiên


			Tổng chiều dài các tuyến khoảng 968m. Trong đó: Tuyến chính dài khoảng 724m, tuyến nhánh D2 dài khoảng 107m, tuyến nhánh N4 dài khoảng 137m. Các tuyến đường được thiết kế theo tiêu chuẩn đường đô thị 


			2023-2025


			1981/QĐ-UBND ngày 31/10/2022


			28.000


			28.000


			25.200


			 


			25.200


			15.000


			10.200


			UBND huyện Cát Tiên


			 





			7


			Thảm nhựa, chiếu sáng và nâng cấp vỉa hè một số tuyến đường trên địa bàn thành phố Đà Lạt


			Đà Lạt


			Cải tạo 13,9km


			2019-204


			1797/QĐ-UBND ngày 11/9/2018, 2742/QĐ-UBND ngày 12/11/2021


			66.056


			66.056


			66.056


			32.700


			38.548


			18.000


			3.139


			UBND thành phố Đà Lạt


			 





			8


			Xây dựng Trụ sở tiếp công dân thuộc UBND tỉnh Lâm Đồng


			Đà Lạt


			- Xây dựng mới khối làm việc và tiếp công dân: 03 tầng (01 tầng hầm, 01 tầng trệt và 01 tầng lầu); diện tích xây dựng khoảng 300m2; diện tích sàn khoảng 936m2.
- Hạ tầng kỹ thuật khác
  - Mua sắm thiết bị


			2023-2025


			1092/QĐ-UBND ngày 05/6/2023


			20.300


			20.300


			18.270


			 


			18.270


			5.000


			13.270


			Văn phòng UBND tỉnh


			 





			IV.2


			Các dự án chuyển tiếp năm 2024


			 


			 


			 


			 


			 


			206.306


			178.306


			160.475


			38.362


			129.930


			32.578


			49.000


			 


			 





			1


			Xây dựng, cải tạo trụ sở làm việc Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Lâm Đồng


			Đà Lạt


			- Xây dựng mới khối nhà làm việc 04 tầng (01 bán hầm, 01 tầng trệt, 02 tầng lầu), diện tích xây dựng 425m2, diện tích sàn 1.639m2.
- Xây dựng mới nhà bảo vệ
- Mua sắm trang thiết bị.
- Hạ tầng: Cải tạo sân đường nội bộ, sân vườn, cải tạo khối biệt thự 02 tầng


			2023-2025


			485/QĐ-UBND ngày 13/3/2023


			24.200


			24.200


			21.780


			 


			21.780


			6.400


			9.000


			Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Lâm Đồng


			 





			2


			Nâng cấp đường Cao Bá Quát, thành phố Bảo Lộc


			Bảo Lộc


			1,8km đường đô thị


			2023-2025


			1990/QĐ-UBND ngày 01/11/2022


			58.000


			30.000


			27.000


			 


			27.000


			12.000


			10.000


			UBND thành phố Bảo Lộc


			NS TP Bảo Lộc: 28 tỷ đồng





			3


			Xây dựng trạm xử lý nước thải tập trung, hệ thống thu gom nước thải và đường giao thông, hệ thống thoát nước mặt Khu công nghiệp Phú Hội


			Đức Trọng


			2500m3/ngđ; 1078md; 4129m cống 


			2020-2024


			2404/QĐ-UBND ngày 28/10/2016


			124.106


			124.106


			111.695


			38.362


			81.150


			14.178


			30.000


			Cty Phát triển hạ tầng KCN Lộc Sơn - Phú Hội


			 





			IV.3


			Các dự án khởi công mới năm 2024


			 


			 


			 


			 


			 


			186.996


			186.996


			176.986


			 


			176.900


			1.000


			80.546


			 


			 





			1


			Lắp đặt đèn tín hiệu và cải tạo mở rộng một số nút giao thông trên địa bàn thành phố Đà Lạt


			Đà Lạt


			Tổ chức điều khiển giao thống bằng hệ thống đèn tín hiệu; kết hợp với mở rộng mặt đường, hoàn thiện vỉa hè, thoát nước đối với 07 nút giao; tổ chức mở rộng mặt đường, hoàn thiện vỉa hè, thoát nước (không tổ chức bằng đèn tín hiệu) đối với 03 nút giao


			2023-2025


			1367/QĐ-UBND ngày 14/7/2023


			117.180


			117.180


			             107.170 


			 


			107.100


			1.000


			55.000


			UBND thành phố Đà Lạt


			 





			2


			Nâng cấp, mở rộng đường Lê Hồng Phong, phường 4, thành phố Đà Lạt


			Đà Lạt


			730m


			2023-2025


			2150/QĐ-UBND ngày 03/11/2023


			39.816


			39.816


			39.816


			 


			39.800


			0


			15.546


			UBND thành phố Đà Lạt


			 





			3


			Xây dựng hạ tầng khu tái định canh cho các hộ có đất bị thu hồi thuộc dự án hồ chứa nước Ta Hoét, xã Hiệp An, huyện Đức Trọng


			Đức Trọng


			1,2km đường GTNT cấp C, hệ thống thoát nước, hệ thống điện, nước, cải tạo phục hóa đất khaonrg 16,3 ha


			2023-2024


			1988/QĐ-UBND ngày 16/10/2023


			30.000


			30.000


			30.000


			 


			30.000


			0


			10.000


			UBND huyện Đức Trọng


			 





			B


			Nguồn thu tiền sử dụng đất


			 


			 


			 


			 


			 


			39.439.275


			11.187.597


			11.020.371


			84.858


			13.761.297


			2.951.025


			2.610.000


			 


			 





			I


			Phân cấp cho các huyện, thành phố


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			2.828.350


			1.353.120


			781.300


			 


			 





			1


			Phân cấp cho thành phố Đà Lạt


			Đà Lạt


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			719.800


			283.900


			149.200


			UBND thành phố Đà Lạt


			 





			2


			Phân cấp cho huyện Lạc Dương


			Lạc Dương


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			79.600


			39.000


			25.350


			UBND huyện Lạc Dương


			 





			3


			Phân cấp cho huyện Đơn Dương


			Đơn Dương


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			99.500


			54.600


			9.000


			UBND huyện Đơn Dương


			 





			4


			Phân cấp cho huyện Lâm Hà


			Lâm Hà


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			181.900


			87.180


			36.000


			UBND huyện Lâm Hà


			 





			5


			Phân cấp cho huyện Đam Rông


			Đam Rông


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			41.200


			20.100


			10.200


			UBND huyện Đam Rông


			 





			6


			Phân cấp cho huyện Đức Trọng


			Đức Trọng


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			667.700


			367.800


			168.150


			UBND huyện Đức Trọng


			 





			7


			Phân cấp cho huyện Di Linh


			Di Linh


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			230.850


			77.850


			153.000


			UBND huyện Di Linh


			 





			8


			Phân cấp cho thành phố Bảo Lộc


			Bảo Lộc


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			407.200


			201.260


			181.200


			UBND thành phố Bảo Lộc


			 





			9


			Phân cấp cho huyện Bảo Lâm 


			Bảo Lâm


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			312.500


			173.520


			30.000


			UBND huyện Bảo Lâm 


			 





			5


			Phân cấp cho huyện Đạ Huoai


			Đạ Huoai


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			38.300


			23.220


			9.600


			UBND huyện Đạ Huoai


			 





			11


			Phân cấp cho huyện Đạ Tẻh


			Đạ Tẻh


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			35.500


			16.980


			6.000


			UBND huyện Đạ Tẻh


			 





			11


			Phân cấp cho huyện Cát Tiên


			Cát Tiên


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			14.300


			7.710


			3.600


			UBND huyện Cát Tiên


			 





			II


			Đối ứng ngân sách địa phương thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương theo phương thức đối tác công tư (giai đoạn 1)


			Các huyện


			74


			km


			2023-2027


			 


			19.521.000


			4.000.000


			4.000.000


			 


			4.000.000


			0


			165.000


			Ban Quản lý dự án giao thông tỉnh


			 





			III


			Đối ứng ngân sách địa phương cho dự án xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Tân Phú (tỉnh Đồng Nai) - Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng) theo phương thức PPP


			Các huyện


			 


			 


			 


			 


			17.200.000


			4.500.000


			4.500.000


			 


			4.500.000


			66.053


			1.000.000


			Ban Quản lý dự án giao thông tỉnh


			 





			IV


			Lập đồ án điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung thành phố Đà Lạt và vùng phụ cận đến năm 2045


			Đà Lạt


			 


			 


			2023-2024


			 


			31.455


			31.455


			31.455


			 


			31.450


			23.000


			8.450


			Sở Xây dựng


			 





			V


			Bố trí cho các dự án


			 


			 


			 


			 


			 


			2.686.820


			2.656.142


			2.488.916


			84.858


			2.401.497


			1.508.852


			655.250


			 


			 





			V.1


			Dự án dứt điểm năm 2024


			 


			 


			 


			 


			 


			2.018.531


			2.018.531


			1.865.105


			77.400


			1.817.955


			1.273.152


			497.823


			 


			 





			1


			Nâng cấp mở rộng đường 19/5, thị trấn Lạc Dương


			Lạc Dương


			Chiều dài tuyến đường L=3021m; đường GT đô thị cấp IV


			2020-2024


			 1569/QĐ-UBND 27/7/2020


			99.000


			99.000


			99.000


			38.000


			61.000


			39.000


			22.000


			UBND huyện Lạc Dương


			 








			2


			Xây dựng Trụ Sở HĐND-UBND thành phố Bảo Lộc


			Bảo Lộc


			04 khối nhà với diện tích xây dựng 6.174m2


			2020-2024


			2058/QĐ-UBND 23/9/2020


			109.245


			109.245


			109.245


			15.000


			124.645


			72.000


			40.000


			UBND thành phố Bảo Lộc


			 





			3


			Đường từ xã Lát đi Phi Tô - Lâm Hà


			Lạc Dương


			Chiều dài tuyến đường L=6400m; đường cấp IV miền núi


			2020-2024


			2010/QĐ-UBND ngày 16/9/2020


			89.481


			89.481


			89.481


			16.000


			73.481


			54.700


			3.730


			UBND huyện Lạc Dương


			 





			4


			Hoàn thiện hạ tầng Sân vận động huyện Lạc Dương


			Lạc Dương


			San nền sân vận động; bậc cấp quang sân; nhà vệ sinh; hệ thống mương thoát nước; đường nội bộ chiều dài L=600m


			2020-2024


			899/QĐ-UBND ngày 28/8/2020


			14.950


			14.950


			14.950


			4.500


			10.450


			10.400


			50


			UBND huyện Lạc Dương


			 





			5


			Nâng cấp mở rộng đường Văn Lang, thị trấn huyện Lạc Dương


			Lạc Dương


			Đường Văn Lang: dài 1km


			2021-2024


			 2242/QĐ-UBND 08/10/2020


			29.810


			29.810


			26.829


			500


			26.329


			25.520


			809


			UBND huyện Lạc Dương


			 





			6


			Đầu tư các tuyến đường thị trấn: đường Trần Lê (đường lô 2); hệ thống thoát nước dọc, vỉa hè đường ĐT721 đoạn qua TDP1; các đường 3H (từ trạm bơm Phù Mỹ đi Lô 2), đường 3B, Đường giao thông liên thôn từ C7 đi C13 huyện Cát Tiên


			Cát Tiên


			đường Trần Lê dài 3.800m; Hệ thống thoát nước dọc, vỉa hè đường ĐT721 đoạn qua TDP1: 1,2km; đường 3H dài: 383m; đường 3B: 536m ; đường C7 đi C17: 2.000m


			2021-2024


			1295/QĐ-UBND 19/5/2021


			100.000


			100.000


			90.000


			1.000


			89.000


			51.000


			38.000


			UBND huyện Cát Tiên


			 





			7


			Đường 3L và đường 3K - Thị trấn Cát Tiên; đường vào khu 5 khu 10 thị trấn Cát Tiên đi xã Mỹ Lâm (đường ĐH 90) huyện Cát Tiên


			Cát Tiên


			Đường 3L và 3K: 663m; đường khu 5 khu 10 TT Cát Tiên đi xã Mỹ Lâm: 6,8km


			2021-2024


			1976/QĐ-UBND ngày 29/7/2021


			146.771


			146.771


			144.000


			1.000


			143.000


			79.000


			51.000


			UBND huyện Cát Tiên


			 





			8


			Nâng cấp đường từ ĐT721 đi vào khu dân cư tập trung tổ dân phố 3A, 3B; Xây dựng đường giao thông TDP 2C, 2D, thị trấn Đạ Tẻh


			Đạ Tẻh


			Đường ĐT.721 đi TDP 3A, 3B: Chiều dài tuyến đường L=1646,96m Đường nội thị; Đường giao thông TDP 2C, 2D: Chiều dài tuyến đường L=750m đường nội thị Mặt đường  rộng 9,0m, đường phố nội bộ; hệ thống diện chiếu sáng; vỉa hè 2x4,5m


			2021-2024


			445/QĐ-UBND ngày 02/3/2021


			54.000


			54.000


			48.600


			1.000


			47.600


			24.288


			21.530


			UBND huyện Đạ Tẻh


			 





			9


			Nâng cấp mở rộng đường trung tâm xã Đạ Sar huyện Lạc Dương


			Lạc Dương


			Chiều dài tuyến đường L=2700m; 


			2021-2024


			1237/QĐ-UBND ngày 12/11/2020


			14.950


			14.950


			14.950


			400


			14.550


			14.500


			50


			UBND huyện Lạc Dương


			 





			10


			Nâng cấp đường nội thị thị trấn Di Linh (giai đoạn 2)


			Di Linh


			3,88km đường đô thị


			2021-2024


			3073/QĐ-UBND ngày 29/12/2021


			105.000


			105.000


			94.500


			 


			94.500


			57.738


			36.760


			UBND huyện Di Linh


			 





			11


			Dự án xây dựng cầu Mỏ Vẹt


			Đạ Tẻh


			cầu BTCT vĩnh cửu dài 165m


			2021-2024


			2809/QĐ-UBND ngày 18/11/2021


			60.000


			60.000


			54.000


			 


			54.000


			34.000


			20.000


			Ban Quản lý dự án giao thông tỉnh


			 





			12


			Nâng cấp mở rộng đường từ ngã ba Minh Rồng đi xã Lộc Quảng


			Bảo Lâm


			2900m Đường đô thị và đường cấp IV miền núi


			2022-2024


			218/QĐ-UBND ngày 14/02/2022


			75.000


			75.000


			67.500


			 


			67.500


			60.000


			7.500


			UBND huyện Bảo Lâm 


			 





			13


			Xây dựng đường nội thị thuộc quy hoạch chung thị trấn Bằng Lăng (giai đoạn 1)


			Đam Rông


			3.740m đường đô thị, trong đó: 2.250m đường Bn=2+8+2; 1.490m Bn=1,5+6+1,5m


			2022-2024


			142/QĐ-UBND ngày 20/01/2022


			88.500


			88.500


			79.650


			 


			79.600


			62.206


			17.394


			UBND huyện Đam Rông


			 





			14


			Dự án nâng cấp, mở rộng đường ĐH12 (đoạn từ ngã ba trường THPT P’Ró đến cầu sắt xã Tu Tra)


			Đơn Dương


			13,32km đường cấp IV miền núi


			2022-2025


			155/QĐ-UBND ngày 25/01/2022


			88.000


			88.000


			79.200


			 


			79.200


			55.000


			24.200


			UBND huyện Đơn Dương


			 





			15


			Xây dựng cầu thôn 7 thị trấn Đạ Tẻh đi Mỏ Vẹt, xã Đạ Kho


			Đạ Tẻh


			05 nhịp 33m, khổ cầu 10m


			2022-2024


			225/QĐ-UBND ngày 14/02/2022


			60.715


			60.715


			55.800


			 


			55.800


			30.000


			25.800


			UBND huyện Đạ Tẻh


			 





			16


			Xây dựng đường giao thông đi từ đường ĐT 725 vào đường liên xã Quốc Oai - Mỹ Đức - Quảng Trị


			Đạ Tẻh


			3.680m, đường cấp IV miền núi


			2022-2024


			507/QĐ-UBND ngày 30/3/2022


			62.541


			62.541


			58.500


			 


			58.500


			35.000


			23.500


			UBND huyện Đạ Tẻh


			 





			17


			Nâng cấp, mở rộng đường ĐH.94 đoạn qua xã Tiên Hoàng, huyện Cát Tiên


			Cát Tiên


			3.850m đường đô thị B=3+7,5+3=13,5


			2022-2024


			389/QĐ-UBND ngày 10/3/2022


			45.000


			45.000


			40.500


			 


			40.500


			27.000


			13.500


			UBND huyện Cát Tiên


			 





			18


			Xây dựng cầu thôn Bồng Lai xã Hiệp Thạnh


			Đức Trọng


			4 nhịp 33m, khổ cầu 13.5m, đường đầu cầu 234m


			2022-2024


			424/QĐ-UBND ngày 17/3/2022


			45.000


			45.000


			40.500


			 


			40.500


			24.000


			12.000


			UBND huyện Đức Trọng


			 





			19


			Dự án nâng cấp, mở rộng đèo Prenn, thành phố Đà Lạt


			Đà Lạt


			7.400m nền đường 15m=0,5+14,0,5m


			2022-2024


			1548/QĐ-UBND ngày 30/8/2022


			552.568


			552.568


			497.700


			 


			497.700


			430.000


			67.700


			Ban Quản lý dự án giao thông tỉnh


			 





			20


			Nâng cấp, mở rộng đường ĐH11 (Đoạn từ trung tâm xã Quảng Lập đến trung tâm xã P'ró), huyện Đơn Dương


			Đơn Dương


			2.666m đường cấp IV


			2023-2025


			1199/QĐ-UBND ngày 04/7/2022 


			29.500


			29.500


			26.550


			 


			26.500


			20.000


			6.500


			UBND huyện Đơn Dương


			 





			21


			Xây dựng khối phòng họp Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng


			Đà Lạt


			Xây dựng khối công trình 03 tầng (01 tầng hầm, 01 tầng trệt, 01 tầng lầu), diện tích xây dựng khoảng 500m², diện tích sàn xây dựng khoảng 1.500m²


			2022-2024


			800/QĐ-UBND ngày 09/5/2022


			29.000


			29.000


			26.100


			 


			26.100


			24.600


			1.500


			Văn phòng Tỉnh ủy


			 





			22


			Xây dựng hệ thống điện chiếu sáng và vỉa hè Quốc lộ 20 đoạn từ Km151+000 đến Km154+350 thị trấn Di Linh, huyện Di Linh


			Di Linh


			Xây dựng hệ thống điện chiếu sáng và vỉa hè Quốc lộ 20 đoạn qua thị trấn huyện Di Linh với chiều dài khoảng 3.360m 


			2023-2025


			860/QĐ-UBND ngày 17/5/2022


			49.500


			49.500


			44.550


			 


			44.500


			15.000


			29.500


			UBND huyện Di Linh


			 





			23


			Nâng cấp đường ĐT.724 đoạn từ Km64+509 - Km71+170, huyện Đam Rông.


			Đam Rông


			6,66km đường cấp IV


			2023-2025


			1791/QĐ-UBND ngày 04/10/2022


			70.000


			70.000


			63.000


			 


			63.000


			28.200


			34.800


			Ban Quản lý dự án giao thông tỉnh


			 





			V.2


			Dự án chuyển tiếp năm 2024


			 


			 


			 


			 


			 


			418.858


			388.180


			374.380


			7.458


			364.542


			235.700


			71.000


			 


			 





			1


			Đóng cửa bãi rác thôn P'ré, xã Phú Hội


			Đức Trọng


			Quy mô 3,6 ha; xây dựng HT thu gom nước rỉ rác, hố ga thu gom nước, lắp đặt HT thoát khí. Trồng cỏ, cây xanh


			2020-2024


			2361/QĐ-UBND ngày 20/10/2020


			                   19.678 


			                  14.000 


			14.000


			6.000


			6.600


			2.000


			1.000


			UBND huyện Đức Trọng


			 





			2


			Đường tránh Thị trấn Thạnh Mỹ, Đơn Dương  huyện Đơn Dương


			Đơn Dương


			5,4 Km, nền 19m, mặt 11m; đường đô thị


			2021-2024


			 2747/QĐ-UBND 02/12/2020


			138.000


			138.000


			124.200


			1.000


			123.200


			90.000


			20.000


			UBND huyện Đơn Dương


			 





			3


			Đầu tư xây dựng đường giao thông nối từ đường Lữ Gia xuống thượng lưu hồ Xuân Hương và xây dựng kè chắn xung quanh hồ Lắng số 1 và dọc theo suối (đoạn từ hồ lắng số 1 đến điểm đường Lữ Gia mở rộng), thành phố Đà Lạt


			Đà Lạt


			Nâng cấp, cải tạo suối Mê Linh; mở rộng tuyến đường từ nút giao Sương Nguyệt Ánh - Trần Quốc Toản đến đường Lữ Gia dài 735m; nâng cấp, mở rộng đường Lữ Gia dài 1.062m; Xây kè chăn quanh hồ Lắng số 1


			2021-2025


			435/QĐ-UBND 01/3/2021


			261.180


			236.180


			236.180


			458


			234.742


			143.700


			50.000


			UBND thành phố Đà Lạt


			Vốn NS TP Đà Lạt: 25.000 trđ





			V.3


			Dự án khởi công mới năm 2024


			 


			 


			 


			 


			 


			249.431


			249.431


			249.431


			 


			219.000


			0


			86.427


			 


			 





			1


			Nâng cấp, mở rộng đường Hoàng Văn Thụ (đoạn từ nút giao đường Trần Phú - Ba Tháng Hai - Trần Lê đến nút giao đường Hoàng Văn Thụ- Nguyễn Đình Quân), thành phố Đà Lạt 


			Đà Lạt


			1,2km đường đô thị


			2023-2025


			2129/QĐ-UBND ngày 21/10/2023


			139.431


			139.431


			139.431


			 


			139.000


			0


			40.000


			UBND thành phố Đà Lạt


			 





			2


			Nâng cấp, mở rộng đường liên xã Đạ Rsal - Đạ M'rông, huyện Đam Rông


			Đam Rông


			13,1km đường cấp IV miền núi


			2023-2025


			2207/QĐ-UBND ngày 09/11/2023


			110.000


			110.000


			110.000


			 


			80.000


			0


			46.427


			UBND huyện Đam Rông


			 





			C


			Nguồn thu từ xổ số kiến thiết


			 


			 


			 


			 


			 


			23.426.918


			6.737.476


			6.552.336


			24.302


			7.573.592


			1.537.852


			1.900.000


			 


			 





			I


			Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới


			Các huyện


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			788.895


			450.000


			198.690


			Khác


			 





			II


			Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững


			Các huyện


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			1.611


			631


			590


			Khác


			 





			III


			Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi


			Các huyện


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			82.801


			37.661


			21.970


			Khác


			 





			IV


			Quy hoạch tỉnh Lâm Đồng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050


			Các huyện


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			500


			71.000


			50.000


			10.955


			Sở Kế hoạch và Đầu tư


			 





			V


			Bố trí cho các dự án quyết toán hoàn thành và các dự án không tiết kiệm 10% TMĐT theo Nghị quyết 70/NQ-CP ngày 03/8/2017 của Chính phủ


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			100.229


			65.747


			2.749


			 


			 





			1


			Xây dựng nút giao Phan Chu Trinh, thành phố Đà Lạt


			Đà Lạt


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			841


			Sở Giao thông Vận tải


			1986/QĐ-UBND ngày 16/10/2023





			2


			Xây dựng nâng cấp đường ĐH.92, huyện Cát Tiên


			Cát Tiên


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			381


			UBND huyện Cát Tiên


			2245/QĐ-UBND ngày 13/11/2023





			3


			Kiên cố hóa kênh mương cấp 2 xã An Nhơn, huyện Đạ Tẻh


			Đạ Tẻh


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			640


			UBND huyện Đạ Tẻh


			1769/QĐ-UBND ngày 17/10/2023





			4


			Kênh dẫn nước từ kênh Nam hệ thống công trình thủy lợi Đạ Tẻh đi thôn 1, thôn 2 và thôn 6 xã An Nhơn, huyện Đạ Tẻh


			Đạ Tẻh


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			212


			UBND huyện Đạ Tẻh


			1789/QĐ-UBND ngày 18/10/2023





			5


			Thảm nhựa, xây dựng vỉa hè, hệ thống thoát nước, điện chiếu sáng, cây xanh đường Trần Phú, huyện Đức Trọng


			Đức Trọng


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			38


			UBND huyện Đức Trọng


			2259/QĐ-UBND ngày 14/11/2023





			6


			Xây dựng vỉa hè, điệu chiếu sáng, cây xanh Quốc lộ 20 (đoạn từ hồ Nam Sơn đến ngã ba xóm Trung, ngã ba Tân Hội, xã Phú Hội), huyện Đức Trọng


			Đức Trọng


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			116


			UBND huyện Đức Trọng


			2044/QĐ-UBND ngày 23/10/2023





			7


			Xây dựng Trường tiểu học Ninh Gia, huyện Đức Trọng


			Đức Trọng


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			521


			UBND huyện Đức Trọng


			1183/QĐ-UBND ngày 07/7/2023





			VI


			Đối ứng ngân sách địa phương thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương theo phương thức đối tác công tư (giai đoạn 1)


			Các huyện


			74


			km


			2023-2027


			 


			19.521.000


			4.000.000


			4.000.000


			 


			4.000.000


			0


			750.000


			Ban Quản lý dự án giao thông tỉnh


			 





			VII


			Bố trí cho các dự án


			 


			 


			 


			 


			 


			3.905.918


			2.737.476


			2.552.336


			23.802


			2.529.056


			933.813


			915.046


			 


			 





			VII.1


			Dự án dứt điểm năm 2024


			 


			 


			 


			 


			 


			1.149.220


			1.149.220


			1.052.958


			14.000


			998.622


			646.870


			365.397


			 


			 





			1


			Đầu tư hoàn chỉnh 04 trường TH và THCS đạt chuẩn: Nguyễn Du, Mỹ Đức, Võ Thị Sáu, Nguyễn Trãi, huyện Đạ Tẻh


			Đạ Tẻh


			 + THCS Nguyễn Du: 04 phòng học bộ môn; 02 phòng học, thư viện, 04 phòng phục vụ học tập; hạ tầng
+ Tiểu học Võ Thị Sáu: khối thư viện, 05 phòng chức năng; khối hành chính quản trị;  02 phòng học, hạ tầng.
+ Tiểu học Mỹ Đức: 06 phòng học, thư viện, 05 phòng chức năng; hạ tầng.
+ Tiểu học Nguyễn Trãi: 10 phòng học, thư viện, các phòng chức năng, các phòng phục vụ học tập; khối hành chính quản trị; hạ tầng


			2020-2024


			2472/QĐ-UBND ngày 30/10/2020


			46.000


			46.000


			46.000


			8.000


			38.000


			34.600


			3.400


			UBND huyện Đạ Tẻh


			 





			2


			Đường trục xã Liên Hiệp đi N'Thol Hạ huyện Đức Trọng


			Đức Trọng


			6,8


			km


			2021-2024


			2536/QĐ-UBND 06/11/2020


			47.060


			47.060


			42.354


			1.000


			41.354


			19.000


			8.000


			UBND huyện Đức Trọng


			 





			3


			Đường liên xã Tân Nghĩa - Tân Châu - Tân Thượng huyện Di Linh


			Di Linh


			6,8 km đường cấp miền núi; 2,2 km đường GTNT loại B


			2021-2024


			2577/QĐ-UBND 12/11/2020


			49.500


			49.500


			44.550


			1.000


			43.550


			33.500


			10.050


			UBND huyện Di Linh


			 





			4


			Nâng cấp, mở rộng đường liên xã Đinh Trang Hòa - Hòa Trung - Hòa Bắc


			Di Linh


			13,3km đường bê tông nhựa


			2021-2024


			2183/QĐ-UBND ngày 24/8/2021


			95.000


			95.000


			85.500


			 


			85.500


			62.000


			23.500


			UBND huyện Di Linh


			 





			5


			Nâng cấp, sửa chữa đường liên xã Hòa Ninh - Hòa  Nam


			Di Linh


			12,95km đường bê tông nhựa


			2021-2024


			1736/QĐ-UBND ngày 07/7/2021


			95.000


			95.000


			85.500


			 


			85.500


			63.000


			22.500


			UBND huyện Di Linh


			 





			6


			Xây dựng đường giao thông đi từ đường 3/2 đến đường 26/3, TT Đạ Tẻh


			Đạ Tẻh


			Nhánh 1 dài 761,66m;  nhánh 2 dài 743,41m


			2021-2023


			397/QĐ-UBND 22/02/2021


			43.391


			43.391


			39.052


			1.000


			38.052


			22.448


			15.400


			UBND huyện Đạ Tẻh


			 





			7


			Cải tạo - Nâng cấp Trung tâm hành chính thành phố Đà Lạt


			Đà Lạt


			Xây dựng mới 09 khối nhà; Cải tạo 04 khối nhà hiện hữu; Hạ tầng


			2021-2024


			1318/QĐ-UBND 24/5/2021


			161.510


			161.510


			145.359


			1.000


			144.359


			105.000


			39.359


			UBND thành phố Đà Lạt


			 





			8


			Đường GT liên xã Phi Tô đi xã Lát, huyện Lạc Dương





			Lâm Hà


			10,4 km cấp IV MN


			2021-2024


			1311/QĐ-UBND 24/5/2021


			214.000


			214.000


			192.600


			1.000


			191.600


			118.000


			73.600


			UBND huyện Lâm Hà


			 





			9


			Dự án đầu tư xây dựng phòng khám, điều trị bệnh cho cán bộ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh 


			Đà Lạt


			Phòng khám (3 tầng) diện tích sàn 3.320m2


			2021-2024


			1640/QĐ-UBND ngày 28/6/2021


			                   68.125 


			                  68.125 


			               61.313 


			 


			61.313


			61.000


			313


			Bệnh viện Đa khoa tỉnh


			 





			10


			Cải tạo, nâng cấp Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố Đà Lạt 


			Đà Lạt


			Xây dựng mới: Nhà quản trang: 02 tầng; diện tích xây dựng khoảng 240 m2, diện tích sàn khoảng 480m2; nhà vệ sinh: 01 tầng; diện tích khoảng 107,2m2; Chòi nghỉ chân: 03 chòi, mỗi chòi có diện tích khoảng 20,3m2; sửa chữa một số hạng mục khác


			2022-2025


			983/QĐ-UBND ngày 03/6/2022


			38.850


			38.850


			34.965


			 


			34.965


			25.000


			9.965


			Sở Lao động - Thương binh và Xã hội


			 





			11


			Xây dựng nhà thiếu nhi huyện Đức Trọng


			Đức Trọng


			- Xây dựng khối nhà thiếu nhi 03 tầng, diện tích xây dựng khoảng 1.982m², diện tích sàn khoảng 3.193m; sân khấu ngoài trời, hồ bơi có mái che, công viên dưới tán cây; nhà bảo vệ; sân đường; thiết bị


			2022-2025


			3034/QĐ-UBND ngày 24/12/2021


			43.700


			43.700


			39.330


			 


			39.330


			19.000


			20.000


			UBND huyện Đức Trọng


			 





			12


			Xây dựng nhà thiếu nhi huyện Đạ Tẻh


			Đạ Tẻh


			-Xây dựng khối nhà thiếu nhi: 02 tầng, diện tích xây dựng khoảng 1.140m², diện tích sàn khoảng 2.240m² ; hạ tầng; bể bơi


			2023-2025


			1270/QĐ-UBND ngày 14/7/2022


			35.000


			35.000


			31.500


			 


			31.500


			10.000


			10.000


			UBND huyện Đạ Tẻh


			 





			13


			Nâng cấp các công trình cấp nước sinh hoạt tại thôn 3, thôn 4, thôn 5 xã Rô Men và thôn 1, thôn 2 xã Liêng S’Rônh, huyện Đam Rông


			Đam Rông


			Cấp nước sinh hoạt cho 1.392 hộ dân; 02 rường học; 02 trường MN; 03 nhà văn hóa; 02 trạm y tế; 01 nhà thờ


			2023-2025


			2148/QĐ-UBND ngày 15/11/2022


			25.584


			25.584


			23.026


			 


			23.000


			15.000


			8.000


			UBND huyện Đam Rông


			 





			14


			Đầu tư các trường đạt chuẩn quốc gia và nông thôn mới: TH Sơn Điền, PTDT Bán trú Sơn Điền, TH-THCS Gia Bắc huyện Di Linh


			Di Linh


			TH Sơn Điền: 6 PH-PGV, HCQT, hạ tầng; TH-THCS Gia Bắc:  04 PCN, 04PBM, hạ tầng; PTDTBT Sơn Điền: 9PH, 4PBM, 3PBT, cải tạo khu HB, hạ tầng


			2021-2024


			1320/QĐ-UBND ngày 24/5/2021


			45.900


			45.900


			41.310


			1.000


			 


			32.000


			8.310


			UBND huyện Di Linh


			 





			15


			Xây dựng cơ sở làm việc cho lực lượng công an xã (26 xã giai đoạn 3)


			Các huyện


			xây dựng mới 26 trụ sở làm việc cho lực lượng công an xã tại 26 xã thuộc 06 huyện trên địa bàn tỉnh


			2023-2025


			1772/QĐ-UBND ngày 14/9/2023


			140.600


			140.600


			140.600


			 


			140.600


			27.322


			113.000


			Công an tỉnh


			 





			VII.2


			Đối ứng các dự án (ODA, PPP và đối ứng khác)


			 


			 


			 


			 


			 


			1.159.442


			0


			0


			8.000


			388.000


			4.967


			15.000


			 


			 





			1


			Đối ứng thực hiện Dự án cải thiện cơ sở hạ tầng nhằm phát triển nông nghiệp tại tỉnh Lâm Đồng (giai đoạn 1)


			Các huyện


			 


			2020-2025


			1292/QĐ-UBND ngày 19/5/2021


			1.159.442


			 


			 


			8.000


			388.000


			4.967


			15.000


			Ban QLDA ĐTXD công trình DD&CN


			 





			VII.3


			Các dự án chuyển tiếp năm 2024


			 


			 


			 


			 


			 


			733.444


			724.444


			655.247


			802


			649.303


			280.679


			186.800


			 


			 





			1


			Đường tránh ngập Hồ thôn 9 xã Hòa Trung


			Di Linh


			3,54km đường GTNT loại C


			2021-2023


			2590/QĐ-UBND ngày 22/10/2021


			27.000


			27.000


			24.300


			 


			24.300


			17.500


			4.800


			UBND huyện Di Linh


			Dự án đang thực hiện GPMB





			2


			Trung tâm văn hóa nghệ thuật tỉnh Lâm Đồng


			Đà Lạt


			khối nhà 6.159,74m2; hạ tầng


			2021-2024


			2433/QĐ-UBND ngày 28/9/2021


			138.220


			138.220


			124.398


			500


			123.898


			34.000


			60.000


			Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch


			 





			3


			Đầu tư công viên Yersin (giai đoạn 3)


			Đà Lạt


			0,75ha


			2021-2024


			2968/QĐ-UBND ngày 25/12/2020


			169.187


			169.187


			152.268


			                 302 


			151.966


			111.901


			5.000


			UBND thành phố Đà Lạt


			 





			4


			Dự án đầu tư xây dựng nâng cấp một số khoa thuộc Bệnh viện đa khoa tỉnh Lâm Đồng


			Đà Lạt


			cải tạo 464m2, xây mới 1.086m2


			2022-2025


			213/QĐ-UBND ngày 11/02/2022


			56.546


			56.546


			54.139


			 


			54.139


			32.000


			15.000


			Ban QLDA ĐTXD công trình DD&CN


			 





			5


			Xây dựng trụ sở làm việc Đài Phát thanh - Truyền hình Lâm Đồng


			Đà Lạt


			- Xây dựng trụ sở làm việc với diện tích xây dựng khoảng 3.500m2; diện tích sàn khoảng 8.060m2; cao từ 1-4 tầng; sân đường 5.800m2; sân bãi 3.000m2; Mua sắm thiết bị


			2023-2025


			1110/QĐ-UBND ngày 06/6/2023


			199.911


			199.911


			179.920


			 


			174.900


			34.840


			70.000


			Đài Phát thanh - Truyền hình Lâm Đồng


			 





			6


			Xây dựng nhà thiếu nhi huyện Lâm Hà


			Lâm Hà


			Xây dựng khối nhà thiếu nhi: 02 tầng, diện tích xây dựng khoảng 1.574m², diện tích sàn khoảng 3.148m².


			2022-2024


			817/QĐ-UBND ngày 11/5/2022


			44.950


			44.950


			40.455


			 


			40.400


			19.897


			12.000


			UBND huyện Lâm Hà


			 





			7


			Xây dựng nhà thiếu nhi huyện Lạc Dương


			Lạc Dương


			- Xây dựng khối nhà thiếu nhi: 03 tầng, diện tích xây dựng khoảng 1.287m², diện tích sàn khoảng 3.100m²
- Xây dựng bể bơi diện tích khoảng 415m² và sân khởi động diện tích khoảng 400m².
- Hạ tầng kỹ thuật khác.
- Mua sắm thiết bị 


			2023-2025


			2308/QĐ-UBND ngày 06/12/2022


			47.680


			38.680


			34.812


			 


			34.800


			10.000


			10.000


			UBND huyện Lạc Dương


			 





			8


			Xây dựng Nhà thiếu nhi huyện Đạ Huoai


			Đạ Huoai


			- Xây dựng khối nhà thiếu nhi: 02 tầng, diện tích xây dựng  1.238m², diện tích sàn  2.160m²;
- Xây dựng hồ bơi; hạ tầng; mua sắm thiết bị


			2023-2025


			941/QĐ-UBND ngày 12/5/2023


			49.950


			49.950


			44.955


			 


			44.900


			20.541


			10.000


			UBND huyện Đạ Huoai


			 





			VII.4


			Các dự án khởi công mới năm 2024


			 


			 


			 


			 


			 


			863.812


			863.812


			844.131


			1.000


			493.131


			1.297


			347.849


			 


			 





			1


			Đường Vành đai Thị trấn Mađaguôi, huyện Đạ Huoai


			Đạ Huoai


			3,9km


			2021-2024


			2748/QĐ-UBND 02/12/2020


			196.812


			196.812


			177.131


			1.000


			176.131


			1.297


			30.000


			UBND huyện Đạ Huoai


			 





			2


			Sửa chữa, nâng cấp Trạm bơm N9, N13 thuộc hệ thống thủy lợi Ka La, huyện Di Linh 


			Di Linh


			Đảm bảo nước tưới cho 206ha đất canh tác, sửa chữa, nâng cấp 2 máy bơm, xây dựng mới 3.800m kênh


			2023-2025


			2175/QĐ-UBND ngày 07/11/2023


			17.000


			17.000


			17.000


			 


			17.000


			0


			11.000


			Sở Nông nghiệp và PTNT


			 





			3


			Nâng cấp tuyến đường ĐT721 đoạn từ Km0+000 đến Km16+600


			Các huyện


			16,6km


			2023-2025


			1985/QĐ-UBND ngày 16/10/2023


			650.000


			650.000


			650.000


			 


			300.000


			0


			306.849


			Ban Quản lý dự án giao thông tỉnh


			 





			D


			Nguồn vay lại vốn ODA của Chính phủ (đầu tư từ bội chi ngân sách địa phương)


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			476.260


			 


			14.500


			 


			 





			1


			Dự án cải thiện cơ sở hạ tầng nhằm phát triển nông nghiệp tại tỉnh Lâm Đồng (giai đoạn 1)


			Các huyện


			 


			 


			2020-2025


			1292/QĐ-UBND ngày 19/5/2021


			1.159.442


			 


			 


			 


			428.362


			22.000


			14.500


			Ban QLDA ĐTXD công trình DD&CN


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 








Phụ lục II



Danh mục bố trí vốn năm 2024 cho Đề án Tăng cường quản lý bảo vệ rừng, ngăn chặn tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất lâm nghiệp, khôi phục và phát triển rừng tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2020-2025 và định hướng năm 2030 theo Quyết định số 1836/QĐ-UBND ngày 25/8/2020; Dự án trồng rừng trên diện tích đất lâm nghiệp thuộc kế hoạch trồng 50 triệu cây xanh trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025 và Dự án trồng và chăm sóc rừng trồng sau giải tỏa trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2023 - 2029



(Kèm theo Nghị quyết số 231/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng)



Đơn vị tính: triệu đồng


			TT


			Danh mục dự án/ chủ đầu tư


			Địa điểm XD (thành phố, huyện)


			Năng lực thiết kế, quy mô đầu tư


			Tổng mức đầu tư


			Kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025


			Kế hoạch vốn năm 2024


			Chủ đầu tư


			Ghi chú





			


			


			


			


			Quyết định đầu tư


			Tổng số (tất cả các nguồn vốn)


			Trong đó: 


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			Ngân sách tỉnh


			Tổng số


			Bố trí đến hết năm 2023


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			1


			2


			3


			4


			5


			6


			7


			8


			9


			10


			11


			12





			 


			TỔNG CỘNG


			.


			 


			 


			95.002


			95.002


			91.603


			37.948


			46.980


			 


			 





			A


			Chăm sóc rừng trồng sau giải tỏa các năm theo Đề án tăng cường quản lý bảo vệ rừng, ngăn chặn tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất lâm nghiệp, khôi phục và phát triển rừng tỉnh Lâm Đồng 2020-2025


			 


			 


			 


			34.292


			34.292


			33.490


			25.949


			4.985


			 


			 





			1


			Ban quản lý rừng phòng hộ Tà Nung 


			 


			 


			 


			4.750


			4.750


			4.684


			3.516


			720


			 


			 





			 


			Chăm sóc rừng trồng sau giải toả đã trồng rừng năm 2022


			Đà Lạt


			38,83


			Số 1696/QĐ-UBND ngày 22/9/2022


			3.128


			3.128


			3.128


			2.174


			507


			Ban Quản lý rừng phòng hộ Tà Nung


			Năm 3





			 


			Công trình trồng rừng sau giải toả năm 2021 và chăm sóc rừng các năm 


			Đà Lạt


			18,35


			Số 321/QĐ-SNN ngày 28/7/2021 


			1.622


			1.622


			1.555


			1.342


			213


			Ban Quản lý rừng phòng hộ Tà Nung


			Năm 4





			2


			Ban quản lý rừng Lâm Viên 


			 


			 


			 


			1.365


			1.365


			1.365


			1.056


			207


			 


			 





			 


			Chăm sóc rừng trồng sau giải toả đã trồng rừng năm 2022


			Đà Lạt


			 


			Số 1696/QĐ-UBND ngày 22/9/2022


			701


			701


			701


			487


			113


			Ban Quản lý rừng Lâm Viên


			Năm 3





			 


			Công trình trồng rừng sau giải toả năm 2021 và chăm sóc rừng các năm 


			Đà Lạt


			8,18


			Số 322/QĐ-SNN ngày 28/7/2021 của Sở NN&PTNT


			663


			663


			663


			569


			94


			Ban Quản lý rừng Lâm Viên


			Năm4





			3


			Ban quản lý rừng phòng hộ đầu nguồn Đa Nhim 


			 


			 


			 


			4.561


			4.561


			4.561


			3.169


			740


			 


			 





			 


			Chăm sóc rừng trồng sau giải toả đã trồng rừng năm 2022


			Lạc Dương


			 


			Số 1696/QĐ-UBND ngày 22/9/2022


			4.561


			4.561


			4.561


			3.169


			740


			Ban Quản lý rừng phòng hộ đầu nguồn Đa Nhim


			Năm 3





			4


			Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đơn Dương 


			 


			 


			 


			673


			673


			673


			542


			100


			 


			 





			 


			Chăm sóc rừng trồng sau giải toả đã trồng rừng năm 2022


			Đơn Dương


			 


			Số 1696/QĐ-UBND ngày 22/9/2022


			208


			208


			208


			144


			34


			Công ty TNHH MTV Lâm Nghiệp Đơn Dương


			Năm 3





			 


			Công trình trồng rừng trên đất trống năm 2021 và chăm sóc rừng các năm


			Đơn Dương


			5,73


			Số 335QĐ-SNN ngày 28/07/2021 của Sở NN&PTNT


			465


			465


			465


			398


			66


			Công ty TNHH MTV Lâm Nghiệp Đơn Dương


			Năm 4





			5


			Ban quản lý rừng phòng hộ Tà Năng 


			 


			 


			 


			1.263


			1.263


			1.189


			1.029


			166


			 


			 





			 


			Công trình trồng rừng trên đất trống năm 2021 và chăm sóc rừng các năm 


			Đức Trọng


			10,58


			Số 332/QĐ-SNN ngày 28/7/2021 của Sở NN&PTNT


			858


			858


			835


			718


			123


			Ban quản lý rừng phòng hộ Tà Năng 


			Năm 3





			 


			Công trình trồng rừng sau giải toả năm 2021 và chăm sóc rừng các năm


			Đức Trọng


			3,73


			Số 326/QĐ-SNN ngày 28/7/2021 của Sở NN&PTNT


			405


			405


			355


			311


			43


			Ban quản lý rừng phòng hộ Tà Năng 


			Năm 4





			6


			Ban quản lý rừng phòng hộ Đại Ninh 


			 


			 


			 


			2.919


			2.919


			2.919


			2.158


			458


			 


			 





			 


			Chăm sóc rừng trồng sau giải toả đã trồng rừng năm 2022


			Đức Trọng


			 


			Số 1696/QĐ-UBND ngày 22/9/2022


			2.108


			2.108


			2.108


			1.464


			342


			Ban quản lý rừng phòng hộ Đại Ninh 


			Năm 3





			 


			Công trình trồng rừng sau giải toả năm 2021 và chăm sóc rừng các năm 


			Đức Trọng


			10,00


			Số 327/QĐ-SNN ngày 28/7/2021 của Sở NN&PTNT


			811


			811


			811


			694


			116


			Ban quản lý rừng phòng hộ Đại Ninh 


			Năm 4





			7


			Ban quản lý rừng phòng hộ Lâm Hà


			


			 


			 


			2.431


			2.431


			2.431


			2.083


			348


			 


			 





			 


			Công trình trồng rừng sau giải toả năm 2021 và chăm sóc rừng các năm 


			Lâm Hà


			29,98


			Số 328/QĐ-SNN ngày 28/7/2021 của Sở NNPTNT


			2.431


			2.431


			2.431


			2.083


			348


			Ban quản lý rừng phòng hộ Lâm Hà


			Năm 4





			8


			Ban quản lý rừng phòng hộ Phi Liêng 


			


			57,83


			 


			4.417


			4.417


			3.861


			3.152


			545


			 


			 





			 


			Chăm sóc rừng trồng sau giải toả đã trồng rừng năm 2022


			Đam Rông


			 


			Số 1696/QĐ-UBND ngày 22/9/2022


			1.218


			1.218


			1.218


			847


			198


			Ban quản lý rừng phòng hộ Phi Liêng


			Năm 3





			 


			Công trình trồng rừng trên đất trống năm 2021 và chăm sóc rừng các năm 


			Đam Rông


			8,60


			Số 334/QĐ-SNN ngày 28/7/2021 của Sở NN&PTNT


			697


			697


			697


			597


			100


			Ban quản lý rừng phòng hộ Phi Liêng


			Năm 4





			 


			Công trình trồng rừng sau giải toả năm 2021 và chăm sóc rừng các năm


			Đam Rông


			3,91


			Số 323/QĐ-SNN ngày 28/7/2021 của Sở NN&PTNT


			317


			317


			317


			271


			45


			Ban quản lý rừng phòng hộ Phi Liêng


			Năm 4





			 


			Công trình trồng rừng sau giải toả năm 2021 và chăm sóc rừng các năm 


			Đam Rông


			17,40


			Số 324/QĐ-SNN ngày 28/7/2021 của Sở NN&PTNT


			2.185


			2.185


			1.629


			1.437


			202


			Ban quản lý rừng phòng hộ Phi Liêng


			Năm 4





			9


			Ban quản lý rừng phòng hộ Serepok


			 


			29,90


			 


			3.230


			3.230


			3.357


			2.564


			501


			 


			 





			 


			Chăm sóc rừng trồng sau giải toả đã trồng rừng năm 2022


			Đam Rông


			 


			Số 1696/QĐ-UBND ngày 22/9/2022


			2.038


			2.038


			2.038


			1.416


			331


			Ban quản lý rừng phòng hộ Sêrêpốk


			Năm 3





			 


			Công trình trồng rừng sau giải toả năm 2021 và chăm sóc rừng các năm 


			Đam Rông


			14,70


			Số 325/QĐ-SNN ngày 28/7/2021 của Sở NN&PTNT


			1.192


			1.192


			1.319


			1.148


			170


			Ban quản lý rừng phòng hộ Sêrêpốk


			Năm 4





			10


			Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Tam Hiệp 


			


			23,00


			 


			1.946


			1.946


			1.939


			1.518


			295


			 


			 





			 


			Chăm sóc rừng trồng sau giải toả đã trồng rừng năm 2022


			Di Linh


			 


			Số 1696/QĐ-UBND ngày 22/9/2022


			892


			892


			892


			619


			145


			Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Tam Hiệp


			Năm 3





			 


			Công trình trồng rừng sau giải toả năm 2021 và chăm sóc rừng các năm 


			Di Linh


			13,00


			Số 746/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của Sở NN&PTNT


			1.054


			1.054


			1.048


			899


			150


			Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Tam Hiệp


			Năm 4





			11


			Ban quản lý rừng Tân Thượng 


			 


			12,00


			 


			973


			973


			973


			767


			146


			 


			 





			 


			Chăm sóc rừng trồng sau giải toả đã trồng rừng năm 2022


			Di Linh 


			 


			Số 1696/QĐ-UBND ngày 22/9/2022


			405


			405


			405


			281


			65


			Ban Quản lý rừng Tân Thượng


			Năm 3





			 


			Công trình trồng rừng sau giải toả năm 2021 và chăm sóc rừng các năm 


			Di Linh 


			7,00


			Số 320/QĐ-SNN ngày 28/7/2021 của Sở NN&PTNT


			568


			568


			568


			486


			81


			Ban Quản lý rừng Tân Thượng


			Năm 4





			12


			Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bảo Lâm


			


			11,47


			 


			808


			808


			777


			671


			107


			 


			 





			 


			Công trình trồng rừng trên đất trống năm 2021 và chăm sóc rừng các năm


			Bảo Lâm


			9,97


			Số 333/QĐ-SNN ngày 28/7/2021 của Sở NN&PTNT


			808


			808


			777


			671


			107


			Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bảo Lâm


			Năm 4





			13


			Ban quản lý rừng phòng hộ Đam Bri


			 


			29,40


			 


			1.289


			1.289


			1.201


			1.042


			159


			 


			 





			 


			Công trình trồng rừng sau giải toả năm 2021 và chăm sóc rừng các năm 


			Bảo Lâm


			15,90


			Số 329/QĐ-SNN ngày 28/7/2021


			1.289


			1.289


			1.201


			1.042


			159


			Ban quản lý rừng phòng hộ Đam Bri


			Năm 4





			14


			Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Lộc Bắc 


			


			8,86


			 


			1.143


			1.143


			1.140


			906


			171


			 


			 





			 


			Chăm sóc rừng trồng sau giải toả đã trồng rừng năm 2022


			Bảo Lâm


			 


			Số 1696/QĐ-UBND ngày 22/9/2022


			439


			439


			439


			305


			71


			Công ty TNHH MTV Lâm Nghiệp Lộc Bắc


			Năm 3





			 


			Công trình trồng rừng sau giải toả năm 2021 và chăm sóc rừng các năm 


			Bảo Lâm


			8,86


			Số 330/QĐ-SNN ngày 28/7/2021 của Sở NN&PTNT


			704


			704


			701


			601


			100


			Công ty TNHH MTV Lâm Nghiệp Lộc Bắc


			Năm 4





			15


			Công ty TNHH MTV Lâm Nghiệp Đạ Huoai


			


			 


			 


			354


			354


			354


			248


			56


			 


			 





			 


			Chăm sóc rừng trồng sau giải toả đã trồng rừng năm 2022


			Đạ Huoai


			 


			Số 1696/QĐ-UBND ngày 22/9/2022


			354


			354


			354


			248


			56


			Công ty TNHH MTV Lâm Nghiệp Đạ Huoai


			Năm 3





			16


			Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đạ Tẻh


			


			13,33


			 


			2.170


			2.170


			2.066


			1.526


			266


			 


			 





			 


			Chăm sóc rừng trồng sau giải toả đã trồng rừng năm 2022


			Đạ Tẻh


			 


			Số 1696/QĐ-UBND ngày 22/9/2022


			1.006


			1.006


			1.006


			631


			143


			Công ty TNHH MTV Lâm Nghiệp Đạ Tẻh


			Năm 3





			 


			Công trình trồng rừng sau giải toả năm 2021 và chăm sóc rừng các năm 


			Đạ Tẻh


			13,33


			Số 331/QĐ-SNN ngày 28/7/2021của Sở NN&PTNT


			1.163


			1.163


			1.060


			895


			123


			Công ty TNHH MTV Lâm Nghiệp Đạ Tẻh


			Năm 4





			B


			Dự án trồng rừng trên đất lâm nghiệp thuộc kế hoạch 50 triệu cây xanh


			 


			 


			 


			34.735


			34.735


			34.735


			4.880


			25.620


			 


			 





			I


			Các dự án đã có vị trí, bình đồ cụ thể được phê duyệt trong dự án đầu tư


			 


			 


			 


			34.735


			34.735


			34.735


			4.880


			15.240


			 


			 





			1


			Ban Quản lý rừng phòng hộ Tà Năng


			 


			 


			 


			363


			363


			363


			252


			59


			 


			 





			 


			Trồng rừng trên đất trồng năm 2022


			 


			 


			156/QĐ-SNN 
ngày 30/5/2022


			363


			363


			363


			252


			59


			Ban Quản lý rừng phòng hộ Tà Năng


			Năm 3





			2


			Ban quản lý rừng phòng hộ  Đam Bri


			 


			 


			 


			1.606


			1.606


			1.606


			0


			811


			 


			 





			 


			Trồng rừng trên đất trống có diện tích dưới 0,3 ha trồng năm 2024 (10 ha)


			 


			 


			số 1809/QĐ-UBND ngày 21/9/2023 


			1.606


			1.606


			1.606


			0


			811


			Ban quản lý rừng phòng hộ  Đam Bri


			Năm 1





			3


			Ban quản lý rừng phòng hộ Tà Nung 


			 


			 


			 


			2.882


			2.882


			2.882


			0


			1.435


			 


			 





			 


			Trồng rừng trên đất trống có diện tích dưới 0,3 ha trồng năm 2024 (18,52ha)


			 


			 


			số 1809/QĐ-UBND ngày 21/9/2023 


			2.882


			2.882


			2.882


			0


			1.435


			Ban quản lý rừng phòng hộ Tà Nung 


			Năm 1





			4


			Ban Quản lý rừng phòng hộ D'ran 


			 


			 


			 


			468


			468


			468


			0


			235


			 


			 





			 


			Trồng rừng trên đất trống trồng năm 2024 (3,2 ha)


			 


			 


			số 1809/QĐ-UBND ngày 21/9/2023 


			468


			468


			468


			0


			235


			Ban Quản lý rừng phòng hộ D'ran 


			Năm 1





			5


			Ban Quản lý rừng phòng hộ Sêrêpốk


			 


			 


			 


			4.411


			4.411


			4.411


			1.680


			1.377


			 


			 





			 


			Trồng rừng trên đất trồng năm 2022


			 


			 


			157/QĐ-SNN 
ngày 30/5/2022


			2.417


			2.417


			2.417


			1.680


			392


			Ban Quản lý rừng phòng hộ Sêrêpốk


			Năm 3





			 


			Trồng rừng trên đất trống trồng năm 2024 (13,04 ha)


			 


			 


			số 1809/QĐ-UBND ngày 21/9/2023 


			1.994


			1.994


			1.994


			0


			985


			Ban Quản lý rừng phòng hộ Sêrêpốk 


			Năm 1





			6


			Ban Quản lý rừng phòng hộ Đại Ninh


			 


			 


			 


			1.565


			1.565


			1.565


			0


			766


			Ban Quản lý rừng phòng hộ Sêrêpốk 


			 





			 


			Trồng rừng trên đất trống trồng năm 2024 (7,14 ha)


			 


			 


			số 1809/QĐ-UBND ngày 21/9/2023 


			1.059


			1.059


			1.059


			0


			517


			Ban Quản lý rừng phòng hộ Đại Ninh 


			Năm 1





			 


			Trồng rừng trên đất trống có diện tích dưới 0,3 ha trồng năm 2024 (3,48ha)


			 


			 


			số 1809/QĐ-UBND ngày 21/9/2023 


			506


			506


			506


			0


			249


			Ban Quản lý rừng phòng hộ Đại Ninh 


			Năm 1





			7


			Ban Quản lý rừng phòng hộ Lâm Hà


			 


			 


			 


			5.751


			5.751


			5.751


			1.521


			2.148


			 


			 





			 


			Trồng rừng trên đất trống năm 2022


			 


			 


			154/QĐ-SNN 
ngày 30/5/2022


			2.189


			2.189


			2.189


			1.521


			355


			Ban Quản lý rừng phòng hộ Lâm Hà


			Năm 3





			 


			Trồng rừng trên đất trống trồng năm 2024(13,16 ha)


			 


			 


			số 1809/QĐ-UBND ngày 21/9/2023 


			2.237


			2.237


			2.237


			0


			1.119


			Ban Quản lý rừng phòng hộ Lâm Hà


			Năm 1





			 


			Trồng rừng trên đất trống có diện tích dưới 0,3 ha trồng năm 2024 (9,88ha)


			 


			 


			1809/QĐ-UBND ngày 21/9/2023


			1.325


			1.325


			1.325


			0


			674


			Ban Quản lý rừng phòng hộ Lâm Hà


			Năm 1





			8


			Công ty TNHH MTV lâm Nghiệp Di Linh


			 


			 


			 


			3.489


			3.489


			3.489


			0


			1.758


			 


			 





			 


			Trồng rừng trên đất trống trồng năm 2024 (18,19 ha)


			 


			 


			số 1809/QĐ-UBND ngày 21/9/2023 


			3.163


			3.163


			3.163


			0


			1.594


			Công ty TNHH MTV lâm Nghiệp Di Linh


			Năm 1





			 


			Trồng rừng trên đất trống có diện tích dưới 0,3 ha trồng năm 2024 (1,88 ha)


			 


			 


			số 1809/QĐ-UBND ngày 21/9/2023 


			326


			326


			326


			0


			164


			Công ty TNHH MTV lâm Nghiệp Di Linh


			Năm 1





			9


			Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Đơn Dương 


			 


			 


			 


			1.516


			1.516


			1.516


			625


			456


			 


			 





			 


			Trồng rừng trên đất trống năm 2022


			 


			 


			155/QĐ-SNN 
ngày 30/5/2022


			900


			900


			900


			625


			146


			Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đơn Dương


			Năm 3





			 


			Trồng rừng trên đất trống trồng năm 2024  (3,69 ha)


			 


			 


			số 1809/QĐ-UBND ngày 21/9/2023 


			616


			616


			616


			0


			310


			Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Đơn Dương


			Năm 1





			10


			Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Bảo Lâm


			 


			 


			 


			7.094


			7.094


			7.094


			567


			3.657


			 


			 





			 


			Trồng rừng trên đất trống năm 2022


			 


			 


			158/QĐ-SNN 
ngày 30/5/2022


			819


			819


			819


			567


			134


			Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bảo Lâm


			Năm 3





			 


			Trồng rừng trên đất trống trồng năm 2024  (39,14 ha)


			 


			 


			số 1809/QĐ-UBND ngày 21/9/2023 


			6.092


			6.092


			6.092


			0


			3.424


			Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Bảo Lâm


			Năm 1





			 


			Trồng rừng trên đất trống có diện tích dưới 0,3 ha trồng năm 2024 (1,23ha)


			 


			 


			số 1809/QĐ-UBND ngày 21/9/2023 


			183


			183


			183


			0


			99


			Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Bảo Lâm


			Năm 1





			11


			Công ty TNHH MTV lâm Đạ Huoai 


			 


			 


			 


			743


			743


			743


			0


			320


			 


			 





			 


			Trồng rừng trên đất trống trồng năm 2024 (3,75 ha)


			 


			 


			số 1809/QĐ-UBND ngày 21/9/2023 


			743


			743


			743


			0


			320


			Công ty TNHH MTV lâm Đạ Huoai


			Năm 1





			12


			Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Lộc Bắc


			 


			 


			 


			2.793


			2.793


			2.793


			0


			1.305


			 


			 





			 


			Trồng rừng trên đất trống trồng năm 2024 (11,14 ha)


			 


			 


			số 1809/QĐ-UBND ngày 21/9/2023 


			1.789


			1.789


			1.789


			0


			903


			Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Lộc Bắc


			Năm 1





			 


			Trồng rừnglàm giải phân cách xanh trồng năm 2024 (5,7 ha)


			 


			 


			số 1809/QĐ-UBND ngày 21/9/2023 


			1.004


			1.004


			1.004


			0


			402


			Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Lộc Bắc


			Năm 1





			13


			Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Tam Hiệp


			 


			 


			 


			1.716


			1.716


			1.716


			0


			858


			 


			 





			 


			Trồng rừng trên đất trống trồng năm 2024 (8,48 ha)


			 


			 


			số 1809/QĐ-UBND ngày 21/9/2023 


			1.475


			1.475


			1.475


			0


			738


			Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Tam Hiệp 


			Năm 1





			 


			Trồng rừng trên đất trống có diện tích dưới 0,3 ha trồng năm 2024 (1,39ha)


			 


			 


			số 1809/QĐ-UBND ngày 21/9/2023 


			241


			241


			241


			0


			120


			Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Tam Hiệp 


			Năm 1





			14


			Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bảo Thuận


			 


			 


			 


			338


			338


			338


			235


			55


			 


			 





			 


			Trồng rừng trên đất trống năm 2022


			Huyện Di Linh


			8,70


			161/QĐ-SNN 
ngày 30/5/2022


			338


			338


			338


			235


			55


			Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bảo Thuận


			Năm 3





			II


			Các dự án dự kiến trồng rừng 2024 chưa có vị trí bình đồ cụ thể


			 


			139,92


			số 1809/QĐ-UBND ngày 21/9/2023 


			 


			 


			 


			0


			10.380


			139,62 ha các chủ rừng đăng ký với đơn giá năm nhất lấy bình quân 74,189 triệu/ha 


			 





			C


			Dự án trồng và chăm sóc rừng trồng sau giải tỏa trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2023 - 2029


			 


			 


			 


			25.975


			25.975


			23.378


			7.119


			16.375


			 


			 





			I


			Các công trình khởi công năm 2023 và năm 2024 đã có vị trí, bình đồ cụ thể


			 


			 


			 


			25.975


			25.975


			23.378


			7.119


			9.963


			 


			 





			1


			Ban Quản lý rừng Lâm Viên 


			 


			 


			 


			557


			557


			501


			215


			186


			 


			 





			 


			Trồng rừng năm 2023 và chăm sóc các năm (4,19ha)


			 


			 


			1658/QĐ-UBND ngày 25/8/2023 


			557


			557


			501


			215


			186


			Ban Quản lý rừng Lâm Viên 


			Năm 2





			2


			Ban quản lý rừng phòng hộ Tà Nung


			 


			 


			 


			2.512


			2.512


			2.261


			1.000


			850


			 


			 





			 


			Trồng rừng năm 2023 và chăm sóc các năm


			 


			 


			1658/QĐ-UBND ngày 25/8/2023 


			2.512


			2.512


			2.261


			1.000


			850


			Ban quản lý rừng phòng hộ Tà Nung


			Năm 2





			3


			Ban quản lý rừng phòng hộ Sêrêpốk


			 


			 


			 


			3.034


			3.034


			2.731


			1.200


			999


			 


			 





			 


			Trồng rừng năm 2023 và chăm sóc các năm k(19,8 ha)


			 


			 


			1658/QĐ-UBND ngày 25/8/2023 


			3.034


			3.034


			2.731


			1.200


			999


			Ban quản lý rừng phòng hộ Sêrêpốk


			Năm 2





			4


			Ban quản lý rừng phòng hộ Phi Liêng trồng mới 


			 


			 


			 


			1.423


			1.423


			1.281


			560


			471


			 


			 





			 


			Trồng rừng năm 2023 và chăm sóc các năm (9,56 ha)


			 


			 


			1658/QĐ-UBND ngày 25/8/2023 


			1.423


			1.423


			1.281


			560


			471


			Ban quản lý rừng phòng hộ Phi Liêng trồng mới 


			Năm 2





			5


			Ban quản lý rừng phòng hộ Lâm Hà


			 


			 


			 


			8.231


			8.231


			7.408


			0


			4.121


			 


			 





			 


			Trồng rừng năm 2024 và chăm sóc các năm (50,26 ha)


			 


			 


			1658/QĐ-UBND ngày 25/8/2023 


			8.231


			8.231


			7.408


			0


			4.121


			Ban quản lý rừng phòng hộ Lâm Hà


			Năm 1





			6


			Ban quản lý rừng Tân Thượng


			 


			 


			 


			304


			304


			274


			120


			106


			 


			 





			 


			Trồng rừng năm 2023 và chăm sóc các năm (1,9ha)


			 


			 


			1658/QĐ-UBND ngày 25/8/2023 


			304


			304


			274


			120


			106


			Ban quản lý rừng Tân Thượng


			Năm 2





			7


			Ban quản lý rừng phòng hộ Đa Nhim


			 


			 


			 


			6.957


			6.957


			6.261


			2.874


			2.303


			 


			 





			 


			Trồng rừng năm 2023 và chăm sóc các năm (42,81 ha)


			 


			 


			1658/QĐ-UBND ngày 25/8/2023 


			6.957


			6.957


			6.261


			2.874


			2.303


			Ban quản lý rừng phòng hộ ĐaNhim


			Năm 2





			8


			Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đơn Dương


			 


			 


			 


			497


			497


			447


			200


			168


			 


			 





			 


			Trồng rừng năm 2023 và chăm sóc các năm (2,99ha)


			 


			 


			1658/QĐ-UBND ngày 25/8/2023 


			497


			497


			447


			200


			168


			Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đơn Dương


			Năm 2





			9


			Công ty TNHH MTV Lâm Nghiệp Tam Hiệp


			 


			 


			 


			1.360


			1.360


			1.224


			540


			460


			 


			 





			 


			Trồng rừng năm 2023 và chăm sóc các năm (10ha)


			 


			 


			1658/QĐ-UBND ngày 25/8/2023 


			1.360


			1.360


			1.224


			540


			460


			Công ty TNHH MTV Lâm Nghiệp Tam Hiệp


			Năm 2





			10


			Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Đạ Huoai 


			 


			 


			 


			549


			549


			494


			190


			150


			 


			 





			 


			Trồng rừng năm 2023 và chăm sóc các nămi (2,77 ha)


			 


			 


			1658/QĐ-UBND ngày 25/8/2023 


			549


			549


			494


			190


			150


			Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Đạ Huoai 


			Năm 2





			11


			Ban quản lý rừng phòng hộ Nam Huoai  


			 


			 


			 


			551


			551


			496


			220


			149


			 


			 





			 


			Trồng rừng năm 2023 và chăm sóc các năm  (2,96ha)


			 


			 


			1658/QĐ-UBND ngày 25/8/2023 


			551


			551


			496


			220


			149


			Ban quản lý rừng phòng hộ Nam Huoai  


			Năm 2





			II


			Các dự án dự kiến trồng rừng 2024 chưa có vị trí bình đồ cụ thể


			 


			86,43


			1658/QĐ-UBND ngày 25/8/2023 


			 


			 


			 


			 


			6.412


			86,43 ha các chủ rừng đăng ký với đơn giá năm nhất lấy bình quân 74,189 triệu/ha 


			 








Phụ lục III



KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG (VỐN TRONG NƯỚC) 


NĂM 2024 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG



(Kèm theo Nghị quyết số 231/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh)



Đơn vị: Triệu đồng


			TT


			Danh mục dự án


			Địa điểm XD


			Năng lực thiết kế


			Thời gian KC-HT


			Quyết định đầu tư


			KH đầu tư công trung hạn vốn NSTW giai đoạn 2021-2025


			Kế hoạch 2024


			Ghi chú





			


			


			


			


			


			Số quyết định ngày, tháng, năm ban hành


			TMĐT


			Giai đoạn 2021-2025


			Trong đó: đã giao kế hoạch các năm 2021-2023


			Tổng số (tất cả các nguồn vốn)


			Trong đó: NSTW


			





			


			


			


			


			


			


			Tổng số (tất cả các nguồn vốn)


			Trong đó: NSTW


			Tổng số


			Trong đó:


			Tổng số


			Trong đó:


			


			Tổng số


			Trong đó:


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			Thu hồi các khoản vốn ứng trước


			Thanh toán nợ XDCB


			Chuẩn bị đầu tư


			


			Thu hồi các khoản vốn ứng trước


			Thanh toán nợ XDCB


			Chuẩn bị đầu tư


			


			


			Thu hồi các khoản vốn ứng trước


			Thanh toán nợ XDCB


			





			1


			2


			3


			4


			5


			6


			7


			8


			9


			10


			11


			12


			13


			14


			15


			16


			17


			18


			19


			20


			21





			 


			TỔNG SỐ


			 


			 


			 


			 


			19.978.895 


			5.425.137 


			6.266.758 


			         -   


			          -   


			       -   


			2.413.775 


			           -   


			       -   


			       -   


			1.669.574 


			1.669.574 


			 


			 


			 





			A


			LĨNH VỰC QUỐC PHÒNG


			 


			 


			 


			 


			           100.000 


			           100.000 


			           100.000 


			         -   


			          -   


			       -   


			             97.655 


			           -   


			       -   


			       -   


			                   640 


			                 640 


			 


			 


			 





			I


			Danh mục các dự án quan trọng quốc gia, các dự án cao tốc, các dự án trọng điểm, có sức lan tỏa cao, có ý nghĩa thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội


			 


			 


			 


			 


			           100.000 


			           100.000 


			           100.000 


			         -   


			          -   


			       -   


			             97.655 


			           -   


			       -   


			       -   


			                   640 


			                 640 


			 


			 


			 





			(1)


			Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2024


			 


			 


			 


			 


			           100.000 


			           100.000 


			           100.000 


			         -   


			          -   


			       -   


			             97.655 


			           -   


			       -   


			       -   


			                   640 


			                 640 


			 


			 


			 





			1


			Dự án rà phá bom mìn, vật nổ sót lại sau chiến tranh trên địa bàn tỉnh  Lâm  Đồng (giai đoạn 2)


			Các huyện


			3350ha


			2021-2025


			2602/QĐ-UBND ngày 26/10/2021


			            100.000 


			            100.000 


			            100.000 


			 


			 


			 


			              97.655 


			 


			 


			 


			                   640 


			                  640 


			 


			 


			 





			B


			LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP, DIÊM NGHIỆP, THỦY LỢI VÀ THỦY SẢN


			 


			 


			 


			 


			           496.000 


			           496.000 


			           495.000 


			         -   


			          -   


			       -   


			           189.149 


			           -   


			       -   


			       -   


			            126.125 


			          126.125 


			 


			 


			 





			I


			Danh mục các dự án quan trọng quốc gia, các dự án cao tốc, các dự án trọng điểm, có sức lan tỏa cao, có ý nghĩa thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội


			 


			 


			 


			 


			           496.000 


			           496.000 


			           495.000 


			         -   


			          -   


			       -   


			           189.149 


			           -   


			       -   


			       -   


			            126.125 


			          126.125 


			 


			 


			 





			(1)


			Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2024


			 


			 


			 


			 


			           496.000 


			           496.000 


			           495.000 


			         -   


			          -   


			       -   


			           189.149 


			           -   


			       -   


			       -   


			            126.125 


			          126.125 


			 


			 


			 





			1


			Hồ Ka Zam


			Đơn Dương


			818ha


			2022-2025


			597/QĐ-UBND ngày 06/4/2022, 2452/QĐ-UBND ngày 23/12/2022, 1021/QĐ-UBND ngày 24/5/2023 


			            496.000 


			            496.000 


			            495.000 


			 


			 


			 


			            189.149 


			 


			 


			 


			             126.125 


			           126.125 


			 


			 


			Năm 2022 bố trí 200.000 triệu đồng từ nguồn vốn Chương trình phục hội và phát triển KT-XH, đã giải ngân 102.649 triệu đồng, đề nghị bố trí lại 97.351 triệu đồng chưa được cho phép kéo dài





			C


			LĨNH VỰC GIAO THÔNG


			 


			 


			 


			 


			19.382.895 


			        4.829.137 


			        4.624.192 


			         -   


			          -   


			       -   


			1.610.770 


			           -   


			       -   


			       -   


			         1.259.955 


			       1.259.955 


			 


			 


			 





			I


			Danh mục các dự án quan trọng quốc gia, các dự án cao tốc, các dự án trọng điểm, có sức lan tỏa cao, có ý nghĩa thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội


			 


			 


			 


			 


			      19.382.895 


			        4.829.137 


			        4.624.192 


			         -   


			          -   


			       -   


			        1.610.770 


			           -   


			       -   


			       -   


			         1.259.955 


			       1.259.955 


			 


			 


			 





			(1)


			Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2024


			 


			 


			 


			 


			        1.298.895 


			        1.198.895 


			        1.196.895 


			         -   


			          -   


			       -   


			           981.770 


			           -   


			       -   


			       -   


			            186.955 


			          186.955 


			 


			 


			 





			1


			Dự án xây dựng đường nội thị thị trấn Đạ Tẻh


			Đạ Tẻh


			6.651m đường đô thị


			2020-2024


			2949/QĐ-UBND ngày 14/12/2021, 2078/QĐ-UBND ngày 25/10/2023


			            168.000 


			            168.000 


			            167.000 


			 


			 


			 


			            106.366 


			 


			 


			 


			               60.364 


			             60.364 


			 


			 


			 





			2


			Đường ĐH 3 (Hồ Xuân Hương - Tân Phú - Tân Thành - Pongour - QL 20)


			Đức Trọng


			18 km đường cấp IV


			2020-2024


			2317/QĐ-UBND ngày 14/10/2020


			            110.000 


			            110.000 


			            109.000 


			 


			 


			 


			            101.100 


			 


			 


			 


			                     -   


			                    -   


			 


			 


			 





			3


			Đường từ Trung tâm huyện đi quốc lộ 27


			Đam Rông


			850m đường đô thị, 01 cầu BTCT


			2021-2024


			2591/QĐ-UBND ngày 22/10/2021


			            105.895 


			            105.895 


			            105.895 


			 


			 


			 


			              95.000 


			 


			 


			 


			               10.895 


			             10.895 


			 


			 


			 





			4


			Nâng cấp và mở rộng đường hướng Tây từ đường ĐT.721 đi đường ĐH.93


			Cát Tiên


			3,6 km đường cấp IV


			2021-2024


			2323/QĐ-UBND ngày 14/9/2021


			              90.000 


			              90.000 


			              90.000 


			 


			 


			 


			              70.000 


			 


			 


			 


			                     -   


			                    -   


			 


			 


			 





			5


			Nâng cấp  đường liên xã Đinh Trang Hòa đi Tân Lâm và đường vành đai phía Đông thị trấn Di Linh


			Di Linh


			19,3km đường cấp IV, V


			2021-2024


			2552/QĐ-UBND ngày 14/10/2021


			            140.000 


			            140.000 


			            140.000 


			 


			 


			 


			              90.000 


			 


			 


			 


			               50.000 


			             50.000 


			 


			 


			 





			6


			Đường giao thông B'Lá đi Đạm Bri  


			Bảo Lâm


			7 km đường cấp IV


			2021-2024


			2276/QĐ-UBND ngày 08/9/2021


			85.000 


			85.000 


			85.000 


			 


			 


			 


			75.000 


			 


			 


			 


			10.000 


			10.000 


			 


			 


			 





			7


			Xây dựng tuyến đường ĐT.729 kết nối tỉnh Lâm Đồng với tỉnh Bình Thuận và 
tuyến đường ĐT.722 kết nối tỉnh Lâm Đồng với tỉnh Đắk Lắk.


			Lạc Dương, Đam Rông


			Giai đoạn 1 triển khai đoạn ĐT.722 dài  19km và 03 cầu BTCT


			2021-2024


			2468/QĐ-UBND ngày 01/10/2021, 2560/QĐ-UBND ngày 15/10/2021


			            600.000 


			            500.000 


			            500.000 


			 


			 


			 


			            444.304 


			 


			 


			 


			               55.696 


			             55.696 


			 


			 


			 





			(2)


			Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2024


			 


			 


			 


			 


			      17.108.000 


			        2.700.000 


			        2.574.055 


			         -   


			          -   


			       -   


			           629.000 


			           -   


			       -   


			       -   


			            973.000 


			          973.000 


			           -   


			       -   


			 





			1


			Tuyến đường bộ cao tốc Tân Phú (tỉnh đồng Nai) - Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng)


			Tân Phú (Đồng Nai); Đạ Huoai, Đạ Tẻh, Bảo Lộc (Lâm Đồng)


			67km


			2021-2026


			224/NQ-HĐND ngày 26/3/2021


			        16.408.000 


			          2.000.000 


			          2.000.000 


			 


			 


			 


			            400.000 


			 


			 


			 


			             800.000 


			           800.000 


			 


			 


			 





			2


			Dự án đầu tư xây dựng đường Cam Ly - Phước Thành 


			Đà Lạt, Lạc Dương


			Đường đô thị, dài 10,5km


			2021-2024


			1950/QĐ-UBND ngày 27/10/2022


			            400.000 


			            400.000 


			            325.000 


			 


			 


			 


			            117.000 


			 


			 


			 


			             104.000 


			           104.000 


			 


			 


			 





			3


			Dự án đầu tư xây dựng thay thế 05 cầu yếu


			Cát Tiên, Đạ Tẻh, Đức Trọng, Lâm Hà  


			Cầu Phước, Cát Cát Tiên 165m; Cầu Đạ Nha Đạ Tẻh 25,7m; Cầu Đạ Bộ Đạ Tẻh 18m; Cầu P'Ré KCN Phú Hội Đức Trọng  132m; Cầu Ba Cản Lâm Hà 25,7m


			2021-2024


			1895/QĐ-UBND ngày 18/10/2022


			            300.000 


			            300.000 


			            249.055 


			 


			 


			 


			            112.000 


			 


			 


			 


			               69.000 


			             69.000 


			 


			 


			 





			(3)


			Các dự án khởi công mới năm 2024


			 


			 


			 


			 


			           976.000 


			           930.242 


			           853.242 


			         -   


			          -   


			       -   


			                     -   


			           -   


			       -   


			       -   


			            100.000 


			          100.000 


			 


			 


			 





			1


			Dự án xây dựng đường liên xã Đạ Oai - Đạ Tồn - Phước Lộc, huyện Đạ Huoai


			Đạ Huoai


			16 km đường cấp IV


			 


			144/NQ-HĐND ngày 31/10/2019


			            160.000 


			            160.000 


			            159.000 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			                     -   


			                    -   


			 


			 


			 





			2


			Dự án xây dựng đường ĐanKia thị trấn Lạc Dương đi ĐT 722


			Lạc Dương


			6,8 km đường cấp IV


			2020-2024


			2641/QĐ-UBND ngày 27/10/2021


			            110.000 


			            110.000 


			            109.000 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			                     -   


			                    -   


			 


			 


			 





			3


			Đường vành đai Đinh Văn - Đạ Đờn


			Lâm Hà


			3,8 km đường đô thị


			2023-2025


			1568/QĐ-UBND ngày 09/8/2023


			            306.000 


			            260.242 


			            260.242 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			             100.000 


			           100.000 


			 


			 


			 





			4


			Dự án đầu tư xây dựng đường tránh đô thị từ chân đèo Prenn đến xã Xuân Thọ


			Đà Lạt


			09 km đường cấp IV miền núi


			 


			17/NQ-HĐND ngày 04/8/2021


			            400.000 


			            400.000 


			            325.000 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			                     -   


			                    -   


			 


			 


			 





			D


			CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			1.047.566 


			 


			 


			 


			516.201 


			 


			 


			 


			282.854 


			282.854 


			 


			 


			 





			1


			Chương trình MTQG phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			551.254 


			 


			 


			 


			251.079 


			 


			 


			 


			146.464 


			146.464 


			 


			 


			 





			2


			Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			10.742 


			 


			 


			 


			4.202 


			 


			 


			 


			3.930 


			3.930 


			 


			 


			 





			3


			Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			485.570 


			 


			 


			 


			260.920 


			 


			 


			 


			132.460 


			132.460 


			 


			 


			 








Phụ lục IV



KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG (VỐN NƯỚC NGOÀI) NĂM 2024 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG



(Kèm theo Nghị quyết số 231/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng)



Đơn vị: triệu đồng 


			TT


			Danh mục dự án


			Mã dự án


			Nhà tài trợ


			Ngày ký kết hiệp định


			Ngày kết thúc Hiệp định


			Quyết định đầu tư


			KH đầu tư trung hạn vốn NSTW giai đoạn 2021-2025


			Kế hoạch vốn NSTW năm 2024


			Ghi chú





			


			


			


			


			


			


			Số quyết định


			TMĐT


			Giai đoạn 2021-2025


			Trong đó: Đã giao các năm 2021 - 2023


			Tổng số


			Trong đó


			





			


			


			


			


			


			


			


			Tổng số (tất cả các nguồn vốn)


			Trong đó


			Tổng số


			Trong đó


			Trong đó


			


			Vốn đối ứng nguồn NSTW


			Vốn nước ngoài (vốn NSTW)


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			Vốn đối ứng


			Vốn nước ngoài (theo Hiệp định)


			


			Vốn đối ứng nguồn NSTW


			Vốn nước ngoài (vốn NSTW)


			Vốn nước ngoài (vốn NSTW)


			Tổng số


			Tổng số 


			Trong đó


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			Tổng số


			Trong đó: vốn NSTW


			Tính bằng nguyên tệ


			Quy đổi ra tiền Việt


			


			Tổng số


			


			


			


			


			


			Thu hồi các khoản vốn ứng trước


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			Tổng số


			Trong đó


			


			


			Thu hồi các khoản vốn ứng trước


			Chuẩn bị đầu tư


			


			


			


			


			


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			Đưa vào cân đối NSTW


			Vay lại


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			1


			2


			3


			4


			5


			6


			7


			8


			9


			10


			11


			12


			13


			14


			15


			16


			17


			18


			19


			20


			21


			22


			23


			24


			25





			 


			TỔNG SỐ


			 


			 


			 


			 


			 


			1.159.442


			396.774


			0


			0


			762.668


			422.458


			340.210


			529.941


			0


			0


			0


			529.941


			150.000


			112.000


			0


			0


			112.000


			 





			A


			VỐN NƯỚC NGOÀI KHÔNG GIẢI NGÂN THEO CƠ CHẾ TÀI CHÍNH TRONG NƯỚC


			 


			 


			 


			 


			 


			      1.159.442 


			       396.774 


			            -   


			         -   


			     762.668 


			       422.458 


			          340.210 


			       529.941 


			     -   


			             -   


			        -   


			      529.941 


			     150.000 


			      112.000 


			     -   


			           -   


			    112.000 


			 





			I


			Nông nghiệp, lâm nghiệp, diêm nghiệp, thủy lợi và thủy văn


			 


			 


			 


			 


			 


			        1.159.442 


			         396.774 


			            -   


			         -   


			      762.668 


			        422.458 


			            340.210 


			        529.941 


			     -   


			             -   


			        -   


			       529.941 


			      150.000 


			        112.000 


			     -   


			           -   


			      112.000 


			 





			 


			Danh mục dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2024


			 


			 


			 


			 


			 


			      1.159.442 


			       396.774 


			           -   


			         -   


			     762.668 


			      422.458 


			          340.210 


			      529.941 


			    -   


			             -   


			       -   


			      529.941 


			    150.000 


			      112.000 


			    -   


			           -   


			    112.000 


			 





			(1)


			Dự án cải thiện cơ sở hạ tầng nhằm phát triển nông nghiệp tại tỉnh Lâm Đồng (từ nguồn vốn vay ODA của Nhật Bản)


			 


			Nhật Bản


			 


			 


			1292/QĐ-UBND ngày 19/5/2021; 2787/QĐ-UBND ngày 16/11/2021


			        1.159.442 


			         396.774 


			 


			 


			      762.668 


			        422.458 


			            340.210 


			        529.941 


			 


			 


			 


			       529.941 


			      150.000 


			        112.000 


			 


			 


			      112.000 


			 








PAGE  








