	BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

	Số: 2458/BKHĐT-GSTĐĐT
V/v tổng hợp công tác giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư năm 2010
	Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2011


Kính gửi: Thủ tướng Chính phủ 
Thực hiện Nghị định số 113/2009/NĐ-CP ngày 15/12/2009 của Chính phủ về giám sát và đánh giá đầu tư, trên cơ sở báo cáo giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư năm 2010 nhận được đến ngày 18/04/2011 của các Bộ, ngành, địa phương, các Tập đoàn kinh tế và Tổng công ty 91, Bộ Kế hoạch và Đầu tư xin tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ tình hình thực hiện công tác giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư năm 2010 như sau:
1. Về tổ chức thực hiện công tác giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư:

Thực hiện nhiệm vụ được giao, ngày 27/12/2010, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có văn bản số 9236/BKH-GS&TĐĐT đôn đốc các cơ quan gửi Báo cáo giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư năm 2010 theo quy định. Căn cứ các báo cáo đã nhận được đến ngày 18/4/2011 và kết quả kiểm tra công tác giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư một số địa phương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư xin tổng hợp một số nét chính về việc thực hiện chế độ báo cáo giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư năm 2010 như sau:

1.1. Tình hình thực hiện chế độ báo cáo về giám sát, đánh giá đầu tư 

Đến ngày 18/4/2011, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã nhận được Báo cáo giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư năm 2010 của 112/124 cơ quan, đạt 90,3%; trong đó: 59/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (93,7%); 26/32 cơ quan Bộ và tương đương (81,3%); 7/9 cơ quan thuộc Chính phủ (77,8%); 20/20 Tập đoàn kinh tế và Tổng công ty 91 (100%). Tỉ lệ các cơ quan có gửi báo cáo tăng cao hơn nhiều so với các kỳ báo cáo trước, đặc biệt là khối các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty 91 và các địa phương (năm 2009 có 65 cơ quan gửi báo cáo: các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 63,5%; các cơ quan Bộ và tương đương 33,3%; cơ quan thuộc Chính phủ 25%; Tập đoàn kinh tế và Tổng công ty 91 là 68,4%).

Tình hình trên cho thấy việc chấp hành chế độ báo cáo của các Bộ ngành, địa phương đã được cải thiện hơn nhiều so với các kỳ báo cáo trước. Tuy nhiên, số cơ quan đáp ứng thời hạn báo cáo còn thấp (theo quy định tại Điều 17 Nghị định 113/2009/NĐ-CP ngày 15/12/2009 của Chính phủ về giám sát và đánh giá đầu tư, thời hạn gửi báo cáo giám sát đánh giá tổng thể đầu tư năm 2010 là trước ngày 20/01/2011, nhưng đến ngày 20/01/2011, Bộ Kế hoạch và Đầu tư mới nhận được báo cáo của 20 cơ quan (đạt 16,1% số cơ quan phải gửi báo cáo theo quy định). Một số cơ quan chưa có Báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư năm 2010 bao gồm: tỉnh Hà Giang, tỉnh Hà Tĩnh, tỉnh Đồng Tháp, tỉnh Kiên Giang, Bộ Y tế, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Bảo hiểm xã hội.

1.2. Đánh giá chung về nội dung báo cáo 

Nhìn chung nội dung Báo cáo giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư năm 2010 của các cơ quan gửi đến Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã đề cập tương đối đầy đủ các nội dung chính theo mẫu quy định tại Thông tư số 13/2010/TT-BKH ngày 02/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định về mẫu báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư. Cụ thể như sau:

- Có 99/124 Báo cáo có đủ nội dung (79,8%), 21/124 cơ quan báo cáo tương đối đầy đủ nội dung (16,9%) và 4/124 Báo cáo chưa đầy đủ các nội dung theo quy định tại mẫu số 01 Thông tư số 13/2010/TT-BKH ngày 02/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định về mẫu báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư (3,2%).

- Có 115/124 Báo cáo có đủ các phụ biểu (92,7%) và 9/124 Báo cáo không có đủ các phụ biểu theo quy định (7,3%).

Báo cáo của một số cơ quan chưa đúng mẫu yêu cầu, nội dung chưa đầy đủ, không đầy đủ phụ biểu, phụ biểu được lập không theo mẫu quy định, thiếu số liệu để tổng hợp như các tỉnh: Bắc Ninh, Nam Định, Quảng Trị, Quảng Ngãi, Lâm Đồng, Bình Dương….
Các số liệu trong biểu tổng hợp còn sai sót về mặt số học và không đảm bảo độ chính xác, số liệu không thống nhất giữa các phần và các phụ biểu như các tỉnh: Bắc Kạn, Quảng Ninh, Yên Bái, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Bắc Giang, Hà Nam, Đà Nẵng, Bình Thuận, Tây Ninh, Đồng Nai, Kon Tum, Bến Tre, Sóc Trăng….
Chất lượng các báo cáo chưa đạt yêu cầu chủ yếu do công tác giám sát, đánh giá đầu tư triển khai tại các cơ quan chưa được quán triệt đầy đủ, nhiều chủ đầu tư không báo cáo theo quy định, nên báo cáo tổng hợp của các Bộ, ngành và địa phương cũng không đủ các số liệu cụ thể (theo số liệu tổng hợp chung số dự án có báo cáo giám sát, đánh giá chỉ đạt 58,8%).

Tình hình thực hiện chế độ báo cáo nêu trên đã hạn chế việc phân tích, đánh giá tình hình đầu tư chung của cả nước và chưa đáp ứng yêu cầu, mục tiêu của công tác giám sát, đánh giá đầu tư.

2. Đánh giá tình hình thực hiện quản lý đầu tư 

2.1. Tình hình xây dựng thể chế, hoàn thiện môi trường pháp lý cho các hoạt động đầu tư và giám sát, đánh giá đầu tư 

Chính phủ đã chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật. Liên quan đến hoạt động đầu tư xây dựng cơ bản, trong năm 2010, Chính phủ đã ban hành các Nghị định như:
- Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp;

- Nghị định số 99/2010/NĐ-CP ngày 24/9/2010 về chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng;

- Nghị định số 78/2010/NĐ-CP ngày 14/7/2010 về cho vay lại nguồn vốn vay nước ngoài của Chính phủ;

- Nghị định số 62/2010/NĐ-CP ngày 04/6/2010, Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 53/2007/NĐ-CP ngày 04/4/2007 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch đầu tư;

- Nghị định số 61/2010/NĐ-CP ngày 04/6/2010, Chính sách khuyến khích Doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn;

- Nghị định số 53/2010/NĐ-CP ngày 19/5/2010, quy định về địa bàn ưu đãi đầu tư, ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với đơn vị hành chính mới thành lập do Chính phủ điều chỉnh địa giới hành chính.

- Nghị định số 50/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010, quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế tài nguyên.

- Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 7/5/2010, về hợp đồng trong hoạt động xây dựng;
- Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 về đăng ký doanh nghiệp;

- Nghị định số 41/2010/NĐ-CP ngày 12/4/2010 về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp;

- Nghị định số 39/2010/NĐ-CP ngày 7/04/2010, Về quản lý không gian xây dựng ngầm đô thị;

- Nghị định số 38/2010/NĐ-CP ngày 7/04/2010, Về quản lý không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị;

- Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 7/4/2010, về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;

Trong phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của mình, các Bộ, ngành và địa phương qua công tác rà soát đánh giá các văn bản pháp quy, đã tiếp tục bổ sung, hoàn chỉnh hoặc ban hành những văn bản pháp quy mới để tăng cường quản lý đầu tư và xây dựng có hiệu quả hơn.

Các văn bản quy phạm pháp luật về đầu tư đã tác động trực tiếp tới hoạt động quản lý đầu tư xây dựng, phù hợp và đáp ứng nhu cầu ngày càng hoàn thiện về hệ thống văn bản quy phạm pháp luật trong quản lý đầu tư và xây dựng.

2.2. Tình hình quản lý Quy hoạch

Đến nay đang hoàn thiện Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội 06 vùng kinh tế đến năm 2020 để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Hầu hết các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã triển khai lập Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020, đến nay Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020 của 36 tỉnh, thành phố trong cả nước. Nhiều quy hoạch ngành và lĩnh vực tiếp tục được rà soát, điều chỉnh và bổ sung, trong năm 2010 Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt các Quy hoạch như: Quy hoạch tổng thể phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình; Quy hoạch hệ thống khu bảo tồn biển Việt Nam đến năm 2020; Quy hoạch phát triển kinh tế đảo Việt Nam đến năm 2020 và các Quy hoạch cấp nước, thoát nước, xây dựng khu xử lý chất thải rắn Vùng kinh tế trọng điểm vùng Đồng bằng sông Cửu Long,…
Nhìn chung, với sự tập trung chỉ đạo của Chính phủ, công tác quy hoạch đã bước đầu nâng cao được chất lượng, quy hoạch ngày càng phù hợp hơn với thực tế; từng bước khắc phục tình trạng quy hoạch được duyệt nhưng không được triển khai thực hiện, đầu tư không theo quy hoạch (theo báo cáo của các cơ quan, trong năm 2010, qua công tác kiểm tra chỉ phát hiện được 84/34.607 dự án thực hiện không phù hợp với quy hoạch). Các quy hoạch đã cập nhật được nhiều yếu tố mới, tạo được định hướng cho xây dựng kế hoạch đầu tư, trở thành công cụ hỗ trợ cho các cấp lãnh đạo trong chỉ đạo, điều hành thực hiện các nhiệm vụ chính trị đề ra trong từng thời kỳ, góp phần đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu nền kinh tế, giải quyết có hiệu quả các vấn đề văn hóa – xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh.

Tuy nhiên, hạn chế chính hiện nay của công tác quy hoạch là chất lượng chưa cao, chưa có tầm nhìn xa, chất lượng của công tác dự báo chưa cao nên một số quy hoạch bị phá vỡ, nhiều quy hoạch phải điều chỉnh trong thời gian ngắn; tính khả thi của quy hoạch không cao, danh mục các dự án ưu tiên đầu tư trong quy hoạch đòi hỏi vốn đầu tư lớn, không cân đối với khả năng huy động vốn; công tác triển khai thực hiện nhiều quy hoạch chưa tốt.

2.3. Tình hình quản lý các dự án đầu tư sử dụng 30% vốn nhà nước trở lên

a) Việc lập, thẩm định, phê duyệt các dự án

Nhìn chung công tác lập, thẩm định và phê duyệt các dự án đầu tư sử dụng 30% vốn nhà nước trở lên được thực hiện khá tốt, tổng hợp báo cáo của 124 cơ quan có báo cáo, trong năm 2010 có 16.032/16.862 dự án có kế hoạch chuẩn bị đầu tư trong kỳ đã được thẩm định, đạt 95,08%, trong đó có 15.392 dự án đã được quyết định đầu tư, đạt 91,28%.

b) Tình hình thực hiện các dự án

Theo số liệu báo cáo của các cơ quan, trong năm 2010 có 34.607 dự án đang thực hiện đầu tư, trong đó có 14.493 dự án khởi công mới trong kỳ (41,88%) và 10.612 dự án kết thúc đầu tư đưa vào sử dụng trong kỳ (30,66%). Nhìn chung tình hình thực hiện các dự án tương đối tốt, tổng hợp số liệu báo cáo của 112/124 cơ quan có báo cáo, trong năm 2010 tổng giá trị thực hiện khoảng 724.569 tỉ đồng, đạt 78% so với kế hoạch.

Tình trạng chậm tiến độ thực hiện dự án tuy đã giảm nhiều so với các năm trước, nhưng vẫn còn tương đối lớn, tổng hợp số liệu của các cơ quan có báo cáo gửi đến Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho thấy, trong năm 2010 có 3.386 dự án chậm tiến độ, chiếm 9,78% số dự án thực hiện trong kỳ, trong đó có nhiều dự án phát triển kết cấu hạ tầng quan trọng (theo số liệu thống kê chưa đầy đủ của các Bộ, ngành địa phương tỷ lệ các dự án chậm tiến độ năm 2009 là 16,9%, năm 2008 là 16,6% và năm 2007 là 14,8%). Việc chậm tiến độ là một trong những nguyên nhân chủ yếu làm tăng chi phí, giảm hoặc không còn hiệu quả đầu tư và tác động tiêu cực đến nền kinh tế. Các nguyên nhân chậm tiến độ chủ yếu là: do công tác giải phóng mặt bằng (1.345 dự án, chiếm 3,89% tổng số dự án thực hiện trong kỳ); do năng lực của chủ đầu tư, ban quản lý dự án và các nhà thầu (685 dự án, chiếm 1,98%); do thủ tục đầu tư (535 dự án, chiếm 1,55%); do bố trí vốn không kịp thời (500 dự án, chiếm 1,44%) và do các nguyên nhân khác (727 dự án, chiếm 2,1%).

Phân tích số liệu báo cáo của các cơ quan có báo cáo, có 5.239/34.607 dự án thực hiện đầu tư trong kỳ phải điều chỉnh (15,14%), trong đó chủ yếu là: điều chỉnh vốn đầu tư (3.461 dự án, chiếm 10,52% tổng dự án đầu tư trong kỳ); điều chỉnh tiến độ đầu tư (1.325 dự án, chiếm 3,83% tổng dự án đầu tư trong kỳ); điều chỉnh mục tiêu, quy mô đầu tư (730 dự án, chiếm 2,11% tổng số dự án đầu tư trong kỳ); điều chỉnh địa điểm đầu tư (81 dự án, chiếm 0,23% tổng số dự án đầu tư trong kỳ). Nguyên nhân là do giá vật liệu trong thời gian qua tuy đã bình ổn hơn song vẫn còn nhiều biến động dẫn tới phải điều chỉnh tổng mức đầu tư; các nguyên nhân khác như: trình độ năng lực Chủ đầu tư, Tư vấn hạn chế; công tác khảo sát chưa đầy đủ hoặc số liệu khảo sát chưa chính xác, chất lượng thấp nên trong quá trình thực hiện phát sinh những yếu tố cần phải điều chỉnh. So với các năm trước, số dự án phải điều chỉnh trong kỳ giảm nhiều (số liệu tương ứng năm 2009 là 24,6%; năm 2008 là 33,7% và năm 2007 là 22,2%), song điều đáng quan tâm là tỉ lệ dự án điều chỉnh vốn đầu tư cao, trong khi theo quy định về quản lý đầu tư hiện tại không cho phép điều chỉnh vượt tổng mức đầu tư trong trường hợp biến động giá và thay đổi chính sách.
Trong năm 2010 đã phát hiện 221 dự án có vi phạm quy định trong công tác quản lý đầu tư, chiếm 0,63% tổng dự án đầu tư trong kỳ (vi phạm về thủ tục đầu tư 112 dự án, chiếm 0,32%; vi phạm về quản lý chất lượng 109 dự án, chiếm 0,31%).

c) Tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư bằng nguồn vốn Nhà nước

Tổng hợp số liệu báo cáo của 112/124 cơ quan có báo cáo, trong năm 2010, các cơ quan đã thực hiện tổng khối lượng đầu tư bằng vốn nhà nước khoảng 717.151 tỉ đồng, đạt 78% kế hoạch vốn đầu tư năm 2010. Tình hình nợ đọng trong đầu tư không được nêu cụ thể tại báo cáo của các cơ quan, song tỉ lệ dự án đã thực hiện thủ tục quyết toán hoàn thành dự án chỉ chiếm 17,63% tổng số dự án thực hiện đầu tư trong kỳ và chiếm 57,49% tổng số dự án kết thúc đầu tư trong kỳ là tương đối thấp, đòi hỏi phải có biện pháp để đẩy nhanh công tác quyết toán dự án hoàn thành.
Theo báo cáo của các cơ quan trong năm 2010 có và 316 dự án có thất thoát, lãng phí được phát hiện, chiếm 0,91% tổng số dự án thực hiện đầu tư trong kỳ và 269 dự án phải ngừng thực hiện, chiếm 0,78% tổng số dự án đang thực hiện trong kỳ.

2.4. Tình hình quản lý các dự án đầu tư sử dụng các nguồn vốn khác
Tổng hợp số liệu báo cáo của 112/124 cơ quan báo cáo, trong năm 2010 có 2.872 dự án được cấp Giấy chứng nhận đầu tư trong kỳ, với tổng số vốn đăng ký đầu tư là 1.138.011 tỉ đồng, bình quân 396,2 tỉ đồng/dự án, trong đó có: 24 dự án thuộc diện Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư, với tổng vốn đăng ký đầu tư 149.828 tỉ đồng, bình quân 6.242,8 tỉ đồng/dự án (chiếm 0,84% tổng số dự án được cấp giấy chứng nhận đầu tư trong kỳ và chiếm 13,17% tổng vốn đăng ký đầu tư trong kỳ); 269 dự án có tổng vốn đầu tư từ 300 tỉ đồng trở lên, với tổng vốn đăng ký đầu tư 366.137 tỉ đồng, bình quân 1.361 tỉ đồng/dự án (chiếm 9,37% tổng số dự án được cấp giấy chứng nhận đầu tư trong kỳ và chiếm 32,17% tổng vốn đăng ký đầu tư trong kỳ) và 2.342 dự án có tổng vốn đầu tư nhỏ hơn 300 tỉ đồng, với tổng vốn đăng ký đầu tư 617.177 tỉ đồng, bình quân 263,5 tỉ đồng/dự án (chiếm 81,55% tổng số dự án được cấp giấy chứng nhận đầu tư trong kỳ và 54,23% tổng vốn đăng ký đầu tư trong kỳ). Ngoài ra, còn có 1.812 dự án được cấp Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh, trong đó chủ yếu là điều chỉnh quy mô đầu tư và mục tiêu đầu tư.

Qua kiểm tra, đánh giá 4.108 dự án đầu tư đã phát hiện có 349 dự án có vi phạm quy định liên quan đến quản lý đầu tư, chiếm 8,5% tổng số dự án được kiểm tra, đánh giá, trong đó đã thu hồi 294 Giấy chứng nhận đầu tư (chiếm 7,16% tổng số dự án được kiểm tra, đánh giá).

3. Tình hình thực hiện công tác giám sát, đánh giá đầu tư

3.1. Tình hình thực hiện chế độ báo cáo tại các Bộ, ngành, địa phương, các Tập đoàn kinh tế Nhà nước và các Tổng công ty 91

Tổng hợp số liệu báo cáo của các Cơ quan đã gửi đến Bộ Kế hoạch và Đầu tư, vào thời điểm hiện nay có 20.332 dự án trên tổng số 34.607 dự án đầu tư (các nhóm A, B, C) sử dụng 30% vốn nhà nước trở lên thực hiện đầu tư trong kỳ có báo cáo giám sát, đạt tỉ lệ 58,8% thấp hơn so với các kỳ báo cáo trước (năm 2009 các dự án có báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư đạt 67,2% và năm 2008 tỉ lệ này đạt 59,9%). Nhiều cơ quan có tỉ lệ dự án có báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư rất thấp như: Lai Châu (3,3%); Vĩnh Phúc (3,2%); Quảng Bình (5,1%)…

Theo báo cáo của các cơ quan nhận được thì chất lượng báo cáo của các chủ đầu tư gửi đến các Bộ, ngành, địa phương chưa đáp ứng yêu cầu, chưa báo cáo đầy đủ các nội dung theo quy định, nhiều chủ đầu tư không báo cáo theo quy định (trong 6 tháng đầu năm 2010 chỉ có 55,05% dự án thực hiện đầu tư trong kỳ có báo cáo, trong đó có nhiều cơ quan có tỉ lệ dự án đã thực hiện báo cáo rất thấp như đã nêu ở phần trên) hoặc có báo cáo nhưng mang tính hình thức thiếu các thông tin chi tiết, nên báo cáo tổng hợp của các Bộ, ngành và địa phương cũng không đủ các số liệu cụ thể. Nguyên nhân của tình trạng này chủ yếu là do công tác giám sát, đánh giá đầu tư triển khai tại các cơ quan và các chủ đầu tư chưa được quán triệt đầy đủ. Mặt khác, đây là năm đầu tiên thực hiện báo cáo giám sát, đánh giá theo nội dung quy định tại Nghị định số 113/2009/NĐ-CP ngày 15/12/2009 của Chính phủ về giám sát và đánh giá dự án đầu tư và Thông tư số 13/2010/TT-BKH ngày 02/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định về mẫu báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư nên nhiều chủ đầu tư còn chưa cập nhật hết các nội dung báo cáo theo quy định. Ngoài ra, việc tăng thẩm quyền quyết định cho chủ đầu tư trong quá trình thực hiện dự án theo quy định về quản lý đầu tư xây dựng công trình cũng làm cho việc thực hiện báo cáo của các chủ đầu tư chưa kịp thời và nghiêm túc.

3.2. Tình hình giám sát, đánh giá đầu tư các dự án nhóm A sử dụng 30% vốn nhà nước trở lên

Qua phân tích số liệu báo cáo các dự án thuộc nhóm A của các Bộ, ngành, địa phương và chủ đầu tư/Ban quản lý dự án gửi đến Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho thấy:

- Số dự án thực hiện báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư theo quy định là 291 dự án trên tổng số 465 dự án, đạt 62,58%, cao hơn tỉ lệ thực hiện báo cáo giám sát, đánh giá của các dự án (trong năm 2010 chỉ có 58,8% dự án thực hiện đầu tư trong kỳ có báo cáo).

- Số dự án chậm tiến độ có 90 dự án (chiếm 19,35%) cao hơn nhiều so với các kỳ báo cáo trước (năm 2009 là 11,55%; năm 2008 là 16,73%) và cao hơn tỉ lệ dự án chậm tiến độ chung (năm 2010 có 9,78% số dự án thực hiện đầu tư trong kỳ bị chậm tiến độ). Tiến độ đầu tư chậm so với yêu cầu, ngoài việc làm hạn chế tốc độ tăng trưởng kinh tế, không đảm bảo huy động năng lực sản xuất theo đúng kế hoạch, còn làm tăng chi phí cho Ban quản lý dự án, lãi vay trong thời gian xây dựng, đặc biệt là chi phí chuyên gia nước ngoài trong các dự án ODA, gây lãng phí và làm giảm hiệu quả đầu tư.

- Số dự án phải điều chỉnh là 68 dự án, chiếm 14,62% tổng số dự án nhóm A thực hiện đầu tư trong kỳ, trong đó: 9 dự án điều chỉnh mục tiêu, quy mô đầu tư (1,93%); 28 dự án điều chỉnh vốn đầu tư (6,02%), 32 dự án điều chỉnh tiến độ đầu tư (6,88%) và 02 dự án điều chỉnh địa điểm đầu tư (0,43%). Số dự án phải điều chỉnh chủ yếu là do sự biến động giá cả các loại vật liệu, thay đổi tỉ giá, thay đổi chính sách và nguyên nhân chủ quan như việc chuẩn bị các số liệu, chuẩn bị yêu cầu, nhiệm vụ khi lập Dự án đầu tư, khi thiết kế kỹ thuật – thi công còn thiếu khảo sát cụ thể theo yêu cầu, chất lượng khảo sát, lập dự án đầu tư còn thấp.

- Số dự án có thực hiện lựa chọn nhà thầu trong kỳ là 135 dự án, chiếm 29,03% tổng số dự án nhóm A thực hiện đầu tư trong kỳ, với tổng số gói thầu tổ chức lựa chọn nhà thầu trong kỳ là 1.114 gói, trong đó: chỉ định thầu 752 gói (chiếm 67,5%), đấu thầu rộng rãi 300 gói (chiếm 26,93%).

- Số dự án kết thúc đầu tư đưa vào hoạt động trong kỳ là 74 dự án, chiếm 15,91%, cao hơn so với các kỳ báo cáo trước (năm 2009 là 9,7%, năm 2008 là 11,95%).

3.3. Về việc thực hiện kế hoạch kiểm tra, đánh giá đầu tư 

Tổng hợp số liệu báo cáo chưa đầy đủ của các Bộ, ngành, địa phương, Tập đoàn kinh tế nhà nước và Tổng công ty 91, trong năm 2010, các cơ quan đã tiến hành kiểm tra 13.561 dự án (chiếm 39,19%), tổ chức đánh giá 13.252 dự án đầu tư sử dụng 30% vốn nhà nước trở lên (chiếm 38,29% tổng số dự án thực hiện đầu tư trong kỳ) và tổ chức kiểm tra 4.108 dự án đầu tư sử dụng nguồn vốn khác. Qua công tác kiểm tra, đánh giá dự án đầu tư đã kịp thời phát hiện và chấn chỉnh các sai phạm trong quản lý đầu tư (đã phát hiện 537 dự án đầu tư sử dụng 30% vốn nhà nước trở lên có vi phạm, chiếm 2% tổng số dự án được kiểm tra, đánh giá, trong đó có 316 dự án có thất thoát, lãng phí; đã phát hiện 475 dự án sử dụng nguồn vốn khác có vi phạm quy định liên quan đến quản lý đầu tư, chiếm 11,6% tổng số dự án được kiểm tra, đánh giá, trong đó đã thu hồi 294 Giấy chứng nhận đầu tư).    

Thực hiện Nghị quyết số 18/NQ-CP ngày 06/4/2010 của Chính phủ về những giải pháp bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, không để lạm phát cao và đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế khoảng 6,5% trong năm 2010, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương tổ chức các đoàn kiểm tra tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư và phát triển tại các Bộ, ngành, địa phương, các Tập đoàn kinh tế và tổng công ty nhà nước và Báo cáo Thủ tướng Chính phủ kèm theo công văn số 4419/BKH-TH ngày 30/6/2010.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức các Đoàn thanh tra, kiểm tra tổng thể đầu tư và các dự án đầu tư cụ thể theo kế hoạch đã được ban hành tại Quyết định số 2081/QĐ-BKH ngày 30/12/2009 và số 1026/QĐ-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc điều chỉnh kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2010.

4. Một số kiến nghị 

Qua tổng hợp tình hình và kết quả công tác giám sát, đánh giá đầu tư, Bộ Kế hoạch và Đầu tư kiến nghị Thủ tướng Chính phủ có ý kiến chỉ đạo:

(1) Để tăng cường trách nhiệm của các cấp trong công tác giám sát, đánh giá đầu tư, đề nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo xử lý đối với những cơ quan không gửi Báo cáo giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư hoặc Báo cáo giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư không đầy đủ, thiếu khách quan như sau:

- Kiểm điểm, báo cáo Thủ tướng Chính phủ về nguyên nhân, trách nhiệm của các đơn vị, cá nhân liên quan; có giải pháp chấn chỉnh bộ máy và quy trình thực hiện công tác giám sát, đánh giá đầu tư trong phạm vi quản lý của mình; thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo định kỳ và nội dung báo cáo theo quy định;

- Thực hiện nghiêm việc xử lý hành vi vi phạm các quy định về Báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư theo quy định tại Nghị định số 113/2009/NĐ-CP ngày 15/12/2009 của Chính phủ về giám sát và đánh giá đầu tư, đặc biệt là xử lý các Chủ đầu tư không thực hiện Báo cáo giám sát, đánh giá dự án đầu tư theo quy định và báo cáo Thủ tướng Chính phủ về xử lý các vi phạm trong kỳ báo cáo tiếp theo.

(2) Các cơ quan căn cứ nhiệm vụ được quy định tại Nghị định số 113/2009/NĐ-CP ngày 15/12/2009 của Chính phủ về giám sát và đánh giá đầu tư, khẩn trương kiện toàn bộ máy thực hiện công tác giám sát, đánh giá đầu tư đáp ứng yêu cầu; tổ chức đào tạo, tập huấn, nâng cao năng lực về công tác giám sát, đánh giá đầu tư cho các cán bộ làm công tác giám sát, đánh giá đầu tư, chủ đầu tư, ban quản lý dự án và các đối tượng liên quan; tiến hành rà soát các văn bản pháp quy hiện hành, sửa đổi hoặc loại bỏ các văn bản có nội dung không còn phù hợp; kiến nghị sửa đổi những văn bản không phù hợp thuộc thẩm quyền ban hành của cấp trên.

(3) Các Bộ, ngành, địa phương thực hiện giám sát ngay từ khâu quy hoạch, lập dự án, thẩm định, thẩm tra dự án đầu tư, phê duyệt dự án đầu tư, cấp giấy chứng nhận đầu tư, bố trí vốn đầu tư đảm bảo tuân thủ quy hoạch, kế hoạch được duyệt; xây dựng kế hoạch cụ thể triển khai công tác kiểm tra, đánh giá đầu tư của ngành và địa phương. Chủ động đề xuất các giải pháp cụ thể phù hợp với đặc thù của đơn vị mình, nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư khắc phục những tồn tại về thất thoát, lãng phí, chậm tiến độ trong đầu tư, xây dựng.

Với các nội dung chính nêu trên, kính trình Thủ tướng Chính phủ xem xét và có ý kiến chỉ đạo./.   

	Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Quốc hội, UBKT Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND và Sở KH&ĐT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Các Tập đoàn kinh tế nhà nước, các Tổng Công ty 91;
- Các đơn vị thuộc Bộ;
- Lưu: VT, GS&TĐĐT (ĐMT).
	BỘ TRƯỞNG 




Võ Hồng Phúc 


TỔNG HỢP 
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN ĐẦU TƯ NĂM 2010
(Kèm theo báo cáo 2458/BKHĐT-GSTĐĐT ngày 21 tháng 4 năm 2011 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

Đơn vị: Tỷ đồng

	STT
	Nội dung
	Vốn đầu tư thực hiện

	
	
	Kế hoạch năm 2010
	Trong đó

	
	
	
	Quí I
	Quí II
	Quí III
	Quí IV

	TH
	Kế hoạch vốn đầu tư năm 2010
	1.961.201
	209.613
	272.081
	322.126
	473.393

	
	Giá trị thực hiện năm 2010
	1.763.654
	176.623
	260.823
	288.558
	448.175

	
	% hoàn thành so với kế hoạch vốn
	90
	9
	13
	15
	23

	
	% so cùng kỳ năm trước 
	
	
	
	
	

	
	I. Dự án sử dụng 30% vốn nhà nước trở lên
	
	
	
	
	

	
	Kế hoạch vốn đầu tư năm 2010
	924.155
	92.005
	118.420
	131.477
	184.770

	
	Giá trị thực hiện năm 2010
	724.569
	65.006
	93.089
	104.480
	159.230

	
	% hoàn thành 
	78
	7
	10
	11
	17

	
	II. Dự án sử dụng nguồn vốn khác
	
	
	
	
	

	
	Kế hoạch vốn đầu tư năm 2010
	1.071.150
	117.785
	153.992
	190.932
	288.718

	
	Giá trị thực hiện năm 2010
	1.047.425
	118.618
	160.364
	194.184
	299.502

	
	% hoàn thành 
	98
	11
	15
	18
	28

	
	III. Nguồn vốn 
	1.902.524
	209.165
	271.633
	322.126
	473.393

	
	1. Vốn nhà nước 
	903.831
	90.754
	117.100
	130.810
	184.361

	
	- Kế hoạch 
	915.689
	91.202
	117.548
	130.810
	184.361

	
	- Thực hiện
	717.151
	60.356
	98.771
	95.845
	152.906

	
	- % hoàn thành 
	78
	7
	11
	10
	17

	
	- % so cùng kỳ năm trước 
	
	
	
	
	

	
	2. Vốn khác
	1.065.971
	118.411
	154.533
	191.316
	289.032

	
	- Kế hoạch 
	1.072.564
	118.411
	154.533
	191.316
	289.032

	
	- Thực hiện
	1.051.463
	116.268
	161.446
	192.296
	294.801

	
	- % hoàn thành 
	98
	11
	15
	18
	27

	
	- % so cùng kỳ năm trước 
	
	
	
	
	

	A
	CÁC TỈNH, THÀNH TRỰC THUỘC TW
	
	
	
	
	

	
	Kế hoạch vốn đầu tư năm 2010
	390.338,6
	15.617,0
	19.353,8
	20.814,9
	25.072,9

	
	Giá trị thực hiện 6 tháng đầu năm 
	415.847,7
	15.962,8
	37.857,8
	23.875,0
	31.153,1

	
	% hoàn thành so với kế hoạch vốn
	106,5
	4,1
	9,7
	6,1
	8,0

	
	% so cùng kỳ năm trước 
	
	
	
	
	

	
	I. Dự án sử dụng 30% vốn nhà nước trở lên
	
	
	
	
	

	
	Kế hoạch 
	161.623,2
	7.311,4
	9.075,3
	10.580,3
	12.772,6

	
	Thực hiện 
	154.128,0
	6.142,2
	10.694,8
	10.993,2
	14.564,1

	
	% hoàn thành 
	95,4
	3,8
	6,6
	6,8
	9,0

	
	II. Dự án sử dụng nguồn vốn khác
	
	
	
	
	

	
	Kế hoạch 
	262.759,5
	8.305,6
	10.278,5
	10.234,6
	12.300,3

	
	Thực hiện 
	270.302,3
	10.257,4
	12.655,0
	13.517,4
	19.429,4

	
	% hoàn thành 
	102,9
	3,9
	4,8
	5,1
	7,4

	
	III. Nguồn vốn 
	338.945,2
	15.617,0
	19.353,8
	20.814,9
	25.072,9

	
	1. Vốn nhà nước 
	150.337,1
	7.301,4
	9.069,3
	10.565,3
	12.757,6

	
	- Kế hoạch 
	162.030,0
	7.301,4
	9.069,3
	10.565,3
	12.757,6

	
	- Thực hiện
	151.024,4
	8.588,8
	25.348,9
	13.186,7
	16.776,5

	
	- % hoàn thành 
	93,2
	5,3
	15,6
	8,1
	10.,4

	
	- % so cùng kỳ năm trước 
	
	
	
	
	

	
	2. Vốn khác
	255.886,4
	8.315,6
	10.284,5
	10.249,6
	12.315,3

	
	- Kế hoạch 
	262.352,7
	8.315,6
	10.284,5
	10.249,6
	12.315,3

	
	- Thực hiện
	269.784,3
	7.374,0
	11.903,0
	10.271,4
	13.909,0

	
	- % hoàn thành 
	102,8
	2,8
	4,5
	3,9
	5,3

	
	- % so cùng kỳ năm trước 
	
	
	
	
	

	B
	CÁC BỘ, NGÀNH
	
	
	
	
	

	
	Kế hoạch vốn đầu tư năm 2010
	383.438,6
	10.233,7
	9.873,1
	14.160,5
	11.628,5

	
	Giá trị Thực hiện 6 tháng đầu năm 
	324.854,5
	9.680,7
	11.067,8
	12.519,3
	10.835,6

	
	% hoàn thành so với kế hoạch vốn
	84,7
	2,5
	2,9
	3,3
	2,8

	
	% so cùng kỳ năm trước 
	
	
	
	
	

	
	I. Dự án sử dụng 30% vốn nhà nước trở lên
	
	
	
	
	

	
	Kế hoạch vốn đầu tư năm 2010
	270.733,5
	1.963,9
	603,3
	891,0
	1.358,5

	
	Giá trị Thực hiện 6 tháng đầu năm 
	228.828,1
	8.748,9
	9.000,0
	10.969,3
	10.358,7

	
	% hoàn thành so với kế hoạch vốn
	84,5
	3,2
	3,3
	4,1
	3,8

	
	II. Dự án sử dụng nguồn vốn khác
	
	
	
	
	

	
	Kế hoạch vốn đầu tư năm 2010
	112.764,1
	8.269,8
	9.269,8
	13.269,5
	10.270,0

	
	Giá trị Thực hiện 6 tháng đầu năm 
	96.084,9
	7.815,0
	9.178,0
	10.756,0
	8.137,3

	
	% hoàn thành so với kế hoạch vốn
	85,2
	6,9
	8,1
	9,5
	7,2

	
	III. Nguồn vốn 
	383.273,6
	10.233,7
	9.873,1
	14.160,5
	11.628,5

	
	1. Vốn nhà nước 
	270.509,5
	1.963,9
	603,3
	891,0
	1.358,5

	
	Kế hoạch vốn đầu tư năm 2010
	270.674,5
	1.963,9
	603,3
	891,0
	1.358,5

	
	Giá trị Thực hiện 6 tháng đầu năm 
	228.769,6
	1.865,7
	1.889,8
	1.763,3
	2.710,6

	
	% hoàn thành so với kế hoạch vốn
	84,5
	0,7
	0,7
	0,7
	1,0

	
	% so cùng kỳ năm trước 
	
	
	
	
	

	
	2. Vốn khác
	112.764,1
	8.269,8
	9.269,8
	13.269,5
	10.270,0

	
	Kế hoạch vốn đầu tư năm 2010
	112.764,1
	8.269,8
	9.269,8
	13.269,5
	10.270,0

	
	Giá trị Thực hiện 6 tháng đầu năm 
	96.084,9
	7.815,0
	9.178,0
	10.756,0
	8.125,0

	
	% hoàn thành so với kế hoạch vốn
	85,2
	6,9
	8,1
	9,5
	7,2

	
	% so cùng kỳ năm trước 
	
	
	
	
	

	C
	CÁC CƠ QUAN THUỘC CHÍNH PHỦ 
	
	
	
	
	

	
	a. Kế hoạch 
	1.084,1
	50,8
	70,8
	116,9
	150,7

	
	b. Thực hiện 
	916,5
	109,4
	96,4
	168,2
	213,0

	
	c. % hoàn thành 
	84,5
	10,1
	8,9
	15,5
	19,6

	
	d. % so cùng kỳ năm trước
	
	
	
	
	

	
	I. Dự án sử dụng 30% vốn nhà nước trở lên
	
	
	
	
	

	
	Kế hoạch 
	1.064,1
	49,8
	65,8
	108,9
	144,7

	
	Thực hiện 
	896,5
	109,4
	96,4
	148,2
	213,0

	
	% hoàn thành 
	84,3
	10,3
	9,1
	13,9
	20,0

	
	II. Dự án sử dụng nguồn vốn khác
	
	
	
	
	

	
	Kế hoạch 
	20,0
	1,0
	5,0
	8,0
	6,0

	
	Thực hiện 
	20,0
	0,0
	0,0
	20,0
	0,0

	
	% hoàn thành 
	100,0
	
	
	
	

	
	III. Nguồn vốn 
	1.084,1
	50,8
	70,8
	116,9
	150,7

	
	1. Vốn nhà nước 
	1.064,1
	49,8
	65,8
	108,9
	144,7

	
	- Kế hoạch 
	1.064,1
	49,8
	65,8
	108,9
	144,7

	
	- Thực hiện 
	896,5
	109,4
	96,4
	148,2
	213,0

	
	- % hoàn thành 
	84,3
	10,3
	9,1
	13,9
	20,0

	
	- % so cùng kỳ năm trước 
	
	
	
	
	

	
	2. Vốn khác
	20,0
	1,0
	5,0
	8,0
	6,0

	
	- Kế hoạch 
	20,0
	1,0
	5,0
	8,0
	6,0

	
	- Thực hiện 
	20,0
	0,0
	0,0
	20,0
	0,0

	
	- % hoàn thành 
	100,0
	0,0
	0,0
	100,0
	0,0

	
	- % so cùng kỳ năm trước 
	
	
	
	
	

	D
	CÁC TẬP ĐOÀN, TỔNG CÔNG TY 
	
	
	
	
	

	
	a. Kế hoạch 
	1.186.340,1
	183.711,8
	242.783,5
	287.034,2
	436.540,5

	
	b. Thực hiện 
	1.022.035,0
	150.870,4
	211.801,4
	251.995,2
	405.973,2

	
	c. % hoàn thành 
	86,2
	12,7
	17,9
	21,2
	34,2

	
	d. % so cùng kỳ năm trước 
	
	
	
	
	

	
	I. Dự án sử dụng 30% vốn nhà nước trở lên
	
	
	
	
	

	
	Kế hoạch 
	490.734,1
	82.679,5
	108.675,8
	119.896,3
	170.494,7

	
	Thực hiện 
	340.716,8
	50.005,6
	73.297,6
	82.369,0
	134.094,6

	
	% hoàn thành 
	69,4
	10,2
	14,9
	16,8
	27,3

	
	II. Dự án sử dụng nguồn vốn khác
	
	
	
	
	

	
	Kế hoạch 
	695.606,0
	101.208,2
	134.438,7
	167.419,5
	266.141,3

	
	Thực hiện 
	681.018,2
	100.545,5
	138.531,2
	169.890,6
	271.935,8

	
	% hoàn thành 
	97,9
	14,5
	19,9
	24,4
	39,1

	
	III. Nguồn vốn 
	1.179.220,8
	183.263,5
	242.335,2
	287.034,2
	436.540,5

	
	1. Vốn nhà nước 
	481.920,2
	81.438,3
	107.361,2
	119.245,0
	170.100,2

	
	- Kế hoạch 
	481.920,2
	81.886,6
	107.809,5
	119.245,0
	170.100,2

	
	- Thực hiện 
	336.460,9
	49.791,7
	71.436,2
	80.746,9
	133.206,4

	
	- % hoàn thành 
	69,8
	10,3
	14,8
	16,8
	27,6

	
	- % so cùng kỳ năm trước 
	
	
	
	
	

	
	2. Vốn khác
	697.300,6
	101.825,1
	134.974,0
	167.789,2
	266.440,3

	
	- Kế hoạch 
	697.426,9
	101.825,1
	134.974,0
	167.789,2
	266.440,3

	
	- Thực hiện 
	685.574,1
	101.078,7
	140.365,2
	171.248,3
	272.766,8

	
	- % hoàn thành 
	98,3
	14,5
	20,1
	24,6
	39,1

	
	- % so cùng kỳ năm trước 
	
	
	
	
	


TỔNG HỢP 
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN GIÁM SÁT, ĐÁNH GIÁ ĐẦU TƯ CÁC DỰ ÁN SỬ DỤNG 30% VỐN NHÀ NƯỚC TRỞ LÊN 
(Kèm theo báo cáo 2458/BKHĐT-GSTĐĐT ngày 21 tháng 4 năm 2011 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

Đơn vị vốn: Tỷ đồng

	STT
	Nội dung
	Tổng số
	Phân theo nhóm

	
	
	
	
	A
	B
	C

	TH
	I
	Chuẩn bị đầu tư 
	
	
	
	

	
	1
	Số dự án có KH chuẩn bị đầu tư trong kỳ 
	16.862
	191
	1.550
	13.940

	
	2
	Số dự án được thẩm định trong kỳ 
	16.032
	105
	1.660
	13.785

	
	3
	Số dự án có quyết định đầu tư trong kỳ 
	15.392
	98
	1.524
	13.770

	
	II
	Thực hiện đầu tư 
	
	
	
	

	
	1
	Số dự án thực hiện đầu tư trong kỳ 
	34.607
	465
	4.090
	29.687

	
	2
	Số dự án khởi công mới trong kỳ 
	14.493
	81
	915
	13.451

	
	3
	Số dự án thực hiện BC GS, ĐGĐT theo quy định trong kỳ 
	20.332
	291
	2.603
	17.377

	
	4
	Số dự án thực hiện kiểm tra trong kỳ 
	13.561
	239
	1.457
	11.855

	
	5
	Số dự án đã thực hiện đánh giá dự án trong kỳ 
	13.252
	172
	1.353
	11.717

	
	6
	Số dự án có vi phạm về thủ tục đầu tư được phát hiện trong kỳ
	112
	1
	11
	100

	
	a
	Không phù hợp với quy hoạch 
	84
	0
	0
	84

	
	b
	Phê duyệt không đúng thẩm quyền 
	111
	0
	7
	104

	
	c
	Không thực hiện đầy đủ trình tự thủ tục thẩm tra, thẩm định dự án 
	109
	0
	3
	106

	
	7
	Số dự án có vi phạm quy định về quản lý chất lượng được phát hiện trong kỳ 
	109
	0
	11
	98

	
	8
	Số dự án có thất thoát, lãng phí được phát hiện trong kỳ 
	316
	0
	24
	290

	
	a
	Tổng vốn đầu tư của các dự án có thất thoát, lãng phí bị phát hiện 
	3.487
	0
	1.463
	167

	
	b
	Tổng số tiền bị thất thoát, lãng phí được xác định 
	38
	0
	16
	14

	
	9
	Số dự án chậm tiến độ trong kỳ 
	3.386
	90
	689
	2.461

	
	a
	Số dự án chậm tiến độ do thủ tục đầu tư 
	535
	13
	75
	447

	
	b
	Số dự án chậm tiến độ do công tác giải phóng mặt bằng
	1.345
	40
	324
	977

	
	c
	Số dự án chậm tiến độ do năng lực của chủ đầu tư, ban quản lý dự án và các nhà thầu 
	685
	22
	138
	516

	
	d
	Số dự án chậm tiến độ do bố trí vốn không kịp thời 
	500
	12
	132
	335

	
	đ
	Số dự án chậm do các nguyên nhân khác
	727
	20
	124
	582

	
	10
	Số dự án phải điều chỉnh trong kỳ 
	5.239
	68
	822
	4.070

	
	a
	Số dự án phải điều chỉnh mục tiêu, quy mô đầu tư 
	730
	9
	183
	416

	
	b
	Số dự án phải điều chỉnh vốn đầu tư 
	3.641
	28
	552
	2.936

	
	c
	Số dự án phải điều chỉnh tiến độ đầu tư 
	1.325
	32
	238
	1.030

	
	d
	Số dự án phải điều chỉnh địa điểm đầu tư 
	81
	2
	17
	58

	
	11
	Số dự án phải ngừng thực hiện vì các lý do khác nhau 
	269
	0
	41
	228

	
	12
	Số dự án thực hiện lựa chọn nhà thầu trong kỳ 
	10.555
	135
	1.655
	9.103

	
	a
	Tổng số gói thầu đã tổ chức lựa chọn nhà thầu trong kỳ 
	47.360
	1.114
	8.008
	35.024

	
	
	Chỉ định thầu 
	34.925
	752
	4.851
	26.973

	
	
	Đấu thầu hạn chế 
	1.975
	34
	553
	1.454

	
	
	Đấu thầu rộng rãi 
	7.616
	300
	1.831
	5.019

	
	
	Hình thức khác
	3.841
	124
	766
	3.173

	
	b
	Tổng số gói thầu có vi phạm thủ tục đấu thầu được phát hiện trong kỳ 
	74
	0
	3
	52

	
	
	Đấu thầu không đúng quy định 
	30
	0
	3
	27

	
	
	Ký hợp đồng không đúng quy định 
	23
	1
	0
	22

	
	III
	Kết thúc đầu tư, bàn giao đưa vào sử dụng 
	
	
	
	

	
	1
	Số dự án kết thúc đầu tư trong kỳ 
	10.612
	74
	628
	10.344

	
	2
	Số dự án đã thực hiện thủ tục quyết toán hoàn thành dự án trong kỳ 
	6.101
	13
	315
	6.452

	
	3
	Số dự án đã đưa vào sử dụng nhưng không có kết quả (nếu có)
	6
	0
	0
	6

	A
	CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TW 

	
	I
	Chuẩn bị đầu tư 
	
	
	
	

	
	1
	Số dự án có KH chuẩn bị đầu tư trong kỳ 
	11240
	52
	972
	9269

	
	2
	Số dự án được thẩm định trong kỳ 
	11279
	38
	1157
	9602

	
	3
	Số dự án có quyết định đầu tư trong kỳ 
	10575
	35
	1069
	9471

	
	II
	Thực hiện đầu tư 
	0
	0
	0
	0

	
	1
	Số dự án thực hiện đầu tư trong kỳ 
	23331
	117
	2368
	20481

	
	2
	Số dự án khởi công mới trong kỳ 
	9449
	20
	622
	8767

	
	3
	Số dự án thực hiện BC GS, ĐGĐT theo quy định trong kỳ 
	13715
	79
	1523
	12113

	
	4
	Số dự án thực hiện kiểm tra trong kỳ 
	6643
	41
	730
	5872

	
	5
	Số dự án đã thực hiện đánh giá dự án trong kỳ 
	5597
	32
	547
	5018

	
	6
	Số dự án có vi phạm về thủ tục đầu tư được phát hiện trong kỳ
	80
	0
	4
	76

	
	a
	Không phù hợp với quy hoạch 
	84
	0
	0
	84

	
	b
	Phê duyệt không đúng thẩm quyền 
	111
	0
	7
	104

	
	c
	Không thực hiện đầy đủ trình tự thủ tục thẩm tra, thẩm định dự án 
	104
	0
	3
	101

	
	7
	Số dự án có vi phạm quy định về quản lý chất lượng được phát hiện trong kỳ 
	107
	0
	10
	97

	
	8
	Số dự án có thất thoát, lãng phí được phát hiện trong kỳ 
	316
	0
	24
	290

	
	a
	Tổng vốn đầu tư của các dự án có thất thoát, lãng phí bị phát hiện 
	3487,06
	0
	1463,307
	166,608

	
	b
	Tổng số tiền bị thất thoát, lãng phí được xác định 
	38,2675
	0
	16,308
	13,57549

	
	9
	Số dự án chậm tiến độ trong kỳ 
	2139
	31
	419
	1556

	
	a
	Số dự án chậm tiến độ do thủ tục đầu tư 
	253
	4
	43
	206

	
	b
	Số dự án chậm tiến độ do công tác giải phóng mặt bằng
	986
	21
	247
	715

	
	c
	Số dự án chậm tiến độ do năng lực của chủ đầu tư, ban quản lý dự án và các nhà thầu 
	451
	7
	72
	363

	
	d
	Số dự án chậm tiến độ do bố trí vốn không kịp thời 
	326
	4
	55
	246

	
	đ
	Số dự án chậm do các nguyên nhân khác
	437
	5
	68
	364

	
	10
	Số dự án phải điều chỉnh trong kỳ 
	4006
	21
	554
	3156

	
	a
	Số dự án phải điều chỉnh mục tiêu, quy mô đầu tư 
	590
	5
	153
	310

	
	b
	Số dự án phải điều chỉnh vốn đầu tư 
	2849
	11
	326
	2387

	
	c
	Số dự án phải điều chỉnh tiến độ đầu tư 
	967
	10
	162
	770

	
	d
	Số dự án phải điều chỉnh địa điểm đầu tư 
	48
	1
	12
	32

	
	11
	Số dự án phải ngừng thực hiện vì các lý do khác nhau 
	122
	0
	15
	107

	
	12
	Số dự án thực hiện lựa chọn nhà thầu trong kỳ 
	5857
	25
	599
	5571

	
	a
	Tổng số gói thầu đã tổ chức lựa chọn nhà thầu trong kỳ 
	31333
	290
	3927
	23929

	
	
	Chỉ định thầu 
	26417
	257
	2759
	21055

	
	
	Đấu thầu hạn chế 
	1264
	7
	302
	1021

	
	
	Đấu thầu rộng rãi 
	4424
	91
	1042
	2846

	
	
	Hình thức khác
	1561
	18
	104
	1205

	
	b
	Tổng số gói thầu có vi phạm thủ tục đấu thầu được phát hiện trong kỳ 
	38
	0
	3
	34

	
	
	Đấu thầu không đúng quy định 
	12
	0
	3
	9

	
	
	Ký hợp đồng không đúng quy định 
	4
	0
	0
	4

	
	III
	Kết thúc đầu tư, bàn giao đưa vào sử dụng 
	
	
	
	

	
	1
	Số dự án kết thúc đầu tư trong kỳ 
	7560
	38
	445
	6240

	
	2
	Số dự án đã thực hiện thủ tục quyết toán hoàn thành dự án trong kỳ 
	4108
	4
	217
	3602

	
	3
	Số dự án đã đưa vào sử dụng nhưng không có kết quả (nếu có)
	2
	0
	0
	2

	B
	CÁC BỘ NGÀNH 

	
	I
	Chuẩn bị đầu tư 
	
	
	
	

	
	1
	Số dự án có KH chuẩn bị đầu tư trong kỳ 
	2642
	90
	345
	1973

	
	2
	Số dự án được thẩm định trong kỳ 
	2428
	42
	377
	2009

	
	3
	Số dự án có quyết định đầu tư trong kỳ 
	2422
	47
	355
	2020

	
	II
	Thực hiện đầu tư 
	0
	0
	0
	0

	
	1
	Số dự án thực hiện đầu tư trong kỳ 
	6295
	205
	1080
	5010

	
	2
	Số dự án khởi công mới trong kỳ 
	2675
	43
	193
	2433

	
	3
	Số dự án thực hiện BC GS, ĐGĐT theo quy định trong kỳ 
	2155
	108
	641
	1345

	
	4
	Số dự án thực hiện kiểm tra trong kỳ 
	3730
	140
	477
	3103

	
	5
	Số dự án đã thực hiện đánh giá dự án trong kỳ 
	4253
	74
	468
	3701

	
	6
	Số dự án có vi phạm về thủ tục đầu tư được phát hiện trong kỳ
	1
	0
	1
	0

	
	a
	Không phù hợp với quy hoạch 
	0
	0
	0
	0

	
	b
	Phê duyệt không đúng thẩm quyền 
	0
	0
	0
	0

	
	c
	Không thực hiện đầy đủ trình tự thủ tục thẩm tra, thẩm định dự án 
	0
	0
	0
	0

	
	7
	Số dự án có vi phạm quy định về quản lý chất lượng được phát hiện trong kỳ 
	2
	0
	1
	1

	
	8
	Số dự án có thất thoát, lãng phí được phát hiện trong kỳ 
	0
	0
	0
	0

	
	a
	Tổng vốn đầu tư của các dự án có thất thoát, lãng phí bị phát hiện 
	0
	0
	0
	0

	
	b
	Tổng số tiền bị thất thoát, lãng phí được xác định 
	0
	0
	0
	0

	
	9
	Số dự án chậm tiến độ trong kỳ 
	745
	30
	194
	509

	
	a
	Số dự án chậm tiến độ do thủ tục đầu tư 
	151
	6
	17
	128

	
	b
	Số dự án chậm tiến độ do công tác giải phóng mặt bằng
	231
	13
	66
	151

	
	c
	Số dự án chậm tiến độ do năng lực của chủ đầu tư, ban quản lý dự án và các nhà thầu 
	196
	8
	59
	129

	
	d
	Số dự án chậm tiến độ do bố trí vốn không kịp thời 
	134
	4
	63
	67

	
	đ
	Số dự án chậm do các nguyên nhân khác
	126
	3
	25
	97

	
	10
	Số dự án phải điều chỉnh trong kỳ 
	899
	31
	219
	649

	
	a
	Số dự án phải điều chỉnh mục tiêu, quy mô đầu tư 
	102
	2
	23
	77

	
	b
	Số dự án phải điều chỉnh vốn đầu tư 
	611
	12
	199
	400

	
	c
	Số dự án phải điều chỉnh tiến độ đầu tư 
	233
	13
	47
	173

	
	d
	Số dự án phải điều chỉnh địa điểm đầu tư 
	21
	1
	4
	16

	
	11
	Số dự án phải ngừng thực hiện vì các lý do khác nhau 
	69
	0
	9
	60

	
	12
	Số dự án thực hiện lựa chọn nhà thầu trong kỳ 
	3177
	50
	706
	2421

	
	a
	Tổng số gói thầu đã tổ chức lựa chọn nhà thầu trong kỳ 
	10852
	691
	3332
	6802

	
	
	Chỉ định thầu 
	5848
	415
	1726
	3704

	
	
	Đấu thầu hạn chế 
	653
	26
	245
	382

	
	
	Đấu thầu rộng rãi 
	2271
	171
	602
	1477

	
	
	Hình thức khác
	692
	84
	446
	618

	
	b
	Tổng số gói thầu có vi phạm thủ tục đấu thầu được phát hiện trong kỳ 
	18
	0
	0
	0

	
	
	Đấu thầu không đúng quy định 
	18
	0
	0
	18

	
	
	Ký hợp đồng không đúng quy định 
	0
	0
	0
	0

	
	III
	Kết thúc đầu tư, bàn giao đưa vào sử dụng 
	
	
	
	

	
	1
	Số dự án kết thúc đầu tư trong kỳ 
	824
	22
	121
	1953

	
	2
	Số dự án đã thực hiện thủ tục quyết toán hoàn thành dự án trong kỳ 
	413
	3
	77
	1298

	
	3
	Số dự án đã đưa vào sử dụng nhưng không có kết quả (nếu có)
	0
	0
	0
	0

	C
	CÁC CƠ QUAN THUỘC CHÍNH PHỦ 

	
	I
	Chuẩn bị đầu tư 
	
	
	
	

	
	1
	Số dự án có KH chuẩn bị đầu tư trong kỳ 
	10
	0
	10
	0

	
	2
	Số dự án được thẩm định trong kỳ 
	5
	0
	5
	0

	
	3
	Số dự án có quyết định đầu tư trong kỳ 
	8
	0
	4
	4

	
	II
	Thực hiện đầu tư 
	0
	0
	0
	0

	
	1
	Số dự án thực hiện đầu tư trong kỳ 
	58
	1
	26
	31

	
	2
	Số dự án khởi công mới trong kỳ 
	22
	1
	8
	13

	
	3
	Số dự án thực hiện BC GS, ĐGĐT theo quy định trong kỳ 
	32
	0
	21
	11

	
	4
	Số dự án thực hiện kiểm tra trong kỳ 
	34
	0
	14
	20

	
	5
	Số dự án đã thực hiện đánh giá dự án trong kỳ 
	36
	0
	17
	19

	
	6
	Số dự án có vi phạm về thủ tục đầu tư được phát hiện trong kỳ
	0
	0
	0
	0

	
	a
	Không phù hợp với quy hoạch 
	0
	0
	0
	0

	
	b
	Phê duyệt không đúng thẩm quyền 
	0
	0
	0
	0

	
	c
	Không thực hiện đầy đủ trình tự thủ tục thẩm tra, thẩm định dự án 
	0
	0
	0
	0

	
	7
	Số dự án có vi phạm quy định về quản lý chất lượng được phát hiện trong kỳ 
	0
	0
	0
	0

	
	8
	Số dự án có thất thoát, lãng phí được phát hiện trong kỳ 
	0
	0
	0
	0

	
	a
	Tổng vốn đầu tư của các dự án có thất thoát, lãng phí bị phát hiện 
	0
	0
	0
	0

	
	b
	Tổng số tiền bị thất thoát, lãng phí được xác định 
	0
	0
	0
	0

	
	9
	Số dự án chậm tiến độ trong kỳ 
	8
	1
	7
	0

	
	a
	Số dự án chậm tiến độ do thủ tục đầu tư 
	3
	0
	3
	0

	
	b
	Số dự án chậm tiến độ do công tác giải phóng mặt bằng
	0
	0
	0
	0

	
	c
	Số dự án chậm tiến độ do năng lực của chủ đầu tư, ban quản lý dự án và các nhà thầu 
	3
	0
	3
	0

	
	d
	Số dự án chậm tiến độ do bố trí vốn không kịp thời 
	3
	0
	3
	0

	
	đ
	Số dự án chậm do các nguyên nhân khác
	0
	0
	0
	0

	
	10
	Số dự án phải điều chỉnh trong kỳ 
	9
	0
	8
	1

	
	a
	Số dự án phải điều chỉnh mục tiêu, quy mô đầu tư 
	2
	0
	2
	0

	
	b
	Số dự án phải điều chỉnh vốn đầu tư 
	3
	0
	2
	1

	
	c
	Số dự án phải điều chỉnh tiến độ đầu tư 
	5
	0
	5
	0

	
	d
	Số dự án phải điều chỉnh địa điểm đầu tư 
	0
	0
	0
	0

	
	11
	Số dự án phải ngừng thực hiện vì các lý do khác nhau 
	0
	0
	0
	0

	
	12
	Số dự án thực hiện lựa chọn nhà thầu trong kỳ 
	17
	0
	16
	1

	
	a
	Tổng số gói thầu đã tổ chức lựa chọn nhà thầu trong kỳ 
	68
	0
	48
	20

	
	-
	Chỉ định thầu 
	81
	0
	45
	36

	
	-
	Đấu thầu hạn chế 
	0
	0
	0
	0

	
	-
	Đấu thầu rộng rãi 
	33
	0
	21
	12

	
	-
	Hình thức khác
	1
	0
	1
	0

	
	b
	Tổng số gói thầu có vi phạm thủ tục đấu thầu được phát hiện trong kỳ 
	0
	0
	0
	0

	
	-
	Đấu thầu không đúng quy định 
	0
	0
	0
	0

	
	-
	Ký hợp đồng không đúng quy định 
	0
	0
	0
	0

	
	III
	Kết thúc đầu tư, bàn giao đưa vào sử dụng 
	
	
	
	

	
	1
	Số dự án kết thúc đầu tư trong kỳ 
	12
	2
	2
	7

	
	2
	Số dự án đã thực hiện thủ tục quyết toán hoàn thành dự án trong kỳ 
	4
	0
	1
	2

	
	3
	Số dự án đã đưa vào sử dụng nhưng không có kết quả (nếu có)
	0
	0
	0
	0

	D
	CÁC TẬP ĐOÀN, TỔNG CÔNG TY 

	
	I
	Chuẩn bị đầu tư 
	
	
	
	

	
	1
	Số dự án có KH chuẩn bị đầu tư trong kỳ 
	2970
	49
	223
	2698

	
	2
	Số dự án được thẩm định trong kỳ 
	2320
	25
	121
	2174

	
	3
	Số dự án có quyết định đầu tư trong kỳ 
	2387
	16
	96
	2275

	
	II
	Thực hiện đầu tư 
	0
	0
	0
	0

	
	1
	Số dự án thực hiện đầu tư trong kỳ 
	4923
	142
	616
	4165

	
	2
	Số dự án khởi công mới trong kỳ 
	2347
	17
	92
	2238

	
	3
	Số dự án thực hiện BC GS, ĐGĐT theo quy định trong kỳ 
	4430
	104
	418
	3908

	
	4
	Số dự án thực hiện kiểm tra trong kỳ 
	3154
	58
	236
	2860

	
	5
	Số dự án đã thực hiện đánh giá dự án trong kỳ 
	3366
	66
	321
	2979

	
	6
	Số dự án có vi phạm về thủ tục đầu tư được phát hiện trong kỳ
	31
	1
	6
	24

	
	a
	Không phù hợp với quy hoạch 
	0
	0
	0
	0

	
	b
	Phê duyệt không đúng thẩm quyền 
	0
	0
	0
	0

	
	c
	Không thực hiện đầy đủ trình tự thủ tục thẩm tra, thẩm định dự án 
	5
	0
	0
	5

	
	7
	Số dự án có vi phạm quy định về quản lý chất lượng được phát hiện trong kỳ 
	0
	0
	0
	0

	
	8
	Số dự án có thất thoát, lãng phí được phát hiện trong kỳ 
	0
	0
	0
	0

	
	a
	Tổng vốn đầu tư của các dự án có thất thoát, lãng phí bị phát hiện 
	0
	0
	0
	0

	
	b
	Tổng số tiền bị thất thoát, lãng phí được xác định 
	0
	0
	0
	0

	
	9
	Số dự án chậm tiến độ trong kỳ 
	494
	28
	69
	396

	
	a
	Số dự án chậm tiến độ do thủ tục đầu tư 
	128
	3
	12
	113

	
	b
	Số dự án chậm tiến độ do công tác giải phóng mặt bằng
	128
	6
	11
	111

	
	c
	Số dự án chậm tiến độ do năng lực của chủ đầu tư, ban quản lý dự án và các nhà thầu 
	35
	7
	4
	24

	
	d
	Số dự án chậm tiến độ do bố trí vốn không kịp thời 
	37
	4
	11
	22

	
	đ
	Số dự án chậm do các nguyên nhân khác
	164
	12
	31
	121

	
	10
	Số dự án phải điều chỉnh trong kỳ 
	325
	16
	41
	264

	
	a
	Số dự án phải điều chỉnh mục tiêu, quy mô đầu tư 
	36
	2
	5
	29

	
	b
	Số dự án phải điều chỉnh vốn đầu tư 
	178
	5
	25
	148

	
	c
	Số dự án phải điều chỉnh tiến độ đầu tư 
	120
	9
	24
	87

	
	d
	Số dự án phải điều chỉnh địa điểm đầu tư 
	12
	0
	1
	10

	
	11
	Số dự án phải ngừng thực hiện vì các lý do khác nhau 
	78
	0
	17
	61

	
	12
	Số dự án thực hiện lựa chọn nhà thầu trong kỳ 
	1504
	60
	334
	1110

	
	a
	Tổng số gói thầu đã tổ chức lựa chọn nhà thầu trong kỳ 
	5107
	133
	701
	4273

	
	
	Chỉ định thầu 
	2579
	80
	321
	2178

	
	
	Đấu thầu hạn chế 
	58
	1
	6
	51

	
	
	Đấu thầu rộng rãi 
	888
	38
	166
	684

	
	
	Hình thức khác
	1587
	22
	215
	1350

	
	b
	Tổng số gói thầu có vi phạm thủ tục đấu thầu được phát hiện trong kỳ 
	18
	0
	0
	18

	
	
	Đấu thầu không đúng quy định 
	0
	0
	0
	0

	
	
	Ký hợp đồng không đúng quy định 
	19
	1
	0
	18

	
	III
	Kết thúc đầu tư, bàn giao đưa vào sử dụng 
	
	
	
	

	
	1
	Số dự án kết thúc đầu tư trong kỳ 
	2216
	12
	60
	2144

	
	2
	Số dự án đã thực hiện thủ tục quyết toán hoàn thành dự án trong kỳ 
	1576
	6
	20
	1550

	
	3
	Số dự án đã đưa vào sử dụng nhưng không có kết quả (nếu có)
	4
	0
	0
	4


TỔNG HỢP
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN GIÁM SÁT ĐẦU TƯ CÁC DỰ ÁN SỬ DỤNG CÁC NGUỒN VỐN KHÁC
(Kèm theo báo cáo 2458/BKHĐT-GSTĐĐT ngày 21 tháng 4 năm 2011 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

Đơn vị vốn: Tỷ đồng
	STT
	Chỉ tiêu 
	Tổng số
	Phân theo nhóm

	
	
	
	1
	2
	3

	TH
	1
	Số dự án đã được cấp Giấy CNĐT trong kỳ 
	2.872
	24
	269
	2.342

	
	a
	Tổng số vốn đăng ký 
	1.138.011
	149.828
	366.137
	617.177

	
	b
	Số dự án đã thực hiện thủ tục thẩm tra cấp Giấy CNĐT trong kỳ 
	1.231
	16
	190
	1.002

	
	c
	Số dự án đã thực hiện thủ tục đăng ký đầu tư 
	1.650
	8
	89
	1.412

	
	2
	Số dự án đã được cấp Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh trong kỳ 
	1.812
	5
	135
	1.467

	
	a
	Điều chỉnh mục tiêu 
	463
	2
	35
	361

	
	b
	Điều chỉnh quy mô 
	547
	1
	47
	335

	
	c
	Điều chỉnh tiến độ 
	208
	1
	20
	181

	
	d
	Chuyển đổi chủ đầu tư 
	259
	2
	44
	213

	
	3
	Số dự án đã được kiểm tra, đánh giá trong kỳ 
	4.108
	60
	557
	3.484

	
	4
	Số dự án có vi phạm về quản lý đầu tư được phát hiện trong kỳ 
	349
	0
	12
	337

	
	5
	Số dự án có vi phạm quy định bảo vệ môi trường được phát hiện trong kỳ 
	82
	0
	3
	79

	
	6
	Số dự án có vi phạm quy định về sử dụng đất đai được phát hiện trong kỳ 
	36
	0
	5
	31

	
	7
	Số dự án có vi phạm quy định về quản lý tài nguyên được phát hiện trong kỳ
	8
	0
	0
	8

	
	8
	Số dự án phải thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư trong kỳ 
	294
	0
	13
	260

	
	9
	Tổng số vốn đã giải ngân trong kỳ
	1.024.988
	11.270
	53.614
	778.045

	
	a
	Nguồn vốn góp của chủ đầu tư 
	49.250
	3.619
	8.383
	32.802

	
	b
	Nguồn vốn vay 
	45.078
	4.370
	6.817
	33.033

	
	c
	Huy động hợp pháp khác
	7.119
	1.527
	1.179
	4.412

	
	10
	Số dự án đã kết thúc đầu tư trong kỳ 
	1.043
	2
	364
	677

	A
	CÁC TỈNH, THÀNH TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG 

	
	1
	Số dự án đã được cấp Giấy CNĐT trong kỳ 
	2.860
	24
	264
	2.336

	
	a
	Tổng số vốn đăng ký 
	1.058.184
	130.579
	328.371
	594.372

	
	b
	Số dự án đã thực hiện thủ tục thẩm tra cấp Giấy CNĐT trong kỳ 
	1.222
	16
	186
	997

	
	c
	Số dự án đã thực hiện thủ tục đăng ký đầu tư 
	1.460
	8
	89
	1.222

	
	2
	Số dự án đã được cấp Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh trong kỳ 
	1.807
	3
	135
	1.464

	
	a
	Điều chỉnh mục tiêu 
	463
	2
	35
	361

	
	b
	Điều chỉnh quy mô 
	545
	1
	47
	333

	
	c
	Điều chỉnh tiến độ 
	207
	1
	20
	180

	
	d
	Chuyển đổi chủ đầu tư 
	259
	2
	44
	213

	
	3
	Số dự án đã được kiểm tra, đánh giá trong kỳ 
	3.121
	2
	135
	2.977

	
	4
	Số dự án có vi phạm về quản lý đầu tư được phát hiện trong kỳ 
	349
	0
	12
	337

	
	5
	Số dự án có vi phạm quy định bảo vệ môi trường được phát hiện trong kỳ 
	82
	0
	3
	79

	
	6
	Số dự án có vi phạm quy định về sử dụng đất đai được phát hiện trong kỳ 
	36
	0
	5
	31

	
	7
	Số dự án có vi phạm quy định về quản lý tài nguyên được phát hiện trong kỳ
	8
	0
	0
	8

	
	8
	Số dự án phải thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư trong kỳ 
	294
	0
	13
	260

	
	9
	Tổng số vốn đã giải ngân trong kỳ
	314.304
	7.228
	17.164
	144.761

	
	a
	Nguồn vốn góp của chủ đầu tư 
	40.211
	3.619
	6.575
	25.571

	
	b
	Nguồn vốn vay 
	29.138
	2.082
	3.803
	23.253

	
	c
	Huy động hợp pháp khác
	6.645
	1.527
	1.179
	3.938

	
	10
	Số dự án đã kết thúc đầu tư trong kỳ 
	652
	1
	353
	298

	B
	
	CÁC BỘ, NGÀNH
	
	
	
	

	
	1
	Số dự án đã được cấp Giấy CNĐT trong kỳ 
	2
	0
	0
	1

	
	a
	Tổng số vốn đăng ký 
	41.079
	11.512
	25.509
	4.058

	
	b
	Số dự án đã thực hiện thủ tục thẩm tra cấp Giấy CNĐT trong kỳ 
	0
	0
	0
	0

	
	c
	Số dự án đã thực hiện thủ tục đăng ký đầu tư 
	0
	0
	0
	0

	
	2
	Số dự án đã được cấp Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh trong kỳ 
	0
	0
	0
	0

	
	a
	Điều chỉnh mục tiêu 
	0
	0
	0
	0

	
	b
	Điều chỉnh quy mô 
	0
	0
	0
	0

	
	c
	Điều chỉnh tiến độ 
	0
	0
	0
	0

	
	d
	Chuyển đổi chủ đầu tư 
	0
	0
	0
	0

	
	3
	Số dự án đã được kiểm tra, đánh giá trong kỳ 
	593
	55
	377
	161

	
	4
	Số dự án có vi phạm về quản lý đầu tư được phát hiện trong kỳ 
	0
	0
	0
	0

	
	5
	Số dự án có vi phạm quy định bảo vệ môi trường được phát hiện trong kỳ 
	0
	0
	0
	0

	
	6
	Số dự án có vi phạm quy định về sử dụng đất đai được phát hiện trong kỳ 
	0
	0
	0
	0

	
	7
	Số dự án có vi phạm quy định về quản lý tài nguyên được phát hiện trong kỳ
	0
	0
	0
	0

	
	8
	Số dự án phải thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư trong kỳ 
	0
	0
	0
	0

	
	9
	Tổng số vốn đã giải ngân trong kỳ
	36.834
	0
	0
	12

	
	a
	Nguồn vốn góp của chủ đầu tư 
	0
	0
	0
	0

	
	b
	Nguồn vốn vay 
	870
	0
	0
	12

	
	c
	Huy động hợp pháp khác
	0
	0
	0
	0

	
	10
	Số dự án đã kết thúc đầu tư trong kỳ 
	27
	1
	11
	15

	C
	CÁC CƠ QUAN THUỘC CHÍNH PHỦ 

	
	1
	Số dự án đã được cấp Giấy CNĐT trong kỳ 
	0
	0
	0
	0

	
	a
	Tổng số vốn đăng ký 
	0
	0
	0
	0

	
	b
	Số dự án đã thực hiện thủ tục thẩm tra cấp Giấy CNĐT trong kỳ 
	0
	0
	0
	0

	
	c
	Số dự án đã thực hiện thủ tục đăng ký đầu tư 
	0
	0
	0
	0

	
	2
	Số dự án đã được cấp Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh trong kỳ 
	0
	0
	0
	0

	
	a
	Điều chỉnh mục tiêu 
	0
	0
	0
	0

	
	b
	Điều chỉnh quy mô 
	0
	0
	0
	0

	
	c
	Điều chỉnh tiến độ 
	0
	0
	0
	0

	
	d
	Chuyển đổi chủ đầu tư 
	0
	0
	0
	0

	
	3
	Số dự án đã được kiểm tra, đánh giá trong kỳ 
	5
	1
	0
	4

	
	4
	Số dự án có vi phạm về quản lý đầu tư được phát hiện trong kỳ 
	0
	0
	0
	0

	
	5
	Số dự án có vi phạm quy định bảo vệ môi trường được phát hiện trong kỳ 
	0
	0
	0
	0

	
	6
	Số dự án có vi phạm quy định về sử dụng đất đai được phát hiện trong kỳ 
	0
	0
	0
	0

	
	7
	Số dự án có vi phạm quy định về quản lý tài nguyên được phát hiện trong kỳ
	0
	0
	0
	0

	
	8
	Số dự án phải thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư trong kỳ 
	0
	0
	0
	0

	
	9
	Tổng số vốn đã giải ngân trong kỳ
	78
	0
	0
	78

	
	a
	Nguồn vốn góp của chủ đầu tư 
	0
	0
	0
	0

	
	b
	Nguồn vốn vay 
	0
	0
	0
	0

	
	c
	Huy động hợp pháp khác
	0
	0
	0
	0

	
	10
	Số dự án đã kết thúc đầu tư trong kỳ 
	0
	0
	0
	0

	D
	CÁC TẬP ĐOÀN, TỔNG CÔNG TY 

	
	1
	Số dự án đã được cấp Giấy CNĐT trong kỳ 
	10
	0
	5
	5

	
	a
	Tổng số vốn đăng ký 
	38.748
	7.737
	12.257
	18.748

	
	b
	Số dự án đã thực hiện thủ tục thẩm tra cấp Giấy CNĐT trong kỳ 
	9
	0
	4
	5

	
	c
	Số dự án đã thực hiện thủ tục đăng ký đầu tư 
	190
	0
	0
	190

	
	2
	Số dự án đã được cấp Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh trong kỳ 
	5
	2
	0
	3

	
	a
	Điều chỉnh mục tiêu 
	0
	0
	0
	0

	
	b
	Điều chỉnh quy mô 
	2
	0
	0
	2

	
	c
	Điều chỉnh tiến độ 
	1
	0
	0
	1

	
	d
	Chuyển đổi chủ đầu tư 
	0
	0
	0
	0

	
	3
	Số dự án đã được kiểm tra, đánh giá trong kỳ 
	389
	2
	45
	342

	
	4
	Số dự án có vi phạm về quản lý đầu tư được phát hiện trong kỳ 
	0
	0
	0
	0

	
	5
	Số dự án có vi phạm quy định bảo vệ môi trường được phát hiện trong kỳ 
	0
	0
	0
	0

	
	6
	Số dự án có vi phạm quy định về sử dụng đất đai được phát hiện trong kỳ 
	0
	0
	0
	0

	
	7
	Số dự án có vi phạm quy định về quản lý tài nguyên được phát hiện trong kỳ
	0
	0
	0
	0

	
	8
	Số dự án phải thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư trong kỳ 
	0
	0
	0
	0

	
	9
	Tổng số vốn đã giải ngân trong kỳ
	673.773
	4.042
	36.449
	633.194

	
	a
	Nguồn vốn góp của chủ đầu tư 
	9.039
	0
	1.808
	7.231

	
	b
	Nguồn vốn vay 
	15.070
	2.288
	3.014
	9.768

	
	c
	Huy động hợp pháp khác
	474
	0
	0
	474

	
	10
	Số dự án đã kết thúc đầu tư trong kỳ 
	364
	0
	0
	364


TỔNG HỢP

BÁO CÁO GIÁM SÁT, ĐÁNH GIÁ TỔNG THỂ ĐẦU TƯ NĂM 2010 CỦA CÁC CƠ QUAN 
(Kèm theo báo cáo 2458/BKHĐT-GSTĐĐT ngày 21 tháng 4 năm 2011 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

Đơn vị vốn: Tỷ đồng
	STT
	Đơn vị
	Tình hình thực hiện đầu tư
	Dự án sử dụng 30% vốn NN trở lên
	Dự án SD vốn khác

	
	
	KH vốn năm 2010
	Giá trị thực hiện
	Số DA đã phê duyệt
	Số DA đang T.hiện
	Số DA có BC G.sát
	Số DA T.hiện Đ.giá
	Số DA V.phạm T.tục
	Số DA có T.thoát vốn
	Số DA Điều chỉnh
	Số DA K. Thúc B.giao
	Số DA cấp Giấy CNĐT
	Số DA cấp Giấy Đ. chỉnh
	Số DA V.phạm

	
	
	KH giao
	Trong đó
	Tổng cộng
	Trong đó
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Vốn NN
	V. khác
	
	Vốn NN
	V. khác
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	TỔNG CỘNG
	1.961.201
	903.831
	1.065.971
	1.763.654
	717.151
	1.051.463
	15.392
	34.607
	20.332
	13.252
	112
	316
	5.239
	10.612
	2.872
	1.812
	475

	A
	Tỉnh, T.phố
	390.339
	150.337
	255.886
	415.848
	151.024
	269.784
	10.575
	23.331
	13.715
	5.597
	80
	316
	4.006
	7.560
	2.860
	1.807
	475

	1
	Hà Nội 
	8.151
	8.151
	0
	93.866
	10.121
	83.745
	218
	888
	358
	273
	6
	0
	246
	268
	105
	17
	0

	2
	Hải Phòng
	2.587
	2.587
	0
	14.270
	2.587
	11.684
	90
	418
	104
	104
	2
	2
	54
	20
	85
	102
	36

	3
	Quảng Ninh
	4.911
	4.911
	0
	13.109
	5.009
	8.100
	190
	537
	337
	350
	0
	41
	0
	166
	43
	3
	21

	4
	Cao Bằng
	24.273
	1.642
	22.631
	3.293
	1.400
	1.893
	87
	557
	186
	418
	0
	0
	307
	108
	14
	8
	16

	5
	Bắc Kạn
	681
	681
	0
	640
	640
	0
	203
	474
	537
	235
	0
	0
	0
	204
	8
	0
	0

	6
	Lạng Sơn
	3.397
	1.150
	2.247
	3.131
	1.189
	1.942
	158
	468
	270
	2
	0
	0
	41
	79
	30
	4
	3

	7
	Hà Giang
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	8
	Tuyên Quang
	1.092
	629
	462
	846
	483
	363
	63
	91
	366
	0
	0
	0
	0
	40
	46
	3
	1

	9
	Thái Nguyên
	2.369
	2.109
	260
	2.369
	2.109
	260
	93
	203
	203
	15
	0
	0
	0
	153
	24
	3
	0

	10
	Điện Biên
	2.772
	2.722
	0
	2.699
	2.699
	0
	168
	591
	471
	471
	0
	0
	58
	97
	16
	2
	0

	11
	Lai Châu
	2.607
	2.607
	0
	4.291
	2.249
	2.042
	140
	398
	13
	0
	0
	0
	64
	92
	35
	8
	32

	12
	Sơn La
	3.015
	2.311
	704
	2.091
	1.621
	470
	166
	187
	187
	0
	0
	0
	27
	47
	37
	11
	11

	13
	Lào Cai
	11.224
	2.860
	8.364
	9.453
	2.698
	6.755
	190
	329
	515
	78
	0
	0
	243
	484
	78
	12
	2

	14
	Yên Bái
	3.725
	2.080
	1.646
	3.310
	2.038
	1.271
	406
	378
	264
	48
	0
	0
	54
	372
	68
	11
	1

	15
	Hòa Bình
	923
	923
	0
	834
	834
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	76
	12
	27

	16
	Phú Thọ
	7.666
	5.366
	2.300
	9.223
	7.373
	1.850
	253
	665
	471
	396
	0
	22
	131
	249
	76
	10
	17

	17
	Vĩnh Phúc
	9.902
	4.252
	5.650
	9.057
	3.615
	5.442
	665
	472
	15
	0
	0
	17
	117
	327
	0
	21
	2

	18
	Bắc Giang
	6.341
	2.081
	4.260
	3.876
	2.116
	1.760
	87
	149
	120
	55
	0
	76
	26
	61
	87
	11
	20

	19
	Bắc Ninh
	1.664
	0
	0
	1.305
	1.305
	0
	137
	104
	88
	88
	0
	0
	90
	33
	0
	0
	0

	20
	Hưng Yên
	4.357
	1.257
	3.100
	4.357
	1.257
	3.100
	136
	55
	55
	30
	1
	1
	63
	10
	74
	40
	102

	21
	Hà Nam
	6.299
	2.269
	4.030
	6.418
	2.388
	4.030
	221
	572
	299
	199
	0
	0
	64
	191
	41
	28
	2

	22
	Hải Dương
	1.231
	1.231
	0
	2.310
	2.310
	0
	11
	254
	0
	0
	0
	0
	0
	83
	95
	25
	12

	23
	Thái Bình
	1.197
	1.197
	0
	1.196
	1.196
	0
	134
	239
	59
	17
	0
	0
	34
	21
	44
	4
	2

	24
	Nam Định
	3.180
	2.235
	945
	2.568
	1.725
	843
	119
	205
	147
	0
	0
	0
	38
	121
	0
	0
	0

	25
	Ninh Bình
	7.695
	6.270
	1.425
	7.582
	6.270
	1.312
	132
	138
	106
	0
	0
	0
	40
	15
	33
	5
	0

	26
	Thanh Hóa
	28.616
	6.880
	21.736
	27.505
	6.790
	20.715
	262
	795
	215
	0
	0
	16
	93
	205
	21
	5
	0

	27
	Nghệ An
	3.118
	2.931
	188
	3.160
	3.108
	52
	353
	630
	447
	479
	1
	0
	159
	167
	101
	13
	0

	28
	Hà Tĩnh
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	29
	Quảng Bình
	4.769
	2.702
	2.067
	2.937
	2.214
	724
	218
	236
	12
	0
	0
	0
	0
	0
	41
	4
	0

	30
	Quảng Trị
	372
	372
	0
	370
	370
	0
	79
	126
	0
	0
	0
	0
	21
	71
	0
	0
	0

	31
	Đà Nẵng
	4.827
	5.497
	33.374
	4.827
	6.882
	0
	147
	847
	32
	29
	0
	0
	45
	200
	20
	13
	0

	32
	Thừa Thiên Huế
	4.486
	2.506
	1.980
	6.999
	2.870
	4.129
	182
	450
	267
	49
	4
	0
	179
	180
	47
	4
	0

	33
	Quảng Nam
	3.527
	0
	0
	3.349
	3.349
	0
	274
	1.272
	766
	78
	56
	84
	0
	0
	0
	0
	0

	34
	Quảng Ngãi
	6.196
	3.196
	3.000
	5.125
	3.125
	2.000
	95
	150
	86
	0
	0
	6
	9
	16
	0
	0
	0

	35
	Bình Định 
	11.810
	5.250
	6.560
	10.200
	4.402
	5.798
	52
	138
	36
	0
	0
	0
	26
	73
	67
	20
	2

	36
	Phú Yên
	1.148
	1.148
	0
	2.664
	1.071
	1.592
	267
	350
	216
	68
	0
	0
	102
	157
	9
	2
	0

	37
	Khánh Hòa
	3.932
	2.304
	1.629
	3.607
	2.200
	1.407
	70
	117
	64
	0
	0
	0
	38
	17
	28
	8
	0

	38
	Ninh Thuận
	5.473
	1.573
	3.900
	1.161
	0
	1.161
	134
	249
	305
	182
	3
	0
	39
	147
	25
	8
	16

	39
	Bình Thuận
	12.639
	2.949
	9.690
	12.500
	2.810
	9.690
	192
	530
	446
	60
	4
	8
	330
	100
	111
	17
	84

	40
	Gia Lai
	1.901
	1.841
	60
	1.577
	1.527
	50
	152
	288
	160
	106
	0
	0
	26
	194
	17
	14
	10

	41
	Kon Tum
	1.135
	1.135
	0
	879
	879
	0
	250
	229
	73
	0
	1
	19
	46
	67
	19
	0
	0

	42
	Đắk Nông
	3.678
	0
	0
	3.346
	787
	2.560
	28
	70
	68
	38
	0
	0
	38
	18
	0
	0
	0

	43
	Đắk Lắk
	6.229
	3.719
	2.510
	5.218
	2.708
	2.510
	561
	356
	263
	0
	0
	0
	192
	159
	22
	6
	98

	44
	Lâm Đồng 
	1.914
	1.914
	0
	1.936
	1.936
	0
	113
	380
	191
	99
	0
	2
	77
	107
	0
	0
	0

	45
	Hồ Chí Minh
	83.191
	20.270
	62.921
	46.021
	14.113
	31.909
	1.057
	2.896
	1.942
	1.259
	0
	20
	251
	891
	452
	797
	103

	46
	Cần Thơ
	4.468
	0
	0
	22.631
	3.270
	560
	162
	836
	235
	27
	0
	0
	27
	182
	7
	13
	3

	47
	Bà Rịa - Vũng Tàu 
	29.316
	3.516
	25.800
	29.140
	3.320
	25.820
	73
	201
	220
	114
	1
	0
	37
	75
	101
	22
	16

	48
	Đồng Nai 
	14.536
	1.484
	13.052
	14.405
	1.484
	12.921
	102
	117
	170
	0
	0
	0
	63
	72
	81
	48
	25

	49
	Tây Ninh
	4.164
	1.344
	0
	3.426
	0
	3.426
	91
	142
	82
	0
	1
	0
	23
	36
	43
	83
	30

	50
	Bình Dương
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	152
	621
	0
	0
	0
	1
	14
	238
	141
	205
	20

	51
	Bình Phước
	6.353
	1.167
	5.186
	5.424
	953
	4.471
	94
	97
	20
	51
	0
	0
	20
	25
	74
	21
	3

	52
	Long An
	1.139
	1.139
	0
	1.005
	1.005
	0
	234
	235
	235
	45
	0
	0
	45
	0
	135
	108
	16

	53
	Tiền Giang
	2.002
	0
	0
	1.984
	1.976
	8
	17
	221
	193
	0
	0
	0
	0
	104
	39
	11
	2

	54
	Vĩnh Long
	1.223
	1.223
	0
	1.187
	1.188
	0
	187
	104
	0
	19
	0
	0
	27
	45
	8
	1
	0

	55
	Trà Vinh
	1.123
	1.123
	0
	1.049
	1.049
	0
	306
	190
	99
	0
	0
	0
	115
	25
	19
	3
	1

	56
	Bến Tre
	1.301
	1.301
	0
	1.301
	1.301
	0
	197
	258
	0
	10
	0
	0
	22
	0
	8
	1
	2

	57
	Hậu Giang
	2.468
	2.468
	0
	2.859
	2.859
	0
	107
	118
	50
	0
	0
	0
	0
	0
	6
	6
	0

	58
	Đồng Tháp
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	59
	An Giang
	6.293
	2.454
	3.839
	2.765
	1.567
	1.198
	217
	1.167
	1.167
	0
	0
	0
	212
	572
	59
	20
	28

	60
	Kiên Giang
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	61
	Sóc Trăng 
	1.630
	1.630
	0
	1.466
	1.466
	0
	24
	138
	36
	0
	0
	0
	17
	38
	13
	10
	0

	62
	Bạc Liêu
	2.322
	1.952
	370
	1.695
	1.474
	221
	59
	89
	89
	89
	0
	0
	0
	30
	12
	0
	0

	63
	Cà Mau
	1.828
	1.828
	0
	1.743
	1.743
	0
	0
	316
	101
	16
	0
	1
	16
	108
	19
	4
	0

	B
	Bộ, ngành
	383.439
	270.509
	112.764
	324.854
	228.770
	96.085
	2.422
	6.295
	2.155
	4.253
	1
	0
	899
	824
	2
	0
	0

	1
	Bộ Quốc phòng 
	5.168
	5.168
	0
	4.065
	4.065
	0
	148
	335
	52
	103
	1
	0
	103
	11
	0
	0
	0

	2
	Bộ Công an 
	2.907
	2.907
	0
	2.907
	2.907
	0
	121
	195
	195
	195
	0
	0
	0
	133
	0
	0
	0

	3
	Bộ Ngoại giao
	316
	316
	0
	279
	279
	0
	12
	12
	15
	15
	0
	0
	0
	10
	0
	0
	0

	4
	Bộ Tư pháp
	303
	261
	42
	271
	259
	12
	16
	208
	48
	0
	0
	0
	148
	152
	1
	0
	0

	5
	Bộ Tài chính
	2.768
	2.768
	0
	2.540
	2.540
	0
	146
	528
	528
	244
	0
	0
	121
	194
	0
	0
	0

	6
	Bộ Công thương
	287.215
	223.778
	63.437
	224.439
	172.854
	51.585
	1.798
	4.190
	695
	3.450
	0
	0
	384
	15
	0
	0
	0

	7
	Bộ LĐ-TB&XH 
	438
	438
	0
	693
	693
	0
	10
	38
	38
	0
	0
	0
	9
	9
	0
	0
	0

	8
	Bộ GTVT
	29.118
	21.520
	7.598
	38.511
	30.913
	7.598
	54
	236
	170
	0
	0
	0
	40
	33
	0
	0
	0

	9
	Bộ Xây dựng
	42.019
	940
	41.079
	36.351
	477
	35.874
	0
	16
	16
	17
	0
	0
	4
	2
	0
	0
	0

	10
	Bộ VH,TT&DL 
	535
	535
	0
	535
	535
	0
	4
	45
	48
	0
	0
	0
	0
	7
	0
	0
	0

	11
	Bộ NN&PTNT
	8.218
	8.218
	0
	10.206
	10.206
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	12
	Bộ Y tế
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	13
	Bộ Nội vụ
	258
	258
	0
	234
	234
	0
	0
	19
	0
	18
	0
	0
	5
	7
	0
	0
	0

	14
	Bộ KH&CN 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	9
	9
	9
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	0

	15
	Bộ GD&ĐT
	1.019
	639
	380
	1.497
	639
	858
	8
	49
	49
	10
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0

	16
	Bộ TN&MT 
	548
	548
	0
	548
	548
	0
	14
	7
	0
	0
	0
	0
	2
	28
	0
	0
	0

	17
	Bộ TT&TT 
	539
	311
	228
	541
	384
	158
	16
	45
	45
	8
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	18
	Bộ KH&ĐT 
	346
	346
	0
	224
	224
	0
	2
	117
	0
	0
	0
	0
	36
	64
	0
	0
	0

	19
	Ủy ban Dân tộc 
	687
	687
	0
	141
	141
	0
	2
	1
	2
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	20
	VP Ban chấp hành 
	119
	119
	0
	119
	119
	0
	2
	12
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	21
	VP Quốc hội 
	426
	426
	0
	216
	216
	0
	0
	5
	0
	0
	0
	0
	3
	0
	0
	0
	0

	22
	VP Chủ tịch nước
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	23
	Văn phòng CP 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	24
	Thanh tra CP 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	25
	NHNN Việt Nam
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	26
	Kiểm toán NN 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	27
	Viện Kiểm soát NDTC
	165
	0
	0
	165
	165
	0
	42
	150
	170
	170
	0
	0
	26
	144
	0
	0
	0

	28
	Tòa án ND T.cao
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	29
	TW Đoàn TNCS
	197
	197
	0
	197
	197
	0
	6
	50
	41
	0
	0
	0
	6
	2
	0
	0
	0

	30
	TW Liên đoàn LĐ
	79
	79
	0
	79
	79
	0
	14
	14
	0
	10
	0
	0
	4
	5
	0
	0
	0

	31
	TW Hội Nông dân
	0
	0
	0
	46
	46
	0
	0
	8
	9
	4
	0
	0
	7
	8
	0
	0
	0

	32
	Hội Liên hiệp PN
	53
	53
	0
	53
	53
	0
	0
	8
	6
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	C
	Các C.quan thuộc 
	1.084
	1.064
	20
	917
	897
	20
	8
	58
	32
	36
	0
	0
	9
	12
	0
	0
	0

	1
	Học viện Chính trị
	123
	103
	20
	108
	88
	20
	1
	6
	6
	6
	0
	0
	2
	2
	0
	0
	0

	2
	Viện KH&CNVN
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	Viện KH&XHVN
	93
	93
	0
	94
	94
	0
	1
	3
	3
	3
	0
	0
	1
	1
	0
	0
	0

	4
	Đài tiếng nói VN 
	149
	149
	0
	149
	149
	0
	2
	13
	13
	2
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	0

	5
	Thông tấn xã VN 
	189
	189
	0
	145
	145
	0
	0
	10
	10
	10
	0
	0
	4
	3
	0
	0
	0

	6
	Đài TH Việt Nam 
	413
	413
	0
	330
	330
	0
	0
	5
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	7
	Bảo hiểm xã hội 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	8
	Ban QL Lăng HCM 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	4
	15
	0
	15
	0
	0
	2
	3
	0
	0
	0

	9
	NHPT Việt Nam 
	117
	117
	0
	91
	91
	0
	0
	6
	0
	0
	0
	0
	0
	2
	0
	0
	0

	D
	Các T. đoàn, tổng Công ty 
	1.186.340
	481.920
	697.301
	1.022.035
	336.461
	685.574
	2.387
	4.923
	4.430
	3.366
	31
	0
	325
	2.216
	10
	5
	0

	1
	TĐ Điện lực
	58.604
	58.604
	0
	59.428
	59.428
	0
	1.526
	2.641
	2.716
	2.783
	0
	0
	201
	1.333
	0
	0
	0

	2
	TĐ CN Cao su
	4.724
	4.701
	23
	5.164
	5.142
	21
	41
	331
	331
	0
	0
	0
	7
	87
	0
	0
	0

	3
	TTĐ CN Tàu thủy
	376
	145
	231
	138
	109
	29
	293
	543
	298
	174
	0
	0
	63
	327
	0
	0
	0

	4
	TĐ CN Than và KS 
	26.041
	0
	26.041
	24.581
	0
	24.581
	2
	38
	38
	0
	0
	0
	5
	1
	1
	0
	0

	5
	Tập đoàn Dầu khí
	93.384
	83.341
	10.042
	68.803
	60.488
	8.315
	163
	323
	246
	241
	0
	0
	17
	104
	0
	0
	0

	6
	Tập đoàn Dệt May
	935.297
	290.000
	645.297
	811.259
	174.272
	636.987
	0
	7
	7
	7
	0
	0
	1
	3
	0
	0
	0

	7
	Tập đoàn VNPT
	20.000
	20.000
	0
	19.000
	19.000
	0
	61
	365
	365
	27
	0
	0
	0
	25
	0
	0
	0

	8
	TCT Đường sắt 
	1.845
	1.811
	34
	1.492
	1.458
	34
	3
	23
	23
	15
	0
	0
	4
	0
	0
	0
	0

	9
	TCT ĐT&PT vốn
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	10
	TCT Cà phê 
	173
	47
	0
	133
	47
	86
	0
	12
	12
	0
	0
	0
	2
	0
	2
	3
	0

	11
	TCT Giấy
	1.793
	1.793
	0
	226
	226
	0
	0
	2
	2
	2
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	0

	12
	TCT Hàng Hải
	1.224
	1.224
	0
	884
	884
	0
	0
	8
	8
	0
	0
	0
	1
	9
	0
	0
	0

	13
	TCT Hàng không
	8.920
	8.045
	875
	5.280
	4.405
	875
	121
	180
	180
	0
	31
	0
	11
	104
	0
	0
	0

	14
	TĐ Hóa chất
	6.993
	0
	0
	6.544
	2.721
	3.823
	84
	245
	13
	11
	0
	0
	5
	127
	0
	0
	0

	15
	TCT L.thực M.Bắc
	367
	367
	0
	345
	345
	0
	39
	49
	49
	0
	0
	0
	4
	37
	0
	0
	0

	16
	TCT L.thực M.Nam
	848
	848
	0
	449
	449
	0
	24
	35
	35
	0
	0
	0
	3
	18
	0
	2
	0

	17
	Tổng Công ty Thép
	7.682
	2.305
	5.378
	2.835
	851
	0
	13
	74
	75
	75
	0
	0
	0
	30
	0
	0
	0

	18
	TCT Thuốc Lá
	1.463
	1.463
	0
	747
	747
	0
	5
	15
	10
	9
	0
	0
	0
	5
	2
	0
	0

	19
	TCT Xi măng
	2.814
	2.814
	0
	2.383
	2.383
	0
	3
	10
	0
	0
	0
	0
	0
	4
	1
	0
	0

	20
	T.đoàn XD CN VN 
	13.791
	4.412
	9.379
	12.344
	3.506
	8.838
	9
	22
	22
	22
	0
	0
	0
	2
	4
	0
	0


