
	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: 24/2023/NQ-HĐND
	Bến Tre, ngày 07 tháng 12 năm 2023


NGHỊ QUYẾT
VỀ ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TỈNH BẾN TRE NĂM 2023
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE
KHÓA X - KỲ HỌP THỨ 11
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; 
Căn cứ Nghị quyết số 973/2020/UBTVQH14 ngày 08 tháng 7 năm 2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2021-2025;

Căn cứ Quyết định số 26/2020/QĐ-TTg ngày 14 tháng 9 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị quyết số 973/2020/UBTVQH14 ngày 08 tháng 7 năm 2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2021-2025;

Xét Tờ trình số 7066/TTr-UBND ngày 16 tháng 11 năm 2023 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc thông qua Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công nguồn vốn ngân sách Nhà nước tỉnh Bến Tre năm 2023; Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công nguồn vốn ngân sách nhà nước tỉnh Bến Tre năm 2023 đã được Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt tại các Nghị quyết số 30/2022/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh về phân bổ chi tiết danh mục và Kế hoạch đầu tư công nguồn vốn ngân sách nhà nước tỉnh Bến Tre năm 2023 (Nghị quyết số 30/2022/NQ-HĐND) và Nghị quyết số 06/2023/NQ-HĐND ngày 05 tháng 7 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh về điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công nguồn vốn ngân sách nhà nước tỉnh Bến Tre năm 2023 (Nghị quyết số 06/2023/NQ-HĐND), trong đó:
1. Tổng kế hoạch vốn điều chỉnh, bổ sung là 6.685.132 triệu đồng (Sáu ngàn, sáu trăm tám mươi lăm tỷ, một trăm ba mươi hai triệu đồng). Trong đó, kế hoạch vốn năm 2023 là 5.564.670 triệu đồng; kế hoạch vốn kéo dài từ năm 2022 sang năm 2023 là 709.462 triệu đồng và vốn bổ sung là 411.000 triệu đồng), cụ thể: 
a) Kế hoạch vốn năm 2023 đã được Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt tại các Nghị quyết số 30/2022/NQ-HĐND và Nghị quyết số 06/2023/NQ-HĐND, với số vốn là 5.564.670 triệu đồng; bao gồm các nguồn vốn sau đây:
Vốn đầu tư trong cân đối theo tiêu chí, định mức quy định tại Quyết định số 26/2020/QĐ-TTg ngày 14 tháng 9 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ là 405.791 triệu đồng;

Vốn đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất là 194.000 triệu đồng (giảm 56.000 triệu đồng do hụt thu vốn sử dụng đất cấp tỉnh); 

Vốn đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết là 1.570.000 triệu đồng;
Vốn đầu tư từ nguồn bội chi ngân sách địa phương là 230.900 triệu đồng;

Vốn đầu tư từ nguồn tăng thu xổ số kiến thiết các năm trước chuyển sang là 141.322 triệu đồng;

Vốn đầu tư từ nguồn tăng thu xổ số kiến thiết năm 2023 là 56.000 triệu đồng;

Vốn đầu tư từ nguồn tăng thu cân đối ngân sách địa phương năm 2022 chuyển sang là 17.764 triệu đồng;

Vốn đầu tư theo chương trình mục tiêu và vốn Chương trình Phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội là 2.078.500 triệu đồng; trong đó:

+ Vốn đầu tư theo các Chương trình mục tiêu là 1.053.250 triệu đồng (tăng 19.750 triệu đồng từ điều chuyển vốn thuộc Chương trình Phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội); 

+ Vốn Chương trình Phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội là 1.025.250 triệu đồng (giảm 19.750 triệu đồng).

Vốn đầu tư theo các Chương trình mục tiêu quốc gia là 285.106 triệu đồng;
Vốn nước ngoài là 535.287 triệu đồng;

Vốn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2022 là 50.000 triệu đồng.
b) Kế hoạch vốn kéo dài: Kế hoạch vốn đầu tư công được phép kéo dài thời gian bố trí vốn, kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân năm 2022 sang năm 2023 là 709.462 triệu đồng.

c) Kế hoạch vốn bổ sung năm 2023: Tổng số vốn bổ sung là 411.000 triệu đồng; trong đó: 

+ Vốn từ nguồn vốn chuyển nguồn ngân sách cấp tỉnh năm 2022 sang năm 2023 (nguồn tiết kiệm chi) là 111.000 triệu đồng; 

+ Vốn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2023 bổ sung cho tỉnh Bến Tre để thực hiện các dự án phòng, chống sạt lở bờ sông, bờ biển theo Quyết định số 1162/QĐ-TTg ngày 08 tháng 10 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ là 300.000 triệu đồng.

2. Nội dung điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công nguồn vốn ngân sách Nhà nước tỉnh Bến Tre năm 2023 tại Biểu Tổng hợp và các Phụ lục I.a, I.b, I.c, I.d, I.đ, I.e kèm theo Nghị quyết này. 
3. Nội dung phân bổ chi tiết danh mục dự án sử dụng từ nguồn vốn chuyển nguồn ngân sách cấp tỉnh năm 2022 sang năm 2023 (nguồn tiết kiệm chi) là 111.000 triệu đồng tại Phụ lục I.g kèm theo Nghị quyết này.

4. Nội dung phân bổ chi tiết danh mục dự án sử dụng vốn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2023 là 300.000 triệu đồng tại Phụ lục I.h kèm theo Nghị quyết này.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết. 

2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre khóa X, kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 07 tháng 12 năm 2023 và có hiệu lực từ ngày 17 tháng 12 năm 2023./. 
	
	CHỦ TỊCH




Hồ Thị Hoàng Yến


	FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN


[image: image1.emf]Phu luc




PAGE  

_1770100502/PhuLuc.zip


Phu luc.pdf




Tổng tất cả 
các nguồn vốn



Trong đó:  
ngân sách  Nhà 



nước



Vốn đầu tư 
trong cân đối 
theo tiêu chí, 
định mức quy 



định tại 
Quyết định số 
26/2020/QĐ-



TTg



Vốn đầu tư 
từ nguồn 



thu sử dụng 
đất



Vốn đầu tư 
từ nguồn thu 



xổ  số kiến 
thiết



Vốn đầu tư từ 
nguồn tăng 



thu xổ số kiến 
thiết các năm 
trước chuyển 



sang 2023



Vốn đầu tư 
từ nguồn 
tăng  thu 
cân đối 



ngân sách 
địa phương 
năm 2022



Vốn đầu tư  
 từ nguồn 



bộ i chi 
ngân sách 
địa phương



Vốn đầu tư 
theo các 



Chương trình 
mục tiêu và 



Chương trình 
Phục hồ i và 
Phát triển 



kinh tế - xã  hội



Vốn 
Chương 



trình Mục 
tiêu quốc 



gia



Vốn dự 
phòng 



ngân sách 
Trung 



ương năm 
2022



Vốn nước 
ngoài



Vốn đầu tư 
trong cân đối 
theo tiêu chí, 
định mức quy 
định tại Quyết 



định số 
26/2020/QĐ-



TTg



Vốn đầu tư 
từ nguồn thu 
sử dụng  đất



Vốn đầu tư từ 
nguồn thu xổ 
số kiến thiết



Vốn đầu tư từ 
nguồn tăng  



thu xổ số kiến 
thiết  các năm 
trước chuyển 



sang 2023



Vốn đầu tư 
từ nguồn 



tăng thu xổ 
số kiến thiết 



năm 2023



Vốn đầu tư 
từ nguồn 



tăng thu cân 
đối ngân 
sách địa 



phương năm 
2022



Vốn đầu tư  
từ nguồn bội 



chi ngân 
sách địa  
phương



Vốn từ 
nguồn vốn 



chuyển 
nguồn ngân 



sách cấp 
tỉnh năm 



2022  sang  
năm 2023 



(nguồn tiết 
kiệm chi)



Vốn đầu tư 
theo các 



Chương trình 
mục t iêu và 



Chương trình 
Phục hồi và 



Phát triển kinh 
tế - xã hội



Vốn Chương 
trình Mục 



tiêu quốc g ia



Vốn dự 
phòng ngân 
sách Trung 
ương năm 



2022



Vốn đầu tư 
từ nguồn dự 
phòng ngân 
sách Trung 
ương năm 



2023 



Vốn nước 
ngoài



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39



TỔNG CỘNG 25.757.590 23.869.965 24.670.111 7.017.068 6.274 .132 406.571 254.527 1.570.442 141.322 17.764 230.900 2.078.698 285.465 50.000 1.238.443 6.685.132 406.571 198.527 1.570.442 141.322 56.000 17.764 230.900 111.000 2.078 .698 285.465 50.000 300.000 1.238.443



A KẾ HOẠCH NĂM 2023 22.016.779 20.990.423 22.088.497 5.789.150 5.564 .670 405.791 250.000 1.570.000 141.322 17.764 230.900 2.078.500 285.106 50.000 535.287 5.564.670 405.791 194.000 1.570.000 141.322 56.000 17.764 230.900 2.078 .500 285.106 50.000 535.287



A.1 Hỗ trợ Chương trình Xây  dựng Nông thôn mới 1.873.080 376.950 160.000 216.950 386.950 170.000 216.950
Chi tiết Danh mục dự 
án theo Phụ lục I.a, 



I.b đính kèm



A.2 Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững 334.507 68.156 68.156 68.156 68 .156
Chi tiết Danh mục dự 



án theo Phụ lục I.c 
đính kèm



A.3 Bố trí vốn kế hoạch để tấ t toán, quyết toán, 
thanh toán khối lượng các công trình hoàn thành 36.898 5.496 2.920 2.576 5.855 2.675 3.180



Chi tiết Danh mục dự 
án theo Phụ lục I.d 



đính kèm



A.4 Chi trả nợ các khoản do chính quyền địa phương 
vay 23.100 23.100 23.100 23.100



Chi tiết Danh mục dự 
án theo Phụ lục I.đ 



đính kèm



A.5 Bố trí vốn kế hoạch để triển khai các nhiệm vụ 
lập quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch 77.000 77.000 77.000 14.770 14.770 10.151 10.151



1 Lập Quy hoạch tỉnh  Bến Tre thời kỳ 2021-2030, 
tầm nhìn đến  năm 2050 B 7788067 Sở KHĐT 2019- 2022 2629/QĐ-UBND 



ngày 13/10/2020 62.000 62.000 62.000 32 .250 14.750 14.750 10.151 10.151



2 Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Bến Tre đến 
năm 2030, định hướng đến  năm 2050 C BQLDA công 



trình XD&DD 2022 - 2024 2934/UBND-TCĐT 
15/6/2020 15.000 15.000 15.000 20 20



A.6 Hỗ trợ đầu tư các cụm công nghiệp trên địa bàn
tỉnh 450.632 140.000 140.000 20 20



1 Đầu tư xây dựng CSHT Cụm công nghiệp Tân 
Thành Bình B 7925685 UBND MCB huyện Mỏ 



Cày Bắc 22,81ha 2022 - 2025 2563/QĐ-UBND 
ngày 02/11/2021 450.632 140.000 140.000 20 20



A.7 Vốn chi đầu tư từ nguồn bội chi ngân sách địa
phương 2.413.126 2.309 .626 552.762 178.449 230.900 230.900 230.900 230.900



1 Dự án Mở rộng nâng cấp đô thị Việt Nam - Tiểu dự 
án thành phố  Bến Tre, tỉnh  Bến Tre B 7610433 UBND thành 



phố Bến Tre TPBT Tiểu dự án 2018-2023



2587/QĐ-UBND  
ngày 30/10/2018, 
152/QĐ-UBND 
ngày 22/01/2022 



1.481.675 1.481 .675 360.528 112.850 159.989 159.989 159.989 159.989



2 Chống  chịu khí hậu tổng hợp và sinh kế bền vững 
Đồng bằng Sông Cửu Long (MD-ICRSL) WB9 B 7592372



BQLDA các 
công trình 
NNPTNT



huyện Ba Tri, 
Thạnh  Phú Tiểu hợp phần 4,5 2016-2022 1039/QĐ-UBND 



9/5/2016 310.451 310.451 168.774 65 .599 47.451 47.451 47.451 47.451



3 Dự án phát triển chuỗi giá trị nông nghiệp thông
minh th ích ứng biến  đổi khí hậu t ại tỉnh Bến Tre B 7961272 Ban QLDA 



CSAT
các  huyện và 



TPBT 
Công trình NN và 



PTNT 2023 - 2026



1996/QĐ-TTg ngày 
26/11/2021; 



2810/QĐ-UBND 
ngày 29/11/2021



621.000 517.500 23.460 23.460 23.460 23.460 23.460



A.8 THỰC HIỆN DỰ ÁN 19.076.021 18.463.797 16.681.915 5.610.701 4.841 .678 387.401 250.000 1.407.080 115.646 17.764 2.078.500 50.000 535.287 4.835.218 391.300 194.000 1.397.325 115.042 56.000 17.764 2.078 .500 50.000 535.287



I LĨNH VỰC CÔNG NGHIỆP 4.971.071 4.731 .617 2.418.379 1.500.296 292.846 57.202 149.564 68.316 17.764 301.938 65.277 150.765 68.132 17.764



a) Dự án chuyển tiếp hoàn thành s au năm 2023 4.971.071 4.731 .617 2.418.379 1.500.296 292.846 57.202 149.564 68.316 17.764 301.938 65.277 150.765 68.132 17.764



1 Đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng Cụm công nghiệp, 
tiểu thủ  công nghiệp  Phong Nẫm B 7623948 UBND huyện 



Giồng Trôm
huyện Giồng 



Trôm 42 ha 2021 - 2024 1466/QĐ-UBND 
ngày 25/6/2021 332.485              299.237 85.000 6.300 25.520 15.520 10.000 25.520 15.520 10.000



2 Xây dựng CSHT khu TĐC phục vụ Khu Công
nghiệp Phú Thuận B 7736385 BQLDA công 



trình XD&DD
huyện Bình  



Đại 45ha 2019-2023 2418/QĐ-UBND 
ngày 30/10/2019 492.000 442.800 465.000 274.816 53.893 2.700 1.500 49.693 57.893 6.700 1.500 49.693



3 Đầu tư xây dựng CSHT Khu Công nghiệp Phú
Thuận A 7543564 BQLDA công 



trình XD&DD
huyện Bình  



Đại 231 ha 2017-2025 1025/QĐ-UBND 
ngày 16/5/2019 3.539.586 3.443 .280 1.708.379 1.106.450 184.540 30.712 136.064 17.764 189.816 34.787 137.265 17.764



4 Đầu tư CSHT phục vụ kêu gọi đầu tư huyện Châu
Thành  tỉnh Bến Tre (giai đoạn 2) B 7736037 BQLDA công 



trình XD&DD
huyện Châu  



Thành 17ha 2019-2023 2417/QĐ-UBND 
ngày 31/10/2019 607.000 546.300 160.000 112.730 28.893 8.270 2.000 18.623 28.709 8.270 2.000 18.439



II LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP & PTNT 4.963.923 4.619 .486 3.234.555 741.829 873.083 80.300 33.000 13.900 641.143 50.000 54.740 857.284 76.324 21.472 13.605 641.143 50.000 54.740



a) Dự án hoàn thành đưa vào sử dụng trước ngày 
31/12/2022 1.232.123 1.230 .332 721.822 163.775 116.500 78.600 31.000 6.900 100.811 74.734 19.472 6.605



1 Kè chống xói lở bờ sông Mỏ Cày , huyện Mỏ Cày 
Nam, t ỉnh Bến Tre (bờ Nam) B 7848157



BQLDA các 
công trình 
NNPTNT



huyện Mỏ 
Cày Nam



Chiều  dài tuyến kè: 
L=960m 2020-2022 1155/QĐ-UBND 



ngày 21/5/2020 110.780 110.780 45.120 12 .820 8.600 8.600 8.600 8.600



2 Khu neo đậu tránh trú bão tàu cá kết hợp cảng cá
Ba Tri B 7562140



BQLDA các 
công trình 
NNPTNT



huyện Ba Tri
Đáp ứng cho tàu cá 
có  công suất 600 



CV cặp cảng
2016-2021 2314/QĐ-UB  



30/10/2015 210.000 210.000 49.000 19 .820 18.800 18.800 14.934 14.934



Ghi chúSố QĐ, ngày 
tháng năm



Tổng mức đầu tư



Tổng số



Vốn cân đố i ngân sách Địa phương Vốn ngân sách Trung ương



Tổng số



Vốn cân đối ngân sách Địa phương Vốn ngân sách Trung ương



Đơn vị: Triệu đồng



Chủ đầu tư Địa điểm Năng lực thiết kế Thời gian 
thực hiện



Quyết định Đầu tư



Kế hoạch trung 
hạn 2021 - 2025 Mã dự ánPhân loạ i 



dự án



Lũy kế vốn đã 
bố trí đến hết 



KH 2022



Kế hoạch năm 2023 Điều chỉnh, bổ s ung Kế hoạc h năm 2023



TT Danh mục dự án



BIỂU TỔNG HỢP



ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH  ĐẦU TƯ CÔNG NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TỈNH BẾN TRE NĂM 2023



(Kèm theo Nghị quyết số  24 /2023/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre)











Tổng tất cả 
các nguồn vốn



Trong đó:  
ngân sách  Nhà 



nước



Vốn đầu tư 
trong cân đối 
theo tiêu chí, 
định mức quy 



định tại 
Quyết định số 
26/2020/QĐ-



TTg



Vốn đầu tư 
từ nguồn 



thu sử dụng 
đất



Vốn đầu tư 
từ nguồn thu 



xổ  số kiến 
thiết



Vốn đầu tư từ 
nguồn tăng 



thu xổ số kiến 
thiết các năm 
trước chuyển 



sang 2023



Vốn đầu tư 
từ nguồn 
tăng  thu 
cân đối 



ngân sách 
địa phương 
năm 2022



Vốn đầu tư  
 từ nguồn 



bộ i chi 
ngân sách 
địa phương



Vốn đầu tư 
theo các 



Chương trình 
mục tiêu và 



Chương trình 
Phục hồ i và 
Phát triển 



kinh tế - xã  hội



Vốn 
Chương 



trình Mục 
tiêu quốc 



gia



Vốn dự 
phòng 



ngân sách 
Trung 



ương năm 
2022



Vốn nước 
ngoài



Vốn đầu tư 
trong cân đối 
theo tiêu chí, 
định mức quy 
định tại Quyết 



định số 
26/2020/QĐ-



TTg



Vốn đầu tư 
từ nguồn thu 
sử dụng  đất



Vốn đầu tư từ 
nguồn thu xổ 
số kiến thiết



Vốn đầu tư từ 
nguồn tăng  



thu xổ số kiến 
thiết  các năm 
trước chuyển 



sang 2023



Vốn đầu tư 
từ nguồn 



tăng thu xổ 
số kiến thiết 



năm 2023



Vốn đầu tư 
từ nguồn 



tăng thu cân 
đối ngân 
sách địa 



phương năm 
2022



Vốn đầu tư  
từ nguồn bội 



chi ngân 
sách địa  
phương



Vốn từ 
nguồn vốn 



chuyển 
nguồn ngân 



sách cấp 
tỉnh năm 



2022  sang  
năm 2023 



(nguồn tiết 
kiệm chi)



Vốn đầu tư 
theo các 



Chương trình 
mục t iêu và 



Chương trình 
Phục hồi và 



Phát triển kinh 
tế - xã hội



Vốn Chương 
trình Mục 



tiêu quốc g ia



Vốn dự 
phòng ngân 
sách Trung 
ương năm 



2022



Vốn đầu tư 
từ nguồn dự 
phòng ngân 
sách Trung 
ương năm 



2023 



Vốn nước 
ngoài



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39



Ghi chúSố QĐ, ngày 
tháng năm



Tổng mức đầu tư



Tổng số



Vốn cân đố i ngân sách Địa phương Vốn ngân sách Trung ương



Tổng số



Vốn cân đối ngân sách Địa phương Vốn ngân sách Trung ương



Chủ đầu tư Địa điểm Năng lực thiết kế Thời gian 
thực hiện



Quyết định Đầu tư



Kế hoạch trung 
hạn 2021 - 2025 Mã dự ánPhân loạ i 



dự án



Lũy kế vốn đã 
bố trí đến hết 



KH 2022



Kế hoạch năm 2023 Điều chỉnh, bổ s ung Kế hoạc h năm 2023



TT Danh mục dự án



3 Dự án tái định cư khẩn cấp  sạt lở bờ sông Bến Tre C 7760662
BQLDA các 
công trình 
NNPTNT



TPBT hạ tầng cơ sở 2019-2022 1131/QĐ-UB 
27/5/2019 41.700 41.700 17.200 8.500 8.400 8.400 1.200 1.200



4
Dự án Cấp nước sinh hoạt cho dân cư khu vực Cù 
Lao Minh trong điều  kiện b iến đổi khí hậu và nước 
biển dâng



B 7703068
BQLDA các 
công trình 
NNPTNT



huyện Chợ 
Lách, Mỏ Cày 
Bắc, Mỏ Cày 



Nam và 
Thạnh  phú



Dài tuyến ống 
76,31km và 03 



trạm tăng áp
2019-2022 2232/QĐ-UB 



26/10/2018 275.000 275.000 36.200 20 .600 9.600 9.600 5.418 5.418



5 Gia cố sạt lở đê Tân  Bắc xã Phú Túc và đê Cồn  Dơi 
xã Phú Đức huyện Châu Thành C 7751454



BQLDA các 
công trình 
NNPTNT



huyện Châu  
Thành 4500m 2020-2022 2539/QĐ-UBND 



30/10/2019 43.791 42.000 33.000 25 .798 3.000 3.000 2.899 2.899



6 Chống  chịu khí hậu tổng hợp và sinh kế bền vững 
Đồng bằng Sông Cửu Long (MD-ICRSL) WB9 B 7592372



BQLDA các 
công trình 
NNPTNT



huyện Ba Tri, 
Thạnh  Phú Tiểu hợp phần 4,5 2016-2022 1039/QĐ-UBND 



9/5/2016 310.451 310.451 509.502 65 .599 53.600 51.200 2.400 53.600 51.200 2.400



7 Hệ thống thủy lợi Nam Bến Tre B 7642449
BQLDA các 
công trình 
NNPTNT



huyện Thạnh 
Phú , MCN



Công trình NN và 
PTNT 2017-2021 132/HĐND-TH 



ngày 20/3/2017 215.401 215.401 6.900 6.900 6.900 6.605 6.605



8 Xây dựng hệ thống xử lý nước thải phục vụ cảng cá 
Ba Tri C 7769115



BQLDA các 
công trình 
NNPTNT



huyện Ba Tri hệ thống  xử lý 
nước thải 2021-2023 2759/QĐ-UBND 



ngày 26/10/2020 25.000 25.000 24.900 10 .638 7.600 7.600 7.555 7.555



b) Dự án chuyển tiếp hoàn thành năm 2023 80.000 80.000 35.000 1.000 29.615 29.615 29.615 29.615



1 Đê bao ngăn mặn ven sông  Hàm Luông  (đoạn từ 
cống Sơn Đốc 2 đến  cống Cái Mít) B 7846128



BQLDA các 
công trình 
NNPTNT



huyện Giồng 
Trôm 7,6km 2021-2024



2980/QĐ-UBND 
ngày 13/11/2020; 
3152/QĐ-UBND 
ngày 31/12/2021



80.000 80.000 35.000 1.000 29.615 29.615 29.615 29.615



c) Dự án chuyển tiếp hoàn thành s au năm 2023 2.896.200 2.657 .054 2.135.133 576.254 598.228 1.700 596.528 605.118 1.590 603.528



1 Dự án Hạ tầng vùng nuôi tôm ứng dụng công nghệ 
cao huyện Ba Tri, tỉnh Bến  Tre B 7913680



BQLDA các 
công trình 
NNPTNT



huyện Ba Tri
2000 ha nuôi thủy 
sản  (500 ha tôm 
công nghệ cao)



2021 - 2025 1999/QĐ-BNN-KH 
ngày 07/5/2021 150.000 150.000 4.000 1.500 1.700 1.700 1.590 1.590 Đối ứng giải phóng mặt 



bằng



2
Xây dựng đê bao ngăn mặn kết hợp đường giao 
thông nối liền các huyện biển Bình Đại, Ba Tri, 
Thạnh  Phú



B 7310575
BQLDA các 
công trình 
giao thông



Bình Đại, Ba 
Tri, Thạnh 



Phú



Tổng ch iều dài 
39.335m 2021-2024



2300/QĐ-UBND 
ngày 24/10/2018; 
2432/QĐ-UBND 
ngày 15/10/2021



857.000 715.921 540.000



Trong đó:



Triển khai thực hiện  giai đoạn 2 của dự án B
BQLDA các 
công trình 
giao thông



Bình Đại, Ba 
Tri, Thạnh 



Phú
2021-2024 569.000 520.000              520.000             364.500  120.000            120.000 120.000             120.000 



3 Hạ tầng thiết yếu hỗ trợ phát triển vùng cây ăn trái
hoa kiểng khu vực Mỏ Cày Bắc và huyện Chợ Lách B 7866665



BQLDA các 
công trình 
NNPTNT



Mỏ Cày Bắc,  
Chợ Lách Chiều  dài 5,8km 2021-2025 2997/QĐ-UBND 



ngày 13/11/2020 150.000 109.489              109.489                 2.652 57.000              57.000 62.000               62.000 



4
Xây dựng tuyến đê bao chống ngập kiểm soát mặn
trữ ngọt kết hợp đường giao thông xã Hưng Phong,
huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre



B 7861668
BQLDA các 
công trình 
NNPTNT



Giồng Trôm
Chiều dài khoảng 



16km, mặt đê rộng  
5m



 2021-2025 3153/QĐ-UBND 
ngày 31/12/2021 286.000 286.000              286.000               47.000 116.778            116.778 118.778             118.778 



5
Dự án Hạ tầng thiết yếu ổn  định đời sống dân cư 
Phường 8, xã Phú Hưng thành phố Bến Tre (giai 
đoạn 2 )



B 7849087
BQLDA các 
công trình 
NNPTNT



thành phố 
Bến Tre



Chiều dài tuyến 
khoảng 1.675m và 



cầu  trên tuyến
 2021-2025



2996/QĐ-UBND 
ngày 13/11/2020; 
3152/QĐ-UBND 
ngày 31/12/2021



206.399 200.000              200.000               84.777 10.000              10.000 10.000               10.000 



6 Xây dựng Hồ chứa nước ngọt Lạc Địa xã Phú Lễ
huyện Ba Tri B 7846129



BQLDA các 
công trình 
NNPTNT



Ba Tri Diện tích hồ chứa 
nước ngọt 97,66 ha 2021-2025



2868/QĐ-UBND 
ngày 06/12/2021; 
3152/QĐ-UBND 
ngày 31/12/2021



352.157 350.000              350.000               10.025 92.650              92.650 92.650               92.650 



7 Nâng cấp gia cố chống sạt lở đê bao cồn  Tam Hiệp B 7.919 .021
BQLDA các 
công trình 
NNPTNT



Bình Đại Chiều dài 20,8km 2022-2025 1152/QĐ-UBND 
ngày 03/6/2022 325.644 325.644              125.644               65.800 200.100            200.100 200.100             200.100 



Vốn chương tr ình 
PHKT là 200.000 tr iệu 



đồng



d) Dự án khởi công mới năm 2023 755.600 652.100 342.600 800 128.740 2.000 7.000 15.000 50.000 54.740 121.740 2.000 7.000 8.000 50.000 54.740



1 Đầu tư hạ tầng kỹ thuật vùng nuôi tôm biển công
nghệ cao huyện Bình Đại B 7919021



BQLDA các 
công trình 
NNPTNT



Bình Đại Nạo vét, cải tạo các 
tuyến kênh 2023-2025



1661/QĐ-UBND 
ngày 15/7/2021; 
3161/QĐ-UBND 
ngày 31/12/2021



80.000 80.000 80.000 800 15.000 15.000 8.000 8.000



2 Dự án phát triển chuỗi giá trị nông nghiệp thông
minh th ích ứng biến  đổi khí hậu t ại tỉnh Bến Tre B 7961272 Ban QLDA 



CSAT
các  huyện và 



TPBT 
Công trình NN và 



PTNT 2023 - 2026



1996/QĐ-TTg ngày 
26/11/2021; 



2810/QĐ-UBND 
ngày 29/11/2021



621.000 517.500 208.000 61.740 7.000 54.740 61.740 7.000 54.740











Tổng tất cả 
các nguồn vốn



Trong đó:  
ngân sách  Nhà 



nước



Vốn đầu tư 
trong cân đối 
theo tiêu chí, 
định mức quy 



định tại 
Quyết định số 
26/2020/QĐ-



TTg



Vốn đầu tư 
từ nguồn 



thu sử dụng 
đất



Vốn đầu tư 
từ nguồn thu 



xổ  số kiến 
thiết



Vốn đầu tư từ 
nguồn tăng 



thu xổ số kiến 
thiết các năm 
trước chuyển 



sang 2023



Vốn đầu tư 
từ nguồn 
tăng  thu 
cân đối 



ngân sách 
địa phương 
năm 2022



Vốn đầu tư  
 từ nguồn 



bộ i chi 
ngân sách 
địa phương



Vốn đầu tư 
theo các 



Chương trình 
mục tiêu và 



Chương trình 
Phục hồ i và 
Phát triển 



kinh tế - xã  hội



Vốn 
Chương 



trình Mục 
tiêu quốc 



gia



Vốn dự 
phòng 



ngân sách 
Trung 



ương năm 
2022



Vốn nước 
ngoài



Vốn đầu tư 
trong cân đối 
theo tiêu chí, 
định mức quy 
định tại Quyết 



định số 
26/2020/QĐ-



TTg



Vốn đầu tư 
từ nguồn thu 
sử dụng  đất



Vốn đầu tư từ 
nguồn thu xổ 
số kiến thiết



Vốn đầu tư từ 
nguồn tăng  



thu xổ số kiến 
thiết  các năm 
trước chuyển 



sang 2023



Vốn đầu tư 
từ nguồn 



tăng thu xổ 
số kiến thiết 



năm 2023



Vốn đầu tư 
từ nguồn 



tăng thu cân 
đối ngân 
sách địa 



phương năm 
2022



Vốn đầu tư  
từ nguồn bội 



chi ngân 
sách địa  
phương



Vốn từ 
nguồn vốn 



chuyển 
nguồn ngân 



sách cấp 
tỉnh năm 



2022  sang  
năm 2023 



(nguồn tiết 
kiệm chi)



Vốn đầu tư 
theo các 



Chương trình 
mục t iêu và 



Chương trình 
Phục hồi và 



Phát triển kinh 
tế - xã hội



Vốn Chương 
trình Mục 



tiêu quốc g ia



Vốn dự 
phòng ngân 
sách Trung 
ương năm 



2022



Vốn đầu tư 
từ nguồn dự 
phòng ngân 
sách Trung 
ương năm 



2023 



Vốn nước 
ngoài



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39



Ghi chúSố QĐ, ngày 
tháng năm



Tổng mức đầu tư



Tổng số



Vốn cân đố i ngân sách Địa phương Vốn ngân sách Trung ương



Tổng số



Vốn cân đối ngân sách Địa phương Vốn ngân sách Trung ương



Chủ đầu tư Địa điểm Năng lực thiết kế Thời gian 
thực hiện



Quyết định Đầu tư



Kế hoạch trung 
hạn 2021 - 2025 Mã dự ánPhân loạ i 



dự án



Lũy kế vốn đã 
bố trí đến hết 



KH 2022



Kế hoạch năm 2023 Điều chỉnh, bổ s ung Kế hoạc h năm 2023



TT Danh mục dự án



3 Cải tạo, nâng cấp hệ thống xử lý nước thải cảng cá
Thạnh  Phú C 7969131 Ban Quản lý  



Cảng  cá
huyện Thạnh 



Phú 150m3/ ngày đêm 2021-2025 618/QĐ-UBND 
21/3/2021 4.600 4.600 4.600 2.000 2.000 2.000 2.000



4 Xây dựng hạ tầng khẩn cấp phục vụ bố trí ổn định
dân cư huyện  Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre C 8026056



BQLDA các 
công trình 
NNPTNT



huyện Mỏ 
Cày Nam Chiều dài 680m kè 2023 56/QĐ-UBND ngày 



22/3/2023 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000



III LĨNH VỰC CÔNG CỘNG - BẢO VỆ MÔI 
TRƯỜNG 1.581.652 1.581 .652 1.365.552 114.155 442.788 9.184 228.354 18.430 6.273 180.547 402.103 9.184 188.354 18.305 5.713 180.547



a) Dự án chuyển tiếp hoàn thành năm 2023 1.481.675 1.481 .675 1.316.690 112.850 418.085 9.184 228.354 180.547 378.085 9.184 188.354 180.547



1 Dự án Mở rộng nâng cấp đô thị Việt Nam - Tiểu dự 
án thành phố  Bến Tre, tỉnh  Bến Tre B 7610433 UBND thành 



phố Bến Tre TPBT Tiểu dự án 2018-2023



2587/QĐ-UBND  
ngày 30/10/2018, 
152/QĐ-UBND 
ngày 22/01/2022 



1.481.675 1.481 .675 1.316.690 112.850 418.085 9.184 228.354 180.547 378.085 9.184 188.354 180.547 Bao gồm hoàn trả ứng 
trước ngân sách  



b) Dự án khởi công mới năm 2023 99.977 99.977 48.862 1.305 24.703 18.430 6.273 24.018 18.305 5.713



1 Nâng cấp, mở rộng công viên Trần Văn Ơn C 7845886 BQLDA công 
trình XD&DD TPBT 7.417,39 m2 2021 - 2023 166/QĐ-SXD ngày 



05/7/2022 14.981 14.981 13.862 1.000 5.430 5.430 5.305 5.305



2
Dự án Tăng cường k iểm soát ô nhiễm môi trường 
không khí, quan trắc tự động, quản lý hệ thống  
thông tin, cơ sở dữ liệu tài nguyên



B 7946174 Sở Tài nguyê n 
và Môi trường tỉnh  Bến Tre Đầu tư mới 3 trạm 



quan trắc 2021- 2025 1750/QĐ-UBND 
ngày 23/7/2021 70.000 70.000 20.000 305 6.273 6.273 5.713 5.713



3 Mở rộng bãi rác An  Hiệp, huyện Ba Tri C 8037609 UBND huyện 
Ba Tri huyện Ba Tri Diện tích  79.300,4 



m2 2023-2025 139/QĐ-SXD ngày 
30/5/2023 14.996 14.996 15.000 13.000 13.000 13.000 13.000



IV  LĨNH VỰC GIAO THÔNG VẬN TẢI 4.196.246 4.176 .855 2.946.668 1.069.025 1.430 .665 159.780 1.270.885 1.429.761 158.316 1.271 .445



a) Dự án hoàn thành đưa vào sử dụng trước ngày 
31/12/2022 773.836 768.916 476.111 359.840 109.171 1.900 107.271 109.171 1.900 107.271



1 Xây dựng 10 cầu trên ĐT.883, huyện Bình Đại, tỉnh 
Bến Tre B 7386668 Sở Giao thông 



vận tải
huyện Bình  



Đại xây mới 10 cầu 2011-2013



2214/QĐ-UBND 
11/10/2010; 



670/QĐ-UBND 
28/3/2011



724.636 724.636 442.111 334.840 107.271 107.271 107.271 107.271 Hoàn trà NSTW



2 Đường vào Khu tưởng niệm liệt sĩ Trần Văn Ơn 
(đoạn từ QL60 đến bến đò  An Hóa) C 7598727 UBND huyện 



Châu Thành
huyện Châu  



Thành
chiều dài tuyến 



10.330m 2020-2022



751/QĐ-UBND 
31/10/2016; 



1550/QĐ-UBND 
ngày 05/7/2021



49.200 44.280 34.000 25 .000 1.900 1.900 1.900 1.900



b) Dự án  chuyển tiếp  hoàn thành năm 2023 185.278 179.969 159.557 60 .274 91.943 91.943 90.479 90.479



1 Đường làng nghề, huyện Mỏ  Cày Nam C 7873182 UBND huyện 
MCN



huyện Mỏ 
Cày Nam



chiều dài tuyến 
3.051 ,3m 2021-2023 677/QĐ-SGTVT 



ngày 16/11/2020 14.991 14.991 15.000 7.000 7.990 7.990 7.638 7.638



2 Đường giao t hông vào Khu  neo đậu tránh trú bão 
kết hợp  cảng  cá Ba Tri C 7659364



BQLDA các 
công trình 
NNPTNT



huyện Ba Tri chiều dài tuyến  2km 2019-2023 2343/QĐ-UBND 
30/10/2018 53.087 47.778 27.557 16 .309 11.092 11.092 10.487 10.487



3 Nâng cấp, mở rộng đường huyện  26 (đường vào 
Trung tâm xã Hòa Lợi) C 7870621 UBND huyện 



Thạnh Phú
huyện Thạnh 



Phú
chiều dài tuyến 



chính 3 .729,97m 2021-2023 678/QĐ-UBND 
ngày 16/11/2020 10.200 10.200 10.000 7.000 2.721 2.721 2.721 2.721



4 Đường vào Trung tâm xã Tam Hiệp C 7885735 UBND Bình 
Đại



huyện Bình  
Đại



chiều dàituyến 
7.952,8m 2021-2023 2885/QĐ-UBND 



ngày 30/10/2020 27.000 27.000 27.000 4.894 21.500 21.500 21.000 21.000



5 Đường huyện  04, huyện Châu Thành C 7803508 UBND huyện 
Châu Thành



huyện Châu  
Thành



chiều dài tuyến 
6.943 ,39m 2021 - 2023 111/QĐ-UBND 



ngày 15/01/2020 40.000 40.000 40.000 8.600 27.498 27.498 27.491 27.491



6 Xây dựng đường Đê Tây, huyện B ình Đại (đoạn từ 
giáp xã  Châu  Hưng đến Thạnh Tr ị) C 7862151



BQLDA các 
công trình 
Giao  thông



huyện Bình  
Đại



Chiều dài tuyến 
8.046,04 m 2021-2023 2680/QĐ-UBND 



ngày 19/10/2020 40.000 40.000 40.000 16 .471 21.142 21.142 21.142 21.142



c) Dự án chuyển tiếp hoàn thành s au năm 2023 2.987.132 2.977 .970 2.061.000 648.111 1.227 .337 65.937 1.161.400 1.227.897 65.937 1.161.960



1 Lộ Tân  Bắc (ĐH.DK.19) C 7892613 UBND huyện 
Châu Thành



huyện Châu  
Thành



chiều dài tuyến 
6.456 ,8m 2021 - 2025 3007/QĐ-UBND 



ngày 16/11/2020 71.807 71.807 70.000 6.000 44.737 44.737 44.737 44.737



2 Dự án nâng cấp, mở rộng các tuyến đường huyện
thuộc địa phận huyện Chợ Lách (ĐH. 34 , 35, 37) C 7942702 UBND huyện 



Chợ Lách
huyện Chợ 



Lách
chiều dài tuyến 



15.085,5m 2022 - 2024 2607/QĐ-UBND 
ngày 09/11/2021 52.000 52.000 52.000 1.511 10.000 10.000 10.000 10.000



3 Cầu Châu Ngao C 7839826
BQLDA các 
công trình 
NNPTNT



huyện Ba Tri Cầu BTCT dài 
49 ,88m 2022 - 2024 2998/QĐ-UBND 



ngày 13/11/2020 26.163 26.163 25.000 3.473 11.200 11.200 11.200 11.200



4 Đường gom Đường vào Cầu Rạch Miễu  2 B 7925204
BQLDA các 
công trình 
Giao  thông



huyện Châu  
Thành và 



TPBT



chiều dài tuyến 
18.060m 2022 - 2025 2795/QĐ-UBND 



ngày 29/11/2021 1.158.000 1.158 .000 466.000 103.926 692.000 692.000 692.000 692.000
Chương trình PHKT. 
Bao gồm hoàn trả ứng 



trước ngân sách  



5 Cầu Rạch Vong B 7862139
BQLDA các 
công trình 
Giao  thông



thành phố 
Bến Tre



Cầu BTCT, tải 
trọng HL.93 2021-2024



3051/QĐ-UBND 
ngày 20/11/2020; 
3152/QĐ-UBND 
ngày 31/12/2021



330.000 330.000 297.000 197.599 89.400              89.400 95.960               95.960 











Tổng tất cả 
các nguồn vốn



Trong đó:  
ngân sách  Nhà 



nước



Vốn đầu tư 
trong cân đối 
theo tiêu chí, 
định mức quy 



định tại 
Quyết định số 
26/2020/QĐ-



TTg



Vốn đầu tư 
từ nguồn 



thu sử dụng 
đất



Vốn đầu tư 
từ nguồn thu 



xổ  số kiến 
thiết



Vốn đầu tư từ 
nguồn tăng 



thu xổ số kiến 
thiết các năm 
trước chuyển 



sang 2023



Vốn đầu tư 
từ nguồn 
tăng  thu 
cân đối 



ngân sách 
địa phương 
năm 2022



Vốn đầu tư  
 từ nguồn 



bộ i chi 
ngân sách 
địa phương



Vốn đầu tư 
theo các 



Chương trình 
mục tiêu và 



Chương trình 
Phục hồ i và 
Phát triển 



kinh tế - xã  hội



Vốn 
Chương 



trình Mục 
tiêu quốc 



gia



Vốn dự 
phòng 



ngân sách 
Trung 



ương năm 
2022



Vốn nước 
ngoài



Vốn đầu tư 
trong cân đối 
theo tiêu chí, 
định mức quy 
định tại Quyết 



định số 
26/2020/QĐ-



TTg



Vốn đầu tư 
từ nguồn thu 
sử dụng  đất



Vốn đầu tư từ 
nguồn thu xổ 
số kiến thiết



Vốn đầu tư từ 
nguồn tăng  



thu xổ số kiến 
thiết  các năm 
trước chuyển 



sang 2023



Vốn đầu tư 
từ nguồn 



tăng thu xổ 
số kiến thiết 



năm 2023



Vốn đầu tư 
từ nguồn 



tăng thu cân 
đối ngân 
sách địa 



phương năm 
2022



Vốn đầu tư  
từ nguồn bội 



chi ngân 
sách địa  
phương



Vốn từ 
nguồn vốn 



chuyển 
nguồn ngân 



sách cấp 
tỉnh năm 



2022  sang  
năm 2023 



(nguồn tiết 
kiệm chi)



Vốn đầu tư 
theo các 



Chương trình 
mục t iêu và 



Chương trình 
Phục hồi và 



Phát triển kinh 
tế - xã hội



Vốn Chương 
trình Mục 



tiêu quốc g ia



Vốn dự 
phòng ngân 
sách Trung 
ương năm 



2022



Vốn đầu tư 
từ nguồn dự 
phòng ngân 
sách Trung 
ương năm 



2023 



Vốn nước 
ngoài



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39



Ghi chúSố QĐ, ngày 
tháng năm



Tổng mức đầu tư



Tổng số



Vốn cân đố i ngân sách Địa phương Vốn ngân sách Trung ương



Tổng số



Vốn cân đối ngân sách Địa phương Vốn ngân sách Trung ương



Chủ đầu tư Địa điểm Năng lực thiết kế Thời gian 
thực hiện



Quyết định Đầu tư



Kế hoạch trung 
hạn 2021 - 2025 Mã dự ánPhân loạ i 



dự án



Lũy kế vốn đã 
bố trí đến hết 



KH 2022



Kế hoạch năm 2023 Điều chỉnh, bổ s ung Kế hoạc h năm 2023



TT Danh mục dự án



6 Đường giao t hông kết hợp đê bao  ngăn mặn liên 
huyện Mỏ Cày Nam - Thạnh Phú , tỉnh Bến Tre B 7862066



BQLDA các 
công trình 
Giao  thông



 Mỏ Cày Nam 
- Thạnh Phú Chiều dài 34,3 km 2021-2024



3061/QĐ-UBND 
ngày 20/11/2020; 
3152/QĐ-UBND 
ngày 31/12/2021



265.000 260.000 260.000 92 .112 80.000              80.000 80.000               80.000 



7
Đầu tư xây dựng Đường Cảng Giao Long đến Khu
công nghiệp Phú Thuận (ĐT.DK.07) liên huyện
Châu Thành –  Bình Đại



B 7888078
BQLDA các 
công trình 
Giao  thông



 Châu Thành 
– Bình Đại



Đường cấp 2 đb, 
nền rộng 22 ,5m, 
mặt đường rộng 



21 ,5m



2021-2025



3013/QĐ-UBND 
ngày 24/12/2021; 
3152/QĐ-UBND 
ngày 31/12/2021



640.000 640.000 451.000 90 .600 173.000            173.000 173.000             173.000 



8 Tuyến tránh P hước Mỹ Trung B 7888084
BQLDA các 
công trình 
Giao  thông



Mỏ Cày Bắc
Đường cấp 3 ĐB, 



nền  rộng 12m, mặt 
đường rộng 11m



2021-2025 1800/QĐ-UBND 
ngày 28/7/2021 180.000 180.000 180.000 89 .300 60.000              60.000 54.000               54.000 



9 Đường từ ngã tư Chín Dậu đến QL.60, huyện Mỏ
Cày Nam B 7905013 UBND huyện 



MCN Mỏ Cày Nam Chiều dài tuyến 
khoảng 1.630m 2021-2025



3148/QĐ-UBND 
ngày 31/12/2021; 
3152/QĐ-UBND 
ngày 31/12/2021



264.162 260.000 260.000 63 .590 67.000              67.000 67.000               67.000 



d) Các dự án khởi công mới năm 2023 250.000 250.000 250.000 800 2.214 2.214 2.214 2.214



1
Đường Bắc Nam phục vụ khu công nghiệp Phú
Thuận và Cụm công nghiệp Phong Nẫm
(ĐT.DK.08) liên huyện Bình Đại - Giồng Trôm



B
BQLDA các 
công trình 
Giao  thông



Bình Đại - 
Giồng Trôm



Chiều dài khoảng 
19 ,5km 2021-2025 3159/QĐ-UBND 



ngày 31/12/2021 250.000 250.000 250.000 800 2.214 2.214 2.214 2.214



V LĨNH VỰC Y TẾ -  XÃ HỘI 2.290.626 2.290 .626 2.082.805 317.879 605.328 171.978 133.350 300.000 605.107 171.757 133.350 300.000



a) Dự án hoàn thành đưa vào sử dụng trước ngày 
31/12/2022 20.000 20.000 20.000 9.745 8.692 8.692 8.692 8.692



1 Nâng cấp, cải tạo, sửa chữa các khoa Nội tổng hợp, 
Nội thần kinh - Nội tiết, Tai mũi họng, Đông y. C 7844911



Bệnh viện 
Nguyễn Đình 



Chiểu
TPBT nâng cấp, sửa chữa 2020-2022 1685/QĐ-UBND 



ngày 16/7/2020               20.000                20.000 20.000 9.745 8.692 8.692 8.692 8.692



b) Dự án chuyển tiếp dự kiến hoàn thành năm 2023 130.000 130.000 85.000 34 .785 36.276 36.276 36.055 36.055



1 Trung tâm y tế huyện Châu  Thành C 7883285 UBND huyện 
Châu Thành



huyện Châu  
Thành



Xây mới khoa lão 
và khu khám, điều 



trị bệnh
2021-2023 2971/QĐ-UBND 



ngày 13/11/2020               20.000                20.000 20.000 8.000 11.665 11.665 11.444 11.444



2



Cải tạo, sửa chữa, mở rộng Liên khoa Ngoại tổng 
quát, chấn thương ch ỉnh hình – phục hồ i chức năng, 
ung bướu, mắt, răng  – hàm – mặt Bệnh viện 
Nguyễn Đình  Chiểu  



C 7860522
Bệnh viện 



Nguyễn Đình 
Chiểu



TPBT Cải tạo, sửa chữa 2021-2023 2993/QĐ-UBND 
ngày 13/11/2020               30.000                30.000 30.000 5.063 23.773 23.773 23.773 23.773



3 Trung tâm y tế huyện Mỏ Cày Bắc B 7685398 BQLDA công 
trình XD&DD



huyện Mỏ 
Cày Bắc 19.439m2 2019-2023 1923/QĐ-UBND 



17/9/2018 80.000 80.000 35.000 21 .722 838 838 838 838



c) Dự án chuyển tiếp hoàn thành s au năm 2023 1.934.626 1.934 .626 1.771.805 272.849 419.110 119.010 100 300.000 419.110 119.010 100 300.000



1 Xây dựng bệnh viện  đa khoa tỉnh  Bến Tre B 7290044 BQLDA công 
trình XD&DD TPBT Đầu tư mới 2017 - 2024



843/QĐ-TTg 
12/6/2015 , 



1594/QĐ-UBND 
18/8/2015



1.658.036 1.658 .036 1.495.805 226.790 300.100 100 300.000 300.100 100 300.000



2
Dự án Mua sắm trang thiết bị y tế cho Khoa hồ i sức 
tích cực của Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu (50  
giường  - giai đoạn 1 )



B 7915640 BQLDA công 
trình XD&DD TPBT Trang thiết b ị 2021-2025 2096/QĐ-UBND 



ngày 01/09/2021 76.590 76.590 76.000 1.805 44.428 44.428 44.428 44.428



3 Bệnh viện Đa khoa Cù Lao Minh B 7845284 BQLDA công 
trình XD&DD



huyện Mỏ 
Cày Nam



Khoa Nội 200 
giường và các hạng 



mục phụ
2021-2024 1656/QĐ-UBND 



ngày 15/7/2020               80.000                80.000 80.000 30 .430 29.431 29.431 29.431 29.431



4 Bệnh viện Y học cổ truyền  tỉnh Bến Tre (giai đoạn 2) B 7845286 BQLDA công 
trình XD&DD TPBT



Khoa dược, khoa 
dinh dưỡng, khoa 
Kiểm s oát nhiễm 
khuẩn,  khoa điều 
trị nội trú và các 



hạng mục phụ



2021-2024 1660/QĐ-UBND 
ngày 15/7/2020             120.000              120.000 120.000 13 .824 45.151 45.151 45.151 45.151



d) Dự án khởi công mới năm 2023 206.000 206.000 206.000 500 141.250 8.000 133.250 141.250 8.000 133.250



1 Xây mới Khu  chạy thận nhân tạo , Bệnh viện 
Nguyễn Đình  Chiểu B 7860525



Bệnh viện 
Nguyễn Đình 



Chiểu
TPBT Đầu tư mới 2022-2025 2992/QĐ-UBND 



ngày 13/11/2020 45.000 45.000 45.000 500 5.000 5.000 5.000 5.000



2 Cải tạo tầng trệt khối F1, F2 (Khu  Cấp cứu) và Khu 
khám Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu C 7914262



Bệnh viện 
Nguyễn Đình 



Chiểu
TPBT Cải tạo, mở rộng 2022 - 2024 1978/QĐ-UBND 



ngày 20/8/2021 8.000 8.000 8.000 3.000 3.000 3.000 3.000



3
Đầu tư mua sắm trang thiết bị cho Trung tâm Kiểm 
soát bệnh tật (CDC) tỉnh và 07 Trung tâm y tế tuyến 
huyện,  tỉnh Bến Tre



B 7962143 BQLDA công 
trình XD&DD



các  huyện và 
TPBT Trang thiết b ị 2022 - 2023 1888/QĐ-UBND 



ngày 25/8/2022 59.000 59.000 59.000 49.250 49.250 49.250 49.250 Chương trình PHKT



4 Đầu tư xây dựng 02  Trung  tâm Y tế tuyến huyện, 
tỉnh Bến Tre B 7970924 BQLDA công 



trình XD&DD
Bình Đại, Ba 



Tri Đầu tư mới 2022 - 2023 1901/QĐ-UBND 
ngày 26/8/2022 94.000 94.000 94.000 84.000 84.000 84.000 84.000 Chương trình PHKT



VII LĨNH VỰC VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU 
LỊCH 409.476 407.334 200.300 17 .492 74.845 28.000 46.845 73.362 28.000 45.362



a) Dự án  hoàn thành đưa vào sử dụng  trước 
31/12/2022 334.034 334.034 137.000 9.000 28.552 28.000 552 28.552 28.000 552











Tổng tất cả 
các nguồn vốn



Trong đó:  
ngân sách  Nhà 



nước



Vốn đầu tư 
trong cân đối 
theo tiêu chí, 
định mức quy 



định tại 
Quyết định số 
26/2020/QĐ-



TTg



Vốn đầu tư 
từ nguồn 



thu sử dụng 
đất



Vốn đầu tư 
từ nguồn thu 



xổ  số kiến 
thiết



Vốn đầu tư từ 
nguồn tăng 



thu xổ số kiến 
thiết các năm 
trước chuyển 



sang 2023



Vốn đầu tư 
từ nguồn 
tăng  thu 
cân đối 



ngân sách 
địa phương 
năm 2022



Vốn đầu tư  
 từ nguồn 



bộ i chi 
ngân sách 
địa phương



Vốn đầu tư 
theo các 



Chương trình 
mục tiêu và 



Chương trình 
Phục hồ i và 
Phát triển 



kinh tế - xã  hội



Vốn 
Chương 



trình Mục 
tiêu quốc 



gia



Vốn dự 
phòng 



ngân sách 
Trung 



ương năm 
2022



Vốn nước 
ngoài



Vốn đầu tư 
trong cân đối 
theo tiêu chí, 
định mức quy 
định tại Quyết 



định số 
26/2020/QĐ-



TTg



Vốn đầu tư 
từ nguồn thu 
sử dụng  đất



Vốn đầu tư từ 
nguồn thu xổ 
số kiến thiết



Vốn đầu tư từ 
nguồn tăng  



thu xổ số kiến 
thiết  các năm 
trước chuyển 



sang 2023



Vốn đầu tư 
từ nguồn 



tăng thu xổ 
số kiến thiết 



năm 2023



Vốn đầu tư 
từ nguồn 



tăng thu cân 
đối ngân 
sách địa 



phương năm 
2022



Vốn đầu tư  
từ nguồn bội 



chi ngân 
sách địa  
phương



Vốn từ 
nguồn vốn 



chuyển 
nguồn ngân 



sách cấp 
tỉnh năm 



2022  sang  
năm 2023 



(nguồn tiết 
kiệm chi)



Vốn đầu tư 
theo các 



Chương trình 
mục t iêu và 



Chương trình 
Phục hồi và 



Phát triển kinh 
tế - xã hội



Vốn Chương 
trình Mục 



tiêu quốc g ia



Vốn dự 
phòng ngân 
sách Trung 
ương năm 



2022



Vốn đầu tư 
từ nguồn dự 
phòng ngân 
sách Trung 
ương năm 



2023 



Vốn nước 
ngoài



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39



Ghi chúSố QĐ, ngày 
tháng năm



Tổng mức đầu tư



Tổng số



Vốn cân đố i ngân sách Địa phương Vốn ngân sách Trung ương



Tổng số



Vốn cân đối ngân sách Địa phương Vốn ngân sách Trung ương



Chủ đầu tư Địa điểm Năng lực thiết kế Thời gian 
thực hiện



Quyết định Đầu tư



Kế hoạch trung 
hạn 2021 - 2025 Mã dự ánPhân loạ i 



dự án



Lũy kế vốn đã 
bố trí đến hết 



KH 2022



Kế hoạch năm 2023 Điều chỉnh, bổ s ung Kế hoạc h năm 2023



TT Danh mục dự án



1 Cải tạo, sửa chữa Trường năng kh iếu Thể dục Thể 
thao C 7825275 BQLDA công 



trình XD&DD TPBT Cải tạo, sửa chữa 2021-2023 308/QĐ-SXD ngày 
24/7/2020                 9.687                  9.687 7.000 7.000 552 552 552 552



2 CSHT phục vụ du lịch các xã ven  sông Tiền (giai 
đoạn 2 ) B 7573125 UBND huyện 



Châu Thành
huyện Châu  



Thành
14,826  km đường; 



05 cầu 2017-2022



2848/QĐ-UB 
31/12/2015; 
390/QĐ-UB 
26/02/2016; 



606/QĐ-SGTVT 
04/11/2021



324.347 324.347 130.000 2.000 28.000 28.000 28.000 28.000



b) Dự án chuyển tiếp hoàn thành s au năm 2023 60.542 58.400 48.400 8.492 42.293 42.293 40.810 40.810



1 Nâng cấp, chuyển chất liệu  Tượng đài Đồng Khởi 
Bến Tre C 7782028 Sở VHTTDL TPBT Nâng cấp 2021 - 2023



739/QĐ-UBND 
19/4/2019; 



2584/QĐ-UBND 
05/11/2021



20.542 18.400 8.400 3.000 13.813 13.813 13.549 13.549



2 Trung tâm văn hóa t hể thao huyện Giồng Trôm C 7881431 UBND huyện 
Giồng Trôm



huyện Giồng 
Trôm 1.644m2 2021-2023 2964/QĐ-UBND 



ngày 13/11/2020               40.000                40.000 40.000 5.492 28.480 28.480 27.261 27.261



c) Dự án khởi công mới năm 2023 14.900 14.900 14.900 4.000 4.000 4.000 4.000



1
Chuyển đổi chất liệu phần mỹ thuật tượng đài chiến
thắng Lộ Thơ, Tượng đài ch iến thắng Giá thẻ và
Tượng đài đánh tàu  trên sông Giồng Trôm



C 7917978 Sở VHTTDL
Châu Thành, 
Thạnh Phú,  
Giồng Trôm



Thiết bị 2022 - 2024 329/QĐ-SXD ngày 
28/12/2022 14.900 14.900 14.900 4.000 4.000 4.000 4.000



VIII LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 170.410 163.610 2.075.977 564.368 617.559 617.559 661.299 661.299



a) Dự án  hoàn thành đưa vào sử dụng  trước 
31/12/2022 160.410 153.610 100.300 71 .116 20.878 20.878 20.878 20.878



1 Trường  THPT Nhuận Phú  Tân B 7726099 BQLDA công 
trình XD&DD



huyện Mỏ 
Cày Bắc 750 hs 2020-2022 353/QĐ-UBND 



27/02/2019 59.000 59.000 30.000 16 .100 11.286 11.286 11.286 11.286



2 Trường  THCS Tân Hội C 7726098 BQLDA công 
trình XD&DD



huyện Mỏ 
Cày Nam 600hs 2020-2022



544/QĐ-UBND 
26/3/2019; 



2272/QĐ-UBND 
ngày 27/9/2021



36.000 32.400 22.900 20 .897 1.519 1.519 1.519 1.519



3 Trường  TH Tân Phong C 7769783 BQLDA công 
trình XD&DD



huyện Thạnh 
Phú



18p lý thuyết, 13p 
chức năng TTB và 



HMP
2020-2022 2357/QĐ-UB 



28/10/2019 32.000 28.800 22.000 13 .619 7.042 7.042 7.042 7.042



4 Trường  THCS Thạnh Hải C 7769784 BQLDA công 
trình XD&DD



huyện Thạnh 
Phú



14  phòng  học, 16 
phòng chức năng, 
các hạng mục phụ 



và trang thiết bị



2020-2022 1796/QĐ-UBND 
ngày 22/8/2019 33.410 33.410 25.400 20 .500 1.031 1.031 1.031 1.031



b) Dự án chuyển tiếp hoàn thành s au năm 2023 1.965.677 493.252 590.681 590.681 634.421 634.421



1



Hỗ trợ đầu tư CSVC, Mua sắm trang thiết bị dạy 
học thuộc Kế hoạch số 1658/KH-UBND ngày 
10/4/2019 về Chương trình sách Giáo khoa g iáo 
dục phổ thông mới từ năm học 2020-2021 đến 
năm học 2024-2025



1.965.677 493.252 590.681 590.681 634.421 634.421
Chi tiết Danh mục dự 



án theo Phụ lục I.e 
đính kèm



c) Dự án khởi công mới năm 2023 10.000 10.000 10.000 6.000 6.000 6.000 6.000



1 Xây dựng dãy phòng học Trung tâm giáo dục nghề 
nghiệp - giáo dục thường xuyên huyện Thạnh Phú C 7870624 UBND huyện 



Thạnh Phú
Huyện Thạnh 



Phú



Khối 12 phòng học 
lý thuyết; HT 



chống sét; HT báo 
cháy; HT cấp nước 



chữa cháy; Hồ 
nước 50m3-nhà 



che mái bơm; HT 
mạng máy tính



2022-2025 444/QĐ-SXD ngày 
13/11/2020 10.000 10.000 10.000 6.000 6.000 6.000 6.000



IX LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC - ĐẢNG
ĐOÀN THỂ 339.936 339.936 290.000 169.620 63.726 36.877 26.849 64.725 37.876 26.849



a) Dự án dự kiến hoàn thành năm 2023 311.936 311.936 262.000 169.550 57.322 30.473 26.849 57.321 30.472 26.849



1 Khu hành ch ính xã Phước Ngãi C 7881005 UBND Ba Tri huyện Ba Tri Xây dựng mới 2021-2023 413/QĐ-SXD ngày 
11/11/2020               14.000                14.000 14.000 7.000 6.670 6.670 6.669 6.669



2 Khu hành chính xã Tân Xuân C 7873804 UBND Ba Tri huyện Ba Tri Xây dựng mới 2021-2023 407/QĐ-SXD ngày 
09/11/2020               14.000                14.000 14.000 7.000 6.410 6.410 6.410 6.410



3 Khu hành ch ính xã  Đại Hòa Lộc C 7885850 UBND Bình 
Đại



huyện Bình  
Đại Xây dựng mới 2021-2023 408/QĐ-SXD ngày 



10/11/2020               14.000                14.000 14.000 8.050 5.276 5.276 5.276 5.276



4 Cải tạo, sửa chữa trụ sở các ban đảng Tỉnh ủy C 7845738 BQLDA công 
trình XD&DD TPBT Cải tạo, sửa chữa 2021-2023 2979/QĐ-UBND 



ngày 13/11/2020               29.936                29.936 30.000 9.500 12.117 12.117 12.117 12.117



5 Trung tâm ch ính trị hành chính huyện Mỏ Cày  Nam B 7726104 BQLDA công 
trình XD&DD MCN Đầu tư mới với 



diện tích 1.216m2 2020 - 2023



1111/QĐ-UBND 
ngày 15/5/2020; 
3152/QĐ-UBND 
ngày 31/12/2021



240.000 240.000 190.000 138.000 26.849 26.849 26.849 26.849



b) Dự án khởi công mới năm 2023 28.000 28.000 28.000 70 6.404 6.404 7.404 7.404



1 Khu hành ch ính xã Phước Thạnh C 7925285 UBND huyện 
Châu Thành Châu Thành Đầu tư mới 2022 - 2024 1841/QĐ-UBND 



ngày 03/8/2020 14.000 14.000 14.000 50 3.000 3.000 3.000 3.000











Tổng tất cả 
các nguồn vốn



Trong đó:  
ngân sách  Nhà 



nước



Vốn đầu tư 
trong cân đối 
theo tiêu chí, 
định mức quy 



định tại 
Quyết định số 
26/2020/QĐ-



TTg



Vốn đầu tư 
từ nguồn 



thu sử dụng 
đất



Vốn đầu tư 
từ nguồn thu 



xổ  số kiến 
thiết



Vốn đầu tư từ 
nguồn tăng 



thu xổ số kiến 
thiết các năm 
trước chuyển 



sang 2023



Vốn đầu tư 
từ nguồn 
tăng  thu 
cân đối 



ngân sách 
địa phương 
năm 2022



Vốn đầu tư  
 từ nguồn 



bộ i chi 
ngân sách 
địa phương



Vốn đầu tư 
theo các 



Chương trình 
mục tiêu và 



Chương trình 
Phục hồ i và 
Phát triển 



kinh tế - xã  hội



Vốn 
Chương 



trình Mục 
tiêu quốc 



gia



Vốn dự 
phòng 



ngân sách 
Trung 



ương năm 
2022



Vốn nước 
ngoài



Vốn đầu tư 
trong cân đối 
theo tiêu chí, 
định mức quy 
định tại Quyết 



định số 
26/2020/QĐ-



TTg



Vốn đầu tư 
từ nguồn thu 
sử dụng  đất



Vốn đầu tư từ 
nguồn thu xổ 
số kiến thiết



Vốn đầu tư từ 
nguồn tăng  



thu xổ số kiến 
thiết  các năm 
trước chuyển 



sang 2023



Vốn đầu tư 
từ nguồn 



tăng thu xổ 
số kiến thiết 



năm 2023



Vốn đầu tư 
từ nguồn 



tăng thu cân 
đối ngân 
sách địa 



phương năm 
2022



Vốn đầu tư  
từ nguồn bội 



chi ngân 
sách địa  
phương



Vốn từ 
nguồn vốn 



chuyển 
nguồn ngân 



sách cấp 
tỉnh năm 



2022  sang  
năm 2023 



(nguồn tiết 
kiệm chi)



Vốn đầu tư 
theo các 



Chương trình 
mục t iêu và 



Chương trình 
Phục hồi và 



Phát triển kinh 
tế - xã hội



Vốn Chương 
trình Mục 



tiêu quốc g ia



Vốn dự 
phòng ngân 
sách Trung 
ương năm 



2022



Vốn đầu tư 
từ nguồn dự 
phòng ngân 
sách Trung 
ương năm 



2023 



Vốn nước 
ngoài



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39



Ghi chúSố QĐ, ngày 
tháng năm



Tổng mức đầu tư



Tổng số



Vốn cân đố i ngân sách Địa phương Vốn ngân sách Trung ương



Tổng số



Vốn cân đối ngân sách Địa phương Vốn ngân sách Trung ương



Chủ đầu tư Địa điểm Năng lực thiết kế Thời gian 
thực hiện



Quyết định Đầu tư



Kế hoạch trung 
hạn 2021 - 2025 Mã dự ánPhân loạ i 



dự án



Lũy kế vốn đã 
bố trí đến hết 



KH 2022



Kế hoạch năm 2023 Điều chỉnh, bổ s ung Kế hoạc h năm 2023



TT Danh mục dự án



2 Khu hành ch ính xã An Thạnh C 320220006 UBND huyện 
Mỏ Cày Nam Mỏ Cày Nam Đầu tư mới 2022-2024 1149/QĐ-UBND 



ngày 27/5/2021 14.000 14.000 14.000 20 3.404 3.404 4.404 4.404



X LĨNH VỰC AN NINH  - QUỐC PHÒNG 152.681 152.681 127.300 9.587 67.601 52.601 15.000 66.096 51.096 15.000



a) Dự án  hoàn thành đưa vào sử dụng  trước 
31/12/2022 7.000 7.000 7.000 4.050 2.400 2.400 2.091 2.091



1 Hoàn thiện đường nội bộ Trụ sở công an  tỉnh Bến 
Tre C 220210001 Công an tỉnh TPBT Đầu tư mới 2021-2023 447/QĐ-UBND 



ngày 16/11/2020                 7.000                  7.000 7.000 4.050 2.400 2.400 2.091 2.091



b) Dự án chuyển tiếp hoàn thành năm 2023 32.696 32.696 31.000 5.537 23.543 23.543 22.347 22.347



1  Doanh  trại Đội cảnh  sát phòng cháy, chữa cháy và 
cứu nạn, cứu  hộ huyện Ba Tri C 220210002 Công an tỉnh huyện Ba Tri 5.331,69 m2 2021-2023 2963/QĐ-UBND 



ngày 13/11/2020               21.993                21.993 21.000 3.000 18.000 18.000 18.000 18.000



2 Trạm k iểm soát biên phòng Hàm  Luông C 220210005 BCH Bộ đội 
Biên phòng huyện Ba Tri Công tr ình dân  



dụng  cấp II I 2021-2025 449/QĐ-SXD ngày 
16/11/2021               10.703                10.703 10.000 2.537 5.543 5.543 4.347 4.347



c) Dự án khởi công mới năm 2023 112.985 112.985 89.300 0 41.658 26.658 15.000 41.658 26.658 15.000



1



Đền bù  giải phóng mặt bằng để đầu tư xây dựng 
công tr ình Ban CHQS huyện Giồng Trôm/ Bộ 
CHQS tỉnh Bến Tre/Quân khu 9 (Tiểu dự án bồi 
thường, hỗ trợ, tái đ ịnh cư)



B 61100017 Bộ CHQS tỉnh Huyện Giồng 
Trôm 2022 - 2025 2769/QĐ-BQP 



ngày 27/7/2022 53.985 53.985 47.300 26.658 26.658 26.658 26.658 Giải phóng mặt bằng



2 Xây dựng 18 trụ sở công an xã trên địa bàn tỉnh 
Bến Tre B 061100021 Công an tỉnh Địa bàn tỉnh Công trình cấp III 2023-2025 789/QĐ-UBND 



ngày 17/4/2023               59.000                59.000 42.000 15.000 15.000 15.000 15.000



XI Phân cấp huyện - thành phố 315.737 121.737 194.000 315.737 121.737 194.000



1 Thành  phố Bến Tre 81.383 13.383 68.000 81.383 13.383 68.000



2 Châu Thành 30.598 15.598 15.000 30.598 15.598 15.000



3 Bình Đại 41.766 16.766 25.000 41.766 16.766 25.000



4 Giồng Trôm 21.552 11.552 10.000 21.552 11.552 10.000



5 Ba Tri 32.377 14.377 18.000 32.377 14.377 18.000



6 Chợ Lách 20.834 9.834 11.000 20.834 9.834 11.000



7 Mỏ Cày Nam 27.267 14.267 13.000 27.267 14.267 13.000



8 Mỏ Cày Bắc 21.775 10.775 11.000 21.775 10.775 11.000



9 Thạnh  Phú 38.185 15.185 23.000 38.185 15.185 23.000



XII Chi phí thẩm định quyết toán 10.000 1.500 1.500 1.806 1.806



XIII Đầu tư phát triển quỹ đất và đo đạc bản đồ địa 
chính 1.930.379 1.106.450 56.000 56.000 56.000 56.000



Bù đắp hụt thu nguồn 
vốn sử dụng đất cấp 



tỉnh



1
Hoàn thiện hồ sơ địa chính  và xây dựng  cơ sở dữ 
liệu địa chính trên địa bàn 06 xã thuộc thành phố 
Bến Tre 



7902722 Sở Tài nguyê n 
và Môi trường TPBT



hoàn thiện hệ 
thống bản đồ , hồ 



sơ địa chính 06 xã 
thuộc TPBT



2022-2025 1088/QĐ-UBND 
ngày 18/5/2021 39.642 39.642 10.310 10.310 10.310 10.310



Thu hồi tạm ứng ngân 
sách tỉnh là 4.600 tr iệu 



đồng



2 Khu Tái định cư dự án cầu  Rạch Miễu 2  và đường 
gom vào cầu Rạch Miễu 2,  huyện Châu Thành 7969002 UBND huyện 



Châu Thành Châu Thành 29.839 m2 2022-2025 1944/QĐ-UBND 
ngày 18/4/2022 50.000 15.000 9.000 9.000 9.000 9.000



3 Khu Tái định cư dự án cầu  Rạch Miễu 2  và đường 
gom vào cầu Rạch Miễu 2 7976592 UBND TPBT TPBT 22.345m2 2022-2025 1548/QĐ-UBND 



ngày 28/4/2022 66.315 19.890 12.690 12.690 12.690 12.690



4 Hỗ trợ cho dự án Đầu tư CSHT phục vụ kêu gọi đầu 
tư huyện Châu Thành tỉnh Bến Tre (giai đoạn 2 ) 7736037 BQLDA công 



trình XD&DD
huyện Châu  



Thành 17 ha 2019-2023 2417/QĐ-UBND 
ngày 31/10/2019 607.000 546.300 222.000 24.000 24.000 10.000 10.000



5 Đầu tư xây dựng CSHT Khu Công nghiệp Phú
Thuận A 7543564 BQLDA công 



trình XD&DD
huyện Bình  



Đại 231 ha 2017-2025 1025/QĐ-UBND 
ngày 16/5/2019 3.539.586 3.443 .280 1.708.379 1.106.450 14.000 14.000



A.9 CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ 2.392.335 3.600 3.600 4.340 4.340



1 Cầu Bì nh Đông trên  ĐH.23, huyện Mỏ Cày Nam Ban QLDAGT huyện Mỏ 
Cày Nam 3.000 100 100 100 100



2 Nâng cấp khu sinh học Cái Mơn Sở NNPTNT huyện Chợ 
Lách 0 0 0 0



3
Ứng dụng công nghệ thông  tin trong các hoạt động 
của các cơ quan Đảng tỉnh  Bến Tre, giai đoạn 2021-
2025



Văn phòng 
Tỉnh ủy



Các cơ quan 
Đảng trên địa 
bàn tỉnh Bến 



Tre



30.000 100 100 205 205



4 Lưu trữ số và phát sóng HD Đài PTTH Tại Trụ sở 
Đài PTTH 20.000 100 100 100 100



5
Xây dựng Trung tâm dữ liệu của tỉnh; kho dữ liệu 
dùng chung của tỉnh  Bến Tre phục vụ phát triển 
chính quyền số và Hệ sinh  thái dữ liệu mở



Sở Thông tin 
và Truyền 



thông
40.000 100 100 100 100



6 Triển khai các ứng dụng nhằm nâng cao sự tương 
tác giữa chính  quyền và người dân



Sở Thông tin 
và Truyền 



thông
12.000 100 100 100 100











Tổng tất cả 
các nguồn vốn



Trong đó:  
ngân sách  Nhà 



nước



Vốn đầu tư 
trong cân đối 
theo tiêu chí, 
định mức quy 



định tại 
Quyết định số 
26/2020/QĐ-



TTg



Vốn đầu tư 
từ nguồn 



thu sử dụng 
đất



Vốn đầu tư 
từ nguồn thu 



xổ  số kiến 
thiết



Vốn đầu tư từ 
nguồn tăng 



thu xổ số kiến 
thiết các năm 
trước chuyển 



sang 2023



Vốn đầu tư 
từ nguồn 
tăng  thu 
cân đối 



ngân sách 
địa phương 
năm 2022



Vốn đầu tư  
 từ nguồn 



bộ i chi 
ngân sách 
địa phương



Vốn đầu tư 
theo các 



Chương trình 
mục tiêu và 



Chương trình 
Phục hồ i và 
Phát triển 



kinh tế - xã  hội



Vốn 
Chương 



trình Mục 
tiêu quốc 



gia



Vốn dự 
phòng 



ngân sách 
Trung 



ương năm 
2022



Vốn nước 
ngoài



Vốn đầu tư 
trong cân đối 
theo tiêu chí, 
định mức quy 
định tại Quyết 



định số 
26/2020/QĐ-



TTg



Vốn đầu tư 
từ nguồn thu 
sử dụng  đất



Vốn đầu tư từ 
nguồn thu xổ 
số kiến thiết



Vốn đầu tư từ 
nguồn tăng  



thu xổ số kiến 
thiết  các năm 
trước chuyển 



sang 2023



Vốn đầu tư 
từ nguồn 



tăng thu xổ 
số kiến thiết 



năm 2023



Vốn đầu tư 
từ nguồn 



tăng thu cân 
đối ngân 
sách địa 



phương năm 
2022



Vốn đầu tư  
từ nguồn bội 



chi ngân 
sách địa  
phương



Vốn từ 
nguồn vốn 



chuyển 
nguồn ngân 



sách cấp 
tỉnh năm 



2022  sang  
năm 2023 



(nguồn tiết 
kiệm chi)



Vốn đầu tư 
theo các 



Chương trình 
mục t iêu và 



Chương trình 
Phục hồi và 



Phát triển kinh 
tế - xã hội



Vốn Chương 
trình Mục 



tiêu quốc g ia



Vốn dự 
phòng ngân 
sách Trung 
ương năm 



2022



Vốn đầu tư 
từ nguồn dự 
phòng ngân 
sách Trung 
ương năm 



2023 



Vốn nước 
ngoài



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39



Ghi chúSố QĐ, ngày 
tháng năm



Tổng mức đầu tư



Tổng số



Vốn cân đố i ngân sách Địa phương Vốn ngân sách Trung ương



Tổng số



Vốn cân đối ngân sách Địa phương Vốn ngân sách Trung ương



Chủ đầu tư Địa điểm Năng lực thiết kế Thời gian 
thực hiện



Quyết định Đầu tư



Kế hoạch trung 
hạn 2021 - 2025 Mã dự ánPhân loạ i 



dự án



Lũy kế vốn đã 
bố trí đến hết 



KH 2022



Kế hoạch năm 2023 Điều chỉnh, bổ s ung Kế hoạc h năm 2023



TT Danh mục dự án



7 Số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính còn 
hiệu lực



Văn phòng 
Ủy ban  nhân 



dân tỉnh



Tại Văn 
phòng Ủy ban 
nhân dân  tỉnh



18.000 100 100 198 198



8 Mở rộng, nâng cấp hệ thống cơ sở dữ liệu điện tử 
của Ủy ban nhân dân tỉnh



Văn phòng 
Ủy ban  nhân 



dân tỉnh



Tại Văn 
phòng Ủy ban 
nhân dân  tỉnh



6.000 100 100 113 113



9 Xây dựng đô thị thông minh thành phố Bến Tre giai 
đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030



Ủy ban  nhân 
dân Thành 
phố Bến Tre



10.000 100 100 100 100



10 Nâng cấp sàn thương mại điện tử Bến Tre 
(bentretrade.vn)



Sở Công 
thương



Tại Sở Công 
thương 2.000 82 82 82 82



11 Ứng dụng công nghệ thông  tin phục vụ,  điều hành 
giao thông vận tải giai đoạn  2021-2025



Sở Giao thông 
vận tải



Tại Sở Giao  
thông vận tải 6.000 100 100 100 100



12 Đầu tư, nâng cấp th iết bị phục vụ  công tác chuyển 
đổi số ngành Công an Công an tỉnh Tại Trụ sở 



Công an tỉnh 6.000 100 100 100 100



13 Cải tạo sửa chữa Trụ  sở làm việc Tỉnh ủy Ban DDCN TPBT 300 100 100 100 100



14 Tu bổ, tôn tạo Di tích kiến  trúc nghệ thuật Đình Phú 
Lễ Ban DDCN huyện Ba Tri 0 0 0 0



15 Khu dân cư Lạc Địa, xã Phú Lễ, huyện Ba Tri UBND huyện 
Ba Tri huyện Ba Tri 20.000 100 100 0 0



16 Khu di tích lịch sử - văn hóa, cách mạng Bưng Lạc
Địa Sở VHTTDL huyện Ba Tri 20.000 50 50 50 50



17 Trường  Mầm non Bình Thạnh, huyện Thạnh Phú Ban DDCN huyện Thạnh 
Phú 25.000 100 100 100 100



18 Trường  MG Thành Thới B UBND huyện 
Mỏ Cày Nam



huyện Mỏ 
Cày Nam 100 100 100 100 100



19 Trường   TH Thành Thới B UBND huyện 
Mỏ Cày Nam



huyện Mỏ 
Cày Nam 100 100 100 100 100



20 Trường  MG Thành Thới A UBND huyện 
Mỏ Cày Nam



huyện Mỏ 
Cày Nam 100 100 100 100 100



21 Trường  MG Đa Phước Hội UBND huyện 
Mỏ Cày Nam



huyện Mỏ 
Cày Nam 100 100 100 0 0



22 Trường   TH Đa Phước Hội UBND huyện 
Mỏ Cày Nam



huyện Mỏ 
Cày Nam 100 100 100 200 200



23 Đầu tư cơ sở hạ tầng Cụm Công nghiệp  thị trấn Ba 
Tri - An Đức,  huyện  Ba Tr i (giai đoạn 3 )



UBND huyện 
Ba Tri huyện Ba Tri 60.000 100 100 200 200



24
Dự án Mộ và khu lưu niệm Nguyễn Đình Chiểu 
(Danh nhân văn hóa được UNESCO ghi danh năm 
2021)



Sở VHTTDL TPBT 70.000 50 50 0 0



25 Xây dựng Cầu Ba Lai 8 trên tuyến đường bộ ven 
biển tỉnh Bến  Tre Ban QLDAGT



các huyện 
Bình Đại, Ba 



Tri
2.043.535                  1.318               1.318                1.318                  1.318 



26 Xây dựng Cầu Ba Lai 6 trên tuyến đường Bắc Nam 
(ĐTDK.08) Ban QLDAGT



các huyện 
Giồng Trôm, 



Bình Đại
100 100 100 100



27 Nâng cấp thảm bê tông nhựa mặt đường  ĐH.173 Ban QLDAGT



TPBT và các 
huyệnThạnh 
Phú, Ba Tri, 
Giồng Trôm



100 100 100 100



28 Hỗ trợ doanh nghiệp  nhỏ và vừa tỉnh Bến Tre g iai 
đoạn 2021 - 2025



Trung tâm 
Xúc tiến đầu  
tư và Khởi 



ngh iệp



TPBT 574 574 Hoàn trả tạm ứng NS 
tỉnh  100 tr iệu đồng



B KẾ HOẠCH VỐN KÉO DÀI TỪ 2022 SANG 
2023          3.740.811           2.879.542           2.581.614           1.227.918               709.462                  780            4.527                   442                   198              359          703.156             709.462                     780              4.527                   442                    198                 359         703 .156 



1 Hỗ trợ Chương trình  Xây dựng Nông thôn mới                         1                  1                       1                     1 



2 Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững                     358              358                   358                 358 



3 Chống chịu khí hậu tổng hợp và sinh kế bền vững
Đồng bằng sông Cửu Long (MD-ICRSL)-WB9 7592372



BQLDA các 
công trình 
NNPTNT



Huyện  Ba Tr i, 
Huyện Thạnh 



Phú



Công tr ình 
NN&PTNNT cấp II 2016-2022



1693/QĐ-BNN-
HTQT ngày 



09/5/2016
839.957 555.708 382.668 382.668              182.049          182.049             182.049         182 .049 



4 Xây dựng bệnh viện  đa khoa tỉnh  Bến Tre 7290044 BQLDA công 
trình XD&DD



Thành phố 
Bến Tre 500 giường 2017-2024



843/QĐ-TTg 
12/6/2015 , 



1594/QĐ-UBND 
18/8/2015



1.658.036 1.331 .334 1.310.334 318.080              210.080          210.080             210.080         210 .080 



5 Dự án mở rộng nâng cấp đô thị Việt Nam - Tiểu dự
án thành phố  Bến Tre, tỉnh  Bến Tre 7610433 UBND TPBT Thành phố 



Bến Tre
Công trình hạ tầng 



kỹ thuật nhóm B 2017-2023 692/QĐ-UBND 
28/3/2017 1.048.070 798.000 770.706 479.805              311.295 268          311.027             311.295 268         311 .027 



6 Sạt lở bờ sông Bến Tre khu vực xã Nhơn Thạnh, 
thành phố Bến Tre 7852715



BQLDA các 
công trình 
NNPTNT



xã Nhơn 
Thạnh , thành  
phố Bến  Tre



Công tr ình 
NNPTNT 2020-2023



4689/UBND-TCĐT 
ngày 11/9/2020; 
1787/QĐ-UBND 
ngày 27/7/2021 



128.248 128.000 29.375 10 .615                     198                   198                   198                    198 



7 Trường  bắn Bộ CHQS tỉnh 061100007 Bộ CHQS tỉnh huyện Bình  
Đại Cải tạo 2021-2023 2905/QĐ-SXD 



ngày 27/11/2020 4.500 4.500 4.500 4.500                     315                  315                   315                     315 











Tổng tất cả 
các nguồn vốn



Trong đó:  
ngân sách  Nhà 



nước



Vốn đầu tư 
trong cân đối 
theo tiêu chí, 
định mức quy 



định tại 
Quyết định số 
26/2020/QĐ-



TTg



Vốn đầu tư 
từ nguồn 



thu sử dụng 
đất



Vốn đầu tư 
từ nguồn thu 



xổ  số kiến 
thiết



Vốn đầu tư từ 
nguồn tăng 



thu xổ số kiến 
thiết các năm 
trước chuyển 



sang 2023



Vốn đầu tư 
từ nguồn 
tăng  thu 
cân đối 



ngân sách 
địa phương 
năm 2022



Vốn đầu tư  
 từ nguồn 



bộ i chi 
ngân sách 
địa phương



Vốn đầu tư 
theo các 



Chương trình 
mục tiêu và 



Chương trình 
Phục hồ i và 
Phát triển 



kinh tế - xã  hội



Vốn 
Chương 



trình Mục 
tiêu quốc 



gia



Vốn dự 
phòng 



ngân sách 
Trung 



ương năm 
2022



Vốn nước 
ngoài



Vốn đầu tư 
trong cân đối 
theo tiêu chí, 
định mức quy 
định tại Quyết 



định số 
26/2020/QĐ-



TTg



Vốn đầu tư 
từ nguồn thu 
sử dụng  đất



Vốn đầu tư từ 
nguồn thu xổ 
số kiến thiết



Vốn đầu tư từ 
nguồn tăng  



thu xổ số kiến 
thiết  các năm 
trước chuyển 



sang 2023



Vốn đầu tư 
từ nguồn 



tăng thu xổ 
số kiến thiết 



năm 2023



Vốn đầu tư 
từ nguồn 



tăng thu cân 
đối ngân 
sách địa 



phương năm 
2022



Vốn đầu tư  
từ nguồn bội 



chi ngân 
sách địa  
phương



Vốn từ 
nguồn vốn 



chuyển 
nguồn ngân 



sách cấp 
tỉnh năm 



2022  sang  
năm 2023 



(nguồn tiết 
kiệm chi)



Vốn đầu tư 
theo các 



Chương trình 
mục t iêu và 



Chương trình 
Phục hồi và 



Phát triển kinh 
tế - xã hội



Vốn Chương 
trình Mục 



tiêu quốc g ia



Vốn dự 
phòng ngân 
sách Trung 
ương năm 



2022



Vốn đầu tư 
từ nguồn dự 
phòng ngân 
sách Trung 
ương năm 



2023 



Vốn nước 
ngoài



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39



Ghi chúSố QĐ, ngày 
tháng năm



Tổng mức đầu tư



Tổng số



Vốn cân đố i ngân sách Địa phương Vốn ngân sách Trung ương



Tổng số



Vốn cân đối ngân sách Địa phương Vốn ngân sách Trung ương



Chủ đầu tư Địa điểm Năng lực thiết kế Thời gian 
thực hiện



Quyết định Đầu tư



Kế hoạch trung 
hạn 2021 - 2025 Mã dự ánPhân loạ i 



dự án



Lũy kế vốn đã 
bố trí đến hết 



KH 2022



Kế hoạch năm 2023 Điều chỉnh, bổ s ung Kế hoạc h năm 2023



TT Danh mục dự án



8 Lập Quy hoạch tỉnh  Bến Tre thời kỳ 2021-2030, 
tầm nhìn đến  năm 2050 7788067 Sở KHĐT 2019- 2022 2629/QĐ-UBND 



ngày 13/10/2020 62.000 62.000 55.705 32 .250                     263                  263                   263                     263 



9 Phân cấp (huyện MCN)                       27                 27                      27                   27 



10 Phân cấp (huyện Thạnh Phú)                  4.702                  202            4.500                 4.702                     202              4.500 



11 Cầu Đập Lá, xã Phước Mỹ Trung, huyện  Mỏ Cày 
Bắc 7893356 UBND huyện 



Mỏ Cày Bắc
huyện Mỏ 



Cày Bắc 2.951                       40 40                     40 40



12 Đường giao t hông kết hợp đê chống lũ, xăm nhập 
mặn các xã Tân Thành Bình  - Thạnh Ngãi - Phú Mỹ 7816788 UBND huyện 



Mỏ Cày Bắc
huyện Mỏ 



Cày Bắc 20.313                       56 56                     56 56



13 Trường  Tiểu học Hưng Khánh Trung A 7814789 UBND huyện 
Mỏ Cày Bắc



huyện Mỏ 
Cày Bắc 5.062                       68 68                     68 68



14 Hạng mục cầu cống trên đường ĐX.05, xã Khánh 
Thạnh  Tân 7868885                       10 10                     10 10



C KẾ HOẠCH VỐN BỔ SUNG NĂM 2023 411.000 111.000 300.000



1 Vốn từ nguồn  vốn chuyển nguồn ngân sách cấp  tỉnh 
năm 2022 sang năm 2023 (nguồn  tiết kiệm chi) 111.000 111.000



Chi tiết danh mục dự 
án theo Phụ lục I.g đính 



kèm



2 Vốn đầu tư từ nguồn  dự phòng ngân sách Trung 
ương năm 2023 300.000 300.000



Chi tiết danh mục dự 
án theo Phụ lục I.h đí nh 



kèm











Số Quyết định
Tổng tất cả 
các nguồn 



vốn



Trong đó: 
NS cấp tỉnh Tổng số



Trong đó: 
Kế hoạch 
năm 2022 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16



Tổng cộng 763.317 628.084 223.282 223.282 216.950 216.950



I Huyện Châu Thành 137.527 116.453 42.621 42.621 43.639 43.639



a) Dự án chuyển tiếp hoàn thành năm 2023 78.654 63.468 27.354 27.354 28.168 27.706



1
Đường ĐA.02 đường Trụ sở ấp Phước Hoà 
(từ ĐH.04 – đến giáp ĐX.02),  xã Phú An 
Hòa



C 7965487 UBND xã
 Phú An Hòa



xã Phú
 An Hòa  cấp B 2021-2023



 175/QĐ-UBND, 
30/12/2020; 



476/QĐ-UBND, 
17/12/2021 



2.689 1.882 800 800 1.010 1.010
Dự án hoàn thành 
hết nhu cầu vốn 



của tỉnh



2 Đường ĐA.06 (từ QL.57B – đến giáp 
ĐX.02),  xã Phú An Hòa C 7965496 UBND xã



 Phú An Hòa
xã Phú 
An Hòa cấp B 2021-2023



 177/QĐ-UBND, 
30/12/2020; 



477/QĐ-UBND, 
17/12/2021 



1.219 853 500 500 252 253
Dự án hoàn thành 
hết nhu cầu vốn 



của tỉnh



3 Đường ĐA.07 (từ giáp ĐH.04 - đến giáp 
ĐX.02),  xã Phú An Hòa C 7965502 UBND xã



 Phú An Hòa
xã Phú



 An Hòa  cấp B 2021-2023



 181/QĐ-UBND, 
30/12/2020; 



478/QĐ-UBND, 
17/12/2021 



2.214 1.550 700 700 634 634
Dự án hoàn thành 
hết nhu cầu vốn 



của tỉnh



4 Đường ĐC.05 (từ Lộ ngang - đến giáp 
ĐA.02),  xã Phú An Hòa C 796550 UBND xã



 Phú An Hòa
xã Phú



 An Hòa  cấp C 2021-2023



 176/QĐ-UBND, 
30/12/2020; 



481/QĐ-UBND, 
17/12/2021  



1.171 351 331 331 0 0
Dự án hoàn thành 
hết nhu cầu vốn 



của tỉnh



5 Xây mới Hội trường văn hóa đa năng xã Phú 
An Hòa C 7951900 UBND huyện



 Châu Thành
xã Phú



 An Hòa 2021-2023  129/QĐ-SXD,
30/6/2021  3.500 2.800 1.000 1.000 1.780 1.637



Dự án hoàn thành 
hết nhu cầu vốn 



của tỉnh



6 Đường ĐA.02 (Điểm đầu QL.57C điểm cuối
giáp ĐA.07), xã An Hiệp C 7922593 UBND xã 



An Hiệp
xã An
 Hiệp  cấp B 2021-2023  94/QĐ-UBND, 



15/10/2020 1.846 1.292 700 700 495 495
Dự án hoàn thành 
hết nhu cầu vốn 



của tỉnh



7 Đường ĐA.04 (từ ĐH.DK19 – đến giáp 
ĐA.03), xã Tân Phú C 7918887 UBND huyện



 Châu Thành
xã Tân
 Phú cấp B 2022-2024  471/QĐ-SGTVT,



08/9/2021  6.759 4.731 2.529 2.529 1.650 1.650
Dự án hoàn thành 
hết nhu cầu vốn 



của tỉnh



Lũy kế vốn đã bố trí đến 
hết KH năm 2022



Kế hoạch 
năm 2023 (*)



Điều chỉnh 
Kế hoạch 
năm 2023



Phụ lục I.a
ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI NĂM 2023



Ghi chú Chủ đầu tư Địa điểm Năng lực 
thiết kế



Thời gian 
thực hiện



Quyết định đầu tư



STT Tên dự án/công trình Phân loại 
dự án Mã dự án



(Kèm theo Nghị quyết số 24/2023/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre)



ĐVT: Triệu đồng











Số Quyết định
Tổng tất cả 
các nguồn 



vốn



Trong đó: 
NS cấp tỉnh Tổng số



Trong đó: 
Kế hoạch 
năm 2022 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16



Lũy kế vốn đã bố trí đến 
hết KH năm 2022



Kế hoạch 
năm 2023 (*)



Điều chỉnh 
Kế hoạch 
năm 2023



Ghi chú Chủ đầu tư Địa điểm Năng lực 
thiết kế



Thời gian 
thực hiện



Quyết định đầu tư



STT Tên dự án/công trình Phân loại 
dự án Mã dự án



8 Đường ĐA.06 (từ QL57B - đến giáp 
ĐX.01), xã Tân Phú C 7920096 UBND xã



 Tân Phú
xã Tân 



Phú  cấp B 2021-2023  338/QĐ-UBND, 
31/12/2020 2.281 1.597 800 800 620 620



Dự án hoàn thành 
hết nhu cầu vốn 



của tỉnh



9
Đường ĐA.05 cổng ấp văn hóa ấp Phước 
Xuân (từ QL.57B - đến ĐX.02), xã An 
Khánh



C 7965023 UBND xã
 An Khánh Xã An Khánh  cấp B 2021-2023



242/QĐ-UBND, 
31/12/2020; 



406/QĐ-UBND, 
15/12/2021



1.234 864 500 500 364 268
Dự án hoàn thành 
hết nhu cầu vốn 



của tỉnh



10 Xây dựng Hội trường đa năng xã An Khánh C 7922277 UBND huyện
 Châu Thành Xã An Khánh 2021-2023  127/QĐ-SXD,



30/6/2021  3.500 2.800 1.000 1.000 1.780 1.638
Dự án hoàn thành 
hết nhu cầu vốn 



của tỉnh



11 Đường ĐA.07 (từ ĐH.01- đến giáp ĐX.01), 
xã Tam Phước C 7918886 UBND huyện



 Châu Thành
 xã Tam 



Phước cấp B 2021-2023  503/QĐ-SGTVT, 
20/9/2021 2.300 1.610 1.200 1.200 0 0



Dự án hoàn thành 
hết nhu cầu vốn 



của tỉnh



12 Xây mới Hội trường văn hóa đa năng xã 
Tam Phước C 7922278 UBND huyện



 Châu Thành
 xã Tam 



Phước 2021-2023  132/QĐ-SXD, 
30/6/2021 3.500 2.800 1.200 1.200 1.600 1.600



Dự án hoàn thành 
hết nhu cầu vốn 



của tỉnh



13
Đường ĐX.04 cổng ấp văn hóa ấp An Mỹ – 
An Thới A (từ QL57B - đến ĐX.01), xã An 
Khánh



C 7951898 UBND huyện
 Châu Thành Xã An Khánh cấp B 2022-2024  422/QĐ-SGTVT, 



12/8/2021 7.980 7.182 2.050 2.050 4.076 4.074
Dự án hoàn thành 
hết nhu cầu vốn 



của tỉnh



14 Đường ĐA.04, lộ chùa ấp Phước Tự (từ 
QL.57B – đến ĐX.02), xã An Khánh C 7951883 UBND huyện



 Châu Thành Xã An Khánh  cấp B 2022-2024 502/QĐ-SGTVT, 
20/9/2021 2.200 1.540 500 500 944 911



Dự án hoàn thành 
hết nhu cầu vốn 



của tỉnh



15 Đường ĐX.02 (từ giáp QL.57C - đến giáp 
ĐX.01), xã Sơn Hòa C 7918046 UBND huyện



 Châu Thành
Xã Sơn 



Hòa  cấp A 2022-2024  385/QĐ-SGTVT,
22/7/2021  7.800 7.020 4.800 4.800 1.455 1.429



Dự án hoàn thành 
hết nhu cầu vốn 



của tỉnh



16 Đường ĐX.05 (từ cầu kênh Sông Mã - đến 
giáp xã Sơn Đông), xã Tam Phước C 7919232 UBND huyện



 Châu Thành
 xã Tam 



Phước cấp B 2022-2024  512/QĐ-SGTVT,
24/9/2021  6.886 6.197 3.200 3.200 1.734 1.707



Dự án hoàn thành 
hết nhu cầu vốn 



của tỉnh



17 Đường ĐA.02 (từ QL.57B - đến giáp xã 
Tiên Long), xã Tân Phú C 7918937 UBND huyện



 Châu Thành
xã Tân
 Phú  cấp B 2022-2024  478/QĐ-SGTVT,



10/9/2021  5.100 3.570 1.400 1.400 1.590 1.578
Dự án hoàn thành 
hết nhu cầu vốn 



của tỉnh



18 Đường ĐX.05 (Điểm đầu từ QL.57C đến
giáp ranh xã Sơn Hòa), xã An Hiệp C 7907879 UBND huyện



 Châu Thành
xã An
 Hiệp cấp B 2022-2024  254/QĐ-SGTVT, 



17/5/2021 11.757 10.581 3.000 3.000 5.424 5.469
Dự án hoàn thành 
hết nhu cầu vốn 



của tỉnh



19 Đường ĐX.01 Lộ Điệp (từ QL.57B đến giáp 
ĐH.04), xã Phú An Hòa C 7952021 UBND huyện



 Châu Thành
xã Phú



 An Hòa  cấp A 2022-2024  446/QĐ-SGTVT,
25/8/2021  4.718 4.246 1.144 1.144 2.760 2.733



Dự án hoàn thành 
hết nhu cầu vốn 



của tỉnh











Số Quyết định
Tổng tất cả 
các nguồn 



vốn



Trong đó: 
NS cấp tỉnh Tổng số



Trong đó: 
Kế hoạch 
năm 2022 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16



Lũy kế vốn đã bố trí đến 
hết KH năm 2022



Kế hoạch 
năm 2023 (*)



Điều chỉnh 
Kế hoạch 
năm 2023



Ghi chú Chủ đầu tư Địa điểm Năng lực 
thiết kế



Thời gian 
thực hiện



Quyết định đầu tư



STT Tên dự án/công trình Phân loại 
dự án Mã dự án



b) Dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 
2023 58.873 52.986 15.267 15.267 15.471 15.933



1 Đường ĐX.03 (từ cổng văn hóa ấp An 
Thạnh – đến Lộ Sông Tiền), xã An Khánh C 7951894 UBND huyện



 Châu Thành Xã An Khánh  cấp B 2022-2024  440/QĐ-SGTVT, 
20/8/2021 6.100 5.490 1.750 1.750 2.000 2.000



2 Đường ĐX.03 (từ QL.60 cũ - đến ĐA.02), 
xã Tam Phước C 7918913 UBND huyện



 Châu Thành
 xã Tam 



Phước cấp B 2022-2024  474/QĐ-SGTVT,
10/9/2021  12.700 11.430 4.100 4.100 3.430 3.430



3 Đường ĐX.01 (từ QL.57B - đến giáp 
ĐX.03), xã Tân Phú C 7918881 UBND huyện



 Châu Thành
xã Tân
 Phú cấp B 2022-2024  505/QĐ-SGTVT, 



22/9/2021 11.805 10.625 2.600 2.600 995 995



4



Đường ĐX.02 (điểm đầu nhà Ông Sáu Em 
ấp Tân Qui - điểm cuối giáp cầu Ông 
Nguyễn Hữu Hiệu ấp Hàm Luông), xã Tân 
Phú



C 7918926 UBND huyện
 Châu Thành



xã Tân
 Phú cấp B 2022-2024  475/QĐ-SGTVT,



10/9/2021  7.773 6.996 2.000 2.000 3.046 3.508
Bổ sung vốn để 
thanh toán khối 



lượng



5 Đường ĐX 06 (Điểm đầu từ QL.57C điểm
cuối đến giáp cống Cả Quảng), xã An Hiệp C 7907888 UBND huyện



 Châu Thành
xã An
 Hiệp cấp B 2022-2024  345/QĐ-SGTVT, 



06/7/2021 8.250 7.425 2.400 2.400 2.000 2.000



6
Đường ĐX.03 Lộ Cầu Quao (Đoạn 1 từ 
QL.57B – đến giáp ĐX.02; đoạn 2 từ ĐX.02 
đến giáp ĐH.04),  xã Phú An Hòa



C 7951901 UBND huyện
 Châu Thành



xã Phú 
An Hòa  cấp B 2022-2024  448/QĐ-SGTVT,



25/8/2021  12.245 11.021 2.417 2.417 4.000 4.000



II Huyện Mỏ Cày Nam 96.770 81.524 41.797 41.797 24.235 24.235



a) Dự án chuyển tiếp hoàn thành năm 2023 55.701 47.489 27.297 27.297 16.486 16.051



1 Đường ĐA.01 (đoạn từ cầu Đình đến đường 
ĐX.01), xã An Thạnh C 7909491 UBND xã 



An Thạnh
xã An 
Thạnh cấp B 2021-2023  141/QĐ-UBND,



23/10/2020 2.765 1.936 1.400 1.400 317 317
Dự án hoàn thành 
hết nhu cầu vốn 



của tỉnh



2
Cải tạo hội trường Ủy ban nhân dân xã 
thành các phòng chức năng; xây dựng mới 
Hội trường văn hóa xã Ngãi Đăng



C 7870790 UBND huyện 
Mỏ Cày Nam xã Ngãi Đăng 2021-2023 494/QĐ-SXD, 



31/12/2020 4.200 3.360 1.200 1.200 2.060 2.522
Bổ sung vốn để 
thanh toán khối 
lượng thực hiện



3 Xây dựng Đường ĐA.05 (từ HL.17 đến cầu 
Mỹ Đức 2), xã Hương Mỹ C 7870030 UBND huyện 



Mỏ Cày Nam xã Hương Mỹ  cấp B 2021-2023  304/QĐ-SGTVT, 
17/6/2021 7.252 5.076 3.000 3.000 2.076 2.076



Dự án hoàn thành 
hết nhu cầu vốn 



của tỉnh



4 Xây dựng mới các phòng chức năng xã 
Hương Mỹ C 7854922 UBND huyện 



Mỏ Cày Nam xã Hương Mỹ 2021-2023  436/QĐ-SXD, 
13/11/2020 2.182 1.746 700 700 1.046 1.046



Dự án hoàn thành 
hết nhu cầu vốn 



của tỉnh











Số Quyết định
Tổng tất cả 
các nguồn 



vốn



Trong đó: 
NS cấp tỉnh Tổng số



Trong đó: 
Kế hoạch 
năm 2022 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16



Lũy kế vốn đã bố trí đến 
hết KH năm 2022



Kế hoạch 
năm 2023 (*)



Điều chỉnh 
Kế hoạch 
năm 2023



Ghi chú Chủ đầu tư Địa điểm Năng lực 
thiết kế



Thời gian 
thực hiện



Quyết định đầu tư



STT Tên dự án/công trình Phân loại 
dự án Mã dự án



5 Nâng cấp, mở rộng Đường ĐX.02 (từ QL.57 
đến giáp ranh xã Minh Đức), xã Hương Mỹ C 7870031 UBND huyện 



Mỏ Cày Nam xã Hương Mỹ cấp B 2021-2023  64/QĐ-SGTVT, 
25/01/2021 5.707 5.136 3.200 3.200 1.800 1.800



Dự án hoàn thành 
hết nhu cầu vốn 



của tỉnh



6
Đường ĐX.02 (liên xã Bình Khánh - An 
Định, đoạn từ đường ĐX.01 xã Bình Khánh 
đến Chợ Cái Quao xã An Định)



C 7870794 UBND huyện 
Mỏ Cày Nam



xã Bình 
Khánh cấp A 2021-2023 672/QĐ-SGTVT, 



16/11/2020 13.964 12.568 6.998 6.998 5.000 5.000
Dự án hoàn thành 
hết nhu cầu vốn 



của tỉnh



7 Đường ĐX.06 (đoạn từ ĐH.22 đến nhà chú 
Sáu Thao), xã Bình Khánh C 7870793 UBND huyện 



Mỏ Cày Nam
xã Bình 
Khánh cấp A 2021-2023 673/QĐ-SGTVT, 



16/11/2020 5.800 5.220 4.150 4.150 0 0
Dự án hoàn thành 
hết nhu cầu vốn 



của tỉnh



8 Đường ĐX.07 (đoạn từ Đường ĐX.06 đến 
Đường Đê), xã Bình Khánh C 7870792 UBND huyện 



Mỏ Cày Nam
xã Bình 
Khánh cấp A 2021-2023 674/QĐ-SGTVT, 



16/11/2020 8.231 7.408 4.549 4.549 1.340 1.340
Dự án hoàn thành 
hết nhu cầu vốn 



của tỉnh



9 Đường ĐX.02 (từ đường ĐX.03 đến giáp 
ranh xã Đa Phước Hội), xã An Thạnh C 7873192 UBND huyện 



Mỏ Cày Nam
xã An
 Thạnh  cấp A 2021-2023  341/QĐ-SGTVT, 



01/7/2021 5.600 5.040 2.100 2.100 2.847 1.950
Dự án hoàn thành 
hết nhu cầu vốn 



của tỉnh



b) Dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 
2023 41.069 34.035 14.500 14.500 7.749 8.184



1 Đường ĐX.01 (từ QL.57 đến cầu Chợ Ngãi 
Đăng, giáp xã Cẩm Sơn), xã Ngãi Đăng C 7870029 UBND huyện 



Mỏ Cày Nam xã Ngãi Đăng  cấp A 2022-2024  468/QĐ-SGTVT, 
08/9/2021 11.483 10.335 4.000 4.000 2.949 3.384



Bổ sung vốn để 
thanh toán khối 
lượng thực hiện



2 Đường ĐA.09 (từ QL.60 đến đường ĐA.06), 
xã An Thạnh C 7873188 UBND huyện 



Mỏ Cày Nam
xã An 
Thạnh  cấp C 2022-2024  356/QĐ-SGTVT, 



08/7/2021 14.636 10.245 4.800 4.800 2.800 2.800



3 Đường ĐX.04 (từ QL.57 đến ĐX 02 xã Bình 
Khánh), xã An Định C 7944670 UBND huyện 



Mỏ Cày Nam
xã An 
Định cấp A 2022-2024  476/QĐ-SGTVT, 



10/9/2021 14.950 13.455 5.700 5.700 2.000 2.000



III Huyện Giồng Trôm 148.065 105.392 39.365 39.365 36.020 35.503



a) Dự án chuyển tiếp hoàn thành năm 2023 76.565 60.842 39.365 39.365 17.480 16.491











Số Quyết định
Tổng tất cả 
các nguồn 



vốn



Trong đó: 
NS cấp tỉnh Tổng số



Trong đó: 
Kế hoạch 
năm 2022 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16



Lũy kế vốn đã bố trí đến 
hết KH năm 2022



Kế hoạch 
năm 2023 (*)



Điều chỉnh 
Kế hoạch 
năm 2023



Ghi chú Chủ đầu tư Địa điểm Năng lực 
thiết kế



Thời gian 
thực hiện



Quyết định đầu tư



STT Tên dự án/công trình Phân loại 
dự án Mã dự án



1
Đường liên ấp 5-7 (ĐC.05) (Đoạn từ Quốc
lộ 57C đến tiếp giáp đường ĐX.02), xã Sơn
Phú



C 7895215
UBND 



huyện Giồng 
Trôm



xã Sơn 
Phú cấp C 2021-2023



 217/QĐ-SGTVT, 
20/4/2021, 



600/QĐ-SGTVT, 
15/9/2022 



5.200 3.640 3.000 3.000 474 416
Dự án hoàn thành 
hết nhu cầu vốn 



của tỉnh



2
Đường ấp 8 đi xã Nhơn Thạnh (ĐC.06)
(Đoạn từ Quốc lộ 57C đến giáp xã Nhơn
Thạnh), xã Sơn Phú



C 7910033
UBND 



huyện Giồng 
Trôm



xã Sơn 
Phú  cấp C 2021-2023



 268/QĐ-SGTVT, 
24/5/2021; 



603/QĐ-SGTVT, 
16/9/2022 



4.900 3.430 2.500 2.500 930 754
Dự án hoàn thành 
hết nhu cầu vốn 



của tỉnh



3
Đường trục chính ấp 5 (ĐC.07) (Đoạn từ
ĐX.02 đến giáp sông Hàm Luông), xã Sơn
Phú



C 7970684 UBND xã Sơn 
Phú



xã Sơn 
Phú  cấp C 2021-2023



342/QĐ-UBND, 
05/10/2020, 



1092/QĐ-UBND, 
30/8/2022



2.983 2.088 1.200 1.200 888 731
Dự án hoàn thành 
hết nhu cầu vốn 



của tỉnh



4
Đường trục chính ấp 7 (ĐC.08) (Đoạn từ
Quốc lộ 57C đến giáp xã Thuận Điền), xã
Sơn Phú



C 7970684 UBND xã Sơn 
Phú



xã Sơn 
Phú cấp C 2021-2023



341/QĐ-UBND, 
05/10/2020, 



1091/QĐ-UBND, 
30/8/2022



3.067 2.147 1.200 1.200 947 781
Dự án hoàn thành 
hết nhu cầu vốn 



của tỉnh



5 Đường ĐX.05 (Đường cầu bia Sài Gòn) (từ
ĐH.DK.30 đến nhà ông Lũy), xã Hưng Lễ C 7910034



UBND 
huyện Giồng 



Trôm



xã Hưng
 Lễ cấp B 2021-2023  329/QĐ-SGTVT, 



29/6/2021 7.137 6.423 2.400 2.400 3.838 3.838
Dự án hoàn thành 
hết nhu cầu vốn 



của tỉnh



6 Đường ĐX.06 (từ ĐX.02 đến cầu Mười
Thảo), xã Hưng Lễ C 7895213



UBND 
huyện Giồng 



Trôm



xã Hưng
 Lễ cấp B 2021-2023  78/QĐ-SGTVT, 



26/01/2021 7.067 6.360 2.300 2.300 4.000 3.822
Dự án hoàn thành 
hết nhu cầu vốn 



của tỉnh



7
Đường ĐC.03 (đường sông Miễu Ông ấp
10) (từ ĐX.03 đến sông Miễu Ông), xã
Hưng Lễ



C 7962825 UBND xã 
Hưng Lễ



xã Hưng
 Lễ  cấp C 2021-2023



 230/QĐ-UBND, 
29/10/2020, 



598/QĐ-UBND, 
31/8/2022 



1.014 710 450 450 260 204
Dự án hoàn thành 
hết nhu cầu vốn 



của tỉnh



8 Đường ĐC.04 (Đường trung tâm ấp 10) (từ
ĐX.01 đến nhà ông Phú), xã Hưng Lễ C 7962826 UBND xã 



Hưng Lễ
xã Hưng



 Lễ  cấp C 2021-2023



 231/QĐ-UBND, 
29/10/2020, 



599/QĐ-UBND, 
31/8/2022 



1.299 909 600 600 309 309











Số Quyết định
Tổng tất cả 
các nguồn 



vốn



Trong đó: 
NS cấp tỉnh Tổng số



Trong đó: 
Kế hoạch 
năm 2022 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16



Lũy kế vốn đã bố trí đến 
hết KH năm 2022



Kế hoạch 
năm 2023 (*)



Điều chỉnh 
Kế hoạch 
năm 2023



Ghi chú Chủ đầu tư Địa điểm Năng lực 
thiết kế



Thời gian 
thực hiện



Quyết định đầu tư



STT Tên dự án/công trình Phân loại 
dự án Mã dự án



9
Nâng cấp, mở rộng Đường vào trung tâm xã
Bình Thành (ĐX.01) (đoạn từ cống Bình
Đông đến cầu ấp Bình Đông), xã Bình Thành



C 7895219
UBND 



huyện Giồng 
Trôm



xã Bình 
Thành  cấp A 2021-2023



 172/QĐ-SGTVT, 
30/3/2021, 



605/QĐ-SGTVT, 
19/9/2022 



4.500 4.050 2.000 2.000 1.804 1.804
Dự án hoàn thành 
hết nhu cầu vốn 



của tỉnh



10 Đường ĐA.05 (đoạn từ Cầu tổ 10 ấp Cái
Chốt đến Tổ 3 ấp Cái Tắc), xã Mỹ Thạnh C 7929334 UBND huyện 



Giồng Trôm
xã Mỹ 
Thạnh cấp C 2021-2023



558/QĐ-SGTVT, 
13/10/2021, 



611/QĐ-SGTVT, 
20/9/2022



9.000 6.300 5.026 5.026 1.200 1.160
Dự án hoàn thành 
hết nhu cầu vốn 



của tỉnh



11



Đường liên ấp Bến Đò - Cái Chốt (ĐA.06),
đoạn từ đường liên xã Mỹ Thạnh-Thuận
Điền đến trường Mầm non ấp 6 Cái Tắc, xã
Mỹ Thạnh



C 7970686 UBND xã Mỹ 
Thạnh



xã Mỹ 
Thạnh cấp C 2021-2023



213/QĐ-UBND, 
29/12/2020; 



558/QĐ-UBND, 
26/8/2022



1.697 1.188 705 705 483 465
Dự án hoàn thành 
hết nhu cầu vốn 



của tỉnh



12
Cải tạo hội trường UBND xã thành Hội
trường văn hóa xã, xây dựng các phòng chức
năng, xã Mỹ Thạnh



C 7929329 UBND huyện 
Giồng Trôm



xã Mỹ 
Thạnh 2021-2023 143/QĐ-SXD, 



19/8/2021 3.000 2.400 2.100 2.100 243 242
Dự án hoàn thành 
hết nhu cầu vốn 



của tỉnh



13 Đường ĐA.04 (đoạn từ đường Kỷ Lục đến
đường Đê Quốc Phòng), xã Châu Bình C 7929331 UBND huyện 



Giồng Trôm
xã Châu 



Bình  cấp C 2021-2023 617/QĐ-SGTVT, 
9/11/2021 5.922 4.145 3.200 3.200 375 356



Dự án hoàn thành 
hết nhu cầu vốn 



của tỉnh



14 Đường ĐX.01 (đoạn từ HL.11 đến QL.57C),
xã Tân Hào C 7929333



UBND 
huyện Giồng 



Trôm



xã Tân 
Hào  cấp A 2021-2023  560/QĐ-SGTVT, 



13/10/2021 5.775 5.198 4.434 4.434 0 0
Dự án hoàn thành 
hết nhu cầu vốn 



của tỉnh



15 Đường ĐA.03 (đoạn từ QL.57C đến ĐA.01),
xã Tân Hào C 7962809 UBND 



xã Tân Hào
xã Tân 



Hào  cấp C 2021-2023



357/QĐ-UBND, 
31/12/2020, 



577/QĐ-UBND, 
30/8/2022



2.417 1.692 1.000 1.000 692 572
Dự án hoàn thành 
hết nhu cầu vốn 



của tỉnh



16
Cải tạo Hội trường UBND xã thành Hội
trường văn hóa xã, xây dựng các phòng chức
năng, xã Tân Hào



C 7910038
UBND 



huyện Giồng 
Trôm



xã Tân 
Hào 2021-2023  114/QĐ-SXD, 



09/6/2021 2.669 2.135 1.850 1.850 184 184
Dự án hoàn thành 
hết nhu cầu vốn 



của tỉnh



17
Xây dựng mạng tuyến ống phân phối cấp 
nước khu vực cù lao Long Thành, xã Sơn 
Phú và Hưng Phong, huyện Giồng Trôm



C 7773514 Trung tâm 
NSVSMT



xã Sơn Phú 
và Hưng 



Phong
2022-2024 229/QĐ-SXD, 



31/12/2021 8.918 8.026 5.400 5.400 853 853
Dự án hoàn thành 
hết nhu cầu vốn 



của tỉnh



b) Dự án khởi công mới năm 2023 71.500 44.550 18.540 19.012











Số Quyết định
Tổng tất cả 
các nguồn 



vốn



Trong đó: 
NS cấp tỉnh Tổng số



Trong đó: 
Kế hoạch 
năm 2022 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16



Lũy kế vốn đã bố trí đến 
hết KH năm 2022



Kế hoạch 
năm 2023 (*)



Điều chỉnh 
Kế hoạch 
năm 2023



Ghi chú Chủ đầu tư Địa điểm Năng lực 
thiết kế



Thời gian 
thực hiện



Quyết định đầu tư



STT Tên dự án/công trình Phân loại 
dự án Mã dự án



1 Đường ĐA.06, ĐA. 07, ĐA.08, xã Long Mỹ C 8012718
UBND 



huyện Giồng 
Trôm



Xã Long Mỹ  Cấp C 2023-2025 833/QĐ-SGTVT, 
26/12/2022 10.500 5.250 4.089 4.089



Bổ sung vốn để 
thanh toán khối 



lượng hoàn thành



2 Đường ĐC.02, ĐC.04, ĐC.05, xã Long Mỹ C 8012719
UBND 



huyện Giồng 
Trôm



Xã Long Mỹ  Cấp D 2023-2025 834/QĐ-SGTVT,  
26/12/2022 5.000 1.500 1.500 1.500



3 Trung tâm thể thao, nhà văn hóa xã Long Mỹ C 8012717
UBND 



huyện Giồng 
Trôm



Xã Long Mỹ 2023-2025 318/QĐ-SXD, 
23/12/2022 4.000 2.800 1.688 2.160



Bổ sung vốn để 
thanh toán khối 
lượng thực hiện



4 Đường ĐX.04 (từ ĐA.02 đến ĐT.DK04), xã 
Hưng Nhượng C 8012721



UBND 
huyện Giồng 



Trôm



Xã Hưng 
Nhượng  Cấp B 2023-2025  826/QĐ-SGTVT, 



23/12/2022 4.000 3.200 2.363 2.363
Bổ sung vốn để 
thanh toán khối 
lượng thực hiện



5 Đường ĐA.06, xã Hưng Nhượng C 8012222
UBND 



huyện Giồng 
Trôm



Xã Hưng 
Nhượng  Cấp B 2023-2025  3027/QĐ-UBND, 



29/12/2022 18.000 9.000 3.700 3.700



6
Đường ĐC.01 (Đoạn từ ngã 4 Bảy Xuyến 
đến Cầu Chữ A ấp Lương Quới), xã Lương 
Phú



C 8012716
UBND 



huyện Giồng 
Trôm



Xã Lương Phú  cấp C 2023-2025
Số 829/QĐ-



SGTVT, 
23/12/2022



4.000 2.000 1.200 1.200



7 Đường ĐX.01 (liên xã Phong Nẫm- Châu 
Hòa), xã Phong Nẫm C 8012720



UBND 
huyện Giồng 



Trôm



xã Phong 
Nẫm Cấp A 2023-2025 3026/QĐ-UBND, 



29/12/2022 26.000 20.800 4.000 4.000



IV Huyện Mỏ Cày Bắc 109.134 92.799 27.840 27.840 33.007 33.524



a) Dự án chuyển tiếp hoàn thành năm 2023 19.356 16.789 6.850 6.850 6.312 6.312



1
Đường ĐX.03 (đoạn từ ranh đô thị đến
ĐX.01 xã Hưng Khánh Trung A - Nhánh
01), xã Phước Mỹ Trung



C 7964948 UBND huyện 
Mỏ Cày Bắc



xã Phước Mỹ 
Trung cấp A 2021-2023  368/QĐ-SGTVT,



30/5/20222 8.800 7.920 2.870 2.870 3.025 3.025
Dự án hoàn thành 
hết nhu cầu vốn 



của tỉnh



2
Đường ĐX.05 (Đoàn từ đường ĐX.03 đến
ĐX.01 xã Hưng Khánh Trung A - Nhánh
02), xã Phước Mỹ Trung



C 7964947 UBND huyện 
Mỏ Cày Bắc



xã Phước Mỹ 
Trung  cấp A 2021-2023  369/QĐ-SGTVT,



30/5/20222 5.900 5.310 1.840 1.840 1.868 1.868
Dự án hoàn thành 
hết nhu cầu vốn 



của tỉnh











Số Quyết định
Tổng tất cả 
các nguồn 



vốn



Trong đó: 
NS cấp tỉnh Tổng số



Trong đó: 
Kế hoạch 
năm 2022 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16



Lũy kế vốn đã bố trí đến 
hết KH năm 2022



Kế hoạch 
năm 2023 (*)



Điều chỉnh 
Kế hoạch 
năm 2023



Ghi chú Chủ đầu tư Địa điểm Năng lực 
thiết kế



Thời gian 
thực hiện



Quyết định đầu tư



STT Tên dự án/công trình Phân loại 
dự án Mã dự án



3 Cải tạo Hội trường nhà văn hóa xã, xây dựng 
mới 05 phòng chức năng xã Thạnh Ngãi C 7963343 UBND huyện 



Mỏ Cày Bắc
xã Thạnh



 Ngãi 2021-2023 207/QĐ-SXD,
 6/12./2021 3.000 2.400 1.300 1.300 1.100 1.100



Dự án hoàn thành 
hết nhu cầu vốn 



của tỉnh



4
Đường ĐA.01 (đoạn từ ĐX.04 đến ngã 3
vào trường TH Thạnh Ngãi 1), xã Thạnh
Ngãi



C 7964560 UBND huyện 
Mỏ Cày Bắc



xã Thạnh
 Ngãi  cấp B 2021-2023 398/QĐ-SGTVT, 



9/6/2022 1.656 1.159 840 840 319 319
Dự án hoàn thành 
hết nhu cầu vốn 



của tỉnh



b) Dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 
2023 85.278 73.760 20.990 20.990 24.607 25.124



1
Nâng cấp, mở rộng Đường ĐX.01 (đoạn từ 
Vòng xoay cầu Hàm Luông đến bến đò 
Trường Thịnh), xã Thanh Tân



C 7893355 UBND huyện 
Mỏ Cày Bắc xã Thanh Tân Cấp A 2022-2024 3124/QĐ-UBND, 



27/11/2020 41.000 36.900 8.000 8.000 13.785 13.785



2
Đường ĐA.05 liên ấp Thanh Sơn 2, 3, 4 
(đoạn từ ĐA.04 đến bến phà Hàm Luông 
cũ), xã Thanh Tân



C 7963342 UBND huyện 
Mỏ Cày Bắc xã Thanh Tân Cấp B 2022-2024  513/QĐ-SGTVT, 



24/9/2021 14.950 10.465 3.300 3.300 3.922 3.922



3
Đường ĐX.02 (đoạn từ đường tránh thị trấn 
Mỏ Cày đến giáp ĐX.03 xã Tân Bình), xã 
Hòa Lộc



C 7908598 UBND huyện 
Mỏ Cày Bắc



xã Hòa
 Lộc cấp A 2022-2024  371/QĐ-SGTVT, 



14/7/2021 14.981 13.483 5.590 5.590 3.000 3.517
Bổ sung vốn để 
thanh toán khối 
lượng thực hiện



4
Đường ĐX.03 (đoạn từ đường tránh thị trấn 
Mỏ Cày đến giáp Đường ĐX.03 xã Thành 
An), xã Hòa Lộc



C 7906078 UBND huyện 
Mỏ Cày Bắc



xã Hòa
 Lộc cấp A 2022-2024  312/QĐ-SGTVT, 



23/6/2021 14.347 12.912 4.100 4.100 3.900 3.900



b) Dự án khởi công mới năm 2023 4.500 2.250 0 0 2.088 2.088



1 Đường ĐA.03 (Đoạn từ ranh quy hoạch đô
thị đến đường ĐA.02), xã Phước Mỹ Trung C 8011099 UBND huyện 



Mỏ Cày Bắc
xã Phước Mỹ 



Trung cấp B 2023-2025  776QĐ-SGTVT, 
17/12/2022 4.500 2.250 2.088 2.088



V Huyện Thạnh Phú 55.084 44.799 17.700 17.700 21.359 21.359



a) Dự án chuyển tiếp hoàn thành năm 2023 31.531 23.602 12.000 12.000 8.598 7.877



1 Xây dựng Đường ĐA.01 (từ HL.24 đến
đường ĐX.01), xã Tân Phong C 7879238 UBND huyện 



Thạnh Phú xã Tân Phong  cấp B 2021-2023



 762/QĐ-SGTVT, 
22/12/2020; 



629/QĐ-SGTVT, 
28/9/2022 



6.127 4.289 2.100 2.100 2.100 1.870
Dự án hoàn thành 
hết nhu cầu vốn 



của tỉnh











Số Quyết định
Tổng tất cả 
các nguồn 



vốn



Trong đó: 
NS cấp tỉnh Tổng số



Trong đó: 
Kế hoạch 
năm 2022 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16



Lũy kế vốn đã bố trí đến 
hết KH năm 2022



Kế hoạch 
năm 2023 (*)



Điều chỉnh 
Kế hoạch 
năm 2023



Ghi chú Chủ đầu tư Địa điểm Năng lực 
thiết kế



Thời gian 
thực hiện



Quyết định đầu tư



STT Tên dự án/công trình Phân loại 
dự án Mã dự án



2 Mở rộng tuyến ống cấp nước từ nhà máy
nước Hòa Lợi, xã Hòa Lợi C 7964751 Trung tâm NS



 &VSMTNT
xã Hòa



 Lợi
tuyến ống 



khoảng 20km 2022-2023 219/QĐ-SXD, 
17/12/2021 3.900 3.510 1.800 1.800 1.363 1.363



Dự án hoàn thành 
hết nhu cầu vốn 



của tỉnh



3 Cải tạo Nhà văn hóa xã Tân Phong và xây
dựng các phòng chức năng C 7890948 UBND huyện 



Thạnh Phú xã Tân Phong 2021-2023  439/QĐ-SXD, 
13/11/2020 3.000 2.400 1.500 1.500 866 866



Dự án hoàn thành 
hết nhu cầu vốn 



của tỉnh



4
Sửa chữa nhà tránh bão thành Nhà văn hóa
xã và xây các phòng chức năng xã Thạnh
Phong



C 7888054 UBND huyện 
Thạnh Phú



xã Thạnh 
Phong 2021-2023  440/QĐ-SXD, 



13/11/2020 4.500 3.600 2.500 2.500 389 389
Dự án hoàn thành 
hết nhu cầu vốn 



của tỉnh



5 Xây dựng Đường ĐA.03 (từ QL.57 đến
đường ĐA.04), xã Tân Phong C 7890951 UBND huyện 



Thạnh Phú xã Tân Phong cấp B 2021-2023  154/QĐ-SGTVT, 
24/3/2021 6.866 4.806 1.600 1.600 1.480 1.270



Dự án hoàn thành 
hết nhu cầu vốn 



của tỉnh



6 Xây dựng Đường ĐA.04 (từ đường ĐX.03
đến giáp ranh xã Hương Mỹ), xã Tân Phong C 7890950 UBND huyện 



Thạnh Phú xã Tân Phong  cấp B 2021-2023



 155/QĐ-SGTVT, 
24/3/2021, 



631/QĐ-SGTVT, 
28/9/2022 



7.138 4.997 2.500 2.500 2.400 2.119
Dự án hoàn thành 
hết nhu cầu vốn 



của tỉnh



b) Dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 
2023 23.553 21.198 5.700 5.700 12.761 13.482



1
Nâng cấp, mở rộng Đường ĐX.01, ĐX.02
(đoạn từ ngã ba Bồn Bồn đến cống ấp Thạnh
Lộc), xã Thạnh Phong



C 7870627 UBND huyện 
Thạnh Phú



xã Thạnh 
Phong cấp A 2022-2024



2987/QĐ-UBND, 
13/11/2020; 



2180/QĐ-UBND, 
26/9/2022



15.300 13.770 3.500 3.500 7.765 8.486
Bổ sung vốn để 
thanh toán khối 
lượng thực hiện



2 Mở rộng mạng lưới cấp nước của nhà máy
nước Thạnh Phú C 7866691 Trung tâm NS



 &VSMTNT
xã Thạnh 



Phong



 tuyến ống 
khoảng 29,8 



km
2022-2024  404/QĐ-SXD, 



09/11/2020 8.253 7.428 2.200 2.200 4.996 4.996



VI Huyện Ba Tri 100.917 84.828 30.659 30.659 24.460 20.590



a) Dựa án chuyển tiếp hoàn thành năm 2023 14.700 8.910 7.000 7.000 1.910 1.910











Số Quyết định
Tổng tất cả 
các nguồn 



vốn



Trong đó: 
NS cấp tỉnh Tổng số



Trong đó: 
Kế hoạch 
năm 2022 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16



Lũy kế vốn đã bố trí đến 
hết KH năm 2022



Kế hoạch 
năm 2023 (*)



Điều chỉnh 
Kế hoạch 
năm 2023



Ghi chú Chủ đầu tư Địa điểm Năng lực 
thiết kế



Thời gian 
thực hiện



Quyết định đầu tư



STT Tên dự án/công trình Phân loại 
dự án Mã dự án



1
Nâng cấp và xây dựng hệ thống thoát nước,
bó vĩa Đường ĐX.02 (từ HL.01 đến giáp
ranh xã Mỹ Thạnh), xã An Bình Tây



C 7913473 UBND 
huyện Ba Tri



xã An 
Bình Tây  cấp A 2022-2024



 310/QĐ-SGTVT, 
21/6/2021, 



488/QĐ-SGTVT, 
15/7/2022 



14.700 8.910 7.000 7.000 1.910 1.910
Dự án hoàn thành 
hết nhu cầu vốn 



của tỉnh



b) Dựa án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 
2023 86.217 75.918 23.659 23.659 22.550 18.680



1 Đường ĐX.02 (Đoạn từ HL.12 đến giáp ranh
xã An Ngãi Trung), xã Mỹ Thạnh C 7860333 UBND 



huyện Ba Tri
xã Mỹ
 Thạnh cấp A 2022-2024  559/QĐ-SGTVT, 



30/9/2020 9.433 8.490 2.400 2.400 2.600 2.600



2
Nâng cấp, mở rộng và hệ thống cống dọc
Đường ĐX.03 (Đoạn từ HL.12 đến giáp ranh
xã Mỹ Nhơn), xã Mỹ Thạnh



C 7913476 UBND 
huyện Ba Tri



xã Mỹ
 Thạnh cấp A 2022-2024 528/QĐ-SGTVT, 



22/9/2020 4.786 4.307 3.352 3.352 700 700



3 Đường ĐX.04 (Đoạn từ HL.12 đến giáp ranh
xã Mỹ Chánh), xã Mỹ Thạnh C 7863558 UBND 



huyện Ba Tri
xã Mỹ
 Thạnh  cấp A 2022-2024  2655/QĐ-UBND, 



15/10/2020 25.188 22.669 4.909 4.909 7.000 7.000



4 Đường ĐX.05 (đoạn từ ĐX.02 đến ĐX.03),
xã Mỹ Thạnh C 7917138 UBND 



huyện Ba Tri
xã Mỹ
 Thạnh  cấp A 2022-2024 408/QĐ-SGTVT, 



05/8/2021 6.870 6.183 2.000 2.000 2.000 2.000



5 Xây dựng Đường ĐA.02; ĐA.03 và ĐA.04,
xã Mỹ Thạnh C 7852048 UBND 



huyện Ba Tri
xã Mỹ
 Thạnh  cấp B 2022-2024  406/QĐ-SGTVT, 



05/8/2021 10.830 7.581 2.600 2.600 2.380 2.380



6 Xây dựng Hội trường đa năng và các phòng
chức năng xã Mỹ Thạnh, huyện Ba Tri C 7883294 UBND 



huyện Ba Tri
xã Mỹ
 Thạnh 2022-2024  424/QĐ-SXD, 



13/11/2020 5.110 4.088 750 750 2.000 2.000



7 Cải tạo, nâng cấp Đường ĐX.03 (đoạn từ
HL.14 đến Đường ĐX 01), xã Phú Lễ C 7912257 UBND 



huyện Ba Tri
xã Phú 



Lễ Cấp A 2022-2024  368/QĐ-SGTVT, 
14/7/2021 14.000 12.600 7.648 7.648 2.000 2.000



8 Hỗ trợ thực hiện mô hình thí điểm thuộc
Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP):



- Xây dựng cơ sở hạ tầng thực hiện Mô hình
phát triển du lịch nông thôn theo hướng du
lịch xanh gắn với nâng cao vai trò tổ chức và
quản lý cộng đồng tại xã Tân Mỹ, huyện Ba
Tri, tỉnh Bến Tre



UBND huyện 
Ba Tri xã Tân Mỹ 2023-2025 10.000 10.000 3.870 0



Giảm do chưa 
đảm bảo hồ sơ thủ 



tục đầu tư



VII Huyện Bình Đại 115.820 102.288 23.300 23.300 34.230 38.100











Số Quyết định
Tổng tất cả 
các nguồn 



vốn



Trong đó: 
NS cấp tỉnh Tổng số



Trong đó: 
Kế hoạch 
năm 2022 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16



Lũy kế vốn đã bố trí đến 
hết KH năm 2022



Kế hoạch 
năm 2023 (*)



Điều chỉnh 
Kế hoạch 
năm 2023



Ghi chú Chủ đầu tư Địa điểm Năng lực 
thiết kế



Thời gian 
thực hiện



Quyết định đầu tư



STT Tên dự án/công trình Phân loại 
dự án Mã dự án



a) Dự án chuyển tiếp hoàn thành năm 2023 19.000 16.500 10.500 10.500 3.140 3.140



1 Xây dựng Hội trường văn hóa đa năng xã
Vang Quới Tây C 7947183 UBND huyện 



Bình Đại
xã Vang Quới 



Tây 2022- 2024 171/QĐ-SXD, 
14/10/2021 3.000 2.400 1.500 1.500 852 852



Dự án hoàn thành 
hết nhu cầu vốn 



của tỉnh



2
Hỗ trợ gia cố mặt đê sông Tiền (đoạn qua xã
Vang Quới Tây, từ ngã ba Ông Táo đến giáp
ranh xã Vang Quới Đông), huyện Bình Đại



C 7927199 UBND huyện 
Bình Đại



xã Vang Quới 
Tây 2022- 2024  444/QĐ-SGTVT,



25/8/2021 3.000 2.700 1.500 1.500 1.200 1.200
Dự án hoàn thành 
hết nhu cầu vốn 



của tỉnh



3 Nâng cấp, mở rộng mặt đường và hệ thống
thoát nước đường ĐX.01, xã Lộc Thuận C 7864265 UBND 



huyện Bình Đại xã Lộc Thuận  cấp A 2021-2023  631/QĐ-SGTVT, 
10/11/2020 10.000 9.000 6.100 6.100 330 330



Dự án hoàn thành 
hết nhu cầu vốn 



của tỉnh



4
Xây dựng mới Hội trường đa năng và các
phòng chức năng xã Lộc Thuận, huyện Bình
Đại



C 7864263 UBND 
huyện Bình Đại xã Lộc Thuận 2021-2023  426/QĐ-SXD, 



13/11/2020 3.000 2.400 1.400 1.400 758 758
Dự án hoàn thành 
hết nhu cầu vốn 



của tỉnh



b) Dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 
2023 83.320 74.988 12.800 12.800 28.090 31.960



1
Đường ĐX.03 liên xã Phú Vang - Lộc Thuận
- Định Trung (đoạn từ Cầu Treo đến sông Cả 
Cao), xã Lộc Thuận



C 7863517 UBND 
huyện Bình Đại xã Lộc Thuận  cấp A 2022- 2024  2895/QĐ-UBND, 



05/11/2020 49.820 44.838 4.700 4.700 15.290 19.160
Bổ sung vốn để 
thanh toán khối 
lượng thực hiện



2
Nâng cấp, mở rộng và xây mới đường  
ĐX.05 (đoạn từ QL.57B đến giáp Đê sông 
Tiền), xã Long Định



C 7890598 UBND 
huyện Bình Đại



xã Long
 Định  cấp A 2022- 2024 654/QĐ-SGTVT, 



16/11/2020 8.500 7.650 2.800 2.800 2.300 2.300



3 Nâng cấp, mở rộng Đường ĐX.06 (đoạn từ 
ĐX.01 đến ĐX.04), xã Vang Quới Tây C 7927202 UBND huyện 



Bình Đại
xã Vang Quới 



Tây cấp A 2022- 2024 2257/QĐ-UBND, 
23/9/2021 25.000 22.500 5.300 5.300 10.500 10.500



c) Dự án khởi công mới năm 2023 13.500 10.800 3.000 3.000



1
Nâng cấp, mở rộng Đường ĐX.04 (đoạn từ 
giáp xã Thới Lai đến Đường  liên xã Đông 
Tây), xã Vang Quới Tây



C 7927203 UBND huyện 
Bình Đại



Xã Vang 
Quới Tây cấp A 2022-2024 460/QĐ-SGTVT, 



01/9/2021 13.500 10.800 3.000 3.000



Ghi chú: (*) Kế hoạch năm 2023 theo Nghị quyết số 30/2022/NQ-HĐND ngày 08/12/2022; Nghị quyết số 06/2023/NQ-HĐND ngày 05/7/2023 của HĐND tỉnh;Các Công văn số 2152/UBND-TCĐT ngày 14/4/2023; Công văn số 6209/UBND-TCĐT ngày 20/4/2023; Công 
văn số 2267/UBND-TCĐT ngày 20/4/2023; Công văn số 4582/UBND-TCĐT ngày 31/7/2023; Công văn số 4760/UBND-TCĐT ngày07/8/2023;  Công văn số 3866/UBND-TCĐT ngày 29/6/2023; Công văn số 6107/UBND-TCĐT ngày 05/10/2023 của UBND tỉnh .











Tổng tất cả 
các nguồn 



vốn



Trong đó: 
NS cấp tỉnh



Tổng tất cả  
các nguồn 



vốn



Trong đó: Kế 
hoạch năm 



2022 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16



Tổng cộng 687.849 600.483 102.067 91.202 160.000 170.000



A Thực hiện dự án 687.849 600.483 102.067 91.202 159.380 169.380



I Huyện Châu Thành 288.328 279.334 27.153 26.153 52.674 59.674



a) Dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2023 288.328 279.334 27.153 26.153 52.674 59.674



1 Xây dựng mới Trụ sở UBND xã Tam Phước, 
huyện Châu Thành C 7918258 UBND huyện 



Châu Thành
 xã Tam 
Phước 2022-2024 131/QĐ-SXD, 



30/6/2021 10.000 8.000 1.500 1.500 3.000 3.000



2 Xây dựng trụ sở Ủy ban nhân dân xã An Hiệp,
huyện Châu Thành C 7921779 UBND huyện 



Châu Thành xã An Hiệp 2022-2024  418/QĐ-SXD, 
13/11/2020 10.000 8.000 1.500 1.500 3.000 3.628



Bổ sung vốn để thanh 
toán khối lượng hoàn 



thành



3 Xây dựng trụ sở Ủy ban nhân dân xã An Khánh,
huyện Châu Thành C 7951095 UBND huyện 



Châu Thành
xã An 
Khánh 2022-2024



 126/QĐ-SXD, 
30/6/2021; 



226/QĐ-SXD, 
5/9/2022 



10.000 8.000 1.500 1.500 3.000 3.000



4 Khu hành chính xã Tân Phú C 7914020 UBND huyện 
Châu Thành xã Tân Phú 2022-2024



 177/QĐ-SXD, 
23/6/2021, 



213/QĐ-SXD, 
25/8/2022 



14.494 11.500 1.800 1.800 4.000 4.900 Bổ sung vốn để thanh 
toán khối lượng



5 Trường Mẫu giáo Sơn Hòa C 7915653 UBND huyện 
Châu Thành xã Sơn Hòa 4PH, 11PCN 2022-2024 1561/QĐ-UBND, 



05/7/2021 18.000 18.000 4.000 4.000 4.000 4.000



6 Trường Tiểu học Sơn Hòa C 7944781 UBND huyện 
Châu Thành xã Sơn Hòa 02PH, 3PCN 2022-2024 134/QĐ-SXD, 



30/6/2021 9.334 9.334 2.500 2.500 4.000 4.000



7 Trường Mẫu giáo Tân Phú C 7915638 UBND huyện 
Châu Thành xã Tân Phú 14PH, 13PCN 2022-2024 1563/QĐ-UBND, 



05/7/2021 30.000 30.000 5.146 5.146 3.000 3.000



8 Trường Tiểu học Tân Phú B 7915649 UBND huyện 
Châu Thành xã Tân Phú 30PH, 27PCN 2021-2024 1654/QĐ-UBND, 



14/7/2021 70.000 70.000 1.407 1.407 7.370 7.370



Phụ lục I.b



 ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2023 VỐN NGÂN SÁCH TỈNH TỪ NGUỒN THU XỔ SỐ KIẾN THIẾT THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MTQG 
XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI



Ghi chúNăng lực thiết 
kế



Thời gian 
thực hiện



Quyết định đầu tư Lũy kế vốn đã bố trí từ 
khởi công đến hết KH 2022



Kế hoạch 
năm 2023 (*)



Điều chỉnh 
Kế hoạch 
năm 2023Số quyết định



Tổng mức đầu tư
STT Tên dự án/công trình



Phân 
loại dự 



án
Mã dự án  Chủ đầu tư Địa điểm



(Kèm theo Nghị quyết số 24/2023/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre)



ĐVT: Triệu đồng











Tổng tất cả 
các nguồn 



vốn



Trong đó: 
NS cấp tỉnh



Tổng tất cả  
các nguồn 



vốn



Trong đó: Kế 
hoạch năm 



2022 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16



Ghi chúNăng lực thiết 
kế



Thời gian 
thực hiện



Quyết định đầu tư Lũy kế vốn đã bố trí từ 
khởi công đến hết KH 2022



Kế hoạch 
năm 2023 (*)



Điều chỉnh 
Kế hoạch 
năm 2023Số quyết định



Tổng mức đầu tư
STT Tên dự án/công trình



Phân 
loại dự 



án
Mã dự án  Chủ đầu tư Địa điểm



9 Trường Mẫu giáo Tam Phước C 7918266 UBND huyện 
Châu Thành



xã Tam 
Phước



9PN, 13 PCN 2022-2024 2181/QĐ-UBND, 
13/9/2021 33.000 33.000 800 800 9.000 7.472



Bổ sung vốn để thanh 
toán khối lượng hoàn 



thành



10 Trường Tiểu học Tam Phước C 7876317 Ban QLDA 
XDDD



xã Tam 
Phước 9 PH, 9 PCN 2022-2024 1028/QĐ-UBND, 



10/5/2021 33.500 33.500 3.000 2.000 4.000 9.000
Bổ sung vốn để thanh 
toán khối lượng hoàn 



thành



11 Trường THCS Tân Phú C 7876314 Ban QLDA 
XDDD xã Tân Phú 6PH, 23PCN 2022-2024 535/QĐ-UBND, 



19/3/2021 30.000 30.000 2.000 2.000 4.000 4.000



12 Trường THCS Tam Phước C 7876316 Ban QLDA 
XDDD



xã Tam 
Phước 10 PH, 12 PCN 2022-2024 1024/QĐ-UBND, 



10/5/2021 20.000 20.000 2.000 2.000 4.304 6.304
Bổ sung vốn để thanh 
toán khối lượng hoàn 



thành



II Huyện Thạnh Phú 75.908 28.509 6.870 6.870 19.066 19.066



a) Dự án chuyển tiếp hoàn thành năm 2023 72.908 26.409 6.870 6.870 18.585 17.984



1 Xây dựng trụ sở Ủy ban nhân dân xã Tân Phong,
huyện Thạnh Phú C 7891397 UBND huyện 



Thạnh Phú
xã Tân 
Phong 2022-2024  443/QĐ-SXD, 



13/11/2020 39.454 7.600 1.500 1.500 5.900 5.805 Dự án hoàn thành hết 
nhu cầu vốn của tỉnh



2 Xây dựng Trụ sở UBND xã Thạnh
 Phong, huyện Thạnh Phú C 7892754 UBND huyện 



Thạnh Phú
xã Thạnh 



Phong 2022-2024



 440/QĐ-SXD, 
13/11/2020, 



179/QĐ-SXD, 
20/10/2021 



16.200 7.600 1.500 1.500 6.100 5.389 Dự án hoàn thành hết 
nhu cầu vốn của tỉnh



3 Đường ĐA.01 (ấp Xương Thạnh B), xã Thới
Thạnh C 7915100 UBND huyện 



Thạnh Phú
xã Thới 
Thạnh  cấp C 2021-2023



 394/QĐ-
SGTVT, 
28/7/2021 



7.500 5.250 1.820 1.820 3.400 3.237 Dự án hoàn thành hết 
nhu cầu vốn của tỉnh



4 Sửa chữa, nâng cấp Đường Quý Khương Cánh
Giữa (ĐA.02), xã Quới Điền C 7915099 UBND huyện 



Thạnh Phú
xã Quới 



Điền cấp B  2021-2023 
 395/QĐ-



SGTVT, 28/7 
/2021 



7.581 5.307 1.550 1.550 3.050 3.418 Dự án hoàn thành hết 
nhu cầu vốn của tỉnh



5 Đường Quý Khương Cánh Dưới (ĐC.02), xã
Quới Điền C 7955826 UBND xã Quới 



Điền
xã Quới 



Điền cấp C 2021-2023 176/QĐ-UBND, 
19/11/2020



2.173 652 500 500 135 135 Dự án hoàn thành hết 
nhu cầu vốn của tỉnh



b) Dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2023 3.000 2.100 481 1.082



1 Xây dựng Trụ sở Ủy ban nhân dân xã Bình Thạnh C UBND huyện 
Thạnh Phú



 xã Bình 
Thạnh



Nâng cấp, sửa 
chữa trụ sở 



UBND xã, và 
xây dựng hạng 



mục phụ



2023-2025 326/QĐ-SXD, 
ngày 26/12/2022 3.000 2.100 481 1.082



Bổ sung vốn để thanh 
toán khối lượng hoàn 



thành











Tổng tất cả 
các nguồn 



vốn



Trong đó: 
NS cấp tỉnh



Tổng tất cả  
các nguồn 



vốn



Trong đó: Kế 
hoạch năm 



2022 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16



Ghi chúNăng lực thiết 
kế



Thời gian 
thực hiện



Quyết định đầu tư Lũy kế vốn đã bố trí từ 
khởi công đến hết KH 2022



Kế hoạch 
năm 2023 (*)



Điều chỉnh 
Kế hoạch 
năm 2023Số quyết định



Tổng mức đầu tư
STT Tên dự án/công trình



Phân 
loại dự 



án
Mã dự án  Chủ đầu tư Địa điểm



III Huyện Bình Đại 56.200 54.000 11.117 11.117 19.500 19.500



a) Dự án chuyển tiếp hoàn thành năm 2023 11.000 8.800 7.729 7.729 1.000 288



1 Xây dựng trụ sở Ủy ban nhân dân xã Lộc Thuận C 7864264 UBND huyện 
Bình Đại



xã Lộc 
Thuận 2022-2024  422/QĐ-SXD, 



13/11/2020 11.000 8.800 7.729 7.729 1.000 288 Dự án hoàn thành hết 
nhu cầu vốn của tỉnh



b) Dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2023 45.200 45.200 3.388 3.388 18.500 19.212



1 Trường Mẫu giáo Sao Mai C 7927195 UBND huyện 
Bình Đại



xã
 Long Định 10 PH, 11 PCN 2022-2024



 2974/QĐ-
UBND, 



13/11/2020 
23.200 23.200 2.388 2.388 9.500 9.500



2 Trường Tiểu học Long Định C 7927196 UBND huyện 
Bình Đại



xã
 Long Định 7 PH, 10 PCN 2022-2024 2973/QĐ-UBND, 



13/11/2020 22.000 22.000 1.000 1.000 9.000 9.712
Bổ sung vốn để thanh 
toán khối lượng hoàn 



thành



IV Huyện Ba Tri 104.312 101.985 8.578 8.578 17.000 20.000



a) Dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2023 104.312 101.985 8.578 8.578 17.000 20.000



1 Xây dựng trụ sở Ủy ban nhân dân xã Mỹ Thạnh C 7870776 UBND huyện 
Ba Tri



xã Mỹ 
Thạnh 2022-2024  425/QĐ-SXD, 



13/11/2020 11.637 9.310 2.578 2.578 3.000 3.000



2 Trường MG Phú Lễ C 7944369 UBND huyện 
Ba Tri xã Phú Lễ 5 PH, 14 PCN 2022-2024 380/QĐ-UBND, 



25/2/2021 25.875 25.875 2.000 2.000 4.500 4.500



3 Trường Trung học cơ sở Phú Lễ C 7870775 Ban QLDA 
XDDD xã Phú Lễ 12 PH, 29 PCN 2022-2024 471/QĐ-UBND, 



11/3/2021 41.000 41.000 2.000 2.000 5.000 8.000
Bổ sung vốn để thanh 
toán khối lượng hoàn 



thành



4 Trường Tiểu học Phú Lễ C 7879636 Ban QLDA 
XDDD xã Phú Lễ 14 PCN 2022-2024 472/QĐ-UBND, 



11/3/2021 25.800 25.800 2.000 2.000 4.500 4.500



V Huyện Mỏ Cày Bắc 78.769 71.891 23.495 16.200 23.510 23.512



a) Dự án hoàn thành đưa vào sử dụng trước ngày 
31/12/2022 17.579 15.821 13.087 5.992 1.342 1.331



1
Hạng mục cầu, biển báo, cọc tiêu trên đường 
ĐX.04 (đoạn từ nhà ông Ba Phát đến cổng chào 
ấp Đông An), xã Hòa Lộc



C 7868898 UBND huyện 
Mỏ Cày Bắc Xã Hòa Lộc 2020-2022 664/QĐ-SGTVT, 



16/11/2020 4.630 4.167 3.726 1.735 310 310 Dự án hoàn thành hết 
nhu cầu vốn của tỉnh



2 Hạng mục cầu, cống, cọc tiêu, biển báo trên 
đường ĐX.04 (Đoạn từ QL.57 - xã Tân Hội) C 7868884 UBND huyện 



Mỏ Cày Bắc
Xã Tân 



Bình 2020-2022 662/QĐ-SGTVT, 
16/11/2020 4.666 4.199 3.672 1.799 73 73 Dự án hoàn thành hết 



nhu cầu vốn của tỉnh











Tổng tất cả 
các nguồn 



vốn



Trong đó: 
NS cấp tỉnh



Tổng tất cả  
các nguồn 



vốn



Trong đó: Kế 
hoạch năm 



2022 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16



Ghi chúNăng lực thiết 
kế



Thời gian 
thực hiện



Quyết định đầu tư Lũy kế vốn đã bố trí từ 
khởi công đến hết KH 2022



Kế hoạch 
năm 2023 (*)



Điều chỉnh 
Kế hoạch 
năm 2023Số quyết định



Tổng mức đầu tư
STT Tên dự án/công trình



Phân 
loại dự 



án
Mã dự án  Chủ đầu tư Địa điểm



3
Hạng mục cống, cọc tiêu, biển báo trên đường 
(ĐX.06) đoạn từ ngã tư UBND xã đến ngã ba 
Giác Minh, xã Phú Mỹ 



C 7868900 UBND huyện 
Mỏ Cày Bắc Xã Phú Mỹ 2020-2022 665/QĐ-SGTVT, 



16/11/2020 3.993 3.594 2.254 1.954 927 927 Dự án hoàn thành hết 
nhu cầu vốn của tỉnh



4 Hạng mục cầu cống trên đường ĐX.05, xã Khánh 
Thạnh Tân C 7868885 UBND huyện 



Mỏ Cày Bắc
Xã Khánh 
Thạnh Tân 2020-2022 663/QĐ-SGTVT, 



16/11/2020 1.817 1.635 1.477 346 11 0 Dự án hoàn thành hết 
nhu cầu vốn của tỉnh



5
Hạng mục cầu, cống, cọc tiêu và biển báo trên 
đường liên xã Phước Mỹ trung - Tân Phú Tây 
(ĐX.04) từ ĐH.HK.38 đến giáp xã Tân Phú Tây



C 7868882 UBND huyện 
Mỏ Cày Bắc



Xã Phước 
Mỹ Trung 2020-2022 639/QĐ-SGTVT, 



13/11/2020 2.473 2.226 1.958 158 21 21 Dự án hoàn thành hết 
nhu cầu vốn của tỉnh



b) Dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2023 61.190 56.070 10.408 10.208 22.168 22.181



1 Xây dựng trụ sở UBND xã, hội trường văn hóa đa 
năng xã Hòa Lộc C 7873080 UBND huyện 



Mỏ Cày Bắc xã Hòa Lộc 2022-2024
 3097/QĐ-
UBND, 



26/11/2020 
20.000 16.000 2.500 2.500 6.668 6.668



Bổ sung vốn để thanh 
toán khối lượng hoàn 



thành



2 Trường Trung học cơ sở Hòa Lộc C 7909507 UBND huyện 
Mỏ Cày Bắc



xã Hoà
 Lộc



21PCN, 
cải tạo dãy 10 
PH, cải tạo 04 
PH thành 02 
PCN, HMP, 



thiết bị



2022-2024 1753/QĐ-UBND, 
23/7/2021 21.590 21.590 2.100 2.000 8.000 8.000



3 Trường Tiểu học Thanh Tân C 7881788 UBND huyện 
Mỏ Cày Bắc



xã
 Thanh Tân



10 PH, 2 PCN, 
HMP, thiết bị,



 thu hồi 
khoảng 2000m2



2022-2024 428/QĐ-SXD, 
13/11/2020 14.000 14.000 5.308 5.208 5.000 5.013



Bổ sung vốn để thanh 
toán khối lượng hoàn 



thành



4 Sửa chữa trụ sở UBND xã Thanh Tân và xây mới 
hội trường đa năng xã C 7906076 UBND huyện 



Mỏ Cày Bắc
 xã Thanh 



Tân 2022-2024  427/QĐ-SXD, 
13/11/2020 5.600 4.480 500 500 2.500 2.500



VI Huyện Mỏ Cày Nam 51.951 42.233 13.337 10.837 17.834 17.834



a) Dự án chuyển tiếp hoàn thành năm 2023 28.640 23.585 9.337 6.837 9.408 9.333



1 Xây mới Trụ sở UBND xã Bình Khánh C 7854920 UBND huyện 
Mỏ Cày Nam



xã Bình 
Khánh 2021-2023 435/QĐ-SXD, 



11/11/2020 9.756 7.805 4.837 2.337 2.808 2.770 Dự án hoàn thành hết 
nhu cầu vốn của tỉnh



2 Xây dựng cầu Cây Dương trên đường ĐX.02, xã
Cẩm Sơn C 7944671 UBND huyện 



Mỏ Cày Nam xã Cẩm Sơn 2021-2023 469/QĐ-SGTVT, 
08/9/2021 10.201 9.181 2.000 2.000 3.000 3.000











Tổng tất cả 
các nguồn 



vốn



Trong đó: 
NS cấp tỉnh



Tổng tất cả  
các nguồn 



vốn



Trong đó: Kế 
hoạch năm 



2022 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16



Ghi chúNăng lực thiết 
kế



Thời gian 
thực hiện



Quyết định đầu tư Lũy kế vốn đã bố trí từ 
khởi công đến hết KH 2022



Kế hoạch 
năm 2023 (*)



Điều chỉnh 
Kế hoạch 
năm 2023Số quyết định



Tổng mức đầu tư
STT Tên dự án/công trình



Phân 
loại dự 



án
Mã dự án  Chủ đầu tư Địa điểm



3 Xây dựng Đường ĐA.10 (đoạn từ QL.57 đến
ĐX.01), xã Cẩm Sơn C 7939965 UBND xã Cẩm 



Sơn xã Cẩm Sơn cấp B 2021-2023 183/QĐ-UBND, 
14/10/2020



3.476 2.433 1.000 1.000 1.100 1.100 Dự án hoàn thành hết 
nhu cầu vốn của tỉnh



4 Cải tạo, sửa chữa trụ sở Ủy ban nhân dân xã Ngãi 
Đăng C 7870789 UBND huyện 



Mỏ Cày Nam
 xã Ngãi 



Đăng 2022-2024  495/QĐ-SXD, 
31/12/2020 5.207 4.166 1.500 1.500 2.500 2.463 Dự án hoàn thành hết 



nhu cầu vốn của tỉnh



b) Dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2023 23.311 18.649 4.000 4.000 8.426 8.501



1 Xây mới Trụ sở Ủy ban nhân dân xã Hương Mỹ C 7854923 UBND huyện 
Mỏ Cày Nam



xã Hương 
Mỹ 2022-2024  434/QĐ-SXD, 



13/11/2020 9.311 7.449 2.000 2.000 3.900 3.937
Bổ sung vốn để thanh 
toán khối lượng hoàn 



thành



2 Khu hành chính xã An Định C 7928743 UBND huyện 
Mỏ Cày Nam xã An Định 2022-2024



 176/QĐ-SXD 
14/10/2021, 



09/QĐ-SXD, 
18/01/2022; 



232/QĐ-SXD, 
28/9/2022 



14.000 11.200 2.000 2.000 4.526 4.564
Bổ sung vốn để thanh 
toán khối lượng hoàn 



thành



VII Huyện Giồng Trôm 20.878 16.702 7.517 7.517 8.727 8.725



a) Dự án chuyển tiếp hoàn thành năm 2023 20.878 16.702 7.517 7.517 8.727 8.725



1



Nâng cấp, sửa chữa trụ sở UBND xã; cải tạo hội
trường UBND xã thành Hội trường văn hóa xã,
xây dựng các phòng chức năng và các hạng mục
phụ, xã Thạnh Phú Đông, huyện Giồng Trôm



C 7888384 UBND huyện 
Giồng Trôm



xã Thạnh 
Phú Đông 2021-2023  484/QĐ-SXD, 



24/12/2020 7.000 5.600 2.000 2.000 3.483 3.481 Dự án hoàn thành hết 
nhu cầu vốn của tỉnh



2



Nâng cấp, sửa chữa trụ sở UBND xã; cải tạo hội
trường UBND xã thành Hội trường văn hóa xã,
xây dựng các phòng chức năng và các hạng mục
phụ, xã Sơn Phú,  huyện Giồng Trôm



C 7895870 UBND huyện 
Giồng Trôm xã Sơn Phú 2021-2023  483/QĐ-SXD, 



24/12/2020 4.464 3.571 1.500 1.500 1.884 1.884 Dự án hoàn thành hết 
nhu cầu vốn của tỉnh



3



Nâng cấp, sửa chữa trụ sở UBND xã; cải tạo hội
trường UBND xã thành Hội trường văn hóa xã,
xây dựng các phòng chức năng và các hạng mục
phụ xã Hưng Lễ,  huyện Giồng Trôm



C 7895869 UBND huyện 
Giồng Trôm xã Hưng Lễ 2021-2023  482/QĐ-SXD, 



24/12/2020 7.000 5.600 2.117 2.117 3.360 3.360 Dự án hoàn thành hết 
nhu cầu vốn của tỉnh



4 Nâng cấp, sửa chữa trụ sở UBND xã Mỹ Thạnh,
huyện Giồng Trôm C 7929330 UBND huyện 



Giồng Trôm
xã Mỹ 
Thạnh 2021-2023  142/QĐ-SXD, 



19/8/2021 2.414 1.931 1.900 1.900 0 0 Dự án hoàn thành hết 
nhu cầu vốn của tỉnh



VIII Huyện Chợ Lách 11.503 5.829 4.000 3.930 1.069 1.069











Tổng tất cả 
các nguồn 



vốn



Trong đó: 
NS cấp tỉnh



Tổng tất cả  
các nguồn 



vốn



Trong đó: Kế 
hoạch năm 



2022 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16



Ghi chúNăng lực thiết 
kế



Thời gian 
thực hiện



Quyết định đầu tư Lũy kế vốn đã bố trí từ 
khởi công đến hết KH 2022



Kế hoạch 
năm 2023 (*)



Điều chỉnh 
Kế hoạch 
năm 2023Số quyết định



Tổng mức đầu tư
STT Tên dự án/công trình



Phân 
loại dự 



án
Mã dự án  Chủ đầu tư Địa điểm



a) Dự án hoàn thành đưa vào sử dụng trước ngày 
31/12/2022 7.533 3.050 2.500 2.430 504 504



1 Đường từ Hai Mạng đến Năm Tôm (ĐA.05), xã
Phú Phụng C 7903549 UBND xã 



Phú Phụng
xã Phú 
Phụng  cấp B 2021-2022 113/QĐ-UBND, 



01/10/2020 1.975 1.383 1.000 1.000 383 383 Dự án hoàn thành hết 
nhu cầu vốn của tỉnh



2 Đường từ Bảy Chí đến Bảy Bụng (ĐC.04), xã
Tân Thiềng C 7945339 UBND xã 



Tân Thiềng
xã Tân 
Thiềng cấp C 2021-2023 175/QĐ-UBND, 



28/10/2020 3.890 1.167 1.000 1.000 51 51 Dự án hoàn thành hết 
nhu cầu vốn của tỉnh



3 Đường từ Bảy Gốc đến Tư Cù Lự (ĐC.17), xã
Phú Phụng C 7903548 UBND xã 



Phú Phụng
xã Phú 
Phụng cấp C 2021-2022 114/QĐ-UBND 



ngày 01/10/2020 1.000 300 300 250 50 50 Dự án hoàn thành hết 
nhu cầu vốn của tỉnh



4 Đường từ Bảy Ô đến Hai Mạng (ĐC.11), xã Phú
Phụng C 7903715 UBND xã 



Phú Phụng
xã Phú 
Phụng cấp C 2021-2022 115/QĐ-UBND, 



ngày 01/10/2020 668 200 200 180 20 20 Dự án hoàn thành hết 
nhu cầu vốn của tỉnh



b) Dự án chuyển tiếp hoàn thành năm 2023 3.970 2.779 1.500 1.500 565 565



1 Đường từ Dự án 18 đến Đồng Lớn (ĐA.13), xã
Tân Thiềng C 7945336 UBND xã 



Tân Thiềng
xã Tân 
Thiềng cấp B 2021-2023 177/QĐ-UBND, 



28/10/2020
3.970 2.779 1.500 1.500 565 565 Dự án hoàn thành hết 



nhu cầu vốn của tỉnh



B Chuẩn bị đầu tư 620 620



1 Trường THCS An Thuận C 8003443
Ban Quản lý 



DA ĐTXD các 
CT DD&CN



xã An 
Thuận



300 300



2 Trường Mầm non Bình Thạnh C 7958262
Ban Quản lý 



DA ĐTXD các 
CT DD&CN



Xã Bình 
Thạnh 300 300



3 Trường Mầm non Bình Phú C 220230001 UBND TP Bến 
Tre xã Bình Phú 20 20



Ghi chú: (*) Kế hoạch năm 2023 theo Nghị quyết số 30/2022/NQ-HĐND ngày 08/12/2022; Nghị quyết số 06/2023/NQ-HĐND ngày 05/7/2023 của HĐND tỉnh; Các Công văn số 2152/UBND-TCĐT ngày 14/4/2023; Công văn số 6209/UBND-TCĐT ngày 20/4/2023; Công văn 
số 2267/UBND-TCĐT ngày 20/4/2023; Công văn số 4582/UBND-TCĐT ngày 31/7/2023; Công văn số 4760/UBND-TCĐT ngày07/8/2023;  Công văn số 3866/UBND-TCĐT ngày 29/6/2023; Công văn số 6107/UBND-TCĐT ngày 05/10/2023 của UBND tỉnh .











Số Quyết định
Tổng tất 



cả các 
nguồn vốn



Trong 
đó: 



NSTW
Tổng số



Trong đó: 
Kế hoạch 
năm 2022 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16



Tổng cộng 255.920 230.328 113.467 113.467 68.156 68.156



I Huyện Thạnh Phú 58.893 53.004 27.965 27.965 20.747 20.142



a) Dự án chuyển tiếp hoàn thành năm 
2023 26.829 24.146 21.265 21.265 1.537 884



1
Đường ĐC.06 (đường ra khu sản xuất 
Giồng Trong), từ đường Cồn Bững đến 
đất ông Phạm Văn Hải), xã Thạnh Hải



C 7974989 UBND xã 
Thạnh Hải



Xã Thạnh 
Hải  Cấp B 2021-2023 122/QĐ-UBND, 



30/11/2020 2.438 2.194 1.800 1.800 93 93
 Dự án hoàn thành, 
hết nhu cầu sử dụng 



vốn tỉnh 



2 Đường ĐA.08 (đường Tổ NDTQ số 1), 
xã An Qui C 7879237 UBND xã An 



Qui Xã An Qui Cấp C 2021-2023 140/QĐ-UBND, 
10/12/2020 3.091 2.782       2.665            2.665 117 117



 Dự án hoàn thành, 
hết nhu cầu sử dụng 



vốn tỉnh 



3
Đường ĐA.11 (Đoạn từ nhà ông 
Nguyễn Văn Tiệp đến cầu Xẻo Lớn), xã 
An Điền



C 7965308 UBND huyện 
Thạnh Phú Xã An Điền  Cấp B 2022-2024 403/QĐ-SGTVT, 



10/6/2022 5.800 5.220 5.100 5.100 120 120
 Dự án hoàn thành, 
hết nhu cầu sử dụng 



vốn tỉnh 



4 Đường ĐX.02, Lộ Bờ Riều, (Đoạn từ 
ĐH.28 đến đường ĐX.03), xã An Thạnh C 7965772 UBND huyện 



Thạnh Phú Xã An Thạnh  Cấp A 2022-2024 406/QĐ-SGTVT, 
10/6/2022 5.700 5.130       4.900            4.900 230 230



 Dự án hoàn thành, 
hết nhu cầu sử dụng 



vốn tỉnh 



5 Đường ĐA.05, giai đoạn 2, xã Mỹ An C 7970466 UBND huyện 
Thạnh Phú Xã Mỹ An  Cấp B 2022-2024 409/QĐ-SGTVT, 



10/6/2022 5.000 4.500 4.300 4.300 26 26
 Dự án hoàn thành, 
hết nhu cầu sử dụng 



vốn tỉnh 



6 Đường ĐX.01 (Đoạn từ ĐH.92 đến 
cống Ông 3 Đông), xã Thạnh Hải C 7965269 UBND huyện 



Thạnh Phú
Xã Thạnh 



Hải  Cấp A 2022-2024 411/QĐ-SGTVT, 
10/6/2022 4.800 4.320       2.500            2.500 951 298



 Dự án hoàn thành, 
hết nhu cầu sử dụng 



vốn tỉnh 



b) Dự án chuyển tiếp hoàn thành sau 
năm 2023 10.930 9.837 6.700 6.700 2.676 2.676



1 Đường ĐA.01 (liên ấp 6-7-8), giai đoạn 
2, xã Mỹ Hưng C 7965773 UBND huyện 



Thạnh Phú Xã Mỹ Hưng  Cấp B 2022-2024 408/QĐ-SGTVT, 
10/6/2022 10.930 9.837       6.700            6.700 2.676 2.676



 Dự án hoàn thành, 
hết nhu cầu sử dụng 



vốn tỉnh 



ĐVT: Triệu đồng



Ghi chú



Quyết định đầu tư Lỹ kế vốn đã bố trí 
đến hết KH 2022



Kế hoạch 
năm 2023 



(*)



Điều chỉnh 
Kế hoạch 
năm 2023



STT Thời gian 
thực hiệnTên dự án/công trình



Phân 
loại dự 



án
Mã dự án Chủ đầu tư Địa điểm 



xây dựng
Năng lực 
thiết kế



Phụ lục I.c



ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG NĂM 2023



(Kèm theo Nghị quyết số 24/2023/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre)











Số Quyết định
Tổng tất 



cả các 
nguồn vốn



Trong 
đó: 



NSTW
Tổng số



Trong đó: 
Kế hoạch 
năm 2022 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16



Ghi chú



Quyết định đầu tư Lỹ kế vốn đã bố trí 
đến hết KH 2022



Kế hoạch 
năm 2023 



(*)



Điều chỉnh 
Kế hoạch 
năm 2023



STT Thời gian 
thực hiệnTên dự án/công trình



Phân 
loại dự 



án
Mã dự án Chủ đầu tư Địa điểm 



xây dựng
Năng lực 
thiết kế



c) Dự án khởi công mới năm 2023 21.134 19.021 16.534 16.582



1 Đường ĐA.03 (từ huyện lộ 25 đến QL 
57), ấp Thạnh Lại, xã Bình Thạnh C 8012944 UBND huyện 



Thạnh Phú
Xã Bình 



Thạnh Cấp B 2023-2025 827/QĐ-SGTVT, 
23/12/2022 1.200 1.080 931 819  Điều chỉnh giảm vốn 



do giảm TMĐT 



2



Nâng cấp, sửa chữa Hội trường thành 
nhà văn hóa  xã và cải tạo, sửa chữa dãy 
nhà hiện hữu thành 05 phòng chức năng 
xã Bình Thạnh



C 8007866 UBND huyện 
Thạnh Phú



Xã Bình 
Thạnh 2023-2025 08/QĐ-SXD, 



14/01/2021 3.000 2.700 1.288 1.288
 Dự án hoàn thành, 
hết nhu cầu sử dụng 



vốn tỉnh 



3 Đường ĐA.04 (từ ngã ba rạch cầu tre 
đến rạch Bến Mã), xã Bình Thạnh C 8013470 UBND huyện 



Thạnh Phú
Xã Bình 



Thạnh Cấp B 2023-2025 830/QĐ-SGTVT, 
26/12/2022 10.470 9.423 8.687 8.999



 Bổ sung vốn để 
thanh toán khối lượng 



hoàn thành 



4 Đường ĐN.07 (Đoạn từ ĐX.01 đến 
QL57), xã Bình Thạnh C 8013469 UBND huyện 



Thạnh Phú
Xã Bình 



Thạnh Cấp B 2023-2025 832/QĐ-SGTVT,  
26/12/2022 2.080 1.872 1.751 1.599  Điều chỉnh giảm vốn 



do giảm TMĐT 



5 Nâng cấp, sửa chữa Hội trường UBND 
xã thành nhà văn hóa  xã An Thuận C 8005874 UBND huyện 



Thạnh Phú Xã An Thuận 2023-2025 324/QĐ-SXD, 
26/12/2022 1.865 1.679 1.677 1.677



 Dự án hoàn thành, 
hết nhu cầu sử dụng 



vốn tỉnh 



6
Đường ĐX.01 từ KM0+0000 đến 
KM1+000 (đoạn từ QL 57 hướng ra đê 
quốc phòng), xã An Thuận



C 8012943 UBND huyện 
Thạnh Phú Xã An Thuận Cấp A 2023-2025 825/QĐ-SGTVT,  



23/12/2022 2.519 2.267 2.200 2.200
 Dự án hoàn thành, 
hết nhu cầu sử dụng 



vốn tỉnh 



II Huyện Bình Đại 48.395 43.556 26.176 26.176 12.772 12.510



a) Dự án chuyển tiếp hoàn thành năm 
2023 36.242 32.618 26.176 26.176 5.045 4.783



1
 Đường ĐC.06 (từ nhà Ông Võ Văn 
Tần đến Quốc lộ 57B), xã Vang Quới 
Đông



C 7966070
UBND xã 
Vang Quới 



Đông



Xã Vang 
Quới Đông Cấp C 2021-2022 60/QĐ-UBND, 



06/11/2020 2.094 1.885 1.500 1.500 385 385
 Dự án hoàn thành, 
hết nhu cầu sử dụng 



vốn tỉnh 



2  Đường ĐC.03 (từ đê Tây đến bến đò 
Rạch Gừa), xã Phú Long C 7.967.114 UBND xã 



Phú Long Xã Phú Long Cấp C 2021-2022 33/QĐ-UBND, 
28/7/2020 998 898 800 800 98 98



 Dự án hoàn thành, 
hết nhu cầu sử dụng 



vốn tỉnh 



3  Đường ĐC.05 (Đường vào trường Mẫu 
giáo Rạch Gừa), xã Phú Long C 7967115 UBND xã 



Phú Long Xã Phú Long Cấp C 2021-2022 34/QĐ-UBND, 
28/7/2020 450 405 370 370 35 35



 Dự án hoàn thành, 
hết nhu cầu sử dụng 



vốn tỉnh 











Số Quyết định
Tổng tất 



cả các 
nguồn vốn



Trong 
đó: 



NSTW
Tổng số



Trong đó: 
Kế hoạch 
năm 2022 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16



Ghi chú



Quyết định đầu tư Lỹ kế vốn đã bố trí 
đến hết KH 2022



Kế hoạch 
năm 2023 



(*)



Điều chỉnh 
Kế hoạch 
năm 2023



STT Thời gian 
thực hiệnTên dự án/công trình



Phân 
loại dự 



án
Mã dự án Chủ đầu tư Địa điểm 



xây dựng
Năng lực 
thiết kế



4 Đường ĐN (Đường Đê Tây), xã Đại 
Hòa Lộc C 7966073 UBND huyện 



Bình Đại
Xã Đại Hòa 



Lộc Cấp A 2022-2024 415/QĐ-SGTVT;  
10/6/2022 8.000 7.200 5.500 5.500 1.456 841



 Dự án hoàn thành, 
hết nhu cầu sử dụng 



vốn tỉnh 



5 Gia cố mặt đê Sông Tiền, xã Vang Quới 
Đông C 7966074 UBND huyện 



Bình Đại
Xã Vang 



Quới Đông 2022-2024 414/QĐ-SGTVT,
10/6/2022 10.500 9.450       7.906            7.906 744 744



 Dự án hoàn thành, 
hết nhu cầu sử dụng 



vốn tỉnh 



6 Đường ĐA07 (liên ấp Giồng Tre-Ao 
Vuông), xã Phú Long C 7966072 UBND huyện 



Bình Đại Xã Phú Long Cấp B 2022-2024 391/QĐ-SGTVT,
 09/6/2022 8.500 7.650 6.000 6.000 1.297 1.650



 Dự án hoàn thành, 
hết nhu cầu sử dụng 



vốn tỉnh 



7 Đường ĐC.09, xã Đại Hòa Lộc C 7966071 UBND huyện 
Bình Đại



Xã Đại Hòa 
Lộc Cấp C 2022-2024 392/QĐ-SGTVT; 



09/6/2022 5.700 5.130 4.100 4.100 1.030 1.030
 Dự án hoàn thành, 
hết nhu cầu sử dụng 



vốn tỉnh 



b) Dự án khởi công mới năm 2023 12.153 10.938 7.727 7.727



1
Xây dựng Nhà văn hóa ấp Vinh Tân, 
Nhà văn hóa ấp Vinh Xương, xã Vang 
Quới Đông



C 8012757 UBND huyện 
Bình Đại



Xã Vang 
Quới Đông 2023-2025 315/QĐ-SXD, 



22/12/2022 970 873 873 873
 Dự án hoàn thành, 
hết nhu cầu sử dụng 



vốn tỉnh 



2
Đường ĐA 05 (Đoạn từ nhà bà Bùi Thị 
Đối đến giáp xã Thới Lai), xã Vang 
Quới Đông



C 8012544
UBND xã 
Vang Quới 



Đông



Xã Vang 
Quới Đông cấp C 2023-2025 550/QĐ-UBND, 



31/10/2022 1.130 1.017 1.017 1.017
 Dự án hoàn thành, 
hết nhu cầu sử dụng 



vốn tỉnh 



3 Đường ĐA 02 (Đoạn từ ĐX 03 đến cầu 
Hai Chó), xã Vang Quới Đông C 8012545



UBND xã 
Vang Quới 



Đông



Xã Vang 
Quới Đông cấp C 2023-2025 551/QĐ-UBND, 



31/10/2022 1.250 1.125 1.125 1.125
 Dự án hoàn thành, 
hết nhu cầu sử dụng 



vốn tỉnh 



4 Đường liên ấp Giồng Kiến -Ao Vuông 
(ĐA 08), xã Phú Long C 8011059 UBND xã 



Phú Long Xã Phú Long cấp B 2023-2025 44/QĐ-UBND, 
30/10/2022 3.650 3.285 1.940 1.940  Dự án chưa hoàn 



thành 



5 Đường Kênh 2/9 (ĐC 06), xã Phú Long C 8011060 UBND xã 
Phú Long Xã Phú Long cấp C 2023-2025 45/QĐ-UBND, 



30/10/2022 2.191 1.972 1.972 1.972
 Dự án hoàn thành, 
hết nhu cầu sử dụng 



vốn tỉnh 



6 Đường Đông ấp Mắc Miễu (ĐA 06), xã 
Đại Hòa Lộc C 8017221 UBND xã 



Đại Hòa Lộc
Xã Đại Hòa 



Lộc
Cấp B 2023-2025 403/QĐ-UBND, 



26/10/2022
2.962 2.666 800 800  Dự án chưa hoàn 



thành 



III Huyện Ba Tri 123.633 111.270 54.926 54.926 26.914 27.809



a) Dự án chuyển tiếp hoàn thành năm 
2023 78.958 71.062 54.926 54.926 268 270











Số Quyết định
Tổng tất 



cả các 
nguồn vốn



Trong 
đó: 



NSTW
Tổng số



Trong đó: 
Kế hoạch 
năm 2022 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16



Ghi chú



Quyết định đầu tư Lỹ kế vốn đã bố trí 
đến hết KH 2022



Kế hoạch 
năm 2023 



(*)



Điều chỉnh 
Kế hoạch 
năm 2023



STT Thời gian 
thực hiệnTên dự án/công trình



Phân 
loại dự 



án
Mã dự án Chủ đầu tư Địa điểm 



xây dựng
Năng lực 
thiết kế



1 Đường ĐA.03 (từ ĐX.02 đến Đặng Văn 
Mông, ấp Giồng Cốc), xã An Đức C 7866786 UBND huyện 



Ba Tri Xã An Đức Cấp B 2021-2023



617/QĐ-SGTVT, 
04/11/2020; 



369/QĐ-SGTVT, 
14/7/2021



2.560 2.304       2.213            2.213 0 0
 Dự án hoàn thành, 
hết nhu cầu sử dụng 



vốn tỉnh 



2 Đường ĐC.09 (từ ĐX.02 đến nhà ông 
Phan Văn Phương), xã An Hiệp C 7866784 UBND huyện 



Ba Tri Xã An Hiệp Cấp C 2021-2022



611/QĐ-SGTVT, 
29/10/2020; 



355/QĐ-SGTVT, 
8/7/2021



1.400 1.260       1.112            1.112 0 0
 Dự án hoàn thành, 
hết nhu cầu sử dụng 



vốn tỉnh 



3
Đường ĐA.03 (đoạn từ ĐH.16 đến 
ĐT.ĐK.02), ấp Thạnh Bình - Thạnh 
Thọ, xã Bảo Thạnh



C 7913468 UBND huyện 
Ba Tri



Xã Bảo 
Thạnh Cấp B 2021-2023



612/QĐ-SGTVT, 
30/10/2020; 



357/QĐ-SGTVT, 
8/7/2021



2.500 2.250       2.122            2.122 0 0
 Dự án hoàn thành, 
hết nhu cầu sử dụng 



vốn tỉnh 



4 Đường ĐX.02 (từ ĐX.01 đến Khu 37), 
xã An Thủy C 7913467 UBND huyện 



Ba Tri Xã An Thủy Cấp A 2021-2023



635/QĐ-SGTVT, 
11/11/2020; 



381/QĐ-SGTVT, 
22/7/2021



3.500 3.150       3.061            3.061 0 0
 Dự án hoàn thành, 
hết nhu cầu sử dụng 



vốn tỉnh 



5 Đường ĐX.02 (từ cầu số 1 đến Km 
1+000), ấp Thạnh Hải, xã Bảo Thuận C 7913469 UBND huyện 



Ba Tri
Xã Bảo 
Thuận Cấp B 2021-2023



621/QĐ-SGTVT, 
05/11/2020; 



375/QĐ-SGTVT, 
16/7/2021



2.937 2.643       2.489            2.489 0 0
 Dự án hoàn thành, 
hết nhu cầu sử dụng 



vốn tỉnh 



6 Đường ĐA.02 (từ Quán Đồng quê đến 
Km 0+650), xã Tân Xuân C 7913471 UBND huyện 



Ba Tri Xã Tân Xuân Cấp B 2021-2023



620/QĐ-SGTVT, 
05/11/2020; 



347QĐ-SGTVT, 
6/7/2021



3.900 3.510       3.150            3.150 0 0
 Dự án hoàn thành, 
hết nhu cầu sử dụng 



vốn tỉnh 



7
Đường ĐA.04 (từ HL.12 đến ngã ba 
nhà ông Dương Văn Gấm), xã An Ngãi 
Tây



C 7913470 UBND huyện 
Ba Tri



Xã An Ngãi 
Tây Cấp B 2021-2022



618/QĐ-SGTVT, 
04/11/2020; 



373/QĐ-SGTVT, 
16/7/2021



1.900 1.710       1.616            1.616 0 0
 Dự án hoàn thành, 
hết nhu cầu sử dụng 



vốn tỉnh 



8 Đường ĐN.04 (từ nhà Tư Bình đến giáp 
xã Hưng Lễ), xã Tân Hưng C 7913472 UBND huyện 



Ba Tri
Xã Tân 
Hưng Cấp C 2021-2022



577/QĐ-SGTVT, 
13/10/2020; 



348/QĐ-SGTVT, 
6/7/2021



1.800 1.620       1.569            1.569 0 0
 Dự án hoàn thành, 
hết nhu cầu sử dụng 



vốn tỉnh 



9 Xây dựng cầu Giồng Bằng, xã An Hòa 
Tây C 7866780 UBND huyện 



Ba Tri
Xã An Hòa 



Tây 2021-2022



616/QĐ-SGTVT, 
04/11/2020; 



374QĐ-SGTVT, 
16/7/2021



2.000 1.800       1.688            1.688 20 20
 Dự án hoàn thành, 
hết nhu cầu sử dụng 



vốn tỉnh 



10
Đường ĐA.03 (Đoạn từ  nhà Ông Đặng 
Văn Mông đến  nhà Ông Nguyễn Hữu 
Trí),  xã An Đức



C 7964746 UBND huyện 
Ba Tri Xã An Đức Cấp B 2022-2024 393/QĐ-SGTVT, 



09/6/2022 6.600 5.940       2.840            2.840 0 0
 Dự án hoàn thành, 
hết nhu cầu sử dụng 



vốn tỉnh 



11
Đường ĐA.06 (Đoạn từ đường ĐX.07 
đến nhà ông Nguyễn Văn Năm), xã An 
Hiệp



C 7964187 UBND huyện 
Ba Tri Xã An Hiệp Cấp B 2022-2024 413/QĐ-SGTVT, 



10/6/2022 5.000 4.500       3.017            3.017 0 0
 Dự án hoàn thành, 
hết nhu cầu sử dụng 



vốn tỉnh 











Số Quyết định
Tổng tất 



cả các 
nguồn vốn



Trong 
đó: 



NSTW
Tổng số



Trong đó: 
Kế hoạch 
năm 2022 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16



Ghi chú



Quyết định đầu tư Lỹ kế vốn đã bố trí 
đến hết KH 2022



Kế hoạch 
năm 2023 



(*)



Điều chỉnh 
Kế hoạch 
năm 2023



STT Thời gian 
thực hiệnTên dự án/công trình



Phân 
loại dự 



án
Mã dự án Chủ đầu tư Địa điểm 



xây dựng
Năng lực 
thiết kế



12 Đường ĐX.05 (Đoạn từ ĐH.16 đến 
ĐH.DK.05), xã Bảo Thạnh C 7964747 UBND huyện 



Ba Tri
Xã Bảo 
Thạnh Cấp A 2022-2024 394/QĐ-SGTVT, 



09/6/2022 5.300 4.770       4.498            4.498 0 0
 Dự án hoàn thành, 
hết nhu cầu sử dụng 



vốn tỉnh 



13 Đường ĐX.02 (Đoạn từ Rạch Sân Banh 
đến giáp ranh xã An Thủy), xã An Thủy C 7913467 UBND huyện 



Ba Tri Xã An Thủy Cấp A 2022-2024 412/QĐ-SGTVT, 
10/6/2022 6.480 5.832       3.714            3.714 0 0



 Dự án hoàn thành, 
hết nhu cầu sử dụng 



vốn tỉnh 



14 Đường ĐA.05 (Đoạn từ ĐX.03 đến giáp 
ranh xã Tân Thủy), xã Bảo Thuận C 7964748 UBND huyện 



Ba Tri
Xã Bảo 
Thuận Cấp B 2022-2024 395QĐ-SGTVT, 



09/6/2022 11.470 10.323       6.987            6.987 54 55
 Dự án hoàn thành, 
hết nhu cầu sử dụng 



vốn tỉnh 



15 Đường ĐA.02 (Đoạn từ Km 0+650 đến 
giáp  xã Tân Mỹ), xã Tân Xuân C 7965269 UBND huyện 



Ba Tri Xã Tân Xuân Cấp B 2022-2024 402/QĐ-SGTVT, 
10/6/2022 4.900 4.410       3.870            3.870 0 0



 Dự án hoàn thành, 
hết nhu cầu sử dụng 



vốn tỉnh 



16
Đường ĐN.03 (Đoạn từ ĐX.03 đến 
ĐN.07);  Đường ĐN.07 (Đoạn từ 
ĐX.04 đến ĐN.03), xã An Ngãi Tây



C 7964185 UBND huyện 
Ba Tri



Xã An Ngãi 
Tây Cấp C 2022-2024 396/QĐ-SGTVT, 



09/6/2022 7.890 7.101       4.200            4.200 194 195
 Dự án hoàn thành, 
hết nhu cầu sử dụng 



vốn tỉnh 



17



Đường ĐA.03 (Đoạn từ ĐN.07 đến giáp 
xã Hưng Nhượng, huyện Giồng Trôm); 
Đường ĐA.04 (Đoạn từ ĐX.07 đến 
ĐX.08 và nhánh rẽ), xã Tân Hưng



C 7964186 UBND huyện 
Ba Tri



Xã Tân 
Hưng Cấp B 2022-2024 401/QĐ-SGTVT, 



10/6/2022 4.981 4.483       4.182            4.182 0 0
 Dự án hoàn thành, 
hết nhu cầu sử dụng 



vốn tỉnh 



18 Đường ĐA.01 (Đoạn từ ĐH.DK.01 đến 
giáp ranh xã Vĩnh An), xã An Hòa Tây C 7964749 UBND huyện 



Ba Tri
Xã An Hòa 



Tây Cấp B 2022-2024 397/QĐ-SGTVT, 
09/6/2022 3.840 3.456       2.598            2.598 0 0



 Dự án hoàn thành, 
hết nhu cầu sử dụng 



vốn tỉnh 



b) Dự án khởi công mới năm 2023 44.675 40.208 26.646 27.539



1
Đường ĐX.07 (Từ đường Chợ An Bình 
đến đường ĐA.06, ấp An Bình), ấp An 
Bình, xã An Hiệp



C 8010415 UBND huyện 
Ba Tri xã An Hiệp  Cấp B 2023-2025 806/QĐ-SGTVT, 



19/12/2022 4.524 4.072 3.000 3.000



2 Đường ĐA.08 (từ HL.14  đến khu dân 
cư An Đức), ấp Giồng Ké, xã An Đức C 8010417 UBND huyện 



Ba Tri xã An Đức  Cấp B 2023-2025 807/QĐ-SGTVT, 
19/12/2022 2.698 2.428 1.600 1.600



3
Đường ĐC.03 (từ  ĐH.16 đến ĐX.03 và 
nhánh rẽ đến ĐH.16), ấp Thạnh Phước, 
xã Bảo Thạnh



C 8010412 UBND huyện 
Ba Tri



xã Bảo 
Thạnh  Cấp C 2023-2025 810/QĐ-SGTVT, 



19/12/2022 2.156 1.940 1.900 1.758
 Dự án hoàn thành, 
hết nhu cầu sử dụng 



vốn tỉnh 











Số Quyết định
Tổng tất 



cả các 
nguồn vốn



Trong 
đó: 



NSTW
Tổng số



Trong đó: 
Kế hoạch 
năm 2022 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16



Ghi chú



Quyết định đầu tư Lỹ kế vốn đã bố trí 
đến hết KH 2022



Kế hoạch 
năm 2023 



(*)



Điều chỉnh 
Kế hoạch 
năm 2023



STT Thời gian 
thực hiệnTên dự án/công trình



Phân 
loại dự 



án
Mã dự án Chủ đầu tư Địa điểm 



xây dựng
Năng lực 
thiết kế



4
Đường ĐN.01 (Đoạn 1: từ ĐA.01 đến 
QL 57 C; Đoạn 2: từ đất ông Lưu Văn 
Téo đến sau Chợ Bãi Ngao); xã An Thủy



C 8010416 UBND huyện 
Ba Tri xã An Thủy  Cấp C 2023-2025 811/QĐ-SGTVT, 



19/12/2022 2.631 2.368 2.300 2.160
 Dự án hoàn thành, 
hết nhu cầu sử dụng 



vốn tỉnh 



5



Đường ĐN.03 (từ đầu HL16 đến đường 
ĐA.02); Đường ĐN.04 (từ đầu QL57C 
đến HL.16); Đường ĐN.05 (từ đầu đất 
ông Lê Văn Khai đến đường ĐX.05) ấp 
An Bình, xã An Thủy



C 8010411 UBND huyện 
Ba Tri xã An Thủy  Cấp C 2023-2025  812/QĐ-SGTVT, 



19/12/2022 3.789 3.410 3.200 3.165
 Dự án hoàn thành, 
hết nhu cầu sử dụng 



vốn tỉnh 



6 Đường ĐX.04 (đoạn từ ĐHDK.03 đến 
ĐX.03), xã An Hòa Tây C 8010414 UBND huyện 



Ba Tri
xã An Hòa 



Tây  Cấp A 2023-2025  808/QĐ-SGTVT, 
19/12/2022 4.172 3.755 3.000 3.000  Dự án chưa hoàn 



thành 



7



Đường ĐA.05 (từ ĐA.04 đến ra cánh 
đồng), ấp An Hòa;  Đường ĐA.06 (từ 
ranh xã An Ngãi Trung đến ra cánh 
đồng), ấp An Qui, xã An Ngãi Tây



C 8010413 UBND huyện 
Ba Tri



xã An Ngãi 
Tây  Cấp B 2023-2025  809/QĐ-SGTVT, 



19/12/2022 6.423 5.781 2.500 3.712
 Bổ sung vốn để 



thanh toán khối lượng 
hoàn thành 



8 Đường ĐX.02 (từ Km 1+000 đến Rạch 
Đường Tắc), xã Bảo Thuận C 8013129 UBND huyện 



Ba Tri
xã Bảo 
Thuận  Cấp B 2023-2025  813/QĐ-SGTVT, 



19/12/2022 3.662 3.296 2.552 2.550  Giảm vốn phù hợp 
với tiến độ thực hiện 



9 Đường ĐX.02 (từ ĐX.01 đến cầu ba 
Linh), xã Tân Hưng C 8010418 UBND huyện 



Ba Tri xã Tân Hưng  Cấp A 2023-2025  815/QĐ-SGTVT, 
19/12/2022 7.000 6.300 3.000 3.000



10 Đường ĐX.03 (từ ĐT.883  đến ĐX.03), 
ấp Tân Điểm, xã Tân Xuân C 8013128 UBND huyện 



Ba Tri xã Tân Xuân  Cấp B 2023-2025  814/QĐ-SGTVT, 
19/12/2022 7.620 6.858 3.594 3.594



IV Huyện Giồng Trôm 24.999 22.499 4.400 4.400 7.723 7.695



a) Dự án chuyển tiếp hoàn thành năm 
2023 6.349 5.714 4.400 4.400 888 822



1 Đường ĐC.02 (liên tổ 2-18 ấp 1) xã 
Hưng Phong C 7890621 UBND xã 



Hưng Phong
Xã Hưng 



Phong Cấp C 2021-2022 174/QĐ-UBND, 
30/9/2020 1.999 1.799 1.400 1.400 400 372



 Dự án hoàn thành, 
hết nhu cầu sử dụng 



vốn tỉnh 











Số Quyết định
Tổng tất 



cả các 
nguồn vốn



Trong 
đó: 



NSTW
Tổng số



Trong đó: 
Kế hoạch 
năm 2022 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16



Ghi chú



Quyết định đầu tư Lỹ kế vốn đã bố trí 
đến hết KH 2022



Kế hoạch 
năm 2023 



(*)



Điều chỉnh 
Kế hoạch 
năm 2023



STT Thời gian 
thực hiệnTên dự án/công trình



Phân 
loại dự 



án
Mã dự án Chủ đầu tư Địa điểm 



xây dựng
Năng lực 
thiết kế



2  Đường ĐC.03 (Đoạn từ nhà Ông Hở 
đến nhà Ông Thức), xã Hưng Phong C 7966084 UBND huyện 



Giồng Trôm
Xã Hưng 



Phong Cấp C 2022-2024 399/QĐ-SGTVT , 
09/6/2022 1.350 1.215 1.000 1.000 120 120



 Dự án hoàn thành, 
hết nhu cầu sử dụng 



vốn tỉnh 



3 Đường  ĐC.05, xã Hưng Phong C 7966085 UBND huyện 
Giồng Trôm



Xã Hưng 
Phong Cấp C 2022-2024  410/QĐ-SGTVT, 



10/6/2022 3.000 2.700 2.000 2.000 368 330
 Dự án hoàn thành, 
hết nhu cầu sử dụng 



vốn tỉnh 



b) Dự án khởi công mới năm 2023 18.650 16.785 6.835 6.873



1 Cầu Rạch Thóc, xã Hưng Phong C 7890621 UBND huyện 
Giồng Trôm



Xã Hưng 
Phong 2023-2025 828/QĐ-SGTVT,  



23/12/2022 2.150 1.935 1.835 1.525
 Dự án hoàn thành, 
hết nhu cầu sử dụng 



vốn tỉnh 



2



Cải tạo Hội trường UBND xã thành Hội 
trường văn hóa xã, xây dựng các phòng 
chức năng và các hạng mục phụ, xã 
Hưng Phong



C 7966084 UBND huyện 
Giồng Trôm



Xã Hưng 
Phong 2023-2025 321/QĐ-SXD, 



23/12/2022 7.300 6.570 2.200 2.548
 Bổ sung vốn để 



thanh toán khối lượng 
hoàn thành 



3  Đường ĐC.01 (đường đê bao quanh 
cồn Đeo ấp 1), xã Hưng Phong C 7966085 UBND huyện 



Giồng Trôm
Xã Hưng 



Phong Cấp C 2023-2025 831/QĐ-SGTVT, 
26/12/2022 9.200 8.280 2.800 2.800  Dự án chưa hoàn 



thành 



Ghi chú: (*) Kế hoạch năm 2023 theo Nghị quyết số 30/2022/NQ-HĐND ngày 08/12/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh; Các Công văn số 2267/UBND-TCĐT ngày 20/4/2023; công văn số 4760/UBND-TCĐT ngày 07/8/2023; Công văn số 
6107/UBND-TCĐT ngày 05/10/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh.











TT Tên Dự án
Phân 



loại dự 
án



Mã dự án Chủ đầu tư Thời gian KC 
- HT



QĐ phê duyệt dự 
án/ QĐ phê duyệt 



QTDAHT



Tổng mức 
đầu tư



Vốn đầu tư 
KB đã thanh 



toán



Giá trị  quyết 
toán được 



duyệt



Kế hoạch 
năm 2023



Điều chỉnh, 
bổ sung Kế 
hoạch năm 



2023



Ghi chú



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13



TỔNG CỘNG 891.525 798.250 617.096 5.496 5.855



A Vốn xổ số kiến thiết 315.050 456.434 272.448 2.920 2.675



I 315.050 456.434 272.448 2.920 2.675



1 Trường THPT Nguyễn Huệ, huyện Châu Thành C 7027011
Ban QLDA 



ĐTXD các CT 
DD và CN



2017-2019 Số 1059/QĐ-UBND 
ngày 20/5/2022              40.764 35.438 35.453 16 16



2 Đầu tư xây dựng và nâng cấp các cơ sở cai nghiện, điều 
trị nghiện tỉnh Bến Tre C 7785399



Ban QLDA 
ĐTXD các CT 



DD và CN
2020-2021 Số 1912/QĐ-UBND 



ngày 29/8/2022 18.885 16.684 16.618 0 0
Đã thanh toán từ kinh phí 
thâm tra phê duyệt quyết 



toán



3 Đường ĐX.04 (Lộ Thợ Điếc) xã Tân Trung (đoạn từ 
ĐX.01 đến giáp ranh xã An Định), huyện Mỏ Cày Nam C 7687143 UBND huyện Mỏ 



Cày Nam 2018-2020



2634/QĐ-SGTVT, 
31/10/2017;



100/QĐ-STC, 
23/7/2021



7.499 7.284 7.403 136 136



4 Trường TH An Phước, huyện Châu Thành C 7622834 UBND huyện 
Châu Thành  2017-2020  1753/QĐ-UBND 



ngày 11/08/22              21.500 20.085              20.162 77 77



5 Xây mới HT văn hoá và các phòng chức năng xã Tường 
Đa C 7834436 UBND huyện 



Châu Thành 2020-2021  124/QĐ-STC ngày 
15/08/2022                3.237 2.832                2.891 17 17



6 Nâng cấp, sửa chữa Trụ sở UBND xã An Hoá và HT văn 
hoá xã, các phỏng chức năng C 7830326 UBND huyện 



Châu Thành 2020-2021  135/QĐ-STC ngày 
26/08/2022                6.476 5.620                5.651 31 31



7 Đường ĐX.03 (điểm đầu giáp với ĐH.01 điểm cuối giáp 
QL.57C) xã Tường Đa, h.Châu Thành C 7819751 UBND huyện 



Châu Thành 2020-2021  142/QĐ-STC ngày 
16/09/2022              10.595 8.845                8.883 39 39



8 Trường THCS Tân Phú, huyện Châu Thành C 7400232 UBND huyện 
Châu Thành 2016 - 2020 29.465 208.517 20.650 35 35



Phụ lục I.d



ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2023 VỐN NGÂN SÁCH TỈNH ĐỂ TẤT TOÁN, QUYẾT TOÁN, THANH TOÁN
 KHỐI LƯỢNG CÁC CÔNG TRÌNH HOÀN THÀNH



Dự án hoàn thành đã quyết toán nhưng chưa tất toán



(Kèm theo Nghị quyết số 24/2023/NQ-HĐND ngày 27 tháng 12 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre)
ĐVT: Triệu đồng











TT Tên Dự án
Phân 



loại dự 
án



Mã dự án Chủ đầu tư Thời gian KC 
- HT



QĐ phê duyệt dự 
án/ QĐ phê duyệt 



QTDAHT



Tổng mức 
đầu tư



Vốn đầu tư 
KB đã thanh 



toán



Giá trị  quyết 
toán được 



duyệt



Kế hoạch 
năm 2023



Điều chỉnh, 
bổ sung Kế 
hoạch năm 



2023



Ghi chú



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13



9 Trường Mẫu giáo Hoa Sen, xã Thới Lai, huyện Bình Đại.  C 7829616 UBND Bình Đại 2020-2022 154/QĐ-STC ngày 
07/10/2022 14.900 14.047 14.100 0 0



Đã thanh toán từ kinh phí 
thâm tra phê duyệt quyết 



toán



10 Trường Tiểu học Thừa Đức, huyện Bình Đại. C 7676314 UBND Bình Đại 2019-2021 29.000 28.099 28.026 48 48



11 Trường Tiểu học Hòa Nghĩa B C 7778523 UBND Chợ Lách 2020 - 2022 14.350 11.107 13.493 2.386 2.167



12
Nâng cấp, mở rộng và xây dựng mới đường ĐX.03 (đoạn 
từ QL.57B, ĐX.04 đến đường ĐX.01), xã Thới Lai, 
huyện Bình Đại.  



C 7817335 UBND Bình Đại 2020-2021 155/QĐ-STC ngày 
07/10/2022 11.118 9.593 9.632 40 40



13 Nâng cấp đường vào trung tâm xã Thới Thạnh, huyện 
Thạnh Phú C 7685713 UBND huyện 



Thạnh Phú 2018-2020 2816/QĐ-UBND 
ngày 01/12/2021 21.770 18.719 19.763 0 0



Đã thanh toán từ kinh phí 
thâm tra phê duyệt quyết 



toán



14 Mở rộng cầu tàu cảng cá Bình Đại C 7781258 BQLDA ĐTXD 
NN&PTNT 2020-2021 2394/QĐ-UBND 



30/10/2019 20.000 18.649 18.718 69 69



15 Tôn tạo, trùng tu và mở rộng khu tượng đài chiến thắng 
Lộ Thơ C 7495198 SVHTTDL 2014-2015 QĐ 156/QĐ-STC 



11/10/2022 4.416 1.994 2.003 9 0
Đã thanh toán từ kinh phí 
thâm tra phê duyệt quyết 



toán



16 Tượng đài chiến thắng Giá thẻ huyện Thạnh Phú C 7595065 SVHTTDL 2017-2017 QĐ 107/QĐ-STC 
11/7/2022 8.515 2.991 3.008 17 0



Đã thanh toán từ kinh phí 
thâm tra phê duyệt quyết 



toán



17 Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Bến Tre C 7618751 Ban QLDA các 
CTDD&CN 2017-2021 1184/QĐ-UBND 



08/6/2022 52.560 45.930 45.994 0 0
Đã thanh toán từ kinh phí 
thâm tra phê duyệt quyết 



toán



B Vốn tăng thu xổ số kiến thiết các năm trước chuyển 
sang 576.475 341.816 344.648 2.576 3.180



1 Đầu tư thiết bị phim trường thời sự, văn nghệ chuẩn HD C 7868798 Đài PTTH tỉnh 2021-2023 2984/QĐ-UB ngày 
13/11/2020 21.515 100 100



2 Hệ thống cống kiểm soát mặn tại các huyện Ba Tri, Mỏ 
cày Nam và Chợ Lách B 7659400 Ban QLDA 



NNPTNT 2017 -2021 2602/QĐ-UB 
31/10/2017 150.398 400 400



3 Nâng cấp, sửa chữa Bệnh viện đa khoa khu vực Cù Lao 
Minh C 7744727 Ban QLDA 



ĐTXD DDCN 2020-2022 377/QĐ-UBND 
ngày 03/03/2023 25.000 24.416           24.502            86 86



4 Trường Tiểu học Phong Điền C 7796135 UBND Giồng 
Trôm



2019-2021 414/QĐ-UBND 
ngày 08/3/2019



28.410 9.415             9.400              15 15











TT Tên Dự án
Phân 



loại dự 
án



Mã dự án Chủ đầu tư Thời gian KC 
- HT



QĐ phê duyệt dự 
án/ QĐ phê duyệt 



QTDAHT



Tổng mức 
đầu tư



Vốn đầu tư 
KB đã thanh 



toán



Giá trị  quyết 
toán được 



duyệt



Kế hoạch 
năm 2023



Điều chỉnh, 
bổ sung Kế 
hoạch năm 



2023



Ghi chú



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13



5 Mua sắm thiết bị dạy học dùng chung cho các trường 
Tiểu học trên địa bàn tỉnh B 7806865



Ban QLDA 
ĐTXD các công 
trình dân dụng và 



công nghiệp



2020-2021 2420/QĐ-UBND 
ngày 31/10/2019 62.433 61.741           61.800            59 59



6 HM cầu, cống, cọc tiêu, biển báo trên đường ĐX.02, xã 
An Khánh. huyện Châu Thành C 7880254 UBND h.Châu 



Thành
14/05/2021-
31/12/2021



187/QĐ-STC ngày 
09/12/2022 2.546 2.129                                2.135 6 6



7 HM cầu, cống, cọc tiêu, biển báo trên đường ĐX.02, xã 
An Hóa, huyện Châu Thành C 7880213 UBND h.Châu 



Thành
13/04/2021 - 
17/07/2021



05/QĐ-STC ngày 
12/01/2023 677 631                                      635 4 4



8 Đường ĐX.03 (điểm đầu giáp ĐX.01 điểm cuối giáp 
ĐHDK.13) xã An Hóa, huyện Châu Thành C 7819961 UBND h.Châu 



Thành
25/5/2020 - 
09/8/2021



04/QĐ-STC ngày 
11/01/2023 690 659                                      690 31 31



9 HM Cầu, cống. Cọc tiêu, biển báo trên đường ĐX.01 xã 
Sơn Hòa, huyện Châu Thành C 7880279 UBND h.Châu 



Thành
14/05/2021-
30/06/2021



28/QĐ-STC ngày 
28/02/2023 1.700 1.306             1.313 7 7



10 HM Cầu, cống. Cọc tiêu, biển báo trên đường ĐX.01 xã 
Tiên Long, huyện Châu Thành C 7880211 UBND h.Châu 



Thành 2020-2022 29/QĐ-STC ngày 
28/02/2024 229 204                                      206 2 2



11



HM cầu, cống, cọc tiêu, biển báo trên đường ĐX.05 
(đoạn 1 từ cổng chào ấp Phước Trạch đến Huỳnh tấn 
Phát, đoạn 2 từ nhà ông Nguyễn Hữu Đức đến ngã 3 cây 
Mít ấp Phú Thạnh) - giai đoạn 2, xã Phước Thạnh, huyện 
Châu Thành



C 7880817 UBND h.Châu 
Thành



09/04/2021 – 
19/07/2021.



32/QĐ-STC ngày 
06/03/2023 1.080 864                                      869 5 5



12 HM Cầu, cống. Cọc tiêu, biển báo trên đường ĐX.02 xã 
Phú An Hòa, huyện Châu Thành C 7880312 UBND h.Châu 



Thành
10/06/2021-
15/04/2022



38/QĐ-STC ngày 
21/03/2023 716 532                                      528 4 4



13



HM cầu, cống, cọc tiêu, biển báo trên đường ĐX.05 (từ 
QL.57B đến giáp đường ĐX.04), xã Giao Long; HM biển 
báo trên ĐX.06 đường liên xã Phú Đức - Phú Túc từ cầu 
Phú Long đến giáp cầu Miễu Trắng), xã Phú Đức, huyện 
Châu Thành



C 7880381 UBND h.Châu 
Thành



17/09/2021-
31/12/2021



48/QĐ-STC ngày 
18/04/2023 1.955 990                                      984 6 6



14 Trường Tiểu học Hương Mỹ 2, huyện Mỏ Cày Nam. C 7630717 UBND huyện 
MCN



24/05/2019 
31/12/2020



2617/QD-UBND 
31/10/2017 26.985 24.175           25.879            1.704 1.602



15 Nâng cấp mặt đường ĐX.02 (đoạn từ ĐX.01 đến ranh xã 
Minh Đức), xã Tân Trung, huyện Mỏ Cày Nam C 7687141 UBND huyện 



MCN
06/7/2018 
29/5/2019



2639/QĐ-SGTVT 
31/10/2017 1.678 1.477             1.486              9 9











TT Tên Dự án
Phân 



loại dự 
án



Mã dự án Chủ đầu tư Thời gian KC 
- HT



QĐ phê duyệt dự 
án/ QĐ phê duyệt 



QTDAHT



Tổng mức 
đầu tư



Vốn đầu tư 
KB đã thanh 



toán



Giá trị  quyết 
toán được 



duyệt



Kế hoạch 
năm 2023



Điều chỉnh, 
bổ sung Kế 
hoạch năm 



2023



Ghi chú



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13



16 Đường ĐX.10 (đường tránh trung tâm xã: đoạn từ Cống 
Môn - ngã 3 nạn thung) xã An Thới, huyện Mỏ Cày Nam C 7642973 UBND huyện 



MCN
27/11/2017 
15/10/2020



1025/QĐ-SGTVT 
ngày 10/05/2017 6.033 5.168             5.198              30 30



17 Nâng cấp mặt đường ĐX.01 (đường vào trung tâm xã), 
đoạn từ QL.57 đến giáp đường ĐX.02, xã Tân Trung C 7687140 UBND huyện 



MCN
27/11/2017 
26/11/2019



2625/QĐ-SGTVT 
ngày 31/10/2017 9.574 8.481             8.519              38 38



18
Nâng cấp mở rộng đường ĐX.04 (đường liên xã An Thới - 
 An Thạnh, đoạn từ Ngã 3 nạn thun - An Thạnh) xã An 
Thới, huyện Mỏ Cày Nam



C 7642972 UBND huyện 
MCN



06/7/2018  
01/3/2019



1008/QĐ-SGTVT 
ngày 09/05/2017 5.118 3.549             3.570              21 21



19 Nhà ở sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên 
quốc phòng tại ngũ, BCH C 7004686 BCH Quân sự 2012-2013 56/QĐ-UBND ngày 



4/5/2023 14.164 14.000 14.049 49 49



20 Đập tạm Thành Triệu C 7907205 Ban QLDA 
NNPTNT 2021 433/QĐ-SNN ngày 



28/6/2021 3.903 2.610 2.791 181



21
Củng cố, nâng cấp và bổ sung khép kín tuyến đê biển 
huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre (Đoạn từ Cống Bến Đình 
đến Cống Bà Nhật)



B 7836225 Ban QLDA 
NNPTNT 2020-2022  2792/QĐ-UBND 



ngày 06/12/2022 92.275 64.615 65.000 296



22 Trường Trung học cơ sở thành phố Bến Tre B 7579280 UBND TPBT 2017-2021 2560/QĐ-UB 
27/10/2016 113.095 112.777 113.000 223



23 Tượng đài đánh tàu trên sông Giồng Trôm (giai đoạn 2) C 7787471 Sở VHTTDL 2020 161/QĐ-STC ngày 
24/10/2022 6.300 2.077 2.094 6











Tổng số



Trong đó: 
vốn NSNN 



(vốn đối ứng 
của tỉnh và 



TW)



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13



Tổng số           1.959.574          540.101              23.100 



1



Chống chịu khí hậu 
tổng hợp và sinh kế 
bền vững Đồng bằng 
Sông Cửu Long (MD-
ICRSL) WB9 



Huyện 
Thạnh 
phú và 
Ba Tri



WB
Sở Nông 
nghiệp và 



PTNT
7592372 283



Huyện 
Thạnh phú 
và Ba Tri



2016-
2021



1693/QĐ-
BNN-HTQT 
06/05/2016



839.957 284.248 15.000



2



Dự án tăng cường
quản lý đất đai và cơ
sở dữ liệu đất đai
(VILG)



Tỉnh Bến 
Tre WB



Sở Tài 
nguyên và 



Môi 
trường



7738080 332 Tỉnh Bến 
Tre



2017-
2022



2120/QĐ-
UBND 



08/09/2016
35.617 5.783 500



3



Dự án Mở rộng nâng
cấp đô thị Việt Nam –
Tiểu dự án thành phố
Bến Tre, tỉnh Bến Tre



Thành 
phố Bến 



Tre
WB



UBND 
Thành 



Phố Bến 
Tre



7610433 292 Tỉnh Bến 
Tre



2018-
2023



2587/QĐ-
UBND 



30/11/2017
1.084.000 250.070 7.600



Năng lực 
thiết kếDanh mục dự án Địa điểm 



xây dựng



Tổ 
chức 



cho vay



Chủ đầu 
tư Mã dự án



Mã 
ngành 
kinh tế



Thời 
gian 
khởi 



công và 
hoàn 
thành



Quyết định đầu tư dự án



Trả nợ gốc 
năm 2023



Số 
ngày,tháng, 



năm



Tổng vốn đầu tư



Phụ lục I.đ



Đơn vị tính: triệu đồng



ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2023 VỐN NGÂN SÁCH TỈNH TỪ NGUỒN TĂNG THU XỔ SỐ
 KIẾN THIẾT CÁC NĂM TRƯỚC CHUYỂN SANG ĐỂ CHI TRẢ NỢ GỐC DO CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG VAY



ST
T



(Kèm theo Nghị quyết số 24/2023/NQ-HĐND ngày 27 tháng 12 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre)











1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15



TỔNG SỐ 1.954.212 793.687 236.957 590.681 634.421



A MUA SẮM THIẾT BỊ DẠY HỌC 608.590 100.551 46.991 76.404 135.247



a) Dự án hoàn thành trước ngày 
31/12/2022 115.561 100.551 46.191 9.704 9.704



1 Dự án mua sắm thiết bị dạy học tối 
thiểu lớp 2 cho các trường Tiểu học. C 7894481 BQLDA công 



trình XD&DD
Toàn địa 
bàn tỉnh Mua sắm thiết bị dạy học 2021-2022 3014/QĐ-UBND 



ngày 16/11/2020 42.161 32.680 9.000 6.775 6.775 Dự án hoàn thành, hết 
nhu cầu vốn



2
Dự  án  mua  sắm  thiết  bị  dạy  học  
tối  thiểu  lớp  6  cho  các  trường 
Trung học cơ sở.



B 7894482 BQLDA công 
trình XD&DD



Toàn địa 
bàn tỉnh Mua sắm thiết bị dạy học 2021-2022 3015/QĐ-UBND 



ngày 16/11/2020 73.400 67.871 37.191 2.929 2.929 Dự án hoàn thành, hết 
nhu cầu vốn



b) Dự án khởi công mới năm 2023 493.029 800 66.700 125.543



1 Dự án mua sắm thiết bị dạy học tối 
thiểu lớp 3 cho các trường Tiểu học. B 7925220 BQLDA công 



trình XD&DD
Toàn địa 
bàn tỉnh Mua sắm thiết bị dạy học 2022 - 



2025
2398/QĐ-UBND 
ngày 13/10/2021



60.000 200 13.000 18.000 Bổ sung vốn để thanh 
toán khối lượng



2 Dự án mua sắm thiết bị dạy học tối 
thiểu lớp 7 cho các trường THCS B 7925219 BQLDA công 



trình XD&DD
Toàn địa 
bàn tỉnh Mua sắm thiết bị dạy học 2022-2025 2399/QĐ-UBND 



ngày 13/10/2021 90.000 200 15.000 15.000



3



Dự án Mua sắm thiết bị dạy học tối 
thiểu lớp 10 cho các trường THPT và 
Trung tâm GDNN-GDTX các huyện, 
thành phố



B 7925218 BQLDA công 
trình XD&DD



Toàn địa 
bàn tỉnh Mua sắm thiết bị dạy học 2022-2025 2400/QĐ-UBND 



ngày 13/10/2021
143.029 200 770 770



4



Dự án mua sắm thiết bị dùng chung 
cho các trường Tiểu học, THCS, THPT 
và Trung tâm GDNN-GDTX  trên địa 
bàn tỉnh



B 7925217 BQLDA công 
trình XD&DD



Toàn địa 
bàn tỉnh Mua sắm thiết bị dạy học 2022-2025 2401/QĐ-UBND 



ngày 13/10/2021 200.000 200 37.930 91.773 Bổ sung vốn để thanh 
toán khối lượng



Kế hoạch
 năm 2023 Ghi chú



Số QĐ, ngày, 
tháng, năm phê 



duyệt
Tổng số Kế hoạch 



năm 2022



Tổng mức đầu tư 
được duyệt



Phân 
loại dự 



án Tổng mức 
đầu tư



Chủ đầu tưDanh mục dự án



Lũy kế vốn đã bố trí từ khởi 
công hết kế hoạch 2022



Địa điểm 
XD



Điều chỉnh, bổ 
sung Kế hoạch



 năm 2023



Thời gian 
KC-HT



Phụ lục I.e



ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2023 VỐN NGÂN SÁCH TỈNH TỪ NGUỒN THU XỔ SỐ KIẾN THIẾT HỖ TRỢ ĐẦU TƯ CƠ SỞ VẬT CHẤT, MUA SẮM TRANG THIẾT BỊ DẠY HỌC 
THUỘC KẾ HOẠCH SỐ 1658/KH-UBND NGÀY 10 THÁNG 4 NĂM 2019  VỀ CHƯƠNG TRÌNH SÁCH GIÁO KHOA GIÁO DỤC PHỔ THÔNG MỚI TỪ NĂM HỌC 2020-2021 ĐẾN NĂM HỌC 2024 - 2025



 ĐVT: Triệu đồng



STT Mã dự án Năng lực thiết kế



(Kèm theo Nghị quyết số 24/2023/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre)











1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15



Kế hoạch
 năm 2023 Ghi chú



Số QĐ, ngày, 
tháng, năm phê 



duyệt
Tổng số Kế hoạch 



năm 2022



Tổng mức đầu tư 
được duyệt



Phân 
loại dự 



án Tổng mức 
đầu tư



Chủ đầu tưDanh mục dự án



Lũy kế vốn đã bố trí từ khởi 
công hết kế hoạch 2022



Địa điểm 
XD



Điều chỉnh, bổ 
sung Kế hoạch



 năm 2023



Thời gian 
KC-HTSTT Mã dự án Năng lực thiết kế



B HỖ TRỢ ĐẦU TƯ CƠ SỞ VẬT 
CHẤT 1.345.622 693.136 189.966 514.277 499.174



I HUYỆN MỎ CÀY BẮC 72.975 53.209 12.000 11.585 11.585



a) Dự án  hoàn thành trước 31/12/2022 72.975 53.209 12.000 11.585 11.585



1 Trường Mẫu giáo Tân Bình C 7816274 UBND huyện 
Mỏ Cày Bắc xã Tân Bình



Xây mới 11 phòng học, 
11 phòng chức năng, xây 



dựng các HMP
2020-2022 2439/QĐ-UBND,



 31/10/2019 28.440 18.823 4.000 7.265 7.265 Dự án hoàn thành, hết 
nhu cầu vốn



2 Trường Trung học cơ sở Tân Bình C 7816275 UBND huyện 
Mỏ Cày Bắc xã Tân Bình



Xây dựng mới 16 phòng 
chức năng, xây dựng các 



HMP
2020-2022 2437/QĐ-UBND,



 31/10/2019 17.500 15.000 4.000 914 914 Dự án hoàn thành, hết 
nhu cầu vốn



3 Trường Mầm non Hưng Khánh Trung 
A C 7816273 UBND huyện 



Mỏ Cày Bắc



xã Hưng 
Khánh 



Trung A



Xây dựng 9 phòng học, 
11 phòng chức năng, xây 



dựng các HMP
2020-2022 2438/QĐ-UBND,



 31/10/2019 27.035 19.386 4.000 3.406 3.406 Dự án hoàn thành, hết 
nhu cầu vốn



II HUYỆN GIỒNG TRÔM 149.000 37.278 13.000 98.566 98.540



a) Dự án chuyển tiếp hoàn thành năm 
2023 149.000 37.278 13.000 98.566 98.540



1 Trường Mẫu giáo Thạnh Phú Đông C 7881430 UBND huyện 
Giồng Trôm



xã Thạnh 
Phú Đông



Xây dựng 07 phòng học, 
13 phòng chức năng, cải 
tạo 01 phòng học thành 



01 phòng chức năng;  các 
HMP



2021-2023 2968/QĐ-UBND,
13/11/2020 21.000 8.000 2.500 11.775 11.752 Dự án hoàn thành, hết 



nhu cầu vốn



2 Trường Mầm non Sơn Phú C 7881429 UBND huyện 
Giồng Trôm xã Sơn Phú



Xây dựng 04 phòng học, 
13 phòng chức năng;  các 



HMP
2021-2023 416/QĐ-SXD,



13/11/2020 11.000 4.800 500 6.162 6.162 Dự án hoàn thành, hết 
nhu cầu vốn



3 Trường Tiểu học Sơn Phú C 7881428 UBND huyện 
Giồng Trôm xã Sơn Phú



Xây dựng 05 phòng học, 
15 phòng chức năng;  các 



HMP
2021-2023 2969/QĐ-UBND,



13/11/2020 18.000 8.478 2.500 5.120 5.120 Dự án hoàn thành, hết 
nhu cầu vốn











1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15



Kế hoạch
 năm 2023 Ghi chú



Số QĐ, ngày, 
tháng, năm phê 



duyệt
Tổng số Kế hoạch 



năm 2022



Tổng mức đầu tư 
được duyệt



Phân 
loại dự 



án Tổng mức 
đầu tư



Chủ đầu tưDanh mục dự án



Lũy kế vốn đã bố trí từ khởi 
công hết kế hoạch 2022



Địa điểm 
XD



Điều chỉnh, bổ 
sung Kế hoạch



 năm 2023



Thời gian 
KC-HTSTT Mã dự án Năng lực thiết kế



4 Trường Mẫu giáo Hưng Lễ C 7881427 UBND huyện 
Giồng Trôm



xã 
Hưng Lễ



Xây dựng 09 phòng học, 
06 phòng chức năng; cải 
tạo 07 phòng chức năng; 



các HMP



2021-2023 2967/QĐ-UBND,
13/11/2020 22.000 5.000 2.500 14.068 14.065 Dự án hoàn thành, hết 



nhu cầu vốn



5 Trường Tiểu học Hưng Lễ C 7881426 UBND huyện 
Giồng Trôm



xã 
Hưng Lễ



Xây dựng 12 phòng học, 
20 phòng chức năng; cải 



tạo 07 phòng học, 03 
phòng chức năng; các 



HMP



2021-2023 2966/QĐ-UBND,
13/11/2020 37.000 6.000 2.500 28.710 28.710 Dự án hoàn thành, hết 



nhu cầu vốn



6 Trường THCS Hưng Lễ C 7881425 UBND huyện 
Giồng Trôm



xã 
Hưng Lễ



Xây dựng 12 phòng học, 
26 phòng chức năng; các 



HMP
2021-2023 2965/QĐ-UBND,



13/11/2020 40.000 5.000 2.500 32.731 32.731 Dự án hoàn thành, hết 
nhu cầu vốn



III HUYỆN BA TRI 195.669 94.991 24.500 78.795 73.598



a) Dự án  hoàn thành trước 31/12/2022 52.477 29.718 6.000 14.222 14.222



1 Trường Tiểu học An Hòa Tây C 7812194 UBND huyện 
Ba Tri



xã An Hòa 
Tây



08 phòng học lý thuyết 
+13 phòng chức năng, 



các hạng mục phụ
2020-2022 2015/QĐ-UBND 



ngày 16/9/2019 25.124 17.718 3.000 2.619 2.619 Dự án hoàn thành, hết 
nhu cầu vốn



2 Trường Tiểu học Tân Xuân 2 C 7812193 UBND huyện 
Ba Tri xã Tân Xuân



08 phòng học lý thuyết 
+13 phòng chức năng, 



các HMP
2020-2022 2014/QĐ-UBND 



ngày 16/9/2019 27.353 12.000 3.000 11.603 11.603 Dự án hoàn thành, hết 
nhu cầu vốn



b) Dự án chuyển tiếp hoàn thành  năm 
2023 143.192 65.273 18.500 64.573 59.376



1 Trường THCS Thị Trấn Ba Tri B 220200002 UBND 
Ba Tri



thị trấn Ba 
Tri



18 phòng học lý thuyết 
+19 phòng chức năng, 



các HMP
2019-2023 2347/QĐ-UBND 



ngày 30/10/2018 48.792 28.709 7.000 13.440 13.440 Dự án hoàn thành, hết 
nhu cầu vốn



2 Trường Mầm non Mỹ Thạnh C 7881004 UBND huyện 
Ba Tri



Xã 
Mỹ Thạnh



10 phòng học, 11 phòng 
chức năng 2021-2023 2814/QĐ-UBND, 



29/10/2020 24.900 7.482 2.500 12.236 12.236 Dự án hoàn thành, hết 
nhu cầu vốn











1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15



Kế hoạch
 năm 2023 Ghi chú



Số QĐ, ngày, 
tháng, năm phê 



duyệt
Tổng số Kế hoạch 



năm 2022



Tổng mức đầu tư 
được duyệt



Phân 
loại dự 



án Tổng mức 
đầu tư



Chủ đầu tưDanh mục dự án



Lũy kế vốn đã bố trí từ khởi 
công hết kế hoạch 2022



Địa điểm 
XD



Điều chỉnh, bổ 
sung Kế hoạch



 năm 2023



Thời gian 
KC-HTSTT Mã dự án Năng lực thiết kế



3 Trường Tiểu học Mỹ Thạnh C 7873807 UBND huyện 
Ba Tri



Xã 
Mỹ Thạnh



4 phòng học, 11phòng 
chức năng, nâng cấp, sửa 



chữa 11 PH, 6 phòng 
chức năng



2021-2023 2816/QĐ-UBND, 
29/10/2020 21.800 8.000 2.500 13.671 13.704



Bổ sung vốn để thanh 
toán khối lượng hoàn 



thành



4 Trường Trung học cơ sở Mỹ Thạnh C 7873802 UBND huyện 
Ba Tri



Xã 
Mỹ Thạnh



12 phòng chức năng, Sửa 
chữa 8 PH hiện hữu 



thành 10 phòng chức năng
2021-2023 2815/QĐ-UBND, 



29/10/2020 21.500 9.090 2.500 12.226 9.423 Giảm vốn cho phù hợp 
với tiến độ thực hiện



5 Trường THCS Trần Hữu Nghiệp C 7873803 UBND huyện 
Ba Tri xã Tân Thuỷ 18 phòng chức năng 2021-2023 2961/QĐ-UBND, 



13/11/2020 26.200 11.992 4.000 13.000 10.573 Giảm vốn cho phù hợp 
với tiến độ thực hiện



IV HUYỆN THẠNH PHÚ 221.243 105.026 27.500 91.788 91.328



a) Dự án  hoàn thành trước 31/12/2022 100.730 68.784 15.500 22.938 22.683



1 Trường Tiểu học Hòa Lợi C 7796184 UBND huyện 
Thạnh Phú xã Hòa Lợi



07 phòng học lý thuyết 
+13 phòng chức năng, 



các HMP
2020-2022 2368/QĐ-UBND, 



28/10/2019 17.998 14.000 3.000 3.098 3.098 Dự án hoàn thành, hết 
nhu cầu vốn



2 Trường Mẫu giáo Phú Khánh C 7797057 UBND huyện 
Thạnh Phú



Xã Phú 
Khánh



6 phòng học lý thuyết 
+10 phòng chức năng, 



các HMP
2020-2022 2103/QĐ-UBND, 



26/9/2019 16.994 13.400 3.000 1.462 1.430 Dự án hoàn thành, hết 
nhu cầu vốn



3 Trường THCS Phú Khánh C 7797061 UBND huyện 
Thạnh Phú



Xã Phú 
Khánh



10 phòng học lý thuyết 
+14 phòng chức năng, 



các HMP
2020-2022 1931/QĐ-UBND, 



09/9/2019 27.799 18.456 3.500 6.400 6.400 Dự án hoàn thành, hết 
nhu cầu vốn



4 Trường Tiểu học Thạnh Phong B C 7891396 UBND huyện 
Thạnh Phú



xã Thạnh 
Phong



02 phòng chức năng, cải 
tạo 12 phòng học 2021-2022 số 438/QĐ-SXD 



ngày 13/11/2020 8.000 6.600 2.500 1.028 966 Dự án hoàn thành, hết 
nhu cầu vốn



5 Trường Tiểu học Giao Thạnh C 7796467 UBND huyện 
Thạnh Phú



Xã Giao 
Thạnh



15 phòng học lý thuyết + 
16 phòng chức năng, các 



HMP
2020-2022 2102/QĐ-UBND, 



26/9/2019 29.939 16.328 3.500 10.950 10.789 Dự án hoàn thành, hết 
nhu cầu vốn



b) Dự án chuyển tiếp hoàn thành năm 
2023 83.513 27.560 9.000 48.850 48.645











1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15



Kế hoạch
 năm 2023 Ghi chú



Số QĐ, ngày, 
tháng, năm phê 



duyệt
Tổng số Kế hoạch 



năm 2022



Tổng mức đầu tư 
được duyệt



Phân 
loại dự 



án Tổng mức 
đầu tư



Chủ đầu tưDanh mục dự án



Lũy kế vốn đã bố trí từ khởi 
công hết kế hoạch 2022



Địa điểm 
XD



Điều chỉnh, bổ 
sung Kế hoạch



 năm 2023



Thời gian 
KC-HTSTT Mã dự án Năng lực thiết kế



1 Trường THCS Thị Trấn Thạnh Phú B 7740567 UBND huyện 
Thạnh Phú



TT Thạnh 
Phú



24 phòng học lý thuyết 
+19 phòng chức năng, 



các HMP
2020-2023 1107/QĐ-UBND 



ngày 24/5/2019 55.513 23.696 6.000 26.690 26.577 Dự án hoàn thành, hết 
nhu cầu vốn



2 Trường Mầm non Tân Phong C 7870625 UBND huyện 
Thạnh Phú



xã
 Tân Phong



11 phòng học, 2 phòng 
chức năng, cải tạo 13 



phòng học 
2021-2023 2985/QĐ-UBND 



ngày 13/11/2020 28.000 3.864 3.000 22.160 22.068 Dự án hoàn thành, hết 
nhu cầu vốn



c) Dự án chuyển tiếp hoàn thành sau 
năm 2023 37.000 8.682 3.000 20.000 20.000



1 Trường Trung học cơ sở Tân Phong C 7870626 UBND huyện 
Thạnh Phú



xã 
Tân Phong



14 phòng học, 16 phòng 
chức năng 2021-2023 2986/QĐ-UBND 



ngày 13/11/2020 37.000 8.682 3.000 20.000 20.000



V HUYỆN MỎ CÀY NAM 171.208 78.689 21.500 65.756 57.452



a) Dự án  hoàn thành trước 31/12/2022 59.838 45.906 10.500 7.563 7.388



1 Trường Mẫu giáo Cẩm Sơn C 7807545 UBND huyện 
MCN xã Cẩm Sơn



08 phòng học lý thuyết + 
11 phòng chức năng và 



các HMP
2020-2022 2373/QĐ-UBND 



ngày 28/9/2019 24.000 19.619 3.000 82 82 Dự án hoàn thành, hết 
nhu cầu vốn



2 Trường Mẫu giáo Phước Hiệp C 7813291 UBND huyện 
Mỏ Cày Nam



xã Phước 
Hiệp



Xây dựng mới 07 phòng 
học, 10 phòng chức năng, 



xây dựng các HMP 
2020-2022 2436/QĐ-UBND, 



31/10/2019 19.350 13.758 3.000 5.315 5.315 Dự án hoàn thành, hết 
nhu cầu vốn



3 Trường Tiểu học An Thạnh 2 C 7899497 UBND huyện 
Mỏ Cày Nam xã An Thạnh 5 phòng học, 01 phòng 



chức năng 2021-2023 số 432/QĐ-SXD 
ngày 11/11/2020 5.948 4.529 2.000 1.400 1.225 Dự án hoàn thành, hết 



nhu cầu vốn



4 Trường Tiểu học Bình Khánh Đông C 7887854 UBND huyện 
Mỏ Cày Nam



xã Bình 
Khánh



8 phòng học, cải tạo hội 
trường 2021-2023 số 433/QĐ-SXD 



ngày 11/11/2020 10.540 8.000 2.500 766 766 Dự án hoàn thành, hết 
nhu cầu vốn



b) Dự án chuyển tiếp hoàn thành năm 
2023 53.557 13.039 5.500 36.500 34.171



1 Trường Tiểu học Thành Thới A1 C 7807546 UBND huyện 
MCN



xã Thành 
Thới A



20 phòng học lý thuyết 
các hạng mục phụ, thiết bị 2020-2023 2372/QĐ-UBND 



ngày 28/10/2019 21.000 10.131 3.000 10.500 12.376
Bổ sung vốn để thanh 
toán khối lượng hoàn 



thành



2 Trường Mầm non An Thạnh C 7887853 UBND huyện 
Mỏ Cày Nam xã An Thạnh 16 phòng học, 11 phòng 



chức năng 2021-2023 số 432/QĐ-SXD 
ngày 11/11/2020 32.557 2.908 2.500 26.000 21.795 Dự án hoàn thành, hết 



nhu cầu vốn











1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15



Kế hoạch
 năm 2023 Ghi chú



Số QĐ, ngày, 
tháng, năm phê 



duyệt
Tổng số Kế hoạch 



năm 2022



Tổng mức đầu tư 
được duyệt



Phân 
loại dự 



án Tổng mức 
đầu tư



Chủ đầu tưDanh mục dự án



Lũy kế vốn đã bố trí từ khởi 
công hết kế hoạch 2022



Địa điểm 
XD



Điều chỉnh, bổ 
sung Kế hoạch



 năm 2023



Thời gian 
KC-HTSTT Mã dự án Năng lực thiết kế



c) Dự án chuyển tiếp hoàn thành sau 
năm 2023 57.813 19.744 5.500 21.693 15.893



1 Trường Mẫu  giáo Tân Hội C 7813292 UBND huyện 
MCN xã Tân hội



10 phòng học lý thuyết + 
11 phòng chức năng và 



các HMP
2020-2023 2413/QĐ-UBND 



ngày 31/10/2019 31.000 9.836 3.000 14.000 10.500 Giảm vốn cho phù hợp 
với tiến độ thực hiện



2 Trường Mẫu giáo Bình Khánh Đông C 7882445 UBND huyện 
Mỏ Cày Nam



xã Bình 
Khánh



8 phòng học, 11 phòng 
chức năng 2021-2023



số 3012/QĐ-
UBND ngày 
16/11/2020



26.813 9.908 2.500 7.693 5.393 Giảm vốn cho phù hợp 
với tiến độ thực hiện



VI HUYỆN BÌNH ĐẠI 155.356 90.300 20.000 54.324 54.324



a) Dự án hoàn thành trước ngày 
31/12/2022 126.356 84.800 17.500 31.324 31.324



1 Trường Tiểu học Nguyễn Thị Hoa C 7817336 UBND huyện 
Bình Đại



xã Vang 
Quới Tây



12 phòng học lý thuyết 
+13 phòng chức năng, 



các HMP
2020-2022 2404/QĐ-UBND 



30/10/2019 19.993 14.300 4.000 5.602 5.602 Dự án hoàn thành, hết 
nhu cầu vốn



2 Trường Tiểu học Vang Quới Đông C 7822017 UBND huyện 
Bình Đại



xã Vang 
Quới Đông



15 phòng học lý thuyết 
+02 phòng chức năng, 



các HMP
2020-2022 186/QĐ-SXD 



30/10/2019 14.979 8.000 3.500 5.945 5.945 Dự án hoàn thành, hết 
nhu cầu vốn



3 Trường Tiểu học Thới Lai C 7817979 UBND huyện 
Bình Đại xã Thới Lai



17 phòng học lý thuyết 
+06 phòng chức năng, 



các HMP
2020-2022 2397/QĐ-UB 



30/10/2019 29.000 21.500 3.000 4.977 4.977 Dự án hoàn thành, hết 
nhu cầu vốn



4 Trường Tiểu học Võ Văn Lân C 7823269 UBND huyện 
Bình Đại



xã Thạnh 
Phước



12 phòng học + 16 phòng 
chức năng  các hạng mục 



phụ
2020-2022 1803/QĐ-UBND, 



22/8/2019 23.584 18.000 3.500 2.266 2.266 Dự án hoàn thành, hết 
nhu cầu vốn



5 Trường Trung học cơ sở Thới Lai C 7833631 UBND huyện 
Bình Đại xã Thới Lai 12 phòng học, 19 phòng 



chức năng 2020-2022 1119/QĐ-UBND 
ngày 15/5/2020 38.800 23.000 3.500 12.534 12.534 Dự án hoàn thành, hết 



nhu cầu vốn



b) Dự án chuyển tiếp hoàn thành năm 
2023 29.000 5.500 2.500 23.000 23.000



1 Trường Tiểu học Đỗ Nghĩa Trọng C 7852546 UBND huyện 
Bình Đại



xã Lộc 
Thuận



13 phòng học, 21 phòng 
chức năng 2021-2023 2972/QĐ-UBND 



ngày 13/11/2020 29.000 5.500 2.500 23.000 23.000 Dự án hoàn thành, hết 
nhu cầu vốn











1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15



Kế hoạch
 năm 2023 Ghi chú



Số QĐ, ngày, 
tháng, năm phê 



duyệt
Tổng số Kế hoạch 



năm 2022



Tổng mức đầu tư 
được duyệt



Phân 
loại dự 



án Tổng mức 
đầu tư



Chủ đầu tưDanh mục dự án



Lũy kế vốn đã bố trí từ khởi 
công hết kế hoạch 2022



Địa điểm 
XD



Điều chỉnh, bổ 
sung Kế hoạch



 năm 2023



Thời gian 
KC-HTSTT Mã dự án Năng lực thiết kế



VII HUYỆN CHÂU THÀNH 205.843 116.835 24.500 71.560 70.444



a) Dự án hoàn thành trước ngày 
31/12/2022 184.343 108.435 22.000 59.360 59.309



1 Trường mẫu giáo An Hóa C 7810760 UBND huyện 
Châu Thành xã An Hóa 07 phòng học + 11 phòng 



chức năng 2020-2022 2411/QĐ-UBND, 
30/10/2019 20.600 13.700 3.500 4.797 4.797 Dự án hoàn thành, hết 



nhu cầu vốn



2 Trường Mẫu giáo Tường Đa C 7830529 UBND huyện 
Châu Thành xã Tường Đa 07 phòng học + 11 phòng 



chức năng, các HMP 2020-2022 2406/QĐ-UBND, 
30/10/2019 19.896 18.000 3.000 972 972 Dự án hoàn thành, hết 



nhu cầu vốn



3 Trường Mẫu giáo An Phước C 7830941 UBND huyện 
Châu Thành xã An Phước 07 phòng học +12 phòng 



chức năng 2020-2022 2411/QĐ-UBND, 
30/10/2019 20.097 12.900 3.000 5.361 5.361 Dự án hoàn thành, hết 



nhu cầu vốn



4 Trường Tiểu học Trần Văn Ơn C 7820037 UBND huyện 
Châu Thành



xã Phước 
Thạnh



10 phòng học lý thuyết 
+13 phòng chức năng 2020-2022 2408/QĐ-UBND, 



30/10/2019 19.950 11.310 2.500 6.509 6.509 Dự án hoàn thành, hết 
nhu cầu vốn



5 Trường Tiểu học An Khánh C 7810759 UBND huyện 
Châu Thành xã An Khánh 15 phòng học lý thuyết 



+13 phòng chức năng 2020-2022 2407/QĐ-UBND, 
30/10/2020 25.000 15.500 2.500 8.871 8.869 Dự án hoàn thành, hết 



nhu cầu vốn



6 Trường Tiểu học xã Tường Đa C 7830537 UBND huyện 
Châu Thành xã Tường Đa 12 phòng học + 14 phòng 



chức năng 2020-2022 2405/QĐ-UBND, 
30/10/2019 24.600 12.484 2.500 9.556 9.556 Dự án hoàn thành, hết 



nhu cầu vốn



7 Trường Trung học cơ sở Phan Triêm C 7830534 UBND huyện 
Châu Thành xã Tường Đa 9 phòng học + 19 phòng 



chức năng 2020-2022 2410/QĐ-UBND, 
30/10/2019 27.200 13.217 2.500 12.500 12.451 Dự án hoàn thành, hết 



nhu cầu vốn



8 Trường THCS An Phước C 7830939 UBND huyện 
Châu Thành xã An Phước 10 phòng học +16 phòng 



chức năng 2020-2022 2412/QĐ-UBND, 
30/10/2019 27.000 11.324 2.500 10.794 10.794 Dự án hoàn thành, hết 



nhu cầu vốn



b) Dự án chuyển tiếp hoàn thành  năm 
2023 21.500 8.400 2.500 12.200 11.135



1 Trường Mầm non An Hiệp C 7884146 UBND huyện 
Châu Thành



xã An Hiệp 8 phòng học, 12 Phòng 
chức năng 2021-2023 2970/QĐ-UBND, 



13/11/2020
21.500 8.400 2.500 12.200 11.135 Dự án hoàn thành, hết 



nhu cầu vốn



VIII BAN QLDA DÂN DỤNG VÀ CÔNG 
NGHIỆP 174.328 116.808 46.966 41.903 41.903











1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15



Kế hoạch
 năm 2023 Ghi chú



Số QĐ, ngày, 
tháng, năm phê 



duyệt
Tổng số Kế hoạch 



năm 2022



Tổng mức đầu tư 
được duyệt



Phân 
loại dự 



án Tổng mức 
đầu tư



Chủ đầu tưDanh mục dự án



Lũy kế vốn đã bố trí từ khởi 
công hết kế hoạch 2022



Địa điểm 
XD



Điều chỉnh, bổ 
sung Kế hoạch



 năm 2023



Thời gian 
KC-HTSTT Mã dự án Năng lực thiết kế



a) Dự án hoàn thành trước ngày 
31/12/2022 139.330 109.808 42.181 17.263 17.263



1 Trường THCS Phước Mỹ Trung C 7751047 BQLDA công 
trình XD&DD



xã 
PhướcMỹ 



Trung



16 phòng lý thuyết + 05 
phòng chức năng 2020-2022 2389/QĐ-UBND 



ngày 29/10/2019 19.994 18.649 6.649 69 69 Dự án hoàn thành, hết 
nhu cầu vốn



2 Trường TH An Hiệp C 7765327 BQLDA công 
trình XD&DD xã An Hiệp 20 phòng lý thuyết + 



13phòng chức năng 2020-2022 2328/QĐ-UBND 
ngày 23/10/2019 29.914 24.085 10.564 4.763 4.763 Dự án hoàn thành, hết 



nhu cầu vốn



3 Trường THCS An hiệp C 7751048 BQLDA công 
trình XD&DD xã An Hiệp 18 phòng lý thuyết + 16 



phòng chức năng 2020-2022 2328/QĐ-UBND 
ngày 23/10/2019 29.962 24.251 8.545 3.547 3.547 Dự án hoàn thành, hết 



nhu cầu vốn



4 Trường Tiểu học An Bình Tây C 7763722 BQLDA công 
trình XD&DD



xã An Bình 
Tây



24 phòng lý thuyết + 13 
phòng chức năng 2020-2022 2334/QĐ-UBND 



ngày 23/10/2019 29.500 24.631 9.631 2.250 2.250 Dự án hoàn thành, hết 
nhu cầu vốn



5 Trường THCS Bình Thắng C 7763721 BQLDA công 
trình XD&DD



xã Bình 
Thắng



13 phòng lý thuyết + 16 
phòng chức năng 2020-2022 2333/QĐ-UBND 



ngày 23/10/2019 29.960 18.192 6.792 6.634 6.634 Dự án hoàn thành, hết 
nhu cầu vốn



b) Dự án chuyển tiếp hoàn thành năm 
2023 34.998 7.000 4.785 24.640 24.640



1 Trường Mầm non Hoạ Mi, thành phố 
Bến Tre C 7852051 BQLDA công 



trình XD&DD
xã 



Sơn Đông
14 nhóm lớp,



 14 phòng chức năng 2021-2023 3009/QĐ-UBND 
ngày 16/11/2020 34.998 7.000 4.785 24.640 24.640 Dự án hoàn thành, hết 



nhu cầu vốn











Tổng tất cả 
các nguồn 



vốn



Trong đó: 
ngân sách cấp 



tỉnh



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15



TỔNG CỘNG 4.596.070 4.093.711 2.500.294 418.440 111.000



1 Lộ Tân Bắc (ĐH.DK.19) C 7892613 UBND huyện 
Châu Thành



huyện 
Châu 
Thành



Chiều dài tuyến 
6.456,8m 2021-2023 3007/QĐ-UBND 



ngày 16/11/2020 71.807 71.807 50.737 44.737 18.895



2 Mở rộng bãi rác An Hiệp, 
huyện Ba Tri C 8037609 UBND huyện 



Ba Tri
huyện Ba 



Tri Nâng cấp, mở rộng 2023- 2024 418/QĐ-UBND 
ngày 08/3/2023 15.000 15.000 13.000 13.000 1.350



3
Kè chống xói lở bờ sông Mỏ 
Cày, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh 
Bến Tre (bờ Nam)



B 7848157
BQLDA các 
công trình 
NNPTNT



huyện Mỏ 
Cày Nam



Chiều dài tuyến kè: 
L=960m 2020 - 2022 1155/QĐ-UBND 



ngày 21/5/2020 110.780 45.120 21.420 8.600 8.600 Hoàn trả ứng 
trước NS tỉnh



4



Chống chịu khí hậu tổng hợp 
và sinh kế bền vững Đồng 
bằng Sông Cửu Long (MD-
ICRSL) WB9 



B 7592372
BQLDA các 
công trình 
NNPTNT



huyện Ba 
Tri, Thạnh 



Phú
Tiểu hợp phần 4,5 2016-2022 1039/QĐ-UBND 



9/5/2016 509.502 169.699 116.999 51.400 30.000 Hoàn trả ứng 
trước NS tỉnh



5 Cầu Châu Ngao C 7839826
BQLDA các 
công trình 
NNPTNT



huyện Ba 
Tri



Cầu BTCT dài 
49,88m 2022 - 2024 2998/QĐ-UBND 



ngày 13/11/2020 26.163 26.163 14.673 11.200 5.000



6 Bệnh viện Đa khoa Cù Lao
Minh B 7845284 BQLDA công 



trình XD&DD
huyện Mỏ 
Cày Nam



Khoa Nội 200 
giường và các hạng 



mục phụ
2021-2024 1656/QĐ-UBND 



ngày 15/7/2020 80.000 80.000 59.861 29.431 7.000 Hoàn trả ứng 
trước NS tỉnh



7



Dự án Mua sắm trang thiết bị 
y tế cho Khoa hồi sức tích cực 
của Bệnh viện Nguyễn Đình 
Chiểu (50 giường - giai đoạn 1)



B 7915640 BQLDA công 
trình XD&DD TPBT Trang thiết bị 2021-2025 2096/QĐ-UBND 



ngày 01/09/2021 76.590 76.000 41.405 39.600 12.000



8



Hoàn thiện hồ sơ địa chính và 
xây dựng cơ sở dữ liệu địa 
chính trên địa bàn 06 xã thuộc 
thành phố Bến Tre 



C 7902722 Sở Tài nguyên 
và Môi trường TPBT



Hoàn thiện hệ 
thống bản đồ, hồ sơ 



địa chính 06 xã 
thuộc TPBT



2022-2025 1088/QĐ-UBND 
ngày 18/5/2021 39.642 39.642 12.400 10.310 950



Năng lực thiết kế Thời gian 
thực hiện



Quyết định đầu tư Lũy kế vốn đã bố trí từ 
khởi công đến KH 2023



Bổ sung Kế 
hoạch vốn 
năm 2023



Ghi chú
Số quyết định, 



ngày, tháng, năm 
ban hành



Tổng mức đầu tư



Tổng Trong đó: 
KH 2023



Đơn vị tính: triệu đồng



TT Danh mục dự án
Phân 



loại dự 
án



Mã dự án Chủ đầu tư Địa điểm 



Phụ lục I.g
PHÂN BỔ CHI TIẾT KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2023 TỪ NGUỒN VỐN CHUYỂN NGUỒN NGÂN SÁCH CẤP TỈNH NĂM 2022 SANG NĂM 2023 (NGUỒN TIẾT KIỆM CHI)



(Kèm theo Nghị quyết số 24/2023/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre)











Tổng tất cả 
các nguồn 



vốn



Trong đó: 
ngân sách cấp 



tỉnh



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15



Năng lực thiết kế Thời gian 
thực hiện



Quyết định đầu tư Lũy kế vốn đã bố trí từ 
khởi công đến KH 2023



Bổ sung Kế 
hoạch vốn 
năm 2023



Ghi chú
Số quyết định, 



ngày, tháng, năm 
ban hành



Tổng mức đầu tư



Tổng Trong đó: 
KH 2023



TT Danh mục dự án
Phân 



loại dự 
án



Mã dự án Chủ đầu tư Địa điểm 



9
Cải tạo tầng trệt khối F1, F2 
(Khu Cấp cứu) và Khu khám 
Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu



C 7914262
Bệnh viện 



Nguyễn Đình 
Chiểu



TPBT Cải tạo, mở rộng 2022 - 2024 311/QĐ-SXD ngày 
20/12/2022 8.000 8.000 3.000 3.000 4.522 Hoàn trả ứng 



trước NS tỉnh



10 Bệnh viện đa khoa huyện Ba 
Tri B 7851849 BQLDA công 



trình XD&DD
huyện Ba 



Tri
Tổng diện tích xây 



dựng 19.055m2 2021-2025 3003/QĐ-UBND 
ngày 16/11/2020            60.000              60.000 1.653 10.000 Hoàn trả ứng 



trước NS tỉnh



11 Xây dựng 18 trụ sở công an xã 
trên địa bàn tỉnh Bến Tre B 061100021 Công an tỉnh



 các xã 
trên địa 
bàn tỉnh 



 Xây dựng 18 trụ 
sở Công an xã  2023 - 2025 789/QĐ-UBND 



ngày 17/4/2023            59.000 59.000 15.000 15.000 5.000



12 Đầu tư xây dựng CSHT Khu
Công nghiệp Phú Thuận A 7543564 BQLDA công 



trình XD&DD
huyện 



Bình Đại 231 ha 2017-2025 1025/QĐ-UBND 
ngày 16/5/2019 3.539.586 3.443.280 2.150.146 192.162 7.683











1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



TỔNG SỐ             315.000          300.000 300.000



1 Dự án Phòng chống xâm thực, xói lở 
bờ biển huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre



Ban QLDA công trình 
NN và PTNT huyện Ba Tri 2023-2024 2773/QĐ-UBND 



ngày 29/11/2023             210.000          200.000 200.000



2 Chống sạt lở bờ sông Giao Hòa, xã 
Giao Long, huyện Châu Thành



Ban QLDA công trình 
NN và PTNT



huyện Châu 
Thành 2023-2024 2619/QĐ-UBND 



ngày 13/11/2023             105.000          100.000 100.000



Chủ đầu tư Địa điểm XD



PHÂN BỔ CHI TIẾT DANH MỤC DỰ ÁN BỔ SUNG KẾ HOẠCH VỐN TỪ NGUỒN DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG NĂM 2023 



Phụ lục I.h



Thời gian 
KC-HT



Quyết định chủ trương đầu tư/Quyết định đầu 
tư 



Mức vốn bổ 
sung từ nguồn 



dự phòng 
NSTW năm 



2023



Ghi chú



Số quyết định TMĐT Trong đó: 
NSTW



STT Danh mục dự án



(Kèm theo Nghị quyết số 24/2023/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre)



Đơn vị tính: Triệu đồng











