	ỦY BAN NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
--------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: 2615/QĐ-UBND
	Hà Nội, ngày 16 tháng 4 năm 2013


 
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT BỔ SUNG “QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN ĐIỆN LỰC HUYỆN CHƯƠNG MỸ GIAI ĐOẠN 2011 – 2015, CÓ XÉT ĐẾN NĂM 2020”
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Điện lực ngày 03/12/2004;
Căn cứ Nghị định của Chính phủ số 106/2005/NĐ-CP ngày 17/8/2005 và Nghị định số 81/2009/NĐ-CP ngày 12/10/2009 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 106/2005/NĐ-CP ngày 17/8/2005 về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Điện lực về bảo vệ an toàn công trình điện cao áp;
Căn cứ Nghị định số 105/2005/NĐ-CP ngày 17/8/2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Điện lực;
Căn cứ Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội;
Căn cứ Quyết định số 42/2005/QĐ-BCN ngày 30/12/2005 của Bộ Công nghiệp về việc ban hành Quy định nội dung, trình tự, thủ tục lập và thẩm định quy hoạch phát triển điện lực;
Căn cứ Quyết định số 4351/QĐ-BCT ngày 29/8/2011 của Bộ Công thương về việc phê duyệt “Quy hoạch phát triển điện lực Thành phố Hà Nội giai đoạn 2011 – 2015 có xét đến 2020”;
Căn cứ Quyết định số 3372/QĐ-UBND ngày 25/7/2012 về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển điện lực huyện Chương Mỹ giai đoạn 2011 – 2015 có xét đến năm 2020;
Căn cứ Quyết định số 38/2011/QĐ-UBND ngày 15/12/2011 của UBND Thành phố ban hành Quy định về quản lý thực hiện Quy hoạch phát triển điện lực trên địa bàn thành phố Hà Nội;
Xét đề nghị của: Sở Công thương tại Tờ trình số 951/TTr-SCT ngày 26/3/2013, Tổng Công ty điện lực thành phố Hà Nội tại Văn bản số 1226/EVN HANOI-B02 ngày 20/3/2013, UBND huyện Chương Mỹ tại Văn bản số 186/UBND-TH ngày 14/3/2013,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt, điều chỉnh bổ sung “Quy hoạch phát triển điện lực huyện Chương Mỹ giai đoạn 2011 – 2015, có xét đến năm 2020” với nội dung:
- Cải tạo, nâng công suất 21 trạm biến áp, tổng dung lượng 6.900kVA.
- Xây dựng mới 15 trạm biến áp, tổng dung lượng 6.170kVA.
- Xây dựng mới 01 lộ xuất tuyến từ trạm 110 kV Xuân Mai.
(Có Danh mục cụ thể kèm theo).
Điều 2. Tổ chức thực hiện:
1. Sở Công thương có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc đầu tư xây dựng các công trình điện theo tiến độ và các quy định hiện hành của pháp luật.
2. UBND huyện Chương Mỹ chỉ đạo lập kế hoạch sử dụng đất xây dựng công trình điện lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; chỉ đạo kiểm tra việc đầu tư xây dựng các công trình điện trên địa bàn theo Quy hoạch được phê duyệt.
3. Tổng Công ty Điện lực TP Hà Nội và các chủ đầu tư xây dựng công trình căn cứ vào Quy hoạch được duyệt, tổ chức triển khai thực hiện theo quy định hiện hành của pháp luật.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Chánh Văn phòng UBND Thành phố, Giám đốc các Sở: Công thương, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Quy hoạch – Kiến trúc, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông Vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tổng Giám đốc Tổng Công ty điện lực thành phố Hà Nội; Chủ tịch UBND huyện Chương Mỹ và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
	 
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Nguyễn Văn Sửu


 
DANH MỤC 
CÔNG TRÌNH ĐIỆN BỔ SUNG QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN ĐIỆN LỰC HUYỆN CHƯƠNG MỸ NĂM 2013
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2615/QĐ-UBND ngày 16/4/2013 của UBND Thành phố Hà Nội)
	TT
	Tên công trình
	Địa điểm xây dựng
	Quy mô
	Quy mô
	Quy mô
	Quy mô
	Thời điểm vận hành
	Ghi chú

	
	
	
	Công suất hiện tại
(KVA)
	Công suất dự kiến
(KVA)
	Điện áp
(KV)
	Lộ đường dây
	
	

	I
	Cải tạo, nâng công suất
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	TBA Chăn nuôi Tiên Phương
	Xã Tiên Phương
	250
	400
	35
	373E1.28
	2013
	 

	2
	TBA Trường sỹ quan Đặc Công
	TT Xuân Mai
	160
	250
	22
	473E10.9
	2013
	 

	3
	TBA Khen Than 1
	Xã Phú Nghĩa
	180
	320
	35kV
	371E10.9
	2013
	 

	4
	TBA Văn Võ 1
	Xã Văn Võ
	180
	320
	35kV
	379E1.4
	2013
	 

	5
	TBA Sư 08-3
	TT Xuân Mai
	50
	320
	22kV
	473E10.9
	2013
	 

	6
	TBA Hữu Văn 6
	Xã Hữu Văn
	180
	250
	35kV
	379E1.4
	2013
	 

	7
	TBA Sơn Đồng
	Xã Tiên Phương
	250
	400
	35kV
	378E1.4
	2013
	 

	8
	TBA Chiếu Sáng Tân Bình
	TT Xuân Mai
	180
	250
	22kV
	473E10.9
	2013
	 

	9
	TBA Tân Tiến 4
	Xã Tân Tiến
	180
	250
	10kV
	 
	2013
	 

	10
	TBA Nam Hải
	Xã Nam Phương Tiến
	180
	250
	10kV
	973 Trường Yên
	2013
	 

	11
	TBA Xuân Thủy 2
	Xã Thủy Xuân Tiên
	180
	400
	35kV
	371E10.9
	2013
	 

	12
	TBA Nghĩa Hảo 2
	Xã Phú Nghĩa
	320
	400
	35kV
	371E10.9
	2013
	 

	13
	TBA Xuân Mai 10
	TT Xuân Mai
	250
	400
	22kV
	473E10.9
	2013
	 

	14
	TBA Trường Yên 1
	Xã Trường Yên
	320
	560
	35kV
	379E10.9
	2013
	 

	15
	TBA Hữu Văn 4
	Xã Hữu Văn 
	250
	400
	35kV
	379E10.9
	2013
	 

	16
	TBA Cửa Chùa
	Xã Hữu Văn
	180
	250
	35kV
	379E10.9
	2013
	 

	17
	TBA Tân Long
	Xã Tốt Động
	180
	250
	35kV
	379E10.9
	2013
	 

	18
	TBA Lam Điền 4
	Xã Lam Điền
	180
	250
	35kV
	379E10.9
	2013
	 

	19
	TBA Tiên Trượng
	TT Xuân Mai
	250
	400
	35kV
	371E10.9
	2013
	 

	20
	TBA Trường Cao đẳng Nông nghiệp và PTNT Bắc Bộ
	TT Xuân Mai
	180
	400
	10(22)
	971 TG Xuân Mai
	2013
	 

	21
	TBA Công ty TNHH Tự Lực
	Xã Phú Nghĩa
	250
	400
	35(22)
	371E10.9
	2013
	 

	II
	Xây dựng mới
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Xuất tuyến 475E10.9
	110kV Xuân Mai
	Đường cáp ngầm 24kV-CU/CLPE/DSTA 3x240
	Đường cáp ngầm 24kV-CU/CLPE/DSTA 3x240
	Đường cáp ngầm 24kV-CU/CLPE/DSTA 3x240
	Đường cáp ngầm 24kV-CU/CLPE/DSTA 3x240
	2013
	 

	2
	TBA Cao đẳng cộng đồng
	Xã Thủy Xuân Tiên
	 
	180
	10(22)
	AC70
	2013
	 

	3
	TBA Cao Sơn 3
	Xã Tiên Phương
	 
	180
	35
	378E1.4
	2013
	 

	4
	TBA Đồng Vai 3
	TT Xuân Mai
	 
	320
	35
	378E10.9
	2013
	 

	5
	TBA Ngọc Hòa 10
	Xã Ngọc Hòa
	 
	100
	35
	378E1.4
	2013
	 

	6
	TBA Hoàng Văn Thụ 12
	Xã Hoàng Văn Thụ
	 
	100
	10
	971 TG Miếu Môn
	2013
	 

	7
	TBA Hoàng Văn Thụ 13
	Xã Hoàng Văn Thụ
	 
	100
	35
	378E10.9
	2013
	 

	8
	TBA Chúc Sơn 18
	TT Chúc Sơn
	 
	100
	35(22)
	378E1.4
	2013
	 

	9
	TBA Dự án Bưởi Diễn Nam Phương Tiến
	Xã Nam Phương Tiến
	 
	180
	10(22)
	971 TG Xuân Mai
	2013
	 

	10
	TBA Rau an toàn Chúc Sơn
	TT Chúc Sơn
	 
	180
	35
	378E1.4
	2013
	 

	11
	TBA Thủy sản Đồng Xương
	Xã Trần Phú
	 
	180
	35
	375E10.2
	2013
	 

	12
	TBA Đông Sơn B
	Xã Đông Sơn
	 
	1000
	35(22)
	371E10.9
	2013
	 

	13
	TBA Công ty TNHH Việt Nhật
	Xã Ngọc Hòa
	 
	320
	35
	378E1.4
	2013
	 

	14
	TBA Công ty CP Gạch Hồng Hà
	Xã Hoàng Văn Thụ
	 
	1000
	10(35)
	971TG Miếu Môn
	2013
	 

	15
	TBA Hộ Kinh doanh cá thể Đậu Thị Hoàng Anh
	Xã Thủy Xuân Tiên
	 
	100
	10(22)
	971 TG Xuân Mai
	2013
	 

	16
	TBA khu văn phòng giao dịch, thương mại, giới thiệu sản phẩm và nhà ở tại cụm CN Ngọc Sơn
	TT Chúc Sơn
	630+1500
	630+1500
	35(22)
	378E1.4
	2013
	 


 
