	ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: 2790/QĐ-UBND
	Nghệ An, ngày 15 tháng 9 năm 2022


 
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH NGẦM HÓA VÀ CHỈNH TRANG MẠNG CÁP VIỄN THÔNG CÁC NĂM 2022, 2023 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN
Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;
Căn cứ Luật Viễn thông ngày 23/11/2009;
Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị ngày 17/6/2009;
Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/4/2014;
Căn cứ Nghị định số 25/2011/NĐ-CP ngày 06/4/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Viễn thông;
Căn cứ Quyết định số 3724/QĐ-UBND ngày 24/8/2015 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động tỉnh Nghệ An giai đoạn 2015-2020, định hướng đến năm 2025;
Căn cứ Quyết định số 50/2016/QĐ-UBND ngày 29/8/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định về quản lý và sử dụng chung hạ tầng viễn thông thụ động trên địa bàn tỉnh Nghệ An;
Căn cứ Quyết định số 07/2016/QĐ-UBND ngày 14/01/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định về quản lý và sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị trên địa bàn tỉnh Nghệ An;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số 1352/TTr-STTTT ngày 18/8/2022 về việc đề nghị phê duyệt Kế hoạch ngầm hóa và chỉnh trang mạng cáp viễn thông các năm 2022, 2023 trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch ngầm hóa và chỉnh trang mạng cáp viễn thông các năm 2022, 2023.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc, Thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh; Giám đốc Công an tỉnh; Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Trưởng Phòng Thông tin - Bộ Tham mưu - Bộ Tư lệnh Quân khu 4; Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị; Giám đốc Công ty Điện lực Nghệ An; Giám đốc các doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn tỉnh và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
	
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Thông tin và Truyền thông (b/c);
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- TT Công báo tỉnh, Cổng TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, CN (TP, N.A.Tuấn).
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Lê Hồng Vinh


 
KẾ HOẠCH
NGẦM HÓA VÀ CHỈNH TRANG MẠNG CÁP VIỄN THÔNG CÁC NĂM 2022, 2023 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN
(Kèm theo Quyết định số 2790/QĐ-UBND ngày 15/9/2022 của UBND tỉnh Nghệ An)
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:
1. Mục đích
- Đẩy mạnh hạ ngầm, chỉnh trang mạng cáp viễn thông theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tạo cảnh quan môi trường đô thị, nông thôn; bảo đảm an toàn mạng lưới, an toàn giao thông.
- Bảo đảm tối đa việc sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật.
- Góp phần giảm thiểu tình trạng mất thông tin liên lạc trong các tình huống thiên tai.
- Tăng cường và củng cố sự phối hợp giữa UBND các cấp với các doanh nghiệp trong công tác quản lý hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động, công tác giải phóng mặt bằng để xây dựng công trình cống bể ngầm và tuyến cột treo cáp.
2. Yêu cầu
- Xác định cụ thể các tuyến đường, đoạn đường cần ngầm hóa, chỉnh trang; nội dung công tác ngầm hóa, chỉnh trang; phương án thực hiện; nhiệm vụ cụ thể của các cơ quan, đơn vị liên quan và tiến độ tổ chức thực hiện.
- Kế hoạch có tính khả thi, phù hợp với thực tế, đồng thời tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, đơn vị liên quan có trách nhiệm chủ động xây dựng kế hoạch kinh phí và huy động các nguồn lực để tổ chức thực hiện.
- Ưu tiên thực hiện các khu vực trung tâm chính trị, các tuyến đường, phố chính của tỉnh, huyện, xã; các xã xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu; các khu vực yêu cầu phải bảo đảm cảnh quan, môi trường.
II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH
1. Ngầm hóa mạng cáp treo
- Tổ chức hạ ngầm tuyến cáp treo viễn thông thông qua sử dụng chung công trình hạ tầng cống bể ngầm hiện có hoặc xây dựng mới, lắp đặt bổ sung các tuyến cống bể ngầm, cáp ngầm.
- Trên một số tuyến đường không thể ngầm hóa triệt để đến tủ, hộp cáp mà phải tiếp tục duy trì cáp treo thì thực hiện hạ ngầm một phần dung lượng cáp treo hiện có để giảm tải trọng cho tuyến cột, kết hợp chỉnh trang cáp treo.
- Doanh nghiệp viễn thông có công trình hạ tầng ngầm (VNPT Nghệ An, Viettel Nghệ An ...) làm gọn mạng cáp ngầm; thu hồi cáp không sử dụng; vệ sinh cống bể; sửa chữa, nâng cấp bể cáp, tạo không gian để cho các doanh nghiệp viễn thông thuê lại theo quy định.
- Xây dựng phương án trong trường hợp không gian cống bể ngầm không đủ để cho thuê, báo cáo Sở Thông tin và Truyền thông, UBND cấp huyện xem xét, trình cấp có thẩm quyền quyết định.
2. Chỉnh trang mạng cáp treo viễn thông
a) Nội dung công tác chỉnh trang mạng cáp treo viễn thông
Tổ chức sắp xếp, làm gọn tuyến cáp treo viễn thông. Thực hiện lắp đặt bổ sung cột (nếu cần thiết), kéo cáp và dây thuê bao viễn thông theo đúng quy chuẩn kỹ thuật. Một số nội dung chính trong công tác chỉnh trang tuyến cáp treo như sau:
- Tháo dỡ, thu hồi cáp viễn thông các loại không còn sử dụng; cắt, loại bỏ cáp thuê bao không sử dụng.
- Cân chỉnh cột, tuyến cột; làm sạch đầu cột; căng lại cáp trên cột, bó cáp, bó dây thuê bao; cố định cáp vào giá và gông, vòng đỡ cáp; gắn thẻ thông tin cáp (đối với tuyến cột sử dụng chung), biển báo hiệu độ cao (đối với cáp treo ngang qua đường).
Chỉnh trang mạng cáp treo viễn thông được tổ chức thực hiện trên tuyến cột viễn thông riêng biệt của doanh nghiệp viễn thông và tuyến cột thuê của Công ty Điện lực Nghệ An hoặc các đơn vị khác (nếu có).
b) Phương án thực hiện:
- Tuyến cáp viễn thông treo trên cột viễn thông riêng biệt hoặc thuê lại của đơn vị khác (trừ Công ty Điện lực Nghệ An): Doanh nghiệp, cơ quan chủ sở hữu tuyến cột chủ trì, phối hợp với doanh nghiệp thuê cột treo cáp (nếu có) thực hiện công tác chỉnh trang bằng nguồn kinh phí của các doanh nghiệp tự thỏa thuận.
- Tuyến cáp viễn thông treo trên các cột điện của Công ty Điện lực Nghệ An: Công ty Điện lực Nghệ An chủ trì, phối hợp với các doanh nghiệp viễn thông thuê hạ tầng xây dựng phương án chỉnh trang theo 2 phương thức sau:
+ Công ty Điện lực Nghệ An chịu trách nhiệm làm chủ đầu tư, lập thiết kế, dự toán và thỏa thuận phân bổ nguồn kinh phí thực hiện giữa Công ty Điện lực Nghệ An và các doanh nghiệp viễn thông thuê hạ tầng.
+ Công ty Điện lực Nghệ An thỏa thuận với các doanh nghiệp viễn thông để giao từng tuyến hoặc từng phân đoạn cho doanh nghiệp thuê hạ tầng thực hiện công tác chỉnh trang. Công ty Điện lực Nghệ An theo dõi, giám sát hoạt động chỉnh trang.
(Danh sách các tuyến đường ngầm hóa toàn bộ và ngầm hóa kết hợp chỉnh trang được thể hiện tại Phụ lục kèm theo Kế hoạch này)
III. KINH PHÍ THỰC HIỆN
- Ngân sách nhà nước bảo đảm cho việc quản lý, kiểm tra, thanh tra việc thực hiện kế hoạch.
- Các doanh nghiệp viễn thông, truyền hình cáp, Công ty Điện lực Nghệ An, đơn vị cho thuê hạ tầng để lắp đặt viễn thông, trên cơ sở thỏa thuận, tổ chức thực hiện kế hoạch và chịu trách nhiệm bố trí kinh phí để thực hiện.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Sở Thông tin và Truyền thông
- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan hướng dẫn, kiểm tra việc triển khai thực hiện Kế hoạch; đôn đốc các đơn vị, doanh nghiệp hoàn thành kế hoạch đúng tiến độ.
- Tham mưu, đề xuất các giải pháp xử lý khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện Kế hoạch.
- Báo cáo UBND tỉnh, Bộ Thông tin và Truyền thông tình hình thực hiện Kế hoạch trước ngày 31 tháng 12 hàng năm.
2. Sở Xây dựng
Chủ trì hướng dẫn các doanh nghiệp viễn thông thực hiện thi công, hạ ngầm và chỉnh trang mạng cáp viễn thông phù hợp với các quy chuẩn kỹ thuật, quy hoạch xây dựng, quy hoạch phát triển hạ tầng đô thị.
3. Sở Công thương
- Chỉ đạo, hướng dẫn Công ty Điện lực Nghệ An phối hợp với các doanh nghiệp viễn thông thực hiện kế hoạch chỉnh trang, làm gọn mạng cáp treo viễn thông theo Kế hoạch này.
- Phối hợp với UBND cấp huyện và các đơn vị liên quan xử lý các vi phạm quy định về sử dụng chung cột điện lực để treo cáp viễn thông thuộc phạm vi thẩm quyền theo quy định.
4. Sở Tài chính
Trên cơ sở thực tế triển khai Kế hoạch, khả năng cân đối của ngân sách và tổng hợp nhu cầu kinh phí phục vụ công tác quản lý, kiểm tra, thanh tra của các sở, ngành có liên quan, thẩm định kinh phí, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định.
5. Các Sở, ban, ngành cấp tỉnh
Phối hợp với Sở Thông và Truyền thông thực hiện Kế hoạch theo chức năng, nhiệm vụ và các quy định liên quan, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp ngầm hóa và chỉnh trang mạng cáp treo viễn thông trên địa bàn tỉnh.
6. Các đơn vị công an, quân đội
Phòng Thông tin - Bộ Tham mưu - Bộ Tư lệnh Quân Khu 4, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các doanh nghiệp có cống bể ngầm thực hiện ngầm hóa các tuyến cáp treo của đơn vị. Phối hợp, hiệp đồng với các doanh nghiệp chủ sở hữu cột treo cáp thực hiện chỉnh trang các tuyến cáp treo của đơn vị. Chịu trách nhiệm bố trí kinh phí thực hiện công tác hạ ngầm, chỉnh trang cáp của đơn vị.
7. UBND các huyện, thành, thị
- Phối hợp với các doanh nghiệp viễn thông, chi nhánh điện lực thực hiện công tác giải phóng mặt bằng thi công công trình ngầm hóa, chỉnh trang.
- Thường xuyên cắt tỉa, chỉnh trang cây xanh, giảm thiểu ảnh hưởng đến các tuyến cột và cáp.
- Triển khai thực hiện Kế hoạch trên địa bàn, bảo đảm an toàn và mỹ quan đô thị; tuyên truyền phổ biến nội dung chủ trương ngầm hóa và chỉnh trang mạng cáp cho người dân biết và thực hiện.
- Phối hợp với Công ty Điện lực Nghệ An và các doanh nghiệp viễn thông thanh tra, kiểm tra tuân thủ các quy định kỹ thuật treo cáp sau chỉnh trang.
- Cấp phép thi công công trình hạ tầng viễn thông theo thẩm quyền; phối hợp với các sở, ban, ngành giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện; kiểm tra và xử lý theo thẩm quyền các vi phạm trong quá trình xây dựng, thi công công trình hạ tầng viễn thông không đúng quy định. Thực hiện nhiệm vụ quản lý hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động theo quy định tại Quyết định số 50/2016/QĐ-UBND ngày 29/8/2016 của UBND tỉnh Nghệ An.
- Hỗ trợ các đơn vị thi công ngầm hóa, chỉnh trang mạng cáp viễn thông thu dọn vệ sinh sau thi công đưa về nơi tập kết theo quy định.
- Báo cáo kết quả thực hiện về Sở Thông tin và Truyền thông trước ngày 15 tháng 12 hàng năm.
8. Công ty Điện lực Nghệ An và các doanh nghiệp viễn thông, truyền hình cáp
a) Công ty Điện lực Nghệ An:
- Chủ trì, phối hợp với các doanh nghiệp viễn thông thực hiện công tác chỉnh trang các tuyến cáp viễn thông treo trên cột điện lực. Phối hợp với các doanh nghiệp viễn thông thỏa thuận đóng góp kinh phí, hoặc thỏa thuận phân công các đoạn, tuyến cần chỉnh trang cho các doanh nghiệp thực hiện.
- Hướng dẫn, kiểm tra các doanh nghiệp viễn thông treo cáp trên các cột điện lực tuân thủ quy chuẩn kỹ thuật QCVN 33:2019/BTTTT và quy định của Tập đoàn Điện lực Việt Nam tại Quyết định 201/QĐ-EVN ngày 21/3/2014, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người và tài sản trong quá trình thi công chỉnh trang mạng cáp.
- Phối hợp với sở, ban, ngành; UBND cấp huyện và các doanh nghiệp viễn thông xử lý các khó khăn, vướng mắc trong quá trình chỉnh trang mạng cáp.
- Báo cáo về tình hình treo cáp viễn thông trên cột điện lực và tình hình thực hiện chỉnh trang mạng cáp về Sở Thông tin và Truyền thông trước ngày 15 tháng 12 hàng năm.
b) Các doanh nghiệp viễn thông, truyền hình cáp trên địa bàn:
- Chủ trì thực hiện công tác ngầm hóa và chỉnh trang mạng cáp viễn thông trên tuyến cột riêng biệt của doanh nghiệp. Đóng góp kinh phí hoặc trực tiếp thi công chỉnh trang các tuyến cáp treo trên cơ sở thỏa thuận với đơn vị quản lý, sử dụng.
- Hỗ trợ các đơn vị lực lượng vũ trang thực hiện ngầm hóa, chỉnh trang các tuyến cáp treo của công an, quân đội.
- Phối hợp với UBND cấp huyện và đơn vị quản lý, sử dụng hạ tầng dùng chung thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn tuyệt đối trong quá trình ngầm hóa và chỉnh trang. Tuân thủ quy chuẩn kỹ thuật trong quá trình thi công.
- Báo cáo kịp thời khó khăn, vướng mắc; tình hình thực hiện kế hoạch về Sở Thông tin và Truyền thông trước ngày 15 tháng 12 hàng năm.
Sau khi hoàn thành thi công trình hạ tầng kỹ thuật ngầm, chủ đầu tư tổ chức lập hồ sơ hoàn công, nghiệm thu hoàn thành công trình theo quy định, cập nhật thường xuyên cơ sở dữ liệu công trình ngầm để thuận lợi theo dõi, quản lý.
Trong quá trình thực hiện Kế hoạch này, nếu có những khó khăn, vướng mắc, phát sinh nhiệm vụ, các cơ quan, đơn vị báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Thông tin và Truyền thông) để giải quyết./.
 
	 
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Lê Hồng Vinh


 
PHỤ LỤC
DANH SÁCH CÁC TUYẾN ĐƯỜNG NGẦM HÓA VÀ CHỈNH TRANG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN CÁC NĂM 2022, 2023
(Đính kèm theo Quyết định số 2790/QĐ-UBND ngày 15/9/2022 của UBND tỉnh Nghệ An)
	TT
	Tên tuyến đường (1)
	Điểm đầu (2)
	Điểm cuối (3)
	Đơn vị có cáp treo (4)
	Đặc điểm cáp treo (5)
	Độ dài tuyến cáp (mét) (6)
	Nội dung thực hiện (7)
	Tiến độ thực hiện (8)

	1
	Huyện Anh Sơn: tổng chiều dài tuyến cáp
	Huyện Anh Sơn: tổng chiều dài tuyến cáp
	Huyện Anh Sơn: tổng chiều dài tuyến cáp
	Huyện Anh Sơn: tổng chiều dài tuyến cáp
	Huyện Anh Sơn: tổng chiều dài tuyến cáp
	6.850
	 
	 

	1.1
	Đường từ Chợ ra cầu treo xã Hùng Sơn
	Ngã ba chợ Hùng Sơn
	Trường mầm non cũ xã Hùng Sơn
	VNPT Nghệ An, Viettel Nghệ An
	Cáp treo 01 bên đường
	250
	Chỉnh trang
	Quý 3 năm 2022

	1.2
	Quốc lộ 7A qua xã Hoa Sơn
	Ngã ba Ông Phúc thôn 1 xã Hoa Sơn
	Cuối thôn 6 xã Hoa Sơn
	VNPT Nghệ An, Viettel Nghệ An
	Cáp treo 02 bên đường
	3.000
	Chỉnh trang
	Quý 4 năm 2022

	1.3
	Quốc lộ 7A, khu vực chợ Cây Chanh xã Đỉnh Sơn
	Cây xăng dầu giáp xã Cẩm Sơn
	Cây xăng dầu Nhà máy đường Sông Lam
	VNPT Nghệ An, Viettel Nghệ An
	Cáp treo 02 bên đường
	3.600
	Chỉnh trang
	Quý 4 năm 2023

	2
	Huyện Con Cuông: tổng chiều dài tuyến cáp
	Huyện Con Cuông: tổng chiều dài tuyến cáp
	Huyện Con Cuông: tổng chiều dài tuyến cáp
	Huyện Con Cuông: tổng chiều dài tuyến cáp
	Huyện Con Cuông: tổng chiều dài tuyến cáp
	16.500
	 
	 

	2.1
	Đường 7A huyện Con Cuông (khu vực giáp ranh huyện Anh Sơn)
	Thôn 2/9 xã Bồng Khê, huyện Con Cuông. Điểm giáp ranh xã Đỉnh Sơn, Anh Sơn
	Đường 7A - Đoạn Ngã 3 - Đi vào trụ sở UBND xã Chi Khê
	VNPT, Viettel, Điện lực Con Cuông
	Cáp treo 01 bên đường
	15.000
	Chỉnh trang
	Quý 4 năm 2022

	2.2
	Đường 7A huyện Con Cuông (Ngã 4 - giữa khối 3 và khối 5 - Đường đi vào Trường Trung học PT Con Cuông)
	Khối 5, Thị trấn Con Cuông
	Khối 5, Thị trấn Con Cuông
	VNPT, Viettel, Điện lực Con Cuông
	Cáp treo 01 bên đường
	500
	Chỉnh trang
	Quý 4 năm 2022

	2.3
	Quốc lộ 7A
	Ngã 4 Chợ Con Cuông - Thị trấn Con Cuông
	Cổng chào Thôn Tân Lập xã Bồng Khê, huyện Con Cuông
	VNPT, Viettel, Điện lực Con Cuông
	Cáp treo 02 bên đường
	1.000
	Chỉnh trang
	Quý 4 năm 2022

	3
	Huyện Diễn Châu: tổng chiều dài tuyến cáp
	Huyện Diễn Châu: tổng chiều dài tuyến cáp
	Huyện Diễn Châu: tổng chiều dài tuyến cáp
	Huyện Diễn Châu: tổng chiều dài tuyến cáp
	Huyện Diễn Châu: tổng chiều dài tuyến cáp
	27.820
	 
	 

	3.1
	Tỉnh lộ 538C đoạn qua xã Diễn Hạnh
	Cầu Diễn Hạnh
	Cầu Diễn Quảng
	Viettel Diễn Châu
	Cáp treo 1 bên đường, treo trên cột của doanh nghiệp viễn thông
	2.500
	Chỉnh trang
	2023

	3.2
	Đường trục xã Diễn Hạnh
	Trường THCS
	Bà Thuyên
	Viettel Diễn Châu
	Cáp treo 1 bên đường, treo trên cột của doanh nghiệp viễn thông
	300
	Chỉnh trang
	2023

	3.3
	Đường Liên xã Diễn Hạnh
	Diễn Quảng
	Ngã 3 xóm 8
	Viettel Diễn Châu
	Cáp treo 1 bên đường, treo trên cột của doanh nghiệp viễn thông
	1.500
	Chỉnh trang
	2023

	3.4
	Trục chính QL1A xuống ngã 3 sân vận động xã Diễn Ngọc
	Nhà ông Thuyên
	Nhà Ô Thạch
	Viettel Diễn Châu
	Cáp treo 1 bên đường, treo trên cột của doanh nghiệp viễn thông
	800
	Chỉnh trang
	2022

	3.5
	Trục chính ngã 3 sân vận động đến bến đò cũ xã Diễn Ngọc
	Nhà anh Mười loan
	Nhà anh Trúc xóm Yên Thịnh
	Viettel Diễn Châu
	Cáp treo 1 bên đường, treo trên cột của doanh nghiệp viễn thông
	1.000
	Chỉnh trang
	2022

	3.6
	Trục Trường Tiểu Học xuống ngã 3 xóm Đông Lộc
	Trường Tiểu Học.
	Nhà O Diệp
	Viettel Diễn Châu
	Cáp treo 1 bên đường, treo trên cột của doanh nghiệp viễn thông
	500
	Chỉnh trang
	2022

	3.7
	Trục chính ngã 3 xóm Ngọc Văn đi đến cầu xóm Trường Tiến xã Diễn Ngọc
	Nhà anh Thủy (Xóm Ngọc Văn)
	Nhà anh Phúc (Trường Tiến
	Viettel Diễn Châu
	Cáp treo 1 bên đường, treo trên cột của doanh nghiệp viễn thông
	450
	Chỉnh trang
	2022

	3.8
	Trục chính xóm Yên Quang, xã Diễn Ngọc
	Nhà ô Thuyên (xóm Yên Quang)
	Cống Diễn Thành
	Viettel Diễn Châu
	Cáp treo 1 bên đường, treo trên cột của doanh nghiệp viễn thông
	500
	Chỉnh trang
	2022

	3.9
	Quốc lộ 1A thuộc Thị trấn Diễn Châu
	Quốc lộ 1A thuộc Thị trấn Diễn Châu
	Quốc lộ 1A thuộc Thị trấn Diễn Châu
	Viettel Diễn Châu
	Cáp treo 1 bên đường, treo trên cột của doanh nghiệp viễn thông
	2.000
	Ngầm hóa
	2023

	3.10
	Quốc lộ 7A (Công ty Hoàng Sơn), TT Diễn Châu
	Quốc lộ 7A (Công ty Hoàng Sơn), TT Diễn Châu
	Quốc lộ 7A (Công ty Hoàng Sơn), TT Diễn Châu
	Viettel Diễn Châu
	Cáp treo 1 bên đường, treo trên cột của doanh nghiệp viễn thông
	500
	Ngầm hóa
	2022

	3.11
	Một số tuyến đường chính 5 khối, TT Diễn Châu
	Một số tuyến đường chính 5 khối, TT Diễn Châu
	Một số tuyến đường chính 5 khối, TT Diễn Châu
	VNPT Diễn Châu
	Cáp treo 1 bên đường, treo trên cột của doanh nghiệp viễn thông
	13.500
	Ngầm hóa
	2023

	3.12
	Quốc lộ 1A thuộc Thị trấn Diễn Châu
	Quốc lộ 1A thuộc Thị trấn Diễn Châu
	Quốc lộ 1A thuộc Thị trấn Diễn Châu
	VNPT Diễn Châu
	Cáp treo 1 bên đường, treo trên cột của doanh nghiệp viễn thông
	2.000
	Ngầm hóa
	2023

	3.13
	Quốc lộ 7A (Công ty Hoàng Sơn), TT Diễn Châu
	Quốc lộ 7A (Công ty Hoàng Sơn), TT Diễn Châu
	Quốc lộ 7A (Công ty Hoàng Sơn), TT Diễn Châu
	VNPT Diễn Châu
	Cáp treo 1 bên đường, treo trên cột của doanh nghiệp viễn thông
	500
	Ngầm hóa
	2022

	3.14
	Trục đường chính ngã 3 sân vận động xã Diễn Ngọc
	Sân vận động
	Ngã 3
	Viettel Diễn Châu
	Cáp treo 1 bên đường, treo trên cột của doanh nghiệp viễn thông
	300
	Chỉnh trang kết hợp ngầm hóa
	2022

	3.15
	Ngã 3 xóm Đông Lộc, Tây Lộc, Xã Diễn Ngọc
	Nhà Bà Diệp xóm đông lộc
	ngã 3
	Viettel Diễn Châu
	Cáp treo 1 bên đường, treo trên cột của doanh nghiệp viễn thông
	1.070
	Chỉnh trang kết hợp ngầm hóa
	2023

	3.16
	Trung tâm Hội nghị của Thị trấn Diễn Châu
	Trung tâm Hội nghị của Thị trấn Diễn Châu
	Trung tâm Hội nghị của Thị trấn Diễn Châu
	Viettel Diễn Châu
	Cáp treo 1 bên đường, treo trên cột của doanh nghiệp viễn thông
	300
	Chỉnh trang kết hợp ngầm hóa
	2022

	3.17
	Đoạn đường Karaoke Sáu thủy đến Nhà hàng Huynh đệ, Thị trấn Diễn Châu
	Đoạn đường Karaoke Sáu thủy đến Nhà hàng Huynh đệ, Thị trấn Diễn Châu
	Đoạn đường Karaoke Sáu thủy đến Nhà hàng Huynh đệ, Thị trấn Diễn Châu
	Viettel Diễn Châu
	Cáp treo 1 bên đường, treo trên cột của doanh nghiệp viễn thông
	100
	Chỉnh trang kết hợp ngầm hóa
	2022

	3.18
	Trục đường xóm 3, xã Diễn Thành
	Nhà hàng Nghé Cỏ
	Bờ sông xóm 3
	VNPT Diễn Châu
	Cáp treo 1 bên đường, treo trên cột của doanh nghiệp viễn thông
	2.000
	Chỉnh trang
	2023

	3.19
	Trục đường xóm 5, xã Diễn Thành
	Nhà thờ Xuân Phong
	Trường tập Giáo họ
	VNPT Diễn Châu
	Cáp treo 1 bên đường, treo trên cột của doanh nghiệp viễn thông
	2.000
	Chỉnh trang
	2023

	3.20
	Trục đường xóm 6, xã Diễn Thành
	Trường tập của Giáo họ
	Giáo xứ
	VNPT Diễn Châu
	Cáp treo 1 bên đường, treo trên cột của doanh nghiệp viễn thông
	2.000
	Chỉnh trang
	2023

	4
	Huyện Đô Lương: tổng chiều dài tuyến cáp
	Huyện Đô Lương: tổng chiều dài tuyến cáp
	Huyện Đô Lương: tổng chiều dài tuyến cáp
	Huyện Đô Lương: tổng chiều dài tuyến cáp
	Huyện Đô Lương: tổng chiều dài tuyến cáp
	44.310
	 
	 

	4.1
	QL7 qua xã Nam Sơn
	Cây Bàng xã Nam Sơn
	Giáp xã Lĩnh Sơn, Anh Sơn
	VNPT Điện lực Nghệ An
	Cột của Doanh nghiệp viễn thông
	3.000
	Chỉnh trang
	 

	4.2
	QL 46C qua xã Nam Sơn...
	Từ chợ Hàng Phượng Nam Sơn
	Cầu Hạt Chua
	VNPT, VietteI
	Cột của Doanh nghiệp viễn thông
	2.850
	Chỉnh trang
	 

	4.3
	Đường Nam Sơn đi xã Bắc Sơn
	Chợ Hàng Phượng
	Hết địa phận xóm 5 xã Nam Sơn
	VNPT,Viettel
	Cột của Doanh nghiệp viễn thông
	560
	Chỉnh trang
	 

	4.4
	Đường từ Nhà Văn hóa xóm 5 đến Cổng Làng Khả Phong
	Nhà Văn hóa xóm 5
	Cổng Làng Khả Phong
	VNPT,Viettel
	Cột của DN viễn thông và Cột Điện Lực
	230
	Chỉnh trang
	 

	4.5
	Đường từ Cổng Làng Trung Thịnh Nam Sơn đi Bắc Sơn, xã Nam Sơn
	Cổng Làng Trung Thịnh xã Nam Sơn
	Hết địa phận xóm 6 xã Nam Sơn
	VNPT,Viettel
	Cột của DN viễn thông và Cột Điện Lực
	270
	Chỉnh trang
	 

	4.6
	Đường từ Cổng Làng Nhân Hậu đến Nhà Văn hóa xóm 7, xã Hòa Sơn
	Cổng Làng Nhân Hậu xã Nam Sơn
	Hết địa phận xóm 7 cũ xã Nam Sơn
	VNPT,Viettel
	Cột của DN viễn thông và Cột Điện Lực
	320
	Chỉnh trang
	 

	4.7
	Khu vực Đường liên xóm Yên Sơn (xã Hòa Sơn)
	Khu vực Đường liên xóm Yên Sơn (xã Hòa Sơn)
	Khu vực Đường liên xóm Yên Sơn (xã Hòa Sơn)
	Điện lực Nghệ An, VNPT Nghệ An, Viettel Nghệ An
	Cáp treo bên đường; treo trên cột điện lực
	2.000
	
	 

	4.8
	Khu vực Xóm Hồ Sen K (xã Hòa Sơn)
	Khu vực Xóm Hồ Sen K (xã Hòa Sơn)
	Khu vực Xóm Hồ Sen K (xã Hòa Sơn)
	Điện lực Nghệ An, VNPT Nghệ An, Viettel Nghệ An, viễn thông
	cáp treo bên đường; treo trên cột điện lực, cáp bọc
	3.710
	Chỉnh trang
	 

	4.9
	Khu vực Đường liên xóm Vạy Yên (xã Hòa Sơn)
	Khu vực Đường liên xóm Vạy Yên (xã Hòa Sơn)
	Khu vực Đường liên xóm Vạy Yên (xã Hòa Sơn)
	Điện lực Nghệ An, VNPT Nghệ An, Viettel Nghệ An
	cáp treo bên đường; treo trên cột điện lực
	3.750
	Chỉnh trang
	 

	4.10
	QL15 khu vực xã Lạc Sơn
	QL15
	Giáp Đà sơn
	Điện lực Nghệ An, VNPT Nghệ An, Viettel Nghệ An
	2 bên đường
	400
	Chỉnh trang
	Năm 2023

	4.11
	QL 15 khu vực xã Lạc Sơn
	QL 15
	Xóm 1
	Điện lực Nghệ An, VNPT Nghệ An, Viettel Nghệ An
	2 bên đường
	700
	Chỉnh trang
	Năm 2023

	4.12
	Xóm 2-Cầu Lứng, khu vực xã Lạc Sơn
	Xóm 2
	Cầu Lứng
	Điện lực Nghệ An, VNPT Nghệ An, Viettel Nghệ An
	Cột bê tông Cầu Lứng cho các nhà máy
	600
	Chỉnh trang
	Năm 2023

	4.13
	Liên Sơn, TT Đô Lương
	Số 1 Liên Sơn
	Số 793 Liên Sơn
	Điện lực, Viettel, VNPT...
	Treo trên cột điện
	1.200
	Chỉnh trang
	2023

	4.14
	Phương Liên, TT Đô Lương
	Giáp Ngã tư Thị trấn
	Giáp đường Liên Sơn
	Điện lực, Viettel, VNPT...
	Treo trên cột điện
	750
	Chỉnh trang
	2023

	4.15
	Nguyễn Nguyên Thành, TT Đô Lương
	Giáp QL 7
	Giáp Đông Sơn
	Điện lực, Viettel, VNPT...
	Treo trên cột điện
	600
	Chỉnh trang
	2023

	4.16
	Biện Văn Thanh, TT Đô Lương
	Giáp Đội Cung
	Giáp Nguyễn Cảnh Hoan
	Điện lực, Viettel, VNPT...
	Treo trên cột điện
	500
	Chỉnh trang
	2023

	4.17
	QL 7 qua địa bàn xã Nam Sơn
	Cạnh Nhà Bia xã Nam Sơn
	Hết địa phận xã Nam Sơn
	VNPT,Viettel
	Cột của DN và của Điện lực
	220
	Chỉnh trang
	 

	4.18
	QL 46C qua xã Nam Sơn...
	Chợ Nam Sơn
	Cầu Hạt Chua
	VNPT
	Cột của DN
	 
	Chỉnh trang
	 

	4.19
	QL 15-Trường Tiểu học
	QL 15
	Trường Tiểu học
	Vina, Viettel, Điện lực
	Cột bê tông Cầu Lứng cho các nhà máy
	1.000
	Chỉnh trang
	Năm 2023

	4.20
	QL 15
	Chợ Lạc Sơn
	Công ty Kido Vinh
	Vina, Viettel, Điện lực
	Cột bê tông Cầu Lứng cho các nhà máy
	3.000
	Chỉnh trang
	Năm 2023

	4.21
	Đội Cung
	Giáp Bưu điện
	Giáp Ngã tư TT
	Điện lực, Viettel, VNPT...
	Treo trên cột điện
	800
	Chỉnh trang
	2022

	4.22
	Phan Bội Châu
	Giáp Bưu điện
	Giáp Lưu Sơn
	Điện lực, Viettel, VNPT...
	Treo trên cột điện
	1.700
	Chỉnh trang
	2022

	4.23
	Hà Thành
	Giáp Ngã tư TT
	Giáp Tràng Sơn
	Điện lực, Viettel, VNPT...
	Treo trên cột điện
	450
	Chỉnh trang
	2023

	4.24
	Hoàng Diệu
	Giáp Ngã tư TT
	Giáp Yên Sơn
	Điện lực, Viettel, VNPT...
	Treo trên cột điện
	300
	Chỉnh trang
	2023

	4.25
	Nguyễn Cảnh Hoan
	Giáp Nhà khách Huyện ủy
	Giáp Tràng Sơn
	Điện lực, Viettel, VNPT...
	Treo trên cột điện
	950
	Chỉnh trang
	2023

	4.26
	Lý Nhật Quang
	Giáp UBND huyện
	Giáp Đà Sơn
	Điện lực, Viettel, VNPT...
	Treo trên cột điện
	800
	Chỉnh trang
	2023

	4.27
	Lê Hồng Phong
	Giáp huyện ủy
	Giáp Lưu Sơn
	Điện lực, Viettel, VNPT...
	Treo trên cột điện
	1.500
	Chỉnh trang
	2023

	4.28
	Nguyễn Thị Minh Khai, Thị trấn Đô Lương
	Giáp Đài truyền hình
	Giáp Yên Sơn
	Điện lực, Viettel, VNPT...
	Treo trên cột điện
	500
	Chỉnh trang
	2023

	4.29
	QL7 qua xã Nam Sơn
	Cây Bàng xã Nam Sơn
	Giáp xã Lĩnh Sơn, Anh Sơn
	VNPT Điện lực NA
	Cột của Doanh nghiệp viễn thông
	3.000
	Chỉnh trang kết hợp ngầm hóa
	 

	4.30
	QL 46C qua xã Nam Sơn
	Từ chợ Hàng Phượng Nam Sơn
	Cầu Hạt Chua
	VNPT,Viettel
	Cột của Doanh nghiệp viễn thông
	2.850
	Chỉnh trang kết hợp ngầm hóa
	 

	4.31
	Khu vực xã Lạc Sơn
	Trạm xã Lạc Sơn
	Xóm 4, xã Lạc Sơn
	Vina, Viettel, Điện lực
	Cột bê tông Cầu Lứng cho các nhà máy
	2.100
	Chỉnh trang kết hợp ngầm hóa
	Năm 2023

	4.32
	Trạm xã -Cầu Khải Sơn, xã Lạc Sơn
	Trạm xã Lạc Sơn
	Cầu Khải Sơn
	Vina, Viettel, Điện lực
	Cột bê tông Cầu lứng cho các nhà máy
	1.000
	Chỉnh trang kết hợp ngầm hóa
	Năm 2023

	4.33
	QL15-Cầu Lứng xã Lạc Sơn
	QL 15
	Cầu Lứng
	Vina, Viettel, Điện lực
	Cột bê tông Cầu Lứng cho các nhà máy
	2.000
	Chỉnh trang kết hợp ngầm hóa
	Năm 2023

	4.34
	QL15-xóm 1, xã Lạc Sơn
	QL 15
	NVH xóm 1
	Vina, Viettel, Điện lực
	Cột bê tông Cầu Lứng cho các nhà máy
	700
	Chỉnh trang kết hợp ngầm hóa
	Năm 2023

	5
	Huyện Hưng Nguyên: tổng chiều dài tuyến cáp
	Huyện Hưng Nguyên: tổng chiều dài tuyến cáp
	Huyện Hưng Nguyên: tổng chiều dài tuyến cáp
	Huyện Hưng Nguyên: tổng chiều dài tuyến cáp
	Huyện Hưng Nguyên: tổng chiều dài tuyến cáp
	8.700
	 
	 

	5.1
	542C
	Ba ra Hưng Tân
	Ba ra Hưng Thông
	VNPT
	24Fo
	3.000
	Chỉnh trang
	2023

	5.2
	542C
	Ba ra Hưng Tân
	Ba ra Hưng Thông
	Viettel
	24Fo
	1.850
	Chỉnh trang
	2023

	5.3
	QL46
	Thị trấn Hưng Nguyên
	Xã Hưng Đạo, Hưng Nguyên
	Viettel
	24Fo
	2.850
	Ngầm hóa
	2023

	5.4
	542D
	UBND Xã Hưng Phúc
	Xóm 4 Hưng Phúc
	VNPT
	24Fo
	1.000
	Chỉnh trang kết hợp ngầm hóa
	2023

	6
	Huyện Kỳ Sơn: tổng chiều dài tuyến cáp
	Huyện Kỳ Sơn: tổng chiều dài tuyến cáp
	Huyện Kỳ Sơn: tổng chiều dài tuyến cáp
	Huyện Kỳ Sơn: tổng chiều dài tuyến cáp
	Huyện Kỳ Sơn: tổng chiều dài tuyến cáp
	59.800
	 
	 

	6,1
	Đường Quốc lộ 7A
	Cầu Khe Nằn
	Ngã 3 Xiêng Thù
	Điện lực Nghệ An, VNPT Nghệ An, Viettel Nghệ An
	cáp treo 1 bên đường; treo trên cột điện lực
	4.000
	Chỉnh trang
	 

	6,2
	Đường Quốc lộ 7A
	Bản Bà
	Giáp Khối 5 Thị trấn Mường Xén
	Điện lực Nghệ An, VNPT Nghệ An, Viettel Nghệ An
	cáp treo 1 bên đường; treo trên cột điện lực
	10.000
	Chỉnh trang
	 

	6,3
	Đường Quốc lộ 7A
	Khối 5 Thị trấn Mường Xén
	Khối 1 Thị trấn Mường Xén
	Điện lực Nghệ An, VNPT Nghệ An, Viettel Nghệ An
	cáp treo 1 bên đường; treo trên cột điện lực
	3.000
	Chỉnh trang
	 

	6,4
	Tà Cạ - Hữu Kiệm
	Lò mổ Khối 4
	Trường tiểu học thị trấn
	Điện lực Nghệ An, VNPT Nghệ An, Viettel Nghệ An
	cáp treo 1 bên đường; treo trên cột điện lực
	800
	Chỉnh trang
	 

	6,5
	Lối 2, Lối 3
	Khối 2
	Khối 4
	Điện lực Nghệ An, VNPT Nghệ An, Viettel Nghệ An
	cáp treo 1 bên đường; treo trên cột điện lực
	1.500
	Chỉnh trang
	 

	6,6
	Đường vào xã Tây Sơn
	Khối 1 Thị trấn Mường Xén
	Bản Sơn Hà xã Tà Cạ
	Điện lực Nghệ An, VNPT Nghệ An, Viettel Nghệ An
	cáp treo 1 bên đường; treo trên cột điện lực
	3.000
	Chỉnh trang
	 

	6,7
	Đường Quốc lộ 7A
	Bản Cầu 8
	Bản Sơn Thành
	Điện lực Nghệ An, VNPT Nghệ An, Viettel Nghệ An
	cáp treo 1 bên đường; treo trên cột điện lực
	2.500
	Chỉnh trang
	 

	6,8
	 
	Bản Cầu 8 xã Tà Cạ
	Bản Cánh xã Tà Cạ
	Điện lực Nghệ An, VNPT Nghệ An, Viettel Nghệ An
	cáp treo 1 bên đương; treo trên cột điện lực
	2.000
	Chỉnh trang
	 

	6,9
	Đường Quốc lộ 7A
	Bản Noong Dẻ
	Bản Trường Sơn
	Điện lực Nghệ An, VNPT Nghệ An, Viettel Nghệ An
	cáp treo 1 bên đường; treo trên cột điện lực
	10.000
	Chỉnh trang
	 

	6.10
	Đường Quốc lộ 16
	Kẹo Lực III xã Phà Đánh
	Kẹo Lực II xã Phà Đánh
	Điện lực Nghệ An, VNPT Nghệ An, Viettel Nghệ An
	cáp treo 1 bên đường; treo trên cột điện lực
	2.000
	Chỉnh trang
	 

	6.11
	Đường Quốc lộ 16
	Bản Huồi Đun xã Huồi Tụ
	Bản Ngã Ba xã Huồi Tụ
	Điện lực Nghệ An, VNPT Nghệ An, Viettel Nghệ An
	cáp treo 1 bên đường; treo trên cột điện lực
	3.000
	Chỉnh trang
	 

	6.12
	Đường vào Keng Đu
	Bản Trung tâm xã Huồi Tụ
	Bản Huồi Mú xã Huồi Tụ
	Điện lực Nghệ An, VNPT Nghệ An, Viettel Nghệ An
	cáp treo 1 bên đường; treo trên cột điện lực
	3.000
	Chỉnh trang
	 

	6.13
	Đường Huồi Tụ - Mường Lống
	Bản Trung Tâm xã Mường Lống
	Bản Mường Lống 2
	Điện lực Nghệ An, VNPT Nghệ An, Viettel Nghệ An
	cáp treo 1 bên đường; treo trên cột điện lực
	4.000
	Chỉnh trang
	 

	6.14
	Đường Quốc lộ 16
	Bản Xiềng Tắm xã Mỹ Lý
	Bản Xốp Tụ xã Mỹ Lý
	Điện lực Nghệ An, VNPT Nghệ An, Viettel Nghệ An
	cáp treo 1 bên đường; treo trên cột điện lực
	5.000
	Chỉnh trang
	 

	6.15
	Đường Nậm Càn - Na Ngoi
	Đồn Nậm Càn
	Bản Nậm Càn
	Điện lực Nghệ An, VNPT Nghệ An, Viettel Nghệ An
	cáp treo 1 bên đường; treo trên cột điện lực
	1.000
	Chỉnh trang
	 

	6.16
	Đường Nậm Càn - Na Ngoi
	Đồn Na Ngoi
	UBND xã Na Ngoi
	Điện lực Nghệ An, VNPT Nghệ An, Viettel Nghệ An
	cáp treo 1 bên đường; treo trên cột điện lực
	2.000
	Chỉnh trang
	 

	6.17
	Đường Na Ngoi - Mường Ải
	Bản Xốp Lau xã Mường Ải
	Bản Nha Nang xã Mường Ải
	Điện lực Nghệ An, VNPT Nghệ An, Viettel Nghệ An
	cáp treo 1 bên đường; treo trên cột điện lực
	3.000
	Chỉnh trang
	 

	7
	Huyện Nam Đàn: tổng chiều dài tuyến cáp
	Huyện Nam Đàn: tổng chiều dài tuyến cáp
	Huyện Nam Đàn: tổng chiều dài tuyến cáp
	Huyện Nam Đàn: tổng chiều dài tuyến cáp
	Huyện Nam Đàn: tổng chiều dài tuyến cáp
	89.410
	 
	 

	7.1
	Sân Vận Động xã Nam Xuân
	Sân VĐ
	Ao Dãy
	VNPT
	1 bên
	200
	Chỉnh trang
	Quý 3/2022

	7.2
	Đường Liên xã Nam Xuân
	Đập Bể Xuân Hồng
	Nhà VH Xuân Tân
	VNPT
	1 bên
	2.000
	Chỉnh trang
	Quý 3/2022

	7.3
	Đường dọc ao Dãy, xã Nam Xuân
	Giáp Nam Anh
	Xuân Thành
	VNPT, VTEL, Điện lực
	2 bên
	1.500
	Chỉnh trang
	Quý 3/2022

	7.4
	Chợ Chùa đến Trạm Y Tế, xã Nam Xuân
	Chợ Chùa
	Trạm Y Tế
	VNPT
	1 bên
	700
	Chỉnh trang
	Quý 3/2022

	7.5
	Bàu Sen đi chợ Cồn Bụt, xã Hùng Tiến
	Cầu Bàu Sen
	Cầu Chợ Cồn Bụt
	VNPT
	1 bên
	1.300
	Chỉnh trang
	Tháng 6/2022

	7.6
	xóm 3, xã Nam Nghĩa
	Nhà bà Tam xóm 3 (xóm 11 cũ)
	Trụ sở UBND xã
	VNPT + Điện lực
	1 bên
	1.100
	Chỉnh trang
	Năm 2023

	7.7
	Xóm 2, xã Nam Nghĩa
	Ngã Ba a Đồng Công
	Nhà văn hóa xóm 1 Nam Nghĩa
	VNPT + Điện lực
	1 bên
	1.100
	Chỉnh trang
	Năm 2023

	7.8
	Tuyến đường 539c, xã Nam Cát
	từ cầu đập dực
	Cụm cột cờ CCB xã
	VNPT + Điện lực
	1 bên
	6.500
	Chỉnh trang
	Năm 2023

	7.9
	Tuyến liên xã Nam Thanh
	Từ công ty Đỉnh Vàng
	Giáp Nam Anh
	VNPT + Điện lực
	1 bên
	3.700
	Chỉnh trang
	Năm 2023

	7.10
	Tuyến cầu Lôm Côm, xã Nam Thanh
	Tuyến từ Cầu Lôm Côm -
	Ngã tư xóm 8 xã Nam Thanh
	VNPT + Điện lực
	1 bên
	2.200
	Chỉnh trang
	Năm 2023

	7.11
	Tuyến liên xóm 1 và 4, xã Nam Thanh
	Tuyến đường chính từ xóm 1 đến
	xóm 4 xã Nam Thanh
	VNPT + Điện lực
	1 bên
	3.200
	Chỉnh trang
	Năm 2023

	7.12
	QL 46, xã Kim Liên
	Xã Nam Giang
	Xã Hùng Tiến
	VNPT
	1 bên
	3.500
	Chỉnh trang
	Năm 2022

	7.13
	TL 539, xã Kim Liên
	Xã Nam Lĩnh
	QL46
	VNPT + Điện lực
	1 bên
	1.300
	Chỉnh trang
	Năm 2022

	7.14
	TL 540, xã Kim Liên
	Ngã 3 Quê Ngoại
	Ngã 3 Quê Nội
	VNPT
	1 bên
	4.700
	Chỉnh trang
	Năm 2022

	7.15
	TL 539 C, xã Kim Liên
	Bãi xe Quê Ngoại
	Cầu Đập Dực
	VNPT + Điện lực
	1 bên
	2.760
	Chỉnh trang
	Năm 2022

	7.16
	TL 542 D, xã Kim Liên
	Xã Xuân Lâm
	Ngã 3 chợ Cầu
	VNPT + Điện lực
	1 bên
	1.700
	Chỉnh trang
	Năm 2022

	7.17
	Giang - Liên - Lâm, xã Kim Liên
	Xã Nam Giang
	Trường THPT Kim Liên
	Viễn Thông + Điện lực
	1 bên
	3.900
	Chỉnh trang
	Năm 2022

	7.18
	Đường Xô Viết, xã Kim Liên
	Ngã Ba Quê Ngoại
	Vòng Xuyến
	VNPT + Điện lực
	1 bên
	1.400
	Chỉnh trang
	Năm 2022

	7.19
	Đường Trường cấp III, xã Kim Liên
	Cổng UBND xã
	Trường THPT Kim Liên
	VNPT + Điện lực
	1 bên
	1.900
	Chỉnh trang
	Năm 2022

	7.20
	Tuyến đường Từ Cầu Cồn Giai - Nam Lĩnh, xã Xuân Hòa
	Cầu Cồn Giai
	Nam Lĩnh
	VNPT + Điện lực
	1 bên
	2.100
	Chỉnh trang
	Năm 2023

	7.21
	Đường trục xã Hồng Long
	Cổng Làng Ngọc Thôn
	NVH cụm 11 (Xóm Ba Đình)
	Điện lực, Viettel, VNPT
	1 bên
	4.000
	Chỉnh trang
	Năm 2023

	7.22
	Quốc lộ 46C đi Tân Phúc, xã Hồng Long
	Quốc lộ 46C
	Xóm Tân Phúc
	Điện lực, Viettel, VNPT
	1 bên
	1.200
	Chỉnh trang
	Năm 2023

	7.23
	Dọc đường cơ đê 5 Nam, xã Khánh Sơn
	 
	 
	VNPT
	1 bên
	3.500
	Chỉnh trang
	Năm 2022

	7.24
	Từ chợ Ngang xóm 8 đến xóm 12, xã Khánh Sơn
	chợ Ngang xóm 8
	xóm 12
	VNPT, Viettel
	1 bên
	5.000
	Chỉnh trang
	Năm 2022

	7.25
	Trước trụ sở UBND xã Khánh Sơn
	Đầu đường
	Cuối đường
	VNPT, Viettel
	1 bên
	1.000
	Chỉnh trang
	Năm 2022

	7.26
	Bắc Sơn, TT Nam Đàn
	Điện máy xanh
	Trường Tiểu học TT2
	VNPT
	1 bên
	800
	Chỉnh trang
	Năm 2022

	7.27
	Tuyến Cây xăng Nga Minh đi 414, TT Nam Đàn
	Ngã tư đèn đỏ bến xe
	Lữ đoàn 414
	VNPT
	1 bên
	 
	Chỉnh trang
	Năm 2022

	7.28
	Tuyến 46, TT Nam Đàn
	Tuyến Ngã tư chợ Sa Nam
	Trường Tiểu học TT2
	VNPT+ Viettel
	1 bên
	 
	Chỉnh trang
	Năm 2022

	7.29
	Tuyến QL46 - Đình Đức Nậm, TT Nam Đàn
	QL46
	Đình Đức Nậm
	VNPT+ Viettel
	1 bên
	1.000
	Chỉnh trang
	Năm 2022

	7.30
	Khối Quy Chính, TT Nam Đàn
	Tuyến QL15 -
	Khối Quy Chính
	VNPT
	1 bên
	750
	Chỉnh trang
	Năm 2022

	7.31
	Dọc đường 46C, xã Hùng Tiến
	Giáp Xuân Hòa
	Giáp Hồng Long
	VNPT + Điện lực
	1 bên
	3.000
	Chỉnh trang kết hợp ngầm hóa
	Tháng 10/2022

	7.32
	Đường Chợ Vạc đi chợ Cồn Bụt, xã Hùng Tiến
	Chợ Vạc
	Chợ Cồn Bụt
	VNPT + Điện lực
	1 bên
	4.000
	Chỉnh trang kết hợp ngầm hóa
	Tháng 10/2022

	7.33
	Đường chính 15 B, xã Thượng Tân Lộc
	Xóm Thanh Tân
	Xóm Hợp Tân
	VNPT + Viettel
	1 bên
	4.800
	Chỉnh trang kết hợp ngầm hóa
	Tháng 6/2023

	7.34
	Đường chính 15 B, xã Thượng Tân Lộc
	Xóm Phú Lộc
	Đường 46 C
	VNPT+ Viettel
	1 bên
	10.200
	Chỉnh trang kết hợp ngầm hóa
	Tháng 10/2023

	7.35
	Đường vào Trung tâm xã Hồng Long
	Quốc Lộ 46C
	UBND xã
	Điện lực, Viettel, VNPT
	1 bên
	400
	Chỉnh trang kết hợp ngầm hóa
	Năm 2023

	7.36
	Quốc lộ 46C, xã Hồng Long
	Giáp Hùng Tiến
	Giáp Xuân Lâm
	Điện lực, Viettel
	1 bên
	3.000
	Chỉnh trang kết hợp ngầm hóa
	Năm 2023

	8
	Huyện Nghi Lộc: tổng chiều dài tuyến cáp
	Huyện Nghi Lộc: tổng chiều dài tuyến cáp
	Huyện Nghi Lộc: tổng chiều dài tuyến cáp
	Huyện Nghi Lộc: tổng chiều dài tuyến cáp
	Huyện Nghi Lộc: tổng chiều dài tuyến cáp
	68.600
	 
	 

	8.1
	Đường liên xã
	Xóm 17 - Nghi Thuận - Nghi Lộc
	Xóm 2 - Nghi Long - Nghi Lộc
	Viettel Nghệ An
	Chạy dọc đường QL48E
	2.900
	Chỉnh trang
	KH thực hiện quý 2.2022

	8.2
	Đường liên xã
	Xóm 8 Nghi Thịnh - Nghi Lộc
	Xóm 1 - Nghi Xá - Nghi Lộc
	Viettel Nghệ An
	Cáp ADSS treo bên đường
	3.200
	Chỉnh trang
	KH thực hiện quý 2.2022

	8.3
	Đường 534
	Xóm 6 - Nghi Văn - Nghi Lộc
	Xóm 19 - Nghi Văn - Nghi Lộc
	Viettel Nghệ An
	Cáp ADSL treo bên đường, trên cột điện lực
	5.300
	Chỉnh trang
	KH thực hiện quý 3.2022

	8.4
	Đường liên xã
	Xóm 8 - Nghi Công Nam - Nghi Lộc
	Xóm 1 - Nghi Công Bắc - Nghi Lộc
	Viettel Nghệ An
	Cáp ADSL treo bên đường, trên cột điện lực
	5.600
	Chỉnh trang
	KH thực hiện quý 4.2022

	8.5
	Đường liên xã
	Xóm 7 - Nghi Mỹ - Nghi Lộc
	Xóm 8 - Nghi Công Nam - Nghi Lộc
	Viettel Nghệ An
	Cáp ADSL treo bên đường, trên cột điện lực
	5.400
	Chỉnh trang
	KH thực hiện quý 1.2023

	8.6
	Đường vào UB Nghi Thạch
	Chợ Sơn
	UB Nghi Thạch
	VNPT Nghi Lộc
	Cáp quang treo dọc bên đường
	2.500
	Chỉnh trang
	KH thực hiện quý 2.2022

	8.7
	Dọc UB Phúc Thọ
	UB Phúc Thọ
	Trường C2 Phúc Thọ
	VNPT Nghi Lộc
	Cáp quang treo dọc bên đường
	1.000
	Chỉnh trang
	KH thực hiện quý 2.2022

	8.8
	Dọc UB Phúc Thọ
	Trường C2 Phúc Thọ
	Tỉnh lộ 535
	VNPT Nghi Lộc
	Cáp quang treo dọc bên đường
	2.000
	Chỉnh trang
	KH thực hiện quý 2.2022

	8.9
	Dọc UB Nghi Thái
	UB Nghi Thái
	Tỉnh lộ 535
	VNPT Nghi Lộc
	Cáp quang treo dọc bên đường
	2.500
	Chỉnh trang
	KH thực hiện quý 3.2022

	8.10
	Dọc UB Nghi Diên
	Ngã 4 Nghi Diên
	X2 Nghi Diên
	VNPT Nghi Lộc
	Cáp quang treo dọc bên đường
	3.000
	Chỉnh trang
	KH thực hiện quý 3.2022

	8.11
	Dọc UB Nghi Yên
	Xóm Tân Sơn Nghi Yên
	Bãi Hiền Nghi Yên
	VNPT Nghi Lộc
	Cáp quang treo dọc bên đường
	2.000
	Chỉnh trang
	KH thực hiện quý 3.2022

	8.12
	Đường QL48E
	Xóm 5 - Nghi Thịnh - Nghi Lộc
	Xóm 6 - Nghi Thạch - Nghi Lộc
	Viettel Nghệ An
	Cáp đi bên đường dọc QL48E
	3.900
	Ngầm hóa
	KH thực hiện quý 2.2022

	8.13
	Đường Thị trấn Quán hành đi Nghi Vạn
	Khối 6 - TT Quán Hành - nghi lộc
	Xóm 16 - Nghi Vạn - Nghi Lộc
	Viettel Nghệ An
	Chạy dọc đường liên xã
	4.500
	Ngầm hóa
	KH thực hiện quý 2.2022

	8.14
	Đường nội bộ thị trấn Quán hành
	Khối 6 - TT Quán Hành - nghi lộc
	BCH Quân sự huyện Nghi Lộc (Cũ)
	Viettel Nghệ An
	Chạy dọc đường liên xã
	2.500
	Ngầm hóa
	KH thực hiện quý 3.2022

	8.15
	Đường Liên xã
	BCH Quân sự huyện Nghi Lộc (cũ)
	Xóm 17 - Nghi Thuận - Nghi Lộc
	Viettel Nghệ An
	Chạy dọc đường liên xã
	2.100
	Ngầm hóa
	KH thực hiện quý 3.2022

	8.16
	Đường nội bộ xã
	Xóm 4 - Nghi Phương - Nghi Lộc
	Xóm 8 - Nghi Phương - Nghi Lộc
	Viettel Nghệ An
	Chạy dọc đường liên xã, treo trên cột điện lực
	3.700
	Ngầm hóa
	KH thực hiện quý 3.2022

	8.17
	Đường Liên xã
	Xóm 10-Nghi Lâm - Nghi Lộc
	Xóm 10A-Nghi Kiều - Nghi Lộc
	Viettel Nghệ An
	Chạy dọc 1 bên đường liên xã, treo trên cột điện lực
	5.100
	Chỉnh trang kết hợp ngầm hóa
	KH thực hiện quý 3.2022

	8.18
	Đường nội bộ xã
	Xóm 3 - Nghi Đồng - Nghi lộc
	Xóm 6 - Nghi Đồng - Nghi lộc
	Viettel Nghệ An
	Chạy dọc 1 bên đường liên xã, treo trên cột điện lực
	1.300
	Chỉnh trang kết hợp ngầm hóa
	KH thực hiện quý 4.2022

	8.19
	Đường liên xã
	Xóm 7 Nghi Trung - Nghi lộc
	Khối 6 - TT Quán Hành - nghi lộc
	Viettel Nghệ An
	Chạy dọc 1 bên đường liên xã, treo trên cột điện lực
	2.500
	Chỉnh trang kết hợp ngầm hóa
	KH thực hiện quý 4.2022

	8.20
	Đường liên xã
	Xóm 8 Nghi thịnh - Nghi Lộc
	Xóm 1 - Nghi Xá - Nghi Lộc
	Viettel Nghệ An
	Chạy dọc 1 bên đường liên xã, treo trên cột điện lực
	3.400
	Chỉnh trang kết hợp ngầm hóa
	KH thực hiện quý 4.2022

	8.21
	Đường liên xã
	Xóm Thượng Thọ - Nghi Hoa - Nghi lộc
	Xóm 4 - Nghi Phương - Nghi Lộc
	Viettel Nghệ An
	Chạy dọc 1 bên đường liên xã, treo trên cột điện lực
	4.200
	Chỉnh trang kết hợp ngầm hóa
	KH thực hiện quý 1.2023

	9
	Huyện Nghĩa Đàn: tổng chiều dài tuyến cáp
	Huyện Nghĩa Đàn: tổng chiều dài tuyến cáp
	Huyện Nghĩa Đàn: tổng chiều dài tuyến cáp
	Huyện Nghĩa Đàn: tổng chiều dài tuyến cáp
	Huyện Nghĩa Đàn: tổng chiều dài tuyến cáp
	17.810
	 
	 

	9.1
	Đường liên xã Nghĩa Bình
	Nhà Hùng Mai, xóm Bình Thành
	Nhà Thu Sơn, xóm Bình Thành
	Mobi, VNPT, Viettel
	Treo một bên đường, cột của doanh nghiệp
	500
	Chỉnh trang
	 

	9.2
	Tại cổng trụ sở UBND xã Nghĩa Bình
	Nhà Thanh Nga, xóm Bình Thành
	Sân vận động xã Nghĩa Bình
	Mobi,VNPT, Viettel
	Treo trên cột điện lực
	300
	Chỉnh trang
	 

	9.3
	Quốc Lộ 48, Xã Nghĩa Hiếu
	Cầu đồng bầy
	Giáp xã Nghĩa Xuân- Quỳ hợp
	Điện lực, Mobi, VNPT, Viettel
	Treo một bên đường, cột của doanh nghiệp
	2.000
	Chỉnh trang
	 

	9.4
	Quốc lộ 48E, Qua xã Nghĩa Sơn
	Ngã tư đường mòn HCM
	Đường vào xóm Đông Nam, N Sơn
	Điện lực NA, VNPT, Viettel
	Một bên đường, cáp treo trên cột điện lực
	100
	Chỉnh trang
	 

	9.5
	Quốc lộ 48E, Qua xã Nghĩa Sơn
	Ngã tư đèn đỏ Nghĩa Sơn
	Trường cấp 1 Nghĩa Sơn
	Điện lực, VNPT, Viettel
	Một bên đường
	40
	Chỉnh trang
	 

	9.6
	Quốc lộ 15A, Qua xã Nghĩa Sơn
	UBND xã Nghĩa Sơn
	Ngã tư đèn đỏ Nghĩa Sơn
	Điện lực, VNPT, Viettel
	Một bên đường
	200
	Chỉnh trang
	 

	9.7
	Quốc lộ 15A, Qua xã Nghĩa Sơn
	UBND xã Nghĩa Sơn
	Đường mòn HCM
	Điện lực, VNPT, Viettel
	Một bên đường
	120
	Chỉnh trang
	 

	9.8
	Đường quốc lộ 48E, Thị trấn Nghĩa Đàn
	Khối Tân Mai
	Khối tân Tiến
	VNPT, Viettel
	Cáp treo 1 bên đường, treo trên cột điện lực và VNPT
	2.000
	Chỉnh trang
	 

	9.9
	Đường Trung Bình Lâm (Thị trấn Nghĩa Đàn)
	Khối Tân Hòa
	Khối Tân Đồng
	VNPT, Viettel,
	Cáp treo 2 bên đường, treo trên cột điện lực và VNPT
	1.500
	Chỉnh trang
	 

	9.10
	Đường Tỉnh lộ 531 (Thị trấn Nghĩa Đàn)
	Khối Tân Tiến
	Khối Tân Minh
	VNPT, Viettel
	Cáp treo 2 bên đường, treo trên cột điện lực và VNPT
	1.000
	Chỉnh trang
	 

	9.11
	Đường liên khối, Thị trấn Nghĩa Đàn
	Khối Tân Minh
	Khối Tân Minh (Trường mầm non)
	VNPT, Viettel,
	Cáp treo 1 bên đường, treo trên cột điện lực và VNPT
	2.000
	Chỉnh trang
	 

	9.12
	Đường liên Khối, Thị trấn Nghĩa Đàn
	Khối Tân Hòa
	Khối Tân Hòa (Tân Hiếu cũ)
	VNPT
	Cáp treo 1 bên đường treo trên cột VNPT
	2.000
	Chỉnh trang
	 

	9.13
	Đường liên Khối, Thị trấn Nghĩa Đàn
	Khối Tân Hòa
	Khối Tân Hòa (Tân Hiếu cũ)
	VNPT
	Cáp treo 1 bên đường treo trên cột VNPT
	2.000
	Chỉnh trang
	 

	9.14
	Đoạn từ công làng xóm Hồng Thọ đến QL 48E (xã Nghĩa Hồng)
	QL 48E
	Cổng làng xóm Hồng Thọ
	Điện lực NA; VNPT; Viettel; FPT.
	Cáp treo 2 bên đường. Cột Điện lực và cột Viễn thông
	1.000
	Chỉnh trang
	 

	9.15
	Đường liên xã (xã Nghĩa Yên)
	Cổng UBND xã
	Cổng trường Tiểu học Nghĩa Yên
	Điện lực, VNPT, Viettel
	Treo một bên đường, cột của doanh nghiệp
	2.000
	Chỉnh trang
	 

	9.16
	Quốc lộ 48E giao cắt với QL 15 A, ngã tư đèn đỏ Nghĩa Sơn (xã Nghĩa Sơn)
	Ngã tư đèn đỏ Nghĩa Sơn
	Ngã tư đèn đỏ Nghĩa Sơn
	Điện lực, VNPT, Viettel
	Các tuyến cáp chồng chéo nối qua đường, thiếu an toàn, mỹ quan
	50
	Chỉnh trang kết hợp ngầm hóa
	 

	9.17
	Đường liên xã (xã Nghĩa Bình)
	Cổng UBND xã
	Cổng trạm y tế xã Nghĩa Bình
	Mobi, VNPT, Viettel
	Treo một bên đường, cột của doanh nghiệp
	500
	Chỉnh trang kết hợp ngầm hóa
	 

	9.18
	Đường 15 A liên xã (xã Nghĩa Minh)
	Cổng trường Tiểu học Nghĩa Minh
	 
	VNPT, Viettel
	Treo một bên đường, cột của doanh nghiệp
	200
	Chỉnh trang kết hợp ngầm hóa
	 

	9.19
	Đường 15 A liên xã (xã Nghĩa Minh)
	Cổng vào UBND xã Nghĩa Minh
	 
	VNPT, Viettel
	Treo một bên đường, cột của doanh nghiệp
	300
	Chỉnh trang kết hợp ngầm hóa
	 

	10
	Huyện Quỳ Hợp: tổng chiều dài tuyến cáp
	Huyện Quỳ Hợp: tổng chiều dài tuyến cáp
	Huyện Quỳ Hợp: tổng chiều dài tuyến cáp
	Huyện Quỳ Hợp: tổng chiều dài tuyến cáp
	Huyện Quỳ Hợp: tổng chiều dài tuyến cáp
	27.680
	 
	 

	10.1
	Đường 48A
	UBND xã Nghĩa Xuân
	Nhà máy đường
	VNPT Nghệ An
	Cáp quang
	3.000
	Chỉnh trang
	2023

	10.2
	Đường nội thị
	Ngã 4 Bưu Điện Quỳ Hợp
	Cổng Chào Khối 3
	VNPT Nghệ An
	Cáp Quang
	500
	Chỉnh trang
	2022

	10.3
	Đường nội thị
	Ngã 3 xóm Thái
	Hội trường khối 16
	VNPT Nghệ An
	Cáp Quang
	1.000
	Chỉnh trang
	2022

	10.4
	Đường 48C
	UBND Thị Trấn
	Điện Lực Quỳ Hợp
	VNPT Nghệ An
	Cáp Quang
	1.500
	Chỉnh trang
	2023

	10.5
	Đường nội thị
	Ngã 4 Bưu Điện
	Cổng Chào khối 19
	VNPT Nghệ An
	Cáp Quang
	1.000
	Chỉnh trang
	2023

	10.6
	Quốc lộ 48A
	Khách sạn Hoàng Dinh
	Ngã 3 Săng Lẻ
	VNPT Nghệ An
	Cáp Quang
	800
	Chỉnh trang
	2023

	10.7
	Quốc lộ 48A
	Ngã 3 Săng Lẻ
	UBND Đồng Hợp
	VNPT Nghệ An
	Cáp Quang
	5.000
	Chỉnh trang
	2023

	10.8
	Quốc lộ 48C
	Đầu thị trấn Quỳ Hợp
	Cuối thị trấn Quỳ Hợp
	Viettel Nghệ An
	Cáp treo 2 bên đường trên cột của EVN
	2.800
	Chỉnh trang
	 

	10.9
	Quốc lộ 48C
	Điện lực Quỳ Hợp
	Cửa hàng xăng dầu Quỳ Hợp
	Điện lực Nghệ An, VNPT Nghệ An, Viettel Nghệ An
	Cáp dẫn điện trên không (ĐLNA); Cáp quang trên không (VNPT, Viettel)
	3.200
	Chỉnh trang
	2022 - 2023

	10.10
	Nội thị trấn, ĐZ 0.4kV sau TBA 6 Thị Trấn
	Khối 12
	Khối 13
	Điện lực Nghệ An, VNPT Nghệ An, Viettel Nghệ An
	Cáp dẫn điện trên không (ĐLNA); Cáp quang trên không (VNPT, Viettel)
	500
	Chỉnh trang
	2022 - 2023

	10.11
	Nội thị trấn, Đường khối Hợp Châu.
	Quốc lộ 48C
	Cột hạ thế số 6, khối Hợp Châu.
	Điện lực Nghệ An, VNPT Nghệ An, Viettel Nghệ An
	Cáp dẫn điện trên không (ĐLNA); Cáp quang trên không (VNPT, Viettel)
	200
	Chỉnh trang
	2022 - 2023

	10.12
	Nội thị trấn, Đường qua trạm Y tế Thị Trấn
	Quốc lộ 48C
	Cột hạ thế 8
	Điện lực Nghệ An, VNPT Nghệ An, Viettel Nghệ An
	Cáp dẫn điện trên không (ĐLNA); Cáp quang trên không (VNPT, Viettel)
	250
	Chỉnh trang
	2022 - 2023

	10.13
	Nội thị trấn, Đường khối Hợp Thái
	Quốc lộ 48C
	Cột hạ thế số 6, Khối Hợp Thái
	Điện lực Nghệ An, VNPT Nghệ An, Viettel Nghệ An
	Cáp dẫn điện trên không (ĐLNA); Cáp quang trên không (VNPT, Viettel)
	200
	Chỉnh trang
	2022 - 2023

	10.14
	Nội thị trấn, Đường Luyện Kim
	Quốc lộ 48C
	Cột hạ thế đường Luyện Kim
	Điện lực Nghệ An, VNPT Nghệ An, Viettel Nghệ An
	Cáp dẫn điện trên không (ĐLNA); Cáp quang trên không (VNPT, Viettel)
	360
	Chỉnh trang
	2022 - 2023

	10.15
	Nội thị trấn
	Quốc lộ 48C
	Sân vận động đa năng Quỳ Hợp
	Điện lực Nghệ An, VNPT Nghệ An, Viettel Nghệ An
	Cáp dẫn điện trên không (ĐLNA); Cáp quang trên không (VNPT, Viettel)
	420
	Chỉnh trang
	2022 - 2023

	10.16
	Nội thị trấn, đường hồ huyện
	Quốc lộ 48C
	Đường xung quanh hồ huyện
	Điện lực Nghệ An, VNPT Nghệ An, Viettel Nghệ An
	Cáp dẫn điện trên không (ĐLNA); Cáp quang trên không (VNPT, Viettel)
	400
	Chỉnh trang
	2022 - 2023

	10.17
	Nội thị trấn, ĐZ 0.4kV sau TBA số 4 TT
	Quốc lộ 48C
	TBA số 4 TT
	Điện lực Nghệ An, VNPT Nghệ An, Viettel Nghệ An
	Cáp dẫn điện trên không (ĐLNA); Cáp quang trên không (VNPT, Viettel)
	250
	Chỉnh trang
	2022 - 2023

	10.18
	Nội thị trấn, ĐZ 0.4kV sau TBA số 2 TT
	Quốc lộ 48C
	ĐZ 0.4kV sau TBA số 2 TT
	Điện lực Nghệ An, VNPT Nghệ An, Viettel Nghệ An
	Cáp dẫn điện trên không (ĐLNA); Cáp quang trên không (VNPT, Viettel)
	500
	Chỉnh trang
	2022 - 2023

	10.19
	Quốc lộ 48C
	Ngã 3 Xăng Lẻ, xã Tam Hợp
	Chợ Bãi, xã Tam Hợp
	Viettel Nghệ An
	Cáp treo 1 bên đường trên hạ tầng EVN
	3.000
	Chỉnh trang
	 

	10.20
	Quốc lộ 48C
	Đầu thị trấn Quỳ Hợp
	Cuối thị trấn Quỳ Hợp
	Viettel Nghệ An
	Cáp treo 2 bên đường trên cột của EVN
	2.800
	Chỉnh trang kết hợp ngầm hóa
	 

	11
	Huyện Quỳnh Lưu: tổng chiều dài tuyến cáp
	Huyện Quỳnh Lưu: tổng chiều dài tuyến cáp
	Huyện Quỳnh Lưu: tổng chiều dài tuyến cáp
	Huyện Quỳnh Lưu: tổng chiều dài tuyến cáp
	Huyện Quỳnh Lưu: tổng chiều dài tuyến cáp
	20.500
	 
	 

	11.1
	Đường 537D
	Ngã 3 Quỳnh Hậu
	Cuối xã Quỳnh Đôi
	VNPT Nghệ An
	1 bên đường theo cột VNPT
	4.000
	Chỉnh trang
	Quý 3 giai đoạn 2022-2023

	11.2
	Ngã 3 Tân Tiến Q. Bảng - Biển Q. Bảng
	Ngã 4 Quỳnh Bảng
	Biển Quỳnh Bảng
	VNPT Nghệ An
	1 bên đường theo cột VNPT
	3.500
	Chỉnh trang
	Quý 3 giai đoạn 2022-2023

	11.3
	Đường 537D
	Ngã 3 Quỳnh Hậu
	Cuối xã Quỳnh Đôi
	Điện lực Quỳnh Lưu
	2 bên đường theo cột Điện lực
	3.000
	Chỉnh trang
	Quý 3 giai đoạn 2022-2023

	11.4
	Nga 3 Tân Tiến Q. Bảng - Biển Q. Bảng
	Ngã 4 Quỳnh Bảng
	Biển Quỳnh Bảng
	Điện lực Quỳnh Lưu
	2 bên đường theo cột Điện lực
	3.000
	Chỉnh trang
	Quý 3 giai đoạn 2022-2023

	11.5
	Đường 537B
	Ngã 4 Quỳnh Bảng
	giao đường Quỳnh Hậu xuống Quỳnh Minh
	Viettel Nghệ An
	1 bên đường theo cột Điện Lực
	3.500
	Chỉnh trang
	Quý 3 Năm 2022

	11.6
	Nga Tân Tiến Q. Bảng - Biển Q. Báng
	Ngã 4 Quỳnh Bảng
	Biển Quỳnh Bảng
	Viettel Nghệ An
	1 bên đường theo cột Điện Lực và Cột Viettel
	3.500
	Chỉnh trang
	Quý 3 Năm 2022

	12
	Huyện Tân Kỳ: tổng chiều dài tuyến cáp
	Huyện Tân Kỳ: tổng chiều dài tuyến cáp
	Huyện Tân Kỳ: tổng chiều dài tuyến cáp
	Huyện Tân Kỳ: tổng chiều dài tuyến cáp
	Huyện Tân Kỳ: tổng chiều dài tuyến cáp
	35.020
	 
	 

	12.1
	Từ cổng chào Xóm 6 lên Chợ Sen, xóm 2, xã Nghĩa Đồng
	Cổng chào xóm 6
	Ngã 3 Chợ Sen, xóm 2
	VNPT,Viettel
	Cột của Doanh nghiệp viễn thông
	1.200
	Chỉnh trang
	Năm 2023

	12.2
	Đoạn đường mòn Hồ Chí Minh, xã Nghĩa Bình
	Đầu xóm 5
	Trường THCS Nghĩa Bình
	VNPT,Viettel
	Cột của Doanh nghiệp viễn thông
	2.000
	Chỉnh trang
	Năm 2023

	12.3
	Tuyến đường 15B, xã Nghĩa Hợp
	Xóm Hồng Sơn
	Xóm Vân Nam
	VNPT, Viettel
	Cột của Doanh nghiệp viễn thông
	2.000
	Chỉnh trang
	Năm 2023

	12.4
	Tuyến đường 15B, Xã Nghĩa Dũng
	Xóm Tân Văn
	Xóm Tân Thuận
	VNPT,Viettel
	Cột của DN viễn thông và Cột Điện Lực
	6.000
	Chỉnh trang
	Năm 2023

	12.5
	Tuyến đường 15B, Xã Kỳ Tân
	Nhà hàng Sơn Hằng, xóm Tân Đà
	Hết khu vực xóm Tân Đà
	Vnpt,Viettel
	Cột của DN viễn thông và Cột Điện Lực
	700
	Chỉnh trang
	Năm 2023

	12.6
	Đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, TT Tân Kỳ
	Đèn xanh, đèn đỏ, Ngã tư Bách hóa
	Trung tâm Y tế huyện
	Vnpt,Viettel
	Cột của DN viễn thông và Cột Điện Lực
	1.000
	Chỉnh trang
	Năm 2023

	12.7
	Đường Hồ Tông Thấp, TT Tân Kỳ
	Từ Vòng Xuyến
	Đường mòn Hồ Chí Minh, thuộc Khối 2
	Vnpt,Viettel
	Cột của DN viễn thông và Cột Điện Lực
	500
	Chỉnh trang
	Năm 2023

	12.8
	Đường Nguyễn Xuân Ôn, TT Tân Kỳ
	Đường 19/5 (khu vực chợ cũ)
	Giao nhau với đường Nguyễn Mãi
	Vnpt,Viettel
	Cột của DN viễn thông và Cột Điện Lực
	300
	Chỉnh trang
	Năm 2023

	12.9
	Đường Lý Nhật Quang, TT Tân Kỳ
	UBND huyện
	Cầu rỏi, giáp Nhà máy may Minh Anh
	Vnpt,Viettel
	Cột của DN viễn thông và Cột Điện Lực
	500
	Chỉnh trang
	Năm 2023

	12.10
	Đường 19/5, TT Tân Kỳ
	Từ ngã tư đèn xanh, đèn đỏ
	Vòng xuyến
	Vnpt,VietteI
	Cột của DN viễn thông và Cột Điện Lực
	500
	Chỉnh trang
	Năm 2023

	12.11
	Tuyến đường 48E, xã Tân Phú
	Ngã tư xóm Đồng Nhất
	Cầu Khe Mai, xóm Đồng Nhất
	Điện lực, Vnpt, Viettel
	Cột của DN viễn thông và Cột Điện lực
	1.500
	Chỉnh trang
	Năm 2023

	12.12
	Tuyến từ ngã ba chợ chiều xóm Tân Thái đi xã Tân Xuân, xã Tân Phú
	Xóm Tân Thái
	Xóm Xuân Dương, xã Tân Xuân
	Điện lực, Vnpt, Viettel
	Cột của DN viễn thông và Cột Điện lực
	1.000
	Chỉnh trang
	Năm 2023

	12.13
	Tuyến đường liên xã
	Từ Ngã ba xóm Kẻ Mui
	Trụ Sở UBND xã
	Vnpt, Viettel
	Cột của DN viễn thông và Cột Điện Lực
	300
	Chỉnh trang
	Năm 2023

	12.14
	Tuyến Quốc lộ 48, xã Tân Xuân
	Nhà ông Lê Văn Hùng, xóm Vĩnh Thanh
	Nhà ông Đậu Đức Hùng, xóm Yên Xuân
	Vnpt, Viettel
	Cột Điện Lực
	1.000
	Chỉnh trang
	Năm 2023

	12.15
	Ngã ba xóm Yên Hòa, xã Tân Hợp
	Nhà ông Chiến, xóm Yên Hòa
	UBND xã, xóm Yên Hòa
	Vnpt, Viettel
	Cột của DN viễn thông và Cột Điện Lực
	200
	Chỉnh trang
	Năm 2023

	12.16
	Tuyến đường 48 E, xã Nghĩa Hoàn
	Xóm Tiến Thành
	Xóm Thuận Yên
	Vnpt, Viettel
	Cột của DN viễn thông và Cột Điện Lực
	1.000
	Chỉnh trang
	Năm 2023

	12.17
	Tuyến đường 48E, xã Tân long
	Cổng chào xóm Hồ Thành
	Trụ sở UBND xã
	Vnpt, Viettel
	Cột Điện Lực
	1.000
	Chỉnh trang
	Năm 2023

	12.18
	Tuyến đường Thị trấn Tân Kỳ đi Làng Rào, xã Kỳ Sơn
	Từ nhà văn hóa xóm Phượng Kỳ
	Nhà máy Vi sinh
	Vnpt, Viettel
	Cột của DN viễn thông và Cột Điện Lực
	1.000
	Chỉnh trang
	Năm 2023

	12.19
	Tuyến đường liên xã Hương Sơn
	Xóm Tân Mỹ
	Xóm Xuân Hương
	Vnpt, Viettel
	Cột của DN viễn thông và Cột Điện Lực
	820
	Chỉnh trang
	Năm 2023

	12.20
	Tuyến đường mòn Hồ Chí Minh, xã Tân Hương
	Xóm Châu Nam
	Xóm Tân Sơn
	Vnpt, Viettel
	Cột Điện Lực
	1.500
	Chỉnh trang
	Năm 2023

	12.21
	Tuyến đường nguyên liệu xã Nghĩa Hành
	Cây xăng dầu Khánh Sửu xóm Hưng Hòa
	UBND xã, xóm Hưng Hòa
	Vnpt, Viettel
	Cột của DN viễn thông và Cột Điện Lực
	800
	Chỉnh trang
	Năm 2023

	12.22
	Tuyến đường 534Đ xã Phú Sơn
	Trạm Y tế xã
	Nhà văn hóa xóm Trung Sơn
	Vnpt, Viettel
	Cột của DN viễn thông và Cột Điện Lực
	700
	Chỉnh trang
	Năm 2023

	12.23
	Tuyến đường Cây Chanh, Lạt xã Tiên Kỳ
	Xóm Bản Hiện
	Xóm Bản Phẩy Thái Minh
	Vnpt, Viettel
	Cột của DN viễn thông và Cột Điện Lực
	2.500
	Chỉnh trang
	Năm 2023

	12.24
	Trục đường từ ngã tư đi vào trụ sở UBND xã Đồng Văn
	Ngã tư xóm Tân Đồng
	Trụ sở UBND, xóm Tân Diên
	Vnpt, Viettel
	Cột Điện Lực
	1.100
	Chỉnh trang
	Năm 2023

	12.25
	Tuyến đường từ xóm Trung tâm đi xóm Nam Tiến xã Nghĩa Phúc
	Nhà anh Hiệp Quế
	Tràn Bãi Mét
	Vnpt, Viettel
	Cột Điện Lực
	2.000
	Chỉnh trang
	Năm 2023

	12.26
	Xóm Đông Hoành đến trụ sở UBND xã
	Cổng chào xóm Tân Hoa cũ
	Trụ sở UBND xã
	Vnpt, Viettel
	Cột Điện Lực
	2.000
	Chỉnh trang
	Năm 2024

	12.27
	Đường tỉnh lộ 534B xã Tân An
	Cầu Khe Sanh
	Trường mầm non Tân An
	Vnpt, Viettel
	Cột Điện Lực
	1.000
	Chỉnh trang
	Năm 2023

	12.28
	Đường Lê Lợi, TT Tân Kỳ
	Cổng UBND huyện
	Đến ngã tư đèn xanh, đèn đỏ
	VNPT,Viettel
	Cột của DN và của Điện lực
	600
	Ngầm hóa
	Năm 2022

	12.29
	Đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, TT Tân Kỳ
	Ngã tư đèn xanh, đèn đỏ
	Cổng Huyện đội
	VNPT,Viettel
	Cột của DN và của Điện lực
	300
	Ngầm hóa
	Năm 2023

	13
	Huyện Thanh Chương: tổng chiều dài tuyến cáp
	Huyện Thanh Chương: tổng chiều dài tuyến cáp
	Huyện Thanh Chương: tổng chiều dài tuyến cáp
	Huyện Thanh Chương: tổng chiều dài tuyến cáp
	Huyện Thanh Chương: tổng chiều dài tuyến cáp
	13.650
	 
	 

	13.1
	Đường Quốc lộ 46C, xã Thanh Liên
	Chợ Giăng
	Km 102+200
	Điện lực, VNPT, Viettel
	Cáp treo 1 bên, các dây treo so le, ảnh hưởng an toàn và mỹ quan
	850
	Chỉnh trang
	Năm 2022

	13.2
	xã Thanh Liên
	Km 103+850
	Cầu treo sông Giăng
	Điện lực, VNPT, Viettel
	Cáp treo 1 bên, các dây treo so le, ảnh hưởng an toàn và mỹ quan
	2.000
	Chỉnh trang
	Năm 2022

	13.3
	Đường huyện lộ 362, xã Thanh Liên
	trường THPT Cát Ngạn
	trường THPT Cát Ngạn
	Điện lực, VNPT, Viettel
	Cáp treo 1 bên, các dây treo so le, ảnh hưởng an toàn và mỹ quan
	300
	Chỉnh trang
	Năm 2022

	13.4
	Đường huyện lộ 360, xã Thanh Liên
	giáp xã Thanh Mỹ
	Đường vào UBND xã Thanh Liên
	Điện lực, VNPT, Viettel
	Cáp treo 1 bên, các dây treo so le, ảnh hưởng an toàn và mỹ quan
	3.050
	Chỉnh trang
	Năm 2022

	13.5
	xã Thanh Liên
	Giao đường xã ĐX 47
	Trường mầm non Thanh Liên
	Điện lực, VNPT, Viettel
	Cáp treo 1 bên, các dây treo so le, ảnh hưởng an toàn và mỹ quan
	530
	Chỉnh trang
	Năm 2022

	13.6
	Đường xã qua xóm Liên Đồng, xã Thanh Liên
	Trường tiểu học Thanh Liên (cơ sở Liên Đồng)
	Trường THPT Cát Ngạn
	Điện lực, VNPT, Viettel
	Cáp treo 1 bên, các dây treo so le, ảnh hưởng an toàn và mỹ quan
	1.200
	Chỉnh trang
	Năm 2022

	13.7
	Đường xã qua xóm Liên Phúc, xã Thanh Liên
	Cầu Rãy
	Ngã 3 Hóc Phướn
	Điện lực, VNPT, Viettel
	Cáp treo 1 bên, các dây treo so le, ảnh hưởng an toàn và mỹ quan
	230
	Chỉnh trang
	Năm 2022

	13.8
	Đường xã QL 46C - xóm Liên Đức, xã Thanh Liên
	UBND xã Thanh Liên
	Ngã 4 Bưu điện văn hóa xã
	Điện lực, VNPT, Viettel
	Cáp treo 1 bên, các dây treo so le, ảnh hưởng an toàn và mỹ quan
	320
	Chỉnh trang
	Năm 2022

	13.9
	Đường xã ĐX 47, xã Thanh Liên
	Nhà thờ họ Đoàn
	Ngã 3 Hóc Phướn
	Điện lực, VNPT, Viettel
	Cáp treo 1 bên, các dây treo so le, ảnh hưởng an toàn và mỹ quan
	1.900
	Chỉnh trang
	Năm 2022

	13.10
	Đường xã ĐX 47, xã Thanh Liên
	Giáp xóm Liên Phúc
	Quốc lộ 46C
	Điện lực, VNPT, Viettel
	Cáp treo 1 bên, các dây treo so le, ảnh hưởng an toàn và mỹ quan
	520
	Chỉnh trang
	Năm 2022

	13.11
	Đường huyện lộ 362, xã Thanh Liên
	Trường Mầm non Thanh Liên (CS2)
	Cây xăng ngã 3 Thanh Liên
	Điện lực
	Điện cao thế đi trên khu đất quy hoạch phân lô
	250
	Ngầm hóa
	Năm 2022-2023

	13.12
	Tuyến đường từ QL 46C vào di tích Trần Tấn, xã Thanh Chi
	QL 46C
	Di tích Trần Tấn
	Viettel, Điện lực Nghệ An, Vinaphone
	1 bên, treo trên cột điện lực
	1.300
	Chỉnh trang
	 

	13.13
	Tuyến đường từ nhà văn hóa Chi Phú đi vòng qua các khu dân cư, xã Thanh Chi
	Nhà văn hóa Chi Phú
	Các khu dân cư
	Viettel, Điện lực Nghệ An, Vinaphone
	1 bên, treo trên cột điện lực
	200
	Chỉnh trang
	 

	13.14
	Tuyến đường từ Thị Tứ đi vào Thanh Khê, xã Thanh Chi
	Thị Tứ
	Giáp Thanh Khê
	Viettel, Điện lực Nghệ An, Vinaphone
	2 bên, treo trên cột điện lực
	1.000
	Chỉnh trang kết hợp ngầm hóa
	 

	14
	TP Vinh: tổng chiều dài tuyến cáp
	TP Vinh: tổng chiều dài tuyến cáp
	TP Vinh: tổng chiều dài tuyến cáp
	TP Vinh: tổng chiều dài tuyến cáp
	TP Vinh: tổng chiều dài tuyến cáp
	51.820
	 
	 

	14.1
	Ngô Thì Nhậm
	Giao Phượng Hoàng
	Giao đường Sinh Thái
	VTVcab, Viettel, VNPT, FPT, PCNA
	<10 sợi cáp
	1.900
	Chỉnh trang
	2022-2023

	14.2
	Mạc Thị Bưởi
	Giao Quốc lộ 1A
	Đường Tàu cũ
	VTVcab, Viettel, VNPT, FPT, PCNA
	<10 sợi cáp
	230
	Chỉnh trang
	2022-2023

	14.3
	Hàn Mặc Tử
	Giao Quốc lộ 1A
	Đường Tàu cũ
	VTVcab, Viettel, VNPT, FPT, PCNA
	<10 sợi cáp
	300
	Chỉnh trang
	2022-2023

	14.4
	Lê Doãn Nhã
	Giao Quốc lộ 1A
	Đường Tàu cũ
	VTVcab, Viettel, VNPT, FPT, PCNA
	<10 sợi cáp
	350
	Chỉnh trang
	2022-2023

	14.5
	Phan Huy Chú
	Giao Quốc lộ 1A
	Giao Trần Cảnh Bình
	VTVcab, Viettel, VNPT, FPT, PCNA
	<10 sợi cáp
	550
	Chỉnh trang
	2022-2023

	14.6
	Phan Huy Ích
	Giao Quốc lộ 1A
	Giao Bùi Thị Xuân
	VTVcab, Viettel, VNPT, FPT, PCNA
	<10 sợi cáp
	800
	Chỉnh trang
	2022-2023

	14.7
	Cù Chính Lan
	Giao Quốc lộ 1A
	Giao Nguyễn Thiếp
	VTVcab, Viettel, VNPT, FPT, PCNA
	>10 sợi cáp
	300
	Chỉnh trang
	2022-2023

	14.8
	Nguyễn Huy Tự
	Giao Quốc lộ 1A
	Giao Nguyễn Thiếp
	VTVcab, Viettel, VNPT, FPT
	>10 sợi cáp
	160
	Chỉnh trang
	2022-2023

	14.9
	Trần Quang Diệu
	Giao Quốc lộ 1A
	Giao Nguyễn Thiếp
	VTVcab, Viettel, VNPT, FPT
	>10 sợi cáp
	160
	Chỉnh trang
	2022-2023

	14.10
	Nguyễn Thiếp
	Giao Quốc lộ 1A
	Giao Phượng Hoàng
	VTVcab, Viettel, VNPT, FPT, PCNA
	>10 sợi cáp
	1.200
	Chỉnh trang
	2022-2023

	14.11
	Nguyễn Sơn
	Giao Quốc lộ 1A
	Hồ Vinh Tân
	VTVcab, Viettel, VNPT, FPT, PCNA
	<10 sợi cáp
	600
	Chỉnh trang
	2022-2023

	14.12
	Lê Mao (kéo dài)
	 
	 
	VTVcab, Viettel, VNPT, FPT, PCNA
	 
	1.200
	Chỉnh trang
	2022-2023

	14.13
	Đặng Nguyên Cẩn
	Giao Lê Mao
	Hết đường
	VTVcab, Viettel, VNPT, FPT
	>10 sợi cáp
	600
	Chỉnh trang
	2022-2023

	14.14
	Nguyễn Khuyến
	Giao Ngô Đức Kế
	Hết đường
	VTVcab, Viettel, VNPT, FPT
	> 10 sợi cáp
	350
	Chỉnh trang
	2022-2023

	14.15
	Hoàng Diệu
	Giao Quốc lộ 1A
	Giao Ngô Đức Kế
	VTVcab, Viettel, VNPT, FPT
	<10 sợi cáp
	220
	Chỉnh trang
	2022-2023

	14.16
	Hoàng Kế Viêm
	Giao Quốc lộ 1A
	Giao Ngô Đức Kế
	VTVcab, Viettel, VNPT, FPT
	<10 sợi cáp
	230
	Chỉnh trang
	2022-2023

	14.17
	Nguyễn Viết Phú
	Giao Quốc lộ 1A
	Hết đường
	VTVcab, Viettel, VNPT, FPT
	<10 sợi cáp
	550
	Chỉnh trang
	2022-2023

	14.18
	Nguyễn Viết Nhung
	Giao Hồ Xuân Hương
	Giao Cao Xuân Huy
	VTVcab, Viettel, VNPT, FPT
	<10 sợi cáp
	600
	Chỉnh trang
	2022-2023

	14.19
	Nguyễn Thúc Tự
	Giao Hồ Xuân Hương
	Giao Cao Xuân Huy
	VTVcab, Viettel, VNPT, FPT
	<10 sợi cáp
	300
	Chỉnh trang
	2022-2023

	14.20
	Đường trước UBND Phường Vinh Tân
	Giao Cao Xuân Huy
	Giao Lê Mao
	VTVcab, Viettel, VNPT, FPT
	<10 sợi cáp
	300
	Chỉnh trang
	2022-2023

	14.21
	Đường Số 1
	Giao Nguyễn Viết Phú
	Giao Lê Mao (kéo dài)
	VTVcab, Viettel, VNPT, FPT
	<10 sợi cáp
	350
	Chỉnh trang
	2022-2023

	14.22
	Nguyễn Huy Oánh
	toàn tuyến
	 
	VTVcab, Viettel, VNPT, FPT, PCNA
	>10 sợi cáp
	600
	Chỉnh trang
	2022-2023

	14.23
	Cao Bá Quát
	toàn tuyến
	 
	VTVcab, Viettel, VNPT, FPT, PCNA
	>10 sợi cáp
	600
	Chỉnh trang
	2022-2023

	14.24
	Nguyễn Đức Mậu
	toàn tuyến
	 
	VTVcab, Viettel, VNPT, FPT, PCNA
	>10 sợi cáp
	500
	Chỉnh trang
	2022-2023

	14.25
	Hoàng Văn Tâm
	toàn tuyến
	 
	VTVcab, Viettel, VNPT, FPT
	>10 sợi cáp
	600
	Chỉnh trang
	2022-2023

	14.26
	Phạm Kinh Vỹ
	toàn tuyến
	 
	VTVcab, Viettel, VNPT, FPT
	>10 sợi cáp
	600
	Chỉnh trang
	2022-2023

	14.27
	Trà Lân
	toàn tuyến
	 
	VTVcab, Viettel, VNPT, FPT
	>10 sợi cáp
	500
	Chỉnh trang
	2022-2023

	14.28
	Phan Sỹ Thục
	toàn tuyến
	 
	VTVcab, Viettel, VNPT, FPT
	> 10 sợi cáp
	700
	Chỉnh trang
	2022-2023

	14.29
	Đặng Tất
	Giao Trần Phú
	Giao Nguyễn Tuấn Thiện
	VTVcab, Viettel, VNPT, FPT
	>10 sợi cáp
	850
	Chỉnh trang
	2022-2023

	14.30
	Trịnh Hoài Đức
	Giao Hồng Bàng
	Giao Hồ Sỹ Đống
	VTVcab, Viettel, VNPT, FPT
	>10 sợi cáp
	300
	Chỉnh trang
	2022-2023

	14.31
	Lê Văn Tám
	Giao Hồng Bàng
	Giao Minh Khai
	VTVcab, Viettel, VNPT, FPT
	>10 sợi cáp
	600
	Chỉnh trang
	2022-2023

	14.32
	Ngô Văn Sở
	Giao Đinh Công Tráng
	Giao Nguyễn Tuấn Thiện
	VTVcab, Viettel, VNPT, FPT
	>10 sợi cáp
	450
	Chỉnh trang
	2022-2023

	14.33
	Hồ Sỹ Đống
	Giao Ngư Hải
	Giao Nguyễn Tuấn Thiện
	VTVcab, Viettel, VNPT, FPT
	>10 sợi cáp
	750
	Chỉnh trang
	2022-2023

	14.34
	Nguyễn Biểu
	Giao Ngư Hải
	Giao Đinh Công Tráng
	VTVcab, Viettel, VNPT, FPT
	>10 sợi cáp
	400
	Chỉnh trang
	2022-2023

	14.35
	Mạc Đĩnh Chi
	Giao Ngư Hải
	Giao Đinh Công Tráng
	VTVcab, Viettel, VNPT, FPT
	>10 sợi cáp
	170
	Chỉnh trang
	2022-2023

	14.36
	Nguyễn Tuấn Thiện
	Giao Hồng Bàng
	Giao Minh Khai
	VTVcab, Viettel, VNPT, FPT
	> 10 sợi cáp
	 
	Chỉnh trang
	2022-2023

	14.37
	Phùng Phúc Kiều
	Giao Đặng Tất
	hết đường
	VTVcab, Viettel, VNPT, FPT
	>10 sợi cáp
	 
	Chỉnh trang
	2022-2023

	14.38
	Nguyễn Hữu Điền
	Giao Đặng Tất
	Hết đường
	VTVcab, Viettel, VNPT, FPT
	>10 sợi cáp
	 
	Chỉnh trang
	2022-2023

	14.39
	Nguyễn Bỉnh Khiêm
	Giao V.I.Lê Nin
	Giao Phong Đình Cảng
	VTVcab, Viettel, VNPT, FPT
	>10 sợi cáp
	650
	Chỉnh trang
	2022-2023

	14.40
	Đinh Lễ
	Giao V.I.Lê Nin
	Giao Tuệ Tĩnh
	VTVcab, Viettel, VNPT, FPT
	>10 sợi cáp
	900
	Chỉnh trang
	2022-2023

	14.41
	Tuệ Tĩnh
	Giao Nguyễn Sỹ Sách
	Giao Nguyễn Phong Sắc
	VTVcab, Viettel, VNPT, FPT
	>10 sợi cáp
	450
	Chỉnh trang
	2022-2023

	14.42
	Ngô Quyền
	Giao Nguyễn Phong Sắc
	hết đường
	VTVcab, Viettel, VNPT, FPT
	>10 sợi cáp
	700
	Chỉnh trang
	2022-2023

	14.43
	Yên Dũng Thượng
	toàn tuyến
	 
	VTVcab, Viettel, VNPT, FPT
	>10 sợi cáp
	750
	Chỉnh trang
	2022-2023

	14.44
	Phạm Ngọc Thạch
	toàn tuyến
	 
	VTVcab, Viettel, VNPT, FPT
	>10 sợi cáp
	900
	Chỉnh trang
	2022-2023

	14.45
	Hải Thượng Lãn Ông
	Giao V.I. Lê Nin
	Phía Hưng Lộc
	VTVcab, Viettel, VNPT, FPT
	>10 sợi cáp
	700
	Chỉnh trang
	2022-2023

	14.46
	Trần Minh Tông
	Giao Bùi Huy Bích
	Giao Đặng Như Mai
	VTVcab, Viettel, VNPT, FPT
	>10 sợi cáp
	700
	Chỉnh trang
	2022-2023

	14.47
	Đặng Như Mai
	toàn tuyến
	 
	VTVcab, Viettel, VNPT, FPT
	>10 sợi cáp
	700
	Chỉnh trang
	2022-2023

	14.48
	Trần Thánh Tông
	toàn tuyến
	 
	VTVcab, Viettel, VNPT, FPT
	>10 sợi cáp
	700
	Chỉnh trang
	2022-2023

	14.49
	Lê Quý Đôn
	toàn tuyến
	 
	VTVcab, Viettel, VNPT, FPT
	>10 sợi cáp
	700
	Chỉnh trang
	2022-2023

	14.50
	Phùng Chí Kiên
	Giao Lê Nin
	Giao Lê Viết Thuật
	VTVcab, Viettel, VNPT, FPT
	>10 sợi cáp
	850
	Chỉnh trang
	2022-2023

	14.51
	Bùi Dương Lịch
	Giao đường Nguyễn Trãi
	Giao đường Hồ Bá Kiện
	VTVcab, Viettel, VNPT, FPT, PCNA
	>10 sợi cáp
	400
	Chỉnh trang
	2022-2023

	14.52
	Mai Lão Bạng
	Giao đường Nguyễn Trãi
	Hết đường
	VTVcab, Viettel, VNPT, FPT
	>10 sợi cáp
	1.700
	Chỉnh trang
	2022-2023

	14.53
	Trương Văn Lĩnh
	toàn tuyến
	 
	VTVcab, Viettel, VNPT, FPT
	>10 sợi cáp
	4.000
	Chỉnh trang
	2022-2023

	14.54
	Sư Vạn Hạnh
	toàn tuyến
	 
	VTVcab, Viettel, VNPT, FPT
	 
	700
	Chỉnh trang
	2022-2023

	14.55
	Nguyễn Văn Tố
	toàn tuyến
	 
	VTVcab, Viettel, VNPT, FPT
	 
	2.000
	Chỉnh trang
	2022-2023

	14.56
	Đường 46
	Ngã tư Quốc lộ 1 - Cầu vượt
	Ngã Tư Nghi Ân
	VTVcab, Viettel, VNPT, FPT
	 
	3.000
	Chỉnh trang
	2022-2023

	14.57
	Nguyễn Đình Chiểu
	 
	 
	VTVcab, Viettel, VNPT, FPT
	>10 sợi cáp
	800
	Chỉnh trang
	2022-2023

	14.58
	Nguyễn Cảnh Hoan (toàn tuyến)
	toàn tuyến
	 
	VTVcab, Viettel, VNPT, FPT
	>10 sợi cáp
	700
	Chỉnh trang
	2022-2023

	14.59
	Ngô Gia Tự
	toàn tuyến
	 
	VTVcab, Viettel, VNPT, FPT
	<10 sợi cáp
	800
	Chỉnh trang
	2022-2023

	14.60
	Nguyễn Lương Bằng
	toàn tuyến
	 
	VTVcab, Viettel, VNPT, FPT
	<10 sợi cáp
	500
	Chỉnh trang
	2022-2023

	14.61
	Tản Đà
	toàn tuyến
	 
	VTVcab, Viettel, VNPT, FPT
	<10 sợi cáp
	600
	Chỉnh trang
	2022-2023

	14.62
	Phạm Huy
	toàn tuyến
	 
	VTVcab, Viettel, VNPT, FPT
	<10 sợi cáp
	500
	Chỉnh trang
	2022-2023

	14.63
	Hồ Bá Kiện
	toàn tuyến
	 
	VTVcab, Viettel, VNPT, FPT
	<10 sợi cáp
	700
	Chỉnh trang
	2022-2023

	14.64
	Phạm Ngũ Lão
	toàn tuyến
	 
	VTVcab, Viettel, VNPT. FPT
	 
	500
	Chỉnh trang
	2022-2023

	14.65
	Hồ Hán Thương
	toàn tuyến
	 
	VTVcab, Viettel, VNPT, FPT
	 
	400
	Chỉnh trang
	2022-2023

	14.66
	Một số đường khác giao với đường Đặng Thái Thân
	 
	 
	VTVcab, Viettel, VNPT, FPT
	 
	500
	Chỉnh trang
	2022-2023

	14.67
	Một số đường khác giao đường Nguyễn Sinh Sắc
	 
	 
	VTVcab, Viettel, VNPT, FPT
	 
	1.000
	Chỉnh trang
	2022-2023

	14.68
	Nguyễn Hiền
	toàn tuyến
	 
	VTVcab, Viettel, VNPT, FPT
	>10 sợi cáp
	350
	Chỉnh trang
	2022-2023

	14.69
	Trần Đình Trọng
	toàn tuyến
	 
	VTVcab, Viettel, VNPT, FPT
	>10 sợi cáp
	900
	Chỉnh trang
	2022-2023

	14.70
	Một số đường nhỏ, ngõ rẽ trên đường Nguyễn Trường Tộ
	 
	 
	VTVcab, Viettel, VNPT, FPT
	>10 sợi cáp
	1.500
	Chỉnh trang
	2022-2023

	14.71
	Tôn Thất Thuyết
	toàn tuyến
	 
	VTVcab, Viettel, VNPT, FPT
	>10 sợi cáp
	400
	Chỉnh trang
	2022-2023

	14.72
	Tô Ngọc Vân
	toàn tuyến
	 
	VTVcab, Viettel, VNPT, FPT
	>10 sợi cáp
	550
	Chỉnh trang
	2022-2023

	14.73
	Trần Quốc Toản
	toàn tuyến
	 
	VTVcab, Viettel, VNPT, FPT
	>10 sợi cáp
	750
	Chỉnh trang
	2022-2023

	14.74
	Phùng Chí Kiên
	Giao Lê Nin
	Giao Hà Huy Tập
	VTVcab, Viettel, VNPT, FPT
	>10 sợi cáp
	1.000
	Chỉnh trang
	2022-2023

	15
	TX Thái Hòa: tổng chiều dài tuyến cáp
	TX Thái Hòa: tổng chiều dài tuyến cáp
	TX Thái Hòa: tổng chiều dài tuyến cáp
	TX Thái Hòa: tổng chiều dài tuyến cáp
	TX Thái Hòa: tổng chiều dài tuyến cáp
	23.910
	 
	 

	15.1
	Đường 19/5 - Hoà Hiếu
	Nguyễn Xuân Tiến (K. Kim Tân)
	Lê Huy Chương (K. Tân Thắng)
	Điện lực Nghệ An, VNPT Nghệ An, Viettel Nghệ An, FPT Nghệ An...
	 
	1.350
	Chỉnh trang
	 

	15.2
	Đường vào chợ Hiếu - Hoà Hiếu
	Nguyễn Thị Quang (K. Tân Thành)
	Vũ Văn Ninh (K. Tân Thành)
	Điện lực Nghệ An, VNPT Nghệ An, Viettel Nghệ An, FPT Nghệ An...
	 
	180
	Chỉnh trang
	 

	15.3
	Đường Võ Nguyên Hiến - Hoà Hiếu
	Trịnh Văn Kỳ ( K. Sơn Tiến)
	Phạm Xuân Vinh (K. Sơn Tiến)
	Điện lực Nghệ An, VNPT Nghệ An, Viettel Nghệ An, FPT Nghệ An...
	 
	387
	Chỉnh trang
	 

	15.4
	Đường Bàu Sen - Hoà Hiếu
	Trịnh Thị Minh Nguyệt (K. Quyết Thắng)
	Nguyễn Cao Cường (K. Tân Liên)
	Điện lực Nghệ An, VNPT Nghệ An, Viettel Nghệ An, FPT Nghệ An...
	 
	572
	Chỉnh trang
	 

	15.5
	Khu vực Đường tại khối Trung Cấp - Long Sơn
	Khu vực Đường tại khối Trung Cấp - Long Sơn
	Khu vực Đường tại khối Trung Cấp - Long Sơn
	Điện lực Nghệ An, VNPT Nghệ An, Viettel Nghệ An, FPT Nghệ An...
	 
	1.300
	Chỉnh trang
	 

	15.6
	Đường vào cổng làng khối Lam Sơn - Long Sơn
	Đường Trần Hưng Đạo
	Gốc sung khối Lam Sơn
	Điện lực Nghệ An, VNPT Nghệ An, Viettel Nghệ An, FPT Nghệ An...
	 
	300
	Chỉnh trang
	 

	15.7
	Đường Hai Bà Trưng - Long Sơn
	Đường Hai Bà Trưng
	Ngã 3 khối Lam Sơn (khối 8 cũ)
	Điện lực Nghệ An, VNPT Nghệ An, Viettel Nghệ An, FPT Nghệ An…
	 
	200
	Chỉnh trang
	 

	15.8
	Đường Phan Đình Phùng - Long Sơn
	Giáp đường N6
	Đường Đinh Nhật Thận
	Điện lực Nghệ An, VNPT Nghệ An, Viettel Nghệ An, FPT Nghệ An...
	 
	800
	Chỉnh trang
	 

	15.9
	Đường Làng Vạc - Long Sơn
	Đường Làng Vạc - Long Sơn
	Đường Làng Vạc - Long Sơn
	Điện lực Nghệ An, VNPT Nghệ An, Viettel Nghệ An, FPT Nghệ An...
	 
	800
	Chỉnh trang
	 

	15.10
	Đường Hồ Bá Ôn - Long Sơn
	Đường Mai Hắc Đễ
	Đường Hồ Bá Ôn
	Điện lực Nghệ An, VNPT Nghệ An, Viettel Nghệ An, FPT Nghệ An...
	 
	490
	Chỉnh trang
	 

	15.11
	Đường Chu Huy Mân - Hoà Hiếu
	Mai Thị Yến (Khối Tân Thành)
	Trần Ngọc Bình (Khối Tân Thành)
	Điện lực Nghệ An, VNPT Nghệ An, Viettel Nghệ An, FPT Nghệ An...
	 
	551
	Ngầm hóa
	 

	15.12
	Đường 03/2 - Hoà Hiếu
	Võ Quang Bình (Khối Kim Tân)
	Lê Huy Hồng (Khối Kim Tân
	Điện lực Nghệ An, VNPT Nghệ An, Viettel Nghệ An, FPT Nghệ An...
	 
	350
	Ngầm hóa
	 

	15.13
	Đường Quốc lộ 48
	Đầu cầu Hiếu 1
	Khối Dốc Cao, Quang Tiến
	Điện lực Nghệ An, VNPT Nghệ An, Viettel Nghệ An, FPT Nghệ An...
	 
	3.000
	Chỉnh trang kết hợp ngầm hóa
	 

	15.14
	Quốc lộ 48D
	Khối Tây Hồ 1
	Dốc Chế biến (Tây Hiếu)
	Điện lực Nghệ An, VNPT Nghệ An, Viettel Nghệ An, FPT Nghệ An...
	 
	630
	Chỉnh trang kết hợp ngầm hóa
	 

	15.15
	Đường Trà Lân
	Quốc lộ 48
	Khối Phú Thịnh, Quang Tiến
	Điện lực Nghệ An, VNPT Nghệ An, Viettel Nghệ An, FPT Nghệ An...
	 
	13.000
	Chỉnh trang kết hợp ngầm hóa
	 

	16
	TX Hoàng Mai: tổng chiều dài tuyến cáp
	TX Hoàng Mai: tổng chiều dài tuyến cáp
	TX Hoàng Mai: tổng chiều dài tuyến cáp
	TX Hoàng Mai: tổng chiều dài tuyến cáp
	TX Hoàng Mai: tổng chiều dài tuyến cáp
	5.000
	 
	 

	16.1
	Đường 537A
	Ngã 3 Trường cấp 3 Hoàng Mai
	Cầu Cờn Quỳnh Phương
	VNPT Nghệ An
	1 bên đường theo cột VNPT, EVN
	3.500
	Chỉnh trang
	Quý 3 giai đoạn 2022-2023

	16.2
	Đường 537A
	Giao với Quốc lộ 1A
	Phường Quỳnh Thiện
	Viettel Nghệ An
	Cáp treo F8
	1.500
	Chỉnh trang
	Dự kiến thực hiện quý 4/2022

	17
	TX Cửa Lò: tổng chiều dài tuyến cáp
	TX Cửa Lò: tổng chiều dài tuyến cáp
	TX Cửa Lò: tổng chiều dài tuyến cáp
	TX Cửa Lò: tổng chiều dài tuyến cáp
	TX Cửa Lò: tổng chiều dài tuyến cáp
	40.350
	 
	 

	17.1
	Đường Bà Lụa
	Đường số 4
	Đường Sào Nam
	Viettel; VNPT; FPT; TH cáp;
	 
	800
	Chỉnh trang
	Năm 2022

	17.2
	Nguyễn Sư Hồi
	Đường 9’
	Đường số 3
	Viettel; VNPT; FPT; TH cáp;
	 
	1.900
	Chỉnh trang
	Năm 2022

	17.3
	Đường 11A
	Đường Bình Minh
	Đường số 3
	Viettel; VNPT; FPT; TH cáp;
	 
	670
	Chỉnh trang
	Năm 2022

	17.4
	Đường 11B
	Đường Bình Minh
	Đường số 3
	Viettel; VNPT; FPT; TH cáp;
	 
	670
	Chỉnh trang
	Năm 2022

	17.5
	Đường 8
	Đường Bình Minh
	Đường số 3
	Viettel; VNPT; FPT; TH cáp;
	 
	670
	Chỉnh trang
	Năm 2022

	17.6
	Đường 9’
	Đường Bình Minh
	Đường số 3
	Viettel; VNPT; FPT; TH cáp;
	 
	670
	Chỉnh trang
	Năm 2022

	17.7
	Đường 12
	Đường Bình Minh
	Đường số 3
	Viettel; VNPT; FPT; TH cáp;
	 
	670
	Chỉnh trang
	Năm 2022

	17.8
	Đường dọc III
	Đường Nguyễn Xí
	Đường số 14
	Viettel; VNPT; FPT; TH cáp;
	 
	3.900
	Chỉnh trang
	Năm 2022

	17.9
	Đường Bình Minh
	Đường Phạm Nguyễn Du
	Cảng Cửa Lò
	Viettel; VNPT; FPT; TH cáp;
	 
	7.800
	Ngầm hóa
	Năm 2022-2023

	17.10
	Đường Nguyễn Xí
	Đường Binh Minh
	Đường dọc III
	Viettel; VNPT; FPT; TH cáp;
	 
	660
	Ngầm hóa
	Năm 2022-2023

	17.11
	Đường Sào Nam
	Đường Bình Minh
	QL 46
	Viettel; VNPT; FPT; TH cáp;
	 
	3.000
	Ngầm hóa
	Năm 2022-2023

	17.12
	Đường Nguyễn Sinh Cung
	Đường Bình Minh
	QL 46
	Viettel; VNPT; FPT; TH cáp;
	 
	3.900
	Ngầm hóa
	Năm 2022-2023

	17.13
	Đường Mai Thúc Loan
	Đường ngang số 5
	Đường ngang 13
	Viettel; VNPT; FPT; TH cáp;
	 
	2.400
	Ngầm hóa
	Năm 2022-2023

	17.14
	Đường ngang số 5
	Đường Bình Minh
	Đường dọc III
	Viettel; VNPT; FPT; TH cáp;
	 
	670
	Ngầm hóa
	Năm 2022-2023

	17.15
	Đường ngang số 6
	Đường Bình Minh
	Đường dọc III
	Viettel; VNPT; FPT; TH cáp;
	 
	670
	Ngầm hóa
	Năm 2022-2023

	17.16
	Đường Nguyễn Xí
	Đường Bình Minh
	Đường dọc III
	Viettel; VNPT; FPT; TH cáp;
	 
	660
	Chỉnh trang kết hợp ngầm hóa
	Năm 2022-2023

	17.17
	Đường Sào Nam
	Đường Bình Minh
	QL 46
	Viettel; VNPT; FPT; TH cáp;
	 
	3.000
	Chỉnh trang kết hợp ngầm hóa
	Năm 2022-2023

	17.18
	Đường Nguyễn Sinh Cung
	Đường Bình Minh
	QL 46
	Viettel; VNPT; FPT; TH cáp;
	 
	3.900
	Chỉnh trang kết hợp ngầm hóa
	Năm 2022-2023

	17.19
	Đường Mai Thúc Loan
	Đường ngang số 5
	Đường ngang 13
	Viettel; VNPT; FPT; TH cáp;
	 
	2.400
	Chỉnh trang kết hợp ngầm hóa
	Năm 2022-2023

	17.20
	Đường ngang số 5
	Đường Bình Minh
	Đường dọc III
	Viettel; VNPT; FPT; TH cáp;
	 
	670
	Chỉnh trang kết hợp ngầm hóa
	Năm 2022-2023

	17.21
	Đường ngang số 6
	Đường Bình Minh
	Đường dọc III
	Viettel; VNPT; FPT; TH cáp;
	 
	670
	Chỉnh trang kết hợp ngầm hóa
	Năm 2022-2023

	18
	Huyện Yên Thành: tổng chiều dài tuyến cáp
	Huyện Yên Thành: tổng chiều dài tuyến cáp
	Huyện Yên Thành: tổng chiều dài tuyến cáp
	Huyện Yên Thành: tổng chiều dài tuyến cáp
	Huyện Yên Thành: tổng chiều dài tuyến cáp
	23.300
	 
	 

	18.1
	NAN0018 - NAN 0496
	Huyện đội Yên Thành
	Khối 1, Thị trấn Yên Thành
	Viettel Nghệ An
	Treo cột Điện lực
	1.500
	Chỉnh trang
	2022

	18.2
	QL 7B
	Ngã 4 Tăng Láng
	Ngã 4 QL7, 7B
	Điện lực NA, VNPT, Viettel
	Cáp 2 bên đường; Cột Điện lực, Cột VNPT
	10.000
	Chỉnh trang
	Quý 4/2022

	18.3
	QL 7
	Ngọc Thành - Vĩnh Thành
	Trạm VT Công Thành
	Điện lực NA, VNPT, Viettel
	Cáp 2 bên đường; Cột Điện lực, Cột VNPT
	11.000
	Chỉnh trang
	Quý 3/2022

	18.4
	NAN0051 - NAN 0421
	UBND xã Bảo Thành
	Ngã tư Công Thành
	Viettel Nghệ An
	 
	800
	Chỉnh trang kết hợp ngầm hóa
	2022

	 
	Tổng độ dài các tuyến đường chỉnh trang và ngầm hóa trên địa bàn tỉnh Nghệ An các năm 2022-2023 là
	Tổng độ dài các tuyến đường chỉnh trang và ngầm hóa trên địa bàn tỉnh Nghệ An các năm 2022-2023 là
	Tổng độ dài các tuyến đường chỉnh trang và ngầm hóa trên địa bàn tỉnh Nghệ An các năm 2022-2023 là
	Tổng độ dài các tuyến đường chỉnh trang và ngầm hóa trên địa bàn tỉnh Nghệ An các năm 2022-2023 là
	Tổng độ dài các tuyến đường chỉnh trang và ngầm hóa trên địa bàn tỉnh Nghệ An các năm 2022-2023 là
	581.030
	 
	 


 
	Ghi chú:
(4): Các đơn vị có cáp treo:
- Công ty Điện lực Nghệ An (Điện lực NA),
- VNPT Nghệ An (VNPT), Viettel Nghệ An(Viettel),
- Công ty CP Truyền hình cáp Nghệ An (TH Cáp),
- Tổng Công ty truyền hình cáp Việt Nam - Chi nhánh Nghệ An (các huyện Anh Sơn, Con Cuông, Diễn Châu, Đô Lương, Nam Đàn, Nghi Lộc, Nghĩa Đàn, Tân Kỳ, Quỳnh Lưu, Thanh Chương) (TH Cáp),
- Chi nhánh FPT Nghệ An (FPT).


 
