	ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH VĨNH PHÚC
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: 2796/QĐ-UBND
	Vĩnh Phúc, ngày 19 tháng 12 năm 2023


QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC GIAO KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2024
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;
Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;
Căn cứ Quyết định số 1603/QĐ-TTg ngày 11 tháng 12 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2024; Căn cứ Nghị quyết số 58/NQ-HĐND ngày 15 tháng 12 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh về phân bổ dự toán ngân sách cấp tỉnh năm 2024;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 3934/SKHĐT-THQH ngày 19 tháng 12 năm 2023.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2024:
1. Giao chi tiết kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2024: 7.701,818 tỷ đồng, bao gồm:

1.1. Vốn ngân sách Trung ương: 443,360 tỷ đồng, trong đó:

- Vốn NSTW trong nước: 243,36 tỷ đồng giao cho 01 dự án chuyển tiếp, cụ thể: Dự án Hạ tầng giao thông kết nối vùng thủ đô trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (tuyến đường Vành đai 5 - Vùng thủ đô và đoạn tuyến đường ven chân núi Tam Đảo kết nối giữa đường Vành đai 5 với QL2B đến Tây Thiên, đi QL2C và Tuyên Quang);(Chi tiết tại biểu số 02-ĐTC kèm theo)
- Vốn NSTW nước ngoài: 200,0 tỷ đồng giao cho 01 dự án chuyển tiếp, cụ thể: Dự án Chương trình phát triển các đô thị loại II (các đô thị xanh) - Dự án thành phần tỉnh Vĩnh Phúc.(Chi tiết tại biểu số 03-ĐTC kèm theo)
1.2. Vốn ngân sách địa phương: 7.258,458 tỷ đồng, trong đó:

1.2.1. Chi xây dựng cơ bản vốn tập trung trong nước: 4.091,365 tỷ đồng như sau: 
(1) Vốn giao về cho cấp huyện theo nguyên tắc và tiêu chí: 1.227,0 tỷ đồng; (Chi tiết tại biểu số 04-ĐTC kèm theo)
(2) Giao vốn cho các dự án thuộc các ngành, lĩnh vực cấp tỉnh quản lý: 1.227,0 tỷ đồng; (Chi tiết tại các biểu số 06 đến số 16 - ĐTC kèm theo)
(3) Giao vốn cho các dự án trọng điểm; các chương trình/nghị quyết và đối ứng các dự án sử dụng vốn ODA: 1.637,365 tỷ đồng; trong đó:

+ Các dự án trọng điểm cấp tỉnh: 1.007,486 tỷ đồng;(Chi tiết tại biểu số 05-ĐTC kèm theo)
+ Đối ứng các dự án ODA: 100,0 tỷ đồng; 
(Chi tiết tại biểu số 03-ĐTC kèm theo)
+ Vốn thực hiện các chương trình/nghị quyết của tỉnh: 529,879 tỷ đồng; 
(Chi tiết tại các biểu số 17,18,20-ĐTC kèm theo)
1.2.2. Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất: 1.925,193 tỷ đồng, trong đó:

- Ngân sách cấp tỉnh: giao chi tiết 380,193 tỷ đồng cho các công trình, dự án trọng điểm cấp tỉnh; (Chi tiết tại biểu số 05-ĐTC kèm theo)
- Ngân sách cấp huyện, xã: 1.545,0 tỷ đồng;

1.2.3. Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết: Tổng số 22,0 tỷ đồng;(Chi tiết tại biểu số 19-ĐTC kèm theo)
1.2.4. Đầu tư từ nguồn bội chi ngân sách tỉnh: Tổng số 1.219,9 tỷ đồng, cụ thể như sau:

- Dự án Quản lý nguồn nước và ngập lụt Vĩnh Phúc: 956,0 tỷ đồng;
- Chương trình Phát triển các đô thị loại II (các đô thị xanh) - Dự án thành phần tỉnh Vĩnh Phúc: 263,9 tỷ đồng.
(Chi tiết tại biểu số 03-ĐTC kèm theo)
2. Vốn phân bổ sau: 74,807 tỷ đồng từ nguồn thu từ sử dụng đất cấp tỉnh quản lý.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:
1. Thủ trưởng các Sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; các Ban quản lý dự án, các chủ đầu tư:

- Thực hiện quyền, trách nhiệm và nghĩa vụ của đơn vị sử dụng vốn đầu tư công theo quy định của Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách nhà nước và nghị định hướng dẫn thi hành.

- Chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2024 đảm bảo đúng quy định, đúng mục tiêu, tiến độ, chất lượng và hiệu quả; chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện, giải ngân chi tiết, cụ thể đối với từng dự án, gắn với trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị, chủ đầu tư.

- Thường xuyên cập nhật tiến độ triển khai các dự án và kịp thời báo cáo về UBND tỉnh (thông qua Sở Kế hoạch và Đầu tư) định kỳ theo quy định.

- Kịp thời phản ánh các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai báo cáo UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo giải quyết.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư:

- Chịu trách nhiệm tham mưu quản lý nhà nước về đầu tư công, chấn chỉnh xử lý nghiêm các vi phạm, tồn tại, hạn chế đã được Kiểm toán Nhà nước, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các cơ quan, tổ chức liên quan chỉ ra; tổ chức, triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2024 đảm bảo hiệu lực, hiệu quả, đúng quy định.

- Chủ trì tham mưu UBND tỉnh thực hiện phân bổ số tiền 74,807 tỷ đồng từ nguồn thu tiền sử dụng đất cho các dự án khi đảm bảo đủ thủ tục và đảm bảo nguồn thu; phân bổ vốn ngân sách địa phương bổ sung cho chi đầu tư công năm 2024 theo quy định của Luật Đầu tư công.

- Căn cứ chức năng nhiệm vụ, chủ động đôn đốc, theo dõi, kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong tổ chức, thực hiện giải ngân vốn đầu tư công;

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Kho bạc nhà nước tỉnh và các đơn vị có liên quan giám sát, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2024 hàng quý theo quy định của Luật Đầu tư công.

3. Sở Tài chính và Kho bạc nhà nước tỉnh:

- Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh cân đối các nguồn vốn bổ sung từ ngân sách địa phương cho chi đầu tư năm 2024 để đảm bảo thực hiện đúng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 đã được phê duyệt;

- Thực hiện các thủ tục chuyển nguồn bổ sung có mục tiêu cho cấp huyện, nhập dự toán và giải ngân cho các dự án theo quy định hiện hành.

4. UBND cấp huyện có trách nhiệm phân bổ nguồn vốn ngân sách tỉnh bổ sung có mục tiêu cho các địa phương để triển khai các nhiệm vụ, dự án đúng theo danh mục và mức vốn được giao; đảm bảo theo quy định của Luật Đầu tư công và Luật Ngân sách nhà nước; Chỉ đạo chủ đầu tư thực hiện và giải ngân 100% vốn kế hoạch được giao theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các Sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Kho Bạc nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Thủ trưởng các Ban Quản lý dự án, chủ đầu tư và các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

	
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Vũ Việt Văn


	FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN


[image: image1.emf]Phu bieu




_1766921033/Bieu-kem-QD-2796.zip


Phu bieu.xls

B1-TH


						Biểu số 01-ĐTC


			TỔNG HỢP CƠ CẤU NGUỒN VỐN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VỐN NSNN NĂM 2024 TỈNH VĨNH PHÚC


			(Kèm theo Quyết định số 2796/QĐ-UBND ngày 19 tháng 12 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc)


																		Đơn vị: Triệu đồng


			TT			Ngành, lĩnh vực, chương trình			Kế hoạch đầu tư vốn NSNN năm 2024			Số vốn phân bổ chi tiết			Số vốn phân khai sau			Ghi chú


						TỔNG SỐ			7,776,625			7,701,818			74,807			A+B


			A			VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG			443,360			443,360			0			(A=I+II)


			I			NSTW trong nước			243,360			243,360			0			Chi tiết theo Biểu số 02-ĐTC


			II			NSTW nước ngoài			200,000			200,000			0			Chi tiết theo Biểu số 03-ĐTC


			B			VỐN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG			7,333,265			7,258,458			74,807			(B=I+II+III+IV)


			I			Chi XDCB vốn tập trung trong nước			4,091,365			4,091,365			0


			1			Giao vốn về cấp huyện theo nguyên tắc và tiêu chí			1,227,000			1,227,000			0			Chi tiết theo Biểu số 04-ĐTC


			2			Vốn đầu tư xây dựng cơ bản tập trung ngân sách tỉnh quản lý			2,864,365			2,864,365			0


			2.1			Công trình trọng điểm, đối ứng ODA, chương trình/nghị quyết của tỉnh			1,637,365			1,637,365			0


			a			Công trình trọng điểm			1,007,486			1,007,486			0			Chi tiết theo Biểu số 05-ĐTC


			b			Đối ứng ODA			100,000			100,000			0			Chi tiết theo Biểu số 03-ĐTC


			c			Chương trình/nghị quyết của tỉnh			529,879			529,879			0


			-			Nghị quyết số 06 về thí điểm Làng văn hoá kiểu mẫu			62,600			62,600			0			Chi tiết theo Biểu số 18-ĐTC


			-			Nghị quyết số 71 về hỗ trợ đầu tư, tu bổ hệ thống di tích lịch sử - văn hoá			50,800			50,800			0			Chi tiết theo Biểu số 17-ĐTC


			-			Nghị quyết số 38 về nạo vét các thủy vực tiếp nhận nước thải, khắc phục ô nhiễm môi trường			8,026			8,026			0			Chi tiết theo Biểu số 20-ĐTC


			-			Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới			408,453			408,453			0			Chi tiết theo Biểu số 21-ĐTC


			2.2			Vốn đầu tư cho ngành, lĩnh vực			1,227,000			1,227,000			0


			a			Quốc phòng			202,000			202,000			0			Chi tiết theo Biểu số 06-ĐTC


			b			An ninh và trật tự an toàn xã hội			282,900			282,900			0			Chi tiết theo Biểu số 07-ĐTC


			c			Giáo dục đào tạo và giáo dục nghề nghiệp			5,961			5,961			0			Chi tiết theo Biểu số 08-ĐTC


			d			Y tế, dân số và gia đình			5,398			5,398			0			Chi tiết theo Biểu số 09-ĐTC


			e			Văn hoá			1,000			1,000			0			Chi tiết theo Biểu số 10-ĐTC


			f			Tài nguyên môi trường			3,144			3,144			0			Chi tiết theo Biểu số 11-ĐTC


			g			Các hoạt động kinh tế			726,597			726,597			0


			-			Nông nghiệp			136,128			136,128			0			Chi tiết theo Biểu số 12-ĐTC


			-			Giao thông			566,019			566,019			0			Chi tiết theo Biểu số 13-ĐTC


			-			Công trình công cộng			8,000			8,000			0			Chi tiết theo Biểu số 14-ĐTC						7,321,625


			-			Trụ sở cơ quan QLNN			15,000			15,000			0			Chi tiết theo Biểu số 15-ĐTC


			-			Quy hoạch			1,450			1,450			0			Chi tiết theo Biểu số 16-ĐTC


			II			Đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất			2,000,000			1,925,193			74,807


			1			Đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất cấp tỉnh (bố trí cho các dự án trọng điểm, quan trọng của tỉnh)			455,000			380,193			74,807			Chi tiết theo Biểu số 05-ĐTC


			2			Đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất cấp huyện, xã			1,545,000			1,545,000			0			Chi tiết theo Biểu số 04-ĐTC


			III			Đầu tư nguồn thu từ Xổ số kiến thiết			22,000			22,000			0			Chi tiết theo Biểu số 19-ĐTC


			IV			Đầu tư từ nguồn Bội chi ngân sách nhà nước			1,219,900			1,219,900			0			Chi tiết theo Biểu số 03-ĐTC








B2-TWTN


			Biểu số 02-ĐTC


			KẾ HOẠCH NĂM 2024 VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG (VỐN TRONG NƯỚC)


			0


																																																												Đơn vị: Triệu đồng


			TT			Danh mục dự án			Địa điểm XD			Địa điểm mở tài khoản của dự án (chi tiết đến quận, huyện)			Mã số dự án đầu tư			Mã ngành kinh tế (loại, khoản)			Thời gian KC-HT			Quyết định đầu tư									KH đầu tư trung hạn
 giai đoạn 2021-2025												Đã bố trí vốn đến hết KH năm 2023						Vốn đã giải ngân từ khởi công đến hết kế hoạch năm 2023			Kế hoạch 2024												Chủ đầu tư			Ghi chú


																								Số quyết định ngày, tháng, năm ban hành			TMĐT						Tổng số (tất cả các nguồn vốn)			Trong đó: NSTW									Tổng số (tất cả các nguồn vốn)			Trong đó: NSTW						Tổng số (tất cả các nguồn vốn)			Trong đó: NSTW


																											Tổng số (tất cả các nguồn vốn)			Trong đó: NSTW						Tổng số			Trong đó:																		Tổng số			Trong đó:


																																							Thu hồi các khoản vốn ứng trước			Thanh toán nợ XDCB (nếu có)																		Thu hồi các khoản vốn ứng trước			Thanh toán nợ XDCB (nếu có)


						TỔNG SỐ																					1,800,000			1,134,000			1,800,000			1,134,000			0			0			658,477			529,929			603,477			243,360			243,360			0			0


						ĐẦU TƯ DỰ ÁN LIÊN KẾT VÙNG																					1,800,000			1,134,000			1,800,000			1,134,000			0			0			658,477			529,929			603,477			243,360			243,360			0			0


			a)			Dự án chuyển tiếp																					1,800,000			1,134,000			1,800,000			1,134,000			0			0			658,477			529,929			603,477			243,360			243,360			0			0


			1			Hạ tầng giao thông kết nối Vùng Thủ đô trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (Tuyến đường Vành đai 5 - Thủ đô và đoạn tuyến đường Ven chân núi Tam Đảo, kết nối giữa Đường Vành đai 5 với QL2B đến Tây Thiên, đi QL2C và Tuyên Quang)			TP Phúc Yên, H. Bình Xuyên, H. Tam Đảo			Kho bạc Nhà nước tỉnh Vĩnh Phúc			7918388			292			2021-2025			2538/QĐ-UBND ngày 14/9/2021			1,800,000			1,134,000			1,800,000			1,134,000			0			0			658,477			529,929			603,477			243,360			243,360			0			0			Ban QLDA ĐTXD các công trình giao thông








B3-ODA


						Biểu số 03-ĐTC


			KẾ HOẠCH NĂM 2024: VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG (VỐN NƯỚC NGOÀI), VỐN BỘI CHI NGÂN SÁCH VÀ VỐN ĐỐI ỨNG DỰ ÁN ODA


			0


																																																																																													ĐVT: Triệu đồng


			TT			Danh mục dự án			Địa điểm xây dựng			Địa điểm mở tài khoản của dự án (chi tiết đến quận, huyện			Mã số dự án đầu tư			Mã ngành kinh tế (loại, khoản)			Thời gian thực hiện dự án			Quyết định đầu tư															Giá trị KLTH từ KC đến 31/12/2023												Kế hoạch trung hạn 5 năm 
giai đoạn 2021-2025												Lũy kế vốn đã bố trí đến 31/12/2023												Vốn đã giải ngân từ khởi công đến hết kế hoạch năm 2023												Kế hoạch năm 2024												Chủ đầu tư			Ghi chú


																								Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành			Tổng mức đầu tư			Trong đó:												Trong đó:									Tổng số (tất cả các nguồn vốn)			Trong đó:									Tổng số (tất cả các nguồn vốn)			Trong đó:									Tổng số (tất cả các nguồn vốn)			Trong đó:									Tổng số (tất cả các nguồn vốn)			Trong đó:


																														Vốn NSTW nước ngoài			Vốn vay lại			Vốn đối ứng ngân sách tỉnh						Vốn NSTW			Vốn vay lại			Vốn ngân sách tỉnh						Vốn NSTW nước ngoài			Vốn vay lại			Vốn đối ứng ngân sách tỉnh						Vốn NSTW nước ngoài			Vốn vay lại			Vốn đối ứng ngân sách tỉnh						Vốn NSTW nước ngoài			Vốn vay lại			Vốn đối ứng ngân sách tỉnh						Vốn NSTW nước ngoài			Vốn vay lại			Vốn đối ứng (vốn XDCBTT trong nước)


						TỔNG SỐ																					7,050,440			511,700			4,016,749			2,521,991			4,467,142			165,000			2,504,464			1,797,678			4,488,092			470,079			2,381,454			1,636,559			4,714,587			404,470			2,304,613			2,005,504			4,116,949			190,390			2,112,548			1,814,011			1,519,900			200,000			1,219,900			100,000


			a)			Các dự án chuyển tiếp																					7,050,440			511,700			4,016,749			2,521,991			4,467,142			165,000			2,504,464			1,797,678			4,488,092			470,079			2,381,454			1,636,559			4,714,587			404,470			2,304,613			2,005,504			4,116,949			190,390			2,112,548			1,814,011			1,519,900			200,000			1,219,900			100,000


			1			Quản lý nguồn nước và ngập lụt Vĩnh Phúc, vay vốn WB			Vĩnh Phúc						7498477						2018-2025			1206/QĐ-TTg ngày 19/10/2023; 441/QĐ-TTG ngày 25/3/2021; 942a/QĐ-UBND ngày 20/4/2021; 770/QĐ-CT ngày 10/3/2016			4,815,799						2,893,545			1,922,254			3,935,110						2,339,464			1,595,646			3,048,963						1,954,628			1,094,335			3,579,583						1,937,338			1,642,245			3,579,583						1,937,338			1,642,245			1,006,000						956,000			50,000			Ban QLDA sử dụng vốn vay nước ngoài


			2			Chương trình Phát triển các đô thị loại II (các đô thị xanh) – Dự án thành phần tỉnh Vĩnh Phúc, vốn vay ADB			Vĩnh Yên						7463623						2018-2023			392/QĐ-TTg ngày 10/3/2016, 2471/QĐ-CT ngày 29/7/2016			2,234,641			511,700			1,123,204			599,737			532,032			165,000			165,000			202,032			1,439,129			470,079			426,826			542,224			1,135,004			404,470			367,275			363,259			537,366			190,390			175,210			171,766			513,900			200,000			263,900			50,000			Ban QLDA sử dụng vốn vay nước ngoài








B4-huyện


						Biểu số 04-ĐTC


			KẾ HOẠCH NĂM 2024: VỐN NSNN GIAO VỀ CẤP HUYỆN THEO NGUYÊN TẮC, TIÊU CHÍ VÀ TIỀN ĐẤT


			0


																		Đơn vị: Triệu đồng


			STT			Địa phương			Kế hoạch năm 2024									Trong đó bố trí tối thiểu cho Giáo dục - Đào tạo			Ghi chú


									Tổng số			Chia ra


												Vốn XDCBTT phân theo tiêu chí			Nguồn thu từ đất


						TỔNG SỐ			2,772,000			1,227,000			1,545,000			554,400


			1			Vĩnh Yên			644,770			167,270			477,500			128,954


			2			Phúc Yên			294,820			197,320			97,500			58,964


			3			Lập Thạch			231,515			131,515			100,000			46,303


			4			Sông Lô			214,170			104,170			110,000			42,834


			5			Tam Dương			212,150			92,150			120,000			42,430


			6			Tam Đảo			223,200			123,200			100,000			44,640


			7			Bình Xuyên			311,750			151,750			160,000			62,350


			8			Yên Lạc			241,180			111,180			130,000			48,236


			9			Vĩnh Tường			398,445			148,445			250,000			79,689








B5-TĐ


						Biểu số 05-ĐTC


			KẾ HOẠCH NĂM 2024: CÁC DỰ ÁN TRỌNG ĐIỂM


			0


																																																																								Đơn vị: Triệu đồng


			TT			Danh mục dự án			Địa điểm xây dựng			Địa điểm mở tài khoản của dự án (chi tiết đến quận, huyện			Mã số dự án đầu tư			Mã ngành kinh tế (loại, khoản)			Thời gian thực hiện dự án			Quyết định đầu tư												Giá trị KLTH từ KC đến 31/12/2023									Kế hoạch trung hạn 5 năm giai đoạn 2021-2025									Lũy kế vốn đã bố trí đến 31/12/2023									Vốn đã giải ngân từ khởi công đến hết kế hoạch năm 2023									Kế hoạch năm 2024												Chủ đầu tư			Ghi chú


																								Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành			TMĐT			Trong đó:						Tổng số (tất cả các nguồn vốn)			Trong đó						Tổng số (tất cả các nguồn vốn)			Trong đó						Tổng số (tất cả các nguồn vốn)			Trong đó						Tổng số (tất cả các nguồn vốn)			Trong đó						Tổng số (tất cả các nguồn vốn)			Trong đó


																														Nguồn NSNN			Nguồn khác						Nguồn đầu tư công			Nguồn khác						Nguồn NSNN			Nguồn khác						Nguồn đầu tư công			Nguồn khác						Nguồn NSNN			Nguồn khác						Chi XDCBTT			Nguồn thu sử dụng đất			Nguồn khác


						TỔNG SỐ																					9,536,510			7,656,296			1,880,214			5,365,275			4,260,346			1,104,929			6,565,072			5,097,017			1,409,000			4,313,184			3,518,255			794,929			4,170,414			3,479,485			690,929			1,397,486			1,007,486			380,193			0


			I			Lĩnh vực hạ tầng Văn hoá - xã hội																					3,905,924			3,734,710			171,214			2,125,352			2,125,352			0			2,218,948			2,218,948			0			2,019,769			2,019,769			0			1,980,999			1,980,999			0			656,039			476,039			180,000			0


			a)			Dự án hoàn thành																					722,187			722,187			0			677,552			677,552			0			288,215			288,215			0			581,092			581,092			0			621,092			621,092			0			30,739			30,739			0			0


			1			Nhà kỹ thuật nghiệp vụ và các công trình phụ trợ BV đa khoa tỉnh			Vĩnh Yên			Kho bạc Nhà nước tỉnh			7704507						2016-2023			2558/QĐ-UBND ngày 26/10/2019			722,187			722,187						677,552			677,552						288,215			288,215						581,092			581,092						621,092			621,092						30,739			30,739									Ban quản lý ĐTXD công trình tỉnh


			b)			Dự án chuyển tiếp																					3,183,737			3,012,523			171,214			1,447,800			1,447,800			0			1,930,733			1,930,733			0			1,438,677			1,438,677			0			1,359,907			1,359,907			0			625,300			445,300			180,000			0


			1			Bệnh viện Sản Nhi tỉnh			Vĩnh Yên			Kho bạc Nhà nước tỉnh			7344105						2012-2023			2668/QĐ- CT ngày 19/10/2012;  504/QĐ- CT ngày 15/02/2016; 3211 ngày 21/12/2020			1,132,051			1,132,051						820,000			820,000						385,370			385,370						865,499			865,499						781,729			781,729						95,300			45,300			50,000						Ban quản lý ĐTXD công trình tỉnh


			2			Xây dựng, nâng cấp Trung tâm y tế huyện Bình Xuyên			Bình Xuyên			Kho bạc Nhà nước tỉnh			7965735						2023-2026			1482/QĐ-UBND ngày 10/8/2022			260,963			260,963						50,000			50,000						260,963			260,963						102,000			102,000						112,000			112,000						60,000			60,000									Ban quản lý ĐTXD công trình tỉnh


			3			Trường Trung học phổ thông Trần Phú, thành phố Vĩnh Yên			Vĩnh Yên			Kho bạc Nhà nước tỉnh			7965734						2023-2026			551/QĐ-UBND ngày 13/3/2023			323,129			323,129						7,200			7,200						323,400			323,400						101,111			101,111						101,111			101,111						90,000			50,000			40,000						Ban quản lý ĐTXD công trình tỉnh


			4			Xây dựng, nâng cấp Trung tâm y tế huyện Yên Lạc			Yên Lạc			Kho bạc Nhà nước tỉnh			7972538						2023-2026			552/QĐ-UBND ngày 13/3/2023			313,380			313,380						7,600			7,600						316,000			316,000						98,356			98,356						93,356			93,356						100,000			70,000			30,000						Ban quản lý ĐTXD công trình tỉnh


			5			Xây dựng Đài phát thanh - Truyền hình tỉnh Vĩnh Phúc (Tại địa điểm mới).			Phường Khai Quang, TP Vĩnh Yên			Kho bạc Nhà nước tỉnh			7932368						2022-2025			575/QĐ-UBND ngày 23/3/2022			458,000			458,000			0			458,000			458,000			0			120,000			120,000			0			166,711			166,711			0			166,711			166,711			0			130,000			70,000			60,000			0			Ban QLDA Dân dụng, Công nghiệp tỉnh


			6			Nghĩa trang nhân dân huyện Lập Thạch			xã Bắc Bình, huyện Lập Thạch			KBNN Lập Thạch			7995771			398			2022-2025			2381/QĐ-CTUBND ngày 29/11/2022			696,214			525,000			171,214			105,000			105,000			0			525,000			525,000						105,000			105,000			0			105,000			105,000			0			150,000			150,000									UBND huyện Lập Thạch			Bổ sung có mục tiêu


			II			Lĩnh vực kết cấu hạ tầng																					5,630,586			3,921,586			1,709,000			3,239,923			2,134,994			1,104,929			4,346,124			2,878,069			1,409,000			2,293,415			1,498,486			794,929			2,189,415			1,498,486			690,929			741,447			531,447			200,193			0


			a)			Các dự án chuyển tiếp																					5,630,586			3,921,586			1,709,000			3,239,923			2,134,994			1,104,929			4,346,124			2,878,069			1,409,000			2,293,415			1,498,486			794,929			2,189,415			1,498,486			690,929			741,447			531,447			200,193			0


			1			Hạ tầng giao thông kết nối Vùng Thủ đô trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (Tuyến đường Vành đai 5 - Thủ đô và đoạn tuyến đường Ven chân núi Tam Đảo, kết nối giữa Đường Vành đai 5 với QL2B đến Tây Thiên, đi QL2C và Tuyên Quang)			TP Phúc Yên, H. Bình Xuyên, H. Tam Đảo			Kho bạc Nhà nước tỉnh			7918388			292			2021-2025			2538/QĐ-UBND ngày 14/9/2021			1,800,000			666,000			1,134,000			658,477			128,548			529,929			1,800,000			666,000			1,134,000			658,477			128,548			529,929			603,477			128,548			474,929			100,000			50,000			50,000						Ban QLDA ĐTXD các công trình giao thông			Nguồn khác là NSTW


			2			Cải tạo, nâng cấp ĐT.310C, đoạn từ QL.2C đến QL.2B			H. Tam Dương, H. Tam Đảo			Kho bạc Nhà nước tỉnh			7918387			292			2021-2024			2618/QĐ-UBND ngày 24/9/2021			437,996			437,996			0			227,144			227,144			0			438,000			438,000			0			227,144			227,144			0			227,144			227,144			0			80,000			80,000						0			Ban QLDA ĐTXD các công trình giao thông												380,193


			3			Cải tạo nâng cấp ĐT 304 đoạn Km10+572 đến Km15+100			H. Vĩnh Tường, H. Yên Lạc			Kho bạc Nhà nước tỉnh			7921496			292			2021-2024			3117/QĐ-UBND ngày 15/11/2021			265,390			265,390			0			82,051			82,051			0			265,390			265,390			0			82,051			82,051			0			82,051			82,051			0			100,000			50,000			40,193			0			Ban QLDA ĐTXD các công trình giao thông												0


			4			Mở rộng đường trục trung tâm khu đô thị mới Mê Linh			H. Bình Xuyên, TP Phúc Yên			Kho bạc Nhà nước tỉnh			7918386			292			2021-2024			số 3301/QĐ-UBND ngày 03/12/2021			745,000			655,000			90,000			371,320			281,320			90,000			745,000			645,000			100,000			371,320			281,320			90,000			371,320			281,320			90,000			91,447			91,447						0			Ban QLDA ĐTXD các công trình giao thông			Nguồn khác là NSTW


			5			Xây dựng cầu vượt đường sắt trên đường Nguyễn Tất Thành, TP Vĩnh Yên			T.P Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc			Kho bạc Nhà nước tỉnh			7911219			292			2021-2024			563/QĐ-UBND ngày 22/3/2022			488,000			488,000			0			323,086			323,086			0			488,000			488,000			0			323,086			323,086			0			323,086			323,086			0			100,000			50,000			50,000			0			Ban QLDA ĐTXD các công trình giao thông


			6			Đường Tây Thiên - Tam Sơn, đoạn từ Tây Thiên đến cầu Hợp Lý và đoạn từ QL2C đến hồ Vân Trục			H. Tam Đảo, H. Lập Thạch			Kho bạc Nhà nước tỉnh			7911218			292			2021-2024			3151/QĐ-UBND ngày 17/11/2021			375,434			200,434			175,000			177,242			2,242			175,000			375,434			200,434			175,000			177,242			2,242			175,000			128,242			2,242			126,000			40,000			40,000						0			Ban QLDA ĐTXD các công trình giao thông			Nguồn khác là NSTW


			7			Đường song song đường sắt Hà Nội- Lào Cai (phía Bắc- phía Nam), đoạn từ đường Hợp Thịnh- Đạo Tú đến đường ĐT.304 kéo dài (xã Yên lập, huyện Vĩnh Tường)			huyện Tam Dương, huyện Vĩnh Tường			Kho bạc Nhà nước tỉnh			7853346			292			2021-2024			270/QĐ-UBND ngày 29/01/2021			570,000			470,000			100,000			510,000			410,000			100,000			105,000			105,000			0			212,575			212,575			0			212,575			212,575			0			100,000			70,000			30,000			0			Ban QLDA Dân dụng, Công nghiệp tỉnh


			8			Đường song song đường sắt Hà Nội - Lào Cai, tuyến phía Bắc, đoạn từ Khu công nghiệp Khai Quang (Vĩnh Yên) đến đường 36m Khu Công nghiệp Bình Xuyên đi Khu công nghiệp Bá Thiện.			thành phố Vĩnh Yên, huyện Bình Xuyên			Kho bạc Nhà nước tỉnh			7888044			292			2022-DK 2024			2702/QĐ-UBND ngày 28/9/2021			678,801			588,801			90,000			620,603			530,603			90,000			70,245			70,245						182,528			182,528						182,528			182,528						100,000			70,000			30,000			0			Ban QLDA Dân dụng, Công nghiệp tỉnh


			9			Đường từ KCN Tam Dương I (ĐT.310) đến KCN Tam Dương II (Đường Hợp Châu - Đồng Tĩnh)			huyện Tam Dương			Kho bạc Nhà nước tỉnh			7888045			292			2021-2024			1978/QĐ-UBND ngày 22/7/2021			269,965			149,965			120,000			270,000			150,000			120,000			59,055									58,992			58,992			0			58,992			58,992			0			30,000			30,000						0			Ban QLDA Dân dụng, Công nghiệp tỉnh








B6-QP


						Biểu số 06-ĐTC


			KẾ HOẠCH NĂM 2024: LĨNH VỰC QUỐC PHÒNG


			0


																																																																								ĐVT: Triệu đồng


			TT			Danh mục dự án			Địa điểm xây dựng			Địa điểm mở tài khoản của dự án (chi tiết đến quận, huyện			Mã số dự án đầu tư			Mã ngành kinh tế (loại, khoản)			Thời gian KC-HT			Quyết định đầu tư												Giá trị KLTH từ KC đến 31/12/2023									Kế hoạch trung hạn 5 năm giai đoạn 2021-2025									Lũy kế vốn đã bố trí đến 31/12/2023									Vốn đã giải ngân từ khởi công đến hết kế hoạch năm 2023									Kế hoạch năm 2024									Chủ đầu tư			Ghi chú


																								Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành			TMĐT


																											Tổng số (tất cả các nguồn vốn)			Trong đó:						Tổng số (tất cả các nguồn vốn)			Trong đó						Tổng số (tất cả các nguồn vốn)			Trong đó						Tổng số (tất cả các nguồn vốn)			Trong đó						Tổng số (tất cả các nguồn vốn)			Trong đó						Tổng số (tất cả các nguồn vốn)			Trong đó


																														Nguồn NSNN			Nguồn khác						Nguồn đầu tư công			Nguồn khác						Nguồn NSNN			Nguồn khác						Nguồn đầu tư công			Nguồn khác						Nguồn NSNN			Nguồn khác						Vốn XDCBTT trong nước			Nguồn khác


						TỔNG SỐ																					471,305			471,305			- 0			93,434			93,434			- 0			471,305			471,305			- 0			106,650			106,650			- 0			106,650			106,650			- 0			202,000			202,000			- 0


			a)			Các dự án chuyển tiếp																					281,305			281,305						93,434			93,434						281,305			281,305						106,650			106,650						106,650			106,650						107,000			107,000			0


			1			Trung tâm huấn luyện dự bị động viên			Tam Đảo			Vĩnh Yên			7004686			011			2022-2024			1490/QĐ-UBND ngày 06/7/2023			156,305			156,305						8,434			8,434						156,305			156,305						21,650			21,650						21,650			21,650						80,000			80,000						Bộ CHQS tỉnh


			2			Xây mới, cải tạo nâng cấp nhà khách/Bộ CHQS tỉnh Vĩnh Phúc			Vĩnh Yên			Vĩnh Yên			7004686			011			2022-2024			3097/QĐ-BQP ngày 05/10/2022			75,000			75,000						50,000			50,000						75,000			75,000						50,000			50,000						50,000			50,000						17,000			17,000						Bộ CHQS tỉnh


			3			Cải tạo, nâng cấp và xây dựng đường vào Thao trường huấn luyện tổng hợp Bộ CHQS tỉnh Vĩnh Phúc			Tam Đảo			Vĩnh Yên			7004686			011			2022-2024			803/QĐ-QK ngày 30/5/2022			50,000			50,000						35,000			35,000						50,000			50,000						35,000			35,000						35,000			35,000						10,000			10,000						Bộ CHQS tỉnh


			b)			Các dự án khởi công mới																					190,000			190,000															190,000			190,000																								95,000			95,000			0


			1			Xây dựng nhà ở đại đội, cải tạo nâng cấp hạ tầng e834 cơ sở 1/Bộ CHQS tỉnh Vĩnh Phúc			Bình Xuyên			Vĩnh Yên			7004686			011			2023-2025			1743/QĐ-QK ngày 25/10/2023			30,000			30,000															30,000			30,000																								15,000			15,000						Bộ CHQS tỉnh


			2			Cải tạo, nâng cấp doanh trại cơ quan Bộ CHQS tỉnh Vĩnh Phúc: Hạng mục nhà ở làm việc chỉ huy; Nhà ở phòng Chính trị, Kỹ thuật và các trang thiết bị doanh cụ			Vĩnh Yên			Vĩnh Yên			7004686			011			2023-2025			1745/QĐ-QK ngày 25/10/2023			18,000			18,000															18,000			18,000																								9,000			9,000						Bộ CHQS tỉnh


			3			Cải tạo, nâng cấp doanh trại cơ quan Bộ CHQS tỉnh Vĩnh Phúc, hạng mục: Nhà trung tâm chỉ huy hạ tầng và trang thiết bị doanh cụ			Vĩnh Yên			Vĩnh Yên			7004686			011			2023-2025			1761/QĐ-QK ngày 26/10/2023			29,500			29,500															29,500			29,500																								14,750			14,750						Bộ CHQS tỉnh


			4			Xây dựng, nâng cấp Doanh trại Ban CHQS huyện Lập Thạch			Lập Thạch			Vĩnh Yên			7004686			011			2023-2025			1746/QĐ-QK ngày 25/10/2023			29,500			29,500															29,500			29,500																								14,750			14,750						Bộ CHQS tỉnh


			5			Xây dựng, nâng cấp Doanh trại Ban CHQS huyện Vĩnh Tường			Vĩnh Tường			Vĩnh Yên			7004686			011			2023-2025			1734/QĐ-QK ngày 24/10/2023			18,000			18,000															18,000			18,000																								9,000			9,000						Bộ CHQS tỉnh


			6			Xây dựng nhà khách, nhà ở chỉ huy Ban CHQS huyện Tam Dương			Tam Dương			Vĩnh Yên			7004686			011			2023-2025			1733/QĐ-QK ngày 24/10/2023			30,000			30,000															30,000			30,000																								15,000			15,000						Bộ CHQS tỉnh


			7			Xây dựng tường rào bảo vệ chống lấn chiếm đất Quốc phòng, đường tuần tra và các hạng mục phụ trợ Thao trường HLTH Bộ CHQS tỉnh Vĩnh Phúc			Tam Đảo			Vĩnh Yên			7004686			011			2023-2025			1783/QĐ-QK ngày 30/10/2023			35,000			35,000															35,000			35,000																								17,500			17,500						Bộ CHQS tỉnh








B7-AN


						Biểu số 07-ĐTC


			KẾ HOẠCH NĂM 2024: LĨNH VỰC AN NINH, TRẬT TỰ AN TOÀN XÃ HỘI


			0


																																																																								ĐVT: Triệu đồng


			TT			Danh mục dự án			Địa điểm xây dựng			Địa điểm mở tài khoản của dự án (chi tiết đến quận, huyện			Mã số dự án đầu tư			Mã ngành kinh tế (loại, khoản)			Thời gian KC-HT			Quyết định đầu tư												Giá trị KLTH từ KC đến 31/12/2023									Kế hoạch trung hạn 5 năm giai đoạn 2021-2025									Lũy kế vốn đã bố trí đến 31/12/2023									Vốn đã giải ngân từ khởi công đến hết kế hoạch năm 2023									Kế hoạch năm 2024									Chủ đầu tư			Ghi chú


																								Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành			TMĐT


																											Tổng số (tất cả các nguồn vốn)			Trong đó:						Tổng số (tất cả các nguồn vốn)			Trong đó						Tổng số (tất cả các nguồn vốn)			Trong đó						Tổng số (tất cả các nguồn vốn)			Trong đó						Tổng số (tất cả các nguồn vốn)			Trong đó						Tổng số (tất cả các nguồn vốn)			Trong đó


																														Nguồn NSNN			Nguồn khác						Nguồn đầu tư công			Nguồn khác						Nguồn NSNN			Nguồn khác						Nguồn đầu tư công			Nguồn khác						Nguồn NSNN			Nguồn khác						Vốn XDCBTT trong nước			Nguồn khác


						TỔNG SỐ																					1,330,250			1,330,250			- 0			491,138			491,138			- 0			1,330,250			1,330,250			- 0			490,192			490,192			- 0			468,984			468,984			- 0			282,900			282,900			- 0


			a)			Các dự án chuyển tiếp																					1,330,250			1,330,250			0			491,138			491,138			0			1,330,250			1,330,250			0			490,192			490,192			0			468,984			468,984			0			282,900			282,900			0


			1			Dự án Cơ sở làm việc Công an thành phố Vĩnh Yên			Vĩnh Yên			Vĩnh Yên			7004692			041			2022-2025			9836/QĐ-BCA-H02 ngày 01/12/2021			197,300			197,300			0			77,262			77,262			0			197,300			197,300			0			85,000			85,000			0			80,575			80,575			0			45,000			45,000			0			Công an tỉnh


			2			Dự án Xây dựng nhà hội trường, truyền thống, thư viện; cải tạo, nâng cấp nhà ăn bếp tập thể, nhà công vụ Công an tỉnh Vĩnh Phúc			Vĩnh Yên			Vĩnh Yên			7004692			041			2022-2025			9837/QĐ-BCA-H02 ngày 01/12/2021			69,700			69,700			0			54,771			54,771			0			69,700			69,700			0			40,000			40,000			0			36,995			36,995			0			20,000			20,000			0			Công an tỉnh


			3			Dự án Lắp đặt camera đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, văn minh đô thị, phòng chống vi phạm pháp luật tại thành phố Vĩnh Yên			Vĩnh Yên			Vĩnh Yên			7004692			041			2022-2024			10259/QĐ-BCA-H01 ngày 14/12/2021			200,000			200,000			0			190,000			190,000			0			200,000			200,000			0			180,895			180,895			0			180,793			180,793			0			4,500			4,500			0			Công an tỉnh


			4			Dự án Mua sắm trang thiết bị phòng chống tội phạm của Công an tỉnh Vĩnh Phúc			Vĩnh Phúc			Vĩnh Yên			7004692			041			2022-2025			1378/QĐ-BCA-H01 ngày 25/02/2022; 7623/QĐ-BCA-H01 ngày 18/10/2022			150,000			150,000			0			117,605			117,605			0			150,000			150,000			0			112,000			112,000			0			98,324			98,324			0			30,000			30,000			0			Công an tỉnh


			5			Dự án Cải tạo, nâng cấp Cơ sở làm việc Công an các xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc ;			Vĩnh Phúc			Vĩnh Yên			7004692			041			2023-2025			7734/QĐ-BCA-H02 ngày 20/10/2022			190,000			190,000			0			33,000			33,000			0			190,000			190,000			0			53,797			53,797			0			53,797			53,797			0			80,000			80,000			0			Công an tỉnh


			6			Đầu tư 60 trụ sở làm việc Công an xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, trong đó:			Vĩnh Phúc			Vĩnh Yên			7004692			041									523,250			523,250			0			18,500			18,500			0			523,250			523,250			0			18,500			18,500			0			18,500			18,500			0			103,400			103,400			0


			1)			Trụ sở làm việc Công an xã Bạch Lưu thuộc Công an huyện Sông Lô			Sông Lô												2023-2025			323/QĐ-CAT-HC ngày 02/10/2023			12,367			12,367			0			1,000			1,000						12,367			12,367			0			1,000			1,000			- 0			1,000			1,000.0						7,400			7,400			0			Công an tỉnh


			2)			Trụ sở làm việc Công an xã Đồng Quế thuộc Công an huyện Sông Lô			Sông Lô												2023-2025			324/QĐ-CAT-HC ngày 02/10/2023			8,923			8,923			0			900			900						8,923			8,923			0			900			900						900			900.0						5,000			5,000			0			Công an tỉnh


			3)			Trụ sở làm việc Công an xã Tứ Yên thuộc Công an huyện Sông Lô			Sông Lô												2023-2025			325/QĐ-CAT-HC ngày 02/10/2023			10,171			10,171			0			1,000			1,000						10,171			10,171			0			1,000			1,000						1,000			1,000.0						5,800			5,800			0			Công an tỉnh


			4)			Trụ sở làm việc Công an xã Quang Yên thuộc Công an huyện Sông Lô			Sông Lô												2023-2025			326/QĐ-CAT-HC ngày 02/10/2023			10,726			10,726			0			1,000			1,000						10,726			10,726			0			1,000			1,000						1,000			1,000.0						6,200			6,200			0			Công an tỉnh


			5)			Trụ sở làm việc Công an xã Đức Bác thuộc Công an huyện Sông Lô			Sông Lô												2023-2025			327/QĐ-CAT-HC ngày 02/10/2023			7,763			7,763			0			900			900						7,763			7,763			0			900			900						900			900.0						4,200			4,200			0			Công an tỉnh


			6)			Trụ sở làm việc Công an xã Vân Trục thuộc Công an huyện Lập Thạch			Lập Thạch												2023-2025			328/QĐ-CAT-HC ngày 02/10/2023			8,214			8,214			0			800			800						8,214			8,214			0			800			800						800			800.0						4,700			4,700			0			Công an tỉnh


			7)			Trụ sở làm việc Công an xã Tiên Lữ thuộc Công an huyện Lập Thạch			Lập Thạch												2023-2025			329/QĐ-CAT-HC ngày 02/10/2023			9,139			9,139			0			900			900						9,139			9,139			0			900			900						900			900.0						5,200			5,200			0			Công an tỉnh


			8)			Trụ sở làm việc Công an xã Việt Xuân thuộc Công an huyện Vĩnh Tường			Vĩnh Tường												2023-2025			330/QĐ-CAT-HC ngày 02/10/2023			10,256			10,256			0			900			900						10,256			10,256			0			900			900						900			900.0						6,000			6,000			0			Công an tỉnh


			9)			Trụ sở làm việc Công an xã Vĩnh Thịnh thuộc Công an huyện Vĩnh Tường			Vĩnh Tường												2023-2025			331/QĐ-CAT-HC ngày 02/10/2023			6,645			6,645			0			900			900						6,645			6,645			0			900			900						900			900.0						3,500			3,500			0			Công an tỉnh


			10)			Trụ sở làm việc Công an xã Tân Phú thuộc Công an huyện Vĩnh Tường			Vĩnh Tường												2023-2025			332/QĐ-CAT-HC ngày 02/10/2023			6,356			6,356			0			500			500						6,356			6,356			0			500			500						500			500.0						3,400			3,400			0			Công an tỉnh


			11)			Trụ sở làm việc Công an xã Cao Đại thuộc Công an huyện Vĩnh Tường			Vĩnh Tường												2023-2025			333/QĐ-CAT-HC ngày 02/10/2023			7,089			7,089			0			700			700						7,089			7,089			0			700			700						700			700.0						3,800			3,800			0			Công an tỉnh


			12)			Trụ sở làm việc Công an thị trấn Tam Hồng thuộc Công an huyện Yên Lạc			Yên Lạc												2023-2025			334/QĐ-CAT-HC ngày 02/10/2023			8,455			8,455			0			1,000			1,000						8,455			8,455			0			1,000			1,000						1,000			1,000.0						4,700			4,700			0			Công an tỉnh


			13)			Trụ sở làm việc Công an xã Hồng Phương thuộc Công an huyện Yên Lạc			Yên Lạc												2023-2025			335/QĐ-CAT-HC ngày 02/10/2023			7,740			7,740			0			1,000			1,000						7,740			7,740			0			1,000			1,000						1,000			1,000.0						4,200			4,200			0			Công an tỉnh


			14)			Trụ sở làm việc Công an xã Yên Phương thuộc Công an huyện Yên Lạc			Yên Lạc												2023-2025			336/QĐ-CAT-HC ngày 02/10/2023			8,426			8,426			0			1,000			1,000						8,426			8,426			0			1,000			1,000						1,000			1,000.0						4,700			4,700			0			Công an tỉnh


			15)			Trụ sở làm việc Công an xã Trung Hà thuộc Công an huyện Yên Lạc			Yên Lạc												2023-2025			337/QĐ-CAT-HC ngày 02/10/2023			14,260			14,260			0			1,000			1,000						14,260			14,260			0			1,000			1,000						1,000			1,000.0						8,400			8,400			0			Công an tỉnh


			16)			Trụ sở làm việc Công an xã Văn Tiến thuộc Công an huyện Yên Lạc			Yên Lạc												2023-2025			338/QĐ-CAT-HC ngày 02/10/2023			9,010			9,010			0			1,000			1,000						9,010			9,010			0			1,000			1,000						1,000			1,000.0						5,000			5,000			0			Công an tỉnh


			17)			Trụ sở làm việc Công an xã Hồng Châu thuộc Công an huyện Yên Lạc			Yên Lạc												2023-2025			339/QĐ-CAT-HC ngày 02/10/2023			9,712			9,712			0			1,000			1,000						9,712			9,712			0			1,000			1,000						1,000			1,000.0						5,500			5,500			0			Công an tỉnh


			18)			Trụ sở làm việc Công an xã Trung Kiên thuộc Công an huyện Yên Lạc			Yên Lạc												2023-2025			340/QĐ-CAT-HC ngày 02/10/2023			10,208			10,208			0			1,000			1,000						10,208			10,208			0			1,000			1,000						1,000			1,000.0						5,600			5,600			0			Công an tỉnh


			19)			Trụ sở làm việc Công an xã Đại Tự thuộc Công an huyện Yên Lạc			Yên Lạc												2023-2025			341/QĐ-CAT-HC ngày 02/10/2023			8,821			8,821			0			1,000			1,000						8,821			8,821			0			1,000			1,000						1,000			1,000.0						4,900			4,900			0			Công an tỉnh


			20)			Trụ sở làm việc Công an xã Yên Đồng thuộc Công an huyện Yên Lạc			Yên Lạc												2023-2025			342/QĐ-CAT-HC ngày 02/10/2023			9,477			9,477			0			1,000			1,000						9,477			9,477			0			1,000			1,000						1,000			1,000.0						5,200			5,200			0			Công an tỉnh








B8-GD


						Biểu số 08-ĐTC


			KẾ HOẠCH NĂM 2024: LĨNH VỰC GIÁO DỤC ĐÀO TẠO


			0


																																																																														Đơn vị: Triệu đồng


			TT			Danh mục dự án			Địa điểm xây dựng			Địa điểm mở tài khoản của dự án (chi tiết đến quận, huyện			Mã số dự án đầu tư			Mã ngành kinh tế (loại, khoản)			Thời gian KC-HT			Quyết định đầu tư												Giá trị KLTH từ KC đến 31/12/2023									Kế hoạch trung hạn 5 năm giai đoạn 2021-2025									Lũy kế vốn đã bố trí đến 31/12/2023									Vốn đã giải ngân từ khởi công đến hết kế hoạch năm 2023									Kế hoạch năm 2024									Chủ đầu tư			Ghi chú


																								Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành			TMĐT


																											Tổng số (tất cả các nguồn vốn)			Trong đó:						Tổng số (tất cả các nguồn vốn)			Trong đó						Tổng số (tất cả các nguồn vốn)			Trong đó						Tổng số (tất cả các nguồn vốn)			Trong đó						Tổng số (tất cả các nguồn vốn)			Trong đó						Tổng số (tất cả các nguồn vốn)			Trong đó


																														Nguồn NSNN			Nguồn khác						Nguồn đầu tư công			Nguồn khác						Nguồn NSNN			Nguồn khác						Nguồn đầu tư công			Nguồn khác						Nguồn NSNN			Nguồn khác						Vốn XDCBTT trong nước			Nguồn khác


						TỔNG SỐ																					98,340			98,340			0			83,208			83,208			0			20,300			20,300			0			81,247			81,247			0			81,247			81,247			0			5,961			5,961			0


			a)			Dự án đã quyết toán																					30,841			30,841			0			27,710			27,710			0			3,300			3,300			0			25,749			25,749			0			25,749			25,749			0			1,961			1,961			0


			1			Dự án: Nhà lớp học 2 tầng 08 phòng học Trường Mầm non Ba Làng, xã Bắc Bình, huyện Lập Thạch			Lập Thạch			Kho bạc Nhà nước tỉnh									2016-2023			QT số 2357/QĐ-UBND ngày 01/11/2023			8,771			8,771						7,626			7,626						800			800						6,900			6,900						6,900			6,900						726			726						Sở Giáo dục và đào tạo


			2			Trường phổ thông dân tộc nội trú THCS & THPT Phúc Yên (giai đoạn 2)			Phúc Yên			Kho bạc Nhà nước tỉnh									2016-2020			QT số 2356/QĐ-UBND ngày 01/11/2023			22,070			22,070						20,084			20,084						2,500			2,500						18,849			18,849						18,849			18,849						1,235			1,235						Sở Giáo dục và đào tạo


			b)			Dự án hoàn thành																					67,499			67,499			0			55,498			55,498			0			17,000			17,000			0			55,498			55,498			0			55,498			55,498			0			4,000			4,000			0


			1			Xây dựng Trường THCS Đại Đình, xã Đại Đình, huyện Tam Đảo			UBND huyện Tam Đảo			KBNN Tam Đảo			7833044			073			6/2021-6/2023			2816/QĐ-UBND ngày 31/10/2019			67,499			67,499						55,498			55,498						17,000			17,000						55,498			55,498						55,498			55,498						4,000			4,000						UBND huyện Tam Đảo








B9-Y tế


						Biểu số 09-ĐTC


			KẾ HOẠCH NĂM 2024: LĨNH VỰC Y TẾ


			0


																																																																														Đơn vị: Triệu đồng


			TT			Danh mục dự án			Địa điểm xây dựng			Địa điểm mở tài khoản của dự án (chi tiết đến quận, huyện			Mã số dự án đầu tư			Mã ngành kinh tế (loại, khoản)			Thời gian KC-HT			Quyết định đầu tư												Giá trị KLTH từ KC đến 31/12/2023									Kế hoạch trung hạn 5 năm giai đoạn 2021-2025									Lũy kế vốn đã bố trí đến 31/12/2023									Vốn đã giải ngân từ khởi công đến hết kế hoạch năm 2023									Kế hoạch năm 2024									Chủ đầu tư			Ghi chú


																								Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành			TMĐT


																											Tổng số (tất cả các nguồn vốn)			Trong đó:						Tổng số (tất cả các nguồn vốn)			Trong đó						Tổng số (tất cả các nguồn vốn)			Trong đó						Tổng số (tất cả các nguồn vốn)			Trong đó						Tổng số (tất cả các nguồn vốn)			Trong đó						Tổng số (tất cả các nguồn vốn)			Trong đó


																														Nguồn NSNN			Nguồn khác						Nguồn đầu tư công			Nguồn khác						Nguồn NSNN			Nguồn khác						Nguồn đầu tư công			Nguồn khác						Nguồn NSNN			Nguồn khác						Vốn XDCBTT trong nước			Nguồn khác


						TỔNG SỐ																					24,283			24,283			0			22,311			22,311			0			13,615			13,615			0			16,668			16,668			0			16,668			16,668			0			5,398			5,398			0


			a)			Dự án quyết toán																					21,602			21,602			0			19,631			19,631			0			10,933			10,933			0			16,668			16,668			0			16,668			16,668			0			2,998			2,998			0


			1			Thí điểm áp dụng công nghệ mới trong việc xử lý chất thải y tế ở một số Bệnh viện và Trung tâm y tế cấp huyện đang có những bức xúc về môi trường			Tam Đảo, Tam Dương, Bình Xuyên			KBNN tỉnh Vĩnh Phúc									2021-2022			QT số 1404/QĐ-UBND ngày 26/6/2023			21,602			21,602						19,631			19,631						10,933			10,933						16,668			16,668						16,668			16,668						2,998			2,998						Sở Khoa học công nghệ


			b)			Dự án mới																					2,682			2,682			0			2,680			2,680			0			2,682			2,682			0			0			0			0			0			0			0			2,400			2,400			0


			1			Cải tạo, sửa chữa Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh (cơ sở cũ) làm Bệnh viện dã chiến số 2 phòng, chống dịch bệnh Covid-19			Vĩnh Yên			KBNN tỉnh Vĩnh Phúc									2021			1124/QĐ-UBND ngày 24/5/2023			2,682			2,682						2680			2680						2,682			2,682						0			0						0			0						2,400			2,400						Bệnh viện Sản - Nhi








B10-VH


						Biểu số 10-ĐTC


			KẾ HOẠCH NĂM 2024: LĨNH VỰC VĂN HOÁ


			0


																																																																								Đơn vị: Triệu đồng


			TT			Danh mục dự án			Địa điểm xây dựng			Địa điểm mở tài khoản của dự án (chi tiết đến quận, huyện			Mã số dự án đầu tư			Mã ngành kinh tế (loại, khoản)			Thời gian thực hiện dự án			Quyết định đầu tư												Giá trị KLTH từ KC đến 31/12/2023									Kế hoạch trung hạn 5 năm giai đoạn 2021-2025									Lũy kế vốn đã bố trí đến 31/12/2023									Vốn đã giải ngân từ khởi công đến hết kế hoạch năm 2023									Kế hoạch năm 2024									Chủ đầu tư			Ghi chú


																								Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành			TMĐT			Trong đó:						Tổng số (tất cả các nguồn vốn)			Trong đó						Tổng số (tất cả các nguồn vốn)			Trong đó						Tổng số (tất cả các nguồn vốn)			Trong đó						Tổng số (tất cả các nguồn vốn)			Trong đó						Tổng số (tất cả các nguồn vốn)			Trong đó


																														Nguồn NSNN			Nguồn khác						Nguồn đầu tư công			Nguồn khác						Nguồn NSNN			Nguồn khác						Nguồn đầu tư công			Nguồn khác						Nguồn NSNN			Nguồn khác						Vốn XDCBTT trong nước			Nguồn khác


						TỔNG SỐ																					11,889			11,889			0			9,000			9,000			0			11,889			11,889			0			9,000			9,000			0			9,000			9,000			0			1,000			1,000			0


			a)			Các dự án chuyển tiếp																					11,889			11,889			0			9,000			9,000			0			11,889			11,889			0			9,000			9,000			0			9,000			9,000			0			1,000			1,000			0


			1			Cải tạo sửa chữa Bảo tàng tỉnh Vĩnh Phúc			Vĩnh Yên			KBNN tỉnh Vĩnh Phúc									2023-2024			1104/QĐ-UBND ngày 10/6/2022			11,889			11,889						9,000			9,000						11,889			11,889						9,000			9,000						9,000			9,000						1,000			1,000						Sở Văn hoá thể thao và du lịch








B11-TNMT


						Biểu số 11-ĐTC


			KẾ HOẠCH NĂM 2024: LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG


			0


																																																																														Đơn vị: Triệu đồng


			TT			Danh mục dự án			Địa điểm xây dựng			Địa điểm mở tài khoản của dự án (chi tiết đến quận, huyện			Mã số dự án đầu tư			Mã ngành kinh tế (loại, khoản)			Thời gian KC-HT			Quyết định đầu tư												Giá trị KLTH từ KC đến 31/12/2023									Kế hoạch trung hạn 5 năm giai đoạn 2021-2025									Lũy kế vốn đã bố trí đến 31/12/2023									Vốn đã giải ngân từ khởi công đến hết kế hoạch năm 2023									Kế hoạch năm 2024									Chủ đầu tư			Ghi chú


																								Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành			TMĐT


																											Tổng số (tất cả các nguồn vốn)			Trong đó:						Tổng số (tất cả các nguồn vốn)			Trong đó						Tổng số (tất cả các nguồn vốn)			Trong đó						Tổng số (tất cả các nguồn vốn)			Trong đó						Tổng số (tất cả các nguồn vốn)			Trong đó						Tổng số (tất cả các nguồn vốn)			Trong đó


																														Nguồn NSNN			Nguồn khác						Nguồn đầu tư công			Nguồn khác						Nguồn NSNN			Nguồn khác						Nguồn đầu tư công			Nguồn khác						Nguồn NSNN			Nguồn khác						Vốn XDCBTT trong nước			Nguồn khác


						TỔNG SỐ																					82,983			82,983			0			56,509			56,509			0			6,318			6,318			0			56,365			56,365			0			56,365			56,365			0			3,144			3,144			0


			a)			Dự án đã quyết toán																					76,809			76,809			0			54,509			54,509			0			144			144			0			54,365			54,365			0			54,365			54,365			0			144			144			0


			1			Dự án Thành lập bản đồ địa chính tỷ lệ 1/1000, 1/2000, 1/5000, đăng ký đất đai, lập hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc			huyện Sông Lô			KBNN tỉnh Vĩnh Phúc			7512820						2015-2019			3072/QĐ-UBND ngày 30/10/2014			76,809			76,809						54,509			54,509						144			144						54,365			54,365						54,365			54,365						144			144						Sở Tài nguyên và môi trường


			b)			Dự án chuyển tiếp																					6,174			6,174			0			2,000			2,000			0			6,174			6,174			0			2,000			2,000			0			2,000			2,000			0			3,000			3,000			0


			1			Dự án Đầu tư trang thiết bị phục vụ quan trắc và phân tích môi trường			Vĩnh Yên			KBNN tỉnh Vĩnh Phúc			8032428			251			2023-2024			1085/QĐ-CT ngày 18/5/2023			6,174			6,174						2,000			2,000						6,174			6,174						2,000			2,000						2,000			2,000						3,000			3,000						Sở Tài nguyên và môi trường








B12-NN


						Biểu số 12-ĐTC


			KẾ HOẠCH NĂM 2024: NGÀNH NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN


			0


																																																																																	ĐVT: Triệu đồng


			TT			Danh mục dự án			Địa điểm xây dựng			Địa điểm mở tài khoản của dự án			Mã số dự án đầu tư			Mã ngành kinh tế (loại, khoản)			Thời gian KC-HT			Quyết định đầu tư												Giá trị KLTH từ KC đến 31/12/2023									Kế hoạch trung hạn 5 năm giai đoạn 2021-2025									Lũy kế vốn đã bố trí đến 31/12/2023									Vốn đã giải ngân từ khởi công đến hết kế hoạch năm 2023									Kế hoạch năm 2024									Chủ đầu tư			Ghi chú


																								Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành			TMĐT


																											Tổng số (tất cả các nguồn vốn)			Trong đó:						Tổng số (tất cả các nguồn vốn)			Trong đó						Tổng số (tất cả các nguồn vốn)			Trong đó						Tổng số (tất cả các nguồn vốn)			Trong đó						Tổng số (tất cả các nguồn vốn)			Trong đó						Tổng số (tất cả các nguồn vốn)			Trong đó


																														Nguồn NSNN			Nguồn khác						Nguồn đầu tư công			Nguồn khác						Nguồn NSNN			Nguồn khác						Nguồn đầu tư công			Nguồn khác						Nguồn NSNN			Nguồn khác						Vốn XDCBTT trong nước			Nguồn khác


						TỔNG SỐ																					881,488			607,988			273,500			638,268			400,888			237,380			738,283			568,283			170,000			595,895			359,895			236,000			585,932			349,932			236,000			136,128			136,128			0


			I			Sở Nông nghiệp và PTNT và các đơn vị trực thuộc																					118,203			118,203			0			95,237			95,237			0			107,533			107,533			0			78,317			78,317			0			78,317			78,317			0			23,014			23,014			0


			a)			Các dự án quyết toán																					14,395			14,395			0			12,955			12,955			0			444			444			0			12,817			12,817			0			12,817			12,817			0			326			326			0


			1			Cải tạo, nâng cấp trục tiêu Đồng Môn đi Cầu Sa Tiên Lữ, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc			Lập Thạch			KBNN tỉnh			7674260			283			2018-2021			1559/QĐ-UBND ngày 27/6/2019			8,560			8,560						7,500			7,500						211			211						7,567			7,567						7,567			7,567						93			93						Sở NN&PTNT


			2			Sửa chữa, hoàn thiện cơ sở vật chất phục vụ sản xuất giống thủy sản của Đội khảo nghiệm và cứu hộ động vật thủy sản			Vĩnh Tường			KBNN tỉnh			7692470			283			2018-2019			3052/QĐ-UBND ngày 31/10/2017			5,835			5,835						5,454			5,454						233			233						5,250			5,250						5,250			5,250						233			233						Chi cục Thủy sản


			b)			Các dự án hoàn thành																					26,147			26,147			0			24,883			24,883			0			26,147			26,147			0			17,000			17,000			0			17,000			17,000			0			6,288			6,288			0


			1			Cải tạo, nâng cấp một số hạng mục Trung tâm Giống nông nghiệp Vĩnh Phúc			Tam Dương			KBNN tỉnh			7944615			341			2022-2023			3255/QĐ-UBND ngày 30/11/2021			8,500			8,500						7,488			7,488						8,500			8,500						7,000			7,000						7,000			7,000						488			488						TT Giống nông nghiệp


			2			Cải tạo hệ thống giao thông, kênh tưới tại Trại sản xuất giống cây trồng Vũ Di			Vĩnh Tường			KBNN tỉnh			8012946			283			2022-2024			839/QĐ-UBND ngày 04/5/2022			11,343			11,343						11,091			11,091						11,343			11,343						5,000			5,000						5,000			5,000						5,000			5,000						TT Giống nông nghiệp


			3			Công trình Cải tạo, nâng cấp cơ sở hạ tầng Trung tâm phát triển lâm nông nghiệp Vĩnh Phúc			Tam Đảo			KBNN tỉnh			7915000			283			2021-2025			1252/QĐ-UBND ngày 19/5/2021			6,304			6,304						6,304			6,304						6,304			6,304						5,000			5,000						5,000			5,000						800			800						Trung tâm PTLNN


			c)			Các dự án chuyển tiếp																					77,662			77,662			0			57,400			57,400			0			80,942			80,942			0			48,500			48,500			0			48,500			48,500			0			16,400			16,400			0


			1			Cải tạo nâng cấp trạm bơm Đôn Nhân xã Đôn Nhân, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc			Sông Lô			KBNN tỉnh			8016942			280-283			2022-2024			911/QĐ-CT ngày 13/5/2022			9,653			9,653						5,000			5,000						11,500			11,500						5,000			5,000						5,000			5,000						3,500			3,500						Chi cục Thủy lợi


			2			Xây dựng nâng cấp trạm bơm Hùng Mạnh, xã Bạch Lưu, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc			Sông Lô			KBNN tỉnh			8017346			280-283			2022-2024			910/QĐ-CT ngày 13/5/2022			7,047			7,047						4,000			4,000						8,480			8,480						4,000			4,000						4,000			4,000						2,000			2,000						Chi cục Thủy lợi


			3			Cải tạo, nâng cấp luồng tiêu Việt Xuân - Bồ Sao - Lũng Hòa - Sông Phan			Vĩnh Tường			KBNN tỉnh			7940346			280-283			2022-2024			3201/QĐ-UBND ngày 23/11/2021			14,980			14,980						11,000			11,000						14,980			14,980						8,000			8,000						8,000			8,000						2,500			2,500						Chi cục Thủy lợi


			4			Cải tạo, nối dài cống tiêu Cầu Ngạc xã Phương Khoan, huyện Sông Lô			Sông Lô			KBNN tỉnh			7940345			280-283			2022-2024			3228/QĐ-UBND ngày 26/11/2021			14,966			14,966						13,800			13,800						14,966			14,966						12,500			12,500						12,500			12,500						1,000			1,000						Chi cục Thủy lợi


			5			Dự án Cải tạo, nâng cấp công trình cấp nước SHTT xã Sơn Đông, huyện Lập Thạch			Xã Sơn Đông			KBNN tỉnh			8015182			283			2022-2024			1580/QĐ-CT ngày 30/8/2022			19,416			19,416						12,000			12,000						19,416			19,416						10,000			10,000						10,000			10,000						6,000			6,000						TT Nước sạch &VSMTNT


			6			Dự án: Đường PCCC rừng và bảo vệ, cứu hộ rừng núi chợ Trời nối dài hồ Bản Long, xã Minh Quang, huyện Tam Đảo.			Tam Đảo			KBNN tỉnh			8010720			283			2022-2024			3028/QĐ-UBND ngày 03/11/2021			11,600			11,600						11,600			11,600						11,600			11,600						9,000			9,000						9,000			9,000						1,400			1,400						Trung tâm PTLNN


			II			Ban QLDA ĐTXD các công trình Nông nghiệp và PTNT																					636,289			376,289			260,000			453,864			225,484			228,380			528,289			358,289			170,000			445,657			218,657			227,000			438,455			211,455			227,000			80,700			80,700			0


			a)			Các dự án chuyển tiếp																					636,289			376,289			260,000			453,864			225,484			228,380			528,289			358,289			170,000			445,657			218,657			227,000			438,455			211,455			227,000			80,700			80,700			0


			1			Bê tông hóa mặt bờ kênh chính Tả Ngạn đoạn từ cầu Ga Yên Bình và đoạn từ cụm điều tiết An Cát đi Cầu Phương Trù			TD, VT, YL			KBNN tỉnh			7913673			283			2022-2024			3055/QĐ-CT ngày 9/11/2021			134,000			134,000						127,300			127,300						134,000			134,000						96,050			96,050						96,050			96,050						15,000			15,000						Ban QLDA NN&PTNT tỉnh


			2			Cải tạo, nạo vét các tuyến kênh tiêu vùng bãi Vĩnh Tường			Vĩnh Tường			KBNN tỉnh			7889796			283			2021-2023			1722/QĐ-UBND ngày 01/7/2021			76,800			36,800			40,000			53,760			23,760			30,000			76,800			36,800			40,000			48,500			18,500			30,000			46,298			16,298			30,000			7,000			7,000						Ban QLDA NN&PTNT tỉnh			Nguồn khác là TKC 2018


			3			Cải tạo nâng cấp tuyến kênh Đồng trằm Văn Quán đi Tiên Lữ			Lập Thạch			KBNN tỉnh			7930208			283			2022-2024			860/QĐ-CT ngày 06/5/2022			61,552			61,552						8,424			8,424						61,552			61,552						25,450			25,450						25,450			25,450						20,000			20,000						Ban QLDA NN&PTNT tỉnh


			4			Cải tạo nâng cấp tuyến kênh Tân Phú-Thượng Trưng-Vũ Di-Sông Phan và tuyến Tuân Chính-Vũ Di-Sông Phan huyện Vĩnh Tường			Vĩnh Tường			KBNN tỉnh			7930634			283			2022-2024			811/QĐ-CT ngày 27/4/2022			73,788			73,788						36,000			36,000						73,788			73,788						45,664			45,664						40,664			40,664						15,000			15,000						Ban QLDA NN&PTNT tỉnh


			5			Xử lý thấm tại đập phụ số 1,
hồ chứa nước Đồng Mỏ, xã Đạo Trù, huyện Tam Đảo			Tam Đảo			KBNN tỉnh			7887901			283			2021-2024			1647/QĐ-CT ngày 24/6/2021			19,967			19,967						10,500			10,500						19,967			19,967						9,493			9,493						9,493			9,493						4,000			4,000						Ban QLDA NN&PTNT tỉnh


			6			Cải tạo, nạo vét Sông Phan đoạn từ cầu Thượng Lạp đến điều tiết Vĩnh Sơn			Vĩnh Tường			KBNN tỉnh			7791094			283			2019-2023			2835/QĐ-UBND ngày 31/10/2019			250,200			30,200			220,000			216,380			18,000			198,380			142,200			12,200			130,000			215,000			18,000			197,000			215,000			18,000			197,000			12,200			12,200						Ban QLDA NN&PTNT tỉnh			Nguồn khác là TKC 2018


			7			Kè chống sạt lở bờ tả Sông Lô tương ứng đoạn từ K21+950-:-K22+460, huyện Sông Lô			Sông Lô			KBNN tỉnh			8015576			283			2023-2025			1334/QĐ-CT ngày 15/6/2023			19,982			19,982						1,500			1,500						19,982			19,982						5,500			5,500						5,500			5,500						7,500			7,500						Ban QLDA NN&PTNT tỉnh


			III			Công ty TNHH MTV thủy lợi Liễn Sơn																					30,448			30,448			0			29,771			29,771			0			31,289			31,289			0			17,000			17,000			0			17,000			17,000			0			9,335			9,335			0


			a)			Các dự án quyết toán																					6,692			6,692			0			6,015			6,015			0			7,500			7,500			0			6,000			6,000			0			6,000			6,000			0			15			15			0


			1			Kiên cố hóa mặt bờ kênh 11			Yên Lạc và Bình Xuyên			KBNN tỉnh			7939615			283			2021-2023			3239/QĐ-UBND ngày 26/11/2021			6,692			6,692						6,015			6,015						7,500			7,500						6,000			6,000						6,000			6,000						15			15						Công ty TNHH MTV thủy lợi Liễn Sơn			QĐ QT số 2004/QĐ-CT ngày 14/9/2023


			b)			Các dự án chuyển tiếp																					23,757			23,757			0			23,756			23,756			0			23,789			23,789			0			11,000			11,000			0			11,000			11,000			0			9,320			9,320			0


			1			Cải tạo nâng cấp trạm bơm và kiên cố hóa hệ thống kênh tưới trạm bơm Ngọc Hà, xã Thái Hòa, huyện Lập Thạch			Lập Thạch			KBNN tỉnh			7958958			283			2022-2024			1076/QĐ-CT ngày 06/6/2022			4,690			4,690						4,690			4,690						4,689			4,689						3,500			3,500						3,500			3,500						720			720						Công ty TNHH MTV thủy lợi Liễn Sơn


			2			Cải tạo, nâng cấp trạm bơm Cầu Đền 1, xã Tề Lỗ, huyện Yên Lạc			Yên Lạc			KBNN tỉnh			7999154			283			2022-2024			2210/QĐ-CT ngày 21/11/2022			6,236			6,236						6,236			6,236						6,250			6,250						3,500			3,500						3,500			3,500						600			600						Công ty TNHH MTV thủy lợi Liễn Sơn


			3			Cải tạo, nâng cấp mặt bờ kênh trạm bơm Liễu Trì			Vĩnh Tường			KBNN tỉnh			8029279			283			2023-2025			1133/QĐ-CT ngày 25/5/2023			12,830			12,830						12,830			12,830						12,850			12,850						4,000			4,000						4,000			4,000						8,000			8,000						Công ty TNHH MTV thủy lợi Liễn Sơn


			IV			Công ty TNHH MTV Thủy lợi Phúc Yên																					55,876			42,376			13,500			44,292			35,292			9,000			30,473			30,473			0			38,256			29,256			9,000			38,256			29,256			9,000			6,239			6,239			0


			a)			Các dự án quyết toán																					28,660			28,660			0			22,514			22,514			0			16,757			16,757			0			18,767			18,767			0			18,767			18,767			0			3,757			3,757			0


			1			Cải tạo, nâng cấp Trạm bơm Múc Nưa phường Nam Viêm, thành phố Phúc Yên			TP Phúc Yên			KBNN tỉnh			7941712			283			2022-2023			3262/QĐ-CT ngày 30/11/2021			7,943			7,943						7,350			7,350						7,943			7,943						5,999			5,999						5,999			5,999						1,352			1,352						Công ty TNHH MTV Thủy lợi Phúc Yên			QT số 1852/QĐ-UBND ngày 22/8/2023


			2			Cải tạo, nâng cấp Trạm bơm Rạc phường Nam Viêm, thành phố Phúc Yên			TP Phúc Yên			KBNN tỉnh			7941631			283			2022-2023			3261/QĐ-CT ngày 30/11/2021			7,864			7,864						7,446			7,446						7,864			7,864						6,000			6,000						6,000			6,000						1,455			1,455						Công ty TNHH MTV Thủy lợi Phúc Yên			QT số 2005/QĐ-UBND ngày 14/9/2023


			3			Cải tạo, nâng cấp kênh chính số 2 hồ chứa nước Đại Lải			TP Phúc Yên			KBNN tỉnh			7309527			283			2011-2022			2111/QĐ-CT ngày 18/08/2011			12,853			12,853						7,718			7,718						950			950						6,768			6,768						6,768			6,768						950			950						Công ty TNHH MTV Thủy lợi Phúc Yên			QT số 2390/QĐ-UBND ngày 07/11/2023


			b)			Các dự án hoàn thành																					12,234			12,234			0			11,778			11,778			0			12,234			12,234			0			9,489			9,489			0			9,489			9,489			0			2,000			2,000			0


			1			Cải tạo, nâng cấp tràn hồ Bến Cả xã Ngọc Thanh thành phố Phúc Yên			TP Phúc Yên			KBNN tỉnh			7967287			283			2021-2023			206/QĐ-CT ngày 27/01/2022			12,234			12,234						11,778			11,778						12,234			12,234						9,489			9,489						9,489			9,489						2,000			2,000						Công ty TNHH MTV Thủy lợi Phúc Yên


			c)			Các dự án chuyển tiếp																					14,982			1,482			13,500			10,000			1,000			9,000			1,482			1,482			0			10,000			1,000			9,000			10,000			1,000			9,000			482			482			0


			1			Cải tạo, nâng cấp tràn, nạo vét hồ Đập Ba xã Ngọc Thanh thành phố Phúc Yên			TP Phúc Yên			KBNN tỉnh			7971843			283			2023-2025			1506/QĐ-CT ngày 10/7/2023			14,982			1,482			13,500			10,000			1,000			9,000			1,482			1,482						10,000			1,000			9,000			10,000			1,000			9,000			482			482						Công ty TNHH MTV Thủy lợi Phúc Yên			Nguồn khác là kết dư 2018


			V			Công ty TNHH MTV Thủy lợi Lập Thạch																					9,922			9,922			0			3,000			3,000			0			9,950			9,950			0			3,000			3,000			0			3,000			3,000			0			6,000			6,000			0


			a)			Các dự án chuyển tiếp																					9,922			9,922			0			3,000			3,000			0			9,950			9,950			0			3,000			3,000			0			3,000			3,000			0			6,000			6,000			0


			1			Cải tạo, nâng cấp và nạo vét hồ Giếng Ông, xã Sơn Đông, huyện Lập Thạch			Lập Thạch			KBNN tỉnh			8035045			283			2023-2024			1299/QĐ-CT ngày 9/3/2023			9,922			9,922						3,000			3,000						9,950			9,950			0			3,000			3,000			0			3,000			3,000						6,000			6,000						Công ty TNHH MTV Thủy lợi Lập Thạch


			VI			Công ty TNHH MTV Thủy lợi Tam Đảo																					30,749			30,749			0			12,103			12,103			0			30,749			30,749			0			13,665			13,665			0			10,903			10,903			0			10,840			10,840			0


			a)			Các dự án hoàn thành																					12,252			12,252			0			8,103			8,103			0			12,252			12,252			0			9,665			9,665			0			6,903			6,903			0			1,840			1,840			0


			1			Cải tạo, nâng cấp hồ Phân Lân Thượng, xã Đạo Trù, huyện Tam Đảo			Tam Đảo			KBNN tỉnh			7968305			283			2022-2024			Số 16/QĐ-UBND ngày 06/01/2022			7,252			7,252						4,383			4,383						7,252			7,252						5,255			5,255						4,383			4,383						1,500			1,500						Công ty TNHH MTV Thủy lợi Tam Đảo


			2			Cải tạo, nâng cấp trạm bơm Tam Lộng, xã Hương Sơn, huyện Bình Xuyên			Bình Xuyên			KBNN tỉnh			7965024			283			2022-2024			2955/QĐ-UBND ngày 26/10/2021			5,000			5,000						3,720			3,720						5,000			5,000						4,410			4,410						2,520			2,520						340			340						Công ty TNHH MTV Thủy lợi Tam Đảo


			b)			Dự án chuyển tiếp																					18,497			18,497			0			4,000			4,000			0			18,497			18,497			0			4,000			4,000			0			4,000			4,000			0			9,000			9,000			0


			1			Cải tạo, nâng cấp hồ chứa nước Sơn Bỉ, thị trấn Gia Khánh, huyện Bình Xuyên			Bình Xuyên			KBNN tỉnh						283			2023-2025			1460/QĐ-CT ngày 03/07/2023			18,497			18,497						4,000			4,000						18,497			18,497						4,000			4,000						4,000			4,000						9,000			9,000						Công ty TNHH MTV Thủy lợi Tam Đảo








B13-GT


						Biểu số 13-ĐTC


			KẾ HOẠCH NĂM 2024: LĨNH VỰC GIAO THÔNG


			0


																																																																								Đơn vị: Triệu đồng


			TT			Danh mục dự án			Địa điểm xây dựng			Địa điểm mở tài khoản của dự án (chi tiết đến quận, huyện			Mã số dự án đầu tư			Mã ngành kinh tế (loại, khoản)			Thời gian thực hiện dự án			Quyết định đầu tư												Giá trị KLTH từ KC đến 31/12/2023									Kế hoạch trung hạn 5 năm giai đoạn 2021-2025									Lũy kế vốn đã bố trí đến 31/12/2023									Vốn đã giải ngân từ khởi công đến hết kế hoạch năm 2023									Kế hoạch năm 2024									Chủ đầu tư			Ghi chú


																								Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành			TMĐT			Trong đó:						Tổng số (tất cả các nguồn vốn)			Trong đó						Tổng số (tất cả các nguồn vốn)			Trong đó						Tổng số (tất cả các nguồn vốn)			Trong đó						Tổng số (tất cả các nguồn vốn)			Trong đó						Tổng số (tất cả các nguồn vốn)			Trong đó


																														Nguồn NSNN			Nguồn khác						Nguồn đầu tư công			Nguồn khác						Nguồn NSNN			Nguồn khác						Nguồn đầu tư công			Nguồn khác						Nguồn NSNN			Nguồn khác						Vốn XDCBTT trong nước			Nguồn khác


						TỔNG SỐ																					3,325,701			2,978,701			347,000			1,676,180			1,458,116			218,064			2,808,742			2,687,922			120,820			1,605,058			1,387,314			217,744			1,605,058			1,387,314			217,744			566,019			566,019			0


			a)			Dự án hoàn thành																					94,732			14,732			80,000			80,000			12,500			67,500			17,820			14,000			3,820			72,680			5,500			67,180			72,680			5,500			67,180			7,000			7,000			0


			1			Đường Nguyễn Văn Cừ đoạn từ ĐT301 đến Khu du lịch sinh thái Thung Lũng Thanh Xuân (GĐ 1)			Ngọc Thanh			KBNN Vĩnh Phúc			7629538			292			2018-2022			1623/QĐ-UBND 02/06/2017			94,732			14,732			80,000			80,000			12,500			67,500			17,820			14,000			3,820			72,680			5,500			67,180			72,680			5,500			67,180			7,000			7,000						UBND TP Phúc Yên						85%


			b)			Các dự án chuyển tiếp																					3,230,969			2,963,969			267,000			1,596,180			1,445,616			150,564			2,790,922			2,673,922			117,000			1,532,378			1,381,814			150,564			1,532,378			1,381,814			150,564			559,019			559,019			0


			1			Đường Nguyễn Văn Linh (Phúc Yên) kéo dài đi KCN Bá Thiện (Bình Xuyên)			TP.Phúc Yên, huyện Bình Xuyên			KBNN Vĩnh Phúc			7787843						2021-2024			2622/QĐ-UBND ngày 24/10/2019			139,494			139,494			0			101,721			101,721			0			55,275			55,275						81,498			81,498			0			81,498			81,498			0			25,000			25,000						Ban QLDA Dân dụng, Công nghiệp tỉnh						76%						#REF!


			2			Đường nối từ đường Nguyễn Tất Thành đến đường Vành đai 2, thành phố Vĩnh Yên			thành phố Vĩnh Yên			KBNN Vĩnh Phúc			7910292						2021- 2024			1911/QĐ-UBND ngày 15/7/2021			78,748			78,748			0			78,748			78,748			0			24,100			24,100						35,169			35,169			0			35,169			35,169			0			25,000			25,000			0			Ban QLDA Dân dụng, Công nghiệp tỉnh						76%						#REF!


			3			Cải tạo, nâng cấp ĐT.303 đoạn từ Km7+00 đến Km9+00			H. Yên Lạc, Vĩnh Phúc			KBNN Vĩnh Phúc			7911217			292			2021-2024			3121/QĐ-UBND ngày 15/11/2021			149,417			149,417			0			76,200			76,200			0			149,417			149,417			0			76,200			76,200			0			76,200			76,200			0			45,000			45,000			0			Ban QLDA ĐTXD các công trình giao thông						81%						#REF!


			4			Đường nối từ QL2A (vị trí đường trục trung tâm huyện Vĩnh Tường, tại xã Đại Đồng) đến đường tỉnh 305 (vị trí chợ Vàng xã Hoàng Đan, Tam Dương)			Đại Đồng, Nghĩa Hưng, Kim Xá			KBNN Vĩnh Phúc			7815929			42,120			2019-2024			2820/QĐ-UBND ngày 31/10/2019; 3567/QĐ-UBND ngày 28/12/2021			270,000			270,000			0			176,180			176,180						118,820			118,820						176,180			176,180						176,180			176,180						35,000			35,000						UBND huyện Vĩnh Tường						78%			0			#REF!			83,820


			5			Đường trung tâm huyện Vĩnh Tường. Tuyến QL2 (Cụm KTXH Đại Đồng) đến QL 2C (cụm Công nghiệp đồng Sóc), (Giai đoạn 2)			Huyện Vĩnh Tường			KBNN Vĩnh Phúc			7908983			42,120			2021-2024			1752/QĐ-UBND ngày 02/07/2021			298,500			298,500			0			192,883			192,883						298,500			298,500						192,883			192,883						192,883			192,883						30,000			30,000						UBND huyện Vĩnh Tường						75%			0			#REF!			268,500


			6			Cải tạo, nâng cấp TL304 đoạn từ Cầu Hương đến QL2A.			TT Thổ Tang			KBNN Vĩnh Phúc			7981188			42,120			2021-2024			854/QĐ-UBND ngày 05/05/2022			77,491			77,491			0			25,000			25,000						77,491			77,491						25,000			25,000						25,000			25,000						30,000			30,000						UBND huyện Vĩnh Tường						71%			0			#REF!			47,491


			7			Đường trục trung tâm huyện Vĩnh Tường, đoạn từ QL2C (cụm công nghiệp Đồng Sóc) đến ĐT 304			TT Tứ Trưng			KBNN Vĩnh Phúc			8009699			42,120			2021-2024			2212/QĐ-UBND ngày 21/11/2022			133,220			133,220			0			30,000			30,000						133,220			133,220						30,000			30,000						30,000			30,000						40,000			40,000						UBND huyện Vĩnh Tường


			8			Đường trục Bắc Nam đô thị Vĩnh Phúc đoạn từ đường vành đai 4 đi đê tả sông Hồng			Huyện Yên Lạc			KBNN Vĩnh Phúc			7941717			292			2021-2024			QĐ số 3375/QĐ-UBND ngày 09/12/2021			274,000			274,000						120,000			120,000						274,000			274,000						120,000			120,000						120,000			120,000						30,000			30,000						Ban QLDAXD&PTCCN huyện Yên Lạc


			9			Đường trục Đông - Tây, đoạn nối
từ đường vành đai 3 với đường vành đai 4			Bình Xuyên			KBNN Vĩnh Phúc			7945898						2021-2024			3205/QĐ-UBND ngày 24/11/2021			193,686			96,686			97,000			49,999						49,999			193,686			96,686			97,000			49,999						49,999			49,999						49,999			40,000			40,000						UBND huyện Bình Xuyên			Dự án sử dụng vốn NSTW


			10			Cải tạo, sửa chữa ĐT.303, đoạn từ Km0+000 đến Km1+520 (lý trình cũ trong quy hoạch phát triển giao thông vận tải)			Thị trấn Hương Canh, xã Tân Phong			KBNN Vĩnh Phúc			8026202						2022-2024			133/QĐ-UBND ngày 17/01/2023			66,796			66,796						3,700			3,700						66,796			66,796						3,700			3,700						3,700			3,700						17,519			17,519						UBND huyện Bình Xuyên


			11			Đường tránh Xuân Hòa (điểm đầu từ nút giao đường Nguyễn Tất Thành đi Bình Xuyên đến điểm cuối giao với ĐT.310)			Phúc Yên			KBNN Vĩnh Phúc			7664720			292			2018-2023			2973/QĐ-UBND 30/10/2017; 1432/QĐ-UBND ngày 28/6/2023			173,000			23,000			150,000			110,565			10,000			100,565			23,000			23,000						110,565			10,000			100,565			110,565			10,000			100,565			10,000			10,000						UBND TP Phúc Yên


			12			Đường vành đai phía Nam thành phố Vĩnh Yên, đoạn từ sân Golf Đầm Vạc đến đường Yên Lạc - Vĩnh Yên (Giai đoạn 2)			Vĩnh Yên			KBNN Vĩnh Phúc			7938269						2022-2025			1779/QĐ-UBND ngày 03/10/2022			270,284			270,284						61,252			61,252						270,284			270,284						61,252			61,252						61,252			61,252						33,500			33,500						UBND TP Vĩnh Yên


			13			Đường vào Núi Bông, đoạn từ đường Nguyễn Tất Thành đến nút giao với đường vành đai 2, phường Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên			Vĩnh Yên			KBNN Vĩnh Phúc			7612480						2021-2024			12/QĐ-UBND ngày 04/01/2023			49,919			49,919						10,350			10,350						49,919			49,919						10,350			10,350						10,350			10,350						23,000			23,000						UBND TP Vĩnh Yên


			14			Đường vành đai 2 thành phố Vĩnh Yên, đoạn từ QL2C đến đường song song đường sắt tuyến phía Bắc			Tam Dương, Vĩnh Yên			KBNN Vĩnh Phúc			7945536			599			2022-2024			2841/QĐ-UBND ngày 11/10/2021			277,000			257,000			20,000			130,042			130,042			0			277,000			257,000			20,000			130,042			130,042			0			130,042			130,042			0			40,000			40,000						UBND huyện Tam Dương


			15			Dự án Cải tạo, nâng cấp ĐT.306, đoạn từ Km7+600 đến Km9+500, huyện Tam Dương			Tam Dương			KBNN Vĩnh Phúc			8035318			599			2021-2023			2359/QĐ-UBND ngày 02/12/2022			33,107			33,107			0			10,000			10,000			0			33,107			33,107			0			10,000			10,000			0			10,000			10,000			0			15,000			15,000			0			UBND huyện Tam Dương


			16			Đường từ trung tâm y tế huyện Lập Thạch đến đê tả Sông Lô			huyện Sông Lô			KBNN tỉnh Vĩnh Phúc			7977032			292			2021-2024			3191/QĐ-UBND ngày 22/11/2021			262,972			262,972						120,000			120,000						262,972			262,972						120,000			120,000						120,000			120,000						40,000			40,000						UBND huyện Sông Lô


			17			Cải tạo, nâng cấp đường ĐT.307. Đoạn từ Km26+400 đến Km31+200 địa phận huyện Sông Lô			huyện Sông Lô			KBNN tỉnh Vĩnh Phúc			8050205			292			2022-2025			09/NQ-HĐND ngày 24/6/2022			134,640			134,640						34,000			34,000						134,640			134,640						34,000			34,000						34,000			34,000						40,000			40,000						UBND huyện Sông Lô


			18			Đường vành đai 2 vùng phía tây đô thị Vĩnh Phúc, đoạn từ ĐT 305 đi ĐT 306 (giai đoạn 1)			Lập
Thạch			KBNN Vĩnh Phúc			7899101			292			2021-2025			1038/QĐ-UBND ngày 04/5/2021			348,695			348,695			0			265,540			265,540			0			348,695			348,695						265,540			265,540			0			265,540			265,540			0			40,000			40,000						UBND huyện Lập Thạch








B14-CCHT


						Biểu số 14-ĐTC


			KẾ HOẠCH NĂM 2024: CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG


			0


																																																																																	Đơn vị: Triệu đồng


			TT			Danh mục dự án			Địa điểm xây dựng			Địa điểm mở tài khoản của dự án (chi tiết đến quận, huyện			Mã số dự án đầu tư			Mã ngành kinh tế (loại, khoản)			Thời gian KC-HT			Quyết định đầu tư												Giá trị KLTH từ KC đến 31/12/2023									Kế hoạch trung hạn 5 năm giai đoạn 2021-2025									Lũy kế vốn đã bố trí đến 31/12/2023									Vốn đã giải ngân từ khởi công đến hết kế hoạch năm 2023									Kế hoạch năm 2024									Chủ đầu tư			Ghi chú


																								Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành			TMĐT


																											Tổng số (tất cả các nguồn vốn)			Trong đó:						Tổng số (tất cả các nguồn vốn)			Trong đó						Tổng số (tất cả các nguồn vốn)			Trong đó						Tổng số (tất cả các nguồn vốn)			Trong đó						Tổng số (tất cả các nguồn vốn)			Trong đó						Tổng số (tất cả các nguồn vốn)			Trong đó


																														Nguồn NSNN			Nguồn khác						Nguồn đầu tư công			Nguồn khác						Nguồn NSNN			Nguồn khác						Nguồn đầu tư công			Nguồn khác						Nguồn NSNN			Nguồn khác						Vốn XDCBTT trong nước			Nguồn khác


						TỔNG SỐ																					81,788			51,838			29,950			64,000			64,000			0			81,796			51,846			29,950			63,492			33,550			29,942			63,492			33,550			29,942			8,000			8,000


			a)			Dự án hoàn thành																					67,970			38,020			29,950			60,000			60,000			0			67,978			38,028			29,950			59,492			29,550			29,942			59,492			29,550			29,942			4,000			4,000			0


			1			Hệ thống chiếu sáng trên tuyến QL.2C, đoạn từ Km37+900 đến Km49+750			Lập Thạch			KBNN tỉnh Vĩnh Phúc									2022-2023			1292/QĐ-UBND ngày 11/7/2022			19,028			19,028						16,000			16,000						19,028			19,028						16,000			16,000						16,000			16,000						1,000			1,000						Sở Công thương


			2			Cải tạo, hạ ngầm lưới điện trung, hạ áp khu vực trung tâm thành phố Vĩnh Yên			Vĩnh Yên			KBNN tỉnh Vĩnh Phúc									2021-2023			1249/QĐ-UBND ngày 19/5/2021			48,942			18,992			29,950			44,000			44,000						48,950			19,000			29,950			43,492			13,550			29,942			43,492			13,550			29,942			3,000			3,000						Sở Công thương			Nguồn khác là tăng thu TKC


			b)			Dự án chuyển tiếp																					13,818			13,818			0			4,000			4,000			0			13,818			13,818			0			4,000			4,000			0			4,000			4,000			0			4,000			4,000			0


			1			Hệ thống chiếu sáng trên tuyến ĐT.301, đoạn từ Km18+100 đến Km26+00			Phúc Yên			KBNN tỉnh Vĩnh Phúc									2023-2024			1083/QĐ-UBND ngày 18/5/2023			13,818			13,818						4,000			4,000						13,818			13,818						4,000			4,000						4,000			4,000						4,000			4,000						Sở Công thương


			2			Hệ thống thoát nước thải và trạm xử lý nước thải khu du lịch Đại Lải			Ngọc Thanh			KBNN Vĩnh Phúc			7829213			283			2020-2023			2783/QĐ-UBND 30/10/2021			20,937			20,937						11,770			11,770						10,937			10,937						11,770			11,770						11,770			11,770						5,000			5,000						UBND TP Phúc Yên








B15-QLNN


						Biểu số 15-ĐTC


			KẾ HOẠCH NĂM 2024: CÔNG TRÌNH TRỤ SỞ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC


			0


																																																																														Đơn vị: Triệu đồng


			TT			Danh mục dự án			Địa điểm xây dựng			Địa điểm mở tài khoản của dự án (chi tiết đến quận, huyện			Mã số dự án đầu tư			Mã ngành kinh tế (loại, khoản)			Thời gian thực hiện dự án			Quyết định đầu tư												Giá trị KLTH từ KC đến 31/12/2023									Kế hoạch trung hạn 5 năm giai đoạn 2021-2025									Lũy kế vốn đã bố trí đến 31/12/2023									Vốn đã giải ngân từ khởi công đến hết kế hoạch năm 2023									Kế hoạch năm 2024									Chủ đầu tư			Ghi chú


																								Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành			TMĐT			Trong đó:						Tổng số (tất cả các nguồn vốn)			Trong đó						Tổng số (tất cả các nguồn vốn)			Trong đó						Tổng số (tất cả các nguồn vốn)			Trong đó						Tổng số (tất cả các nguồn vốn)			Trong đó						Tổng số (tất cả các nguồn vốn)			Trong đó


																														Nguồn NSNN			Nguồn khác						Nguồn đầu tư công			Nguồn khác						Nguồn NSNN			Nguồn khác						Nguồn đầu tư công			Nguồn khác						Nguồn NSNN			Nguồn khác						Vốn XDCBTT trong nước			Nguồn khác


						TỔNG SỐ																					94,877			94,877			0			53,897			53,897			0			95,000			95,000			0			53,897			53,897			0			53,897			53,897			0			15,000			15,000			0


			a)			Các dự án chuyển tiếp																					94,877			94,877			0			53,897			53,897			0			95,000			95,000			0			53,897			53,897			0			53,897			53,897			0			15,000			15,000			0


			1			Xây dựng trụ sở làm việc Sở Giao thông vận tải Vĩnh Phúc và Ban QLDA ĐTXD các công trình giao thông tỉnh			P. Liên Bảo, TP. Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc			Kho bạc Nhà nước tỉnh Vĩnh Phúc			7978686			292			2022-2025			2692/QĐ-UBND ngày 29/12/2022			94,877			94,877			0			53,897			53,897			0			95,000			95,000			0			53,897			53,897			0			53,897			53,897			0			15,000			15,000			0			Ban QLDA ĐTXD các công trình giao thông








B16-QH


						Biểu số 16-ĐTC


			KẾ HOẠCH NĂM 2024: CÁC DỰ ÁN QUY HOẠCH


			0


																																																																														Đơn vị: Triệu đồng


			TT			Danh mục dự án			Địa điểm xây dựng			Địa điểm mở tài khoản của dự án (chi tiết đến quận, huyện)			Mã số dự án đầu tư			Mã ngành kinh tế (loại, khoản)			Thời gian KC-HT			Quyết định đầu tư												Kế hoạch trung hạn 5 năm giai đoạn 2021-2025 đã giao									Giá trị KLTH từ KC đến 31/12/2023									Lũy kế vốn bố trí từ KC đến 31/12/2023									Vốn đã giải ngân từ khởi công đến hết kế hoạch năm 2023									Kế hoạch năm 2024									Chủ đầu tư			Ghi chú


																								Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành			TMĐT


																											Tổng số (tất cả các nguồn vốn)			Trong đó:						Tổng số (tất cả các nguồn vốn)			Trong đó						Tổng số (tất cả các nguồn vốn)			Trong đó						Tổng số (tất cả các nguồn vốn)			Trong đó						Tổng số (tất cả các nguồn vốn)			Trong đó						Tổng số (tất cả các nguồn vốn)			Trong đó


																														Nguồn NSNN			Nguồn khác						Nguồn NSNN			Nguồn khác						Nguồn đầu tư công			Nguồn khác						Nguồn đầu tư công			Nguồn khác						Nguồn NSNN			Nguồn khác						Vốn XDCBTT trong nước			Nguồn khác


						TỔNG SỐ																					6,116			6,116			0			6,116			6,116			0			3,800			0			3,800			3,435			3,435			0			3,435			3,435			0			1,450			1,450			0


			1			Quy hoạch chung đô thị Đạo Trù, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc, đến năm 2030 (tỷ lệ 1/5000)			huyện Tam Đảo			Kho bạc Nhà nước tỉnh			7973362						2022-2024			715/QĐ-UBND ngày 13/4/2022			3,315			3,315			0			3,315			3,315			0			1,800			0			1,800			1,435			1,435			0			1,435			1,435			0			1,200			1,200			0			Ban QLDA Dân dụng, Công nghiệp tỉnh


			2			Quy hoạch chung đô thị Cao Phong, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2035-tỷ lệ 1/2000			xã Cao Phong, huyện Sông Lô			Kho bạc Nhà nước tỉnh			8010398						2022-2024			1979/QĐ-UBND ngày 01/11/2022			2,801			2,801			0			2,801			2,801			0			2,000			0			2,000			2,000			2,000			0			2,000			2,000			0			250			250			0			Ban QLDA Dân dụng, Công nghiệp tỉnh








B17-NQ-71


						Biểu số 17-ĐTC


			KẾ HOẠCH NĂM 2024


			THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 71/2019/NQ-HĐND NGÀY 23/10/2019 CỦA HĐND TỈNH VĨNH PHÚC


			0


																																																																																	ĐVT: Triệu đồng


			TT			Danh mục dự án			Địa điểm xây dựng			Địa điểm mở tài khoản của dự án (chi tiết đến quận, huyện			Mã số dự án đầu tư			Mã ngành kinh tế (loại, khoản)			Thời gian thực hiện dự án			Quyết định đầu tư												Giá trị KLTH từ KC đến 31/12/2023									Kế hoạch trung hạn 5 năm giai đoạn 2021-2025									Lũy kế vốn đã bố trí đến 31/12/2023									Vốn đã giải ngân từ khởi công đến hết kế hoạch năm 2023									Kế hoạch năm 2024									Chủ đầu tư			Ghi chú


																								Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành			TMĐT			Trong đó:						Tổng số (tất cả các nguồn vốn)			Trong đó						Tổng số (tất cả các nguồn vốn)			Trong đó						Tổng số (tất cả các nguồn vốn)			Trong đó						Tổng số (tất cả các nguồn vốn)			Trong đó						Tổng số (tất cả các nguồn vốn)			Trong đó


																														Nguồn NSNN			Nguồn khác						Nguồn đầu tư công			Nguồn khác						Nguồn NSNN			Nguồn khác						Nguồn đầu tư công			Nguồn khác						Nguồn NSNN			Nguồn khác						Vốn XDCBTT trong nước			Nguồn khác


						TỔNG SỐ																					122,026			122,026			0			47,002			47,002			0			123,332			122,025			0			47,132			47,132			0			47,132			47,132			0			50,800			50,800			0


			a)			Dự án chuyển tiếp																					122,026			122,026			0			47,002			47,002			0			123,332			122,025			0			47,132			47,132			0			47,132			47,132			0			50,800			50,800			0


			1			Tu bổ, tôn tạo đình Tây Hạ, xã Bàn Giản, huyện Lập Thạch			xã Bàn Giản, huyện Lập Thạch						8010394						2022-2025			1899/QĐ-UBND ngày 21/10/2022			12,937			12,937			0			5,282			5,282						13,244			12,937			0			5,282			5,282			0			5,282			5,282			0			6,000			6,000			0			Ban QLDA Dân dụng, Công nghiệp tỉnh						87%


			2			Tu bổ di tích chùa Bảo Sơn, phường Nam Viêm, thành phố Phúc Yên			Phường Nam Viêm, thành phố Phúc Yên						8010393						DK 2023-2024			2423/QĐ-UBND ngày 09/12/2022			9,614			9,614			0			4,310			4,310			0			9,622			9,614			0			4,310			4,310			0			4,310			4,310			0			4,300			4,300			0			Ban QLDA Dân dụng, Công nghiệp tỉnh						90%


			3			Tu bổ, phục hồi di tích Đình Đại Phúc, thị trấn Đạo Đức, huyện Bình Xuyên.			Thị trấn Đạo Đức, huyện Bình Xuyên.												Chưa khởi công			1008/QĐ-UBND ngày 11/5/2023			12,559			12,559			0			3,920			3,920			0			12,642			12,558			0			3,920			3,920			0			3,920			3,920			0			7,000			7,000			0			Ban QLDA Dân dụng, Công nghiệp tỉnh						87%


			4			Tu bổ, tôn tạo di tích Đình Thứa Thượng, xã Duy Phiên, huyện Tam Dương			Xã Duy Phiên, huyện Tam Dương						8010396						Chưa khởi công			799/QĐ-UBND ngày 13/4/2023			14,103			14,103			0			4,340			4,340			0			14,838			14,103			0			4,340			4,340			0			4,340			4,340			0			8,000			8,000			0			Ban QLDA Dân dụng, Công nghiệp tỉnh						87%


			5			Tu bổ, tôn tạo di tích Đình Thạc Trục, thị trấn Lập Thạch, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc			Thị trấn Lập Thạch, huyện  Lập thạch						8010399						DK 2023-2024			909/QĐ-UBND ngày 27/4/2023			13,699			13,699			0			4,000			4,000						13,708			13,699			0			4,130			4,130			0			4,130			4,130			0			8,000			8,000			0			Ban QLDA Dân dụng, Công nghiệp tỉnh						89%


			6			Tu bổ, tôn tạo di tích đình Ngõa, xã Văn Quán, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh PHúc			xã Văn Quán, huyện Lập Thạch						8010397						2022-2025			660/QĐ-UBND ngày 24/3/2023			14,214			14,214			0			5,150			5,150						14,378			14,214			0			5,150			5,150			0			5,150			5,150			0			7,500			7,500			0			Ban QLDA Dân dụng, Công nghiệp tỉnh						89%


			7			Tôn tạo và xây dựng phát huy giá trị di tích lịch sử văn hóa đền Thính huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc			Huyện Yên Lạc			KBNN Vĩnh Phúc			7986949			161			2023-2025			1900/QĐ-UBND ngày 21/10/2022 (tỉnh)			44,900			44,900						20,000			20,000						44,900			44,900						20,000			20,000						20,000			20,000						10,000			10,000			0			Ban QLDAXD&PTCCN huyện Yên Lạc						67%








B18-NQ-06


						Biểu số 18-ĐTC


			KẾ HOẠCH NĂM 2024


			HỖ TRỢ XÂY DỰNG KẾT CẤU HẠ TẦNG KINH TẾ XÃ HỘI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 06/2023/NQ-HĐND CỦA HĐND TỈNH VĨNH PHÚC


			0


																																																																											ĐVT: Triệu đồng


			TT			Danh mục dự án			Địa điểm xây dựng			Địa điểm mở tài khoản của dự án (chi tiết đến quận, huyện			Mã số dự án đầu tư			Mã ngành kinh tế (loại, khoản)			Thời gian thực hiện dự án			Quyết định đầu tư												Giá trị KLTH từ KC đến 31/12/2023									Kế hoạch trung hạn 5 năm giai đoạn 2021-2025									Lũy kế vốn đã bố trí đến 31/12/2023									Vốn đã giải ngân từ khởi công đến hết kế hoạch năm 2023									Kế hoạch năm 2024									Chủ đầu tư			Ghi chú


																								Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành			TMĐT			Trong đó:						Tổng số (tất cả các nguồn vốn)			Trong đó						Tổng số (tất cả các nguồn vốn)			Trong đó						Tổng số (tất cả các nguồn vốn)			Trong đó						Tổng số (tất cả các nguồn vốn)			Trong đó						Tổng số (tất cả các nguồn vốn)			Trong đó


																														Nguồn NSNN			Nguồn khác						Nguồn đầu tư công			Nguồn khác						Nguồn NSNN			Nguồn khác						Nguồn đầu tư công			Nguồn khác						Nguồn NSNN			Nguồn khác						Vốn XDCBTT trong nước			Nguồn khác


						TỔNG SỐ																					336,403			327,403			9,000			250,148			250,148			0			327,748			327,748			0			240,800			240,800			0			240,800			240,800			0			62,600			62,600			0


			I			Bổ sung có mục tiêu hỗ trợ đầu tư công trình thiết chế văn hoá thể thao và sinh hoạt cộng đồng																					297,403			297,403			0			250,148			250,148			0			297,748			297,748			0			240,800			240,800			0			240,800			240,800			0			32,600			32,600			0


			(1)			Huyện Vĩnh Tường																					59,958			59,958			0			52,000			52,000			0			59,958			59,958			0			52,000			52,000			0			52,000			52,000			0			3,000			3,000			0


						Dự án chuyển tiếp


			1			Khu thiết chế văn hóa-thể thao thôn Bàn Mạch, xã Lý Nhân, huyện Vĩnh Tường			Lý Nhân						8020694			42,290			2023-2025			1111/QĐ-UBND ngày 14/3/2023			14,965			14,965						13,000			13,000						14,965			14,965						13,000			13,000						13,000			13,000						1,500			1,500						Ban QLDA ĐTXDCT huyệnVĩnh Tường


			2			Khu thiết chế văn hóa-thể thao thôn Đông, xã Phú Đa, huyện Vĩnh Tường			Phú Đa						8020421			42,290			2023-2025			1112/QĐ-UBND ngày 14/3/2023			14,999			14,999						13,000			13,000						14,999			14,999						13,000			13,000						13,000			13,000						500			500						Ban QLDA ĐTXDCT huyệnVĩnh Tường


			3			Khu thiết chế văn hóa-thể thao thôn Duy Bình, xã Vĩnh Ninh, huyện Vĩnh Tường			Vĩnh Ninh						8020865			42,290			2023-2025			1113/QĐ-UBND ngày 14/3/2023			14,999			14,999						13,000			13,000						14,999			14,999						13,000			13,000						13,000			13,000						500			500						Ban QLDA ĐTXDCT huyệnVĩnh Tường


			4			Khu thiết chế văn hóa-thể thao thôn Hệ, xã Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh Tường			Vĩnh Thịnh						8020449			42,290			2023-2025			1114/QĐ-UBND ngày 14/3/2023			14,995			14,995						13,000			13,000						14,995			14,995						13,000			13,000						13,000			13,000						500			500						Ban QLDA ĐTXDCT huyệnVĩnh Tường


			(2)			Huyện Bình Xuyên																					44,630			44,630			0			32,000			32,000			0			44,630			44,630			0			32,000			32,000			0			32,000			32,000			0			7,200			7,200			0


						Dự án chuyển tiếp


			1			Làng văn hóa kiểu mẫu thôn Chợ Nội, xã Tam Hợp, huyện Bình Xuyên			xã Tam Hợp			Bình Xuyên			8030717						2023-2025			746/QĐ-UBND ngày 13/3/2023			14,990			14,990						12,000			12,000						14,990			14,990						12,000			12,000						12,000			12,000						2,200			2,200						Ban QLDA ĐTXD huyện Bình Xuyên


			2			Làng văn hóa kiểu mẫu TDP Trong Ngoài, thị trấn Hương Canh, huyện Bình Xuyên			TT Hương Canh			Bình Xuyên			8027470						2023-2025			745/QĐ-UBND ngày 13/3/2023			14,780			14,780						10,000			10,000						14,780			14,780						10,000			10,000						10,000			10,000						2,000			2,000						Ban QLDA ĐTXD huyện Bình Xuyên


			3			Làng văn hóa kiểu mẫu TDP Tam Quang TT Gia Khánh, huyện Bình Xuyên			TT Gia Khánh			Bình Xuyên			8022935						2023-2025			744/QĐ-UBND ngày 13/3/2023			14,860			14,860						10,000			10,000						14,860			14,860						10,000			10,000						10,000			10,000						3,000			3,000						Ban QLDA ĐTXD huyện Bình Xuyên


			(3)			Huyện Tam Dương																					44,560			44,560			0			39,000			39,000			0			44,560			44,560			0			39,000			39,000			0			39,000			39,000			0			3,300			3,300			0


						Dự án chuyển tiếp


			1			Dự án Làng văn hóa kiểu mẫu thôn Chiến Thắng(Làng Phù Liễn), xã Đồng Tĩnh, huyện Tam Dương			Tam Dương			Tam Dương			8034290			161			2023-2025			369/QĐ-UBND ngày 14/03/2023			14,860			14,860						13,000			13,000						14,860			14,860						13,000			13,000						13,000			13,000						1,100			1,100						BQLDA ĐTXD huyện Tam Dương


			2			Dự án Làng  văn hóa kiểu mẫu thôn Chằm, xã Hoàng Đan, huyện Tam Dương			Tam Dương			Tam Dương			8034289			161			2023-2025			370/QĐ-UBND ngày 14/03/2023			14,800			14,800						13,000			13,000						14,800			14,800						13,000			13,000						13,000			13,000						1,100			1,100						BQLDA ĐTXD huyện Tam Dương


			3			Dự án Làng văn hóa kiểu mẫu thôn Viên Du Hòa, xã Thanh Vân, huyện Tam Dương			Tam Dương			Tam Dương			8034293			161			2023-2025			368/QĐ-UBND ngày 14/03/2023			14,900			14,900						13,000			13,000						14,900			14,900						13,000			13,000						13,000			13,000						1,100			1,100						BQLDA ĐTXD huyện Tam Dương


			(4)			Huyện Yên Lạc																					44,603			44,603			0			44,948			44,948			0			44,948			44,948			0			39,000			39,000			0			39,000			39,000			0			3,000			3,000			0


						Dự án chuyển tiếp


			1			Làng văn hóa kiểu mẫu thôn Chi Chỉ, xã Đồng Cương, huyện Yên Lạc			Huyện Yên Lạc			KBNN Yên Lạc			8022958			161			2,023			514/QĐ-UBND ngày 28/02/2023			14,986			14,986						14,998			14,998						14,998			14,998						13,000			13,000						13,000			13,000						1,000			1,000						Ban QLDAXD&PTCCN huyện


			2			Làng văn hóa kiểu mẫu thôn Man Để, xã Tam Hồng, huyện Yên Lạc			Huyện Yên Lạc			KBNN Yên Lạc			8022960			161			2,023			523/QĐ-UBND ngày 02/3/2023			14,953			14,953						14,966			14,966						14,966			14,966						13,000			13,000						13,000			13,000						1,000			1,000						Ban QLDAXD&PTCCN huyện


			3			Làng văn hóa kiểu mẫu làng Thụ Ích, xã Liên Châu, huyện Yên Lạc			Huyện Yên Lạc			KBNN Yên Lạc			8022961			161			2,023			524/QĐ-UBND ngày 02/3/2023			14,664			14,664						14,984			14,984						14,984			14,984						13,000			13,000						13,000			13,000						1,000			1,000						Ban QLDAXD&PTCCN huyện


			(5)			Thành phố Phúc Yên																					43,917			43,917			0			28,000			28,000			0			43,917			43,917			0			29,800			29,800			0			29,800			29,800			0			7,900			7,900			0


						Dự án chuyển tiếp


			1			Xây dựng khu thiết chế văn hoá – thể thao thôn Cao Quang, xã Cao Minh, thành phố Phúc Yên			Cao Minh			KBNN Phúc Yên			8026023			161			2023-2025			320/QĐ-UBND 7/3/2023			14,450			14,450						10,000			10,000						14,450			14,450						10,000			10,000						10,000			10,000						2,500			2,500						Ban QLDA Phúc Yên


			2			Xây dựng khu thiết chế văn hoá – thể thao TDP Kim Xuyên, phường Tiền Châu, thành phố Phúc Yên			Tiền Châu			KBNN Phúc Yên			8025263			161			2023-2025			321/QĐ-UBND 7/3/2023			14,900			14,900						8,000			8,000						14,900			14,900						9,800			9,800						9,800			9,800						3,200			3,200						Ban QLDA Phúc Yên


			3			Xây dựng khu thiết chế văn hoá – thể thao gắn kết với di tích lịch sử đình Lập Đinh xã Ngọc Thanh, thành phố Phúc Yên			Ngọc Thanh			KBNN Phúc Yên			8025255			161			2023-2025			322/QĐ-UBND 7/3/2023			14,567			14,567						10,000			10,000						14,567			14,567						10,000			10,000						10,000			10,000						2,200			2,200						Ban QLDA Phúc Yên


			(6)			Thành phố Vĩnh Yên																					14,930			14,930			0			10,000			10,000			0			14,930			14,930			0			10,000			10,000			0			10,000			10,000			0			3,000			3,000			0


						Dự án chuyển tiếp


			1			Cải tạo khu thiết chế văn hóa và thể thao thôn Gò Nọi, xã Định Trung, thành phố Vĩnh Yên.			Vĩnh Yên						8021924						2023-2025			542/QĐ-UBND ngày 14/3/2023			14,930			14,930						10,000			10,000						14,930			14,930						10,000			10,000						10,000			10,000						3,000			3,000						Ban QLDA ĐT & XD TP Vĩnh Yên


			(7)			Huyện Lập Thạch																					44,805			44,805			0			44,200			44,200			0			44,805			44,805			0			39,000			39,000			0			39,000			39,000			0			5,200			5,200			0


						Dự án chuyển tiếp


			1			Xây dựng khu thiết chế văn hóa thể thao Làng Văn hóa kiểu mẫu thôn Hoàng Chung, xã Đồng Ích, huyện Lập Thạch			xã Đồng Ích, huyện Lập Thạch			KBNN Lập Thạch			8030219			161			07/2023-11/2023			372/QĐ-UBND 14/3/2023			14,831			14,831			0			14,700			14,700			0			14,831			14,831			0			13,000			13,000			0			13,000			13,000			0			1,700			1,700			0			Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Lập Thạch


			2			Xây dựng khu thiết chế văn hóa thể thao Làng Văn hóa kiểu mẫu thôn Quảng Cư, xã Quang Sơn, huyện Lập Thạch			xã Quang Sơn, huyện Lập Thạch			KBNN Lập Thạch			8030217			161			07/2023-11/2023			371/QĐ-UBND 14/3/2023			14,995			14,995			0			14,800			14,800			0			14,995			14,995			0			13,000			13,000			0			13,000			13,000			0			1,800			1,800			0			Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Lập Thạch


			3			Xây dựng khu thiết chế văn hóa thể thao Làng Văn hóa kiểu mẫu thôn Vân Nam, xã Vân Trục, huyện Lập Thạch			xã Vân Trục, huyện Lập Thạch			KBNN Lập Thạch			8030218			161			07/2023-11/2023			373/QĐ-UBND 14/3/2023			14,979			14,979			0			14,700			14,700			0			14,979			14,979			0			13,000			13,000			0			13,000			13,000			0			1,700			1,700			0			Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Lập Thạch


			II			Bổ sung có mục tiêu hỗ trợ đầu tư các dự án kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội																					39,000			30,000			9,000			0			0			0			30,000			30,000			0			0			0			0			0			0			0			30,000			30,000			0


			(1)			Huyện Yên Lạc																					39,000			30,000			9,000			0			0			0			30,000			30,000			0			0			0			0			0			0			0			30,000			30,000			0


						Dự án mới


			4			Hệ thống điện trang trí, chiếu sáng Làng văn hoá kiểu mẫu Tổ dân phố Man Để, thị trấn Tam Hồng, huyện Yên Lạc															2,024			3565/QĐ-UBND ngày 10/11/2023			5,514			4,300			1,214												4,300			4,300																								4,300			4,300						Ban QLDAXD&PTCCN huyện Yên Lạc


			5			Cải tạo nâng cấp đường giao thông Làng văn hoá kiểu mẫu Tổ dân phố Man Để, thị trấn Tam Hồng, huyện Yên Lạc															2,024			3579/QĐ-UBND ngày 10/11/2023			7,506			5,700			1,806												5,700			5,700																								5,700			5,700						Ban QLDAXD&PTCCN huyện Yên Lạc


			6			Hệ thống điện trang trí, chiếu sáng, dịch chuyển trạm biến áp và các hạng mục phụ trợ Làng văn hoá kiểu mẫu Làng Thụ Ích, xã Liên Châu, huyện Yên Lạc															2,024			3564/QĐ-UBND ngày 10/11/2023			14,748			10,000			4,748												10,000			10,000																								10,000			10,000						Ban QLDAXD&PTCCN huyện Yên Lạc


			7			Cải tạo nâng cấp đường giao thông, mương tiêu thoát nước Làng văn hoá kiểu mẫu Thôn Chi Chỉ, xã Đồng Cương, huyện Yên Lạc															2,024			3563/QĐ-UBND ngày 10/11/2023			11,232			10,000			1,232												10,000			10,000																								10,000			10,000						Ban QLDAXD&PTCCN huyện Yên Lạc


			(2)			Các huyện còn lại																																																																		270,000			270,000						Phân bổ chi tiết sau từ nguồn bổ sung tăng chi đầu tư của NSĐP








B19-XSKT


						Biểu số 19-ĐTC


			KẾ HOẠCH NĂM 2024: CHI ĐẦU TƯ TỪ NGUỒN THU XỔ SỐ KIẾN THIẾT


			0


																																																																																	ĐVT: Triệu đồng


			TT			Danh mục dự án			Địa điểm xây dựng			Địa điểm mở tài khoản của dự án (chi tiết đến quận, huyện			Mã số dự án đầu tư			Mã ngành kinh tế (loại, khoản)			Thời gian thực hiện dự án			Quyết định đầu tư												Giá trị KLTH từ KC đến 31/12/2023									Kế hoạch trung hạn 5 năm giai đoạn 2021-2025									Lũy kế vốn đã bố trí đến 31/12/2023									Vốn đã giải ngân từ khởi công đến hết kế hoạch năm 2023									Kế hoạch năm 2024									Chủ đầu tư			Ghi chú			Tổng vốn bố trí			Tỷ lệ vốn so với TMĐT			So sánh trung hạn


																								Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành			TMĐT			Trong đó:						Tổng số (tất cả các nguồn vốn)			Trong đó						Tổng số (tất cả các nguồn vốn)			Trong đó						Tổng số (tất cả các nguồn vốn)			Trong đó						Tổng số (tất cả các nguồn vốn)			Trong đó						Tổng số (tất cả các nguồn vốn)			Trong đó


																														Nguồn NSNN			Nguồn khác						Nguồn đầu tư công			Nguồn khác						Nguồn NSNN			Nguồn khác						Nguồn đầu tư công			Nguồn khác						Nguồn NSNN			Nguồn khác						Vốn thu từ XSKT			Nguồn khác


						TỔNG SỐ																					56,414			39,700			16,714			14,000			14,000			0			39,700			39,700			0			14,000			14,000			0			14,000			14,000			0			22,000			22,000			0


			a)			Dự án chuyển tiếp																					28,000			20,000			8,000			14,000			14,000			0			20,000			20,000			0			14,000			14,000			0			14,000			14,000			0			6,000			6,000			0


			1			Trường tiểu học Vĩnh Thành xã Đạo Trù huyện Tam Đảo. Hạng mục: Nhà lớp học kết hợp phòng học bộ môn, phòng hỗ trợ học tập; Nhà đa năng; Nhà bếp - ăn bán trú và các hạng mục phụ trợ khác			Xã Đạo Trù, huyện Tam Đảo			KBNN			7955112			072			2022-2024			294/QĐ-UBND ngày 23/3/2022			28,000			20,000			8,000			14,000			14,000						20,000			20,000						14,000			14,000						14,000			14,000						6,000			6,000						Ban QLDA ĐTXD huyện Tam Đảo			Bổ sung có mục tiêu			20,000			71.4%			14,000


			b)			Dự án mới																					28,414			19,700			8,714			0			0			0			19,700			19,700			0			0			0			0			0			0			0			16,000			16,000			0


			1			Trường mầm non trung tâm xã Kim Xá, huyện Vĩnh tường. Hạng mục: Nhà lớp học 03 tầng 9 phòng học			xã Kim Xá												2024-2026			32/QĐ-UBND ngày 27/01/2023			14,504			10,000			4,504			0			0						10,000			10,000						0									0									7,000			7,000						UBND xã Kim Xá			Bổ sung có mục tiêu			7,000			48.3%			3,000


			2			Trường tiểu học Nguyễn Viết Xuân xã Ngũ Kiên; Hạng mục: Nhà lớp học 3 tầng số 2 và các hạng mục phụ trợ			xã Ngũ Kiên						8053373						2024-2025			17/QĐ-UBND ngày 01/02/2023			13,910			9,700			4,210												9,700			9,700						0									0									9,000			9,000						UBND xã Ngũ Kiên			Bổ sung có mục tiêu			9,000			64.7%			700








B20-NQ38


						Biểu số 20-ĐTC


			KẾ HOẠCH NĂM 2024: HỖ TRỢ BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 38/2019/NQ-HĐND CỦA HĐND TỈNH


			0


																																																Đơn vị: Triệu đồng


			TT			Danh mục dự án			Quyết định dự án đầu tư												Kế hoạch trung hạn 5 năm giai đoạn 2021-2025									Nhu cầu KH 2024 (Nguồn vốn NS tỉnh)									Kế hoạch năm 2024									Chủ đầu tư			Ghi chú


									Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành			TMĐT


												Tổng số			Trong đó						Tổng số			Trong đó						Tổng số			Trong đó						Tổng số			Trong đó


															Nguồn NSNN cấp tỉnh			Nguồn khác (NS huyện, xã)						Nguồn NSNN cấp tỉnh			Nguồn khác (NS huyện, xã)						Nguồn đầu tư công cấp tỉnh			Nguồn khác (NS huyện, xã)						Nguồn NSNN cấp tỉnh			Nguồn khác


						TỔNG CỘNG						17,094			8,027			9,067			9,662			8,026			0			8,026			8,026			0			8,026			8,026			0


			I			HUYỆN YÊN LẠC						7,200			3,368			3,832			3,368			3,368			0			3,368			3,368			0			3,368			3,368			0


			1			Cải tạo, nạo nét Ao Trước cửa Trại 6 xã Đại Tự, huyện Yên Lạc			Số 62/QĐ-UBND ngày 30/3/2023			3,160			1,350			1,810			1,350			1,350						1,350			1,350						1,350			1,350						UBND xã Đại Tự


			2			Kè chỉnh trang kết hợp nạo vét hồ Ao Đình thôn Yên Quán, xã Bình Định, huyện Yên Lạc			Số 179/QĐ-UBND ngày 03/11/2023			1,602			800			802			800			800						800			800						800			800						UBND xã Bình Định			TMĐT phần nạo vét


			3			Cải tạo nạo vét Ao Cả, xã Trung Nguyên, huyện Yên Lạc			Số 623/QĐ-UBND ngày 10/11/2023			1,187			593			594			593			593						593			593						593			593						UBND xã Trung Nguyên


			4			Cải tạo, nạo vét Ao Giữa Làng, xã Trung Nguyên, huyện Yên Lạc			Số 622/QĐ-UBND ngày 10/11/2023			1,251			625			626			625			625						625			625						625			625						UBND xã Trung Nguyên


			II			HUYỆN BÌNH XUYÊN						6,051			2,759			3,291			2,759			2,759			0			2,759			2,759			0			2,759			2,759			0


			1			Nạo vét thủy vực hồ Đình Nội Phật kết hợp nâng cấp cải tạo đường vào Đình Nội Phật xã Tam Hợp, huyện Bình Xuyên			Số 47/QĐ-UBND ngày 17/2/2023			4,732			2,100			2,632			2,100			2,100						2,100			2,100						2,100			2,100						UBND xã Tam Hợp			TMĐT phần nạo vét


			2			Nạo vét ao kho Than, khu phố 1, thị trấn Hương Canh, huyện Bình Xuyên			Số 447/QĐ-UBND ngày 27/10/2023			997			498			498			498			498						498			498						498			498						UBND thị trấn Hương Canh


			3			Cải tạo ao Quang Hà, TDP Hà Châu, thị trấn Gia Khánh, huyện Bình Xuyên. Hạng mục: nạo vét ao, xây kè đá, làm đường giao thông và lát vỉa hè			Số 288/QĐ-UBND ngày 25/10/2021			322			161			161			161			161						161			161						161			161						UBND thị trấn Gia Khánh			TMĐT phần nạo vét


			III			HUYỆN VĨNH TƯỜNG						3,843			1,899			1,944			3,535			1,899			0			1,899			1,899			0			1,899			1,899			0


			1			Cải tạo, nạo vét thủy vực Ao Đình, xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Tường			Số 140/QĐ-UBND ngày 19/6/2023			570			262			308			262			262						262			262						262			262						UBND xã Vĩnh Sơn			TMĐT phần nạo vét


			2			Nạo vét Đầm B (Cam Giá) xã An Tường, huyện Vĩnh Tường			Số 291/QĐ-UBND ngày 09/10/2023			1,176			588			588			1,176			588						588			588						588			588						UBND xã An Tường


			3			Nạo vét ao Lò Gạch (Cam Giá) xã An Tường, huyện Vĩnh Tường			Số 290/QĐ-UBND ngày 09/10/2023			1,372			686			686			1,372			686						686			686						686			686						UBND xã An Tường


			4			Nạo vét Đầm Ngược Làng (Kim Đê) xã An Tường, huyện Vĩnh Tường			Số 292/QĐ-UBND ngày 09/10/2023			725			363			362			725			363						363			363						363			363						UBND xã An Tường








B21-NTM


						Biểu số 21-ĐTC


			KẾ HOẠCH NĂM 2024:


			HỔ TRỢ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI


			0


																		Đơn vị: Triệu đồng


			STT			Danh mục			Kế hoạch năm 2024															Ghi chú


									Mục tiêu						Số vốn NSNN cấp tỉnh
hỗ trợ có mục tiêu năm 2024


									Số xã thực hiện NTM nâng cao			Số xã thực hiện NTM kiểu mẫu			Vốn hỗ trợ xã NTM nâng cao			Vốn hỗ trợ xã NTM kiểu mẫu			Tổng vốn hỗ trợ có mục tiêu


						TỔNG SỐ			10			10			314,192			94,261			408,453


			1			Bình Xuyên			1			0			31,419			0			31,419


			2			Sông Lô			1			1			31,419			9,426			40,845


			3			Lập Thạch			0			1			0			9,426			9,426


			4			Tam Dương			1			3			31,419			28,278			59,698


			5			Tam Đảo			0			0			0			0			0


			6			Yên Lạc			3			3			94,258			28,278			122,536


			7			Vĩnh Tường			4			2			125,677			18,852			144,529











