| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM ------- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- |
| --- | --- |
| Số: 2848/QĐ-UBND | Quảng Nam, ngày 24 tháng 10 năm 2022 |

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY ĐỊNH VỀ TRÌNH TỰ, TRÁCH NHIỆM LẬP, THẨM ĐỊNH, TRÌNH PHÊ DUYỆT DỰ ÁN ĐẦU TƯ, HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN SỬ DỤNG VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THEO QUY ĐỊNH TẠI NGHỊ ĐỊNH SỐ 73/2019/NĐ-CP NGÀY 05/9/2019 CỦA CHÍNH PHỦ, THÔNG TƯ SỐ 03, 04/2020/TT-BTTTT NGÀY 24/02/2020 CỦA BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 2322/QĐ-UBND NGÀY 13/8/2021 CỦA UBND TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015;

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21/6/2017;

Căn cứ Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị định số 73/2019/NĐ-CP ngày 05/9/2019 của Chính phủ quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 03/2020/TT-BTTTT ngày 24/02/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về lập đề cương và dự toán chi tiết đối với hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng kinh phí chi thường xuyên thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 04/2020/TT-BTTTT ngày 24/02/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về lập và quản lý chi phí dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin;

Căn cứ Thông tư số 12/2020/TT-BTTTT ngày 29/5/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn xác định chi phí thuê dịch vụ công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước theo phương pháp tính chi phí;

Căn cứ Nghị quyết số 03/2019/NQ-HĐND ngày 12/7/2019 của HĐND tỉnh về phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công của cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Quảng Nam;

Căn cứ Quyết định số 15/2019/QĐ-UBND ngày 18/9/2019 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định về phân cấp quản lý, sử dụng và khai thác tài sản công của cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Quảng Nam;

Xét đề nghị của Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số 269/TTr-STTTT ngày 11/10/2022; Sở Tài chính tại Công văn số 2395/STC-HCSN ngày 08/9/2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về trình tự, trách nhiệm lập, thẩm định, trình phê duyệt dự án đầu tư, hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh theo quy định tại Nghị định số 73/2019/NĐ-CP ngày 05/9/2019 của Chính phủ, Thông tư số 03, 04/2020/TT- BTTTT ngày 24/02/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành kèm theo Quyết định số 2322/QĐ-UBND ngày 13/8/2021 của UBND tỉnh như sau:

| TT | Nội dung quy định tại Quyết định số 2322/QĐ-UBND ngày 13/8/2021 của UBND tỉnh | Nội dung sau khi sửa đổi, bổ sung |
| --- | --- | --- |
| 1. | Nhiệm vụ của Sở Tài chính tại điểm b khoản 2 Điều 6 Chương III: "+ Sở Tài chính phối hợp tham mưu thẩm định dự toán kinh phí theo quy định và dự kiến kế hoạch phân kỳ bố trí kinh phí thực hiện." | Nhiệm vụ của Sở Tài chính tại điểm b khoản 2 Điều 6 Chương III: "+ Sở Tài chính phối hợp tham gia ý kiến về dự toán đối với các nội dung đơn giá thiết bị, dịch vụ được xác định theo hình thức báo giá, thẩm định giá, tiêu chuẩn, định mức và các chế độ, chính sách khác theo quy định của Bộ Tài chính; ý kiến về nguồn kinh phí theo quy định và dự kiến kế hoạch phân kỳ bố trí kinh phí thực hiện." |
| 2. | Nhiệm vụ của Sở Tài chính tại khoản 2 Điều 7 Chương III: "- Đối với các hoạt động thuộc thẩm quyền quyết định phê duyệt của Chủ tịch UBND tỉnh: đầu mối thẩm định kế hoạch thuê là Sở Thông tin và Truyền thông và Sở Tài chính phối hợp tham mưu thẩm định dự toán kinh phí (đơn giá thiết bị, dịch vụ được xác định theo hình thức báo giá, thẩm định giá), tiêu chuẩn, định mức và các chế độ, chính sách khác theo quy định của Bộ Tài chính." | Nhiệm vụ của Sở Tài chính tại khoản 2 Điều 7 Chương III: "- Đối với các hoạt động thuộc thẩm quyền quyết định phê duyệt của Chủ tịch UBND tỉnh: đầu mối thẩm định kế hoạch thuê là Sở Thông tin và Truyền thông và Sở Tài chính phối hợp tham gia ý kiến về dự toán đối với các nội dung đơn giá thiết bị, dịch vụ được xác định theo hình thức báo giá, thẩm định giá, tiêu chuẩn, định mức và các chế độ, chính sách khác theo quy định của Bộ Tài chính; ý kiến về nguồn kinh phí theo quy định và dự kiến kế hoạch phân kỳ bố trí kinh phí thực hiện." |

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông; Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành của tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

| Nơi nhận: - Như điều 2; - Bộ Thông tin và Truyền thông; - TTTU, TT HĐND tỉnh; - Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; - Các Sở, Ban, ngành; - UBND các huyện, thị xã, thành phố; - Đài PTTH Quảng Nam, Báo Quảng Nam; - Cổng Thông tin điện tử tỉnh; - CPVP; - Lưu: VT, KTTH, KGVX (Hậu). | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Hồ Quang Bửu |
| --- | --- |