| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA ------- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- |
| --- | --- |
| Số: 3322/QĐ-UBND | Thanh Hóa, ngày 04 tháng 10 năm 2022 |

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT QUYẾT TOÁN VỐN ĐẦU TƯ DỰ ÁN HOÀN THÀNH, CÔNG TRÌNH: XÂY DỰNG CÁC HẠNG MỤC BẢO VỆ VÀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ DI TÍCH HANG CON MOONG, XÃ THÀNH YÊN, HUYỆN THẠCH THÀNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương số 47/2019/QH14;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 03/2016/QH14, Luật số 35/2018/QH14, Luật số 40/2019/QH4 và Luật số 62/2020/QH14;

Căn cứ Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công và các quy định của pháp luật có liên quan;

Căn cứ Thông tư số 96/2021/TT-BTC ngày 11/11/2021 của Bộ Tài chính Quy định về hệ thống mẫu biểu sử dụng trong công tác quyết toán;

Căn cứ Quyết định số 2851/QĐ-UBND ngày 04/9/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Xây dựng các hạng mục bảo vệ và phát huy giá trị di tích hang Con Moong, xã Thành Yên, huyện Thạch Thành;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 5356/STC-ĐT ngày 28/9/2022 (kèm theo Báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành ngày 22/9/2022; Tờ trình số 3307/TTr-SVHTTDL ngày 28/7/2022 của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch).

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành

- Tên dự án: Xây dựng các hạng mục bảo vệ và phát huy giá trị di tích hang Con Moong, xã Thành Yên, huyện Thạch Thành.

- Chủ đầu tư: Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Thanh Hóa.

- Địa điểm xây dựng: Hang Con Moong, xã Thành Yên, huyện Thạch Thành.

- Thời gian khởi công, hoàn thành: Từ ngày 09/7/2015- 05/10/2016.

Điều 2. Kết quả đầu tư

1. Chi phí đầu tư:

Đơn vị: Đồng.

| Nội dung | Dự toán công trình điều chỉnh lần cuối | Giá trị quyết toán |
| --- | --- | --- |
| Tổng số | 3.993.000.000 | 3.659.451.000 |
| - Chi phí xây dựng: | 3.235.000.000 | 3.219.060.000 |
| - Chi phí quản lý dự án: | 74.000.000 | 74.000.000 |
| - Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng: | 295.000.000 | 259.914.000 |
| - Chi phí khác: | 26.000.000 | 27.752.000 |
| - Chi bồi thường GPMB: | 78.725.000 | 78.725.000 |
| - Chi phí dự phòng | 284.275.000 |  |

2. Nguồn vốn đầu tư:

Đơn vị: Đồng.

| Nguồn vốn | Dự toán công trình điều chỉnh lần cuối | Giá trị phê duyệt quyết toán | Thực hiện |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Số vốn đã thanh toán | Còn phải thanh toán |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3-4 |
| Tổng số: | 3.993.000.000 | 3.659.451.000 | 3.380.990.000 | 278.461.000 |
| Nguồn vốn chương trình MTQG về văn hóa; ngân sách tỉnh và các nguồn huy động hợp pháp khác. | 3.993.000.000 | 3.659.451.000 | 3.380.990.000 | 278.461.000 |

3. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản: Không.

4. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư:

Đơn vị: Đồng.

| STT | Nội dung | Thuộc chủ đầu tư quản lý |  | Giao đơn vị khác quản lý |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Giá trị thực tế | Giá trị quy đổi | Giá trị thực tế | Giá trị quy đổi |
|  | Tổng số |  |  | 3.659.451.000 |  |
| 1 | Tài sản dài hạn (tài sản cố định) |  |  | 3.659.451.000 |  |
| 2 | Tài sản ngắn hạn |  |  |  |  |

5. Vật tư thiết bị tồn đọng: Không

Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan

1. Trách nhiệm của Chủ đầu tư:

1.1. Được phép tất toán chi phí và nguồn vốn đầu tư là:

| Nguồn vốn | Số tiền (đồng) | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| Tổng số: | 3.659.451.000 |  |
| Nguồn vốn chương trình MTQG về văn hóa; ngân sách tỉnh và các nguồn huy động hợp pháp khác. | 3.659.451.000 |  |

1.2. Các khoản công nợ tính đến ngày khóa sổ lập Báo cáo quyết toán:

a) Các khoản phải thu: 3.726.000 đồng; trong đó:

- Sở Xây dựng Thanh Hóa: 3.726.000 đồng.

b) Các khoản phải trả: 282.187.000 đồng; trong đó:

- Công ty Cổ phần Bắc Á: 250.277.000 đồng;

- Công ty Cổ phần xây dựng và bảo tồn công trình văn hóa: 15.708.000 đồng;

- Sở Tài chính Thanh Hóa: 16.202.000 đồng.

2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản: Được phép ghi tăng tài sản.

Đơn vị tính: Đồng

| Tên đơn vị quản lý tài sản | Tài sản cố định | Tài sản lưu động |
| --- | --- | --- |
| UBND huyện Thạch Thành | 3.659.451.000 |  |

3. Trách nhiệm của các đơn vị, cơ quan có liên quan: Sở Tài chính và Chủ đầu tư chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật và UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về tính chính xác, hợp pháp của số liệu và hồ sơ trình phê duyệt quyết toán dự án.

4. Các nghiệp vụ khác (nếu có): Đơn vị hạch toán theo chế độ hiện hành.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Thanh Hoá; Chủ tịch UBND huyện Thạch Thành; Thủ trưởng các ngành, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

| Nơi nhận: - Như Điều 4 QĐ; - Chủ tịch UBND tỉnh (để B/c); - PCT UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng; - Lưu: VT, VX. | KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Đầu Thanh Tùng |
| --- | --- |