	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

	Số: 36/NQ-HĐND
	Kon Tum, ngày 22 tháng 10 năm 2021


 
NGHỊ QUYẾT
KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2021-2025 NGUỒN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG TỈNH KON TUM
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KON TUM
KHÓA XII KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Nghị quyết số 29/2021/QH15 ngày 28 tháng 7 năm 2021 của Quốc hội về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025;
Căn cứ Nghị quyết số 973/2020/UBTVQH14 ngày 8 tháng 7 năm 2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 - 2025;
Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;
Căn cứ Quyết định số 26/2020/QĐ-TTg ngày 14 tháng 9 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị quyết số 973/2020/UBTVQH14 ngày 08 tháng 7 năm 2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025;
Căn cứ Quyết định số 1535/QĐ-TTg ngày 15 tháng 9 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc Giao kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 - 2025;
Xét Tờ trình số 177/TTr-UBND ngày 08 tháng 10 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn ngân sách địa phương tỉnh Kon Tum; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XII; Báo cáo số 315/BC-UBND ngày 17 tháng 10 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm tra của các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn ngân sách địa phương tỉnh Kon Tum
1. Tổng kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn ngân sách địa phương tỉnh Kon Tum là 9.600.280 triệu đồng, trong đó: phân bổ chi tiết để thực hiện các dự án, nhiệm vụ là 8.674.280 triệu đồng và dự phòng để xử lý những vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai kế hoạch đầu tư công trung hạn là 926.000 triệu đồng (Chi tiết tại Biểu số 01 kèm theo).
2. Danh mục và mức vốn bố trí chi tiết cho từng dự án, nhiệm vụ (Chi tiết tại Biểu số 02, 03 và 04 kèm theo).
3. Đối với vốn hỗ trợ cho vùng kinh tế động lực giai đoạn 2021-2025: Trước mắt phân bổ 75.000 triệu đồng cho thành phố Kon Tum (trong đó ưu tiên đầu tư công trình Đường vào Trụ sở làm việc các cơ quan thành phố Kon Tum) và 75.000 triệu đồng cho huyện Kon Plông để triển khai thực hiện, Ủy ban nhân dân tỉnh rà soát, trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, phân bổ số vốn còn lại sau khi Đề án phát triển các vùng kinh tế động lực tỉnh Kon Tum tính đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua.
4. Đối với phần vốn dự phòng chưa phân bổ chỉ được sử dụng sau khi bảo đảm cân đối được nguồn vốn và bố trí cho các nhiệm vụ, dự án thật sự cần thiết, cấp bách theo quy định của Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách nhà nước.
Điều 2. Giải pháp triển khai thực hiện
- Tăng cường tổ chức thực hiện Luật Đầu tư công, đẩy nhanh công tác chuẩn bị đầu tư, giao dự toán, giải ngân vốn đầu tư công gắn với trách nhiệm giải trình của tổ chức, cá nhân, nhất là người đứng đầu. Nâng cao chất lượng công tác chuẩn bị và tổ chức thực hiện dự án, hạn chế phải điều chỉnh trong quá trình triển khai, bảo đảm hiệu quả; kiểm soát chặt chẽ phạm vi, quy mô, tổng mức đầu tư của từng dự án đầu tư theo đúng mục tiêu, lĩnh vực và quy định của pháp luật.
- Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, phân công, cá thể hóa trách nhiệm đi đôi với phối hợp, giám sát, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện và khen thưởng, kỷ luật kịp thời, nghiêm minh. Kiểm soát chặt chẽ số dự án và thời gian bố trí vốn hoàn thành dự án theo quy định của Luật Đầu tư công, bảo đảm mục tiêu, hiệu quả, tính liên tục trong đầu tư công. Tập trung rà soát, kiên quyết loại bỏ những dự án kém hiệu quả, dự án chưa thật sự cần thiết, cấp bách, ưu tiên vốn cho các dự án trọng điểm, cấp bách, tạo động lực cho phát triển nhanh và bền vững.
- Thực hiện nghiêm chế độ báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công định kỳ hoặc đột xuất theo chế độ báo cáo quy định. Theo dõi, đôn đốc chủ đầu tư, Ban quản lý dự án, nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân dự án. Kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong triển khai kế hoạch đầu tư công, thực hiện dự án. Chủ động báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn để thúc đẩy giải ngân và nâng cao hiệu quả đầu tư. Các chủ đầu tư phân công lãnh đạo chịu trách nhiệm theo dõi tiến độ thực hiện từng dự án, lập kế hoạch giải ngân của từng dự án, đôn đốc, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho từng dự án.
- Thực hiện đúng thứ tự ưu tiên đã được quy định trong Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách nhà nước, Nghị quyết số 29/2021/QH15 ngày 28 tháng 7 năm 2021 của Quốc hội, Nghị quyết số 973/2020/UBTVQH14 ngày 08 tháng 7 năm 2020 của Ủy ban thường vụ Quốc hội, Quyết định số 26/2020/QĐ-TTg ngày 14 tháng 9 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số 1535/QĐ-TTg ngày 15 tháng 9 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc Giao kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 - 2025 và Nghị quyết số 63/2020/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh và các văn bản pháp luật có liên quan. Căn cứ khả năng cân đối vốn hằng năm, ưu tiên bố trí đủ vốn cho các dự án chuyển tiếp; chỉ bố trí vốn cho các dự án khởi công mới sau khi đã bố trí đủ vốn cho các dự án chuyển tiếp đã quá thời hạn bố trí vốn theo quy định nhằm hoàn thành sớm các dự án này, phát huy hiệu quả đầu tư, giảm tối đa thời gian bố trí vốn của dự án.
- Đối với các nguồn vốn do ngân sách cấp tỉnh phân cấp và hỗ trợ có mục tiêu cho các huyện, thành phố: Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chủ động rà soát, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định chủ trương đầu tư và phân bổ kế hoạch vốn đảm bảo theo đúng nguyên tắc, tiêu chí và mục tiêu của từng nguồn vốn theo quy định; phải bố trí đủ phần vốn còn thiếu từ nguồn ngân sách cấp mình và các nguồn vốn hợp pháp khác để hoàn thành dự án đúng tiến độ. Trong trường hợp điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư của dự án so với tổng mức đầu tư đã được cấp có thẩm quyền giao kế hoạch đầu tư trung hạn, địa phương phải tự cân đối vốn để hoàn thành dự án đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng.
- Kiểm soát chặt chẽ, bảo đảm việc ứng trước kế hoạch vốn phải phù hợp với quy định của Luật Ngân sách nhà nước, Luật Đầu tư công. Quản lý chặt chẽ việc sử dụng nguồn vốn dự phòng trong kế hoạch đầu tư công trung hạn. Khoản dự phòng chưa phân bổ chỉ được sử dụng cho các nhiệm vụ, dự án thật sự cần thiết, cấp bách theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước, Luật Đầu tư công và được cấp có thẩm quyền cho phép.
- Kiên quyết siết chặt kỷ luật, kỷ cương, tăng cường kiểm tra, thanh tra, giám sát, hậu kiểm, xử lý nghiêm vi phạm; kiểm soát chặt chẽ mục tiêu, hiệu quả sử dụng vốn đầu tư bảo đảm công bằng, công khai, minh bạch, phòng, chống tham nhũng, lợi ích nhóm. Kiên quyết không nghiệm thu công trình, các hạng mục công trình không đảm bảo chất lượng, không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Xử lý nghiêm tập thể, cá nhân vi phạm pháp luật về đầu tư công đã được cấp có thẩm quyền quyết định.
- Thực hành tiết kiệm, chống thất thoát, lãng phí trong đầu tư công; đẩy mạnh việc thực hiện tái cơ cấu lại chi ngân sách nhà nước theo hướng sử dụng tiết kiệm, hiệu quả, giảm các khoản chi thường xuyên để tăng tỷ trọng cho chi đầu tư phát triển.
- Huy động tối đa và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư của các thành phần kinh tế nhằm hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội thiết yếu, phục vụ cho việc thực hiện các mục tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội. Mở rộng các hình thức đầu tư, tiếp tục rà soát để đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, thông thoáng, khuyến khích các nhà đầu tư trong và ngoài nước bỏ vốn đầu tư kinh doanh, đặc biệt trong lĩnh vực phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội. Bố trí phần vốn ngân sách nhà nước và tăng cường huy động các nguồn vốn đầu tư cơ sở hạ tầng theo hình thức đối tác công tư. Đẩy mạnh thực hiện chủ trương xã hội hóa đối với các dịch vụ công trong lĩnh vực y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân, giáo dục và đào tạo, văn hóa, thể thao, các công trình, dự án cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất và sinh hoạt của người dân ở nông thôn.
- Tổ chức thực hiện tốt Luật Quy hoạch và các Nghị định hướng dẫn. Thực hiện đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng công tác lập Quy hoạch tỉnh Kon Tum thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.
- Thực hiện tốt công tác dân vận ở cơ sở; vận động, tổ chức lấy ý kiến Nhân dân về kế hoạch triển khai thực hiện dự án; công tác bồi thường giải phóng mặt bằng; giải thích cho Nhân dân hiểu rõ về cơ chế, chính sách; niêm yết đơn giá, khối lượng bồi thường công khai minh bạch để Nhân dân biết, giám sát; hạn chế tối đa việc khiếu nại, khiếu kiện có thể xảy ra.
- Tạo điều kiện để Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; các đoàn thể các cấp tại cơ sở và Nhân dân tăng cường công tác giám sát cộng đồng, thực hiện tốt Quy chế thực hiện dân chủ ở cơ sở; công khai hóa các thông tin về công trình/dự án đầu tư công trên địa bàn theo quy định của pháp luật.
Điều 3. Tổ chức thực hiện
1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện.
2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện.
Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum Khóa XII Kỳ họp chuyên đề thông qua ngày 21 tháng 10 năm 2021./.
 
	 
Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Ban Công tác đại biểu quốc hội;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các Ban HĐND tỉnh;
- Văn phòng Tỉnh ủy;
- Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- Văn phòng UBND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh;
- Thường trực HĐND, UBND các huyện, thành phố;
- Báo Kon Tum;
- Đài PT-TH tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, CTHĐ.
	CHỦ TỊCH




Dương Văn Trang


 
BIỂU SỐ 01
TỔNG HỢP KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2021 - 2025 NGUỒN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG
(Kèm theo Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 22 tháng 10 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum)
ĐVT: Triệu đồng
	STT
	Nguồn vốn đầu tư
	Trung ương giao
	Trung ương giao
	Trung ương giao
	Địa phương giao
	Địa phương giao
	Địa phương giao
	Ghi chú
	
	

	
	
	Tổng số vốn
	Trong đó
	Trong đó
	Tổng số vốn
	Trong đó
	Trong đó
	
	
	

	
	
	
	Phân bổ
	Dự phòng
	
	Phân bổ
	Dự phòng
	
	
	

	 
	VỐN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG
	6.245.500
	6.245.500
	0
	9.600.280
	8.674.280
	926.000
	 
	
	

	1
	Vốn đầu tư trong cân đối ngân sách địa phương
	6.245.500
	6.245.500
	0
	9.565.820
	8.639.820
	926.000
	Biểu số 02
	
	

	1
	Đầu tư xây dựng cơ bản vốn tập trung trong nước
	2.853.604
	2.853.604
	 
	2.853.604
	2.753.604
	100.000
	 
	
	

	2
	Đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết
	 
	 
	 
	486.000
	486.000
	 
	 
	
	

	3
	Đầu tư từ nguồn bội chi ngân sách địa phương
	 
	 
	 
	83.900
	83.900
	 
	(*)
	
	

	4
	Đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất và các nguồn vốn hợp pháp khác
	 
	 
	 
	6.142.316
	5.316.316
	826.000
	 
	
	

	II
	Chi từ nguồn thu để lại chưa đưa vào cân đối ngân sách địa phương
	 
	 
	 
	34.460
	34.460
	 
	Biểu số 04
	
	

	1
	Phí sử dụng các công trình kết cấu hạ tầng trong khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y
	 
	 
	 
	34.460
	34.460
	 
	 
	
	


Ghi chú: (*) Thực hiện theo Nghị quyết về Kế hoạch vay và trả nợ công năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh. Các năm tiếp theo sử dụng từ nguồn dự phòng chung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn NSĐP Trung ương bổ sung.
 
BIỂU SỐ 02
CHI TIẾT KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2021 - 2025 NGUỒN VỐN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG
(Kèm theo Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 22 tháng 10 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum)
ĐVT: Triệu đồng
	STT
	Danh mục dự án
	Chủ đầu tư
	Địa điểm xây dựng
	Thời gian KC-HT
	Quyết định chủ trương đầu tư/ quyết định đầu tư
	Quyết định chủ trương đầu tư/ quyết định đầu tư
	Quyết định chủ trương đầu tư/ quyết định đầu tư
	Lũy kế vốn bố trí từ khởi công đến hết năm 2020
	Lũy kế vốn bố trí từ khởi công đến hết năm 2020
	Kế hoạch 5 năm giai đoạn 2021-2025
	Kế hoạch 5 năm giai đoạn 2021-2025
	Kế hoạch 5 năm giai đoạn 2021-2025
	Kế hoạch 5 năm giai đoạn 2021-2025
	Ghi chú
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Số QĐ, ngày tháng năm
	TMĐT
	TMĐT
	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)
	Trong đó: vốn NS Tỉnh
	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)
	Trong đố: vốn NS Tỉnh
	Trong đố: vốn NS Tỉnh
	Trong đố: vốn NS Tỉnh
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)
	Trong đó: vốn NS Tỉnh
	
	
	
	Tổng số
	Trong đó
	Trong đó
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Thu hồi các khoản ứng trước
	Thanh toán nợ XDCB
	
	
	
	
	
	
	
	

	*
	TỔNG SỐ (A+B)
	 
	 
	 
	 
	18.244.922
	10.418.589
	2.298.616
	802.341
	14.344.460
	9.481.920
	103.327
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	A
	PHÂN BỔ CHI TIẾT
	 
	 
	 
	 
	18.244.922
	10.418.589
	2.298.616
	802.341
	13.418.460
	8.555.920
	103.327
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	A.1
	NGUỒN CÂN ĐỐI NSĐP THEO TIÊU CHÍ, ĐỊNH MỨC QUY ĐỊNH TẠI QĐ 26/2020/QĐ-TTG (NGUỒN XÂY DỰNG CƠ BẢN VỐN TẬP TRUNG TRONG NƯỚC)
	 
	 
	 
	 
	4.939.714
	2.335.075
	1.222.775
	477.619
	4.350.111
	2.753.604
	21.897
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	I
	PHÂN CẤP CHO CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1.245.955
	1.245.955
	 
	 
	Chi tiết tại Biểu số 03
	
	
	
	
	
	
	

	II
	VỐN ĐẦU TƯ TỪ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH
	 
	 
	 
	 
	4.939.714
	2.335.075
	1.222.775
	477.619
	3.104.156
	1.507.649
	21.897
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	II.1
	BỐ TRÍ ĐỐI ỨNG CÁC DỰ ÁN ODA VÀ DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG
	 
	 
	 
	 
	3.135.391
	719.467
	919.917
	186.761
	1.797.795
	380.178
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	a)
	Dự án ODA
	 
	 
	 
	 
	1.830.552
	334.989
	878.498
	97.756
	1.152.366
	176.376
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	(1)
	Dự án chuyển tiếp sang giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025
	 
	 
	 
	 
	1.357.741
	235.070
	678.498
	97.756
	679.555
	122.858
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Đối ứng dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8)
	BOL khai thác các công trình thủy lợi
	Toàn tỉnh
	2017-2022
	4638-09/11/2015; 786-30/7/2018
	200.650
	10.575
	176.640
	9.356
	51.170
	1.219
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	2
 
	Đối ứng dự án Hỗ trợ phát triển khu vực biên giới- Tiểu dự án tỉnh Kon Tum
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	Toàn tỉnh
	2019-2023
	669-14/7/2017
	564.145
	69.732
	117.786
	48.000
	447.026
	21.730
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Đối ứng dự án Chuyển đổi nông nghiệp bền vững (Vnsat)
	Sở Nông nghiệp và PTNT
	Toàn tỉnh
	2016-2022
	1992-29/05/2015; 642-3/3/2020; 2470-30/6/2020; 2988-6/8/2020
	158.299
	41.298
	29.890
	7.400
	100.894
	19.444
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Đối ứng dự án Hồ chứa nước Đăk Pokei (giai đoạn 1)
	BQL dự án đầu tư xây dựng các công trình NN&PTNT
	Kon Rẫy, Kon Tum
	2016-2020
	1211-31/10/2016
	434 647
	113.465
	354.162
	33.000
	80.465
	80.465
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	(2)
	Dự án khởi công mới trong giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025
	 
	 
	 
	 
	472.811
	99.919
	 
	 
	472.811
	53.518
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Đối ứng dự án Hồ chứa nước Đăk Pokei (giai đoạn 2)
	BQL dự án đầu tư xây dựng các công trình NN&PTNT
	Kon Rẫy, Kon Tum
	2022-
	1211-31/10/2018
	118.654
	21.757
	 
	 
	118.654
	20.610
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Hiện đại hóa thủy lợi thích ứng biến đổi khí hậu - thành phần tỉnh Kon Tum
	Sở Nông nghiệp và PTNT
	Toàn tỉnh
	2022-
	148/TTg-QHQT, 02/02/2021
	334.857
	75.262
	 
	 
	334.857
	30.000
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Đối ứng dự án Cấp điện nông thôn sử dụng vốn Chương trình SETP-EU tài trợ, tỉnh Kon Tum
	Sở Công thương
	Toàn tỉnh
	2022-
	1367/QĐ-TTg, 28/7/2021
	19.300
	2.900
	 
	 
	19.300
	2.900
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	b)
	Đối ứng các dự án sử dụng vốn Trung ương
	 
	 
	 
	 
	1.304.839
	384.478
	241.419
	89.005
	615.430
	173.803
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	(1)
	Dự án chuyển tiếp sang giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025
	 
	 
	 
	 
	511.080
	141.351
	241.419
	89.005
	203.501
	34.988
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Cấp nước sinh hoạt thị trấn Sa Thầy
	BQL các dự án 98
	Sa Thầy
	2017-2021
	1333-31/10/2016
	116.000
	26.000
	34.373
	 
	69.627
	14.000
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Đường và cầu từ tỉnh lộ 671 đi Quốc lộ 14
	BQL các dự án 98
	Kon Tum
	2017-2021
	1185-10/10/2016
	249.997
	100.000
	98.011
	85.900
	126.986
	14.100
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Quốc môn cửa khẩu Quốc tế Bờ Y, tỉnh Kon Tum
	BQL Khu kinh tế tỉnh
	Ngọc Hồi
	2016-2021
	277-29/3/2016; NQ 59-08/12/2020
	32.971
	2.232
	28.000
	 
	2.232
	2.232
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Đối ứng xây dựng 09 Nghĩa trang liệt sỹ trên địa bàn tỉnh
	Sở LĐ,TB&XD; UBND các huyện, thành phố
	Toàn tỉnh
	2017-2021
	1073-19/4/2017; 1220-09/12/2020
	25.522
	4.459
	3.105
	3.105
	1.354
	1.354
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Trụ sở làm việc Huyện ủy, HĐND-UBND, Mặt trận đoàn thể và các công trình phụ trợ huyện Ia H'Drai
	UBND huyện Ia H'Drai
	Ia H'Drai
	2016-2021
	487-06/5/2016; NQ 60-08/12/2020
	86.590
	8.660
	77.930
	 
	3.302
	3.302
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	(2)
	Dự án khởi công mới trong giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025
	 
	 
	 
	 
	793.759
	243.127
	 
	 
	411.929
	138.815
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	*
	Dự án dự kiến hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng trong giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025
	 
	 
	 
	 
	143.761
	43.129
	 
	 
	143.611
	38.815
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Cơ sở huấn luyện dự bị động viên/Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Kon Tum
	Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh
	Đăk Tô
	2022-
	NQ 55-29/4/2021
	143.761
	43.129
	 
	 
	143.611
	38.815
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	**
	Dự án dự kiến hoàn thành sau năm 2025
	 
	 
	 
	 
	649.998
	199.998
	 
	 
	268.318
	100.000
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Bổ sung thiết bị cho các trường theo chương trình giáo dục phổ thông năm 2018
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	Toàn tỉnh
	2023-
	NQ 29-29/4/2021
	550.000
	150.000
	 
	 
	188.318
	70.000
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Nâng cấp, bổ sung các trang thiết bị quan trắc môi trường
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	Kon Tum
	2020-
	397-24/4/2020
	99.998
	49.998
	 
	 
	80.000
	30.000
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	c)
	Đối ứng thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia
	Các chủ đầu tư
	Toàn tỉnh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	30.000
	30.000
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	II.2
	NHIỆM VỤ QUY HOẠCH/NHIỆM VỤ KHÁC
	 
	 
	 
	 
	58.748
	58.748
	10.000
	10.000
	125.288
	85.150
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Quy hoạch tỉnh Kon Tum thời kỳ 2020-2030 và định hướng đến năm 2050
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	Toàn tỉnh
	2020-2022
	752-05/8/2020
	58.748
	58.748
	10.000
	10.000
	48.748
	48.748
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Xây mới, mở rộng và nâng cấp các Nghĩa trang liệt sĩ và nhà bia tưởng niệm liệt sĩ, thay bia mộ liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Kon Tum đến năm 2025
	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
	Toàn tỉnh
	2022-
	 
	 
	 
	 
	 
	46.540
	6.402
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã
	Liên minh Hợp tác xã; Các HTX
	Toàn tỉnh
	2022-
	 
	 
	 
	 
	 
	15.000
	15.000
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn
	Các chủ đầu tư
	Toàn tỉnh
	2022-
	 
	 
	 
	 
	 
	15.000
	15.000
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	II.3
	CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6.000
	6.000
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Chuyển đổi, triển khai hệ thống mạng, bảo mật internet IPv6 và hệ thống phân giải tên miền DNSSEC tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2025
	Sở Thông tin và Truyền thông
	Kon Tum
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	200
	200
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Đầu tư nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin tại trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2025
	Sở Thông tin và Truyền thông
	Kon Tum
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	100
	100
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Tôn tạo, phục hồi, sửa chữa, xây dựng Di tích lịch sử cách mạng khu Căn cứ Tỉnh ủy Kon Tum
	UBND huyện Tu Mơ Rông
	Tu Mơ Rông
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	150
	150
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Các dự án khác
	Các chủ đầu tư
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5.550
	5.550
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	II.4
	TRẢ NỢ QUYẾT TOÁN CÁC DỰ ÁN HOÀN THÀNH
	Các chủ đầu tư
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	22.700
	22.700
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	II.5
	THỰC HIỆN DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN NSĐP
	 
	 
	 
	 
	1.745.575
	1.556.860
	292.858
	280.858
	1.152.373
	1.013.621
	21.897
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	a)
	Dự án chuyển tiếp từ giai đoạn từ năm 2016 đến năm 2020 sang giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025
	 
	 
	 
	 
	670.009
	531.294
	288.189
	276.189
	230.127
	157.593
	21.897
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	(1)
	Dự án dự kiến hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng trong giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025
	 
	 
	 
	 
	670.009
	531.294
	288.189
	276.189
	230.127
	157.593
	21.897
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Cầu qua sông Đăk Bla (từ xã Vinh Quang đi phường Nguyễn Trãi, Thành phố Kon Tum-Cầu số 3)
	BQL các dự án 98
	Kon Tum
	2018-2021
	537-15/6/2017; 770-11/8/2017
	121.522
	121.522
	76.791
	76.791
	32.000
	32.000
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Hệ thống xử lý nước thải tập trung Khu công nghiệp Sao Mai, tỉnh Kon Tum (giai đoạn 1)
	Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng Khu kinh tế tỉnh
	Kon Tum
	2019-2021
	12943-22/11/2018
	27.420
	27.420
	15.000
	15.000
	91
	91
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Đường hầm Sở chỉ huy cơ bản huyện Ngọc Hồi
	Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh
	Ngọc Hồi
	2018-2021
	192-08/02/2017
	32.978
	32.978
	28.800
	28.800
	3.200
	3.200
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Mua sắm trang thiết bị y tế để nâng cấp Bệnh viện Đa khoa tỉnh từ bệnh viện hạng II lên bệnh viện hạng I quy mô 750 giường
	Bệnh viện Đa khoa tỉnh
	Kon Tum
	2018-2021
	1071-07/10/2019; 1326-22/11/2019
	113.727
	50.000
	16.084
	16.084
	29.510
	6.976
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Hệ thống xử lý nước thải tập trung Cụm công nghiệp Đăk La, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum
	Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng Khu kinh tế tỉnh
	Đăk Hà
	2019-2021
	234-14/3/2019; 1219-08/12/2020
	22.615
	22.615
	10.677
	10.677
	11.300
	11.300
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp tại thành phố Kon Tum
	Sở Khoa học và Công nghệ
	Kon Tum
	2019-2021
	1139-17/10/2019
1217-31/10/2019
	25.000
	25.000
	10.000
	10.000
	12.500
	12.500
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Măng Đen (giai đoạn 1)
	UBND huyện Kon Plong
	Kon Plong
	2017-2021
	117-16/02/2017;
1147-31/10/2017
	60.800
	60.800
	38.087
	38.087
	8.835
	8.835
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Đường vào thôn 8, xã Đăk Tơ Lung, huyện Kon Rẫy
	UBND huyện Kon Rẫy
	Kon Rẫy
	2020-2021
	392-24/4/2020;
935-24/9/2020
	35.999
	25.000
	10.000
	10.000
	15.000
	15.000
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ giãn dân tại làng Xộp, xã Mô Rai, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum
	UBND huyện Sa Thầy
	Sa Thầy
	2020-2021
	395-24/4/2020;
401-14/5/2021;
448-24/5/2021
	75.000
	35.000
	10.000
	10.000
	65.000
	25.000
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Di dời, tái định cư cho các hộ dân tại 03 xã: Tê Xăng, Tu Mơ Rông, Đăk Rơ Ông và Trụ sở Đảng ủy, HĐND-UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UBMT TQ VN) xã Tu Mơ Rông, huyện Tu Mơ Rông
	UBND huyện Tu Mơ Rông
	Tu Mơ Rông
	2019-2022
	713-23/9/2019; 1137-17/10-2019; 348-07/7/2021
	69.959
	47.959
	39.164
	27.164
	30.795
	20.795
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	11
	Công viên khu vực đường Trương Quang Trọng, thành phố Kon Tum
	UBND thành phố Kon Tum
	Kon Tum
	2017-2020
	1124-30/10/2015; 756-08/8/2017
	84.989
	83.000
	33.585
	33.585
	21.897
	21.897
	21.897
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	(2)
	Dự án dự kiến hoàn thành sau năm 2025
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	b)
	Dự án khởi công mới trong giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025
	 
	 
	 
	 
	1.075.566
	1.025.566
	4.669
	4.669
	922.245
	856.027
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	(1)
	Dự án dự kiến hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng trong giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025
	 
	 
	 
	 
	844.148
	844.148
	4.669
	4.669
	786.869
	770.651
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Trụ sở Tỉnh đoàn Kon Tum; Hạng mục: Cải tạo, sửa chữa nhà làm việc và các hạng mục phụ trợ khác
	Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Kon Tum
	Kon Tum
	2021
	907-17/9/2020; 1201-03/12/2020
	2.950
	2.950
	 
	 
	2.950
	2950
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Chốt dân quân thường trực xã Ia Đal, huyện Ia H’Drai
	Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh
	Ia H'Drai
	2022-
	628-24/9/2021
	4.600
	4.600
	 
	 
	4.550
	4.550
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Chốt dân quân thường trực xã Ia Tơi, huyện Ia H’Drai
	Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh
	Ia H'Drai
	2022-
	629-24/9/2021
	5.400
	5.400
	 
	 
	5.350
	5.350
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Chốt dân quân thường trực xã Mô Rai, huyện Sa Thầy
	Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh
	Sa Thầy
	2022-
	630-24/9/2021
	5.700
	5.700
	 
	 
	5.650
	5.650
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Đài quan sát chuyên trách 13K5-4 phòng không nhân dân huyện Ngọc Hồi
	Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh
	Ngọc Hồi
	2022-
	631-24/9/2021
	3.760
	3.760
	 
	 
	3.710
	3.710
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Cầu số 2 qua sông Đăk Bla (từ Phường Trường Chinh đi khu dân cư thôn Kon Jơ Ri, xã Đăk Rơ Wa, thành phố Kon Tum)
	BQL các dự án 98
	Kon Tum
	2021-
	1080-07/10/2019; 02-02/01/2021
	134.757
	134.757
	2.569
	2.569
	120.000
	120.000
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Xây mới 04 hồ chứa nước phòng cháy chữa cháy Khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Linh
	BQL Khu BTTN Ngọc Linh
	Đăk Glei
	2022-
	NQ 54-29/4/2021
	38.000
	38.000
	 
	 
	36.000
	36.000
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Nạo vét lòng hồ cung cấp nước cho Nhà máy nước sạch Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y (Hồ Lạc Long Quân)
	Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng Khu kinh tế tỉnh
	Ngọc Hồi
	2021-2022
	1110-10/11/2020; 686-02/8/2021
	14.997
	14.997
	 
	 
	14.850
	14.850
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Trụ sở Hạt Kiểm lâm huyện Ia H'Drai
	Chi cục Kiểm lâm
	Ia H'Drai
	2022-
	1275-18/12/2020
	8.500
	8.500
	 
	 
	8.450
	8.450
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Đầu tư hệ thống thiết bị sản xuất chương trình, lưu trữ và truyền dẫn phát sóng phát thanh
	Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh
	Kon Tum
	2022-
	298-16/4/2021
	10.535
	10.535
	 
	 
	10.365
	10.365
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	11
	Đầu tư hệ thống thiết bị xe truyền hình lưu động tiêu chuẩn HD
	Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh
	Kon Tum
	2022-
	NQ 50-29/4/2021
	25.282
	25.282
	 
	 
	24.700
	24.700
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	12
	Bổ sung cơ sở vật chất cho Trường Trung học phổ thông Lương Thế Vinh, huyện Đăk Glei
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	Đăk Glei
	2022-
	1308-28/12/2020
	6.470
	6.470
	 
	 
	6.420
	6.420
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	13
	Cải tạo, sửa chữa phòng thí nghiệm, kiểm định và mua sắm thiết bị tại Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Dịch vụ khoa học và công nghệ tỉnh Kon Tum
	Sở Khoa học và Công nghệ
	Kon Tum
	2022
	899-30/9/2021
	13.000
	13.000
	 
	 
	12.900
	12.900
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	14
	Kho lưu trữ chuyên dụng tỉnh Kon Tum
	Sở Nội vụ
	Kon Tum
	2022-
	NQ 39-29/4/2021
	39.098
	39.098
	600
	600
	36.500
	36.500
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	15
	Sửa chữa và mua sắm trang thiết bị làm việc của Trụ sở làm việc Sở Tài chính tỉnh Kon Tum
	Sở Tài chính
	Kon Tum
	2021
	516-13/6/2021; 688-02/8/2021
	2.509
	2.509
	 
	 
	2.500
	500
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	16
	Sửa chữa nhà làm việc, mua sắm trang thiết bị Trung tâm Công nghệ thông tin Tài nguyên và Môi trường
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	Kon Tum
	2021
	1109-10/11/2020
	1.700
	1.700
	 
	 
	1.700
	1.700
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	17
	Trung tâm Văn hóa nghệ thuật tỉnh Kon Tum
	Sở Văn hóa, Thể thao và du lịch
	Kon Tum
	2021-
	1388-12/12/2018; 1461 -23/12/2019
	90.000
	90.000
	750
	750
	79.500
	79.500
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	18
	Nhà thi đấu tổng hợp tỉnh Kon Tum
	Sở Văn hóa, Thể thao và du lịch
	Kon Tum
	2021-
	1387-12/12/2018;
1465-23/12/2019
939-25/9/2020
	99.500
	99.500
	750
	750
	88.800
	88.800
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	19
	Cải tạo, sửa chữa và bổ sung trang thiết bị Sân Vận động tình
	Sở Văn hóa, Thể thao và du lịch
	Kon Tum
	2022-
	NQ 40-29/4/2021
	16.000
	16.000
	 
	 
	15.650
	15.650
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	20
	Mua sắm trang thiết bị; cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc; xây mới nhà trực, ga ra xe, cổng tường rào tại Trụ sở Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh
	Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh
	Kon Tum
	2022
	894-29/9/2021
	3.720
	3.720
	 
	 
	3.670
	3.670
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	21
	Xây dựng mới hội trường Tỉnh ủy, các phòng họp và Trụ sở làm việc các cơ quan tham mưu giúp việc Tỉnh ủy
	Văn phòng Tỉnh ủy
	Kon Tum
	2021-
	NQ 04-12/3/2021
	128.198
	128.198
	 
	 
	115.000
	115.000
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	22
	Sửa chữa, cải tạo toàn bộ sân trong khuôn viên Trụ sở Tỉnh ủy và các hạng mục phụ trợ
	Văn phòng Tỉnh ủy
	Kon Tum
	2021-
	1252-15/12/2020; 458-27/5/2021
	11.180
	11.180
	 
	 
	11.000
	11.000
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	23
	Đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin cho các cơ quan Đảng tỉnh
	Văn phòng Tỉnh ủy
	Kon Tum
	2021-
	NQ 05-12/3/2021
	25.038
	25.038
	 
	 
	24.000
	24.000
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	24
	Mua sắm, sửa chữa trang thiết bị bàn, ghế và các trang thiết bị khác tại Hội trường Ngọc Linh
	Văn phòng UBND tỉnh
	Kon Tum
	2022-
	880-23/9/2021
	9.986
	9.986
	 
	 
	9.936
	9.936
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	25
	Đường giao thông từ cầu Drai đến đường Tuần tra biên giới tại khu vực Hồ Le (Đoạn Km7+316.41 - Km12+482.07)
	UBND huyện Ia H’Drai
	Ia H’Drai
	2022-
	NQ 43-29/4/2021
	43.268
	43.268
	 
	 
	43.218
	38.500
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	26
	Sửa chữa, nâng cấp đường ĐH 22, huyện Kon Rẫy
	UBND huyện Kon Rẫy
	Kon Rẫy
	2022-
	NQ10-12/3/2021
	50.000
	50.000
	 
	 
	49.750
	45.000
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	27
	Cầu qua sông Đăk Bla tại thôn 12, xã Đăk Ruồng, huyện Kon Rẫy
	UBND huyện Kon Rẫy
	Kon Rẫy
	2022-
	NQ 09-12/3/2021
	50.000
	50.000
	 
	 
	49.750
	45.000
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	(2)
	Dự án dự kiến hoàn thành sau năm 2025
	 
	 
	 
	 
	231.418
	181.418
	 
	 
	135.376
	85.376
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Đường hầm Sở chỉ huy cơ bản huyện Ia H’Drai
	Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh
	Ia H'Drai
	2023-
	NQ 03-09/7/2021
	40.000
	40.000
	 
	 
	24.776
	24.776
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Đầu tư hệ thống trang âm, thiết bị phim trường văn nghệ
	Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh
	Kon Tum
	2023-
	NQ 51-29/4/2021
	29.183
	29.183
	 
	 
	3.000
	3.000
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Sửa chữa nền, mặt đường, công trình thoát nước, an toàn giao thông đoạn từ Km0 - Km39+500, Tỉnh lộ 673
	Sở Giao thông vận tải
	Đăk Glei
	2023-
	NQ 30-09/7/2021
	162.235
	112.235
	 
	 
	107.600
	57.600
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	A.2
	NGUỒN THU XỔ SỐ KIẾN THIẾT
	 
	 
	 
	 
	1.284.431
	711.660
	62.801
	62.801
	735.157
	486.000
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	I
	PHÂN CẤP CHO CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ (LỒNG GHÉP THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THUỘC CTMTQG XÂY DỰNG NTM)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	48.500
	48.500
	 
	 
	Chi tiết tại Biểu số 03
	
	
	
	
	
	
	

	II
	LĨNH VỰC GIÁO DỤC, ĐÀO TẠO VÀ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP
	 
	 
	 
	 
	719.382
	267.791
	 
	 
	354.949
	195.341
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	II.1
	CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	650
	650
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	II.2
	THỰC HIỆN DỰ ÁN
	 
	 
	 
	 
	719.382
	267.791
	 
	 
	354.299
	194.691
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	a)
	Dự án chuyển tiếp sang giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	b)
	Dự án khởi công mới trong giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025
	 
	 
	 
	 
	719.382
	267.791
	 
	 
	354.299
	194.691
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	(1)
	Dự án dự kiến hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng trong giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025
	 
	 
	 
	 
	169.382
	117.791
	 
	 
	165.981
	114.691
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Đầu tư mua sắm thiết bị dạy học tối thiểu lớp 2, lớp 6 cho các cơ sở giáo dục thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	Toàn tỉnh
	2021-2022
	NQ 62-08/12/2020
	101.591
	50.000
	 
	 
	101.290
	50.000
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Bổ sung cơ sở vật chất cho Trường Phổ thông Dân tộc nội trú huyện Ia H’Drai
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	Ia H’Drai
	2022-2023
	NQ 06-12/3/2021
	24.500
	24.500
	 
	 
	21.800
	21.800
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Cải tạo, sửa chữa cơ sở vật chất cho Trường Phổ thông trung học Dân tộc nội trú tỉnh
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	Kon Tum
	2022-
	180-16/3/2021
	9.303
	9.303
	 
	 
	9.203
	9.203
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Bổ sung cơ sở vật chất cho Trường Phổ thông Dân tộc nội trú huyện Đăk Glei
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	Đăk Glei
	2022-
	1307-28/12/2020
	13.988
	13.988
	 
	 
	13.888
	13.888
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Bổ sung trang thiết bị Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum
	Trường Cao đẳng Cộng đồng
	Kon Tum
	2022-
	502-08/6/2021
	10.000
	10.000
	 
	 
	9.900
	9.900
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Cải tạo, bổ sung cơ sở vật chất Trường Chính trị tỉnh Kon Tum
	Trường Chính trị
	Kon Tum
	2022-
	435-20/5/2021
	10.000
	10.000
	 
	 
	9.900
	9.900
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	(2)
	Dự án dự kiến hoàn thành sau năm 2025
	 
	 
	 
	 
	550.000
	150.000
	 
	 
	188.318
	80.000
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Bổ sung thiết bị cho các trường theo chương trình giáo dục phổ thông năm 2018
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	Toàn tỉnh
	2023-
	NQ 29-29/4/2021
	550.000
	150.000
	 
	 
	188.318
	80.000
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	III
	LĨNH VỰC Y TẾ, DÂN SỐ VÀ GIA ĐÌNH
	 
	 
	 
	 
	510.953
	389.773
	31.303
	31.303
	312.508
	222.959
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	III.1
	CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2.000
	2.000
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Đầu tư xây dựng Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Kon Tum
	Sở Y tế
	Kon Tum
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	300
	300
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Đường xây dựng Bệnh viện Tâm thần tỉnh Kon Tum (xây mới bệnh viện 100 giường bệnh)
	Sở Y tế
	Kon Tum
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	300
	300
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Nâng cấp Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum từ bệnh viện hạng II lên bệnh viện hạng I quy mô 750 giường bệnh (giai đoạn 2)
	Sở Y tế
	Kon Tum
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1.400
	1.400
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	III.2
	THỰC HIỆN DỰ ÁN
	 
	 
	 
	 
	510.953
	389.773
	31.303
	31.303
	310.508
	220.959
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	a)
	Dự án chuyển tiếp sang giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025
	 
	 
	 
	 
	173.727
	110.000
	31.303
	31.303
	68.291
	56.781
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	(1)
	Dự án dự kiến hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng trong giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025
	 
	 
	 
	 
	173.727
	110.000
	31.303
	31.303
	68.291
	56.781
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Nâng cấp Bệnh viện Y dược cổ truyền - Phục hồi chức năng tỉnh Kon Tum lên 165 giường
	Bệnh viện Y dược - PHCN
	Kon Tum
	2020-
	126-10/02/2020; 311-03/4/2020
	60.000
	60.000
	15.219
	15.219
	38.781
	38.781
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Mua sắm trang thiết bị y tế để nâng cấp Bệnh viện Đa khoa tỉnh từ bệnh viện hạng II lên bệnh viện hạng I quy mô 750 giường
	Bệnh viện Đa khoa tỉnh
	Kon Tum
	2019-2021
	1326-22/11/2019
	113.727
	50.000
	16.084
	16.084
	29.510
	18.000
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	(2)
	Dự án dự kiến hoàn thành sau năm 2025
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	b)
	Dự án khởi công mới trong giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025
	 
	 
	 
	 
	337.226
	279.773
	 
	 
	242.217
	164.178
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	(1)
	Dự án dự kiến hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng trong giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025
	 
	 
	 
	 
	62.900
	5.447
	 
	 
	62.900
	5.447
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Đối ứng Chương trình đầu tư phát triển mạng lưới y tế cơ sở vùng khó khăn
	Sở Y tế
	Toàn tỉnh
	2021-2025
	1178-30/11/2020
	62.900
	5.447
	 
	 
	62.900
	5.447
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	(2)
	Dự án dự kiến hoàn thành sau năm 2025
	 
	 
	 
	 
	274.326
	274.326
	 
	 
	179.317
	158.731
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Nâng cấp Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum từ bệnh viện hạng II lên bệnh viện hạng I quy mô 750 giường bệnh (giai đoạn 2)
	Sở Y tế
	Kon Tum
	2022-2025
	NQ 29-09/7/2021
	274.326
	274.326
	 
	 
	179.317
	158.731
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	IV
	LĨNH VỰC VĂN HÓA
	 
	 
	 
	 
	54.096
	54.096
	31.498
	31.498
	19.200
	19.200
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	IV.1
	CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	IV.2
	THỰC HIỆN DỰ ÁN
	 
	 
	 
	 
	54.096
	54.096
	31.498
	31.498
	19.200
	19.200
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	a)
	Dự án chuyển tiếp sang giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025
	 
	 
	 
	 
	35.000
	35.000
	31.498
	31.498
	1.200
	1.200
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	(1)
	Dự án dự kiến hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng trong giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025
	 
	 
	 
	 
	35.000
	35.000
	31.498
	31.498
	1.200
	1.200
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Hiện đại hóa trang thiết bị Trung tâm sản xuất chương trình phát thanh, truyền hình và hệ thống tổng khống chế
	Đài Phát thanh và truyền hình tỉnh
	Kon Tum
	2017-2021
	980-28/9/2017
	35.000
	35.000
	31.498
	31.498
	1.200
	1.200
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	(2)
	Dự án dự kiến hoàn thành sau năm 2025
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	b)
	Dự án khởi công mới trong giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025
	 
	 
	 
	 
	19.096
	19.096
	 
	 
	18.000
	18.000
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	(1)
	Dự án dự kiến hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng trong giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025
	 
	 
	 
	 
	19.096
	19.096
	 
	 
	18.000
	18.000
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Trưng bày Bảo tàng ngoài trời
	Sở Văn hóa, Thể thao và du lịch
	Kon Tum
	2021-2023
	1310-06/12/2017; 1203-31/10/2018
	19.096
	19.096
	 
	 
	18.000
	18.000
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	(2)
	Dự án dự kiến hoàn thành sau năm 2025
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	A.3
	NGUỒN THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ CÁC NGUỒN THU HỢP PHÁP KHÁC
	 
	 
	 
	 
	12.020.778
	7.371.855
	1.013.041
	261.921
	8.333.192
	5.316.316
	81.430
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	I
	PHÂN CẤP NGÂN SÁCH CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ ĐƯỢC HƯỞNG
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	892.350
	892.350
	 
	 
	Chi tiết tại Biểu số 03
	
	
	
	
	
	
	

	II
	CHI QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI
	Các chủ đầu tư
	Toàn tỉnh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	106.820
	106.820
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	III
	BỔ SUNG QUỸ PHÁT TRIỂN ĐẤT
	Quỹ phát triển đất
	Kon Tum
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	21.362
	21.362
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	IV
	NGUỒN THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT, NGUỒN THU BÁN ĐẤU GIÁ CÁC CƠ SỞ NHÀ ĐẤT VÀ CÁC NGUỒN THU HỢP PHÁP KHÁC CẤP TỈNH QUẢN LÝ
	 
	 
	 
	 
	12.020.778
	7.371.855
	1.013.041
	261.921
	7.312.660
	4.295.784
	81.430
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	IV.1
	BỐ TRÍ ĐỐI ỨNG DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN NSTW
	 
	 
	 
	 
	5.018.175
	1.520.193
	751.920
	800
	3.527.727
	923.048
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	a)
	Dự án chuyển tiếp sang giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025
	 
	 
	 
	 
	2.490.090
	940.407
	751.920
	800
	1.280.915
	494.535
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	(1)
	Dự án dự kiến hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng trong giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025
	 
	 
	 
	 
	2.490.090
	940.407
	751.920
	800
	1.280.915
	494.535
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Đường giao thông kết nối từ đường Hồ Chí Minh đi Quốc lộ 24
	BQL các dự án 98
	Kon Tum
	2017-2021
	695-20/7/2017
	760.723
	75.723
	616.500
	 
	144.000
	75.500
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Đường bao khu dân cư phía Nam thành phố Kon Tum (đoạn từ Đường Hồ Chí Minh đến cầu treo Kon Klor)
	BQL các dự án 98
	Kon Tum
	2016-2021
	868-30/10/2013; 1057 30/10/2015
	236.767
	118.384
	107.300
	800
	106.000
	106.000
	 
	 
	Đầu tư giai đoạn 1
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Dự án đường trục chính phía Tây thành phố Kon Tum
	BQL các dự án 98
	Kon Tum
	2020-2023
	388-23/4/2020; 1020-18/10/2020
	1.492.600
	746.300
	28.120
	 
	1.030.915
	313.035
	 
	 
	Đầu tư hợp phần 1
	
	
	
	
	
	
	

	(2)
	Dự án dự kiến hoàn thành sau năm 2025
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	b)
	Dự án khởi công mới trong giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025
	 
	 
	 
	 
	2.528.085
	579.786
	 
	 
	2.246.812
	428.513
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	(1)
	Dự án dự kiến hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng trong giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025
	 
	 
	 
	 
	1.542.288
	524.786
	 
	 
	1.391.015
	373.513
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Đầu tư xây dựng cải tạo, nâng cấp Tỉnh lộ 676 nối huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum với các huyện Sơn Tây, Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi
	BQL các dự án 98
	Kon Plong
	2022-2025
	NQ17-29/4/2021
	1.300.000
	400.000
	 
	 
	1.160.000
	260.000
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Nâng cấp Trung tâm Y tế huyện Ia H'Drai (Hạng mục: Xây dựng bệnh viện Đa khoa huyện 60 giường bệnh)
	Sở Y tế
	Ia H'Drai
	2021-2024
	NQ 71-09/12/2020; NQ 13-05/7/2021
	112.775
	42.273
	 
	 
	101.502
	31.000
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Tiểu dự án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng xây dựng Doanh trại các đơn vị thuộc Sư đoàn 10 tại xã Hòa Bình, thành phố Kon Tum
	UBND thành phố Kon Tum
	Kon Tum
	2021-
	NQ 66-29/4/2021
	129.513
	82.513
	 
	 
	129.513
	82.513
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	(2)
	Dự án dự kiến hoàn thành sau năm 2025
	 
	 
	 
	 
	985.797
	55.000
	 
	 
	855.797
	55.000
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Bảo vệ, khôi phục và phát triển rừng bền vững trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2025
	Sở Nông nghiệp và PTNT
	Kon Tum
	2023-
	NQ 31-29/4/2021
	985.797
	55.000
	 
	 
	855.797
	55.000
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	IV.2
	CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2.500
	2.500
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Đầu tư cơ sở hạ tầng để phát triển đô thị khu vực phía Đông Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y (giai đoạn I)
	BQL Khu kinh tế tỉnh
	Ngọc Hồi
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	500
	500
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Chuẩn bị đầu tư các dự án khác
	Các chủ đầu tư
	Toàn tỉnh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2.000
	2.000
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	IV.3
	THỰC HIỆN DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN NSĐP
	 
	 
	 
	 
	7.002.603
	5.851.662
	261.121
	261.121
	3.782.433
	3.370.236
	81.430
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	a)
	Dự án chuyển tiếp sang giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025
	 
	 
	 
	 
	1.102.980
	1.102.980
	255.604
	255.604
	563.942
	551.279
	3.430
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	(1)
	Dự án dự kiến hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng trong giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025
	 
	 
	 
	 
	1.102.980
	1.102.980
	255.604
	255.604
	563.942
	551.279
	3.430
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Đầu tư hạ tầng Khu du lịch văn hóa, lịch sử Ngục Kon Tum
	BQL các dự án 98
	Kon Tum
	2018-2021
	1452a-30/11/2016; 1153-31/10/2017
	61.500
	61.500
	21.332
	21.332
	37.168
	37.168
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Trụ sở làm việc của các Sở, ban ngành thuộc khối văn hóa xã hội
	BQL các dự án 98
	Kon Tum
	2017-2021
	912-22/8/2016; 967-05/10/2020; 1133-16/11/2020
	151.743
	151.743
	82.272
	82.272
	41.259
	28.596
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Nhà ở xã hội - Nhà ở tái định cư
	BQL các dự án 98
	Kon Tum
	2020-2022
	985-17/9/2018
967-05/10/2020;
1305-27/12/2020
	76.095
	76.095
	30.000
	30.000
	38.500
	38.500
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Đường dẫn vào cầu số 01 qua sông Đăk Bla gắn với chỉnh trang đô thị
	BQL các dự án 98
	Kon Tum
	2020-2022
	294-02/4/2019; 728-15/7/2019
	57.000
	57.000
	27.000
	27.000
	24.300
	24.300
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Đường dẫn vào cầu số 03 qua sông Đăk Bla gắn với chỉnh trang đô thị
	BQL các dự án 98
	Kon Tum
	2020-2022
	293-02/4/2019; 726-15/7/2019
	87.000
	87.000
	30.000
	30.000
	48.300
	48.300
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Đường Trường Chinh (đoạn từ đường Phan Đình Phùng đến đường Đào Duy Từ - phạm vi cầu nối qua sông Đăk Bla)
	BQL các dự án 98
	Kon Tum
	2020-2023
	985-13/9/2019; NQ 12-12/3/2021
	457.126
	457.126
	50.000
	50.000
	340.000
	340.000
	 
	 
	Đầu tư hợp phần 1
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Chỉnh trang đô thị, tạo quỹ đất để thực hiện quy hoạch Khu công nghiệp, Cụm công nghiệp
	BQL Khu kinh tế tỉnh
	Kon Tum
	2020-
	121-28/01/2019; 872-19/8/2019
	212.516
	212.516
	15.000
	15.000
	34.415
	34.415
	3.430
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	(2)
	Dự án dự kiến hoàn thành sau năm 2025
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	b)
	Dự án khởi công mới trong giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025
	 
	 
	 
	 
	5.899.623
	4.748.682
	5.517
	5.517
	3.218.491
	2.818.957
	78.000
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	(1)
	Dự án dự kiến hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng trong giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025
	 
	 
	 
	 
	2.848.471
	2.443.530
	5.517
	5.517
	2.699.197
	2.299.663
	66.000
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Khai thác quỹ đất phát triển kết cấu hạ tầng tại Trung tâm thể dục thể thao
	BQL các dự án 98
	Kon Tum
	2021-2024
	510-22/5/2019; 1172-23/10/2019
	197.223
	197.223
	 
	 
	183.700
	183.700
	30.000
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Khai thác quỹ đất để phát triển kết cấu hạ tầng khu du lịch Ngục Kon Tum
	BQL các dự án 98
	Kon Tum
	2021-2024
	1451-29/12/2017; 889-22/8/2018
	100.000
	100.000
	 
	 
	93.000
	93.000
	2.000
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Đầu tư hạ tầng, tạo quỹ đất phát triển khu sản xuất theo quy hoạch
	BQL các dự án 98
	Kon Tum
	2021-2024
	286-02/4/2019; 966-09/9/2019
	152.000
	152.000
	 
	 
	136.800
	136.800
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Trụ sở làm việc các đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh
	BQL các dự án 98
	Kon Tum
	2021-2023
	910-28/10/2015; 51-25/01/2021
	75.000
	75.000
	 
	 
	66.800
	66.800
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Chỉnh trang đô thị, tạo quỹ đất để thực hiện quy hoạch Khu công nghiệp Sao Mai
	BQL Khu kinh tế tỉnh
	Kon Tum
	2021-2024
	939-03/9/2019; 1125-16/10/2019
	272.240
	272.240
	 
	 
	241.250
	241.250
	34.000
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Sửa chữa một số hạng mục Trụ sở làm việc và Hội trưởng cơ quan Đảng ủy Khối
	Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh
	Kon Tum
	2021-2022
	42-20/01/2021
	1.170
	1.170
	 
	 
	1.170
	1.170
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Cầu 16/5 thị trấn Đăk Glei, huyện Đăk Glei
	UBND huyện Đăk Glei
	Đăk Glei
	2023-
	NQ 52-29/4/2021
	86.550
	70.000
	 
	 
	86.550
	70.000
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Đường từ Tỉnh lộ 671 (thôn 1 Hà Môn) đến đường Lê Hồng Phong (Trung tâm dạy nghề)
	UBND huyện Đăk Hà
	Đăk Hà
	2023-
	NQ 61-29/4/2021
	159.475
	70.000
	 
	 
	159.475
	70.000
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Nâng cấp, mở rộng đường ĐH51 (đường liên xã Kon Đào - Văn Lem)
	UBND huyện Đăk Tô
	Đăk Tô
	2023-
	NQ 53-29/4/2021
	99.620
	99.620
	 
	 
	99.620
	90.000
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Đường liên xã Đăk Ang - Đăk Nông - Đăk Rơ Nga
	UBND huyện Ngọc Hồi
	Ngọc Hồi; Đăk Tô
	2023-
	NQ 60-29/4/2021
	170.068
	100.000
	 
	 
	170.068
	100.000
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	11
	Đường giao thông từ Trung tâm xã Ia Đal đến tiếp giáp Dự án đường từ cầu Drai đến đường Tuần tra biên giới tại khu vực Hồ Le
	UBND huyện Ia H'Drai
	Ia H'Drai
	2023-
	NQ 49-29/4/2021
	104.248
	70.000
	 
	 
	104.248
	70.000
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	12
	Đường giao thông kết nối Tỉnh lộ 676 tỉnh Kon Tum đi xã Trà Vinh, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam
	UBND huyện Kon Plong
	Kon Plong
	2022-2023
	NQ 32-09/7/2021
	35.000
	31.500
	 
	 
	35.000
	31.500
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	13
	Đường từ trung tâm huyện Kon Plông kết nối đường Đông Trường Sơn
	UBND huyện Kon Plong
	Kon Plong
	2023-
	NQ 31-09/7/2021
	60.810
	45.000
	 
	 
	60.810
	45.000
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	14
	Đường giao thông trung tâm thị trấn huyện lỵ Kon Rẫy (Khu Thương mại - Giáo dục và Dân cư Phía Tây)
	UBND huyện Kon Rẫy
	Kon Rẫy
	2023-
	NQ 33-09/7/2021
	85.000
	70.000
	 
	 
	85.000
	70.000
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	15
	Kè chống sạt lở suối Đăk Sia đoạn qua xã Sa Nhơn, Sa Nghĩa và thị trấn Sa Thầy, huyện Sa Thầy (giai đoạn 1)
	UBND huyện Sa Thầy
	Sa Thầy
	2023-
	NQ 28-09/7/2021
	77.000
	70.000
	 
	 
	77.000
	70.000
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	16
	Đường kết hợp kè suối Đăk Ter trung tâm huyện Tu Mơ Rông (các đoạn còn lại)
	UBND huyện Tu Mơ Rông
	Tu Mơ Rông
	2023-
	NQ 59-29/4/2021
	77.270
	77.270
	 
	 
	77.270
	70.000
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	17
	Đường Trần Khánh Dư (đoạn U Rê - Trần Văn Hai), thành phố Kon Tum
	UBND thành phố Kon Tum
	Kon Tum
	2023-
	NQ 65-29/4/2021
	71.894
	54.000
	 
	 
	71.894
	54.000
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	18
	Cải tạo, nâng cấp đường Hai Bà Trưng (đoạn Trần Hưng Đạo - cầu nhà máy đường), thành phố Kon Tum
	UBND thành phố Kon Tum
	Kon Tum
	2022-2024
	NQ 63-29/4/2021
	77.051
	29.000
	 
	 
	69.346
	29.000
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	19
	Đường Phan Đinh Giót nối dài vào Trụ sở làm việc các cơ quan thành phố Kon Tum
	UBND thành phố Kon Tum
	Kon Tum
	2022-2023
	NQ 62-29/4/2021
	90.300
	30.000
	 
	 
	81.270
	30.000
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	20
	Đường Đào Duy Từ (đoạn Nguyễn Huệ đến Trần Văn Hai), thành phố Kon Tum; Hạng mục: Nền, mặt đường và hệ thống thoát nước
	UBND thành phố Kon Tum
	Kon Tum
	2022-2023
	NQ 64-29/4/2021
	55.625
	28.580
	 
	 
	50.063
	28.580
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	21
	Dự án đầu tư chỉnh trang đô thị, tạo quỹ đất để thực hiện quy hoạch Khu phức hợp đô thị tại Phường Quang Trung, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
	UBND thành phố Kon Tum
	Kon Tum
	2021-2024
	204-27/02/2019; 147-08/3/2021
	108.937
	108.937
	70
	70
	105.000
	105.000
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	22
	Dự án đầu tư chỉnh trang đô thị, tạo quỹ đất để thực hiện quy hoạch Tổ hợp khách sạn, trung tâm thương mại, dịch vụ tại phường Thống Nhất, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
	UBND thành phố Kon Tum
	Kon Tum
	2021-2023
	205-27/02/2019; 147-08/3/2021
	35.083
	35.083
	70
	70
	31.500
	31.500
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	23
	Dự án đầu tư chỉnh trang đô thị, tạo quỹ đất để thực hiện quy hoạch Khu du lịch - đô thị sinh thái nghỉ dưỡng kết hợp thể thao tại xã Đăk Rơ Wa, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
	UBND thành phố Kon Tum
	Kon Tum
	2021-2024
	206-27/02/2019; 239-30/3/2021
	383.993
	383.993
	5.377
	5.377
	364.000
	364.000
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	24
	Cải tạo, sửa chữa khuôn viên, hồ nước tại Trụ sở Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh
	Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh
	Kon Tum
	2021-
	893-29/9/2021
	5.200
	5.200
	 
	 
	5.150
	5.150
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	25
	Trụ sở làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh, các sở, ban ngành và các hạng mục phụ trợ
	Văn phòng UBND tỉnh
	Kon Tum
	2022-2025
	NQ 41-29/4/2021
	245.000
	245.000
	 
	 
	220.500
	220.500
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	26
	Sửa chữa, mua sắm trang thiết bị Phòng họp trực tuyến Hội trường Ngọc Linh
	Văn phòng UBND tỉnh
	Kon Tum
	2021-
	512-11/6/2021
	5.791
	5.791
	 
	 
	5.790
	5.790
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	27
	Chỉnh trang đô thị, di dời Bến xe Kon Tum về phía Bắc Thành phố Kon Tum theo quy hoạch (cập nhật di dời Cửa hàng xăng dầu)
	Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh
	Kon Tum
	2021-2022
	1230-09/12/2020; 290-14/4/2021
	16.923
	16.922
	 
	 
	16.923
	16.923
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	(2)
	Dự án dự Kiến hoàn thành sau năm 2025
	 
	 
	 
	 
	3.051.152
	2.305.152
	 
	 
	519.294
	519.294
	12.000
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Dự án đường trục chính phía Tây thành phố Kon Tum
	BQL các dự án 98
	Kon Tum
	2023-
	388-23/4/2020; 1020-18/10/2020
	1.492.000
	746.000
	 
	 
	44.000
	44.000
	 
	 
	Đầu tư hợp phần 2
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Khai thác quỹ đất phát triển kết cấu hạ tầng Đường bao khu dân cư phía Bắc thành phố Kon Tum (đoạn từ đường Trần Phú đến cầu treo Kon Klor)
	BQL các dự án 98
	Kon Tum
	2023-
	1058-30/10/2015
	605.689
	605.689
	 
	 
	160.000
	160.000
	6.000
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Khai thác quỹ đất phát triển kết cấu hạ tầng đường bao khu dân cư phía Nam thành phố Kon Tum (đoạn từ đường Hồ Chí Minh đến cầu treo kon Klor)
	BQL các dự án 98
	Kon Tum
	2023-
	1057-30/10/2015
	609.663
	609.663
	 
	 
	160.000
	160.000
	6.000
	 
	Đầu tư giai đoạn 2
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Xây dựng kết cấu hạ tầng, chỉnh trang đô thị dọc tuyến đường giao thông kết nối từ đường Hồ Chí Minh đi Quốc lộ 24
	Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh
	Kon Tum
	2023-
	NQ 35-09/7/2021
	233.800
	233.800
	 
	 
	80.294
	80.294
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất và bổ sung trang thiết bị Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum
	Trường Cao đẳng Cộng đồng
	Kon Tum
	2023-
	NQ 34-09/7/2021
	110.000
	110.000
	 
	 
	75.000
	75.000
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	B
	DỰ PHÒNG CHƯA PHÂN BỔ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	926.000
	926.000
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Trong đó:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Nguồn cân đối theo tiêu chí định mức
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	100.000
	100.000
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Nguồn thu xổ số kiến thiết
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Nguồn thu tiền sử dụng đất và các nguồn vốn hợp pháp khác
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	826.000
	826.000
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	


 
BIỂU SỐ 03
PHÂN CẤP ĐẦU TƯ CHO CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ TRONG KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2021-2025 NGUỒN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG
(Kèm theo Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 22 tháng 10 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum)
ĐVT: Triệu đồng
	TT
	Đơn vị
	Tổng số
	Nguồn cân đối NSĐP theo tiêu chí quy định tại Quyết định số 26/2020/QĐ-TTg
	Nguồn cân đối NSĐP theo tiêu chí quy định tại Quyết định số 26/2020/QĐ-TTg
	Nguồn cân đối NSĐP theo tiêu chí quy định tại Quyết định số 26/2020/QĐ-TTg
	Nguồn cân đối NSĐP theo tiêu chí quy định tại Quyết định số 26/2020/QĐ-TTg
	Nguồn cân đối NSĐP theo tiêu chí quy định tại Quyết định số 26/2020/QĐ-TTg
	Nguồn cân đối NSĐP theo tiêu chí quy định tại Quyết định số 26/2020/QĐ-TTg
	Nguồn cân đối NSĐP theo tiêu chí quy định tại Quyết định số 26/2020/QĐ-TTg
	 
	Phân cấp đầu tư từ nguồn thu XSKT (lồng ghép thực hiện CT MTQG xây dựng NTM)
	Ghi chú
	
	

	
	
	
	Tổng
	Trong đó:
	Trong đó:
	Trong đó:
	Trong đó:
	Trong đó:
	Trong đó:
	Phân cấp nguồn thu tiền sử dụng đất trong cân đối
	
	
	
	

	
	
	
	
	Phân cấp cân đối theo tiêu chí quy định tại NQ 63/2020/NQ -HĐND
	Phân cấp đầu tư vùng kinh tế động lực (*)
	Phân cấp hỗ trợ nông thôn mới
	Phân cấp hỗ trợ đầu tư xây dựng cụm công nghiệp
	Phân cấp hỗ trợ đầu tư chỉnh trang đô thị
	Phân cấp hỗ trợ đầu tư các công trình cấp bách
	
	
	
	
	

	 
	Tổng số
	2.186.805
	1.245.955
	408.955
	300.000
	147.000
	90.000
	200.000
	100.000
	892.350
	48.500
	 
	
	

	1
	Thành phố Kon Tum
	780.550
	418.480
	82.050
	75.000
	21.430
	30.000
	200.000
	10.000
	355.000
	7.070
	 
	
	

	2
	Huyện Đăk Hà
	196.125
	96.930
	35.125
	 
	21.805
	30.000
	 
	10.000
	92.000
	7.195
	 
	
	

	3
	Huyện Đăk Tô
	142.355
	87.005
	36.855
	 
	10.150
	30.000
	 
	10.000
	52.000
	3.350
	 
	
	

	4
	Huyện Tu Mơ Rông
	72.450
	61.860
	37.950
	 
	13.910
	 
	 
	10.000
	6.000
	4.590
	 
	
	

	5
	Huyện Ngọc Hồi
	147.730
	62.020
	36.980
	 
	15.040
	 
	 
	10.000
	80.750
	4.960
	 
	
	

	6
	Huyện Đăk Glei
	98.650
	64 060
	40,150
	 
	13.910
	 
	 
	10.000
	30.000
	4.590
	 
	
	

	7
	Huyện Sa Thầy
	109.660
	60.815
	39.160
	 
	11.655
	 
	 
	10.000
	45.000
	3.845
	 
	
	

	8
	Huyện Ia H'Drai
	155.130
	52.790
	29.630
	 
	13.160
	 
	 
	10.000
	98.000
	4.340
	 
	
	

	9
	Huyện Kon Rẫy
	70.040
	58.355
	32.940
	 
	15.415
	 
	 
	10.000
	6.600
	5.085
	 
	
	

	10
	Huyện Kon Plông
	264.115
	133.640
	38.115
	75.000
	10.525
	 
	 
	10.000
	127.000
	3.475
	 
	
	


Ghi chú: (*) Trước mắt phân bổ 75.000 triệu đồng cho thành phố Kon Tum (trong đó ưu tiên đầu tư công trình Đường vào Trụ sở làm việc các cơ quan thành phố Kon Tum) và 75.000 triệu đồng cho huyện Kon Plông để triển khai thực hiện. Ủy ban nhân dàn tỉnh rà soát, trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, phân bổ số vốn còn lại sau khi Đề án phát triển các vùng kinh tế động lực tỉnh Kon Tum tỉnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua.
 
BIỂU SỐ 04
KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2021 - 2025 - NGUỒN THU ĐỂ LẠI CHƯA ĐƯA VÀO CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
(Kèm theo Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 22 tháng 10 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum)
ĐVT: Triệu đồng
	STT
	Nội dung
	Chủ đầu tư
	Địa điểm xây dựng
	Thời gian KC-HT
	Quyết định đầu tư
	Quyết định đầu tư
	Quyết định đầu tư
	Lũy kế vốn bố trí từ khởi công đến hết năm 2020
	Lũy kế vốn bố trí từ khởi công đến hết năm 2020
	Kế hoạch trung hạn 5 năm 2021-2025
	Kế hoạch trung hạn 5 năm 2021-2025
	Kế hoạch trung hạn 5 năm 2021-2025
	Ghi chú
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Số QĐ, ngày tháng năm
	Trong đó
	Trong đó
	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)
	Trong đó: vốn NS Tỉnh
	Tổng số
	Trong đó: vốn NS Tỉnh
	Trong đó: vốn NS Tỉnh
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Tổng mức đầu tư
	Trong đó: vốn NS Tỉnh
	
	
	
	Tổng số
	Trong đó: Thanh toán nợ XDCB
	
	
	
	
	

	 
	TỔNG SỐ
	 
	 
	 
	 
	250.000
	58.300
	59.428
	22.228
	34.460
	34.460
	 
	 
	
	
	
	

	 
	Phí sử dụng các công trình kết cấu hạ tầng trong khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y
	 
	 
	 
	 
	250.000
	58.300
	59.428
	22.228
	34.460
	34.460
	 
	 
	
	
	
	

	-
	Đường lên cột mốc biên giới Việt Nam - Lào - Campuchia
	Ban quản lý khu kinh tế tỉnh
	Ngọc Hồi
	2010-
	153-11/11/2009; 600-28/6/2017
	250.000
	58.300
	59.428
	22.228
	34.460
	34.460
	 
	Đầu tư giai đoạn 1
	
	
	
	


 
