	ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: 3784/QĐ-UBND
	Thanh Hóa, ngày 29 tháng 10 năm 2013


 
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUYẾT TOÁN CÔNG TRÌNH HOÀN THÀNH CÔNG TRÌNH: SỬA CHỮA, NÂNG CẤP HỒ KHE THOONG THUỘC DỰ ÁN DI DÂN TĐC LÒNG HỒ CỬA ĐẠT, TỈNH THANH HÓA
CHỦ TỊCH UBND TỈNH THANH HÓA
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Thông tư số 19/2011/TT-BTC ngày 14/02/2011 của Bộ Tài chính về việc quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước;
Căn cứ Quyết định số 1384/QĐ-UBND ngày 10/5/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình Sửa chữa, nâng cấp hồ Khe Thoong thuộc dự án di dân TĐC lòng hồ Cửa Đạt, tỉnh Thanh Hóa;
Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 3793/STC-ĐT ngày 18/10/2013, kèm theo Báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán ngày 17/10/2013 và Tờ trình số 08/TTr-CCPTNT ngày 18/6/2013 (kèm theo hồ sơ) của Chi cục Phát triển nông thôn Thanh Hóa về việc đề nghị phê duyệt quyết toán công trình Sửa chữa, nâng cấp hồ Khe Thoong thuộc dự án di dân TĐC lòng hồ Cửa Đạt, tỉnh Thanh Hóa,
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1. Phê duyệt quyết toán công trình hoàn thành
Tên công trình: Sửa chữa, nâng cấp hồ Khe Thoong thuộc dự án di dân TĐC lòng hồ Cửa Đạt, tỉnh Thanh Hóa.
Chủ đầu tư: Chi cục Phát triển nông thôn Thanh Hóa.
Địa điểm xây dựng: Xã Thanh Kỳ, huyện Như Thanh.
Thời gian: Khởi công 02/11/2012 - Hoàn thành 21/01/2013.
Điều 2. Kết quả đầu tư:
1. Nguồn vốn đầu tư:
Đơn vị: Đồng
	Nguồn vốn
	Được duyệt
	Thực hiện
	Thực hiện

	
	
	Đã thanh toán
	Còn được thanh toán

	1
	2
	3
	4

	Tổng số
	884.513.000
	816.000.000
	68.513.000

	Trong đó: Nguồn vốn còn lại của dự án di dân TĐC lòng hồ Cửa Đạt (do liên doanh các nhà thầu đóng góp)
	884.513.000
	816.000.000
	68.513.000


2. Chi phí đầu tư:
Đơn vị: Đồng
	Nội dung
	Dự toán
	Giá trị quyết toán

	1
	2
	3

	Tổng số
	991.000.000
	884.513.000

	- Chi phí xây dựng
	733.600.000
	724.401.000

	- Chi phí QLDA
	16.000.000
	15.825.000

	- Chi phí tư vấn ĐTXD
	138.000.000
	130.267.000

	- Chi phí khác
	13.400.000
	14.020.000

	- Chi phí dự phòng
	90.000.000
	 


3. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị công trình: Không.
4. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư:
Đơn vị: Đồng
	Nội dung
	Thuộc chủ đầu tư quản lý
	Thuộc chủ đầu tư quản lý
	Giao đơn vị khác quản lý
	Giao đơn vị khác quản lý

	
	Giá trị thực tế
	Quy đổi
	Giá trị thực tế
	Quy đổi

	1
	2
	3
	4
	5

	Tổng số
	 
	 
	884.513.000
	 

	- Tài sản cố định 
	 
	 
	884.513.000
	 

	- Tài sản lưu động
	 
	 
	 
	 


Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan.
1. Trách nhiệm của chủ đầu tư:
1.1. Được phép tất toán nguồn vốn và chi phí đầu tư công trình là:
	Nguồn
	Số tiền (đồng)
	Ghi chú

	1
	2
	3

	Tổng số
	884.513.000
	 

	Nguồn vốn còn lại của dự án di dân TĐC lòng hồ Cửa Đạt (do liên doanh các nhà thầu đóng góp)
	884.513.000
	 


1.2. Tổng các khoản công nợ tính đến thời điểm báo cáo quyết toán là:
	a) Tổng nợ phải thu:
	 
	đồng

	b) Tổng nợ phải trả:
	68.513.000
	đồng

	Công ty TNHH Nam Dương:
	32.986.000
	đồng

	Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng thủy lợi giao thông III Thanh Hóa:
	22.507.000
	đồng

	Công ty Cổ phần Đầu tư và Tư vấn xây dựng Thanh Hóa:
	4.000.000
	đồng

	Công ty TNHH Kiểm toán - tư vấn định giá ACC Việt Nam:
	6.970.000
	đồng

	Ban quản lý dự án TĐC lòng hồ Cửa Đạt:
	2.050.000
	đồng


1.3. Nguồn vốn đầu tư còn thiếu: 68.513.000 đồng
- Nguồn vốn còn lại của dự án di dân TĐC lòng hồ Cửa Đạt (do liên doanh các nhà thầu đóng góp): 68.513.000 đồng.
2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản:
Được phép ghi tăng tài sản:
Đơn vị: Đồng
	Tên đơn vị tiếp nhận tài sản
	Tài sản cố định
	Tài sản lưu động

	1
	2
	3

	UBND xã Thanh Kỳ, huyện Như Thanh
	884.513.000
	 


3. Các nghiệp vụ thanh toán khác: Thanh toán theo chế độ hiện hành.
Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chi cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn Thanh Hóa và Thủ trưởng các đơn vị liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
	 
Nơi nhận:
- Như điều 4 QĐ;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- Phó Chánh Văn phòng Mai Nhữ Thắng;
- Lưu: VT, NN.
	KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Nguyễn Đức Quyền


 
