	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: 38/NQ-HĐND
	Lào Cai, ngày 13 tháng 11 năm 2023


 
NGHỊ QUYẾT
ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2023
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
KHÓA XVI - KỲ HỌP THỨ 15
(Kỳ họp giải quyết công việc phát sinh)
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;
Xét Tờ trình số 138/TTr-UBND ngày 26 tháng 10 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2023; Báo cáo thẩm tra số 199/BC-KTNS ngày 09 tháng 11 năm 2023 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2023 tỉnh Lào Cai như sau:
1. Điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2022 chuyển nguồn sang năm 2023 tại Nghị quyết số 02/NQ-HĐND ngày 10 tháng 3 năm 2023: Giảm kế hoạch vốn đã giao cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: 1.157 triệu đồng; bổ sung kế hoạch vốn cho UBND huyện Bát Xát: 1.157 triệu đồng.
(Chi tiết có biểu số 01 kèm theo).
2. Điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2023:
a) Nguồn thu tiền sử dụng đất:
- Đã giao tại các Nghị quyết: Số 47/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2022, số 05/NQ-HĐND ngày 10 tháng 3 năm 2023, số 11/NQ-HĐND ngày 25 tháng 4 năm 2023, số 25/NQ-HĐND ngày 06 tháng 7 năm 2023, số 33/NQ-HĐND ngày 15 tháng 9 năm 2023: Tổng kế hoạch vốn 1.664.530 triệu đồng, đã phân bổ chi tiết 1.480.811 triệu đồng, chưa phân bổ 183.719 triệu đồng.
- Điều chỉnh lần này: Giảm kế hoạch vốn đã phân bổ của 59 dự án, số tiền 601.863 triệu đồng.
- Số còn lại chưa phân bổ sau điều chỉnh: 785.582 triệu đồng.
b) Nguồn tăng thu thuế, phí, thu khác, tiết kiệm chi ngân sách tỉnh:
- Đã giao tại các Nghị quyết: Số 47/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2022, số 05/NQ-HĐND ngày 10 tháng 3 năm 2023, số 11/NQ-HĐND ngày 25 tháng 4 năm 2023, số 25/NQ-HĐND ngày 06 tháng 7 năm 2023, số 33/NQ- HĐND ngày 15 tháng 9 năm 2023: Tổng kế hoạch vốn 1.150.000 triệu đồng, đã phân bổ chi tiết 1.150.000 triệu đồng.
- Điều chỉnh lần này: Giảm kế hoạch vốn đã phân bổ của 06 dự án, số tiền 38.400 triệu đồng.
- Số còn lại chưa phân bổ sau điều chỉnh: 38.400 triệu đồng.
c) Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững:
- Đã giao tại các Nghị quyết: Số 47/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2022, số 11/NQ-HĐND ngày 25 tháng 4 năm 2023: Tổng kế hoạch vốn 273.385 triệu đồng, đã phân bổ chi tiết 270.163 triệu đồng, chưa phân bổ 3.222 triệu đồng.
- Điều chỉnh lần này: Giảm kế hoạch vốn đã giao cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, số tiền 843 triệu đồng; Giao kế hoạch vốn cho huyện Bát Xát: 4.065 triệu đồng.
- Số còn lại chưa phân bổ sau điều chỉnh: 0 triệu đồng.
(Chi tiết có biểu số 02, phụ biểu số 02.1; 02.2 kèm theo).
Điều 2. Tổ chức thực hiện
1. Ủy ban nhân dân tỉnh chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết; Quyết định ứng trước dự toán năm 2024 để bố trí vốn cho các dự án đã thanh toán, đảm bảo đúng quy định của Luật Đầu tư công và Luật Ngân sách nhà nước.
2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các ban Hội đồng nhân dân, các tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.
Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai khóa XVI, Kỳ họp thứ 15 (kỳ họp giải quyết công việc phát sinh) thông qua ngày 13 tháng 11 năm
2023./.
 
	
Nơi nhận:
- Ủy ban thường vụ Quốc hội; Chính phủ;
- Ban Công tác đại biểu; UBTCNS của QH;
- Bộ Tài chính; Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Kiểm toán Nhà nước khu vực VII;
- TT: TU, HĐND, UBND, Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- TT: HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- VP: TU, Đoàn ĐBQH và HĐND, UBND tỉnh;
- Báo Lào Cai, Đài PTTH, Cổng TTĐT tỉnh;
- Các phòng chuyên môn thuộc VP;
- Lưu: VT, KTNS.
	CHỦ TỊCH




Vũ Xuân Cường


Biểu số 01
BIỂU ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH VỐN NĂM 2022 KÉO DÀI THỜI GIAN THỰC HIỆN VÀ GIẢI NGÂN SANG NĂM 2023
(Kèm theo Nghị quyết số: 38/NQ-HĐND ngày 13 tháng 11 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai)
Đơn vị tính: Triệu đồng
	TT
	Nội dung
	Chủ đầu tư
	Địa điểm xây dựng
	Thời gian KC - HT
	Giá trị phê duyệt dự án/quyết toán
	Giá trị phê duyệt dự án/quyết toán
	Giá trị phê duyệt dự án/quyết toán
	Lũy kế vốn đã bố trí
	Lũy kế vốn đã bố trí
	Kế hoạch vốn
	Kế hoạch vốn
	Kế hoạch vốn
	Kế hoạch vốn
	Ghi chú
	
	
	

	
	
	
	
	
	Số, ngày tháng năm
	Tổng mức đầu tư
	Tổng mức đầu tư
	Tổng số
	Trong đó: NSTW thực hiện Chương trình MTQG GNBV
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Tổng số
	Trong đó: NSTW thực hiện Chương trình MTQG GNBV
	
	
	Kế hoạch vốn đã giao
	Điều chỉnh tăng
	Điều chỉnh giảm
	Kế hoạch vốn sau điều chỉnh
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	
	
	

	 
	Tổng số
	 
	 
	 
	 
	24.950
	21.750
	1.157
	1.157
	1.157
	1.157
	1.157
	1.157
	 
	
	
	

	I
	Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững
	 
	 
	 
	 
	24.950
	21.750
	1.157
	1.157
	1.157
	1.157
	1.157
	1.157
	 
	
	
	

	*
	Công trình hoàn thành
	 
	 
	 
	 
	22.950
	19.750
	-
	-
	-
	1.157
	-
	1.157
	 
	
	
	

	1
	Trường THCS&THPT Bát Xát (Mường Hum); Hạng mục: Nhà ký túc xá + hệ thống phòng cháy, chữa cháy
	UBND huyện Bát Xát
	Xã Mường Hum
	2022-2024
	6956 ngày 24/10/2022
	22.950
	19.750
	-
	 
	 
	1.157
	 
	1.157
	 
	
	
	

	*
	Công trình đang thi công
	 
	 
	 
	 
	2.000
	2.000
	1.157
	1.157
	1.157
	-
	1.157
	-
	 
	
	
	

	1
	Xây dựng Website việc làm tỉnh Lào Cai (Cổng thông tin việc làm)
	Sở Lao động - Thương binh & XH
	Toàn tỉnh
	2022-2024
	2192 ngày 30/09/2022
	2.000
	2.000
	1.157
	1.157
	1.157
	 
	1.157
	-
	 
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	


 
Biểu số 02
TỔNG HỢP KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2023 TỈNH LÀO CAI
(Kèm theo Nghị quyết số: 38/NQ-HĐND ngày 13 tháng 11 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh)
Đơn vị tính: Triệu đồng
	ST T
	Nguồn vốn
	Kế hoạch đầu tư công năm 2023
	Kế hoạch vốn đã phân bổ chi tiết
	Kế hoạch vốn điều chỉnh, phân bổ kỳ này
	Kế hoạch vốn điều chỉnh, phân bổ kỳ này
	Số vốn còn lại chưa phân bổ
	Ghi chú

	
	
	
	
	Điều chỉnh giảm vốn đã phân bổ
	Kế hoạch vốn phân bổ kỳ này
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	 
	TỔNG CỘNG
	6.486.571
	6.073.878
	641.106
	4.065
	1.049.734
	 

	A
	VỐN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG
	3.899.487
	3.581.068
	640.263
	0
	958.682
	 

	1
	Vốn ngân sách tập trung
	672.157
	672.157
	 
	 
	0
	 

	2
	Nguồn thu tiền sử dụng đất, tăng thu thuế, phí, thu khác và tiết kiệm chi và các nguồn vốn hợp pháp khác ngân sách tỉnh
	2.814.530
	2.630.811
	640.263
	 
	823.982
	 

	-
	Nguồn thu tiền sử dụng đất ngân sách tỉnh
	1.664.530
	1.480.811
	601.863
	 
	785.582
	 

	-
	Nguồn tăng thu thuế, phí, thu khác và tiết kiệm chi và các nguồn vốn hợp pháp khác ngân sách tỉnh
	1.150.000
	1.150.000
	38.400
	 
	38.400
	 

	3
	Nguồn thu từ hoạt động xổ số kiến thiết
	33.000
	26.500
	 
	 
	6.500
	 

	4
	Nguồn thu đóng góp từ khai thác khoáng sản để đầu tư hạ tầng giao thông
	267.000
	172.771
	 
	 
	94.229
	 

	5
	Vốn vay lại chính phủ vay nước ngoài
	112.800
	78.829
	 
	 
	33.971
	 

	B
	VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG
	2.586.014
	2.491.740
	843
	4.065
	91.052
	 

	I
	Vốn trong nước
	2.310.964
	2.307.742
	843
	4.065
	0
	 

	1
	Vốn NSTW đầu tư theo ngành, lĩnh vực
	1.151.600
	1.151.600
	 
	 
	0
	 

	2
	Vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi
	510.429
	510.429
	 
	 
	0
	 

	3
	Vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững
	273.385
	270.163
	843
	4.065
	0
	 

	4
	Vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới
	89.550
	89.550
	 
	 
	0
	 

	5
	Nguồn vốn Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội
	226.000
	226.000
	 
	 
	0
	 

	6
	Nguồn ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu cho ngân sách tỉnh Lào Cai năm 2022 chuyển nguồn sang năm 2023
	60.000
	60.000
	 
	 
	0
	 

	II
	Vốn nước ngoài ODA
	275.050
	183.998
	 
	 
	91.052
	 

	C
	NGUỒN VỐN XÃ HỘI HÓA
	1.070
	1.070
	 
	 
	0
	 


Phụ biểu số 02.1
ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2023
NGUỒN NSTW THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MTQG GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG TỈNH LÀO CAI
(Kèm theo Nghị quyết số: 38/NQ-HĐND ngày 13 tháng 11 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai)
Đơn vị tính: Triệu đồng
	TT
	Nội dung/Đơn vị thực hiện
	Kế hoạch vốn
	Điều chỉnh
	Điều chỉnh
	Kế hoạch vốn sau điều chỉnh
	Ghi chú

	
	
	
	Điều chỉnh tăng
	Điều chỉnh giảm
	
	

	 
	TỔNG SỐ
	50.593
	4.065
	4.065
	50.593
	 

	I
	Huyện Bát Xát
	46.528
	4.065
	-
	50.593
	 

	1
	Dự án 1: Hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng các huyện nghèo
	46.528
	4.065
	 
	50.593
	 

	II
	Sở Lao động - Thương binh và XH
	843
	-
	843
	-
	 

	1
	Dự án 4 - Tiểu dự án 1: Phát triển giáo dục nghề nghiệp vùng nghèo, vùng khó khăn
	843
	 
	843
	-
	 

	III
	Kinh phí chưa phân bổ chi tiết
	3222
	 
	3.222
	-
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


 
Phụ biểu số 02.2
BIỂU CHI TIẾT CÁC CÔNG TRÌNH ĐIỀU CHỈNH GIẢM KẾ HOẠCH VỐN ĐÃ PHÂN BỔ NĂM 2023 NGUỒN NGÂN SÁCH TỈNH
(Kèm theo Nghị quyết số: 38/NQ-HĐND ngày 13 tháng 11 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai)
Đơn vị tính: Triệu đồng
	TT
	Danh mục công trình
	Chủ đầu tư
	Địa điểm thực hiện
	Thời gian KC- HT
	Quyết định đầu tư
	Quyết định đầu tư
	Quyết định đầu tư
	Lũy kế vốn đã bố trí đến 2023
	Kế hoạch vốn năm 2023
	Kế hoạch vốn năm 2023
	Kế hoạch vốn năm 2023
	Ghi chú
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Số, ngày, tháng, năm
	Tổng mức đầu tư
	Tổng mức đầu tư
	
	Tổng số
	Điều chỉnh giảm
	Kế hoạch vốn sau điều chỉnh
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Tổng số
	Tr.đó: NS tỉnh
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Tổng số
	65
	 
	 
	 
	7.675.270
	4.964.066
	3.161.718
	760.612
	640.263
	120.349
	 
	
	
	
	

	I
	Nguồn thu tiền sử dụng đất
	59
	 
	 
	 
	7.172.273
	4.586.166
	2.742.636
	669.612
	601.863
	67.749
	 
	
	
	
	

	1
	Đường tránh Quốc lộ 4D đoạn qua thị trấn Sa Pa (Km100-Km111), tỉnh Lào Cai
	Sở GTVT-XD
	Thị xã Sa Pa
	2016- 2022
	445 ngày 24/02/2016; 3399 ngày 06/10/2020
	489.276
	72.760
	65.000
	18.000
	11.000
	7.000
	 
	
	
	
	

	2
	Đường Trần Hưng Đạo kéo dài, TP. Lào Cai, đoạn 1 từ Km0+00 - Km1+544; Hạng mục: Bổ sung mặt bằng hai bên và các đường nhánh
	Sở GTVT-XD
	Thành phố Lào Cai
	2021- 2023
	4795 ngày 28/12/2020
	472.622
	472.622
	311.386
	31.600
	18.400
	13.200
	 
	
	
	
	

	3
	Thoát nước khu vực phường Xuân Tăng và các vùng phụ cận
	Sở GTVT-XD
	Thành phố Lào Cai
	2015- 2016
	3212 ngày 30/10/2014
	44.201
	44.201
	39.600
	4.500
	3.062
	1.438
	 
	
	
	
	

	4
	Dự án đầu tư xây dựng Trung tâm Y tế huyện SiMaCai
	Ban QLDA ĐTXD tỉnh
	Huyện SiMaCai
	2022- 2025
	924 ngày 21/4/2023
	85.000
	30.000
	5.000
	5.000
	5.000
	-
	 
	
	
	
	

	5
	Dự án đầu tư xây dựng Nâng cấp Bệnh viện Đa khoa huyện Bảo Thắng gđ 2
	Ban QLDA ĐTXD tỉnh
	Huyện Bảo Thắng
	2022- 2025
	1935 ngày 6/9/2022
	75.000
	30.000
	5.000
	5.000
	4.967
	33
	 
	
	
	
	

	6
	San gạt mặt bằng và hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị mới tổ 11, Phường Bắc Lệnh, TP Lào Cai
	Ban QLDA ĐTXD tỉnh
	Thành phố Lào Cai
	2021- 2023
	4282 ngày 09/12/2021
	35.000
	35.000
	24.500
	9.500
	6.900
	2.600
	 
	
	
	
	

	7
	San gạt mặt bằng và hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị mới tổ 6,7, TP Lào Cai
	Ban QLDA ĐTXD tỉnh
	Thành phố Lào Cai
	2021- 2025
	4282 ngày 09/12/2021
	110.000
	110.000
	7.200
	5.200
	5.000
	200
	 
	
	
	
	

	8
	San gạt mặt bằng Tiểu khu đô thị số 18, phường Bắc Cường, TP Lào Cai
	Sở GTVT-XD
	Thành phố Lào Cai
	2016- 2023
	3752 ngày 28/10/2016; 260 ngày 19/01/2017
	141.490
	141.490
	141.490
	1.070
	1.070
	-
	 
	
	
	
	

	9
	Bổ sung đường D3 (đoạn từ B4 - B5), Khu đô thị mới Lào Cai - Cam Đường, thành phố Lào Cai
	Sở GTVT-XD
	Thành phố Lào Cai
	2015- 2018
	2583 ngày 10/8/2016; 1081 ngày 07/4/2017 2061 ngày 01/7/2020
	98.865
	72.581
	67.562
	1.400
	470
	930
	 
	
	
	
	

	10
	Khắc phục hậu quả thiên tai Đường tỉnh 153, tỉnh Lào Cai
	Sở GTVT-XD
	Huyện Bắc Hà
	2023- 2023
	2911 ngày 25/11/2022
	10.400
	10.400
	5.000
	5.000
	2.332
	2.668
	 
	
	
	
	

	11
	Kinh phí giải phóng mặt bằng công trình Xử lý cung đường tiềm ẩn tai nạn, ùn tắc giao thông đoạn Km98+500 Km100+500/QL.4D, tỉnh Lào Cai
	Sở GTVT-XD
	Huyện Mường Khương
	2023- 2024
	1526 ngày 11/8/2023
	34.000
	5.000
	34.000
	5.000
	2.500
	2.500
	 
	
	
	
	

	12
	Kinh phí giải phóng mặt bằng công trình Xử lý các vị trí mất an toàn và ùn tắc giao thông đoạn Km114+150-Km114+350 và Km121+50- Km121+150 và hệ thống rãnh dọc đoạn Km91+670-Km92 Quốc lộ 4D, tỉnh Lào Cai
	Sở GTVT-XD
	Huyện Saapa
	2023- 2024
	1527 ngày 14/04/2023
	8.500
	1.000
	8.500
	1.000
	500
	500
	 
	
	
	
	

	13
	Kè chống sạt lở bờ hữu Sông Hồng, thành phố Lào Cai giai đoạn 1
	Sở GTVT-XD
	Thành phố Lào Cai
	2018- 2020
	4416/QĐ-BNN ngày 30/10/2017
	620.000
	320.000
	283.674
	26.000
	2.320
	23.680
	 
	
	
	
	

	14
	Phân hiệu đại học Thái nguyên tại Lào Cai, hạng mục Nhà ký túc xá, nhà bếp ăn phục vụ sinh viên Lào Cai
	Sở GTVT-XD
	Thành phố Lào Cai
	2021- 2023
	04 ngày 09/4/2021
	45.000
	45.000
	35.000
	5.000
	5.000
	-
	 
	
	
	
	

	15
	Khu TĐC phục vụ GPMB dự án đường trách QL4D đoạn qua TT Sapa và dự án đường nối cao tốc HN-LC
	Sở GTVT-XD
	Thị xã Sa Pa
	2019- 2020
	3541 ngày 31/10/2018
	35.800
	35.800
	21.000
	20.000
	20.000
	-
	 
	
	
	
	

	16
	San gạt mặt bằng và hạ tầng kỹ thuật tổ 23 phường pom Hán, TP Lào Cai
	Sở GTVT-XD
	Thành phố Lào Cai
	2020- 2022
	3753 ngày 03/11/2020
	24.287
	24.287
	20.000
	20.000
	20.000
	-
	 
	
	
	
	

	17
	San gạt bằng hai bên đường D1, đoạn từ Km0+750 (nút giao đường B1)-Km9+353 (Nút giao đại lộ Trần Hưng Đạo) Tp Lào Cai
	Ban QLDA ODA và ĐTXD tỉnh
	Thành phố Lào Cai
	2017- 2020
	697 ngày 15/3/2016
	325.272
	325.272
	62.000
	60.000
	60.000
	-
	 
	
	
	
	

	18
	Rà phá bom, mìn, vật nổ còn sót lại sau chiến tranh trên địa bàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2013-2015
	Bộ chỉ huy quân sự tỉnh
	Tỉnh Lào Cai
	2014- 2021
	93 ngày 13/01/2023 1346 ngày 05/6/2023
	50.956
	29.956
	24.956
	24.956
	24.956
	-
	 
	
	
	
	

	19
	Trụ sở làm việc Công an phường Duyên Hải
	Công an tỉnh
	Thành phố Lào Cai
	2022- 2024
	3767 ngày 25/10/2021
	11.900
	11.900
	9.700
	3.700
	3.700
	-
	 
	
	
	
	

	20
	Cổng, hàng rào, ngoại thất và sân đường nội bộ trụ sở Công an tỉnh Lào Cai
	Công an tỉnh
	Thành phố Lào Cai
	2022- 2024
	711 ngày 04/4/2022
	10.000
	10.000
	8.100
	1.100
	1.100
	-
	 
	
	
	
	

	21
	Sửa chữa nhà làm việc Huyện ủy huyện Si Ma Cai
	Ban QLDA ĐTXD huyện Si Ma Cai
	Huyện Si Ma Cai
	2023- 2025
	01 ngày 23/02/2023
	9.000
	9.000
	4.600
	4.600
	4.600
	-
	 
	
	
	
	

	22
	Xây mới trụ sở UBND xã Vĩnh Yên huyện Bảo Yên
	UBND huyện Bảo Yên
	Huyện Bảo Yên
	2021- 2023
	6373 ngày 13/12/2021
	13.000
	13.000
	9.100
	1.800
	1.800
	-
	 
	
	
	
	

	23
	Nâng cấp, mở rộng đường Bản Phiệt - Làng Chung, xã Bản Phiệt, huyện Bảo Thắng.
	Sở GTVT-XD
	Huyện Bảo Thắng
	2020- 2022
	3217 ngày 22/12/2022
	21.970
	8.947
	8.947
	1.147
	1.147
	-
	 
	
	
	
	

	24
	Cải tạo sửa chữa tuyến đường TN7, thành phố Lào Cai
	Sở GTVT-XD
	Thành phố Lào Cai
	2021- 2023
	2267 ngày 07/10/2022
	24.500
	24.500
	19.000
	5.000
	5.000
	-
	 
	
	
	
	

	25
	Hệ thống điện chiếu sáng công cộng trên tuyến Quốc lộ 70 đoạn qua địa phận xã Bản Phiệt, huyện Bảo Thắng
	Ban QLDA ĐTXD huyện Bảo Thắng
	Huyện Bảo Thắng
	2023- 2025
	363 ngày 23/02/2023
	8.000
	8.000
	6.400
	6.400
	6.400
	-
	 
	
	
	
	

	26
	Quy hoạch chung xây dựng dọc tuyến sông Hồng kết nối đô thị thành phố Lào Cai với đô thị Phố Lu
	Sở GTVT-XD
	Thành phố Lào Cai
	2020- 2021
	56 ngày 12/01/2021 2834 ngày 9/8/2021
	3.268
	3.268
	2.300
	1.800
	1.800
	-
	 
	
	
	
	

	27
	Quy hoạch chung xây dựng dọc tuyến sông Hồng kết nối đô thị Phố Lu với đô thị Bảo Hà - Tân An
	Sở GTVT-XD
	Huyện Bảo Thắng
	2020- 2021
	56 ngày 12/01/2021 2836 ngày 9/8/2021
	2.530
	2.530
	1.900
	1.400
	1.400
	-
	 
	
	
	
	

	28
	Cầu Giang Đông, thành phố Lào Cai
	Sở GTVT-XD
	Thành phố Lào Cai
	2015- 2017
	4270 ngày 08/12/2021
	360.995
	50.448
	49.074
	1.418
	1.418
	-
	 
	
	
	
	

	29
	Khu tái định cư cảng hàng không Lào Cai
	UBND huyện Bảo Yên
	Huyện Bảo Yên
	2017- 2019
	840 ngày 16/3/2017; 715 ngày 26/3/2019
	409.921
	409.921
	382.000
	12.000
	12.000
	-
	 
	
	
	
	

	30
	Cầu Làng Giàng, thành phố Lào Cai
	Sở GTVT-XD
	Thành phố Lào Cai
	2020- 2024
	444 ngày 22/02/2022
	258.194
	58.194
	47.900
	1.800
	1.800
	-
	 
	
	
	
	

	31
	Cấp điện 04 thôn, xã Cốc Lầu, huyện Bắc Hà (Khe Thượng Làng Mới, Nậm Lòn, Kho Vàng, Cốc Lầu)
	Sở Công Thương
	Huyện Bắc Hà
	2020- 2022
	3091 ngày 01/10/2019
	32.247
	22.247
	20.000
	1.000
	1.000
	-
	 
	
	
	
	

	32
	Sửa chữa, nâng cấp mở rộng trụ sở Đảng uỷ - HĐND xã Hoàng Thu Phố, huyện Bắc Hà.
	UBND huyện Bắc Hà
	Huyện Bắc Hà
	2021- 2022
	1390 ngày 29/4/2021
	5.000
	5.000
	4.500
	1.000
	1.000
	-
	 
	
	
	
	

	33
	Cảng hàng không Sa Pa. Dự án thành phần 1 (Giải phóng mặt bằng và tái định cư)-Giai đoạn 1 thuộc dự án Đầu tư xây dựng Cảng hàng không Sa Pa, tỉnh Lào Cai theo phương thức Đối tác công tư (PPP)
	UBND huyện Bảo Yên
	Huyện Bảo Yên
	2021- 2025
	3992 ngày 10/11/2021
	1.200.000
	440.000
	353.000
	100.000
	87.000
	13.000
	 
	
	
	
	

	34
	Xây mới trụ sở Đảng ủy - HĐND - UBND xã Dương Quỳ, huyện Văn Bàn
	UBND huyện Văn Bàn
	Huyện Văn Bàn
	2021- 2022
	1745 ngày 11/8/2022
	11.500
	10.500
	9.400
	2.800
	2.800
	-
	 
	
	
	
	

	35
	Cải tạo, sửa chữa Nhà thi đấu đa năng tỉnh Lào Cai
	Ban QLDA ĐTXD tỉnh
	Thành phố Lào Cai
	2023- 2025
	1270 ngày 29/5/2023
	39.000
	39.000
	29.200
	29.200
	29.200
	-
	 
	
	
	
	

	36
	Trung tâm hội nghị Sa Pa
	Văn phòng Tỉnh ủy
	Huyện Sa Pa
	2016- 2018
	156 ngày 18/01/2023
	122.054
	122.054
	122.054
	6.754
	6.754
	-
	 
	
	
	
	

	37
	Cầu Nậm Kỷ nối thôn Sả Mào Phố - thôn Nậm Sỏm, xã Tả Củ Tỷ, huyện Bắc Hà
	UBND huyện Bắc Hà
	Huyện Bắc Hà
	2022- 2024
	4731 ngày 31/12/2021
	9.500
	9.500
	7.500
	2.500
	2.500
	-
	 
	
	
	
	

	38
	San gạt mặt bằng và hạ tầng kỹ thuật nhà ở xã hội Khu Lâm Viên, phường Nam Cường, thành phố Lào Cai
	Sở GTVT-XD
	Thành phố Lào Cai
	2021- 2023
	1346 ngày 27/4/2021
	18.477
	18.477
	14.000
	6.500
	6.500
	-
	 
	
	
	
	

	39
	Hội trường lớn Trường chính trị tỉnh
	Trường Chính trị tỉnh
	Thành phố Lào Cai
	2022- 2024
	04 ngày 04/01/2022
	21.700
	12.000
	12.000
	3.600
	3.600
	-
	 
	
	
	
	

	40
	Khắc phục bão lũ đường Sán Chá - Thèn Ván; đường Nà Mỏ - Lao Chải xã Lùng Cải, huyện Bắc Hà
	UBND huyện Bắc Hà
	Huyện Bắc Hà
	2023- 2025
	41 ngày 23/02/2023
	3.000
	3.000
	1.500
	1.500
	1.500
	-
	 
	
	
	
	

	41
	Hệ thống điện chiếu sáng công cộng trên tuyến Quốc lộ 70 đoạn qua trung tâm thị trấn Nông trường Phong Hải, huyện Bảo Thắng
	Ban QLDA ĐTXD huyện Bảo Thắng
	Huyện Bảo Thắng
	2023- 2025
	412 ngày 27/02/2023
	20.000
	20.000
	10.100
	10.100
	10.100
	-
	 
	
	
	
	

	42
	Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai thực hiện tại tỉnh Lào Cai (VILG)
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	Tỉnh Lào Cai
	2018- 2022
	2993 ngày 12/9/2016
	127.663
	20.849
	7.523
	4.750
	4.750
	-
	 
	
	
	
	

	43
	Nâng cấp, Sửa chữa nhà khách UBND huyện Si Ma Cai
	Ban QLDA ĐTXD huyện Si Ma Cai
	Huyện Si Ma Cai
	2023- 2025
	09 ngày 06/3/2023
	14.000
	14.000
	7.100
	7.100
	7.100
	-
	 
	
	
	
	

	44
	Dự án Quản lý cải tạo rừng phòng hộ bảo vệ môi trường tại phường Bắc Cường thành phố Lào Cai
	UBND thành phố Lào Cai
	Thành phố Lào Cai
	2021- 2023
	3640 ngày 31/10/2019
	 
	 
	2.300
	2.300
	2.300
	-
	 
	
	
	
	

	45
	Khu dân cư tổ 12, phường Nam Cường thành phố Lào Cai
	UBND thành phố Lào Cai
	Thành phố Lào Cai
	2021- 2023
	16 ngày 15/7/2022
	30.317
	30.317
	30.317
	10.317
	10.317
	-
	 
	
	
	
	

	46
	Khắc phục hậu quả thiên tai, đảm bảo giao thông các tuyến ĐT.153, ĐT.159 tỉnh Lào Cai
	Sở GTVT-XD
	Huyện Bắc Hà, Huyện Bảo Yên
	2021- 2023
	3448 ngày 24/9/2021
	7.800
	7.800
	7.000
	4.500
	4.500
	-
	 
	
	
	
	

	47
	Nâng cấp chỉnh trang các tuyến đường nội thị Phố Ràng, huyện Bảo Yên
	UBND huyện Bảo Yên
	Huyện Bảo Yên
	2021- 2023
	771 ngày 29/3/2022
	50.000
	35.000
	35.000
	12.000
	12.000
	-
	 
	
	
	
	

	48
	Khắc phục hậu quả thiên tai đường tỉnh 153 tỉnh Lào Cai
	Sở GTVT-XD
	Huyện Bắc Hà
	 
	2911 ngày 25/11/2022
	10.400
	10.400
	5.000
	5.000
	5.000
	-
	 
	
	
	
	

	49
	Quản lý, cải tạo rừng phòng hộ bảo vệ môi trường vùng đệm Kim Thành tại 02 phường Duyên Hải, Kim Tân xã Đồng Tuyển, thành phố Lào Cai
	UBND thành phố Lào Cai
	Thành phố Lào Cai
	2017- 2020
	3481 ngày 23/10/2019
	72.118
	58.613
	16.246
	3.000
	3.000
	-
	 
	
	
	
	

	50
	Trụ sở làm việc Công an phường Bình Minh
	Công an tỉnh
	Thành phố Lào Cai
	2022- 2024
	3769 ngày 25/10/2021
	11.900
	11.900
	10.400
	4.400
	4.400
	-
	 
	
	
	
	

	51
	Cải tạo, nâng cấp công viên Hồ Chí Minh, phường Lào Cai, thành phố Lào Cai
	Ban QLDA ĐTXD tỉnh
	Thành phố Lào Cai
	2023- 2025
	832 ngày 13/4/2023
	25.000
	25.000
	20.000
	20.000
	20.000
	-
	 
	
	
	
	

	52
	Trụ sở liên khối cơ quan thành phố Lào Cai
	UBND thành phố Lào Cai
	Thành phố Lào Cai
	2021- 2023
	25, ngày 16/7/2021
	38.000
	19.000
	19.000
	9.500
	9.500
	-
	 
	
	
	
	

	53
	Đường Phan Đình Phùng kéo dài (đoạn từ đường Minh Khai đến đường Phạm Văn Xảo), thành phố Lào Cai.
	Ban QLDA CTGT tỉnh
	Thành phố Lào Cai
	2023- 2025
	376 ngày 24/2/2023
	8.000
	8.000
	4.100
	4.100
	4.100
	-
	 
	
	
	
	

	54
	Cải tạo sửa chữa tuyến, nâng cấp tuyến đường Y Tý- Ngải Thầu (đoạn Km38+900 - Km33+00), đường tỉnh 158
	Sở GTVT-XD
	Huyện Bát Xát
	2021- 2023
	2207 ngày 29/6/2021
	23.600
	23.600
	18.800
	7.000
	7.000
	-
	 
	
	
	
	

	55
	Trụ sở làm việc các cơ quan hành chính huyện Sa Pa
	Sở GTVT-XD
	Thị xã Sa Pa
	2018- 2020
	3496 ngày 31/10/2018
	197.850
	177.850
	76.407
	20.000
	20.000
	-
	 
	
	
	
	

	56
	Đền bù, GPMB dự án Khu Trung tâm hành chính mới huyện Sa Pa
	UBND thị xã Sa Pa
	Thị xã Sa Pa
	2019- 2021
	3506 ngày 31/10/2018 246a ngày 27/8/2018
	550.000
	402.782
	120.000
	30.000
	30.000
	-
	 
	
	
	
	

	57
	Trường THPT số 3 Mường Khương; hạng mục: Nhà lớp học bộ môn + khu vệ sinh bán trú
	Ban QLDA ĐTXD tỉnh
	Huyện Mường Khương
	2022- 2024
	1251 ngày 26/5/2023
	14.200
	14.200
	5.000
	5.000
	5.000
	-
	 
	
	
	
	

	58
	Hạ tầng kỹ thuật tiểu khu đô thị số 15, thành phố Lào Cai
	Ban QLDA ODA và ĐTXD tỉnh
	Thành phố Lào Cai
	2022- 2025
	44 ngày 08/12/2021
	470.000
	470.000
	50.000
	50.000
	50.000
	-
	 
	
	
	
	

	59
	Trụ sở hành chính mới huyện Bảo Thắng
	Ban QLDA ĐTXD huyện Bảo Thắng
	Huyện Bảo Thắng
	2023- 2026
	41 ngày 07/12/2022
	200.000
	140.000
	15.300
	15.300
	15.300
	-
	 
	
	
	
	

	II
	Nguồn tăng thu thuế, phí, thu khác, tiết kiệm chi ngân sách tỉnh và các nguồn vốn hợp pháp khác
	6
	 
	 
	 
	502.997
	377.900
	419.082
	91.000
	38.400
	52.600
	 
	
	
	
	

	1
	San gạt mặt bằng và hạ tầng kỹ thuật trường THPTDT nội trú tỉnh Lào Cai và Vùng phụ cận
	Sở GTVT-XD
	Thành phố Lào Cai
	2020- 2021
	3027 ngày 09/9/2020
	120.900
	120.900
	106.450
	25.000
	10.000
	15.000
	 
	
	
	
	

	2
	Trường PTDT Nội trú tỉnh
	Sở GTVT-XD
	Thành phố Lào Cai
	2021- 2023
	1573 ngày 13/5/2021
	100.000
	100.000
	90.000
	20.000
	1.700
	18.300
	 
	
	
	
	

	3
	Trường PTDT Nội trú THCS&THPT huyện Bảo Thắng
	Sở GTVT-XD
	Thành phố Lào Cai
	2020- 2022
	4895 ngày 30/12/2020
	90.000
	90.000
	80.000
	10.000
	3.200
	6.800
	 
	
	
	
	

	4
	Xử lý cung đường tiềm ẩn tai nạn, ùn tắc giao thông đoạn Km93-Km96, Quốc lộ 4D, tỉnh Lào Cai
	Sở Giao thông VT- XD
	Huyện Mường Khương
	2023- 2024
	1034 ngày 08/11/2022
	51.803
	8.000
	51.803
	8.000
	4.000
	4.000
	 
	
	
	
	

	5
	Xử lý cung đường tiềm ẩn tai nạn, ùn tắc giao thông đoạn Km96-Km98+500/QL.4D, tỉnh Lào Cai
	Sở Giao thông VT- XD
	Huyện Mường Khương
	2023- 2024
	1017 ngày 07/11/2022
	39.829
	8.000
	39.829
	8.000
	4.000
	4.000
	 
	
	
	
	

	6
	Đường nối cao tốc Nội Bài - Lào Cai đến Sa Pa (Tiểu dự án án bồi thường GPMB đoạn qua huyện Sa Pa)
	UBND thị xã Sa Pa
	Thị xã Sa Pa
	2017- 2019
	2193 ngày 15/7/2015; 3020 ngày 28/9/2018; 3830 ngày 27/11/2018
	100.465
	51.000
	51.000
	20.000
	15.500
	4.500
	 
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	


 
