	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BẠC LIÊU
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: 38/NQ-HĐND 
	Bạc Liêu, ngày 28 tháng 10 năm 2023


 
NGHỊ QUYẾT
VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2023
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU
KHÓA X, KỲ HỌP THỨ 12
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;
Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước;
Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;
Căn cứ Nghị quyết số 34/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2021, Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 15 tháng 7 năm 2022 và Nghị quyết số 24/NQ- HĐND ngày 13 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021 - 2025;
Căn cứ Nghị quyết số 25/NQ-HĐND ngày 13 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh “về kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách địa phương năm 2023 ”;
Xét Tờ trình số 182/TTr-UBND ngày 27 tháng 10 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh “về việc sửa đổi, bổ sung nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch đầu tư công năm 2023”; báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách của Hội đồng nhân dân; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Thống nhất sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 25/NQ-HĐND ngày 13 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh “về kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách địa phương năm 2023”, như sau:
1. Nguồn cân đối ngân sách: Giảm 103.710 triệu đồng của 06 dự án và điều chỉnh tăng 103.710 triệu đồng cho 15 dự án.
2. Nguồn xổ số kiến thiết: Giảm 377.423 triệu đồng của 17 danh mục, dự án và điều chỉnh tăng 377.423 triệu đồng cho 58 dự án.
3. Nguồn thu sử dụng đất: Giảm 01 danh mục với tổng số 22.000 triệu đồng; tăng 22.000 triệu đồng cho 05 dự án.
(Chi tiết Phụ lục 01 đính kèm)
Điều 2. Gia hạn thời gian bố trí vốn đến hết năm 2023 đối với 08 dự án (Quảng trường và đường trung tâm khu hành chính tỉnh; Đường Hàm Nghi nối dài - thành phố Bạc Liêu; Đường Hòa Bình, thành phố Bạc Liêu (kể cả các nhánh); Dự án tuyến đường Cao Văn Lầu; Dự án mở rộng, xây dựng hệ thống xử lý nước thải của Bệnh viện quân dân y tỉnh Bạc Liêu (giai đoạn 2); Dự án xây dựng Trạm xử lý nước thải Khu Công nghiệp Trà Kha; Dự án đầu tư xây dựng công trình vùng sản xuất lúa - tôm ổn định thị xã Giá Rai; Dự án Nâng cấp mở rộng cảng cả Gành Hào, tỉnh Bạc Liêu).
(Chi tiết Phụ lục 02 đính kèm)
Điều 3. Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện nghị quyết và chỉ thông báo vốn cho các danh mục khi hoàn thiện thủ tục theo quy định. Đồng thời, khẩn trương chỉ đạo khắc phục những tồn tại, hạn chế đã nêu trong báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách của Hội đồng nhân dân tỉnh.
Điều 4. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện nghị quyết.
Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Bạc Liêu khóa X, kỳ họp thứ 12 thông qua ngày 28 tháng 10 năm 2023 và có hiệu lực thi hành; những nội dung không đề cập tại nghị quyết này vẫn tiếp tục thực hiện theo Nghị quyết số 25/NQ-HĐND ngày 13 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh./.
 
	
Nơi nhận:
- UBTVQH (báo cáo);
- Chính phủ (báo cáo);
- Bộ Tài chính; Bộ KH và ĐT (báo cáo);
- Thường trực Tỉnh ủy (báo cáo);
- UBND, UBMTTQVN tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Tài chính;
- Kho bạc Nhà nước tỉnh;
- HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Lưu (NH).
	CHỦ TỊCH




Lữ Văn Hùng


 
PHỤ LỤC 1
ĐIỀU CHỈNH VÀ BỔ SUNG VỐN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2023
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 38/NQ-HĐND ngày 28 tháng 10 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh)
Đơn vị: Triệu đồng
	TT
	Danh mục dự án
	Quyết định đầu tư hoặc chủ trương đầu tư
	Quyết định đầu tư hoặc chủ trương đầu tư
	Quyết định đầu tư hoặc chủ trương đầu tư
	Kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021- 2025
	Kế hoạch dã giao từ đầu dự án đến năm 2022
	Kế hoạch năm 2023
	Kế hoạch năm 2023
	Kế hoạch năm 2023
	Kế hoạch năm 2023
	Chủ đầu tư
	Ghi chú (nguyên nhân điều chỉnh, bổ sung)
	 
	
	

	
	
	Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành
	Tổng mức đầu tư
	Tổng mức đầu tư
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Được duyệt
	Điều chỉnh
	Điều chỉnh
	Mức vốn sau điều chỉnh
	
	
	 
	
	

	
	
	
	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)
	Trong đó: NSĐP
	
	
	
	Tăng
	Giảm
	
	
	
	 
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	 
	
	

	 
	Tổng số
	 
	9.622.112
	5.325.614
	2.364.758
	2.222.052
	877.082
	503.133
	(503.133)
	877.082
	 
	 
	 
	
	

	1
	Nguồn cân đối ngân sách
	 
	1.352.204
	699.227
	460.171
	119.507
	124.120
	103.710
	-103.710
	124.120
	-
	 
	 
	
	

	1
	Đầu tư xây dựng mới Đài Truyền thanh cấp xã ứng dụng công nghệ thông tin - Viễn thông
	1122/QĐ-UBND ngày 19/7/2022
	16.739
	16.739
	15.000
	4.500
	5.000
	5.500
	 
	10.500
	Sở TT&TT
	kết thúc dự án
	 
	
	

	2
	Công trình cải tạo, tôn tạo mặt sân và sửa chữa một số hạng mục trụ sở làm việc của Sở Giao thông vận tải
	186/QĐ-UBND ngày 22/5/2023
	3.900
	3.900
	3.700
	100
	 
	1.000
	 
	1.000
	Sở GTVT
	tăng thu năm 2022 đã bố trí 100 triệu đồng; phê duyệt báo cáo KTKT trong tháng 10
	 
	
	

	3
	Đầu tư Hạng mục 2 chỉnh lý tài liệu lưu trữ bỏ gói, tồn đọng, tích đống phân kỳ năm 2023
	 
	14.993
	14.993
	350
	 
	 
	350
	 
	350
	Sở Nội vụ
	chuẩn bị đầu tư
	 
	
	

	4
	Dự án xây dựng Trung tâm hành chính thành phố Bạc Liêu
	102/QĐ-UBND ngày 02/3/2023
	526.280
	200.000
	200.000
	 
	 
	2.000
	 
	2.000
	UBND thành phố Bạc Liêu
	chuẩn bị đầu tư
	 
	
	

	5
	Đầu tư dự án xây dựng 40 phòng làm việc phục vụ cán bộ, chiến sĩ về học tập và huấn luyện tại Bộ CHQS tỉnh Bạc Liêu
	1616/QĐ-UBND ngày 27/9/2022
	29.512
	29.512
	22.000
	1.166
	7.000
	11.000
	 
	18.000
	Bộ CHQS tỉnh
	 
	 
	
	

	6
	Đầu tư xây dựng nhà động viên tuyển quân Ban CHQS thị xã Giá Rai thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh
	73/QĐ-SKHĐT ngày 30/8/2023
	9.472
	9.472
	9.000
	400
	 
	7.000
	 
	7.000
	Bộ CHQS tỉnh
	 
	 
	
	

	7
	Giải phóng mặt bằng - san lấp mặt bằng BCHQS huyện Phước Long
	 
	25.000
	25.000
	25.000
	 
	 
	21.000
	 
	21.000
	Bộ CHQS tỉnh
	chỉ giao vốn khi phê duyệt phương án GPMB
	 
	
	

	8
	Dự án xây dựng các ô đê bao ngăn mặn cấp bách kết hợp các công trình giao thông để bảo vệ và phát triển khu vực sản xuất lúa và nuôi trồng thủy sản huyện Vĩnh Lợi
	1545/QĐ-UBND ngày 15/8/2023
	122.681
	47.981
	15.000
	456
	 
	7.800
	 
	7.800
	UBND huyện Vĩnh Lợi
	bổ sung trung hạn 7.200 triệu đồng; KH 2023 bổ sung 7.800 triệu đồng
	 
	
	

	9
	Dự án đầu tư xây dựng khu neo đậu tránh trú bão và bến cá Cái Cùng
	523/QĐ-UBND, 03/12/2021
	250.000
	3.000
	3.000
	1.800
	-
	1.200
	 
	1.200
	Ban QLDA DTXD CCT NN&PTNT
	vốn đối ứng
	 
	
	

	10
	Quảng trường và đường trung tâm khu hành chính tỉnh
	1427/QĐ-UBND ngày 01/7/2013
	118.925
	118.925
	20.000
	98.825
	 
	10.000
	 
	10.000
	Ban QLDA DTXD CCT DD&CN tỉnh
	Đến hết năm 2020 đã bố trí 98.825 triệu đồng
	 
	
	

	11
	Cải tạo, sửa chữa Nhà khách số 01 - Hùng Vương (một số hạng mục đã xuống cấp)
	328/QĐ-UBND ngày 18/8/2023
	4.583
	4.583
	4.000
	 
	 
	1.000
	 
	1.000
	Ban QLDA ĐTXD CCT DD&CN tỉnh
	 
	 
	
	

	12
	Hỗ trợ xây dựng trụ sở xã Vĩnh Hậu
	221/QĐ-UBND, 17/11/2020
	14.997
	10.000
	10.000
	5.000
	 
	5.000
	 
	5.000
	UBND huyện Hòa Bình
	huyện quản lý chi
	 
	
	

	13
	Dự án xây dựng nâng cấp, xây dựng hệ thống mạng LAN, hệ thống máy chủ và hệ thống bảo mật chống xâm nhập trái phép tại Văn phòng UBND tỉnh
	49/QĐ-SKHĐT, 14/6/2021
	5.017
	5.017
	2.721
	2.127
	 
	2.521
	 
	2.521
	Văn phòng UBND tỉnh
	năm 2021 đã bố trí đủ vốn để hoàn thành; hủy dự toán 2,8 tỷ đồng (vốn chuyển nguồn 2020 sang năm 2021 bố trí và giải ngân 2.127 triệu đồng)
	 
	
	

	14
	Dự án Xây dựng trụ sở làm việc Công an xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh (giai đoạn 3)
	262/QĐ-UBND, 09/8/2023
	112.097
	112.097
	20.000
	 
	 
	20.000
	 
	20.000
	Công an tỉnh
	tăng thu năm 2022 đã bố trí 5.000 triệu đồng; phê duyệt Dự án trong tháng 10
	 
	
	


………………….
	9
	Hệ thống cấp nước sạch ấp Đông Hưng, xã Vĩnh Hưng, huyện Vĩnh Lợi
	565/QĐ-UBND ngày 23/12/2021
	14.000
	12.800
	11.000
	-
	 
	500
	 
	500
	Trung tâm NS&VSMT
	chuẩn bị đầu tư

	10
	Hệ thống cấp nước sạch ấp Thống Nhất, xã Ninh Thạnh Lợi A, huyện Hồng Dân
	573/QĐ-UBND ngày 23/12/2021
	14.500
	13.300
	11.000
	 
	 
	500
	 
	500
	Trung tâm NS&VSMT
	chuẩn bị đầu tư

	11
	Hệ thống cấp nước sạch ấp Vĩnh Thạnh, xã Vĩnh Lộc, huyện Hồng Dân
	575/QĐ-UBND ngày 23/12/2021
	14.500
	13.300
	11.000
	 
	 
	500
	 
	500
	Trung tâm NS&VSMT
	chuẩn bị đầu tư

	12
	Dự án Đường vành đai trong, thành phố Bạc Liêu (giai đoạn 1)
	228/QĐ-UBND, 14/6/2022
	171.831
	171.831
	150.000
	238
	 
	1.200
	 
	1.200
	UBND thành phố Bạc Liêu
	chuẩn bị đầu tư

	13
	Nâng cấp đường Trần Phú, thành phố Bạc Liêu
	229/QĐ-UBND, 14/6/2022
	42.605
	42.605
	39.000
	232
	 
	1.420
	 
	1.420
	UBND thành phố Bạc Liêu
	chuẩn bị đầu tư

	14
	Dự án xây dựng Trường TH Phùng Ngọc Liêm
	233/QĐ-UBND ngày 17/6/2022
	33.162
	33.162
	32.000
	78
	 
	1.600
	 
	1.600
	UBND thành phố Bạc Liêu
	chuẩn bị đầu tư

	15
	Hỗ trợ các Dự án giảm thiểu ngập úng đô thị thành phố Bạc Liêu
	56/QĐ-UBND ngày 13/7/2023
	120.000
	100.000
	70.000
	 
	 
	70.000
	 
	70.000
	UBND thành phố Bạc Liêu
	UBND thành phố quản lý chi (hỗ trợ theo văn bản số 2875/UBND-KT ngày 10/8/2022 của UBND tỉnh)

	16
	Dự án đầu tư kết cấu hạ tầng kết hợp kiên cố hóa ô đê bao phục vụ sản xuất nông nghiệp thị xã Giá Rai
	412/QĐ-UBND, 08/11/2022
	60.914
	60.914
	38.476
	500
	 
	2.000
	 
	2.000
	UBND thị xã Giá Rai
	chuẩn bị đầu tư

	17
	Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thành phố Bạc Liêu đến năm 2045
	212/QĐ-UBND ngày 22/3/2023
	6.296
	6.296
	8.200
	 
	 
	4.300
	 
	4.300
	UBND thành phố Bạc Liêu
	đang phối hợp Sở Xây dựng để điều chỉnh giảm trung hạn

	18
	Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Phước Long, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050
	55/QĐ-UBND ngày 18/01/2023
	2.819
	2.819
	2.819
	 
	 
	2.700
	 
	2.700
	UBND huyện Phước Long
	 

	19
	Quy hoạch xây dựng vùng huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu đến năm 2030 tầm nhìn đến 2050
	249/QĐ-UBND, 18/8/2020
	2.071
	2.071
	2.071
	 
	 
	1.400
	 
	1.400
	UBND huyện Hồng Dân
	 

	20
	Quy hoạch xây dựng vùng huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu đến năm 2030 tầm nhìn đến 2050
	335/QĐ-UBND, 29/7/2021
	2.210
	2.210
	2.210
	 
	 
	2.084
	 
	2.084
	UBND huyện Đông Hải
	 

	21
	Quy hoạch chung 05 xã thuộc huyện Đông Hải
	2289/QĐ-UBND, 26/7/2023
	1.754
	1.750
	1.750
	 
	 
	1.410
	 
	1.410
	UBND huyện Đông Hải
	huyện quản lý chi

	22
	Dự án mở rộng, xây dựng hệ thống xử lý nước thải của Bệnh viện quân dân y tỉnh Bạc Liêu (giai đoạn 2)
	1962/QĐ-UBND, 31/10/2018
	60.011
	60.011
	10.000
	57.000
	 
	3.000
	 
	3.000
	Bộ CHQS tỉnh
	bổ sung 3.000 triệu đồng (KH trung hạn và KH 2023); giai đoạn 2016- 2020 bố trí 50.000 triệu đồng

	23
	DA ĐT phát triển kết cấu hạ tầng phục vụ nuôi tôm CN-BCN xã Vĩnh Mỹ A, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu
	2731/QĐ-UBND 05/10/2011
	157.818
	17.200
	17.200
	11.200
	2.800
	3.200
	 
	6.000
	UBND huyện Hòa Bình
	bổ sung 3.200 triệu đồng (KH trung hạn và KH 2023) để kết thúc dự án trong năm 2023

	24
	Mua sắm trang thiết bị các điểm trường trên địa bàn huyện Hồng Dân
	175/QĐ-UBND ngày 11/8/2021
	9.225
	8.700
	8.700
	4.000
	 
	4.700
	 
	4.700
	UBND huyện Hồng Dân
	huyện quyết định đầu tư và quản lý chi

	25
	Dự án xây dựng Trạm xử lý nước thải Khu Công nghiệp Trà Kha
	430/QĐ-UBND, 29/3/2016
	50.300
	50.300
	17.535
	34.000
	 
	3.535
	 
	3.535
	Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh
	bổ sung 3.535 triệu đồng (KH trung hạn và KH 2023) để kết thúc dự án trong năm 2023; giai đoạn 2016-2020 đã bố trí 20.000 triệu đồng

	26
	Tiểu dự án 10: Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ bảo vệ và phát triển rừng sinh thái, nâng cao sinh kế, thích ứng biến đổi khí hậu ở huyện Hòa Bình, Đông Hải và thành phố Bạc Liêu
	1940/QĐ-UBND; 20/10/2018
	735.696
	188.959
	38.400
	91.469
	9.000
	8.400
	 
	17.400
	Ban QLDA ĐTXD CCT NN&PTNT
	bổ sung 8.400 triệu đồng (KH trung hạn và KH 2023); giai đoạn 2016-2020 đã bố trí 61.469 triệu đồng

	27
	Dự án đầu tư xây dựng công trình vùng sản xuất lúa - tôm ổn định thị xã Giá Rai
	1972/QĐ-UBND ngày 31/10/2017
	111.441
	11.112
	1.000
	1.200
	 
	1.000
	 
	1.000
	Ban QLDA ĐTXD CCT NN&PTNT
	kết thúc dự án; giai đoạn 2016-2020: NSĐP đã bố trí 1.200 triệu đồng; NSTW đã bố trí 100.329 triệu đồng

	28
	Dự án Nâng cấp mở rộng cảng cá Gành Hào, tỉnh Bạc Liêu
	4458/QĐ-BNN-TCTS; 28/10/2016
	212.275
	92.430
	35.000
	75.045
	 
	1.385
	 
	1.385
	Ban QLDA ĐTXD CCT NN&PTNT
	 

	29
	Đầu tư công trình 13 tuyến điện ngoài dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện Quốc gia tỉnh Bạc Liêu, giai đoạn 2016-2020
	338/QĐ-UBND ngày 30/8/2023
	10.000
	10.000
	9.000
	500
	 
	6.000
	 
	6.000
	Ban QLDA ĐTXD CCT DD&CN tỉnh
	 

	30
	Xây dựng cơ sở hỏa táng cho đồng bào dân tộc Khmer tại chùa Cái Giá Chót, xã Hưng Hội, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu
	1744/QĐ-UBND, 28/10/2020
	56.126
	11.126
	6.500
	664
	 
	6.500
	 
	6.500
	Ban QLDA ĐTXD CCT DD&CN tỉnh
	bổ sung 6.500 triệu đồng (KH trung hạn và KH 2023) để kết dự án trong năm 2023

	31
	Dự án xây dựng các ô đê bao ngăn mặn cấp bách kết hợp các công trình giao thông để bảo vệ và phát triển khu vực sản xuất lúa và nuôi trồng thủy sản huyện Vĩnh Lợi
	1545/QĐ-UBND ngày 15/8/2023
	122.681
	47.981
	7.200
	456
	 
	7.200
	 
	7.200
	UBND huyện Vĩnh Lợi
	bổ sung trung hạn 7.200 triệu đồng;

	32
	Dự án xây dựng tuyến đường từ Trèm Trẹm đến xẻo Quao thị trấn Ngan Dừa
	474/QĐ-UBND ngày 09/11/2021
	140.497
	40.497
	29.070
	 
	 
	29.070
	 
	29.070
	UBND huyện Hồng Dân
	thanh toán chi phí GPMB và chi phí khác

	33
	Hỗ trợ đầu tư nâng cấp, mở rộng tuyến đường Tam Hưng - Nam Thạnh - Thạnh Hưng 1 - Thạnh Hưng 2, xã Vĩnh Hưng
	210/QĐ-UBND ngày 12/8/2022
	14.975
	13.197
	13.197
	10.000
	497
	2.700
	 
	3.197
	UBND huyện Vĩnh Lợi
	huyện quyết định đầu tư và quản lý chi

	34
	Hỗ trợ đầu tư phát triển đô thị (theo tinh thần Nghị quyết đã được ban hành)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Huyện Vĩnh Lợi
	 
	 
	 
	10.000
	 
	 
	6.500
	 
	6.500
	UBND huyện Vĩnh Lợi
	huyện quản lý chi (đô thị Châu Hưng và Vĩnh Hưng)

	-
	Huyện Hồng Dân
	 
	 
	 
	10.000
	 
	 
	10.000
	 
	10.000
	UBND huyện Hồng Dân
	huyện quản lý chi (đô thị Ninh Quới A và Ngan Dừa)

	35
	Dự án Xây dựng, sửa chữa, mua sắm trang thiết bị Trường Chính trị Châu Văn Đặng
	1753/QĐ-UBND, 18/9/2023
	24.394
	24.394
	22.000
	500
	 
	6.500
	 
	6.500
	Ban QLDA ĐTXD CCT DD&CN tỉnh
	bố trí tăng thu 500 triệu đồng

	36
	Dự án xây dựng, nâng cấp tuyến đường Ninh Quới - Ngan Dừa, huyện Hồng Dân
	814/QĐ-UBND, 26/5/2021
	271.637
	91.865
	3.300
	268.258
	 
	3.300
	 
	3.300
	Ban QLDA ĐTXD CCT Giao thông tỉnh
	vốn đối ứng

	37
	Đường Hàm Nghi nối dài - thành phố Bạc Liêu
	177/QĐ-SKHĐT ngày 31/10/2017
	5.883
	5.883
	1.192
	4.349
	 
	1.192
	 
	1.192
	UBND thành phố Bạc Liêu
	đã bố trí đủ vốn, do vướng GPMB không giải ngân hết vốn, bị hủy dự toán 2,0 tỷ đồng. Nhu cầu bố trí lại để kết thúc dự án

	38
	Đường Hòa Bình, thành phố Bạc Liêu (kể cả các nhánh)
	1435/QĐ-UBND, 12/6/2012
	102.727
	102.727
	4.900
	90.823
	 
	1.600
	 
	1.600
	UBND thành phố Bạc Liêu
	kết thúc năm 2023

	39
	Dự án tuyến đường Cao Văn Lầu
	14/QĐ-UBND ngày 08/01/2019
	721.573
	721.573
	5.519
	670.221
	 
	519
	 
	519
	UBND thành phố Bạc Liêu
	kết thúc năm 2023

	40
	Đường Vành đai ngoài - TPBL (giai đoạn 1)
	538/QĐ-UBND ngày 10/12/2021
	1.097.685
	297.685
	40.000
	3.700
	 
	3.300
	 
	3.300
	UBND thành phố Bạc Liêu
	chuẩn bị đầu tư

	41
	Hỗ trợ kinh phí mua sắm tài sản công thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn thành phố Bạc Liêu
	79/QĐ-UBND ngày 11/7/2022
	14.842
	14.842
	5.691
	4.342
	 
	5.691
	 
	5.691
	UBND thành phố Bạc Liêu
	năm 2021 đã hỗ trợ 4.342 triệu đồng (thành phố QĐĐT và quản lý chi)

	42
	Hỗ trợ xây dựng các công trình giao thông phục vụ tết Quân dân trên địa bàn các huyện, TX, TP
	 
	10.000
	10.000
	10.000
	6.000
	 
	2.000
	 
	2.000
	UBND thị xã Giá Rai
	số 01/CV-BTC ngày 31/8/2023 của Ban Tổ chức Tết Quân Dân (thị xã QĐĐT và quản lý chi)

	43
	Đầu tư xây dựng 06 trạm bơm nhằm phục vụ sản xuất trên địa bàn huyện
	610/QĐ-UBND ngày 24/4/2023
	14.950
	14.950
	8.000
	 
	 
	8.000
	 
	8.000
	UBND huyện Phước Long
	huyện QĐĐT và quản lý chi

	44
	Công trình Nâng cấp, cải tạo vỉa hè Quốc lộ 1A đoạn từ cầu Hộ Phòng đến vòng xoay Tân Phong
	4003/QĐ-UBND ngày 09/10/2023
	10.000
	10.000
	10.000
	 
	 
	10.000
	 
	10.000
	UBND thị xã Giá Rai
	thị xã QĐĐT và quản lý chi

	45
	Hỗ trợ kinh phí đầu tư xây dựng đường giao thông nông thôn, trường học trên địa bàn huyện Đông Hải (tuyến đường giao thông nông thôn xóm Thạnh An thuộc ấp Thạnh An, xã Long Điền)
	4336/QĐ-UBND ngày 10/10/2023
	6.756
	6.756
	6.500
	 
	 
	6.500
	 
	6.500
	UBND huyện Đông Hải
	huyện QĐĐT và quản lý chi

	46
	Nâng cấp, mở rộng tuyến đường đông kênh 7, ấp 16 và 17, xã Vĩnh Hậu
	244/QĐ-UBND ngày 15/8/2023
	13.773
	13.773
	7.000
	 
	 
	7.000
	 
	7.000
	UBND huyện Hòa Bình
	huyện QĐĐT và quản lý chi

	47
	Sửa chữa, nâng cấp Công viên văn hóa huyện (giai đoạn 2)
	187/QĐ-UBND ngày 19/7/2023
	13.323
	13.323
	6.990
	5.000
	 
	6.990
	 
	6.990
	UBND huyện Hòa Bình
	tăng thu đã bố trí 5.000 triệu đồng (huyện QĐĐT và quản lý chi)

	48
	Hỗ trợ các công trình thực hiện "Năm dân vận khéo" tại xã Ninh Quới A, huyện Hồng Dân
	477/QĐ-UBND ngày 29/5/2023
	15.990
	15.990
	15.000
	 
	 
	15.000
	 
	15.000
	UBND huyện Hồng Dân
	(số 3867-CV/VPTU ngày 28/8/2023) huyện QĐĐT và quản lý chi

	49
	Công trình Nâng cấp, mở rộng tuyến đường từ Trạm y tế cũ đến giáp cầu Bảy Đèo
	1673/QĐ-UBND ngày 09/5/2022
	8.518
	8.518
	1.166
	6.500
	 
	1.166
	 
	1.166
	UBND huyện Hồng Dân
	tăng thu đã bố trí 6.5000 triệu đồng (huyện QĐĐT và quản lý chi); hỗ trợ 90%

	50
	Công trình Nâng cấp mở rộng tuyến đường từ cầu Trắng đến cầu Tư Khánh
	91/QĐ-UBND ngày 22/2/2023
	12.028
	12.028
	1.825
	9.000
	 
	1.825
	 
	1.825
	UBND huyện Hồng Dân
	tăng thu đã bố trí 9.000 triệu đồng (huyện QĐĐT và quản lý chi); hỗ trợ 90%

	51
	Công trình Nâng cấp mở rộng tuyến đường từ ngã ba Bảy Còn đến cầu Nghĩa Tình xã Ninh Quới
	45/QĐ-UBND ngày 17/3/2023
	14.409
	14.409
	2.968
	10.000
	 
	2.968
	 
	2.968
	UBND huyện Hồng Dân
	tăng thu đã bố trí 10.000 triệu đồng (huyện QĐĐT và quản lý chi); hỗ trợ 90%

	52
	Xin bổ sung kinh phí đầu tư nâng cấp, mở rộng tuyến đường Chương Hồ xã Lộc Ninh, huyện Hồng Dân.
	56/QĐ-UBND ngày 28/3/2023
	10.362
	10.362
	2.326
	7.000
	 
	2.326
	 
	2.326
	UBND huyện Hồng Dân
	tăng thu đã bố trí 7.000 triệu đồng (huyện QĐĐT và quản lý chi); hỗ trợ 90%

	53
	Xin đầu tư dự án nâng cấp mở rộng tuyến đường Tà Ky (đoạn từ nhà ông Truyền đến giáp ranh huyện Phước Long)
	171/QĐ-UBND ngày 16/3/2023
	40.548
	40.548
	6.000
	5.000
	 
	6.000
	 
	6.000
	UBND huyện Hồng Dân
	tăng thu đã bố trí 5.000 triệu đồng (huyện QĐĐT và quản lý chi)

	54
	Xin đầu tư dự án nâng cấp mở rộng tuyến đường Ngan Dừa - Ninh Hòa - Ninh Quới huyện Hồng Dân
	172/QĐ-UBND ngày 16/3/2023
	37.300
	37.300
	6.000
	5.000
	 
	6.000
	 
	6.000
	UBND huyện Hồng Dân
	tăng thu đã bố trí 5.000 triệu đồng (huyện QĐĐT và quản lý chi)

	55
	Dự án xây dựng tuyến đường từ cầu 6000 đến khu di tích Quốc gia đặc biệt Cái Chanh
	280/QĐ-UBND ngày 14/4/2023
	52.000
	52.000
	6.000
	5.000
	 
	6.000
	 
	6.000
	UBND huyện Hồng Dân
	tăng thu đã bố trí 5.000 triệu đồng (huyện QĐĐT và quản lý chi)

	56
	Chỉnh trang đô thị chào mừng Tết Nguyên Đán Giáp Thìn 2024
	400/QĐ-UBND ngày 13/10/2023
	12.715
	12.715
	12.000
	 
	 
	700
	 
	700
	TT Dịch vụ đô thị tỉnh
	chuẩn bị đầu tư

	57
	Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025
	378/QĐ-UBND ngày 05/10/2022
	69.491
	11.059
	11.059
	 
	5.996
	35
	 
	6.031
	Các đơn vị
	sẽ phân bổ chi tiết theo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh

	58
	Dự án trưng bày nội thất Bảo tàng tổng hợp tỉnh Bạc Liêu trong khối nhà B, C
	1455/QĐ-UBND, 04/9/2020
	75.585
	75.585
	35.000
	4.529
	31.000
	 
	(9.400)
	21.600
	Sở VH, TT&DL
	không kịp hoàn thành trong năm 2023

	59
	Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2021-2025
	378/QĐ-UBND ngày 05/10/2022
	11.218
	1.464
	1.464
	 
	1.464
	 
	(891)
	573
	các đơn vị
	sẽ phân bổ chi tiết theo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh

	60
	Xây dựng hệ thống quản trị số và trung tâm thí nghiệm công nghệ cao tại Trường Đại học Bạc Liêu
	1131/QĐ-UBND, 09/6/2023
	22.552
	22.552
	17.000
	500
	16.500
	 
	(9.500)
	7.000
	Trường ĐHBL
	 

	61
	Hệ thống cấp nước sạch ấp Lộ xe, xã Vĩnh Lộc A, huyện Hồng Dân
	39/QĐ- SKHĐT ngày 31/5/2023
	14.499
	13.300
	11.000
	500
	10.500
	 
	(750)
	9.750
	Trung tâm NS&VSMT
	 

	62
	Hệ thống cấp nước sạch ấp 4, xã Phong Thạnh A, thị xã Giá Rai
	38/QĐ-SKHĐT ngày 31/5/2023
	14.499
	13.300
	11.000
	3.500
	7.500
	 
	(750)
	6.750
	Trung tâm NS&VSMT
	 

	63
	Dự án mua sắm trang thiết bị BVĐK tỉnh
	2673/QĐ-UBND ngày 26/9/2011
	491.479
	491.479
	135.000
	265.571
	100.000
	 
	(70.000)
	30.000
	Sở Y tế
	đang điều chỉnh hồ sơ

	64
	Dự án đầu tư trang thiết bị y tế tuyến xã (giai đoạn 2)
	54/QĐ-SKHĐT, 10/8/2020
	5.652
	5.652
	5.500
	58
	5.442
	 
	(3.620)
	1.822
	Sở Y tế
	đang điều chỉnh hồ sơ

	65
	Xây dựng trường Trung học cơ sở Nguyễn Minh Nhựt
	2004/QĐ-UBND, 30/12/2021
	67.313
	67.313
	60.000
	15.200
	30.000
	 
	(5.000)
	25.000
	UBND huyện Vĩnh Lợi
	 

	66
	Bệnh viện đa khoa huyện Hòa Bình
	713/QĐ-UBND, 32/4/2020
	54.905
	24.875
	1.900
	53.421
	1.400
	 
	(1.400)
	-
	UBND huyện Hòa Bình
	do nhà thầu chưa kịp thời thi công hoàn thành dự án

	67
	Trường THPT Lê Văn Đầu (giai đoạn 2)
	2018/QĐ-UBND, 31/10/2019
	69.541
	69.541
	37.400
	56.300
	13.000
	 
	-7.600
	5.400
	Ban QLDA DTXD CCT DD&CN tỉnh
	tiết kiệm trong đấu thầu; hết nhu cầu

	68
	Cải tạo, sửa chữa cơ sở vật chất Trường THPT Chuyên Bạc Liêu (Cơ sở 1)
	1356/QĐ-UBND, 19/8/2021
	19.269
	19.269
	18.000
	17.150
	850
	 
	-60
	790
	Ban QLDA ĐTXD CCT DD&CN tỉnh
	 

	69
	Dự án xây dựng trường THPT chuyên Bạc Liêu (cơ sở 2, giai đoạn 2)
	223/QĐ-UBND ngày 06/6/2022
	36.670
	36.670
	35.000
	813
	15.000
	 
	-2.500
	12.500
	Ban QLDA ĐTXD CCT DD&CN tỉnh
	do dự án mới khởi công, nên không kịp giải ngân trong năm

	70
	Dự án xây dựng mới Trung tâm Giáo dục thường xuyên - Hướng nghiệp tỉnh
	1037/QĐ-UBND, 25/5/2023
	38.865
	38.865
	30.000
	250
	20.000
	 
	-10.000
	10.000
	Ban QLDA ĐTXD CCT DD&CN tỉnh
	dự kiến khởi công quý IV năm 2023 nên giải ngân không hết vốn

	71
	Đầu tư sửa chữa Nghĩa trang liệt sĩ thị xã Giá Rai
	1715/QĐ-UBND, 19/10/2020
	83.699
	24.899
	14.000
	4.439
	13.761
	 
	-13.000
	761
	Ban QLDA ĐTXD CCT DD&CN tỉnh
	nhà thầu thi công chậm

	72
	Dự án đầu tư xây dựng, mở rộng khu điều trị nội trú cho BVĐK tỉnh Bạc Liêu (giai đoạn 3)
	2302/QĐ-UBND 31/12/2022
	279.180
	279.180
	180.000
	2.000
	100.000
	 
	-50.000
	50.000
	Ban QLDA ĐTXD CCT DD&CN tỉnh
	dự kiến khởi công quý IV năm 2023 nên giải ngân không hết vốn

	73
	Trường THPT Phan Ngọc Hiển (xây dựng thay thế để đạt chuẩn CSVC và thiết bị)
	1391/QĐ-UBND, 30/8/2021
	69.452
	69.452
	60.000
	18.700
	30.000
	 
	-10.000
	20.000
	Ban QLDA ĐTXD CCT DD&CN tỉnh
	do chưa bàn giao mặt bằng

	74
	Dự phòng chưa phân bổ
	 
	 
	 
	 
	 
	182.952
	 
	(182.952)
	-
	 
	 

	3
	Nguồn thu sử dụng đất
	 
	391.637
	241.638
	22.000
	86.000
	22.000
	22.000
	(22.000)
	22.000
	-
	 

	1
	Cải tạo, sửa chữa trụ sở Sở Tư pháp
	66/QĐ-SKHĐT ngày 28/8/2023
	1.302
	1.303
	1.200
	 
	 
	1.200
	 
	1.200
	Sở Tư pháp
	tăng thu năm 2022 đã bố trí 100 triệu đồng;

	2
	Dự án xây dựng nâng cấp để biển Đông và hệ thống cống qua để cấp bách chống biến đổi khí hậu tỉnh Bạc Liêu
	423/QĐ-UBND, 16/3/2022
	182.069
	32.069
	15.000
	10.000
	 
	15.000
	 
	15.000
	Ban QLDA ĐTXD CCT NN&PTNT
	tăng thu năm 2022 bố trí 10.000 triệu đồng

	3
	Trụ sở làm việc HĐND-UBND và các cơ quan trực thuộc huyện Đông Hải
	1979/QĐ-UBND, 28/10/2019
	93.903
	93.903
	2.000
	64.000
	-
	2.000
	 
	2.000
	UBND huyện Đông Hải
	Bổ sung 2.000 triệu đồng (KH trung hạn và KH 2023) để kết thúc dự án trong năm 2023; nguồn cân đối ngân sách bố trí đến hết năm 2022 là 64.000 triệu đồng

	4
	Xây dựng mới trụ sở Ban Quản lý cảng cá và khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá tỉnh Bạc Liêu
	65/QĐ-SKHĐT ngày 13/10/2022
	14.366
	14.366
	2.000
	12.000
	-
	2.000
	 
	2.000
	Ban QLDA ĐTXD CCT NN&PTNT
	trung hạn và KH 2023 bổ sung 2.000 triệu đồng, để kết thúc dự án trong năm

	5
	Đầu tư dự án xây dựng và triển khai hạ tầng ICT và nền tảng dữ liệu thông minh
	408/QĐ-UBND, 18/10/2023
	99.997
	99.997
	1.800
	 
	 
	1.800
	 
	1.800
	Sở TT&TT
	chuẩn bị đầu tư

	6
	Dự phòng chưa phân bổ
	 
	 
	 
	 
	 
	22.000
	 
	-22.000
	-
	 
	giảm vốn, do TW chưa có hướng dẫn sử dụng cho lĩnh vực nào (kể cả cải tạo Nhà khách 3,0 tỷ đồng)


 
PHỤ LỤC 2
DANH MỤC, DỰ ÁN XIN GIA HẠN THỜI GIAN BỐ TRÍ VỐN ĐẾN HẾT NĂM 2023
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 38/NQ-HĐND ngày 28 tháng 10 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh)
Đơn vị: Triệu đồng
	TT
	Danh mục dự án
	Quyết định đầu tư hoặc chủ trương đầu tư
	Quyết định đầu tư hoặc chủ trương đầu tư
	Quyết định đầu tư hoặc chủ trương đầu tư
	Kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025
	Kế hoạch đã giao từ đầu dự án đến năm 2022
	Kế hoạch năm 2023
	Kế hoạch năm 2023
	Kế hoạch năm 2023
	Kế hoạch năm 2023
	Chủ đầu tư
	Ghi chú (nguyên nhân điều chỉnh, bổ sung)
	 
	
	

	
	
	Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành
	Tổng mức đầu tư
	Tổng mức đầu tư
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Được duyệt
	Điều chỉnh
	Điều chỉnh
	Mức vốn sau điều chỉnh
	
	
	 
	
	

	
	
	
	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)
	Trong đó: NSĐP
	
	
	
	Tăng
	Giảm
	
	
	
	 
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	 
	
	

	 
	Tổng số
	 
	552.952
	332.778
	83.535
	266.070
	-
	18.920
	-
	18.920
	 
	 
	 
	
	

	1
	Nguồn cân đối ngân sách
	 
	118.925
	118.925
	20.000
	98.825
	0
	10.000
	0
	10.000
	 
	 
	 
	
	

	1
	Quảng trường và đường trung tâm khu hành chính tỉnh
	1427/QĐ-UBND ngày 01/7/2013
	118.925
	118.925
	20.000
	98.825
	 
	10.000
	 
	10.000
	Ban QLDA ĐTXD CCT DD&CN tỉnh
	Đến hết năm 2020 đã bố trí 98.825 triệu đồng: vướng giải phóng mặt bằng
	 
	
	

	2
	Nguồn xổ số kiến thiết
	 
	434.027
	213.853
	63.535
	167.245
	0
	8.920
	0
	8.920
	 
	 
	 
	
	

	1
	Đường Hàm Nghi nối dài - thành phố Bạc Liêu
	177/QĐ- SKHĐT ngày 31/10/2017
	5.883
	5.883
	1.192
	4.349
	 
	1.192
	 
	1.192
	UBND thành phố Bạc Liêu
	đã bố trí đủ vốn, do vướng GPMB không giải ngân hết vốn, bị hủy dự toán 2,0 tỷ đồng. Nhu cầu bố trí lại để kết thúc dự án
	 
	
	

	2
	Đường Hòa Bình, thành phố Bạc Liêu (kể cả các nhánh)
	1435/QĐ-UBND, 12/6/2012
	102.727
	102.727
	4.900
	90.823
	 
	1.600
	 
	1.600
	UBND thành phố Bạc Liêu
	kết thúc năm 2023; vướng giải phóng mặt bằng
	 
	
	

	3
	Dự án tuyến đường Cao Văn Lầu
	14/QĐ-UBND ngày 08/01/2019
	721.573
	721.573
	5.519
	670.221
	 
	519
	 
	519
	UBND thành phố Bạc Liêu
	kết thúc năm 2023; vướng giải phóng mặt bằng
	 
	
	

	4
	Dự án mở rộng, xây dựng hệ thống xử lý nước thải của Bệnh viện quân dân y tỉnh Bạc Liêu (giai đoạn 2)
	1962/QĐ-UBND, 31/10/2018
	60.011
	60.011
	10.000
	57.000
	 
	3.000
	 
	3.000
	Bộ CHQS tỉnh
	bổ sung 3.000 triệu đồng (KH trung hạn và KH 2023); giai đoạn 2016-2020 bố trí 50.000 triệu đồng; vướng thủ tục thanh toán
	 
	
	

	5
	Dự án xây dựng Trạm xử lý nước thải Khu Công nghiệp Trà Kha
	430/QĐ-UBND, 29/3/2016
	50.300
	50.300
	17.535
	34.000
	 
	3.535
	 
	3.535
	Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh
	bổ sung 3.535 triệu đồng (KH trung hạn và KH 2023) để kết thúc dự án trong năm 2023; giai đoạn 2016-2020 đã bố trí 20.000 triệu đồng; phát sinh thêm khối lượng
	 
	
	

	6
	Dự án đầu tư xây dựng công trình vùng sản xuất lúa - tôm ổn định thị xã Giá Rai
	1972/QĐ-UBND ngày 31/10/2017
	111.441
	11.112
	1.000
	1.200
	 
	1.000
	 
	1.000
	Ban QLDA DTXD CCT NN&PTNT
	kết thúc dự án; giai đoạn 2016-2020: NSĐP đã bố trí 1.200 triệu đồng; NSTW đã bố trí 100.329 triệu đồng; vướng giải phóng mặt bằng
	 
	
	

	7
	Dự án Nâng cấp mở rộng cảng cá Gành Hào, tỉnh Bạc Liêu
	4458/QĐ-BNN-TCTS; 28/10/2016
	212.275
	92.430
	35.000
	75.045
	 
	1.385
	 
	1.385
	Ban QLDA ĐTXD CCT NN&PTNT
	kết thúc năm 2023; vướng giải phóng mặt bằng
	 
	
	


 
