	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 
TỈNH HẬU GIANG
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: 39/NQ-HĐND
	Hậu Giang, ngày 09 tháng 12 năm 2022


 
NGHỊ QUYẾT
KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2023
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG 
KHÓA X KỲ HỌP THỨ 13
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;
Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;
Xét Tờ trình số 201/TTr-UBND ngày 21 tháng 11 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về dự thảo Nghị quyết Kế hoạch đầu tư công năm 2023; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang thống nhất Kế hoạch đầu tư công năm 2023, với tổng số vốn là 2.234.159 triệu đồng. Cụ thể như sau:
1. Nguồn chi xây dựng cơ bản vốn tập trung trong nước: 588.224 triệu đồng.
2. Nguồn thu tiền sử dụng đất: 350.000 triệu đồng.
3. Nguồn xổ số kiến thiết: 1.100.000 triệu đồng.
4. Nguồn bội chi ngân sách địa phương: 90.600 triệu đồng.
5. Vốn ứng trước nhà đầu tư: 3.000 triệu đồng.
6. Vốn ngân sách trung ương thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia: 102.335 triệu đồng.
(Đính kèm Phụ lục l, II, III, IV, V, VI)
Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết theo quy định pháp luật.
Hội đồng nhân dân tỉnh giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.
Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang Khóa X Kỳ họp thứ 13 thông qua và có hiệu lực từ ngày 09 tháng 12 năm 2022./.
 
	
Nơi nhận:
- Văn phòng Quốc hội;
- Cục Quản trị II;
- Văn phòng Chính phủ (HN - TP.HCM);
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- TT: TU, HĐND, UBND tỉnh;
- Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- UBMTTQVN và các đoàn thể tỉnh;
- Các sở, ban, ngành tỉnh;
- HĐND, UBND, UBMTTQVN cấp huyện;
- Cơ quan Báo, Đài tỉnh;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT.
	CHỦ TỊCH 




Trần Văn Huyến


 
PHỤ LỤC I
DANH MỤC KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2023 VỐN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG
(Kèm theo Nghị quyết số: 39/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang)
Đơn vị: Triệu đồng
	STT
	Danh mục dự án
	Thời gian bắt đầu
	Thời gian kết thúc
	Quyết định đầu tư/Quyết định chủ trương đầu tư
	Quyết định đầu tư/Quyết định chủ trương đầu tư
	Quyết định đầu tư/Quyết định chủ trương đầu tư
	Kế hoạch năm 2023
	Kế hoạch năm 2023
	Kế hoạch năm 2023
	Kế hoạch năm 2023
	Ghi chú
	
	

	
	
	
	
	Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành
	TMĐT
	TMĐT
	Tổng số (tất cả các nguồn vốn
	Trong đó:
	Trong đó:
	Trong đó:
	
	
	

	
	
	
	
	
	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)
	Trong đó: NSĐP
	
	CĐNS
	Tiền sử dụng đất
	XSKT
	
	
	

	 
	Tổng số
	 
	 
	 
	17.877.036
	6.215.993
	2.038.224
	588.224
	350.000
	1.100.000
	 
	
	

	a
	Hỗ trợ khuyến khích đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn
	 
	 
	 
	 
	 
	29.411
	29.411
	 
	 
	 
	
	

	b
	Trả nợ gốc, lãi phí các khoản do chính quyền địa phương vay
	 
	 
	 
	 
	 
	19.700
	19.700
	 
	 
	 
	
	

	c
	Bổ sung vốn cho Quỹ phát triển Hợp tác xã theo đề án Phát triển nông nghiệp bền vững
	 
	 
	 
	 
	 
	8.000
	8.000
	 
	 
	 
	
	

	d
	Bổ sung vốn điều lệ cho Quỹ đầu tư phát triển
	 
	 
	 
	 
	 
	50.000
	50.000
	 
	 
	 
	
	

	đ
	Bổ sung vốn cho Quỹ hỗ trợ nông dân tỉnh giai đoạn 2021-2025
	 
	 
	 
	 
	 
	1.000
	1.000
	 
	 
	 
	
	

	e
	Ghi thu, ghi chi tiền sử dụng đất
	 
	 
	 
	 
	 
	150.000
	 
	150.000
	 
	 
	
	

	g
	Trích đo đạc và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
	 
	 
	 
	 
	 
	20.000
	 
	20.000
	 
	 
	
	

	h
	Bổ sung nguồn vốn quỹ thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh để cho vay hỗ trợ người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng theo quy định tại Nghị quyết số 23/2020/NQ-HĐND ngày 04/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh
	 
	 
	 
	 
	 
	20.000
	 
	 
	20.000
	 
	
	

	i
	Hỗ trợ đầu tư phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh
	 
	 
	 
	 
	 
	5.000
	 
	 
	5.000
	 
	
	

	k
	Vốn bố trí cho các dự án
	 
	 
	 
	17.877.036
	6.215.993
	1.735.113
	480.113
	180.000
	1.075.000
	 
	
	

	A
	CẤP TỈNH QUẢN LÝ
	 
	 
	 
	15.741.707
	4.557.664
	1.164.559
	202.549
	170.947
	791.063
	 
	
	

	I
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	 
	 
	 
	287.469
	79.964
	4.500
	2.500
	-
	2.000
	 
	
	

	 
	Dự án tất toán tài khoản
	 
	 
	 
	281.505
	74.000
	2.500
	2.500
	-
	-
	 
	
	

	1
	Dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững tỉnh Hậu Giang (VnSAT) vốn vay Ngân hàng Thế giới (WB)
	2015
	2022
	1569/QĐ-UBND, 9/11/201; 823/QĐ-UBND, 10/5/2021
	281.505
	74.000
	2.500
	2.500
	 
	 
	 
	
	

	 
	Dự án khởi công mới năm 2023
	 
	 
	 
	5.964
	5.964
	2.000
	-
	-
	2.000
	 
	
	

	1
	Xây dựng bản đồ nông hóa thổ nhưỡng phục vụ định hướng vùng sản xuất nông nghiệp tỉnh Hậu Giang
	2022
	2024
	1155/QĐ-UBND, 22/6/2022
	5.964
	5.964
	2.000
	 
	 
	2.000
	 
	
	

	II
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	 
	 
	 
	54.964
	54.964
	17.634
	17.634
	-
	-
	 
	
	

	 
	Dự án tất toán tài khoản
	 
	 
	 
	54.964
	54.964
	17.634
	17.634
	-
	-
	 
	
	

	1
	Quy hoạch tỉnh Hậu Giang thời kỳ 2021 - 2030 tầm nhìn đến năm 2050
	2020
	2022
	1445/QĐ-UBND 12/8/2020
	54.964
	54.964
	17.634
	17.634
	 
	 
	 
	
	

	III
	Sở Giao thông vận tải
	 
	 
	-
	9.927.000
	823.500
	129.377
	-
	86.613
	42.764
	 
	
	

	 
	Dự án khởi công mới năm 2023
	 
	 
	-
	9.927.000
	823.500
	129.377
	-
	86.613
	42.764
	 
	
	

	1
	Dự án thành phần 3 thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1
	2023
	2027
	60/2022/QH15, 16/6/2022
	9.927.000
	823.500
	129.377
	 
	86.613
	42.764
	Thu hồi ứng trước 5.000 triệu đồng theo Công văn số 1809/UBND-NCTH, 22/11/2022
	
	

	IV
	Sở Y tế
	 
	 
	 
	91.829
	19.547
	10.000
	-
	-
	10.000
	 
	
	

	 
	Dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2023
	 
	 
	 
	91.829
	19.547
	10.000
	-
	-
	10.000
	 
	
	

	1
	Đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống cung ứng dịch vụ y tế tuyến cơ sở - Dự án thành phần tỉnh Hậu Giang
	2021
	2024
	501/QĐ-UBND, 19/3/2019
	91.829
	19.547
	10.000
	 
	 
	10.000
	 
	
	

	V
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp tỉnh
	 
	 
	 
	1.889.200
	370.000
	115.000
	-
	-
	115.000
	 
	
	

	 
	Dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2023
	 
	 
	 
	1.889.200
	370.000
	115.000
	-
	-
	115.000
	 
	
	

	1
	Đường 926B tỉnh Hậu Giang kết nối Quản lộ Phụng Hiệp, tỉnh Sóc Trăng
	2021
	2026
	1942/QĐ-UBND, 14/10/2021
	1.569.200
	350.000
	100.000
	 
	 
	100.000
	 
	
	

	2
	Nạo vét kênh trục tỉnh Hậu Giang
	2022
	2025
	3300/QĐ-BNN-XD 29/8/2022
	320.000
	20.000
	15.000
	 
	 
	15.000
	 
	
	

	VI
	Công ty Phát triển hạ tầng Khu công nghiệp Hậu Giang
	 
	 
	-
	533.032
	533.032
	131.334
	-
	84.334
	47.000
	 
	
	

	 
	Dự án dự kiến hoàn thành năm 2023
	 
	 
	 
	398.000
	398.000
	22.000
	-
	-
	22.000
	 
	
	

	1
	Giải phóng mặt bằng Khu công nghiệp Sông Hậu, giai đoạn 1 (phần diện tích còn lại khoảng 46ha)
	2022
	2023
	567/QĐ-UBND, 23/3/2022
	398.000
	398.000
	22.000
	 
	 
	22.000
	 
	
	

	 
	Dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2023
	 
	 
	 
	135.032
	135.032
	109.334
	-
	84.334
	25.000
	 
	
	

	1
	Dự án Đầu tư xây dựng 1/2 tuyến Đường số 5 và Đường số 9 Khu tái định cư phục vụ Khu công nghiệp Sông Hậu đợt 2 - giai đoạn 1
	2022
	2024
	353/QĐ-UBND, 17/02/2022
	17.032
	17.032
	5.960
	 
	5.960
	 
	 
	
	

	2
	Xây dựng kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Tân Phú Thạnh - giai đoạn 1, huyện Châu Thành A
	2022
	2025
	1736/QĐ-UBND, 19/8/2010
	118.000
	118.000
	103.374
	 
	78.374
	25.000
	 
	
	

	VII
	Sở Khoa học và Công nghệ
	 
	 
	 
	24.500
	24.500
	8.510
	8.510
	-
	-
	 
	
	

	 
	Dự án dự kiến hoàn thành năm 2023
	 
	 
	 
	11.660
	11.660
	4.510
	4.510
	-
	-
	 
	
	

	1
	Đầu tư trang thiết bị Phòng thí nghiệm nuôi cấy tế bào thực vật và Phòng nghiên cứu Công nghệ sinh học thực phẩm, dược phẩm và môi trường.
	2021
	2023
	81/QĐ-SKHĐT 04/03/2021
	11.660
	11.660
	4.510
	4.510
	 
	 
	 
	
	

	 
	Dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2023
	 
	 
	 
	12.840
	12.840
	4.000
	4.000
	-
	-
	 
	
	

	1
	Đầu tư trang thiết bị Phòng Nghiên cứu và ứng dụng chuyển giao Công nghệ, năng lượng sinh học, công nghệ nano, thí nghiệm côn trùng, công nghệ gen, thí nghiệm miễn dịch và vắcxin.
	2022
	2024
	10/QĐ-SKHĐT, 27/01/2022
	12.840
	12.840
	4.000
	4.000
	 
	 
	 
	
	

	VIII
	Sở Tư pháp
	 
	 
	 
	14.485
	14.485
	11.435
	11.435
	-
	-
	 
	
	

	 
	Dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2023
	 
	 
	 
	14.485
	14.485
	11.435
	11.435
	-
	-
	 
	
	

	1
	Số hóa Sổ hộ tịch trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
	2022
	2024
	12/QĐ-SKHĐT, 28/01/2022
	14.485
	14.485
	11.435
	11.435
	 
	 
	 
	
	

	IX
	Sở Thông tin và Truyền thông
	 
	 
	 
	20.000
	20.000
	11.098
	11.098
	-
	-
	 
	
	

	 
	Dự án dự kiến hoàn thành năm 2023
	 
	 
	 
	20.000
	20.000
	11.098
	11.098
	-
	-
	 
	
	

	1
	Mở rộng, nâng cấp Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh và xây dựng Hệ thống hỗ trợ xác thực người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến
	2021
	2023
	1987/QĐ-UBND, 20/10/2021
	20.000
	20.000
	11.098
	11.098
	 
	 
	 
	
	

	X
	Ban Quản lý Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang
	 
	 
	 
	104.000
	104.000
	50.000
	50.000
	-
	-
	 
	
	

	 
	Dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2023
	 
	 
	 
	104.000
	104.000
	50.000
	50.000
	-
	-
	 
	
	

	1
	Giải phóng mặt bằng: Khu mời gọi đầu tư cây trồng cạn và vi sinh (giai đoạn 1); Khu thực nghiệm trình diễn (giai đoạn 2) thuộc Khu Trung tâm - Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang)
	2021
	2024
	118/QĐ-UBND, 22/01/2021
	104.000
	104.000
	50.000
	50.000
	 
	 
	Thu hồi ứng trước 40.000 triệu đồng theo Công văn số 1619/UBND-NCTH, 25/10/2022
	
	

	XI
	Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh
	 
	 
	 
	230.966
	230.966
	19.800
	19.800
	-
	-
	 
	
	

	 
	Dự án dự kiến hoàn thành năm 2023
	 
	 
	 
	20.000
	20.000
	5.800
	5.800
	-
	-
	 
	
	

	1
	Nâng cấp, sửa chữa Ban CHQS xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Hậu Giang (giai đoạn 2)
	2021
	2023
	222/QĐ-UBND, 04/02/2021
	20.000
	20.000
	5.800
	5.800
	 
	 
	 
	
	

	 
	Dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2023
	 
	 
	 
	11.500
	11.500
	3.000
	3.000
	-
	-
	 
	
	

	1
	Ban Chỉ huy quân sự phường Vĩnh Tường
	2022
	2024
	1250/QĐ-UBND, 01/07/2021
	3.500
	3.500
	1.500
	1.500
	 
	 
	 
	
	

	2
	Nâng cấp, cải tạo Sân đường Kho Quân khí
	2022
	2024
	41/QĐ-SKHĐT, 10/3/2022
	8.000
	8.000
	1.500
	1.500
	 
	 
	 
	
	

	 
	Dự án khởi công mới năm 2023
	 
	 
	 
	199.466
	199.466
	11.000
	11.000
	-
	-
	 
	
	

	1
	Căn cứ hậu phương 2/Bộ CHQS tỉnh Hậu Giang/Quân khu 9
	2023
	2026
	01/NQ-HĐND, 04/7/2022
	199.466
	199.466
	11.000
	11.000
	 
	 
	 
	
	

	XII
	Công an tỉnh
	 
	 
	 
	37.107
	37.107
	21.290
	21.290
	-
	-
	 
	
	

	 
	Dự án dự kiến hoàn thành năm 2023
	 
	 
	 
	8.107
	8.107
	2.325
	2.325
	-
	-
	 
	
	

	1
	Công an xã Vị Thanh
	2021
	2023
	54/QĐ-SKHĐT, 09/02/2021
	3.607
	3.607
	987
	987
	 
	 
	 
	
	

	2
	Công an xã Vị Đông
	2021
	2023
	55/QĐ-SKHĐT, 09/02/2021
	4.500
	4.500
	1.338
	1.338
	 
	 
	 
	
	

	 
	Dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2023
	 
	 
	 
	29.000
	29.000
	18.965
	18.965
	-
	-
	 
	
	

	1
	Công an xã Vị Bình
	2022
	2024
	38/QĐ-SKHĐT, 07/3/2022
	4.500
	4.500
	2.900
	2.900
	 
	 
	 
	
	

	2
	Công an xã Vĩnh Viễn A
	2022
	2024
	37/QĐ-SKHĐT, 07/3/2022
	4.500
	4.500
	2.715
	2.715
	 
	 
	 
	
	

	3
	Công an xã Long Bình
	2022
	2024
	39/QĐ-SKHĐT, 07/3/2022
	4.500
	4.500
	2.900
	2.900
	 
	 
	 
	
	

	4
	Đầu tư thiết bị phục vụ công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh
	2022
	2024
	58/QĐ-SKHĐT, 17/3/2022
	6.000
	6.000
	3.980
	3.980
	 
	 
	 
	
	

	5
	Sửa chữa, nâng cấp, cải tạo Công an các xã gồm: Đông Phước, Đông Phú, Phương Phú, Tân Hòa, Thạnh Xuân, Long Trị, Thuận Hưng, Vị Thắng
	2022
	2024
	59/QĐ-SKHĐT, 22/3/2022
	9.500
	9.500
	6.470
	6.470
	 
	 
	 
	
	

	XIII
	Văn phòng Tỉnh ủy
	 
	 
	 
	20.990
	20.990
	10.490
	10.490
	-
	-
	 
	
	

	 
	Dự án dự kiến hoàn thành năm 2023
	 
	 
	 
	20.990
	20.990
	10.490
	10.490
	-
	-
	 
	
	

	1
	Nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan Đảng
	2021
	2023
	1245/QĐ-UBND, 01/7/2021
	20.990
	20.990
	10.490
	10.490
	 
	 
	 
	
	

	XIV
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	 
	 
	 
	99.876
	99.876
	36.767
	14.705
	-
	22.062
	 
	
	

	 
	Dự án dự kiến hoàn thành năm 2023
	 
	 
	 
	52.314
	52.314
	14.705
	14.705
	-
	-
	 
	
	

	1
	Dự án Giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án Chỉnh trang đô thị khu vực 3, phường 5, thành phố Vị Thanh
	2021
	2023
	1637/QĐ-UBND, 23/8/2021
	52.314
	52.314
	14.705
	14.705
	 
	 
	 
	
	

	 
	Dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2023
	 
	 
	 
	47.562
	47.562
	22.062
	-
	-
	22.062
	 
	
	

	1
	Xây dựng hệ thống quan trắc tự động liên tục trên địa bàn tỉnh Hậu Giang và Cơ sở vật chất phòng thí nghiệm, hạ tầng kỹ thuật tiếp nhận dữ liệu quan trắc tự động giai đoạn 2
	2021
	2024
	36/NQ-HĐND; 10/11/2020; 336/QĐ-UBND, 25/02/2021
	47.562
	47.562
	22.062
	 
	 
	22.062
	 
	
	

	XV
	Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh
	 
	 
	 
	35.600
	20.000
	7.000
	7.000
	-
	-
	 
	
	

	 
	Dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2023
	 
	 
	-
	35.600
	20.000
	7.000
	7.000
	-
	-
	 
	
	

	1
	Khu tái định cư phục vụ Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 1A đoạn từ thị xã Ngã Bảy (nay là thành phố Ngã Bảy), tỉnh Hậu Giang đến huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng
	2022
	2024
	661/QĐ-UBND, 31/3/2022
	35.600
	20.000
	7.000
	7.000
	 
	 
	 
	
	

	XVI
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh
	 
	 
	 
	1.767.192
	1.544.236
	413.503
	28.087
	-
	385.416
	 
	
	

	 
	Dự án dự kiến hoàn thành năm 2023
	 
	 
	-
	600.326
	377.370
	84.163
	23.812
	-
	60.351
	 
	
	

	1
	Xây dựng hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thành phố Vị Thanh
	2013
	2023
	762/QĐ-UBND, 05/6/2014; 1473/QĐ-UBND, 04/10/2016
	274.136
	51.180
	12.861
	12.861
	 
	 
	 
	
	

	2
	Sửa chữa Trụ sở làm việc, Hội trường Tỉnh ủy và các hạng mục phụ trợ (giai đoạn 2)
	2021
	2023
	173/QĐ-UBND, 11/3/2021
	30.000
	30.000
	10.951
	10.951
	 
	 
	 
	
	

	3
	Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Hậu Giang
	2021
	2023
	252/QĐ-UBND, 09/02/2021
	21.328
	21.328
	10.891
	 
	 
	10.891
	 
	
	

	4
	Trung tâm bảo trợ xã hội chăm sóc và phục hồi chức năng cho người tâm thần tỉnh Hậu Giang, hạng mục: Nhà y tế, nhà lưu giữ tro cốt và các hạng mục phụ trợ
	2021
	2023
	21/QĐ-SKHĐT, 15/01/2021
	14.999
	14.999
	2.299
	 
	 
	2.299
	 
	
	

	5
	Cải tạo mở rộng bệnh viện chuyên khoa Tâm thần - Da liễu tỉnh
	2021
	2023
	57/QĐ-SKHĐT, 09/02/2021
	10.079
	10.079
	8.809
	 
	 
	8.809
	 
	
	

	6
	Trung tâm Y tế thành phố Vị Thanh
	2021
	2023
	253/QĐ-UBND, 09/02/2021
	44.995
	44.995
	12.093
	 
	 
	12.093
	 
	
	

	7
	Cải tạo mở rộng Trung tâm kiểm nghiệm Dược phẩm - Mỹ phẩm tỉnh
	2021
	2023
	254/QĐ-UBND, 09/02/2021
	20.000
	20.000
	13.200
	 
	 
	13.200
	 
	
	

	8
	Trạm y tế Phường IV
	2021
	2023
	51/QĐ-SKHĐT, 09/02/2021
	9.000
	9.000
	3.750
	 
	 
	3.750
	 
	
	

	11
	Trường THPT Vĩnh Tường
	2021
	2023
	260/QĐ-UBND 09/02/2021
	18.000
	18.000
	1.960
	 
	 
	1.960
	 
	
	

	12
	Trường THPT Cây Dương
	2021
	2023
	15/QĐ-UBND 06/01/2021
	21.299
	21.299
	873
	 
	 
	873
	 
	
	

	13
	Trường THPT Châu Thành A
	2021
	2023
	64/QĐ-SKHĐT, 09/02/2021
	9.000
	9.000
	290
	 
	 
	290
	 
	
	

	14
	Trường THPT Tây Đô
	2021
	2023
	36/QĐ-SKHĐT, 09/02/2021
	14.000
	14.000
	90
	 
	 
	90
	 
	
	

	15
	Trường THPT Phú Hữu
	2021
	2023
	63/QĐ-SKHĐT, 19/02/2021
	14.990
	14.990
	790
	 
	 
	790
	 
	
	

	16
	Trường THPT Ngã Sáu
	2021
	2023
	19/QĐ-SKHĐT 15/01/2021
	9.000
	9.000
	40
	 
	 
	40
	 
	
	

	17
	Trường THPT Trường Long Tây.
	2021
	2023
	61/QĐ-SKHĐT, 09/02/2021
	9.200
	9.200
	260
	 
	 
	260
	 
	
	

	18
	Trường THPT Tân Long
	2021
	2023
	16/QĐ-SKHĐT, 15/01/2021
	12.000
	12.000
	30
	 
	 
	30
	 
	
	

	19
	Xây dựng tượng đài thuộc di tích Chiến thắng Chày Đạp, xã Thạnh Hòa, huyện Phụng Hiệp
	2021
	2023
	220/QĐ-SKHĐT, 18/6/2021
	7.300
	7.300
	190
	 
	 
	190
	 
	
	

	20
	Trường THPT Hòa An
	2021
	2023
	17/QĐ-SKHĐT, 15/01/2021
	10.000
	10.000
	276
	 
	 
	276
	 
	
	

	21
	Trường THPT Long Mỹ
	2021
	2023
	259/QĐ-UBND, 09/02/2021
	18.000
	18.000
	2.940
	 
	 
	2.940
	 
	
	

	22
	Trường THPT Vị Thủy
	2021
	2023
	59/QĐ-SKHĐT, 09/02/2021
	7.000
	7.000
	290
	 
	 
	290
	 
	
	

	23
	Trường THPT Tầm Vu
	2021
	2023
	398/QĐ-SKHĐT, 28/12/2020
	5.000
	5.000
	120
	 
	 
	120
	 
	
	

	24
	Trường THPT Nguyễn Minh Quang
	2021
	2023
	20/QĐ-SKHĐT, 15/01/2021
	7.000
	7.000
	50
	 
	 
	50
	 
	
	

	25
	Trường THPT Lương Thế Vinh
	2021
	2023
	18/QĐ-SKHĐT, 15/01/2021
	9.000
	9.000
	50
	 
	 
	50
	 
	
	

	26
	Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Chiến thắng Chương Thiện: Sơn lại và xử lý chống lún tam cấp nhà trưng bày, cổng hàng rào, nhà làm việc, nhà bảo vệ và bảo quản các hiện vật trưng bày ngoài trời (xe tăng, máy bay, súng, đạn....); thay mới hệ thống đèn chiếu sáng, trồng thêm cây kiểng.
	2021
	2023
	230/QĐ-SKHĐT, 30/6/2021
	5.000
	5.000
	1.060
	 
	 
	1.060
	 
	
	

	 
	Dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2023
	 
	 
	-
	446.866
	446.866
	132.065
	-
	-
	132.065
	 
	
	

	1
	Xây dựng cơ sở hạ tầng cụm công trình y tế giai đoạn 1 và xây dựng Trụ sở Trung tâm Pháp y, Trung tâm Giám định Y khoa, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm
	2021
	2024
	511/QĐ-UBND, 15/3/2021
	190.000
	190.000
	40.000
	 
	 
	40.000
	 
	
	

	2
	Cải tạo, mở rộng Bệnh viện đa khoa tỉnh
	2021
	2024
	251/QĐ-UBND, 09/02/2021
	54.318
	54.318
	13.284
	 
	 
	13.284
	 
	
	

	3
	Xây dựng Nhà trưng bày Cố luật sư Nguyễn Hữu Thọ
	2022
	2024
	136/QĐ-SKHĐT, 03/6/2022
	14.995
	14.995
	8.000
	 
	 
	8.000
	 
	
	

	4
	Nâng cấp, sửa chữa Nhà thi đấu Hậu Giang
	2022
	2024
	1051/QĐ-UBND; 02/6/2022
	31.860
	31.860
	15.000
	 
	 
	15.000
	 
	
	

	5
	Di tích Khu ủy, Quân khu ủy Khu 9
	2022
	2024
	2359/QĐ-UBND; 03/12/2021
	14.993
	14.993
	2.000
	 
	 
	2.000
	 
	
	

	6
	Nâng cấp, sửa chữa cổng - hàng rào, nhà trực bảo vệ mục tiêu, trung tâm dịch vụ truyền hình và điều hành, nhà đặt máy phát sóng
	2022
	2024
	62/QĐ-SKHĐT, 22/3/2022
	8.700
	8.700
	2.580
	 
	 
	2.580
	 
	
	

	7
	Lắp đặt hệ thống chiếu sáng trên địa bàn tỉnh
	2022
	2024
	655/QĐ-UBND, 31/3/2022
	25.000
	25.000
	17.581
	 
	 
	17.581
	 
	
	

	8
	Nâng cấp, mở rộng Trường nuôi dạy trẻ khuyết tật và mồ côi phường IV, thành phố Vị Thanh
	2022
	2024
	61/QĐ-SKHĐT, 22/3/2022
	2.000
	2.000
	800
	 
	 
	800
	 
	
	

	9
	Trang thiết bị bàn, ghế học sinh phục vụ dạy, học các cấp
	2022
	2025
	615/QĐ-UBND, 25/3/2022
	95.000
	95.000
	25.000
	 
	 
	25.000
	 
	
	

	10
	Nâng cấp sửa chữa nghĩa trang liệt sĩ Phụng Hiệp - Ngã Bảy giai đoạn 2
	2022
	2024
	77/QĐ-SKHĐT, 31/3/2022
	10.000
	10.000
	7.820
	 
	 
	7.820
	 
	
	

	 
	Dự án khởi công mới năm 2023
	 
	 
	 
	720.000
	720.000
	197.275
	4.275
	-
	193.000
	 
	
	

	1
	Khu tái định cư Tân Hòa
	2023
	2026
	13/NQ-HĐND, 17/6/2022
	200.000
	200.000
	50.000
	 
	 
	50.000
	 
	
	

	2
	Khu tái định cư xã Tân Phú Thạnh giai đoạn 2
	2023
	2026
	12/NQ-HĐND, 17/6/2022
	120.000
	120.000
	30.000
	 
	 
	30.000
	 
	
	

	3
	Khu tái định cư Mái Dầm
	2023
	2026
	10/NQ-HĐND, 17/6/2022
	400.000
	400.000
	117.275
	4.275
	 
	113.000
	 
	
	

	XVII
	Đài Phát thanh và Truyền hình Hậu Giang
	 
	 
	 
	96.600
	96.600
	2.621
	-
	-
	2.621
	 
	
	

	 
	Dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2023
	 
	 
	 
	96.600
	96.600
	2.621
	-
	-
	2.621
	 
	
	

	1
	Nâng cấp hệ thống phát thanh - truyền hình Hậu Giang
	2021
	2024
	163/QĐ-UBND, 27/01/2021
	96.600
	96.600
	2.621
	 
	 
	2.621
	 
	
	

	XVIII
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	 
	 
	 
	459.897
	459.897
	160.555
	-
	-
	160.555
	 
	
	

	 
	Dự án dự kiến hoàn thành năm 2023
	 
	 
	 
	243.397
	243.397
	45.685
	-
	-
	45.685
	 
	
	

	1
	Đầu tư hệ thống lọc nước uống cho các trường trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2
	2021
	2023
	540/QĐ-UBND, 18/3/2021
	56.397
	56.397
	19.125
	 
	 
	19.125
	 
	
	

	2
	Trang thiết bị tối thiểu lớp 1
	2021
	2023
	1765/QĐ-UBND, 15/9/2021
	44.500
	44.500
	3.747
	 
	 
	3.747
	 
	
	

	3
	Trang thiết bị tối thiểu lớp 2
	2021
	2023
	1766/QĐ-UBND, 15/9/2021
	44.500
	44.500
	5.941
	 
	 
	5.941
	 
	
	

	4
	Trang thiết bị tối thiểu lớp 6
	2021
	2023
	1874/QĐ-UBND, 01/10/2021
	41.000
	41.000
	7.500
	 
	 
	7.500
	 
	
	

	5
	Trang thiết bị phòng học ngoại ngữ
	2021
	2023
	1873/QĐ-UBND, 01/10/2021
	20.000
	20.000
	3.276
	 
	 
	3.276
	 
	
	

	6
	Trang thiết bị phòng học vi tính cấp trung học cơ sở
	2021
	2023
	1875/QĐ-UBND, 01/10/2021
	37.000
	37.000
	6.096
	 
	 
	6.096
	 
	
	

	 
	Dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2023
	 
	 
	 
	216.500
	216.500
	114.870
	-
	-
	114.870
	 
	
	

	1
	Trang thiết bị tối thiểu lớp 3
	2022
	2024
	2381/QĐ-UBND, 07/12/2021
	25.000
	25.000
	20.000
	 
	 
	20.000
	 
	
	

	2
	Trang thiết bị tối thiểu lớp 7
	2022
	2024
	23 80/QĐ-UBND, 07/12/2021
	44.500
	44.500
	30.000
	 
	 
	30.000
	 
	
	

	3
	Trang thiết bị tối thiểu lớp 10
	2022
	2024
	2382/QĐ-UBND, 07/12/2021
	44.500
	44.500
	30.000
	 
	 
	30.000
	 
	
	

	4
	Trang thiết bị phòng học vi tính cấp tiểu học
	2022
	2025
	656/QĐ-UBND, 31/3/2022
	102.500
	102.500
	34.870
	 
	 
	34.870
	 
	
	

	XIX
	Báo Hậu Giang
	 
	 
	 
	4.000
	4.000
	2.980
	-
	-
	2.980
	 
	
	

	 
	Dự án dự kiến hoàn thành năm 2023
	 
	 
	 
	4.000
	4.000
	2.980
	-
	-
	2.980
	 
	
	

	1
	Xây dựng báo điện tử Hậu Giang tích hợp đa phương tiện
	2022
	2023
	60/QĐ-SKHĐT, 12/3/2022
	4.000
	4.000
	2.980
	 
	 
	2.980
	 
	
	

	XX
	Công ty Cổ phần Cấp nước và Vệ sinh môi trường nông thôn Hậu Giang
	 
	 
	 
	43.000
	-
	665
	-
	-
	665
	 
	
	

	 
	Dự án dự kiến hoàn thành năm 2023
	 
	 
	 
	43.000
	 
	665
	-
	-
	665
	 
	
	

	1
	Trạm cấp nước tập trung liên xã Hòa An và xã Hiệp Hung, huyện Phụng Hiệp (Công suất 200m3/h)
	2021
	2023
	737/QĐ-UBND, 19/4/2021
	43.000
	43.000
	665
	 
	 
	665
	 
	
	

	B
	CẤP HUYỆN QUẢN LÝ
	 
	 
	 
	2.135.329
	1.658.329
	570.554
	277.564
	9.053
	283.937
	 
	
	

	I
	UBND thành phố Vị Thanh
	 
	 
	 
	1.000.907
	523.907
	207.485
	10.213
	106
	197.166
	 
	
	

	 
	Dự án dự kiến hoàn thành năm 2023
	 
	 
	-
	909.907
	432.907
	150.241
	8.953
	106
	141.182
	 
	
	

	1
	Mở rộng nâng cấp đô thị Việt Nam - Tiểu dự án thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang
	2018
	2023
	496/QĐ-UBND 27/3/2017; 1473/QĐ-UBND, 04/10/2018
	834.617
	357.617
	130.000
	 
	 
	130.000
	Thu hồi ứng trước 80.000 triệu đồng theo Công văn số 1619/UBND-NCTH, 25/10/2022
	
	

	2
	Nâng cấp sửa chữa Đường số 1, phường IV, thành phố Vị Thanh
	2021
	2023
	3928/QĐ-UBND, 01/12/2020
	4.731
	4.731
	106
	-
	106
	-
	 
	
	

	3
	Đường Hòa Bình nối dài
	2021
	2023
	255/QĐ-UBND, 09/02/2021
	37.293
	37.293
	8.953
	8.953
	 
	-
	 
	
	

	4
	Trường THCS Châu Văn Liêm, phường IV, thành phố Vị Thanh
	2021
	2023
	258/QĐ-UBND, 09/02/2021
	23.000
	23.000
	7.500
	 
	 
	7.500
	 
	
	

	5
	Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt, phường IV, thành phố Vị Thanh (mở rộng diện tích đất)
	2021
	2023
	4055/QĐ-UBND, 07/12/2020
	10.266
	10.266
	3.682
	 
	 
	3.682
	 
	
	

	 
	Dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2023
	 
	 
	-
	91.000
	91.000
	57.244
	1.260
	-
	55.984
	 
	
	

	1
	Mở rộng Cụm công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp thành phố Vị Thanh
	2022
	2024
	660/QĐ-UBND, 31/3/2022
	50.000
	50.000
	29.980
	 
	 
	29.980
	Thu hồi ứng trước 28.903 triệu đồng theo Công văn số 1809/UBND-NCTH, 22/11/2022
	
	

	2
	Kè gia cố và nâng cấp mặt đê Xà No đoạn từ cầu 6 Thước đến cầu Ba Voi
	2022
	2024
	662/QĐ-UBND, 31/3/2022
	20.000
	20.000
	18.658
	 
	 
	18.658
	 
	
	

	3
	Hoàn thiện hạ tầng Khu tái định cư phường V
	2022
	2024
	6289/QĐ-UBND, 10/12/2021
	5.000
	5.000
	1.260
	1.260
	 
	 
	 
	
	

	4
	Đầu tư xe thu gom rác thải, thùng chứa rác thải, xây dựng bể chứa rác thải, trồng cây xanh tạo cảnh quan môi trường (thực hiện đề án Hậu Giang xanh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030) trên địa bàn thành phố Vị Thanh
	2022
	2024
	6290/QĐ-UBND, 10/12/2021
	3.000
	3.000
	395
	 
	 
	395
	 
	
	

	5
	Trường Tiểu học Bùi Thị Xuân, xã Vị Tân, thành phố Vị Thanh
	2022
	2024
	6291/QĐ-UBND, 10/12/2021
	13.000
	13.000
	6.951
	 
	 
	6.951
	 
	
	

	II
	UBND thành phố Ngã Bảy
	 
	 
	 
	106.127
	106.127
	37.851
	17.761
	2.000
	18.090
	 
	
	

	 
	Dự án tất toán tài khoản
	 
	 
	 
	17.512
	17.512
	6.277
	-
	-
	6.277
	 
	
	

	1
	Nhà thi đấu Bóng rổ, thành phố Ngã Bảy
	2020
	2022
	1291/QĐ-UBND, 26/6/2020
	14.000
	14.000
	5.227
	 
	 
	5.227
	 
	
	

	2
	Nâng cấp sửa chữa lộ bờ phải kênh Láng Sen, ấp Láng Sen và Láng Sen A, xã Hiệp Lợi
	2017
	2019
	1694/QĐ-UBND, 27/10/2016; 3730/QĐ-UBND, 31/10/2016
	3.512
	3.512
	1.050
	 
	 
	1.050
	 
	
	

	 
	Dự án dự kiến hoàn thành năm 2023
	 
	 
	-
	59.600
	59.600
	17.087
	15.509
	-
	1.578
	 
	
	

	1
	Khu tái định cư thành phố Ngã Bảy
	2021
	2023
	1885/QĐ-UBND, 05/10/2021
	22.000
	22.000
	7.000
	7.000
	 
	 
	 
	
	

	2
	Nâng cấp lộ Mang Cá, xã Đại Thành
	2021
	2023
	2576/QĐ-UBND, 03/12/2020
	5.000
	5.000
	950
	950
	 
	 
	 
	
	

	3
	Lộ kênh Đào (đoạn từ Mái Dầm đến Ba Ngàn A), xã Đại Thành
	2021
	2023
	2575/QĐ-UBND, 03/12/2020
	5.600
	5.600
	2.040
	2.040
	 
	 
	 
	
	

	4
	Lộ kênh 500, khu vực V, phường Ngã Bảy
	2021
	2023
	2585/QĐ-UBND, 03/12/2020
	2.000
	2.000
	1.219
	1.219
	 
	 
	 
	
	

	5
	Công viên cây xanh và khu tái định cư cặp đường Lê Hồng Phong và đường Phạm Hùng (nối dài)
	2021
	2023
	2586/QĐ-UBND, 03/12/2020
	14.000
	14.000
	4.300
	4.300
	 
	 
	Thu hồi ứng trước 1.000 triệu đồng theo Công văn số 1809/UBND-NCTH, 22/11/2022
	
	

	6
	Nâng cấp sửa chữa nghĩa trang liệt sĩ Phụng Hiệp - Ngã Bảy
	2021
	2023
	2567/QĐ-UBND, 03/12/2020
	7.000
	7.000
	1.570
	 
	 
	1.570
	 
	
	

	7
	Trường Tiểu học Kim Đồng
	2021
	2023
	2577/QĐ-UBND, 03/12/2020
	4.000
	4.000
	8
	 
	 
	8
	 
	
	

	 
	Dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2023
	 
	 
	 
	29.015
	29.015
	14.487
	2.252
	2.000
	10.235
	 
	
	

	1
	Nâng cấp, sửa chữa Trụ sở UBND phường Ngã Bảy, Trụ sở UBND phường Lái Hiếu
	2022
	2024
	2229/QĐ-UBND, 10/12/2021
	1.400
	1.400
	370
	370
	 
	 
	 
	
	

	2
	Nâng cấp Trụ sở Công an thành phố Ngã Bảy
	2022
	2024
	2228/QĐ-UBND, 10/12/2021
	3.000
	3.000
	1.455
	1.455
	 
	 
	 
	
	

	3
	San lấp mặt bằng chỉnh trang nút giao Hiệp Thành
	2022
	2024
	2226/QĐ-UBND, 10/12/2021
	1.200
	1.200
	427
	427
	 
	 
	 
	
	

	4
	Lộ cặp Trung tâm thương mại phường Ngã Bảy, thành phố Ngã Bảy
	2022
	2024
	2227/QĐ-UBND, 10/12/2021
	3.000
	3.000
	2.000
	 
	2.000
	 
	 
	
	

	5
	Trường trung học cơ sở Đại Thành, xã Đại Thành
	2022
	2024
	2587/QĐ-UBND, 03/12/2020
	8.415
	8.415
	2.275
	 
	 
	2.275
	 
	
	

	6
	Đầu tư xe thu gom rác thải, thùng chứa rác thải, xây dựng bể chứa rác thải, trồng cây xanh tạo cảnh quan môi trường (thực hiện đề án Hậu Giang xanh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030) trên địa bàn thành phố Ngã Bảy
	2022
	2024
	2230/QĐ-UBND, 10/12/2021
	3.000
	3.000
	1.990
	 
	 
	1.990
	 
	
	

	7
	Xây dựng Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Ngã Bảy
	2022
	2024
	2231/QĐ-UBND, 10/12/2021
	6.000
	6.000
	3.980
	 
	 
	3.980
	 
	
	

	8
	Xây mới 06 phòng học trường Mẫu giáo Sao Mai
	2022
	2024
	2232/QĐ-UBND, 10/12/2021
	3.000
	3.000
	1.990
	 
	 
	1.990
	 
	
	

	III
	UBND thị xã Long Mỹ
	 
	 
	 
	166.015
	166.015
	47.519
	40.816
	789
	5.914
	 
	
	

	 
	Dự án tất toán tài khoản
	 
	 
	 
	8.500
	8.500
	50
	-
	-
	50
	 
	
	

	1
	Trường tiểu học Tân phú 3, xã Tân phú, thị xã Long Mỹ
	2020
	2022
	2200/QĐ-UBND 01/12/2020
	8.500
	8.500
	50
	 
	 
	50
	 
	
	

	 
	Dự án dự kiến hoàn thành năm 2023
	 
	 
	 
	80.315
	80.315
	26.605
	25.816
	789
	-
	 
	
	

	1
	Trụ sở UBND xã Long Trị A
	2021
	2023
	3151a/QĐ-UBND, 7/12/2020
	14.990
	14.990
	4.840
	4.840
	 
	 
	 
	
	

	2
	Kho lưu trữ thị xã Long Mỹ
	2021
	2023
	3150a/QĐ-UBND, 07/12/2020
	5.000
	5.000
	1.450
	1.450
	 
	 
	 
	
	

	3
	Trụ sở UBND phường Vĩnh Tường
	2021
	2023
	3150b/QĐ-UBND, 7/12/2020
	14.998
	14.998
	4.838
	4.838
	 
	 
	 
	
	

	4
	Trụ sở phường Trà Lồng
	2021
	2023
	3150c/QĐ-UBND, 7/12/2020
	14.998
	14.998
	5.848
	5.848
	 
	 
	 
	
	

	5
	Trụ sở phường Bình Thạnh
	2021
	2023
	3150d/QĐ-UBND, 7/12/2020
	14.990
	14.990
	5.840
	5.840
	 
	 
	 
	
	

	6
	Trụ sở Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã
	2021
	2023
	3151 b/QĐ-UBND, 7/12/2020
	10.000
	10.000
	3.000
	3.000
	 
	 
	 
	
	

	7
	Tuyến lộ cặp kênh Lộ Hoang
	2021
	2023
	3152a/QĐ-UBND, 7/12/2020
	5.339
	5.339
	789
	 
	789
	 
	 
	
	

	 
	Dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2023
	 
	 
	 
	77.200
	77.200
	20.864
	15.000
	-
	5.864
	 
	
	

	1
	Khu tái định cư thị xã Long Mỹ
	2021
	2024
	1858/QĐ-UBND, 29/9/2021
	60.000
	60.000
	15.000
	15.000
	-
	-
	 
	
	

	2
	Đầu tư xe thu gom rác thải, thùng chứa rác thải, xây dựng bể chứa rác thải, trồng cây xanh tạo cảnh quan môi trường (thực hiện đề án Hậu Giang xanh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030) trên địa bàn thị xã Long Mỹ
	2022
	2024
	123/QĐ-UBND, 18/01/2022
	3.000
	3.000
	618
	 
	 
	618
	 
	
	

	3
	Tuyến đường Lò Rèn
	2022
	2024
	105/QĐ-UBND, 17/01/2022
	2.100
	2.100
	190
	 
	 
	190
	 
	
	

	4
	Trường Tiểu học Long Trị A1
	2021
	2023
	975/QĐ-UBND, 25/3/2021
	7.600
	7.600
	1.523
	 
	 
	1.523
	 
	
	

	5
	Tuyến đường xẻo Trâm A
	2022
	2024
	13/QĐ-UBND, 05/01/2022
	4.500
	4.500
	3.533
	 
	 
	3.533
	 
	
	

	IV
	UBND huyện Long Mỹ
	 
	 
	 
	100.440
	100.440
	24.687
	7.761
	2.582
	14.344
	 
	
	

	 
	Dự án dự kiến hoàn thành năm 2023
	 
	 
	 
	81.440
	81.440
	13.058
	3.446
	2.582
	7.030
	 
	
	

	1
	Đường bê tông bờ Nam kênh Rạch Bào Ráng ấp 6 xã Lương Nghĩa
	2021
	2023
	2584/QĐ-UBND, 09/12/2020
	5.000
	5.000
	446
	446
	 
	 
	 
	
	

	2
	Đường bê tông tuyến kênh Chống Mỹ (đoạn từ 930B đến sông Ngan Dừa) ấp 6 xã Xà Phiên
	2021
	2023
	2587/QĐ-UBND, 09/12/2020
	7.000
	7.000
	2.337
	2.337
	 
	 
	 
	
	

	3
	Đường bê tông bờ Bắc kênh Long Mỹ 2 ấp 3, ấp 4 xã Thuận Hòa
	2021
	2023
	2588/QĐ-UBND, 09/12/2020
	10.000
	10.000
	288
	288
	 
	 
	 
	
	

	4
	Nâng cấp mở rộng đường nội ô thị trấn Vĩnh Viễn
	2021
	2023
	2589/QĐ-UBND, 09/12/2020
	10.000
	10.000
	375
	375
	 
	 
	 
	
	

	5
	Tuyến đường kênh Ngang (đoạn từ cầu 7 Kỷ đến 7 Quyền)
	2021
	2023
	2620/QĐ-UBND, 09/12/2020
	1.500
	1.500
	261
	 
	261
	 
	 
	
	

	6
	Tuyến đường bờ đông kênh 2 Quyền đoạn từ cầu 10 Thước đến kênh Chống Mỹ
	2021
	2023
	2621/QĐ-UBND, 09/12/2020
	4.440
	4.440
	2.321
	 
	2.321
	 
	 
	
	

	7
	Trường Mẫu giáo Xà Phiên 2
	2021
	2023
	2590/QĐ-UBND, 09/12/2020
	5.000
	5.000
	1.699
	 
	 
	1.699
	 
	
	

	8
	Trường Mẫu giáo Xà Phiên 1 (giai đoạn 2)
	2021
	2023
	2609/QĐ-UBND, 09/12/2020
	10.000
	10.000
	1.241
	 
	 
	1.241
	 
	
	

	9
	Trường THCS Nguyễn Thành Đô
	2021
	2023
	2610/QĐ-UBND, 09/12/2020
	15.000
	15.000
	2.341
	 
	 
	2.341
	 
	
	

	10
	Trung tâm văn hóa thể thao - học tập cộng đồng xã Vĩnh Viễn A
	2021
	2023
	2611/QĐ-UBND, 09/12/2020
	3.000
	3.000
	444
	 
	 
	444
	 
	
	

	11
	Trường THCS Xà Phiên
	2021
	2023
	2619/QĐ-UBND, 09/12/2020
	10.500
	10.500
	1.305
	 
	 
	1.305
	 
	
	

	 
	Dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2023
	 
	 
	 
	19.000
	19.000
	11.629
	4.315
	-
	7.314
	 
	
	

	1
	Đường bê tông tuyến sông Cái Trầu ấp 6 xã Xà Phiên
	2022
	2024
	2291/QĐ-UBND, 13/8/2021
	6.000
	6.000
	4.315
	4.315
	 
	 
	 
	
	

	2
	Đầu tư xe thu gom rác thải, thùng chứa rác thải, xây dựng bể chứa rác thải, trồng cây xanh tạo cảnh quan môi trường (thực hiện đề án Hậu Giang xanh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030) trên địa bàn huyện Long Mỹ
	2022
	2024
	3257/QĐ-UBND, 10/12/2021
	3.000
	3.000
	1.757
	 
	 
	1.757
	 
	
	

	3
	Trường Tiểu học Vĩnh Viễn 1
	2022
	2024
	3256/QĐ-UBND, 10/12/2021
	10.000
	10.000
	5.557
	 
	 
	5.557
	 
	
	

	V
	UBND huyện Vị Thủy
	 
	 
	 
	195.398
	195.398
	64.037
	53.762
	2.181
	8.094
	 
	
	

	 
	Dự án dự kiến hoàn thành năm 2023
	 
	 
	-
	132.398
	132.398
	50.047
	41.762
	2.181
	6.104
	 
	
	

	1
	Kè kênh xáng Nàng Mau (giai đoạn 2)
	2021
	2023
	243/QĐ-UBND, 08/02/2021
	78.802
	78.802
	30.012
	30.012
	 
	 
	 
	
	

	2
	Tuyến đường giao thông nông thôn ấp 5, thị trấn Nàng Mau
	2021
	2023
	4420/QĐ-UBND, 07/12/2020
	5.000
	5.000
	2.450
	2.450
	 
	 
	 
	
	

	3
	Tuyến Kênh Ngang (ấp 6,7), xã Vĩnh Thuận Tây
	2021
	2023
	4421/QĐ-UBND, 07/12/2020
	9.000
	9.000
	3.910
	3.910
	 
	 
	 
	
	

	4
	Cầu Kênh Hậu
	2021
	2023
	4419/QĐ-UBND, 07/12/2020
	5.000
	5.000
	2.450
	2.450
	 
	 
	 
	
	

	5
	Đường GTNT ấp 6, ấp 7, ấp 8, xã Vị Thắng
	2021
	2023
	4422/QĐ-UBND, 07/12/2020
	6.000
	6.000
	2.940
	2.940
	 
	 
	 
	
	

	6
	Đường GTNT ấp Tân long
	2021
	2023
	4441/QĐ-UBND, 07/12/2020
	6.301
	6.301
	2.181
	 
	2.181
	 
	 
	
	

	7
	Trường tiểu học Vị Đông 1
	2021
	2023
	558/QĐ-UBND, 19/3/2021
	17.535
	17.535
	4.975
	 
	 
	4.975
	 
	
	

	8
	Trường tiểu học Vị Đông 3
	2021
	2023
	4437/QĐ-UBND, 07/12/2020
	4.760
	4.760
	1.129
	 
	 
	1.129
	 
	
	

	 
	Dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2023
	 
	 
	-
	63.000
	63.000
	13.990
	12.000
	-
	1.990
	 
	
	

	1
	Khu tái định cư thị trấn Nàng Mau, huyện Vị Thủy
	2021
	2024
	1899/QĐ-UBND, 06/10/2021
	60.000 
	60.000
	12.000
	12.000
	 
	 
	 
	
	

	2
	Đầu tư xe thu gom rác thải, thùng chứa rác thải, xây dựng bể chứa rác thải, trồng cây xanh tạo cảnh quan môi trường (thực hiện đề án Hậu Giang xanh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030) trên địa bàn huyện Vị Thủy
	2022
	2024
	253/QĐ-UBND, 25/01/2022
	3.000
	3.000
	1.990
	 
	 
	1.990
	 
	
	

	VI
	UBND huyện Phụng Hiệp
	 
	 
	 
	133.826
	133.826
	39.576
	38.258
	575
	743
	 
	
	

	 
	Dự án dự kiến hoàn thành năm 2023
	 
	 
	 
	63.226
	63.226
	15.688
	14.370
	575
	743
	 
	
	

	1
	Tuyến lộ cập kênh Xáng Nàng Mau (bờ phải) xã Tân Long - Long Thạnh
	2021
	2023
	7609/QĐ-UBND, 7/12/2020
	12.000
	12.000
	4.171
	4.171
	 
	 
	 
	
	

	2
	Tuyến từ trường THCS Hòa Mỹ đến Ngã Tư Phủ Thuật
	2021
	2023
	7610/QĐ-UBND, 7/12/2020
	7.000
	7.000
	1.617
	1.617
	 
	 
	 
	
	

	3
	Đường số 1, một đoạn tuyến của đường số 6, một đoạn tuyến của đường số 5 cập kênh La Bách trung tâm thị trấn Cây Dương, huyện Phụng Hiệp (giai đoạn 2)
	2021
	2023
	7586/QĐ-UBND, 7/12/2020
	13.316
	13.316
	5.116
	5.116
	 
	 
	 
	
	

	4
	Trụ sở UBND xã Thạnh Hoà
	2021
	2023
	361/QĐ-UBND, 03/03/2021
	16.000
	16.000
	3.466
	3.466
	 
	 
	 
	
	

	5
	Tuyến Kênh Ngang TT Búng Tàu- xã Hiệp Hưng
	2021
	2023
	7611/QĐ-UBND 7/12/2020
	5.010
	5.010
	575
	 
	575
	 
	 
	
	

	6
	Đường vào Trung tâm hành chính xã Thạnh Hòa
	2021
	2023
	7600/QĐ-UBND, 07/12/2020
	9.900
	9.900
	743
	 
	 
	743
	 
	
	

	 
	Dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2023
	 
	 
	 
	70.600
	70.600
	23.888
	23.888
	-
	-
	 
	
	

	1
	Khu tái định cư tại thị trấn Cây Dương
	2021
	2024
	1755/QĐ-UBND, 14/9/2021
	58.600
	58.600
	15.000
	15.000
	 
	 
	 
	
	

	2
	Trụ sở làm việc Phòng nông nghiệp phát triển nông thôn và các trạm
	2022
	2024
	6439/QĐ-UBND, 26/8/2020
	12.000
	12.000
	8.888
	8.888
	 
	 
	 
	
	

	VII
	UBND huyện Châu Thành
	 
	 
	 
	310.316
	310.316
	101.090
	84.018
	820
	16.252
	 
	
	

	 
	Dự án dự kiến hoàn thành năm 2023
	 
	 
	-
	33.591
	33.591
	7.232
	-
	820
	6.412
	 
	
	

	1
	Nâng cấp cơ sở hạ tầng khu tái định cư thị trấn Ngã Sáu, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang
	2021
	2023
	6195/QĐ-UBND, 09/12/2020
	3.591
	3.591
	820
	 
	820
	 
	 
	
	

	2
	Trường Mẫu giáo Phú Tân (Quy hoạch mở rộng xây dựng các phòng, nâng cấp sửa chữa và trang thiết bị ở các khu A, B, C để công nhận đạt chuẩn)
	2021
	2023
	6205/QĐ-UBND, 09/12/2020
	15.000
	15.000
	1.652
	 
	 
	1.652
	 
	
	

	3
	Trường Tiểu học Đồng Khởi (Xây dựng mới phòng học, khối phòng phục vụ học tập, khối hiệu bộ và trang thiết bị)
	2021
	2023
	6200/QĐ-UBND, 09/12/2020
	15.000
	15.000
	4.760
	 
	 
	4.760
	 
	
	

	 
	Dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2023
	 
	 
	-
	276.725
	276.725
	93.S58
	84.018
	-
	9.840
	 
	
	

	1
	Khu tái định cư thị trấn Ngã Sáu - giai đoạn 2
	2021
	2024
	1879/QĐ-UBND, 04/10/2021
	60.000
	60.000
	15.000
	15.000
	 
	 
	 
	
	

	2
	Đường nối thị trấn Ngã Sáu đến đường Nam Sông Hậu
	2021
	2024
	754/QĐ-UBND, 23/4/2021
	180.000
	180.000
	59.484
	59.484
	 
	 
	Thu hồi ứng trước 50.800 triệu đồng theo Công văn số 1462/UBND-NCTH, 29/9/2022
	
	

	3
	Khu hành chính xã Đông Phú, huyện Châu Thành
	2021
	2023
	6191/QĐ-UBND, 09/12/2020
	14.000
	14.000
	576
	576
	 
	 
	 
	
	

	4
	Đường GTNT tuyến Giồng Ổi
	2022
	2024
	3233/QĐ-UBND, 18/08/2021
	2.100
	2.100
	1.570
	1.570
	 
	 
	 
	
	

	5
	Đường GTNT tuyến Đường Gỗ
	2022
	2024
	4220/QĐ-UBND, 12/10/2021
	7.500
	7.500
	6.400
	6.400
	 
	 
	 
	
	

	6
	Đường GTNT tuyến kênh Bờ Tràm
	2022
	2024
	3234/QĐ-UBND, 18/08/2021
	1.625
	1.625
	988
	988
	 
	 
	 
	
	

	7
	Đầu tư xe thu gom rác thải, thùng chứa rác thải, xây dựng bể chứa rác thải, trồng cây xanh tạo cảnh quan môi trường (thực hiện đề án Hậu Giang xanh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030) trên địa bàn huyện Châu Thành
	2022
	2024
	259/QĐ-UBND, 14/01/2022
	3.000
	3.000
	1.990
	 
	 
	1.990
	 
	
	

	8
	Nâng cấp mở rộng Trường Mẫu giáo Phú Hữu A
	2022
	2024
	113/QĐ-UBND, 11/01/2022
	5.000
	5.000
	4.923
	 
	 
	4.923
	 
	
	

	9
	Nâng cấp mở rộng Trường Mẫu giáo Họa Mi
	2022
	2024
	114/QĐ-UBND, 11/01/2022
	3.500
	3.500
	2.927
	 
	 
	2.927
	 
	
	

	VIII
	UBND huyện Châu Thành A
	 
	 
	 
	122.300
	122.300
	48.309
	24.975
	-
	23.334
	 
	
	

	 
	Dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2023
	 
	 
	 
	122.300
	122.300
	48.309
	24.975
	-
	23.334
	 
	
	

	1
	Khu tái định cư xã Tân Phú Thạnh
	2021
	2024
	1855/QĐ-UBND, 29/9/2021
	60.000
	60.000
	15.436
	15.436
	 
	 
	 
	
	

	2
	Nâng cấp đường giao thông từ vàm Rạch Chùa đến vàm Rạch Bà Nhen
	2022
	2024
	9082/QĐ-UBND, 14/12/2021
	6.000
	6.000
	1.179
	1.179
	 
	 
	 
	
	

	3
	Nâng cấp, sửa chữa Trụ sở UBND Thị trấn Cái Tắc
	2022
	2024
	9083/QĐ-UBND, 14/12/2021
	1.200
	1.200
	685
	685
	 
	 
	 
	
	

	4
	Nâng cấp, sửa chữa Trụ sở UBND xã Nhơn Nghĩa A
	2022
	2024
	9084/QĐ-UBND, 14/12/2021
	1.200
	1.200
	685
	685
	 
	 
	 
	
	

	5
	Nâng cấp, sửa chữa Trụ sở UBND xã Trường Long Tây
	2022
	2024
	9085/QĐ-UBND, 14/12/2021
	1.650
	1.650
	1.130
	1.130
	 
	 
	 
	
	

	6
	Nâng cấp, sửa chữa Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện
	2022
	2024
	9086/QĐ-UBND, 14/12/2021
	1.500
	1.500
	785
	785
	 
	 
	 
	
	

	7
	Nâng cấp, sửa chữa Hội trường UBND huyện
	2022
	2024
	9087/QĐ-UBND, 14/12/2021
	1.200
	1.200
	685
	685
	 
	 
	 
	
	

	8
	Đường giao thông nông thôn tuyến kênh 4000
	2022
	2024
	9088/QĐ-UBND, 14/12/2021
	4.000
	4.000
	2.910
	2.910
	 
	 
	 
	
	

	9
	Hàng rào BCH Quân sự huyện (02 mặt còn lại)
	2022
	2024
	9089/QĐ-UBND, 14/12/2021
	2.000
	2.000
	1.480
	1.480
	 
	 
	 
	
	

	10
	Trường Mầm non Anh Đào
	2021
	2023
	524/QĐ-UBND, 16/3/2021
	25.550
	25.550
	14.025
	 
	 
	14.025
	 
	
	

	11
	Đầu tư xe thu gom rác thải, thùng chứa rác thải, xây dựng bể chứa rác thải, trồng cây xanh tạo cảnh quan môi trường (thực hiện đề án Hậu Giang xanh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030) trên địa bàn huyện Châu Thành A
	2022
	2024
	9090/QĐ-UBND, 14/12/2021
	3.000
	3.000
	1.390
	 
	 
	1.390
	 
	
	

	12
	Trường tiểu học thị trấn Một Ngàn A (Giai đoạn 2)
	2022
	2024
	9092/QĐ-UBND, 14/12/2021
	10.000
	10.000
	5.730
	 
	 
	5.730
	 
	
	

	13
	Nâng cấp sửa chữa Trường tiểu học thị trấn Rạch Gòi B (điểm chính)
	2022
	2024
	9091/QĐ-UBND, 14/12/2021
	5.000
	5.000
	2.189
	 
	 
	2.189
	 
	
	


 
PHỤ LỤC II
DANH MỤC KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2023 VỐN BỘI CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG
(Kèm theo Nghị quyết số: 39/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang)
Đơn vị: Triệu đồng
	STT
	Danh mục dự án
	Thời gian bắt đầu
	Thời gian kết thúc
	Quyết định đầu tư
	Quyết định đầu tư
	Quyết định đầu tư
	Kế hoạch năm 2023
	Ghi chú
	

	
	
	
	
	Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành
	TMĐT
	TMĐT
	
	
	

	
	
	
	
	
	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)
	Trong đó: NSĐP
	
	
	

	 
	Tổng số
	 
	 
	 
	1.107.295
	377.566
	90.600
	 
	

	 
	Vốn bố trí cho các dự án
	 
	 
	 
	1.107.295
	377.566
	90.600
	 
	

	A
	CẤP TỈNH QUẢN LÝ
	 
	 
	 
	91.829
	19.547
	20.000
	 
	

	I
	Sở Y tế
	 
	 
	 
	91.829
	19.547
	20.000
	 
	

	 
	Dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2023
	 
	 
	 
	91.829
	19.547
	20.000
	 
	

	1
	Đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống cung ứng dịch vụ y tế tuyến cơ sở - Dự án thành phần tỉnh Hậu Giang
	2021
	2024
	501/QĐ-UBND, 19/3/2019
	91.829
	19.547
	20.000
	 
	

	B
	CẤP HUYỆN QUẢN LÝ
	 
	 
	 
	1.015.466
	358.019
	70.600
	 
	

	I
	UBND thành phố Vị Thanh
	 
	 
	 
	1.015.466
	358.019
	70.600
	 
	

	 
	Dự án dự kiến hoàn thành năm 2023
	 
	 
	 
	1.015.466
	358.019
	70.600
	 
	

	1
	Mở rộng nâng cấp đô thị Việt Nam - Tiểu dự án thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang
	2019
	2023
	496/QĐ-UBND, 27/3/2017; 1473/QĐ-UBND, 04/10/2018; 1833/QĐ-UBND, 28/9/2021; 852/QĐ-UBND, 29/4/2021; 1275/QĐ-UBND, 12/7/2022
	1.015.466
	358.019
	70.600
	 
	


 
PHỤ LỤC III
DANH MỤC KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2023 VỐN ỨNG TRƯỚC NHÀ ĐẦU TƯ
(Kèm theo Nghị quyết số 39/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2022 của đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang)
Đơn vị: Triệu đồng
	STT
	Danh mục dự án
	Thời gian khởi công hoàn thành
	Quyết định đầu tư
	Quyết định đầu tư
	Quyết định đầu tư
	Kế hoạch vốn năm 2023
	Kế hoạch vốn năm 2023
	Ghi chú
	
	

	
	
	
	Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành
	Tổng mức đầu tư
	Tổng mức đầu tư
	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)
	Trong đó:
	
	
	

	
	
	
	
	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)
	Ứng trước nhà đầu tư
	
	Ứng trước nhà đầu tư
	
	
	

	 
	TỔNG SỐ
	 
	 
	216.499
	216.499
	3.000
	3.000
	 
	
	

	 
	UBND huyện Châu Thành
	 
	 
	216.499
	216.499
	3.000
	3.000
	 
	
	

	 
	Dự án dự kiến hoàn thành năm 2023
	 
	 
	216.499
	216.499
	3.000
	3.000
	 
	
	

	1
	Khu tái định cư cho Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 2
	2020 - 2023
	696/QĐ-UBND, 12/4/2021
	216.499
	216.499
	3.000
	3.000
	 
	
	


 
PHỤ LỤC IV
DANH MỤC KẾ HOẠCH VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI NĂM 2023
(Kèm theo Nghị quyết số 39/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang)
Đơn vị: Triệu đồng
	Stt
	Danh mục dự án
	Đơn vị thực hiện
	Mã dự án
	Thời gian khởi công hoàn thành
	Tổng mức đầu tư
	Tổng mức đầu tư
	Tổng mức đầu tư
	Kế hoạch vốn NSTW năm 2023
	Ghi chú 

	
	
	
	
	
	Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành
	Tổng số các nguồn vốn
	Trong đó: NSTW
	
	

	 
	Tổng cộng
	 
	 
	 
	 
	48.343
	48.343
	12.355
	 

	I
	DỰ ÁN 1: Giải quyết tình trạng thiếu nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt
	Ủy ban nhân dân huyện Long Mỹ
	 
	 
	 
	5.571
	5.571
	1.770
	 

	1
	Nhà ở
	 
	 
	 
	 
	2.240
	2.240
	620
	 

	1.1
	Xã Xà Phiên
	 
	 
	 
	 
	1.120
	1.120
	320
	 

	a
	Hỗ trợ nhà ở
	 
	 
	2022 - 2025
	 
	1.120
	1.120
	320
	 

	1.2
	Xã Lương Nghĩa
	 
	 
	 
	 
	1.120
	1.120
	300
	 

	a
	Hỗ trợ nhà ở
	 
	 
	2022 - 2025
	 
	1.120
	1.120
	300
	 

	2
	Nước sinh hoạt
	 
	 
	 
	 
	3.331
	3.331
	1.150
	 

	2.1
	Phát triển tuyến ống cấp nước trên địa bàn xã Xà Phiên và xã Lương Nghĩa
	 
	7973892
	2022 - 2024
	1977/QĐ-UBND, 18/7/2022
	3.331
	3.331
	1150
	 

	II
	DỰ ÁN 4: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và các đơn vị sự nghiệp công của lĩnh vực dân tộc
	Ủy ban nhân dân huyện Long Mỹ
	 
	 
	 
	30.009
	30.009
	7.000
	 

	1
	Tiểu dự án 1: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi
	 
	 
	 
	 
	30.009
	30.009
	7.000
	 

	1.1
	Xã Xà Phiên
	 
	 
	 
	 
	11.100
	11.100
	4.000
	 

	a
	Tuyến đường Cái Rắn, ấp 4
	 
	7970422
	2022 - 2024
	1971/QĐ-UBND, 18/7/2022
	3.200
	3.200
	1000
	 

	b
	Tuyến đường kênh Bốn Thước, ấp 5
	 
	7970468
	2022 - 2024
	1972/QĐ-UBND, 18/7/2022
	2.200
	2.200
	1000
	 

	c
	Tuyến đường kênh Tắc, ấp 4
	 
	7970423
	2022 - 2024
	1973/QĐ-UBND, 18/7/2022
	2.700
	2.700
	1000
	 

	d
	Tuyến đường kênh Cây Me, ấp 5
	 
	7973894
	2023 - 2025
	880/UBND-NCTH, 24/6/2022
	3.000
	3.000
	1000
	 

	1.2
	Xã Lương Nghĩa
	 
	 
	 
	 
	18.909
	18.909
	3.000
	 

	a
	Tuyến đường kênh Rạch Bào Ráng ấp 6
	 
	7972036
	2022 - 2024
	1974/QĐ-UBND, 18/7/2022
	2.500
	2.500
	300
	 

	b
	Tuyến đường nam kênh Thủy Lợi 3 ấp 11
	 
	7973895
	2022 - 2024
	1975/QĐ-UBND, 18/7/2022
	3.300
	3.300
	1000
	 

	c
	Tuyến đường tây kênh Thủy lợi 6 ấp 10
	 
	7970425
	2022 - 2024
	1976/QĐ-UBND, 18/7/2022
	5.400
	5.400
	1000
	 

	d
	Tuyến đường đông kênh Thủy lợi 6 ấp 10
	 
	7973893
	2023 - 2025
	880/UBND-NCTH, 24/6/2022
	7.709
	7.709
	700
	 

	III
	DỰ ÁN 5: Phát triển giáo dục đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực
	 
	 
	 
	 
	8.666
	8.666
	2.235
	 

	1
	Tiểu dự án 1: Đổi mới hoạt động, củng cố phát triển các trường phổ thông dân tộc nội trú, trường phổ thông dân tộc bán trú, trường phổ thông có học sinh ở bán trú và xóa mù chữ cho người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh
	 
	 
	 
	8.666
	8.666
	2.235
	 

	1.1
	Nâng cấp sửa chữa Trường Phổ thông dân tộc Nội trú tỉnh
	 
	7962060
	2022 - 2024
	196/QĐ-SKHĐT, 05/9/2022
	6.784
	6.784
	1300
	 

	1.2
	Nâng cấp sửa chữa Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Him Lam
	 
	7962059
	2023 - 2025
	880/UBND-NCTH, 24/6/2022
	1.882
	1.882
	935
	 

	IV
	DỰ ÁN 6: Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch
	Ủy ban nhân dân huyện Long Mỹ
	 
	 
	 
	3.166
	3.166
	1.000
	 

	1
	Hỗ trợ đầu tư xây dựng điểm đến du lịch tiêu biểu vùng đồng bào dân tộc thiểu số
	 
	 
	 
	 
	1.400
	1.400
	500
	 

	1.1
	Đầu tư nâng cấp điểm đến 03 chùa Khmer Ấp 4, Ấp 5 xã Xà Phiên và Ấp 7, xã Lương Nghĩa.
	 
	7970426
	2022 - 2024
	1978/QĐ-UBND, 18/7/2022
	1.400
	1.400
	500
	 

	2
	Hỗ trợ đầu tư bảo tồn làng, bản văn hóa truyền thống tiêu biểu của các dân tộc thiểu số
	 
	 
	 
	 
	1.766
	1.766
	500
	 

	2.1
	Nhà văn hóa ấp 7, xã Lương Nghĩa
	 
	7971441
	2023 - 2025
	880/UBND-NCTH, 24/6/2022
	1.766
	1.766
	500
	 

	V
	DỰ ÁN 10: Truyền thông, tuyên truyền, vận động trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Kiểm tra, giám sát đánh giá việc tổ chức thực hiện chương trình
	Sở Thông tin và Truyền thông
	 
	 
	 
	931
	931
	350
	 

	1
	Tiểu dự án 2: Ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh trật tự vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.
	 
	 
	 
	 
	931
	931
	350
	 

	1.1
	Thiết lập các điểm hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số ứng dụng công nghệ thông tin tại xã để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh trật tự
	 
	7969941
	2022 - 2024
	225/QĐ-UBND, 14/11/2022
	931
	931
	350
	 


 
PHỤ LỤC V
DANH MỤC KẾ HOẠCH VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG NĂM 2023
(Kèm theo Nghị quyết số 39/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2022 của đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang)
Đơn vị: Triệu đồng
	Stt
	Danh mục dự án
	Đơn vị thực hiện
	Thời gian khởi công - hoàn thành
	Tổng mức đầu tư
	Tổng mức đầu tư
	Tổng mức đầu tư
	Kế hoạch vốn NSTW năm 2023
	Ghi chú

	
	
	
	
	Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành
	Tổng số các nguồn vốn
	Trong đó: NSTW
	
	

	 
	Tổng cộng
	 
	 
	 
	9.754
	9.754
	2.970
	 

	I
	Dự án 4: Phát triển giáo dục nghề nghiệp, việc làm bền vững
	 
	 
	 
	9.754
	9.754
	2.970
	 

	1
	Tiểu dự án 3: Hỗ trợ việc làm bền vững
	 
	 
	 
	9.754
	9.754
	2.970
	 

	1.1
	Đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng và trang thiết bị công nghệ thông tin cho Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Hậu Giang
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh
	2022 - 2024
	226/QĐ-SKHĐT, 14/11/2022
	9.754
	9.754
	2.970
	 


 
PHỤ LỤC VI
DANH MỤC KẾ HOẠCH VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI NĂM 2023
(Kèm theo Nghị quyết số 39/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2022 của đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang)
Đơn vị: Triệu đồng
	Stt
	Danh mục dự án
	Thời gian khởi công - hoàn thành
	Tổng mức đầu tư
	Tổng mức đầu tư
	Tổng mức đầu tư
	Kế hoạch vốn NSTW năm 2023
	Ghi chú

	
	
	
	Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành
	Tổng số các nguồn vốn
	Trong đó: NSTW
	
	

	 
	TỔNG CỘNG
	 
	 
	281.562
	281.562
	87.010
	 

	A
	XÃ ĐẠT CHUẨN NÔNG THÔN MỚI
	 
	 
	141.220
	141.220
	51.380
	 

	I
	UBND huyện Châu Thành
	 
	 
	22.600
	22.600
	11.500
	 

	*
	Xã Phú Hữu
	 
	 
	13.100
	13.100
	6.300
	 

	 
	Tiêu chí về Cơ sở vật chất văn hóa (tiêu chí số 6)
	 
	 
	8.700
	8.700
	4.000
	 

	1
	Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã Phú Hữu
	2022 - 2024
	2775/QĐ-UBND, 18/07/2022
	7.000
	7.000
	3.000
	 

	2
	Nhà văn hóa - Khu thể thao ấp Phú Lợi
	2022 - 2024
	2777/QĐ-UBND, 18/07/2022
	1.700
	1.700
	1.000
	 

	 
	Tiêu chí về giao thông (Tiêu chí số 2)
	 
	 
	4.400
	4.400
	2.300
	 

	1
	Tuyến giao thông nông thôn Kênh Cái Dầu, ấp Phú Nghĩa
	2022 - 2024
	2773/QĐ-UBND, 18/07/2022
	4.400
	4.400
	2.300
	 

	*
	Xã Phú Tân
	 
	 
	9.500
	9.500
	5.200
	 

	 
	Tiêu chí về Cơ sở vật chất văn hóa (tiêu chí số 6)
	 
	 
	9.500
	9.500
	5.200
	 

	1
	Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã Phú Tân
	2022 - 2024
	2774/QĐ-UBND, 18/07/2022
	3.500
	3.500
	2.000
	 

	2
	Nhà văn hóa - Khu thể thao ấp Phú Trí
	2022 - 2024
	2771/QĐ-UBND, 18/07/2022
	1.500
	1.500
	800
	 

	3
	Nhà văn hóa - Khu thể thao ấp Phú Trí A
	2022 - 2024
	2770/QĐ-UBND, 18/07/2022
	1.500
	1.500
	800
	 

	4
	Nhà văn hóa - khu thể thao ấp Phú Lễ
	2022 - 2024
	2772/QĐ-UBND, 18/07/2022
	1.500
	1.500
	800
	 

	5
	Nhà văn hóa - Khu thể thao ấp Phú Lễ A
	2022 - 2024
	2778/QĐ-UBND, 18/07/2022
	1.500
	1.500
	800
	 

	II
	UBND thị xã Long Mỹ
	 
	 
	29.420
	29.420
	7.480
	 

	*
	Xã Tân Phú
	 
	 
	15.540
	15.540
	7.180
	 

	 
	Tiêu chí về Trường học (tiêu chí số 5)
	 
	 
	4.140
	4.140
	1.500
	 

	1
	Trường THCS Tân Phú
	2022 - 2024
	2286/QĐ-UBND, 18/7/2022
	4.140
	4.140
	1.500
	 

	 
	Tiêu chí về Cơ sở vật chất văn hóa (tiêu chí số 6)
	 
	 
	7.800
	7.800
	4.180
	 

	1
	Nhà văn hóa ấp Long Hưng 1
	2022 - 2024
	2287/QĐ-UBND, 18/7/2022
	1.300
	1.300
	700
	 

	2
	Nhà văn hóa ấp Long Hưng 2
	2022 - 2024
	2288/QĐ-UBND, 18/7/2022
	1.300
	1.300
	700
	 

	3
	Nhà văn hóa ấp Long Trị 1
	2022 - 2024
	2289/QĐ-UBND, 18/7/2022
	1.300
	1.300
	700
	 

	4
	Nhà văn hóa ấp Tân Hòa
	2022 - 2024
	2290/QĐ-UBND, 18/7/2022
	1.300
	1.300
	680
	 

	5
	Nhà văn hóa ấp Tân Hưng 2
	2022 - 2024
	2291/QĐ-UBND, 18/7/2022
	1.300
	1.300
	700
	 

	6
	Nhà văn hóa ấp Tân Thạnh
	2022 - 2024
	2292/QĐ-UBND, 18/7/2022
	1.300
	1.300
	700
	 

	 
	Tiêu chí về giao thông (Tiêu chí số 2)
	 
	 
	3.600
	3.600
	1.500
	 

	2
	Tuyến đường thầy 3B (đoạn còn lại)
	2022 - 2024
	2295/QĐ-UBND, 18/7/2022
	3.600
	3.600
	1.500
	 

	*
	Xã Long Bình
	 
	 
	13.880
	13.880
	300
	 

	 
	Tiêu chí về Trường học (tiêu chí số 5)
	 
	 
	3.880
	3.880
	100
	 

	1
	Trường Mẫu giáo Long Bình
	2024 - 2025
	880/UBND-NCTH, 24/6/2022
	1.100
	1.100
	30
	Vốn chuẩn bị đầu tư

	2
	Trường Tiểu học Long Bình
	2024 - 2025
	880/UBND-NCTH, 24/6/2022
	2.780
	2.780
	70
	Vốn chuẩn bị đầu tư

	 
	Tiêu chí số 6 về Cơ sở vật chất văn hóa
	 
	 
	10.000
	10.000
	200
	 

	1
	Trung tâm văn hóa xã Long Bình
	2024 - 2025
	880/UBND-NCTH, 24/6/2022
	10.000
	10.000
	200
	Vốn chuẩn bị đầu tư

	III
	UBND huyện Vị Thủy
	 
	 
	56.800
	56.800
	19.800
	 

	*
	Xã Vị Bình
	 
	 
	27.900
	27.900
	11.400
	 

	 
	Tiêu chí về giáo dục (Tiêu chí số 5)
	 
	 
	18.000
	18.000
	6.600
	 

	1
	Nâng cấp, sửa chữa trường tiểu học Vị Bình 1
	2022 - 2024
	1527/QĐ-UBND, 06/9/2022
	18.000
	18.000
	6.600
	 

	 
	Tiêu chí về Cơ sở vật chất văn hóa (tiêu chí số 6)
	 
	 
	9.900
	9.900
	4.800
	 

	1
	Trung tâm Văn hóa xã Vị Bình
	2022 - 2024
	2488/QĐ-UBND, 18/7/2022
	3.500
	3.500
	2.000
	 

	2
	Nhà văn hóa - khu thể thao ấp 9B
	2022 - 2024
	2488/QĐ-UBND, 18/7/2022
	1.600
	1.600
	700
	 

	3
	Nhà văn hóa ấp 9A1
	2022 - 2024
	2490/QĐ-UBND, 18/7/2022
	1.600
	1.600
	700
	 

	4
	Nhà văn hóa ấp 9A2
	2022 - 2024
	2491/QĐ-UBND, 18/7/2022
	1.600
	1.600
	700
	 

	5
	Nhà văn hóa - khu thể thao ấp 2
	2022 - 2024
	2492/QĐ-UBND, 18/7/2022
	1.600
	1.600
	700
	 

	*
	Xã Vị Đông
	 
	 
	28.900
	28.900
	8.400
	 

	 
	Tiêu chí về giáo dục (Tiêu chí số 5)
	 
	 
	12.000
	12.000
	2.000
	 

	1
	Trường tiểu học Vị Đông 1
	2023 - 2025
	880/UBND-NCTH, 24/6/2022
	5.000
	5.000
	1.000
	 

	2
	Trường tiểu học Vị Đông 4
	2023 - 2025
	880/UBND-NCTH, 24/6/2022
	7.000
	7.000
	1.000
	 

	 
	Tiêu chí về Cơ sở vật chất văn hóa (tiêu chí số 6)
	 
	 
	16.900
	16.900
	6.400
	 

	1
	Xây dựng trung tâm văn hóa xã
	2023 - 2025
	880/UBND-NCTH, 24/6/2022
	3.500
	3.500
	1.000
	 

	2
	Nhà văn hóa ấp 1
	2023 - 2025
	880/UBND-NCTH, 24/6/2022
	1.400
	1.400
	600
	 

	3
	Nhà văn hóa - khu thể thao ấp 1A
	2023 - 2025
	880/UBND-NCTH, 24/6/2022
	1.600
	1.600
	600
	 

	4
	Nhà văn hóa ấp 2
	2023 - 2025
	880/UBND-NCTH, 24/6/2022
	1.400
	1.400
	600
	 

	5
	Nhà văn hóa ấp 3A
	2023 - 2025
	880/UBND-NCTH, 24/6/2022
	1.400
	1.400
	600
	 

	6
	Nhà văn hóa - khu thể thao ấp 4
	2023 - 2025
	880/UBND-NCTH, 24/6/2022
	1.600
	1.600
	600
	 

	7
	Nhà văn hóa ấp 5
	2023 - 2025
	880/UBND-NCTH, 24/6/2022
	1.400
	1.400
	600
	 

	8
	Nhà văn hóa - khu thể thao ấp 6
	2023 - 2025
	880/UBND-NCTH, 24/6/2022
	1.600
	1.600
	600
	 

	9
	Nhà văn hóa - khu thể thao ấp 7
	2023 - 2025
	880/UBND-NCTH, 24/6/2022
	1.600
	1.600
	600
	 

	10
	Nhà văn hóa ấp 8
	2023 - 2025
	880/UBND-NCTH, 24/6/2022
	1.400
	1.400
	600
	 

	IV
	UBND huyện Phụng Hiệp
	 
	 
	32.400
	32.400
	12.600
	 

	*
	Xã Hiệp Hưng
	 
	 
	32.400
	32.400
	12.600
	 

	 
	Tiêu chí về Giáo dục (tiêu chí số 5)
	 
	 
	9.400
	9.400
	2.500
	 

	1
	Trường tiểu học Hiệp Hưng 1
	2022 - 2024
	6009/QĐ-UBND ngày 18/7/2022
	9.400
	9.400
	2.500
	 

	 
	Tiêu chí về Cơ sở vật chất văn hóa (tiêu chí số 6)
	 
	 
	23.000
	23.000
	10.100
	 

	1
	Trung tâm văn hóa - thể thao xã Hiệp Hưng
	2022 - 2024
	6010/QĐ-UBND, 18/7/2022
	8.000
	8.000
	2.500
	 

	2
	Nhà văn hóa ấp Hưng Thạnh
	2022 - 2024
	6011/QĐ-UBND, 18/7/2022
	1.400
	1.400
	480
	 

	3
	Nhà văn hóa - khu thể thao ấp Long Phụng
	2022 - 2024
	6012/QĐ-UBND, 18/7/2022
	1.600
	1.600
	880
	 

	4
	Nhà văn hóa - khu thể thao ấp Mỹ Lợi A
	2022 - 2024
	6013/QĐ-UBND, 18/7/2022
	1.600
	1.600
	880
	 

	5
	Nhà văn hóa ấp Mỹ Lợi B
	2022 - 2024
	6014/QĐ-UBND, 18/7/2022
	1.400
	1.400
	680
	 

	6
	Nhà văn hóa - khu thể thao ấp Hiệp Hòa
	2022 - 2024
	6015/QĐ-UBND, 18/7/2022
	1.600
	1.600
	880
	 

	7
	Nhà văn hóa ấp Lái Hiếu
	2022 - 2024
	6016/QĐ-UBND, 18/7/2022
	1.400
	1.400
	680
	 

	8
	Nhà văn hóa - khu thể thao ấp Mỹ Chánh
	2022 - 2024
	6017/QĐ-UBND, 18/7/2022
	1.600
	1.600
	880
	 

	9
	Nhà văn hóa ấp Mỹ Chánh A
	2022 - 2024
	6018/QĐ-UBND, 18/7/2022
	1.400
	1.400
	680
	 

	10
	Nhà văn hóa - khu thể thao ấp Quyết Thắng A
	2022 - 2024
	6019/QĐ-UBND, 18/7/2022
	1.600
	1.600
	880
	 

	11
	Nhà văn hóa ấp Quyết Thắng B
	2022 - 2024
	6020/QĐ-UBND, 18/7/2022
	1.400
	1.400
	680
	 

	B
	XÃ ĐẠT CHUẨN NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO
	 
	 
	109.342
	109.342
	23.630
	 

	I
	UBND thành phố Vị Thanh
	 
	 
	30.300
	30.300
	7.600
	 

	*
	Xã Hỏa Tiến
	 
	 
	6.700
	6.700
	2.000
	 

	 
	Tiêu chí về giáo dục (Tiêu chí số 5)
	 
	 
	6.700
	6.700
	2.000
	 

	1
	Nâng cấp, sửa chữa Trường Tiểu học Trương Định, xã HỏaTiến
	2022 - 2024
	3254/QĐ-UBND, 19/7/2022
	6.700
	6.700
	2.000
	 

	*
	Xã Vị Tân
	 
	 
	20.000
	20.000
	5.500
	 

	 
	Tiêu chí về giáo dục (tiêu chí số 5)
	 
	 
	20.000
	20.000
	5.500
	 

	1
	Trường Tiểu học Trần Quang Diệu, xã Vị Tân
	2022 - 2024
	3251/QĐ-UBND, 19/7/2022
	16.000
	16.000
	4.000
	 

	2
	Nâng cấp, sửa chữa Trường Mầm non Hoa Hồng, xã Vị Tân
	2022 - 2024
	3251/QĐ-UBND, 19/7/2022
	4.000
	4.000
	1.500
	 

	*
	Xã Tân Tiến
	 
	 
	3.600
	3.600
	100
	 

	 
	Tiêu chí về văn hóa (tiêu chí số 6)
	 
	 
	3.600
	3.600
	100
	 

	1
	Xây dựng mới Nhà văn hóa - Khu thể thao ấp Mỹ Hiệp 1 và ấp Mỹ Hiệp 3, xã Tân Tiến
	2024 - 2025
	880/UBND-NCTH, 24/6/2022
	3.600
	3.600
	100
	Vốn chuẩn bị đầu tư

	II
	UBND huyện Châu Thành
	 
	 
	19.000
	19.000
	3.150
	 

	*
	Xã Đông Phước A
	 
	 
	8.500
	8.500
	3.000
	 

	 
	Tiêu chí về Giáo dục (tiêu chí số 5)
	 
	 
	8.500
	8.500
	3.000
	 

	1
	Trường Tiểu học Ngô Hữu Hạnh 2
	2022 - 2024
	2776/QĐ-UBND, 18/07/2022
	8.500
	8.500
	3.000
	 

	*
	Xã Đông Thạnh
	 
	 
	10.500
	10.500
	150
	 

	 
	Tiêu chí về Giáo dục (tiêu chí số 5)
	 
	 
	8.500
	8.500
	100
	 

	1
	Trường Tiểu học Phú An
	2024 - 2025
	880/UBND-NCTH, 24/6/2022
	8.500
	8.500
	100
	Vốn chuẩn bị đầu tư

	 
	Tiêu chí về Cơ sở vật chất văn hóa (tiêu chí số 6)
	 
	 
	2.000
	2.000
	50
	 

	1
	Xây mới Nhà Văn hóa ấp Đông Thuận
	2024 - 2025
	880/UBND-NCTH, 24/6/2022
	2.000
	2.000
	50
	Vốn chuẩn bị đầu tư

	III
	UBND huyện Châu Thành A
	 
	 
	11.400
	11.400
	4.630
	 

	*
	Xã Nhơn Nghĩa A
	 
	 
	11.400
	11.400
	4.630
	 

	 
	Tiêu chí về Giáo dục (tiêu chí số 5)
	 
	 
	11.400
	11.400
	4.630
	 

	1
	Trường THCS Nhơn Nghĩa A (giai đoạn 2)
	2022 - 2024
	2592/QĐ-UBND, 18/7/2022
	10.000
	10.000
	4.000
	 

	2
	Nâng cấp, sửa chữa trường tiểu học Nhơn Nghĩa A1
	2022 - 2024
	2593/QĐ-UBND, 18/7/2022
	1.400
	1.400
	630
	 

	IV
	UBND huyện Vị Thủy
	 
	 
	16.600
	16.600
	4.650
	 

	*
	Xã Vị Thanh
	 
	 
	9.600
	9.600
	4.500
	 

	 
	Tiêu chí về Giáo dục (tiêu chí số 5)
	 
	 
	6.000
	6.000
	3.000
	 

	1
	Nâng cấp, sửa chữa Trường THCS Vị Thanh
	2022 - 2024
	2504/QĐ-UBND, 18/7/2022
	6.000
	6.000
	3.000
	 

	 
	Tiêu chí về Cơ sở vật chất văn hóa (Tiêu chí số 6)
	 
	 
	3.600
	3.600
	1.500
	 

	1
	Nhà văn hóa - khu thể thao ấp 7A1
	2022 - 2024
	2505/QĐ-UBND, 18/7/2022
	1.600
	1.600
	700
	 

	2
	Nhà văn hóa - khu thể thao ấp 7B1
	2022 - 2024
	2506/QĐ-UBND, 18/7/2022
	2.000
	2.000
	800
	 

	*
	Xã Vị Thắng
	 
	 
	7.000
	7.000
	150
	 

	 
	Tiêu chí về Giáo dục (Tiêu chí số 5)
	 
	 
	7.000
	7.000
	150
	 

	1
	Trường THCS Vị Thắng
	2024 - 2025
	880/UBND-NCTH, 24/6/2022
	7.000
	7.000
	150
	Vốn chuẩn bị đầu tư

	VI
	UBND huyện Long Mỹ
	 
	 
	9922
	9922
	300
	 

	*
	Xã Vĩnh Thuận Đông
	 
	 
	9.922
	9.922
	300
	 

	 
	Tiêu chí về Cơ sở vật chất văn hóa (Tiêu chí số 6)
	 
	 
	3.900
	3.900
	150
	 

	1
	Nhà văn hóa ấp 1, xã Vĩnh Thuận Đông
	2024 - 2025
	880/UBND-NCTH, 24/6/2022
	1.300
	1.300
	50
	Vốn chuẩn bị đầu tư

	2
	Nhà văn hóa ấp 4, xã Vĩnh Thuận Đông
	2024 - 2025
	880/UBND-NCTH, 24/6/2022
	1.300
	1.300
	50
	Vốn chuẩn bị đầu tư

	3
	Nhà văn hóa ấp 7, xã Vĩnh Thuận Đông
	2024 - 2025
	88Q/UBND-NCTH, 24/6/2022
	1.300
	1.300
	50
	Vốn chuẩn bị đầu tư

	 
	Tiêu chí về giao thông (Tiêu chí số 2)
	 
	 
	6.022
	6.022
	150
	 

	1
	Tuyến đường bờ sông Lý Nết ấp 8, xã Vĩnh Thuận Đông
	2024 - 2025
	880/UBND-NCTH, 24/6/2022
	1.972
	1.972
	50
	Vốn chuẩn bị đầu tư

	2
	Tuyến đường bờ nam Bến Ruộng ấp 6, xã Vĩnh Thuận Đông
	2024 - 2025
	880/UBND-NCTH, 24/6/2022
	4.050
	4.050
	100
	Vốn chuẩn bị đầu tư

	VII
	UBND huyện Phụng Hiệp
	 
	 
	22.120
	22.120
	3.300
	 

	*
	Xã Phương Phú
	 
	 
	8.000
	8.000
	3.000
	 

	 
	Tiêu chí về Giáo dục (tiêu chí số 5)
	 
	 
	8.000
	8.000
	3.000
	 

	1
	Trường TH Phương Phú 1
	2022 - 2024
	6021/QĐ-UBND, 18/7/2022
	8.000
	8.000
	3.000
	 

	*
	Xã Thạnh Hòa
	 
	 
	14.120
	14.120
	300
	 

	 
	Tiêu chí về Giáo dục (tiêu chí số 5)
	 
	 
	10.920
	10.920
	200
	 

	1
	Trường TH Thạnh Hòa 1
	2024 - 2025
	880/UBND-NCTH, 24/6/2022
	10.920
	10.920
	200
	Vốn chuẩn bị đầu tư

	 
	Tiêu chí về Cơ sở vật chất văn hóa (Tiêu chí số 6)
	 
	 
	3.200
	3.200
	100
	 

	1
	Nhà văn hóa ấp Nhất A
	2024 - 2025
	880/UBND-NCTH, 24/6/2022
	1.600
	1.600
	50
	Vốn chuẩn bị đầu tư

	2
	Nhà văn hóa ấp Tầm Vu 3
	2024 - 2025
	880/UBND-NCTH, 24/6/2022
	1.600
	1.600
	50
	Vốn chuẩn bị đầu tư

	C
	XÃ ĐẠT CHUẨN NÔNG THÔN MỚI KIỂU MẪU
	 
	 
	19.000
	19.000
	7.000
	 

	I
	UBND thành phố Ngã Bảy
	 
	 
	11.700
	11.700
	5.000
	 

	*
	Xã Đại Thành
	 
	 
	11.700
	11.700
	5.000
	 

	 
	Tiêu chí về Giáo dục (tiêu chí số 5)
	 
	 
	8.000
	8.000
	3.000
	 

	1
	Trường THCS Đại Thành
	2022 - 2024
	1465/QĐ-UBND, 18/7/2022
	8.000
	8.000
	3.000
	 

	 
	Tiêu chí về Cơ sở vật chất văn hóa (Tiêu chí số 6)
	 
	 
	3.700
	3.700
	2.000
	 

	1
	Nhà văn hóa ấp Đông An, xã Đại Thành
	2022 - 2024
	1464/QĐ-UBND, 18/7/2022
	1.700
	1.700
	1.000
	 

	2
	Nâng cấp, sửa chữa các nhà văn hóa xã Đại Thành
	2022 - 2024
	1463/QĐ-UBND, 18/7/2022
	2.000
	2.000
	1.000
	 

	III
	UBND huyện Châu Thành A
	 
	 
	7.300
	7.300
	2.000
	 

	*
	Xã Thạnh Xuân
	 
	 
	7.300
	7.300
	2.000
	 

	 
	Tiêu chí về Giáo dục (tiêu chí số 5)
	 
	 
	7.300
	7.300
	2.000
	 

	1
	Nâng cấp sửa chữa Trường tiểu học Thạnh Xuân
	2022 - 2024
	2594/QĐ-UBND, 18/7/2022
	7.300
	7.300
	2.000
	 

	D
	ĐẦU TƯ TIÊU CHÍ VỀ NƯỚC SẠCH
	 
	 
	12.000
	12.000
	5.000
	 

	I
	Công ty Cổ phần cấp nước và Vệ sinh môi trường nông thôn Hậu Giang
	 
	 
	12.000
	12.000
	5.000
	 

	1
	Nâng cấp, mở rộng phát triển tuyến ống cấp nước xã Phú Hữu, xã Phú Tân (huyện Châu Thành)
	2022 - 2024
	193/QĐ-SKHĐT, 30/8/2022
	12.000
	12.000
	5.000
	 


 
