	THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

	Số: 412/QĐ-TTg
	Hà Nội, ngày 11 tháng 04 năm 2007


QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DANH MỤC ĐẦU TƯ MỘT SỐ DỰ ÁN KẾT CẤU HẠ TẦNG GIAO THÔNG QUAN TRỌNG, THIẾT YẾU GIAI ĐOẠN ĐẾN NĂM 2020.
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Quyết định số 290/2006/QĐ-TTg ngày 29 tháng 12 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Định hướng thu hút và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức thời kỳ 2006 – 2010”;
Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 1350 BKH/KCHT&ĐT ngày 05 tháng 3 năm 2007 và số 1811 BKH/KCHT&ĐT ngày 20 tháng 3 năm 2007), Bộ Giao thông vận tải (văn bản số 1444/BGTVT-KHĐT ngày 21 tháng 3 năm 2007), Bộ Xây dựng (văn bản số 546/BXD-XL ngày 23 tháng 3 năm 2007), Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (văn bản số 2360/NHNN-TD ngày 21 tháng 3 năm 2007), Bộ Tài chính (văn bản số 4356/BTC-ĐT ngày 29 tháng 3 năm 2007),
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1. Phê duyệt Danh mục đầu tư một số dự án kết cấu hạ tầng giao thông quan trọng, thiết yếu giai đoạn đến năm 2020 với những nội dung chủ yếu sau:

1. Quan điểm:

- Huy động các nguồn lực để xây dựng hoàn chỉnh một bước kết cấu hạ tầng giao thông giai đoạn đến năm 2020, trong đó tập trung đầu tư xây dựng các dự án quan trọng, thiết yếu nhằm góp phần đẩy mạnh thực hiện sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước.
- Song song với việc đầu tư các dự án kết cấu hạ tầng giao thông quan trọng, thiết yếu, cần duy trì, nâng cấp để tận dụng tối đa năng lực kết cấu hạ tầng giao thông hiện có nhằm phát triển đồng bộ và từng bước hoàn chỉnh hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông của đất nước giai đoạn đến năm 2020.
- Làm cơ sở để vận động, thu hút các nguồn vốn đầu tư (vốn ODA, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, các nguồn vốn trong nước và các nguồn vốn khác (cho đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông.

- Làm cơ sở để bổ sung, điều chỉnh các quy hoạch phát triển giao thông vận tải.

2. Mục tiêu cụ thể:

- Giai đoạn đến năm 2010

+ Đường bộ xây dựng mới một số đoạn thuộc tuyến đường bộ cao tốc Bắc – Nam (Hà Nội – thành phố Hồ Chí Minh – Cần Thơ), một số tuyến đường bộ cao tốc thuộc 2 Hành lang và 1 Vành đai kinh tế Việt Nam – Trung Quốc và tại các vùng kinh tế trọng điểm; thông tuyến đường Hồ Chí Minh theo Nghị quyết của Quốc hội; nâng cấp, mở rộng một số đoạn trên quốc lộ 1 để nâng cao năng lực thông xe, giảm ách tắc.
+ Đường sắt: Từng bước nâng cao năng lực, hiện đại hóa tuyến đường sắt Bắc – Nam hiện có, cải tạo, nâng cấp tuyến đường sắt Yên Viên – Lào Cai; đẩy nhanh công tác chuẩn bị để khởi công tuyến đường sắt cao tốc Bắc – Nam và tuyến đường sắt phục vụ khai thác, sản xuất alumin - nhôm tại các tỉnh Tây Nguyên.
+ Đường biển: xây dựng cảng trung chuyển container quốc tế tại Vân Phong, tỉnh Khánh Hòa (giai đoạn khởi động và vùng cửa ngõ phía Bắc tại Lạch Huyện, thành phố Hải Phòng; xây dựng luồng cho tàu biển có trọng tải lớn vào sông Hậu.
+ Đường hàng không: xây dựng nhà ga hành khách cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng và nhà ga T2 cảng hàng không quốc tế Nội Bài, xây dựng cảng hàng không Dương Tô, đảo Phú Quốc; đẩy nhanh công tác chuẩn bị xây dựng cảng hàng không quốc tế tại Long Thành, tỉnh Đồng Nai.
- Giai đoạn từ năm 2010 đến năm 2020.

+ Đường bộ: tiếp tục xây dựng các trạm ưu tiên thuộc tuyến đường bộ cao tốc Bắc – Nam, hoàn thành xây dựng các tuyến đường bộ cao tốc thuộc 2 Hành lang và 1 Vành đai kinh tế Việt Nam – Trung quốc; xây dựng tuyến đường bộ cao tốc từ Dầu Giây, tỉnh Đồng Nai đi Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, tiếp tục nâng cấp, mở rộng một số đoạn thuộc quốc lộ 1 để đảm bảo vẫn là trục giao thông huyết mạch của đất nước giai đoạn đến năm 2020.

+ Đường sắt: triển khai xây dựng tuyến đường sắt cao tốc Hà Nội – thành phố Hồ Chí Minh, tuyến đường sắt Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng; cải tạo, nâng cấp tuyến đường sắt Đồng Đăng – Hà Nội thành đường đôi; hoàn thành xây dựng tuyến đường sắt phục vụ khai thác và sản xuất alumin – nhôm tại các tỉnh Tây Nguyên.
+ Đường biển: tiếp tục đầu tư tăng cường năng lực cảng trung chuyển container quốc tế tại Vân Phong, tỉnh Khánh Hòa và cảng cửa ngõ phía Bắc tại Lạch Huyện, thành phố Hải Phòng theo quy hoạch.

+ Đường hàng không: xây dựng cảng hàng không quốc tế tại Long Thành, tỉnh Đồng Nai.
3. Nhu cầu vốn đầu tư phát triển:

Tổng nhu cầu vốn đầu tư phát triển cho các dự án Danh mục dự kiến khoảng 67.570 triệu USD trong đó đã xác định được nguồn vốn là 4.418 triệu USD (bao gồm các dự án đã có Quyết định đầu tư hoặc đã ký kết Hiệp định vay vốn).
4. Danh mục một số dự án kết cấu hạ tầng giao thông quan trọng, thiết yếu giai đoạn đến năm 2020 (phụ lục kèm theo).

Điều 2. Tổ chức thực hiện 
1. Bộ Giao thông vận tải:

a) Rà soát, điều chỉnh các quy hoạch về phát triển giao thông vận tải để đảm bảo phù hợp với các quy hoạch khác có liên quan. Ưu tiên hoàn chỉnh quy hoạch phát triển hệ thống đường bộ cao tốc và đường sắt cao tốc giai đoạn đến năm 2020 và tầm nhìn sau năm 2020; tiến hành quy hoạch chi tiết tuyến đường bộ cao tốc Bắc – Nam và tuyến đường sắt cao tốc Bắc Nam.
b) Tiếp tục chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đã có Quyết định đầu tư.

c) Đối với các dự án dự kiến sử dụng vốn trong nước, lựa chọn các dự án ưu tiên và nghiên cứu đề xuất cơ chế huy động vốn cho từng dự án; đồng thời phối hợp với các cơ quan liên quan xúc tiến đầu tư, theo hướng ưu tiên vốn ngoài ngân sách từ các thành phần kinh tế.
d) Tập trung hoàn thành Báo cáo đầu tư dự án đường sắt cao tốc Hà Nội - thành phố Hồ Chí Minh làm cơ sở trình Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư.

đ) Định kỳ 6 tháng báo cáo Thủ tướng Chính phủ và gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính về tình hình thực hiện các dự án trong Danh mục.
2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư:

a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tiến hành rà soát, cập nhật, bổ sung các dự án trong Danh mục vào kế hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch vùng đến năm 2010 và định hướng đến các năm tiếp theo.

b) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan lập phương án huy động và kêu gọi vốn đối với các dự án dự kiến sử dụng vốn ODA, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, để đầu tư các dự án theo yêu cầu tiến độ trên nguyên tắc bảo đảm cân đối vĩ mô các nguồn lực đầu tư phát triển.
c) Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính thực hiện chức năng kiểm tra, giám sát việc phân bổ và sử dụng các nguồn vốn đầu tư phát triển, đảm bảo đúng mục đích và hiệu quả đầu tư.
d) Định kỳ 6 tháng tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tình hình thực hiện các dự án, huy động và sử dụng vốn; đồng thời tổng hợp những vướng mắc trong quá trình thực hiện và đề xuất giải pháp.

3. Các Bộ, ngành liên quan:

Theo chức năng nhiệm vụ, quyền hạn của mình, có trách nhiệm phối hợp với Bộ Giao thông vận tải, Bộ Kế hoạch và Đầu tư thực hiện các mục tiêu của Quyết định này.

4. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương liên quan:

a) Phối hợp với Bộ Giao thông vận tải rà soát, điều chỉnh các quy hoạch, kế hoạch về phát triển giao thông vận tải giai đoạn đến năm 2010 và định hướng đến các năm tiếp theo;

b) Cập nhật, bổ sung các dự án trong Danh mục vào quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương phù hợp với quy hoạch, kế hoạch chung;
c) Chịu trách nhiệm thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để giải phóng mặt bằng theo quy định, đáp ứng yêu cầu và tiến độ thực hiện các dự án.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các PTTg Chính phủ;
- Văn phòng Trung ương;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- VP BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng;
- Các Bộ: GTVT, KH&ĐT, TC, NG, QP, XD, CN, TN&MT TP;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Ban Chỉ đạo Tây Bắc
- Ban Chỉ đạo Tây Nguyên
- Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Các Tập đoàn, Tổng công ty 91;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: KTTH, TH, NN, NC, QHQT, ĐP, TTBC, Website Chính phủ.
- Lưu: VT, CN (8).
	THỦ TƯỚNG




Nguyễn Tấn Dũng


PHỤ LỤC

DANH MỤC MỘT SỐ DỰ ÁN KẾT CẤU HẠ TẦNG GIAO THÔNG QUAN TRỌNG, THIẾT YẾU GIAI ĐOẠN ĐẾN NĂM 2020
(Kèm theo Quyết định số 412/QĐ-TTg ngày 11 tháng 4 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ)

Đơn vị: Triệu USD

	Số TT
	Tên dự án
	Dự kiến quy mô xây dựng
	Dự kiến thời gian triển khai
	Dự kiến tổng mức đầu tư
	Phân kỳ đầu tư
	Dự kiến nguồn vốn
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	Đến năm 2010
	2010-2020
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	TỔNG SỐ
	
	
	67.575
	13.567
	45.143
	
	Số vốn phân kỳ đầu tư giai đoạn 2010 và giai đoạn 2010 – 2020 của một số dự án chưa được xác định

	A
	ĐƯỜNG BỘ
	
	
	20.043
	6.373
	4.805
	
	

	I
	Đường cao tốc
	
	
	16.927
	3.257
	4.895
	
	

	
	Các dự án đường bộ cao tốc Bắc – Nam, gồm:
	
	
	12.986
	2.404
	817
	
	

	1
	Đoạn Cầu Giẽ - Ninh Bình (Giai đoạn 1)
	50 km
	2005 - 2009
	441
	441
	
	Doanh nghiệp và ngân sách Nhà nước
	Quyết định đầu tư số 323/QĐ-TTg ngày 10/4/2005

	2
	Đoạn Ninh Bình – Thanh Hóa
	60 km
	Khởi công 2009
	529
	
	
	ODA Nhật bản và các nhà đồng tài trợ
	Đã có cam kết 2 Chính phủ Việt Nam và Nhật Bản

	3
	Đoạn Thanh Hóa – Hà Tĩnh
	
	Khởi công 2009
	
	
	
	ODA Nhật bản và các nhà đồng tài trợ
	-nt-

	
	- Đoạn Thanh Hóa - Vinh
	138 km
	
	1.217
	
	
	
	

	
	- Đoạn Vinh – Bãi Vọt (Hà Tĩnh)
	
	
	Chưa xác định
	
	
	
	

	4
	Đoạn Huế - Đà Nẵng
	105 km
	Khởi công 2009
	926
	
	
	ODA Nhật Bản hoặc BOT
	

	5
	Đoạn Đà Nẵng – Quảng Ngãi
	125 km
	Khởi công 2009
	1.103
	
	
	ODA Nhật Bản và các nhà đồng tài trợ
	Đã có cam kết 2 Chính phủ Việt Nam và Nhật Bản

	6
	Đoạn Quảng Ngãi – Quy Nhơn
	180 km
	2011 – 2015
	1.562
	
	
	ODA Nhật Bản và các nhà đồng tài trợ
	-nt-

	7
	Đoạn Nha Trang – Dầu Giây
	400 km
	Khởi công 2009
	3.528
	
	
	ODA Nhật Bản và các nhà đồng tài trợ
	-nt-

	8
	Đoạn thành phố Hồ Chí Minh – Long Thành – Dầu Giây
	55km, 6-8 làn xe
	2008 – 2012
	1180
	618
	562
	ODA + OCR+ Doanh nghiệp hoặc BOT
	Đang lựa chọn phương án đầu tư

	9
	Đoạn thành phố Hồ Chí Minh – Trung Lương
	45 km
	2005 – 2008
	600
	600
	
	Ngân sách Nhà nước ứng trước, bán quyền thu phí
	Quyết định đầu tư số 1286/QĐ-TTg ngày 06/12/2004

	10
	Đoạn Trung Lương – Mỹ Thuận – Cần Thơ
	82 km; 4-6 làn xe
	Khởi công 2008
	1.000
	745
	255
	ODA Nhật Bản và các nhà đồng tài trợ hoặc BOT
	

	
	Các dự án đường bộ cao tốc thuộc 2 Hành lang và 1 vành đai kinh tế Việt Nam – Trung Quốc, gồm:
	
	
	3.841
	853
	2.988
	
	

	1
	Tuyến Hà Nội – Lào Cai
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Giai đoạn 1
	245 km, 2 – 4 làn xe
	2007 – 2012
	653
	653
	
	ODA + OCR + Ngân sách Nhà nước
	

	
	- Giai đoạn 2
	19 km còn lại, mở rộng 4 – 6 làn xe trên tuyến
	
	Chưa xác định
	
	
	
	

	2
	Tuyến Hà Nội – Hải Phòng
	100 km
	Khởi công 2008
	938
	200
	738
	BOT
	

	3
	Tuyến Bắc Ninh – Lạng Sơn
	140 km; 6 làn xe
	Khởi công 2010
	1.400
	
	1.400
	ODA Trung Quốc hoặc BOT
	

	4
	Tuyến Hạ Long – Móng Cái
	170 km; 4 – 6 làn xe
	Khởi công 2010
	850
	
	850
	ODA Trung Quốc hoặc BOT
	

	
	Các dự án đường bộ cao tốc thuộc các Vùng Kinh tế trọng điểm, gồm:
	
	
	1.000
	
	1.000
	
	

	1
	Tuyến Dầu Giây – Đà Lạt
	230 km; 4 làn xe
	Sau 2010
	1.000
	
	1.000
	ODA Nhật Bản và các nhà đồng tài trợ hoặc BOT
	

	II
	Đường Hồ Chí Minh
	
	
	2.564
	2.564
	
	
	

	1
	Đường Hồ Chí Minh (Giai đoạn đến năm 2010)
	3167 km
	2000-2010
	2.564
	2.564
	
	Trái phiếu Chính phủ, các nguồn khác
	Không bao gồm dự án các cầu lớn

	2
	Đường Hồ Chí Minh (Giai đoạn 2010 – 2020)
	Chưa xác định
	2010-2020
	Chưa xác định
	
	Chưa xác định
	Trái phiếu Chính phủ, các nguồn khác
	

	III
	Cầu lớn trên đường Hồ Chí Minh 
	
	
	552
	552
	
	
	

	1
	Cầu Vàm Cống
	2074 md cầu; 16,47 km đường 2 đầu cầu
	Khởi công 2008
	316
	316
	
	ODA Ngân hàng phát triển Châu Á
	

	2
	Cầu Cao Lãnh
	2073 md; 6 km đường 2 đầu cầu
	Khởi công 2008
	236
	236
	
	ODA Ngân hàng phát triển Châu Á
	

	B
	ĐƯỜNG SẮT
	
	
	44.320
	5.920
	38.400
	
	

	1
	Xây dựng tuyến đường sắt cao tốc Hà Nội – thành phố Hồ Chí Minh 
	1630 km
	Khởi công 2009
	33.000
	3.000
	30.000
	ODA Nhật Bản và các nhà đồng tài trợ
	Đã có cam kết 2 Chính phủ Việt Nam và Nhật Bản

	
	Các dự án đường sắt thuộc 2 Hành lang và 1 Vành đai kinh tế Việt Nam – Trung Quốc, gồm:
	
	
	11.320
	2.920
	8.400
	
	

	1
	Cải tạo, nâng cấp tuyến đường sắt Yên Viên – Lào Cai
	280 km
	2007-2010
	160
	160
	
	ODA (NH phát triển Châu Á + Pháp) + Ngân sách Nhà nước
	Đã ký kết với Ngân hàng phát triển Châu Á, Hiệp định số 2302 VIE(SF) ngày 16/1/2007

	2
	Xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng
	398 km; khổ 1,435m
	Sau 2020
	9.760
	2.760
	7.000
	ODA Trung Quốc
	

	3
	Cải tạo, nâng cấp tuyến đường sắt Đồng Đăng – Hà Nội
	165 km
	Sau 2010
	100
	
	100
	ODA Trung Quốc
	

	4
	Xây dựng tuyến đường sắt phục vụ khai thác, sản xuất alumin-nhôm tại các tỉnh Tây Nguyên.
	Đang lựa chọn phương án tuyến (khổ 1,435m)
	2010 - 2020
	1.300
	
	1.300
	BOT hoặc Doanh nghiệp khai thác và sản xuất alumin
	

	C
	ĐƯỜNG BIỂN
	
	
	584
	434
	150
	
	

	1
	Xây dựng cảng trung chuyển container quốc tế tại Vân Phong, tỉnh Khánh Hòa
	2 bến khởi động
	2007 – 2010
	197
	197
	
	Doanh nghiệp
	Giao Tổng công ty Hàng hải Việt Nam chủ trì huy động vốn để đầu tư.

	2
	Xây dựng cảng cửa ngõ phía Bắc tại Lạch Huyện, thành phố Hải Phòng (bao gồm cả cầu Đình Vũ)
	
	
	187
	187
	
	
	

	
	- Xây dựng 1 bến container
	4 trT/năm
	Khởi công 2008
	90
	90
	
	Doanh nghiệp
	Giao Tổng công ty Hàng hải Việt Nam chủ trì huy động vốn để đầu tư.

	
	- Xây dựng cầu Đình Vũ
	
	Khởi công 2008
	97
	97
	
	ODA hoặc BOT
	

	3
	Xây dựng luồng cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu
	Mở luồng cho tàu biển 01 vạn DWT
	2009 – 2012
	200
	50
	150
	Ngân sách Nhà nước
	

	D
	ĐƯỜNG HÀNG KHÔNG
	
	
	2.628
	840
	1.788
	
	

	1
	Xây dựng cảng hàng không quốc tế Dương Tơ – Phú Quốc
	2 TrHK/năm
	2008 – 2012
	156
	56
	100
	FDI
	

	2
	Xây dựng nhà ga T2- Cảng hàng không quốc tế Nội Bài
	8 - 10 TrHK/năm
	2008 – 2011
	388
	300
	88
	ODA Nhật Bản
	

	3
	Xây dựng nhà ga hành khách – cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng
	4 TrHK/năm
	2007-2010
	84
	84
	
	Ngân sách Nhà nước + Doanh nghiệp
	Quyết định số 385/QĐ-TTg ngày 20/4/2004 và công văn số 2063/TTg-CN ngày 18/12/2006.

	4
	Cảng hàng không quốc tế Long Thành
	25 trKH/năm
	Khởi công 2008
	2.000
	400
	1.600
	FDI
	


