	ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
--------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: 431/QĐ-UBND
	Vũng Tàu, ngày 25 tháng 02 năm 2011


 
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUYẾT TOÁN DỰ ÁN HOÀN THÀNH. DỰ ÁN: TRỒNG RỪNG, CHĂM SÓC VÀ BẢO VỆ RỪNG CỦA BAN QUẢN LÝ KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN BÌNH CHÂU - PHƯỚC BỬU THUỘC DỰ ÁN TRỒNG MỚI 5 TRIỆU HA RỪNG TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Thông tư số 33/2007/TT-BTC ngày 09 tháng 4 năm 2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước; Thông tư 98/2007/TT-BTC ngày 09 tháng 8 năm 2007 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông tư số 33/2007/TT-BTC ngày 09 tháng 4 năm 2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước;
Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 212/TTr-STC-ĐT ngày 27 tháng 01 năm 2011,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành:
- Tên dự án: Trồng rừng, chăm sóc và bảo vệ rừng của Ban Quản lý khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu - Phước Bửu thuộc dự án trồng mới 5 triệu ha rừng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
- Địa điểm xây dựng: huyện Xuyên Mộc;
- Chủ đầu tư: Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu - Phước Bửu.
Điều 2. Kết quả đầu tư:
1. Nguồn vốn đầu tư:
	Nguồn vốn
	Được duyệt (đồng)
	Thực hiện (đồng)

	Ngân sách tỉnh năm 2010
	946.300.302
	837.827.772


2. Chi phí đầu tư: 
	Stt
	Nội dung
	Tổng dự toán được duyệt (đồng)
	Chi phí đầu tư được quyết toán (đồng)

	 
	Tổng số 1+2+3+4+5
	946.300.302
	837.827.772

	1
	Trồng rừng phục hồi bão số 09
	494.682.150
	454.786.917

	2
	Trồng rừng mới
	158.500.912
	115.012.727

	3
	Chăm sóc rừng trồng các năm
	95.830.579
	78.394.193

	4
	Chăm sóc rừng trồng phục hồi bão số 09
	156.821.661
	150.958.935

	5
	Bảo vệ rừng
	40.465.000
	38.675.000


3. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản: không.
4. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư: 
Đơn vị tính: đồng 
	Nội dung
	Công trình (HMCT) thuộc chủ đầu tư quản lý
	Công trình (HMCT) thuộc chủ đầu tư quản lý
	Công trình (HMCT) giao đơn vị khác quản lý
	Công trình (HMCT) giao đơn vị khác quản lý

	
	Thực tế
	Quy đổi
	Thực tế
	Quy đổi

	Tổng số
	837.827.772
	 
	 
	 

	1. Tài sản cố định 
	837.827.772
	 
	 
	 

	2. Tài sản lưu động 
	 
	 
	 
	 


Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan:
1. Trách nhiệm của chủ đầu tư:
- Được phép tất toán nguồn và chi phí đầu tư công trình là:
	Nguồn
	Số tiền (đồng)
	Ghi chú

	Ngân sách tỉnh năm 2010
	837.827.772
	 


- Tổng các khoản công nợ tính đến ngày thời điểm khóa sổ lập báo cáo quyết toán là:
+ Tổng nợ phải thu: không;
+ Tổng nợ phải trả: 837.827.772 đồng.
Chi tiết các khoản công nợ như sau:
	Stt
	Tên cá nhân, đơn vị thực hiện
	Nội dung công việc, hợp đồng thực hiện
	Giá trị quyết toán
	Đã thanh toán, tạm ứng
	CÔng nợ đến ngày khóa sổ lập báo cáo quyết toán
	CÔng nợ đến ngày khóa sổ lập báo cáo quyết toán

	
	
	
	
	
	Phải trả
	Phải thu

	 
	Tổng số
	 
	837.827.772
	0
	837.827.772
	 

	1
	Các hộ dân
	Trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng thuộc dự án trồng mới 05 triệu ha rừng
	837.827.772
	0
	837.827.772
	 


2. Trách nhiệm của các đơn vị tiếp nhận tài sản:
Được phép ghi tăng tài sản:
	Tên đơn vị tiếp nhận tài sản
	Tài sản cố định (đồng)
	Tài sản lưu động (đồng)
	Chi tiết theo nguồn vốn

	Ban Quản lý khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu - Phước Bửu
	837.827.772
	 
	Ngân sách tỉnh năm 2010


Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu - Phước Bửu; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và Thủ trưởng các cơ quan chức năng liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.
 
	 
	KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Trần Ngọc Thới


 
