	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: 44/NQ-HĐND
	Sơn La, ngày 07 tháng 12 năm 2021


 
NGHỊ QUYẾT
ĐIỀU CHỈNH CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA HĐND TỈNH VỀ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN 5 NĂM GIAI ĐOẠN 2016-2020, KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2020 VÀ NĂM 2021
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA 
KHÓA XV, KỲ HỌP THỨ BA
Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 
Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019; 
Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; 
Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước; 
Xét Tờ trình số 226/TTr-UBND ngày 19 tháng 11 năm 2021 của UBND tỉnh; Báo cáo thẩm tra số 130/BC-KTNS ngày 02 tháng 12 năm 2021 của Ban Kinh tế - Ngân sách của HĐND tỉnh và thảo luận của đại biểu HĐND tại kỳ họp.
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Điều chỉnh một số Nghị quyết của HĐND tỉnh về kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm 2016 - 2020, như sau:
1. Tổng số vốn điều chỉnh: 1.534 triệu đồng.
2. Phương án điều chỉnh
2.1. Nguồn bổ sung cân đối ngân sách tỉnh
Điều chỉnh giảm 268 triệu đồng của 02 dự án hoàn thành không còn nhu cầu sử dụng vốn và phân bổ số vốn sau điều chỉnh giảm cho dự án Khu chôn lấp xử lý chất thải rắn huyện Yên Châu (dự án hoàn thành còn thiếu vốn).
2.2. Nguồn thu tiền sử dụng đất ngân sách tỉnh
Điều chỉnh giảm 1.266 triệu đồng của 02 dự án hoàn thành không còn nhu cầu sử dụng vốn và phân bổ số vốn sau điều chỉnh giảm cho dự án Hệ thống đường nội bộ Trung tâm hành chính huyện Vân Hồ (dự án chuyển tiếp quá thời gian bố trí vốn) để đẩy nhanh tiến độ thực hiện. 
(Biểu số 01 kèm theo)
Điều 2. Điều chỉnh một số Nghị quyết của HĐND tỉnh về Kế hoạch đầu tư công năm 2020, như sau:
1. Tổng số vốn điều chỉnh: 1.534 triệu đồng.
2. Phương án điều chỉnh
2.1. Nguồn bổ sung cân đối ngân sách tỉnh
Điều chỉnh giảm 268 triệu đồng của 02 dự án hoàn thành không còn nhu cầu sử dụng vốn và phân bổ số vốn sau điều chỉnh giảm cho dự án Khu chôn lấp xử lý chất thải rắn huyện Yên Châu (dự án hoàn thành còn thiếu vốn).
2.2. Nguồn thu tiền sử dụng đất ngân sách tỉnh
Điều chỉnh giảm 1.266 triệu đồng của 02 dự án hoàn thành không còn nhu cầu sử dụng vốn và phân bổ số vốn sau điều chỉnh giảm cho dự án Hệ thống đường nội bộ trung tâm hành chính huyện Vân Hồ (dự án chuyển tiếp quá thời gian bố trí vốn) để đẩy nhanh tiến độ thực hiện.
(Biểu số 02 kèm theo)
Điều 3. Điều chỉnh một số Nghị quyết của HĐND tỉnh về kế hoạch đầu tư công năm 2021, như sau:
1. Tổng vốn điều chỉnh (nguồn bổ sung cân đối ngân sách tỉnh): 23.243 triệu đồng.
2. Phương án điều chỉnh 
2.1. Điều chỉnh giảm 23.243 triệu đồng, gồm:
- Điều chỉnh giảm 3.363 triệu đồng kế hoạch vốn giao của 02 dự án hoàn thành không còn nhu cầu sử dụng vốn.
- Điều chỉnh giảm 19.880 triệu đồng kế hoạch vốn giao của 01 dự án chuyển tiếp, 02 dự án khởi công mới và kế hoạch vốn đối ứng của 01 dự ODA không có khả năng hoàn thành kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công năm 2021.
2.2. Phân bổ số vốn 23.243 triệu đồng sau điều chỉnh 
- Phân bổ hoàn trả ngân sách tỉnh 21.243 triệu đồng số vốn đã tạm vay để thanh toán cho một số dự án, công trình năm 2017.
- Phân bổ 2.000 triệu đồng thực hiện 01 dự án khởi công mới cần đẩy nhanh tiến độ thực hiện, có khả năng hoàn thành giải ngân trong năm 2021.
(Biểu số 03 kèm theo)
Điều 4. Tổ chức thực hiện
1. Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết.
2. Thường trực HĐND, các Ban HĐND, các Tổ đại biểu HĐND và đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.
Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Sơn La khóa XV, kỳ họp lần thứ ba thông qua ngày 07 tháng 12 năm 2021 và có hiệu lực từ ngày thông qua./.
 
	
Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ;
- Văn phòng: Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ;
- Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội;
- Ban công tác đại biểu của UBTVQH;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính; Tư pháp;
- Thường trực: HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh;
- Ban Thường vụ Tỉnh ủy;
- Đoàn ĐBQH tỉnh; đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 
- Huyện ủy, Thành ủy; HĐND; UBND các huyện, thành phố;
- Văn phòng: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH và HĐND, UBND tỉnh;
- Trung tâm: Thông tin tỉnh, Lưu trữ lịch sử tỉnh; 
- Lưu: VT, Dũng.
	CHỦ TỊCH 




Nguyễn Thái Hưng


 
Biểu số 01
TỔNG HỢP ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG 
 TRUNG HẠN 5 NĂM GIAI ĐOẠN 2016 – 2020
(Kèm theo Nghị quyết số 44/NQ-HĐND ngày 07/12/2021 của HĐND tỉnh)
Đơn vị: Triệu đồng
	STT
	Nội dung
	Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2016 - 2020
	Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2016 - 2020
	Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2016 - 2020
	Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2016 - 2020
	Ghi chú
	

	
	
	Tổng số
	Phương án điều chỉnh
	Phương án điều chỉnh
	Phương án điều chỉnh
	
	

	
	
	
	Điều chỉnh giảm
	Điều chỉnh tăng
	Kế hoạch sau điều chỉnh
	
	

	 
	Tổng số
	5.607.558
	1.534
	1.534
	5.607.558
	 
	

	I
	Nguồn bổ sung cân đối ngân sách tỉnh
	4.594.576
	268
	268
	4.594.576
	Biểu số 01a
	

	II
	Nguồn thu tiền sử dụng đất
	1.012.982
	1.266
	1.266
	1.012.982
	Biểu số 01b
	


 
Biểu số 01a
BIỂU ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH TRUNG HẠN  GIAI ĐOẠN 2016 - 2020 NGUỒN BỔ SUNG CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH TỈNH
(Kèm theo Nghị quyết số 44/NQ-HĐND ngày 07/12/2021 của HĐND tỉnh)
Đơn vị: Triệu đồng
	STT
	Danh mục dự án
	Chủ đầu tư 
	Quyết định đầu tư 
	Quyết định đầu tư 
	Giai đoạn 5 năm 2016 - 2020
	Giai đoạn 5 năm 2016 - 2020
	Giai đoạn 5 năm 2016 - 2020
	Giai đoạn 5 năm 2016 - 2020
	Ghi chú

	
	
	
	Số Quyết định; ngày, tháng, năm ban hành
	Tổng mức đầu tư
	Kế hoạch trung hạn 5 năm 2016 - 2020 đã được duyệt
	Điều chỉnh giảm
	Điều chỉnh tăng
	Kế hoạch trung hạn 5 năm 2016 - 2020 sau điều chỉnh
	

	 
	Tổng số
	 
	 
	81.549
	81.050
	268
	268
	81.050
	 

	I
	Điều chỉnh giảm
	 
	 
	61.602
	61.550
	268
	0
	61.282
	 

	1
	Đường hầm Sở Chỉ huy cơ bản (AS17)
	Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh
	99 19/9/2017
	46.616
	46.570
	100
	 
	46.470
	 

	2
	Di chuyển Đại đội đặc công trinh sát
	Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh
	2670 27/10/2018
	14.986
	14.980
	168
	 
	14.812
	 

	II
	Điều chỉnh tăng
	 
	 
	19.947
	19.500
	0
	268
	19.768
	 

	1
	Dự án Khu chôn lấp và xử lý chất thải rắn huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La
	Ban QLDA ĐTXD huyện Yên Châu
	1288 31/10/2017
	19.947
	19.500
	 
	268
	19.768
	 


 
Biểu số 01b
BIỂU ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2016 – 2020 NGUỒN THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT NGÂN SÁCH TỈNH
(Kèm theo Nghị quyết số 44/NQ-HĐND ngày 07/12/2021 của HĐND tỉnh)
Đơn vị: Triệu đồng
	STT
	Danh mục dự án
	Chủ đầu tư
	Quyết định đầu tư
	Quyết định đầu tư
	Giai đoạn 05 năm 2016 - 2020
	Giai đoạn 05 năm 2016 - 2020
	Giai đoạn 05 năm 2016 - 2020
	Giai đoạn 05 năm 2016 - 2020
	Ghi chú

	
	
	
	Số Quyết định; ngày, tháng, năm ban hành
	Tổng mức đầu tư
	Kế hoạch trung hạn 5 năm 2016 - 2020 đã được duyệt
	Điều chỉnh giảm
	Điều chỉnh tăng
	Kế hoạch trung hạn 5 năm 2016 - 2020 sau điều chỉnh
	

	 
	Tổng số
	 
	 
	119.414
	42.293
	1.266
	1.266
	42.293
	 

	I
	Điều chỉnh giảm
	 
	 
	41.831
	25.000
	1.266
	0
	23.734
	 

	1
	Ao cá Bác Hồ
	Ban QLDA ĐTXD các công trình nông nghiệp và PTNT
	 1636 19/6/2017 
	34.831
	19.000
	199
	 
	18.801
	 

	2
	Bố trí sắp xếp ổn định dân cư vùng thiên tai, sạt lở đất bản Nà Dạ, xã Chiềng On, huyện Yên Châu
	Ban QLDA ĐTXD huyện Yên Châu
	 705 25/3/2019 
	7.000
	6.000
	1.067
	 
	4.933
	 

	 II
	Điều chỉnh tăng
	 
	 
	77.583
	17.293
	0
	1.266
	18.559
	 

	1
	Hệ thống đường nội bộ Trung tâm hành chính huyện Vân Hồ
	Ban QLDA ĐTXD huyện Vân Hồ
	 329 10/5/2016 
	77.583
	17.293
	 
	1.266
	18.559
	 


 
Biểu số 02
ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH VỐN NĂM 2020 KÉO DÀI THỜI GIAN THỰC HIỆN VÀ GIẢI NGÂN SANG NĂM 2021 NGUỒN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG
(Kèm theo Nghị quyết số 44/NQ-HĐND ngày 07/12/2021 của HĐND tỉnh)
Đơn vị: Triệu đồng
	STT
	Danh mục dự án
	Chủ đầu tư
	Quyết định đầu tư 
	Quyết định đầu tư 
	Lũy kế khối lượng hoàn thành đến thời điểm báo cáo
	Lũy kế vốn đã giao đến thời điểm báo cáo
	Lũy kế vốn đã giao đến thời điểm báo cáo
	Kế hoạch năm 2020 kéo dài thời gian thực hiện sang năm 2021
	Kế hoạch năm 2020 kéo dài thời gian thực hiện sang năm 2021
	Kế hoạch năm 2020 kéo dài thời gian thực hiện sang năm 2021
	Kế hoạch năm 2020 kéo dài thời gian thực hiện sang năm 2021
	Kế hoạch năm 2020 kéo dài thời gian thực hiện sang năm 2021
	Phương án điều chỉnh
	Phương án điều chỉnh
	Kế hoạch vốn sau điều chỉnh
	Ghi chú
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Số, ngày, tháng, năm
	Tổng mức đầu tư
	
	Tổng số
	Trong đó: Nguồn NST
	Tổng kế hoạch vốn giao
	TĐ: Số vốn đã giải ngân đến ngày 31/10/2021
	Số vốn còn lại chưa giải ngân
	Số vốn còn lại chưa giải ngân
	Số vốn còn lại chưa giải ngân
	Điều chỉnh giảm
	Điều chỉnh tăng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Tổng số
	Số vốn đề nghị tiếp tục giải ngân
	 Số vốn đề nghị thu hồi 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	TỔNG SỐ
	 
	 
	200.963
	173.315
	143.361
	143.361
	18.648
	16.594
	2.054
	1.376
	1.534
	1.534
	1.534
	15.715
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	A
	NGUỒN BỔ SUNG CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH TỈNH 
	NGUỒN BỔ SUNG CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH TỈNH 
	NGUỒN BỔ SUNG CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH TỈNH 
	81.549
	81.051
	81.050
	81.050
	3.546
	2.773
	772
	1.362
	268
	268
	268
	3.546
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	I
	Điều chỉnh giảm
	 
	 
	61.602
	61.282
	61.550
	61.550
	2.088
	1.516
	572
	304
	268
	268
	 
	1.820
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Đường hầm Sở Chỉ huy cơ bản (AS17)
	Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh
	99 19/9/2017
	46.616
	46.470
	46.570
	46.570
	1.721
	1.412
	309
	209
	100
	100
	 
	1.621
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Di chuyển Đại đội đặc công trinh sát
	Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh
	2670 27/10/2018
	14.986
	14.812
	14.980
	14.980
	367
	104
	263
	95
	168
	168
	 
	199
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	II
	Điều chỉnh tăng
	 
	 
	19.947
	19.769
	19.500
	19.500
	1.458
	1.258
	200
	1.058
	 
	 
	268
	1.726
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Dự án Khu chôn lấp và xử lý chất thải rắn huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La
	Ban QLDA ĐTXD huyện Yên Châu
	1288 31/10/2017
	19.947
	19.769
	19.500
	19.500
	1.458
	1.258
	200
	1.058
	 
	 
	268
	1.726
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	B
	NGUỒN THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT
	NGUỒN THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT
	NGUỒN THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT
	119.414
	92.264
	62.311
	62.311
	15.102
	13.821
	1.281
	15
	1.266
	1.266
	1.266
	12.169
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	I
	Điều chỉnh giảm
	 
	 
	41.831
	35.928
	7.000,0
	7.000,0
	5.209
	3.928
	1.281
	15
	1.266
	1.266
	 
	1.010
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Ao cá Bác Hồ
	Ban QLDA ĐTXD các công trình nông nghiệp và PTNT
	 1636 19/6/2017 
	34.831
	29.996
	 
	 
	1.209
	1.010
	199
	 
	199
	199
	 
	1.010
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Bố trí sắp xếp ổn định dân cư vùng thiên tai, sạt lở đất bản Nà Dạ, xã Chiềng On, huyện Yên Châu
	Ban QLDA ĐTXD huyện Yên Châu
	 705 25/3/2019 
	7.000
	5.932
	7.000
	7.000
	4.000
	2.918
	1.082
	15
	1.067
	1.067
	 
	2.933
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	II
	Điều chỉnh tăng
	 
	 
	77.583
	56.336
	55.311
	55.311
	9.893
	9.893
	 
	 
	 
	 
	1.266
	11.159
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Hệ thống đường nội bộ trung tâm hành chính huyện Vân Hồ
	Ban QLDA ĐTXD huyện Vân Hồ
	 329 10/5/2016 
	77.583
	56.336
	55.311
	55.311
	9.893
	9.893
	 
	 
	 
	 
	1.266
	11.159
	 
	
	
	
	
	
	
	
	


 
Biểu số 03
ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2021 NGUỒN BỔ SUNG CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH TỈNH
(Kèm theo Nghị quyết số 44/NQ-HĐND ngày 07/12/2021 của HĐND tỉnh)
Đơn vị: Triệu đồng
	STT
	Danh mục dự án
	Chủ đầu tư
	Quyết định đầu tư 
	Quyết định đầu tư 
	Lũy kế khối lượng hoàn thành đến thời điểm báo cáo
	Lũy kế vốn đã giao đến thời điểm báo cáo
	Lũy kế vốn đã giao đến thời điểm báo cáo
	Kế hoạch năm 2021
	Kế hoạch năm 2021
	Kế hoạch năm 2021
	Kế hoạch năm 2021
	Kế hoạch năm 2021
	Phương án điều chỉnh
	Phương án điều chỉnh
	Kế hoạch vốn sau điều chỉnh
	Ghi chú
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Số, ngày, tháng, năm
	Tổng mức đầu tư
	
	Tổng số
	Trong đó: Nguồn NST
	Tổng kế hoạch vốn giao
	TĐ: Số vốn đã giải ngân đến ngày 31/10/2021
	Số vốn còn lại chưa giải ngân
	Số vốn còn lại chưa giải ngân
	Số vốn còn lại chưa giải ngân
	Điều chỉnh giảm
	Điều chỉnh tăng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Tổng số
	Số vốn đề nghị tiếp tục giải ngân
	 Số vốn đề nghị thu hồi 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Tổng số
	 
	 
	431.291
	257.750
	300.023
	101.853
	48.526
	14.788
	27.438
	7.195
	23.243
	23.243
	23.243
	48.526
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	I
	Điều chỉnh giảm
	 
	 
	416.303
	257.750
	300.023
	101.853
	44.026
	14.788
	22.938
	2.695
	23.243
	23.243
	 
	20.783
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	*
	Dự án hoàn thành hết nhu cầu sử dụng vốn 
	Dự án hoàn thành hết nhu cầu sử dụng vốn 
	Dự án hoàn thành hết nhu cầu sử dụng vốn 
	254.618
	245.688
	249.052
	64.143
	16.316
	12.775
	3.541
	178
	3.363
	3.363
	 
	12.953
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Đường từ Hát Lót - Chiềng Ve - QL 4G - Chiềng Dong, huyện Mai Sơn
	Ban QLDA ĐTXD các công trình giao thông
	1381
QĐ-UBND ngày 14/6/2019
	69.706
	60.890
	64.143
	64.143
	11.896
	8.466
	3.430
	178
	3.252
	3.252
	 
	8.644
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Dự án đường giao thông từ Vạn Yên (Tân Phong) - Bắc Phong - Đá Đỏ, huyện Phù Yên
	Ban QLDA ĐTXD huyện Phù Yên
	2329 24/9/2018
	184.912
	184.798
	184.909
	 
	4.420
	4.309
	111
	 
	111
	111
	 
	4.309
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	*
	Dự án không đảm bảo tiến độ giải ngân 
	Dự án không đảm bảo tiến độ giải ngân 
	Dự án không đảm bảo tiến độ giải ngân 
	161.685
	12.062
	50.971
	37.710
	27.710
	2.013
	19.397
	2.517
	19.880
	19.880
	 
	7.830
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Lập Quy hoạch tỉnh Sơn La thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	1166 10/6/2020
	54.109
	12.062
	12.300
	12.300
	2.300
	2.013
	287
	49
	238
	238
	 
	2.062
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Kho hạ tải và bãi tạm giữ phương tiện công an tỉnh Sơn La
	Công an tỉnh Sơn La
	1100 31/5/2021
	26.456
	 
	6.610
	6.610
	6.610
	 
	6.610
	650
	5.960
	5.960
	 
	650
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Khu di tích lịch sử Ngã ba Cò Nòi, huyện Mai Sơn
	UBND huyện Mai Sơn
	1091 31/5/2021
	61.319
	 
	12.500
	12.500
	12.500
	 
	12.500
	1.818
	10.682
	10.682
	 
	1.818
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Đối ứng dự án ODA
	 
	 
	19.801
	 
	19.561
	6.300
	6.300
	 
	 
	 
	3.000
	3.000
	 
	3.300
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Giáo dục trung học cơ sở khu vực khó khăn nhất giai đoạn 2
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	2554; 2555; 2556 ngày 24/11/2020
	19.801
	 
	19.561
	6.300
	6.300
	 
	 
	 
	3.000
	3.000
	 
	3.300
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	II
	Điều chỉnh tăng
	 
	 
	14.988
	 
	 
	 
	4.500
	 
	4.500
	4.500
	 
	 
	23.243
	27.743
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Cải tạo, nâng cấp trụ sở Công an tỉnh cũ tại số 53 Tô Hiệu thành trụ sở làm việc Công an thành phố Sơn La
	Công an tỉnh Sơn La
	931 19/5/2021
	14.988
	 
	 
	 
	4.500
	 
	4.500
	4.500
	 
	 
	2.000
	6.500
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Hoàn trả ngân sách tỉnh đã tạm vay để thanh toán cho một số dự án, công trình năm 2017 theo Công văn số 1223/TT HĐND ngày 09/2/2018
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	21.243
	21.243
	 
	
	
	
	
	
	
	
	


 
 
 
