	ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
--------
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

	Số: 4534/2013/QĐ-UBND
	Thanh Hóa, ngày 19 tháng 12 năm 2013


 
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TỈNH THANH HÓA NĂM 2014
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16/12/2002; Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;
Căn cứ Quyết định số 2337/QĐ-TTg ngày 30/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2014; Quyết định số 2986/QĐ-BTC ngày 30/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2014;
Căn cứ Nghị quyết số 65/2013/NQ-HĐND ngày 12/12/2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa khóa XVI, kỳ họp thứ 8 về kế hoạch đầu tư phát triển năm 2014 tỉnh Thanh Hóa,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt kế hoạch đầu tư phát triển của tỉnh Thanh Hóa năm 2014 để các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện với các nội dung chính như sau:
1. Nguồn vốn đầu tư trong cân đối: 747,4 tỷ đồng
a) Vốn thu tiền sử dụng đất điều tiết về ngân sách tỉnh: 246,4 tỷ đồng
- Bố trí để trả nợ vay Ngân hàng phát triển, trả nợ vay Kho bạc nhà nước, bổ sung quỹ phát triển đất và vốn đối ứng các dự án sử dụng vốn ODA.
b) Vốn đầu tư trong cân đối theo tiêu chí: 501 tỷ đồng.
- Bố trí cho dự án hoàn thành: 127,6 tỷ đồng.
- Bố trí cho dự án chuyển tiếp: 264,9 tỷ đồng.
- Bố trí cho dự án khởi công mới và chuẩn bị đầu tư: 108,5 tỷ đồng.
2. Nguồn vốn đầu tư theo các chương trình MTQG: 393,24 tỷ đồng
- Bố trí cho dự án hoàn thành: 94,6 tỷ đồng.
- Bố trí cho dự án chuyển tiếp: 232,44 tỷ đồng.
- Bố trí cho dự án khởi công mới: 66,2 tỷ đồng.
(Chi tiết kế hoạch vốn đầu tư trong cân đối, vốn đầu tư theo các chương trình MTQG có phụ lục kèm theo).
3. Nguồn vốn các chương trình bổ sung có mục tiêu từ NSTW, vốn trái phiếu Chính phủ: Sau khi có quyết định giao kế hoạch của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, UBND tỉnh sẽ báo cáo Thường trực HĐND tỉnh để giao kế hoạch cho các đơn vị và chủ đầu tư thực hiện.
Điều 2. Tổ chức thực hiện:
1. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, các ngành và đơn vị liên quan, căn cứ Nghị quyết số 65/2013/NQ-HĐND ngày 12/12/2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI, kỳ họp thứ 8; nội dung phê duyệt tại Điều 1 của Quyết định này, các quy định hiện hành của pháp luật và thực tế triển khai thực hiện các chương trình, dự án thuộc phạm vi quản lý của tỉnh để cụ thể hóa kế hoạch, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.
2. Trên cơ sở Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2014 được UBND tỉnh giao, các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố định kỳ báo cáo tình hình triển khai và kết quả thực hiện của ngành, địa phương, đơn vị mình, gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính để tổng hợp, báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh, UBND tỉnh theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký.
Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở, Trưởng các ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
	 
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH




Trịnh Văn Chiến


 
PHỤ LỤC:
CHI TIẾT KẾ HOẠCH ĐTPT TỪ NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ TRONG CÂN ĐỐI, VỐN CÁC CHƯƠNG TRÌNH MTQG NĂM 2014
(Kèm theo Quyết định số: 4534/2013/QĐ-UBND ngày 19 tháng 12 năm 2013 của UBND tỉnh Thanh Hóa)
Đơn vị tính: Triệu đồng
	Số TT
	Danh mục dự án
	Nhu cầu vốn
	Đ đầu tư
	Vốn còn thiếu
	Kế hoạch năm 2014
	Chủ đầu tư
	Ghi chú

	1
	2
	3
	4
	5 = 3-4
	6
	7
	8

	 
	TỔNG SỐ
	 
	 
	 
	1.140.640
	 
	 

	A
	VỐN ĐẦU TƯ TRONG CÂN ĐỐI
	 
	 
	 
	747.400
	 
	 

	I
	Vốn thu từ tiền sử dụng đất điều tiết về ngân sách tỉnh
	 
	 
	 
	246.400
	 
	Trả nợ ngân hàng phát triển, trả nợ vay kho bạc nhà nước, bổ sung quỹ phát triển đất và vốn đối ứng cho các dự án sử dụng vốn ODA.

	II
	Vốn đầu tư trong cân đối
	 
	 
	 
	501.000
	 
	 

	a
	Bố trí vốn thanh toán cho các dự án hoàn thành
	664.756
	401.554
	263.202
	127.671
	 
	 

	*
	Dự án hoàn thành có quyết toán được duyệt
	512.506
	336.510
	175.996
	95.651
	 
	 

	1
	Trụ sở làm việc hợp khối ủy ban MTTQ và Hội LHPN tỉnh.
	36.491
	25.800
	10.691
	3.920
	Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh
	Thanh toán khối lượng hoàn thành.

	2
	Trụ sở hợp khối các đơn vị sự nghiệp tỉnh.
	62.777
	38.203
	24.574
	12.970
	Sở Xây dựng
	-nt-

	3
	Xây dựng Nhà tang lễ tỉnh.
	66.872
	52.074
	14.798
	4.360
	Sở Xây dựng
	-nt-

	4
	Sửa chữa, cải tạo, nâng cấp Bảo tàng tỉnh.
	7.363
	4.700
	2.663
	1.340
	Sở Xây dựng
	-nt-

	5
	Trụ sở làm việc Huyện ủy Thạch Thành.
	16.180
	12.542
	3.638
	1.550
	Huyện ủy Thạch Thành
	-nt-

	6
	Trung tâm y tế thị xã Sầm Sơn.
	19.728
	14.200
	5.528
	1.980
	Sở Y tế
	-nt-

	7
	Trung tâm y tế dự phòng tỉnh.
	39.499
	27.900
	11.599
	4.310
	Trung tâm y tế dự phòng tỉnh
	-nt-

	8
	Khu tưởng niệm dân công đã hy sinh tại hang Co Phường, xã Phú Lệ, huyện Quan Hóa.
	5.307
	4.000
	1.307
	540
	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
	-nt-

	9
	Bia ghi danh các liệt sỹ tỉnh Thanh Hóa tại Nghĩa trang Trường Sơn, tỉnh Quảng Trị.
	4.168
	2.000
	2.168
	1.410
	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
	-nt-

	10
	Nhà làm việc tạm và nhà bảo quản hiện vật Thành Nhà Hồ, huyện Vĩnh Lộc.
	13.112
	7.197
	5.915
	3.690
	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	-nt-

	11
	Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Thọ Xuân (Phần NS tỉnh hỗ trợ).
	2.707
	1.700
	1.007
	470
	Huyện ủy huyện Thọ Xuân
	-nt-

	12
	Cải tạo, nâng cấp hệ thống kênh đồng muối xã Hải Châu, huyện Tĩnh Gia.
	5.772
	3.300
	2.472
	1.430
	UBND huyện Tĩnh Gia
	-nt-

	13
	Dịch chuyển đoạn tuyến tránh đập phụ dốc Cáy, huyện Thường Xuân.
	19.103
	8.000
	11.103
	7.780
	Sở Giao thông Vận tải
	-nt-

	14
	Đường Thiệu Phú - Thiệu Quang, huyện Thiệu Hóa.
	400
	 
	400
	400
	Sở Giao thông Vận tải
	-nt-

	15
	Trụ sở làm việc của các đơn vị sự nghiệp thuộc ngành Nông nghiệp và PTNT.
	1.356
	100
	1.256
	1.256
	Sở Nông nghiệp và PTNT
	-nt-

	16
	Hệ thống công trình thủy lợi ngăn mặn, giữ ngọt trên sông Càn xã Nga Điền, huyện Nga Sơn.
	535
	 
	535
	535
	Sở Nông nghiệp và PTNT
	-nt-

	17
	Nâng cấp đầu mối và kênh trạm bơm Cống Phủ, huyện Hà Trung.
	36.487
	27.100
	9.387
	3.180
	Sở Nông nghiệp và PTNT
	-nt-

	18
	Hệ thống công trình thuỷ lợi phục vụ thau chua, rửa mặn xã Hải Lộc, huyện Hậu Lộc.
	19.241
	8.500
	10.741
	6.340
	UBND huyện Hậu Lộc
	-nt-

	19
	Trụ sở làm việc HĐND - UBND huyện Hậu Lộc.
	34.346
	20.600
	13.746
	7.460
	UBND huyện Hậu Lộc
	-nt-

	20
	Cải tạo, nâng cấp đường Đoàn Thị Điểm, thị xã Sầm Sơn.
	13.803
	11.140
	2.663
	140
	UBND TX. Sầm Sơn
	-nt-

	21
	Đường giao thông xã Quảng Ngọc, tuyến Chợ Hội đi Thắng Phú, huyện Quảng Xương.
	6.680
	3.070
	3.610
	2.360
	UBND huyện Quảng Xương
	-nt-

	22
	Tu bổ, tôn tạo đền thờ Mai An Tiêm và cổng tứ trụ, huyện Nga Sơn (giai đoạn 1).
	11.921
	8.200
	3.721
	1.564
	UBND huyện Nga Sơn
	-nt-

	23
	Trụ sở Huyện ủy Thường Xuân.
	7.578
	5.600
	1.978
	540
	Huyện ủy Thường Xuân
	-nt-

	 
	Các dự án phục vụ lễ đón nhận Di sản văn hóa thế giới Thành Nhà Hồ.
	24.152
	18.100
	6.052
	1.681
	 
	 

	24
	Cắm biển báo hiệu chỉ dẫn đến Thành Nhà Hồ trên các tuyến đường Quốc lộ, đường tỉnh.
	718
	500
	218
	90
	Trung tâm bảo tồn di sản Thành Nhà Hồ
	Thanh toán khối lượng hoàn thành.

	25
	Xây dựng, lắp đặt biển chỉ dẫn, biển quảng bá Di sản văn hoá thế giới Thành Nhà Hồ.
	6.243
	5.000
	1.243
	150
	Trung tâm bảo tồn di sản Thành Nhà Hồ
	-nt-

	26
	Bảo tồn cấp thiết di tích đã xuất lộ ở Đàn tế Nam Giao và các hạng mục phụ trợ, huyện Vĩnh Lộc.
	10.012
	7.600
	2.412
	580
	Trung tâm bảo tồn di sản Thành Nhà Hồ
	-nt-

	27
	Nhà che hố khai quật và chỉnh trang khuôn viên công trường khai thác đá cổ xây dựng Thành Nhà Hồ tại núi An Tôn, huyện Vĩnh Lộc.
	513
	400
	113
	20
	Trung tâm bảo tồn di sản Thành Nhà Hồ
	-nt-

	28
	Chống thấm vòm cổng Nam, Di sản Thành Nhà Hồ.
	413
	300
	113
	40
	Trung tâm bảo tồn di sản Thành Nhà Hồ
	-nt-

	29
	Khai quật khảo cổ học đường Hoàng Gia tại khu vực cửa Nam, Thành Nhà Hồ.
	2.197
	1.600
	597
	170
	Trung tâm bảo tồn di sản Thành Nhà Hồ
	-nt-

	30
	Đường dạo quanh chân tường thành Nội Di sản Thành Nhà Hồ.
	2.803
	1.800
	1.003
	510
	Trung tâm bảo tồn di sản Thành Nhà Hồ
	-nt-

	31
	Trạm vệ tinh của Ngân hàng dữ liệu di sản văn hóa phi vật thể các dân tộc Việt Nam tại Khu di tích lịch sử Lam Kinh.
	1.253
	900
	353
	121
	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	-nt-

	 
	Hỗ trợ đầu tư xây dựng trụ sở xã
	29.122
	20.692
	8.430
	8.430
	 
	 

	32
	Công sở xã Xuân Thọ, huyện Triệu Sơn.
	1.976
	1.400
	576
	576
	UBND xã Xuân Thọ
	Thanh toán theo quyết toán được duyệt.

	33
	Công sở xã Quảng Giao, huyện Quảng Xương.
	1.236
	860
	376
	376
	UBND xã Quảng Giao
	-nt-

	34
	Công sở xã Quảng Trung, huyện Quảng Xương.
	1.872
	1.390
	482
	482
	UBND xã Quảng Trung
	-nt-

	35
	Công sở xã Xuân Trường, huyện Thọ Xuân.
	2.306
	1.800
	506
	506
	UBND xã Xuân Trường
	-nt-

	36
	Công sở xã Minh Dân, huyện Triệu Sơn.
	2.649
	1.900
	749
	749
	UBND xã Minh Dân
	-nt-

	37
	Công sở xã Xuân Cao, huyện Thường Xuân.
	2.422
	1.938
	484
	484
	UBND xã Xuân Cao
	-nt-

	38
	Công sở xã Lương Sơn, huyện Thường Xuân.
	2.897
	2.304
	593
	593
	UBND xã Lương Sơn
	-nt-

	39
	Công sở xã Trung Tiến, huyện Quan Sơn.
	3.678
	2.600
	1.078
	1.078
	UBND xã Trung Tiến
	-nt-

	40
	Công sở xã Hoằng Tiến, huyện Hoằng Hóa.
	5.077
	3.300
	1.777
	1.777
	UBND xã Hoằng Tiến
	-nt-

	41
	Công sở xã Hòa Lộc, huyện Hậu Lộc.
	5.009
	3.200
	1.809
	1.809
	UBND xã Hoà Lộc
	-nt-

	 
	Hỗ trợ đầu tư các công trình cấp huyện quản lý đã thực hiện giai đoạn 2006 - 2012
	27.807
	11.792
	16.015
	16.015
	 
	 

	42
	Nhà lớp học thực hành số 1 - Trường Như Thanh II.
	5.022
	2.910
	2.112
	2.112
	UBND huyện Như Thanh
	Thanh toán theo quyết toán được duyệt.

	43
	Nhà lớp học 4 tầng 24 phòng - Trường THPT Quảng Xương III.
	7.297
	4.972
	2.325
	2.325
	UBND huyện Quảng Xương
	-nt-

	44
	Nhà lớp học 2 tầng và nhà thực hành bộ môn - Trường THPT Cẩm Thủy III.
	4.788
	3.060
	1.728
	1.728
	UBND huyện Cẩm Thủy
	-nt-

	45
	Nhà hội trường huyện Quảng Xương (Phần NS tỉnh hỗ trợ).
	3.927
	 
	3.927
	3.927
	UBND huyện Quảng Xương
	-nt-

	46
	Nhà lớp học 3 tầng 15 phòng - Trường THPT Nông Cống III.
	1.465
	850
	615
	615
	UBND huyện Nông Cống
	-nt-

	47
	Sân vận động thể thao huyện Quảng Xương (Phần NS tỉnh hỗ trợ).
	5.308
	 
	5.308
	5.308
	UBND huyện Quảng Xương
	-nt-

	*
	Dự án hoàn thành nhưng chưa có quyết toán được duyệt
	152.249
	65.044
	87.205
	32.020
	 
	 

	1
	Cải tạo, sửa chữa nhà nghỉ E - Nhà khách văn phòng UBND tỉnh.
	11.278
	4.500
	6.778
	3.400
	Văn phòng UBND tỉnh
	Thanh toán khối lượng hoàn thành, phần còn lại sẽ thanh toán sau khi có quyết toán được duyệt.

	2
	Công trình thủy lợi chống hạn cho 02 xã Quang Lộc và Liên Lộc, huyện Hậu Lộc.
	25.038
	14.000
	11.038
	3.500
	UBND huyện Hậu Lộc
	-nt-

	3
	Cải tạo, nâng cấp đường vào các cơ quan huyện Tĩnh Gia (Phần NS tỉnh hỗ trợ).
	15.400
	9.691
	5.709
	1.100
	UBND huyện Tĩnh Gia
	-nt-

	4
	Trụ sở làm việc Hạt quản lý đê điều huyện Vĩnh Lộc kết hợp nhà kho vật tư dự trữ phục vụ PCLB.
	4.800
	2.000
	2.800
	1.360
	Chi cục Đê điều và PCLB
	-nt-

	5
	Kho vật tư dự trữ phục vụ PCLB tại Hạt quản lý đê điều huyện Hà Trung.
	2.538
	1.000
	1.538
	770
	Chi cục Đê điều và PCLB
	-nt-

	6
	Cấp bù giá khảo sát, thiết kế công trình lâm sinh thuộc dự án 661, 147 năm 2010.
	2.030
	 
	2.030
	1.420
	Đoàn quy hoạch khảo sát và thiết kế nông, lâm nghiệp Thanh Hóa
	-nt-

	7
	Trang thiết bị máy tính cho Văn phòng Tỉnh ủy, các Ban Tỉnh ủy và 187 Đảng ủy xã, phường, thị trấn.
	7.102
	4.500
	2.602
	470
	Văn phòng Tỉnh ủy
	-nt-

	8
	Bố trí vốn để thanh toán cho các dự án tu sửa đê, kè cống địa phương.
	84.063
	29.353
	54.710
	20.000
	UBND các huyện; Chi cục đê điều và PCLB
	Trên cơ sở tình hình thực tế, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư phân bổ vốn chi tiết cho từng dự án, báo cáo UBND tỉnh.

	b
	Bố trí cho các dự án chuyển tiếp
	1.825.634
	656.539
	1.169.095
	264.829
	 
	 

	*
	Dự án, hạng mục công trình dự kiến hoàn thành năm 2014
	624.707
	375.738
	248.969
	111.823
	 
	 

	1
	Đền thờ các Bà mẹ Việt Nam anh hùng và các anh hùng liệt sỹ Hàm Rồng (Phần NS tỉnh hỗ trợ).
	87.035
	77.154
	9.881
	9.881
	 
	 

	 
	Trong đó: - Phần chi phí xây dựng và chi phí khác (không bao gồm bồi thường GPMB).
	59.453
	54.131
	5.322
	5.322
	Sở Xây dựng
	Kết hợp với các nguồn vốn huy động hợp pháp khác để hoàn thành dự án.

	 
	- Phần bồi thường GPMB.
	27.582
	23.023
	4.559
	4.559
	UBND TP. Thanh Hóa
	Hoàn thành công tác GPMB.

	2
	Nhà hát Lam Sơn, TP. Thanh Hoá (Phần NS tỉnh hỗ trợ).
	81.684
	71.300
	10.384
	10.384
	UBND TP. Thanh Hóa
	Kết hợp với các nguồn vốn huy động hợp pháp khác để hoàn thành dự án.

	3
	Trường Cao đẳng Văn hoá - Nghệ thuật Thanh Hóa (GĐI).
	132.834
	77.543
	55.291
	15.000
	Trường Đại học Văn hoá, Thể thao và Du lịch
	Hoàn thành dự án và quyết toán theo quy định.

	4
	Đường Trần Hưng Đạo nối QL1A, thị xã Bỉm Sơn.
	31.496
	19.000
	12.496
	3.000
	UBND TX. Bỉm Sơn
	-nt-

	5
	Đường cơ động trong căn cứ hậu phương của tỉnh.
	53.151
	35.079
	18.072
	2.300
	Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh
	Hoàn thành công tác GPMB, tuyến 2 và đoạn km 0+00 – km 0+887 tuyến số 1 và quyết toán theo quy định.

	6
	Bảo tồn và phát triển làng văn hóa truyền thống Lương Ngọc, xã Cẩm Lương, huyện Cẩm Thủy.
	9.077
	4.000
	5.077
	2.350
	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	Hoàn thành dự án và quyết toán theo quy định.

	7
	Bảo tồn, tôn tạo Khu lăng mộ Triết Vương Trịnh Tùng, xã Vĩnh Hùng, huyện Vĩnh Lộc (Phần NS tỉnh hỗ trợ).
	10.247
	4.000
	6.247
	3.170
	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	-nt-

	8
	Cải tạo, nâng cấp Trung tâm Kiểm nghiệm Thanh Hoá đạt chất lượng GLP.
	18.068
	11.096
	6.972
	1.560
	Trung tâm kiểm nghiệm tỉnh
	-nt-

	9
	Doanh trại cho đội công tác liên ngành phục vụ bám, nắm địa bàn tại xã Mường Lý, huyện Mường Lát.
	11.716
	5.000
	6.716
	3.200
	Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh
	-nt-

	10
	Cải tạo, nâng cấp Bệnh viện phụ sản Thanh Hóa (các hạng mục cải tạo và nhà dinh dưỡng).
	24.821
	13.825
	10.996
	3.600
	Bệnh viện Phụ sản Thanh Hóa
	-nt-

	11
	Nâng cấp, cải tạo mặt đường tuyến đường tỉnh 525 (đoạn cầu Đò Trạp đi xã Minh Thọ, huyện Nông Cống).
	19.850
	8.500
	11.350
	5.300
	UBND huyện Nông Cống
	-nt-

	12
	Cải tạo, nâng cấp tuyến đường giao thông vào Nhà máy Ferocrom Nam Việt (Phần NS tỉnh hỗ trợ).
	25.350
	9.000
	16.350
	8.788
	UBND huyện Triệu Sơn
	Hoàn thành đoạn từ Km0+340 - Km3+850 và quyết toán theo quy định.

	13
	Cầu Hà Thanh, huyện Hà Trung.
	32.627
	17.500
	15.127
	5.300
	Sở Giao thông Vận tải
	Hoàn thành dự án và quyết toán theo quy định.

	14
	Bức phù điêu tri ân các anh hùng liệt sỹ tại hang Tám Cô, km 16 đường Quyết Thắng tỉnh Quảng Bình.
	6.886
	600
	6.286
	4.200
	Sở Lao động, Thương binh và Xã hội
	-nt-

	15
	Nhà lưu xá thanh niên, nhà ở cho các bà mẹ về hưu tại Làng trẻ SOS (Phần NS tỉnh hỗ trợ).
	4.962
	1.041
	3.921
	2.430
	Sở Lao động, Thương binh và Xã hội
	Hoàn thành và quyết toán các hạng mục ngân sách tỉnh hỗ trợ.

	 
	Hỗ trợ đầu tư trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện
	19.337
	6.100
	13.237
	7.440
	 
	 

	16
	Xây dựng, cải tạo, nâng cấp trụ sở Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Vĩnh Lộc (Phần NS tỉnh hỗ trợ).
	3.996
	800
	3.196
	2.000
	Huyện uỷ huyện Vĩnh Lộc
	Kết hợp với nguồn vốn huy động hợp pháp khác của huyện để hoàn thành dự án và quyết toán theo quy định.

	17
	Xây dựng, nâng cấp Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Triệu Sơn (Phần NS tỉnh đầu tư).
	3.358
	800
	2.558
	1.550
	Huyện ủy Triệu Sơn
	-nt-

	18
	Cải tạo, nâng cấp Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Như Thanh.
	3.802
	1.500
	2.302
	1.160
	Huyện ủy huyện Như Thanh
	Hoàn thành dự án và quyết toán theo quy định.

	19
	Xây dựng, nâng cấp Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Đông Sơn.
	4.643
	1.600
	3.043
	1.650
	Huyện ủy Đông Sơn
	-nt-

	20
	Xây dựng, nâng cấp Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Cẩm Thuỷ.
	3.538
	1.400
	2.138
	1.080
	Huyện ủy Cẩm Thủy
	-nt-

	 
	Hỗ trợ đầu tư xây dựng trụ sở xã
	55.567
	15.000
	40.567
	23.920
	 
	 

	21
	Công sở xã Thiệu Toán, huyện Thiệu Hóa.
	5.653
	1.500
	4.153
	2.460
	UBND xã Thiệu Toán
	Hoàn thành dự án và quyết toán theo quy định.

	22
	Công sở xã Hà Tiến, huyện Hà Trung.
	6.623
	1.500
	5.123
	3.140
	UBND xã Hà Tiến
	-nt-

	23
	Công sở xã Thịnh Lộc, huyện Hậu Lộc.
	4.737
	1.500
	3.237
	1.820
	UBND xã Thịnh Lộc
	-nt-

	24
	Công sở xã Xuân Minh, huyện Thọ Xuân.
	5.616
	1.500
	4.116
	2.450
	UBND xã Xuân Minh
	-nt-

	25
	Công sở xã Nga Thắng, huyện Nga Sơn.
	6.273
	1.500
	4.773
	2.890
	UBND xã Nga Thắng
	-nt-

	26
	Công sở xã Hà Tân, huyện Hà Trung.
	6.257
	1.500
	4.757
	2.880
	UBND xã Hà Tân
	-nt-

	27
	Công sở xã Cẩm Châu, huyện Cẩm Thủy.
	6.546
	2.000
	4.546
	2.580
	UBND xã Cẩm Châu
	-nt-

	28
	Công sở xã Tân Thành, huyện Thường Xuân.
	7.659
	2.000
	5.659
	3.360
	UBND xã Tân Thành
	-nt-

	29
	Công sở xã Quang Trung, TX. Bỉm Sơn.
	6.203
	2.000
	4.203
	2.340
	UBND xã Quang Trung
	-nt-

	*
	Dự án hoàn thành sau năm 2014
	1.200.927
	280.801
	920.126
	153.006
	 
	 

	1
	Hạ tầng cảng hàng không Thọ Xuân.
	305.960
	8.459
	297.501
	45.000
	 
	 

	-
	Cải tạo, nâng cấp cơ sở hạ tầng và đầu tư trang thiết bị sân bay Thọ Xuân.
	275.960
	8.459
	267.501
	20.000
	Sở Giao thông vận tải
	Tiếp tục thực hiện dự án.

	-
	Bồi thường GPMB xây dựng hạ tầng cảng hàng không Thọ Xuân.
	30.000
	 
	30.000
	25.000
	UBND huyện Thọ Xuân
	Hoàn thành GPMB.

	2
	Trung tâm Triển lãm - Hội chợ - Quảng cáo tỉnh Thanh Hoá.
	396.768
	108.400
	288.368
	30.000
	Sở Xây dựng
	Tiếp tục thực hiện dự án.

	3
	Thư viện tỉnh.
	159.276
	51.730
	107.546
	25.000
	Thư viện tỉnh
	-nt-

	4
	Cải tạo, nâng cấp đường giao thông từ ngã ba thôn 8 xã Tân Ninh đến đền Am Tiên, huyện Triệu Sơn.
	55.667
	13.000
	42.667
	20.000
	UBND huyện Triệu Sơn
	Tiếp tục thực hiện hạng mục đường giao thông từ ngã 3 thôn 8, xã Tân Ninh đến đền Am Tiên; triển khai hạng mục đường lên huyệt đạo và điểm ngắm cảnh toàn khu.

	5
	Cải tạo, mở rộng Trụ sở làm việc Công an tỉnh Thanh Hóa (Phần NS tỉnh hỗ trợ).
	42.792
	8.000
	34.792
	3.000
	Công an tỉnh
	Kết hợp với nguồn vốn của Bộ Công an để tiếp tục thực hiện dự án.

	6
	Dự án CH1-01.
	33.216
	8.000
	25.216
	5.000
	Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh
	Tiếp tục thực hiện dự án.

	7
	Nâng cấp đường Nga Nhân - Nga Thiện - Nga An huyện Nga Sơn.
	39.000
	16.300
	22.700
	3.000
	UBND huyện Nga Sơn
	-nt-

	8
	Trung tâm y tế Thành phố Thanh Hóa (Phần NS tỉnh hỗ trợ).
	30.865
	6.000
	24.865
	3.000
	Trung tâm y tế TP. Thanh Hoá
	-nt-

	9
	Cải tạo Trường Chính trị tỉnh.
	12.379
	4.000
	8.379
	3.000
	Trường Chính trị tỉnh
	-nt-

	10
	Xây dựng mô hình sản xuất, chế biến và tiêu thụ nấm ăn, nấm dược liệu theo hướng công nghiệp tại Thanh Hóa.
	20.381
	9.000
	11.381
	3.000
	Trung tâm Nuôi cấy mô thực vật Thanh Hóa
	-nt-

	11
	Cải tạo, nâng cấp và mở rộng Trung tâm bảo trợ xã hội số 2.
	31.386
	17.594
	13.792
	3.000
	Trung tâm Bảo trợ xã hội số 2
	-nt-

	12
	Đường Đông Hương 1, đoạn từ Đại lộ Lê Lợi đến đường Đông Hương 2.
	34.302
	16.641
	17.661
	3.000
	UBND TP. Thanh Hóa
	-nt-

	13
	Cầu Mắm Km12+822 đường tỉnh 525, huyện Nông Cống.
	19.437
	7.600
	11.837
	3.000
	Sở Giao thông Vận tải
	-nt-

	14
	Hệ thống cầu treo dân sinh miền núi (hạng mục tràn liên hợp).
	19.498
	6.077
	13.421
	4.006
	Sở Giao thông Vận tải
	-nt-

	c
	Bố trí vốn cho các dự án khởi công mới năm 2014 và chuẩn bị đầu tư
	750.926
	 
	739.556
	108.500
	 
	 

	*
	Dự án khởi công mới
	750.926
	 
	739.556
	103.500
	 
	 

	1
	Đường Hồ Xuân Hương, TX. Sầm Sơn.
	396.549
	 
	396.549
	20.000
	UBND TX. Sầm Sơn
	Triển khai thực hiện dự án.

	2
	Nhà làm việc các ban Tỉnh ủy Thanh Hóa.
	70.000
	 
	70.000
	10.000
	Văn phòng Tỉnh ủy Thanh Hóa
	Lập, trình duyệt dự án và triển khai thực hiện.

	3
	Đầu tư xây dựng hợp khối Trung tâm dịch vụ kỹ thuật - Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng và Trung tâm thông tin - ứng dụng - Chuyển giao khoa học và công nghệ.
	53.076
	 
	53.076
	7.000
	Sở Khoa học và Công nghệ
	Triển khai thực hiện hạng mục nhà hợp khối kỹ thuật TCĐLCL và Trung tâm thông tin ứng dụng chuyển giao khoa học công nghệ.

	4
	Hạ tầng kỹ thuật khu liên hợp xử lý chất thải rắn sinh hoạt của TP. Thanh Hóa và các vùng phụ cận (GPMB và hạng mục đường vào khu chôn lấp rác).
	39.000
	 
	39.000
	18.000
	Công ty TNHH MTV môi trường và công trình đô thị Thanh Hóa
	Triển khai thực hiện dự án.

	5
	Hỗ trợ đầu tư xây dựng trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện
	18.000
	 
	18.000
	5.000
	Huyện ủy các huyện
	Triển khai thực hiện 5 trung tâm bồi dưỡng chính trị thuộc các huyện: Thạch Thành, Như Xuân, Ngọc Lặc, Hà Trung, Yên Định. Trên cơ sở tiến độ chuẩn bị đầu tư và các quy định, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư đề xuất phân bổ vốn chi tiết cho từng dự án, báo cáo UBND tỉnh.

	6
	Hỗ trợ đầu tư khu hội nghị các huyện
	49.299
	 
	37.929
	12.000
	UBND các huyện
	Triển khai thực hiện 4 khu hội nghị của các huyện: Lang Chánh, Thường Xuân, Như Xuân và Mường Lát. Trên cơ sở tiến độ chuẩn bị đầu tư và các quy định, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư đề xuất phân bổ vốn chi tiết cho từng dự án, báo cáo UBND tỉnh.

	7
	Hỗ trợ đầu tư xây dựng trụ sở xã.
	31.650
	 
	31.650
	6.000
	UBND các xã
	Triển khai thực hiện 4 trụ sở xã: Cán Khê, Hoằng Khê, Thiệu Giang, Mai Lâm. Trên cơ sở tiến độ chuẩn bị đầu tư và các quy định, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư đề xuất phân bổ vốn chi tiết cho từng dự án, báo cáo UBND tỉnh.

	8
	Trung tâm y tế huyện Tĩnh Gia
	13.499
	 
	13.499
	3.000
	Sở Y tế
	Triển khai thực hiện dự án.

	9
	Sửa chữa nhà công vụ huyện Mường Lát.
	4.494
	 
	4.494
	2.000
	UBND huyện Mường Lát
	-nt-

	10
	Cải tạo và nâng cấp trụ sở làm việc HĐND - UBND huyện Triệu Sơn
	25.147
	 
	25.147
	5.000
	UBND huyện Triệu Sơn
	-nt-

	11
	Cải tạo, nâng cấp công sở khối đoàn thể huyện Hoằng Hóa và sửa chữa nhà làm việc Huyện ủy Hoằng Hóa (phần ngân sách tỉnh hỗ trợ).
	6.065
	 
	6.065
	3.000
	Huyện ủy Hoằng Hóa.
	-nt-

	12
	Đầu tư xây dựng một số hạng mục công trình Quảng trường văn hóa kết hợp hoạt động thể dục thể thao huyện Ngọc Lặc (phần ngân sách tỉnh hỗ trợ).
	12.120
	 
	12.120
	4.500
	UBND huyện Ngọc Lặc
	-nt-

	13
	Trụ sở làm việc Huyện ủy Thọ Xuân.
	23.958
	 
	23.958
	5.000
	Huyện ủy Thọ Xuân
	-nt-

	14
	Kiên cố kênh cấp 1 và kênh nội đồng xã Xuân Dương, huyện Thường Xuân (phần ngân sách tỉnh hỗ trợ).
	8.069
	 
	8.069
	3.000
	UBND huyện Thường Xuân
	-nt-

	*
	Dự án chuẩn bị đầu tư
	 
	 
	 
	5.000
	 
	 

	1
	Bảo tàng tỉnh.
	 
	 
	 
	1.000
	Sở Xây dựng
	Lập và trình duyệt dự án để triển khai thực hiện.

	2
	Phân hiệu ĐH Y Hà Nội tại Thanh Hóa.
	 
	 
	 
	1.000
	Trường Cao đẳng Y tế Thanh Hóa
	Hoàn thành lập và trình duyệt dự án đầu tư.

	3
	Đường giao thông từ QL 47 đi TP. Thanh Hóa.
	 
	 
	 
	1.000
	Sở Giao thông Vận tải
	-nt-

	4
	Đường nối sân bay Thọ Xuân với KKT Nghi Sơn.
	 
	 
	 
	1.000
	Sở Giao thông Vận tải
	-nt-

	5
	Đường nối cảng hàng không Thọ Xuân với tỉnh Ninh Bình.
	 
	 
	 
	1.000
	Sở Giao thông Vận tải
	-nt-

	B
	VỐN CÁC CHƯƠNG TRÌNH MTQG
	 
	 
	 
	393.240
	 
	 

	1
	Chương trình MTQG việc làm và dạy nghề
	 
	 
	 
	3.000
	 
	 

	*
	Dự án hỗ trợ phát triển thị trường lao động
	 
	 
	 
	3.000
	 
	 

	-
	Trung tâm giới thiệu việc làm Thanh Hoá.
	42.555
	18.102
	24.453
	3.000
	Trung tâm giới thiệu việc làm Thanh Hóa.
	Thanh toán khối lượng hoàn thành; hoàn thành hạng mục sân đường nội bộ, cây xanh.

	2
	Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững
	 
	 
	 
	356.680
	 
	 

	a
	Hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo
	 
	 
	 
	37.000
	 
	Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư phân bổ vốn chi tiết cho từng huyện để triển khai thực hiện, báo cáo UBND tỉnh.

	b
	Dự án hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng các xã đặc biệt khó khăn; các thôn bản đặc biệt khó khăn
	 
	 
	 
	129.400
	 
	Trên cơ sở hướng dẫn của ủy ban Dân tộc, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư phân bổ vốn chi tiết cho từng đơn vị để triển khai thực hiện, báo cáo UBND tỉnh.

	c
	Hỗ trợ đầu tư huyện nghèo theo Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP của Chính phủ
	 
	 
	 
	190.280
	 
	 

	2.1
	Huyện Mường Lát
	175.935
	72.408
	103.527
	28.810
	 
	 

	*
	Dự án dự kiến hoàn thành năm 2014
	87.714
	49.308
	38.406
	12.100
	 
	 

	-
	Trung tâm dạy nghề huyện Mường Lát.
	38.601
	25.452
	13.149
	1.600
	UBND huyện Mường Lát
	Hoàn thành dự án và quyết toán theo quy định.

	-
	Đập, mương bản Sáng xã Quang Chiểu.
	14.332
	5.400
	8.932
	4.600
	UBND huyện Mường Lát
	-nt-

	-
	Đường giao thông từ bản Chim xã Nhi Sơn đi bản Pom Khuông xã Tam Chung.
	34.781
	18.456
	16.325
	5.900
	UBND huyện Mường Lát
	-nt-

	*
	Dự án hoàn thành sau năm 2014
	75.484
	23.100
	52.384
	11.710
	 
	 

	-
	Nâng cấp đường từ Pá Quăn đi bản Cò Cài xã Trung Lý.
	75.484
	23.100
	52.384
	11.710
	UBND huyện Mường Lát
	Thanh toán khối lượng hoàn thành và tiếp tục thực hiện dự án.

	*
	Dự án khởi công mới năm 2014
	12.737
	 
	12.737
	5.000
	 
	 

	-
	Sửa chữa, nâng cấp đập Na Tao - Đông Ban xã Pù Nhi, huyện Mường Lát.
	12.737
	 
	12.737
	5.000
	UBND huyện Mường Lát
	Triển khai thực hiện dự án.

	2.2
	Huyện Quan Hoá
	158.298
	69.670
	88.628
	27.110
	 
	 

	*
	Dự án hoàn thành có quyết toán được duyệt
	72.895
	53.546
	19.349
	7.200
	 
	 

	-
	Đường Poọng - Ho - Hiền Kiệt (GĐ I).
	26.193
	19.146
	7.047
	2.730
	UBND huyện Quan Hóa
	Thanh toán khối lượng hoàn thành.

	-
	Đường giao thông Poọng - Ho xã Hiền Kiệt (GĐ II).
	29.888
	21.100
	8.788
	3.880
	UBND huyện Quan Hóa
	-nt-

	-
	Nâng cấp, cải tạo trung tâm giáo dục thường xuyên và dạy nghề huyện Quan Hoá.
	16.814
	13.300
	3.514
	590
	UBND huyện Quan Hóa
	-nt-

	*
	Dự án dự kiến hoàn thành năm 2014
	30.553
	16.024
	14.529
	5.400
	 
	 

	-
	Cầu Nam Tiến.
	30.553
	16.024
	14.529
	5.400
	UBND huyện Quan Hóa
	Hoàn thành dự án và quyết toán theo quy định.

	*
	Dự án khởi công mới năm 2014
	54.850
	100
	54.750
	14.510
	 
	 

	-
	Nâng cấp đường giao thông từ bản Poọng xã Phú Nghiêm, huyện Quan Hoá đi xã Ban Công, huyện Bá Thước.
	9.350
	100
	9.250
	3.500
	UBND huyện Quan Hóa
	Triển khai thực hiện dự án.

	-
	Đường giao thông xã Nam Tiến, huyện Quan Hóa.
	45.500
	 
	45.500
	11.010
	UBND huyện Quan Hóa
	-nt-

	2.3
	Huyện Quan Sơn
	174.847
	85.852
	88.995
	25.100
	 
	 

	*
	Dự án hoàn thành có quyết toán được duyệt
	35.992
	28.052
	7.940
	2.090
	 
	 

	-
	Đường bản Hạ xã Sơn Hà đi bản Muống xã Tam Lư.
	18.169
	14.500
	3.669
	1.010
	UBND huyện Quan Sơn
	Thanh toán khối lượng hoàn thành.

	-
	Nâng cấp, cải tạo Trung tâm giáo dục thường xuyên và dạy nghề huyện Quan Sơn.
	17.823
	13.552
	4.271
	1.080
	UBND huyện Quan Sơn
	-nt-

	*
	Dự án hoàn thành nhưng chưa có quyết toán được duyệt
	31.784
	18.200
	13.584
	4.050
	 
	 

	-
	Đường từ bản Xuân Thành xã Sơn Thuỷ đi Bản Hiềng xã Na Mèo.
	31.784
	18.200
	13.584
	4.050
	UBND huyện Quan Sơn
	Thanh toán khối lượng hoàn thành; số vốn còn thiếu sẽ thanh toán sau khi có quyết toán được duyệt.

	*
	Dự án dự kiến hoàn thành năm 2014
	64.843
	37.000
	27.843
	8.400
	 
	 

	-
	Đường từ quốc lộ 217 đi bản Xa Mang xã Sơn Điện đi bản Cha Lung xã Tam Thanh.
	64.843
	37.000
	27.843
	8.400
	UBND huyện Quan Sơn
	Hoàn thành dự án và quyết toán theo quy định.

	*
	Dự án hoàn thành sau năm 2014
	26.695
	2.600
	24.095
	3.500
	 
	 

	-
	Cầu treo và đường giao thông từ xã Trung Tiến đi xã Trung Xuân.
	26.695
	2.600
	24.095
	3.500
	UBND huyện Quan Sơn
	Hoàn thành hạng mục cầu treo.

	*
	Dự án khởi công mới năm 2014
	15.533
	 
	15.533
	7.060
	 
	 

	-
	Nối tiếp đường giao thông Trung Thượng - Sơn Lư đến đường Tây Thanh Hóa, huyện Quan Sơn.
	15.533
	 
	15.533
	7.060
	UBND huyện Quan Sơn
	Triển khai thực hiện dự án.

	2.4
	Huyện Bá Thước
	220.628
	120.297
	100.331
	27.870
	 
	 

	*
	Dự án hoàn thành có quyết toán được duyệt
	64.492
	47.938
	16.554
	5.870
	 
	 

	-
	Đường giao thông từ Ban Công đi trung tâm xã Thành Lâm.
	4.849
	3.700
	1.149
	280
	UBND huyện Bá Thước
	Thanh toán khối lượng hoàn thành.

	-
	Đường giao thông từ quốc lộ 217 đi xã Văn Nho.
	12.172
	9.588
	2.584
	400
	UBND huyện Bá Thước
	-nt-

	-
	Đường giao thôn làng Thành Điền đi làng Ruồng xã Điền Hạ.
	29.384
	20.150
	9.234
	4.650
	UBND huyện Bá Thước
	-nt-

	-
	Đường giao thông từ quốc lộ 217 đi Điền Quang - Điền Thượng.
	18.087
	14.500
	3.587
	540
	UBND huyện Bá Thước
	-nt-

	*
	Dự án dự kiến hoàn thành năm 2014
	126.321
	72.359
	53.962
	15.740
	 
	 

	-
	Trung tâm dạy nghề huyện Bá Thước.
	25.904
	13.919
	11.985
	4.300
	UBND huyện Bá Thước
	Hoàn thành dự án và quyết toán theo quy định.

	-
	Đường từ quốc lộ 217 xã ái Thượng đi ngã ba Kẹm xã Điền Lư, huyện Bá Thước.
	37.337
	22.440
	14.897
	3.400
	UBND huyện Bá Thước
	-nt-

	-
	Đường giao thông Cẩm Giang - Cẩm Quý, huyện Cẩm Thủy đi Lương Trung huyện Bá Thước (đoạn trên địa bàn huyện Bá Thước).
	35.022
	19.900
	15.122
	4.700
	UBND huyện Bá Thước
	-nt-

	-
	Đường giao thông từ thôn Mười đi thôn Muốn xã Điền Quang.
	28.058
	16.100
	11.958
	3.340
	UBND huyện Bá Thước
	-nt-

	*
	Dự án khởi công mới năm 2014
	29.815
	 
	29.815
	6.260
	 
	 

	-
	Nâng cấp đường giao thông từ xã Điền Thượng, huyện Bá Thước đi xã Thạch Lập, huyện Ngọc Lặc (đoạn thuộc địa phận huyện Bá Thước).
	29.815
	 
	29.815
	6.260
	UBND huyện Bá Thước
	Triển khai thực hiện dự án.

	2.5
	Huyện Lang Chánh
	134.458
	72.399
	62.059
	26.880
	 
	 

	*
	Dự án hoàn thành có quyết toán được duyệt
	51.995
	25.429
	26.566
	17.360
	 
	 

	-
	Đường giao thông thị trấn - đi Làng Giáng xã Quang Hiến.
	21.107
	8.429
	12.678
	8.910
	UBND huyện Lang Chánh
	Thanh toán khối lượng hoàn thành.

	-
	Đập bản Bàn xã Quang Hiến, huyện Lang Chánh.
	4.926
	3.000
	1.926
	1.050
	UBND huyện Lang Chánh
	-nt-

	-
	Đường giao thông nông thôn bản Pọong đi bản Húng xã Giao Thiện.
	25.962
	14.000
	11.962
	7.400
	UBND huyện Lang Chánh
	-nt-

	*
	Dự án dự kiến hoàn thành năm 2014
	32.487
	15.200
	17.287
	7.520
	 
	 

	-
	Đường điện 35 KV, trạm biến áp và đường dây 0,4 KV bản Nà Đang, xã Lâm Phú.
	21.164
	12.000
	9.164
	2.800
	UBND huyện Lang Chánh
	Hoàn thành dự án và quyết toán theo quy định.

	-
	Đường điện 35 KV, trạm biến áp và đường dây 0,4 KV bản Phá, xã Tam Văn.
	11.323
	3.200
	8.123
	4.720
	UBND huyện Lang Chánh
	-nt-

	*
	Dự án hoàn thành sau năm 2014
	49.976
	31.770
	18.206
	2.000
	 
	 

	-
	Tràn liên hợp và đường 2 đầu tràn sông Sạo xã Giao Thiện.
	49.976
	31.770
	18.206
	2.000
	UBND huyện Lang Chánh
	Tiếp tục thực hiện dự án.

	2.6
	Huyện Như Xuân
	161.668
	93.326
	68.342
	26.440
	 
	 

	*
	Dự án hoàn thành có quyết toán được duyệt
	52.114
	37.840
	14.274
	5.440
	 
	 

	-
	Nâng cấp đường giao thông từ thị trấn Yên Cát đi Thấng Sơn, xã Yên Lễ.
	6.823
	5.200
	1.623
	500
	UBND huyện Như Xuân
	Thanh toán khối lượng hoàn thành.

	-
	Đường giao thông Yên Lễ đi Cát Vân.
	26.684
	19.540
	7.144
	2.780
	UBND huyện Như Xuân
	-nt-

	-
	Đường giao thông thôn Luống Đồng - Thanh Lương – Xuân Đàm, xã Hóa Quỳ huyện Như Xuân.
	1.520
	300
	1.220
	960
	UBND huyện Như Xuân
	-nt-

	-
	Nâng cấp, cải tạo hồ Hón Thành xã Thanh Xuân.
	4.402
	3.300
	1.102
	300
	UBND huyện Như Xuân
	-nt-

	-
	Đường giao thông từ QL 45 đi trại giam Thanh Lâm.
	12.685
	9.500
	3.185
	900
	UBND huyện Như Xuân
	-nt-

	*
	Dự án dự kiến hoàn thành năm 2014
	85.824
	55.486
	30.338
	4.970
	 
	 

	-
	Sửa chữa, nâng cấp hồ Đồng Cần, xã Xuân Bình.
	36.531
	24.000
	12.531
	1.570
	UBND huyện Như Xuân
	Hoàn thành dự án và quyết toán theo quy định.

	-
	Đường Yên Cát đi Tân Bình nối với Xuân Khang (huyện Như Thanh).
	27.149
	17.350
	9.799
	2.000
	UBND huyện Như Xuân
	-nt-

	-
	Đập Bừa Rằm xã Cát Vân.
	22.144
	14.136
	8.008
	1.400
	UBND huyện Như Xuân
	-nt-

	*
	Dự án khởi công mới năm 2014
	23.730
	 
	23.730
	16.030
	 
	 

	-
	Nâng cấp tuyến đường giao thông Kẻ Lạn - Ná Hày – Thanh Tiến - Thống Nhất - Làng Trung xã Thanh Quân.
	23.730
	 
	23.730
	16.030
	UBND huyện Như Xuân
	Triển khai thực hiện và hoàn thành dự án.

	2.7
	Huyện Thường Xuân
	196.405
	103.485
	92.920
	28.070
	 
	 

	*
	Dự án hoàn thành có quyết toán được duyệt
	74.758
	52.900
	21.858
	9.370
	 
	 

	-
	Đường trung tâm xã Bát Mọt đi Chiền Phống - Dưn - xã Yên Nhân.
	12.743
	9.700
	3.043
	740
	UBND huyện Thường Xuân
	Thanh toán khối lượng hoàn thành.

	-
	Kênh cấp I và kênh Nội đồng xã Thọ Thanh.
	4.386
	3.100
	1.286
	500
	UBND huyện Thường Xuân
	-nt-

	-
	Trung tâm dạy nghề huyện Thường Xuân.
	27.885
	20.500
	7.385
	2.550
	UBND huyện Thường Xuân
	-nt-

	-
	Nối tiếp đường giao thông Lương Thịnh đi Ngọc Thiện xã Lương Sơn.
	29.744
	19.600
	10.144
	5.580
	UBND huyện Thường Xuân
	-nt-

	*
	Dự án dự kiến hoàn thành năm 2014
	53.374
	29.000
	24.374
	8.780
	 
	 

	-
	Đường giao thông từ trung tâm xã đi bản Vịn, bản Đục xã Bát Mọt (GĐ I).
	53.374
	29.000
	24.374
	8.780
	UBND huyện Thường Xuân
	Hoàn thành dự án và quyết toán theo quy định.

	*
	Dự án hoàn thành sau năm 2014
	68.273
	21.585
	46.688
	9.920
	 
	 

	-
	Trường THPT Thường Xuân 3, huyện Thường Xuân.
	40.219
	9.585
	30.634
	5.500
	UBND huyện Thường Xuân
	Hoàn thành nhà hiệu bộ, hệ thống cấp nước ngoài nhà, cổng, tường rào.

	-
	Cải tạo, nâng cấp tuyến đường giao thông Xuân Dương - Thọ Thanh - Xuân Cao.
	28.054
	12.000
	16.054
	4.420
	UBND huyện Thường Xuân
	Tiếp tục thực hiện dự án.

	3
	Chương trình MTQG nước sạch và VSMT nông thôn
	 
	 
	 
	16.160
	 
	 

	a
	Dự án cấp nước sinh hoạt tập trung
	 
	 
	 
	13.385
	 
	 

	*
	Dự án hoàn thành có quyết toán được duyệt
	12.782
	9.836
	2.946
	850
	 
	 

	-
	Cấp nước sinh hoạt bản Chu xã Thành Lâm, huyện Bá Thước.
	1.303
	1.001
	302
	90
	Trung tâm nước sinh hoạt và VSMTNT
	Thanh toán khối lượng hoàn thành.

	-
	Cấp nước sinh hoạt bản Căm xã Tam Văn, huyện Lang Chánh.
	1.439
	1.090
	349
	110
	Trung tâm nước sinh hoạt và VSMTNT
	-nt-

	-
	Cấp nước sinh hoạt bản Lót xã Tam Văn, huyện Lang Chánh.
	894
	680
	214
	60
	Trung tâm nước sinh hoạt và VSMTNT
	-nt-

	-
	Cấp nước sinh hoạt bản U xã Tam Văn, huyện Lang Chánh.
	1.325
	1.005
	320
	100
	Trung tâm nước sinh hoạt và VSMTNT
	-nt-

	-
	Cấp nước sinh hoạt bản Cang xã Mường Chanh, huyện Mường Lát.
	1.025
	800
	225
	50
	Trung tâm nước sinh hoạt và VSMTNT
	-nt-

	-
	Cấp nước sinh hoạt bản Ngố xã Mường Chanh, huyện Mường Lát.
	1.542
	1.195
	347
	100
	Trung tâm nước sinh hoạt và VSMTNT
	-nt-

	-
	Cấp nước sinh hoạt Tân Thọ xã Xuân Thắng, huyện Thường Xuân.
	1.465
	1.125
	340
	100
	Trung tâm nước sinh hoạt và VSMTNT
	-nt-

	-
	Cấp nước sinh hoạt Tân Cương xã Tân Phúc, huyện Lang Chánh.
	1.112
	870
	242
	60
	Trung tâm nước sinh hoạt và VSMTNT
	-nt-

	-
	Cấp nước sinh hoạt bản Leo xã Thành Lâm, huyện Bá Thước.
	991
	760
	231
	70
	Trung tâm nước sinh hoạt và VSMTNT
	-nt-

	-
	Cấp nước sinh hoạt Tân Biên xã Tân Phúc, huyện Lang Chánh.
	629
	490
	139
	40
	Trung tâm nước sinh hoạt và VSMTNT
	-nt-

	 
	Cấp nước sinh hoạt bản Lách xã Mường Chanh, huyện Mường Lát.
	1.057
	820
	237
	70
	Trung tâm nước sinh hoạt và VSMTNT
	-nt-

	*
	Dự án hoàn thành nhưng chưa có quyết toán được duyệt
	15.129
	9.600
	5.529
	990
	 
	 

	-
	Công trình cấp nước sinh hoạt bản Pha Đén xã Pù Nhi, huyện Mường Lát.
	1.108
	700
	408
	80
	Trung tâm nước sinh hoạt và VSMTNT
	Thanh toán khối lượng hoàn thành; số vốn còn thiếu sẽ thanh toán sau khi có quyết toán được duyệt.

	-
	Công trình cấp nước sinh hoạt bản Lìn xã Trung Lý, huyện Mường Lát.
	882
	560
	322
	60
	Trung tâm nước sinh hoạt và VSMTNT
	-nt-

	-
	Công trình cấp nước sinh hoạt bản Cá Tớp, xã Pù Nhi, huyện Mường Lát.
	894
	570
	324
	60
	Trung tâm nước sinh hoạt và VSMTNT
	-nt-

	-
	Công trình cấp nước sinh hoạt bản Khằm 2, xã Trung Lý, huyện Mường Lát.
	770
	490
	280
	50
	Trung tâm nước sinh hoạt và VSMTNT
	-nt-

	-
	Công trình cấp nước sinh hoạt bản Pá Hộc, xã Nhi Sơn, huyện Mường Lát.
	1.949
	1.240
	709
	120
	Trung tâm nước sinh hoạt và VSMTNT
	-nt-

	-
	Công trình cấp nước sinh hoạt bản Cha La, xã Mường Lý, huyện Mường Lát.
	540
	340
	200
	40
	Trung tâm nước sinh hoạt và VSMTNT
	-nt-

	-
	Công trình cấp nước sinh hoạt bản Sa Lung, xã Mường Lý, huyện Mường Lát.
	774
	490
	284
	50
	Trung tâm nước sinh hoạt và VSMTNT
	-nt-

	-
	Công trình cấp nước sinh hoạt bản Trung Thắng, xã Mường Lý, huyện Mường Lát.
	542
	340
	202
	40
	Trung tâm nước sinh hoạt và VSMTNT
	-nt-

	-
	Công trình cấp nước sinh hoạt bản Cơn, xã Yên Thắng, huyện Lang Chánh.
	2.231
	1.420
	811
	140
	Trung tâm nước sinh hoạt và VSMTNT
	-nt-

	-
	Công trình cấp nước sinh hoạt trung tâm xã Trung Lý huyện Mường Lát.
	1.848
	1.170
	678
	120
	Trung tâm nước sinh hoạt và VSMTNT
	-nt-

	-
	Công trình cấp nước sinh hoạt bản Pù Ngùa xã Pù Nhi, huyện Mường Lát.
	1.543
	980
	563
	100
	Trung tâm nước sinh hoạt và VSMTNT
	-nt-

	-
	Công trình cấp nước thôn Tân Tiến - thôn Đồng Dẻ, xã Thanh Tân, huyện Như Thanh.
	2.048
	1.300
	748
	130
	Trung tâm nước sinh hoạt và VSMTNT
	-nt-

	*
	Dự án dự kiến hoàn thành năm 2014
	6.542
	1.913
	4.629
	2.670
	 
	 

	 
	Hệ thống cấp nước sạch xã Đông Anh, huyện Đông Sơn (Phần NS tỉnh hỗ trợ).
	6.542
	1.913
	4.629
	2.670
	Trung tâm nước sinh hoạt và VSMTNT
	Kết hợp với nguồn vốn huy động hợp pháp của huyện, xã để hoàn thành và quyết toán dự án theo quy định.

	*
	Dự án khởi công mới năm 2014
	14.688
	270
	14.418
	8.875
	 
	 

	-
	Hệ thống cấp nước sinh hoạt tập trung thôn Phùng Sơn, xã Phùng Giáo, huyện Ngọc Lặc.
	1.259
	30
	1.229
	750
	UBND huyện Ngọc Lặc
	Hoàn thành dự án và quyết toán theo quy định.

	-
	Cấp nước sinh hoạt làng Sòng, xã Phúc Thịnh, huyện Ngọc Lặc.
	2.374
	30
	2.344
	1.450
	UBND huyện Ngọc Lặc
	-nt-

	-
	Cấp nước sinh hoạt bản Pốc, xã Yên Thắng, huyện Lang Chánh.
	1.828
	30
	1.798
	1.110
	Trung tâm nước sinh hoạt và VSMTNT
	-nt-

	-
	Cấp nước sinh hoạt thôn Âm, xã Lương Nội, huyện Bá Thước.
	1.582
	30
	1.552
	950
	Trung tâm nước sinh hoạt và VSMTNT
	-nt-

	-
	Cấp nước sinh hoạt thôn Ry, xã Lương Nội, huyện Bá Thước.
	1.201
	30
	1.171
	720
	Trung tâm nước sinh hoạt và VSMTNT
	-nt-

	-
	Cấp nước sinh hoạt thôn Đòn, xã Lương Nội, huyện Bá Thước.
	1.040
	30
	1.010
	620
	Trung tâm nước sinh hoạt và VSMTNT
	-nt-

	-
	Cấp nước sinh hoạt bản Trung Sơn, xã Sơn Thủy, huyện Quan Sơn.
	2.186
	30
	2.156
	1.330
	Trung tâm nước sinh hoạt và VSMTNT
	-nt-

	-
	Nâng cấp, sửa chữa công trình cấp nước sinh hoạt bản Bóng, xã Mường Chanh, huyện Mường Lát.
	734
	30
	704
	430
	Trung tâm nước sinh hoạt và VSMTNT
	-nt-

	-
	Cấp nước sinh hoạt bản Ngàm, xã Tam Thanh, huyện Quan Sơn
	2.484
	30
	2.454
	1.515
	Trung tâm nước sinh hoạt và VSMTNT
	-nt-

	b
	Dự án cấp nước và vệ sinh trường học, trạm y tế
	 
	 
	 
	2.775
	 
	Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư căn cứ hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp & PTNT, phân bổ chi tiết cho từng dự án để triển khai thực hiện.

	4
	Chương trình MTQG y tế
	 
	 
	 
	3.000
	 
	 

	*
	Dự án hoàn thành có quyết toán được duyệt
	4.985
	2.820
	2.165
	1.327
	 
	 

	-
	Mua sắm trang thiết bị y tế năm 2013 thuộc dự án đầu tư trang thiết bị y tế Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản tỉnh Thanh Hóa.
	4.985
	2.820
	2.165
	1.327
	Trung tâm chăm sóc sức khỏe sinh sản tỉnh.
	Thanh toán khối lượng hoàn thành.

	*
	Dự án dự kiến hoàn thành sau năm 2014
	53.611
	5.588
	48.023
	1.673
	 
	 

	-
	Cải tạo, mở rộng Bệnh viện Da liễu.
	53.611
	5.588
	48.023
	1.673
	Bệnh viện Da liễu
	Hoàn thành san nền, trạm biến áp, nhà khoa chống nhiễm khuẩn (bao gồm cả chi khác).

	5
	Chương trình MTQG phòng, chống HIV/AIDS
	 
	 
	 
	2.000
	 
	 

	-
	Trung tâm phòng, chống HIV/AIDS Thanh Hóa.
	18.543
	14.781
	3.762
	2.000
	Trung tâm phòng, chống HIV/AIDS Thanh Hóa
	Thanh toán khối lượng hoàn thành.

	6
	Chương trình MTQG về văn hóa
	 
	 
	 
	3.900
	 
	 

	*
	Dự án hoàn thành có quyết toán được duyệt
	8.391
	5.506
	2.885
	1.000
	 
	 

	-
	Bảo tồn, tôn tạo di tích kiến trúc nghệ thuật Đình Trung xã Hà Yên, huyện Hà Trung.
	8.391
	5.506
	2.885
	1.000
	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	Thanh toán khối lượng hoàn thành.

	*
	Dự án hoàn thành sau năm 2014
	27.652
	7.957
	19.695
	2.900
	 
	 

	-
	Trùng tu, tôn tạo di tích Quốc gia Chùa Hoa Long, xã Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh Lộc.
	12.474
	4.277
	8.197
	900
	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	Thanh toán khối lượng hoàn thành; hoàn thành hạng mục Tam Bảo.

	-
	Tu bổ, tôn tạo và phát huy giá trị di tích lịch sử văn hóa Nghè Vẹt (Phần đầu tư từ vốn CTMTQG).
	15.178
	3.680
	11.498
	2.000
	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	Tiếp tục thực hiện dự án.

	7
	Chương trình MTQG đưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo
	 
	 
	 
	1.500
	 
	 

	-
	Tăng cường cơ sở vật chất cho hệ thống thông tin và truyền thông cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo giai đoạn 2014 - 2015.
	12.000
	 
	12.000
	1.500
	Sở Thông tin và truyền thông
	Hoàn thành lắp đặt thiết bị truyền thanh cho 5 xã.

	8
	Chương trình MTQG ứng phó với biến đổi khí hậu
	 
	 
	 
	7.000
	 
	 

	-
	Trồng rừng ngập mặn phòng hộ ven biển, chống xói lở bờ biển tỉnh Thanh Hóa.
	36.148
	 
	36.148
	7.000
	Sở Tài nguyên và môi trường
	Trồng 80 ha rừng ngập mặn tại xã Đa Lộc và xã Minh Lộc huyện Hậu Lộc.


 

 
