	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 
TỈNH BÌNH ĐỊNH
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: 45/NQ-HĐND
	Bình Định, ngày 07 tháng 9 năm 2022


 
NGHỊ QUYẾT
BAN HÀNH ĐỀ ÁN ĐẢM BẢO CƠ SỞ VẬT CHẤT CHO CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC MẦM NON VÀ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH GIAI ĐOẠN 2022 - 2025
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH 
KHÓA XIII KỲ HỌP THỨ 7 (KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ)
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 
Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;
Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2019;
Căn cứ Nghị quyết số 88/2014/QH13 ngày 28 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội về đổi mới Chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông;
Căn cứ Nghị quyết số 44/NQ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 29- NQ/TW ngày 04 tháng 11 năm 2013 của Ban chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế;
Căn cứ Quyết định số 1436/QĐ- TTg ngày 29 tháng 10 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án bảo đảm cơ sở vật chất cho Chương trình giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông giai đoạn 2017 - 2025;
Xét Tờ trình số 120/TTr-UBND ngày 31 tháng 8 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành Đề án đảm bảo cơ sở vật chất cho Chương trình giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Bình Định giai đoạn 2022-2025; Báo cáo thẩm tra số 49/BC-VHXH ngày 05 tháng 9 năm 2022 của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Ban hành kèm theo Nghị quyết này Đề án bảo đảm cơ sở vật chất cho chương trình giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Bình Định giai đoạn 2022 - 2025 với một số nội dung chính như sau:
1. Mục tiêu đầu tư
Tăng cường về cơ sở vật chất trường học, đảm bảo đủ 01 phòng/lớp để triển khai dạy học 02 buổi/ngày đối với cấp mầm non, tiểu học; bổ sung phòng học bộ môn, chức năng và phòng hiệu bộ đối với cấp trung học cơ sở và trung học phổ thông; xóa bỏ phòng học tạm, phòng học bị xuống cấp; tiếp tục thực hiện kế hoạch xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia.
Mua sắm bổ sung và thay thế bàn ghế học sinh 02 chỗ ngồi theo tiêu chuẩn để trang bị cho các trường mầm non và phổ thông trên địa bàn tỉnh.
a. Đối với giáo dục mầm non
- Xây dựng bổ sung: 65 phòng học và 43 phòng học bộ môn, chức năng, phòng hiệu bộ và một số hạng mục phụ trợ khác.
- Mua sắm bổ sung và thay thế bàn ghế học sinh 02 chỗ ngồi theo tiêu chuẩn.
b. Đối với giáo dục tiểu học
- Xây dựng bổ sung: 55 phòng học và 86 phòng học bộ môn, chức năng, phòng hiệu bộ và một số hạng mục phụ trợ khác.
- Mua sắm bổ sung và thay thế bàn ghế học sinh 02 chỗ ngồi theo tiêu chuẩn.
c. Đối với giáo dục trung học cơ sở
- Xây dựng bổ sung: 09 phòng học và 51 phòng học bộ môn, chức năng, phòng hiệu bộ và một số hạng mục phụ trợ khác.
- Mua sắm bổ sung và thay thế bàn ghế học sinh 02 chỗ ngồi theo tiêu chuẩn.
d. Đối với giáo dục trung học phổ thông
- Xây dựng bổ sung: 17 phòng học và 33 phòng học bộ môn, chức năng, phòng hiệu bộ và một số hạng mục phụ trợ khác.
2. Tổng kinh phí thực hiện Đề án: 708.534 triệu đồng (Bằng chữ: Bảy trăm lẻ tám tỷ, năm trăm ba mươi bốn triệu đồng), trong đó:
- Vốn Ngân sách Trung ương, ngân sách tỉnh: 335.666 triệu đồng;
- Vốn Ngân sách địa phương (huyện, thị xã, thành phố): 372.868 triệu đồng.
 (Có Đề án cụ thể kèm theo).
Điều 2. Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết.
Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết.
Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Định Khóa XIII Kỳ họp thứ 7 (Kỳ họp chuyên đề) thông qua và có hiệu lực từ ngày 07 tháng 9 năm 2022./.
 
	 
	CHỦ TỊCH 




Hồ Quốc Dũng


 
ĐỀ ÁN
ĐẢM BẢO CƠ SỞ VẬT CHẤT CHO CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC MẦM NON VÀ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG TỈNH BÌNH ĐỊNH GIAI ĐOẠN 2022-2025
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 45/NQ-HĐND ngày 07 tháng 9 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Định)
I. THỰC TRẠNG TRƯỜNG, LỚP, CƠ SỞ VẬT CHẤT GIÁO DỤC MẦM NON VÀ PHỔ THÔNG
1. Mạng lưới trường học mầm non và phổ thông
Đến năm học 2021-2022, mạng lưới trường học mầm non, phổ thông trên địa bàn tỉnh Bình Định tiếp tục được tăng cường và phát triển, cơ bản đáp ứng nhu cầu học tập và khoảng cách đi lại của học sinh tại các địa bàn dân cư trong toàn tỉnh.
1.1. Giáo dục mầm non
Năm học 2021-2022, toàn tỉnh có 218 trường mầm non; trong đó có 169 trường mầm non công lập và 49 trường mầm non ngoài công lập (47 trường mầm non tư thục và 02 trường mầm non dân lập):
	Stt
	Loại hình trường
	ĐVT
	Số lượng

	1
	Trường mầm non công lập
	Trường
	169

	2
	Trường mầm non ngoài công lập
	Trường
	49

	a
	Trường mầm non tư thục
	Trường
	47

	b
	Trường mầm non dân lập
	Trường
	2

	 
	Cộng = 1 + 2
	Trường
	218


Trong tổng số 218 trường mầm non có 80/218 trường đạt chuẩn quốc gia, chiếm tỷ lệ 36,70%;
1.2. Giáo dục phổ thông
Hiện nay, mạng lưới trường tiểu học đã phủ kín đến các xã, phường, thị trấn. Mỗi xã, phường, thị trấn trong tỉnh đều có ít nhất 1 trường tiểu học, tại các thôn, khu phố đã có điểm trường chính hoặc điểm trường lẻ. Mỗi đơn vị hành chính cấp xã có 1 trường THCS hoặc trường tiểu học và trung học cơ sở, 100% các huyện, thị xã, thành phố có trường trung học phổ thông. Số lượng cụ thể:
	Stt
	Loại hình trường
	ĐVT
	Số lượng

	1
	Trường Tiểu học
	Trường
	204

	2
	Trường Trung học cơ sở
	Trường
	148

	3
	Trường Trung học phổ thông (THPT)
	Trường
	55

	3.1
	Trường THPT công lập
	Trường
	52

	3.2
	Trường THPT tư thục
	Trường
	3

	 
	Cộng = 1 + 2 + 3
	Trường
	407


Trong tổng số 407 trường phổ thông có 167/204 trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia, chiếm tỷ lệ 81,86%; có 132/148 trường trung học cơ sở đạt chuẩn quốc gia, chiếm tỷ lệ 89,19%; có 29/55 trường trung học phổ thông và trực thuộc đạt chuẩn quốc gia, chiếm tỷ lệ 52,73%.
2. Thực trạng số trường, số phòng học, phòng bộ môn, chức năng và phòng hiệu bộ cần đầu tư xây dựng bổ sung giai đoạn 2022-2025
2.1. Giáo dục mầm non
Tổng số trường học mầm non cần đầu tư bổ sung phòng học, phòng bộ môn, chức năng và phòng hiệu bộ: 18 trường; Tổng số phòng học cần đầu tư bổ sung: 65 phòng; Tổng số phòng bộ môn, chức năng và phòng hiệu bộ cần đầu tư bổ sung: 43 phòng; Cụ thể là:
	STT
	Tên đơn vị
	Số trường cần đầu tư bổ sung
	Số phòng học cần đầu tư bổ sung
	Số phòng bộ môn, chức năng, hiệu bộ cần đầu tư bổ sung

	1
	Huyện An Lão
	02
	02
	02

	2
	Huyện Hoài Ân
	02
	08
	01

	3
	Thị xã Hoài Nhơn
	01
	10
	06

	4
	Huyện Phù Mỹ
	02
	04
	11

	5
	Huyện Phù Cát
	02
	18
	03

	6
	Thị xã An Nhơn
	0
	0
	0

	7
	Huyện Tây Sơn
	01
	04
	03

	8
	Huyện Vĩnh Thạnh
	02
	0
	04

	9
	Huyện Tuy Phước
	04
	09
	09

	10
	Huyện Vân Canh
	01
	02
	01

	11
	TP. Quy Nhơn
	01
	08
	03

	TỔNG
	TỔNG
	18
	65
	43


2.2. Giáo dục phổ thông
Tổng số trường học phổ thông cần đầu tư bổ sung phòng học, phòng bộ môn, chức năng và phòng hiệu bộ: 42 trường; Tổng số phòng học cần đầu tư bổ sung: 81 phòng; Tổng số phòng bộ môn, chức năng và phòng hiệu bộ cần đầu tư bổ sung: 170 phòng; Cụ thể là:
	STT
	Tên đơn vị
	Số trường cần đầu tư bổ sung
	Số phòng học cần đầu tư bổ sung
	Số phòng bộ môn, chức năng, hiệu bộ cần đầu tư bổ sung

	1
	Huyện An Lão
	4
	4
	8

	 
	Tiểu học
	2
	0
	3

	 
	Trung học cơ sở
	2
	4
	5

	2
	Huyện Hoài Ân
	1
	0
	6

	 
	Tiểu học
	1
	0
	6

	 
	Trung học cơ sở
	0
	0
	0

	3
	Thị xã Hoài Nhơn
	2
	3
	12

	 
	Tiểu học
	1
	3
	6

	 
	Trung học cơ sở
	1
	0
	6

	4
	Huyện Phù Mỹ
	2
	0
	12

	 
	Tiểu học
	2
	0
	12

	 
	Trung học cơ sở
	0
	0
	0

	5
	Huyện Phù Cát
	2
	3
	6

	 
	Tiểu học
	1
	3
	0

	 
	Trung học cơ sở
	1
	0
	6

	6
	Thị xã An Nhơn
	11
	28
	38

	 
	Tiểu học
	9
	28
	26

	 
	Trung học cơ sở
	2
	0
	12

	7
	Huyện Tây Sơn
	2
	2
	8

	 
	Tiểu học
	1
	2
	4

	 
	Trung học cơ sở
	1
	0
	4

	8
	Huyện Vĩnh Thạnh
	4
	4
	19

	 
	Tiểu học
	2
	4
	6

	 
	Trung học cơ sở
	2
	0
	13

	9
	Huyện Tuy Phước
	3
	7
	15

	 
	Tiểu học
	3
	7
	15

	 
	Trung học cơ sở
	0
	0
	0

	10
	Huyện Vân Canh
	1
	6
	0

	 
	Tiểu học
	1
	6
	0

	 
	Trung học cơ sở
	0
	0
	0

	11
	Thành phố Quy Nhơn
	2
	7
	13

	 
	Tiểu học
	1
	2
	8

	 
	Trung học cơ sở
	1
	5
	5

	12
	Khối Sở quản lý
	8
	17
	33

	 
	THPT
	8
	17
	33

	TỔNG
	TỔNG
	42
	81
	170

	Tiểu học
	Tiểu học
	24
	55
	86

	Trung học cơ sở
	Trung học cơ sở
	10
	09
	51

	THPT
	THPT
	08
	17
	33


II. CƠ SỞ PHÁP LÝ
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 21/11/2019;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18/6/2020;
Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2019;
Căn cứ Nghị quyết số 88/2014/QH13 ngày 28/11/2014 của Quốc hội Nước Cộng hòa XHCN Việt Nam Khóa 13 về đổi mới Chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông;
Căn cứ Nghị quyết số 44/NQ-CP ngày 09/6/2014 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04 tháng 11 năm 2013 Hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế;
Căn cứ Quyết định số 1436/QĐ- TTg ngày 29/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án bảo đảm cơ sở vật chất cho chương trình giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông giai đoạn 2017 - 2025;
Căn cứ Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chương trình giáo dục phổ thông;
Căn cứ Thông tư số 51/2020/TT-BGDĐT ngày 31/12/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Chương trình giáo dục mầm non ban hành kèm theo Thông tư số 17/2009/TT-BGDĐT ngày 25/7/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, đã sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 28/2016/TT-BGDĐT ngày 30/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Thông tư số 13/2020/TT-BGDĐT ngày 26/5/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Quy định tiêu chuẩn cơ sở vật chất các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học và Thông tư số 14/2020/TT-BGDĐT ngày 26/5/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Quy định phòng học bộ môn của cơ sở giáo dục phổ thông;
III. MỤC TIÊU ĐẦU TƯ GIAI ĐOẠN 2022-2025
Tăng cường về cơ sở vật chất trường học, đảm bảo đủ 01 phòng/lớp để triển khai dạy học 02 buổi/ngày đối với cấp mầm non, tiểu học; bổ sung phòng học bộ môn, chức năng và phòng hiệu bộ đối với cấp trung học cơ sở và trung học phổ thông; xóa bỏ phòng học tạm, phòng học bị xuống cấp; tiếp tục thực hiện kế hoạch xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia.
Mua sắm bổ sung và thay thế bàn ghế học sinh 02 chỗ ngồi theo tiêu chuẩn để trang bị cho các trường mầm non và phổ thông trên địa bàn tỉnh.
1. Đối với giáo dục mầm non
- Xây dựng bổ sung: 65 phòng học và 43 phòng học bộ môn, chức năng, phòng hiệu bộ và một số hạng mục phụ trợ khác.
- Mua sắm bổ sung và thay thế bàn ghế học sinh 02 chỗ ngồi theo tiêu chuẩn.
2. Đối với giáo dục tiểu học
- Xây dựng bổ sung: 55 phòng học và 86 phòng học bộ môn, chức năng, phòng hiệu bộ và một số hạng mục phụ trợ khác .
- Mua sắm bổ sung và thay thế bàn ghế học sinh 02 chỗ ngồi theo tiêu chuẩn.
3. Đối với giáo dục trung học cơ sở
- Xây dựng bổ sung: 09 phòng học và 51 phòng học bộ môn, chức năng, phòng hiệu bộ và một số hạng mục phụ trợ khác.
- Mua sắm bổ sung và thay thế bàn ghế học sinh 02 chỗ ngồi theo tiêu chuẩn.
4. Đối với giáo dục trung học phổ thông
- Xây dựng bổ sung: 17 phòng học và 33 phòng học bộ môn, chức năng, phòng hiệu bộ và một số hạng mục phụ trợ khác.
IV. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP
1. Quản lý hiệu quả đầu tư cơ sở vật chất trường học
- Thực hiện xây dựng phòng học, phòng học bộ môn, phòng phục vụ học tập và mua sắm thiết bị dạy học tuân thủ đúng các quy định của nhà nước, đảm bảo giải ngân kịp thời nguồn vốn được cấp theo quy định.
- Tăng cường công tác giám sát, kiểm tra, thanh tra việc xây dựng, mua sắm đảm bảo theo tiêu chuẩn, quy chuẩn quy định.
2. Xây dựng và thực hiện tốt quy hoạch mạng lưới trường, lớp học
- Các huyện, thị xã, thành phố xây dựng quy hoạch mạng lưới trường, lớp học phù hợp với điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội và quy mô phát triển giáo dục của địa phương.
- Bảo đảm quỹ đất để xây dựng các cơ sở giáo dục phù hợp với quy hoạch mạng lưới trường, lớp học của địa phương.
3. Tăng cường nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất cho trường học
- Lồng ghép hỗ trợ thực hiện kế hoạch thông qua chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình mục tiêu của ngành giáo dục và các chương trình dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; cân đối, bố trí nguồn vốn ngân sách địa phương bảo đảm đủ nguồn vốn đáp ứng việc thực hiện các mục tiêu của kế hoạch.
- Ưu tiên đầu tư nguồn vốn cho cấp mầm non, tiểu học và bảo đảm thiết bị tối thiểu theo lộ trình đổi mới chương trình, sách giáo khoa; ưu tiên các trường học ở vùng kinh tế phát triển chậm, vùng có điều kiện kinh tế- xã hội đặc biệt khó khăn, các trường học ở vùng thường xuyên bị ảnh hưởng của thiên tai.
- Huy động tối đa mọi nguồn lực trong và ngoài nước, đẩy mạnh công tác xã hội hóa, huy động các nguồn vốn của doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tài trợ, góp vốn xây dựng, hiến đất.
- Quan tâm chú trọng phát triển các cơ sở giáo dục ngoài công lập góp phần giải quyết các nhu cầu về đầu tư cơ sở vật chất các trường học.
V. KINH PHÍ (NGUỒN VỐN) THỰC HIỆN ĐỀ ÁN
1. Về cơ cấu nguồn vốn
Trên cơ sở tổng mức đầu tư các công trình do UBND các huyện, thị xã, thành phố đề xuất, UBND tỉnh đã tính toán cơ cấu nguồn vốn như sau:
Tổng mức đầu tư (TMĐT) = Ngân sách Trung ương, tỉnh hỗ trợ + Ngân sách huyện (Ngân sách địa phương) + Nguồn huy động khác.
Trong đó:
+ TMĐT: Tổng mức đầu tư do UBND các huyện, thị xã, thành phố đã đề xuất;
+ Ngân sách Trung ương, tỉnh hỗ trợ = TMĐT/1,2xTỷ lệ hỗ trợ chi phí xây dựng, thiết bị.
+ Hệ số 1,2: Tạm tính theo tỷ lệ TMĐT/Giá trị xây dựng, thiết bị (dùng để xác định giá trị xây dựng, thiết bị của công trình);
+ Tỷ lệ hỗ trợ: Theo quy định cho từng địa phương tại Điều 5, Quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Bình Định ban hành kèm theo Nghị quyết số 07/2021/NQ-HĐND ngày 15/6/2021 của HĐND tỉnh (Trong đó: các huyện Vân Canh, Vĩnh Thạnh, An Lão hỗ trợ tối đa 90%; các huyện Tây Sơn, Hoài Ân hỗ trợ tối đa 70%; các huyện Phù Mỹ, Phù Cát, Tuy Phước hỗ trợ tối đa 50%; các thị xã An Nhơn, Hoài Nhơn hỗ trợ tối đa 40% và thành phố Quy Nhơn hỗ trợ tối đa 30%).
- Các nguồn huy động hợp pháp khác: Do địa phương đề xuất (nếu có).
2. Về kinh phí thực hiện Đề án
- Tổng kinh phí thực hiện Đề án: 708.534 triệu đồng (Bằng chữ: Bảy trăm lẻ tám tỷ, năm trăm ba mươi bốn triệu đồng); trong đó:
+ Vốn Ngân sách Trung ương, ngân sách tỉnh: 335.666 triệu đồng;
+ Vốn Ngân sách địa phương (huyện, TX, TP): 372.868 triệu đồng.
2.1. Kinh phí đầu tư xây dựng các công trình:
- Tổng kinh phí để đầu tư xây dựng các công trình: 308.534 triệu đồng (Bằng chữ: Ba trăm lẻ tám tỷ, năm trăm ba mươi bốn triệu đồng); trong đó:
+ Vốn Ngân sách Trung ương, ngân sách tỉnh: 163.166 triệu đồng;
+ Vốn Ngân sách địa phương (huyện, TX, TP): 145.368 triệu đồng;
Đơn vị tính: Triệu đồng
	STT
	Nội dung
	Tổng mức đầu tư
	Chia ra các nguồn vốn
	Chia ra các nguồn vốn
	Chia ra các nguồn vốn

	
	
	
	NSTW, NS tỉnh
	NS địa phương (huyện, TX, TP)
	Huy động khác

	 
	GIAI ĐOẠN 2022-2025
	308.534
	163.166
	145.368
	-

	1
	Giáo dục mầm non
	106.676
	48.583
	58.093
	 

	2
	Giáo dục tiểu học
	110.200
	50.290
	59.910
	 

	3
	Giáo dục THCS
	55.658
	28.294
	27.365
	 

	4
	Giáo dục THPT
	36.000
	36.000
	-
	-


(Có bảng tổng hợp chi tiết tại Phụ lục 01 kèm theo)
- Tổng kinh phí để thực hiện Đề án đã bao gồm chi phí thiết bị đồng bộ gắn trong công trình, đảm bảo khi công trình hoàn thành có thể đưa vào dạy học ngay; Thiết bị chỉ bao gồm: bàn ghế học sinh, bàn ghế giáo viên cho các phòng học thường và bàn ghế học sinh, bàn ghế giáo viên, tủ… trong các phòng bộ môn, chức năng và phòng hiệu bộ; Tổng kinh phí thiết bị chiếm khoảng 20% chi phí xây lắp công trình.
2.2. Kinh phí mua sắm bàn ghế học sinh:
- Tổng kinh phí để mua sắm bàn ghế: 400.000 triệu đồng (Bằng chữ: Bốn trăm tỷ đồng); Trong đó:
+ Vốn Ngân sách Trung ương, ngân sách tỉnh: 172.500 triệu đồng;
+ Vốn Ngân sách địa phương (huyện, TX, TP): 227.500 triệu đồng;
(Có bảng tổng hợp chi tiết tại Phụ lục 02 kèm theo)
* Tổng hợp kinh phí thực hiện Đề án cho từng địa phương:
Đơn vị tính: Triệu đồng
	STT
	Nội dung đầu tư/ Địa phương thực hiện
	Tổng mức đầu tư
	Chia ra các nguồn vốn
	Chia ra các nguồn vốn
	Chia ra các nguồn vốn

	
	
	
	NSTW, NS tỉnh
	NS địa phương (huyện,TX,TP)
	Huy động khác

	 
	TỔNG CỘNG TOÀN TỈNH GIAI ĐOẠN 2022-2025
	708.534
	335.666
	372.868
	 

	A
	Xây dựng bổ sung
	308.534
	163.166
	145.368
	 

	B
	Mua sắm bàn ghế học sinh
	400.000
	172.500
	227.500
	 

	I
	Huyện An Lão
	29.300
	21.975
	7.325
	 

	1
	Xây dựng bổ sung
	19.300
	14.475
	4.825
	 

	2
	Mua sắm bàn ghế học sinh
	10.000
	7.500
	2.500
	 

	II
	Huyện Hoài Ân
	59.000
	34.416
	24.584
	 

	1
	Xây dựng bổ sung
	19.000
	11.083
	7.917
	 

	2
	Mua sắm bàn ghế học sinh
	40.000
	23.333
	16.667
	 

	III
	Thị xã Hoài Nhơn
	74.160
	24.720
	49.440
	 

	1
	Xây dựng bổ sung
	29.160
	9.720
	19.440
	 

	2
	Mua sắm bàn ghế học sinh
	45.000
	15.000
	30.000
	 

	IV
	Huyện Phù Mỹ
	68.200
	28.417
	39.783
	 

	1
	Xây dựng bổ sung
	23.200
	9.667
	13.533
	 

	2
	Mua sắm bàn ghế học sinh
	45.000
	18.750
	26.250
	 

	V
	Huyện Phù Cát
	78.650
	32.771
	45.879
	 

	1
	Xây dựng bổ sung
	28.650
	11.938
	16.712
	 

	2
	Mua sắm bàn ghế học sinh
	50.000
	20.833
	29.167
	 

	VI
	Thị xã An Nhơn
	75.000
	25.000
	50.000
	 

	1
	Xây dựng bổ sung
	30.000
	10.000
	20.000
	 

	2
	Mua sắm bàn ghế học sinh
	45.000
	15.000
	30.000
	 

	VII
	Huyện Tây Sơn
	63.536
	37.062
	26.474
	 

	1
	Xây dựng bổ sung
	23.536
	13.729
	9.807
	 

	2
	Mua sắm bàn ghế học sinh
	40.000
	23.333
	16.667
	 

	VIII
	Huyện Vĩnh Thạnh
	31.078
	23.309
	7.769
	 

	1
	Xây dựng bổ sung
	21.078
	15.809
	5.269
	 

	2
	Mua sắm bàn ghế học sinh
	10.000
	7.500
	2.500
	 

	IX
	Huyện Tuy Phước
	77.000
	32.083
	44.917
	 

	1
	Xây dựng bổ sung
	32.000
	13.333
	18.667
	 

	2
	Mua sắm bàn ghế học sinh
	45.000
	18.750
	26.250
	 

	X
	Huyện Vân Canh
	21.520
	16.140
	5.380
	 

	1
	Xây dựng bổ sung
	11.520
	8.640
	2.880
	 

	2
	Mua sắm bàn ghế học sinh
	10.000
	7.500
	2.500
	 

	XI
	Thành phố Quy Nhơn
	95.091
	23.773
	71.318
	 

	1
	Xây dựng bổ sung
	35.091
	8.773
	26.318
	 

	2
	Mua sắm bàn ghế học sinh
	60.000
	15.000
	45.000
	 

	XII
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	36.000
	36.000
	0
	 

	1
	Xây dựng bổ sung
	36.000
	36.000
	0
	 

	2
	Mua sắm bàn ghế học sinh
	0
	0
	0
	 


VI. PHÂN KỲ ĐẦU TƯ
Đề án được triển khai thực hiện trong 04 năm, từ năm 2022 đến năm 2025; Cụ thể như sau:
- Năm 2022: Triển khai đầu tư mua sắm bàn ghế học sinh với tổng kinh phí 56.000 triệu đồng.
- Năm 2023: Triển khai đầu tư xây dựng bổ sung 75 phòng học và 64 phòng bộ môn, chức năng và phòng hiệu bộ với tổng kinh phí thực hiện 128.356 triệu đồng; Mua sắm bàn ghế học sinh với tổng kinh phí 119.000 triệu đồng.
- Năm 2024: Triển khai đầu tư xây dựng bổ sung 41 phòng học và 112 phòng bộ môn, chức năng và phòng hiệu bộ với tổng kinh phí thực hiện 127.590 triệu đồng; Mua sắm bàn ghế học sinh với tổng kinh phí 121.000 triệu đồng.
- Năm 2025: Triển khai đầu tư xây dựng bổ sung 30 phòng học và xây dựng 37 phòng bộ môn, chức năng và phòng hiệu bộ với tổng kinh phí thực hiện 52.588 triệu đồng; Mua sắm bàn ghế học sinh với tổng kinh phí 104.000 triệu đồng.
VII. TÁC ĐỘNG CỦA ĐỀ ÁN ĐỐI VỚI ĐỊA PHƯƠNG
Các địa phương tham gia Đề án nhằm mục tiêu tăng cường về cơ sở vật chất cho các trường mầm non và phổ thông trên địa bàn, đảm bảo cơ sở vật chất để thực hiện tốt chương trình giáo dục mới, phấn đấu tăng tỷ lệ trường học đạt chuẩn quốc gia, đồng thời lồng ghép với chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới của địa phương.
Việc thực hiện Đề án góp phần đánh dấu sự đổi mới toàn diện về giáo dục và đào tạo, là cơ hội thực hiện tốt việc quy hoạch, sắp xếp lại mạng lưới trường, lớp học, đảm bảo sử dụng tốt và có hiệu quả quỹ đất dành cho giáo dục và tinh gọn bộ máy quản lý giáo dục; nâng cao hạ tầng trường lớp ngày càng hoàn thiện, khang trang, kiên cố hóa; cơ sở vật chất ngày càng hiện đại; khai thác và sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất góp phần đáp ứng tốt nhu cầu giáo dục đào tạo của địa phương./.
 
PHỤ LỤC 01
NHU CẦU ĐẦU TƯ XÂY DỰNG BỔ SUNG, TĂNG CƯỜNG CƠ SỞ VẬT CHẤT TRƯỜNG HỌC GIAI ĐOẠN 2022-2025
(Ban hành kèm theo Nghị quyết 45/NQ-HĐND ngày 07 tháng 9 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Định)
Đơn vị tính: triệu đồng
	STT
	Cấp học
	Tổng số học sinh
	Tổng số lớp
	Số phòng học hiện có
	Số phòng học cần đầu tư bổ sung
	Số phòng bộ môn, chức năng và hiệu bộ hiện có
	Số phòng bộ môn, chức năng và hiệu bộ cần đầu tư bổ sung
	Dự kiến TMĐT
	Trong đó:
	Trong đó:
	Trong đó:
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Ngân sách Trung ương + tỉnh
	Ngân sách địa phương (NS huyện, TX, TP)
	Huy động khác
	 

	 
	TỔNG CỘNG
	33.892
	1.046
	989
	146
	203
	213
	308.534
	163.166
	145.368
	-
	 

	A
	THEO CẤP HỌC
	33.892
	1.046
	989
	146
	203
	213
	308.534
	163.166
	145.368
	-
	 

	 
	Mầm non
	4.702
	167
	161
	65
	36
	43
	106.676
	48.583
	58.093
	-
	 

	 
	Tiểu học
	14.363
	496
	496
	55
	71
	86
	110.200
	50.290
	59.910
	-
	 

	 
	Trung học cơ sở
	6.047
	174
	137
	9
	26
	51
	55.658
	28.294
	27.365
	-
	 

	 
	Trung học phổ thông
	8.780
	209
	195
	17
	70
	33
	36.000
	36.000
	-
	-
	 

	B
	THEO PHÂN KỲ ĐẦU TƯ (2022-2025)
	33.892
	1.046
	989
	146
	203
	213
	308.534
	163.166
	145.368
	-
	 

	 
	Năm 2022
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	 

	 
	Năm 2023
	11.817
	368
	341
	75
	54
	64
	128.356
	63.661
	64.695
	-
	 

	 
	Năm 2024
	13.860
	430
	409
	41
	76
	112
	127.590
	63.048
	64.543
	-
	 

	 
	Năm 2025
	8.215
	248
	239
	30
	73
	37
	52.588
	36.458
	16.130
	-
	 

	I
	HUYỆN AN LÃO
	2.608
	82
	82
	6
	14
	10
	19.300
	14.475
	4.825
	-
	 

	I.1
	Mầm non
	771
	28
	28
	2
	-
	2
	3.600
	2.700
	900
	-
	 

	 
	Năm 2022
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	 

	 
	Năm 2023
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	 

	 
	Năm 2024
	591
	21
	21
	-
	-
	2
	1.800
	1.350
	450
	-
	 

	1
	Trường MN An Hòa
	591
	21
	21
	0
	-
	2
	1.800
	1.350
	450
	 
	Xây dựng 01 phòng hội đồng, 01 phòng GD nghệ thuật

	 
	Năm 2025
	180
	7
	7
	2
	-
	-
	1.800
	1.350
	450
	-
	 

	2
	Trường MN An Tân
	180
	7
	7
	2
	-
	-
	1.800
	1.350
	450
	 
	Xây dựng bổ sung 02 phòng học

	I.2
	Tiểu học
	703
	24
	30
	-
	6
	3
	5.700
	4.275
	1.425
	-
	 

	 
	Năm 2022
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	 

	 
	Năm 2023
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	 

	 
	Năm 2024
	383
	14
	14
	-
	4
	1
	2.400
	1.800
	600
	-
	 

	1
	Trường TH Số 1 An Hòa
	383
	14
	14
	-
	4
	1
	2.400
	1.800
	600
	 
	Xây dựng 01 phòng đa chức năng

	 
	Năm 2025
	320
	10
	16
	-
	2
	2
	3.300
	2.475
	825
	-
	 

	2
	Trường TH An Tân
	320
	10
	16
	-
	2
	2
	3.300
	2.475
	825
	 
	Xây dựng 01 phòng đa chức năng, 01 thư viện

	I.3
	Trung học cơ sở
	1.134
	30
	24
	4
	8
	5
	10.000
	7.500
	2.500
	-
	 

	 
	Năm 2022
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	 

	 
	Năm 2023
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	 

	 
	Năm 2024
	773
	19
	16
	4
	4
	4
	7.600
	5.700
	1.900
	-
	 

	1
	Trường THCS An Hòa
	773
	19
	16
	4
	4
	4
	7.600
	5.700
	1.900
	 
	Xây dựng 04 phòng học, 04 phòng bộ môn

	 
	Năm 2025
	361
	11
	8
	-
	4
	1
	2.400
	1.800
	600
	-
	 

	2
	Trường THCS An Tân
	361
	11
	8
	-
	4
	1
	2.400
	1.800
	600
	 
	Xây dựng 01 phòng đa chức năng

	II
	HUYỆN HOÀI ÂN
	620
	21
	19
	8
	1
	7
	19.000
	11.083
	7.917
	-
	 

	II.1
	Mầm non
	200
	7
	7
	8
	1
	1
	8.500
	4.958
	3.542
	-
	 

	 
	Năm 2022
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	 

	 
	Năm 2023
	200
	7
	7
	8
	1
	1
	8.500
	4.958
	3.542
	-
	 

	1
	Trường MN Ân Đức, thôn Gia Trị; Hạng mục: Nhà lớp học 06 phòng
	120
	5
	5
	6
	1
	-
	3.500
	2.042
	1.458
	 
	 

	2
	Trường MG vùng cao thôn T6 Bok Tới (hạng mục: 02 phòng học, phòng chức năng, nhà hiệu bộ, bếp ăn)
	80
	2
	2
	2
	0
	1
	5.000
	2,917
	2.083
	 
	 

	II.2
	Tiểu học
	420
	14
	12
	-
	-
	6
	10.500
	6.125
	4.375
	-
	 

	 
	Năm 2022
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	 

	 
	Năm 2023
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	 

	 
	Năm 2024
	420
	14
	12
	-
	-
	6
	10.500
	6.125
	4.375
	-
	 

	1
	Trường TH Tăng Doãn Văn, thôn Thế Thạnh, Ân Thạnh (hạng mục: Khu hiệu bộ, phòng bộ môn)
	420
	14
	12
	-
	-
	6
	10.500
	6.125
	4.375
	 
	 

	II.3
	Trung học cơ sở
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	 

	 
	Năm 2022
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	 

	 
	Năm 2023
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	 

	 
	Năm 2024
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	 

	III
	THỊ XÃ HOÀI NHƠN
	1.902
	58
	49
	13
	6
	18
	29.160
	9.720
	19.440
	-
	 

	III.1
	Mầm non
	422
	12
	12
	10
	-
	6
	17.400
	5.800
	11.600
	-
	 

	 
	Năm 2023
	422
	12
	12
	10
	-
	6
	17.400
	5.800
	11.600
	-
	 

	1
	Trường MN Bồng Sơn (HM: Nhà lớp học 02 tầng 10 phòng; Nhà hiệu bộ 06 phòng)
	422
	12
	12
	10
	 
	6
	17.400
	5.800
	11.600
	 
	Nhà lớp học, nhà hiệu bộ

	III.2
	Tiểu học
	664
	21
	23
	3
	-
	6
	7.560
	2.520
	5.040
	-
	 

	 
	Năm 2022
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	 

	 
	Năm 2023
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	 

	 
	Năm 2024
	664
	21
	23
	3
	-
	6
	7.560
	2.520
	5.040
	-
	 

	2
	Trường TH số 1 Hoài Mỹ
	664
	21
	23
	3
	-
	6
	7.560
	2.520
	5.040
	-
	Nhà lớp học , nhà bộ môn

	 
	Năm 2025
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	 

	III.3
	Trung học cơ sở
	816
	25
	14
	-
	6
	6
	4.200
	1.400
	2.800
	-
	 

	 
	Năm 2023
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	 

	 
	Năm 2024
	816
	25
	14
	-
	6
	6
	4.200
	1.400
	2.800
	-
	 

	3
	Trường THCS Tam Quan
	816
	25
	14
	-
	6
	6
	4.200
	1.400
	2.800
	-
	Nhà hiệu bộ

	IV
	HUYỆN PHÙ MỸ
	1.358
	47
	50
	4
	4
	23
	23.200
	9.667
	13.533
	-
	 

	IV.1
	Mầm non
	484
	15
	15
	4
	-
	11
	11.040
	4.600
	6.440
	-
	 

	 
	Năm 2022
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	 

	 
	Năm 2023
	351
	11
	11
	4
	-
	2
	6.400
	2.667
	3.733
	-
	 

	1
	Trường Mẫu giáo Mỹ Thắng
	351
	11
	11
	4
	-
	2
	6.400
	2.667
	3.733
	 
	 

	 
	Năm 2024
	133
	4
	4
	-
	-
	9
	4.640
	1,933
	2.707
	-
	 

	2
	Trường MG Mỹ Chánh Tây
	133
	4
	4
	-
	-
	9
	4.640
	1.933
	2.707
	 
	 

	IV.2
	Tiểu học
	874
	32
	35
	-
	4
	12
	12.160
	5,067
	7.093
	-
	 

	 
	Năm 2023
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	 

	 
	Năm 2024
	874
	32
	35
	-
	4
	12
	12.160
	5.067
	7.093
	-
	 

	1
	Trường TH số 2 Mỹ Thắng
	315
	12
	12
	-
	4
	6
	6.200
	2.583
	3.617
	-
	 

	2
	Trường TH Mỹ Lộc
	559
	20
	23
	-
	-
	6
	5.960
	2.483
	3.477
	-
	 

	 
	Năm 2025
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	 

	IV.3
	Trung học cơ sở
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	 

	 
	Năm 2023
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	 

	V
	HUYỆN PHÙ CÁT
	1.786
	61
	48
	21
	1
	9
	28.650
	11.938
	16.713
	-
	 

	V.1
	Mầm non
	550
	19
	14
	18
	1
	3
	19.050
	7.938
	11.113
	-
	 

	 
	Năm 2022
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	 

	 
	Năm 2023
	350
	11
	11
	10
	-
	2
	10.900
	4.542
	6.358
	-
	 

	1
	Trường MG Cát Tường (HM: Xây dựng nhà lớp học 2 tầng 10 phòng + 02 phòng chức năng dồn các điểm trường lẻ về điểm trường Phú Gia)
	350
	11
	11
	10
	-
	2
	10.900
	4.542
	6.358
	 
	 

	 
	Năm 2024
	200
	8
	3
	8
	1
	1
	8.150
	3.396
	4.754
	-
	 

	2
	Trường MG Cát Hiệp (HM: Xây dựng nhà lớp học 2 tầng 6 phòng + 01 phòng thể chất dồn các điểm trường lẻ về điểm trường Hòa Đại)
	200
	8
	3
	8
	1
	1
	8.150
	3.396
	4.754
	 
	 

	V.2
	Tiểu học
	542
	20
	17
	3
	-
	-
	2.700
	1.125
	1.575
	-
	 

	 
	Năm 2022
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	 

	 
	Năm 2023
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	 

	 
	Năm 2024
	542
	20
	17
	3
	-
	-
	2.700
	1.125
	1.575
	-
	 

	1
	Trường TH số 2 Cát Trinh (HM: Xây dựng bổ sung 03 phòng học tại điểm trường An Đức)
	542
	20
	17
	3
	0
	0
	2.700
	1.125
	1.575
	 
	 

	V.3
	Trung học cơ sở
	694
	22
	17
	-
	-
	6
	6.900
	2.875
	4.025
	-
	 

	 
	Năm 2022
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	 

	 
	Năm 2023
	694
	22
	17
	-
	-
	6
	6.900
	2.875
	4.025
	-
	 

	1
	Trường THCS Cát Hanh (HM: Xây dựng bổ sung 06 phòng bộ môn)
	694
	22
	17
	-
	-
	6
	6.900
	2.875
	4.025
	 
	 

	VI
	THỊ XÃ AN NHƠN
	8.260
	275
	270
	28
	30
	38
	30.000
	10.000
	20.000
	-
	 

	VI.1
	Mầm non
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	 

	 
	Năm 2022
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	 

	 
	Năm 2023
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	 

	 
	Năm 2024
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	 

	 
	Năm 2025
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	 

	VI.2
	Tiểu học
	7.268
	245
	242
	28
	24
	26
	24.000
	8.000
	16.000
	-
	 

	 
	Năm 2022
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	 

	 
	Năm 2023
	3.953
	138
	136
	14
	6
	18
	14.300
	4.767
	9,533
	-
	 

	1
	Trường Tiểu học Nhơn Phúc
	701
	24
	24
	 
	 
	6
	3.000
	1.000
	2.000
	 
	Nhà 02 tầng 06 phòng - Điểm chính Mỹ Thạnh - Số 21/NQ- HĐND ngày 23/7/2020 thị xã An Nhơn

	2
	Trường Tiểu học số 1 Nhơn Hòa
	846
	30
	30
	 
	 
	6
	2.800
	933
	1.867
	 
	Nhà 02 tầng 06 phòng - Điểm chính An Lộc - Số 34/NQ- HĐND ngày 14/7/2021

	3
	Trường Tiểu học Nhơn Mỹ
	758
	29
	29
	 
	 
	6
	3.000
	1.000
	2.000
	 
	Nhà 02 tầng 06 phòng - Điểm chính Thiết Tràng - Số 21/NQ- HĐND ngày 23/7/2020

	4
	Trường Tiểu học Nhơn Hạnh
	688
	27
	27
	6
	 
	 
	2.500
	833
	1.667
	 
	Phân hiệu Thanh Mai 02 tầng 06 phòng học - Số 21/NQ- HĐND ngày 23/7/2020

	5
	Trường Tiểu học số 1 Nhơn Thành
	960
	28
	26
	8
	6
	 
	3.000
	1.000
	2.000
	 
	Phân hiệu Tiện Hội 02 tầng 08 phòng học - Số 34/NQ- HĐND ngày 14/7/2021

	 
	Năm 2024
	1.439
	51
	51
	6
	6
	6
	5.500
	1.833
	3.667
	-
	 

	6
	Trường Tiểu học Nhơn Tân
	662
	24
	24
	 
	 
	6
	3.000
	1.000
	2.000
	 
	Nhà 02 tầng 06 phòng - Điểm chính Nam Tượng 3 - Số 21/NQ- HĐND ngày 23/7/2020

	7
	Trường Tiểu học Nhơn Hưng
	777
	27
	27
	6
	6
	 
	2,500
	833
	1.667
	 
	Phân hiệu An Ngãi 02 tầng 06 phòng học - Số 21/NQ- HĐND ngày 23/7/2020 thị xã An Nhơn

	 
	Năm 2025
	1.876
	56
	55
	8
	12
	2
	4.200
	1.400
	2.800
	-
	 

	8
	Trường Tiểu học số 2 phường Bình Định
	894
	26
	25
	 
	6
	2
	1,200
	400
	800
	 
	Nhà 2 phòng (điểm chính)

	9
	Trường Tiểu học Nhơn Hậu
	982
	30
	30
	8
	6
	 
	3.000
	1.000
	2.000
	 
	Phân hiệu Nam Tân 02 tầng 08 phòng học - Số 34/NQ- HĐND ngày 14/7/2021

	VI.3
	Trung học cơ sở
	992
	30
	28
	-
	6
	12
	6.000
	2.000
	4.000
	-
	 

	 
	Năm 2022
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	 

	 
	Năm 2023
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	 

	 
	Năm 2024
	444
	14
	12
	-
	3
	6
	3.000
	1.000
	2,000
	-
	 

	1
	Trường THCS Nhơn Khánh,
	444
	14
	12
	 
	3
	6
	3.000
	1.000
	2.000
	 
	Nhà 02 tầng 06 phòng. Số 34/NQ - HĐND ngày 14/7/2021

	 
	Năm 2025
	548
	16
	16
	-
	3
	6
	3.000
	1.000
	2.000
	-
	 

	2
	Trường THCS Nhơn Phúc
	548
	16
	16
	 
	3
	6
	3.000
	1.000
	2.000
	 
	Nhà 02 tầng 06 phòng.Số 34/NQ - HĐND ngày 14/7/2021 thị xã An Nhơn

	VII
	HUYỆN TÂY SƠN
	991
	40
	40
	6
	4
	11
	23.536
	13.729
	9.807
	-
	 

	VII.1
	Mầm non
	188
	9
	9
	4
	-
	3
	9.256
	5.399
	3.857
	-
	 

	 
	Năm 2022
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	 

	 
	Năm 2023
	188
	9
	9
	4
	-
	3
	9.256
	5.399
	3.857
	-
	 

	1
	Trường MN Tây Xuân
	188
	9
	9
	4
	 
	3
	9.256
	5.399
	3.857
	 
	 

	 
	Năm 2024
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	 

	VII.2
	Tiểu học
	507
	19
	19
	2
	4
	4
	7.080
	4.130
	2.950
	-
	 

	 
	Năm 2022
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	 

	 
	Năm 2023
	507
	19
	19
	2
	4
	4
	7.080
	4.130
	2.950
	-
	 

	1
	Trường TH Tây Xuân
	507
	19
	19
	2
	4
	4
	7.080
	4.130
	2.950
	 
	 

	 
	Năm 2024
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	 

	VII.3
	Trung học cơ sở
	296
	12
	12
	-
	-
	4
	7.200
	4.200
	3.000
	-
	 

	 
	Năm 2022
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	 

	 
	Năm 2023
	296
	12
	12
	-
	-
	4
	7.200
	4,200
	3.000
	-
	 

	1
	Trường THCS Mai Xuân Thưởng
	296
	12
	12
	 
	 
	4
	7.200
	4.200
	3.000
	 
	 

	VIII
	HUYỆN VĨNH THẠNH
	2.158
	82
	88
	4
	8
	23
	21.078
	15.809
	5.270
	-
	 

	VIII. 1
	Mầm non
	723
	23
	23
	-
	5
	4
	3.460
	2.595
	865
	-
	 

	 
	Năm 2023
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	 

	 
	Năm 2024
	482
	15
	15
	-
	1
	2
	1.730
	1.298
	433
	-
	 

	1
	Trường MN thị trấn Vĩnh Thạnh (Điểm trường chính)
	482
	15
	15
	-
	1
	2
	1.730
	1.298
	433
	-
	Xây dựng 01 phòng đa năng, 01 phòng tin học

	 
	Năm 2025
	241
	8
	8
	-
	4
	2
	1.730
	1.298
	433
	-
	 

	2
	Trường MN Vĩnh Thuận
	241
	8
	8
	-
	4
	2
	1.730
	1.298
	433
	-
	Xây dựng 01 phòng tin học, 01 phòng nghệ thuật

	VIII. 2
	Tiểu học
	784
	37
	40
	4
	3
	6
	7.660
	5.745
	1.915
	-
	 

	 
	Năm 2022
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	 

	 
	Năm 2023
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	 

	 
	Năm 2024
	464
	20
	27
	-
	-
	2
	1.532
	1.149
	383
	-
	 

	1
	Trường TH Vĩnh Thịnh (điểm trường chính Vĩnh Định)
	464
	20
	27
	-
	-
	2
	1.532
	1.149
	383
	-
	Xây dựng mới 01 phòng âm nhạc, 01 phòng mỹ thuật

	 
	Năm 2025
	320
	17
	13
	4
	3
	4
	6.128
	4.596
	1.532
	-
	 

	2
	Trường TH Vĩnh Hiệp
	320
	17
	13
	4
	3
	4
	6.128
	4.596
	1.532
	-
	Xây dựng 01 phòng âm nhạc, 01 phòng ngoại ngữ, 01 phòng mỹ thuật và 01 phòng thư viện

	VIII. 3
	Trung học cơ sở
	651
	22
	25
	-
	-
	13
	9.958
	7.469
	2.490
	-
	 

	 
	Năm 2022
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	 

	 
	Năm 2023
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	 

	 
	Năm 2024
	488
	15
	15
	-
	-
	8
	6.128
	4,596
	1.532
	-
	 

	1
	Trường THCS thị trấn Vĩnh Thạnh
	488
	15
	15
	-
	-
	8
	6.128
	4.596
	1.532
	-
	Xây dựng 08 phòng bộ môn, chức năng

	 
	Năm 2025
	163
	7
	10
	-
	-
	5
	3.830
	2.873
	958
	-
	 

	2
	Trường THCS Vĩnh Hảo
	163
	7
	10
	-
	-
	5
	3.830
	2.873
	958
	-
	Xây dựng 05 phòng bộ môn, chức năng

	IX
	HUYỆN TUY PHƯỚC
	2.505
	90
	82
	16
	50
	24
	32.000
	1.333
	18.667
	-
	 

	IX.1
	Mầm non
	840
	34
	33
	9
	27
	9
	14.400
	6.000
	8.400
	-
	 

	 
	Năm 2022
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	 

	 
	Năm 2023
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	 

	 
	Năm 2024
	406
	17
	16
	4
	15
	6
	8.000
	3.333
	4.667
	-
	 

	1
	Trường MN Phước Lộc
	291
	12
	12
	3
	10
	1
	3.200
	1.333
	1.867
	 
	XD bổ sung 2T4P (02 phòng học nhập điểm + 01 phòng học nhóm trẻ + 01 phòng chức năng) tại điểm phụ Đại Tín

	2
	Trường MN Phước Nghĩa
	115
	5
	4
	1
	5
	5
	4.800
	2.000
	2.800
	 
	XD bổ sung 2T6P (03 phòng chức năng + 02 phòng làm việc + 01 phòng học)

	 
	Năm 2025
	434
	17
	17
	5
	12
	3
	6.400
	2.667
	3.733
	-
	 

	3
	Trường MN thị trấn Diêu Trì
	176
	7
	7
	2
	6
	2
	3.200
	1.333
	1.867
	-
	XD bổ sung 2T4P (02 phòng chức năng+02 phòng học) tại điểm chính

	4
	Trường MN thị trấn Tuy Phước
	258
	10
	10
	3
	6
	1
	3.200
	1.333
	1.867
	-
	XD bổ sung 2T4P (01 phòng chức năng+03 phòng học để nhập điểm + 01 phòng học nhóm trẻ) tại điểm chính

	IX.2
	Tiểu học
	1.665
	56
	49
	7
	23
	15
	17.600
	7.333
	10.267
	-
	 

	 
	Năm 2022
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	 

	 
	Năm 2023
	414
	16
	16
	4
	11
	6
	8.000
	3.333
	4.667
	-
	 

	1
	Trường TH Phước Nghĩa
	414
	16
	16
	4
	11
	6
	8.000
	3.333
	4.667
	-
	XD bổ sung 2T10P ( 06 chức năng+04 phòng học)

	 
	Năm 2024
	523
	16
	12
	-
	4
	6
	4.800
	2.000
	2.800
	-
	 

	2
	Trường TH số 2 Phước Thành
	523
	16
	12
	-
	4
	6
	4.800
	2.000
	2.800
	-
	XD bổ sung 2T6P (05 phòng chức năng + 01 phòng học) điểm chính

	 
	Năm 2025
	728
	24
	21
	3
	8
	3
	4.800
	2.000
	2.800
	-
	 

	3
	Trường TH số 1 Phước An
	728
	24
	21
	3
	8
	3
	4.800
	2.000
	2.800
	-
	XD bổ sung thêm 2T6P (03 phòng chức năng + 03 phòng học) tại điểm An Hoà

	IX.3
	Trung học cơ sở
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	 

	 
	Năm 2022
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	 

	 
	Năm 2023
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	 

	 
	Năm 2024
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	 

	 
	Năm 2025
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	 

	X
	HUYỆN VÂN CANH
	505
	19
	20
	8
	4
	1
	11.520
	8.640
	2.880
	-
	 

	X.1
	Mầm non
	156
	6
	6
	2
	-
	1
	7.200
	5,400
	1.800
	-
	 

	 
	Năm 2022
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	 

	 
	Năm 2023
	156
	6
	6
	2
	-
	1
	7.200
	5.400
	1.800
	-
	 

	1
	Trường MN Canh Thuận (Hạng mục: 02 phòng học; nhà bếp, nhà ăn; nhà hiệu bộ; nhà chức năng; nhà thường trực)
	156
	6
	6
	2
	-
	1
	7.200
	5.400
	1.800
	-
	Xây dựng 02 phòng học; Nhà bếp, nhà ăn, Nhà hiệu bộ; Nhà chức năng và các hạng mục phụ trợ khác

	X.2
	Tiểu học
	349
	13
	14
	6
	4
	-
	4.320
	3.240
	1.080
	-
	 

	 
	Năm 2022
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	 

	 
	Năm 2023
	349
	13
	14
	6
	4
	-
	4.320
	3.240
	1.080
	-
	 

	1
	Trường TH số 1 Canh Vinh; Hạng mục: 06 phòng học
	349
	13
	14
	6
	4
	-
	4.320
	3.240
	1.080
	-
	XD bổ sung thực hiện kế hoạch ghép điểm trường

	X.3
	Trung học cơ sở
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	 

	 
	Năm 2022
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	 

	XI
	THÀNH PHỐ QUY NHƠN
	2.419
	62
	46
	15
	11
	16
	35.090
	8.773
	26.318
	-
	 

	XI.1
	Mầm non
	368
	14
	14
	8
	2
	3
	12,770
	3.193
	9.578
	-
	 

	 
	Năm 2022
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	 

	 
	Năm 2023
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	 

	 
	Năm 2024
	368
	14
	14
	8
	2
	3
	12.770
	3.193
	9.578
	-
	 

	1
	Trường MN Hoa Hồng
	368
	14
	14
	8
	2
	3
	12.770
	3.193
	9.578
	 
	 

	 
	Năm 2025
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	 

	XI.2
	Tiểu học
	587
	15
	15
	2
	3
	8
	10.920
	2.730
	8.190
	-
	 

	 
	Năm 2022
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	 

	 
	Năm 2023
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	 

	 
	Năm 2024
	587
	15
	15
	2
	3
	8
	10.920
	2.730
	8.190
	-
	 

	1
	Trường TH Trần Hưng Đạo
	587
	15
	15
	2
	3
	8
	10.920
	2.730
	8.190
	 
	 

	 
	Năm 2025
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	 

	XI.3
	Trung học cơ sở
	1.464
	33
	17
	5
	6
	5
	11.400
	2.850
	8.550
	-
	 

	 
	Năm 2022
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	 

	 
	Năm 2023
	1.464
	33
	17
	5
	6
	5
	11.400
	2.850
	8.550
	-
	 

	1
	Trường THCS Quang Trung
	1.464
	33
	17
	5
	6
	5
	11.400
	2.850
	8.550
	 
	 

	 
	Năm 2024
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	 

	 
	Năm 2025
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	 

	XII
	KHỐI SỞ QUẢN LÝ (KHỐI TRƯỜNG THPT VÀ TRỰC THUỘC)
	8.780
	209
	195
	17
	70
	33
	36.000
	36.000
	-
	-
	 

	XII.1
	Mầm non
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	 

	XII.2
	Tiểu học
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	 

	XII.3
	Trung học cơ sở
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	 

	XII.4
	Trung học phổ thông
	8.780
	209
	195
	17
	70
	33
	36.000
	36.000
	-
	-
	 

	 
	Năm 2022
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	 

	 
	Năm 2023
	2.473
	59
	54
	6
	22
	6
	9.500
	9.500
	-
	-
	 

	1
	Trường THPT số 3 An Nhơn, thị xã An Nhơn; HM: Nhà lớp học 02 tầng 06 phòng
	1.397
	33
	28
	6
	12
	-
	5.000
	5.000
	-
	 
	Nhà lớp học 02 tầng 06 phòng

	2
	Trường THPT số 2 An Nhơn, thị xã An Nhơn; HM: Nhà hiệu bộ
	1.076
	26
	26
	-
	10
	6
	4.500
	4.500
	-
	 
	Nhà hiệu bộ 06 phòng

	 
	Năm 2024
	3.263
	75
	73
	3
	23
	18
	11.500
	11.500
	-
	-
	 

	3
	Trường THPT Nguyễn Thái Học, TP.Quy Nhơn; HM: Nhà hiệu bộ
	1.397
	31
	32
	-
	10
	6
	5.000
	5.000
	-
	 
	Nhà hiệu bộ 06 phòng

	4
	Trường THPT Võ Giữ, huyện Hoài Ân; HM: Nâng cấp, cải tạo Nhà bộ môn thành Nhà hiệu bộ
	725
	18
	18
	-
	6
	6
	3.000
	3.000
	-
	 
	Nhà hiệu bộ 06 phòng

	5
	Trường THPT Tam Quan, thị xã Hoài Nhơn; HM: Cải tạo, mở rộng Nhà lớp học 03 tầng 06 phòng (Xây dựng bổ sung 03 phòng học)
	1.141
	26
	23
	3
	7
	6
	3.500
	3.500
	-
	 
	Nhà lớp học 03 tầng 03 phòng

	 
	Năm 2025
	3.044
	75
	68
	8
	25
	9
	15.000
	15.000
	-
	-
	 

	6
	Trường THPT số 3 Tuy Phước, huyện Tuy Phước; Hạng mục: Cải tạo, mở rộng Nhà lớp học bộ môn (Xây dựng bổ sung 03 phòng học bộ môn)
	989
	25
	26
	-
	3
	3
	5.000
	5.000
	-
	 
	Xây dựng bổ sung 03 phòng học bộ môn (03 tầng)

	7
	Trường THPT Hòa Bình, thị xã An Nhơn; Hạng mục: Nhà lớp học 02 tầng 08 phòng
	987
	24
	16
	8
	12
	-
	6.500
	6.500
	 
	 
	Xây dựng bổ sung Nhà lớp học 02 tầng 08 phòng

	8
	Trường THPT Trần Quang Diệu, huyện Hoài Ân; Hạng mục: Nhà hiệu bộ
	1.068
	26
	26
	-
	10
	6
	3.500
	3.500
	 
	 
	Nhà hiệu bộ 06 phòng


 
PHỤ LỤC 02
NHU CẦU KINH PHÍ MUA SẮM BÀN GHẾ HỌC SINH GIAI ĐOẠN 2022-2025
(Ban hành kèm theo Nghị quyết 45/NQ-HĐND ngày 07 tháng 9 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Định)
	STT
	Tên đơn vị
	Kinh phí gia đoàn 2022-2025
	Kinh phí gia đoàn 2022-2025
	Kinh phí gia đoàn 2022-2025
	Phân kỳ đầu tư
	Phân kỳ đầu tư
	Phân kỳ đầu tư
	Phân kỳ đầu tư

	
	
	Tổng cộng
	Vốn NS tỉnh
	Vốn NS huyện, TX, TP
	Năm 2022
	Năm 2023
	Năm 2024
	Năm 2025

	1
	Huyện An Lão
	10.000
	7.500
	2.500
	2.000
	3.000
	2.000
	3.000

	2
	Huyện Hoài Ân
	40.000
	23.333
	16.667
	5.000
	10.000
	10.000
	15.000

	3
	Thị xã Hoài Nhơn
	45.000
	15.000
	30.000
	5.000
	10.000
	15.000
	15.000

	4
	Huyện Phù Mỹ
	45.000
	18.750
	26.250
	5.000
	15.000
	10.000
	15.000

	5
	Huyện Phù Cát
	50.000
	20.833
	29.167
	10.000
	15.000
	15.000
	10.000

	6
	Thị xã An Nhơn
	45.000
	15.000
	30.000
	5.000
	15.000
	15.000
	10.000

	7
	Huyện Tây Sơn
	40.000
	23.333
	16.667
	5.000
	10.000
	15.000
	10.000

	8
	Huyện Vĩnh Thạnh
	10.000
	7.500
	2.500
	2.000
	3.000
	2.000
	3.000

	9
	Huyện Tuy Phước
	45.000
	18.750
	26.250
	5.000
	15.000
	15.000
	10.000

	10
	Huyện Vân Canh
	10.000
	7.500
	2.500
	2.000
	3.000
	2.000
	3.000

	11
	Thành phố Quy Nhơn
	60.000
	15.000
	45.000
	10.000
	20.000
	20.000
	10.000

	Tổng cộng
	Tổng cộng
	400.000
	172.500
	227.500
	56.000
	119.000
	121.000
	104.000


 
 
