	ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
--------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: 50/2008/QĐ-UBND
	Vũng Tàu, ngày 06 tháng 8 năm 2008


 
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC BỔ SUNG VÀ ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN NĂM 2008
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Quyết định số 94/2007/QĐ-UBND ngày 17 tháng 12 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2008;
Căn cứ Nghị quyết hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu khoá IV - kì họp thứ 10 số 04/2008/NQ-HĐND ngày 23 tháng 7 năm 2008;
Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 2165/SKHĐT-XDCB ngày 05 tháng 8 năm 2008,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Bổ sung và điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2008 theo phụ lục đính kèm Quyết định này.
Điều 2. Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm thông báo kế hoạch vốn cho các chủ đầu tư triển khai thực hiện, các chủ đầu tư căn cứ nhiệm vụ được giao tổ chức giải ngân hết số vốn đã được bố trí trong năm 2008.
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; các chủ đầu tư và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
	 
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH




Trần Minh Sanh


 
ĐIỀU CHỈNH BỔ SUNG KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN NĂM 2008 NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH TỈNH
(Phụ lục kèm theo Quyết định số 50/2008/QĐ-UBND ngày 06 tháng 8 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu)
Đơn vị tính: triệu đồng
	Stt
	Danh mục dự án
	Chủ đầu tư
	Qui mô xây dựng
	Giá trị công trình
	Kế hoạch 2008 giao đầu năm
	Kế hoạch 2008 giao đầu năm
	Kế hoạch 2008 điều chỉnh
	Kế hoạch 2008 điều chỉnh
	Kế hoạch năm 2008 bổ sung trượt giá
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	Tổng số
	Trong đó xổ số kiến thiết
	Tổng số
	Trong đó xổ số kiến thiết
	
	

	 
	Tổng số
	 
	 
	 
	1.797.291
	320.000
	1.844.591
	320.000
	476.000
	 

	 
	Dự án trọng điểm
	 
	 
	 
	440.000
	 
	440.000
	 
	 
	 

	 
	Thanh toán khối lượng dự án đã hoàn thành
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Đường ven biển từ Vũng Tàu ra Bình Thuận (8 đoạn, bao gồm đường qua trung tâm thị trấn Long Hải)
	Sở Giao thông vận tải
	50km
	297.493
	20.000
	 
	20.000
	 
	5.000
	 

	2
	Đài Phát thanh truyền hình tỉnh (Trung tâm Phát thanh - Truyền hình tại Bà Rịa)
	Sở Xây dựng
	10kW
	37.500
	7.000
	 
	0
	 
	 
	 

	 
	Dự án chuyển tiếp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Nâng cấp Quốc lộ 56 đoạn qua tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
	Sở Giao thông vận tải
	32,5km
	288.600
	40.000
	 
	40.000
	 
	12.300
	 

	2
	Đường 51B (Đoạn cuối Quốc lộ 51)
	Sở Giao thông vận tải
	12,02km
	498.854
	60.000
	 
	60.000
	 
	32.340
	 

	3
	Nâng cấp Quốc lộ 55 đoạn qua tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
	Sở Giao thông vận tải
	49,5km
	141.683
	0
	 
	1.500
	 
	19.720
	 

	4
	Trường Cao đẳng Cộng đồng
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	14ha, 4.000SV
	78.373
	10.000
	10.000
	10.000
	10.000
	5.000
	 

	5
	Hạ tầng kĩ thuật khu công nghiệp Phú Mỹ I
	Công ti ĐTKT HTKT KCN ĐX&PM1
	954,4ha
	1.070.330
	100.000
	 
	100.000
	 
	55.000
	 

	6
	Cầu và đường sang Gò Găng, thành phố Vũng tàu
	Sở Giao thông vận tải
	Đường 1.107m, cầu: 733,6m
	220.275
	60.000
	 
	60.000
	 
	36.791
	 

	7
	Dự án ODA thu gom và xử lí nước thải thành phố Vũng Tàu
	Công ti thoát nước Đô thị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
	20.000m3/ ngày
	211.130
	70.000
	 
	66.000
	 
	3.060
	 

	8
	Trung tâm Hành chính -Chính trị tỉnh (bao gồm dự án thành phần Trung tâm hội nghị và các dự án thành phần khác)
	Sở xây dựng
	78.114m2
	705.770
	40.000
	 
	40.000
	 
	 
	Đã duyệt 03 DA thành phần: Trung tâm Hội nghị; khối đảng-Đoàn thể; khối chính quyền. còn lại 2DA: khốI phục vụ và hạ tầng kĩ thuật

	 
	Dự án khởi công mới
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	I
	Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh (Thiết bị kĩ thuật truyền hình - thiết bị chuyên dùng)
	Đài phát thanh truyền hình tỉnh
	 
	72.058
	20.000
	 
	20.000
	 
	 
	 

	 
	Chuẩn bị đầu tư
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Đường và cầu từ Gò găng sang Long Sơn
	Sở Giao thông vận tải
	 
	573.860
	2.000
	 
	6.500
	 
	 
	Bối trí vốn CBĐT, chuyển sang thực hiện bằng hình thức BOT hoặc BT

	2
	Xây dựng mới bệnh viện tỉnh tại Bà Rịa
	Sở Xây dựng
	700 giường
	 
	8.000
	 
	13.000
	 
	 
	 

	3
	Xây dựng mới bệnh viện thành phố Vũng Tàu
	Sở Xây dựng
	350 giường
	 
	500
	 
	500
	 
	 
	 

	4
	Công viên Bàu Sen, thành phố Vũng Tàu
	Ủy ban nhân dân thành phố Vũng Tàu
	40,8ha
	189.400
	1.500
	 
	1.500
	 
	 
	Bồi thường giải phóng mặt bằng mặt hồ

	5
	Khu chế biến hải sản Gò Găng, thành phố Vũng Tàu (qui hoạch chi tiết và hạ tầng kĩ thuật)
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	 
	 
	500
	 
	500
	 
	 
	Thanh toán chi phí chuẩn bị đầu tư đã thực hiện, tạm ngưng chờ địa điểm mới

	6
	Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh (trạm phát sóng núi Lớn)
	Đài Phát thanh -Truyền hình tỉnh
	 
	61.395
	500
	 
	500
	 
	 
	 

	B
	Các dự án còn lại theo thứ tự ưu tiên
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	I
	Thành phố Vũng Tàu
	 
	 
	 
	105.000
	 
	105.000
	 
	28.973
	 

	a
	Thanh toán khối lượng dự án đã hoàn thành
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa
	Ủy ban nhân dân thành phố Vũng Tàu
	1.146m
	43.339
	7.630
	 
	4.100
	 
	1.612
	 

	b
	Dự án chuyển tiếp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Trường Trung học Cơ sở phường 10
	Ủy ban nhân dân thành phố Vũng Tàu
	28 phòng
	30.279
	10.000
	10.000
	12.000
	12.000
	6.785
	 

	2
	Trường Trung học Cơ sở Trần Nguyên Hãn
	Ủy ban nhân dân thành phố Vũng Tàu
	36 phòng
	22.787
	8.400
	 
	13.000
	 
	4.515
	 

	3
	Hạ tầng kĩ thuật khu tái định cư 4,1 ha tại đường 51B, thành phố Vũng Tàu
	Ủy ban nhân dân thành phố Vũng Tàu
	4,1 ha, 256 lô đất
	14.240
	8.800
	 
	7.500
	 
	 
	 

	4
	Đường qui hoạch D4 và D5 khu du lịch Chí Linh -Cửa Lấp, thành phố Vũng Tàu
	Ủy ban nhân dân thành phố Vũng Tàu
	1.556m
	27.500
	7.500
	 
	7.700
	 
	5.021
	 

	6
	Đường vào khu nhà ở Đồi Ngọc Tước thành phố Vũng Tàu
	Ủy ban nhân dân thành phố Vũng Tàu
	 
	16.332
	3.000
	 
	1.000
	 
	 
	 

	7
	Đường Võ Thị Sáu, thành phố Vũng Tàu
	Ủy ban nhân dân thành phố Vũng Tàu
	2.055m
	56.607
	8.800
	 
	9.000
	 
	5.520
	 

	8
	Trụ sở Ủy ban nhân dân phường 12
	Ủy ban nhân dân thành phố Vũng Tàu
	1.440 m2
	10.893
	7.300
	 
	7.300
	 
	5.520
	 

	c
	Dự án khởi công mới
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Trường Trung học Cơ sở phường 2
	Ủy ban nhân dân thành phố Vũng Tàu
	36 phòng học
	27.726
	10.000
	10.000
	10.000
	10.000
	 
	 

	2
	Trường Trung học Cơ sở phường 12, thành phố Vũng Tàu
	Ủy ban nhân dân thành phố Vũng Tàu
	30 phòng
	25.300
	50
	 
	7.320
	 
	 
	 

	3
	Trụ sở Ủy ban nhân dân phường Nguyễn An Ninh (Bàu Trũng)
	Ủy ban nhân dân thành phố Vũng Tàu
	1.464 m2
	14.367
	5.000
	 
	7.000
	 
	 
	 

	4
	Trụ sở Ủy ban nhân dân phường 10 mới
	Ủy ban nhân dân thành phố Vũng Tàu
	1.440 m2
	11.063
	5.000
	 
	2.500
	 
	 
	 

	5
	Các tuyến đường công cộng thuộc khu 155-156 Thuỳ Vân, thành phố Vũng Tàu
	Ủy ban nhân dân thành phố Vũng Tàu
	1.255m
	13.053
	5.000
	 
	5.000
	 
	 
	 

	6
	Đường Ngô Quyền phường 10, thành phố Vũng Tàu
	Ủy ban nhân dân thành phố Vũng Tàu
	1.487m
	38.509
	8.000
	 
	10.000
	 
	 
	 

	d
	Chuẩn bị đầu tư
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Trường Trung học Cơ sở phường 9
	Ủy ban nhân dân thành phố Vũng Tàu
	24 phòng
	9.749
	50
	 
	50
	 
	 
	 

	2
	Trường Tiểu học bán trú Hạ Long
	Ủy ban nhân dân thành phố Vũng Tàu
	28 phòng
	18.328
	50
	 
	50
	 
	 
	 

	3
	Trường Trung học Cơ sở phường 5, thành phố Vũng Tàu
	Ủy ban nhân dân thành phố Vũng Tàu
	36 phòng học
	24.272
	50
	 
	50
	 
	 
	 

	4
	Trường Tiểu học Bến Điệp thôn 3, Long Sơn
	Ủy ban nhân dân thành phố Vũng Tàu
	26 phòng
	25.011
	9.900
	 
	300
	 
	 
	 

	5
	Trường Tiểu học Bến Nôm phường 10
	Ủy ban nhân dân thành phố Vũng Tàu
	30 phòng học
	37.874
	50
	 
	50
	 
	 
	 

	6
	Trường Trung học Phổ thông Đinh Tiên Hoàng thành phố Vũng Tàu
	Ủy ban nhân dân thành phố Vũng Tàu
	 
	 
	100
	 
	100
	 
	 
	 

	7
	Khu tái định cư dự án Trung tâm Văn hoá - Thể thao Bàu Trũng
	Ủy ban nhân dân thành phố Vũng Tàu
	90 căn hộ
	42.055
	50
	 
	50
	 
	 
	 

	8
	Xây dựng câu lạc bộ hưu trí, Hội cựu chiến binh, người cao tuổi, ban liên lạc tù chính trị
	Ủy ban nhân dân thành phố Vũng Tàu
	1.577 m2
	5.533
	10
	 
	10
	 
	 
	 

	9
	Đường Phước Thắng, thành phố Vũng Tàu
	Ủy ban nhân dân thành phố Vũng Tàu
	1.040m
	11.641
	50
	 
	50
	 
	 
	 

	10
	Trường Trung học Cơ sở phường 8
	Ủy ban nhân dân thành phố Vũng Tàu
	28 phòng học
	46.882
	20
	 
	300
	 
	 
	 

	11
	Trường Trung học Cơ sở phường 11
	Ủy ban nhân dân thành phố Vũng Tàu
	30 phòng học
	38.838
	20
	 
	300
	 
	 
	 

	12
	Xây dựng khu tạm cư tại khu vực đường Võ Thị Sáu phường 2, thành phố Vũng Tàu
	Ủy ban nhân dân thành phố Vũng Tàu
	 
	 
	20
	 
	20
	 
	 
	 

	13
	Bồi thường giải phóng mặt bằng hành lang lưới điện 110kV, Vũng Tàu - Thắng Tam
	Ủy ban nhân dân thành phố Vũng Tàu
	8.498 m2
	8.579
	50
	 
	50
	 
	 
	 

	14
	Đường D4-D5 giai đoạn 2 (vỉa hè, cấp nước, chiếu sáng, cây xanh)
	Ủy ban nhân dân thành phố Vũng Tàu
	1.556m
	6.507
	50
	 
	150
	 
	 
	 

	15
	Đường vành đai khu vực Đồi Ngọc Tước, thành phố Vũng Tàu
	Ủy ban nhân dân thành phố Vũng Tàu
	1.170m
	18.319
	50
	 
	50
	 
	 
	 

	II
	Thị xã Bà Rịa
	 
	 
	 
	105.000
	 
	105.000
	 
	35.460
	 

	a
	Thanh toán khối lượng dự án đã hoàn thành
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Trường Mầm non Phước Hưng
	Ủy ban nhân dân thị xã Bà Rịa
	20 nhóm lớp
	10.645
	2.300
	 
	2.300
	 
	 
	 

	2
	Trường Mầm non Phước Trung thị xã Bà Rịa
	Ủy ban nhân dân thị xã Bà Rịa
	15 nhóm/375 cháu
	17.169
	2.760
	 
	2.760
	 
	 
	 

	3
	Trường Mầm non Long Toàn
	Ủy ban nhân dân thị xã Bà Rịa
	1.828 m2
	6.246
	375
	 
	0
	 
	 
	 

	4
	Khu nhà ở tái định cư H20 (lô C, E, F, G) phường Phước Hưng, thị xã Bà Rịa
	Ủy ban nhân dân thị xã Bà Rịa
	150 căn hộ; 30.466m2 sàn
	41.517
	10.325
	 
	10.325
	 
	8.110
	 

	5
	Khu nhà ở tái định cư H20 (lô R, P, Q) phường Phước Hưng, thị xã Bà Rịa
	Ủy ban nhân dân thị xã Bà Rịa
	138 căn hộ; 28.488m2 sàn
	32.925
	4.380
	 
	4.610
	 
	 
	 

	6
	Chợ Gò Cát, phường Long Toàn
	Ủy ban nhân dân thị xã Bà Rịa
	1.764m2; 112 sạp
	6.113
	770
	 
	770
	 
	 
	 

	7
	Chợ xã Hoà Long
	Ủy ban nhân dân thị xã Bà Rịa
	2.000m2, 16 kiốt, 42 lô phố chợ
	10.568
	1.260
	 
	760
	 
	 
	 

	8
	Hạ tầng đường trục Long Toàn
	Ủy ban nhân dân thị xã Bà Rịa
	1,7 km
	22.900
	2.780
	 
	280
	 
	 
	 

	9
	Đường nối ngã ba Hoà Long - Hương lộ 10 giai đoạn 2
	Ủy ban nhân dân thị xã Bà Rịa
	2.406m
	24.848
	4.800
	 
	1.300
	 
	 
	 

	10
	Đường trục Bắc - Nam khu dân cư Mắt Mèo
	Ủy ban nhân dân thị xã Bà Rịa
	489m
	6.257
	800
	 
	500
	 
	 
	 

	11
	Đường trục Đông - Tây khu dân cư Mắt Mèo
	Ủy ban nhân dân thị xã Bà Rịa
	715,5m
	12.861
	340
	 
	340
	 
	 
	 

	12
	Cải tạo bờ Đông sông Dinh (đoạn cầu Long Hương đến Quốc lộ 51)
	Ủy ban nhân dân thị xã Bà Rịa
	900m, 10ha
	26.804
	2.100
	 
	1.100
	 
	 
	 

	13
	Nhà thi đấu Thể dục - Thể thao thị xã Bà Rịa
	Ủy ban nhân dân thị xã Bà Rịa
	2.000 chỗ; 4788 m2
	30.611
	10.000
	 
	10.000
	 
	 
	 

	14
	Trường Tiểu học bán trú Hoà Long B
	Ủy ban nhân dân thị xã Bà Rịa
	21 phòng học
	24.730
	7.310
	 
	1.495
	 
	 
	 

	15
	Chợ Phước Nguyên, thị xã Bà Rịa
	Ủy ban nhân dân thị xã Bà Rịa
	1.764m2, 112 sạp
	9.574
	1.540
	 
	540
	 
	 
	 

	b
	Dự án chuyển tiếp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Trường Mầm non Phước Tân, thị xã Bà Rịa
	Ủy ban nhân dân thị xã Bà Rịa
	10 nhóm/ 310 cháu
	14.205
	4.000
	4.000
	5.000
	5.000
	3.270
	 

	2
	Trường Trung học Phổ thông thị xã Bà Rịa
	Ủy ban nhân dân thị xã Bà Rịa
	35 phòng
	26.956
	5.000
	5.000
	10.000
	10.000
	5.140
	 

	3
	Trường Trung học Cơ sở Nguyễn Du
	Ủy ban nhân dân thị xã Bà Rịa
	26 phòng
	24.828
	7.000
	7.000
	10.000
	10.000
	3.500
	 

	4
	Hạ tầng cơ sở kĩ thuật khu tái định cư Gò Cát 6
	Ủy ban nhân dân thị xã Bà Rịa
	17,95ha; 940 lô đất
	61.234
	6.000
	 
	6.000
	 
	1.520
	 

	5
	Hạ tầng cơ sở kĩ thuật khu tái định cư Gò Cát (diện tích còn lại)
	Ủy ban nhân dân thị xã Bà Rịa
	8,4 ha; 243 lô đất
	28.099
	2.980
	 
	2.980
	 
	520
	 

	6
	Đường Điện Biên Phủ kéo dài (đường hoả táng -27/4)
	Ủy ban nhân dân thị xã Bà Rịa
	1.276m
	22.450
	4.000
	 
	4.000
	 
	2.500
	 

	7
	Đường qui hoạch số 11 (đoạn nhà máy nước – QL56)
	Ủy ban nhân dân thị xã Bà Rịa
	2.590m
	46.864
	5.000
	 
	10.000
	 
	10.900
	 

	c
	Dự án khởi công mới
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Trường Trung học Cơ sở Kim Dinh
	Ủy ban nhân dân thị xã Bà Rịa
	24 phòng
	11.996
	2.000
	 
	4.000
	 
	 
	 

	2
	Trường Tiểu học Trần Văn Quan, thị xã Bà Rịa
	Ủy ban nhân dân thị xã Bà Rịa
	24 phòng
	17.793
	3.000
	3.000
	3.000
	3.000
	 
	 

	3
	Đường vào khu công nghiệp khí thấp áp Long Hương
	Ủy ban nhân dân thị xã Bà Rịa
	582m
	13.036
	3.000
	 
	8.760
	 
	 
	 

	4
	Khu nhà ở liên kế các lô I, K thuộc khu tái định cư H20
	Ủy ban nhân dân thị xã Bà Rịa
	60 căn hộ
	34.388
	4.000
	 
	6.000
	 
	 
	 

	5
	Khu nhà ở liên kế các lô M, K thuộc khu tái định cư H20
	Ủy ban nhân dân thị xã Bà Rịa
	41 căn hộ
	23.575
	4.000
	 
	4.000
	 
	 
	 

	6
	Đường N7 (Quốc lộ 56-QH số 2)
	Ủy ban nhân dân thị xã Bà Rịa
	1.073m
	13.333
	3.000
	 
	3.000
	 
	 
	 

	D
	Chuẩn bị đầu tư
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Trường Tiểu học bán trú Long Hương
	Ủy ban nhân dân thị xã Bà Rịa
	24 phòng
	14.662
	40
	 
	40
	 
	 
	 

	2
	Trường Tiểu học Điện Biên, thị xã Bà Rịa
	Ủy ban nhân dân thị xã Bà Rịa
	22 phòng
	7.474
	20
	 
	20
	 
	 
	 

	3
	Trường Tiểu học Phan Bội Châu, thị xã Bà Rịa
	Ủy ban nhân dân thị xã Bà Rịa
	25 phòng
	20.814
	20
	 
	20
	 
	 
	 

	4
	Trường Trung học Cơ sở Phước Tân
	Ủy ban nhân dân thị xã Bà Rịa
	27 phòng
	17.311
	20
	 
	20
	 
	 
	 

	5
	Trường Trung học Cơ sở Gò Cát
	Ủy ban nhân dân thị xã Bà Rịa
	24 phòng
	16.773
	20
	 
	20
	 
	 
	 

	6
	Khu bán trú và 12 phòng học Trường Tiểu học Kim Dinh
	Ủy ban nhân dân thị xã Bà Rịa
	12 phòng
	15.115
	20
	 
	20
	 
	 
	 

	7
	Đường vào khu công nghiệp Kim Dinh (đường QH số 14 phường Kim Dinh)
	Ủy ban nhân dân thị xã Bà Rịa
	1.400m
	34.240
	20
	 
	20
	 
	 
	 

	8
	Trụ sở Ủy ban nhân dân phường Long Tâm
	Ủy ban nhân dân thị xã Bà Rịa
	1.074 m2
	7.674
	10
	 
	10
	 
	 
	 

	9
	Trụ sở làm việc khối vận thị xã Bà Rịa
	Ủy ban nhân dân thị xã Bà Rịa
	 
	12.866
	10
	 
	10
	 
	 
	 

	III
	Huyện Tân Thành
	 
	 
	 
	105.000
	 
	105.000
	 
	51.088
	 

	a
	Thanh toán khối lượng dự án đã hoàn thành
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Trường Tiểu học Nguyễn Huệ, xã Mỹ Xuân
	Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành
	32 phòng
	13.625
	2.100
	2.100
	100
	100
	 
	 

	2
	Khối hiệu bộ Trường Trung học Cơ sở Trương Công Định xã Châu Pha
	Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành
	2.100 m2
	6.066
	760
	 
	980
	 
	 
	 

	3
	Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt, xã Phước Hoà
	Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành
	10 phòng
	6.546
	880
	 
	1.020
	 
	 
	 

	4
	Hạ tầng kĩ thuật khu tái định cư 2 ha Mỹ Xuân
	Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành
	1,9 ha; 92 lô đất
	4.994
	790
	 
	790
	 
	1.800
	 

	5
	Hạ tầng kĩ thuật Trung tâm Thương mại huyện Tân Thành
	Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành
	6,2 ha
	14.818
	2.190
	 
	2.000
	 
	 
	 

	6
	Đầu tư giai đoạn 2 đường trục chính 46 thị trấn Phú Mỹ (vỉa hè, cây xanh, cấp nước, chiếu sáng)
	Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành
	 
	6.399
	1.150
	 
	1.110
	 
	 
	 

	7
	Đường ấp 2 Hắc Dịch - Phước Bình
	Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành
	5.846m
	5.910
	300
	 
	700
	 
	 
	 

	8
	Đường qui hoạch F khu dân cư Ngọc Hà, thị trấn Phú Mỹ
	Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành
	750m
	8.178
	600
	 
	555
	 
	 
	 

	9
	Đường qui hoạch số 13 khu đô thị Phú Mỹ, thị trấn Phú Mỹ
	Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành
	400m
	5.218
	560
	 
	450
	 
	 
	 

	10
	Đường qui hoạch số 12 khu Đô thị Phú Mỹ, thị trấn Phú Mỹ
	Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành
	375m
	9.741
	1.430
	 
	635
	 
	 
	 

	11
	Đường qui hoạch số 10 khu đô thị Phú Mỹ, thị trấn Phú Mỹ
	Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành
	386m
	3.825
	700
	 
	435
	 
	 
	 

	c
	Dự án chuyển tiếp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Trường Tiểu học Chu Hải
	Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành
	36 phòng
	13.674
	5.900
	5.900
	5.000
	5.000
	11.500
	 

	2
	Trường Mầm non xã Phước Hoà
	Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành
	10 nhóm lớp
	10.251
	4.230
	 
	4.230
	 
	2.337
	 

	3
	Mỡ rộng Trường Trung học Cơ sở Chu Văn An xã Sông Xoài
	Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành
	18 phòng
	11.819
	7.180
	 
	6.000
	 
	3.950
	 

	4
	Trường Tiểu học Nguyễn Thị Định, xã Tân Phước
	Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành
	24 phòng
 
	12.337
	4.000
	4.000
	6.000
	6.000
	2.951
	 

	5
	Xây dựng 99 căn hộ tại khu tái định cư 44 ha Vạn Hạnh, thị trấn Phú Mỹ
	Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành
	99 căn hộ
	31.000
	6.900
	 
	5.000
	 
	4.000
	 

	6
	Xây dựng nhà thô phục vụ tái định cư tại khu vực 2 ha, Mỹ xuân
	Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành
	1,99 ha; 96 căn hộ
	29.485
	9.000
	 
	9.000
	 
	4.750
	 

	7
	Hạ tầng kĩ thuật khu đô thị mới Phú Mỹ 44 ha
	Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành
	44 ha; 50 căn hộ
	70.037
	12.000
	 
	12.000
	 
	4.000
	 

	8
	Đường số 15 khu Trung tâm thương mại thị trấn Phú Mỹ
	Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành
	359m
	5.492
	680
	 
	1.740
	 
	 
	 

	c
	Dự án khởi công mới
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Trường Trung học Cơ sở Phú Mỹ
	Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành
	36 phòng
	12.153
	5.000
	5.000
	100
	100
	15.800
	 

	2
	Trung tâm giáo dục thường xuyên huyện Tân Thành
	Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành
	880 m2
	8.567
	3.000
	3.000
	3.000
	3.000
	 
	 

	3
	Trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai xã Phước Hoà
	Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành
	36 phòng
	17.803
	7.000
	7.000
	4.800
	4.800
	 
	 

	4
	Trường Tiểu học Phan Đình Phùng xã Sông Xoài
	Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành
	32 phòng
	13.879
	6.000
	6.000
	5.000
	5.000
	 
	 

	5
	Trường Tiểu học bán trú Phú Mỹ
	Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành
	21 phòng
	16.762
	7.000
	7.000
	5.000
	5.000
	 
	 

	6
	Hạ tầng khu tái định cư Mỹ Xuân 26,54 ha
	Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành
	26,54 ha; 751 lô đất và 300 căn hộ chung cư
	81.003
	15.300
	 
	28.650
	 
	 
	Năm 2007 BTGPMB: 30 tỷ đồng

	d
	Chuẩn bị đầu tư
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Trường Trung học Cơ sở xã Phước Tân
	Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành
	33 phòng
	17.209
	20
	 
	20
	 
	 
	 

	2
	Trường Trung học Cơ sở xã Tân Hoà
	Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành
	31 phòng học
	17.134
	20
	 
	20
	 
	 
	 

	3
	Trường Tiểu học Trưng Vương, xã Hội Bài (xã Tân Hoà)
	Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành
	12 phòng học
	7.798
	20
	 
	20
	 
	 
	 

	4
	Trường Trung học Phan Chu Trinh xã Mỹ xuân
	Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành
	14 phòng học
	8.888
	20
	 
	20
	 
	 
	 

	5
	Trung tâm Văn hoá - Thể thao huyện Tân Thành (sân vận động, nhà thiếu nhi)
	Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành
	3.000 chỗ; 1.600 m2
	27.772
	50
	 
	50
	 
	 
	 

	6
	Trường Trung học Cơ sở Mỹ Xuân cơ sở 2
	Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành
	24 phòng học
	26.009
	20
	 
	20
	 
	 
	 

	7
	Trường Tiểu học Nguyễn Công Trứ xã Hắc Dịch
	Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành
	36 phòng học
	15.744
	20
	 
	20
	 
	 
	 

	8
	Trường Tiểu học bán trú xã Mỹ Xuân
	Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành
	16 phòng nghỉ bán trú
	12.439
	20
	 
	20
	 
	 
	 

	9
	Xây dựng bổ sung các phòng chức năng Trường Trung học Phổ thông Phú Mỹ
	Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành
	9 phòng học
	12.151
	20
	 
	20
	 
	 
	 

	10
	Đường qui hoạch I khu dân cư Ngọc Hà, thị trấn Phú Mỹ
	Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành
	405m
	11.708
	50
	 
	405
	 
	 
	 

	11
	Đường số 5 khu qui hoạch dân dư Ngọc Hà
	Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành
	504m
	4.699
	50
	 
	50
	 
	 
	 

	12
	Nhà văn hoá và công viên thuộc Trung tâm Văn hoá thể thao huyện Tân Thành
	Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành
	 
	 
	20
	 
	20
	 
	 
	 

	13
	Đường vào cụm Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp Hắc Dịch
	Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành
	1.414m
	20.222
	20
	 
	20
	 
	 
	 

	IV
	Huyện Long Điền
	 
	 
	 
	95.000
	 
	95.000
	 
	48.943
	 

	a
	Thanh toán khối lượng dự án đã hoàn thành
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Trường Trung học Cơ sở xã tam Phước
	Ủy ban nhân dân huyện Long Điền
	24 phòng
	11.815
	2.700
	 
	2.700
	 
	1.591
	 

	2
	Trường Tiểu học Long Hải 1
	Ủy ban nhân dân huyện Long Điền
	20 phòng
	12.636
	540
	 
	540
	 
	1.679
	 

	3
	Trường Tiểu học Tam Phước
	Ủy ban nhân dân huyện Long Điền
	16 phòng
	9.652
	2.150
	 
	2.150
	 
	1.268
	 

	4
	Trường Tiểu học Phước Tỉnh 2
	Ủy ban nhân dân huyện Long Điền
	24 phòng
	14.612
	5.600
	5.600
	5.600
	5.600
	1.936
	 

	5
	Trường Trung học Cơ sở Long Hải 1
	Ủy ban nhân dân huyện Long Điền
	20 phòng
	26.636
	3.630
	 
	3.630
	 
	2.184
	 

	6
	Trường Tiểu học Long Hải 4
	Ủy ban nhân dân huyện Long Điền
	20 phòng
	14.031
	2.700
	 
	2.700
	 
	1.836
	 

	7
	Đường qui hoạch số 6, thị trấn Long Hải
	Ủy ban nhân dân huyện Long Điền
	1.070m
	18.520
	1.900
	 
	1.900
	 
	654
	 

	8
	Nâng cấp Hương lộ 5 -Phước Tỉnh
	Ủy ban nhân dân huyện Long Điền
	2.977m
	19.610
	2.730
	 
	2.730
	 
	1.384
	 

	9
	Đường qui hoạch số 2, thị trấn Long Hải
	Ủy ban nhân dân huyện Long Điền
	1.889m
	32.766
	5.400
	 
	5.400
	 
	1.822
	 

	b
	Dự án chuyển tiếp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Trường Trung học Cơ sở Phước Tỉnh 2
	Ủy ban nhân dân huyện Long Điền
	20 phòng
	15.196
	9.000
	9.000
	9.000
	9.000
	9.000
	12.676

	2
	Hạ tầng kĩ thuật khu tái định cư thị trấn Long Hải
	Ủy ban nhân dân huyện Long Điền
	20 ha; 753 lô đất
	44.714
	5.100
	 
	5.100
	 
	3.899
	 

	3
	Đường 44 A giai đoạn II
	Ủy ban nhân dân huyện Long Điền
	6,5 km
	79.471
	9.000
	 
	9.000
	 
	4.509
	 

	4
	Đường 44 A giai đoạn 2 (cấp thoát nước, vỉa hè, chiếu sáng, cây xanh)
	Ủy ban nhân dân huyện Long Điền
	6.555m
	57.358
	10.000
	 
	10.000
	 
	7.806
	 

	5
	Đường qui hoạch số 1 thị trấn Long Hải
	Ủy ban nhân dân huyện Long Điền
	1.550m
	12.914
	4.900
	 
	4.000
	 
	1.295
	 

	6
	Đường qui hoạch số 3 thị trấn Long Hải
	Ủy ban nhân dân huyện Long Điền
	3.778m
	58.536
	11.000
	 
	8.000
	 
	4.404
	 

	c
	Dự án khởi công mới
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Đường qui hoạch số 14 thị trấn Long Điền
	Ủy ban nhân dân huyện Long Điền
	1.408m
	23.998
	6.000
	 
	2.000
	 
	 
	 

	2
	Đường qui hoạch số 15, thị trấn Long Điền
	Ủy ban nhân dân huyện Long Điền
	1.175m
	15.166
	4.000
	 
	8.000
	 
	 
	 

	3
	Đường qui hoạch số 16, thị trấn Long Điền
	Ủy ban nhân dân huyện Long Điền
	1.650m
	18.688
	5.000
	 
	7.000
	 
	 
	 

	4
	Đường vào và hạ tầng kĩ thuật khu tái định cư xã Phước Tỉnh
	Ủy ban nhân dân huyện Long Điền
	1.173m, 4,3ha, 290 lô đất
	6.954
	3.100
	 
	5.000
	 
	 
	 

	d
	Chuẩn bị đầu tư
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Trường Tiểu học An Nhứt
	Ủy ban nhân dân huyện Long Điền
	16 phòng
	12.106
	20
	 
	20
	 
	 
	 

	2
	Trường Trung học Cơ sở Phước Hưng 2
	Ủy ban nhân dân huyện Long Điền
	24 phòng
	21.388
	40
	 
	40
	 
	 
	 

	3
	Trường Trung học Cơ sở Long Hải 2
	Ủy ban nhân dân huyện Long Điền
	24 phòng
	26.103
	50
	 
	50
	 
	 
	 

	4
	Trường Trung học Cơ sở Long Điền
	Ủy ban nhân dân huyện Long Điền
	17 phòng
	12.618
	50
	 
	50
	 
	 
	 

	5
	Trường Tiểu học Phước Tỉnh 3
	Ủy ban nhân dân huyện Long Điền
	20 phòng
	11.360
	50
	 
	50
	 
	 
	 

	6
	Trường Tiểu học bán trú Phước Hưng 3
	Ủy ban nhân dân huyện Long Điền
	24 phòng
	20.180
	50
	 
	50
	 
	 
	 

	7
	Trường Trung học Phổ thông liên xã Phước Tỉnh - Phước Hưng
	Ủy ban nhân dân huyện Long Điền
	24 phòng
	26.376
	50
	 
	50
	 
	 
	 

	8
	Trường Trung học Phổ thông thị trấn Long Hải
	Ủy ban nhân dân huyện Long Điền
	24 phòng
	27.094
	20
	 
	20
	 
	 
	 

	9
	Trường Tiểu học Phước Tỉnh 1
	Ủy ban nhân dân huyện Long Điền
	24 phòng
	19.143
	20
	 
	20
	 
	 
	 

	10
	Trường Tiểu học bán trú Long Hải
	Ủy ban nhân dân huyện Long Điền
	24 phòng
	37.280
	20
	 
	20
	 
	 
	 

	11
	Trường Tiểu học bán trú Phước Tỉnh
	Ủy ban nhân dân huyện Long Điền
	24 phòng
	34.205
	20
	 
	20
	 
	 
	 

	12
	Mở rộng cảng Phước Hiệp, xã Phước Tỉnh
	Ủy ban nhân dân huyện Long Điền
	 
	 
	20
	 
	20
	 
	 
	 

	13
	Mở rộng cảng Tân Phước, xã Phước Tỉnh
	Ủy ban nhân dân huyện Long Điền
	 
	 
	40
	 
	40
	 
	 
	 

	14
	Nâng cấp mở rộng cảng Lò Vôi xã Phước Hưng (bờ kè, nhà lồng chợ hải sản)
	Ủy ban nhân dân huyện Long Điền
	308m
	53.529
	100
	 
	100
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	V
	Huyện đất Đỏ
	 
	 
	 
	95.000
	 
	95.000
	 
	20.415
	 

	a
	Thanh toán khối lượng dự án đã hoàn thành
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Trường Trung học Cơ sở xã Long Tân
	Ủy ban nhân dân huyện Đất Đỏ
	24 phòng
	14.860
	3.330
	 
	830
	 
	 
	 

	2
	Trường Tiểu học Phước Hội
	Ủy ban nhân dân huyện Đất Đỏ
	24 phòng
	11.159
	1.290
	 
	1.060
	 
	 
	 

	b
	Dự án chuyển tiếp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Trường Trung học Cơ sở Châu Văn Biếc
	Ủy ban nhân dân huyện Đất Đỏ
	26 phòng
	12.129
	830
	 
	930
	 
	 
	 

	2
	Trường Trung học Phổ thông liên xã Phước Hội - Lộc An - Long Mỹ
	Ủy ban nhân dân huyện Đất Đỏ
	36 phòng
	30.264
	12.000
	12.000
	12.000
	12.000
	1.790
	 

	3
	Đường Phước Hội - Lộc An
	Ủy ban nhân dân huyện Đất Đỏ
	6.268m
	7.793
	6.760
	 
	6.760
	 
	2.180
	 

	4
	Nghĩa địa huyện Long Đất tại Lộc An
	Ủy ban nhân dân huyện Đất Đỏ
	19,2 ha
	8.651
	4.000
	 
	4.000
	 
	2.130
	 

	5
	Hạ tầng kĩ thuật khu tái định cư Bàu Bèo (khu vực cống Dầu)
	Ủy ban nhân dân huyện Đất Đỏ
	13,5 ha; 516 lô đất
	53.367
	15.000
	 
	8.630
	 
	6.780
	 

	c
	Dự án khởi công mới
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Trường Tiểu học Long Tân
	Ủy ban nhân dân huyện Đất Đỏ
	22 phòng
	15.214
	5.000
	5.000
	5.000
	5.000
	 
	 

	2
	Trường Tiểu học Võ Thị Sáu
	Ủy ban nhân dân huyện Đất Đỏ
	24 phòng
	16.004
	5.000
	5.000
	5.000
	5.000
	 
	 

	3
	Trường Tiểu học Lộc An
	Ủy ban nhân dân huyện Đất Đỏ
	24 phòng
	21.293
	7.000
	7.000
	7.000
	7.000
	 
	 

	4
	Trường Trung học phổ thông Võ Thị Sáu (xây dựng khu chức năng)
	Ủy ban nhân dân huyện Đất Đỏ
	 
	9.440
	4.000
	4.000
	4.000
	4.000
	 
	 

	5
	Xây dựng Trung tâm hành chính huyện Đất Đỏ
	Ủy ban nhân dân huyện Đất Đỏ
	7.798 m2
	35.767
	8.000
	 
	17.000
	 
	7.535
	 

	6
	Cải tạo nâng cấp tỉnh lộ 52 qua khu trung tâm Đất Đỏ
	Ủy ban nhân dân huyện Đất Đỏ
	4.900m
	134.965
	22.000
	 
	22.000
	 
	 
	Giá trị BTGPMB theo dự án được duyệt là 57,974 triệu đồng

	d
	Chuẩn bị đầu tư
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Trường Tiểu học Phước Hải 3
	Ủy ban nhân dân huyện Đất Đỏ
	20 phòng
	10.852
	30
	 
	30
	 
	 
	 

	2
	Trường Tiểu học Phước Hoà Long
	Ủy ban nhân dân huyện Đất Đỏ
	24 phòng
	10.286
	20
	 
	20
	 
	 
	 

	3
	Trường Trung học Cơ sở Lộc An
	Ủy ban nhân dân huyện Đất Đỏ
	24 phòng
	14.120
	20
	 
	20
	 
	 
	 

	4
	Trường Trung học Cơ sở xã Phước Thạnh
	Ủy ban nhân dân huyện Đất Đỏ
	24 phòng
	11.070
	30
	 
	30
	 
	 
	 

	5
	Nâng cấp đường vào xã Lộc An đoạn từ ngã 3 Lộc An đến giáp đường ven biển
	Ủy ban nhân dân huyện Đất Đỏ
	2km
	4.180
	20
	 
	20
	 
	 
	 

	6
	Hạ tầng khu tái định cư xã Phước Hải
	Ủy ban nhân dân huyện Đất Đỏ
	20ha, 540 lô đất
	 
	50
	 
	50
	 
	 
	 

	7
	Hạ tầng kĩ thuật khu tái định cư Gò Bưởi, xã Phước Long Thọ
	Ủy ban nhân dân huyện Đất Đỏ
	 
	 
	50
	 
	50
	 
	 
	 

	8
	Đường qui hoạch giữa khu Trung tâm hành chính huyện và Trung tâm Y tế huyện
	Ủy ban nhân dân huyện Đất Đỏ
	 
	 
	50
	 
	50
	 
	 
	 

	9
	Đường qui hoạch số 2, xã Phước Long Thọ
	Ủy ban nhân dân huyện Đất Đỏ
	2km
	46.821
	50
	 
	50
	 
	 
	 

	10
	Đường qui hoạch số 3, xã Phước Long Thọ
	Ủy ban nhân dân huyện Đất Đỏ
	3,5km
	48.565
	50
	 
	50
	 
	 
	 

	11
	Đường qui hoạch số 5, xã Phước Long Thọ
	Ủy ban nhân dân huyện Đất Đỏ
	 
	 
	50
	 
	50
	 
	 
	 

	12
	Đường qui hoạch số 2, xã Phước Hải
	Ủy ban nhân dân huyện Đất Đỏ
	2.070m
	38.595
	50
	 
	50
	 
	 
	 

	13
	Đường từ đất ông Hoài đến Lồ ồ, Phước Long Thọ nối tiếp Bàu Bèo
	Ủy ban nhân dân huyện Đất Đỏ
	 
	 
	40
	 
	40
	 
	 
	 

	14
	Cải tạo, nâng cấp đường ven núi Minh Đạm đoạn từ Tỉnh lộ 44 giáp khu du lịch Thuỳ Dương đến ngã 3 Long Phù, xã Phước Hải
	Ủy ban nhân dân huyện Đất Đỏ
	 
	 
	30
	 
	30
	 
	 
	 

	15
	Đường Phước Hải - Lộc An
	Ủy ban nhân dân huyện Đất Đỏ
	2,7km
	30.997
	70
	 
	70
	 
	 
	 

	16
	Đường giao thông khu dân cư Kim Liên, xã Phước Hội
	Ủy ban nhân dân huyện Đất Đỏ
	 
	 
	20
	 
	20
	 
	 
	 

	17
	Hạ tầng kĩ thuật khu tái định cư Đại Thành 9,5 ha xã Phước Hải
	Ủy ban nhân dân huyện Đất Đỏ
	 
	 
	30
	 
	30
	 
	 
	 

	18
	Các tuyến đường giao thông khu vực xã Phước Long Thọ, huyện Đất Đỏ
	Ủy ban nhân dân huyện Đất Đỏ
	 
	 
	100
	 
	100
	 
	 
	 

	19
	Trung tâm Văn hoá huyện Đất Đỏ
	Ủy ban nhân dân huyện Đất Đỏ
	 
	 
	30
	 
	30
	 
	 
	 

	VI
	Huyện Châu Đức
	 
	 
	 
	95.000
	 
	101.000
	 
	50.248
	 

	a
	Thanh toán khối lượng dự án đã hoàn thành
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Trường Mầm non đạt chuẩn quốc gia huyện Châu Đức
	Ủy ban nhân dân huyện Châu Đức
	20 nhóm lớp
	17.341
	2.680
	 
	3.680
	 
	 
	 

	2
	Trường Mầm non khu vực Suối Nghệ - Nghĩa Thành
	Ủy ban nhân dân huyện Châu Đức
	10 nhóm lớp
	9.480
	510
	 
	510
	 
	1.774
	 

	3
	Trường Trung học Cơ sở Nguyễn Trường Tộ xã Bình Giã
	Ủy ban nhân dân huyện Châu Đức
	30 phòng
	18.554
	7.000
	7.000
	7.000
	7.000
	3.449
	 

	4
	Trường Trung học Phú Xuân, thị trấn Ngãi Giao
	Ủy ban nhân dân huyện Châu Đức
	14 phòng
	14.099
	1.630
	 
	1.410
	 
	 
	 

	5
	Trường Mầm non khu vực Xuân Sơn - Sơn Bình huyện Châu Đức
	Ủy ban nhân dân huyện Châu Đức
	10 nhóm lớp
	9.317
	2.100
	2.100
	2.100
	2.100
	 
	 

	6
	Xây dựng khu nhà ở tái định cư (lô A, B, C, D), thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức
	Ủy ban nhân dân huyện Châu Đức
	160 căn hộ
	37.977
	6.660
	 
	5.890
	 
	 
	 

	7
	Nâng cấp đường Bình Giã - Ngãi Giao - Quảng Thành
	Ủy ban nhân dân huyện Châu Đức
	5,84 km
	11.300
	590
	 
	1.770
	 
	 
	 

	8
	Nâng cấp đường Suối Nghệ - Mụ Bân
	Ủy ban nhân dân huyện Châu Đức
	6,75km
	10.799
	1.600
	 
	1.600
	 
	 
	 

	9
	Đường 13 và 2 nhánh 11A, 14A, thị trấn Ngãi Giao
	Ủy ban nhân dân huyện Châu Đức
	972m
	8.959
	1.160
	 
	1.160
	 
	 
	 

	10
	Đường số 2, thị trấn Ngãi Giao
	Ủy ban nhân dân huyện Châu Đức
	802m
	9.142
	1.240
	 
	1.240
	 
	1.033
	 

	11
	Hạ tầng giai đoạn 2 khu trung tâm thương mại Thị trấn Ngãi Giao (vỉa hè, cấp nước, đường nội bộ)
	Ủy ban nhân dân huyện Châu Đức
	15361 m2 vỉa hè; 3.531 m2 đường; 4,206m cấp nước
	4.914
	980
	 
	1.470
	 
	 
	 

	12
	Cơ sở hạ tầng làng nghề tiểu thủ công nghiệp thị trấn Ngãi Giao
	Ủy ban nhân dân huyện Châu Đức
	30 ha
	32.645
	2.500
	 
	4.890
	 
	 
	 

	13
	Công viên phía trước trụ sở Huyện ủy và Ủy ban nhân dân huyện Châu Đức
	Ủy ban nhân dân huyện Châu Đức
	19.853m2
	16.818
	1.530
	 
	1.530
	 
	 
	 

	14
	Mở rộng trụ sở Ủy ban nhân dân huyện Châu Đức
	Ủy ban nhân dân huyện Châu Đức
	860m2
	4.563
	440
	 
	440
	 
	 
	 

	15
	Cải tạo nâng cấp đường Quốc lộ 56 - Bàu Chinh, huyện Châu đức
	Ủy ban nhân dân huyện Châu Đức
	2.367m
	4.750
	410
	 
	425
	 
	894
	 

	16
	Đường Suối Nghệ - Nghĩa Thành
	Ủy ban nhân dân huyện Châu Đức
	5.463m
	9.009
	1.100
	 
	975
	 
	 
	 

	17
	Đường Bình Giã - Đá Bạc
	Ủy ban nhân dân huyện Châu Đức
	9.678m
	19.507
	5.000
	 
	3.000
	 
	4.138
	 

	18
	Đường Quảng Phú - Phước An
	Ủy ban nhân dân huyện Châu Đức
	5,85m
	13.173
	2.770
	 
	2.770
	 
	 
	 

	19
	Đường qui hoạch số 2 và số 4, thị trấn Ngãi Giao (đoạn phía Đông Quốc lộ 56)
	Ủy ban nhân dân huyện Châu Đức
	415m
	3.400
	420
	 
	420
	 
	614
	 

	b
	Dự án chuyển tiếp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Trường Tiểu học Ngãi Giao, thị trấn Ngãi Giao
	Ủy ban nhân dân huyện Châu Đức
	24 phòng
	16.106
	5.000
	5.000
	5.000
	5.000
	4.600
	 

	2
	Trường Trung học Cơ sở Phan Đình Phùng, thị trấn Ngãi Giao
	Ủy ban nhân dân huyện Châu Đức
	24 phòng
	18.262
	6.000
	6.000
	6.000
	6.000
	5.360
	 

	3
	Trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng, xã Đá Bạc
	Ủy ban nhân dân huyện Châu Đức
	24 phòng học
	13.294
	3.000
	3.000
	3.000
	3.000
	2.531
	 

	4
	Trường Mầm non khu vực Xà bang - Kim Long
	Ủy ban nhân dân huyện Châu Đức
	10 nhóm lớp
	13.828
	4.500
	4.500
	4.500
	4.500
	2.590
	 

	5
	Trường Mầm non xã Láng Lớn
	Ủy ban nhân dân huyện Châu Đức
	10 nhóm lớp
	15.107
	4.000
	4.000
	4.000
	4.000
	3.273
	 

	6
	Đường 31, xã Nghĩa Thành
	Ủy ban nhân dân huyện Châu Đức
	5.534m
	10.599
	3.000
	 
	3.000
	 
	2.376
	 

	7
	Đường Xuân Sơn – Đá Bạc
	Ủy ban nhân dân huyện Châu Đức
	6.609m
	20.911
	4.000
	 
	2.000
	 
	5.058
	 

	8
	Đường số 1, thị trấn Ngãi Giao
	Ủy ban nhân dân huyện Châu Đức
	2,65km
	22.608
	3.000
	 
	3.000
	 
	3.772
	 

	9
	Đường vào xã Cù Bị
	Ủy ban nhân dân huyện Châu Đức
	12,2km
	23.034
	3.000
	 
	400
	 
	5.892
	 

	10
	Trụ sở Ủy ban nhân dân xã Suối Rao
	Ủy ban nhân dân huyện Châu Đức
	1.273 m2
	4.816
	2.000
	 
	4.000
	 
	 
	 

	c
	Dự án khởi công mới
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Đền thờ liệt sỹ huyện Châu Đức
	Ủy ban nhân dân huyện Châu Đức
	435m2
	8.176
	3.000
	 
	3.000
	 
	2.894
	 

	2
	Trường Trung học Cơ sở Quang Trung, xã Nghĩa Thành
	Ủy ban nhân dân huyện Châu Đức
	20 phòng học
	20.061
	5.000
	5.000
	5.000
	5.000
	 
	 

	3
	Trường Trung học Cơ sở Nguyễn Công Trứ xã Suối Nghệ
	Ủy ban nhân dân huyện Châu Đức
	24 phòng học
	23.808
	5.000
	5.000
	5.000
	5.000
	 
	 

	4
	Trường Trung học Cơ sở Quảng Thành xã Quảng Thành
	Ủy ban nhân dân huyện Châu Đức
	10 phòng học + hiệu bộ
	16.221
	4.000
	4.000
	4.000
	4.000
	 
	 

	5
	Trụ sở Ủy ban nhân dân xã Bàu Chinh
	Ủy ban nhân dân huyện Châu Đức
	1.530 m2
	11.028
	20
	 
	3.000
	 
	 
	 

	6
	Nhà ăn và nhà nghỉ trưa cán bộ công chức Ủy ban nhân dân huyện Châu Đức
	Ủy ban nhân dân huyện Châu Đức
	 
	8.500
	0
	 
	3.000
	 
	 
	 

	d
	Chuẩn bị đầu tư
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Trung tâm Văn hoá - Thể thao huyện Châu Đức
	Ủy ban nhân dân huyện Châu Đức
	26.250m2
	43.547
	100
	 
	100
	 
	 
	 

	2
	Trường Tiểu học Lê Hồng Phong, xã Kim Long
	Ủy ban nhân dân huyện Châu Đức
	16 phòng học
	16.756
	20
	 
	40
	 
	 
	 

	3
	Trường Tiểu học Trần Quang Diệu, xã Cù Bị
	Ủy ban nhân dân huyện Châu Đức
	 
	 
	20
	 
	20
	 
	 
	 

	4
	Trường Tiểu học Phan Chu Trinh, xã Cù Bị
	Ủy ban nhân dân huyện Châu Đức
	 
	 
	20
	 
	20
	 
	 
	 

	5
	Hạ tầng kĩ thuật khu tái định cư phục vụ khu công nghiệp – đô thị Châu Đức
	Ủy ban nhân dân huyện Châu Đức
	 
	 
	0
	 
	200
	 
	 
	 

	VII
	Huyện Xuyên Mộc
	 
	 
	 
	95.000
	 
	95.000
	 
	13.628
	 

	a
	Thanh toán khối lượng dự án đã hoàn thành
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Trường Trung học Cơ sở Bình Châu
	Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc
	36 phòng học
	14.551
	1.900
	 
	2.200
	 
	 
	 

	2
	Nâng cấp mở rộng Trường Trung học Cơ sở Hoà Hội
	Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc
	24 phòng học
	11.321
	5.220
	 
	4.000
	 
	994
	 

	3
	Trường Tiểu học Bình Châu
	Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc
	29 phòng
	9.515
	1.620
	 
	2.040
	 
	 
	 

	4
	Trường Mầm non xã Xuyên Mộc
	Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc
	10 nhóm/ 300 cháu
	9.263
	490
	 
	1.470
	 
	 
	 

	5
	Trường Mầm non xã Hoà Bình
	Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc
	6 nhóm/ 170 cháu
	7.027
	890
	 
	950
	 
	 
	 

	6
	Trường Mầm non Bưng Kè xã Hoà Hiệp
	Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc
	10 nhóm/ 270 cháu
	6.184
	130
	 
	1.180
	 
	 
	 

	7
	Hạ tầng kĩ thuật khu tái định cư huyện Xuyên Mộc
	Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc
	5,9 ha, 186 lô đất
	33.707
	2.000
	 
	2.000
	 
	 
	 

	8
	Bãi chứa rác tại Xuyên Mộc
	Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc
	4 ha
	3.397
	2.350
	 
	2.350
	 
	264
	 

	9
	Nâng cấp đường 27 tháng 4 thị trấn Phước Bửu (bao gồm hạng mục cấp nước)
	Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc
	2,86km
	41.064
	3.000
	 
	2.450
	 
	 
	 

	10
	Đường qui hoạch số 8, thị trấn Phước Bửu
	Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc
	1.103m
	18.876
	2.780
	 
	2.740
	 
	996
	 

	11
	Đường qui hoạch số 4, thị trấn Phước Bửu
	Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc
	863m
	13.980
	400
	 
	400
	 
	 
	 

	b
	Dự án chuyển tiếp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Trường Tiểu học Thanh Bình
	Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc
	24 phòng
	12.606
	6.400
	6.400
	6.400
	6.400
	967
	 

	2
	Trường Trung học Cơ sở Bưng Riềng
	Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc
	18 phòng
	12.681
	8.680
	 
	8.680
	 
	3.705
	 

	3
	Vòng xoay ngã 4 thị trấn Phước Bửu, huyện Xuyên Mộc
	Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc
	750m
	13.752
	6.490
	 
	6.490
	 
	1.484
	 

	c
	Dự án khởi công mới
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Trường Trung học Cơ sở xã Tân Lâm
	Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc
	24 phòng học
	17.220
	10.000
	10.000
	10.000
	10.000
	5.218
	 

	2
	Trường Trung học Cơ sở đội 3 giai đoạn 2
	Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc
	12 phòng
	13.992
	7.500
	7.500
	7.500
	7.500
	 
	 

	3
	Trường Tiểu học Thống Nhất xã Tân Lâm
	Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc
	10 phòng học
	7.982
	5.000
	5.000
	5.000
	5.000
	5.000
	 

	4
	Trường Tiểu học xã Xuyên Mộc
	Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc
	8 phòng
	12.086
	7.000
	7.000
	7.000
	7.000
	 
	 

	5
	Trường Trung học phổ thông liên xã Bông Trang - Bưng Riềng - Bình Châu
	Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc
	36 phòng học
	31.297
	7.600
	7.600
	7.600
	7.600
	 
	 

	6
	Đường Gò Cát - Chuông Quýt
	Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc
	4.179m
	9.012
	5.000
	 
	4.000
	 
	 
	 

	7
	Đường 328 nối dài xóm Rẫy (qui hoạch số 5)
	Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc
	2.117m
	18.453
	8.000
	 
	7.800
	 
	 
	 

	d
	Chuẩn bị đầu tư
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Trường Tiểu học Bưng Kè B
	Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc
	30 phòng
	14.278
	20
	 
	20
	 
	 
	 

	2
	Giai đoạn 3 Trường Tiểu học Huỳnh Minh Thạnh
	Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc
	10 phòng
	6.947
	20
	 
	20
	 
	 
	 

	3
	Trường Tiểu học Hoà Hưng
	Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc
	12 phòng
	9.346
	30
	 
	30
	 
	 
	 

	4
	Trường Tiểu học Phước Tân xã Phước Tân
	Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc
	17 phòng
	8.347
	40
	 
	20
	 
	 
	 

	5
	Nâng cấp Trường Tiểu học Phước Bửu (khối hiệu bộ, khối bộ môn, bán trú)
	Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc
	2.740 m2
	10.947
	20
	 
	20
	 
	 
	 

	6
	Trường Tiểu học Hoà Hội
	Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc
	20 phòng học
	12.253
	20
	 
	20
	 
	 
	 

	7
	Trung tâm giáo dục thường xuyên huyện Xuyên Mộc
	Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc
	20 phòng học; 4.112 m2
	13.100
	20
	 
	20
	 
	 
	 

	8
	Khu neo đậu tàu thuyền tránh, trú bão Bến Lội Bình Châu
	Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc
	15 trụ neo và 48 bộ phao neo
	124.496
	20
	 
	20
	 
	 
	 

	9
	Nghĩa địa huyện Xuyên Mộc
	Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc
	10 ha
	3.454
	2.200
	 
	2.400
	 
	 
	Chi phí BTGPMB

	10
	Đường qui hoạch số 2, thị trấn Phước Bửu
	Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc
	2.368m
	18.537
	20
	 
	20
	 
	 
	 

	11
	Đường 328 đoạn qua thị trấn Phước Bửu
	Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc
	2.082m
	23.003
	20
	 
	20
	 
	 
	 

	12
	Nâng cấp, cải tạo đường cầu dài Phước Thuận
	Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc
	4.109m
	8.213
	20
	 
	20
	 
	 
	 

	13
	Trụ sở Ủy ban nhân dân xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc
	Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc
	1.289 m2
	3.621
	20
	 
	20
	 
	 
	 

	14
	Giai đoạn 2 Trường Trung học Cơ sở Xuyên Mộc
	Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc
	 
	3.005
	20
	 
	20
	 
	 
	 

	15
	Giai đoạn 2 Trường Trung học Cơ sở Bông Trang
	Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc
	12 phòng
	5.393
	20
	 
	20
	 
	 
	 

	16
	Trường Trung học Cơ sở Phước Tân - giai đoạn 2
	Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc
	 
	 
	20
	 
	20
	 
	 
	 

	17
	Trường Tiểu học Gò Cát huyện Xuyên Mộc
	Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc
	 
	 
	20
	 
	20
	 
	 
	 

	18
	Đường điện trung thế dọc tuyến ven biển khu vực Hồ Tràm
	Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc
	 
	 
	0
	 
	20
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	VIII
	Huyện Côn Đảo
	 
	 
	 
	50.000
	 
	50.000
	 
	4.429
	 

	1
	Trụ sở Huyện ủy Côn Đảo
	Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo
	2220 m2
	12.214
	500
	 
	500
	 
	 
	 

	 
	Dự án chuyển tiếp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Trụ sở Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo
	Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo
	2029m2
	16.398
	4.100
	 
	1.750
	 
	 
	 

	2
	Trường Mầm non huyện Côn Đảo
	Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo
	10 nhóm lớp
	15.600
	6.300
	6.300
	6.300
	6.300
	2.572
	 

	3
	Hệ thống công trình phụ phục vụ du lịch sinh thái Vườn quốc gia Côn Đảo
	Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo
	 
	3.860
	2.500
	 
	2.500
	 
	 
	 

	4
	Trùng tu, tôn tạo di tích Trại 2 thuộc khu di tích lịch sử Côn Đảo
	Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo
	12.800m2
	11.929
	6.500
	 
	6.500
	 
	1.857
	 

	 
	Dự án khởi công mới
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Cải tạo, nâng cấp cảng Côn Đảo tại Vũng Tàu
	Ban quản lí cảng Bến Đầm
	110m; tàu 2.000T
	53.336
	15.450
	 
	15.450
	 
	 
	 

	4
	Cải tạo nâng cấp đường và hệ thống thoát nước nội thị
	Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo
	7.503m
	54.850
	11.800
	 
	12.400
	 
	 
	 

	a
	Chuẩn bị đầu tư
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Cải tạo lưới điện 22 kV Côn Đảo
	Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo
	7.450m trung thế, 17.830m hạ thế, 2.935kVA
	9.272
	200
	 
	350
	 
	 
	 

	2
	Xây dựng chung cư công vụ
	Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo
	50 căn hộ
	23.848
	50
	 
	800
	 
	 
	 

	3
	Chung cư cho người thu nhập thấp
	Ủy ban nhân dân huyện Côn đảo
	48 căn hộ
	41.249
	50
	 
	700
	 
	 
	 

	4
	Trạm xử lí rác tại Côn Đảo
	Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo
	10T/ngày
	9.475
	50
	 
	250
	 
	 
	 

	5
	Cảng tàu khách Côn Đảo
	Ban quản lí cảng Bến Đầm
	50md
	56.861
	150
	 
	150
	 
	 
	 

	6
	Xây dựng trạm quan trắc môi trường biển tại Côn Đảo
	TT quan trắc và phân tích môi trường biển tại Côn Đảo
	 
	 
	50
	 
	50
	 
	 
	 

	7
	Trung tâm diễn giải Tài nguyên và Môi trường Vườn quốc gia Côn Đảo
	Vườn Quốc gia Côn Đảo
	1280 m2
	8.086
	100
	 
	100
	 
	 
	 

	8
	Đài Phát thanh - Truyền hình Côn Đảo
	Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo
	 
	 
	50
	 
	50
	 
	 
	VB số 1718/UBND.VP ngày 24 tháng 3 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh cho chuyển đổi chủ đầu tư từ Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh sang

	 
	Qui hoạch
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Điều chỉnh qui hoạch xây dựng chung Côn Đảo
	Ban Quản lí phát triển Côn Đảo
	 
	 
	150
	 
	150
	 
	 
	 

	2
	Qui hoạch chi tiết xây dựng 3 khu vực: Trung tâm, Cỏ Ống, Bến Đầm
	Ban quản lí phát triển Côn Đảo
	 
	 
	600
	 
	600
	 
	 
	 

	3
	Qui hoạch du lịch Côn Đảo
	Ban Quản lí phát triển Côn Đảo
	 
	490
	100
	 
	100
	 
	 
	 

	4
	Qui hoạch phát triển kinh tế - xã hội huyện Côn Đảo 2006 - 2010 và tầm nhìn đến 2020
	Ban Quản lí phát triển Côn Đảo
	 
	464
	100
	 
	100
	 
	 
	 

	5
	Điều chỉnh qui hoạch bảo tồn tôn tạo và phát huy giá trị khu di tích Côn Đảo
	Ban Quản lí phát triển Côn Đảo
	 
	 
	100
	 
	100
	 
	 
	 

	6
	Khảo sát đo đạc bản đồ địa hình tỷ lệ 1/2000 một số khu vực trên địa bàn huyện Côn Đảo
	Ban Quản lí phát triển Côn Đảo
	 
	 
	1.000
	 
	1.000
	 
	 
	 

	7
	Lập qui hoạch điều chỉnh Vườn quốc gia Côn Đảo (rà soát điều chỉnh qui hoạch, đề xuất giải pháp bảo vệ và phát huy giá trị Vườn quốc gia)
	Ban Quản lí phát triển Côn Đảo
	 
	 
	100
	 
	100
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	IX
	Dự án do các ban quản lí dự án, các sở, ngành thuộc tỉnh làm chủ đầu tư
	 
	 
	 
	530.291
	 
	567.731
	 
	127.118
	 

	a
	Thanh toán khối lượng dự án đã hoàn thành
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Trường Cao đẳng sư phạm
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	 
	6.559
	1.240
	 
	10
	 
	 
	 

	2
	Trường Mầm non 2 Chí Linh, thành phố Vũng Tàu
	Công ti Đầu tư Phát triển - Xây dựng
	6 nhóm lớp, 150 cháu
	3.858
	850
	 
	850
	 
	 
	 

	3
	Trường Tiểu học Chí Linh, thành phố Vũng Tàu
	Công ti Đầu tư Phát triển - Xây dựng
	30 phòng
	22.416
	8.400
	 
	8.400
	 
	 
	 

	4
	Hệ thống chống sét lan truyền và hệ thống chữa cháy vách tường 02 BV tỉnh và các trung tâm y tế
	Sở Y tế
	 
	3.808
	2.400
	 
	0
	 
	 
	 

	5
	Nâng cấp, mở rộng Trung tâm Y tế huyện Tân thành
	Sở Y tế
	 
	7.883
	1.730
	 
	1.730
	 
	 
	 

	6
	Cải tạo, sửa chữa Bệnh viện Bà Rịa
	Sở Y tế
	 
	6.503
	1.000
	 
	1.000
	 
	 
	 

	7
	Nâng cấp bến xe khách thành phố Vũng Tàu
	Công ti DV vận tải và Bến xe
	 
	4.304
	1.570
	 
	1.570
	 
	 
	 

	8
	Xây dựng bãi đỗ xe khu vực Bãi Dâu, thành phố Vũng Tàu
	Sở Giao thông vận tải
	3.426 m2
	5.100
	420
	 
	420
	 
	 
	 

	9
	Cải tạo, nâng cấp các vị trí thường xảy ra tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh
	Sở Giao thông vận tải
	 
	13.562
	3.000
	 
	4.400
	 
	4.544
	 

	10
	Sửa chữa lớn đường Hạ Long - Quang Trung - Trần Phú, thành phố Vũng Tàu
	Sở Giao thông vận tải
	6.366m
	53.020
	9.000
	 
	5.015
	 
	 
	 

	11
	Đường Hạ Long lên cáp treo núi Nhỏ
	Công ti Xây dựng và Phát triển Đô thị
	2669m
	20.946
	1.800
	 
	1.800
	 
	 
	 

	12
	Đường Hoàng Hoa Thám
	Sở Giao thông vận tải
	1,8km
	69.114
	5.690
	 
	5.690
	 
	 
	 

	13
	Nhà máy nước ngầm Long Tân
	TTNSH&VSMT
	3.000m3/ngày
	19.879
	3.580
	 
	3.425
	 
	1.200
	 

	14
	Hệ cấp nước Hoà Hội
	TTNSH&VSMT
	900m3/ngày
	8.674
	 
	 
	394
	 
	540
	 

	15
	Hệ cấp nước Quảng Thành
	TTNSH&VSMT
	600m3/ng
	6.129
	1.120
	 
	1.070
	 
	500
	 

	16
	Mở rộng các hệ cấp nước Long Điền - Đất Đỏ - Bà Rịa
	TTNSH&VSMT
	1.260m3/ng
	9.018
	1.980
	 
	2.300
	 
	400
	 

	17
	Mở rộng các hệ cấp nước Châu Đức – Xuyên Mộc – Tân Thành
	TTNSH&VSMT
	1.000m3/ng
	12.890
	2.970
	 
	3.130
	 
	600
	 

	18
	Hệ cấp nước Phước Thuận giai đoạn 2
	TTNSH&VSMT
	900m3/ng
	17.528
	3.920
	 
	4.490
	 
	1.000
	 

	19
	Tuyến ống chuyển tải D300 Phước Hội - Phước Hải
	TTNSH&VSMT
	10.928;D300:168
	7.883
	3.320
	 
	1.485
	 
	500
	 

	20
	Nhà tập võ Judo
	Sở VHTT và DL
	544m2
	2.306
	300
	 
	300
	 
	 
	 

	21
	Xây dựng trạm quan trắc và phân tích môi trường Lộc An
	TT quan trắc và phân tích môi trường
	 
	2.142
	277
	 
	276
	 
	 
	 

	22
	Cải tạo và phát triển lưới điện (5DA)
	Sở Công thương
	19,5km trung thế, hạ thế 1.970KVA
	19.886
	5.030
	 
	5.030
	 
	 
	 

	23
	Xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu xã Sơn Bình, huyện Châu Đức
	Ủy ban nhân dân huyện Châu Đức
	Đường 8.530m, trường học 1.053m2
	4.500
	330
	 
	330
	 
	 
	 

	24
	Đường giao thông nội vùng khai thác sử dụng đất bãi bồi ven biển vùng Hội Bài, huyện Tân Thành, năm 2005
	Ủy ban nhân dân huyện Tân Thành
	16.829m
	11.386
	4.360
	 
	4.360
	 
	 
	 

	25
	Xây dựng chung cư số 11 Lý Thường Kiệt
	XN QL và KD nhà
	66 căn hộ
	14.863
	2.970
	 
	2.970
	 
	 
	 

	26
	Xây dựng mới trụ sở Liên đoàn Lao động huyện Long Điền
	LĐLĐ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
	 
	1.571
	60
	 
	60
	 
	 
	 

	27
	Xây dựng mới trụ sở Liên đoàn Lao động huyện Tân Thành
	LĐLĐ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
	 
	1.478
	30
	 
	30
	 
	 
	 

	28
	Sửa chữa trụ sở Liên đoàn Lao động tỉnh
	LĐLĐ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
	 
	1.124
	1.100
	 
	1.100
	 
	 
	 

	29
	Sửa chữa nhỏ trụ sở liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
	Liên hiệp các tổ chức hữu nghị
	 
	394
	40
	 
	40
	 
	 
	 

	30
	Sửa chữa Văn phòng hội nạn nhân chất độc da cam - dioxin
	Hội nạn nhân chất độc da cam – dioxin tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
	257m2
	593
	580
	 
	580
	 
	 
	Hoàn tạm ứng ngân sách 2007

	31
	Xây dựng phòng làm việc của Trung tâm nghiên cứu phát triển và Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp và kho lưu trữu hồ sơ Sở Kế hoạch và Đầu tư
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	 
	1.100
	610
	 
	610
	 
	 
	 

	32
	Xây dựng Trung tâm giáo dục lao động xã hội tại Xuyên Mộc (giai đoạn 1)
	Sở xây dựng
	1.000 đối tượng
	41.806
	5.700
	 
	5.700
	 
	 
	 

	b
	Dự án chuyển tiếp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Mở rộng Trường Phổ thông dân tộc nội trú huyện Châu Đức
	Sở Gíao dục và Đào tạo
	2.742 m2
	22.272
	7.500
	7.500
	7.500
	7.500
	2.784
	 

	2
	Trường Phổ thông Trung học Vũng Tàu (trường chuẩn quốc gia)
	Sở Xây dựng
	48 phòng
	46.001
	11.500
	11.500
	11.500
	11.500
	4.700
	 

	3
	Máy chụp cắt lớp điện toán - Bệnh viện Bà Rịa
	Sở Y tế
	 
	9.407
	5.400
	 
	8.450
	 
	 
	 

	4
	Khu tái định cư 25 ha phần còn lại của khu qui hoạch 44 ha huyện Tân Thành
	Ban quản lí các khu công nghiệp Bà Rịa - Vũng Tàu
	25,2 ha, 807 lô đất
	101.227
	20.400
	 
	37.000
	 
	5.200
	 

	5
	Đường Núi Dinh
	Sở Giao thông vận tải
	6.398m
	27.516
	7.000
	 
	2.200
	 
	 
	 

	6
	Nâng cấp cải tạo đường từ Quốc lộ 51 vào cảng Bà Rịa Serece
	Ban quản lí các khu công nghiệp Bà Rịa - Vũng Tàu
	776,5m
	18.565
	6.000
	 
	6.000
	 
	 
	 

	7
	Nâng cấp cải tạo đường Chinfon đoạn từ Quốc lộ 51 đến hàng rào khu công nghiệp Phú Mỹ 1
	Ban quản lí các khu công nghiệp Bà Rịa - Vũng Tàu
	876m
	14.192
	2.100
	 
	4.000
	 
	1.400
	 

	8
	Hạ tầng kĩ thuật khu công nghiệp Đông Xuyên
	Công ti ĐTKT HTKT KCN ĐX&PM1
	160,8ha
	297.800
	5.000
	 
	1.000
	 
	 
	 

	9
	Đường nội bộ khu đất Container khu công nghiệp Đông Xuyên
	Công ti ĐTKT HTKT KCN ĐX&PM1
	 
	14.861
	2.860
	 
	2.860
	 
	1.723
	 

	10
	Hạ tầng khu nuôi tôm công nghiệp Lộc An
	Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn
	350ha
	64.459
	13.000
	 
	13.000
	 
	11.102
	 

	11
	Đầu tư xây dựng bãi đậu xe và tập kết vật tư tại phường 12, thành phố Vũng Tàu cho Công ti công trình Giao thông tỉnh
	Công ti Công trình giao thông
	2.272 m2
	2.746
	90
	 
	90
	 
	250
	 

	12
	Tuyến cống thoát nước mưa T1 và T2 khu công nghiệp Phú Mỹ 1 ra sông Thị Vải
	Công ti ĐTKT HTKT KCN ĐX&PM1
	908m
	42.838
	20.000
	 
	20.000
	 
	9.600
	 

	13
	Đường vào khu công nghiệp Mỹ Xuân B1 mở rộng
	BQL các khu công nghiệp Bà Rịa - Vũng Tàu
	1.300m
	18.576
	12.000
	 
	12.000
	 
	3.423
	 

	14
	Đường vào Nhà máy đóng tàu Ba Son
	BQL các khu công nghiệp Bà Rịa - Vũng Tàu
	2.100m
	140.046
	45.000
	 
	24.000
	 
	19.000
	Gói thầu nền đường giá trị 93 tỷ đồng

	15
	Đường vành đai - thị xã Bà Rịa (Quốc lộ 55 dự kiến) lý trình km0+00-km2+666,72 thuộc trung tâm hành chính tỉnh
	Sở Xây dựng
	2,66m
	56.796
	15.000
	 
	15.000
	 
	5.000
	 

	16
	Hệ thống thuỷ lợi Sông Hoà
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	Tưới 463ha, cấp 5.400m3/ng
	33.487
	6.500
	 
	6.500
	 
	 
	 

	17
	Kiên cố hoá kênh mương hồ Suối Các
	Chi cục Quản lí Thuỷ nông
	8.635m
	10.580
	5.000
	 
	2.400
	 
	2.314
	 

	18
	Xây dựng bãi đậu xe khu vực Dinh Cô huyện Long Điền
	Sở Giao thông vận tải
	2.460m2
	6.821
	1.500
	 
	3.600
	 
	1.236
	 

	19
	Nâng cấp mở rộng đường Mỹ Xuân – Ngãi Giao – Hoà Bình
	Sở Giao thông vận tải
	20,7km
	48.000
	18.000
	 
	18.000
	 
	17.117
	 

	20
	Đường 30/4, thành phố Vũng Tàu
	Sở Giao thông vận tải
	10,58km
	44.474
	5.500
	 
	5.500
	 
	8.172
	 

	21
	Nâng cấp mặt đường giao thông nông thôn khu vực cánh đồng Don (dự án 1)
	Sở Giao thông vận tải
	4,74km
	13.824
	6.500
	 
	6.500
	 
	4.047
	 

	22
	Trung tâm Văn hoá - Thông tin tỉnh
	Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch
	9000m2
	46.218
	20.000
	 
	1.800
	 
	 
	VB số 3089/UBND.VP ngày 20 tháng 5 năm 2008 chuyển chủ đầu tư từ Sở Xây dựng sang Sở Văn hoá thông tin

	23
	Trụ sở Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
	Chi nhánh Ngân hàng chính sách Xã hội Bà Rịa - Vũng Tàu
	2.720m2
	15.707
	8.000
	 
	8.000
	 
	3.300
	 

	24
	Tuyến cống hộp thoát nước đường số 11, thị xã Bà Rịa
	Công ti thoát nước đô thị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
	2x2mx2m; 1.440m
	26.481
	7.000
	 
	7.000
	 
	7.061
	 

	25
	Nạo vét luồng Cửa Lấp
	Sở Giao thông vận tải
	185.553m3
	6.707
	4.000
	 
	4.800
	 
	 
	Nguồn ngân sách và tận thu cát san lấp

	26
	Thư viện tỉnh tại Bà Rịa 
	Sở Văn hoá – Thông tin và Du lịch
	7.450m2
	41.054
	20.000
	 
	20.000
	 
	4.428
	 

	c
	Dự án khởi công mới
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Cải tạo, nâng cấp vị trí thường xẩy ra tai nạn tại km8+200 đường Kim Long + Quảng Thành và km8+100-km8+300 đường Phước Tân – Châu Pha
	Sở Giao thông vận tải
	837m
	4.894
	4.000
	 
	4.000
	 
	 
	 

	2
	Xây dựng trụ sở Sở Công nghiệp
	Sở Công thương
	 
	4.604
	4.000
	 
	5.800
	 
	300
	 

	3
	Trụ sở Trung tâm Nước sinh hoạt và Vệ sinh môi trường nông thôn
	TTNSH&VSMT
	1.775 m2
	5.188
	4.000
	 
	4.000
	 
	1.700
	 

	4
	Mở rộng Trường Khiếm thị Hữu Nghị Tân Thành
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	2.010 m2
	12.024
	7.000
	7.000
	7.000
	7.000
	 
	 

	5
	Trạm Y tế phường 12
	Sở y tế
	278m2
	4.834
	1.800
	 
	4.800
	 
	 
	 

	6
	Đường điện trung thế và trạm biến áp khu cánh đồng Dừa thôn 4, xã Suối Rao
	Sở Công thương
	1,3km trung thế, 2,3 km hạ thế, 50KVA
	554
	540
	 
	540
	 
	 
	 

	7
	Tuyến ống chuyển tải D200 Hoà Hội – Hoà Bình
	TTNSH&VSMT
	7.804m, D250
	10.171
	7.000
	 
	15.000
	 
	 
	 

	8
	Tuyến ống chuyển tải D200 Hoà Bình – Xuân Sơn
	TTNSH&VSMT
	9.156m; D200
	6.957
	5.000
	 
	8.000
	 
	 
	 

	9
	Dự án xử lí âm thanh, thông gió, chống nống và bổ sung chi tiết mặt đứng công trình nhà thi đấu đa năng Bàu Trũng
	Sở Xây dựng
	 
	5.345
	5.000
	 
	5.000
	 
	 
	 

	10
	Sửa chữa, cải tạo Trường Dạy nghề tại xã Phước Thạnh, huyện Đất Đỏ
	Sở Lao động – Thương binh và Xã hội
	9.375 m2; 600HS
	31.858
	20.000
	20.000
	20.000
	20.000
	 
	 

	11
	Xây dựng hội trường và 18 phòng học Trường Cao đẳng Cộng đồng
	Trường Cao đẳng Cộng đồng
	18 phòng học
	13.072
	10.000
	10.000
	10.000
	10.000
	 
	 

	12
	Sửa chữa Trường Nuôi dạy trẻ khuyết tật Bà Rịa
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	1.044 m2 
	9.112
	0
	 
	0
	 
	 
	Đầu tư bằng nguồn vốn tài trợ của Doanh nghiệp

	13
	Xây dựng 6 phòng học bộ môn trường Trung học Cơ sở Phước Nguyên, thị xã Bà Rịa
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	6 phòng học
	3.141
	1.400
	 
	1.200
	 
	793
	Trong đó vốn đối ứng của ngân sách tỉnh 1.425tr đồng, vốn Trung ương: 1716 tr đồng

	14
	Trường Trung học Y tế
	Sở Y tế
	700 học sinh
	49.763
	13.000
	13.000
	13.000
	13.000
	 
	 

	15
	Cải tạo, mở rộng Trung tâm Y tế huyện Xuyên Mộc
	Sở Y tế
	100 giường
	14.080
	6.000
	6.000
	6.000
	6.000
	 
	 

	16
	Sửa chữa Trung tâm Y tế cao su thành Bệnh viện chuyên khoa tâm thần
	Sở Y tế
	100 giường
	17.044
	8.000
	8.000
	8.000
	8.000
	 
	 

	17
	Cải tạo khoa ngoại cũ Bệnh viện Lê Lợi
	Sở y tế
	 
	11.502
	5.000
	5.000
	5.000
	5.000
	 
	 

	18
	Sửa chữa Trung tâm Chăm sóc sức khoẻ Sinh sản
	Sở Y tế
	 
	683
	670
	 
	715
	 
	 
	 

	19
	Trạm kiểm dịch động vật Tân Thành
	Chi cục Thú y
	319 m2
	1.767
	1.730
	 
	1.730
	 
	1.015
	 

	20
	Đầu tư hệ thống phòng cháy chữa cháy và thang thoát hiểm 4 chung cư khu Đông Bắc sân bay
	XN QL và KD nhà
	 
	1.150
	1.150
	 
	1.150
	 
	209
	 

	21
	Bãi chứa rác tạm tại xã Tóc Tiên (hạ tầng kĩ thuật khu xử lí chất thải tập trung Tóc Tiên, huyện Tân Thành)
	Công ti Môi trường tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
	100ha
	65.728
	21.000
	 
	21.000
	 
	 
	Trong đó: hoàn ứng ngân sách năm 2006 cho BTGPMB: 13.893tr đồng

	22
	Xây dựng Trường Chính trị tỉnh
	Trường Chính trị tỉnh
	 
	35.759
	10.000
	 
	15.000
	 
	2.500
	 

	23
	Rà phá bom mìn vật nổ các cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp: hắc Dịch 1, Tân Hoà, khí thấp áp Long Hương
	Sở Công thương
	29,25ha+29, 18ha+30ha
	1.253
	1.200
	 
	1.270
	 
	 
	 

	24
	Trụ sở làm việc và trang thiết bị kiểm tra an toàn vệ sinh, thú y thuỷ sản
	Chi cục quản lí chất lượng, an toàn vệ sinh và thú y thuỷ sản
	1.900 m2
	8.121
	3.700
	 
	3.700
	 
	 
	 

	25
	Thay thế các hố ga hiện hữu bằng hố ga ngăn mùi kiểu mới
	Công ti Thoát nước Đô thị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
	7.300 hố ga
	60.909
	100
	 
	10.000
	 
	 
	 

	26
	13 tuyến điện hạ thế nông thôn
	Sở Công thương
	 
	10.228
	200
	 
	5.000
	 
	 
	 

	27
	Cải tạo, nâng cấp cơ sở 2 Trung tâm giới thiệu việc làm tại Bà Rịa
	Sở Lao động - Thương binh và xã hội
	3.646 m2
	10.638
	10
	 
	5.000
	 
	 
	 

	28
	Nâng cấp đường Hội Bài - Châu Pha - Đá Bạc - Phước Tân
	Sở Giao thông vận tải
	20,875km
	350.058
	0
	 
	15.000
	 
	 
	 

	29
	Tuyến thoát nước chống ngập úng Lê Văn Lộc – Kè Bến Đình
	Công ti Thoát nước Đô thị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
	 
	2.098
	0
	 
	2.000
	 
	 
	 

	30
	Sửa chữa chỉnh trang Nhà thi đấu đa năng thành phố Vũng Tàu
	Sở Xây dựng
	 
	4.313
	0
	 
	4.300
	 
	 
	 

	d
	Chuẩn bị đầu tư
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Trụ sở Trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ - Trung tâm Tin học và Thông tin khoa học công nghệ
	Sở Khoa học công nghệ
	2.260 m2
	13.652
	50
	 
	50
	 
	 
	 

	2
	Trụ sở Trung tâm Phát triển Quỹ đất và Trung tâm Kĩ thuật Tài nguyên Môi trường
	Sở Tài nguyên - Môi trường
	3.190 m2
	10.251
	20
	 
	50
	 
	 
	 

	3
	Hạ tầng kĩ thuật khu tái định cư 58,8ha Đông Bắc Chí Linh, thành phố Vũng Tàu
	Trung tâm Phát triển Quỹ đất
	58,8ha, 2.426 căn hộ
	241.075
	20.000
	 
	20.000
	 
	 
	Chi phí BTGPMB theo DA được phê duyệt là 91.384 triệu đồng

	4
	Đường trục trung tâm nối khu công nghiệp Mỹ Xuân À và Phú Mỹ 1
	Ban quản lí các khu công nghiệp Bà Rịa - Vũng Tàu
	2.030m
	101.160
	200
	 
	0
	 
	 
	Không triển khai

	5
	Nhà xử lí nước thải tập trung khu công nghiệp Đông Xuyên
	Công ti ĐTKT HTKT KCN ĐX&PM1
	3.000m3/ngày
	24.588
	150
	 
	150
	 
	 
	 

	6
	Trạm xử lí nước thải khu công nghiệp Phú Mỹ 1
	Công ti ĐT KT HTKT KCN ĐX&PMI
	2.500 m3/ngày đêm
	36.531
	100
	 
	100
	 
	 
	 

	7
	Đường Chí linh
	Sở Giao thông vận tải
	1.399m
	27.597
	100
	 
	100
	 
	 
	 

	8
	Đường liền kề phía Bắc trung tâm hành chính tỉnh
	 Sở xây dựng
	520m
	8.109
	100
	 
	500
	 
	 
	 

	9
	Đường cầu cháy đoạn 51C ra biển, phường 12, thành phố Vũng Tàu
	Sở Giao thông vận tải
	1.059m
	11.262
	6.000
	 
	350
	 
	 
	 

	10
	Dự án thu gom và xử lí nước thải thị xã Bà Rịa (ODA Thụy Sĩ)
	Công ti Thoát nước Đô thị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
	12.000m3/ ngày đêm
	59.462
	300
	 
	300
	 
	 
	Tổng mức: 198,257 tỷ, đối ứng 74,152 tỷ (VAT: 14,69 tỷ, đền bù: 3 tỷ, XL: 38,484 tỷ, dự phòng 14,69 tỷ)

	11
	Tuyến cống hộp thoát nước chính, thành phố Vũng Tàu
	Công ti Thoát nước Đô thị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
	5.660m
	81.950
	300
	 
	2.100
	 
	 
	TTKL đoạn qua đường 51B

	12
	Tuyến thoát nước khu vực khu phố 5 và 6 đường Nơ Trang Long, phường Rạch Dừa, thành phố Vũng Tàu
	Công ti Thoát nước Đô thị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
	 
	 
	100
	 
	0
	 
	 
	Không triển khai vì thành phố Vũng Tàu đầu tư bằng vốn ngân sách thành phố

	14
	Sửa chữa và lắp đặt các trụ nước chữa cháy trên địa bàn tỉnh
	Công ti cấp nước Bà Rịa - Vũng Tàu
	572 trụ
	11.724
	20
	 
	20
	 
	 
	 

	15
	Nhà Bảo tàng tỉnh
	Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch
	 
	31.955
	20
	 
	1.200
	 
	 
	Trong đó BTGPMB 677 triệu đồng

	16
	Trung tâm Khuyến ngư
	Trung tâm Khuyến ngư
	1.324 m2
	7.334
	20
	 
	150
	 
	 
	 

	17
	Lò thiêu huỷ bệnh phẩm của Chi cục Thú y
	Chi cục thú y
	 
	 
	10
	 
	10
	 
	 
	 

	18
	Trường chuyên Lê Quý Đôn, thành phố Vũng Tàu
	Sở Xây dựng
	42 phòng
	197.674
	560
	 
	2.800
	 
	 
	 

	19
	Trung tâm Y tế huyện Đất Đỏ
	Sở Y tế
	50 giường
	50.800
	50
	 
	50
	 
	 
	 

	20
	Bệnh viện huyện Long Điền
	Sở Y tế
	 
	 
	50
	 
	50
	 
	 
	 

	21
	Xây dựng khoa nhiễm, khu điều trị bệnh nhân tạm giam, tạm giữ, khu điều trị cúm gia cầm tại bệnh viện Bà Rịa
	Sở Y tế
	 
	 
	30
	 
	30
	 
	 
	 

	22
	Mở rộng phòng xét nghiệm Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh
	Sở Y tế
	723 m2
	3.995
	20
	 
	20
	 
	 
	 

	23
	Trung tâm chăm sóc Sức khoẻ Sinh sản tại Bà Rịa
	Sở Y tế
	 
	 
	100
	 
	100
	 
	 
	 

	24
	Nâng cấp đường lên Núi Lớn, thành phố Vũng Tàu
	Sở Giao thông vận tải
	 
	 
	50
	 
	0
	 
	 
	VB số 6918/UBND .VP ngày 22 tháng 11 năm 2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh

	25
	Hệ thống cấp nước lên Núi Lớn, thành phố Vũng Tàu
	Công ti cấp thoát nước Bà Rịa - Vũng Tàu
	 
	 
	20
	 
	30
	 
	 
	 

	26
	Đường vào nhà máy nghiền clinker Holcim giai đoạn 2
	Ban quản lí các khu công nghiệp Bà Rịa - Vũng Tàu
	1.350m
	124.317
	50
	 
	100
	 
	 
	 

	27
	Đường từ khu công nghiệp Mỹ Xuân A vào nhà máy đóng tàu An Phú
	Ban quản lí các khu công nghiệp Bà Rịa - Vũng Tàu
	 
	 
	50
	 
	100
	 
	 
	VB số 5720/UBND .VP ngày 07 tháng 10 năm 2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh

	28
	Tuyến cống thoát nước T3 và T4 khu công nghiệp Phú Mỹ 1
	Công ti ĐTKT HT KCN ĐX&PM1
	48m
	5.883
	50
	 
	50
	 
	 
	 

	29
	Các tuyến đường Cầu Cháy, hàng Điều, D10, D17, N6 và B51 hướng biển tại khu vực Chí Linh - Cửa Lấp, thành phố Vũng Tàu
	TT phát triển quỹ đất
	 
	 
	500
	 
	3.000
	 
	 
	 

	30
	Đường và cầu qua rạch Vàm Gửi thuộc tuyến đường liên cảng Cái Mép - Thị Vải
	Sở Giao thông vận tải
	 
	 
	200
	 
	200
	 
	 
	 

	31
	Đường liên cảng đoạn cuối thuộc tuyến đường liên cảng Cái Mép - Thị Vải
	Sở Giao thông vận tải
	 
	 
	150
	 
	150
	 
	 
	 

	32
	Các tuyến đường qui hoạch khu du lịch Chí Linh - Cửa Lấp: N1; Hàng Điều 4; Rạch Bà 2; B2; Hàng Điều: D20; N15; D23; Hải Đăng 3
	Trung tâm Phát triển Quỹ đất
	 
	 
	500
	 
	2.700
	 
	 
	 

	33
	Các tuyến đường Biệt chính , Công chánh và 51B hướng ra biển nằm trong dự án khu tái định cư 58,8ha Đông bắc Chí Linh thành phố Vũng Tàu
	Trung tâm Phát triển Quỹ đất
	 
	 
	200
	 
	620
	 
	 
	 

	34
	Kiên cố hoá kênh mương hồ Bút Thiền
	Chi Cục quản lí Thuỷ nông
	 
	 
	20
	 
	50
	 
	 
	 

	35
	Kiên cố hoá kênh mương hồ Suối Môn
	Chi cục Quản lí Thuỷ nông
	 
	 
	20
	 
	800
	 
	 
	 

	36
	Cải tạo, nâng cấp kênh tiêu Bà Đáp
	Chi cục quản lí thuỷ nông
	 
	 
	20
	 
	800
	 
	 
	 

	37
	Sửa chữa các trạm dịch vụ nông nghiệp (liên huyện Long Điền - Đất Đỏ, Xuyên Mộc, Châu Đức, Tân Thành)
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	 
	 
	20
	 
	20
	 
	 
	 

	38
	Hệ cấp nước Suối Rao
	TTNSH&VSMT
	1000 m3/ng
	13.200
	50
	 
	100
	 
	 
	 

	39
	Hệ cấp nước xã Cù Bị
	TTNSH&VSMT
	 
	 
	50
	 
	0
	 
	 
	Không triển khai

	40
	Hệ cấp nước xã Tân Lâm
	TTNSH&VSMT
	 
	 
	50
	 
	0
	 
	 
	Không triển khai

	41
	Tuyến cống thoát nước từ đường Phan Chu Trinh vào hồ Bàu Sen qua hồ Á Châu
	Công ti Thoát nước đô thị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
	555,5m; D1500
	5.426
	50
	 
	100
	 
	 
	 

	42
	Lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án xử lí nước thải huyện Tân Thành
	Công ti Thoát nước đô thị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
	 
	 
	150
	 
	1.260
	 
	 
	 

	43
	Nhà máy xử lí phế thải (vốn ODA)
	Công ti Môi trường tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
	 
	 
	50
	 
	0
	 
	 
	Không triển khai

	44
	Nhà máy xử lí nước thải khu vực huyện Xuyên Mộc và Đất Đỏ
	Công ti Môi trường tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
	 
	 
	50
	 
	0
	 
	 
	Không triển khai

	46
	Trung tâm phòng, chống HIV/AIDS
	Sở Y tế
	 
	 
	20
	 
	20
	 
	 
	 

	47
	Hệ thống xử lí chất thải y tế cho các trung tâm y tế
	Sở Y tế
	 
	 
	30
	 
	30
	 
	 
	 

	48
	Sửa chữa trụ sở Đoàn ca múa nhạc và Trung tâm văn hoá thông tin
	Sở văn hoá - Thể thao và Du lịch
	 
	4.073
	20
	 
	20
	 
	 
	 

	49
	Thiết bị Trường Cao đẳng cộng đồng
	Trường Cao đẳng cộng đồng
	 
	 
	50
	 
	50
	 
	 
	 

	50
	Sữa chữa trụ sở Sở Tư pháp
	Sở Tư pháp
	665m2
	1.196
	10
	 
	10
	 
	 
	 

	51
	Di dời các trại giống của Trung tâm Khuyến nông và Giống nông nghiệp
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	 
	 
	50
	 
	50
	 
	 
	 

	52
	Trưng bày nội thất Nhà bảo tàng tỉnh
	Bảo tàng tỉnh
	 
	 
	20
	 
	20
	 
	 
	 

	54
	Xây dựng trạm khuyến ngư tại Đất Đỏ
	Trung tâm khuyến ngư
	 
	 
	10
	 
	10
	 
	 
	 

	55
	Sửa chữa trụ sở Chi cục Quản lí Thuỷ nông
	Chi cục Quản lí thuỷ nông
	 
	 
	10
	 
	10
	 
	 
	 

	56
	Trung tâm tư vấn và cơ sở dữ liệu dân cư huyện Đất Đỏ
	Sở Y tế
	 
	300
	10
	 
	10
	 
	 
	 

	57
	Phòng làm việc cho Đoàn Đại biểu Quốc hội
	Văn phòng Đoàn đại biểu quốc hội tỉnh
	 
	 
	10
	 
	10
	 
	 
	 

	58
	Xây dựng thêm phòng làm việc, phòng họp của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tại 26 Trương Công Định
	Văn phòng Tỉnh ủy
	 
	 
	10
	 
	10
	 
	 
	 

	59
	San nền mở rộng Trung tâm Hành chính – Chính trị tỉnh
	Sở Xây dựng
	4,46ha
	18.568
	50
	 
	50
	 
	 
	 

	60
	Trụ sở Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng
	Chi cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng
	 
	 
	10
	 
	675
	 
	 
	 

	61
	Trại gà giống tại huyện Đất đỏ
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	 
	 
	0
	 
	70
	 
	 
	 

	62
	Đường qui hoạch D15 kéo dài - phường 11, thành phố Vũng Tàu
	Trung tâm Phát triển Quỹ đất
	 
	 
	0
	 
	100
	 
	 
	 

	63
	Xây dựng bổ sung cầu thang Trường Trung học Phổ thông Trần Nguyên Hãn và Trung học Phổ thông Nguyễn Huệ, thành phố Vũng Tàu
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	 
	 
	0
	 
	20
	 
	 
	 

	64
	Sửa chữa cải tạo Trung tâm nuôi dưỡng người già neo đơn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
	Sở Lao động - Thương binh và xã hội
	 
	 
	0
	 
	20
	 
	 
	 

	65
	Hạ tầng Trung tâm giống thuỷ sản tập trung tại Lộc An xã Phước Hải
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	 
	 
	0
	 
	100
	 
	 
	 

	e
	Qui hoạch
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Qui hoạch chi tiết phát triển điện lực các huyện, thị xã giai đoạn 2006 – 2010 có xét đến 2015
	Sở Công thương
	 
	826
	300
	 
	300
	 
	 
	 

	2
	Rà soát điều chỉnh qui hoạch tổng thể ngành thuỷ sản
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	 
	326
	80
	 
	80
	 
	 
	 

	3
	Qui hoạch 1/2000 khu nuôi cá lồng bè trên sông Chà Và
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	752 ha
	847
	300
	 
	300
	 
	 
	 

	4
	Qui hoạch nghề khai thác cá biển tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	 
	304
	100
	 
	100
	 
	 
	 

	5
	Qui hoạch khu du lịch Xuân sơn - Quảng Ngãi
	Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch
	 
	1.247
	500
	 
	500
	 
	 
	 

	6
	Qui hoạch khu du lịch thác Hoà Bình
	Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch
	200 ha
	385
	200
	 
	200
	 
	 
	 

	7
	Rà soát điều chỉnh qui hoạch tổng thể ngành du lịch
	Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch
	 
	304
	20
	 
	20
	 
	 
	 

	8
	Qui hoạch ngành Y tế
	Sở Y tế
	 
	352
	200
	 
	200
	 
	 
	 

	9
	Rà soát điều chỉnh qui hoạch tổng thể giao thông vận tải tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2020
	Sở Giao thông vận tải
	 
	 
	100
	 
	100
	 
	 
	VB số 4843/UBND-VP ngày 24 tháng 8 năm 2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh

	10
	Qui hoạch tổng thể hệ thống cấp nước tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
	Sở Xây dựng
	 
	1.508
	1000
	 
	1000
	 
	 
	 

	11
	Qui hoạch các vị trí đổ bùn nạo vét trên địa bàn tỉnh
	Sở Giao thông vận tải
	 
	 
	50
	 
	50
	 
	 
	 

	12
	Qui hoạch ngành thể dục thể thao 2005 - 2010 và định hướng đến 2020
	Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch
	 
	 
	50
	 
	50
	 
	 
	 

	13
	Qui hoạch tổng thể phát triển khoa hoạc công nghệ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2006-2010 và tầm nhìn đến 2020
	Sở Khoa học và công nghệ
	 
	352
	50
	 
	50
	 
	 
	VB số 6934/UBND-VP ngày 23 tháng 11 năm 2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh

	14
	Rà soát điều chỉnh qui hoạch sử dụng đất tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thời kỳ 2006-2010
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	 
	1.660
	1.050
	 
	1.050
	 
	 
	 

	15
	Rà soát điều chỉnh tổng thể khai thác vật liệu san lấp trên địa bàn tỉnh
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	 
	265
	40
	 
	0
	 
	 
	 

	16
	Qui hoạch phát triển bưu chính - viễn thông giai đoạn 2006 - 2015 và định hướng đến 2020
	Sở Bưu chính - Viễn thông 
	 
	349
	200
	 
	200
	 
	 
	 

	17
	Qui hoạch vùng sản xuất nhãn xuồng cơm vàng
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	 
	134
	50
	 
	50
	 
	 
	 

	18
	Qui hoạch vùng chăn nuôi giết mổ, chế biến và tiêu thụ gia cầm tập trung
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	 
	393
	200
	 
	200
	 
	 
	 

	19
	Qui hoạch tổng thể thoát nước đô thị
	Công ti Thoát nước đô thị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
	 
	2.634
	500
	 
	500
	 
	 
	 

	20
	Qui hoạch 1/2000 hai bên tuyến đường ven biển đoạn từ cầu Bà Đáp đến cầu Sông Ray
	Trung tâm Phát triển Quỹ đất
	253 ha
	846
	800
	 
	800
	 
	 
	 

	21
	Qui hoạch chi tiết khu đất Ngân hàng Công thương chuyển giao
	Trung tâm Phát triển Quỹ đất
	 
	 
	200
	 
	600
	 
	 
	 

	22
	Qui hoạch 1/500 khu đất đầu cầu Cửa Lấp thành phố Vũng Tàu
	Trung tâm Phát triển Quỹ đất
	11,8 ha
	349
	100
	 
	100
	 
	 
	 

	23
	Qui hoạch Điện lực Côn Đảo
	Sở Công thương
	 
	 
	100
	 
	100
	 
	 
	 

	24
	Qui hoạch điện lực thành phố Vũng Tàu
	Sở Công thương
	 
	 
	100
	 
	100
	 
	 
	 

	25
	Khảo sát cát nhiễm mặn, cát xây dựng, sét gạch ngói phục vụ bổ sung qui hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng tài nguyên khoáng sản tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2020
	Sở tài nguyên – Môi trường
	 
	 
	150
	 
	150
	 
	 
	 

	26
	Điều chỉnh qui hoạch tổng thể phát triển kinh tế - Xã hội tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thời kỳ 2000 -2006 – 2020 đã được phê duyệt tại QĐ15 của Thủ tướng Chính phủ
	Sở Kế hoạch và đầu tư
	 
	 
	100
	 
	100
	 
	 
	 

	27
	Điều chỉnh qui hoạch sử dụng đất tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thời kỳ 2006-2010 đã được phê duyệt tại Nghị quyết 06 của Chính phủ
	Sở tài nguyên – Môi trường
	 
	 
	100
	 
	100
	 
	 
	 

	28
	Điều chỉnh qui hoạch xây dựng đô thị mới Phú Mỹ 1/10.000
	Sở xây dựng
	 
	 
	100
	 
	100
	 
	 
	 

	29
	Điều chỉnh cục bộ qui hoạch tổng thể Long Sơn 1/2.000
	Sở xây dựng
	 
	 
	150
	 
	150
	 
	 
	 

	30
	Qui hoạch xây dựng vùng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 1/10.000
	Sở xây dựng
	 
	 
	320
	 
	320
	 
	 
	 

	31
	Qui hoạch tổng thể phát triển ngành chăn nuôi 2007-2015-2020
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	 
	 
	50
	 
	50
	 
	 
	 

	X
	Hỗ trợ an ninh quốc phòng
	 
	 
	 
	82.000
	 
	85.860
	 
	11.092
	 

	a
	Thanh toán khối lượng dự án đã hoàn thành
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Hỗ trợ Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh cải tạo, nâng cấp hệ thống cấp nước, sân chào cờ
	Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh
	 
	447
	40
	 
	80
	 
	 
	 

	2
	Khu kĩ thuật đảm bảo tác chiến của Bộ đội biên phòng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
	Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh
	 
	 
	25
	 
	25
	 
	 
	 

	b
	Dự án chuyển tiếp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Xây dựng nhà tạm giữ của Công an huyện Tân Thành
	Công an tỉnh
	1.215 m2
	9.126
	3.000
	 
	3.000
	 
	1.000
	 

	2
	Trụ sở Công an tỉnh Bà Rịa
	Công an tỉnh
	38.134m2
	122.802
	35.000
	 
	35.000
	 
	 
	 

	3
	Hỗ trợ xây dựng trụ sở huyện đội Đất Đỏ
	Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh
	528 m2
	13.281
	4.000
	 
	4.000
	 
	2.000
	Hỗ trự bồi thường và hạ tầng

	c
	Dự án khởi công mới
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Nhà tạm giữ của Công an thành phố Vũng Tàu
	Công an tỉnh
	200 chỗ
	10.286
	2.500
	 
	6.500
	 
	3.692
	Trong đó BTMPMB: 2.542 tr

	2
	Trụ sở Công an phường 9
	Công an tỉnh
	482m2
	3.348
	2.000
	 
	2.000
	 
	 
	 

	3
	Trụ sở Công an phường 12
	Công an tỉnh
	526m2
	4.481
	3.000
	 
	3.000
	 
	 
	 

	4
	Doanh trại Tiểu đoàn 445
	Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh
	1.920 m2
	13.638
	3.600
	 
	3.600
	 
	1.400
	 

	5
	Hệ thống cấp nước cho Trường bắn thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh
	Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh
	3.200m; D100-114
	1.671
	1.500
	 
	1.500
	 
	 
	 

	6
	Nhà khách của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh
	Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh
	36 phòng; 3.260 m2
	17.391
	2.000
	 
	2.000
	 
	3.000
	 

	7
	Trụ sở Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tại Bà Rịa
	Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh
	17.100m2
	87.867
	25.000
	 
	25.000
	 
	 
	 

	d
	Chuẩn bị đầu tư
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Doanh trại đại hội huấn luyện C19 Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh
	Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh
	2.832 m2
	3.746
	200
	 
	20
	 
	 
	 

	2
	Xây dựng trụ sở Công an thành phố Vũng Tàu
	Công an tỉnh
	 
	 
	10
	 
	10
	 
	 
	 

	3
	Hệ thống Camera giám sát an ninh trật tự và an toàn giao thông
	Công an tỉnh
	 
	 
	10
	 
	10
	 
	 
	 

	4
	Mua 02 xe chữa cháy
	Công an tỉnh
	 
	 
	20
	 
	20
	 
	 
	 

	5
	Tàu tuần tra CA tỉnh
	Công an tỉnh
	 
	 
	20
	 
	20
	 
	 
	 

	6
	Doanh trại tiểu đoàn cảnh sát cơ động Công an tỉnh
	Công an tỉnh
	 
	 
	20
	 
	20
	 
	 
	VB chấp thuận số 6090/UBND-VP ngày 23 tháng 10 năm 2006 của UBND tỉnh

	7
	Hỗ trợ kinh phí cải tạo nâng cấp nhà ăn, nhà bếp và hội trường Bộ Chỉ huy Biên phòng
	Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh
	585m2
	3.192
	20
	 
	20
	 
	 
	 

	8
	Trường quân sự tỉnh
	Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh
	 
	 
	35
	 
	35
	 
	 
	 


 
