	ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
--------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

	Số: 5481/QĐ-UBND
	Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2011


QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CÔNG BỐ ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THÀNH PHỐ HÀ NỘI - PHẦN XÂY DỰNG
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003;
Căn cứ Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình, Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Quyết định số 02/2011/QĐ-UBND ngày 10/01/2011 của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy định một số nội dung quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình sử dụng nguồn vốn nhà nước do UBND Thành phố Hà Nội quản lý;
Căn cứ Quyết định số 2540/QĐ-UBND ngày 03/6/2011 của UBND thành phố Hà Nội về việc thành lập Tổ công tác xây dựng Bảng giá ca máy, thiết bị thi công và các tập đơn giá xây dựng công trình Thành phố Hà Nội;

Căn cứ Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ quy định hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương trong các công ty nhà nước;
Căn cứ Nghị định số 70/2011/NĐ-CP ngày 22/8/2011 Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân, các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động;

Căn cứ Nghị định số 22/2011/NĐ-CP ngày 04/4/2011 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu chung thực hiện từ 01/05/2011;

Căn cứ Thông tư 05/2005/TT-BLĐTBXH ngày 05/01/2005 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp lưu động trong các công ty nhà nước theo Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ;

Theo đề nghị của Liên Sở: Xây dựng - Tài chính - Lao động - Thương binh và Xã hội - Giao thông vận tải - Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Công thương tại tờ trình số 6079/TTr-LS ngày 25/8/2011,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố Đơn giá xây dựng công trình Thành phố Hà Nội - Phần xây dựng kèm theo Quyết định này để các tổ chức, cá nhân có liên quan, tham khảo lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình đối với các công trình xây dựng trên địa bàn Thành phố Hà Nội sử dụng nguồn vốn nhà nước do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội quản lý.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế nội dung Tập đơn giá xây dựng công trình Thành phố Hà Nội - Phần xây dựng công bố tại Quyết định số 56/2008/QĐ-UBND ngày 22/12/2008 của UBND Thành phố Hà Nội.

Nội dung cơ bản gồm: Thuyết minh và hướng dẫn áp dụng; Chi tiết tập đơn giá; Bảng giá vật liệu đến chân công trình chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (chi tiết trong phụ lục kèm theo Quyết định này).

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND Thành phố; Giám đốc các Sở, Ban, ngành Thành phố; Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Đ;c Chủ tịch UBND Thành phố; (để báo cáo)
- Bộ Xây dựng; (để báo cáo)
- Các đ/c PCT UBND Thành phố;
- VPUB: CPVP, các phòng CV, TH;
- Lưu: VT, SXD.
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Nguyễn Văn Khôi


	FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN


[image: image1.emf]Don gia




_1400416274.doc
ĐƠN GIÁ

XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THÀNH PHỐ HÀ NỘI - PHẦN XÂY DỰNG
(Kèm theo Quyết định số 5481/QĐ-UBND ngày 24/11/2011 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội)


THUYẾT MINH VÀ HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG

I. NỘI DUNG ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THÀNH PHỐ HÀ NỘI - PHẦN XÂY DỰNG

Đơn giá công trình xây dựng Thành phố Hà Nội - Phần Xây dựng là chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật tổng hợp, bao gồm toàn bộ chi phí trực tiếp về vật liệu, nhân công và máy thi công để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác xây dựng như 1m3 tường gạch, 1m3 bê tông, 1m2 lát gạch, 1 tấn cốt thép, 100m dài cọc .v.v. từ khâu chuẩn bị đến khâu kết thúc công tác xây dựng (kể cả những hao phí cần thiết do yêu cầu kỹ thuật và tổ chức sản xuất nhằm đảm bảo thi công xây dựng liên tục, đúng quy trình, quy phạm kỹ thuật).

1. Đơn giá xây dựng công trình Thành phố Hà Nội - Phần Xây dựng được xác định trên cơ sở:

- Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

- Nghị định số 22/2011/NĐ-CP ngày 04/4/2011 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu chung thực hiện từ 01/05/2011;


- Nghị định số 70/2011/NĐ-CP ngày 22/08/2011 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức khác của Việt Nam có thuê mướn lao động;

- Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ quy định hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương trong các công ty nhà nước;


- Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;


- Thông tư 05/2005/TT-BLĐTBXH ngày 05/01/2005 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp lưu động trong các công ty nhà nước theo Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ;


- Thông tư 203/2009/TT-BTC ngày 20/10/2009 của Bộ Tài chính Hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định;


- Quyết định số 02/2011/QĐ-UBND ngày 10/01/2011 của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy định một số nội dung quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình sử dụng nguồn vốn nhà nước do UBND thành phố Hà Nội quản lý;

- Văn bản số 1776/BXD-VP ngày 16/08/2007 của Bộ Xây dựng về việc công bố Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần Xây dựng;

- Quyết định số 73/2010/QĐ-UBND ngày 15/12/2010 của UBND Thành phố Hà Nội về việc giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách của Thành phố Hà Nội năm 2011;

- Quyết định số 2540/QĐ-UBND ngày 03/6/2011 của UBND thành phố Hà Nội về việc thành lập Tổ công tác xây dựng Bảng giá ca máy, thiết bị thi công và các tập đơn giá xây dựng công trình thành phố Hà Nội;

- Bảng giá vật liệu đến chân công trình theo mặt bằng giá cuối quý III/2011.


- Bảng giá ca máy và thiết bị thi công công trình xây dựng trên địa bàn Thành phố Hà Nội.


2. Đơn giá xây dựng công trình Thành phố Hà Nội - Phần Xây dựng gồm các chi phí sau:

2.1. Chi phí vật liệu:


Là giá trị vật liệu chính, vật liệu phụ, các cấu kiện hoặc các bộ phận rời lẻ, vật liệu luân chuyển cần cho việc thực hiện và hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác xây dựng (không kể vật liệu phụ cần dùng cho máy móc, phương tiện vận chuyển và những vật liệu tính trong chi phí chung).

Chi phí vật liệu quy định trong tập đơn giá bao gồm chi phí hao hụt vật liệu ở khâu thi công; Riêng đối với các loại cát xây dựng đã tính chi phí hao hụt do độ dôi của cát.

Giá vật liệu xây dựng trong đơn giá tính theo Bảng giá vật liệu đến chân công trình trên địa bàn Hà Nội theo mặt bằng giá cuối quý III năm 2011 và chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng. Giá các loại vật liệu rời sử dụng trong tập đơn giá này là giá vật liệu đến chân công trình tại địa bàn các quận của Thành phố Hà Nội.

2.2. Chi phí nhân công:


Chi phí nhân công trong đơn giá bao gồm lương cơ bản, các khoản phụ cấp có tính chất lương va các chi phí theo chế độ đối với công nhân xây dựng mà có thể khoán trực tiếp cho người lao động để tính cho một ngày công định mức. Theo nguyên tắc này chi phí nhân công trong đơn giá xây dựng công trình - Phần Xây dựng được xác định như sau:

- Mức lương tối thiểu vùng tính trong bảng giá nhân công được tính với mức lương áp dụng trên địa bàn vùng I của Hà Nội là 2.000.000 đồng/1 tháng theo Nghị định số 70/2011/NĐ-CP ngày 22/08/2011 của Chính phủ.

- Mức lương tối thiểu chung được tính với mức 830.000 đồng/1 tháng theo Nghị định số 22/2011/NĐ-CP ngày 04/4/2011 của Chính phủ.

- Hệ số bậc thợ được áp dụng theo Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ quy định hệ thống thang lương, bảng lương va chế độ phụ cấp lương trong các công ty nhà nước tại bảng lương A1 - thang lương 7 bậc, ngành số 8 - Xây dựng cơ bản nhóm I. Riêng đối với thuyền viên và công nhân tàu vận tải sông áp dụng theo bảng lương B2 và B5, công nhân lái xe áp dụng theo bảng B12.

- Phụ cấp lưu động được xác định bằng 20% mức lương tối thiểu chung theo quy định tại Thông tư số 05/2005/TT-BLĐTBXH ngày 05/01/2005 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.


- Lương phụ xác định bằng 12% lương tối thiểu vùng; lương khoán trực tiếp xác định bằng 4% lương tối thiểu vùng theo quy định tại Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

- Đối với các công trình xây dựng trên địa bàn vùng II theo quy định tại Nghị định số 70/2011/NĐ-CP ngày 22/8/2011 của Chính phủ (Lương tối thiểu 1.780.000 đồng/tháng) thì chi phí nhân công được điều chỉnh với hệ số: 0,890.

Đối với các công trình được hưởng thêm khoản lương phụ, phụ cấp lương và các chế độ chính sách khác chưa tính trong thành phần đơn giá đã nêu ở trên hoặc phụ cấp lưu động ở mức cao hơn 20% theo quy định tại Thông tư 05/2005/TT-BLĐTBXH thì được bổ sung thêm các khoản này vào chi phí nhân công trong bảng tổng hợp giá trị dự toán.

2.3. Chi phí máy thi công:


Là chi phí sử dụng các loại máy thi công chính trực tiếp thực hiện (kể cả máy và thiết bị phụ phục vụ) để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác xây dựng.


- Giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng được xây dựng theo hướng dẫn tại Thông tư số 06/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng, cụ thể như sau:

a. Đơn giá nhiên liệu, năng lượng (chưa bao gồm VAT):


- Giá điện (bình quân): 1.242 đ/1kWh (Theo Quyết định số 269/QĐ-TTg ngày 23/02/2011 của Thủ tướng Chính phủ).

- Giá dầu điêzel (0,05S): 18.955 đ/lít

- Giá xăng RON 92: 19.000 đ/lít


- Giá dầu mazut 3S: 13.548 đ/lít


b. Tiền lương và phụ cấp:


Chi phí tiền lương thợ điều khiển máy: Là khoản chi phí về tiền lương và các khoản phụ cấp lương tương ứng với cấp bậc của người điều khiển máy theo yêu cầu kỹ thuật, được xác định trên cơ sở thành phần cấp bậc thợ điều khiển máy được quy định tại Thông tư số 06/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng và các quy định mới của nhà nước về chính sách tiền lương, các khoản phụ cấp được hưởng trong doanh nghiệp.

Tiền lương thợ điều khiển máy được tính theo nguyên tắc được nêu tại mục 2.2 phần I của thuyết minh.


c. Tỷ lệ khấu hao:

- Đối với các loại máy, thiết bị thi công xây dựng công trình được xác định là tài sản cố định, tỷ lệ khấu hao được xác định theo quy định tại Thông tư 203/2009/TT-BTC ngày 20/10/2009 của Bộ Tài chính Hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định.

- Đối với các loại máy, thiết bị thi công xây dựng công trình không được xác định là tài sản cố định (không thuộc quy định tại khoản 1 Điều 3 Thông tư 203/2009/TT-BTC ngày 20/10/2009), tỷ lệ khấu hao được xác định theo hướng dẫn tại Thông tư số 06/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng.

d. Đối với các công trình xây dựng trên địa bàn vùng II theo quy định tại Nghị định số 70/2011/NĐ-CP ngày 22/8/2011 của Chính phủ (Lương tối thiểu 1.780.000 đồng/tháng) thì chi phí máy thi công được điều chỉnh với hệ số: 0,960.


3. Kết cấu tập đơn giá xây dựng công trình Thành phố Hà Nội - Phần Xây dựng


Tập đơn giá xây dựng công trình Thành phố Hà Nội - Phần Xây dựng bao gồm 4 phần, 11 chương, phân theo nhóm, loại công tác hoặc kết cấu xây dựng và được mã hóa thống nhất theo hệ mã 2 chữ cái đầu và 5 số tiếp theo như quy định trong Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần Xây dựng công bố kèm theo văn bản số 1776/BXD-VP ngày 16/8/2007 của Bộ Xây dựng.

		Phần I

		- Quyết định của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc công bố tập đơn giá xây dựng công trình Thành phố Hà Nội - Phần Xây dựng



		Phần II

		- Thuyết minh và hướng dẫn áp dụng tập đơn giá xây dựng công trình Thành phố Hà Nội - Phần Xây dựng



		Phần III

		- Chi tiết tập đơn giá xây dựng công trình Thành phố Hà Nội - Phần Xây dựng gồm:



		

		Chương I: Công tác chuẩn bị mặt bằng xây dựng



		

		Chương II: Công tác đào, đắp đất, đá, cát



		

		Chương III: Công tác đóng cọc, ép cọc, nhổ cọc, khoan tạo lỗ cọc khoan nhồi



		

		Chương IV: Công tác làm đường



		

		Chương V: Công tác xây gạch đá



		

		Chương VI: Công tác bê tông tại chỗ



		

		Chương VII: Công tác sản xuất và lắp dựng cấu kiện bê tông đúc sẵn



		

		Chương VIII: Sản xuất, lắp dựng cấu kiện gỗ



		

		Chương IX: Sản xuất, lắp dựng cấu kiện sắt thép



		

		Chương X: Công tác làm mái, làm trần và các công tác hoàn thiện khác



		

		Chương XI: Các công tác khác



		Phần IV

		Bảng giá vật liệu đến chân công trình chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng chọn để tính đơn giá xây dựng công trình Thành phố Hà Nội - Phần Xây dựng





Mỗi loại đơn giá công tác xây dựng được trình bày tóm tắt thành phần công việc, điều kiện kỹ thuật, điều kiện thi công, biện pháp thi công và được xác định theo đơn vị tính phù hợp để thực hiện công tác đó.

- Các thành phần hao phí trong đơn giá được xác định theo nguyên tắc sau:


+ Hao phí vật liệu chính được xác định trên cơ sở định mức theo quy định Nhà nước và giá vật liệu, vật tư đến chân công trình chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng.


+ Hao phí vật liệu phụ khác được tính bằng tỷ lệ % của vật liệu chính.


+ Hao phí nhân công là hao phí lao động chính và phụ được tính bằng số ngày công và tiền lương một ngày công (bao gồm tiền lương theo cấp bậc thợ và một số phụ cấp khác) theo cấp bậc thợ bình quân của công nhân trực tiếp thi công.

+ Hao phí máy và thiết bị thi công chính được tính bằng số lượng ca máy sử dụng và giá ca máy và thiết bị thi công của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội công bố. Hao phí máy và thiết bị thi công khác được tính bằng tỷ lệ % của chi phí máy và thiết bị thi công chính.

II. HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG:

1. Đơn giá xây dựng công trình Thành phố Hà Nội - Phần Xây dựng là cơ sở để các tổ chức, cá nhân có liên quan tham khảo lập dự toán công trình xây dựng, giá gói thầu và quản lý chi phí dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng từ 30% vốn nhà nước trở lên do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội quản lý theo quy định.

2. Đối với những công tác xây dựng sử dụng loại vật liệu khác với loại vật liệu được chọn để tính trong đơn giá hoặc chưa có trong tập đơn giá này thì Chủ đầu tư, nhà thầu tư vấn, nhà thầu xây lắp căn cứ vào yêu cầu kỹ thuật, biện pháp thi công, điều kiện thi công và phương pháp xây dựng đơn giá, định mức theo quy định, hướng dẫn của Bộ Xây dựng và quy định của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về quy định một số điều quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình để lập đơn giá làm cơ sở lập dự toán xây dựng công trình.

3. Khi lập dự toán trên cơ sở tập đơn giá xây dựng công trình Thành phố Hà Nội - Phần Xây dựng thì tại thời điểm lập dự toán được bổ sung, điều chỉnh các khoản chi phí sau:

- Chi phí vật liệu được tính bổ sung phần chênh lệch giữa giá vật liệu tại thời điểm lập dự toán và giá vật liệu được chọn tính trong tập đơn giá.


- Chi phí nhân công được điều chỉnh bằng cách nhân chi phí nhân công lập theo tập đơn giá này với hệ số điều chỉnh chi phí nhân công (KNCĐC) được tính toán theo hướng dẫn của cấp có thẩm quyền hoặc do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội công bố có hiệu lực. Hệ số điều chỉnh nhân công được tính trên cơ sở tỷ lệ giữa mức lương tối thiểu chọn để tính chi phí nhân công trong tập đơn giá với mức lương tối thiểu vùng nơi thực hiện dự án, gói thầu đang áp dụng để lập dự toán theo quy định.

- Chi phí máy thi công được điều chỉnh các khoản chi phí sau:

+ Chi phí máy thi công trong dự toán khi điều chỉnh tiền lương tối thiểu vùng theo quy định được xác định bằng cách nhân chi phí máy thi công lập theo tập đơn giá này với hệ số điều chỉnh chi phí máy thi công (KMTCĐC) được tính toán theo hướng dẫn của cấp có thẩm quyền hoặc do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội công bố có hiệu lực.

+ Chi phí nhiên liệu được tính bổ sung phần chênh lệch giữa giá nhiên liệu tại thời điểm lập dự toán và giá nhiên liệu được chọn tính trong bảng giá ca máy và thiết bị thi công thành phố Hà Nội do UBND Thành phố công bố.

- Hệ số máy thi công KMTCĐC được tính toán như sau:


+ Bước 1: Căn cứ vào dự toán xây dựng công trình tổng hợp các loại máy sử dụng để thi công công trình.


+ Bước 2: Lập bảng tính giá ca máy thi công theo mức lương đang áp dụng tính đơn giá và theo mức lương tối thiểu mới của từng máy và tổng chi phí máy thi công theo hai mức lương trên.


+ Bước 3: Tính hệ số điều chỉnh chi phí máy thi công của công trình bằng cách lấy tổng chi phí máy thi công theo mức lương mới chia cho tổng chi phí máy thi công theo mức lương chọn để tính đơn giá.

4. Xử lý chuyển tiếp:


- Đối với các công trình xây dựng trên địa bàn Hà Nội chưa lập dự toán hoặc đã lập dự toán theo tập đơn giá xây dựng công trình công bố tại Quyết định số 56/2008/QĐ-UBND ngày 22/12/2008 của UBND Thành phố Hà Nội nhưng đến thời điểm tập đơn giá này được công bố có hiệu lực chưa tổ chức mở thầu hoặc chỉ định thầu thì Chủ đầu tư ra quyết định lập và điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo tập đơn giá này.

- Đối với công trình xây dựng trên địa bàn Thành phố Hà Nội đã mở thầu hoặc chỉ định thầu trước thời điểm Quyết định này có hiệu lực thì tiến hành theo dự toán đã được duyệt, theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Trong quá trình sử dụng tập đơn giá xây dựng công trình Thành phố Hà Nội - Phần Xây dựng, nếu gặp vướng mắc đề nghị các đơn vị phản ánh về Sở Xây dựng Hà Nội để nghiên cứu, tổng hợp trình Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội xem xét giải quyết./.

BẢNG PHÂN LOẠI RỪNG


(Dùng cho công tác phát rừng tạo mặt bằng xây dựng)


		Loại rừng

		Nội dung



		I

		Bãi hoặc đồi tranh lau lách, sim mua, cỏ lau, cỏ lác trên địa hình khô ráo. Thỉnh thoảng có cây con hoặc cây có đường kính lớn hơn hoặc bằng 10cm.



		II

		- Rừng cây con, mật độ cây con, dây leo chiếm dưới 2/3 diện tích và cứ 100m2 có từ 5 đến 25 cây có đường kính từ 5 đến 10cm và xen lẫn cây có đường kính lớn hơn 10cm.

- Đồng đất có các loại cỏ lau, cỏ lác dầy đặc trên địa hình sình lầy, ngập nước.


- Đồng đất có các loại cây mắm, cốc, vẹt … trên địa hình khô ráo.



		III

		- Rừng cây đã khai thác, cây con, dây leo chiếm dưới 2/3 diện tích và cứ 100m2 có từ 30 đến 100 cây có đường kính từ 5 đến 10cm, có xen lẫn cây có đường kính lớn hơn 10cm.


- Đồng đất có các loại tràm, đước … trên địa hình khô ráo.


- Đồng đất có các loại cây mắm, cốc, vẹt… Trên địa hình lầy, thụt, nước nổi.



		IV

		- Rừng tre, nứa già, lồ ô hoặc le, mật độ tre, nứa, lồ ô le dầy đặc. Thỉnh thoảng có cây con có đường kính từ 5 đến 10 cm, dây leo, có lẫn cây có đường kính lớn hơn 10cm.

- Đồng đất có các loại tràm, đước… trên địa hình lầy, thụt, nước nổi.





Ghi chú:

- Đường kính cây được đo ở độ cao cách mặt đất 30cm.


- Đối với các loại cây có đường kính > 10cm được quy đổi ra cây tiêu chuẩn (là cây có đường kính từ 10 - 20cm).


BẢNG PHÂN LOẠI BÙN


(Dùng cho công tác đào bùn)


		Loại bùn

		Đặc điểm và công cụ thi công



		1. Bùn đặc

		Dùng xẻng, cuốc bàn đào được và bùn không chảy ra ngoài



		2. Bùn lỏng

		Dùng xô và gầu để múc



		3. Bùn rác

		Bùn đặc, có lẫn cỏ rác, lá cây, thân cây mục nát



		4. Bùn lẫn đá, sỏi, hầu hến

		Các loại bùn trên có lẫn đá, sỏi, hầu hến





BẢNG PHÂN CẤP ĐÁ


(Dùng cho công tác đào phá đá)


		Cấp đá

		Cường độ chịu nén



		1. Đá cấp 1

		Đá rất cứng, có cường độ chịu nén > 1000kg/cm2



		2. Đá cấp 2

		Đá cứng, cường độ chịu nén > 800kg/cm2



		3. Đá cấp 3

		Đá cứng trung bình, cường độ chịu nén > 600kg/cm2



		4. Đá cấp 4

		Đá tương đối mềm, giòn dễ đập, cường độ chịu nén ≤ 600kg/cm2





BẢNG PHÂN CẤP ĐẤT

(Dùng cho công tác đào vận chuyển, đắp đất bằng thủ công)


		Cấp đất

		Nhóm đất

		Tên đất

		Dụng cụ tiêu chuẩn xác định nhóm đất



		1

		2

		3

		4



		I

		1

		- Đất phù sa, cát bồi, đất mầu, đất mùn, đất đen, đất hoàng thổ.

- Đất đồi sụt lở hoặc đất nơi khác đem đến đổ (thuộc loại đất nhóm 4 trở xuống) chưa bị nén chặt.

		Dùng xẻng xúc dễ dàng



		

		2

		- Đất cát pha sét hoặc đất sét pha cát.

- Đất mầu ẩm ướt nhưng chưa đến trạng thái dính dẻo.


- Đất nhóm 3, nhóm 4 sụt lở hoặc đất nơi khác đem đến đổ đã bị nén chặt nhưng chưa đến trạng thái nguyên thổ.

- Đất phù sa, cát bồi, đất mầu, đất bùn, đất nguyên thổ tơi xốp có lẫn rễ cây, mùn rác, sỏi đá, gạch vụn, mảnh sành kiến trúc đến 10% thể tích hoặc 50kg đến 150 kg trong 1 m3.

		Dùng xẻng cải tiến ấn nặng tay xúc được



		

		3

		- Đất sét pha cát.


- Đất sét vàng hay trắng, đất chua, đất kiềm ở trạng thái ẩm mềm.


- Đất cát, đất đen, đất mùn có lẫn sỏi đá, mảnh vụn kiến trúc, mùn rác, gốc rễ cây từ 10% đến 20% thể tích hoặc từ 150 đến 300 kg trong 1m3.


- Đất cát có lượng ngậm nước lớn, trọng lượng từ 1,7 tấn/1m3 trở lên.

		Dùng xẻng cải tiến đạp bình thường đã ngập xẻng



		II

		4

		- Đất đen, đất mùn ngậm nước nát dính


- Đất sét, đất sét pha cát, ngậm nước nhưng chưa thành bùn.

- Đất do thân cây, lá cây mục tạo thành, dùng mai quốc đào không thành tảng mà vỡ vụn ra rời rạc như xỉ.


- Đất sét nặng kết cấu chặt.


- Đất mặt sườn đồi có nhiều cỏ cây sim, mua, dành dành.


- Đất màu mềm.

		Dùng mai xắn được



		

		5

		- Đất sét pha mầu xám (bao gồm mầu xanh lam, mầu xám của vôi).

- Đất mặt sườn đồi có ít sỏi.


- Đất đỏ ở đồi núi.


- Đất sét pha sỏi non.


- Đất sét trắng kết cấu chặt lẫn mảnh vụn kiến trúc hoặc rễ cây đến 10% thể tích hoặc 50kg đến 150kg trong 1m3.

- Đất cát, đất mùn, đất đen, đất hoàng thổ có lẫn sỏi đá, mảnh vụn kiến trúc từ 25% đến 35% thể tích hoặc từ > 300kg đến 500kg trong 1 m3.

		Dùng cuốc bàn cuốc được



		III

		6

		- Đất sét, đất nâu rắn chắc cuốc ra chỉ được từng hòn nhỏ.

- Đất chua, đất kiềm thổ cứng.


- Đất mặt đê, mặt đường cũ.


- Đất mặt sườn đồi lẫn sỏi đá, có sim, mua, dành dành mọc lên dầy.


- Đất sét kết cấu chặt lẫn cuội, sỏi, mảnh vụn kiến trúc, gốc rễ cây > 10% đến 20% thể tích hoặc 150kg đến 300kg trong 1m3.

- Đá vôi phong hóa già nằm trong đất đào ra từng tảng được, khi còn trong đất thì tương đối mềm đào ra rắn dần lại, đập vỡ vụn ra như xỉ.

		Dùng cuốc bàn cuốc chối tay, phải dùng cuốc chim to lưỡi để đào



		

		7

		- Đất đồi lẫn từng lớp sỏi, lượng sỏi từ 25% đến 35% lẫn đá tảng, đá trái đến 20% thể tích.

- Đất mặt đường đá dăm hoặc đường đất rải mảnh sành, gạch vỡ.


- Đất cao lanh, đất sét, đất sét kết cấu chặt lẫn mảnh vụn kiến trúc, gốc rễ cây từ 20% đến 30% thể tích hoặc > 300kg đến 500kg trong 1m3.

		Dùng cuốc chim nhỏ lưỡi nặng đến 2,5kg



		IV

		8

		- Đất lẫn đá tảng, đá trái > 20% đến 30% thể tích.


- Đất mặt đường nhựa hỏng.


- Đất lẫn vỏ loài trai, ốc (đất sò) kết dính chặt tạo thành tảng được (vùng ven biển thường đào để xây tường).


- Đất lẫn đá bọt.

		Dùng cuốc chim nhỏ lưỡi nặng trên 2,5kg hoặc dùng xà beng đào được



		

		9

		- Đất lẫn đá tảng, đá trái >30% thể tích, cuội sỏi giao kết bởi đất sét.


- Đất có lẫn từng vỉa đá, phiến đá ong xen kẽ (loại đá khi còn trong lòng đất tương đối mềm).

- Đất sỏi đỏ rắn chắc.

		Dùng xà beng choòng búa mới đào được





BẢNG PHÂN CẤP ĐẤT

(Dùng cho công tác đào, vận chuyển và đắp đất bằng máy)


		Cấp đất

		Tên các loại đất

		Công cụ tiêu chuẩn xác định



		I

		Đất cát, đất phù sa cát bồi, đất mầu, đất đen, đất mùn, đất cát, cát pha sét, đất sét, đất hoàng thổ, đất bùn. Các loại đất trên có lẫn sỏi sạn, mảnh sành, gạch vỡ, đá dăm, mảnh chai từ 20% trở lại, không có rễ cây to, có độ ẩm tự nhiên dạng nguyên thổ hoặc tơi xốp, hoặc từ nơi khác đem đến đổ đã bị nén chặt tự nhiên. Cát đen, cát vàng có độ ẩm tự nhiên, sỏi, đát, đá dăm, đá vụn đổ thành đống.

		



		II

		Gồm các loại đất cấp I có lẫn sỏi sạn, mảnh sành, gạch vỡ, đá dăm, mảnh chai từ 20% trở lên. Không lẫn rễ cây to, có độ ẩm tự nhiên hay khô. Đất á sét, cao lanh, đất sét trắng, sét vàng, có lẫn sỏi sạn, mảnh sành, mảnh chai, gạch vỡ không quá 20% ở dạng nguyên thổ hoặc nơi khác đổ đến đã bị nén tự nhiên có độ ẩm tự nhiên hoặc khô rắn.

		Dùng xẻng, mai hoặc cuốc bàn xắn được miếng mỏng



		III

		Đất á sét, cao lanh, sét trắng, sét vàng, sét đỏ, đất đồi núi lẫn sỏi sạn, mảnh sành, mảnh chai, gạch vỡ từ 20% trở lên có lẫn rễ cây. Các loại đất trên có trạng thái nguyên thổ có độ ẩm tự nhiên hoặc khô cứng hoặc đem đổ ở nơi khác đến có đầm nén.

		Dùng cuốc chim mới cuốc được



		IV

		Các loại đất trong đất cấp III có lẫn đá hòn, đá tảng. Đá ong, đá phong hóa, đá vôi phong hóa có cuội sỏi dính kết bởi đá vôi, xít non, đá quặng các loại đã nổ mìn vỡ nhỏ, sét kết khô rắn chắc thành vỉa.

		





BẢNG PHÂN CẤP ĐẤT


(Dùng cho công tác đóng cọc)

		Cấp đất

		Tên các loại đất



		I

		Cát pha lẫn 3÷10% sét ở trạng thái dẻo, sét và á sét mềm, than, bùn, đất lẫn thực vật, đất đắp từ nơi khác chuyển đến.



		II

		Cát đã được đầm chặt, sỏi, đất sét cứng, cát khô, cát bão hòa nước. Đất cấp I có chứa 10÷30% sỏi, đá.





BẢNG PHÂN CẤP ĐÁ CHO CÔNG TÁC KHOAN CỌC NHỒI


		Cấp đất đá

		Nhóm đất đá

		Tên các loại đá



		IV

		4

		- Đá phiến sét, phiến than, phiến Xeritxit


- Cát kết, Dunit, Feridolit, Secpantinit… bị phong hóa mạnh tới mức vừa. Đá Macnơ chặt, than đá có độ cứng trung bình. Tup, bột kết bị phong hóa vừa.


- Có thể bẻ nõn đá bằng tay thành từng mảnh.


- Tạo được vết lõm trên bề mặt đá sâu tới 5mm bằng mũi nhọn của búa địa chất.



		

		5

		- Đá phiến sét Clorit, Phylit, cát kết với xi măng là vôi, oxit sắt, đá vôi và Đolomit không thuần.


- Than Antraxxit, Porphiarrit, Secpantinit, Dunit, Keratophia phong hóa vừa. Tup núi lửa bị Kericit hóa.


- Mẫu nõn khoan gọt, bẻ khó, rạch được dễ dàng bằng dao, tạo được điểm lõm sâu bằng 1 nhát búa địa chất đập mạnh.



		III

		6

		- Đá phiến Clorit thạch anh, đá phiến Xericit thạch anh. Sét kết bị silic hóa yếu. Anhydrric chặt xít lẫn vật liệu Tup.


- Cuội kết hợp với xi măng gắn kết là vôi. Đá vôi và Đôlômit chặt xít. Đá Skanơ. Đunit phong hóa nhẹ đến tươi.


- Mẫu nõn có thể gọt hoặc cạo được bằng dao con. Đầu nhọn búa địa chất tạo được vết lõm tương đối sâu.



		

		7

		- Sét kết silic hóa, đá phiến giả sừng, đá giả sừng Clorit. Các loại đá Pocphiarit, Điabazơ, Tup bị phong hóa nhẹ


- Cuội kết chứa trên 50% cuội có thành phần là đá Macna, xi măng gắn kết là Silic và sét.

- Cuội kết có thành phần là đá trầm tích với xi măng gắn kết là silic Điorit và Gabro hạt thô.

- Mẫu nõn có thể bị rạch nhưng không thể gọt hoặc cạo được bằng dao con. Đầu nhọn của búa địa chất có thể tạo được vết lõm nông.



		II

		8

		- Cát kết thạch anh. Đá phiến silic. Các loại đá Skanơ thạch anh Gơnat tinh thể lớn. Đá Granit hạt thô


- Cuội kết có thành phần là đá Macna, đá Nai, Granit, Pecmanit, Syenit, Garbo, Tuôcmalin thạch anh bị phong hóa nhẹ.


- Chỉ cần một nhát búa đập mạnh mẫu đá đã bị vỡ. Đầu nhọn của búa địa chất đập mạnh chỉ làm xây xát mặt ngoài của mẫu nõn.



		

		9

		- Syenit, Granit hạt thô - nhỏ. Đá vôi hàm lượng silic cao. Cuội kết có thành phần là đá Macna. Đá Bazan. Các loại đá Nai-Granit, Nai Garbo, Pocphia thạch anh, Pecmanit, Skanơ tinh thể nhỏ, các Tup silic, Barit chặt xít.

- Búa đập mạnh một vài lần mẫu nõn mới bị vỡ.


- Đầu nhọn búa địa chất đập nhiều lần tại 1 điểm tạo được vết lõm nông trên mặt đá.





		I

		10

		- Đá Skanơ grơnat. Các đá Granit hạt nhỏ, đá Sranơdiorit, Liparit. Đá Skanơ silic, mạch thạch anh. Cuội kết núi lửa có thành phần Macna. Cát kết thạch anh rắn chắc, đá sừng.

- Búa đập mạnh nhiều lần mẫu nõn mới bị vỡ.



		Đá đặc biệt

		11

		- Đá Quăczit, đá sừng cứng chắc, chứa ít sắt. Đá Anbitophia hạt mịn bị sừng hóa. Đá ngọc (ngọc bích…), các loại quặng chứa sắt.

- Búa đập mạnh một nhát chỉ làm sứt mẫu đá.



		

		12

		- Đá Quắczit các loại.

- Đá Côranhđông.


- Búa đập mạnh nhiều lần mới làm sứt được mẫu đá.



		Ghi chú: Khoan tạo lỗ cọc nhồi vào đá đặc biệt nhóm 11,12 áp dụng định mức khoan cọc nhồi đá cấp I nhân hệ số 1,35 so với định mức khoan tương ứng.





Chương 1.

CÔNG TÁC CHUẨN BỊ MẶT BẰNG XÂY DỰNG


AA.11100 - CÔNG TÁC PHÁT RỪNG TẠO MẶT BẰNG BẰNG THỦ CÔNG

Thành phần công việc:


- Phát rừng, vận chuyển cây cỏ, đánh đống trong phạm vi 30m để vận chuyển.


- Cưa chặt, hạ cây cách mặt đất 20m, cưa chặt thân cây, cành ngọn thành từng khúc, xếp gọn theo từng loại trong phạm vi 30m để vận chuyển.


- Đào gốc cây, rễ cây, cưa chặt rễ cây, gốc cây thành từng khúc, xếp gọn thành từng loại trong phạm vi 30m để vận chuyển, lấp, san lại hố sau khi đào.

Đơn vị tính: đ/100m2

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Phát rừng loại I

		

		

		

		

		



		

		Mật độ cây tiêu chuẩn trên 100m2 rừng

		

		

		

		

		



		AA.11111

		- 0 cây

		100m2

		

		189.167

		

		189.167



		AA.11112

		- ≤ 2 cây

		100m2

		

		282.755

		

		282.755



		AA.11113

		- ≤ 3 cây

		100m2

		

		326.562

		

		326.562



		

		Phát rừng loại II

		

		

		

		

		



		

		Mật độ cây tiêu chuẩn trên 100m2 rừng

		

		

		

		

		



		AA.11121

		- 0 cây

		100m2

		

		240.939

		

		240.939



		AA.11122

		- ≤ 2 cây

		100m2

		

		362.404

		

		362.404



		AA.11123

		- ≤ 3 cây

		100m2

		

		420.150

		

		420.150



		AA.11124

		- ≤ 5 cây

		100m2

		

		517.720

		

		517.720



		AA.11125

		- > 5 cây

		100m2

		

		653.123

		

		653.123



		

		Phát rừng loại III

		

		

		

		

		



		

		Mật độ cây tiêu chuẩn trên 100m2 rừng

		

		

		

		

		



		AA.11131

		- 0 cây

		100m2

		

		276.781

		

		276.781



		AA.11132

		- ≤ 2 cây

		100m2

		

		394.264

		

		394.264



		AA.11133

		- ≤ 3 cây

		100m2

		

		454.000

		

		454.000



		AA.11134

		- ≤ 5 cây

		100m2

		

		551.571

		

		551.571



		AA.11135

		- > 5 cây

		100m2

		

		688.966

		

		688.966



		

		Phát rừng loại IV

		

		

		

		

		



		

		Mật độ cây tiêu chuẩn trên 100m2 rừng

		

		

		

		

		



		AA.11141

		- 0 cây

		100m2

		

		302.667

		

		302.667



		AA.11142

		- ≤ 2 cây

		100m2

		

		428.114

		

		428.114



		AA.11143

		- ≤ 3 cây

		100m2

		

		495.816

		

		495.816





AA.11200 - PHÁT RỪNG TẠO MẶT BẰNG BẰNG CƠ GIỚI

Thành phần công việc:


Chuẩn bị, cưa chặt hoặc ủi đổ cây, cưa chặt thân, cành cây thành từng đoạn. San lấp mặt bằng, nhổ gốc cây, rễ cây.


Đơn vị tính: đ/100m2

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Mật độ cây tiêu chuẩn trên 100m2 rừng

		

		

		

		

		



		AA.11211

		- 0 cây

		100m2

		

		14.934

		34.492

		49.426



		AA.11212

		- ≤ 2 cây

		100m2

		

		24.492

		47.500

		71.992



		AA.11213

		- ≤ 3 cây

		100m2

		

		56.949

		59.758

		116.707



		AA.11214

		- ≤ 5 cây

		100m2

		

		83.233

		71.015

		154.248



		AA.11215

		- > 5 cây

		100m2

		

		106.531

		77.269

		183.800





BẢNG QUY ĐỔI CÂY TIÊU CHUẨN

		Đường kính cây

		Đổi ra cây tiêu chuẩn

		Đường kính cây

		Đổi ra cây tiêu chuẩn



		10-20 cm


> 20-30 cm


> 30-40 cm

		1


1,5


3,5

		> 40-50 cm


> 50-60 cm




		6


15





AA.12000 - CÔNG TÁC CHẶT CÂY, ĐÀO GỐC CÂY, BỤI CÂY

Đơn giá tính cho trường hợp chặt, đào một hoặc một số cây, bụi cây trong phạm vi xây dựng công trình.


AA.12100 - CHẶT CÂY


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, chặt cây, đốn cành, thân cây thành từng khúc. Vận chuyển xếp đống trong phạm vi 30m.


Đơn vị tính: đ/cây


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Chặt cây ở mặt đất bằng phẳng

		

		

		

		

		



		AA.12111

		Đường kính gốc cây ≤ 20cm

		cây

		

		23.895

		

		23.895



		AA.12112

		- ≤ 30cm

		cây

		

		47.790

		

		47.790



		AA.12113

		- ≤ 40cm

		cây

		

		97.570

		

		97.570



		AA.12114

		- ≤ 50cm

		cây

		

		185.184

		

		185.184



		AA.12115

		- ≤ 60cm

		cây

		

		404.220

		

		404.220



		AA.12116

		- ≤ 70cm

		cây

		

		967.738

		

		967.738



		AA.12117

		- > 70cm

		cây

		

		1.827.949

		

		1.827.949



		

		Chặt cây ở sườn đồi dốc

		

		

		

		

		



		AA.12121

		Đường kính gốc cây ≤ 20cm

		cây

		

		27.877

		

		27.877



		AA.12122

		- ≤ 30cm

		cây

		

		53.763

		

		53.763



		AA.12123

		- ≤ 40cm

		cây

		

		109.518

		

		109.518



		AA.12124

		- ≤ 50cm

		cây

		

		201.114

		

		201.114



		AA.12125

		- ≤ 60cm

		cây

		

		565.509

		

		565.509



		AA.12126

		- ≤ 70cm

		cây

		

		1.210.668

		

		1.210.668



		AA.12127

		- > 70cm

		cây

		

		1.991.230

		

		1.991.230





Ghi chú:

Trường hợp chặt cây ở chỗ lầy lội thì đơn giá được nhân với hệ số 2.


AA.13000 - ĐÀO GỐC CÂY, BỤI CÂY


Thành phần công việc:


Đào gốc cây, bụi cây cả rễ theo yêu cầu, vận chuyển trong phạm vi 30m.


AA.13100 - ĐÀO GỐC CÂY


Đơn vị tính: đ/1 gốc cây


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Đào gốc cây

		

		

		

		

		



		AA.13111

		Đường kính gốc cây ≤ 20cm

		gốc cây

		

		39.825

		

		39.825



		AA.13112

		- ≤ 30cm

		gốc cây

		

		73.676

		

		73.676



		AA.13113

		- ≤ 40cm

		gốc cây

		

		139.386

		

		139.386



		AA.13114

		- ≤ 50cm

		gốc cây

		

		268.816

		

		268.816



		AA.13115

		- ≤ 60cm

		gốc cây

		

		645.159

		

		645.159



		AA.13116

		- ≤ 70cm

		gốc cây

		

		1.210.668

		

		1.210.668





		AA.13117

		- > 70cm

		gốc cây

		

		2.176.414

		

		2.176.414





AA.13200 - ĐÀO BỤI CÂY

Đơn vị tính: đ/1 bụi


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Đào bụi dừa nước

		

		

		

		

		



		AA.13211

		Đường kính bụi dừa ≤ 30cm

		bụi

		

		105.535

		

		105.535



		AA.13212

		- > 30cm

		bụi

		

		149.342

		

		149.342



		

		Đào bụi tre

		

		

		

		

		



		AA.13221

		Đường kính bụi tre ≤ 50cm

		bụi

		

		209.079

		

		209.079



		AA.13222

		- ≤ 80cm

		bụi

		

		1.330.142

		

		1.330.142



		AA.13223

		- > 80cm

		bụi

		

		2.393.458

		

		2.393.458





AA.20000 - CÔNG TÁC PHÁ DỠ CÔNG TRÌNH

AA.21000 - PHÁ DỠ BẰNG THỦ CÔNG


Thành phần công việc:


Phá dỡ các kết cấu kiến trúc, tận dụng các vật liệu để sử dụng lại, xếp đống theo từng loại, đúng nơi quy định hoặc trên các phương tiện vận chuyển trong phạm vi 30m để vận chuyển, thu dọn mặt bằng sau khi phá dỡ (biện pháp phá dỡ chưa tính trong đơn giá).

AA.21100 - PHÁ DỠ KẾT CẤU GẠCH ĐÁ


Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Phá dỡ kết cấu gạch đá

		

		

		

		

		



		AA.21111

		Phá dỡ tường gạch

		m3

		

		292.306

		

		292.306



		AA.21112

		Phá dỡ tường đá

		m3

		

		329.115

		

		329.115



		

		Phá dỡ bê tông gạch vỡ

		

		

		

		

		



		AA.21121

		- Nền

		m3

		

		361.593

		

		361.593



		AA.21122

		- Móng

		m3

		

		435.211

		

		435.211



		AA.21123

		Phá dỡ bê tông than xỉ

		m3

		

		394.072

		

		394.072





AA.21200 - PHÁ DỠ KẾT CẤU BÊ TÔNG MÓNG, TƯỜNG CỘT, XÀ DẦM

Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Phá dỡ kết cấu bê tông móng, tường cột, xà dầm

		

		

		

		

		



		AA.21211

		Phá dỡ bê tông tảng rời

		m3

		

		446.037

		

		446.037



		

		Phá dỡ bê tông nền, móng

		

		

		

		

		



		AA.21221

		- Không cốt thép

		m3

		

		770.822

		

		770.822



		AA.21222

		- Có cốt thép

		m3

		

		1.104.267

		

		1.104.267



		AA.21231

		Phá dỡ bê tông tường

		m3

		

		1.017.658

		

		1.017.658



		AA.21241

		Phá dỡ bê tông cột

		m3

		

		1.190.877

		

		1.190.877



		AA.21251

		Phá dỡ bê tông xà dầm

		m3

		

		1.407.400

		

		1.407.400





AA.21300 - PHÁ DỠ NỀN XIMĂNG, NỀN GẠCH, TẤM ĐAN BÊ TÔNG

Đơn vị tính: đ/1m2

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Phá dỡ nền xi măng, nền gạch, tấm đan bê tông

		

		

		

		

		



		

		Phá dỡ nền xi măng

		

		

		

		

		



		AA.21311

		- Không cốt thép

		m2

		

		6.496

		

		6.496



		AA.21312

		- Có cốt thép

		m2

		

		10.826

		

		10.826



		

		Phá dỡ nền gạch

		

		

		

		

		



		AA.21321

		- Gạch lá nem

		m2

		

		15.157

		

		15.157



		AA.21322

		- Gạch xi măng

		m2

		

		17.322

		

		17.322



		AA.21323

		- Gạch chỉ

		m2

		

		12.991

		

		12.991



		AA.21331

		Phá dỡ nền đan bê tông

		m2

		

		19.487

		

		19.487





AA.21400 - PHÁ DỠ KẾT CẤU MẶT ĐƯỜNG

Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Phá dỡ kết cấu mặt đường

		

		

		

		

		



		AA.21411

		- Mặt đường cấp phối

		m3

		

		322.619

		

		322.619



		AA.21421

		- Mặt đường đá dăm

		m3

		

		350.767

		

		350.767



		AA.21431

		- Mặt đường đá dăm nhựa

		m3

		

		413.559

		

		413.559



		AA.21441

		- Mặt đường bê tông asphalt

		m3

		

		487.177

		

		487.177



		AA.21451

		- Mặt đường bê tông XM

		m3

		

		762.161

		

		762.161





AA.21500 - PHÁ DỠ HÀNG RÀO

Đơn vị tính: đ/1m2

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Phá dỡ hàng rào

		

		

		

		

		



		AA.21511

		- Loại đơn giản

		m2

		

		17.322

		

		17.322



		AA.21512

		- Loại phức tạp

		m2

		

		20.786

		

		20.786





AA.21600 - PHÁ DỠ CÁC KẾT CẤU DƯỚI NƯỚC BẰNG THỦ CÔNG


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, đào, phá dỡ kết cấu gạch đá, bê tông, bốc xếp, vận chuyển phế liệu đổ đúng nơi quy định trong phạm vi 30m (chưa tính hệ sàn đạo, hệ nổi thi công).


Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Phá dỡ các kết cấu dưới nước bằng thủ công

		

		

		

		

		



		AA.21611

		Phá dỡ kết cấu gạch đá

		m3

		

		402.733

		

		402.733



		

		Phá dỡ kết cấu bê tông

		

		

		

		

		



		AA.21612

		- Không cốt thép

		m3

		

		996.006

		

		996.006



		AA.21613

		- Có cốt thép

		m3

		

		1.656.401

		

		1.656.401





AA.22000 - PHÁ DỠ BẰNG MÁY


Thành phần công việc:


Phá dỡ kết cấu bê tông cốt thép, không cốt thép, kết cấu gạch đá bằng búa căn, bằng máy khoan cầm tay, cắt cốt thép bằng máy hàn. Bốc xúc phế thải đổ đúng nơi quy định hoặc đổ lên phương tiện vận chuyển trong phạm vi 30m.

AA.22100 - PHÁ DỠ KẾT CẤU BẰNG BÚA CĂN


Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Phá dỡ kết cấu bằng búa căn

		

		

		

		

		



		

		Phá dỡ kết cấu bê tông

		

		

		

		

		



		AA.22111

		- Có cốt thép

		m3

		27.900

		129.914

		327.506

		485.320



		AA.22112

		- Không cốt thép

		m3

		

		108.262

		215.825

		324.087



		AA.22121

		Phá dỡ kết cấu gạch đá

		m3

		

		43.305

		131.835

		175.140





AA.22200 - PHÁ DỠ KẾT CẤU BẰNG MÁY KHOAN

Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Phá dỡ kết cấu bằng máy khoan

		

		

		

		

		



		

		Phá dỡ kết cấu bê tông

		

		

		

		

		



		AA.22211

		- Có cốt thép

		m3

		27.900

		437.376

		321.499

		786.775



		AA.22212

		- Không cốt thép

		m3

		

		407.063

		168.660

		575.723



		AA.22221

		Phá dỡ kết cấu gạch đá

		m3

		

		357.263

		152.263

		509.526





AA.22300 - ĐẬP ĐẦU CỌC KHOAN NHỒI

Thành phần công việc:


- Lấy dấu vị trí, phá dỡ đầu cọc bằng búa căn, cắt cốt thép đầu cọc bằng máy hàn.


- Bốc xúc phế thải vào thùng chứa và dùng cẩu đưa lên khỏi hố móng.


- Vệ sinh hoàn thiện và uốn cốt thép theo đúng yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Đập đầu cọc khoan nhồi

		

		

		

		

		



		AA.22310

		- Trên cạn

		m3

		22.320

		168.425

		569.033

		759.778



		AA.22320

		- Dưới nước

		m3

		27.900

		245.619

		805.451

		1.078.970





AA.22400 - CÀO BÓC LỚP MẶT ĐƯỜNG BÊ TÔNG ASPHALT

Thành phần công việc:


Chuẩn bị mặt bằng, lắp đặt hàng rào, biển báo, đèn tín hiệu. Chuẩn bị máy, lấy dấu cao độ lớp mặt đường cần bóc. Tiến hành bóc bằng máy theo đúng yêu cầu kỹ thuật, bóc bằng thủ công điểm máy không tới được. Di chuyển biển báo và rào chắn, dọn phế liệu rơi vãi, xúc hót phế liệu lên xe vận chuyển. Vận chuyển phế thải trong phạm vi 1000m.


Đơn vị tính: đ/100m2

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Cào bóc lớp mặt đường bê tông Asphalt

		

		

		

		

		



		

		Chiều dày lớp bóc (cm)

		

		

		

		

		



		AA.22411

		- ≤ 3cm

		100m2

		1.090.898

		416.383

		1.670.124

		3.177.405



		AA.22412

		- ≤ 4cm

		100m2

		1.464.920

		486.560

		1.831.676

		3.783.156



		AA.22413

		- ≤ 5cm

		100m2

		2.025.954

		566.094

		2.022.476

		4.614.524



		AA.22414

		- ≤ 6cm

		100m2

		2.649.324

		659.663

		2.223.443

		5.532.430



		AA.22415

		- ≤ 7cm

		100m2

		3.584.380

		767.267

		2.442.235

		6.793.882





AA.23000 - VẬN CHUYỂN PHẾ THẢI TIẾP 1000M BẰNG ÔTÔ 7 TẤN

Đơn vị tính: đ/100m2

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Vận chuyển phế thải tiếp 1000m bằng ôtô 7 tấn

		

		

		

		

		



		

		Chiều dày lớp bóc (cm)

		

		

		

		

		



		AA.23111

		- ≤ 3cm

		100m2

		

		

		21.337

		21.337



		AA.23112

		- ≤ 4cm

		100m2

		

		

		27.613

		27.613



		AA.23113

		- ≤ 5cm

		100m2

		

		

		35.143

		35.143



		AA.23114

		- ≤ 6cm

		100m2

		

		

		41.419

		41.419



		AA.23115

		- ≤ 7cm

		100m2

		

		

		55.225

		55.225





AA.30000 - THÁO DỠ CÁC LOẠI KẾT CẤU

AA.31000 - THÁO DỠ CÁC LOẠI KẾT CẤU BẰNG THỦ CÔNG


AA.31100 - THÁO DỠ KẾT CẤU GỖ, SẮT THÉP


Đơn vị tính: đ/m3, đ/tấn


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Tháo dỡ kết cấu gỗ, sắt thép bằng thủ công

		

		

		

		

		



		

		Tháo dỡ kết cấu gỗ

		

		

		

		

		



		AA.31111

		- Chiều cao ≤ 4m

		m3

		

		409.228

		

		409.228



		AA.31112

		- Chiều cao ≤ 16m

		m3

		

		647.404

		

		647.404



		

		Tháo dỡ kết cấu sắt thép

		

		

		

		

		



		AA.31121

		- Chiều cao ≤ 4m

		m3

		

		1.407.400

		

		1.407.400



		AA.31122

		- Chiều cao ≤ 16m

		m3

		

		1.905.402

		

		1.905.402





AA.31200 - THÁO DỠ MÁI

Đơn vị tính: đ/1m2

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Tháo dỡ mái ngói

		

		

		

		

		



		AA.31211

		- Chiều cao ≤ 4m

		m2

		

		12.991

		

		12.991



		AA.31212

		- Chiều cao ≤ 16m

		m2

		

		19.487

		

		19.487



		

		Tháo dỡ mái tôn

		

		

		

		

		



		AA.31221

		- Chiều cao ≤ 4m

		m2

		

		6.496

		

		6.496



		AA.31222

		- Chiều cao ≤ 16m

		m2

		

		8.661

		

		8.661



		

		Tháo dỡ mái Fribroximăng

		

		

		

		

		



		AA.31231

		- Chiều cao ≤ 4m

		m2

		

		10.826

		

		10.826



		AA.31232

		- Chiều cao ≤ 16m

		m2

		

		12.991

		

		12.991





AA.31300 - THÁO DỠ TRẦN, CỬA, GẠCH ỐP TƯỜNG

Đơn vị tính: đ/1m2

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Tháo dỡ trần, cửa, gạch ốp tường

		

		

		

		

		



		AA.31311

		Tháo dỡ trần

		m2

		

		12.991

		

		12.991



		AA.31312

		Tháo dỡ cửa

		m2

		

		8.661

		

		8.661



		

		Tháo dỡ gạch ốp

		

		

		

		

		



		AA.31331

		- Tường

		m2

		

		23.818

		

		23.818



		AA.31332

		- Chân tường

		m2

		

		28.148

		

		28.148





AA.31400 - THÁO DỠ VÁCH NGĂN

Đơn vị tính: đ/1m2

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Tháo dỡ vách ngăn

		

		

		

		

		



		AA.31411

		- Khung mắt cáo

		m2

		

		6.496

		

		6.496



		AA.31421

		- Giấy ép, ván ép

		m2

		

		8.661

		

		8.661



		AA.31431

		- Tường gỗ

		m2

		

		8.661

		

		8.661



		AA.31441

		- Ván sàn

		m2

		

		12.991

		

		12.991



		AA.31451

		- Vách ngăn bằng nhôm kính

		m2

		

		21.652

		

		21.652





AA.31500 - THÁO DỠ CÁC THIẾT BỊ VỆ SINH

Thành phần công việc:


Tháo dỡ các thiết bị vệ sinh, tận dụng các vật liệu để sử dụng lại. Vận chuyển và xếp đống theo từng loại đúng nơi quy định trong phạm vi 30m.


Đơn vị tính: đ/cái

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Tháo dỡ các thiết bị vệ sinh

		

		

		

		

		



		AA.31511

		- Tháo dỡ bồn tắm

		cái

		

		97.435

		

		97.435



		AA.31521

		- Tháo dỡ chậu rửa

		cái

		

		21.652

		

		21.652



		AA.31531

		- Tháo dỡ bệ xí

		cái

		

		28.148

		

		28.148



		AA.31541

		- Tháo dỡ chậu tiểu

		cái

		

		32.478

		

		32.478





AA.31600 - THÁO DỠ MÁY ĐIỀU HÒA CỤC BỘ, BÌNH ĐUN NƯỚC NÓNG

Đơn vị tính: đ/cái


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Tháo dỡ máy điều hòa cục bộ, bình đun nước nóng

		

		

		

		

		



		AA.31611

		Tháo dỡ máy điều hòa cục bộ

		cái

		

		129.914

		

		129.914



		AA.31621

		Tháo dỡ bình đun nước nóng

		cái

		

		43.305

		

		43.305





AA.32000 - THÁO DỠ KẾT CẤU BẰNG MÁY

AA.32100 - THÁO DỠ CẦU TẠM (EIFFEL, BAILEY, DÀN T66, N64)


BẰNG MÁY HÀN, CẦN CẨU


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, tháo sàn cầu, dàn cầu bằng thủ công kết hợp máy hàn và thủ công kết hợp cần cẩu, đánh dấu phân loại vật liệu sau tháo dỡ, xếp gọn, xả mối hàn, tháo bu lông các bộ phận kết cấu vận chuyển trong phạm vi 30m.

Đơn vị tính: đ/1 tấn


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Tháo dỡ cầu tạm Eiffel, Bailey, dàn T66, N64

		

		

		

		

		



		

		Tháo dỡ bằng máy hàn

		

		

		

		

		



		AA.32111

		- Tháo sàn cầu

		tấn

		23.436

		1.589.279

		206.905

		1.819.620



		AA.32112

		- Tháo dàn cầu

		tấn

		34.178

		2.039.647

		285.725

		2.359.550



		

		Tháo dỡ bằng máy hàn, cần cẩu

		

		

		

		

		



		AA.32121

		- Tháo sàn cầu

		tấn

		23.436

		781.648

		328.455

		1.133.539



		AA.32122

		- Tháo dàn cầu

		tấn

		34.178

		1.221.190

		435.322

		1.690.690





AA.32200 - THÁO DỠ DẦM, DÀN CẦU THÉP CÁC LOẠI

Đơn vị tính: đ/1 tấn


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Tháo dỡ dầm, dàn cầu thép các loại

		

		

		

		

		



		AA.32211

		- Trên cạn

		tấn

		311.031

		2.222.269

		2.469.735

		5.003.035



		AA.32212

		- Dưới nước

		tấn

		334.451

		3.157.961

		3.325.200

		6.817.612





Chương 2.


CÔNG TÁC ĐÀO, ĐẮP ĐẤT, ĐÁ, CÁT

THUYẾT MINH


Đơn giá công tác đào, đắp đất, đá, cát được quy định cho 1 m3 đào đắp hoàn chỉnh (bao gồm các công việc đào xúc đất, đầm lèn kể cả các công việc chuẩn bị và hoàn thiện v.v…) Trường hợp cần phải phát rừng phát tuyến, chặt, đào gốc cây, bụi cây, phá dỡ một số loại kết cấu trước khi đào, đắp thì áp dụng theo đơn giá công tác đã được tính trong chương I.


- Đơn giá công tác đào, đắp đất được tính cho trường hợp đào đắp đất đá, cát bằng thủ công và đào đắp đất, đá, cát bằng cơ giới.


- Trường hợp đào, đắp đất, đá, cát bằng máy mà khối lượng do máy không làm được như đào rãnh dọc, đào xả khối lượng đắp ép dư phải làm bằng thủ công (đào khoan đường, đào rãnh dọc, đào lấy đất đắp ép dư, v.v.) thì khối lượng làm bằng thủ công áp dụng đơn giá công tác đào đắp đất, đá, cát bằng thủ công tương ứng.


- Đơn giá đào đất tính cho đào 1m3 đất nguyên thổ đo tại nơi đào.


- Đơn giá đắp đất tính cho 1 m3 đắp đo tại nơi đắp.


- Đào để đắp bằng khối lượng đất đắp nhân với hệ số chuyển đổi từ đất thiên nhiên cần đào để đắp như bảng kèm theo.


- Đơn giá vận chuyển tính cho 1m3 đất đào đo tại nơi đào đã tính đến hệ số nở rời của đất.


- Đơn giá vận chuyển đất, đá bằng ôtô tự đổ đã tính đến hệ số nở rời của đất, đá được tính cho các cự ly ≤ 300m; ≤ 500m; ≤ 700m và ≤ 1000m tương ứng với cấp đất, đá và loại phương tiện vận chuyển.


Trường hợp cự ly vận chuyển đất, đá từ nơi đào đến nơi đổ > 1000m thì áp dụng đơn giá vận chuyển ở cự ly ≤ 1000m và đơn giá vận chuyển 1000m tiếp theo như sau:


- Đơn giá vận chuyển với cự ly ≤ 2Km = Đg1 + Đg2x(L-1)


- Đơn giá vận chuyển với cự ly ≤ 4Km = Đg1 + Đg3x(L-1)


- Đơn giá vận chuyển với cự ly ≤ 7Km = Đg1 + Đg4x(L-1)


- Đơn giá vận chuyển với cự ly > 7Km = Đg1 + Đg4x6 + Đg5x(L-7)


Trong đó:


- Đg1: Đơn giá vận chuyển trong phạm vi ≤ 1000m


- Đg2: Đơn giá vận chuyển 1Km tiếp theo cự ly ≤ 2Km


- Đg3: Đơn giá vận chuyển 1Km tiếp theo cự ly ≤ 4Km


- Đg4: Đơn giá vận chuyển 1Km tiếp theo cự ly ≤ 7Km


- Đg5: Đơn giá vận chuyển 1Km ngoài phạm vi cự ly > 7Km


- L: Cự ly vận chuyển thực tế của công trình 


- Đơn giá đắp đất, đá, cát được tính riêng với điều kiện có đất, đá, cát đổ tại chỗ (hoặc nơi khác đã chuyển đến).


- Đơn giá đào đất đá công trình bằng máy được tính cho công tác đào xúc đất, đá đổ lên phương tiện vận chuyển.


- Đơn giá đào xúc đất hữu cơ, đất phong hóa bằng máy áp dụng đơn giá đào đất tạo mặt bằng đất cấp I.


- Đơn giá vận chuyển tiếp bằng thủ công trong đơn giá quy định vận chuyển trong phạm vi tối đa 300m.


- Đơn giá công tác trồng cỏ mái bờ kênh mương, đê đập, taluy nền đường được tính riêng.


- Đơn giá đào đất để đắp hoặc đắp đất (bằng đất có sẵn tại nơi đắp) công trình chưa tính đến chi phí nước phục vụ tưới ẩm. Khi xác định lượng nước tưới ẩm, Chủ đầu tư và tổ chức tư vấn thiết kế căn cứ vào chỉ tiêu khối lượng nước thí nghiệm của từng loại đất đắp và theo mùa trong năm để bổ sung vào đơn giá.


BẢNG HỆ SỐ CHUYỂN ĐỔI BÌNH QUÂN TỪ ĐẤT ĐÀO SANG ĐẤT ĐẮP


		Hệ số đầm nén, dung trọng đất 

		Hệ số



		K = 0,85; ( = 1,45T/m3 ÷ 1,60T/m3 


K = 0,90; ( = 1,75T/m3 


K = 0,95; ( = 1,80T/m3 


K = 0,98; ( > 1,80T/m3 

		1,07


1,10


1,13


1,16





Ghi chú:


- Riêng khối lượng đá hỗn hợp cần đào và vận chuyển để đắp được tính bằng khối lượng đá hỗn hợp đo tại nơi đắp nhân với hệ số chuyển đổi 1,13.


- Căn cứ vào tính chất cơ lý của loại đất và đá hỗn hợp để đắp và yêu cầu kỹ thuật cụ thể của công trình, tổ chức tư vấn thiết kế chuẩn xác lại hệ số chuyển đổi nói trên cho phù hợp.


AB.10000 - ĐÀO ĐẮP ĐẤT, ĐÁ, CÁT BẰNG THỦ CÔNG


AB.11000 - ĐÀO ĐẤT CÔNG TRÌNH BẰNG THỦ CÔNG


AB. 11100 - ĐÀO BÙN


Thành phần công việc:


Đào, xúc, đổ đúng chỗ quy định hoặc đổ lên phương tiện vận chuyển trong phạm vi 30m.


Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Đào bùn trong mọi điều kiện 

		

		

		

		

		



		AB.11111


AB.11112


AB.11113


AB.11114

		- Bùn đặc


- Bùn lẫn rác


- Bùn lẫn sỏi đá


- Bùn lỏng

		m3

m3

m3

m3

		

		187.176


199.123


324.570


284.746

		

		187.176


199.123


324.570


284.746



		

		Vận chuyển tiếp 10m

		

		

		

		

		



		AB.11121


AB.11122


AB.11123


AB.11124

		- Bùn đặc


- Bùn lẫn rác


- Bùn lẫn sỏi đá


- Bùn lỏng

		m3

m3

m3

m3

		

		2.788


2.788


13.142


13.142

		

		2.788


2.788


13.142


13.142





AB. 11200 - ĐÀO ĐẤT ĐỂ ĐẮP HOẶC ĐỔ RA BÃI THẢI, BÃI TẬP KẾT


Thành phần công việc:


Đào, xúc, đổ đúng nơi quy định hoặc đổ lên phương tiện vận chuyển trong phạm vi 10m.


Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Đào xúc đất 

		

		

		

		

		



		AB.11211


AB.11212


AB.11213

		- Đất cấp I


- Đất cấp II


- Đất cấp III

		m3

m3

m3

		

		89.605


123.456


155.316

		

		89.605


123.456


155.316





ĐÀO MÓNG CÔNG TRÌNH


AB.11300 - ĐÀO MÓNG BĂNG


Thành phần công việc:


Đào móng theo đúng yêu cầu kỹ thuật, xúc đất đổ đúng nơi quy định hoặc đổ lên phương tiện vận chuyển trong phạm vi 30m.


Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Đào móng băng


Rộng ≤ 3m, sâu ≤ 1m 

		

		

		

		

		



		AB.11311


AB.11312


AB.11313


AB.11314

		- Đất cấp I


- Đất cấp II


- Đất cấp III


- Đất cấp IV

		m3

m3

m3 


m3

		

		111.509


163.281


246.913


384.307

		

		111.509


163.281


246.913


384.307



		

		Rộng ≤ 3m, sâu ≤ 2m 

		

		

		

		

		



		AB.11321


AB.11322


AB.11323


AB.11324

		- Đất cấp I


- Đất cấp II


- Đất cấp III


- Đất cấp IV

		m3

m3

m3 


m3

		

		123.456


175.228


260.851


398.246

		

		123.456


175.228


260.851


398.246



		

		Rộng ≤ 3m, sâu ≤ 3m 

		

		

		

		

		



		AB.11331


AB.11332


AB.11333


AB.11334

		- Đất cấp I


- Đất cấp II


- Đất cấp III


- Đất cấp IV

		m3

m3

m3 


m3

		

		135.404


189.167

274.790

418.158

		

		135.404


189.167

274.790

418.158



		

		Rộng ≤ 3 m, sâu > 3m

		

		

		

		

		



		AB.11341


AB.11342


AB.11343


AB.11344

		- Đất cấp I


- Đất cấp II


- Đất cấp III


- Đất cấp IV

		m3

m3

m3 


m3

		

		151.333


209.079


296.693


444.044

		

		151.333


209.079


296.693


444.044



		

		Rộng > 3m, sâu ≤ 1m 

		

		

		

		

		



		AB.11351


AB.11352


AB.11353


AB.11354

		- Đất cấp I


- Đất cấp II


- Đất cấp III


- Đất cấp IV

		m3

m3

m3 


m3

		

		91.597


125.447


193.149

290.720

		

		91.597


125.447


193.149

290.720



		

		Rộng > 3m, sâu ≤ 2m 

		

		

		

		

		



		AB.11361


AB.11362


AB.11363


AB.11364

		- Đất cấp I


- Đất cấp II


- Đất cấp III


- Đất cấp IV

		m3

m3

m3 


m3

		

		99.562


135.404


203.105


302.667

		

		99.562


135.404


203.105


302.667



		

		Rộng > 3m, sâu ≤ 3m 

		

		

		

		

		



		AB.11371


AB.11372


AB.11373


AB.11374

		- Đất cấp I


- Đất cấp II


- Đất cấp III


- Đất cấp IV

		m3

m3

m3 


m3

		

		107.526


145.360


217.044


318.597

		

		107.526


145.360


217.044


318.597



		

		Rộng > 3m, sâu > 3m 

		

		

		

		

		



		AB.11381


AB.11382


AB.11383


AB.11384

		- Đất cấp I


- Đất cấp II


- Đất cấp III


- Đất cấp IV

		m3

m3

m3 


m3

		

		119.474


159.298


230.983


338.509

		

		119.474


159.298


230.983


338.509





AB.11400 - ĐÀO MÓNG CỘT TRỤ, HỐ KIỂM TRA


Thành phần công việc:


Đào móng, hố theo đúng yêu cầu kỹ thuật, xúc đất đổ đúng nơi quy định hoặc đổ lên phương tiện vận chuyển trong phạm vi 10m.


Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Đào móng cột, trụ, hố kiểm tra 


Rộng ≤ 1m, sâu ≤ 1m 

		

		

		

		

		



		AB.11411


AB.11412


AB.11413


AB.11414

		- Đất cấp I


- Đất cấp II


- Đất cấp III


- Đất cấp IV

		m3

m3

m3 


m3

		

		151.333


236.956


378.334


617.281

		

		151.333


236.956


378.334


617.281



		

		Rộng ≤ 1m, sâu > 1m 

		

		

		

		

		



		AB.11421


AB.11422


AB.11423


AB.11424

		- Đất cấp I


- Đất cấp II


- Đất cấp III


- Đất cấp IV

		m3

m3

m3 


m3

		

		217.044


314.614


465.948


716.843

		

		217.044


314.614


465.948


716.843



		

		Rộng > 1m, sâu ≤ 1m 

		

		

		

		

		



		AB.11431


AB.11432


AB.11433


AB.11434

		- Đất cấp I


- Đất cấp II


- Đất cấp III


- Đất cấp IV

		m3

m3

m3 


m3

		

		99.562


153.325


248.904


398.246

		

		99.562


153.325


248.904


398.246



		

		Rộng > 1m, sâu > 1m 

		

		

		

		

		



		AB.11441


AB.11442


AB.11443


AB.11444

		- Đất cấp I


- Đất cấp II


- Đất cấp III


- Đất cấp IV

		m3

m3

m3 


m3

		

		141.377


207.088


300.676


465.948

		

		141.377


207.088


300.676


465.948





AB.11500 - ĐÀO KÊNH MƯƠNG, RÃNH THOÁT NƯỚC


Thành phần công việc:


- Chuẩn bị mặt bằng, đào kênh mương, rãnh theo đúng yêu cầu kỹ thuật, xúc đất đổ đúng nơi quy định hoặc đổ lên phương tiện vận chuyển trong phạm vi 10m. Hoàn thiện công trình bạt vỗ mái tatuy theo đúng yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Đào kênh mương, rãnh thoát nước


Rộng ≤ 3m, sâu ≤ 1m 

		

		

		

		

		



		AB.11511


AB.11512


AB.11513


AB.11514

		- Đất cấp I


- Đất cấp II


- Đất cấp III


- Đất cấp IV

		m3

m3

m3 


m3

		

		121.465


181.202


268.816


410.193

		

		121.465


181.202


268.816


410.193



		

		Rộng ≤ 3m, sâu ≤ 2m 

		

		

		

		

		



		AB.11521


AB.11522


AB.11523


AB.11524

		- Đất cấp I


- Đất cấp II


- Đất cấp III


- Đất cấp IV

		m3

m3

m3 


m3

		

		135.404


187.176


272.799


414.176

		

		135.404


187.176


272.799


414.176



		

		Rộng ≤ 3m, sâu ≤ 3m 

		

		

		

		

		



		AB.11531


AB.11532


AB.11533


AB.11534

		- Đất cấp I


- Đất cấp II


- Đất cấp III


- Đất cấp IV

		m3

m3

m3 


m3

		

		143.369


199.123


286.737


432.097

		

		143.369


199.123


286.737


432.097



		

		Rộng ≤ 3 m, sâu > 3m

		

		

		

		

		



		AB.11541


AB.11542


AB.11543


AB.11544

		- Đất cấp I


- Đất cấp II


- Đất cấp III


- Đất cấp IV

		m3

m3

m3 


m3

		

		157.307


217.044


366.386


473.913

		

		157.307


217.044


366.386


473.913



		

		Rộng > 3m, sâu ≤ 1m 

		

		

		

		

		



		AB.11551


AB.11552


AB.11553


AB.11554

		- Đất cấp I


- Đất cấp II


- Đất cấp III


- Đất cấp IV

		m3

m3

m3 


m3

		

		103.544


139.386


209.079


312.623

		

		103.544


139.386


209.079


312.623



		

		Rộng > 3m, sâu ≤ 2m 

		

		

		

		

		



		AB.11561


AB.11562


AB.11563


AB.11564

		- Đất cấp I


- Đất cấp II


- Đất cấp III


- Đất cấp IV

		m3

m3

m3 


m3

		

		107.526


145.360


215.053


316.606

		

		107.526


145.360


215.053


316.606



		

		Rộng > 3m, sâu ≤ 3m 

		

		

		

		

		



		AB.11571


AB.11572


AB.11573


AB.11574

		- Đất cấp I


- Đất cấp II


- Đất cấp III


- Đất cấp IV

		m3

m3

m3 


m3

		

		119.474


165.272


225.009


328.553

		

		119.474


165.272


225.009


328.553



		

		Rộng > 3m, sâu > 3m 

		

		

		

		

		



		AB.11581


AB.11582


AB.11583


AB.11584

		- Đất cấp I


- Đất cấp II


- Đất cấp III


- Đất cấp IV

		m3

m3

m3 


m3

		

		129.430


179.211


234.965


344.483

		

		129.430


179.211


234.965


344.483





AB.11600 - ĐÀO ĐẤT ĐẶT ĐƯỜNG ỐNG, ĐƯỜNG CÁP


Thành phần công việc:


Chuẩn bị đào xúc đất đổ bên cạnh hoặc đổ lên phương tiện vận chuyển trong phạm vi 10m, công tác làm kè chắn đất, phá dỡ kết cấu chưa tính trong đơn giá.


Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Đào đất mặt đường ống, đường cáp


Có mở mái taluy 

		

		

		

		

		



		AB.11611


AB.11612


AB.11613


AB.11614

		- Đất cấp I


- Đất cấp II


- Đất cấp III


- Đất cấp IV

		m3

m3

m3 


m3

		

		205.697


285.810


504.499


636.578

		

		205.697


285.810


504.499


636.578



		

		Không mở mái taluy

		

		

		

		

		



		AB.11621


AB.11622


AB.11623


AB.11624

		- Đất cấp I


- Đất cấp II


- Đất cấp III


- Đất cấp IV

		m3

m3

m3 


m3

		

		236.010


326.950


580.282


731.848

		

		236.010


326.950


580.282


731.848





Ghi chú: Đối với công tác đào đất đặt đường ống, đường cáp trong thành phố, thị trấn chi phí nhân công được nhân hệ số 1,2 so với chi phí nhân công trong công tác tương ứng.


AB.11700 - ĐÀO NỀN ĐƯỜNG


Thành phần công việc:


- Chuẩn bị, dọn dẹp mặt bằng. Đào nền đường theo đúng yêu cầu kỹ thuật, xúc đất đổ đúng nơi quy định hoặc đổ lên phương tiện vận chuyển trong phạm vi 10m để vận chuyển, hoàn thiện nền đường, bạt mái taluy, sửa chữa bề mặt nền đường, đắp lại rãnh dọc cũ, đầm nén (nếu là đường mở rộng) theo đúng yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Đào nền đường 


Đào nền đường mở rộng

		

		

		

		

		



		AB.11711


AB.11712


AB.11713


AB.11714

		- Đất cấp I


- Đất cấp II


- Đất cấp III


- Đất cấp IV

		m3

m3

m3 


m3

		

		111.509


147.351


213.062


314.614

		

		111.509


147.351


213.062


314.614



		

		Đào nền đường làm mới

		

		

		

		

		



		AB.11721


AB.11722


AB.11723


AB.11724

		- Đất cấp I


- Đất cấp II


- Đất cấp III


- Đất cấp IV

		m3

m3

m3 


m3

		

		71.684


107.526


173.237


274.790

		

		71.684


107.526


173.237


274.790





AB.11800 - ĐÀO KHUÔN ĐƯỜNG, RÃNH THOÁT NƯỚC LÒNG ĐƯỜNG, RÃNH XƯƠNG CÁ

Thành phần công việc:


Chuẩn bị, đào khuôn rãnh, san đầm đáy khuôn, rãnh, xúc đất đổ đúng nơi quy định hoặc đổ lên phương tiện vận chuyển trong phạm vi 10m, hoàn thiện khuôn, rãnh sau khi đào theo đúng yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Đào khuôn đường, rãnh thoát nước lòng đường, rãnh xương cá


Sâu ≤ 15cm

		

		

		

		

		



		AB.11811


AB.11812


AB.11813


AB.11814

		- Đất cấp I


- Đất cấp II


- Đất cấp III


- Đất cấp IV

		m3

m3

m3 


m3

		

		153.325


191.158


276.781


316.606

		

		153.325


191.158


276.781


316.606



		

		Sâu ≤ 30cm

		

		

		

		

		



		AB.11821


AB.11822


AB.11823


AB.11824

		- Đất cấp I


- Đất cấp II


- Đất cấp III


- Đất cấp IV

		m3

m3

m3 


m3

		

		139.386


173.237


252.886


290.720

		

		139.386


173.237


252.886


290.720



		

		Sâu > 30cm

		

		

		

		

		



		AB.11831


AB.11832


AB.11833


AB.11834

		- Đất cấp I


- Đất cấp II


- Đất cấp III


- Đất cấp IV

		m3

m3

m3 


m3

		

		127.439


159.298


232.974


266.825

		

		127.439


159.298


232.974


266.825





AB.11900 - VẬN CHUYỂN ĐẤT 10M TIẾP THEO BẰNG THỦ CÔNG


Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Vận chuyển đất 10m tiếp theo bằng thủ công

		

		

		

		

		



		AB.11911


AB.11912


AB.11913


AB.11914

		- Đất cấp I


- Đất cấp II


- Đất cấp III


- Đất cấp IV

		m3

m3

m3 


m3

		

		6.173


6.372


6.969


7.368

		

		6.173


6.372


6.969


7.368





AB.12000 - PHÁ ĐÁ BẰNG THỦ CÔNG


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, đục phá, cậy, xeo, đập đá tảng thành đá có thể vận chuyển được, xếp đá thành đống đúng nơi quy định hoặc bốc xếp lên phương tiện vận chuyển trong phạm vi 30m, hoàn thiện bề mặt khi đào phá bảo đảm đúng yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Phá đá bằng thủ công

		

		

		

		

		



		AB.12111


AB.12112


AB.12113


AB.12114

		- Đất cấp I


- Đất cấp II


- Đất cấp III


- Đất cấp IV

		m3

m3

m3 


m3

		

		1.255.833


974.354


844.440


757.831

		

		1.255.833


974.354


844.440


757.831





AB.13000 - ĐẮP ĐẤT CÔNG TRÌNH BẰNG THỦ CÔNG


AB.13100 - ĐẮP ĐẤT NỀN MÓNG CÔNG TRÌNH


Thành phần công việc:


- Đắp nền móng công trình bằng đất đã đào đổ đống tại nơi đắp trong phạm vi 30m. San, xăm, đầm đất từng lớp, bảo đảm đúng yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Đắp đất nền móng công trình, độ chặt yêu cầu 

		

		

		

		

		



		AB.13111


AB.13112


AB.13113

		- K = 0,85


- K = 0,90


- K = 0,95

		m3

m3

m3 

		

		111.509


133.412


139.386

		

		111.509


133.412


139.386



		

		Đắp đất móng đường ống, đường cống, độ chặt yêu cầu

		

		

		

		

		



		AB.13121


AB.13122


AB.13123

		- K = 0,85


- K = 0,90


- K = 0,95

		m3

m3

m3 

		

		119.474


137.395


147.351

		

		119.474


137.395


147.351





AB.13200 - ĐẮP BỜ KÊNH MƯƠNG


Thành phần công việc:


- Chuẩn bị mặt bằng. Đắp kênh mương bằng đất đã đào, đổ đống tại nơi đắp hoặc vận chuyển trong phạm vi 30m. San, đầm đất từng lớp đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Hoàn thiện công trình, bạt vỗ mái taluy theo đúng yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Đắp bờ kênh mương, dung trọng

		

		

		

		

		



		AB.13211

AB.13212


AB.13213


AB.13214

		- ( ≤ 1,45 T/m3


- ( ≤ 1,50 T/m3


- ( ≤ 1,55 T/m3


- ( ≤ 1,60 T/m3

		m3

m3

m3

m3 

		

		113.500


135.404


147.351


161.290

		

		113.500


135.404


147.351


161.290





AB.13300 - ĐẮP ĐẤT NỀN ĐƯỜNG


Thành phần công việc:


- Chuẩn bị, đắp nền đường bằng đất đã đào đổ đống tại nơi đắp trong phạm vi 30m. San, đầm đất từng lớp đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Hoàn thiện công trình, gọt vỗ mái taluy, sửa mặt nền đường theo đúng yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Đắp đất nền đường, độ chặt yêu cầu  

		

		

		

		

		



		AB.13311


AB.13312


AB.13313

		- K = 0,85


- K = 0,90


- K = 0,95

		m3

m3

m3 

		

		121.465


143.369


155.316

		

		121.465


143.369


155.316





Ghi chú: 


Trường hợp đắp bờ kênh mương, nền đường mở rộng thì chi phí nhân công được nhân hệ số 1,15 so với chi phí nhân công trong đơn giá đắp bờ kênh mương, nền đường tương ứng.


AB.13400 - ĐẮP CÁT CÔNG TRÌNH


Thành phần công việc:


- Đắp bằng cát đã đổ đống tại nơi đắp đến trong phạm vi 30m.


- San, tưới nước, đầm theo yêu cầu kỹ thuật, hoàn thiện công trình sau khi đắp.


Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Đắp cát công trình 

		

		

		

		

		



		AB.13411


AB.13412

		Đắp nền móng công trình 


Đắp móng đường ống

		m3

m3

		68.442


68.442

		89.605


115.491

		

		158.047


183.933





ĐÀO ĐẮP ĐẤT, ĐÁ, CÁT, CÔNG TRÌNH BẰNG MÁY


ĐÀO ĐẤT CÔNG TRÌNH BẰNG MÁY


ĐÀO SAN ĐẤT TẠO MẶT BẰNG


Thành phần công việc:


Đào san đất bằng máy đào; bằng máy ủi; bằng cạp chuyển trong phạm vi quy định. Bảo đảm mặt bằng theo yêu cầu kỹ thuật.


AB.21000 - ĐÀO SAN ĐẤT TẠO MẶT BẰNG MÁY ĐÀO


Đơn vị tính: đ/100m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Đào san đất bằng máy đào ≤ 0,4m3

		

		

		

		

		



		AB.21111


AB.21112


AB.21113

		- Đất cấp I


- Đất cấp II


- Đất cấp III

		100m3

100m3

100m3 

		

		99.562


129.430


161.290

		822.480


920.802


1.245.880

		922.042


1.050.232


1.407.170



		

		Đào san đất bằng máy đào ≤ 0,8m3

		

		

		

		

		



		AB.21121


AB.21122


AB.21123


AB.21124

		- Đất cấp I


- Đất cấp II


- Đất cấp III


- Đất cấp IV

		100m3

100m3

100m3 


100m3 

		

		99.562


129.430


161.290


228.991

		684.867


812.617


1.020.584


1.128.847

		784.429


942.047


1.181.874


1.357.838



		

		Đào san đất bằng máy đào ≤ 1,25m3

		

		

		

		

		



		AB.21131


AB.21132


AB.21133


AB.21134

		- Đất cấp I


- Đất cấp II


- Đất cấp III


- Đất cấp IV

		100m3

100m3

100m3 


100m3 

		

		99.562


129.430


161.290


228.991

		692.565


807.356


945.644


1.273.319

		792.127


936.786


1.106.934


1.502.310



		

		Đào san đất bằng máy đào ≤ 1,6m3

		

		

		

		

		



		AB.21141


AB.21142


AB.21143


AB.21144

		- Đất cấp I


- Đất cấp II


- Đất cấp III


- Đất cấp IV

		100m3

100m3

100m3 


100m3 

		

		99.562


129.430


161.290


228.991

		755.439


860.570


1.019.980


1.457.195

		855.001


990.000


1.181.270


1.686.186



		

		Đào san đất bằng máy đào ≤ 2,3m3

		

		

		

		

		



		AB.21151


AB.21152


AB.21153


AB.21154

		- Đất cấp I


- Đất cấp II


- Đất cấp III


- Đất cấp IV

		100m3

100m3

100m3 


100m3 

		

		99.562


129.430


161.290


228.991

		766.259


932.781


1.173.839


1.647.215

		865.821


1.062.211


1.335.129


1.876.206



		

		Đào san đất bằng máy đào ≤ 3,6m3

		

		

		

		

		



		AB.21161


AB.21162


AB.21163


AB.21164

		- Đất cấp I


- Đất cấp II


- Đất cấp III


- Đất cấp IV

		100m3

100m3

100m3 


100m3 

		

		99.562


129.430


161.290


228.991

		796.191


990.125


1.272.301


1.793.199

		895.753


1.119.555


1.433.591


2.022.190





AB.22000 - ĐÀO SAN ĐẤT TẠO MẶT BẰNG BẰNG MÁY ỦI


Đơn vị tính: đ/100m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Đào san đất trong phạm vi ≤ 50m bằng máy ủi ≤ 75CV

		

		

		

		

		



		AB.21111


AB.21112


AB.21113


AB.21114

		- Đất cấp I


- Đất cấp II


- Đất cấp III


- Đất cấp IV

		100m3

100m3

100m3 


100m3 

		

		

		478.666


595.315


788.390


1.064.595

		478.666


595.315


788.390


1.064.595



		

		Đào san đất trong phạm vi ≤ 50m bằng máy ủi ≤ 110CV

		

		

		

		

		



		AB.22121


AB.22122


AB.22123


AB.22124

		- Đất cấp I


- Đất cấp II


- Đất cấp III


- Đất cấp IV

		100m3

100m3

100m3 


100m3 

		

		

		602.995


742.595


971.384

1.310.690

		602.995


742.595


971.384

1.310.690



		

		Đào san đất trong phạm vi ≤ 50m bằng máy ủi ≤ 140CV

		

		

		

		

		



		AB.22131


AB.22132


AB.22133


AB.22134

		- Đất cấp I


- Đất cấp II


- Đất cấp III


- Đất cấp IV

		100m3

100m3

100m3 


100m3 

		

		

		712.959


893.075


1.188.265


1.603.532

		712.959


893.075


1.188.265


1.603.532



		

		Đào san đất trong phạm vi ≤ 50m bằng máy ủi ≤ 180CV

		

		

		

		

		



		AB.22141


AB.22142


AB.22143


AB.22144

		- Đất cấp I


- Đất cấp II


- Đất cấp III


- Đất cấp IV

		100m3

100m3

100m3 


100m3 

		

		

		733.116


925.559


1.102.729


1.487.615

		733.116


925.559


1.102.729


1.487.615



		

		Đào san đất trong phạm vi ≤ 50m bằng máy ủi ≤ 240CV

		

		

		

		

		



		AB.22151


AB.22152


AB.22153


AB.22154

		- Đất cấp I


- Đất cấp II


- Đất cấp III


- Đất cấp IV

		100m3

100m3

100m3 


100m3 

		

		

		585.830


700.771


904.699


1.219.861

		585.830


700.771


904.699


1.219.861



		

		Đào san đất trong phạm vi ≤ 50m bằng máy ủi ≤ 320CV

		

		

		

		

		



		AB.22161


AB.22162


AB.22163


AB.22164

		- Đất cấp I


- Đất cấp II


- Đất cấp III


- Đất cấp IV

		100m3

100m3

100m3 


100m3 

		

		

		607.082


684.254


838.597


1.131.849

		607.082


684.254


838.597


1.131.849



		

		Đào san đất trong phạm vi ≤ 70m bằng máy ủi ≤ 75CV

		

		

		

		

		



		AB.22171


AB.22172


AB.22173


AB.22174

		- Đất cấp I


- Đất cấp II


- Đất cấp III


- Đất cấp IV

		100m3

100m3

100m3 


100m3 

		

		

		583.248


745.485


1.031.075


1.391.750

		583.248


745.485


1.031.075


1.391.750



		

		Đào san đất trong phạm vi ≤ 70m bằng máy ủi ≤ 110CV

		

		

		

		

		



		AB.22181


AB.22182


AB.22183


AB.22184

		- Đất cấp I


- Đất cấp II


- Đất cấp III


- Đất cấp IV

		100m3

100m3

100m3 


100m3 

		

		

		812.395


1.004.346


1.174.968

1.586.013

		812.395


1.004.346


1.174.968

1.586.013



		

		Đào san đất trong phạm vi ≤ 70m bằng máy ủi ≤ 140CV

		

		

		

		

		



		AB.22191


AB.22192


AB.22193


AB.22194

		- Đất cấp I


- Đất cấp II


- Đất cấp III


- Đất cấp IV

		100m3

100m3

100m3 


100m3 

		

		

		925.596


1.000.644


1.250.805


1.688.587

		925.596


1.000.644


1.250.805


1.688.587



		

		Đào san đất trong phạm vi ≤ 70m bằng máy ủi ≤ 180CV

		

		

		

		

		



		AB.22211


AB.22212


AB.22213


AB.22214

		- Đất cấp I


- Đất cấp II


- Đất cấp III


- Đất cấp IV

		100m3

100m3

100m3 


100m3 

		

		

		904.177

1.151.603

1.505.943


2.034.398

		904.177

1.151.603


1.505.943


2.034.398



		

		Đào san đất trong phạm vi ≤ 70m bằng máy ủi ≤ 240CV

		

		

		

		

		



		AB.22221


AB.22222


AB.22223


AB.22224

		- Đất cấp I


- Đất cấp II


- Đất cấp III


- Đất cấp IV

		100m3

100m3

100m3 


100m3 

		

		

		904.699


1.138.289


1.612.886


2.176.469

		904.699


1.138.289


1.612.886


2.176.469



		

		Đào san đất trong phạm vi ≤ 70m bằng máy ủi ≤ 320CV

		

		

		

		

		



		AB.22231


AB.22232


AB.22233


AB.22234

		- Đất cấp I


- Đất cấp II


- Đất cấp III


- Đất cấp IV

		100m3

100m3

100m3 


100m3 

		

		

		684.254


833.452


1.039.243


1.404.521

		684.254


833.452


1.039.243


1.404.521



		

		Đào san đất trong phạm vi ≤ 100m bằng máy ủi ≤ 75CV

		

		

		

		

		



		AB.22241


AB.22242


AB.22243


AB.22244

		- Đất cấp I


- Đất cấp II


- Đất cấp III


- Đất cấp IV

		100m3

100m3

100m3 


100m3 

		

		

		892.973


1.116.886


1.489.629


2.011.200

		892.973


1.116.886


1.489.629


2.011.200



		

		Đào san đất trong phạm vi ≤ 100m bằng máy ủi ≤ 110CV

		

		

		

		

		



		AB.22251


AB.22252


AB.22253


AB.22254

		- Đất cấp I


- Đất cấp II


- Đất cấp III


- Đất cấp IV

		100m3

100m3

100m3 


100m3 

		

		

		1.126.496


1.397.940


1.634.485


2.206.458

		1.126.496


1.397.940


1.634.485


2.206.458



		

		Đào san đất trong phạm vi ≤ 100m bằng máy ủi ≤ 140CV

		

		

		

		

		



		AB.22261


AB.22262


AB.22263


AB.22264

		- Đất cấp I


- Đất cấp II


- Đất cấp III


- Đất cấp IV

		100m3

100m3

100m3 


100m3 

		

		

		1.115.718


1.445.931


1.923.738


2.596.671

		1.115.718


1.445.931


1.923.738


2.596.671



		

		Đào san đất trong phạm vi ≤ 100m bằng máy ủi ≤ 180CV

		

		

		

		

		



		AB.22271


AB.22272


AB.22273


AB.22274

		- Đất cấp I


- Đất cấp II


- Đất cấp III


- Đất cấp IV

		100m3

100m3

100m3 


100m3 

		

		

		1.160.767


1.420.413


1.884.720


2.544.524

		1.160.767


1.420.413


1.884.720


2.544.524



		

		Đào san đất trong phạm vi ≤ 100m bằng máy ủi ≤ 240CV

		

		

		

		

		



		AB.22281


AB.22282


AB.22283


AB.22284

		- Đất cấp I


- Đất cấp II


- Đất cấp III


- Đất cấp IV

		100m3

100m3

100m3 


100m3 

		

		

		1.149.413


1.416.373


1.883.554


2.543.539

		1.149.413


1.416.373


1.883.554


2.543.539



		

		Đào san đất trong phạm vi ≤ 100m bằng máy ủi ≤ 320CV

		

		

		

		

		



		AB.22291


AB.22292


AB.22293


AB.22294

		- Đất cấp I


- Đất cấp II


- Đất cấp III


- Đất cấp IV

		100m3

100m3

100m3 


100m3 

		

		

		951.782


1.049.532


1.239.889


1.672.049

		951.782


1.049.532


1.239.889


1.672.049





AB.23000 - ĐÀO SAN ĐẤT TẠO MẶT BẰNG BẰNG MÁY CẠP


Đơn vị tính: đ/100m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Đào san đất trong phạm vi ≤ 300m bằng máy cạp 9m3, máy ủi 110CV

		

		

		

		

		



		AB.23111


AB.23112

		- Đất cấp I


- Đất cấp II

		100m3

100m3

		

		

		1.458.900


1.578.970

		1.458.900


1.578.970



		

		Đào san đất trong phạm vi ≤ 300m bằng máy cạp 16m3, máy ủi 140CV

		

		

		

		

		



		AB.23121


AB.23122

		- Đất cấp I


- Đất cấp II

		100m3

100m3

		

		

		1.034.405


1.119.503

		1.034.405


1.119.503



		

		Đào san đất trong phạm vi ≤ 500m bằng máy cạp 9m3, máy ủi 110CV

		

		

		

		

		



		AB.23131


AB.23132

		- Đất cấp I


- Đất cấp II

		100m3

100m3

		

		

		1.835.534


1.994.880

		1.835.534


1.994.880



		

		Đào san đất trong phạm vi ≤ 500m bằng máy cạp 16m3, máy ủi 140CV

		

		

		

		

		



		AB.23141


AB.23142

		- Đất cấp I


- Đất cấp II

		100m3

100m3

		

		

		1.305.252


1.413.591

		1.305.252


1.413.591



		

		Đào san đất trong phạm vi ≤ 700m bằng máy cạp 9m3, máy ủi 110CV

		

		

		

		

		



		AB.23151


AB.23152

		- Đất cấp I


- Đất cấp II

		100m3

100m3

		

		

		2.142.674


2.319.053

		2.142.674


2.319.053



		

		Đào san đất trong phạm vi ≤ 700m bằng máy cạp 16m3, máy ủi 140CV

		

		

		

		

		



		AB.23161


AB.23162

		- Đất cấp I


- Đất cấp II

		100m3

100m3

		

		

		1.523.566


1.780.045

		1.523.566

1.780.045



		

		Đào san đất trong phạm vi ≤ 1000m bằng máy cạp 9m3, máy ủi 110CV

		

		

		

		

		



		AB.23171


AB.23172

		- Đất cấp I


- Đất cấp II

		100m3

100m3

		

		

		2.619.462


2.847.969

		2.619.462


2.847.969



		

		Đào san đất trong phạm vi ≤ 1000m bằng máy cạp 16m3, máy ủi 140CV

		

		

		

		

		



		AB.23181


AB.23182

		- Đất cấp I


- Đất cấp II

		100m3

100m3

		

		

		1.833.071


1.988.256

		1.833.071


1.988.256



		

		Vận chuyển tiếp 500m bằng máy cạp 9m3

		

		

		

		

		



		AB.23191


AB.23192

		- Đất cấp I


- Đất cấp II

		100m3

100m3

		

		

		560.436


639.900

		560.436


639.900



		

		Vận chuyển tiếp 500m bằng máy cạp 16m3

		

		

		

		

		



		AB.23211


AB.23212

		- Đất cấp I


- Đất cấp II

		100m3

100m3

		

		

		362.947


399.242

		362.947


399.242





AB.24000 - ĐÀO XÚC ĐẤT ĐỂ ĐẮP HOẶC ĐỔ RA BÃI THẢI, BÃI TẬP KẾT BẰNG MÁY ĐÀO


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, đào xúc đất đổ lên phương tiện vận chuyển để đắp hoặc đổ ra bãi thải, bãi tập kết bằng máy đào trong phạm vi 30m.


Đơn vị tính: đ/100m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Đào xúc đất bằng máy đào ≤ 0,4m3

		

		

		

		

		



		AB.24111


AB.24112


AB.24113

		- Đất cấp I


- Đất cấp II


- Đất cấp III

		100m3

100m3

100m3 

		

		99.562


129.430


161.290

		712.007


830.942


1.125.892

		811.569


960.372


1.287.182



		

		Đào xúc đất bằng máy đào ≤ 0,8m3

		

		

		

		

		



		AB.24121


AB.24122


AB.24123


AB.24124

		- Đất cấp I


- Đất cấp II


- Đất cấp III


- Đất cấp IV

		100m3

100m3

100m3 


100m3 

		

		99.562


129.430


161.290


228.991

		621.394


739.116


929.536


1.022.190

		720.956


868.546


1.090.826


1.251.181



		

		Đào xúc đất bằng máy đào ≤ 1,25m3

		

		

		

		

		



		AB.24131


AB.24132


AB.24133


AB.24134

		- Đất cấp I


- Đất cấp II


- Đất cấp III


- Đất cấp IV

		100m3

100m3

100m3 


100m3 

		

		99.562


129.430


161.290


228.991

		629.686


734.408


855.912


1.151.961

		729.248


863.838


1.017.202


1.380.952



		

		Đào xúc đất bằng máy đào ≤ 1,6m3

		

		

		

		

		



		AB.24141


AB.24142


AB.24143


AB.24144

		- Đất cấp I


- Đất cấp II


- Đất cấp III


- Đất cấp IV

		100m3

100m3

100m3 


100m3 

		

		99.562


129.430


161.290


228.991

		686.993


783.774


930.658


1.332.234

		786.555


913.204


1.091.948


1.561.225



		

		Đào xúc đất bằng máy đào ≤ 2,3m3

		

		

		

		

		



		AB.24151


AB.24152


AB.24153


AB.24154

		- Đất cấp I


- Đất cấp II


- Đất cấp III


- Đất cấp IV

		100m3

100m3

100m3 


100m3 

		

		99.562


129.430


161.290


228.991

		696.554


847.105


1.066.867


1.504.913

		796.116


976.535


1.228.157


1.733.904



		

		Đào xúc đất bằng máy đào ≤ 3,6m3

		

		

		

		

		



		AB.24161


AB.24162


AB.24163


AB.24164

		- Đất cấp I


- Đất cấp II


- Đất cấp III


- Đất cấp IV

		100m3

100m3

100m3 


100m3 

		

		99.562


129.430


161.290


228.991

		750.264


912.110


1.154.177


1.572.727

		849.826


1.041.540


1.315.467


1.801.718





AB.25000 - ĐÀO MÓNG CÔNG TRÌNH BẰNG MÁY


Thành phần công việc:


Đào đất đổ đúng nơi quy định hoặc đổ lên phương tiện vận chuyển. Hoàn thiện hố móng theo đúng yêu cầu kỹ thuật.


AB.25100 - CHIỀU RỘNG MÓNG ≤ 6M


Đơn vị tính: đ/100m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Đào móng bằng máy đào ≤ 0,8m3

		

		

		

		

		



		AB.25111


AB.25112


AB.25113


AB.25114

		- Đất cấp I


- Đất cấp II


- Đất cấp III


- Đất cấp IV

		100m3

100m3

100m3 


100m3 

		

		945.834


1.216.642

1.489.440


1.614.888

		792.150


932.531


1.303.538


1.511.602

		1.737.984


2.149.173


2.792.978

3.126.490



		

		Đào móng bằng máy đào ≤ 1,25m3

		

		

		

		

		



		AB.25121


AB.25122


AB.25123


AB.25124

		- Đất cấp I


- Đất cấp II


- Đất cấp III


- Đất cấp IV

		100m3

100m3

100m3 


100m3 

		

		945.834


1.216.642

1.489.440


1.614.888

		795.515


926.423


1.077.470


1.470.193

		1.741.349


2.143.065


2.566.910


3.085.081



		

		Đào móng bằng máy đào ≤ 1,6m3

		

		

		

		

		



		AB.25131


AB.25132


AB.25133


AB.25134

		- Đất cấp I


- Đất cấp II


- Đất cấp III


- Đất cấp IV

		100m3

100m3

100m3 


100m3 

		

		945.834


1.216.642

1.489.440


1.614.888

		851.758


968.666


1.144.028


1.653.413

		1.797.592


2.185.308


2.633.468


3.268.301



		

		Đào móng bằng máy đào ≤ 2,3m3

		

		

		

		

		



		AB.25141


AB.25142


AB.25143


AB.25144

		- Đất cấp I


- Đất cấp II


- Đất cấp III


- Đất cấp IV

		100m3

100m3

100m3 


100m3 

		

		945.834


1.216.642

1.489.440


1.614.888

		846.516


1.027.533


1.293.733


1.847.429

		1.792.350


2.244.175


2.783.173


3.462.317





AB.25200 - CHIỀU RỘNG MÓNG ≤ 10M


Đơn vị tính: đ/100m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Đào móng bằng máy đào ≤ 0,8m3

		

		

		

		

		



		AB.25211


AB.25212


AB.25213


AB.25214

		- Đất cấp I


- Đất cấp II


- Đất cấp III


- Đất cấp IV

		100m3

100m3

100m3 


100m3 

		

		368.378


473.913


583.430


870.168

		754.548


887.408


1.123.048


1.438.905

		1.122.926


1.361.321


1.706.478


2.309.073



		

		Đào móng bằng máy đào ≤ 1,25m3

		

		

		

		

		



		AB.25221


AB.25222


AB.25223


AB.25224

		- Đất cấp I


- Đất cấp II


- Đất cấp III


- Đất cấp IV

		100m3

100m3

100m3 


100m3 

		

		368.378


473.913


583.430


870.168

		758.593


882.787


1.027.121


1.399.704

		1.126.971


1.356.700


1.610.551


2.269.872



		

		Đào móng bằng máy đào ≤ 1,6m3

		

		

		

		

		



		AB.25231


AB.25232


AB.25233


AB.25234

		- Đất cấp I


- Đất cấp II


- Đất cấp III


- Đất cấp IV

		100m3

100m3

100m3 


100m3 

		

		368.378


473.913


583.430


870.168

		818.356


922.738


1.089.749


1.574.082

		1.186.734


1.396.651


1.673.179


2.444.250



		

		Đào móng bằng máy đào ≤ 2,3m3

		

		

		

		

		



		AB.25241


AB.25242


AB.25243


AB.25244

		- Đất cấp I


- Đất cấp II


- Đất cấp III


- Đất cấp IV

		100m3

100m3

100m3 


100m3 

		

		368.378


473.913


583.430


870.168

		793.276


984.941


1.245.817


1.799.513

		1.161.654


1.458.854


1.829.247


2.669.681





AB.25300 - CHIỀU RỘNG MÓNG ≤ 20M


Đơn vị tính: đ/100m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Đào móng bằng máy đào ≤ 0,8m3

		

		

		

		

		



		AB.25311


AB.25312


AB.25313


AB.25314

		- Đất cấp I


- Đất cấp II


- Đất cấp III


- Đất cấp IV

		100m3

100m3

100m3 


100m3 

		

		238.948


310.632


386.299


595.378

		751.748


892.031


1.127.573


1.438.319

		990.696


1.202.663


1.513.872


2.033.697



		

		Đào móng bằng máy đào ≤ 1,25m3

		

		

		

		

		



		AB.25321


AB.25322


AB.25323


AB.25324

		- Đất cấp I


- Đất cấp II


- Đất cấp III


- Đất cấp IV

		100m3

100m3

100m3 


100m3 

		

		238.948


310.632


386.299


595.378

		757.237


888.811


1.040.526


1.403.706

		996.185


1.199.443


1.426.825


1.999.084



		

		Đào móng bằng máy đào ≤ 1,6m3

		

		

		

		

		



		AB.25331


AB.25332


AB.25333


AB.25334

		- Đất cấp I


- Đất cấp II


- Đất cấp III


- Đất cấp IV

		100m3

100m3

100m3 


100m3 

		

		238.948


310.632


386.299


595.378

		783.025


925.734


1.097.669


1.561.875

		1.021.973


1.236.366


1.483.968


2.157.253



		

		Đào móng bằng máy đào ≤ 2,3m3

		

		

		

		

		



		AB.25341


AB.25342


AB.25343


AB.25344

		- Đất cấp I


- Đất cấp II


- Đất cấp III


- Đất cấp IV

		100m3

100m3

100m3 


100m3 

		

		238.948


310.632


386.299


595.378

		787.062


980.205


1.242.559


1.771.113

		1.026.010


1.290.837


1.628.858


2.366.491



		

		Đào móng bằng máy đào ≤ 3,6m3

		

		

		

		

		



		AB.25351


AB.25352


AB.25353


AB.25354

		- Đất cấp I


- Đất cấp II


- Đất cấp III


- Đất cấp IV

		100m3

100m3

100m3 


100m3 

		

		238.948


310.632


386.299


595.378

		846.528


1.064.529


1.354.727


1.925.695

		1.085.476


1.375.161


1.741.026


2.521.073





AB.25400 - CHIỀU RỘNG MÓNG > 20M


Đơn vị tính: đ/100m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Đào móng bằng máy đào ≤ 0,8m3

		

		

		

		

		



		AB.25411


AB.25412


AB.25413


AB.25414

		- Đất cấp I


- Đất cấp II


- Đất cấp III


- Đất cấp IV

		100m3

100m3

100m3 


100m3 

		

		217.044


283.153


350.058


541.615

		714.146


846.909


1.067.410


1.363.115

		931.190


1.130.062


1.417.468


1.904.730



		

		Đào móng bằng máy đào ≤ 1,25m3

		

		

		

		

		



		AB.25421


AB.25422


AB.25423


AB.25424

		- Đất cấp I


- Đất cấp II


- Đất cấp III


- Đất cấp IV

		100m3

100m3

100m3 


100m3 

		

		217.044


283.153


350.058


541.615

		720.314


841.819


986.820


1.333.217

		937.358


1.124.972


1.336.878


1.874.832



		

		Đào móng bằng máy đào ≤ 1,6m3

		

		

		

		

		



		AB.25431


AB.25432


AB.25433


AB.25434

		- Đất cấp I


- Đất cấp II


- Đất cấp III


- Đất cấp IV

		100m3

100m3

100m3 


100m3 

		

		217.044


283.153


350.058


541.615

		766.324


875.630


1.039.215


1.482.544

		983.368


1.158.783


1.389.273


2.024.159



		

		Đào móng bằng máy đào ≤ 2,3m3

		

		

		

		

		



		AB.25441


AB.25442


AB.25443


AB.25444

		- Đất cấp I


- Đất cấp II


- Đất cấp III


- Đất cấp IV

		100m3

100m3

100m3 


100m3 

		

		217.044


283.153


350.058


541.615

		771.090


948.261


1.194.643


1.675.281

		988.134


1.231.414


1.544.701


2.216.896



		

		Đào móng bằng máy đào ≤ 3,6m3

		

		

		

		

		



		AB.25451


AB.25452


AB.25453


AB.25454

		- Đất cấp I


- Đất cấp II


- Đất cấp III


- Đất cấp IV

		100m3

100m3

100m3 


100m3 

		

		217.044


283.153


350.058


541.615

		846.528


1.032.441


1.290.551


1.821.409

		1.063.572


1.315.594


1.640.609


2.363.024





AB.26100 - ĐÀO MÓNG CÔNG TRÌNH TRÊN NỀN ĐẤT MỀM, YẾU BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐÀO CHUYỂN, TỔ HỢP 2, 3, 4 MÁY ĐÀO


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, đào móng công trình theo phương pháp đào chuyển bằng tổ hợp các máy đào thủy lực, đổ đúng nơi quy định, bạt vỗ mái taluy, sửa đáy theo đúng yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính: đ/100m3 


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Đào móng công trình trên nền đất mềm, yếu

		

		

		

		

		



		AB.26111


AB.26121


AB.26131

		Tổ hợp 2 máy đào


Tổ hợp 3 máy đào


Tổ hợp 4 máy đào

		100m3

100m3

100m3 

		

		2.090.792


2.090.792


2.090.792

		1.504.082


2.256.123


3.008.164

		3.594.874


4.346.915


5.098.956





Ghi chú:


Trường hợp sử dụng tấm chống lầy trong quá trình thi công thì chi phí máy thi công được nhân với hệ số 1,15. Chi phí tấm chống lầy được tính riêng.


AB.27000 - ĐÀO KÊNH MƯƠNG BẰNG MÁY ĐÀO


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, đào đất đổ đúng nơi quy định hoặc đổ lên phương tiện vận chuyển. Bạt mái taluy, sửa đáy, hoàn thiện theo đúng yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính: đ/100m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Đào kênh mương, chiều rộng ≤ 6m, bằng máy đào ≤ 0,8m3

		

		

		

		

		



		AB.27111


AB.27112


AB.27113


AB.27114

		- Đất cấp I


- Đất cấp II


- Đất cấp III


- Đất cấp IV

		100m3

100m3

100m3 


100m3 

		

		1.113.098


1.389.879


1.660.686


1.935.476

		789.643


925.010


1.168.170


1.501.575

		1.902.741


2.314.889


2.828.856


3.437.051



		

		Đào kênh mương, chiều rộng ≤ 6m, bằng máy đào ≤ 1,25m3

		

		

		

		

		



		AB.27121


AB.27122


AB.27123


AB.27124

		- Đất cấp I


- Đất cấp II


- Đất cấp III


- Đất cấp IV

		100m3

100m3

100m3 


100m3 

		

		1.113.098


1.389.879


1.660.686


1.935.476

		795.515


923.066


1.074.113


1.466.836

		1.908.613


2.312.945


2.734.799


3.402.312



		

		Đào kênh mương, chiều rộng ≤ 6m, bằng máy đào ≤ 1,6m3

		

		

		

		

		



		AB.27131


AB.27132


AB.27133


AB.27134

		- Đất cấp I


- Đất cấp II


- Đất cấp III


- Đất cấp IV

		100m3

100m3

100m3 


100m3 

		

		1.113.098


1.389.879


1.660.686


1.935.476

		876.810


985.367


1.164.905


1.695.166

		1.989.908


2.375.246


2.825.591


3.630.642



		

		Đào kênh mương, chiều rộng ≤ 6m, bằng máy đào ≤ 2,3m3

		

		

		

		

		



		AB.27141


AB.27142


AB.27143


AB.27144

		- Đất cấp I


- Đất cấp II


- Đất cấp III


- Đất cấp IV

		100m3

100m3

100m3 


100m3 

		

		1.113.098


1.389.879


1.660.686


1.935.476

		889.109


1.080.773


1.357.621


1.937.937

		2.002.207


2.470.652


3.018.307


3.873.413



		

		Đào kênh mương, chiều rộng ≤ 10m, bằng máy đào ≤ 0,8m3

		

		

		

		

		



		AB.27211


AB.27212


AB.27213


AB.27214

		- Đất cấp I


- Đất cấp II


- Đất cấp III


- Đất cấp IV

		100m3

100m3

100m3 


100m3 

		

		927.913


1.158.896


1.377.931


1.612.896

		754.548


889.915


1.120.541


1.438.905

		1.682.461


2.048.811


2.498.472


3.051.801



		

		Đào kênh mương, chiều rộng ≤ 10m, bằng máy đào ≤ 1,25m3

		

		

		

		

		



		AB.27221


AB.27222


AB.27223


AB.27224

		- Đất cấp I


- Đất cấp II


- Đất cấp III


- Đất cấp IV

		100m3

100m3

100m3 


100m3 

		

		927.913


1.158.896


1.377.931


1.612.896

		765.306


882.787


1.027.121


1.409.774

		1.693.219


2.041.683


2.405.052


3.022.670



		

		Đào kênh mương, chiều rộng ≤ 10m, bằng máy đào ≤ 1,6m3

		

		

		

		

		



		AB.27231


AB.27232


AB.27233


AB.27234

		- Đất cấp I


- Đất cấp II


- Đất cấp III


- Đất cấp IV

		100m3

100m3

100m3 


100m3 

		

		927.913


1.158.896


1.377.931


1.612.896

		843.408


947.790


1.118.976


1.624.186

		1.771.321


2.106.686


2.496.907


3.237.082



		

		Đào kênh mương, chiều rộng ≤ 10m, bằng máy đào ≤ 2,3m3

		

		

		

		

		



		AB.27241


AB.27242


AB.27243


AB.27244

		- Đất cấp I


- Đất cấp II


- Đất cấp III


- Đất cấp IV

		100m3

100m3

100m3 


100m3 

		

		927.913


1.158.896


1.377.931


1.612.896

		851.840


1.032.857


1.315.029


1.852.753

		1.779.753


2.191.753


2.692.960


3.465.649



		

		Đào kênh mương, chiều rộng ≤ 20m, bằng máy đào ≤ 0,8m3, máy ủi ≤ 110CV

		

		

		

		

		



		AB.27311


AB.27312


AB.27313


AB.27314

		- Đất cấp I


- Đất cấp II


- Đất cấp III


- Đất cấp IV

		100m3

100m3

100m3 


100m3 

		

		834.325


1.047.387


1.238.545


1.451.607

		774.309


919.606


1.157.655


1.483.442

		1.608.634


1.966.993


2.396.200


2.935.049



		

		Đào kênh mương, chiều rộng ≤ 20m, bằng máy đào ≤ 1,25m3, máy ủi ≤ 110CV

		

		

		

		

		



		AB.27321


AB.27322


AB.27323


AB.27324

		- Đất cấp I


- Đất cấp II


- Đất cấp III


- Đất cấp IV

		100m3

100m3

100m3 


100m3 

		

		834.325


1.047.387


1.238.545


1.451.607

		780.733


912.308


1.100.945


1.487.621

		1.615.058


1.959.695


2.339.490


2.939.228



		

		Đào kênh mương, chiều rộng ≤ 20m, bằng máy đào ≤ 1,6m3, máy ủi ≤ 110CV

		

		

		

		

		



		AB.27331


AB.27332


AB.27333


AB.27334

		- Đất cấp I


- Đất cấp II


- Đất cấp III


- Đất cấp IV

		100m3

100m3

100m3 


100m3 

		

		834.325


1.047.387


1.238.545


1.451.607

		858.180


975.837


1.156.123


1.662.081

		1.692.505


2.023.224


2.394.668


3.113.688



		

		Đào kênh mương, chiều rộng ≤ 20m, bằng máy đào ≤ 2,3m3, máy ủi ≤ 110CV

		

		

		

		

		



		AB.27341


AB.27342


AB.27343


AB.27344

		- Đất cấp I


- Đất cấp II


- Đất cấp III


- Đất cấp IV

		100m3

100m3

100m3 


100m3 

		

		834.325


1.047.387


1.238.545


1.451.607

		866.923


1.060.065


1.333.067


1.882.917

		1.701.248


2.107.452


2.571.612


3.334.524



		

		Đào kênh mương, chiều rộng > 20m, bằng máy đào ≤ 0,8m3, máy ủi ≤ 110CV

		

		

		

		

		



		AB.27411


AB.27412


AB.27413


AB.27414

		- Đất cấp I


- Đất cấp II


- Đất cấp III


- Đất cấp IV

		100m3

100m3

100m3 


100m3 

		

		792.510


963.755


1.140.975


1.360.010

		717.789


846.106


1.064.668


1.365.387

		1.510.299


1.809.861


2.205.643


2.725.397



		

		Đào kênh mương, chiều rộng > 20m, bằng máy đào ≤ 1,25m3, máy ủi ≤ 110CV

		

		

		

		

		



		AB.27421


AB.27422


AB.27423


AB.27424

		- Đất cấp I


- Đất cấp II


- Đất cấp III


- Đất cấp IV

		100m3

100m3

100m3 


100m3 

		

		792.510


963.755


1.140.975


1.360.010

		716.436


839.359


1.012.630


1.372.454

		1.508.946


1.803.114


2.153.605


2.732.464



		

		Đào kênh mương, chiều rộng > 20m, bằng máy đào ≤ 1,6m3, máy ủi ≤ 110CV

		

		

		

		

		



		AB.27431


AB.27432


AB.27433


AB.27434

		- Đất cấp I


- Đất cấp II


- Đất cấp III


- Đất cấp IV

		100m3

100m3

100m3 


100m3 

		

		792.510


963.755


1.140.975


1.360.010

		787.498


894.865


1.060.687


1.529.067

		1.580.008


1.858.620


2.201.662


2.889.077



		

		Đào kênh mương, chiều rộng > 20m, bằng máy đào ≤ 2,3m3, máy ủi ≤ 110CV

		

		

		

		

		



		AB.27441


AB.27442


AB.27443


AB.27444

		- Đất cấp I


- Đất cấp II


- Đất cấp III


- Đất cấp IV

		100m3

100m3

100m3 


100m3 

		

		792.510


963.755


1.140.975


1.360.010

		793.833


974.388


1.224.155


1.731.413

		1.586.343


1.938.143


2.365.130


3.091.423



		

		Đào kênh mương, chiều rộng > 20m, bằng máy đào ≤ 3,6m3, máy ủi ≤ 110CV

		

		

		

		

		



		AB.27451


AB.27452


AB.27453


AB.27454

		- Đất cấp I


- Đất cấp II


- Đất cấp III


- Đất cấp IV

		100m3

100m3

100m3 


100m3 

		

		792.510


963.755


1.140.975


1.360.010

		866.717


1.058.712


1.330.927


1.885.851

		1.659.227


2.022.467


2.471.902


3.245.861





Ghi chú:


- Đơn giá đào hố móng, kênh mương có chiều rộng > 20m áp dụng cho mọi hố móng, kênh mương có chiều rộng đáy > 20m.


AB.281000 - ĐÀO KÊNH MƯƠNG NỀN ĐƯỜNG TRÊN NỀN ĐẤT MỀM, YẾU BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐÀO CHUYỂN, TỔ HỢP 2, 3, 4 MÁY ĐÀO

Thành phần công việc:


Chuẩn bị, đào đất theo phương pháp đào chuyển bằng tổ hợp các máy đào thủy lực, đổ đúng nơi quy định, bạt vỗ mái taluy, sửa đáy, hoàn thiện theo đúng yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính: đ/100m3 


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Đào kênh mương, nền đường trên nền đất mềm, yếu

		

		

		

		

		



		AB.28111


AB.28121


AB.28131

		Tổ hợp 2 máy đào


Tổ hợp 3 máy đào


Tổ hợp 4 máy đào

		100m3

100m3

100m3 

		

		1.354.036


1.354.036


1.354.036

		1.579.286


2.368.929


3.158.572

		2.933.322


3.722.965


4.512.608





Ghi chú:


Trường hợp tổ hợp sử dụng tấm chống lầy trong quá trình thi công thì chi phí máy thi công được nhân với hệ số 1,15. Chi phí tấm chống lầy được tính riêng.


AB.28200 - NẠO VÉT HOẶC MỞ RỘNG KÊNH MƯƠNG TRÊN NỀN ĐẤT MỀM, YẾU BẰNG TỔ HỢP MÁY XÁNG CẠP VÀ MÁY ĐÀO

Thành phần công việc:


Chuẩn bị, đào nạo vét hoặc mở rộng kênh mương bằng máy xáng cạp, đổ đất lên bờ đảm bảo độ sâu theo yêu cầu thiết kế. Máy đào thủy lực chuyển đất đã đào lên vị trí tạo bờ kênh mương theo thiết kế. Kiểm tra xác định độ sâu và chiều rộng đáy kênh mương, hoàn thiện sau khi đào, tạo bờ theo yêu cầu.


Đơn vị tính: đ/100m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		AB.28211

		Nạo vét kênh mương bằng tổ hợp máy xáng cạp + máy đào

		100m3

		

		1.142.966

		1.628.562

		2.771.528



		AB.28221

		Mở rộng kênh mương bằng tổ hợp máy xáng cạp + máy đào

		100m3

		

		1.142.966

		1.585.277

		2.728.243





Ghi chú:


Trường hợp máy đào thủy lực phải sử dụng tấm chống lầy trong quá trình thi công thì chi phí máy thi công đối với máy này được nhân với hệ số 1,15. Chi phí tấm chống lầy được tính riêng.


AB.30000 - ĐÀO NỀN ĐƯỜNG


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, đào đất nền đường bằng máy đào, đổ lên phương tiện vận chuyển. Đào nền đường bằng máy ủi trong phạm vi quy định, bạt vỗ mái taluy, sửa nền đường hoàn thiện theo đúng yêu cầu kỹ thuật.


AB.31000 - ĐÀO NỀN ĐƯỜNG BẰNG MÁY ĐÀO ĐỔ LÊN PHƯƠNG TIỆN VẬN CHUYỂN


Đơn vị tính: đ/100m3 


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Đào nền đường bằng máy đào ≤ 0,4m3, máy ủi ≤ 110CV

		

		

		

		

		



		AB.31111


AB.31112


AB.31113

		- Đất cấp I


- Đất cấp II


- Đất cấp III

		100m3

100m3

100m3 

		

		774.588


965.747


1.152.922

		980.187


1.134.008


1.379.801

		1.754.775


2.099.755


2.532.723



		

		Đào nền đường bằng máy đào ≤ 0,8m3, máy ủi ≤ 110CV

		

		

		

		

		



		AB.31121


AB.31122


AB.31123


AB.31124

		- Đất cấp I


- Đất cấp II


- Đất cấp III


- Đất cấp IV

		100m3

100m3

100m3 


100m3 

		

		774.588


965.747


1.152.922


1.338.107

		851.492


1.004.310


1.249.879


1.378.196

		1.626.080


1.970.057


2.402.801


2.716.303



		

		Đào nền đường bằng máy đào ≤ 1,25m3, máy ủi ≤ 110CV

		

		

		

		

		



		AB.31131


AB.31132


AB.31133


AB.31134

		- Đất cấp I


- Đất cấp II


- Đất cấp III


- Đất cấp IV

		100m3

100m3

100m3 


100m3 

		

		774.588


965.747


1.152.922


1.338.107

		862.250


1.000.538


1.162.322


1.553.773

		1.636.838


1.966.285


2.315.244


2.891.880



		

		Đào nền đường bằng máy đào ≤ 1,6m3, máy ủi ≤ 110CV

		

		

		

		

		



		AB.31141


AB.31142


AB.31143


AB.31144

		- Đất cấp I


- Đất cấp II


- Đất cấp III


- Đất cấp IV

		100m3

100m3

100m3 


100m3 

		

		774.588


965.747


1.152.922


1.338.107

		940.352


1.062.184


1.250.821


1.771.542

		1.714.940


2.027.931


2.403.743


3.109.649



		

		Đào nền đường bằng máy đào ≤ 2,3m3, máy ủi ≤ 110CV

		

		

		

		

		



		AB.31151


AB.31152


AB.31153


AB.31154

		- Đất cấp I


- Đất cấp II


- Đất cấp III


- Đất cấp IV

		100m3

100m3

100m3 


100m3 

		

		774.588


965.747


1.152.922


1.338.107

		954.109


1.147.251


1.436.225


2.000.109

		1.728.697


2.112.998


2.589.147


3.338.216



		

		Đào nền đường bằng máy đào ≤ 3,6m3, máy ủi ≤ 110CV

		

		

		

		

		



		AB.31161


AB.31162


AB.31163


AB.31164

		- Đất cấp I


- Đất cấp II


- Đất cấp III


- Đất cấp IV

		100m3

100m3

100m3 


100m3 

		

		774.588


965.747


1.152.922


1.338.107

		995.409


1.197.365


1.503.607


2.104.725

		1.769.997


2.163.112


2.656.529


3.442.832





AB.32000 - ĐÀO NỀN ĐƯỜNG BẰNG MÁY ỦI


Đơn vị tính: đ/100m3 


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Đào vận chuyển đất trong phạm vi ≤ 50m bằng máy ủi ≤ 75CV

		

		

		

		

		



		AB.32111


AB.32112


AB.32113


AB.32114

		- Đất cấp I


- Đất cấp II


- Đất cấp III


- Đất cấp IV

		100m3

100m3

100m3 


100m3 

		

		657.106


836.317


975.703


1.075.264

		652.970


799.117


960.013

1.68.264

		1.310.076


1.635.434


1.935.716


2.343.661



		

		Đào vận chuyển đất trong phạm vi ≤ 50m bằng máy ủi ≤ 110CV

		

		

		

		

		



		AB.32121


AB.32122


AB.32123


AB.32124

		- Đất cấp I


- Đất cấp II


- Đất cấp III


- Đất cấp IV

		100m3

100m3

100m3 


100m3 

		

		657.106


836.317


975.703


1.075.264

		822.090


1.006.284


1.209.868


1.632.546

		1.479.196


1.842.601


2.185.571


2.707.810



		

		Đào vận chuyển đất trong phạm vi ≤ 50m bằng máy ủi ≤ 140CV

		

		

		

		

		



		AB.32131


AB.32132


AB.32133


AB.32134

		- Đất cấp I


- Đất cấp II


- Đất cấp III


- Đất cấp IV

		100m3

100m3

100m3 


100m3 

		

		657.106


836.317


975.703


1.075.264

		973.126


1.210.779


1.480.953


1.996.285

		1.630.232


2.047.096


2.456.656


3.071.549



		

		Đào vận chuyển đất trong phạm vi ≤ 50m bằng máy ủi ≤ 180CV

		

		

		

		

		



		AB.32141


AB.32142


AB.32143


AB.32144

		- Đất cấp I


- Đất cấp II


- Đất cấp III


- Đất cấp IV

		100m3

100m3

100m3 


100m3 

		

		657.106


836.317


975.703


1.075.264

		998.871


1.169.931


1.304.336


1.854.173

		1.655.977


2.006.248


2.280.039


2.929.437



		

		Đào vận chuyển đất trong phạm vi ≤ 50m bằng máy ủi ≤ 240CV

		

		

		

		

		



		AB.32151


AB.32152


AB.32153


AB.32154

		- Đất cấp I


- Đất cấp II


- Đất cấp III


- Đất cấp IV

		100m3

100m3

100m3 


100m3 

		

		657.106


836.317


975.703


1.075.264

		797.173


949.192


1.127.166


1.520.191

		1.454.279


1.785.509


2.102.869


2.595.455



		

		Đào vận chuyển đất trong phạm vi ≤ 50m bằng máy ủi ≤ 320CV

		

		

		

		

		



		AB.32161


AB.32162


AB.32163


AB.32164

		- Đất cấp I


- Đất cấp II


- Đất cấp III


- Đất cấp IV

		100m3

100m3

100m3 


100m3 

		

		657.106


836.317


975.703


1.075.264

		828.307


946.637


1.044.387


1.409.666

		1.485.413


1.782.954


2.020.090


2.484.930



		

		Đào vận chuyển đất trong phạm vi ≤ 70m bằng máy ủi ≤ 75CV

		

		

		

		

		



		AB.32171


AB.32172


AB.32173


AB.32174

		- Đất cấp I


- Đất cấp II


- Đất cấp III


- Đất cấp IV

		100m3

100m3

100m3 


100m3 

		

		657.106


836.317


975.703


1.075.264

		797.776


1.005.600


1.429.293


1.929.411

		1.454.882


1.841.917


2.404.996


3.004.675



		

		Đào vận chuyển đất trong phạm vi ≤ 70m bằng máy ủi ≤ 110CV

		

		

		

		

		



		AB.32181


AB.32182


AB.32183


AB.32184

		- Đất cấp I


- Đất cấp II


- Đất cấp III


- Đất cấp IV

		100m3

100m3

100m3 


100m3 

		

		657.106


836.317


975.703


1.075.264

		1.110.985


1.355.285


1.628.668


2.198.702

		1.768.091


2.191.602


2.604.371


3.273.966



		

		Đào vận chuyển đất trong phạm vi ≤ 70m bằng máy ủi ≤ 140CV

		

		

		

		

		



		AB.32191


AB.32192


AB.32193


AB.32194

		- Đất cấp I


- Đất cấp II


- Đất cấp III


- Đất cấp IV

		100m3

100m3

100m3 


100m3 

		

		657.106


836.317


975.703


1.075.264

		1.265.815


1.350.869


1.733.616


2.341.507

		1.922.921


2.187.186


2.709.319


3.416.771



		

		Đào vận chuyển đất trong phạm vi ≤ 70m bằng máy ủi ≤ 180CV

		

		

		

		

		



		AB.32201


AB.32202


AB.32203


AB.32204

		- Đất cấp I


- Đất cấp II


- Đất cấp III


- Đất cấp IV

		100m3

100m3

100m3 


100m3 

		

		657.106


836.317


975.703


1.075.264

		1.237.134


1.554.817


2.086.327


2.486.486

		1.894.240


2.391.134


3.062.030


3.561.750



		

		Đào vận chuyển đất trong phạm vi ≤ 70m bằng máy ủi ≤ 240CV

		

		

		

		

		



		AB.32211


AB.32212


AB.32213


AB.32214

		- Đất cấp I


- Đất cấp II


- Đất cấp III


- Đất cấp IV

		100m3

100m3

100m3 


100m3 

		

		657.106


836.317


975.703


1.075.264

		1.238.400


1.535.022


2.235.793


3.018.135

		1.895.506


2.371.339


3.211.496


4.093.399



		

		Đào vận chuyển đất trong phạm vi ≤ 70m bằng máy ủi ≤ 320CV

		

		

		

		

		



		AB.32221


AB.32222


AB.32223


AB.32224

		- Đất cấp I


- Đất cấp II


- Đất cấp III


- Đất cấp IV

		100m3

100m3

100m3 


100m3 

		

		657.106


836.317


975.703


1.075.264

		936.347


1.126.704


1.440.534


1.944.722

		1.593.453


1.963.021


2.416.237


3.019.986



		

		Đào vận chuyển đất trong phạm vi ≤ 100m bằng máy ủi ≤ 75CV

		

		

		

		

		



		AB.32231


AB.32232


AB.32233


AB.32234

		- Đất cấp I


- Đất cấp II


- Đất cấp III


- Đất cấp IV

		100m3

100m3

100m3 


100m3 

		

		657.106


836.317


975.703


1.075.264

		1.225.491


1.501.696


2.056.787


2.776.797

		1.882.597


2.338.013


3.032.490


3.852.061



		

		Đào vận chuyển đất trong phạm vi ≤ 100m bằng máy ủi ≤ 110CV

		

		

		

		

		



		AB.32241


AB.32242


AB.32243


AB.32244

		- Đất cấp I


- Đất cấp II


- Đất cấp III


- Đất cấp IV

		100m3

100m3

100m3 


100m3 

		

		657.106


836.317


975.703


1.075.264

		1.545.296


1.878.785


2.256.869


3.045.998

		2.202.402


2.715.102


3.232.572


4.121.262



		

		Đào vận chuyển đất trong phạm vi ≤ 100m bằng máy ủi ≤ 140CV

		

		

		

		

		



		AB.32251


AB.32252


AB.32253


AB.32254

		- Đất cấp I


- Đất cấp II


- Đất cấp III


- Đất cấp IV

		100m3

100m3

100m3 


100m3 

		

		657.106


836.317


975.703


1.075.264

		1.530.985


1.943.751


2.656.710


3.584.807

		2.188.091


2.780.068


3.632.413


4.660.071



		

		Đào vận chuyển đất trong phạm vi ≤ 100m bằng máy ủi ≤ 180CV

		

		

		

		

		



		AB.32261


AB.32262


AB.32263


AB.32264

		- Đất cấp I


- Đất cấp II


- Đất cấp III


- Đất cấp IV

		100m3

100m3

100m3 


100m3 

		

		657.106


836.317


975.703


1.075.264

		1.591.473


1.909.157


2.602.563


3.512.849

		2.248.579


2.745.474


3.578.266


4.588.113



		

		Đào vận chuyển đất trong phạm vi ≤ 100m bằng máy ủi ≤ 240CV

		

		

		

		

		



		AB.32271


AB.32272


AB.32273


AB.32274

		- Đất cấp I


- Đất cấp II


- Đất cấp III


- Đất cấp IV

		100m3

100m3

100m3 


100m3 

		

		657.106


836.317


975.703


1.075.264

		1.575.808


1.902.093


2.599.156


3.511.271

		2.232.914


2.738.410


3.574.859


4.586.535



		

		Đào vận chuyển đất trong phạm vi ≤ 100m bằng máy ủi ≤ 320CV

		

		

		

		

		



		AB.32281


AB.32282


AB.32283


AB.32284

		- Đất cấp I


- Đất cấp II


- Đất cấp III


- Đất cấp IV

		100m3

100m3

100m3 


100m3 

		

		657.106


836.317


975.703


1.075.264

		1.306.771


1.409.666


1.713.207


2.310.000

		1.963.877


2.245.983


2.688.910


3.385.264





AB.33000 - ĐÀO NỀN ĐƯỜNG BẰNG MÁY CẠP


Đơn vị tính: đ/100m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Đào vận chuyển đất trong phạm vi ≤ 300m bằng máy cạp 9m3, máy ủi 110CV

		

		

		

		

		



		AB.33111


AB.33112

		- Đất cấp I


- Đất cấp II

		100m3

100m3

		

		1.029.466


1.344.080

		1.603.759


1.738.315

		2.633.225


3.082.395



		

		Đào vận chuyển đất trong phạm vi ≤ 300m bằng máy cạp 16m3, máy ủi 140CV

		

		

		

		

		



		AB.33121


AB.33122

		- Đất cấp I


- Đất cấp II

		100m3

100m3

		

		1.029.466


1.344.080

		1.137.559


1.233.026

		2.167.025


2.577.106



		

		Đào vận chuyển đất trong phạm vi ≤ 500m bằng máy cạp 9m3, máy ủi 110CV

		

		

		

		

		



		AB.33131


AB.33132

		- Đất cấp I


- Đất cấp II

		100m3

100m3

		

		1.029.466


1.344.080

		2.019.670


2.193.501

		3.049.136


3.537.581



		

		Đào vận chuyển đất trong phạm vi ≤ 300m bằng máy cạp 16m3, máy ủi 140CV

		

		

		

		

		



		AB.33141


AB.33142

		- Đất cấp I


- Đất cấp II

		100m3

100m3

		

		1.029.466


1.344.080

		1.439.334


1.558.043

		2.468.800


2.902.123



		

		Đào vận chuyển đất trong phạm vi ≤ 700m bằng máy cạp 9m3, máy ủi 110CV

		

		

		

		

		



		AB.33151


AB.33152

		- Đất cấp I


- Đất cấp II

		100m3

100m3

		

		1.029.466


1.344.080

		2.358.329


2.551.438

		3.387.795


3.895.518



		

		Đào vận chuyển đất trong phạm vi ≤ 700m bằng máy cạp 16m3, máy ủi 140CV

		

		

		

		

		



		AB.33161


AB.33162

		- Đất cấp I


- Đất cấp II

		100m3

100m3

		

		1.029.466


1.344.080

		1.675.886


1.807.648

		2.705.352

3.151.728



		

		Đào vận chuyển đất trong phạm vi ≤ 1000m bằng máy cạp 9m3, máy ủi 110CV

		

		

		

		

		



		AB.33171


AB.33172

		- Đất cấp I


- Đất cấp II

		100m3

100m3

		

		1.029.466


1.344.080

		2.840.407


3.085.947

		3.869.873


4.430.027



		

		Đào vận chuyển đất trong phạm vi ≤ 1000m bằng máy cạp 16m3, máy ủi 140CV

		

		

		

		

		



		AB.33181


AB.33182

		- Đất cấp I


- Đất cấp II

		100m3

100m3

		

		1.029.466


1.344.080

		2.016.683


2.189.924

		3.046.149


3.534.004



		

		Vận chuyển tiếp 500m bằng máy cạp 9m3

		

		

		

		

		



		AB.33191


AB.33192

		- Đất cấp I


- Đất cấp II

		100m3

100m3

		

		

		560.436


610.624

		560.436


610.624



		

		Vận chuyển tiếp 500m bằng máy cạp 16m3

		

		

		

		

		



		AB.33201


AB.33202

		- Đất cấp I


- Đất cấp II

		100m3

100m3

		

		

		388.872


425.167

		388.872


425.167





Ghi chú:


Khi đào nền đường mở rộng bằng máy xúc, máy ủi, máy cạp thì chi phí nhân công được nhân hệ số 1,15, chi phí máy thi công nhân hệ số 1,05 so với đơn giá đào nền đường tương ứng.

AB.34000 - SAN ĐẤT, ĐÁ BÃI THẢI, BÃI TRỮ, BÃI GIA TẢI


Thành phần công việc:


San đất, đá bãi thải phục vụ công tác đào, xúc đất đổ đi hoặc đất dự trữ tại bãi trữ đất, bãi gia tải bằng máy ủi


Đơn vị tính: đ/100m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		San đất đá bãi thải bằng máy ủi 110CV

		

		

		

		

		



		AB.34110

		- San đất

		100m3

		

		

		178.378

		178.378



		AB.34120

		- San đá

		100m3

		

		

		250.117

		250.117



		

		San đất đá bãi thải bằng máy ủi 140CV

		

		

		

		

		



		AB.34210

		- San đất

		100m3

		

		

		215.138

		215.138



		AB.34220

		- San đá

		100m3

		

		

		300.193

		300.193



		

		San đất đá bãi thải bằng máy ủi 180CV

		

		

		

		

		



		AB.34310

		- San đất

		100m3

		

		

		222.990

		222.990



		AB.34320

		- San đá

		100m3

		

		

		311.574

		311.574





Ghi chú:


Công tác san đất, đá bãi thải, bãi trữ đất, đá được tính đơn giá cho 100% khối lượng đất, đá đo tại nơi đào phải chuyển bằng ôtô đến bãi thải, bãi tập kết đất, đá, bãi gia tải nền đất yếu.


AB.35000 - ĐÀO ĐẤT TRONG KHUNG VÂY PHÒNG NƯỚC CÁC TRỤ TRÊN CẠN


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, đào đất các loại trong khung vây bằng thủ công, đổ vào thùng, đưa thùng chứa đất lên bằng máy đào gầu ngoạm ra khỏi vị trí móng, hoàn thiện hố móng theo đúng yêu cầu kỹ thuật


Đơn vị tính: đ/100m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		AB.35110

		Đào đất trong khung vây phòng nước các trụ trên cạn

		100m3

		

		11.042.673

		22.595.018

		33.637.691





AB.36000 - XÓI HÚT BÙN TRONG KHUNG VÂY PHÒNG NƯỚC


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, đào đất các loại bằng máy bơm xói, bơm hút hỗn hợp ra khỏi khung vây, hoàn thiện hố móng theo đúng yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính: đ/m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Xói hút bùn trong khung vây phòng nước các trụ

		

		

		

		

		



		AB.36110

		- Trên cạn

		m3

		5.797

		63.612

		194.498

		263.907



		AB.36120

		- Dưới nước

		m3

		5.797

		134.856

		748.641

		889.294





AB.41000 - VẬN CHUYỂN ĐẤT BẰNG Ô TÔ TỰ ĐỔ


Thành phần công việc:


Vận chuyển đất do máy đào đổ lên phương tiện, vận chuyển đến vị trí đắp hoặc đổ đi bằng ôtô tự đổ


Đơn vị tính: đ/100m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Vận chuyển đất bằng ô tô tự đổ trong phạm vi ≤ 300m

		

		

		

		

		



		

		Ô tô 5 tấn

		

		

		

		

		



		AB.41111

		- Đất cấp I

		100m3

		

		

		894.961

		894.961



		AB.41112

		- Đất cấp II

		100m3

		

		

		1.119.373

		1.119.373



		AB.41113

		- Đất cấp III

		100m3

		

		

		1.343.785

		1.343.785



		AB.41114

		- Đất cấp IV

		100m3

		

		

		1.478.164

		1.478.164



		

		Ô tô 7 tấn

		

		

		

		

		



		AB.41121

		- Đất cấp I

		100m3

		

		

		845.934

		845.934



		AB.41122

		- Đất cấp II

		100m3

		

		

		948.862

		948.862



		AB.41123

		- Đất cấp III

		100m3

		

		

		1.190.098

		1.190.098



		AB.41124

		- Đất cấp IV

		100m3

		

		

		1.302.674

		1.302.674



		

		Ô tô 10 tấn

		

		

		

		

		



		AB.41131

		- Đất cấp I

		100m3

		

		

		948.740

		948.740



		AB.41132

		- Đất cấp II

		100m3

		

		

		1.053.101

		1.053.101



		AB.41133

		- Đất cấp III

		100m3

		

		

		1.138.488

		1.138.488



		AB.41134

		- Đất cấp IV

		100m3

		

		

		1.252.337

		1.252.337



		

		Ô tô 12 tấn

		

		

		

		

		



		AB.41141

		- Đất cấp I

		100m3

		

		

		907.001

		907.001



		AB.41142

		- Đất cấp II

		100m3

		

		

		1.013.835

		1.013.835



		AB.41143

		- Đất cấp III

		100m3

		

		

		1.177.357

		1.177.357



		AB.41144

		- Đất cấp IV

		100m3

		

		

		1.264.569

		1.264.569



		

		Ô tô 22 tấn

		

		

		

		

		



		AB.41151

		- Đất cấp I

		100m3

		

		

		822.689

		822.689



		AB.41152

		- Đất cấp II

		100m3

		

		

		917.047

		917.047



		AB.41153

		- Đất cấp III

		100m3

		

		

		1.064.483

		1.064.483



		AB.41154

		- Đất cấp IV

		100m3

		

		

		1.144.098

		1.144.098



		

		Ô tô 27 tấn

		

		

		

		

		



		AB.41161

		- Đất cấp I

		100m3

		

		

		646.459

		646.459



		AB.41162

		- Đất cấp II

		100m3

		

		

		730.324

		730.324



		AB.41163

		- Đất cấp III

		100m3

		

		

		1.146.154

		1.146.154



		AB.41164

		- Đất cấp IV

		100m3

		

		

		1.369.794

		1.369.794



		

		Vận chuyển đất bằng ô tô tự đổ trong phạm vi ≤ 500m

		

		

		

		

		



		

		Ô tô 5 tấn

		

		

		

		

		



		AB.41211

		- Đất cấp I

		100m3

		

		

		1.119.373

		1.119.373



		AB.41212

		- Đất cấp II

		100m3

		

		

		1.280.627

		1.280.627



		AB.41213

		- Đất cấp III

		100m3

		

		

		1.652.856

		1.652.856



		AB.41214

		- Đất cấp IV

		100m3

		

		

		1.693.169

		1.693.169



		

		Ô tô 7 tấn

		

		

		

		

		



		AB.41221

		- Đất cấp I

		100m3

		

		

		1.071.088

		1.071.088



		AB.41222

		- Đất cấp II

		100m3

		

		

		1.238.345

		1.238.345



		AB.41223

		- Đất cấp III

		100m3

		

		

		1.383.086

		1.383.086



		AB.41224

		- Đất cấp IV

		100m3

		

		

		1.495.663

		1.495.663



		

		Ô tô 10 tấn

		

		

		

		

		



		AB.41231

		- Đất cấp I

		100m3

		

		

		1.028.434

		1.028.434



		AB.41232

		- Đất cấp II

		100m3

		

		

		1.147.975

		1.147.975



		AB.41233

		- Đất cấp III

		100m3

		

		

		1.252.337

		1.252.337



		AB.41234

		- Đất cấp IV

		100m3

		

		

		1.366.186

		1.366.186



		

		Ô tô 12 tấn

		

		

		

		

		



		AB.41241

		- Đất cấp I

		100m3

		

		

		1.042.179

		1.042.179



		AB.41242

		- Đất cấp II

		100m3

		

		

		1.164.275

		1.164.275



		AB.41243

		- Đất cấp III

		100m3

		

		

		1.308.175

		1.308.175



		AB.41244

		- Đất cấp IV

		100m3

		

		

		1.417.189

		1.417.189



		

		Ô tô 22 tấn

		

		

		

		

		



		AB.41251

		- Đất cấp I

		100m3

		

		

		946.534

		946.534



		AB.41252

		- Đất cấp II

		100m3

		

		

		1.061.534

		1.061.534



		AB.41253

		- Đất cấp III

		100m3

		

		

		1.208.969

		1.208.969



		AB.41254

		- Đất cấp IV

		100m3

		

		

		1.297.430

		1.297.430



		

		Ô tô 27 tấn

		

		

		

		

		



		AB.41261

		- Đất cấp I

		100m3

		

		

		898.054

		898.054



		AB.41262

		- Đất cấp II

		100m3

		

		

		992.402

		992.402



		AB.41263

		- Đất cấp III

		100m3

		

		

		1.247.491

		1.247.491



		AB.41264

		- Đất cấp IV

		100m3

		

		

		1.310.390

		1.310.390



		

		Vận chuyển đất bằng ô tô tự đổ trong phạm vi ≤ 700m

		

		

		

		

		



		

		Ô tô 5 tấn

		

		

		

		

		



		AB.41311

		- Đất cấp I

		100m3

		

		

		1.279.283

		1.279.283



		AB.41312

		- Đất cấp II

		100m3

		

		

		1.491.601

		1.491.601



		AB.41313

		- Đất cấp III

		100m3

		

		

		1.746.921

		1.746.921



		AB.41314

		- Đất cấp IV

		100m3

		

		

		1.918.925

		1.918.925



		

		Ô tô 7 tấn

		

		

		

		

		



		AB.41321

		- Đất cấp I

		100m3

		

		

		1.191.706

		1.191.706



		AB.41322

		- Đất cấp II

		100m3

		

		

		1.399.169

		1.399.169



		AB.41323

		- Đất cấp III

		100m3

		

		

		1.608.240

		1.608.240



		AB.41324

		- Đất cấp IV

		100m3

		

		

		1.720.817

		1.720.817



		

		Ô tô 10 tấn

		

		

		

		

		



		AB.41331

		- Đất cấp I

		100m3

		

		

		1.130.898

		1.130.898



		AB.41332

		- Đất cấp II

		100m3

		

		

		1.263.722

		1.263.722



		AB.41333

		- Đất cấp III

		100m3

		

		

		1.385.160

		1.385.160



		AB.41334

		- Đất cấp IV

		100m3

		

		

		1.517.984

		1.517.984



		

		Ô tô 12 tấn

		

		

		

		

		



		AB.41341

		- Đất cấp I

		100m3

		

		

		1.168.636

		1.168.636



		AB.41342

		- Đất cấp II

		100m3

		

		

		1.266.749

		1.266.749



		AB.41343

		- Đất cấp III

		100m3

		

		

		1.460.795

		1.460.795



		AB.41344

		- Đất cấp IV

		100m3

		

		

		1.591.612

		1.591.612



		

		Ô tô 22 tấn

		

		

		

		

		



		AB.41351

		- Đất cấp I

		100m3

		

		

		1.005.508

		1.005.508



		AB.41352

		- Đất cấp II

		100m3

		

		

		1.126.405

		1.126.405



		AB.41353

		- Đất cấp III

		100m3

		

		

		1.321.020

		1.321.020



		AB.41354

		- Đất cấp IV

		100m3

		

		

		1.438.968

		1.438.968



		

		Ô tô 27 tấn

		

		

		

		

		



		AB.41361

		- Đất cấp I

		100m3

		

		

		985.413

		985.413



		AB.41362

		- Đất cấp II

		100m3

		

		

		1.076.267

		1.076.267



		AB.41363

		- Đất cấp III

		100m3

		

		

		1.495.592

		1.495.592



		AB.41364

		- Đất cấp IV

		100m3

		

		

		1.568.973

		1.568.973



		

		Vận chuyển đất bằng ô tô tự đổ trong phạm vi ≤ 1000m

		

		

		

		

		



		

		Ô tô 5 tấn

		

		

		

		

		



		AB.41411

		- Đất cấp I

		100m3

		

		

		1.492.945

		1.492.945



		AB.41412

		- Đất cấp II

		100m3

		

		

		1.787.234

		1.787.234



		AB.41413

		- Đất cấp III

		100m3

		

		

		2.150.056

		2.150.056



		AB.41414

		- Đất cấp IV

		100m3

		

		

		2.284.435

		2.284.435



		

		Ô tô 7 tấn

		

		

		

		

		



		AB.41421

		- Đất cấp I

		100m3

		

		

		1.370.220

		1.370.220



		AB.41422

		- Đất cấp II

		100m3

		

		

		1.608.240

		1.608.240



		AB.41423

		- Đất cấp III

		100m3

		

		

		1.929.888

		1.929.888



		AB.41424

		- Đất cấp IV

		100m3

		

		

		2.058.547

		2.058.547



		

		Ô tô 10 tấn

		

		

		

		

		



		AB.41431

		- Đất cấp I

		100m3

		

		

		1.299.774

		1.299.774



		AB.41432

		- Đất cấp II

		100m3

		

		

		1.461.060

		1.461.060



		AB.41433

		- Đất cấp III

		100m3

		

		

		1.593.883

		1.593.883



		AB.41434

		- Đất cấp IV

		100m3

		

		

		1.745.682

		1.745.682



		

		Ô tô 12 tấn

		

		

		

		

		



		AB.41441

		- Đất cấp I

		100m3

		

		

		1.329.978

		1.329.978



		AB.41442

		- Đất cấp II

		100m3

		

		

		1.504.401

		1.504.401



		AB.41443

		- Đất cấp III

		100m3

		

		

		1.678.824

		1.678.824



		AB.41444

		- Đất cấp IV

		100m3

		

		

		1.831.444

		1.831.444



		

		Ô tô 22 tấn

		

		

		

		

		



		AB.41451

		- Đất cấp I

		100m3

		

		

		1.217.815

		1.217.815



		AB.41452

		- Đất cấp II

		100m3

		

		

		1.359.353

		1.359.353



		AB.41453

		- Đất cấp III

		100m3

		

		

		1.621.788

		1.621.788



		AB.41454

		- Đất cấp IV

		100m3

		

		

		1.657.172

		1.657.172



		

		Ô tô 27 tấn

		

		

		

		

		



		AB.41461

		- Đất cấp I

		100m3

		

		

		1.167.121

		1.167.121



		AB.41462

		- Đất cấp II

		100m3

		

		

		1.397.749

		1.397.749



		AB.41463

		- Đất cấp III

		100m3

		

		

		1.638.861

		1.638.861



		AB.41464

		- Đất cấp IV

		100m3

		

		

		1.799.602

		1.799.602





Ghi chú:


- Đơn giá vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ được tính cho các cự ly từ nơi đào đất đến nơi đổ đất có cự ly ≤ 300m, ≤ 500m, ≤ 700m, ≤ 1000m. Trường hợp cự ly vận chuyển từ nơi đào đến nơi đổ đất > 1000m thì áp dụng đơn giá vận chuyển đất cự ly ≤ 1000m và đơn giá vận chuyển 1000m tiếp theo.


- Đơn giá vận chuyển đất bằng ôtô 5 tấn ứng với máy đào ≤ 0,8 m3;


- Đơn giá vận chuyển đất bằng ôtô 7 tấn ứng với máy đào ≤ 1,25 m3;


- Đơn giá vận chuyển đất bằng ôtô 10 tấn ứng với máy đào ≤ 1,6 m3;


- Đơn giá vận chuyển đất bằng ôtô ≥ 12 tấn ứng với máy đào ≥ 2,3 m3;


AB.42000 - VẬN CHUYỂN ĐẤT 1000M TIẾP THEO BẰNG Ô TÔ TỰ ĐỔ


Áp dụng đối với trường hợp cự ly vận chuyển đất từ nơi đào đến nơi đổ đất > 1000m


Đơn vị tính: đ/100m3/km

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Vận chuyển tiếp cự ly ≤ 2km

		

		

		

		

		



		

		Ô tô 5 tấn

		

		

		

		

		



		AB.42111

		- Đất cấp I

		100m3

		

		

		886.898

		886.898



		AB.42112

		- Đất cấp II

		100m3

		

		

		967.525

		967.525



		AB.42113

		- Đất cấp III

		100m3

		

		

		1.155.655

		1.155.655



		AB.42114

		- Đất cấp IV

		100m3

		

		

		1.182.531

		1.182.531



		

		Ô tô 7 tấn

		

		

		

		

		



		AB.42121

		- Đất cấp I

		100m3

		

		

		691.543

		691.543



		AB.42122

		- Đất cấp II

		100m3

		

		

		723.708

		723.708



		AB.42123

		- Đất cấp III

		100m3

		

		

		771.955

		771.955



		AB.42124

		- Đất cấp IV

		100m3

		

		

		804.120

		804.120



		

		Ô tô 10 tấn

		

		

		

		

		



		AB.42131

		- Đất cấp I

		100m3

		

		

		569.244

		569.244



		AB.42132

		- Đất cấp II

		100m3

		

		

		645.143

		645.143



		AB.42133

		- Đất cấp III

		100m3

		

		

		721.042

		721.042



		AB.42134

		- Đất cấp IV

		100m3

		

		

		796.942

		796.942



		

		Ô tô 12 tấn

		

		

		

		

		



		AB.42141

		- Đất cấp I

		100m3

		

		

		610.481

		610.481



		AB.42142

		- Đất cấp II

		100m3

		

		

		697.693

		697.693



		AB.42143

		- Đất cấp III

		100m3

		

		

		784.905

		784.905



		AB.42144

		- Đất cấp IV

		100m3

		

		

		893.919

		893.919



		

		Ô tô 22 tấn

		

		

		

		

		



		AB.42151

		- Đất cấp I

		100m3

		

		

		551.408

		551.408



		AB.42152

		- Đất cấp II

		100m3

		

		

		631.023

		631.023



		AB.42153

		- Đất cấp III

		100m3

		

		

		710.638

		710.638



		AB.42154

		- Đất cấp IV

		100m3

		

		

		807.945

		807.945



		

		Ô tô 27 tấn

		

		

		

		

		



		AB.42161

		- Đất cấp I

		100m3

		

		

		489.212

		489.212



		AB.42162

		- Đất cấp II

		100m3

		

		

		559.100

		559.100



		AB.42163

		- Đất cấp III

		100m3

		

		

		628.987

		628.987



		AB.42164

		- Đất cấp IV

		100m3

		

		

		716.346

		716.346



		

		Vận chuyển tiếp cự ly ≤ 4km

		

		

		

		

		



		

		Ô tô 5 tấn

		

		

		

		

		



		AB.42211

		- Đất cấp I

		100m3

		

		

		712.206

		712.206



		AB.42212

		- Đất cấp II

		100m3

		

		

		806.271

		806.271



		AB.42213

		- Đất cấp III

		100m3

		

		

		886.898

		886.898



		AB.42214

		- Đất cấp IV

		100m3

		

		

		980.963

		980.963



		

		Ô tô 7 tấn

		

		

		

		

		



		AB.42221

		- Đất cấp I

		100m3

		

		

		611.131

		611.131



		AB.42222

		- Đất cấp II

		100m3

		

		

		659.378

		659.378



		AB.42223

		- Đất cấp III

		100m3

		

		

		675.461

		675.461



		AB.42224

		- Đất cấp IV

		100m3

		

		

		739.790

		739.790



		

		Ô tô 10 tấn

		

		

		

		

		



		AB.42231

		- Đất cấp I

		100m3

		

		

		436.420

		436.420



		AB.42232

		- Đất cấp II

		100m3

		

		

		512.320

		512.320



		AB.42233

		- Đất cấp III

		100m3

		

		

		569.244

		569.244



		AB.42234

		- Đất cấp IV

		100m3

		

		

		645.143

		645.143



		

		Ô tô 12 tấn

		

		

		

		

		



		AB.42241

		- Đất cấp I

		100m3

		

		

		457.861

		457.861



		AB.42242

		- Đất cấp II

		100m3

		

		

		545.073

		545.073



		AB.42243

		- Đất cấp III

		100m3

		

		

		610.481

		610.481



		AB.42244

		- Đất cấp IV

		100m3

		

		

		719.496

		719.496



		

		Ô tô 22 tấn

		

		

		

		

		



		AB.42251

		- Đất cấp I

		100m3

		

		

		412.819

		412.819



		AB.42252

		- Đất cấp II

		100m3

		

		

		492.434

		492.434



		AB.42253

		- Đất cấp III

		100m3

		

		

		551.408

		551.408



		AB.42254

		- Đất cấp IV

		100m3

		

		

		651.664

		651.664



		

		Ô tô 27 tấn

		

		

		

		

		



		AB.42261

		- Đất cấp I

		100m3

		

		

		366.909

		366.909



		AB.42262

		- Đất cấp II

		100m3

		

		

		436.797

		436.797



		AB.42263

		- Đất cấp III

		100m3

		

		

		489.212

		489.212



		AB.42264

		- Đất cấp IV

		100m3

		

		

		576.572

		576.572



		

		Vận chuyển tiếp cực ly ≤ 7km

		

		

		

		

		



		

		Ô tô 5 tấn

		

		

		

		

		



		AB.42311

		- Đất cấp I

		100m3

		

		

		591.265

		591.265



		AB.42312

		- Đất cấp II

		100m3

		

		

		717.581

		717.581



		AB.42313

		- Đất cấp III

		100m3

		

		

		782.083

		782.083



		AB.42314

		- Đất cấp IV

		100m3

		

		

		886.898

		886.898



		

		Ô tô 7 tấn

		

		

		

		

		



		AB.42321

		- Đất cấp I

		100m3

		

		

		595.049

		595.049



		AB.42322

		- Đất cấp II

		100m3

		

		

		611.131

		611.131



		AB.42323

		- Đất cấp III

		100m3

		

		

		643.296

		643.296



		AB.42324

		- Đất cấp IV

		100m3

		

		

		659.378

		659.378



		

		Ô tô 10 tấn

		

		

		

		

		



		AB.42331

		- Đất cấp I

		100m3

		

		

		379.496

		379.496



		AB.42332

		- Đất cấp II

		100m3

		

		

		417.446

		417.446



		AB.42333

		- Đất cấp III

		100m3

		

		

		455.395

		455.395



		AB.42334

		- Đất cấp IV

		100m3

		

		

		550.269

		550.269



		

		Ô tô 12 tấn

		

		

		

		

		



		AB.42341

		- Đất cấp I

		100m3

		

		

		372.830

		372.830



		AB.42342

		- Đất cấp II

		100m3

		

		

		436.058

		436.058



		AB.42343

		- Đất cấp III

		100m3

		

		

		479.664

		479.664



		AB.42344

		- Đất cấp IV

		100m3

		

		

		566.876

		566.876





		

		Ô tô 22 tấn

		

		

		

		

		



		AB.42351

		- Đất cấp I

		100m3

		

		

		336.152

		336.152



		AB.42352

		- Đất cấp II

		100m3

		

		

		395.126

		395.126



		AB.42353

		- Đất cấp III

		100m3

		

		

		433.460

		433.460



		AB.42354

		- Đất cấp IV

		100m3

		

		

		513.075

		513.075



		

		Ô tô 27 tấn

		

		

		

		

		



		AB.42361

		- Đất cấp I

		100m3

		

		

		300.516

		300.516



		AB.42362

		- Đất cấp II

		100m3

		

		

		349.437

		349.437



		AB.42363

		- Đất cấp III

		100m3

		

		

		384.381

		384.381



		AB.42364

		- Đất cấp IV

		100m3

		

		

		419.325

		419.325





Vận chuyển phạm vi ngoài 7km áp dụng đơn giá vận chuyển 1km tiếp theo trong phạm vi 7km cộng với đơn giá vận chuyển tiếp 1km theo bảng đơn giá sau:


Đơn vị tính: đ/100m3/km

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Vận chuyển 1km ngoài phạm vi 7km

		

		

		

		

		



		

		Ô tô 5 tấn

		

		

		

		

		



		AB.42411

		- Đất cấp I

		100m3

		

		

		365.510

		365.510



		AB.42412

		- Đất cấp II

		100m3

		

		

		444.793

		444.793



		AB.42413

		- Đất cấp III

		100m3

		

		

		485.106

		485.106



		AB.42414

		- Đất cấp IV

		100m3

		

		

		550.952

		550.952



		

		Ô tô 7 tấn

		

		

		

		

		



		AB.42421

		- Đất cấp I

		100m3

		

		

		368.287

		368.287



		AB.42422

		- Đất cấp II

		100m3

		

		

		379.545

		379.545



		AB.42423

		- Đất cấp III

		100m3

		

		

		402.060

		402.060



		AB.42424

		- Đất cấp IV

		100m3

		

		

		408.493

		408.493



		

		Ô tô 10 tấn

		

		

		

		

		



		AB.42431

		- Đất cấp I

		100m3

		

		

		235.288

		235.288



		AB.42432

		- Đất cấp II

		100m3

		

		

		258.057

		258.057



		AB.42433

		- Đất cấp III

		100m3

		

		

		275.135

		275.135



		AB.42434

		- Đất cấp IV

		100m3

		

		

		339.649

		339.649



		

		Ô tô 12 tấn

		

		

		

		

		



		AB.42441

		- Đất cấp I

		100m3

		

		

		231.111

		231.111



		AB.42442

		- Đất cấp II

		100m3

		

		

		270.356

		270.356



		AB.42443

		- Đất cấp III

		100m3

		

		

		296.520

		296.520



		AB.42444

		- Đất cấp IV

		100m3

		

		

		351.027

		351.027



		

		Ô tô 22 tấn

		

		

		

		

		



		AB.42451

		- Đất cấp I

		100m3

		

		

		209.358

		209.358



		AB.42452

		- Đất cấp II

		100m3

		

		

		247.691

		247.691



		AB.42453

		- Đất cấp III

		100m3

		

		

		271.281

		271.281



		AB.42454

		- Đất cấp IV

		100m3

		

		

		318.460

		318.460



		

		Ô tô 27 tấn

		

		

		

		

		



		AB.42461

		- Đất cấp I

		100m3

		

		

		188.696

		188.696



		AB.42462

		- Đất cấp II

		100m3

		

		

		216.651

		216.651



		AB.42463

		- Đất cấp III

		100m3

		

		

		237.617

		237.617



		AB.42464

		- Đất cấp IV

		100m3

		

		

		262.078

		262.078





AB.51610 - ĐÀO PHÁ ĐÁ BẰNG BÚA CĂN


Thành phần công việc:


Đục phá, cậy, xeo (chiều dày đào đá ≤ 0,5m), đập đá tảng thành đá có thể vận chuyển được, xếp đá thành đống đúng nơi quy định hoặc bốc xếp lên phương tiện vận chuyển, hoàn thiện bề mặt sau khi đào theo yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính: đ/m3 nguyên khai

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Đào đá chiều dày ≤ 0,5m, dùng búa căn

		

		

		

		

		



		AB.51611

		- Đất cấp I

		m3

		

		305.297

		706.441

		1.011.738



		AB.51612

		- Đất cấp II

		m3

		

		277.149

		640.056

		917.205



		AB.51613

		- Đất cấp III

		m3

		

		249.001

		573.670

		822.671



		AB.51614

		- Đất cấp IV

		m3

		

		216.523

		509.842

		726.365





AB.55300 - XÚC ĐÁ HỖN HỢP, ĐÁ TẢNG Ở BÃI TRỮ, CỤC BÊ TÔNG LÊN PHƯƠNG TIỆN BẰNG MÁY ĐÀO


Thành phần công việc:


Xúc đá hỗn hợp, đá tảng, cục bê tông lên phương tiện vận chuyển bằng máy đào

AB.55310 - XÚC ĐÁ HỖN HỢP TẠI BÃI TRỮ


Đơn vị tính: đ/100m3 đo tại bãi trữ

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Xúc đá hỗn hợp lên phương tiện vận chuyển bằng máy đào

		

		

		

		

		



		AB.55311

		- Dung tích gầu ≤ 1,25m3

		100m3

		

		238.151

		1.211.483

		1.449.634



		AB.55312

		- Dung tích gầu ≤ 1,6m3

		100m3

		

		238.151

		1.400.680

		1.638.831



		AB.55313

		- Dung tích gầu ≤ 2,3m3

		100m3

		

		238.151

		1.579.942

		1.818.093



		AB.55314

		- Dung tích gầu ≤ 3,6m3

		100m3

		

		238.151

		1.650.742

		1.888.893





AB.55320 - XÚC ĐÁ TẢNG Ỡ BÃI TRỮ, CỤC BÊ TÔNG


Đơn vị tính: đ/100m3, đ/100 viên

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Xúc đá tảng, cục bê tông lên phương tiện vận chuyển bằng máy đào, đường kính đá tảng, cục bê tông

		

		

		

		

		



		AB.55321

		- 0,4 ÷ 1m

		100m3

		

		238.151

		8.310.735

		8.548.886



		AB.55322

		- > 1m

		100viên

		

		238.151

		7.474.547

		7.712.698





AB.56000 - VẬN CHUYỂN ĐÁ HỖN HỢP, ĐÁ TẢNG, CỤC BÊ TÔNG LẤP SÔNG BẰNG Ô TÔ TỰ ĐỔ


Thành phần công việc:


Vận chuyển đá, cục bê tông lấp sông từ nơi xúc đến vị trí bằng ôtô tự đổ.


Đơn vị tính: đ/100m3, đ/100 viên

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Vận chuyển đá bằng ô tô tự đổ trong phạm vi ≤ 300m

		

		

		

		

		



		AB.56111

		Ô tô 12 tấn - Đá hỗn hợp

		100m3

		

		

		1.327.797

		1.327.797



		

		Ô tô 27 tấn

		

		

		

		

		



		AB.56121

		- Đá hỗn hợp

		100m3

		

		

		1.439.682

		1.439.682



		AB.56122

		- Đá tảng, cục bê tông đường kính 0,4 ÷ 1m

		100m3

		

		

		4.787.291

		4.787.291



		AB.56123

		- Đá tảng, cục bê tông đường kính > 1m

		100viên

		

		

		4.308.562

		4.308.562



		

		Vận chuyển đá bằng ô tô tự đổ trong phạm vi ≤ 500m

		

		

		

		

		



		AB.56211

		Ô tô 12 tấn - Đá hỗn hợp

		100m3

		

		

		1.489.139

		1.489.139



		

		Ô tô 27 tấn

		

		

		

		

		



		AB.56221

		- Đá hỗn hợp

		100m3

		

		

		1.614.400

		1.614.400



		AB.56222

		- Đá tảng, cục bê tông đường kính 0,4 ÷ 1m

		100m3

		

		

		5.028.403

		5.028.403



		AB.56223

		- Đá tảng, cục bê tông đường kính > 1m

		100viên

		

		

		4.525.213

		4.525.213



		

		Vận chuyển đá bằng ô tô tự đổ trong phạm vi ≤ 700m

		

		

		

		

		



		AB.56311

		Ô tô 12 tấn - Đá hỗn hợp

		100m3

		

		

		1.672.283

		1.672.283



		

		Ô tô 27 tấn

		

		

		

		

		



		AB.56321

		- Đá hỗn hợp

		100m3

		

		

		1.645.850

		1.645.850



		AB.56322

		- Đá tảng, cục bê tông đường kính 0,4 ÷ 1m

		100m3

		

		

		5.636.424

		5.636.424



		AB.56323

		- Đá tảng, cục bê tông đường kính > 1m

		100viên

		

		

		5.073.830

		5.073.830



		

		Vận chuyển đá bằng ô tô tự đổ trong phạm vi ≤ 1000m

		

		

		

		

		



		AB.56411

		Ô tô 12 tấn - Đá hỗn hợp

		100m3

		

		

		1.923.017

		1.923.017



		

		Ô tô 27 tấn

		

		

		

		

		



		AB.56421

		- Đá hỗn hợp

		100m3

		

		

		1.890.456

		1.890.456



		AB.56422

		- Đá tảng, cục bê tông đường kính 0,4 ÷ 1m

		100m3

		

		

		6.660.275

		6.660.275



		AB.56423

		- Đá tảng, cục bê tông đường kính > 1m

		100viên

		

		

		5.992.850

		5.992.850





AB.57000 - VẬN CHUYỂN ĐÁ HỖN HỢP, ĐÁ TẢNG, CỤC BÊ TÔNG 1000M TIẾP THEO BẰNG Ô TÔ TỰ ĐỔ


Đơn vị tính: đ/100m3, đ/100 viên

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Vận chuyển đá bằng ô tô tự đổ, vận chuyển tiếp cự ly ≤ 2km

		

		

		

		

		



		AB.57111

		Ô tô 12 tấn - Đá hỗn hợp

		100m3

		

		

		939.705

		939.705



		

		Ô tô 27 tấn

		

		

		

		

		



		AB.57121

		- Đá hỗn hợp

		100m3

		

		

		751.290

		751.290



		AB.57122

		- Đá tảng, cục bê tông đường kính 0,4 ÷ 1m

		100m3

		

		

		2.197.961

		2.197.961



		AB.57123

		- Đá tảng, cục bê tông đường kính > 1m

		100viên

		

		

		1.977.815

		1.977.815



		

		Vận chuyển đá bằng ô tô tự đổ, vận chuyển tiếp cự ly ≤ 4km

		

		

		

		

		



		AB.57211

		Ô tô 12 tấn - Đá hỗn hợp

		100m3

		

		

		756.561

		756.561



		

		Ô tô 27 tấn

		

		

		

		

		



		AB.57221

		- Đá hỗn hợp

		100m3

		

		

		604.527

		604.527



		AB.57222

		- Đá tảng, cục bê tông đường kính 0,4 ÷ 1m

		100m3

		

		

		1.810.085

		1.810.085



		AB.57223

		- Đá tảng, cục bê tông đường kính > 1m

		100viên

		

		

		1.628.378

		1.628.378



		

		Vận chuyển đá bằng ô tô tự đổ, vận chuyển tiếp cự ly ≤ 7km

		

		

		

		

		



		AB.57311

		Ô tô 12 tấn - Đá hỗn hợp

		100m3

		

		

		595.219

		595.219



		

		Ô tô 27 tấn

		

		

		

		

		



		AB.57321

		- Đá hỗn hợp

		100m3

		

		

		440.291

		440.291



		AB.57322

		- Đá tảng, cục bê tông đường kính 0,4 ÷ 1m

		100m3

		

		

		1.422.210

		1.422.210



		AB.57323

		- Đá tảng, cục bê tông đường kính > 1m

		100viên

		

		

		1.278.941

		1.278.941





Ghi chú:


Đơn giá xúc, vận chuyển đá hỗn hợp, đá tảng, cục bê tông đường kính 0,4 ÷ 1m được tính cho 100m3 đo tại bãi trữ.


AB.60000 - ĐẮP ĐẤT, ĐÁ, CÁT CÔNG TRÌNH BẰNG MÁY


AB.61000 - ĐẮP ĐẤT, CÁT MẶT BẰNG CÔNG TRÌNH BẰNG TÀU HÚT


Thành phần công việc:


- Chuẩn bị, lắp dựng, tháo dỡ và di chuyển đường ống trong phạm vi công trình.


- Hút đất, cát, đổ lên mặt đất, nâng cao mặt bằng công trình. San hoàn thiện mặt bằng đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính: đ/100m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Đắp đất, cát mặt bằng công trình bằng tàu hút, cự ly

		

		

		

		

		



		AB.61110

		- ≤ 500m

		100m3

		

		350.885

		2.444.856

		2.795.741



		AB.61120

		- ≤ 1000m

		100m3

		

		467.846

		4.551.088

		5.018.934





AB.62000 - SAN ĐẦM ĐẤT MẶT BẰNG


Thành phần công việc:


San đất trong phạm vi 30m thành từng lớp và đầm chặt theo đúng yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính: đ/100m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		San đầm đất bằng máy đầm 9 tấn, độ chặt yêu cầu

		

		

		

		

		



		AB.62111

		- K = 0,85

		100m3

		

		147.351

		432.829

		580.180



		AB.62112

		- K = 0,90

		100m3

		

		147.351

		587.930

		735.281



		AB.62113

		- K = 0,95

		100m3

		

		147.351

		808.293

		955.644



		

		San đầm đất bằng máy đầm 16 tấn, độ chặt yêu cầu

		

		

		

		

		



		AB.62121

		- K = 0,85

		100m3

		

		147.351

		350.750

		498.101



		AB.62122

		- K = 0,90

		100m3

		

		147.351

		511.511

		658.862



		AB.62123

		- K = 0,95

		100m3

		

		147.351

		695.162

		842.513



		AB.62124

		- K = 0,98

		100m3

		

		147.351

		862.782

		1.010.133



		

		San đầm đất bằng máy đầm 25 tấn, độ chặt yêu cầu

		

		

		

		

		



		AB.62131

		- K = 0,85

		100m3

		

		147.351

		373.300

		520.651



		AB.62132

		- K = 0,90

		100m3

		

		147.351

		513.036

		660.387



		AB.62133

		- K = 0,95

		100m3

		

		147.351

		717.884

		865.235



		AB.62134

		- K = 0,98

		100m3

		

		147.351

		895.919

		1.043.270





Ghi chú: Trường hợp đắp đất tạo mặt bằng công trình không yêu cầu độ đầm chặt thì chi phí nhân công, máy thi công nhân hệ số 0,90 so với đơn giá san đầm đất mặt bằng K = 0,85.


AB.63000 - ĐẮP ĐÊ ĐẬP, KÊNH MƯƠNG


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, san đất trong phạm vi 30m thành từng lớp, đầm chặt, bạt mái taluy, hoàn thiện công trình theo yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính: đ/100m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Đắp đê, đập, kênh mương bằng máy đầm 9 tấn, dung trọng

		

		

		

		

		



		AB.63111

		- ( ≤ 1,65T/m3

		100m3

		

		294.702

		483.037

		777.739



		AB.63112

		- ( ≤ 1,75T/m3

		100m3

		

		294.702

		677.626

		972.328



		AB.63113

		- ( ≤ 1,80T/m3

		100m3

		

		294.702

		834.666

		1.129.368



		AB.63114

		- ( > 1,80T/m3

		100m3

		

		294.702

		888.863

		1.183.565



		

		Đắp đê, đập, kênh mương bằng máy đầm 16 tấn, dung trọng

		

		

		

		

		



		AB.63121

		- ( ≤ 1,65T/m3

		100m3

		

		294.702

		409.208

		703.910



		AB.63122

		- ( ≤ 1,75T/m3

		100m3

		

		294.702

		569.969

		864.671



		AB.63123

		- ( ≤ 1,80T/m3

		100m3

		

		294.702

		704.905

		999.607



		AB.63124

		- ( > 1,80T/m3

		100m3

		

		294.702

		790.181

		1.084.883



		

		Đắp đê, đập, kênh mương bằng máy đầm 25 tấn, dung trọng

		

		

		

		

		



		AB.63131

		- ( ≤ 1,65T/m3

		100m3

		

		294.702

		423.085

		717.787



		AB.63132

		- ( ≤ 1,75T/m3

		100m3

		

		294.702

		591.537

		886.239



		AB.63133

		- ( ≤ 1,80T/m3

		100m3

		

		294.702

		727.468

		1.022.170



		AB.63134

		- ( > 1,80T/m3

		100m3

		

		294.702

		804.030

		1.098.732





AB.64000 - ĐẮP NỀN ĐƯỜNG


Thành phần công việc:


- Chuẩn bị, san đất có sẵn thành từng luống trong phạm vi 30m, đầm đất theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Hoàn thiện nền đường gọt vỗ mái taluy, nền đường theo yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính: đ/100m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Đắp nền đường 
Máy đầm 9T, máy ủi 110CV

		

		

		

		

		



		AB.64111

		- K = 0,85

		100m3

		

		346.474

		515.691

		862.165



		AB.64112

		- K = 0,90

		100m3

		

		346.474

		703.215

		1.049.689



		AB.64113

		- K = 0,95

		100m3

		

		346.474

		984.501

		1.330.975



		

		Máy đầm 16T, máy ủi 110CV

		

		

		

		

		



		AB.64121

		- K = 0,85

		100m3

		

		346.474

		430.180

		776.654



		AB.64122

		- K = 0,90

		100m3

		

		346.474

		594.841

		941.315



		AB.64123

		- K = 0,95

		100m3

		

		346.474

		827.237

		1.173.711



		AB.64124

		- K = 0,98

		100m3

		

		346.474

		1.038.366

		1.384.840



		

		Máy đầm 25T, máy ủi 110CV

		

		

		

		

		



		AB.64131

		- K = 0,85

		100m3

		

		346.474

		443.021

		789.495



		AB.64132

		- K = 0,90

		100m3

		

		346.474

		613.999

		960.473



		AB.64133

		- K = 0,95

		100m3

		

		346.474

		856.895

		1.203.369



		AB.64134

		- K = 0,98

		100m3

		

		346.474

		1.068.678

		1.415.152





AB.65100 - ĐẮP ĐẤT CÔNG TRÌNH BẰNG ĐẦM CÓC


Đơn vị tính: đ/100m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Đắp đất công trình bằng đầm cóc, độ chặt yêu cầu

		

		

		

		

		



		AB.65110

		- K = 0,85

		100m3

		

		1.801.207

		1.206.717

		3.007.924



		AB.65120

		- K = 0,90

		100m3

		

		2.067.879

		1.385.374

		3.453.253



		AB.65130

		- K = 0,95

		100m3

		

		2.381.336

		1.595.374

		3.976.710





AB.66000 - ĐẮP CÁT CÔNG TRÌNH


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, san cát đã có sẵn tại nơi đắp thành từng lớp, tưới nước, đầm lèn, hoàn thiện bảo đảm yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính: đ/100m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Đắp cát công trình 
Máy đầm 9T, máy ủi 110CV

		

		

		

		

		



		AB.66111

		- K = 0,85

		100m3

		6.710.000

		298.685

		456.106

		7.464.791



		AB.66112

		- K = 0,90

		100m3

		6.710.000

		298.685

		651.646

		7.660.331



		AB.66113

		- K = 0,95

		100m3

		6.710.000

		298.685

		801.665

		7.810.350



		AB.66114

		- K = 0,98

		100m3

		6.710.000

		298.685

		890.739

		7.899.424



		

		Máy đầm 16T, máy ủi 110CV

		

		

		

		

		



		AB.66121

		- K = 0,85

		100m3

		6.710.000

		298.685

		370.845

		7.379.530



		AB.66122

		- K = 0,90

		100m3

		6.710.000

		298.685

		550.339

		7.559.024



		AB.66123

		- K = 0,95

		100m3

		6.710.000

		298.685

		677.410

		7.686.095



		AB.66124

		- K = 0,98

		100m3

		6.710.000

		298.685

		766.413

		7.775.098



		

		Đắp cát công trình
Máy đầm 25T, máy ủi 110CV

		

		

		

		

		



		AB.66131

		- K = 0,85

		100m3

		6.710.000

		298.685

		404.147

		7.412.832



		AB.66132

		- K = 0,90

		100m3

		6.710.000

		298.685

		492.582

		7.501.267



		AB.66133

		- K = 0,95

		100m3

		6.710.000

		298.685

		699.506

		7.708.191



		AB.66134

		- K = 0,98

		100m3

		6.710.000

		298.685

		775.286

		7.783.971



		

		Đắp cát công trình bằng máy đầm cóc

		

		

		

		

		



		AB.66141

		- K = 0,85

		100m3

		6.710.000

		860.211

		687.171

		8.257.382



		AB.66142

		- K = 0,90

		100m3

		6.710.000

		923.931

		738.072

		8.372.003



		AB.66143

		- K = 0,95

		100m3

		6.710.000

		953.799

		785.792

		8.449.591



		AB.66144

		- K = 0,98

		100m3

		6.710.000

		1.019.510

		890.777

		8.620.287





Ghi chú:


Trường hợp đắp cát tạo mặt bằng công trình san nền không yêu cầu độ đầm chặt thì chi phí nhân công, máy thi công được nhân hệ số 0,85 so với đơn giá đắp cát công trình K = 0,85.


AB.68100 - ĐẮP ĐÁ ĐẬP BÊ TÔNG BẢN MẶT


AB.68110 - ĐẮP LỚP ĐỆM DƯỚI LỚP BÊ TÔNG BẢN MẶT BẰNG ĐÁ Dmax ≤ 80mm


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, ủi san rải đá có sẵn tại nơi đắp thành từng lớp, tưới nước, đầm nén. Hoàn thiện mái ta luy bằng quả đầm 16T, gọt sửa mái đắp bằng máy đào kết hợp thủ công theo đúng yêu cầu kỹ thuật.


(Chi phí vật liệu đắp chưa tính trong đơn giá)


Đơn vị tính: đ/100m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		AB.68110

		Đắp đá lớp đệm dưới lớp bê tông bản mặt bằng đá có Dmax ≤ 80mm

		100m3

		

		2.542.801

		6.657.514

		9.200.315





AB.68120 - ĐẮP LỚP CHUYỂN TIẾP GIỮA LỚP ĐỆM VÀ THÂN ĐẬP BẰNG ĐÁ CÓ Dmax ≤ 400mm


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, san rải đá có sẵn tại nơi đắp thành từng lớp, tưới nước, đầm nén mái theo đúng yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính: đ/100m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		AB.68120

		Đắp đá lớp chuyển tiếp giữa lớp đệm và thân đập bằng đá có Dmax ≤ 400mm

		100m3

		

		597.369

		2.736.978

		3.334.347





AB.68200 - ĐẮP THÂN ĐẬP BẰNG ĐÁ CÓ DMAX ≤ 800MM, DMAX ≤ 1200MM


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, san rải đá có sẵn tại nơi đắp thành từng lớp, tưới nước, đầm nén theo đúng yêu cầu kỹ thuật…


Đơn vị tính: đ/100m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Đắp thân đập bằng đá

		

		

		

		

		



		AB.68210

		- Đá có max ≤ 800mm

		100m3

		

		597.369

		2.475.474

		3.072.843



		AB.68220

		- Đá có max ≤ 1200mm

		100m3

		

		597.369

		2.028.643

		2.626.012





AB.68300 - ĐẮP LỚP GIA CỐ MÁI ĐẬP BẰNG ĐÁ TẢNG 0,45m ≤ D ≤ 1m


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, ủi đẩy đá vào vị trí đắp, xúc, xếp đảm bảo sự ổn định giữa các viên đá và tạo thành mái dốc, chọn nhặt và chèn đá hộc, hoàn thiện theo yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính: đ/100m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		AB.68310

		Đắp lớp gia cố mái đập đá tảng 0,45m ≤ D ≤ 1m

		100m3

		

		1.612.896

		4.010.394

		5.623.290





AB.70000 - CÔNG TÁC NẠO VÉT CÁC CÔNG TRÌNH THỦY


Thuyết minh và qui định áp dụng:


Do tính năng tác dụng, nguyên lý hoạt động, qui trình hoạt động và điều kiện làm việc của các tàu công trình thực hiện công tác nạo vét khác nhau, nên công tác nạo vét công trình thủy được tính đơn giá cho các khối tàu hút, tàu hút bụng tự hành và tàu cuốc sông nhiều gầu.


Công tác nạo vét công trình thủy được tính đơn giá theo nhóm tàu, theo từng loại đất phù hợp với điều kiện kỹ thuật, điều kiện thi công của các khối tàu như: chiều sâu nạo vét, chiều cao ống xả, chiều dài ống xả trong điều kiện thời tiết bình thường, tốc độ dòng chảy ≤ 2m/s. Trường hợp nạo vét khác với các điều kiện qui định trong đơn giá được điều chỉnh như sau:


1- Nạo vét các công trình thủy ở khu nước cảng, vũng quay tàu, âu tàu, các cảng đang khai thác có mặt bằng chật hẹp, lưu lượng tàu qua lại cảng lớn, đơn giá nạo vét được nhân với hệ số 1,1 so với đơn giá nạo vét bằng các khối tàu tương ứng.


2- Nạo vét ở những nơi bồi đắp cục bộ mạnh, khả năng rủi ro lớn hoặc nơi có dòng chảy thường xuyên >2m/s, đơn giá nạo vét được nhân với hệ số 1,2 so với đơn giá nạo vét bằng các khối tàu tương ứng.


3- Nạo vét bằng tàu hút:


Nếu chiều sâu nạo vét sâu thêm 1m hoặc chiều cao ống xả cao hơn 1m, hoặc chiều dài ống xả dài thêm 100m so với chiều sâu, chiều cao và chiều dài qui định trong đơn giá thì cứ 1m chiều cao, 1m sâu tăng thêm hoặc 100m chiều dài ống xả dài thêm thì được nhân hệ số 1,07 so với đơn giá nạo vét bằng tàu hút tương ứng.


- Nạo vét ở những khu vực có chiều dày lớp đất nạo vét ≤ 0,4m thì đơn giá nạo vét bằng tàu hút được nhân với hệ số 1,05.


4- Nạo vét bằng tàu cuốc sông:


- Độ sâu hạ gầu đối với tàu cuốc sông, từ 6m đến 9m, nếu nạo vét ở độ sâu hà gầu <6m hoặc >9m thì đơn giá nạo vét được nhân hệ số 1,1 so với đơn giá nạo vét bằng tàu cuốc sông, tương ứng.


- Nạo vét ở những khu vực có chiều dày lớp đất nạo vét <0,4m thì đơn giá nạo vét bằng tàu cuốc được nhân hệ số 1,1.


5- Nạo vét bằng tàu hút bụng tự hành:


Độ sâu hạ gầu đối với tàu hút bụng tự hành từ 4m đến 6m đối với tàu có công suất ≤ 2500CV và từ 5m đến 9m đối với tàu hút bụng có công suất > 2500CV, nếu độ sâu hạ gầu < 4m hoặc > 6m đối với tàu có công suất ≤ 2500CV và < 5m hoặc > 9m đối với tàu có công suất > 2500CV thì đơn giá được nhân 1,15 so với đơn giá nạo vét bằng tàu hút bụng tương ứng.


AB.71000 - NẠO VÉT BẰNG TÀU HÚT


Thành phần công việc:


Chuẩn bị công trường, làm phao tiêu báo hiệu, xác định vị trí nạo vét, di chuyển máy móc thiết bị trong phạm vi công trường, lắp ráp, tháo dỡ, định vị thiết bị, đường ống, đảm bảo an toàn giao thông thủy trong phạm vi công trường, nạo vét, hút đất, cát đổ đúng nơi qui định, hoàn thiện mặt bằng nạo vét (đảm bảo giao thông luồng tàu chưa tính trong đơn giá).


AB.71100 - NẠO VÉT BẰNG TÀU HÚT CÔNG SUẤT ≤ 1000CV


Đơn vị tính: đ/100m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Nạo vét bằng tàu hút công suất ≤ 1000CV, chiều sâu nạo vét ≤ 6m, chiều cao ống xả ≤ 3m, chiều dài ống xả ≤ 300m

		

		

		

		

		



		AB.71110

		Đất phù sa bùn lỏng

		100m3

		

		523.891

		3.627.875

		4.151.766



		AB.71120

		Cát hạt trung, hạt to, đất cát pha

		100m3

		

		679.789

		4.968.616

		5.648.405



		AB.71130

		Cát hạt mịn

		100m3

		

		882.819

		5.987.930

		6.870.749



		AB.71140

		Đất sét dính

		100m3

		

		1.147.483

		7.876.574

		9.024.057



		AB.71150

		Đất sét nửa cứng, sét cứng

		100m3

		

		1.486.471

		11.676.464

		13.162.935





AB.71200 - NẠO VÉT BẰNG TÀU HÚT CÔNG SUẤT ≤ 2000CV


Đơn vị tính: đ/100m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Nạo vét bằng tàu hút công suất ≤ 2000CV, chiều sâu nạo vét ≤ 8m, chiều cao ống xả ≤ 5m, chiều dài ống xả ≤ 500m

		

		

		

		

		



		AB.71210

		Đất phù sa bùn lỏng

		100m3

		

		130.519

		4.616.524

		4.747.043



		AB.71220

		Cát hạt trung, hạt to, đất cát pha

		100m3

		

		170.400

		6.361.910

		6.532.310



		AB.71230

		Cát hạt mịn

		100m3

		

		208.469

		7.657.650

		7.866.119



		AB.71240

		Đất sét dính

		100m3

		

		286.418

		10.722.247

		11.008.665



		AB.71250

		Đất sét nửa cứng, sét cứng

		100m3

		

		444.129

		14.719.137

		15.163.266





AB.71300 - NẠO VÉT BẰNG TÀU HÚT CÔNG SUẤT >2000CV


Đơn vị tính: đ/100m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Nạo vét tàu hút công suất > 2000CV, chiều sâu nạo vét ≤ 9m, chiều cao ống xả ≤ 6m, chiều dài ống xả ≤ 500m

		

		

		

		

		



		AB.71310

		Đất phù sa bùn lỏng

		100m3

		

		119.643

		4.155.183

		4.274.826



		AB.71320

		Cát hạt trung, hạt to, đất cát pha

		100m3

		

		154.085

		5.744.400

		5.898.485



		AB.71330

		Cát hạt mịn

		100m3

		

		190.341

		6.859.186

		7.049.527



		AB.71340

		Đất sét dính

		100m3

		

		262.852

		8.784.796

		9.047.648



		AB.71350

		Đất sét nửa cứng, sét cứng

		100m3

		

		406.060

		12.782.026

		13.188.086





AB.7200 - NẠO VÉT BẰNG TÀU CUỐC SÔNG


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, xác định vị trí công trường, thả neo, rùa định vị phương tiện thiết bị, nạo vét đất đổ vào xà lan chứa đất, di chuyển máy móc thiết bị trong phạm vi công trường, nạo vét đảm bảo an toàn giao thông đường thủy trong phạm vi công trường, hoàn thiện mặt bằng theo đúng yêu cầu kỹ thuật (đảm bảo giao thông luồng tàu, vận chuyển đất cát theo tàu cuốc được tính riêng).


AB.72200 - NẠO VÉT BẰNG TÀU CUỐC SÔNG


Đơn vị tính: đ/100m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Nạo vét bằng tàu cuốc sông

		

		

		

		

		



		AB.72210

		Đất phù sa bùn lỏng

		100m3

		

		525.703

		4.654.398

		5.180.101



		AB.72220

		Cát hạt trung, hạt to, đất cát pha

		100m3

		

		589.150

		6.368.858

		6.958.008



		AB.72230

		Cát hạt mịn

		100m3

		

		719.670

		7.699.486

		8.419.156



		AB.72240

		Đất sét dính

		100m3

		

		1.696.753

		8.705.993

		10.402.746



		AB.72250

		Đất sét nửa cứng, sét cứng

		100m3

		

		2.265.963

		13.336.265

		15.602.228





AB.73000 - NẠO VÉT BẰNG TÀU HÚT BỤNG TỰ HÀNH


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, di chuyển thiết bị trong phạm vi công trường, nạo vét theo qui trình, vận chuyển đất cát đến bãi đổ đất trong phạm vi 6km, đảm bảo an toàn giao thông đường thủy trong phạm vi công trường, hoàn thiện mặt bằng theo đúng yêu cầu kỹ thuật (đảm bảo giao thông luồng tàu chưa tính trong đơn giá).


AB.73100 - NẠO VÉT BẰNG TÀU HÚT BỤNG TỰ HÀNH CÔNG SUẤT ≤ 2500CV


Đơn vị tính: đ/100m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Nạo vét bằng tàu hút bụng tự hành công suất ≤ 2500CV độ sâu hạ gầu từ 4 đến 6 m, cự ly vận chuyển đất ≤ 6km

		

		

		

		

		



		AB.73110

		Đất phù sa bùn lỏng

		100m3

		

		342.614

		6.101.191

		6.443.805



		AB.73120

		Cát hạt trung, hạt to, đất cát pha

		100m3

		

		396.997

		8.360.892

		8.757.889



		AB.73130

		Cát hạt mịn

		100m3

		

		489.448

		10.105.071

		10.594.519



		AB.73140

		Đất sét dính

		100m3

		

		679.789

		12.541.337

		13.221.126



		AB.73150

		Đất sét nửa cứng, sét cứng

		100m3

		

		1.236.309

		18.077.604

		19.313.913





AB.81100 - NẠO VÉT KÊNH MƯƠNG BẰNG MÁY ĐÀO GẦU DÂY


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, làm phao tiêu báo hiệu, vị trí đổ đất. Di chuyển thiết bị trong phạm vi công trường, định vị thiết bị. Đảm bảo an toàn giao thông đường thủy trong phạm vi công trường. Nạo vét kênh mương, hoàn thiện công tác nạo vét theo yêu cầu kỹ thuật. (Đơn giá tính cho trường hợp đổ đất một bên).


Đơn vị tính: đ/100m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Máy đào gầu dây <0,4m3, chiều cao đổ đất ≤ 3m

		

		

		

		

		



		AB.81111

		Bùn đặc, đất sỏi lắng đọng dưới 3 năm

		100m3

		

		350.885

		1.738.848

		2.089.733



		AB.81112

		Đất thịt pha cát, pha sét có lẫn sỏi đến 15%, đất than bùn

		100m3

		

		350.885

		1.928.541

		2.279.426



		AB.81113

		Đất thịt pha cát, pha sét có lẫn sỏi, vỏ sò, hến từ 15-25% đất sét

		100m3

		

		350.885

		2.244.695

		2.595.580



		AB.81114

		Đất pha cát từ 15-20%, đất bùn lỏng

		100m3

		

		350.885

		2.560.849

		2.911.734



		

		Máy đào gầu dây ≤ 0,4m3, chiều cao đổ đất >3m

		

		

		

		

		



		AB.81121

		Bùn đặc, đất sỏi lắng đọng dưới 3 năm

		100m3

		

		350.885

		2.181.464

		2.532.349



		AB.81122

		Đất thịt pha cát, pha sét có lẫn sỏi đến 15%, đất than bùn

		100m3

		

		350.885

		2.434.387

		2.785.272



		AB.81123

		Đất thịt pha cát, pha sét có lẫn sỏi, vỏ sò, hến từ 15-25% đất sét

		100m3

		

		350.885

		2.782.157

		3.133.042



		AB.81124

		Đất pha cát từ 15-20%, đất bùn lỏng

		100m3

		

		350.885

		3.193.157

		3.544.042



		

		Máy đào gầu dây ≤ 0,65m3, chiều cao đổ đất ≤ 3m

		

		

		

		

		



		AB.81131

		Bùn đặc, đất sỏi lắng đọng dưới 3 năm

		100m3

		

		350.885

		1.304.798

		1.655.683



		AB.81132

		Đất thịt pha cát, pha sét có lẫn sỏi đến 15%, đất than bùn

		100m3

		

		350.885

		1.476.482

		1.827.367



		AB.81133

		Đất thịt pha cát, pha sét có lẫn sỏi, vỏ sò, hến từ 15-25% đất sét

		100m3

		

		350.885

		1.648.166

		1.999.051



		AB.81134

		Đất pha cát từ 15-20%, đất bùn lỏng

		100m3

		

		350.885

		1.991.534

		2.342.419



		

		Máy đào gầu dây ≤ 0,65m3, chiều cao đổ đất > 3m

		

		

		

		

		



		AB.81141

		Bùn đặc, đất sỏi lắng đọng dưới 3 năm

		100m3

		

		350.885

		1.648.166

		1.999.051



		AB.81142

		Đất thịt pha cát, pha sét có lẫn sỏi đến 15%, đất than bùn

		100m3

		

		350.885

		1.854.187

		2.205.072



		AB.81143

		Đất thịt pha cát, pha sét có lẫn sỏi, vỏ sò, hến từ 15-25% đất sét

		100m3

		

		350.885

		2.094.544

		2.445.429



		AB.81144

		Đất pha cát từ 15-20%, đất bùn lỏng

		100m3

		

		350.885

		2.472.249

		2.823.134



		

		Máy đào gầu dây ≤ 1,2m3, chiều cao đổ đất ≤ 3m

		

		

		

		

		



		AB.81151

		Bùn đặc, đất sỏi lắng đọng dưới 3 năm

		100m3

		

		350.885

		1.238.217

		1.589.102



		AB.81152

		Đất thịt pha cát, pha sét có lẫn sỏi đến 15%, đất than bùn

		100m3

		

		350.885

		1.392.995

		1.743.880



		AB.81153

		Đất thịt pha cát, pha sét có lẫn sỏi, vỏ sò, hến từ 15-25% đất sét

		100m3

		

		350.885

		1.599.364

		1.950.249



		AB.81154

		Đất pha cát từ 15-20%, đất bùn lỏng

		100m3

		

		350.885

		1.857.326

		2.208.211



		

		Máy đào gầu dây ≤ 1,2m3, chiều cao đổ đất > 3m

		

		

		

		

		



		AB.81161

		Bùn đặc, đất sỏi lắng đọng dưới 3 năm

		100m3

		

		350.885

		1.599.364

		1.950.249



		AB.81162

		Đất thịt pha cát, pha sét có lẫn sỏi đến 15%, đất than bùn

		100m3

		

		350.885

		1.754.141

		2.105.026



		AB.81163

		Đất thịt pha cát, pha sét có lẫn sỏi, vỏ sò, hến từ 15-25% đất sét

		100m3

		

		350.885

		2.012.103

		2.362.988



		AB.81164

		Đất pha cát từ 15-20%, đất bùn lỏng

		100m3

		

		350.885

		2.321.658

		2.672.543





Ghi chú:


Đơn giá tính cho trường hợp nạo vét đổ đất một bên, trường hợp nạo vét đổ đất 2 bên thì chi phí nhân công, máy thi công được nhân với hệ số 0,85 so với đơn giá đổ đất một bên tương ứng.


AB.81200 - NẠO VÉT DƯỚI NƯỚC BẰNG MÁY ĐÀO GẦU DÂY


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, làm phao tiêu báo hiệu, xác định phạm vi đào. Di chuyển thiết bị trong phạm vi công trường. Đảm bảo an toàn giao thông đường thủy trong phạm vi công trường. Đào đất bằng máy đào đổ lên xà lan (vận chuyển đất đổ đi chưa tính trong đơn giá).


Đơn vị tính: đ/100m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Nạo vét dưới nước bằng máy đào gầu dây ≤ 1,6m3 chiều sâu ≤ 6m

		

		

		

		

		



		AB.81211

		Bùn đặc, đất sỏi lắng đọng tới 3 năm, đất than bùn

		100m3

		

		350.885

		2.164.739

		2.515.624



		AB.81212

		Đất thịt pha cát, pha sét có lẫn sỏi 

		100m3

		

		350.885

		2.374.230

		2.725.115



		AB.81213

		Đất thịt pha cát, pha sét có lẫn sỏi, vỏ sò, hến đất sét dính

		100m3

		

		350.885

		2.723.382

		3.074.267



		AB.81214

		Đất sét nửa cứng, sét cứng

		100m3

		

		350.885

		4.538.969

		4.889.854



		

		Nạo vét dưới nước bằng máy đào gầu dây ≤ 2,3m3 chiều sâu ≤ 6m

		

		

		

		

		



		AB.81221

		Bùn đặc, đất sỏi lắng đọng tới 3 năm, đất than bùn

		100m3

		

		350.885

		1.817.150

		2.168.035



		AB.81222

		Đất thịt pha cát, pha sét có lẫn sỏi

		100m3

		

		350.885

		2.064.943

		2.415.828



		AB.81223

		Đất thịt pha cát, pha sét có lẫn sỏi, vỏ sò, hến đất sét dính

		100m3

		

		350.885

		2.312.736

		2.663.621



		AB.81224

		Đất sét nửa cứng, sét cứng

		100m3

		

		350.885

		3.469.104

		3.819.989



		

		Nạo vét dưới nước bằng máy đào gầu dây ≤ 1,6m3 chiều sâu > 6m ÷ 9m

		

		

		

		

		



		AB.81231

		Bùn đặc, đất sỏi lắng đọng tới 3 năm, đất than bùn

		100m3

		

		350.885

		2.583.721

		2.934.606



		AB.81232

		Đất thịt pha cát, pha sét có lẫn sỏi

		100m3

		

		350.885

		2.793.212

		3.144.097



		AB.81233

		Đất thịt pha cát, pha sét có lẫn sỏi, vỏ sò, hến đất sét dính

		100m3

		

		350.885

		3.212.194

		3.563.079



		AB.81234

		Đất sét nửa cứng, sét cứng

		100m3

		

		350.885

		4.748.460

		5.099.345



		

		Nạo vét dưới nước bằng máy đào gầu dây ≤ 2,3m3 chiều sâu > 6m ÷ 9m

		

		

		

		

		



		AB.81241

		Bùn đặc, đất sỏi lắng đọng tới 3 năm, đất than bùn

		100m3

		

		350.885

		2.210.704

		2.561.589



		AB.81242

		Đất thịt pha cát, pha sét có lẫn sỏi

		100m3

		

		350.885

		2.550.812

		2.901.697



		AB.81243

		Đất thịt pha cát, pha sét có lẫn sỏi, vỏ sò, hến đất sét dính

		100m3

		

		350.885

		2.890.920

		3.241.805



		AB.81244

		Đất sét nửa cứng, sét cứng

		100m3

		

		350.885

		4.336.380

		4.687.265





AB.81300 - NẠO VÉT BẰNG TÀU ĐÀO


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, làm phao tiêu báo hiệu, xác định phạm vi đào. Di chuyển tàu đào bằng tàu kéo 1200CV. Bốc xúc đất, đá mồ côi lên xà lan chở đất đá. Đảm bảo an toàn giao thông thủy trong phạm vi công trình (Vận chuyển đất đá đổ đi chưa tính trong đơn giá).


Đơn vị tính:đ/100m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Đào đất, đá dổ lên xà lan, bằng tàu đào, chiều sâu đào 9 ÷ 15m

		

		

		

		

		



		AB.81310

		Bùn đặc, đất sỏi lắng đọng tới 3 năm, đất than bùn

		100m3

		

		366.402

		7.117.727

		7.484.129



		AB.81320

		Đất thịt pha cát, pha sét có lẫn sỏi 

		100m3

		

		386.758

		9.745.747

		10.132.505



		AB.81330

		Đất thịt pha cát, pha sét có lẫn sỏi, vỏ sò, hến đất sét dính

		100m3

		

		409.658

		14.039.485

		14.449.143



		AB.81340

		Đất sét nửa cứng, sét cứng

		100m3

		

		455.458

		19.451.906

		19.907.364



		AB.81350

		Đá mồ côi đường kính 1 ÷ 3m

		100m3

		

		2.129.713

		105.010.155

		107.139.868





Ghi chú:


Chiều sâu đào từ 15 ÷ 20m thì đơn giá nạo vét bằng tàu đào được nhận hệ số 1,25. Từ độ sâu >20m được nhân hệ số 1,35 so với đơn giá nạo vét bằng tàu đào tương ứng.

AB.90000 - VẬN CHUYỂN ĐẤT, CÁT BẰNG TÀU KÉO, XÀ LAN VÀ TÀU HÚT BỤNG TỰ HÀNH


Thành phần công việc:


- Đối với công tác nạo vét bằng tàu cuốc: Vận chuyển đất, cát 1km đầu và 1km tiếp theo do tàu cuốc đổ lên xà lan bằng tàu kéo.


- Đối với công tác nạo vét bằng tàu hút bụng tự hành: Vận chuyển đất, cát 1km tiếp theo ngoài 6km đầu bằng tàu hút bụng tự hành công suất ≤ 2500CV và công suất > 2500CV.


Đơn vị tính: đ/100m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Vận chuyển đất, cát đổ đi bằng tàu kéo 360CV, xà lan 400T

		

		

		

		

		



		AB.91111

		Vận chuyển 1km đầu

		100m3

		

		

		979.359

		979.359



		

		Vận chuyển 1km tiếp theo

		

		

		

		

		



		AB.91121

		Cự ly < 6km

		100m3

		

		

		830.496

		830.496



		AB.91122

		Cự ly 6 ÷ 20km

		100m3

		

		

		744.313

		744.313



		AB.91123

		Cự ly > 20km

		100m3

		

		

		720.808

		720.808



		

		Vận chuyển đất, đá đổ đi bằng tàu kéo 1200CV, xà lan 800T ÷ 1000T

		

		

		

		

		



		AB.91211

		Vận chuyển 1km đầu

		100m3

		

		

		1.301.611

		1.301.611



		

		Vận chuyển 1km tiếp theo

		

		

		

		

		



		AB.91221

		Cự ly < 6km

		100m3

		

		

		1.093.353

		1.093.353



		AB.91222

		Cự ly 6 ÷ 20km

		100m3

		

		

		989.224

		989.224



		AB.91223

		Cự ly > 20km

		100m3

		

		

		937.160

		937.160





AB.92000 - VẬN CHUYỂN ĐẤT, CÁT ĐỔ ĐI 1KM TIẾP THEO NGOÀI 6KM ĐẦU BẰNG TÀU HÚT BỤNG TỰ HÀNH


Đơn vị tính: đ/100m3/1km


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Vận chuyển 1km tiếp theo trong phạm vi 6 ÷ 20km, tàu hút bụng tự hành

		

		

		

		

		



		AB.92110

		Công suất < 2500CV

		100m3

		

		

		461.402

		461.402





Ghi chú: Trường hợp vận chuyển đất bằng tàu hút bụng tự hành ngoài cự ly 20km thì đơn giá vận chuyển 1km tiếp theo từ km thứ 21 trở đi tính bằng 70% của đơn giá vận chuyển 1km tiếp theo tương ứng.


Chương 3.


CÔNG TÁC ĐÓNG CỌC, ÉP CỌC, NHỔ CỌC, KHOAN TẠO LỖ CỌC KHOAN NHỒI

AC.10000 - CÔNG TÁC ĐÓNG CỌC


Quy định áp dụng:


- Đơn giá đóng cọc bằng máy tính cho 100m cọc ngập đất, đoạn cọc không ngập đất chi phí nhân công, máy thi công nhân hệ số 0,75 so với đơn giá đóng cọc tương ứng. Chi phí vật liệu cọc tính theo thiết kế.


- Khi đóng, ép cọc xiên thì chi phí nhân công, máy thi công được nhân hệ số 1,22 so đơn giá đóng cọc tương ứng.


- Trường hợp phải dùng cọc dẫn để đóng cọc âm thì chi phí nhân công và máy thi công đóng, ép cọc dẫn được nhân với hệ số 1,05 so với đơn giá đóng, ép cọc tương ứng. Trong bảng đơn giá chưa tính đến công tác gia công chế tạo cọc dẫn.


- Đơn giá đóng cọc bằng máy đóng cọc trên mặt nước chưa tính đến công tác làm sàn đạo, xà kẹp, phao nổi.


- Trong chi phí vật liệu khác đã tính đến chi phí vật liệu đệm đầu cọc, chụp đầu cọc.


- Quy định cách xác định cấp đất để áp dụng đơn giá như sau:


+ Nếu tổng cộng độ sâu của lớp đất cấp I ≥ 60% chiều dài cọc ngập đất thì áp dụng đơn giá đất cấp I.


- Nếu tổng cộng độ sâu của lớp đất cấp I < 40% chiều dài cọc ngập đất thiết kế thì áp dụng đơn giá đất cấp II.


Trường hợp đóng, ép cọc phải sử dụng biện pháp khoan dẫn thì đoạn cọc đóng, ép qua chiều sâu khoan dẫn tính bằng đơn giá đóng, ép cọc vào đất cấp I (Công tác khoan dẫn chưa tính trong đơn giá).


- Công tác đóng cọc ống các loại chưa tính đến các chi phí cho việc xói hút hỗn hợp bùn, đất trong lòng cọc.


I- Công tác đóng cọc ván thép (cọc larsen), cọc ống thép, cọc thép hình được tính đơn giá cho 100m cọc đóng nằm lại trong công trình. Trường hợp cọc nhổ lên, sử dụng lại nhiều lần thì chi phí vật liệu cọc được xác định như sau:


1) Chi phí tính theo thời gian và môi trường


Chi phí vật liệu cọc cho 1 lần đóng nhổ ứng với thời gian cọc nằm trong công trình ≤ 1 tháng bằng 1,17%. Thời gian cọc nằm lại trong công trình từ tháng thứ 2 trở đi thì cứ mỗi tháng chi phí vật liệu cọc được tính thêm như sau:


a/ Nếu cọc đóng trên cạn hoặc đóng trong môi trường nước ngọt bằng 1,17%/tháng


b/ Nếu cọc đóng trong môi trường nước lợ bằng 1,22%/tháng


c/ Nếu cọc đóng trong môi trường nước mặn bằng 1,29%/tháng


2) Hao hụt do sứt mẻ, tòe đầu cọc, mũ cọc


a/ Đóng vào đất cấp I, II hao hụt bằng 3,5%/1 lần đóng nhổ


b/ Đóng vào đất, đá, có ứng suất ≥ 5 kg/cm2 bằng 4,5% cho một lần đóng nhổ


Trường hợp cọc không nhổ được phải cắt thì phần cọc cắt để lại công trình được tính 100% theo khối lượng cọc nằm trong công trình.


AC.11000 - ĐÓNG CỌC BẰNG THỦ CÔNG


Thành phần công việc:


Lắp dựng và tháo dỡ dàn giáo, đóng cọc theo yêu cầu kỹ thuật, vận chuyển cọc trong phạm vi 30m


AC.11100 - ĐÓNG CỌC TRE


Đơn vị tính: đồng/100m


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Đóng cọc tre chiều dài cọc ≤ 2,5 m

		

		

		

		

		



		AC.11110

		Cấp đất: 

		- Bùn

		100m

		366.188

		298.802

		

		664.990



		AC.11111

		

		- Đất cấp I

		100m

		375.060

		361.593

		

		736.653



		AC.11112

		

		- Đất cấp II

		100m

		375.060

		389.741

		

		764.801



		

		Đóng cọc tre chiều dài cọc > 2,5 m

		

		

		

		

		



		AC.11120

		Cấp đất:

		- Bùn

		100m

		377.738

		454.698

		

		832.436



		AC.11121

		

		- Đất cấp I

		100m

		377.738

		547.803

		

		925.541



		AC.11122

		

		- Đất cấp II

		100m

		377.738

		608.430

		

		986.168





AC.11200 - ĐÓNG CỌC GỖ (HOẶC CỌC TRÀM) Ф 8 - 10 CM


Đơn vị tính: đồng/100m


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Đóng cọc gỗ chiều dài cọc ≤ 2,5 m

		

		

		

		

		



		AC.11210

		Cấp đất: 

		- Bùn

		100m

		

		361.593

		

		406.218



		AC.11211

		

		- Đất cấp I

		100m

		

		469.855

		

		517.000



		AC.11212

		

		- Đất cấp II

		100m

		

		498.003

		

		545.148



		

		Đóng cọc gỗ chiều dài cọc > 2,5 m

		

		

		

		

		



		AC.11220

		Cấp đất:

		- Bùn

		100m

		

		625.751

		

		674.419



		AC.11221

		

		- Đất cấp I

		100m

		

		708.030

		

		759.479



		AC.11222

		

		- Đất cấp II

		100m

		

		783.813

		

		835.262





AC.11300 - ĐÓNG CỪ GỖ (Trong đơn giá chưa tính chi phí vật liệu)


Đơn vị tính: đ/ồng100m

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Đóng cừ gỗ loại I, chiều dài cừ ≤ 4m

		

		

		

		

		



		

		Chiều dày cừ ≤ 8cm

		

		

		

		

		



		AC.11311

		- Đất cấp I

		100m

		

		6.820.475

		

		6.820.475



		AC.11312

		- Đất cấp II

		100m

		

		8.271.179

		

		8.271.179



		

		Chiều dày cừ >8cm

		

		

		

		

		



		AC.11321

		- Đất cấp I

		100m

		

		6.950.388

		

		6.950.388



		AC.11322

		- Đất cấp II

		100m

		

		8.704.225

		

		8.704.225



		

		Đóng cừ gỗ loại I, chiều dài cừ >4m

		

		

		

		

		



		

		Chiều dày cừ ≤ 8cm

		

		

		

		

		



		AC.11411

		- Đất cấp I

		100m

		

		7.578.305

		

		7.578.305



		AC.11412

		- Đất cấp II

		100m

		

		9.267.184

		

		9.267.184



		

		Chiều dày cừ >8cm

		

		

		

		

		



		AC.11421

		- Đất cấp I

		100m

		

		7.881.437

		

		7.881.437



		AC.11422

		- Đất cấp II

		100m

		

		10.046.667

		

		10.046.667



		

		Đóng cừ gỗ loại II, chiều dài cừ ≤4m

		

		

		

		

		



		

		Chiều dày cừ ≤ 8cm

		

		

		

		

		



		AC.11511

		- Đất cấp I

		100m

		

		8.964.052

		

		8.964.052



		AC.11512

		- Đất cấp II

		100m

		

		10.046.667

		

		10.046.667



		

		Chiều dày cừ >8cm

		

		

		

		

		



		AC.11521

		- Đất cấp I

		100m

		

		9.656.926

		

		9.656.926



		AC.11522

		- Đất cấp II

		100m

		

		10.436.409

		

		10.436.409



		

		Đóng cừ gỗ loại II, chiều dài cừ >4m

		

		

		

		

		



		

		Chiều dày cừ ≤ 8cm

		

		

		

		

		



		AC.11611

		- Đất cấp I

		100m

		

		9.440.403

		

		9.440.403



		AC.11612

		- Đất cấp II

		100m

		

		10.652.932

		

		10.652.932



		

		Chiều dày cừ >8cm

		

		

		

		

		



		AC.11621

		- Đất cấp I

		100m

		

		10.328.147

		

		10.328.147



		AC.11622

		- Đất cấp II

		100m

		

		10.847.802

		

		10.847.802





AC.11700 - LÀM TƯỜNG CHẮN ĐẤT BẰNG GỖ VÁN


(Trong đơn giá chưa tính chi phí vật liệu)


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, đóng cây chống, nhổ cây chống, gia công lắp dựng, tháo dỡ ván tường chắn


Đơn vị tính: đồng/100m2

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		AC.11710

		Làm tường chắn đất bằng gỗ ván

		100m2

		

		5.531.637

		

		5.531.637





AC.12000 - ĐÓNG CỌC BẰNG MÁY


AC.12100 - ĐÓNG CỌC GỖ (Trong đơn giá chưa tính chi phí vật liệu)


Đơn vị tính: đồng/100m

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Đóng cọc gỗ trên mặt đất

		

		

		

		

		



		

		Chiều dài cọc ≤ 10m

		

		

		

		

		



		AC.12111

		- Đất cấp I

		100m

		

		1.190.877

		3.988.069

		5.178.946



		AC.12112

		- Đất cấp II

		100m

		

		1.214.694

		4.201.988

		5.416.682



		

		Chiều dài cọc >10 m

		

		

		

		

		



		AC.12121

		- Đất cấp I

		100m

		

		1.701.871

		6.005.023

		7.706.894



		AC.12122

		- Đất cấp II

		100m

		

		1.818.793

		7.777.498

		9.596.291



		

		Đóng cọc gỗ trên mặt nước

		

		

		

		

		





		

		Chiều dài cọc ≤ 10m

		

		

		

		

		



		AC.12211

		- Đất cấp I

		100m

		

		1.450.704

		4.767.347

		6.218.051



		AC.12212

		- Đất cấp II

		100m

		

		1.818.793

		5.118.786

		6.937.579



		

		Chiều dài cọc >10 m

		

		

		

		

		



		AC.12221

		- Đất cấp I

		100m

		

		2.035.316

		7.181.580

		9.216.896



		AC.12222

		- Đất cấp II

		100m

		

		2.217.196

		7.823.338

		10.040.534





AC.12300 - ĐÓNG CỪ GỖ (Trong đơn giá chưa tính chi phí vật liệu)


Đơn vị tính: đồng/100m

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Đóng cừ gỗ

		

		

		

		

		



		AC.12311

		- Đất cấp I

		100m

		

		1.342.443

		4.643.909

		5.986.352



		AC.12312

		- Đất cấp II

		100m

		

		1.416.060

		4.898.574

		6.314.634





AC.13000 - ĐÓNG CỌC BÊ TÔNG CỐT THÉP TRÊN MẶT ĐẤT BẰNG MÁY CÓ TRỌNG LƯỢNG ĐẦU BÚA ≤ 1,2T (Trong đơn giá chưa tính chi phí vật liệu)


Đơn vị tính: đồng/100m

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Đóng cọc bê tông cốt thép trên mặt đất chiều dài cọc ≤ 24m

		

		

		

		

		



		

		Đất cấp I

		

		

		

		

		



		AC.13111

		Kích thước cọc: 20x20cm

		100m

		

		1.039.310

		3.811.001

		4.850.311



		AC.13112

		- 25x25cm

		100m

		

		1.082.615

		4.446.168

		5.528.783



		AC.13113

		- 30x30cm

		100m

		

		1.472.356

		5.398.918

		6.871.274



		

		Đất cấp II

		

		

		

		

		



		AC.13121

		Kích thước cọc: 20x20cm

		100m

		

		1.134.581

		4.160.343

		5.294.924



		AC.13122

		- 25x25cm

		100m

		

		1.403.069

		5.144.851

		6.547.920



		AC.13123

		- 30x30cm

		100m

		

		1.688.879

		6.192.877

		7.881.756



		

		Đóng cọc bê tông cốt thép trên mặt đất chiều dài cọc > 24m

		

		

		

		

		



		

		Đất cấp I

		

		

		

		

		



		AC.13211

		Kích thước cọc: 20x20cm

		100m

		

		848.770

		3.112.318

		3.961.088



		AC.13212

		- 25x25cm

		100m

		

		1.017.658

		3.731.605

		4.749.263



		AC.13213

		- 30x30cm

		100m

		

		1.247.172

		4.573.201

		5.820.373



		

		Đất cấp II

		

		

		

		

		



		AC.13221

		Kích thước cọc: 20x20cm

		100m

		

		1.021.989

		3.747.484

		4.769.473



		AC.13222

		- 25x25cm

		100m

		

		1.186.546

		4.350.893

		5.537.439



		AC.13223

		- 30x30cm

		100m

		

		1.507.000

		5.525.952

		7.032.952





AC.14000 - ĐÓNG CỌC BÊ TÔNG CỐT THÉP TRÊN MẶT ĐẤT BẰNG BÚA MÁY CÓ TRỌNG LƯỢNG ĐẦU BÚA ≤ 1,8T (Trong đơn giá chưa tính chi phí vật liệu)


Đơn vị tính: đồng/100m

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Đóng cọc bê tông cốt thép trên mặt đất chiều dài cọc ≤ 24m

		

		

		

		

		



		

		Đất cấp I

		

		

		

		

		



		AC.14111

		Kích thước cọc: 20x20cm

		100m

		

		827.118

		3.704.287

		4.531.405



		AC.14112

		- 25x25cm

		100m

		

		991.675

		4.441.266

		5.432.941



		AC.14113

		- 30x30cm

		100m

		

		1.221.190

		5.469.157

		6.690.347



		AC.14114

		- 35x35cm

		100m

		

		1.489.678

		6.671.596

		8.161.274



		

		Đất cấp II

		

		

		

		

		



		AC.14121

		Kích thước cọc: 20x20cm

		100m

		

		991.675

		4.441.266

		5.432.941



		AC.14122

		- 25x25cm

		100m

		

		1.190.877

		5.333.398

		6.524.275



		AC.14123

		- 30x30cm

		100m

		

		1.442.043

		6.458.260

		7.900.303



		AC.14124

		- 35x35cm

		100m

		

		1.797.141

		8.009.794

		9.806.935



		

		Đóng cọc bê tông cốt thép trên mặt đất chiều dài cọc > 24m

		

		

		

		

		



		

		Đất cấp I

		

		

		

		

		



		AC.14211

		Kích thước cọc: 20x20cm

		100m

		

		796.805

		3.568.528

		4.365.333



		AC.14212

		- 25x25cm

		100m

		

		883.414

		3.956.411

		4.839.825



		AC.14213

		- 30x30cm

		100m

		

		1.082.615

		4.848.543

		5.931.158



		AC.14214

		- 35x35cm

		100m

		

		1.247.172

		5.585.522

		6.832.694



		

		Đất cấp II

		

		

		

		

		



		AC.14221

		Kích thước cọc: 20x20cm

		100m

		

		961.362

		4.305.506

		5.266.868



		AC.14222

		- 25x25cm

		100m

		

		1.112.928

		4.984.303

		6.097.231



		AC.14223

		- 30x30cm

		100m

		

		1.355.434

		6.070.376

		7.425.810



		AC.14224

		- 35x35cm

		100m

		

		1.667.227

		7.466.757

		9.133.984





AC.15000 - ĐÓNG CỌC BÊ TÔNG CỐT THÉP TRÊN MẶT ĐẤT BẰNG BÚA MÁY CÓ TRỌNG LƯỢNG ĐẦU BÚA ≤ 2,5T (Trong đơn giá chưa tính chi phí vật liệu)


Đơn vị tính: đồng/100m

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Đóng cọc bê tông cốt thép trên mặt đất chiều dài cọc ≤ 24m

		

		

		

		

		



		

		Đất cấp I

		

		

		

		

		



		AC.15111

		Kích thước cọc: 25x25cm

		100m

		

		952.701

		4.984.686

		5.937.387



		AC.15112

		- 30x30cm

		100m

		

		1.108.598

		5.732.389

		6.840.987



		AC.15113

		- 35x35cm

		100m

		

		1.286.147

		6.654.556

		7.940.703



		AC.15114

		- 40x40cm

		100m

		

		1.584.948

		8.224.732

		9.809.680



		

		Đất cấp II

		

		

		

		

		



		AC.15121

		Kích thước cọc: 25x25cm

		100m

		

		1.060.963

		5.358.537

		6.419.500



		AC.15122

		- 30x30cm

		100m

		

		1.346.773

		6.579.786

		7.926.559



		AC.15123

		- 35x35cm

		100m

		

		1.558.966

		8.100.115

		9.659.081



		AC.15124

		- 40x40cm

		100m

		

		1.918.394

		9.396.133

		11.314.527



		

		Đóng cọc bê tông cốt thép trên mặt đất chiều dài cọc > 24m

		

		

		

		

		



		

		Đất cấp I

		

		

		

		

		



		AC.15211

		Kích thước cọc: 25x25cm

		100m

		

		866.092

		4.934.839

		5.800.931



		AC.15212

		- 30x30cm

		100m

		

		1.004.667

		5.607.772

		6.612.439



		AC.15213

		- 35x35cm

		100m

		

		1.143.241

		6.579.786

		7.723.027



		AC.15214

		- 40x40cm

		100m

		

		1.403.069

		8.075.191

		9.478.260



		

		Đất cấp II

		

		

		

		

		



		AC.15221

		Kích thước cọc: 25x25cm

		100m

		

		1.039.310

		5.283.767

		6.323.077



		AC.15222

		- 30x30cm

		100m

		

		1.143.241

		6.355.475

		7.498.716



		AC.15223

		- 35x35cm

		100m

		

		1.368.425

		7.875.804

		9.244.229



		AC.15224

		- 40x40cm

		100m

		

		1.567.627

		9.022.282

		10.589.909





AC.16000 - ĐÓNG CỌC BÊ TÔNG CỐT THÉP TRÊN MẶT ĐẤT BẰNG BÚA MÁY CÓ TRỌNG LƯỢNG ĐẦU BÚA ≤ 3,5T (Trong đơn giá chưa tính chi phí vật liệu)


Đơn vị tính: đồng/100m

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Đóng cọc bê tông cốt thép trên mặt đất chiều dài cọc ≤ 24m

		

		

		

		

		



		

		Đất cấp I

		

		

		

		

		



		AC.16111

		Kích thước cọc: 30x30cm

		100m

		

		1.013.328

		5.788.459

		6.801.787



		AC.16112

		- 35x35cm

		100m

		

		1.190.877

		6.753.203

		7.944.080



		AC.16113

		- 40x40cm

		100m

		

		1.429.052

		8.086.818

		9.515.870



		

		Đất cấp II

		

		

		

		

		



		AC.16121

		Kích thước cọc: 30x30cm

		100m

		

		1.190.877

		7.036.951

		8.227.828



		AC.16122

		- 35x35cm

		100m

		

		1.364.095

		8.086.818

		9.450.913



		AC.16123

		- 40x40cm

		100m

		

		1.558.966

		9.704.182

		11.263.148



		

		Đóng cọc bê tông cốt thép trên mặt đất chiều dài cọc > 24m

		

		

		

		

		



		

		Đất cấp I

		

		

		

		

		



		AC.16211

		Kích thước cọc: 30x30cm

		100m

		

		853.101

		5.589.836

		6.442.937



		AC.16212

		- 35x35cm

		100m

		

		991.675

		6.497.829

		7.489.504



		AC.16213

		- 40x40cm

		100m

		

		1.216.859

		7.973.319

		9.190.178



		

		Đất cấp II

		

		

		

		

		



		AC.16221

		Kích thước cọc: 30x30cm

		100m

		

		1.034.980

		6.781.577

		7.816.557



		AC.16222

		- 35x35cm

		100m

		

		1.212.529

		7.944.944

		9.157.473



		AC.16223

		- 40x40cm

		100m

		

		1.463.695

		9.533.933

		10.997.628





AC.17000 - ĐÓNG CỌC BÊ TÔNG CỐT THÉP TRÊN MẶT NƯỚC BẰNG TÀU ĐÓNG CỌC ≤ 1,8T (Trong đơn giá chưa tính chi phí vật liệu)


Đơn vị tính: đồng/100m

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Đóng cọc bê tông cốt thép trên mặt nước bằng tàu đóng cọc búa ≤ 1,8T chiều dài cọc ≤ 24m

		

		

		

		

		



		AC.17111

		Kích thước cọc: 30x30cm

		100m

		

		1.327.286

		18.253.849

		19.581.135



		AC.17112

		- 35x35cm

		100m

		

		1.472.356

		20.278.900

		21.751.256



		AC.17113

		- 40x40cm

		100m

		

		1.682.384

		23.139.062

		24.821.446



		

		Đóng cọc bê tông cốt thép trên mặt nước bằng tàu đóng cọc búa ≤ 1,8T chiều dài cọc > 24m

		

		

		

		

		



		AC.17211

		Kích thước cọc: 30x30cm

		100m

		

		1.093.441

		17.425.727

		18.519.168



		AC.17212

		- 35x35cm

		100m

		

		1.314.295

		19.416.205

		20.730.500



		AC.17213

		- 40x40cm

		100m

		

		1.528.652

		22.070.177

		23.598.829





AC.18000 - TÀU ĐÓNG CỌC ≤ 2,5T (Trong đơn giá chưa tính chi phí vật liệu)


Đơn vị tính: đồng/100m

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Đóng cọc bê tông cốt thép trên mặt nước bằng tàu đóng cọc búa ≤ 2,5T chiều dài cọc ≤ 24m

		

		

		

		

		



		AC.18111

		Kích thước cọc: 30x30cm

		100m

		

		1.299.138

		16.856.729

		18.155.867



		AC.18112

		- 35x35cm

		100m

		

		1.407.400

		18.892.850

		20.300.250



		AC.18113

		- 40x40cm

		100m

		

		1.630.418

		22.888.989

		24.519.407



		

		Đóng cọc bê tông cốt thép trên mặt nước bằng tàu đóng cọc búa ≤ 2,5T chiều dài cọc > 24m

		

		

		

		

		



		AC.18211

		Kích thước cọc: 30x30cm

		100m

		

		959.197

		15.605.990

		16.565.187



		AC.18212

		- 35x35cm

		100m

		

		1.082.615

		15.962.162

		17.044.777



		AC.18213

		- 40x40cm

		100m

		

		1.448.539

		17.642.111

		19.090.650





AC.19000 - TÀU ĐÓNG CỌC ≤ 3,5T (Trong đơn giá chưa tính chi phí vật liệu)


Đơn vị tính: đồng/100m

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Đóng cọc bê tông cốt thép trên mặt nước bằng tàu đóng cọc búa ≤ 3,5T chiều dài cọc ≤ 24m

		

		

		

		

		



		AC.19111

		Kích thước cọc: 30x30cm

		100m

		

		935.379

		15.762.785

		16.698.164



		AC.19112

		- 35x35cm

		100m

		

		1.099.937

		18.180.176

		19.280.113



		AC.19113

		- 40x40cm

		100m

		

		1.245.007

		20.511.231

		21.756.238



		

		Đóng cọc bê tông cốt thép trên mặt nước bằng tàu đóng cọc búa ≤ 3,5T chiều dài cọc > 24m

		

		

		

		

		



		AC.19211

		Kích thước cọc: 30x30cm

		100m

		

		593.273

		14.726.761

		15.320.034



		AC.19212

		- 35x35cm

		100m

		

		1.017.658

		16.004.977

		17.022.635



		AC.19213

		- 40x40cm

		100m

		

		1.203.868

		17.674.952

		18.878.820





AC.21000 - ĐÓNG CỌC ỐNG BTCT BẰNG MÁY ĐÓNG CỌC HOẶC BÚA RUNG


AC.21110 - ĐÓNG CỌC TRÊN CẠN


AC.21120 - ĐÓNG CỌC TRÊN MẶT NƯỚC (Trong đơn giá chưa tính chi phí vật liệu)


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, đưa cọc đến vị trí đóng, dựng cọc, chằng giữ cọc, lắp dựng tháo dỡ chụp đầu cọc, neo định vị cọc. Đóng cọc theo đúng yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính: đồng/100m

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Đóng cọc trên cạn

		

		

		

		

		



		AC.21111

		Đường kính cọc: ≤ 550mm

		100m

		

		1.844.776

		18.218.294

		20.063.070



		AC.21112

		≤ 800mm

		100m

		

		2.295.144

		15.515.294

		17.810.438



		AC.21113

		≤ 1000mm

		100m

		

		2.749.842

		17.685.827

		20.435.669



		

		Đóng cọc trên mặt nước

		

		

		

		

		



		AC.21121

		Đường kính cọc: ≤ 550mm

		100m

		

		3.312.802

		36.528.065

		39.840.867



		AC.21122

		≤ 800mm

		100m

		

		3.789.153

		34.878.974

		38.668.127



		AC.21123

		≤ 1000mm

		100m

		

		4.330.460

		40.318.308

		44.648.768





AC.22000 - ĐÓNG CỌC VÁN THÉP, CỌC ỐNG THÉP, CỌC THÉP HÌNH


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, định vị tim cọc, dựng cọc, đóng cọc theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Công tác lắp dựng tháo dỡ giá búa, đường di chuyển búa, làm sàn đạo đóng cọc chưa tính trong đơn giá.


AC.22100 - ĐÓNG CỌC VÁN THÉP (CỌC LARSEN) TRÊN MẶT ĐẤT


(Trong đơn giá chưa tính chi phí vật liệu)


Đơn vị tính: đồng/100m

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Đóng cọc ván thép trên mặt đất

		

		

		

		

		



		

		Chiều dài cọc ≤ 12m

		

		

		

		

		



		AC.22111

		- Đất cấp I

		100m

		

		2.231.625

		5.992.800

		8.224.425



		AC.22112

		- Đất cấp II

		100m

		

		2.853.861

		7.707.720

		10.561.581



		

		Chiều dài cọc > 12m

		

		

		

		

		



		AC.22121

		- Đất cấp I

		100m

		

		2.035.130

		5.465.132

		7.500.262



		AC.22122

		- Đất cấp II

		100m

		

		2.603.563

		6.972.754

		9.576.317





AC.22200 - ĐÓNG CỌC VÁN THÉP (LARSEN) TRÊN MẶT NƯỚC


(Trong đơn giá chưa tính chi phí vật liệu)


Đơn vị tính: đồng/100m

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Đóng cọc ván thép trên mặt nước

		

		

		

		

		



		

		Chiều dài cọc ≤ 12m

		

		

		

		

		



		AC.22211

		- Đất cấp I

		100m

		

		3.625.807

		26.265.504

		29.891.311



		AC.22212

		- Đất cấp II

		100m

		

		4.736.941

		41.637.357

		46.374.298



		

		Chiều dài cọc > 12m

		

		

		

		

		



		AC.22221

		- Đất cấp I

		100m

		

		3.438.668

		24.635.979

		28.074.647



		AC.22222

		- Đất cấp II

		100m

		

		4.294.826

		33.761.319

		38.056.145





AC.22300 - ĐÓNG CỌC ỐNG THÉP BẰNG BÚA MÁY CÓ TRỌNG LƯỢNG BÚA ≤ 1,8 TẤN (Trong đơn giá chưa tính chi phí vật liệu)


Đơn vị tính: đồng/100m

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Đóng cọc ống thép trên mặt đất

		

		

		

		

		



		AC.22311

		Đường kính cọc: ≤ 300mm

		100m

		

		832.766

		3.354.460

		4.187.226



		AC.22312

		≤ 500mm

		100m

		

		874.872

		3.524.068

		4.398.940



		

		Đóng cọc ống thép trên mặt nước

		

		

		

		

		



		AC.22321

		Đường kính cọc: ≤ 300mm

		100m

		

		1.614.069

		12.934.045

		14.548.114



		AC.22322

		≤ 500mm

		100m

		

		1.691.263

		13.531.537

		15.222.800





ĐÓNG CỌC THÉP HÌNH (THÉP U, I) CAO >100MM


(Trong đơn giá chưa tính chi phí vật liệu)


Đơn vị tính: đồng/100m

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Đóng cọc thép hình trên mặt đất

		

		

		

		

		



		

		Chiều dài cọc ≤ 10m

		

		

		

		

		



		AC.22511

		- Đất cấp I

		100m

		

		1.038.618

		3.392.150

		4.430.768



		AC.22512

		- Đất cấp II

		100m

		

		1.094.760

		3.575.510

		4.670.270



		

		Chiều dài cọc > 10m

		

		

		

		

		



		AC.22521

		- Đất cấp I

		100m

		

		1.469.036

		4.774.387

		6.243.423



		AC.22522

		- Đất cấp II

		100m

		

		1.571.963

		5.108.899

		6.680.862



		

		Đóng cọc thép hình trên mặt nước

		

		

		

		

		



		

		Chiều dài cọc ≤ 10m

		

		

		

		

		



		AC.22611

		- Đất cấp I

		100m

		

		2.404.728

		18.512.931

		20.917.659



		AC.22612

		- Đất cấp II

		100m

		

		2.652.687

		19.621.902

		22.274.589



		

		Chiều dài cọc > 10m

		

		

		

		

		



		AC.22621

		- Đất cấp I

		100m

		

		3.543.933

		26.023.691

		29.567.624



		AC.22622

		- Đất cấp II

		100m

		

		3.770.839

		27.636.740

		31.407.579





ĐÓNG CỌC THÉP HÌNH (LOẠI THÉP U, I) CAO ≤ 100MM


(Trong đơn giá chưa tính chi phí vật liệu)


Đơn vị tính: đồng/100m

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Đóng cọc thép hình trên cạn

		

		

		

		

		



		AC.22711

		- Đất cấp I

		100m

		

		584.808

		3.055.991

		3.640.799



		AC.22712

		- Đất cấp II

		100m

		

		701.769

		3.208.791

		3.910.560



		

		Đóng cọc thép hình dưới nước

		

		

		

		

		



		AC.22721

		- Đất cấp I

		100m

		

		818.731

		25.872.414

		26.691.145



		AC.22722

		- Đất cấp II

		100m

		

		935.692

		27.659.963

		28.595.655





AC.23100 - NHỔ CỌC THÉP HÌNH, THÉP ỐNG


(Không phân biệt tiết diện cọc, loại cọc)


Đơn vị tính: đồng/100m

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Nhổ cọc thép hình, cọc ống thép làm tường chắn đất, làm sàn thao tác

		

		

		

		

		



		AC.23110

		Trên cạn

		100m

		

		622.235

		3.523.600

		4.145.835



		AC.23120

		Dưới nước

		100m

		

		1.333.361

		7.006.586

		8.339.947





AC.23200 - NHỔ CỌC CỪ LARSEN BẰNG BÚA RUNG, CẦN CẨU


Đơn vị tính: đồng/100m

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Nhổ cọc ván thép Larsen 3, Larsen 4

		

		

		

		

		



		AC.23210

		Trên cạn

		100m

		

		1.672.549

		8.444.162

		10.116.711



		AC.23220

		Dưới nước

		100m

		

		2.018.755

		13.875.919

		15.894.674





AC.24000 - LÀM CỌC CÁT BẰNG PHƯƠNG PHÁP ÉP RUNG


Thành phần công việc:


Chuẩn bị mặt bằng, đóng cọc mồi tạo lỗ, bốc xúc đổ cát đến độ sâu thiết kế, bơm nước vào lỗ cọc, rung ống vách, vừa rung vừa nhổ ống vách, hoàn thiện đảm bảo theo đúng yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính: đồng/100m

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Thi công cọc cát chiều dài cọc ≤ 7m

		

		

		

		

		



		

		Đất cấp I

		

		

		

		

		



		AC.24111

		Đường kính cọc ( 330mm

		100m

		2.127.384

		1.515.661

		8.163.119

		11.806.164



		AC.24112

		( 430mm

		100m

		3.713.000

		2.713.033

		8.707.327

		15.133.360



		

		Đất cấp II

		

		

		

		

		



		AC.24121

		Đường kính cọc ( 330mm

		100m

		2.127.384

		1.623.923

		8.707.327

		12.458.634



		AC.24122

		( 430mm

		100m

		3.713.000

		2.907.904

		9.523.639

		16.144.543



		

		Thi công cọc cát chiều dài cọc ≤ 12m

		

		

		

		

		



		

		Đất cấp I

		

		

		

		

		



		AC.24211

		Đường kính cọc ( 330mm

		100m

		2.127.384

		1.723.184

		7.346.807

		11.206.375



		AC.24212

		( 430mm

		100m

		3.713.000

		3.100.609

		7.836.594

		14.650.203



		

		Đất cấp II

		

		

		

		

		



		AC.24221

		Đường kính cọc ( 330mm

		100m

		2.127.384

		1.840.446

		7.836.594

		11.804.424



		AC.24222

		( 430mm

		100m

		3.713.000

		3.295.480

		8.571.275

		15.579.755



		

		Thi công cọc cát chiều dài cọc > 12m

		

		

		

		

		



		

		Đất cấp I

		

		

		

		

		



		AC.24311

		Đường kính cọc ( 330mm

		100m

		2.127.384

		1.948.707

		6.612.127

		10.688.218



		AC.24312

		( 430mm

		100m

		3.713.000

		3.488.186

		7.047.493

		14.248.679



		

		Đất cấp II

		

		

		

		

		



		AC.24321

		Đường kính cọc ( 330mm

		100m

		2.127.384

		2.056.969

		7.047.493

		11.231.846



		AC.24322

		( 430mm

		100m

		3.713.000

		3.683.056

		7.891.015

		15.287.071





AC.25000 - ÉP TRƯỚC CỌC BÊ TÔNG CỐT THÉP


(Trong đơn giá chưa tính chi phí vật liệu)


Đơn vị tính: đồng/100m

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Chiều dài đoạn cọc ≤ 4m

		

		

		

		

		



		

		Đất cấp I

		

		

		

		

		



		AC.25111

		Kích thước cọc 15x15cm

		100m

		

		1.492.866

		4.398.590

		5.891.456



		AC.25112

		20x20cm

		100m

		

		2.704.144

		6.374.004

		9.078.148



		AC.25113

		25x25cm

		100m

		

		3.184.633

		7.506.575

		10.691.208



		AC.26111

		30x30cm

		100m

		

		4.581.402

		10.929.111

		15.510.513



		AC.26112

		35x35cm

		100m

		

		6.235.176

		14.874.254

		21.109.430



		AC.26113

		40x40cm

		100m

		

		8.112.433

		20.258.841

		28.371.274



		

		Đất cấp II

		

		

		

		

		



		AC.25121

		Kích thước cọc 15x15cm

		100m

		

		1.716.349

		5.057.061

		6.773.410



		AC.25122

		20x20cm

		100m

		

		3.106.414

		7.322.203

		10.428.617



		AC.25123

		25x25cm

		100m

		

		3.888.604

		9.165.924

		13.054.528



		AC.26121

		30x30cm

		100m

		

		5.587.075

		13.328.185

		18.915.260



		AC.26122

		35x35cm

		100m

		

		7.598.422

		18.126.331

		25.724.753



		AC.26123

		40x40cm

		100m

		

		9.877.949

		23.590.887

		33.468.836



		

		Chiều dài đoạn cọc > 4m

		

		

		

		

		



		

		Đất cấp I

		

		

		

		

		



		AC.25211

		Kích thước cọc 15x15cm

		100m

		

		1.385.595

		4.082.524

		5.468.119



		AC.25212

		20x20cm

		100m

		

		2.514.184

		5.926.244

		8.440.428



		AC.25213

		25x25cm

		100m

		

		2.793.538

		6.584.715

		9.378.253



		AC.26211

		30x30cm

		100m

		

		4.022.694

		9.596.293

		13.618.987



		AC.26212

		35x35cm

		100m

		

		5.475.334

		13.061.621

		18.536.955



		AC.26213

		40x40cm

		100m

		

		7.106.759

		16.980.107

		24.086.866



		

		Đất cấp II

		

		

		

		

		



		AC.25221

		Kích thước cọc 15x15cm

		100m

		

		1.626.956

		4.793.673

		6.420.629



		AC.25222

		20x20cm

		100m

		

		2.737.667

		6.453.021

		9.190.688





		AC.25223

		25x25cm

		100m

		

		3.430.464

		8.033.353

		11.463.817



		AC.26221

		30x30cm

		100m

		

		4.938.974

		11.728.802

		16.667.776



		AC.26222

		35x35cm

		100m

		

		6.726.838

		15.913.852

		22.640.690



		AC.26223

		40x40cm

		100m

		

		8.738.185

		20.711.999

		29.450.184





AC.27000 - ÉP, NHỔ CỌC CỪ LARSEN BẰNG MÁY ÉP THỦY LỰC


(Trong đơn giá chưa tính chi phí vật liệu)


Đơn vị tính: đồng/100m

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Ép, nhổ cọc cừ larsen bằng máy ép thủy lực

		

		

		

		

		



		AC.27110

		Nhổ cọc

		100m

		

		1.672.549

		4.037.819

		5.710.368



		AC.27120

		Ép cọc

		100m

		

		5.029.345

		6.056.728

		11.086.073





AC.28000 - ÉP SAU CỌC BÊ TÔNG CỐT THÉP (Trong đơn giá chưa tính chi phí vật liệu)


Thành phần công việc:


Chuẩn bị vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, đào hố, dựng cọc đến độ sâu cần thiết theo yêu cầu kỹ thuật, neo cọc, ép cọc hoàn chỉnh bảo đảm yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính: đồng/100m

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Ép sau cọc bê tông cốt thép chiều dài đoạn cọc ≤ 4m

		

		

		

		

		



		

		Đất cấp I

		

		

		

		

		



		AC.28111

		Kích thước cọc 10x10cm

		100m

		

		2.324.223

		1.254.729

		3.578.952



		AC.28112

		15x15cm

		100m

		

		2.793.538

		1.508.087

		4.301.625



		AC.28113

		20x20cm

		100m

		

		3.486.335

		1.888.125

		5.374.460



		

		Đất cấp II

		

		

		

		

		



		AC.28121

		Kích thước cọc 10x10cm

		100m

		

		2.670.622

		1.441.732

		4.112.354



		AC.28122

		15x15cm

		100m

		

		3.213.686

		1.731.284

		4.944.970



		AC.28123

		20x20cm

		100m

		

		4.183.602

		2.262.131

		6.445.733



		

		Ép sau cọc bê tông cốt thép chiều dài đoạn cọc > 4m

		

		

		

		

		



		

		Đất cấp I

		

		

		

		

		



		AC.28212

		Kích thước cọc 15x15cm

		100m

		

		2.596.872

		1.399.505

		3.996.377



		AC.28213

		20x20cm

		100m

		

		3.173.459

		1.713.187

		4.886.646



		

		Đất cấp II

		

		

		

		

		



		AC.28222

		Kích thước cọc 15x15cm

		100m

		

		2.974.559

		1.604.605

		4.579.164



		AC.28223

		20x20cm

		100m

		

		3.569.024

		1.930.352

		5.499.376





AC.29000 - CÔNG TÁC NỐI CỌC


AC.29100 - NỐI CỌC VÁN THÉP LARSEN


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, chế tạo bản táp và hàn nối, kiểm tra đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính: đồng/1 mối nối

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Nối cọc ván thép Larsen

		

		

		

		

		



		AC.29111

		- Trên cạn

		1 mối nối

		227.813

		116.962

		440.369

		785.144



		AC.29121

		- Dưới nước

		1 mối nối

		227.813

		152.050

		711.161

		1.091.024





AC.29200 - NỐI CỌC ỐNG THÉP, CỌC THÉP HÌNH


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, dựng cọc, hàn nối cọc ván thép, kiểm tra mối nối đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính: đồng/1 mối nối

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Nối cọc ống thép, cọc thép hình

		

		

		

		

		



		AC.29211

		- Cọc thép hình

		1 mối nối

		366.139

		350.885

		172.421

		889.445



		AC.29221

		- Cọc ống thép

		1 mối nối

		314.070

		584.808

		241.389

		1.140.267





AC.29300 - NỐI CỌC BÊ TÔNG CỐT THÉP


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, chế tạo thép ốp, hàn nối cọc, kiểm tra bảo đảm theo yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính: đồng/1 mối nối

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Nối cọc vuông

		

		

		

		

		



		AC.29311

		Kích thước cọc 20x20 cm

		1 mối nối

		192.258

		67.838

		33.827

		293.923



		AC.29321

		25x25cm

		1 mối nối

		211.492

		79.534

		40.593

		331.619



		AC.29331

		30x30cm

		1 mối nối

		237.671

		180.121

		50.741

		468.533



		AC.29341

		35x35cm

		1 mối nối

		450.262

		189.478

		60.889

		700.629



		AC.29351

		40x40cm

		1 mối nối

		745.061

		224.566

		77.803

		1.047.430





AC.29400 - NỐI CỌC ỐNG BÊ TÔNG CỐT THÉP


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, lắp bu lông, hàn đính, hàn liên kết bu lông, bọc tôn xung quanh, nhồi vữa, quét nhựa đường. Kiểm tra bảo đảm yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính: đồng/1 mối nối

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Nối loại cọc bê tông cốt thép

		

		

		

		

		



		AC.29411

		Đường kính cọc ≤ 600mm

		1 mối nối

		375.154

		175.442

		125.161

		675.757



		AC.29421

		Đường kính cọc ≤ 1000mm

		1 mối nối

		767.208

		350.885

		253.704

		1.371.797





Ghi chú:


Chi phí thiết bị thi công phục vụ nối cọc đã tính trong đơn giá đóng cọc.


AC.30000 - CÔNG TÁC KHOAN CỌC NHỒI


Thuyết minh và quy định áp dụng:


Đơn giá công tác khoan cọc nhồi trên cạn, dưới nước được tính cho trường hợp khoan thẳng đứng, không có ống vách phụ, chiều sâu khoan < 30m (tính từ mặt đất đối với khoan trên cạn, từ mặt nước đối với khoan dưới nước ứng với độ sâu mực nước <4m, tốc độ dòng chảy >2m/s), mực nước thủy triều lên và xuống chênh lệch ≤ 1,5m, chiều sâu khoan ngàm vào đá bằng 1 lần đường kính. Nếu khoan cọc nhồi khác với các điều kiện trên được tính như sau:


- Trường hợp độ sâu khoan >30m thì từ m thứ 31 trở đi đơn giá được nhân với hệ số 1,015 so với đơn giá tương ứng.


- Khoan ở nơi có dòng chảy >2m/s được nhân với hệ số 1,1; khoan tại các cảng đang hoạt động, vùng cửa sông, cửa biển, hải đảo được nhân hệ số 1,2 so với đơn giá tương ứng.


- Trường hợp do yêu cầu kỹ thuật phải khoan xiên vào đất, đá thì khoan xiên vào đất được nhân hệ số 1,2; khoan xiên vào đá được nhân hệ số 1,3 so với đơn giá tương ứng.


- Trường hợp khoan dưới nước, ở nơi có mực nước sâu >4m thì cứ 1m mực nước sâu thêm được nhân hệ số 1,05 so với đơn giá tương ứng; khoan ở khu vực thủy triều mạnh, chênh lệch mực nước thủy triều lúc nước lên so với lúc nước xuống > 1,5m thì cứ 1m chênh lệch mực nước thủy triều lên, xuống được nhân hệ số 1,05 so với đơn giá khoan tương ứng.


- Trường hợp khoan có ống vách phụ mà chiều dài ống vách phụ >30% chiều dài cọc được nhân hệ số 1,1 so với đơn giá tương ứng.


- Trường hợp chiều sâu khoan ngàm vào đá > 1 lần đường kính cọc thì cứ 1m khoan sâu thêm vào đá được nhân hệ số 1,2 so với đơn giá khoan vào đá tương ứng.


- Công tác khoan cọc nhồi vào đất sét cứng đến rất cứng, cát chặt vừa đến cát rất chặt, đất lẫn cuội sỏi có kích thước đến ≤ 10cm thì đơn giá khoan vào đất này được nhân với hệ số 1,2 so với đơn giá khoan vào đất tương ứng. Trường hợp khoan vào tầng cuội, sỏi, sạn bằng máy khoan đá mô men xoay >200KNm thì không được nhân mới hệ số trên.


AC.31000 -  KHOAN TẠO LỖ BẰNG PHƯƠNG PHÁP KHOAN LẮC CÓ ỐNG VÁCH


(Không sử dụng dung dịch khoan)


Thành phần công việc:


Các công tác chuẩn bị, khoan tạo lỗ, xoay hạ, lắp nối, ống vách; tháo và nâng dần ống vách (khi đổ bê tông), xử lý cặn lắng, thổi rửa lỗ khoan, kiểm tra, hoàn thiện theo đúng yêu cầu kỹ thuật.


AC.31100 - KHOAN VÀO ĐẤT TRÊN CẠN


Đơn vị tính: đồng/1 m

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Khoan bằng máy khoan VRM HD, Lepper (hoặc tương tự)

		

		

		

		

		



		

		Đường kính lỗ khoan

		

		

		

		

		



		AC.31110

		- 800mm

		m

		104.040

		491.238

		516.245

		1.111.523



		AC.31120

		- 1000mm

		m

		121.380

		540.362

		567.869

		1.229.611



		AC.31130

		- 1200mm

		m

		147.390

		591.825

		619.494

		1.358.709



		AC.31140

		- 1300mm

		m

		156.060

		619.896

		658.212

		1.434.168



		AC.31150

		- 1400mm

		m

		173.400

		647.967

		684.024

		1.505.391



		AC.31160

		- 1500mm

		m

		190.740

		704.108

		748.555

		1.643.403



		AC.31170

		- 2000mm

		m

		208.080

		905.282

		1.155.916

		2.269.278





AC.31200 - KHOAN VÀO ĐẤT DƯỚI NƯỚC


Đơn vị tính: đồng/1 m

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Khoan bằng máy khoan VRM HD, Lepper (hoặc tương tự)

		

		

		

		

		



		

		Đường kính lỗ khoan

		

		

		

		

		



		AC.31210

		- 800mm

		m

		104.040

		736.857

		867.694

		1.708.591



		AC.31220

		- 1000mm

		m

		121.380

		809.374

		1.169.952

		2.100.706



		AC.31230

		- 1200mm

		m

		147.390

		891.247

		1.541.030

		2.579.667



		AC.31240

		- 1300mm

		m

		156.060

		935.692

		1.728.039

		2.819.791



		AC.31250

		- 1400mm

		m

		173.400

		980.137

		1.915.048

		3.068.585



		AC.31260

		- 1500mm

		m

		190.740

		1.066.689

		2.087.100

		3.344.529



		AC.31270

		- 2000mm

		m

		208.080

		1.398.860

		3.282.862

		4.889.802





AC.31300 - KHOAN ĐÁ TRÊN CẠN


Đơn vị tính: đồng/1 m

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Khoan vào đá trên cạn, bằng máy khoan VRM HD, Lepper (hoặc tương tự)

		

		

		

		

		



		

		Đá cấp I

		

		

		

		

		



		

		Đường kính lỗ khoan

		

		

		

		

		



		AC.31311

		- 800mm

		m

		496.913

		1.363.771

		2.271.478

		4.132.162



		AC.31312

		- 1000mm

		m

		573.260

		1.499.446

		2.619.943

		4.692.649



		AC.31313

		- 1200mm

		m

		698.537

		1.649.157

		2.994.220

		5.341.914



		AC.31314

		- 1300mm

		m

		786.032

		1.729.861

		3.278.155

		5.794.048



		AC.31315

		- 1400mm

		m

		828.301

		1.814.775

		3.562.090

		6.205.166



		AC.31316

		- 1500mm

		m

		899.375

		1.974.310

		3.871.837

		6.745.522



		

		Đá cấp II

		

		

		

		

		



		

		Đường kính lỗ khoan

		

		

		

		

		



		AC.31321

		- 800mm

		m

		417.496

		1.241.429

		1.781.045

		3.439.970



		AC.31322

		- 1000mm

		m

		493.282

		1.363.537

		2.129.510

		3.986.329



		AC.31323

		- 1200mm

		m

		600.341

		1.502.721

		2.619.943

		4.723.005



		AC.31324

		- 1300mm

		m

		672.537

		1.567.050

		2.813.535

		5.053.122



		AC.31325

		- 1400mm

		m

		711.889

		1.628.104

		3.012.333

		5.352.326



		AC.31326

		- 1500mm

		m

		782.401

		1.770.563

		3.261.399

		5.814.363



		

		Đá cấp III

		

		

		

		

		



		

		Đường kính lỗ khoan

		

		

		

		

		



		AC.31331

		- 800mm

		m

		395.801

		1.129.614

		1.484.204

		3.009.619



		AC.31332

		- 1000mm

		m

		467.660

		1.241.429

		1.781.045

		3.490.134



		AC.31333

		- 1200mm

		m

		560.990

		1.363.537

		2.129.510

		4.054.037



		AC.31334

		- 1300mm

		m

		635.542

		1.431.375

		2.374.726

		4.441.643



		AC.31335

		- 1400mm

		m

		674.893

		1.502.721

		2.619.943

		4.797.557



		AC.31336

		- 1500mm

		m

		727.750

		1.634.888

		2.839.347

		5.201.985



		

		Đá cấp IV

		

		

		

		

		



		

		Đường kính lỗ khoan

		

		

		

		

		



		AC.31341

		- 800mm

		m

		377.023

		926.101

		1.238.988

		2.542.112



		AC.31342

		- 1000mm

		m

		435.152

		976.862

		1.368.049

		2.780.063



		AC.31343

		- 1200mm

		m

		524.555

		1.119.322

		1.497.110

		3.140.987



		AC.31344

		- 1300mm

		m

		596.190

		1.173.592

		1.587.453

		3.357.235



		AC.31345

		- 1400mm

		m

		620.803

		1.231.371

		1.690.702

		3.542.876



		AC.31346

		- 1500mm

		m

		690.193

		1.634.888

		1.832.669

		4.157.750





AC.31400 - KHOAN ĐÁ DƯỚI NƯỚC


Đơn vị tính: đồng/1 m

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Khoan vào đá dưới nước, bằng máy khoan VRM HD, Lepper (hoặc tương tự)

		

		

		

		

		



		

		Đá cấp I

		

		

		

		

		



		

		Đường kính lỗ khoan

		

		

		

		

		



		AC.31411

		- 800mm

		m

		496.913

		1.472.077

		3.861.221

		5.830.211



		AC.31412

		- 1000mm

		m

		573.260

		1.618.045

		4.362.419

		6.553.724



		AC.31413

		- 1200mm

		m

		698.537

		1.780.856

		5.454.299

		7.933.692



		AC.31414

		- 1300mm

		m

		786.032

		1.872.320

		6.233.633

		8.891.985



		AC.31415

		- 1400mm

		m

		828.301

		1.960.509

		7.027.924

		9.816.734



		AC.31416

		- 1500mm

		m

		899.375

		2.130.103

		7.641.258

		10.670.736



		

		Đá cấp II

		

		

		

		

		



		

		Đường kính lỗ khoan

		

		

		

		

		



		AC.31421

		- 800mm

		m

		417.496

		1.339.911

		2.993.700

		4.751.107



		AC.31422

		- 1000mm

		m

		493.282

		1.509.505

		3.719.257

		5.722.044



		AC.31423

		- 1200mm

		m

		600.341

		1.621.320

		4.362.419

		6.584.080



		AC.31424

		- 1300mm

		m

		672.537

		1.702.726

		4.932.351

		7.307.614



		AC.31425

		- 1400mm

		m

		711.889

		1.784.131

		5.517.241

		8.013.261



		AC.31426

		- 1500mm

		m

		782.401

		1.940.157

		6.025.874

		8.748.432



		

		Đá cấp III

		

		

		

		

		



		

		Đường kính lỗ khoan

		

		

		

		

		



		AC.31431

		- 800mm

		m

		395.801

		1.075.344

		2.559.939

		4.031.084



		AC.31432

		- 1000mm

		m

		467.660

		1.183.884

		3.061.137

		4.712.681



		AC.31433

		- 1200mm

		m

		560.990

		1.302.483

		3.719.257

		5.582.730



		AC.31434

		- 1300mm

		m

		635.542

		1.367.046

		4.064.830

		6.067.418



		AC.31435

		- 1400mm

		m

		674.893

		1.431.375

		4.425.361

		6.531.629



		AC.31436

		- 1500mm

		m

		727.750

		1.556.991

		4.814.336

		7.099.077



		

		Đá cấp IV

		

		

		

		

		



		

		Đường kính lỗ khoan

		

		

		

		

		



		AC.31441

		- 800mm

		m

		377.023

		997.214

		2.260.794

		3.635.031



		AC.31442

		- 1000mm

		m

		435.152

		1.098.970

		2.522.676

		4.056.798



		AC.31443

		- 1200mm

		m

		524.555

		1.204.236

		2.627.377

		4.356.168



		AC.31444

		- 1300mm

		m

		596.190

		1.266.927

		2.883.206

		4.746.323



		AC.31445

		- 1400mm

		m

		620.803

		1.329.618

		3.124.079

		5.074.500



		AC.31446

		- 1500mm

		m

		690.193

		1.445.176

		3.393.396

		5.528.765





KHOAN VÀO ĐÁ BẰNG MÁY KHOAN CÓ ĐƯỜNG KÍNH 2000mm


Đơn vị tính: đồng/1 m

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Khoan vào đá bằng máy khoan VRM HD, Lepper (hoặc tương tự)

		

		

		

		

		



		

		Trên cạn

		

		

		

		

		



		AC.31511

		Đá cấp I

		m

		1.160.699

		1.847.992

		5.449.320

		8.458.011



		AC.31512

		Đá cấp II

		m

		1.014.920

		1.571.963

		4.578.630

		7.165.513



		AC.31513

		Đá cấp III

		m

		953.761

		1.380.146

		3.798.011

		6.131.918



		AC.31514

		Đá cấp IV

		m

		896.305

		1.193.007

		2.927.321

		5.016.633



		

		Dưới nước

		

		

		

		

		



		AC.31521

		Đá cấp I

		m

		1.160.699

		1.892.437

		7.951.300

		11.004.436



		AC.31522

		Đá cấp II

		m

		1.014.920

		1.721.673

		6.760.357

		9.496.950



		AC.31523

		Đá cấp III

		m

		953.761

		1.450.323

		5.286.494

		7.690.578



		AC.31524

		Đá cấp IV

		m

		896.305

		1.284.237

		4.262.606

		6.443.148





AC.32000 - KHOAN TẠO LỖ BẰNG PHƯƠNG PHÁP KHOAN XOAY PHẢN TUẦN HOÀN (có sử dụng dung dịch khoan)


Thành phần công việc:


- Các công tác chuẩn bị, khoan tạo lỗ, xử lý cặn lắng, thổi rửa lỗ khoan, kiểm tra; hoàn thiện theo đúng yêu cầu kỹ thuật.


- Chi phí ống vách bảo vệ phần miệng lỗ khoan được tính riêng theo các quy định hiện hành cho từng loại lỗ khoan phù hợp với yêu cầu của chỉ dẫn kỹ thuật và điều kiện thi công cụ thể.


- Công tác bơm cấp, hút, thu hồi dung dịch chống sụt thành lỗ khoan được tính riêng.


AC.32100 - KHOAN VÀO ĐẤT TRÊN CẠN


Đơn vị tính: đồng/1 m

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Khoan vào đất trên cạn bằng máy khoan TRC-15 (hoặc tương tự)

		

		

		

		

		



		

		Đường kính lỗ khoan

		

		

		

		

		



		AC.32111

		- 800mm

		m

		579.168

		491.238

		426.014

		1.496.420



		AC.32112

		- 1000mm

		m

		661.907

		540.362

		477.136

		1.679.405



		AC.32113

		- 1200mm

		m

		744.645

		591.825

		511.217

		1.847.687



		AC.32114

		- 1400mm

		m

		992.860

		647.967

		681.623

		2.322.450



		

		Khoan vào đất trên cạn bằng máy khoan ED, KH, Soilmec (hoặc tương tự)

		

		

		

		

		



		

		Đường kính lỗ khoan

		

		

		

		

		



		AC.32121

		- 800mm

		m

		489.525

		392.991

		605.147

		1.487.663



		AC.32122

		- 1000mm

		m

		563.062

		432.758

		700.402

		1.696.222



		AC.32123

		- 1300mm

		m

		633.661

		474.864

		728.418

		1.836.943



		AC.32124

		- 1500mm

		m

		842.979

		532.988

		986.166

		2.353.133





AC.32200 - KHOAN VÀO ĐẤT DƯỚI NƯỚC


Đơn vị tính: đồng/1 m

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Khoan vào đất dưới nước bằng máy khoan TRC-15 (hoặc tương tự)

		

		

		

		

		



		

		Đường kính lỗ khoan

		

		

		

		

		



		AC.32211

		- 800mm

		m

		579.168

		736.857

		662.668

		1.978.693



		AC.32212

		- 1000mm

		m

		661.907

		809.374

		822.177

		2.293.458



		AC.32213

		- 1200mm

		m

		744.645

		891.247

		879.452

		2.515.344



		AC.32214

		- 1400mm

		m

		992.860

		980.137

		1.172.602

		3.145.599



		

		Khoan vào đất dưới nước bằng máy khoan ED, KH, Soilmec (hoặc tương tự)

		

		

		

		

		



		

		Đường kính lỗ khoan

		

		

		

		

		



		AC.32221

		- 800mm

		m

		489.525

		589.486

		1.107.659

		2.186.670



		AC.32222

		- 1000mm

		m

		563.062

		647.967

		1.274.241

		2.485.270



		AC.32223

		- 1300mm

		m

		633.661

		713.465

		1.343.212

		2.690.338



		AC.32224

		- 1500mm

		m

		842.979

		783.642

		1.816.087

		3.442.708





AC.32300 - KHOAN ĐÁ TRÊN CẠN


Đơn vị tính: đồng/1 m

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Khoan vào đá cấp I trên cạn, bằng máy khoan TRC-15 (hoặc tương tự)

		

		

		

		

		



		

		Đường kính lỗ khoan

		

		

		

		

		



		AC.32311

		- 800mm

		m

		733.196

		940.370

		2.215.275

		3.888.841



		AC.32312

		- 1000mm

		m

		845.170

		1.033.940

		2.470.884

		4.349.994



		AC.32313

		- 1200mm

		m

		957.144

		1.136.866

		2.965.061

		5.059.071



		AC.32314

		- 1400mm

		m

		1.272.817

		1.251.488

		3.459.238

		5.983.543



		

		Khoan vào đá cấp I trên cạn bằng máy khoan đá momen xoay >200KNm (hoặc tương tự)

		

		

		

		

		



		

		Đường kính lỗ khoan

		

		

		

		

		



		AC.32315

		- 800mm

		m

		848.846

		800.017

		3.834.406

		5.483.269



		AC.32316

		- 1000mm

		m

		976.069

		879.550

		4.768.956

		6.624.575



		AC.32317

		- 1300mm

		m

		1.100.256

		966.102

		5.758.480

		7.824.838



		AC.32318

		- 1500mm

		m

		1.470.583

		1.064.350

		6.638.057

		9.172.990



		

		Khoan vào đá cấp II trên cạn, bằng máy khoan TRC-15 (hoặc tương tự)

		

		

		

		

		



		

		Đường kính lỗ khoan

		

		

		

		

		



		AC.32321

		- 800mm

		m

		660.888

		856.158

		1.738.139

		3.255.185



		AC.32322

		- 1000mm

		m

		759.640

		940.370

		1.976.707

		3.676.717



		AC.32323

		- 1200mm

		m

		858.392

		1.036.279

		2.470.884

		4.365.555



		AC.32324

		- 1400mm

		m

		1.144.523

		1.122.830

		2.965.061

		5.232.414



		

		Khoan vào đá cấp II trên cạn bằng máy khoan đá momen xoay >200KNm (hoặc tương tự)

		

		

		

		

		



		

		Đường kính lỗ khoan

		

		

		

		

		



		AC.32325

		- 800mm

		m

		761.898

		734.518

		3.339.644

		4.836.060



		AC.32326

		- 1000mm

		m

		880.962

		807.034

		4.054.300

		5.742.296



		AC.32327

		- 1300mm

		m

		995.571

		888.907

		4.768.956

		6.653.434



		AC.32328

		- 1500mm

		m

		1.320.733

		977.798

		5.648.533

		7.947.064





Đơn vị tính: đồng/1 m

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Khoan vào đá cấp III trên cạn, bằng máy khoan TRC-15 (hoặc tương tự)

		

		

		

		

		



		

		Đường kính lỗ khoan

		

		

		

		

		



		AC.32331

		- 800mm

		m

		583.519

		778.964

		1.482.530

		2.845.013



		AC.32332

		- 1000mm

		m

		674.111

		856.158

		1.721.098

		3.251.367



		AC.32333

		- 1200mm

		m

		764.703

		940.370

		1.976.707

		3.681.780



		AC.32334

		- 1400mm

		m

		1.016.229

		1.036.279

		2.470.884

		4.523.392



		

		Khoan vào đá cấp III trên cạn bằng máy khoan đá momen xoay >200KNm (hoặc tương tự)

		

		

		

		

		



		

		Đường kính lỗ khoan

		

		

		

		

		



		AC.32335

		- 800mm

		m

		682.676

		676.037

		2.844.882

		4.203.595



		AC.32336

		- 1000mm

		m

		784.437

		767.267

		3.394.617

		4.946.321



		AC.32337

		- 1300mm

		m

		885.824

		844.462

		3.875.636

		5.605.922



		AC.32338

		- 1500mm

		m

		1.175.946

		928.674

		4.727.726

		6.832.346



		

		Khoan vào đá cấp IV trên cạn, bằng máy khoan TRC-15 (hoặc tương tự)

		

		

		

		

		



		

		Đường kính lỗ khoan

		

		

		

		

		



		AC.32341

		- 800mm

		m

		590.697

		638.610

		1.243.962

		2.473.269



		AC.32342

		- 1000mm

		m

		631.346

		673.698

		1.482.530

		2.787.574



		AC.32343

		- 1200mm

		m

		717.858

		771.946

		1.738.139

		3.227.943



		AC.32344

		- 1400mm

		m

		957.144

		849.140

		1.976.707

		3.782.991



		

		Khoan vào đá cấp IV trên cạn bằng máy khoan đá momen xoay >200KNm (hoặc tương tự)

		

		

		

		

		



		

		Đường kính lỗ khoan

		

		

		

		

		



		AC.32345

		- 800mm

		m

		638.493

		662.002

		2.363.863

		3.664.358



		AC.32346

		- 1000mm

		m

		738.836

		727.501

		2.872.368

		4.338.705



		AC.32347

		- 1300mm

		m

		830.646

		802.356

		3.284.670

		4.917.672



		AC.32348

		- 1500mm

		m

		1.108.963

		881.890

		3.861.892

		5.852.745





AC.32400 - KHOAN ĐÁ DƯỚI NƯỚC


Đơn vị tính: đồng/1 m

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Khoan vào đá cấp I dưới nước, bằng máy khoan TRC-15 (hoặc tương tự)

		

		

		

		

		



		

		Đường kính lỗ khoan

		

		

		

		

		



		AC.32411

		- 800mm

		m

		733.196

		1.015.226

		3.390.753

		5.139.175



		AC.32412

		- 1000mm

		m

		845.170

		1.115.813

		4.011.850

		5.972.833



		AC.32413

		- 1200mm

		m

		957.144

		1.228.096

		4.950.794

		7.136.034



		AC.32414

		- 1400mm

		m

		1.272.817

		1.352.075

		5.273.136

		7.898.028



		

		Khoan vào đá cấp I dưới nước bằng máy khoan đá momen xoay >200KNm (hoặc tương tự)

		

		

		

		

		



		

		Đường kính lỗ khoan

		

		

		

		

		



		AC.32415

		- 800mm

		m

		848.846

		895.925

		5.701.411

		7.446.182



		AC.32416

		- 1000mm

		m

		976.069

		984.816

		7.036.551

		8.997.436



		AC.32417

		- 1300mm

		m

		1.100.256

		1.083.063

		8.680.661

		10.863.980



		AC.32418

		- 1500mm

		m

		1.470.583

		1.193.007

		9.470.033

		12.133.623



		

		Khoan vào đá cấp II dưới nước, bằng máy khoan TRC-15 (hoặc tương tự)

		

		

		

		

		



		

		Đường kính lỗ khoan

		

		

		

		

		



		AC.32421

		- 800mm

		m

		660.888

		923.996

		2.774.152

		4.359.036



		AC.32422

		- 1000mm

		m

		759.640

		1.040.957

		3.414.341

		5.214.938



		AC.32423

		- 1200mm

		m

		858.392

		1.118.152

		4.035.438

		6.011.982



		AC.32424

		- 1400mm

		m

		1.144.523

		1.230.435

		4.334.193

		6.709.151



		

		Khoan vào đá cấp II dưới nước bằng máy khoan đá momen xoay >200KNm (hoặc tương tự)

		

		

		

		

		



		

		Đường kính lỗ khoan

		

		

		

		

		



		AC.32425

		- 800mm

		m

		761.898

		671.359

		4.871.459

		6.304.716



		AC.32426

		- 1000mm

		m

		880.962

		743.875

		5.845.750

		7.470.587



		AC.32427

		- 1300mm

		m

		995.571

		818.731

		7.165.096

		8.979.398



		AC.32428

		- 1500mm

		m

		1.320.733

		898.264

		7.974.758

		10.193.755



		

		Khoan vào đá cấp III dưới nước, bằng máy khoan TRC-15 (hoặc tương tự)

		

		

		

		

		



		

		Đường kính lỗ khoan

		

		

		

		

		



		AC.32431

		- 800mm

		m

		583.519

		741.536

		2.475.397

		3.800.452



		AC.32432

		- 1000mm

		m

		674.111

		816.391

		2.774.152

		4.264.654



		AC.32433

		- 1200mm

		m

		764.703

		898.264

		3.414.341

		5.077.308



		AC.32434

		- 1400mm

		m

		1.016.229

		987.155

		3.713.096

		5.716.480



		

		Khoan vào đá cấp III dưới nước bằng máy khoan đá momen xoay >200KNm (hoặc tương tự)

		

		

		

		

		



		

		Đường kính lỗ khoan

		

		

		

		

		



		AC.32435

		- 800mm

		m

		682.676

		638.610

		4.061.797

		5.383.083



		AC.32436

		- 1000mm

		m

		784.437

		704.108

		4.835.374

		6.323.919



		AC.32437

		- 1300mm

		m

		885.824

		771.946

		5.866.041

		7.523.811



		AC.32438

		- 1500mm

		m

		1.175.946

		849.140

		6.675.703

		8.700.789



		

		Khoan vào đá cấp IV dưới nước, bằng máy khoan TRC-15 (hoặc tương tự)

		

		

		

		

		



		

		Đường kính lỗ khoan

		

		

		

		

		



		AC.32441

		- 800mm

		m

		590.697

		687.734

		2.157.550

		3.435.981



		AC.32442

		- 1000mm

		m

		631.346

		757.911

		2.475.397

		3.864.654



		AC.32443

		- 1200mm

		m

		717.858

		830.427

		2.793.244

		4.341.529



		AC.32444

		- 1400mm

		m

		957.144

		916.978

		3.096.494

		4.970.616



		

		Khoan vào đá cấp IV dưới nước bằng máy khoan đá momen xoay >200KNm (hoặc tương tự)

		

		

		

		

		



		

		Đường kính lỗ khoan

		

		

		

		

		



		AC.32445

		- 800mm

		m

		638.493

		605.861

		3.561.223

		4.805.577



		AC.32446

		- 1000mm

		m

		738.836

		666.681

		4.109.180

		5.514.697



		AC.32447

		- 1300mm

		m

		830.646

		734.518

		4.857.971

		6.423.135



		AC.32448

		- 1500mm

		m

		1.108.963

		807.034

		5.559.378

		7.475.375





Ghi chú: Máy khoan có momen xoay > 200 KNm gồm các loại máy BG22, BG25, G30, BG36, B250, B300 hoặc tương tự.

AC.32510 – KHOAN VÀO ĐẤT BẰNG MÁY KHOAN CÓ ĐƯỜNG KÍNH 2000MM


Đơn vị tính: đồng/1 m

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Khoan vào đất bằng máy khoan QJ250 (hoặc tương tự)

		

		

		

		

		



		AC.32511

		Trên cạn

		m

		517.450

		909.960

		1.286.885

		2.714.295



		AC.32512

		Dưới nước

		m

		578.954

		1.398.860

		1.997.104

		3.977.918





AC.32520 – KHOAN VÀO ĐÁ, TRÊN CẠN BẰNG MÁY KHOAN CÓ ĐƯỜNG KÍNH 2000 MM


Đơn vị tính: đồng/1 m


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Khoan vào đá trên cạn bằng máy khoan QJ 250 (hoặc tương tự)

		

		

		

		

		



		AC.32521

		Đá cấp I

		m

		1.779.661

		2.014.077

		6.199.757

		9.993.495



		AC.32522

		Đá cấp II

		m

		1.604.349

		1.808.225

		5.268.658

		8.681.232



		AC.32523

		Đá cấp III

		m

		1.427.619

		1.667.871

		4.110.462

		7.205.952



		AC.32524

		Đá cấp IV

		m

		1.337.836

		1.373.128

		3.179.363

		5.890.327





AC.32530 – KHOAN VÀO ĐÁ DƯỚI NƯỚC BẰNG MÁY KHOAN CÓ ĐƯỜNG KÍNH 2000MM


Đơn vị tính: đồng/1 m


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Khoan vào đá dưới nước bằng máy khoan QJ250 (hoặc tương tự)

		

		

		

		

		



		AC.32531

		Đá cấp I

		m

		1.779.661

		2.215.251

		9.308.636

		13.303.548



		AC.32532

		Đá cấp II

		m

		1.604.349

		1.988.346

		7.914.824

		11.507.519



		AC.32533

		Đá cấp III

		m

		1.427.619

		1.833.956

		6.178.540

		9.440.115



		AC.32534

		Đá cấp IV

		m

		1.337.836

		1.511.143

		4.826.334

		7.675.313





AC.32600 – KHOAN TẠO LỖ CỌC KHOAN NHỒI VÀO ĐÁ VỊ TRÍ CÓ HANG ĐỘNG CASTER, ĐÁ MỒ CÔI


Đơn vị tính: đồng/1 m

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Khoan trên cạn bằng máy khoan đá momen xoay >200KNm (hoặc tương tự)

Đường kính lỗ khoan

		

		

		

		

		



		AC.32611

		- 800mm

		m

		1.889.698

		757.443

		4.570.051

		7.217.192



		AC.32612

		- 1000mm

		m

		2.175.178

		871.129

		5.268.548

		8.315.855



		AC.32613

		- 1200mm

		m

		2.503.926

		1.001.892

		6.046.768

		9.552.586



		AC.32614

		- 1500mm

		m

		3.791.764

		1.252.190

		7.570.118

		12.614.072



		AC.32615

		- 2000mm

		m

		4.371.856

		1.753.253

		10.585.730

		16.710.839



		

		Khoan dưới nước bằng máy khoan đá momen xoay >200KNm (hoặc tương tự)

Đường kính lỗ khoan

		

		

		

		

		



		AC.32621

		- 800mm

		m

		1.889.698

		909.025

		6.487.530

		9.286.253



		AC.32622

		- 1000mm

		m

		2.175.178

		1.045.402

		7.460.681

		10.681.261



		AC.32623

		- 1200mm

		m

		2.503.926

		1.202.130

		9.335.039

		13.041.095



		AC.32624

		- 1500mm

		m

		3.791.764

		1.502.721

		10.731.620

		16.026.105



		AC.32625

		- 2000mm

		m

		4.371.856

		2.103.903

		13.414.525

		19.890.284





AC.32700 – KHOAN TẠO LỖ CỌC KHOAN NHỒI VÀO CUỘI, SỎI, SẠN


Đơn vị tính: đồng/1 m


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Khoan trên cạn vào cuội, sỏi, sạn bằng máy khoan đá momen xoay >200KNm (hoặc tương tự)

Đường kính lỗ khoan

		

		

		

		

		



		AC.32711

		- D1500mm

		m

		3.511.144

		1.208.619

		6.528.644

		11.248.407



		AC.32712

		- D2000mm

		m

		3.936.823

		1.641.177

		6.994.976

		12.572.976



		

		Khoan dưới nước vào cuội, sỏi, sạn bằng máy khoan đá momen xoay >200KNm (hoặc tương tự)

Đường kính lỗ khoan

		

		

		

		

		



		AC.32721

		- D1500mm

		m

		3.511.144

		1.511.409

		9.653.454

		14.676.007



		AC.32722

		- D2000mm

		m

		3.936.823

		2.050.835

		12.292.783

		18.280.441





AC.32800 – BƠM DUNG DỊCH BENTONIT CHỐNG SỤT THÀNH LỖ KHOAN, THÀNH CỌC BARRETTE


Thành phần công việc:

Chuẩn bị, trộn dung dịch bentônít bằng máy trộn, bơm dung dịch vào hố khoan, thu hồi dung dịch, vận chuyển vật liệu trong phạm vi công trình.


Đơn vị tính: đồng/1m3 dung dịch 

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Bơm dung dịch Bentonit

		

		

		

		

		



		AC.32810

		Lỗ khoan trên cạn

		m3

		152.977

		135.675

		52.027

		340.679



		AC.32820

		Lỗ khoan dưới nước

		m3

		152.977

		149.711

		206.524

		509.212





AC.34000 – KHOAN TẠO LỖ BẰNG PHƯƠNG PHÁP KHOAN XOAY ĐẤT TRÊN CẠN, DƯỚI NƯỚC


Đơn vị tính: đồng/1 m


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Khoan vào đất trên cạn


Đường kính lỗ khoan

		

		

		

		

		



		AC.34111

		- 600mm

		m

		48.401

		712.449

		1.504.242

		2.265.092



		AC.34112

		- 800mm

		m

		60.144

		949.084

		1.838.518

		2.847.746



		AC.34113

		- 1000mm

		m

		74.865

		1.185.718

		2.172.794

		3.433.377



		

		Khoan vào đất dưới nước

Đường kính lỗ khoan 

		

		

		

		

		



		AC.34221

		- 600mm

		m

		50.064

		916.006

		2.246.199

		3.212.269



		AC.34222

		- 800mm

		m

		62.265

		1.216.252

		2.822.060

		4.100.577



		AC.34223

		- 1000mm

		m

		77.238

		1.519.043

		3.383.222

		4.979.503





AC.34300 – KHOAN VÀO ĐÁ TRÊN CẠN


Đơn vị tính: đồng/1 m


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Khoan vào đá trên cạn
Đá cấp I
Đường kính lỗ khoan

		

		

		

		

		



		AC.34311

		- 600mm

		m

		108.549

		3.435.021

		6.351.243

		9.894.813



		AC.34312

		- 800mm

		m

		116.634

		4.554.583

		8.356.899

		13.028.116



		AC.34313

		- 1000mm

		m

		153.724

		5.699.590

		10.362.554

		16.215.868



		

		Đá cấp II
Đường kính lỗ khoan 

		

		

		

		

		



		AC.34321

		- 600mm

		m

		90.340

		3.256.909

		6.016.967

		9.364.216



		AC.34322

		- 800mm

		m

		97.081

		4.351.027

		7.939.054

		12.387.162



		AC.34323

		- 1000mm

		m

		128.029

		5.437.511

		10.028.278

		15.593.818



		

		Đá cấp III
Đường kính lỗ khoan 

		

		

		

		

		



		AC.34331

		- 600mm

		m

		76.297

		3.094.063

		5.682.691

		8.853.051



		AC.34332

		- 800mm

		m

		90.340

		4.124.570

		7.604.778

		11.819.688



		AC.34333

		- 1000mm

		m

		105.548

		5.155.076

		9.443.295

		14.703.919



		

		Đá cấp IV
Đường kính lỗ khoan 

		

		

		

		

		



		AC.34341

		- 600mm

		m

		72.431

		2.938.851

		5.431.984

		8.443.266



		AC.34342

		- 800mm

		m

		83.324

		3.915.924

		7.270.502

		11.269.750



		AC.34343

		- 1000mm

		m

		98.297

		4.892.997

		8.941.881

		13.933.175





AC.34400 – KHOAN VÀO ĐÁ DƯỚI NƯỚC


Đơn vị tính: đồng/1 m


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Khoan vào đá dưới nước
Đá cấp I
Đường kính lỗ khoan

		

		

		

		

		



		AC.34411

		- 600mm

		m

		103.171

		3.905.746

		10.839.415

		14.848.332



		AC.34412

		- 800mm

		m

		126.309

		5.205.965

		14.312.109

		19.644.383



		AC.34413

		- 1000mm

		m

		157.519

		6.506.184

		17.896.782

		24.560.485



		

		Đá cấp II
Đường kính lỗ khoan 

		

		

		

		

		



		AC.34421

		- 600mm

		m

		85.657

		3.709.823

		10.111.567

		13.907.047



		AC.34422

		- 800mm

		m

		105.099

		4.689.440

		13.488.231

		18.282.770



		AC.34423

		- 1000mm

		m

		131.118

		5.725.035

		16.805.009

		22.661.162



		

		Đá cấp III
Đường kính lỗ khoan 

		

		

		

		

		



		AC.34431

		- 600mm

		m

		78.200

		3.524.077

		9.544.950

		13.147.227



		AC.34432

		- 800mm

		m

		93.263

		4.686.895

		12.557.690

		17.337.848



		AC.34433

		- 1000mm

		m

		108.156

		5.852.258

		15.611.891

		21.572.305



		

		Đá cấp IV
Đường kính lỗ khoan 

		

		

		

		

		



		AC.34441

		- 600mm

		m

		74.323

		3.345.965

		8.817.102

		12.237.390



		AC.34442

		- 800mm

		m

		85.932

		4.447.716

		11.668.610

		16.202.258



		AC.34443

		- 1000mm

		m

		100.670

		5.559.645

		14.580.004

		20.240.319





AC.34500 – LẮP ĐẶT ỐNG VÁCH CỌC KHOAN NHỒI


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, gia công, lắp đặt, tháo dỡ hệ thống dẫn hướng ống vách, vận chuyển cấu kiện, lắp đặt, tháo dỡ thiết bị rung hạ, định vị lắp dựng ống vách bằng cần cẩu, hàn nối ống vách, đóng, rung hạ ống vách đến độ sâu qui định (chưa có chi phí ống vách).


TRÊN MẶT NƯỚC


Đơn vị tính: đồng/1 m


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Lắp đặt ống vách cọc khoan nhồi trên mặt nước
Đường kính cọc

		

		

		

		

		



		AC.34511

		≤ 800mm

		m

		92.769

		947.388

		973.808

		2.013.965



		AC.34512

		≤ 1000mm

		m

		101.926

		1.115.813

		1.013.565

		2.231.304



		AC.34513

		≤ 1300mm

		m

		108.194

		1.450.323

		1.056.671

		2.615.188



		AC.34514

		≤ 1500mm

		m

		114.838

		1.726.352

		1.119.582

		2.960.772



		AC.34515

		≤ 2000mm

		m

		133.349

		3.574.343

		1.865.745

		5.573.437





TRÊN CẠN


Đơn vị tính: đồng/1 m

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Lắp đặt ống vách cọc khoan nhồi trên cạn
Đường kính cọc

		

		

		

		

		



		AC.34521

		≤ 800mm

		m

		45.172

		757.911

		249.397

		1.052.480



		AC.34522

		≤ 1000mm

		m

		52.782

		893.586

		257.191

		1.203.559



		AC.34523

		≤ 1300mm

		m

		58.878

		1.160.258

		272.778

		1.491.914



		AC.34524

		≤ 1500mm

		m

		66.898

		1.382.485

		292.263

		1.741.464



		AC.34525

		≤ 2000mm

		m

		85.924

		2.858.539

		331.231

		3.275.694





AC.34600 – LẮP ĐẶT, THÁO DỠ MÁY KHOAN QJ 250 HOẶC TƯƠNG TỰ


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, gia công chế tạo sàn đỗ máy, lắp đặt cố định hệ thống máy khoan, tháo dỡ hệ thống máy khoan để thi công mố hoặc trụ khác theo đúng yêu cầu kỹ thuật.


Vận chuyển vật liệu, thiết bị trong phạm vi 100m.


Đơn vị tính: đồng/1 lần lắp đặt, tháo dỡ


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Lắp đặt tháo dỡ máy khoa QJ250

		

		

		

		

		



		AC.34610

		- Trên cạn

		1 lần

		1.322.471

		30.643.913

		10.122.697

		42.089.081



		AC.34620

		- Dưới nước

		1 lần

		1.322.471

		35.322.373

		23.514.517

		60.159.361





AC.35100 – ĐÀO TẠO LỖ CỌC, TƯỜNG BARRETTE


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, định vị rãnh đào, đào đất bằng cần cẩu bánh xích gắn gầu đào, đào đất theo kích thước tường chắn, kiểm tra, hoàn thiện rãnh đào đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.


(Đơn giá chưa bao gồm gioăng cản nước, công tác làm tường dẫn hướng trên miệng hố đào).


Đơn vị tính: đồng/1 m


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Đào tạo lỗ cọc, tường Barrette
Kích thước đào (mxm)

		

		

		

		

		



		AC.35110

		0,5x1,2

		m

		

		215.209

		212.077

		427.286



		AC.35120

		0,6x1,2

		m

		

		264.333

		253.660

		517.993



		AC.35130

		0,6x1,8

		m

		

		273.690

		266.136

		539.826



		AC.35140

		0,8x1,8

		m

		

		313.457

		307.719

		621.176



		AC.35150

		0,8x2,8

		m

		

		463.168

		457.420

		920.588



		AC.35160

		1,0x2,8

		m

		

		570.772

		553.063

		1.123.835



		AC.35170

		1,2x2,8

		m

		

		746.214

		723.556

		1.469.770



		AC.35180

		1,5x2,8

		m

		

		935.692

		914.841

		1.850.533





Ghi chú:


Đơn giá đào tạo lỗ làm cọc, tường bê tông cốt thép thi công theo công nghệ barret được tính cho 1m chiều sâu ứng với các loại gầu đào ở độ sâu ≤ 30m. Trường hợp độ sâu cọc, tường từ mét thứ 31 trở đi đơn giá được nhân hệ số 1,015 so với đơn giá tương ứng.

Chương 4.

CÔNG TÁC LÀM ĐƯỜNG

CÔNG TÁC LÀM MẶT ĐƯỜNG BỘ

AD.11000 – LÀM MÓNG ĐƯỜNG


Thành phần công việc:


- Rải đá, chèn và lu lèn, hoàn thiện lớp móng theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.


AD.11100 – LÀM MÓNG ĐÁ BA, ĐÁ HỘC


Đơn vị tính: đ/1m3


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Làm móng đá ba, đá hộc
Chiều dày lớp móng đã lèn ép

		

		

		

		

		



		AD.11110

		≤ 20 cm

		m3

		207.600

		127.439

		12.000

		347.039



		AD.11120

		> 20 cm

		m3

		207.600

		111.509

		10.800

		329.909





AD.11200 – LÀM MÓNG CẤP PHỐI ĐÁ DĂM


Thành phần công việc:


- Chuẩn bị, định vị khuôn đường. San rải đá cấp phối thành từng lớp, xử lý các trường hợp phân tầng, gợn sóng (nếu có), tưới nước, lu lèn theo quy trình đạt độ chặt K≥0,95. Kiểm tra, hoàn thiện theo đúng yêu cầu kỹ thuật.


- Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.


AD.11210 – LÀM MÓNG LỚP DƯỚI


Đơn vị tính: đ/100m3


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Làm móng cấp phối đá dăm lớp dưới

		

		

		

		

		



		AD.11211

		Đường mở rộng

		100m3

		24.282.000

		982.477

		2.948.490

		28.212.967



		AD.11212

		Đường làm mới

		100m3

		24.282.000

		912.300

		2.503.863

		27.698.163





AD.11210 – LÀM MÓNG LỚP TRÊN


Đơn vị tính: đ/100m3


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Làm móng cấp phối đá dăm lớp trên

		

		

		

		

		



		AD.11221

		Đường mở rộng

		100m3

		26.128.000

		1.076.046

		2.715.551

		29.919.597



		AD.11222

		Đường làm mới

		100m3

		26.128.000

		1.029.261

		2.281.063

		29.438.324





AD.12000 – LÀM MÓNG CÁT, GIA CỐ XI MĂNG


Thành phần công việc:


- Cân đong vật liệu, trộn cấp phối, định vị khuôn đường, san, đầm tạo mặt phẳng, đầm lèn đạt độ chặt yêu cầu. Hoàn chỉnh bảo dưỡng theo đúng yêu cầu kỹ thuật, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.


AD.12100 – LÀM LỚP MÓNG CÁT VÀNG GIA CỐ XI MĂNG


Đơn vị tính: đ/100m3


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Làm lớp móng cát vàng gia cố xi măng
Trạm trộn 20 -25 m3/h

		

		

		

		

		



		AD.12111

		Cát vàng gia cố 6% XM

		100m3

		31.693.305

		6.783.767

		5.953.452

		44.430.524



		AD.12112

		Cát vàng gia cố 8% XM

		100m3

		34.760.150

		7.017.690

		5.953.452

		47.731.292



		

		Trạm trộn 30 m3/h

		

		

		

		

		



		AD.12121

		Cát vàng gia cố 6% XM

		100m3

		31.693.305

		6.783.767

		6.135.819

		44.612.891



		AD.12122

		Cát vàng gia cố 8% XM

		100m3

		34.760.150

		7.017.690

		6.135.819

		47.913.659



		

		Trạm trộn 50 m3/h

		

		

		

		

		



		AD.12131

		Cát vàng gia cố 6% XM

		100m3

		31.693.305

		6.783.767

		5.786.814

		44.263.886



		AD.12132

		Cát vàng gia cố 8% XM

		100m3

		34.760.150

		7.017.690

		5.786.814

		47.564.654





AD.12200 – LÀM LỚP MÓNG CÁT MỊN GIA CỐ XI MĂNG


Đơn vị tính: đ/100m3


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Làm lớp móng cát mịn gia cố xi măng
Trạm trộn 20 -25 m3/h

		

		

		

		

		



		AD.12211

		Cát mịn gia cố 6% XM

		100m3

		15.877.639

		6.783.767

		5.953.452

		28.614.858



		AD.12212

		Cát mịn gia cố 8% XM

		100m3

		18.740.904

		7.017.690

		5.953.452

		31.712.046



		

		Trạm trộn 30 m3/h

		

		

		

		

		



		AD.12221

		Cát mịn gia cố 6% XM

		100m3

		15.877.639

		6.783.767

		6.135.819

		28.797.225



		AD.12222

		Cát mịn gia cố 8% XM

		100m3

		18.740.904

		7.017.690

		6.135.819

		31.864.413



		

		Trạm trộn 50 m3/h

		

		

		

		

		



		AD.12231

		Cát mịn gia cố 6% XM

		100m3

		15.877.639

		6.783.767

		5.786.814

		28.448.220



		AD.12232

		Cát mịn gia cố 8% XM

		100m3

		18.740.904

		7.017.690

		5.786.814

		31.545.408





AD.20000 – LÀM MẶT ĐƯỜNG


AD.21100 – LÀM MẶT ĐƯỜNG ĐÁ DĂM


Thành phần công việc:

- Rải đá, san đá, tưới nước, bù đá, lu lèn, làm lớp trên đã tính rải lớp cát bảo vệ mặt đường dày 2cm, bảo dưỡng mặt đường một tháng. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi trong 30m.


Đơn vị tính: đ/100m2

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Làm mặt đường đá dăm nước 
Lớp trên, chiều dầy mặt đường đã lèn ép

		

		

		

		

		



		AD.21111

		- 8 cm

		100m2

		2.338.280

		2.131.237

		1.476.766

		5.946.283



		AD.21112

		- 10 cm

		100m2

		2.894.620

		2.283.468

		1.823.849

		7.001.937



		AD.21113

		- 12 cm

		100m2

		3.430.330

		2.391.933

		2.184.041

		8.006.304



		AD.21114

		- 14 cm

		100m2

		4.004.780

		2.494.689

		2.543.124

		9.042.593



		AD.21115

		- 15 cm

		100m2

		4.279.690

		2.555.581

		2.716.665

		9.551.936



		

		Lớp dưới, chiều dầy mặt đường đã lèn ép

		

		

		

		

		



		AD.21121

		- 8 cm

		100m2

		1.964.160

		1.040.881

		1.248.772

		4.253.813



		AD.21122

		- 10 cm

		100m2

		2.453.340

		1.166.472

		1.499.857

		5.119.669



		AD.21123

		- 12 cm

		100m2

		2.944.380

		1.248.296

		1.956.046

		6.148.722



		AD.21124

		- 14 cm

		100m2

		3.435.420

		1.332.023

		2.171.132

		6.938.575



		AD.21125

		- 15 cm

		100m2

		3.680.940

		1.373.887

		2.320.674

		7.375.501





Ghi chú:

Khi chiều dày mặt đường khác với chiều dày trong đơn giá thì sử dụng đơn giá lớp dưới để nội suy.


AD.21200 – LÀM MẶT ĐƯỜNG CẤP PHỐI


Thành phần công việc:

Rải cấp phối, tưới nước, san đầm chặt, hoàn thiện mặt đường, làm lớp trên đã tính rải lớp cát bảo vệ mặt đường dày 2cm, bảo dưỡng mặt đường 7 ngày.


Đơn vị tính: đ/100m2


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Làm mặt đường cấp phối 
Lớp trên, chiều dầy mặt đường đã lèn ép

		

		

		

		

		



		AD.21211

		- 6 cm

		100m2

		697.140

		617.740

		880.816

		2.195.696



		AD.21212

		- 8 cm

		100m2

		902.340

		656.464

		1.217.009

		2.775.813



		AD.21213

		- 10 cm

		100m2

		1.108.260

		697.032

		1.488.766

		3.294.058



		AD.21214

		- 12 cm

		100m2

		1.314.180

		737.600

		1.811.850

		3.863.630



		AD.21215

		- 14 cm

		100m2

		1.519.380

		778.168

		2.108.716

		4.406.264



		AD.21216

		- 16 cm

		100m2

		1.725.300

		818.736

		2.368.473

		4.912.509



		AD.21217

		- 18 cm

		100m2

		1.930.500

		857.460

		2.691.557

		5.479.517



		AD.21218

		- 20 cm

		100m2

		2.136.420

		898.028

		2.989.532

		6.023.980



		

		Lớp dưới, chiều dầy mặt đường đã lèn ép

		

		

		

		

		



		AD.21221

		- 6 cm

		100m2

		617.040

		365.112

		631.949

		1.614.101



		AD.21222

		- 8 cm

		100m2

		822.240

		405.680

		868.817

		2.096.737



		AD.21223

		- 10 cm

		100m2

		1.028.160

		446.248

		1.054.358

		2.528.766



		AD.21224

		- 12 cm

		100m2

		1.234.080

		486.816

		1.290.116

		3.011.012



		AD.21225

		- 14 cm

		100m2

		1.439.280

		527.384

		1.500.766

		3.467.430



		AD.21226

		- 16 cm

		100m2

		1.645.200

		566.108

		1.686.307

		3.897.615



		AD.21227

		- 18 cm

		100m2

		1.850.400

		606.676

		1.922.065

		4.379.141



		AD.21228

		- 20 cm

		100m2

		2.056.320

		647.244

		2.208.041

		4.911.605





Ghi chú:

Khi chiều dày mặt đường khác với chiều dày trong đơn giá thì sử dụng đơn giá lớp dưới để nội suy.


AD.21300 – LÀM MẶT ĐƯỜNG ĐÁ DĂM NHỰA NHŨ TƯƠNG GỐC AXIT


Đơn vị tính: đ/100m2

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Làm mặt đường đá dăm nhựa nhũ tương gốc axit 
Chiều dày mặt đường

		

		

		

		

		



		AD.21311

		- 3 cm

		100m2

		8.226.600

		2.329.787

		1.439.968

		11.996.355



		AD.21312

		- 8 cm

		100m2

		10.514.620

		2.877.591

		1.715.961

		15.108.172



		AD.21313

		- 10 cm

		100m2

		11.037.320

		3.903.910

		1.943.956

		16.885.186



		AD.21314

		- 12 cm

		100m2

		11.697.190

		4.118.267

		2.471.944

		18.287.401





AD.21400 – LÀM MẶT ĐƯỜNG ĐÁ DĂM KẸP ĐẤT


Thành phần công việc:

- Rải đá và đất trộn đá mạt, lu lèn. Tưới nước, bù chèn đá, đất, rải lớp bảo vệ. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m. Bảo dưỡng mặt đường 1 tháng.


Đơn vị tính: đ/100m2

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Làm mặt đường đá dăm kẹp đất
Chiều dầy mặt đường đã lèn ép

		

		

		

		

		



		AD.21411

		- 10 cm

		100m2

		3.074.860

		1.991.230

		1.259.972

		6.326.062



		AD.21412

		- 12 cm

		100m2

		3.753.820

		2.070.879

		1.511.966

		7.336.665



		AD.21413

		- 14 cm

		100m2

		4.545.600

		2.136.590

		1.763.960

		8.446.150



		AD.21414

		- 16 cm

		100m2

		5.035.560

		2.200.309

		2.015.955

		9.251.824



		AD.21415

		- 18 cm

		100m2

		5.665.580

		2.270.002

		2.267.949

		10.203.531



		AD.21416

		- 20 cm

		100m2

		6.295.560

		2.329.739

		2.519.943

		11.145.242





AD.22000 – LÀM MẶT ĐƯỜNG ĐÁ 4X6 CHÈN ĐÁ DĂM, ĐẤT CẤP PHỐI TỰ NHIÊN


Quy định áp dụng:

Đơn giá tính cho chiều dày lớp trên cùng, nếu chiều dày mặt đường khác với chiều dày trong đơn giá thì được tính nội suy nhưng không được tính lớp hao mòn (bằng đá 0,5x1, đá 0,15 đến 0,5, đất cấp phối tự nhiên).


AD.22100 – LÀM MẶT ĐƯỜNG ĐÁ 4X6 CHÈN ĐÁ DĂM


Đơn vị tính: đ/100m2

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Làm mặt đường đá 4x6 chèn đá dăm 
Chiều dầy mặt đường đã lèn ép

		

		

		

		

		



		AD.22111

		- 10 cm

		100m2

		2.821.510

		1.328.150

		625.448

		4.775.108



		AD.22112

		- 14 cm

		100m2

		3.856.200

		1.672.633

		802.285

		6.331.118



		AD.22113

		- 16 cm

		100m2

		4.376.570

		1.911.581

		939.631

		7.227.782



		AD.22114

		- 18 cm

		100m2

		4.885.310

		2.150.528

		1.064.137

		8.099.975





AD.22200 – LÀM MẶT ĐƯỜNG ĐÁ 4X6 CHÈN ĐẤT CẤP PHỐI TỰ NHIÊN


Đơn vị tính: đ/100m2

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Chiều dầy mặt đường đã lèn ép 10cm

		

		

		

		

		



		AD.22211

		Mặt đường đá 4x6 chèn đất cấp phối tự nhiên

		100m2

		2.611.740

		1.328.150

		925.146

		4.865.036



		AD.22311

		Mặt đường đá cấp phối Dmax4cm

		100m2

		2.308.250

		696.931

		375.981

		3.381.162





AD.23000 – RẢI THẢM MẶT ĐƯỜNG ĐÁ DĂM ĐEN VÀ BÊ TÔNG NHỰA


(Trong đơn giá chưa tính chi phí vật liệu)


Thành phần công việc:

- Chuẩn bị mặt bằng, làm vệ sinh, rải vật liệu bằng máy rải, lu lèn mặt đường theo đúng yêu cầu kỹ thuật.


AD.23100 – RẢI THẢM MẶT ĐƯỜNG ĐÁ DĂM ĐEN


Đơn vị tính: đ/100m2

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Rải thảm mặt đường đá dăm đen 
Chiều dầy mặt đường đã lèn ép

		

		

		

		

		



		AD.23111

		- 3 cm

		100m2

		

		201.174

		294.100

		495.274



		AD.23112

		- 4 cm

		100m2

		

		266.672

		324.170

		590.842



		AD.23113

		- 5 cm

		100m2

		

		334.510

		354.695

		689.205



		AD.23114

		- 6 cm

		100m2

		

		400.008

		470.442

		870.450



		AD.23115

		- 7 cm

		100m2

		

		470.185

		500.511

		970.696



		AD.23116

		- 8 cm

		100m2

		

		535.684

		531.036

		1.066.720





AD.23210 – RẢI THẢM MẶT ĐƯỜNG BÊ TÔNG HẠT NHỰA HẠT THÔ


Đơn vị tính: đ/100m2

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Rải thảm mặt đường bê tông nhựa hạt thô 
Chiều dầy mặt đường đã lèn ép

		

		

		

		

		



		AD.23211

		- 3 cm

		100m2

		

		250.298

		335.739

		586.037



		AD.23212

		- 4 cm

		100m2

		

		334.510

		374.009

		708.519



		AD.23213

		- 5 cm

		100m2

		

		416.383

		433.493

		849.876



		AD.23214

		- 6 cm

		100m2

		

		500.595

		471.763

		972.358



		AD.23215

		- 7 cm

		100m2

		

		584.808

		510.033

		1.094.841





AD.23220 – RẢI THẢM MẶT ĐƯỜNG BÊ TÔNG NHỰA HẠT TRUNG


Đơn vị tính: đ/100m2

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Rải thảm mặt đường bê tông nhựa hạt trung 
Chiều dầy mặt đường đã lèn ép

		

		

		

		

		



		AD.23221

		- 3 cm

		100m2

		

		254.976

		338.473

		593.449



		AD.23222

		- 4 cm

		100m2

		

		339.188

		379.476

		718.664



		AD.23223

		- 5 cm

		100m2

		

		425.740

		440.327

		866.067



		AD.23224

		- 6 cm

		100m2

		

		509.952

		472.218

		982.170



		AD.23225

		- 7 cm

		100m2

		

		596.504

		519.600

		1.116.104





AD.23230 – RẢI THẢM MẶT ĐƯỜNG BÊ TÔNG NHỰA HẠT MỊN


Đơn vị tính: đ/100m2

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Rải thảm mặt đường bê tông nhựa hạt mịn 
Chiều dầy mặt đường đã lèn ép

		

		

		

		

		



		AD.23231

		- 3 cm

		100m2

		

		259.655

		344.395

		604.050



		AD.23232

		- 4 cm

		100m2

		

		346.206

		385.399

		731.605



		AD.23233

		- 5 cm

		100m2

		

		432.758

		447.616

		880.374



		AD.23234

		- 6 cm

		100m2

		

		519.309

		479.964

		999.273



		AD.23235

		- 7 cm

		100m2

		

		605.861

		529.624

		1.135.485





Ghi chú:

Máy rải nhựa đường 130-14CV được tính đơn giá cho các loại máy Titan 225, DEMAS 135, DynapsaF 141C, VUNGAN 1800 hoặc các máy tương tự.


AD.24100 – LÀM MẶT ĐƯỜNG LÁNG NHỰA


Đơn vị tính: đ/100m2

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Làm mặt đường láng nhựa

		

		

		

		

		



		AD.24111

		Láng nhựa 1 lớp dày 1,5cm, tiêu chuẩn nhựa 1,8kg/m2

		100m2

		3.373.800

		779.483

		864.142

		5.017.425



		AD.24121

		Láng nhựa 2 lớp dày 2,5cm, tiêu chuẩn nhựa 3,0kg/m2

		100m2

		5.542.700

		909.397

		1.020.171

		7.472.268



		AD.24131

		Láng nhựa 3 lớp dày 3,5cm, tiêu chuẩn nhựa 4,5kg/m2

		100m2

		8.282.800

		1.558.966

		1.188.199

		11.029.965



		AD.24141

		Láng nhựa 3 lớp dày 4,5cm, tiêu chuẩn nhựa 5,5kg/m2

		100m2

		10.056.800

		1.818.793

		1.340.239

		13.215.832





AD.24200 - TƯỚI LỚP DÍNH BÁM MẶT ĐƯỜNG


Thành phần công việc:

- Chuẩn bị, làm vệ sinh, pha chế nhựa, tưới lớp dính bám theo đúng yêu cầu kỹ thuật.


AD.24210 - TƯỚI LỚP DÍNH BÁM MẶT ĐƯỜNG BẰNG NHỰA PHA DẦU


Đơn vị tính: đ/100m2


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Tưới lớp dính bám mặt đường bằng nhựa pha dầu

		

		

		

		

		



		AD.24211

		Lượng nhựa 0,5kg/m2

		100m2

		829.135

		67.988

		369.947

		1.267.070



		AD.24212

		Lượng nhựa 0,8kg/m2

		100m2

		1.494.627

		67.988

		369.947

		1.932.562



		AD.24213

		Lượng nhựa 1,0kg/m2

		100m2

		1.868.359

		67.988

		369.947

		2.306.294



		AD.24214

		Lượng nhựa 1,5kg/m2

		100m2

		2.697.464

		67.988

		369.947

		3.135.399





AD.24220 - TƯỚI LỚP DÍNH BÁM MẶT ĐƯỜNG BẰNG NHŨ TƯƠNG GỐC AXIT


Đơn vị tính: đ/100m2

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Tưới lớp dính bám mặt đường bằng nhũ tương gốc axit

		

		

		

		

		



		AD.24221

		Lượng nhũ tương 0,5kg/m2

		100m2

		758.500

		58.461

		258.903

		1.075.864



		AD.24222

		Lượng nhũ tương 0,8kg/m2

		100m2

		1.213.600

		58.461

		258.903

		1.530.964



		AD.24223

		Lượng nhũ tương 1,0kg/m2

		100m2

		1.517.000

		58.461

		258.903

		1.834.364



		AD.24224

		Lượng nhũ tương 1,5kg/m2

		100m2

		2.275.500

		58.461

		258.903

		2.592.864





AD.25100 – CÀY XỚI MẶT ĐƯỜNG CŨ, LU LÈN MẶT ĐƯỜNG CŨ SAU CÀY PHÁ


Thành phần công việc:


- Chuẩn bị, đào, cày phá, san phẳng mặt đường, dọn dẹp, lu lèn lại mặt đường cũ sau khi cày phá, vận chuyển phế thải đổ đi trong phạm vi 30m.


Đơn vị tính: đ/100m2

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Cày xới mặt đường cũ

		

		

		

		

		



		AD.25111

		- Mặt đường đá dăm hoặc láng nhựa

		100m2

		

		32.478

		135.588

		168.066



		AD.25112

		- Mặt đường bê tông nhựa

		100m2

		

		61.926

		162.705

		224.631



		AD.25121

		Lu lèn lại mặt đường cũ đã cày phá

		100m2

		

		259.828

		1.046.917

		1.306.745





AD.25200 – LÀM RÃNH XƯƠNG CÁ


Thành phần công việc:


- Chuẩn bị, xếp đá vào rãnh, lấp đá con. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.


Đơn vị tính: đ/m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Làm rãnh xương cá
Chiều dài rãnh

		

		

		

		

		



		AD.25211

		≤ 2m

		m3

		217.180

		370.369

		

		587.549



		AD.25221

		> 2m

		m3

		217.180

		280.763

		

		497.943





AD.26000 – SẢN XUẤT ĐÁ DĂM ĐEN VÀ BÊ TÔNG NHỰA


Thành phần công việc:


- Chuẩn bị, đun dầu diezen làm nóng dầu bảo ôn đến 140-160oC, bơm dầu lên máy nhựa, máy dầu mazut, phun dầu mazut vào buồng đốt, sấy vật liệu, trộn cấp phối theo thiết kế, sản xuất đá dăm đen và bê tông nhựa trên dây truyền trạm trộn theo đúng yêu cầu kỹ thuật, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 50m. Chi phí vật liệu đá, bột đá, nhựa căn cứ vào thiết kế và phụ lục đơn giá cấp phối vật liệu để xác định.


Trong đơn giá tính:


- Cấp phối đá dăm đen tỷ lệ nhựa 4,5%.


- Bê tông nhựa hạt thô đá 2x4cm tỷ lệ phối hợp đá 55%, cát 45%, tỷ lệ nhựa 5,0%.


- Bê tông nhựa hạt trung đá 1x2cm tỷ lệ phối hợp đá 50%, cát 50%, tỷ lệ nhựa 5,5%.


- Bê tông nhựa hạt mịn đá 1x2cm tỷ lệ phối hợp đá 45%, cát 45%, bột đá 10%, tỷ lệ nhựa 6,0%.


AD.26100 – SẢN XUẤT ĐÁ DĂM ĐEN VÀ BÊ TÔNG NHỰA BẰNG TRẠM TRỘN ≤25T/H


Đơn vị tính: đ/100tấn

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Sản xuất đá dăm đen, bê tông nhựa bằng trạm trộn ≤25T/h

		

		

		

		

		



		AD.26111

		- Đá dăm đen

		100tấn

		100.984.815

		2.175.513

		6.362.258

		109.522.586



		AD.26121

		- Bê tông nhựa hạt thô

		100tấn

		108.096.515

		2.290.014

		6.362.258

		116.748.787



		AD.26122

		- Bê tông nhựa hạt trung

		100tấn

		115.701.315

		2.633.516

		6.362.258

		124.697.089



		AD.26123

		- Bê tông nhựa hạt mịn

		100tấn

		130.468.865

		2.770.917

		6.362.258

		139.602.040





AD.26200 – SẢN XUẤT ĐÁ DĂM ĐEN, BÊ TÔNG NHỰA BẰNG TRẠM TRỘN 50-60T/H


Đơn vị tính: đ/100tấn

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Sản xuất đá dăm đen, bê tông nhựa bằng trạm trộn 50-60T/h

		

		

		

		

		



		AD.26211

		- Đá dăm đen

		100tấn

		100.984.815

		1.160.274

		6.475.868

		108.620.957



		AD.26221

		- Bê tông nhựa hạt thô

		100tấn

		108.096.515

		1.221.341

		6.475.868

		115.793.724



		AD.26222

		- Bê tông nhựa hạt trung

		100tấn

		115.701.315

		1.282.408

		6.475.868

		123.459.591



		AD.26223

		- Bê tông nhựa hạt mịn

		100tấn

		130.468.865

		1.343.475

		6.475.868

		138.288.208





AD.26300 – SẢN XUẤT ĐÁ DĂM ĐEN, BÊ TÔNG NHỰA BẰNG TRẠM TRỘN 80T/H


Đơn vị tính: đ/100tấn

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Sản xuất đá dăm đen, bê tông nhựa bằng trạm trộn 80T/h

		

		

		

		

		



		AD.26311

		- Đá dăm đen

		100tấn

		100.984.815

		954.173

		6.096.741

		108.035.729



		AD.26321

		- Bê tông nhựa hạt thô

		100tấn

		108.096.515

		992.339

		6.096.741

		115.185.595



		AD.26322

		- Bê tông nhựa hạt trung

		100tấn

		115.701.315

		1.030.506

		6.096.741

		122.828.562



		AD.26323

		- Bê tông nhựa hạt mịn

		100tấn

		130.468.865

		1.068.673

		6.096.741

		137.634.279





Ghi chú:

Các vật tư dầu diezen, dầu mazut, dầu bảo ôn đã đưa vào chi phí vật liệu để sản xuất 100tấn bê tông nhựa, trong trạm trộn chỉ còn chi phí điện năng cho một ca máy làm việc.


AD.27100 – VẬN CHUYỂN HỖN HỢP CÁT MỊN, CÁT VÀNG GIA CỐ XI MĂNG TỪ TRẠM TRỘN ĐẾN VỊ TRÍ ĐỔ


Đơn vị tính: đ/100tấn

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Vận chuyển hỗn hợp cát mịn, cát vàng gia cố xi măng từ trạm trộn đến vị trí đổ
Cự ly vận chuyển 0,5 km
Phương tiện vận chuyển

		

		

		

		

		



		AD.27111

		- Ô tô tự đổ 5 tấn

		100tấn

		

		

		2.539.754

		2.539.754



		AD.27112

		- Ô tô tự đổ 7 tấn

		100tấn

		

		

		2.235.454

		2.235.454



		AD.27113

		- Ô tô tự đổ 10 tấn

		100tấn

		

		

		2.049.278

		2.049.278



		

		Cự ly vận chuyển 1,0 km
Phương tiện vận chuyển

		

		

		

		

		



		AD.27121

		- Ô tô tự đổ 5 tấn

		100tấn

		

		

		3.426.652

		3.426.652



		AD.27122

		- Ô tô tự đổ 7 tấn

		100tấn

		

		

		3.087.821

		3.087.821



		AD.27123

		- Ô tô tự đổ 10 tấn

		100tấn

		

		

		2.618.522

		2.618.522



		

		Cự ly vận chuyển 1,5 km
Phương tiện vận chuyển

		

		

		

		

		



		AD.27131

		- Ô tô tự đổ 5 tấn

		100tấn

		

		

		4.017.917

		4.017.917



		AD.27132

		- Ô tô tự đổ 7 tấn

		100tấn

		

		

		3.489.881

		3.489.881



		AD.27133

		- Ô tô tự đổ 10 tấn

		100tấn

		

		

		3.016.993

		3.016.993



		

		Cự ly vận chuyển 2,0 km
Phương tiện vận chuyển

		

		

		

		

		



		AD.27141

		- Ô tô tự đổ 5 tấn

		100tấn

		

		

		4.609.183

		4.609.183



		AD.27142

		- Ô tô tự đổ 7 tấn

		100tấn

		

		

		3.891.941

		3.891.941



		AD.27143

		- Ô tô tự đổ 10 tấn

		100tấn

		

		

		3.415.464

		3.415.464



		

		Cự ly vận chuyển 3,0 km
Phương tiện vận chuyển

		

		

		

		

		



		AD.27151

		- Ô tô tự đổ 5 tấn

		100tấn

		

		

		5.590.146

		5.590.146



		AD.27152

		- Ô tô tự đổ 7 tấn

		100tấn

		

		

		4.551.319

		4.551.319



		AD.27153

		- Ô tô tự đổ 10 tấn

		100tấn

		

		

		4.060.607

		4.060.607



		

		Cự ly vận chuyển 4,0 km
Phương tiện vận chuyển

		

		

		

		

		



		AD.27161

		- Ô tô tự đổ 5 tấn

		100tấn

		

		

		6.571.109

		6.571.109



		AD.27162

		- Ô tô tự đổ 7 tấn

		100tấn

		

		

		5.210.698

		5.210.698



		AD.27163

		- Ô tô tự đổ 10 tấn

		100tấn

		

		

		4.705.750

		4.705.750



		

		Vận chuyển 1 km tiếp theo
Phương tiện vận chuyển

		

		

		

		

		



		AD.27171

		- Ô tô tự đổ 5 tấn

		100tấn

		

		

		886.898

		886.898



		AD.27172

		- Ô tô tự đổ 7 tấn

		100tấn

		

		

		739.790

		739.790



		AD.27173

		- Ô tô tự đổ 10 tấn

		100tấn

		

		

		493.345

		493.345





AD.27200 – VẬN CHUYỂN ĐÁ DĂM ĐEN, BÊ TÔNG NHỰA TỪ TRẠM TRỘN ĐẾN VỊ TRÍ ĐỔ


Đơn vị tính: đ/100tấn

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Vận chuyển hỗn đá dăm đen, bê tông nhựa từ trạm trộn đến vị trí đổ
Cự ly vận chuyển 1,0 km
Phương tiện vận chuyển

		

		

		

		

		



		AD.27211

		- Ô tô tự đổ 7 tấn

		100tấn

		

		

		3.554.210

		3.554.210



		AD.27212

		- Ô tô tự đổ 10 tấn

		100tấn

		

		

		2.998.018

		2.998.018



		AD.27213

		- Ô tô tự đổ 12 tấn

		100tấn

		

		

		2.856.181

		2.856.181



		

		Cự ly vận chuyển 2,0 km
Phương tiện vận chuyển

		

		

		

		

		



		AD.27221

		- Ô tô tự đổ 7 tấn

		100tấn

		

		

		4.470.907

		4.470.907



		AD.27222

		- Ô tô tự đổ 10 tấn

		100tấn

		

		

		3.927.784

		3.927.784



		AD.27223

		- Ô tô tự đổ 12 tấn

		100tấn

		

		

		3.750.101

		3.750.101



		

		Cự ly vận chuyển 3,0 km
Phương tiện vận chuyển

		

		

		

		

		



		AD.27231

		- Ô tô tự đổ 7 tấn

		100tấn

		

		

		5.226.780

		5.226.780



		AD.27232

		- Ô tô tự đổ 10 tấn

		100tấn

		

		

		4.667.801

		4.667.801



		AD.27233

		- Ô tô tự đổ 12 tấn

		100tấn

		

		

		4.447.794

		4.447.794



		

		Cự ly vận chuyển 4,0 km
Phương tiện vận chuyển

		

		

		

		

		



		AD.27241

		- Ô tô tự đổ 7 tấn

		100tấn

		

		

		5.998.735

		5.998.735



		AD.27242

		- Ô tô tự đổ 10 tấn

		100tấn

		

		

		5.407.818

		5.407.818



		AD.27243

		- Ô tô tự đổ 12 tấn

		100tấn

		

		

		5.145.487

		5.145.487



		

		Vận chuyển 1 km tiếp theo
Phương tiện vận chuyển

		

		

		

		

		



		AD.27251

		- Ô tô tự đổ 7 tấn

		100tấn

		

		

		836.285

		836.285



		AD.27252

		- Ô tô tự đổ 10 tấn

		100tấn

		

		

		550.269

		550.269



		AD.27253

		- Ô tô tự đổ 12 tấn

		100tấn

		

		

		545.073

		545.073





AD.30000 – CỌC TIÊU, BIỂN BÁO HIỆU ĐƯỜNG BỘ


Đơn giá cọc tiêu, biển báo được xây dựng căn cứ định hình kết cấu cọc tiêu, biển báo hiệu đường bộ bê tông cốt thép lắp ghép.


Thành phần công việc:

- Sàng cát, rửa sỏi đá, uốn, buộc cốt thép, sản xuất tháo dỡ ván khuôn, trộn, đầm bê tông, sơn bảng, sơn cột, đào lỗ, chôn cột, lắp bảng, (chưa tính công việc vẽ hình, kẻ chữ trên bảng)


AD.31100 – LÀM CỌC TIÊU BÊ TÔNG CỐT THÉP 0,12X0,12X1,025 (M), LÀM CỘT KM BÊ TÔNG


Đơn vị tính: đ/1cái

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Làm cọc tiêu bê tông cốt thép, km bê tông

		

		

		

		

		



		AD.31111

		- Cọt tiêu BTCT

		cái

		37.514

		35.757

		

		73.271



		AD.31121

		- Cột km bê tông

		cái

		129.411

		348.633

		

		478.044





AD.31200 – LÀM BIỂN BÁO BÊ TÔNG CỐT THÉP HÌNH CHỮ NHẬT


Đơn vị tính: đ/1cái

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Làm biển báo bê tông cốt thép hình chữ nhật
Kích thước biển báo

		

		

		

		

		



		AD.31211

		- 0,6x1,0m

		cái

		65.862

		102.802

		

		168.664



		AD.31221

		- 1,0x1,2m

		cái

		123.147

		201.135

		

		324.282



		AD.31231

		- 1,0x1,6m

		cái

		166.573

		270.414

		

		436.987



		AD.31241

		- 0,6x0,6m – 0,5x0,7m

		cái

		44.493

		64.810

		

		109.303





AD.31300 – LÀM CỘT ĐỠ BIỂN BÁO BÊ TÔNG CỐT THÉP


Đơn vị tính: đ/1cột

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Làm cột đỡ biển báo bê tông cốt thép 
Loại cột dài

		

		

		

		

		



		AD.31311

		- 2,7m

		cột

		171.311

		160.908

		

		332.219



		AD.31321

		- 2,8 ÷ 3,0 m

		cột

		177.975

		167.612

		

		345.587



		AD.31331

		- 3,1 ÷ 3,8 m

		cột

		189.990

		181.021

		

		371.011





Ghi chú:

- Cột dài 2,7m dùng cho biển chữ nhật 0,40mx1,2m và 0,40mx0,7m.


- Cột dài 2,7-3,0 dùng cho biển tròn, biển tam giác, biển chữ nhật 0,6mx1,6m,0,5mx0,7m, biển vuông 0,6mx0,6m.


- Cột dài 3,1m-3,3m dùng cho biển 1m x 1,2m, 1mx1,6m, 0,5x0,6m.


Bulong M20x180 dùng cho biển 0,4mx0,70m chỉ cần 1 cái, các loại biển khác 2 cái.


AD.32100 – SẢN XUẤT, LẮP ĐẶT TRỤ ĐỠ BẢNG TÊN ĐƯỜNG, BẢNG LƯU THÔNG


Thành phần công việc:

- Lấy dấu cắt sắt thành trụ, khoan lỗ, chụp đầu nắp bằng nắp chụp nhựa (đối với ống sắt tròn), cạo rỉ, sơn 3 nước, 1 nước chống rỉ, 2 nước sơn dầu. Đào đất để chôn trụ. Đổ bê tông đá 1x2 làm chân trụ. Trồng trụ theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Bốc xếp, vận chuyển vật liệu, cấu kiện ra công trường bằng ôtô 7 tấn trong phạm vi 10km.


Đơn vị tính: đ/1cái

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Sản xuất lắp đặt trụ đỡ bảng tên đường, bảng lưu thông
Loại trụ đỡ

		

		

		

		

		



		AD.32111

		- Sắt L50x50x5

		cái

		253.288

		217.946

		61.583

		532.817



		AD.32121

		- Sắt ống ( 60

		cái

		350.204

		209.563

		68.507

		628.274



		AD.32131

		- Sắt ống ( 80

		cái

		428.724

		249.380

		82.961

		761.065





AD.32200 – LÀM BIỂN BÁO BÊ TÔNG CỐT THÉP


Đơn vị tính: đ/1cái

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Làm biển báo bê tông cốt thép
Loại biển báo chữ nhật
Kích thước

		

		

		

		

		



		AD.32211

		- 0,4x0,7 m – 0,5x0,6 m

		cái

		50.062

		82.689

		

		132.751



		AD.32212

		- 0,4x1,2 m

		cái

		47.246

		51.401

		

		98.647



		

		Loại biển báo tròn
Kích thước

		

		

		

		

		



		AD.32221

		- ( 0,7 m

		cái

		40.961

		64.810

		

		105.771



		

		Loại biển báo tam giác
Kích thước

		

		

		

		

		



		AD.32231

		- 0,7x0,7x0,7 m

		cái

		28.012

		40.227

		

		68.239





AD.32300 – SẢN XUẤT, LẮP ĐẶT BẢNG TÊN ĐƯỜNG, BẢNG LƯU THÔNG


Thành phần công việc:

- Chuẩn bị, đo lấy dấu, gò tôn, cắt thành bảng, cạo rỉ, sơn 3 nước: 1 nước chống rỉ, 2 nước sơn dầu, vẽ hình 3 nước sơn.


- Lắp biển báo theo đúng yêu cầu kỹ thuật.


- Bốc dỡ, vận chuyển bảng ra công trường bằng ôtô 2,5T trong phạm vi 30km.


Đơn vị tính: đ/1bảng; đ/1m2

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Sản xuất, lắp đặt 
Bảng tên đường

		

		

		

		

		



		AD.32311

		Bảng tên đường 0,3x0,5m
Bảng lưu thông

		bảng

		45.325

		76.251

		16.996

		138.572



		AD.32321

		Loại tròn

		m2

		376.870

		519.329

		16.996

		913.195



		AD.32322

		Loại vuông, tam giác, chữ nhật

		m2

		289.824

		513.147

		16.996

		819.967





AD.32400 – SẢN XUẤT, LẮP ĐẶT BIỂN BÁO PHẢN QUANG


Thành phần công việc:

Gò tôn, lấy dấu, cắt thành bảng, in bảng, chùi khuôn bảng, rửa màng in. Vẽ khuôn mẫu, tráng màng phim, cắt màng dán, cán hấp, phơi bảng. Lắp đặt, bốc dỡ, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 10km.


Đơn vị tính: đ/1cái

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Sản xuất, lắp đặt biển báo phản quang

		

		

		

		

		



		AD.32411

		Biển vuông 60x60cm

		cái

		244.660

		306.172

		17.704

		568.536



		AD.32421

		Biển tròn (70, bát giác cạnh 25cm

		cái

		313.861

		321.816

		17.704

		653.381



		AD.32431

		Biển tam giác cạnh 70cm

		cái

		167.529

		279.354

		17.704

		464.587



		AD.32441

		Biển chữ nhật 30x50cm

		cái

		100.013

		207.839

		17.704

		325.556





AD.33100 – GẮN ĐINH PHẢN QUANG


Thành phần công việc:

- Làm vệ sinh hiện trường, lấy dấu, canh giữ và hướng dẫn giao thông. Vận hành lò nung keo, trải keo và gắn viên phản quang theo tiêu chuẩn kỹ thuật. Làm vệ sinh lò nung keo.


- Bốc dỡ, vận chuyển vật tư, công cụ ra công trường bằng xe ôtô 2,5T.


Đơn vị tính: đ/1viên

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Gắn đinh phản quang

		

		

		

		

		



		AD.33110

		Trên mặt bê tông

		viên

		72.258

		15.590

		9.938

		97.786



		AD.33120

		Trên mặt đường nhựa

		viên

		69.690

		14.940

		9.938

		94.568





AD.34100 - LẮP ĐẶT DẢI PHÂN CÁCH


Thành phần công việc:

- Chuẩn bị, đo kiểm tra đánh dấu vị trí lắp đặt, lắp đặt dải phân cách theo đúng yêu cầu kỹ thuật, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 50m.


Đơn vị tính: đ/1cái; đ/1m

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Lắp đặt dải phân cách

		

		

		

		

		



		AD.34110

		Dải phân cách cứng

		cái

		172.550

		19.883

		

		192.433



		AD.34120

		Dải phân cách mềm

		cái

		331.684

		13.568

		

		345.252



		AD.34130

		Dải phân cách bằng tôn lượn sóng.

		m

		159.124

		15.205

		

		174.329





AD.81000 – SẢN XUẤT PHAO TIÊU, CỘT BÁO HIỆU, BIỂN BÁO HIỆU ĐƯỜNG SÔNG


Thành phần công việc:


- Chuẩn bị, đo lấy dấu, triển khai tôn, cắt, uốn khoan lỗ, hàn, sơn chống rỉ 2 nước trong và ngoài phao, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.


AD.81100 – SẢN XUẤT PHAO TIÊU BÁO HIỆU ĐƯỜNG SÔNG


Đơn vị tính: đ/1cái

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Sản xuất phao tiêu
Đường kính phao

		

		

		

		

		



		AD.81111

		0,8m

		cái

		2.566.723

		5.674.146

		274.931

		8.515.800



		AD.81121

		1,0m

		cái

		4.209.280

		7.353.489

		466.257

		12.029.026



		AD.81131

		1,2m

		cái

		5.772.771

		9.363.613

		635.881

		15.772.265



		AD.81141

		1,4m

		cái

		9.409.554

		12.663.777

		1.046.549

		23.119.880





AD.81200 – SẢN XUẤT CỘT BÁO HIỆU ĐƯỜNG SÔNG


Đơn vị tính: đ/1cái

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Sản xuất cột báo hiệu đường sông, đường kính 160mm
Chiều dài cột

		

		

		

		

		



		AD.81211

		5,5m

		cái

		2.844.250

		2.887.962

		444.821

		6.177.033



		AD.81212

		6,5m

		cái

		3.229.131

		3.287.442

		505.101

		7.021.674



		AD.81213

		7,5m

		cái

		3.615.357

		3.686.923

		568.086

		7.870.366



		

		Sản xuất cột báo hiệu đường sông, đường kính 200mm.
Chiều dài cột

		

		

		

		

		



		AD.81221

		5,5m

		cái

		3.424.820

		3.142.408

		537.046

		7.104.274



		AD.81222

		6,5m

		cái

		3.897.864

		3.536.799

		615.098

		8.049.761



		AD.81223

		7,5m

		cái

		4.372.445

		3.943.913

		690.446

		9.006.804





AD.81300 – SẢN XUẤT BIỂN BÁO HIỆU ĐƯỜNG SÔNG


Đơn vị tính: đ/1m2

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		AD.81310

		Sản xuất biển báo hiệu đường sông

		m2

		688.515

		865.116

		76.545

		1.630.176





AD.82000 – LẮP ĐẶT PHAO TIÊU, CỘT BÁO HIỆU, BIỂN BÁO HIỆU ĐƯỜNG SÔNG


AD.82100 – LẮP ĐẶT PHAO TIÊU


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, kiểm tra các mối liên kết giữa xích và các bộ phận chuyển hướng của phao (maní, con quay, vòng chuyển tiếp,….), thả phao dấu, căn tọa độ vị trí thả rùa định vị phao, vận chuyển vật liệu từ bờ xuống xà lan (vận chuyển vật liệu từ nơi sản xuất đến khu vực thả phao chưa tính trong đơn giá).


Đơn vị tính: đ/1cái

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Lắp đặt phao tiêu
Đường kính phao

		

		

		

		

		



		AD.82111

		0,8m

		cái

		15.238

		197.978

		103.997

		317.213



		AD.82121

		1,0m

		cái

		16.762

		272.219

		145.493

		434.474



		AD.82131

		1,2m

		cái

		18.448

		351.960

		187.502

		557.910



		AD.82141

		1,4m

		cái

		19.971

		428.952

		228.999

		677.922





AD.82200 – LẮP ĐẶT CỘT BÁO HIỆU ĐƯỜNG SÔNG D160MM-200MM


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu từ tàu đến vị trí lắp đặt, đào hố chôn cột, định vị căn chỉnh cột, trộn vữa, đổ bê tông chân cột, lấp đất chân cột.


Đơn vị tính: đ/1cái


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Lắp đặt cột báo hiệu đường sông, đường kính 160-200mm
Chiều dài cột

		

		

		

		

		



		AD.82211

		5,5m

		cái

		481.321

		1.857.456

		

		2.338.777



		AD.82221

		6,5m

		cái

		481.321

		1.933.790

		

		2.415.111



		AD.82231

		7,5m

		cái

		481.321

		1.989.768

		

		2.471.089





AD.82300 – LẮP ĐẶT CÁC LOẠI BIỂN BÁO HIỆU ĐƯỜNG SÔNG


Đơn vị tính: đ/1cái

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		AD.82310

		Lắp đặt các loại biển báo hiệu đường sông

		cái

		220.075

		381.669

		

		601.744





Chương 5.

CÔNG TÁC XÂY GẠCH ĐÁ

AE.10000 – XÂY ĐÁ


Thành phần công việc:

- Chuẩn bị, lắp và tháo dỡ giàn giáo xây, trộn vữa, xây kể cả miết mạch, kẻ chỉ theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m. (vật liệu làm dàn giáo đã tính trong đơn giá).


- Vữa xây tính trong đơn giá sử dụng vữa XM PCB30, cát vàng có mô đun độ lớn ML>2.


AE.11000 – XÂY ĐÁ HỘC


AE.11100 – XÂY MÓNG


Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Xây móng
Chiều dày ≤ 60cm

		

		

		

		

		



		AE.11113

		- Vữa XM mác 50

		m3

		397.475

		413.559

		

		811.034



		AE.11114

		- Vữa XM mác 75

		m3

		431.527

		413.559

		

		845.086



		AE.11115

		- Vữa XM mác 100

		m3

		468.212

		413.559

		

		881.771



		

		Chiều dày > 60cm

		

		

		

		

		



		AE.11123

		- Vữa XM mác 50

		m3

		397.475

		398.402

		

		795.877



		AE.11124

		- Vữa XM mác 75

		m3

		431.527

		398.402

		

		829.929



		AE.11125

		- Vữa XM mác 100

		m3

		468.212

		398.402

		

		866.614





AE.11200 – XÂY TƯỜNG THẲNG


Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Xây tường thẳng
Chiều dày ≤ 60cm, cao ≤ 2m

		

		

		

		

		



		AE.11213

		- Vữa XM mác 50

		m3

		397.475

		467.690

		

		865.165



		AE.11214

		- Vữa XM mác 75

		m3

		431.527

		467.690

		

		899.217



		AE.11215

		- Vữa XM mác 100

		m3

		468.212

		467.690

		

		935.902



		

		Chiều dày ≤ 60cm, cao > 2m

		

		

		

		

		



		AE.11223

		- Vữa XM mác 50

		m3

		431.260

		541.308

		

		972.568



		AE.11224

		- Vữa XM mác 75

		m3

		468.206

		541.308

		

		1.009.514



		AE.11225

		- Vữa XM mác 100

		m3

		508.010

		541.308

		

		1.049.318



		

		Chiều dày > 60cm, cao ≤ 2m

		

		

		

		

		



		AE.11233

		- Vữa XM mác 50

		m3

		397.475

		450.368

		

		847.843



		AE.11234

		- Vữa XM mác 75

		m3

		431.527

		450.368

		

		881.895



		AE.11235

		- Vữa XM mác 100

		m3

		468.212

		450.368

		

		918.580



		

		Chiều dày > 60cm, cao > 2m

		

		

		

		

		



		AE.11243

		- Vữa XM mác 50

		m3

		427.285

		513.160

		

		940.445



		AE.11244

		- Vữa XM mác 75

		m3

		463.891

		513.160

		

		977.051



		AE.11245

		- Vữa XM mác 100

		m3

		503.328

		513.160

		

		1.016.488





AE.11300 – XÂY TƯỜNG TRỤ PIN, TƯỜNG CONG NGHIÊNG VẶN VỎ ĐỖ


Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Xây tường trụ pin, tường cong nghiêng vặn vỏ đỗ 
Chiều dày ≤ 60cm, cao ≤ 2m

		

		

		

		

		



		AE.11313

		- Vữa XM mác 50

		m3

		397.475

		508.829

		

		906.304



		AE.11314

		- Vữa XM mác 75

		m3

		431.527

		508.829

		

		940.356



		AE.11315

		- Vữa XM mác 100

		m3

		468.212

		508.829

		

		977.041



		

		Chiều dày ≤ 60cm, cao > 2m

		

		

		

		

		



		AE.11323

		- Vữa XM mác 50

		m3

		431.260

		599.769

		

		1.031.029



		AE.11324

		- Vữa XM mác 75

		m3

		468.206

		599.769

		

		1.067.975



		AE.11325

		- Vữa XM mác 100

		m3

		508.010

		599.769

		

		1.107.779



		

		Chiều dày > 60cm, cao ≤ 2m

		

		

		

		

		



		AE.11333

		- Vữa XM mác 50

		m3

		397.475

		487.177

		

		884.652



		AE.11334

		- Vữa XM mác 75

		m3

		431.527

		487.177

		

		918.704



		AE.11335

		- Vữa XM mác 100

		m3

		468.212

		487.177

		

		955.389



		

		Chiều dày > 60cm, cao > 2m

		

		

		

		

		



		AE.11343

		- Vữa XM mác 50

		m3

		427.285

		549.968

		

		977.253



		AE.11344

		- Vữa XM mác 75

		m3

		463.891

		549.968

		

		1.013.859



		AE.11345

		- Vữa XM mác 100

		m3

		503.328

		549.968

		

		1.053.296





XÂY MỐ, TRỤ, CỘT, TƯỜNG CÁNH, TƯỜNG ĐẦU CẦU


Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Xây mố, trụ cột, tường cánh, tường đầu cầu
Xây mố
Chiều cao ≤ 2m

		

		

		

		

		



		AE.11413

		- Vữa XM mác 50

		m3

		397.475

		534.812

		

		932.287



		AE.11414

		- Vữa XM mác 75

		m3

		431.527

		534.812

		

		966.339



		AE.11415

		- Vữa XM mác 100

		m3

		468.212

		534.812

		

		1.003.024



		

		Chiều cao > 2m

		

		

		

		

		



		AE.11423

		- Vữa XM mác 50

		m3

		431.260

		1.089.111

		

		1.520.371



		AE.11424

		- Vữa XM mác 75

		m3

		468.206

		1.089.111

		

		1.557.317



		AE.11425

		- Vữa XM mác 100

		m3

		508.010

		1.089.111

		

		1.597.121



		

		Xây trụ, cột
Chiều cao ≤ 2m

		

		

		

		

		



		AE.11513

		- Vữa XM mác 50

		m3

		423.311

		861.762

		

		1.285.073



		AE.11514

		- Vữa XM mác 75

		m3

		459.576

		861.762

		

		1.321.338



		AE.11515

		- Vữa XM mác 100

		m3

		498.645

		861.762

		

		1.360.407



		

		Chiều cao > 2m

		

		

		

		

		



		AE.11523

		- Vữa XM mác 50

		m3

		427.285

		1.478.852

		

		1.906.137



		AE.11524

		- Vữa XM mác 75

		m3

		463.891

		1.478.852

		

		1.942.743



		AE.11525

		- Vữa XM mác 100

		m3

		503.328

		1.478.852

		

		1.982.180



		

		Xây tường cánh, đầu cầu
Chiều cao ≤ 2m

		

		

		

		

		



		AE.11613

		- Vữa XM mác 50

		m3

		415.361

		515.325

		

		930.686



		AE.11614

		- Vữa XM mác 75

		m3

		450.945

		515.325

		

		966.270



		AE.11615

		- Vữa XM mác 100

		m3

		489.281

		515.325

		

		1.004.606



		

		Chiều cao > 2m

		

		

		

		

		



		AE.11623

		- Vữa XM mác 50

		m3

		429.273

		879.083

		

		1.308.356



		AE.11624

		- Vữa XM mác 75

		m3

		466.049

		879.083

		

		1.345.132



		AE.11625

		- Vữa XM mác 100

		m3

		505.669

		879.083

		

		1.384.752



		

		Xây trụ đỡ ống
Chiều cao ≤ 2m

		

		

		

		

		



		AE.11713

		- Vữa XM mác 50

		m3

		422.881

		759.996

		

		1.182.877



		AE.11714

		- Vữa XM mác 75

		m3

		458.805

		759.996

		

		1.218.801



		AE.11715

		- Vữa XM mác 100

		m3

		497.508

		759.996

		

		1.257.504



		

		Chiều cao > 2m

		

		

		

		

		



		AE.11723

		- Vữa XM mác 50

		m3

		434.906

		898.570

		

		1.333.476



		AE.11724

		- Vữa XM mác 75

		m3

		471.852

		898.570

		

		1.370.422



		AE.11725

		- Vữa XM mác 100

		m3

		511.655

		898.570

		

		1.410.225





XÂY MỐ, TRỤ, CỘT, TƯỜNG CÁNH, TƯỜNG ĐẦU CẦU


Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Xây mố, trụ cột, tường cánh, tường đầu cầu

		

		

		

		

		



		

		Xây mố

		

		

		

		

		



		

		Chiều cao ≤ 2m

		

		

		

		

		



		AE.11413

		- Vữa XM mác 50

		m3

		397.475

		534.812

		

		932.287



		AE.11414

		- Vữa XM mác 75

		m3

		431.527

		534.812

		

		966.339



		AE.11415

		- Vữa XM mác 100

		m3

		468.212

		534.812

		

		1.003.024



		

		Chiều cao > 2m

		

		

		

		

		



		AE.11423

		- Vữa XM mác 50

		m3

		431.260

		1.089.111

		

		1.520.371



		AE.11424

		- Vữa XM mác 75

		m3

		468.206

		1.089.111

		

		1.557.317



		AE.11425

		- Vữa XM mác 100

		m3

		508.010

		1.089.111

		

		1.597.121



		

		Xây trụ, cột

		

		

		

		

		



		

		Chiều cao ≤ 2m

		

		

		

		

		



		AE.11513

		- Vữa XM mác 50

		m3

		423.311

		861.762

		

		1.285.073



		AE.11514

		- Vữa XM mác 75

		m3

		459.576

		861.762

		

		1.321.338



		AE.11515

		- Vữa XM mác 100

		m3

		498.645

		861.762

		

		1.360.407



		

		Chiều cao > 2m

		

		

		

		

		



		AE.11523

		- Vữa XM mác 50

		m3

		427.285

		1.478.852

		

		1.906.137



		AE.11524

		- Vữa XM mác 75

		m3

		463.891

		1.478.852

		

		1.942.743



		AE.11525

		- Vữa XM mác 100

		m3

		503.328

		1.478.852

		

		1.982.180



		

		Xây tường cánh, đầu cầu

		

		

		

		

		



		

		Chiều cao ≤ 2m

		

		

		

		

		



		AE.11613

		- Vữa XM mác 50

		m3

		415.361

		515.325

		

		930.686



		AE.11614

		- Vữa XM mác 75

		m3

		450.945

		515.325

		

		966.270



		AE.11615

		- Vữa XM mác 100

		m3

		489.281

		515.325

		

		1.004.606



		

		Chiều cao > 2m

		

		

		

		

		



		AE.11623

		- Vữa XM mác 50

		m3

		429.273

		879.083

		

		1.308.356



		AE.11624

		- Vữa XM mác 75

		m3

		466.049

		879.083

		

		1.345.132



		AE.11625

		- Vữa XM mác 100

		m3

		505.669

		879.083

		

		1.384.752



		

		Xây trụ đỡ ống

		

		

		

		

		



		

		Chiều cao ≤ 2m

		

		

		

		

		



		AE.11713

		- Vữa XM mác 50

		m3

		422.881

		759.996

		

		1.182.877



		AE.11714

		- Vữa XM mác 75

		m3

		458.805

		759.996

		

		1.218.801



		AE.11715

		- Vữa XM mác 100

		m3

		497.508

		759.996

		

		1.257.504



		

		Chiều cao > 2m

		

		

		

		

		



		AE.11723

		- Vữa XM mác 50

		m3

		434.906

		898.570

		

		1.333.476



		AE.11724

		- Vữa XM mác 75

		m3

		471.852

		898.570

		

		1.370.422



		AE.11725

		- Vữa XM mác 100

		m3

		511.655

		898.570

		

		1.410.225





AE.11800 - XÂY GỐI ĐỠ ĐƯỜNG ỐNG


Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Xây gối đỡ đường ống

		

		

		

		

		



		

		Chiều cao ≤ 2m

		

		

		

		

		



		AE.11813

		- Vữa XM mác 50

		m3

		400.835

		759.996

		11.830

		1.172.661



		AE.11814

		- Vữa XM mác 75

		m3

		434.887

		759.996

		11.830

		1.206.713



		AE.11815

		- Vữa XM mác 100

		m3

		471.572

		759.996

		11.830

		1.243.398



		

		Chiều cao > 2m

		

		

		

		

		



		AE.11823

		- Vữa XM mác 50

		m3

		434.906

		894.240

		11.830

		1.340.976



		AE.11824

		- Vữa XM mác 75

		m3

		471.852

		894.240

		11.830

		1.377.922



		AE.11825

		- Vữa XM mác 100

		m3

		511.655

		894.240

		11.830

		1.417.725





AE.11900 - XÂY MẶT BẰNG, MÁI DỐC


Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Xây mặt bằng, mái dốc

		

		

		

		

		



		

		Xây mặt bằng

		

		

		

		

		



		AE.11913

		- Vữa XM mác 50

		m3

		397.475

		450.368

		

		847.843



		AE.11914

		- Vữa XM mác 75

		m3

		431.527

		450.368

		

		881.895



		AE.11915

		- Vữa XM mác 100

		m3

		468.212

		450.368

		

		918.580



		

		Xây mái dốc thẳng

		

		

		

		

		



		AE.11923

		- Vữa XM mác 50

		m3

		397.475

		474.185

		

		871.660



		AE.11924

		- Vữa XM mác 75

		m3

		431.527

		474.185

		

		905.712



		AE.11925

		- Vữa XM mác 100

		m3

		468.212

		474.185

		

		942.397



		

		Xây mái dốc cong

		

		

		

		

		



		AE.11933

		- Vữa XM mác 50

		m3

		410.856

		523.986

		

		934.842



		AE.11934

		- Vữa XM mác 75

		m3

		445.759

		523.986

		

		969.745



		AE.11935

		- Vữa XM mác 100

		m3

		483.361

		523.986

		

		1.007.347





AE.12000 - XẾP ĐÁ KHAN


Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Xếp đá khan

		

		

		

		

		



		

		Xếp đá khan không chít mạch

		

		

		

		

		



		AE.12110

		Mặt bằng

		m3

		212.946

		259.828

		

		472.774



		AE.12120

		Mái dốc thẳng

		m3

		212.946

		303.132

		

		516.078



		AE.12130

		Mái dốc cong

		m3

		222.476

		428.716

		

		651.192



		

		Xếp đá khan có chít mạch

		

		

		

		

		



		

		Xếp đá khan mặt bằng

		

		

		

		

		



		AE.12213

		- Vữa XM mác 50

		m3

		242.501

		335.611

		

		578.112



		AE.12214

		- Vữa XM mác 75

		m3

		247.933

		335.611

		

		583.544



		AE.12215

		- Vữa XM mác 100

		m3

		253.786

		335.611

		

		589.397



		

		Xếp đá khan mái dốc thẳng

		

		

		

		

		



		AE.12223

		- Vữa XM mác 50

		m3

		242.501

		378.915

		

		621.416



		AE.12224

		- Vữa XM mác 75

		m3

		247.933

		378.915

		

		626.848



		AE.12225

		- Vữa XM mác 100

		m3

		253.786

		378.915

		

		632.701



		

		Xếp đá khan mái dốc cong

		

		

		

		

		



		AE.12233

		- Vữa XM mác 50

		m3

		252.008

		435.211

		

		687.219



		AE.12234

		- Vữa XM mác 75

		m3

		257.576

		435.211

		

		692.787



		AE.12235

		- Vữa XM mác 100

		m3

		263.574

		435.211

		

		698.785





AE.12300 - XÂY CỐNG


AE.12400 - XÂY NÚT HẦM


AE.12500 - XÂY CÁC BỘ PHẬN KẾT CẤU PHỨC TẠP KHÁC


Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Xây cống

		

		

		

		

		



		AE.12313

		- Vữa XM mác 50

		m3

		423.311

		666.891

		

		1.090.202



		AE.12314

		- Vữa XM mác 75

		m3

		459.576

		666.891

		

		1.126.467



		AE.12315

		- Vữa XM mác 100

		m3

		498.645

		666.891

		

		1.165.536



		

		Xây nút hầm

		

		

		

		

		



		AE.12413

		- Vữa XM mác 50

		m3

		423.311

		770.822

		

		1.194.133



		AE.12414

		- Vữa XM mác 75

		m3

		459.576

		770.822

		

		1.230.398



		AE.12415

		- Vữa XM mác 100

		m3

		498.645

		770.822

		

		1.269.467



		

		Xây các bộ phận kết cấu phức tạp khác

		

		

		

		

		



		AE.12513

		- Vữa XM mác 50

		m3

		422.881

		894.240

		

		1.317.121



		AE.12514

		- Vữa XM mác 75

		m3

		458.805

		894.240

		

		1.353.045



		AE.12515

		- Vữa XM mác 100

		m3

		497.508

		894.240

		

		1.391.748





AE.12600 - XÂY RÃNH ĐỈNH, DỐC NƯỚC, THÁC NƯỚC, GÂN CHỮ V TRÊN ĐỘ DỐC TALUY ≥ 40%


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, bốc vác vận chuyển đá, vữa xây từ vị trí chân ta luy lên vị trí xây; trộn vữa, xây kể cả miết mạch kẻ chỉ theo đúng yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Xây rãnh đỉnh, dốc nước, thác nước, gân chữ v trên độ dốc taluy ≥ 40%

		

		

		

		

		



		

		Chiều cao ≥ 5m

		

		

		

		

		



		AE.12613

		- Vữa XM mác 50

		m3

		436.657

		1.206.033

		

		1.642.690



		AE.12614

		- Vữa XM mác 75

		m3

		475.817

		1.206.033

		

		1.681.850



		AE.12615

		- Vữa XM mác 100

		m3

		518.004

		1.206.033

		

		1.724.037



		

		Chiều cao ≥ 10m

		

		

		

		

		



		AE.12623

		- Vữa XM mác 50

		m3

		438.736

		1.407.400

		

		1.846.136



		AE.12624

		- Vữa XM mác 75

		m3

		478.082

		1.407.400

		

		1.885.482



		AE.12625

		- Vữa XM mác 100

		m3

		520.471

		1.407.400

		

		1.927.871



		

		Chiều cao > 20m

		

		

		

		

		



		AE.12633

		- Vữa XM mác 50

		m3

		442.895

		1.669.392

		

		2.112.287



		AE.12634

		- Vữa XM mác 75

		m3

		482.614

		1.669.392

		

		2.152.006



		AE.12635

		- Vữa XM mác 100

		m3

		525.404

		1.669.392

		

		2.194.796





AE.13000 - XÂY ĐÁ XANH MIẾNG (10 X 20 X 30)


AE.13100 - XÂY MÓNG


AE.13200 - XÂY TƯỜNG


AE.13300 - XÂY TRỤ ĐỘC LẬP


Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Xây đá xanh miếng (10x20x30), xây móng

		

		

		

		

		



		AE.13113

		- Vữa XM mác 50

		m3

		175.778

		507.306

		5.915

		688.999



		AE.13114

		- Vữa XM mác 75

		m3

		188.750

		507.306

		5.915

		701.971



		AE.13115

		- Vữa XM mác 100

		m3

		202.725

		507.306

		5.915

		715.946



		

		Xây đá xanh miếng (10x20x30), xây tường

		

		

		

		

		



		

		Chiều dày ≤ 30cm, chiều cao ≤ 2m

		

		

		

		

		



		AE.13213

		- Vữa XM mác 50

		m3

		175.778

		572.116

		5.915

		753.809



		AE.13214

		- Vữa XM mác 75

		m3

		188.750

		572.116

		5.915

		766.781



		AE.13215

		- Vữa XM mác 100

		m3

		202.725

		572.116

		5.915

		780.756



		

		Chiều dày ≤ 30cm, chiều cao > 2m

		

		

		

		

		



		AE.13223

		- Vữa XM mác 50

		m3

		185.446

		612.343

		6.507

		804.296



		AE.13224

		- Vữa XM mác 75

		m3

		199.131

		612.343

		6.507

		817.981





		AE.13225

		- Vữa XM mác 100

		m3

		213.875

		612.343

		6.507

		832.725



		

		Chiều dày > 30cm, chiều cao ≤ 2m

		

		

		

		

		



		AE.13233

		- Vữa XM mác 50

		m3

		184.284

		502.837

		5.915

		693.036



		AE.13234

		- Vữa XM mác 75

		m3

		199.688

		502.837

		5.915

		708.440



		AE.13235

		- Vữa XM mác 100

		m3

		216.284

		502.837

		5.915

		725.036



		

		Chiều dày > 30cm, chiều cao > 2m

		

		

		

		

		



		AE.13243

		- Vữa XM mác 50

		m3

		192.577

		596.700

		6.507

		795.784



		AE.13244

		- Vữa XM mác 75

		m3

		208.674

		596.700

		6.507

		811.881



		AE.13245

		- Vữa XM mác 100

		m3

		226.017

		596.700

		6.507

		829.224



		

		Xây đá xanh miếng (10x20x30), xây trụ độc lập

		

		

		

		

		



		AE.13313

		- Vữa XM mác 50

		m3

		223.397

		978.856

		9.109

		1.211.362



		AE.13314

		- Vữa XM mác 75

		m3

		244.882

		978.856

		9.109

		1.232.847



		AE.13315

		- Vữa XM mác 100

		m3

		268.028

		978.856

		9.109

		1.255.993





AE.14000 - XÂY ĐÁ CHẺ


AE.14100 - XÂY MÓNG BẰNG ĐÁ CHẺ (10 X 10 X 20)


AE.14200 - XÂY TƯỜNG BẰNG ĐÁ CHẺ (10 X 10 X 20)


AE.14300 - XÂY TRỤ ĐỘC LẬP BẰNG ĐÁ CHẺ (10 X 10 X 20)


Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Xây đá chẻ (10x10x20), xây móng

		

		

		

		

		



		AE.14113

		- Vữa XM mác 50

		m3

		777.338

		605.639

		8.281

		1.391.258



		AE.14114

		- Vữa XM mác 75

		m3

		801.660

		605.639

		8.281

		1.415.580



		AE.14115

		- Vữa XM mác 100

		m3

		827.864

		605.639

		8.281

		1.441.784



		

		Xây đá chẻ (10x10x20), xây tường

		

		

		

		

		



		

		Chiều dày ≤ 30cm, chiều cao ≤ 2m

		

		

		

		

		



		AE.14213

		- Vữa XM mác 50

		m3

		781.749

		677.153

		8.518

		1.467.420



		AE.14214

		- Vữa XM mác 75

		m3

		806.882

		677.153

		8.518

		1.492.553



		AE.14215

		- Vữa XM mác 100

		m3

		833.960

		677.153

		8.518

		1.519.631



		

		Chiều dày ≤ 30cm, chiều cao > 2m

		

		

		

		

		



		AE.14223

		- Vữa XM mác 50

		m3

		820.091

		739.729

		9.370

		1.569.190



		AE.14224

		- Vữa XM mác 75

		m3

		845.752

		739.729

		9.370

		1.594.851



		AE.14225

		- Vữa XM mác 100

		m3

		873.397

		739.729

		9.370

		1.622.496



		

		Chiều dày > 30cm, chiều cao ≤ 2m

		

		

		

		

		



		AE.14233

		- Vữa XM mác 50

		m3

		777.338

		605.639

		8.281

		1.391.258



		AE.14234

		- Vữa XM mác 75

		m3

		801.660

		605.639

		8.281

		1.415.580



		AE.14235

		- Vữa XM mác 100

		m3

		827.864

		605.639

		8.281

		1.441.784



		

		Chiều dày > 30cm, chiều cao > 2m

		

		

		

		

		



		AE.14243

		- Vữa XM mác 50

		m3

		812.318

		674.919

		9.109

		1.496.346



		AE.14244

		- Vữa XM mác 75

		m3

		837.735

		674.919

		9.109

		1.521.763



		AE.14245

		- Vữa XM mác 100

		m3

		865.118

		674.919

		9.109

		1.549.146



		

		Xây đá chẻ (10x10x20), xây gối đỡ ống

		

		

		

		

		



		

		Chiều cao ≤ 2m

		

		

		

		

		



		AE.14313

		- Vữa XM mác 50

		m3

		777.338

		605.639

		8.281

		1.391.258



		AE.14314

		- Vữa XM mác 75

		m3

		801.660

		605.639

		8.281

		1.415.580



		AE.14315

		- Vữa XM mác 100

		m3

		827.864

		605.639

		8.281

		1.441.784



		

		Chiều cao > 2m

		

		

		

		

		



		AE.14323

		- Vữa XM mác 50

		m3

		816.928

		674.919

		8.281

		1.500.128



		AE.14324

		- Vữa XM mác 75

		m3

		843.192

		674.919

		8.281

		1.526.392



		AE.14325

		- Vữa XM mác 100

		m3

		871.488

		674.919

		8.281

		1.554.688



		

		Xây đá chẻ (10x10x20), xây trụ độc lập

		

		

		

		

		



		AE.14413

		- Vữa XM mác 50

		m3

		793.095

		978.856

		9.370

		1.781.321



		AE.14414

		- Vữa XM mác 75

		m3

		819.611

		978.856

		9.370

		1.807.837



		AE.14415

		- Vữa XM mác 100

		m3

		848.177

		978.856

		9.370

		1.836.403





AE.15100 - XÂY MÓNG BẰNG ĐÁ CHẺ (20 X 20 X 25)


AE.15200 - XÂY TƯỜNG BẰNG ĐÁ CHẺ (20 X 20 X 25)


Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Xây đá chẻ (20x20x25), xây móng

		

		

		

		

		



		AE.15113

		- Vữa XM mác 50

		m3

		650.657

		301.702

		8.045

		960.404



		AE.15114

		- Vữa XM mác 75

		m3

		673.358

		301.702

		8.045

		983.105



		AE.15115

		- Vữa XM mác 100

		m3

		697.815

		301.702

		8.045

		1.007.562



		

		Xây đá chẻ (20x20x25), xây tường

		

		

		

		

		



		

		Chiều dày ≤ 30cm, chiều cao ≤ 2m

		

		

		

		

		



		AE.15213

		- Vữa XM mác 50

		m3

		662.827

		324.050

		8.281

		995.158



		AE.15214

		- Vữa XM mác 75

		m3

		686.338

		324.050

		8.281

		1.018.669



		AE.15215

		- Vữa XM mác 100

		m3

		711.669

		324.050

		8.281

		1.044.000



		

		Chiều dày ≤ 30cm, chiều cao > 2m

		

		

		

		

		



		AE.15223

		- Vữa XM mác 50

		m3

		699.282

		346.399

		9.109

		1.054.790



		AE.15224

		- Vữa XM mác 75

		m3

		724.087

		346.399

		9.109

		1.079.595



		AE.15225

		- Vữa XM mác 100

		m3

		750.810

		346.399

		9.109

		1.106.318



		

		Chiều dày > 30cm, chiều cao ≤ 2m

		

		

		

		

		



		AE.15233

		- Vữa XM mác 50

		m3

		650.657

		310.641

		8.045

		969.343



		AE.15234

		- Vữa XM mác 75

		m3

		673.358

		310.641

		8.045

		992.044



		AE.15235

		- Vữa XM mác 100

		m3

		697.815

		310.641

		8.045

		1.016.501



		

		Chiều dày > 30cm, chiều cao > 2m

		

		

		

		

		



		AE.15243

		- Vữa XM mác 50

		m3

		679.937

		324.050

		9.109

		1.013.096



		AE.15244

		- Vữa XM mác 75

		m3

		703.660

		324.050

		9.109

		1.036.819



		AE.15245

		- Vữa XM mác 100

		m3

		729.217

		324.050

		9.109

		1.062.376





XÂY GẠCH


Thành phần công việc:


- Chuẩn bị, lắp và tháo dỡ dàn giáo xây. Trộn vữa, xây (kể cả những bộ phận, kết cấu nhỏ gắn liền với bộ phận kết cấu chung như đường viền bệ cửa sổ, gờ chỉ v.v… tính vào đơn giá) bảo đảm đúng yêu cầu kỹ thuật, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.


Vữa xây tính trong đơn giá sử dụng vữa XM PCB30, cát mịn có mô đun độ lớn ML = 1,5 - 2,0.


(Vật liệu làm dàn giáo xây đã tính trong đơn giá)


AE.20000 - XÂY GẠCH CHỈ (6 X 10,5 X 22)


XÂY GẠCH ĐẶC (6 X 10,5 X 22)


AE.21000 - XÂY MÓNG BẰNG GẠCH CHỈ ĐẶC (6X10,5X22)


Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Xây móng

		

		

		

		

		



		

		Chiều dày ≤ 33cm

		

		

		

		

		



		AE.21112

		- Vữa XM mác 25

		m3

		781.141

		361.593

		

		1.142.734



		AE.21113

		- Vữa XM mác 50

		m3

		812.560

		361.593

		

		1.174.153



		AE.21114

		- Vữa XM mác 75

		m3

		839.306

		361.593

		

		1.200.899



		AE.21115

		- Vữa TH mác 25

		m3

		824.353

		361.593

		

		1.185.946



		AE.21116

		- Vữa TH mác 50

		m3

		843.058

		361.593

		

		1.204.651



		AE.21117

		- Vữa TH mác 75

		m3

		860.276

		361.593

		

		1.221.869



		

		Chiều dày > 33cm

		

		

		

		

		



		AE.21212

		- Vữa XM mác 25

		m3

		768.702

		322.619

		

		1.091.321



		AE.21213

		- Vữa XM mác 50

		m3

		801.204

		322.619

		

		1.123.823



		AE.21214

		- Vữa XM mác 75

		m3

		828.873

		322.619

		

		1.151.492



		AE.21215

		- Vữa TH mác 25

		m3

		813.404

		322.619

		

		1.136.023



		AE.21216

		- Vữa TH mác 50

		m3

		832.754

		322.619

		

		1.155.373



		AE.21217

		- Vữa TH mác 75

		m3

		850.566

		322.619

		

		1.173.185





AE.22000 - XÂY TƯỜNG THẲNG BẰNG GẠCH CHỈ ĐẶC (6X10,5X22)


Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Xây tường thẳng

		

		

		

		

		



		

		Chiều dày ≤ 11cm, cao ≤ 4m

		

		

		

		

		



		AE.22112

		- Vữa XM mác 25

		m3

		949.183

		482.846

		8.518

		1.440.547



		AE.22113

		- Vữa XM mác 50

		m3

		975.721

		482.846

		8.518

		1.467.085



		AE.22114

		- Vữa XM mác 75

		m3

		998.313

		482.846

		8.518

		1.489.677



		AE.22115

		- Vữa TH mác 25

		m3

		985.682

		482.846

		8.518

		1.477.046



		AE.22116

		- Vữa TH mác 50

		m3

		1.001.481

		482.846

		8.518

		1.492.845



		AE.22117

		- Vữa TH mác 75

		m3

		1.016.025

		482.846

		8.518

		1.507.389



		

		Chiều dày ≤ 11cm, cao ≤ 16m

		

		

		

		

		



		AE.22122

		- Vữa XM mác 25

		m3

		949.183

		526.151

		22.353

		1.497.687



		AE.22123

		- Vữa XM mác 50

		m3

		975.721

		526.151

		22.353

		1.524.225



		AE.22124

		- Vữa XM mác 75

		m3

		998.313

		526.151

		22.353

		1.546.817



		AE.22125

		- Vữa TH mác 25

		m3

		985.682

		526.151

		22.353

		1.534.186



		AE.22126

		- Vữa TH mác 50

		m3

		1.001.481

		526.151

		22.353

		1.549.985



		AE.22127

		- Vữa TH mác 75

		m3

		1.016.025

		526.151

		22.353

		1.564.529



		

		Chiều dày ≤ 11cm, cao ≤ 50m

		

		

		

		

		



		AE.22132

		- Vữa XM mác 25

		m3

		949.183

		578.116

		74.677

		1.601.976



		AE.22133

		- Vữa XM mác 50

		m3

		975.721

		578.116

		74.677

		1.628.514





		AE.22134

		- Vữa XM mác 75

		m3

		998.313

		578.116

		74.677

		1.651.106



		AE.22135

		- Vữa TH mác 25

		m3

		985.682

		578.116

		74.677

		1.638.475



		AE.22136

		- Vữa TH mác 50

		m3

		1.001.481

		578.116

		74.677

		1.654.274



		AE.22137

		- Vữa TH mác 75

		m3

		1.016.025

		578.116

		74.677

		1.668.818



		

		Chiều dày ≤ 11cm, cao > 50m

		

		

		

		

		



		AE.22142

		- Vữa XM mác 25

		m3

		949.183

		604.099

		95.933

		1.649.215



		AE.22143

		- Vữa XM mác 50

		m3

		975.721

		604.099

		95.933

		1.675.753



		AE.22144

		- Vữa XM mác 75

		m3

		998.313

		604.099

		95.933

		1.698.345



		AE.22145

		- Vữa TH mác 25

		m3

		985.682

		604.099

		95.933

		1.685.714



		AE.22146

		- Vữa TH mác 50

		m3

		1.001.481

		604.099

		95.933

		1.701.513



		AE.22147

		- Vữa TH mác 75

		m3

		1.016.025

		604.099

		95.933

		1.716.057



		

		Chiều dày ≤ 33cm, cao ≤ 4m

		

		

		

		

		



		AE.22212

		- Vữa XM mác 25

		m3

		820.198

		415.724

		8.518

		1.244.440



		AE.22213

		- Vữa XM mác 50

		m3

		853.188

		415.724

		8.518

		1.277.430



		AE.22214

		- Vữa XM mác 75

		m3

		881.272

		415.724

		8.518

		1.305.514



		AE.22215

		- Vữa TH mác 25

		m3

		865.571

		415.724

		8.518

		1.289.813



		AE.22216

		- Vữa TH mác 50

		m3

		885.210

		415.724

		8.518

		1.309.452



		AE.22217

		- Vữa TH mác 75

		m3

		903.289

		415.724

		8.518

		1.327.531



		

		Chiều dày ≤ 33cm, cao ≤ 16m

		

		

		

		

		



		AE.22222

		- Vữa XM mác 25

		m3

		828.009

		426.550

		22.353

		1.276.912



		AE.22223

		- Vữa XM mác 50

		m3

		861.313

		426.550

		22.353

		1.310.216



		AE.22224

		- Vữa XM mác 75

		m3

		889.665

		426.550

		22.353

		1.338.568



		AE.22225

		- Vữa TH mác 25

		m3

		873.814

		426.550

		22.353

		1.322.717



		AE.22226

		- Vữa TH mác 50

		m3

		893.641

		426.550

		22.353

		1.342.544



		AE.22227

		- Vữa TH mác 75

		m3

		911.892

		426.550

		22.353

		1.360.795



		

		Chiều dày ≤ 33cm, cao ≤ 50m

		

		

		

		

		



		AE.22232

		- Vữa XM mác 25

		m3

		828.009

		467.690

		74.677

		1.370.376



		AE.22233

		- Vữa XM mác 50

		m3

		861.313

		467.690

		74.677

		1.403.680



		AE.22234

		- Vữa XM mác 75

		m3

		889.665

		467.690

		74.677

		1.432.032



		AE.22235

		- Vữa TH mác 25

		m3

		873.814

		467.690

		74.677

		1.416.181



		AE.22236

		- Vữa TH mác 50

		m3

		893.641

		467.690

		74.677

		1.436.008



		AE.22237

		- Vữa TH mác 75

		m3

		911.892

		467.690

		74.677

		1.454.259



		

		Chiều dày ≤ 33cm, cao > 50m

		

		

		

		

		



		AE.22242

		- Vữa XM mác 25

		m3

		828.009

		489.342

		95.933

		1.413.284



		AE.22243

		- Vữa XM mác 50

		m3

		861.313

		489.342

		95.933

		1.446.588



		AE.22244

		- Vữa XM mác 75

		m3

		889.665

		489.342

		95.933

		1.474.940



		AE.22245

		- Vữa TH mác 25

		m3

		873.814

		489.342

		95.933

		1.459.089



		AE.22246

		- Vữa TH mác 50

		m3

		893.641

		489.342

		95.933

		1.478.916



		AE.22247

		- Vữa TH mác 75

		m3

		911.892

		489.342

		95.933

		1.497.167



		

		Chiều dày > 33cm, cao ≤ 4m

		

		

		

		

		



		AE.22312

		- Vữa XM mác 25

		m3

		803.294

		359.428

		8.518

		1.171.240



		AE.22313

		- Vữa XM mác 50

		m3

		837.258

		359.428

		8.518

		1.205.204



		AE.22314

		- Vữa XM mác 75

		m3

		866.173

		359.428

		8.518

		1.234.119



		AE.22315

		- Vữa TH mác 25

		m3

		850.007

		359.428

		8.518

		1.217.953



		AE.22316

		- Vữa TH mác 50

		m3

		870.228

		359.428

		8.518

		1.238.174



		AE.22317

		- Vữa TH mác 75

		m3

		888.841

		359.428

		8.518

		1.256.787



		

		Chiều dày > 33cm, cao ≤ 16m

		

		

		

		

		



		AE.22322

		- Vữa XM mác 25

		m3

		810.981

		389.741

		22.353

		1.223.075



		AE.22323

		- Vữa XM mác 50

		m3

		845.271

		389.741

		22.353

		1.257.365



		AE.22324

		- Vữa XM mác 75

		m3

		874.461

		389.741

		22.353

		1.286.555



		AE.22325

		- Vữa TH mác 25

		m3

		858.142

		389.741

		22.353

		1.270.236



		AE.22326

		- Vữa TH mác 50

		m3

		878.555

		389.741

		22.353

		1.290.649



		AE.22327

		- Vữa TH mác 75

		m3

		897.347

		389.741

		22.353

		1.309.441



		

		Chiều dày > 33cm, cao ≤ 50m

		

		

		

		

		



		AE.22332

		- Vữa XM mác 25

		m3

		810.981

		428.716

		74.677

		1.314.374



		AE.22333

		- Vữa XM mác 50

		m3

		845.271

		428.716

		74.677

		1.348.664



		AE.22334

		- Vữa XM mác 75

		m3

		874.461

		428.716

		74.677

		1.377.854



		AE.22335

		- Vữa TH mác 25

		m3

		858.142

		428.716

		74.677

		1.361.535



		AE.22336

		- Vữa TH mác 50

		m3

		878.555

		428.716

		74.677

		1.381.948



		AE.22337

		- Vữa TH mác 75

		m3

		897.347

		428.716

		74.677

		1.400.740



		

		Chiều dày > 33cm, cao > 50m

		

		

		

		

		



		AE.22342

		- Vữa XM mác 25

		m3

		810.981

		448.203

		95.933

		1.355.117



		AE.22343

		- Vữa XM mác 50

		m3

		845.271

		448.203

		95.933

		1.389.407



		AE.22344

		- Vữa XM mác 75

		m3

		874.461

		448.203

		95.933

		1.418.597



		AE.22345

		- Vữa TH mác 25

		m3

		858.142

		448.203

		95.933

		1.402.278



		AE.22346

		- Vữa TH mác 50

		m3

		878.555

		448.203

		95.933

		1.422.691



		AE.22347

		- Vữa TH mác 75

		m3

		897.347

		448.203

		95.933

		1.441.483





AE.23000 - XÂY CỘT, TRỤ BẰNG GẠCH CHỈ ĐẶC (6X10,5X22)


Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Xây cột trụ

		

		

		

		

		



		

		Chiều cao ≤ 4m

		

		

		

		

		



		AE.23112

		- Vữa XM mác 25

		m3

		810.981

		649.569

		7.098

		1.467.648



		AE.23113

		- Vữa XM mác 50

		m3

		845.271

		649.569

		7.098

		1.501.938



		AE.23114

		- Vữa XM mác 75

		m3

		874.461

		649.569

		7.098

		1.531.128



		AE.23115

		- Vữa TH mác 25

		m3

		858.142

		649.569

		7.098

		1.514.809



		AE.23116

		- Vữa TH mác 50

		m3

		878.555

		649.569

		7.098

		1.535.222



		AE.23117

		- Vữa TH mác 75

		m3

		897.347

		649.569

		7.098

		1.554.014



		

		Chiều cao ≤ 16m

		

		

		

		

		



		AE.23122

		- Vữa XM mác 25

		m3

		814.824

		866.092

		20.926

		1.701.842



		AE.23123

		- Vữa XM mác 50

		m3

		849.277

		866.092

		20.926

		1.736.295



		AE.23124

		- Vữa XM mác 75

		m3

		878.606

		866.092

		20.926

		1.765.624



		AE.23125

		- Vữa TH mác 25

		m3

		862.209

		866.092

		20.926

		1.749.227



		AE.23126

		- Vữa TH mác 50

		m3

		882.719

		866.092

		20.926

		1.769.737



		AE.23127

		- Vữa TH mác 75

		m3

		901.600

		866.092

		20.926

		1.788.618



		

		Chiều cao ≤ 50m

		

		

		

		

		



		AE.23132

		- Vữa XM mác 25

		m3

		814.824

		952.701

		74.677

		1.842.202



		AE.23133

		- Vữa XM mác 50

		m3

		849.277

		952.701

		74.677

		1.876.655



		AE.23134

		- Vữa XM mác 75

		m3

		878.606

		952.701

		74.677

		1.905.984



		AE.23135

		- Vữa TH mác 25

		m3

		862.209

		952.701

		74.677

		1.889.587



		AE.23136

		- Vữa TH mác 50

		m3

		882.719

		952.701

		74.677

		1.910.097



		AE.23137

		- Vữa TH mác 75

		m3

		901.600

		952.701

		74.677

		1.928.978



		

		Chiều cao > 50m

		

		

		

		

		



		AE.23142

		- Vữa XM mác 25

		m3

		814.824

		996.006

		95.933

		1.906.763



		AE.23143

		- Vữa XM mác 50

		m3

		849.277

		996.006

		95.933

		1.941.216



		AE.23144

		- Vữa XM mác 75

		m3

		878.606

		996.006

		95.933

		1.970.545



		AE.23145

		- Vữa TH mác 25

		m3

		862.209

		996.006

		95.933

		1.954.148



		AE.23146

		- Vữa TH mác 50

		m3

		882.719

		996.006

		95.933

		1.974.658



		AE.23147

		- Vữa TH mác 75

		m3

		901.600

		996.006

		95.933

		1.993.539





AE.24000 - XÂY TƯỜNG CONG NGHIÊNG VẶN VỎ ĐỖ BẰNG GẠCH CHỈ ĐẶC (6X10,5X22)


Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Xây tường cong nghiêng vặn vỏ đỗ

		

		

		

		

		



		

		Chiều dày ≤ 33cm, chiều cao ≤ 4m

		

		

		

		

		



		AE.24112

		- Vữa XM mác 25

		m3

		820.198

		601.934

		8.518

		1.430.650



		AE.24113

		- Vữa XM mác 50

		m3

		853.188

		601.934

		8.518

		1.463.640



		AE.24114

		- Vữa XM mác 75

		m3

		881.272

		601.934

		8.518

		1.491.724



		AE.24115

		- Vữa TH mác 25

		m3

		865.571

		601.934

		8.518

		1.476.023



		AE.24116

		- Vữa TH mác 50

		m3

		885.210

		601.934

		8.518

		1.495.662



		AE.24117

		- Vữa TH mác 75

		m3

		903.289

		601.934

		8.518

		1.513.741



		

		Chiều dày ≤ 33cm, chiều cao ≤ 16m

		

		

		

		

		



		AE.24122

		- Vữa XM mác 25

		m3

		828.009

		669.056

		22.353

		1.519.418



		AE.24123

		- Vữa XM mác 50

		m3

		861.313

		669.056

		22.353

		1.552.722



		AE.24124

		- Vữa XM mác 75

		m3

		889.665

		669.056

		22.353

		1.581.074



		AE.24125

		- Vữa TH mác 25

		m3

		873.814

		669.056

		22.353

		1.565.223



		AE.24126

		- Vữa TH mác 50

		m3

		893.641

		669.056

		22.353

		1.585.050



		AE.24127

		- Vữa TH mác 75

		m3

		911.892

		669.056

		22.353

		1.603.301



		

		Chiều dày ≤ 33cm, chiều cao ≤ 50m

		

		

		

		

		



		AE.24132

		- Vữa XM mác 25

		m3

		828.009

		734.013

		74.677

		1.636.699



		AE.24133

		- Vữa XM mác 50

		m3

		861.313

		734.013

		74.677

		1.670.003



		AE.24134

		- Vữa XM mác 75

		m3

		889.665

		734.013

		74.677

		1.698.355



		AE.24135

		- Vữa TH mác 25

		m3

		873.814

		734.013

		74.677

		1.682.504



		AE.24136

		- Vữa TH mác 50

		m3

		893.641

		734.013

		74.677

		1.702.331



		AE.24137

		- Vữa TH mác 75

		m3

		911.892

		734.013

		74.677

		1.720.582



		

		Chiều dày ≤ 33cm, chiều cao > 50m

		

		

		

		

		



		AE.24142

		- Vữa XM mác 25

		m3

		828.009

		768.657

		95.933

		1.692.599



		AE.24143

		- Vữa XM mác 50

		m3

		861.313

		768.657

		95.933

		1.725.903



		AE.24144

		- Vữa XM mác 75

		m3

		889.665

		768.657

		95.933

		1.754.255



		AE.24145

		- Vữa TH mác 25

		m3

		873.814

		768.657

		95.933

		1.738.404



		AE.24146

		- Vữa TH mác 50

		m3

		893.641

		768.657

		95.933

		1.758.231



		AE.24147

		- Vữa TH mác 75

		m3

		911.892

		768.657

		95.933

		1.776.482



		

		Chiều dày > 33cm, chiều cao ≤ 4m

		

		

		

		

		



		AE.24212

		- Vữa XM mác 25

		m3

		803.294

		562.960

		8.518

		1.374.772



		AE.24213

		- Vữa XM mác 50

		m3

		837.258

		562.960

		8.518

		1.408.736



		AE.24214

		- Vữa XM mác 75

		m3

		866.173

		562.960

		8.518

		1.437.651



		AE.24215

		- Vữa TH mác 25

		m3

		850.007

		562.960

		8.518

		1.421.485



		AE.24216

		- Vữa TH mác 50

		m3

		870.228

		562.960

		8.518

		1.441.706



		AE.24217

		- Vữa TH mác 75

		m3

		888.841

		562.960

		8.518

		1.460.319



		

		Chiều dày > 33cm, chiều cao ≤ 16m

		

		

		

		

		



		AE.24222

		- Vữa XM mác 25

		m3

		810.981

		625.751

		22.353

		1.459.085



		AE.24223

		- Vữa XM mác 50

		m3

		845.271

		625.751

		22.353

		1.493.375



		AE.24224

		- Vữa XM mác 75

		m3

		874.461

		625.751

		22.353

		1.522.565



		AE.24225

		- Vữa TH mác 25

		m3

		858.142

		625.751

		22.353

		1.506.246



		AE.24226

		- Vữa TH mác 50

		m3

		878.555

		625.751

		22.353

		1.526.659



		AE.24227

		- Vữa TH mác 75

		m3

		897.347

		625.751

		22.353

		1.545.451



		

		Chiều dày > 33cm, chiều cao ≤ 50m

		

		

		

		

		



		AE.24232

		- Vữa XM mác 25

		m3

		810.981

		686.378

		74.677

		1.572.036



		AE.24233

		- Vữa XM mác 50

		m3

		845.271

		686.378

		74.677

		1.606.326



		AE.24234

		- Vữa XM mác 75

		m3

		874.461

		686.378

		74.677

		1.635.516



		AE.24235

		- Vữa TH mác 25

		m3

		858.142

		686.378

		74.677

		1.619.197



		AE.24236

		- Vữa TH mác 50

		m3

		878.555

		686.378

		74.677

		1.639.610



		AE.24237

		- Vữa TH mác 75

		m3

		897.347

		686.378

		74.677

		1.658.402



		

		Chiều dày > 33cm, chiều cao > 50m

		

		

		

		

		



		AE.24242

		- Vữa XM mác 25

		m3

		810.981

		718.856

		95.933

		1.625.770



		AE.24243

		- Vữa XM mác 50

		m3

		845.271

		718.856

		95.933

		1.660.060



		AE.24244

		- Vữa XM mác 75

		m3

		874.461

		718.856

		95.933

		1.689.250



		AE.24245

		- Vữa TH mác 25

		m3

		858.142

		718.856

		95.933

		1.672.931



		AE.24246

		- Vữa TH mác 50

		m3

		878.555

		718.856

		95.933

		1.693.344



		AE.24247

		- Vữa TH mác 75

		m3

		897.347

		718.856

		95.933

		1.712.136





AE.25000 - XÂY CỐNG BẰNG GẠCH CHỈ ĐẶC (6X10,5X22)


Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Xây cống

		

		

		

		

		



		

		Xây cống cuốn cong

		

		

		

		

		



		AE.25113

		- Vữa XM mác 50

		m3

		841.839

		1.008.997

		8.518

		1.859.354



		AE.25114

		- Vữa XM mác 75

		m3

		868.697

		1.008.997

		8.518

		1.886.212



		

		Xây cống thành vòm cong

		

		

		

		

		



		AE.25213

		- Vữa XM mác 50

		m3

		858.728

		926.718

		8.518

		1.793.964



		AE.25214

		- Vữa XM mác 75

		m3

		886.544

		926.718

		8.518

		1.821.780





AE.26000 - XÂY BỂ CHỨA, HỐ VAN, HỐ GA, GỐI ĐỠ ỐNG, RÃNH THOÁT NƯỚC BẰNG GẠCH CHỈ ĐẶC (6X10,5X22)


Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Xây bể chứa

		

		

		

		

		



		AE.26112

		- Vữa XM mác 25

		m3

		828.356

		779.483

		8.518

		1.616.357



		AE.26113

		- Vữa XM mác 50

		m3

		863.789

		779.483

		8.518

		1.651.790



		AE.26114

		- Vữa XM mác 75

		m3

		893.952

		779.483

		8.518

		1.681.953



		

		Xây hố van, hố ga

		

		

		

		

		



		AE.26212

		- Vữa XM mác 25

		m3

		832.608

		692.874

		8.518

		1.534.000



		AE.26213

		- Vữa XM mác 50

		m3

		870.327

		692.874

		8.518

		1.571.719



		AE.26214

		- Vữa XM mác 75

		m3

		902.437

		692.874

		8.518

		1.603.829



		

		Xây gối đỡ ống, rãnh thoát nước

		

		

		

		

		



		AE.26312

		- Vữa XM mác 25

		m3

		833.246

		974.354

		8.518

		1.816.118



		AE.26313

		- Vữa XM mác 50

		m3

		871.307

		974.354

		8.518

		1.854.179



		AE.26314

		- Vữa XM mác 75

		m3

		903.709

		974.354

		8.518

		1.886.581





AE.27000 - XÂY BỂ CHỨA HÓA CHẤT, BỂ CHỐNG ĂN MÒN BẰNG GẠCH CHỈ ĐẶC (6X10,5X22)


Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		AE.27110

		Xây bể hóa chất, bể chống ăn mòn

		m3

		8.017.905

		966.895

		8.518

		8.993.318





AE.28000 - XÂY CÁC BỘ PHẬN, KẾT CẤU PHỨC TẠP KHÁC BẰNG GẠCH CHỈ ĐẶC (6X10,5X22)


Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Xây các bộ phận kết cấu phức tạp khác

		

		

		

		

		



		

		Chiều cao ≤ 4m

		

		

		

		

		



		AE.28113

		- Vữa XM mác 50

		m3

		881.667

		779.483

		8.518

		1.669.668



		AE.28114

		- Vữa XM mác 75

		m3

		908.783

		779.483

		8.518

		1.696.784



		

		Chiều cao ≤ 16m

		

		

		

		

		



		AE.28123

		- Vữa XM mác 50

		m3

		885.866

		866.092

		36.146

		1.788.104



		AE.28124

		- Vữa XM mác 75

		m3

		913.110

		866.092

		36.146

		1.815.348



		

		Chiều cao ≤ 50m

		

		

		

		

		



		AE.28133

		- Vữa XM mác 50

		m3

		885.866

		952.701

		74.677

		1.913.244



		AE.28134

		- Vữa XM mác 75

		m3

		913.110

		952.701

		74.677

		1.940.488



		

		Chiều cao > 50m

		

		

		

		

		



		AE.28143

		- Vữa XM mác 50

		m3

		885.866

		996.066

		95.933

		1.977.805



		AE.28144

		- Vữa XM mác 75

		m3

		913.110

		996.066

		95.933

		2.005.049





XÂY GẠCH 2 LỖ (6X10,5X22)


AE.22000 - XÂY TƯỜNG THẲNG BẰNG GẠCH 2 LỖ (6X10,5X22)


Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Xây tường thẳng

		

		

		

		

		



		

		Chiều dày ≤ 11cm, cao ≤ 4m

		

		

		

		

		



		AE.22152

		- Vữa XM mác 25

		m3

		644.449

		482.846

		8.518

		1.135.813



		AE.22153

		- Vữa XM mác 50

		m3

		670.987

		482.846

		8.518

		1.162.351



		AE.22154

		- Vữa XM mác 75

		m3

		693.579

		482.846

		8.518

		1.184.943



		AE.22155

		- Vữa TH mác 25

		m3

		680.949

		482.846

		8.518

		1.172.313



		AE.22156

		- Vữa TH mác 50

		m3

		696.748

		482.846

		8.518

		1.188.112



		AE.22157

		- Vữa TH mác 75

		m3

		711.291

		482.846

		8.518

		1.202.655



		

		Chiều dày ≤ 11cm, cao ≤ 16m

		

		

		

		

		



		AE.22162

		- Vữa XM mác 25

		m3

		644.449

		526.151

		22.353

		1.192.953



		AE.22163

		- Vữa XM mác 50

		m3

		670.987

		526.151

		22.353

		1.219.491



		AE.22164

		- Vữa XM mác 75

		m3

		693.579

		526.151

		22.353

		1.242.083



		AE.22165

		- Vữa TH mác 25

		m3

		680.949

		526.151

		22.353

		1.229.453



		AE.22166

		- Vữa TH mác 50

		m3

		696.748

		526.151

		22.353

		1.245.252



		AE.22167

		- Vữa TH mác 75

		m3

		711.291

		526.151

		22.353

		1.259.795



		

		Chiều dày ≤ 11cm, cao ≤ 50m

		

		

		

		

		



		AE.22172

		- Vữa XM mác 25

		m3

		644.449

		578.116

		74.677

		1.297.242



		AE.22173

		- Vữa XM mác 50

		m3

		670.987

		578.116

		74.677

		1.323.780



		AE.22174

		- Vữa XM mác 75

		m3

		693.579

		578.116

		74.677

		1.346.372



		AE.22175

		- Vữa TH mác 25

		m3

		680.949

		578.116

		74.677

		1.333.742



		AE.22176

		- Vữa TH mác 50

		m3

		696.748

		578.116

		74.677

		1.349.541



		AE.22177

		- Vữa TH mác 75

		m3

		711.291

		578.116

		74.677

		1.364.084



		

		Chiều dày ≤ 11cm, cao > 50m

		

		

		

		

		



		AE.22182

		- Vữa XM mác 25

		m3

		644.449

		604.099

		95.933

		1.344.481



		AE.22183

		- Vữa XM mác 50

		m3

		670.987

		604.099

		95.933

		1.371.019



		AE.22184

		- Vữa XM mác 75

		m3

		693.579

		604.099

		95.933

		1.393.611



		AE.22185

		- Vữa TH mác 25

		m3

		680.949

		604.099

		95.933

		1.380.981



		AE.22186

		- Vữa TH mác 50

		m3

		696.748

		604.099

		95.933

		1.396.780



		AE.22187

		- Vữa TH mác 75

		m3

		711.291

		604.099

		95.933

		1.411.323



		

		Chiều dày ≤ 33cm, cao ≤ 4m

		

		

		

		

		



		AE.22252

		- Vữa XM mác 25

		m3

		563.210

		415.724

		8.518

		987.452



		AE.22253

		- Vữa XM mác 50

		m3

		596.200

		415.724

		8.518

		1.020.442



		AE.22254

		- Vữa XM mác 75

		m3

		624.284

		415.724

		8.518

		1.048.526



		AE.22255

		- Vữa TH mác 25

		m3

		608.583

		415.724

		8.518

		1.032.825



		AE.22256

		- Vữa TH mác 50

		m3

		628.223

		415.724

		8.518

		1.052.465



		AE.22257

		- Vữa TH mác 75

		m3

		646.302

		415.724

		8.518

		1.070.544



		

		Chiều dày ≤ 33cm, cao ≤ 16m

		

		

		

		

		



		AE.22262

		- Vữa XM mác 25

		m3

		568.574

		426.550

		22.353

		1.017.477



		AE.22263

		- Vữa XM mác 50

		m3

		601.878

		426.550

		22.353

		1.050.781



		AE.22264

		- Vữa XM mác 75

		m3

		630.230

		426.550

		22.353

		1.079.133



		AE.22265

		- Vữa TH mác 25

		m3

		614.379

		426.550

		22.353

		1.063.282



		AE.22266

		- Vữa TH mác 50

		m3

		634.206

		426.550

		22.353

		1.083.109



		AE.22267

		- Vữa TH mác 75

		m3

		652.457

		426.550

		22.353

		1.101.360



		

		Chiều dày ≤ 33cm, cao ≤ 50m

		

		

		

		

		



		AE.22272

		- Vữa XM mác 25

		m3

		568.574

		467.690

		74.677

		1.110.941



		AE.22273

		- Vữa XM mác 50

		m3

		601.878

		467.690

		74.677

		1.144.245



		AE.22274

		- Vữa XM mác 75

		m3

		630.230

		467.690

		74.677

		1.172.597



		AE.22275

		- Vữa TH mác 25

		m3

		614.379

		467.690

		74.677

		1.156.746



		AE.22276

		- Vữa TH mác 50

		m3

		634.206

		467.690

		74.677

		1.176.573



		AE.22277

		- Vữa TH mác 75

		m3

		652.457

		467.690

		74.677

		1.194.824



		

		Chiều dày ≤ 33cm, cao > 50m

		

		

		

		

		



		AE.22282

		- Vữa XM mác 25

		m3

		568.574

		489.342

		95.933

		1.153.849



		AE.22283

		- Vữa XM mác 50

		m3

		601.878

		489.342

		95.933

		1.187.153



		AE.22284

		- Vữa XM mác 75

		m3

		630.230

		489.342

		95.933

		1.215.505



		AE.22285

		- Vữa TH mác 25

		m3

		614.379

		489.342

		95.933

		1.199.654



		AE.22286

		- Vữa TH mác 50

		m3

		634.206

		489.342

		95.933

		1.219.481



		AE.22287

		- Vữa TH mác 75

		m3

		652.457

		489.342

		95.933

		1.237.732





		

		Chiều dày > 33cm, cao ≤ 4m

		

		

		

		

		



		AE.22352

		- Vữa XM mác 25

		m3

		552.645

		359.428

		8.518

		920.591



		AE.22353

		- Vữa XM mác 50

		m3

		586.610

		359.428

		8.518

		954.556



		AE.22354

		- Vữa XM mác 75

		m3

		615.524

		359.428

		8.518

		983.470



		AE.22355

		- Vữa TH mác 25

		m3

		599.359

		359.428

		8.518

		967.305



		AE.22356

		- Vữa TH mác 50

		m3

		619.579

		359.428

		8.518

		987.525



		AE.22357

		- Vữa TH mác 75

		m3

		638.193

		359.428

		8.518

		1.006.139



		

		Chiều dày > 33cm, cao ≤ 16m

		

		

		

		

		



		AE.22362

		- Vữa XM mác 25

		m3

		557.934

		389.741

		22.353

		970.028



		AE.22363

		- Vữa XM mác 50

		m3

		592.223

		389.741

		22.353

		1.004.317



		AE.22364

		- Vữa XM mác 75

		m3

		621.414

		389.741

		22.353

		1.033.508



		AE.22365

		- Vữa TH mác 25

		m3

		605.095

		389.741

		22.353

		1.017.189



		AE.22366

		- Vữa TH mác 50

		m3

		625.508

		389.741

		22.353

		1.037.602



		AE.22367

		- Vữa TH mác 75

		m3

		644.300

		389.741

		22.353

		1.056.394



		

		Chiều dày > 33cm, cao ≤ 50m

		

		

		

		

		



		AE.22372

		- Vữa XM mác 25

		m3

		557.934

		428.716

		74.677

		1.061.327



		AE.22373

		- Vữa XM mác 50

		m3

		592.223

		428.716

		74.677

		1.095.616



		AE.22374

		- Vữa XM mác 75

		m3

		621.414

		428.716

		74.677

		1.124.807



		AE.22375

		- Vữa TH mác 25

		m3

		605.095

		428.716

		74.677

		1.108.488



		AE.22376

		- Vữa TH mác 50

		m3

		625.508

		428.716

		74.677

		1.128.901



		AE.22377

		- Vữa TH mác 75

		m3

		644.300

		428.716

		74.677

		1.147.693



		

		Chiều dày > 33cm, cao > 50m

		

		

		

		

		



		AE.22382

		- Vữa XM mác 25

		m3

		557.934

		448.203

		95.933

		1.102.070



		AE.22383

		- Vữa XM mác 50

		m3

		592.223

		448.203

		95.933

		1.136.359



		AE.22384

		- Vữa XM mác 75

		m3

		621.414

		448.203

		95.933

		1.165.550



		AE.22385

		- Vữa TH mác 25

		m3

		605.095

		448.203

		95.933

		1.149.231



		AE.22386

		- Vữa TH mác 50

		m3

		625.508

		448.203

		95.933

		1.169.644



		AE.22387

		- Vữa TH mác 75

		m3

		644.300

		448.203

		95.933

		1.188.436





AE.23000 - XÂY CỘT, TRỤ BẰNG GẠCH 2 LỖ (6X10,5X22)


Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Xây cột trụ

		

		

		

		

		



		

		Chiều cao ≤ 4m

		

		

		

		

		



		AE.23152

		- Vữa XM mác 25

		m3

		557.934

		649.569

		7.098

		1.214.601



		AE.23153

		- Vữa XM mác 50

		m3

		592.223

		649.569

		7.098

		1.248.890



		AE.23154

		- Vữa XM mác 75

		m3

		621.414

		649.569

		7.098

		1.278.081



		AE.23155

		- Vữa TH mác 25

		m3

		605.095

		649.569

		7.098

		1.261.762



		AE.23156

		- Vữa TH mác 50

		m3

		625.508

		649.569

		7.098

		1.282.175



		AE.23157

		- Vữa TH mác 75

		m3

		644.300

		649.569

		7.098

		1.300.967



		

		Chiều cao ≤ 16m

		

		

		

		

		



		AE.23162

		- Vữa XM mác 25

		m3

		560.578

		866.092

		20.926

		1.447.596



		AE.23163

		- Vữa XM mác 50

		m3

		595.030

		866.092

		20.926

		1.482.048



		AE.23164

		- Vữa XM mác 75

		m3

		624.360

		866.092

		20.926

		1.511.378



		AE.23165

		- Vữa TH mác 25

		m3

		607.962

		866.092

		20.926

		1.494.980



		AE.23166

		- Vữa TH mác 50

		m3

		628.473

		866.092

		20.926

		1.515.491



		AE.23167

		- Vữa TH mác 75

		m3

		647.353

		866.092

		20.926

		1.534.371



		

		Chiều cao ≤ 50m

		

		

		

		

		



		AE.23172

		- Vữa XM mác 25

		m3

		560.578

		952.701

		74.677

		1.587.956



		AE.23173

		- Vữa XM mác 50

		m3

		595.030

		952.701

		74.677

		1.622.408



		AE.23174

		- Vữa XM mác 75

		m3

		624.360

		952.701

		74.677

		1.651.738



		AE.23175

		- Vữa TH mác 25

		m3

		607.962

		952.701

		74.677

		1.635.340





		AE.23176

		- Vữa TH mác 50

		m3

		628.473

		952.701

		74.677

		1.655.851



		AE.23177

		- Vữa TH mác 75

		m3

		647.353

		952.701

		74.677

		1.674.731



		

		Chiều cao > 50m

		

		

		

		

		



		AE.23182

		- Vữa XM mác 25

		m3

		560.578

		996.006

		95.933

		1.652.517



		AE.23183

		- Vữa XM mác 50

		m3

		595.030

		996.006

		95.933

		1.686.969



		AE.23184

		- Vữa XM mác 75

		m3

		624.360

		996.006

		95.933

		1.716.299



		AE.23185

		- Vữa TH mác 25

		m3

		607.962

		996.006

		95.933

		1.699.901



		AE.23186

		- Vữa TH mác 50

		m3

		628.473

		996.006

		95.933

		1.720.412



		AE.23187

		- Vữa TH mác 75

		m3

		647.353

		996.006

		95.933

		1.739.292





AE.24000 - XÂY TƯỜNG CONG NGHIÊNG VẶN VỎ ĐỖ BẰNG GẠCH 2 LỖ (6X10,5X22)


Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Xây tường cong nghiêng vặn vỏ đỗ

		

		

		

		

		



		

		Chiều dày ≤ 33cm, chiều cao ≤ 4m

		

		

		

		

		



		AE.24152

		- Vữa XM mác 25

		m3

		563.210

		601.934

		8.518

		1.173.662



		AE.24153

		- Vữa XM mác 50

		m3

		596.200

		601.934

		8.518

		1.206.652



		AE.24154

		- Vữa XM mác 75

		m3

		624.284

		601.934

		8.518

		1.234.736



		AE.24155

		- Vữa TH mác 25

		m3

		608.583

		601.934

		8.518

		1.219.035



		AE.24156

		- Vữa TH mác 50

		m3

		628.223

		601.934

		8.518

		1.238.675



		AE.24157

		- Vữa TH mác 75

		m3

		646.302

		601.934

		8.518

		1.256.754



		

		Chiều dày ≤ 33cm, chiều cao ≤ 16m

		

		

		

		

		



		AE.24162

		- Vữa XM mác 25

		m3

		568.574

		669.056

		22.353

		1.259.983



		AE.24163

		- Vữa XM mác 50

		m3

		601.878

		669.056

		22.353

		1.293.287



		AE.24164

		- Vữa XM mác 75

		m3

		630.230

		669.056

		22.353

		1.321.639



		AE.24165

		- Vữa TH mác 25

		m3

		614.379

		669.056

		22.353

		1.305.788



		AE.24166

		- Vữa TH mác 50

		m3

		634.206

		669.056

		22.353

		1.325.615



		AE.24167

		- Vữa TH mác 75

		m3

		652.457

		669.056

		22.353

		1.343.866



		

		Chiều dày ≤ 33cm, chiều cao ≤ 50m

		

		

		

		

		



		AE.24172

		- Vữa XM mác 25

		m3

		568.574

		734.013

		74.677

		1.377.264



		AE.24173

		- Vữa XM mác 50

		m3

		601.878

		734.013

		74.677

		1.410.568



		AE.24174

		- Vữa XM mác 75

		m3

		630.230

		734.013

		74.677

		1.438.920



		AE.24175

		- Vữa TH mác 25

		m3

		614.379

		734.013

		74.677

		1.423.069



		AE.24176

		- Vữa TH mác 50

		m3

		634.206

		734.013

		74.677

		1.442.896



		AE.24177

		- Vữa TH mác 75

		m3

		652.457

		734.013

		74.677

		1.461.147



		

		Chiều dày ≤ 33cm, chiều cao > 50m

		

		

		

		

		



		AE.24182

		- Vữa XM mác 25

		m3

		568.574

		768.657

		95.933

		1.433.164





		AE.24183

		- Vữa XM mác 50

		m3

		601.878

		768.657

		95.933

		1.466.468



		AE.24184

		- Vữa XM mác 75

		m3

		630.230

		768.657

		95.933

		1.494.820



		AE.24185

		- Vữa TH mác 25

		m3

		614.379

		768.657

		95.933

		1.478.969



		AE.24186

		- Vữa TH mác 50

		m3

		634.206

		768.657

		95.933

		1.498.796



		AE.24187

		- Vữa TH mác 75

		m3

		652.457

		768.657

		95.933

		1.517.047



		

		Chiều dày > 33cm, chiều cao ≤ 4m

		

		

		

		

		



		AE.24252

		- Vữa XM mác 25

		m3

		552.645

		562.960

		8.518

		1.124.123



		AE.24253

		- Vữa XM mác 50

		m3

		586.610

		562.960

		8.518

		1.158.088



		AE.24254

		- Vữa XM mác 75

		m3

		615.524

		562.960

		8.518

		1.187.002



		AE.24255

		- Vữa TH mác 25

		m3

		599.359

		562.960

		8.518

		1.170.837



		AE.24256

		- Vữa TH mác 50

		m3

		619.579

		562.960

		8.518

		1.191.057



		AE.24257

		- Vữa TH mác 75

		m3

		638.193

		562.960

		8.518

		1.209.671



		

		Chiều dày > 33cm, chiều cao ≤ 16m

		

		

		

		

		



		AE.24262

		- Vữa XM mác 25

		m3

		557.934

		625.751

		22.353

		1.206.038



		AE.24263

		- Vữa XM mác 50

		m3

		592.223

		625.751

		22.353

		1.240.327



		AE.24264

		- Vữa XM mác 75

		m3

		621.414

		625.751

		22.353

		1.269.518



		AE.24265

		- Vữa TH mác 25

		m3

		605.095

		625.751

		22.353

		1.253.199



		AE.24266

		- Vữa TH mác 50

		m3

		625.508

		625.751

		22.353

		1.273.612



		AE.24267

		- Vữa TH mác 75

		m3

		644.300

		625.751

		22.353

		1.292.404



		

		Chiều dày > 33cm, chiều cao ≤ 50m

		

		

		

		

		



		AE.24272

		- Vữa XM mác 25

		m3

		557.934

		686.378

		74.677

		1.318.989



		AE.24273

		- Vữa XM mác 50

		m3

		592.223

		686.378

		74.677

		1.353.278



		AE.24274

		- Vữa XM mác 75

		m3

		621.414

		686.378

		74.677

		1.382.469



		AE.24275

		- Vữa TH mác 25

		m3

		605.095

		686.378

		74.677

		1.366.150



		AE.24276

		- Vữa TH mác 50

		m3

		625.508

		686.378

		74.677

		1.386.563



		AE.24277

		- Vữa TH mác 75

		m3

		644.300

		686.378

		74.677

		1.405.355



		

		Chiều dày > 33cm, chiều cao > 50m

		

		

		

		

		



		AE.24282

		- Vữa XM mác 25

		m3

		557.934

		718.856

		95.933

		1.372.723



		AE.24283

		- Vữa XM mác 50

		m3

		592.223

		718.856

		95.933

		1.407.012



		AE.24284

		- Vữa XM mác 75

		m3

		621.414

		718.856

		95.933

		1.436.203



		AE.24285

		- Vữa TH mác 25

		m3

		605.095

		718.856

		95.933

		1.419.884



		AE.24286

		- Vữa TH mác 50

		m3

		625.508

		718.856

		95.933

		1.440.297



		AE.24287

		- Vữa TH mác 75

		m3

		644.300

		718.856

		95.933

		1.459.089





AE.28000 - XÂY CÁC BỘ PHẬN, KẾT CẤU PHỨC TẠP KHÁC BẰNG GẠCH 2 LỖ (6X10,5X22)


Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Xây các bộ phận kết cấu phức tạp khác

		

		

		

		

		



		

		Chiều cao ≤ 4m

		

		

		

		

		



		AE.28153

		- Vữa XM mác 50

		m3

		613.933

		779.483

		8.518

		1.401.934



		AE.28154

		- Vữa XM mác 75

		m3

		641.049

		779.483

		8.518

		1.429.050



		

		Chiều cao ≤ 16m

		

		

		

		

		



		AE.28163

		- Vữa XM mác 50

		m3

		616.856

		866.092

		36.146

		1.519.094



		AE.28164

		- Vữa XM mác 75

		m3

		644.101

		866.092

		36.146

		1.546.339



		

		Chiều cao ≤ 50m

		

		

		

		

		



		AE.28173

		- Vữa XM mác 50

		m3

		616.856

		952.701

		74.677

		1.644.234



		AE.28174

		- Vữa XM mác 75

		m3

		644.101

		952.701

		74.677

		1.671.479



		

		Chiều cao > 50m

		

		

		

		

		



		AE.28183

		- Vữa XM mác 50

		m3

		616.856

		996.006

		95.933

		1.708.795



		AE.28184

		- Vữa XM mác 75

		m3

		644.101

		996.006

		95.933

		1.736.040





AE.71000 - XÂY GẠCH RỖNG 6 LỖ (10 X 15 X 22)


Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Xây tường gạch rỗng 6 lỗ 10x15x22

		

		

		

		

		



		

		Chiều dày ≤ 10, chiều cao ≤ 4m

		

		

		

		

		



		AE.71112

		- Vữa XM mác 25

		m3

		556.299

		346.437

		5.915

		908.651



		AE.71113

		- Vữa XM mác 50

		m3

		575.638

		346.437

		5.915

		927.990



		AE.71114

		- Vữa XM mác 75

		m3

		592.101

		346.437

		5.915

		944.453



		AE.71115

		- Vữa TH mác 25

		m3

		582.897

		346.437

		5.915

		935.249



		AE.71116

		- Vữa TH mác 50

		m3

		594.410

		346.437

		5.915

		946.762



		AE.71117

		- Vữa TH mác 75

		m3

		605.008

		346.437

		5.915

		957.360



		

		Chiều dày ≤ 10, chiều cao ≤ 16m

		

		

		

		

		



		AE.71122

		- Vữa XM mác 25

		m3

		561.597

		365.924

		19.737

		947.258



		AE.71123

		- Vữa XM mác 50

		m3

		581.120

		365.924

		19.737

		966.781



		AE.71124

		- Vữa XM mác 75

		m3

		597.740

		365.924

		19.737

		983.401



		AE.71125

		- Vữa TH mác 25

		m3

		588.448

		365.924

		19.737

		974.109



		AE.71126

		- Vữa TH mác 50

		m3

		600.071

		365.924

		19.737

		985.732



		AE.71127

		- Vữa TH mác 75

		m3

		610.770

		365.924

		19.737

		996.431



		

		Chiều dày ≤ 10, chiều cao ≤ 50m

		

		

		

		

		



		AE.71132

		- Vữa XM mác 25

		m3

		561.597

		400.568

		72.061

		1.034.226



		AE.71133

		- Vữa XM mác 50

		m3

		581.120

		400.568

		72.061

		1.053.749



		AE.71134

		- Vữa XM mác 75

		m3

		597.740

		400.568

		72.061

		1.070.369



		AE.71135

		- Vữa TH mác 25

		m3

		588.448

		400.568

		72.061

		1.061.077



		AE.71136

		- Vữa TH mác 50

		m3

		600.071

		400.568

		72.061

		1.072.700



		AE.71137

		- Vữa TH mác 75

		m3

		610.770

		400.568

		72.061

		1.083.399



		

		Chiều dày ≤ 10, chiều cao > 50m

		

		

		

		

		



		AE.71142

		- Vữa XM mác 25

		m3

		561.597

		420.055

		93.317

		1.074.969



		AE.71143

		- Vữa XM mác 50

		m3

		581.120

		420.055

		93.317

		1.094.492



		AE.71144

		- Vữa XM mác 75

		m3

		597.740

		420.055

		93.317

		1.111.112



		AE.71145

		- Vữa TH mác 25

		m3

		588.448

		420.055

		93.317

		1.101.820



		AE.71146

		- Vữa TH mác 50

		m3

		600.071

		420.055

		93.317

		1.113.443



		AE.71147

		- Vữa TH mác 75

		m3

		610.770

		420.055

		93.317

		1.124.142





XÂY TƯỜNG


Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Xây tường gạch rỗng 6 lỗ 10x15x22

		

		

		

		

		



		

		Chiều dày > 10, chiều cao ≤ 4m

		

		

		

		

		



		AE.71212

		- Vữa XM mác 25

		m3

		537.813

		298.802

		5.915

		842.530



		AE.71213

		- Vữa XM mác 50

		m3

		558.403

		298.802

		5.915

		863.120



		AE.71214

		- Vữa XM mác 75

		m3

		575.932

		298.802

		5.915

		880.649



		AE.71215

		- Vữa TH mác 25

		m3

		566.132

		298.802

		5.915

		870.849



		AE.71216

		- Vữa TH mác 50

		m3

		578.390

		298.802

		5.915

		883.107



		AE.71217

		- Vữa TH mác 75

		m3

		589.674

		298.802

		5.915

		894.391



		

		Chiều dày > 10, chiều cao ≤ 16m

		

		

		

		

		



		AE.71222

		- Vữa XM mác 25

		m3

		542.935

		307.463

		19.737

		870.135



		AE.71223

		- Vữa XM mác 50

		m3

		563.722

		307.463

		19.737

		890.922



		AE.71224

		- Vữa XM mác 75

		m3

		581.417

		307.463

		19.737

		908.617



		AE.71225

		- Vữa TH mác 25

		m3

		571.524

		307.463

		19.737

		898.724



		AE.71226

		- Vữa TH mác 50

		m3

		583.899

		307.463

		19.737

		911.099



		AE.71227

		- Vữa TH mác 75

		m3

		595.290

		307.463

		19.737

		922.490



		

		Chiều dày > 10, chiều cao ≤ 50m

		

		

		

		

		



		AE.71232

		- Vữa XM mác 25

		m3

		542.935

		337.776

		72.061

		952.772



		AE.71233

		- Vữa XM mác 50

		m3

		563.722

		337.776

		72.061

		973.559



		AE.71234

		- Vữa XM mác 75

		m3

		581.417

		337.776

		72.061

		991.254



		AE.71235

		- Vữa TH mác 25

		m3

		571.524

		337.776

		72.061

		981.361



		AE.71236

		- Vữa TH mác 50

		m3

		583.899

		337.776

		72.061

		993.736



		AE.71237

		- Vữa TH mác 75

		m3

		595.290

		337.776

		72.061

		1.005.127



		

		Chiều dày > 10, chiều cao > 50m

		

		

		

		

		



		AE.71242

		- Vữa XM mác 25

		m3

		542.935

		352.932

		93.317

		989.184



		AE.71243

		- Vữa XM mác 50

		m3

		563.722

		352.932

		93.317

		1.009.971



		AE.71244

		- Vữa XM mác 75

		m3

		581.417

		352.932

		93.317

		1.027.666



		AE.71245

		- Vữa TH mác 25

		m3

		571.524

		352.932

		93.317

		1.017.773



		AE.71246

		- Vữa TH mác 50

		m3

		583.899

		352.932

		93.317

		1.030.148



		AE.71247

		- Vữa TH mác 75

		m3

		595.290

		352.932

		93.317

		1.041.539





AE.81000 - XÂY GẠCH BÊ TÔNG RỖNG


AE.81100 - XÂY TƯỜNG GẠCH BÊ TÔNG 20 X 20 X 40


AE.81300 - XÂY TƯỜNG GẠCH BÊ TÔNG 10 X 20 X 40


Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Xây tường gạch bê tông rỗng

		

		

		

		

		



		

		Gạch bê tông 20x20x40

		

		

		

		

		



		

		Chiều dày ≤ 30

		

		

		

		

		



		AE.81112

		- Vữa XM mác 25

		m3

		589.799

		288.293

		

		878.092



		AE.81113

		- Vữa XM mác 50

		m3

		598.249

		288.293

		

		886.542



		AE.81114

		- Vữa XM mác 75

		m3

		605.443

		288.293

		

		893.736



		AE.81115

		- Vữa TH mác 25

		m3

		601.421

		288.293

		

		889.714



		AE.81116

		- Vữa TH mác 50

		m3

		606.452

		288.293

		

		894.745



		AE.81117

		- Vữa TH mác 75

		m3

		611.083

		288.293

		

		899.376



		

		Chiều dày > 30

		

		

		

		

		



		AE.81122

		- Vữa XM mác 25

		m3

		551.809

		257.005

		

		808.814



		AE.81123

		- Vữa XM mác 50

		m3

		565.555

		257.005

		

		822.560



		AE.81124

		- Vữa XM mác 75

		m3

		577.257

		257.005

		

		834.262



		AE.81125

		- Vữa TH mác 25

		m3

		570.715

		257.005

		

		827.720



		AE.81126

		- Vữa TH mác 50

		m3

		578.899

		257.005

		

		835.904



		AE.81127

		- Vữa TH mác 75

		m3

		586.432

		257.005

		

		843.437



		

		Gạch bê tông 10x20x40

		

		

		

		

		



		

		Chiều dày ≤ 30

		

		

		

		

		



		AE.81312

		- Vữa XM mác 25

		m3

		703.167

		341.929

		

		1.045.096



		AE.81313

		- Vữa XM mác 50

		m3

		712.180

		341.929

		

		1.054.109



		AE.81314

		- Vữa XM mác 75

		m3

		719.854

		341.929

		

		1.061.783



		AE.81315

		- Vữa TH mác 25

		m3

		715.564

		341.929

		

		1.057.493



		AE.81316

		- Vữa TH mác 50

		m3

		720.930

		341.929

		

		1.062.859



		AE.81317

		- Vữa TH mác 75

		m3

		725.870

		341.929

		

		1.067.799



		

		Chiều dày > 30

		

		

		

		

		



		AE.81322

		- Vữa XM mác 25

		m3

		705.262

		308.407

		

		1.013.669



		AE.81323

		- Vữa XM mác 50

		m3

		715.403

		308.407

		

		1.023.810



		AE.81324

		- Vữa XM mác 75

		m3

		724.036

		308.407

		

		1.032.443



		AE.81325

		- Vữa TH mác 25

		m3

		719.209

		308.407

		

		1.027.616



		AE.81326

		- Vữa TH mác 50

		m3

		725.246

		308.407

		

		1.033.653



		AE.81327

		- Vữa TH mác 75

		m3

		730.804

		308.407

		

		1.039.211





AE.83000 - XÂY TƯỜNG THÔNG GIÓ


Đơn vị tính: đ/1m2

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Xây tường thông gió

		

		

		

		

		



		

		Gạch thông gió 20x20

		

		

		

		

		



		AE.83112

		- Vữa XM mác 25

		m2

		108.370

		127.749

		

		236.119



		AE.83113

		- Vữa XM mác 50

		m2

		109.052

		127.749

		

		236.801



		AE.83114

		- Vữa XM mác 75

		m2

		109.633

		127.749

		

		237.382



		AE.83115

		- Vữa TH mác 25

		m2

		109.308

		127.749

		

		237.057



		AE.83116

		- Vữa TH mác 50

		m2

		109.715

		127.749

		

		237.464



		AE.83117

		- Vữa TH mác 75

		m2

		110.089

		127.749

		

		237.838



		

		Gạch thông gió 30x30

		

		

		

		

		



		AE.83212

		- Vữa XM mác 25

		m2

		97.806

		140.740

		

		238.546



		AE.83213

		- Vữa XM mác 50

		m2

		98.455

		140.740

		

		239.195



		AE.83214

		- Vữa XM mác 75

		m2

		99.007

		140.740

		

		239.747



		AE.83215

		- Vữa TH mác 25

		m2

		98.698

		140.740

		

		239.438



		AE.83216

		- Vữa TH mác 50

		m2

		99.084

		140.740

		

		239.824



		AE.83217

		- Vữa TH mác 75

		m2

		99.439

		140.740

		

		240.179





AE.90000 - XÂY GẠCH CHỊU LỬA


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, lắp dựng, tháo dỡ hệ giáo, trộn vữa gia công gạch chịu lửa, xây gạch chịu lửa vào các kết cấu đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu lên cao, xuống sâu bằng thủ công, palăng xích, tời điện.


(Vật liệu làm dàn giáo xây đã tính trong đơn giá).


AE.91000 - XÂY ỐNG KHÓI, LÒ NUNG CLINKE


Đơn vị tính: đ/1 tấn


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Xây gạch chịu lửa ống khói, lò nung clinke

		

		

		

		

		



		AE.91110

		Xây ống khói

		tấn

		4.258.800

		2.417.237

		504.809

		7.180.846



		AE.91210

		Xây lò nung clinke

		tấn

		4.174.552

		1.844.734

		245.322

		6.264.608



		AE.91310

		Xây cửa lò, đáy lò nung, cửa ống khói

		tấn

		4.212.457

		1.145.007

		93.227

		5.450.691





AE.93000 - XÂY GẠCH CHỊU LỬA LÒ NUNG


Đơn vị tính: đ/1 tấn


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Xây gạch chịu lửa lò nung

		

		

		

		

		



		AE.93110

		Xây tường lò

		tấn

		4.147.133

		1.908.345

		154.353

		6.209.831



		AE.93120

		Xây vòm lò

		tấn

		3.992.443

		2.162.791

		178.803

		6.334.037



		AE.93130

		Xây đáy lò

		tấn

		4.147.133

		1.781.122

		44.326

		5.972.581



		AE.93140

		Xây đường khói

		tấn

		3.990.755

		2.417.237

		166.578

		6.574.570





Ghi chú:


Đơn giá xây gạch chịu lửa các kết cấu được tính ứng với chiều dày mạch vữa 1,5 ÷ 3mm. Trường hợp do yêu cầu kỹ thuật xây gạch có chiều dày mạch vữa ≤ 1,5mm thì chi phí nhân công được nhân với hệ số 1,1. Xây gạch có chiều dày mạch vữa > 3mm thì chi phí nhân công được nhân với hệ số 0,95 so với đơn giá xây gạch chịu lửa tương ứng.


Chương 6.


CÔNG TÁC BÊ TÔNG TẠI CHỖ

THUYẾT MINH VÀ QUY ĐỊNH ÁP DỤNG


- Đơn giá công tác bê tông đổ tại chỗ các kết cấu gồm ba nhóm công việc:


+ Đổ bê tông được tính đơn giá cho 3 dây chuyền:


* Vữa bê tông sản xuất bằng máy trộn vật liệu trộn tại hiện trường, đổ bằng thủ công áp dụng đối với công trình có chiều cao tối đa là 16m.


* Vữa bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc vữa bê tông thương phẩm từ các cơ sở sản xuất tập trung vận chuyển lên cao và đổ bằng hệ thống cần cẩu.


* Vữa bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc vữa bê tông thương phẩm từ các cơ sở sản xuất tập trung và đổ bằng máy bơm bê tông.


+ Sản xuất, lắp dựng cốt thép.


+ Sản xuất, lắp dựng và tháo dỡ ván khuôn.


- Công việc đổ bê tông các kết cấu được tính đơn giá theo phương thức sản xuất, cung cấp vữa (bằng máy trộn vữa, hệ thống trạm trộn tại hiện trường hoặc vữa bê tông thương phẩm từ các cơ sở sản xuất tập trung) và biện pháp thi công phổ biến (bằng thủ công, bằng cần cẩu, bằng máy bơm bê tông).


- Công việc sản xuất, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn (gồm ván khuôn gỗ và ván khuôn kim loại) được tính cho 1m2 diện tích mặt bê tông từng loại kết cấu cần sử dụng ván khuôn. Ván khuôn một số công tác trượt silô, lồng thang máy, ván khuôn hầm, ván khuôn dầm cầu đúc hẫng được tính đơn giá cho công tác sản xuất, lắp dựng lần đầu và di chuyển cho 1 lần tiếp theo.


Nếu trên bề mặt kết cấu bê tông có diện tích chỗ rộng ≤ 1m2 sẽ không phải trừ đi diện tích ván khuôn và không được tính thêm ván khuôn cho bề mặt thành, gờ xung quanh chỗ rỗng.


Khối lượng bê tông các kết cấu là khối lượng hình học được xác định theo thiết kế, khi đo bóc khối lượng bê tông không trừ cốt thép trong bê tông.


- Vữa bê tông tính trong đơn giá sử dụng XMPCB30, đối với vữa bê tông mác 350 và mác 400 sử dụng XMPCB40.


BÊ TÔNG ĐÁ DĂM


AF.10000 - VỮA BÊ TÔNG SẢN XUẤT BẰNG MÁY TRỘN VÀ ĐỔ BẰNG THỦ CÔNG


Thành phần công việc:


- Chuẩn bị, trộn, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m. Đổ và bảo dưỡng bê tông đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.


- Gia công, lắp dựng và tháo dỡ cầu công tác.


- Vữa bê tông tính trong đơn giá sử dụng có độ sụt 2-4cm.


AF.11000 - BÊ TÔNG LÓT MÓNG, MÓNG, NỀN, BỆ MÁY


AF.11100 - BÊ TÔNG LÓT MÓNG


Đơn vị tính: đồng/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Bê tông lót móng, móng, nền, bệ máy

		

		

		

		

		



		

		Bê tông lót móng đá 4x6

		

		

		

		

		



		

		Chiều rộng ≤ 250cm

		

		

		

		

		



		AF.11111

		- Mác 100

		m3

		485.249

		282.755

		45.790

		813.794



		AF.11112

		- Mác 150

		m3

		538.457

		282.755

		45.790

		867.002



		

		Chiều rộng > 250cm

		

		

		

		

		



		AF.11121

		- Mác 100

		m3

		485.249

		234.965

		45.790

		766.004



		AF.11122

		- Mác 150

		m3

		538.457

		234.965

		45.790

		819.212





AF.11200 - BÊ TÔNG MÓNG


Đơn vị tính: đồng/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Bê tông móng đá 1x2

		

		

		

		

		



		

		Chiều rộng ≤ 250cm

		

		

		

		

		



		AF.11212

		- Mác 150

		m3

		598.715

		326.562

		46.209

		971.486



		AF.11213

		- Mác 200

		m3

		657.131

		326.562

		46.209

		1.029.902



		AF.11214

		- Mác 250

		m3

		717.515

		326.562

		46.209

		1.090.286



		AF.11215

		- Mác 300

		m3

		1.189.451

		326.562

		46.209

		1.562.222



		

		Chiều rộng > 250cm

		

		

		

		

		



		AF.11222

		- Mác 150

		m3

		633.183

		392.272

		46.209

		1.071.664



		AF.11223

		- Mác 200

		m3

		691.599

		392.272

		46.209

		1.130.080



		AF.11224

		- Mác 250

		m3

		751.983

		392.272

		46.209

		1.190.464



		AF.11225

		- Mác 300

		m3

		1.223.919

		392.272

		46.209

		1.662.400



		

		Bê tông móng đá 2x4

		

		

		

		

		



		

		Chiều rộng ≤ 250cm

		

		

		

		

		



		AF.11232

		- Mác 150

		m3

		574.726

		326.562

		46.209

		947.497



		AF.11233

		- Mác 200

		m3

		629.589

		326.562

		46.209

		1.002.360



		AF.11234

		- Mác 250

		m3

		688.043

		326.562

		46.209

		1.060.814



		AF.11235

		- Mác 300

		m3

		754.683

		326.562

		46.209

		1.127.454



		

		Chiều rộng > 250cm

		

		

		

		

		



		AF.11242

		- Mác 150

		m3

		609.194

		392.272

		46.209

		1.047.675



		AF.11243

		- Mác 200

		m3

		664.057

		392.272

		46.209

		1.102.538



		AF.11244

		- Mác 250

		m3

		722.511

		392.272

		46.209

		1.160.992



		AF.11245

		- Mác 300

		m3

		789.151

		392.272

		46.209

		1.227.632



		

		Bê tông móng đá 4x6

		

		

		

		

		



		

		Chiều rộng ≤ 250cm

		

		

		

		

		



		AF.11252

		- Mác 150

		m3

		541.201

		326.562

		46.209

		913.972



		AF.11253

		- Mác 200

		m3

		594.280

		326.562

		46.209

		967.051



		AF.11254

		- Mác 250

		m3

		649.335

		326.562

		46.209

		1.022.106



		AF.11255

		- Mác 300

		m3

		706.847

		326.562

		46.209

		1.079.618



		

		Chiều rộng > 250cm

		

		

		

		

		



		AF.11262

		- Mác 150

		m3

		575.670

		392.272

		46.209

		1.014.151



		AF.11263

		- Mác 200

		m3

		628.748

		392.272

		46.209

		1.067.229



		AF.11264

		- Mác 250

		m3

		683.803

		392.272

		46.209

		1.122.284



		AF.11265

		- Mác 300

		m3

		741.316

		392.272

		46.209

		1.179.797





AF.11300 - BÊ TÔNG NỀN


AF.11400 - BÊ TÔNG BỆ MÁY


Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Bê tông nền

		

		

		

		

		



		

		Bê tông nền đá 1x2

		

		

		

		

		



		AF.11312

		- Mác 150

		m3

		601.635

		314.614

		45.790

		962.039



		AF.11313

		- Mác 200

		m3

		660.336

		314.614

		45.790

		1.020.740



		AF.11314

		- Mác 250

		m3

		721.015

		314.614

		45.790

		1.081.419



		AF.11315

		- Mác 300

		m3

		1.195.253

		314.614

		45.790

		1.555.657



		

		Bê tông nền đá 2x4

		

		

		

		

		



		AF.11322

		- Mác 150

		m3

		577.529

		314.614

		45.790

		937.933



		AF.11323

		- Mác 200

		m3

		632.660

		314.614

		45.790

		993.064



		AF.11324

		- Mác 250

		m3

		691.400

		314.614

		45.790

		1.051.804



		AF.11325

		- Mác 300

		m3

		758.364

		314.614

		45.790

		1.118.768



		

		Bê tông nền đá 4x6

		

		

		

		

		



		AF.11332

		- Mác 150

		m3

		543.841

		314.614

		45.790

		904.245



		AF.11333

		- Mác 200

		m3

		597.178

		314.614

		45.790

		957.582



		AF.11334

		- Mác 250

		m3

		652.503

		314.614

		45.790

		1.012.907



		AF.11335

		- Mác 300

		m3

		710.296

		314.614

		45.790

		1.070.700



		

		Bê tông bệ máy

		

		

		

		

		



		

		Bê tông bệ máy đá 1x2

		

		

		

		

		



		AF.11412

		- Mác 150

		m3

		598.715

		479.886

		46.209

		1.124.810



		AF.11413

		- Mác 200

		m3

		657.131

		479.886

		46.209

		1.183.226



		AF.11414

		- Mác 250

		m3

		717.515

		479.886

		46.209

		1.243.610



		AF.11415

		- Mác 300

		m3

		1.189.451

		479.886

		46.209

		1.715.546



		

		Bê tông bệ máy đá 2x4

		

		

		

		

		



		AF.11422

		- Mác 150

		m3

		574.726

		479.886

		46.209

		1.100.821



		AF.11423

		- Mác 200

		m3

		629.589

		479.886

		46.209

		1.155.684



		AF.11424

		- Mác 250

		m3

		688.043

		479.886

		46.209

		1.214.138



		AF.11425

		- Mác 300

		m3

		754.683

		479.886

		46.209

		1.280.778



		

		Bê tông bệ máy đá 4x6

		

		

		

		

		



		AF.11432

		- Mác 150

		m3

		541.201

		479.886

		46.209

		1.067.296



		AF.11433

		- Mác 200

		m3

		594.280

		479.886

		46.209

		1.120.375



		AF.11434

		- Mác 250

		m3

		649.335

		479.886

		46.209

		1.175.430



		AF.11435

		- Mác 300

		m3

		706.847

		479.886

		46.209

		1.232.942





AF.12000 - BÊ TÔNG TƯỜNG, CỘT


AF.12100 - BÊ TÔNG TƯỜNG


Đơn vị tính: đồng/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Bê tông tường

		

		

		

		

		



		

		Bê tông tường đá 1x2

		

		

		

		

		



		

		Chiều dày ≤ 45cm, cao ≤ 4m

		

		

		

		

		



		AF.12112

		- Mác 150

		m3

		711.124

		770.822

		67.224

		1.549.170



		AF.12113

		- Mác 200

		m3

		770.119

		770.822

		67.224

		1.608.165



		AF.12114

		- Mác 250

		m3

		831.101

		770.822

		67.224

		1.669.147



		AF.12115

		- Mác 300

		m3

		1.307.710

		770.822

		67.224

		2.145.756



		

		Chiều dày ≤ 45cm, cao ≤ 16m

		

		

		

		

		



		AF.12122

		- Mác 150

		m3

		711.124

		913.727

		104.965

		1.729.816



		AF.12123

		- Mác 200

		m3

		770.119

		913.727

		104.965

		1.788.811



		AF.12124

		- Mác 250

		m3

		831.101

		913.727

		104.965

		1.849.793



		AF.12125

		- Mác 300

		m3

		1.307.710

		913.727

		104.965

		2.326.402



		

		Chiều dày > 45cm, cao ≤ 4m

		

		

		

		

		



		AF.12132

		- Mác 150

		m3

		647.450

		712.361

		67.224

		1.427.035



		AF.12133

		- Mác 200

		m3

		706.444

		712.361

		67.224

		1.486.029



		AF.12134

		- Mác 250

		m3

		767.426

		712.361

		67.224

		1.547.011



		AF.12135

		- Mác 300

		m3

		1.244.035

		712.361

		67.224

		2.023.620



		

		Chiều dày > 45cm, cao ≤ 16m

		

		

		

		

		



		AF.12142

		- Mác 150

		m3

		647.450

		855.266

		104.965

		1.607.681



		AF.12143

		- Mác 200

		m3

		706.444

		855.266

		104.965

		1.666.675



		AF.12144

		- Mác 250

		m3

		767.426

		855.266

		104.965

		1.727.657



		AF.12145

		- Mác 300

		m3

		1.244.035

		855.266

		104.965

		2.204.266



		

		Bê tông tường đá 2x4

		

		

		

		

		



		

		Chiều dày ≤ 45cm, cao ≤ 4m

		

		

		

		

		



		AF.12152

		- Mác 150

		m3

		686.898

		770.822

		67.224

		1.524.944



		AF.12153

		- Mác 200

		m3

		742.304

		770.822

		67.224

		1.580.350



		AF.12154

		- Mác 250

		m3

		801.337

		770.822

		67.224

		1.639.383



		AF.12155

		- Mác 300

		m3

		868.637

		770.822

		67.224

		1.706.683



		

		Chiều dày ≤ 45cm, cao ≤ 16m

		

		

		

		

		



		AF.12162

		- Mác 150

		m3

		686.898

		913.727

		104.965

		1.705.590



		AF.12163

		- Mác 200

		m3

		742.304

		913.727

		104.965

		1.760.996



		AF.12164

		- Mác 250

		m3

		801.337

		913.727

		104.965

		1.820.029



		AF.12165

		- Mác 300

		m3

		868.637

		913.727

		104.965

		1.887.329



		

		Chiều dày > 45cm, cao ≤ 4m

		

		

		

		

		



		AF.12172

		- Mác 150

		m3

		623.223

		712.361

		67.224

		1.402.808



		AF.12173

		- Mác 200

		m3

		678.630

		712.361

		67.224

		1.458.215



		AF.12174

		- Mác 250

		m3

		737.663

		712.361

		67.224

		1.517.248



		AF.12175

		- Mác 300

		m3

		804.962

		712.361

		67.224

		1.584.547



		

		Chiều dày > 45cm, cao ≤ 16m

		

		

		

		

		



		AF.12182

		- Mác 150

		m3

		623.223

		855.266

		104.965

		1.583.454



		AF.12183

		- Mác 200

		m3

		678.630

		855.266

		104.965

		1.638.861



		AF.12184

		- Mác 250

		m3

		737.663

		855.266

		104.965

		1.697.894



		AF.12185

		- Mác 300

		m3

		804.962

		855.266

		104.965

		1.765.193





AF.12200 - BÊ TÔNG CỘT


Đơn vị tính: đồng/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Bê tông cột đá 1x2

		

		

		

		

		



		

		Tiết diện cột ≤ 0,1m2, cao ≤ 4m

		

		

		

		

		



		AF.12212

		- Mác 150

		m3

		641.102

		974.354

		67.224

		1.682.680



		AF.12213

		- Mác 200

		m3

		699.518

		974.354

		67.224

		1.741.096



		AF.12214

		- Mác 250

		m3

		759.902

		974.354

		67.224

		1.801.480



		AF.12215

		- Mác 300

		m3

		1.231.839

		974.354

		67.224

		2.273.417



		

		Tiết diện cột ≤ 0,1m2, cao ≤ 16m

		

		

		

		

		



		AF.12222

		- Mác 150

		m3

		641.102

		1.043.641

		104.965

		1.789.708



		AF.12223

		- Mác 200

		m3

		699.518

		1.043.641

		104.965

		1.848.124



		AF.12224

		- Mác 250

		m3

		759.902

		1.043.641

		104.965

		1.908.508



		AF.12225

		- Mác 300

		m3

		1.231.839

		1.043.641

		104.965

		2.380.445



		

		Tiết diện cột > 0,1m2, cao ≤ 4m

		

		

		

		

		



		AF.12232

		- Mác 150

		m3

		641.102

		876.918

		71.843

		1.589.863



		AF.12233

		- Mác 200

		m3

		699.518

		876.918

		71.843

		1.648.279



		AF.12234

		- Mác 250

		m3

		759.902

		876.918

		71.843

		1.708.663



		AF.12235

		- Mác 300

		m3

		1.231.839

		876.918

		71.843

		2.180.600



		

		Tiết diện cột > 0,1m2, cao ≤ 16m

		

		

		

		

		



		AF.12242

		- Mác 150

		m3

		641.102

		937.545

		109.584

		1.688.231



		AF.12243

		- Mác 200

		m3

		699.518

		937.545

		109.584

		1.746.647



		AF.12244

		- Mác 250

		m3

		759.902

		937.545

		109.584

		1.807.031



		AF.12245

		- Mác 300

		m3

		1.231.839

		937.545

		109.584

		2.278.968



		

		Bê tông cột đá 2x4

		

		

		

		

		



		

		Tiết diện cột ≤ 0,1m2, cao ≤ 4m

		

		

		

		

		



		AF.12252

		- Mác 150

		m3

		617.113

		974.354

		67.224

		1.658.691



		AF.12253

		- Mác 200

		m3

		671.977

		974.354

		67.224

		1.713.555



		AF.12254

		- Mác 250

		m3

		730.431

		974.354

		67.224

		1.772.009



		AF.12255

		- Mác 300

		m3

		797.070

		974.354

		67.224

		1.838.648



		

		Tiết diện cột ≤ 0,1m2, cao ≤ 16m

		

		

		

		

		



		AF.12262

		- Mác 150

		m3

		617.113

		1.043.641

		104.965

		1.765.719



		AF.12263

		- Mác 200

		m3

		671.977

		1.043.641

		104.965

		1.820.583



		AF.12264

		- Mác 250

		m3

		730.431

		1.043.641

		104.965

		1.879.037



		AF.12265

		- Mác 300

		m3

		797.070

		1.043.641

		104.965

		1.945.676



		

		Tiết diện cột > 0,1m2, cao ≤ 4m

		

		

		

		

		



		AF.12272

		- Mác 150

		m3

		617.113

		876.918

		71.843

		1.565.874



		AF.12273

		- Mác 200

		m3

		671.977

		876.918

		71.843

		1.620.738



		AF.12274

		- Mác 250

		m3

		730.431

		876.918

		71.843

		1.679.192



		AF.12275

		- Mác 300

		m3

		797.070

		876.918

		71.843

		1.745.831



		

		Tiết diện cột > 0,1m2, cao ≤ 16m

		

		

		

		

		



		AF.12282

		- Mác 150

		m3

		617.113

		937.545

		109.584

		1.664.242



		AF.12283

		- Mác 200

		m3

		671.977

		937.545

		109.584

		1.719.106



		AF.12284

		- Mác 250

		m3

		730.431

		937.545

		109.584

		1.777.560



		AF.12285

		- Mác 300

		m3

		797.070

		937.545

		109.584

		1.844.199





AF.12300 - BÊ TÔNG XÀ DẦM, GIẰNG NHÀ


Đơn vị tính: đồng/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Bê tông xà dầm, giằng nhà đá 1x2

		

		

		

		

		



		AF.12312

		- Mác 150

		m3

		598.715

		770.822

		104.965

		1.474.502



		AF.12313

		- Mác 200

		m3

		657.131

		770.822

		104.965

		1.532.918



		AF.12314

		- Mác 250

		m3

		717.515

		770.822

		104.965

		1.593.302



		AF.12315

		- Mác 300

		m3

		1.189.451

		770.822

		104.965

		2.065.238





AF.12400 - BÊ TÔNG SÀN MÁI


AF.12500 - BÊ TÔNG LANH TÔ, LANH TÔ LIỀN MÁI HẮT, MÁNG NƯỚC, TẤM ĐAN, Ô VĂNG


AF.12600 - BÊ TÔNG CẦU THANG


Đơn vị tính: đồng/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Bê tông sàn mái đá 1x2

		

		

		

		

		



		AF.12412

		- Mác 150

		m3

		598.715

		536.977

		83.950

		1.219.642



		AF.12413

		- Mác 200

		m3

		657.131

		536.977

		83.950

		1.278.058



		AF.12414

		- Mác 250

		m3

		717.515

		536.977

		83.950

		1.338.442



		AF.12415

		- Mác 300

		m3

		1.189.451

		536.977

		83.950

		1.810.378



		

		Bê tông lanh tô, lanh tô liền mái hắt, máng nước, tấm đan, ô văng đá 1x2

		

		

		

		

		



		AF.12512

		- Mác 150

		m3

		598.715

		822.787

		83.950

		1.505.452



		AF.12513

		- Mác 200

		m3

		657.131

		822.787

		83.950

		1.563.868



		AF.12514

		- Mác 250

		m3

		717.515

		822.787

		83.950

		1.624.252



		AF.12515

		- Mác 300

		m3

		1.189.451

		822.787

		83.950

		2.096.188



		

		Bê tông cầu thang

		

		

		

		

		



		

		Bê tông cầu thang thường đá 1x2

		

		

		

		

		



		AF.12612

		- Mác 150

		m3

		598.715

		627.917

		83.950

		1.310.582



		AF.12613

		- Mác 200

		m3

		657.131

		627.917

		83.950

		1.368.998



		AF.12614

		- Mác 250

		m3

		717.515

		627.917

		83.950

		1.429.382



		AF.12615

		- Mác 300

		m3

		1.189.451

		627.917

		83.950

		1.901.318



		

		Bê tông cầu thang xoáy trôn ốc đá 1x2

		

		

		

		

		



		AF.12622

		- Mác 150

		m3

		598.715

		664.726

		83.950

		1.347.391



		AF.12623

		- Mác 200

		m3

		657.131

		664.726

		83.950

		1.405.807



		AF.12624

		- Mác 250

		m3

		717.515

		664.726

		83.950

		1.466.191



		AF.12625

		- Mác 300

		m3

		1.189.451

		664.726

		83.950

		1.938.127





AF.13100 - BÊ TÔNG GIẾNG NƯỚC, GIẾNG CÁP


AF.13200 - BÊ TÔNG MƯƠNG CÁP, RÃNH NƯỚC


Đơn vị tính: đồng/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Bê tông giếng nước, giếng cáp

		

		

		

		

		



		

		đá 1x2

		

		

		

		

		



		AF.13112

		- Mác 150

		m3

		598.715

		402.733

		25.655

		1.027.103



		AF.13113

		- Mác 200

		m3

		657.131

		402.733

		25.655

		1.085.519



		AF.13114

		- Mác 250

		m3

		717.515

		402.733

		25.655

		1.145.903



		AF.13115

		- Mác 300

		m3

		1.189.451

		402.733

		25.655

		1.617.839



		

		Bê tông giếng nước, giếng cáp

		

		

		

		

		



		

		đá 2x4

		

		

		

		

		



		AF.13122

		- Mác 150

		m3

		574.726

		402.733

		25.655

		1.003.114



		AF.13123

		- Mác 200

		m3

		629.589

		402.733

		25.655

		1.057.977



		AF.13124

		- Mác 250

		m3

		688.043

		402.733

		25.655

		1.116.431



		AF.13125

		- Mác 300

		m3

		754.683

		402.733

		25.655

		1.183.071



		

		Bê tông mương cáp, rãnh nước đá 1x2

		

		

		

		

		



		AF.13212

		- Mác 150

		m3

		598.715

		478.516

		25.655

		1.102.886



		AF.13213

		- Mác 200

		m3

		657.131

		478.516

		25.655

		1.161.302



		AF.13214

		- Mác 250

		m3

		717.515

		478.516

		25.655

		1.221.686



		AF.13215

		- Mác 300

		m3

		1.189.451

		478.516

		25.655

		1.693.622



		

		Bê tông mương cáp, rãnh nước đá 2x4

		

		

		

		

		



		AF.13222

		- Mác 150

		m3

		574.726

		478.516

		25.655

		1.078.897



		AF.13223

		- Mác 200

		m3

		629.589

		478.516

		25.655

		1.133.760



		AF.13224

		- Mác 250

		m3

		688.043

		478.516

		25.655

		1.192.214



		AF.13225

		- Mác 300

		m3

		754.683

		478.516

		25.655

		1.258.854





AF.13300 - BÊ TÔNG ỐNG XI PHÔNG, ỐNG PHUN, ỐNG BUY


AF.13400 - BÊ TÔNG ỐNG CỐNG


Đơn vị tính: đồng/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Bê tông ống xi phông, ống phun, ống buy đá 1x2

		

		

		

		

		



		

		Đường kính ống ≤ 100cm

		

		

		

		

		



		AF.13312

		- Mác 150

		m3

		830.946

		920.223

		67.224

		1.818.393



		AF.13313

		- Mác 200

		m3

		890.787

		920.223

		67.224

		1.878.234



		AF.13314

		- Mác 250

		m3

		952.644

		920.223

		67.224

		1.940.091



		AF.13315

		- Mác 300

		m3

		1.436.091

		920.223

		67.224

		2.423.538



		

		Đường kính ống ≤ 200cm

		

		

		

		

		



		AF.13322

		- Mác 150

		m3

		799.647

		777.318

		67.224

		1.644.189



		AF.13323

		- Mác 200

		m3

		859.488

		777.318

		67.224

		1.704.030



		AF.13324

		- Mác 250

		m3

		921.345

		777.318

		67.224

		1.765.887



		AF.13325

		- Mác 300

		m3

		1.404.792

		777.318

		67.224

		2.249.334



		

		Đường kính ống > 200cm

		

		

		

		

		



		AF.13332

		- Mác 150

		m3

		736.022

		740.509

		67.224

		1.543.755



		AF.13333

		- Mác 200

		m3

		795.863

		740.509

		67.224

		1.603.596



		AF.13334

		- Mác 250

		m3

		857.720

		740.509

		67.224

		1.665.453



		AF.13335

		- Mác 300

		m3

		1.341.167

		740.509

		67.224

		2.148.900



		

		Bê tông ống cống

		

		

		

		

		



		

		Bê tông ống cống hình hộp đá 1x2

		

		

		

		

		



		AF.13412

		- Mác 150

		m3

		736.022

		682.047

		46.209

		1.464.278



		AF.13413

		- Mác 200

		m3

		795.863

		682.047

		46.209

		1.524.119



		AF.13414

		- Mác 250

		m3

		857.720

		682.047

		46.209

		1.585.976



		AF.13415

		- Mác 300

		m3

		1.341.167

		682.047

		46.209

		2.069.423





AF.14100 - BÊ TÔNG MÓNG MỐ, TRỤ CẦU


AF.14200 - BÊ TÔNG MŨ MỐ, MŨ TRỤ CẦU


Đơn vị tính: đồng/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Bê tông móng, mố, trụ, mũ mố, mũ trụ cầu đá 1x2

		

		

		

		

		



		

		Bê tông móng, mố, trụ trên cạn

		

		

		

		

		



		AF.14112

		- Mác 150

		m3

		604.642

		680.716

		127.223

		1.412.581



		AF.14113

		- Mác 200

		m3

		663.637

		680.716

		127.223

		1.471.576



		AF.14114

		- Mác 250

		m3

		724.619

		680.716

		127.223

		1.532.558



		AF.14115

		- Mác 300

		m3

		1.201.228

		680.716

		127.223

		2.009.167



		

		Bê tông móng, mố, trụ dưới nước

		

		

		

		

		



		AF.14122

		- Mác 150

		m3

		604.642

		816.391

		554.516

		1.975.549



		AF.14123

		- Mác 200

		m3

		663.637

		816.391

		554.516

		2.034.544



		AF.14124

		- Mác 250

		m3

		724.619

		816.391

		554.516

		2.095.526



		AF.14125

		- Mác 300

		m3

		1.201.228

		816.391

		554.516

		2.572.135



		

		Bê tông mũ mố, mũ trụ cầu trên cạn

		

		

		

		

		



		AF.14212

		- Mác 150

		m3

		604.642

		863.176

		127.223

		1.595.041



		AF.14213

		- Mác 200

		m3

		663.637

		863.176

		127.223

		1.654.036



		AF.14214

		- Mác 250

		m3

		724.619

		863.176

		127.223

		1.715.018



		AF.14215

		- Mác 300

		m3

		1.201.228

		863.176

		127.223

		2.191.627



		

		Bê tông mũ mố, mũ trụ cầu dưới nước

		

		

		

		

		



		AF.14222

		- Mác 150

		m3

		604.642

		977.798

		582.253

		2.164.693



		AF.14223

		- Mác 200

		m3

		663.637

		977.798

		582.253

		2.223.688



		AF.14224

		- Mác 250

		m3

		724.619

		977.798

		582.253

		2.284.670



		AF.14225

		- Mác 300

		m3

		1.201.228

		977.798

		582.253

		2.761.279



		

		Bê tông móng, mố, trụ, mũ mố, mũ trụ cầu đá 2x4

		

		

		

		

		



		

		Bê tông móng, mố, trụ trên cạn

		

		

		

		

		



		AF.14132

		- Mác 150

		m3

		580.416

		680.716

		127.223

		1.388.355



		AF.14133

		- Mác 200

		m3

		635.822

		680.716

		127.223

		1.443.761



		AF.14134

		- Mác 250

		m3

		694.856

		680.716

		127.223

		1.502.795



		AF.14135

		- Mác 300

		m3

		762.155

		680.716

		127.223

		1.570.094



		

		Bê tông móng, mố, trụ dưới nước

		

		

		

		

		



		AF.14142

		- Mác 150

		m3

		580.416

		816.391

		554.516

		1.951.323



		AF.14143

		- Mác 200

		m3

		635.822

		816.391

		554.516

		2.006.729



		AF.14144

		- Mác 250

		m3

		694.856

		816.391

		554.516

		2.065.763



		AF.14145

		- Mác 300

		m3

		762.155

		816.391

		554.516

		2.133.062



		

		Bê tông mũ mố, mũ trụ cầu trên cạn

		

		

		

		

		



		AF.14232

		- Mác 150

		m3

		580.416

		863.176

		127.223

		1.570.815



		AF.14233

		- Mác 200

		m3

		635.822

		863.176

		127.223

		1.626.221



		AF.14234

		- Mác 250

		m3

		694.856

		863.176

		127.223

		1.685.255



		AF.14235

		- Mác 300

		m3

		762.155

		863.176

		127.223

		1.752.554



		

		Bê tông mũ mố, mũ trụ cầu dưới nước

		

		

		

		

		



		AF.14242

		- Mác 150

		m3

		580.416

		977.798

		582.253

		2.140.467



		AF.14243

		- Mác 200

		m3

		635.822

		977.798

		582.253

		2.195.873



		AF.14244

		- Mác 250

		m3

		694.856

		977.798

		582.253

		2.254.907



		AF.14245

		- Mác 300

		m3

		762.155

		977.798

		582.253

		2.322.206





AF.14300 - BÊ TÔNG MẶT CẦU, LAN CAN, GỜ CHẮN


Đơn vị tính: đồng/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Bê tông mặt cầu, lan can, gờ chắn

		

		

		

		

		



		

		Bê tông mặt cầu đá 1x2

		

		

		

		

		



		AF.14312

		- Mác 150

		m3

		616.498

		606.264

		48.080

		1.270.842



		AF.14313

		- Mác 200

		m3

		676.649

		606.264

		48.080

		1.330.993



		AF.14314

		- Mác 250

		m3

		738.827

		606.264

		48.080

		1.393.171



		AF.14315

		- Mác 300

		m3

		1.224.781

		606.264

		48.080

		1.879.125



		

		Bê tông lan can, gờ chắn đá 1x2

		

		

		

		

		



		AF.14322

		- Mác 150

		m3

		616.498

		974.354

		31.191

		1.622.043



		AF.14323

		- Mác 200

		m3

		676.649

		974.354

		31.191

		1.682.194



		AF.14324

		- Mác 250

		m3

		738.827

		974.354

		31.191

		1.744.372



		AF.14325

		- Mác 300

		m3

		1.224.781

		974.354

		31.191

		2.230.326





BÊ TÔNG BUỒNG XOẮN, CẦU MÁNG, CẦU CẢNG, MÁI BỜ KÊNH MƯƠNG


(Đơn giá bê tông buồng xoắn, ống hút, ống xả bao gồm đơn giá toàn bộ bê tông phần buồng máy thủy điện, trạm bơm (trừ đơn giá móng))


AF.15110 - BÊ TÔNG BUỒNG XOẮN


AF.15120 - BÊ TÔNG CẦU MÁNG THƯỜNG


AF.15130 - BÊ TÔNG CẦU MÁNG VỎ MỎNG


Đơn vị tính: đồng/1m3; đồng/1m2

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Bê tông buồng xoắn đá 1x2

		

		

		

		

		



		AF.15112

		- Mác 150

		m3

		636.873

		1.040.957

		67.224

		1.745.054



		AF.15113

		- Mác 200

		m3

		695.290

		1.040.957

		67.224

		1.803.471



		AF.15114

		- Mác 250

		m3

		755.674

		1.040.957

		67.224

		1.863.855



		AF.15115

		- Mác 300

		m3

		1.227.610

		1.040.957

		67.224

		2.335.791



		

		Bê tông cầu máng thường đá 1x2

		

		

		

		

		



		AF.15122

		- Mác 150

		m3

		651.307

		830.427

		67.224

		1.548.958



		AF.15123

		- Mác 200

		m3

		711.147

		830.427

		67.224

		1.608.798



		AF.15124

		- Mác 250

		m3

		773.004

		830.427

		67.224

		1.670.655



		AF.15125

		- Mác 300

		m3

		1.256.451

		830.427

		67.224

		2.154.102



		

		Bê tông cầu máng vỏ mỏng đá 1x2

		

		

		

		

		



		AF.15132

		- Mác 150

		m2

		119.507

		247.958

		19.285

		386.750



		AF.15133

		- Mác 200

		m2

		121.559

		247.958

		19.285

		388.802



		AF.15134

		- Mác 250

		m2

		123.680

		247.958

		19.285

		390.923



		AF.15135

		- Mác 300

		m2

		140.255

		247.958

		19.285

		407.498





AF.15200 - BÊ TÔNG CẦU CẢNG


Đơn vị tính: đồng/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Bê tông cầu cảng


Bê tông mối nối bản dầm dọc đá 1x2

		

		

		

		

		



		AF.15213


AF.15214


AF.15215

		- Mác 200


- Mác 250


- Mác 300

		m3

m3

m3

		657.131


717.515


1.189.451

		561.415


561.415


561.415

		280.810


280.810


280.810

		1.499.536


1.559.740


2.031.676



		

		Bê tông dầm cầu cảng đá 1x2

		

		

		

		

		



		AF.15223


AF.15224


AF.15225

		- Mác 200


- Mác 250


- Mác 300

		m3

m3

m3

		657.131


717.515


1.189.451

		580.129


580.129


580.129

		280.810


280.810


280.810

		1.518.070


1.578.454


2.050.390





AF.15300 - BÊ TÔNG MÁI BỜ KÊNH MƯƠNG DÀY ≤ 20CM


Đơn vị tính: đồng/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Bê tông mái bờ kênh mương đá 1x2

		

		

		

		

		



		AF.15313


AF.15314


AF.15315

		- Mác 200


- Mác 250


- Mác 300

		m3

m3

m3

		657.131


717.515


1.189.451

		654.984


654.984


654.984

		67.224


67.224


67.224

		1.379.339


1.439.723


1.911.659





AF.15400 - BÊ TÔNG MẶT ĐƯỜNG 


Thành phần công việc: 


Chuẩn bị, lắp đặt, định vị khuôn đường, làm khe co dãn bằng gỗ, trộn vữa, đổ bêtông, đầm lèn, chèn khe co dãn bằng nhựa đường, hoàn thiện, bảo dưỡng bê tông theo yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính: đồng/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Bê tông mặt đường đá 1x2


Chiều dày mặt đường ≤ 25cm

		

		

		

		

		



		AF.15413


AF.15414


AF.15415

		- Mác 200


- Mác 250


- Mác 300

		m3

m3

m3

		734.986


795.669


1.269.942

		425.740


425.740


425.740

		79.451


79.451


79.451

		1.240.177


1.300.860


1.775.133



		

		Chiều dày mặt đường > 25cm

		

		

		

		

		



		AF.15423


AF.15424


AF.15425

		- Mác 200


- Mác 250


- Mác 300

		m3

m3

m3

		741.838


802.520


1.276.793

		381.294


381.294


381.294

		79.451


79.451


79.451

		1.202.583


1.263.265


1.737.538



		

		Bêtông mặt đường đá 2x4


Chiều dày mặt đường ≤ 25cm

		

		

		

		

		



		AF.15433


AF.15434


AF.15435

		- Mác 200


- Mác 250


- Mác 300

		m3

m3

m3

		707.308


766.052


833.021

		425.740


425.740


425.740

		79.451


79.451


79.451

		1.212.499


1.271.243


1.338.212



		

		Chiều dày mặt đường > 25cm

		

		

		

		

		



		AF.15443


AF.15444


AF.15445

		- Mác 200


- Mác 250


- Mác 300

		m3

m3

m3

		714.159


772.903


839.873

		381.294


381.294


381.294

		79.451


79.451


79.451

		1.174.904


1.233.648


1.300.618





AF.15500 - BÊ TÔNG GẠCH VỠ


Đơn vị tính: đồng/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Bê tông gạch vỡ

		

		

		

		

		



		AF.15512


AF.15513

		- Mác 50


- Mác 75

		m3

m3

		240.433


290.906

		232.974


232.974

		

		473.407


523.880





AF.16000 - BÊ TÔNG BỂ CHỨA


Đơn vị tính: đồng/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Bê tông bể chứa dạng thành phẳng, thành cong


Bêtông bể chứa dạng thành phẳng


Đá 1x2

		

		

		

		

		



		AF.16122


AF.16123


AF.16124


AF.16125

		- Mác 150


- Mác 200


- Mác 250


- Mác 300

		m3

m3

m3


m3

		604.642


663.637


724.619


1.201.228

		1.623.923


1.623.923


1.623.923


1.623.923

		67.896


67.896


67.896


67.896

		2.296.461


2.355.456


2.416.438


2.893.047



		

		Đá 2x4

		

		

		

		

		



		AF.16132


AF.16133


AF.16134


AF.16135

		- Mác 150


- Mác 200


- Mác 250


- Mác 300

		m3

m3

m3


m3

		580.416


635.822


694.856


762.155

		1.623.923


1.623.923


1.623.923


1.623.923

		67.896


67.896


67.896


67.896

		2.272.235


2.327.641


2.386.675


2.453.974



		

		Bêtông bể chứa dạng thành cong


Đá 1x2

		

		

		

		

		



		AF.16212


AF.16213


AF.16214


AF.16215

		- Mác 150


- Mác 200


- Mác 250


- Mác 300

		m3

m3

m3


m3

		604.642


663.637


724.619


1.201.228

		2.056.969


2.056.969


2.056.969


2.056.969

		49.236


49.236


49.236


49.236

		2.710.847


2.769.842


2.830.824


3.307.433



		

		Đá 2x4

		

		

		

		

		



		AF.16222


AF.16223


AF.16224


AF.16225

		- Mác 150


- Mác 200


- Mác 250


- Mác 300

		m3

m3

m3


m3

		580.416


635.822


694.856


762.155

		2.056.969


2.056.969


2.056.969


2.056.969

		49.236


49.236


49.236


49.236

		2.686.621


2.742.027


2.801.061


2.868.360





AF.17100 -BÊTÔNG MÁNG THU NƯỚC VÀ PHÂN PHỐI TRÊN KHU XỬ LÝ


(máng dạng chữ V, hình bán nguyệt và đa giác)


Đơn vị tính: đồng/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Máng dạng chữ V, hình bán nguyệt và đa giác 


Đá 1x2

		

		

		

		

		



		AF.17112


AF.17113


AF.17114


AF.17115

		- Mác 150


- Mác 200


- Mác 250


- Mác 300

		m3

m3

m3


m3

		604.642


663.637


724.619


1.201.228

		922.388


922.388


922.388


922.388

		46.209


46.209


46.209


46.209

		1.573.239


1.632.234


1.693.216


2.169.825



		

		Đá 2x4

		

		

		

		

		



		AF.17122


AF.17123


AF.17124


AF.17125

		- Mác 150


- Mác 200


- Mác 250


- Mác 300

		m3

m3

m3


m3

		580.416


635.822


694.856


762.155

		922.388


922.388


922.388


922.388

		46.209


46.209


46.209


46.209

		1.549.013


1.604.419


1.663.453


1.730.752





AF.17200 - BÊ TÔNG HỐ VAN, HỐ GA


Đơn vị tính: đồng/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Bê tông hố van, hố ga


Đá 1x2

		

		

		

		

		



		AF.17212


AF.17213


AF.17214


AF.17215

		- Mác 150


- Mác 200


- Mác 250


- Mác 300

		m3

m3

m3


m3

		598.715


657.131


717.515


1.189.451

		604.099


604.099


604.099


604.099

		46.209


46.209


46.209


46.209

		1.249.023


1.307.439


1.367.823


1.839.759



		

		Đá 2x4

		

		

		

		

		



		AF.17222


AF.17223


AF.17224


AF.17225

		- Mác 150


- Mác 200


- Mác 250


- Mác 300

		m3

m3

m3


m3

		574.726


629.589


688.043


754.683

		604.099


604.099


604.099


604.099

		46.209


46.209


46.209


46.209

		1.225.034


1.279.897


1.338.351


1.404.991





VỮA BÊ TÔNG SẢN XUẤT QUA DÂY CHUYỀN TRẠM TRỘN TẠI HIỆN TRƯỜNG HOẶC VỮA BÊ TÔNG THƯƠNG PHẨM TỪ CÁC CƠ SỞ SẢN XUẤT TẬP TRUNG VÀ ĐỔ BẰNG MÁY


AF.20000 - ĐỔ BẰNG CẦN CẨU


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, gia công, lắp đặt, tháo dỡ cầu công tác (nếu có). Tháo mở phễu đổ, đổ và bảo dưỡng bê tông theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Vữa bê tông tính trong đơn giá sử dụng vữa có độ sụt 6-8cm.


Trường hợp sử dụng vữa bê tông có độ sụt cao hơn vữa chọn tính thì phải phù bù trừ chênh lệch chi phí vữa bê tông trong công tác lập dự toán.


AF.21100 - BÊ TÔNG LÓT MÓNG


AF.21200 - BÊ TÔNG MÓNG


Đơn vị tính: đồng/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Bê tông lót móng


Bê tông lót móng đá 2x4

		

		

		

		

		



		AF.21111


AF.21112

		- Mác 100


- Mác 150

		m3

m3

		522.222


582.598

		129.430


129.430

		75.589


75.589

		727.241


787.617



		

		Bê tông móng đá 1x2


Chiều rộng móng ≤ 250cm

		

		

		

		

		



		AF.21212


AF.21213


AF.21214


AF.21215

		- Mác 150


- Mác 200


- Mác 250


- Mác 300

		m3

m3

m3


m3

		609.251


671.356


741.710


1.224.075

		177.219


177.219


177.219


177.219

		75.589


75.589


75.589


75.589

		862.059


924.164


994.518


1.476.883



		

		Chiều rộng móng > 250cm

		

		

		

		

		



		AF.21222


AF.21223


AF.21224


AF.21225

		- Mác 150


- Mác 200


- Mác 250


- Mác 300

		m3

m3

m3


m3

		643.720


705.824


776.178


1.258.543

		228.991


228.991


228.991


228.991

		75.589


75.589


75.589


75.589

		948.300


1.010.404


1.080.758


1.563.123



		

		Bê tông móng đá 2x4


Chiều rộng móng ≤ 250cm

		

		

		

		

		



		AF.21232


AF.21233


AF.21234


AF.21235

		- Mác 150


- Mác 200


- Mác 250


- Mác 300

		m3

m3

m3


m3

		585.568


643.876


704.643


1.155.054

		177.219


177.219


177.219


177.219

		75.589


75.589


75.589


75.589

		838.376


896.684


957.451


1.407.862



		

		Chiều rộng móng > 250cm

		

		

		

		

		



		AF.21242


AF.21243


AF.21244


AF.21245

		- Mác 150


- Mác 200


- Mác 250


- Mác 300

		m3

m3

m3


m3

		620.036


678.345


739.112


1.189.522

		228.991


228.991


228.991


228.991

		75.589


75.589


75.589


75.589

		924.616


982.925


1.043.692


1.494.102





AF.21300 - BÊ TÔNG NỀN


AF.21400 - BÊ TÔNG BỆ MÁY


Đơn vị tính: đồng/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Bê tông nền đá 1x2

		

		

		

		

		



		AF.21312


AF.21313


AF.21314


AF.21315

		- Mác 150


- Mác 200


- Mác 250


- Mác 300

		m3

m3

m3


m3

		612.223


674.631


745.328


1.230.046

		135.404


135.404


135.404


135.404

		75.171


75.171


75.171


75.171

		822.798


885.206


955.903


1.440.621



		

		Bê tông nền đá 2x4

		

		

		

		

		



		AF.21322


AF.21323


AF.21324


AF.21325

		- Mác 150


- Mác 200


- Mác 250


- Mác 300

		m3

m3

m3


m3

		588.424


647.017


708.081


1.160.688

		135.404


135.404


135.404


135.404

		75.171


75.171


75.171


75.171

		798.999


857.592


918.656


1.371.263



		

		Bê tông bệ máy đá 1x2

		

		

		

		

		



		AF.21412


AF.21413


AF.21414


AF.21415

		- Mác 150


- Mác 200


- Mác 250


- Mác 300

		m3

m3

m3


m3

		609.251


671.356


741.710


1.224.075

		330.544


330.544


330.544


330.544

		75.589


75.589


75.589


75.589

		1.015.384


1.077.489


1.147.843


1.630.208



		

		Bê tông bệ máy đá 2x4

		

		

		

		

		



		AF.21422


AF.21423


AF.21424


AF.21425

		- Mác 150


- Mác 200


- Mác 250


- Mác 300

		m3

m3

m3


m3

		585.568


643.876


704.643


1.155.054

		330.544


330.544


330.544


330.544

		75.589


75.589


75.589


75.589

		991.701


1.050.009


1.110.776


1.561.187





AF.22000 - BÊ TÔNG TƯỜNG, CỘT


AF.22100 - BÊ TÔNG TƯỜNG


Đơn vị tính: đồng/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Bê tông tường đá 1x2


Chiều dày ≤ 45cm, cao ≤ 4m

		

		

		

		

		



		AF.22112


AF.22113


AF.22114


AF.22115

		- Mác 150


- Mác 200


- Mác 250


- Mác 300

		m3

m3

m3


m3

		721.765


784.485


855.535


1.342.676

		554.299


554.299


554.299


554.299

		117.249


117.249


117.249


117.249

		1.393.313


1.456.033


1.527.083


2.014.224



		

		Chiều dày ≤ 45cm, cao ≤ 16m

		

		

		

		

		



		AF.22122


AF.22123


AF.22124


AF.22125

		- Mác 150


- Mác 200


- Mác 250


- Mác 300

		m3

m3

m3


m3

		721.765


784.485


855.535


1.342.676

		697.204


697.204


697.204


697.204

		192.097


192.097


192.097


192.097

		1.611.066


1.673.786


1.744.836


2.231.977



		

		Chiều dày ≤ 45cm, cao ≤ 50m

		

		

		

		

		



		AF.22132


AF.22133


AF.22134


AF.22135

		- Mác 150


- Mác 200


- Mác 250


- Mác 300

		m3

m3

m3


m3

		721.765


784.485


855.535


1.342.676

		766.491


766.491


766.491


766.491

		122.925


122.925


122.925


122.925

		1.611.181


1.673.901

1.744.951


2.232.092



		

		Chiều dày ≤ 45cm, cao > 50m

		

		

		

		

		



		AF.22142


AF.22143


AF.22144


AF.22145

		- Mác 150


- Mác 200


- Mác 250


- Mác 300

		m3

m3

m3


m3

		721.765


784.485


855.535


1.342.676

		801.135


801.135


801.135


801.135

		157.351


157.351


157.351


157.351

		1.680.251


1.742.971


1.814.021


2.301.162



		

		Chiều dày > 45cm, cao ≤ 4m

		

		

		

		

		



		AF.22152


AF.22153


AF.22154


AF.22155

		- Mác 150


- Mác 200


- Mác 250


- Mác 300

		m3

m3

m3


m3

		658.091


720.810


791.861


1.279.002

		493.672


493.672


493.672


493.672

		117.249


117.249


117.249


117.249

		1.269.012


1.331.731


1.402.782


1.889.923



		

		Chiều dày > 45cm, cao ≤ 16m

		

		

		

		

		



		AF.22162


AF.22163


AF.22164


AF.22165

		- Mác 150


- Mác 200


- Mác 250


- Mác 300

		m3

m3

m3


m3

		658.091


720.810


791.861


1.279.002

		636.578


636.578


636.578


636.578

		192.097


192.097


192.097


192.097

		1.486.766


1.549.485


1.620.536


2.107.677



		

		Chiều dày > 45cm, cao ≤ 50m

		

		

		

		

		



		AF.22172


AF.22173


AF.22174


AF.22175

		- Mác 150


- Mác 200


- Mác 250


- Mác 300

		m3

m3

m3


m3

		658.091


720.810


791.861


1.279.002

		699.369


699.369


699.369


699.369

		122.925


122.925


122.925


122.925

		1.480.385


1.543.104


1.614.155


2.101.296



		

		Chiều dày > 45cm, cao > 50m

		

		

		

		

		



		AF.22182


AF.22183


AF.22184


AF.22185

		- Mác 150


- Mác 200


- Mác 250


- Mác 300

		m3

m3

m3


m3

		658.091


720.810


791.861


1.279.002

		731.848


731.848


731.848


731.848

		157.351


157.351


157.351


157.351

		1.547.290


1.610.009


1.681.060


2.168.201



		

		Bê tông tường vữa BT đá 2x4


Chiều dày ≤ 45cm, cao ≤ 4m

		

		

		

		

		



		AF.22116


AF.22117


AF.22118


AF.22119

		- Mác 150


- Mác 200


- Mác 250


- Mác 300

		m3

m3

m3


m3

		697.848


756.733


818.102


1.272.972

		554.299


554.299


554.299


554.299

		117.249


117.249


117.249


117.249

		1.369.396


1.428.281


1.489.650


1.944.520



		

		Chiều dày ≤ 45cm, cao ≤ 16m

		

		

		

		

		



		AF.22126


AF.22127


AF.22128


AF.22129

		- Mác 150


- Mác 200


- Mác 250


- Mác 300

		m3

m3

m3


m3

		697.848


756.733


818.102


1.272.972

		697.204


697.204


697.204


697.204

		192.097


192.097


192.097


192.097

		1.587.149


1.646.034


1.707.403


2.162.273



		

		Chiều dày ≤ 45cm, cao ≤ 50m

		

		

		

		

		



		AF.22136


AF.22137


AF.22138


AF.22139

		- Mác 150


- Mác 200


- Mác 250


- Mác 300

		m3

m3

m3


m3

		697.848


756.733


818.102


1.272.972

		766.491


766.491


766.491


766.491

		122.925


122.925


122.925


122.925

		1.587.264


1.646.149


1.707.518


2.162.388



		

		Chiều dày ≤ 45cm, cao > 50m

		

		

		

		

		



		AF.22146


AF.22147


AF.22148


AF.22149

		- Mác 150


- Mác 200


- Mác 250


- Mác 300

		m3

m3

m3


m3

		697.848


756.733


818.102


1.272.972

		801.135


801.135


801.135


801.135

		157.351


157.351


157.351


157.351

		1.656.334


1.715.219


1.776.588


2.231.458



		

		Chiều dày > 45cm, cao ≤ 4m

		

		

		

		

		



		AF.22156


AF.22157


AF.22158


AF.22159

		- Mác 150


- Mác 200


- Mác 250


- Mác 300

		m3

m3

m3


m3

		634.173


693.059


754.427


1.209.298

		493.672


493.672


493.672


493.672

		117.249


117.249


117.249


117.249

		1.245.094


1.303.980


1.365.348


1.820.219



		

		Chiều dày > 45cm, cao ≤ 16m

		

		

		

		

		



		AF.22166


AF.22167


AF.22168


AF.22169

		- Mác 150


- Mác 200


- Mác 250


- Mác 300

		m3

m3

m3


m3

		634.173


693.059


754.427


1.209.298

		636.578


636.578


636.578


636.578

		192.097


192.097


192.097


192.097

		1.462.848


1.521.734


1.583.102


2.037.973



		

		Chiều dày > 45cm, cao ≤ 50m

		

		

		

		

		



		AF.22176


AF.22177


AF.22178


AF.22179

		- Mác 150


- Mác 200


- Mác 250


- Mác 300

		m3

m3

m3


m3

		634.173


693.059


754.427

1.209.298

		699.369


699.369


699.369


699.369

		122.925


122.925


122.925


122.925

		1.456.467


1.515.353


1.576.721


2.031.592



		

		Chiều dày > 45cm, cao > 50m

		

		

		

		

		



		AF.22186


AF.22187


AF.22188


AF.22189

		- Mác 150


- Mác 200


- Mác 250


- Mác 300

		m3

m3

m3


m3

		634.173


693.059


754.427

1.209.298

		731.848


731.848


731.848


731.848

		157.351


157.351


157.351


157.351

		1.523.372


1.582.258


1.643.626


2.098.497





AF.22200 - BÊ TÔNG CỘT


Đơn vị tính: đồng/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Bê tông cột, đá 1x2


Tiết diện cột ≤ 0,1m2, cao ≤ 4m

		

		

		

		

		



		AF.22212


AF.22213


AF.22214


AF.22215

		- Mác 150


- Mác 200


- Mác 250


- Mác 300

		m3

m3

m3


m3

		651.639


713.744


784.097


1.266.462

		755.665


755.665


755.665


755.665

		154.673


154.673


154.673


154.673

		1.561.977


1.624.082


1.694.435


2.176.800



		

		Tiết diện cột ≤ 0,1m2, cao ≤ 16m

		

		

		

		

		



		AF.22222


AF.22223


AF.22224


AF.22225

		- Mác 150


- Mác 200


- Mác 250


- Mác 300

		m3

m3

m3


m3

		651.639


713.744


784.097


1.266.462

		824.953


824.953


824.953


824.953

		210.809


210.809


210.809


210.809

		1.687.401

1.749.506


1.819.859


2.302.224



		

		Tiết diện cột ≤ 0,1m2, cao ≤ 50m

		

		

		

		

		



		AF.22232


AF.22233


AF.22234


AF.22235

		- Mác 150


- Mác 200


- Mác 250


- Mác 300

		m3

m3

m3


m3

		651.639


713.744


784.097


1.266.462

		907.231


907.231


907.231


907.231

		149.766


149.766


149.766


149.766

		1.708.636


1.770.741


1.841.094


2.323.459



		

		Tiết diện cột ≤ 0,1m2, cao > 50m

		

		

		

		

		



		AF.22242


AF.22243


AF.22244


AF.22245

		- Mác 150


- Mác 200


- Mác 250


- Mác 300

		m3

m3

m3


m3

		651.639


713.744


784.097


1.266.462

		948.371


948.371


948.371


948.371

		190.195


190.195


190.195


190.195

		1.790.205


1.852.310


1.922.663


2.405.028



		

		Tiết diện cột > 0,1m2, cao ≤ 4m

		

		

		

		

		



		AF.22252


AF.22253


AF.22254


AF.22255

		- Mác 150


- Mác 200


- Mác 250


- Mác 300

		m3

m3

m3


m3

		651.639


713.744


784.097


1.266.462

		658.230


658.230


658.230


658.230

		140.672


140.672


140.672


140.672

		1.450.541


1.512.646


1.582.999


2.065.364



		

		Tiết diện cột > 0,1m2, cao ≤ 16m

		

		

		

		

		



		AF.22262


AF.22263


AF.22264


AF.22265

		- Mác 150


- Mác 200


- Mác 250


- Mác 300

		m3

m3

m3


m3

		651.639


713.744


784.097


1.266.462

		721.022


721.022


721.022


721.022

		196.808


196.808


196.808


196.808

		1.569.469


1.631.574


1.701.927


2.184.292



		

		Tiết diện cột > 0,1m2, cao ≤ 50m

		

		

		

		

		



		AF.22272


AF.22273


AF.22274


AF.22275

		- Mác 150


- Mác 200


- Mác 250


- Mác 300

		m3

m3

m3


m3

		651.639


713.744


784.097


1.266.462

		792.474


792.474


792.474


792.474

		141.057


141.057


141.057


141.057

		1.585.170


1.647.275


1.717.628


2.199.993



		

		Tiết diện cột > 0,1m2, cao > 50m

		

		

		

		

		



		AF.22282


AF.22283


AF.22284


AF.22285

		- Mác 150


- Mác 200


- Mác 250


- Mác 300

		m3

m3

m3


m3

		651.639


713.744


784.097


1.266.462

		829.283


829.283


829.283


829.283

		178.484


178.484


178.484


178.484

		1.659.406


1.721.511


1.791.864


2.274.229



		

		Bê tông cột, đá 2x4


Tiết diện cột ≤ 0,1m2, cao ≤ 4m

		

		

		

		

		



		AF.22216


AF.22217


AF.22218


AF.22219

		- Mác 150


- Mác 200


- Mác 250


- Mác 300

		m3

m3

m3


m3

		627.956


686.264


747.031


1.197.442

		755.665


755.665


755.665


755.665

		154.673


154.673


154.673


154.673

		1.538.294


1.596.602


1.657.369


2.107.780



		

		Tiết diện cột ≤ 0,1m2, cao ≤ 16m

		

		

		

		

		



		AF.22226


AF.22227


AF.22228


AF.22229

		- Mác 150


- Mác 200


- Mác 250


- Mác 300

		m3

m3

m3


m3

		627.956


686.264


747.031


1.197.442

		824.953


824.953


824.953


824.953

		210.809


210.809


210.809


210.809

		1.663.718


1.722.026


1.782.793


2.233.204



		

		Tiết diện cột ≤ 0,1m2, cao ≤ 50m

		

		

		

		

		



		AF.22236


AF.22237


AF.22238


AF.22239

		- Mác 150


- Mác 200


- Mác 250


- Mác 300

		m3

m3

m3


m3

		627.956


686.264


747.031


1.197.442

		907.231


907.231


907.231


907.231

		149.766


149.766


149.766


149.766

		1.684.953


1.743.261


1.804.028


2.254.439



		

		Tiết diện cột ≤ 0,1m2, cao > 50m

		

		

		

		

		



		AF.22246


AF.22247


AF.22248


AF.22249

		- Mác 150


- Mác 200


- Mác 250


- Mác 300

		m3

m3

m3


m3

		627.956


686.264


747.031


1.197.442

		948.371


948.371


948.371


948.371

		190.195


190.195


190.195


190.195

		1.766.522


1.824.830


1.885.597


2.336.008



		

		Tiết diện cột > 0,1m2, cao ≤ 4m

		

		

		

		

		



		AF.22256


AF.22257


AF.22258


AF.22259

		- Mác 150


- Mác 200


- Mác 250


- Mác 300

		m3

m3

m3


m3

		627.956


686.264


747.031


1.197.442

		658.230


658.230


658.230


658.230

		140.672


140.672


140.672


140.672

		1.426.858


1.485.166


1.545.933


1.996.344



		

		Tiết diện cột > 0,1m2, cao ≤ 16m

		

		

		

		

		



		AF.22266


AF.22267


AF.22268


AF.22269

		- Mác 150


- Mác 200


- Mác 250


- Mác 300

		m3

m3

m3


m3

		627.956


686.264


747.031


1.197.442

		721.022


721.022


721.022


721.022

		196.808


196.808


196.808


196.808

		1.545.786


1.604.094


1.664.861


2.115.272



		

		Tiết diện cột > 0,1m2, cao ≤ 50m

		

		

		

		

		



		AF.22276


AF.22277


AF.22278


AF.22279

		- Mác 150


- Mác 200


- Mác 250


- Mác 300

		m3

m3

m3


m3

		627.956


686.264


747.031


1.197.442

		792.474


792.474


792.474


792.474

		141.057


141.057


141.057


141.057

		1.561.487


1.619.795


1.680.562


2.130.973



		

		Tiết diện cột > 0,1m2, cao > 50m

		

		

		

		

		



		AF.22286


AF.22287


AF.22288


AF.22289

		- Mác 150


- Mác 200


- Mác 250


- Mác 300

		m3

m3

m3


m3

		627.956


686.264


747.031


1.197.442

		829.283


829.283


829.283


829.283

		178.484


178.484


178.484


178.484

		1.635.723


1.694.031


1.754.798


2.205.209





AF.22300 - BÊ TÔNG XÀ DẦM, GIẰNG, SÀN MÁI


Đơn vị tính: đồng/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Bê tông xà dầm, giằng, sàn mái đá 1x2


Chiều cao ≤ 4m

		

		

		

		

		



		AF.22312


AF.22313


AF.22314


AF.22315

		- Mác 150


- Mác 200


- Mác 250


- Mác 300

		m3

m3

m3


m3

		609.251


671.356


741.710


1.224.075

		554.299


554.299


554.299


554.299

		117.249


117.249


117.249


117.249

		1.280.799


1.342.904


1.413.258


1.895.623



		

		Chiều cao ≤ 16m

		

		

		

		

		



		AF.22322


AF.22323


AF.22324


AF.22325

		- Mác 150


- Mác 200


- Mác 250


- Mác 300

		m3

m3

m3


m3

		609.251


671.356


741.710


1.224.075

		640.908


640.908


640.908


640.908

		141.498


141.498


141.498


141.498

		1.391.657


1.453.762


1.524.116


2.006.481



		

		Chiều cao ≤ 50m

		

		

		

		

		



		AF.22332


AF.22333


AF.22334


AF.22335

		- Mác 150


- Mác 200


- Mác 250


- Mác 300

		m3

m3

m3


m3

		609.251


671.356


741.710


1.224.075

		705.865


705.865


705.865


705.865

		122.925


122.925


122.925


122.925

		1.438.041


1.500.146


1.570.500


2.052.865



		

		Chiều cao > 50m

		

		

		

		

		



		AF.22342


AF.22343


AF.22344


AF.22345

		- Mác 150


- Mác 200


- Mác 250


- Mác 300

		m3

m3

m3


m3

		609.251


671.356


741.710


1.224.075

		738.343


738.343


738.343


738.343

		157.351


157.351


157.351


157.351

		1.504.945


1.567.050


1.637.404


2.119.769





AF.23000 - BÊ TÔNG MÓNG, MỐ, TRỤ, MŨ MỐ, MŨ TRỤ CẦU


Đơn vị tính: đồng/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Bê tông móng, mố, trụ, mũ mố, mũ trụ cầu đá 1x2


Bê tông móng, mố, trụ trên cạn

		

		

		

		

		



		AF.23112


AF.23113


AF.23114


AF.23115

		- Mác 150


- Mác 200


- Mác 250


- Mác 300

		m3

m3

m3


m3

		615.284


678.003


749.053


1.236.194

		428.716


428.716


428.716


428.716

		120.916


120.916


120.916


120.916

		1.164.916


1.227.635


1.298.685

1.785.826



		

		Bê tông móng, mố, trụ dưới nước

		

		

		

		

		



		AF.23122


AF.23123


AF.23124


AF.23125

		- Mác 150


- Mác 200


- Mác 250


- Mác 300

		m3

m3

m3


m3

		615.284


678.003


749.053


1.236.194

		716.691


716.691


716.691


716.691

		364.980


364.980


364.980


364.980

		1.696.955


1.759.674


1.830.724


2.317.865



		

		Bê tông mũ mố, mũ trụ cầu trên cạn

		

		

		

		

		



		AF.23212


AF.23213


AF.23214


AF.23215

		- Mác 150


- Mác 200


- Mác 250


- Mác 300

		m3

m3

m3


m3

		615.284


678.003


749.053


1.236.194

		978.684


978.684


978.684


978.684

		123.271


123.271


123.271


123.271

		1.717.239


1.779.958


1.851.008


2.338.149



		

		Bê tông mũ mố, mũ trụ cầu dưới nước

		

		

		

		

		



		AF.23222


AF.23223


AF.23224


AF.23225

		- Mác 150


- Mác 200


- Mác 250


- Mác 300

		m3

m3

m3


m3

		615.284


678.003


749.053


1.236.194

		1.348.938


1.348.938


1.348.938


1.348.938

		471.508


471.508


471.508


471.508

		2.435.730


2.498.449


2.569.499


3.056.640



		

		Bê tông móng, mố, trụ, mũ mố, mũ trụ cầu đá 2x4


Bê tông móng, mố, trụ trên cạn

		

		

		

		

		



		AF.23132


AF.23133


AF.23134


AF.23135

		- Mác 150


- Mác 200


- Mác 250


- Mác 300

		m3

m3

m3


m3

		591.366


650.251


711.620


1.166.490

		428.716


428.716


428.716


428.716

		120.916


120.916


120.916


120.916

		1.140.998


1.199.883


1.261.252


1.716.122



		

		Bê tông móng, mố, trụ dưới nước

		

		

		

		

		



		AF.23142


AF.23143


AF.23144


AF.23145

		- Mác 150


- Mác 200


- Mác 250


- Mác 300

		m3

m3

m3


m3

		591.366


650.251


711.620


1.166.490

		716.691


716.691


716.691


716.691

		364.980


364.980


364.980


364.980

		1.673.037


1.731.922


1.793.291


2.248.161



		

		Bê tông mũ mố, mũ trụ cầu trên cạn

		

		

		

		

		



		AF.23232


AF.23233


AF.23234


AF.23235

		- Mác 150


- Mác 200


- Mác 250


- Mác 300

		m3

m3

m3


m3

		591.366


650.251


711.620


1.166.490

		978.684


978.684


978.684


978.684

		123.271


123.271


123.271


123.271

		1.693.321


1.752.206


1.813.575


2.268.445



		

		Bê tông mũ mố, mũ trụ cầu dưới nước

		

		

		

		

		



		AF.23242


AF.23243


AF.23244


AF.23245

		- Mác 150


- Mác 200


- Mác 250


- Mác 300

		m3

m3

m3


m3

		591.366


650.251


711.620


1.166.490

		1.348.938


1.348.938


1.348.938


1.348.938

		471.508


471.508


471.508


471.508

		2.411.812


2.470.697


2.532.066


2.986.936





AF.24100 - BÊ TÔNG CẦU CẢNG


Đơn vị tính: đồng/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Bê tông cầu cảng


Bê tông mối nối bản dầm dọc cầu cảng đá 1x2

		

		

		

		

		



		AF.24113

AF.24114

AF.24115

		- Mác 200


- Mác 250


- Mác 300

		m3

m3

m3

		674.680

745.381


1.230.135

		327.492


327.492


327.492

		310.779


310.779


310.779

		1.312.951


1.383.652


1.868.406



		

		Bê tông dầm cầu cảng đá 1x2

		

		

		

		

		



		AF.24123


AF.24124


AF.24125

		- Mác 200


- Mác 250


- Mác 300

		m3

m3

m3

		674.680

745.381


1.230.135

		346.206


346.206


346.206

		310.779


310.779


310.779

		1.331.665


1.402.366


1.887.120





AF.24200 - BÊ TÔNG MÁI BỜ KÊNH MƯƠNG


Đơn vị tính: đồng/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Bê tông mái bờ kênh mương đá 1x2

		

		

		

		

		



		AF.24213

AF.24214

AF.24215

		- Mác 200


- Mác 250


- Mác 300

		m3

m3

m3

		671.356


741.710


1.224.075

		421.061


421.061


421.061

		96.605


96.605


96.605

		1.189.022


1.259.376


1.741.741





AF.25000 - BÊ TÔNG CỌC NHỒI, CỌC BARRETTE


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, kiểm tra hố khoan và lồng cốt thép, lắp đặt phễu và ống đổ, giữ và nâng dần ống đổ, đổ bê tông đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính: đồng/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Bê tông cọc nhồi, cọc barrette đá 1x2


Bê tông cọc nhồi trên cạn 


Đường kính cọc ≤ 1000mm

		

		

		

		

		



		AF.25113


AF.25114


AF.25115

		- Mác 200


- Mác 250


- Mác 300

		m3

m3

m3

		758.133


836.441


1.373.345

		307.880


307.880


307.880

		314.148


314.148


314.148

		1.380.161


1.458.469


1.995.373



		

		Đường kính cọc > 1000mm

		

		

		

		

		



		AF.25123


AF.25124


AF.25125

		- Mác 200


- Mác 250


- Mác 300

		m3

m3

m3

		764.475


842.783


1.379.686

		259.535


259.535


259.535

		215.740


215.740


215.740

		1.239.750


1.318.058


1.854.961



		

		Bê tông cọc nhồi dưới nước


Đường kính cọc ≤ 1000mm

		

		

		

		

		



		AF.25213


AF.25214


AF.25215

		- Mác 200


- Mác 250


- Mác 300

		m3

m3

m3

		760.403


838.946


1.377.457

		368.947


368.947


368.947

		654.364


654.364


654.364

		1.783.714


1.862.257


2.400.768



		

		Đường kính cọc > 1000mm

		

		

		

		

		



		AF.25223


AF.25224


AF.25225

		- Mác 200


- Mác 250


- Mác 300

		m3

m3

m3

		766.763


845.306


1.383.817

		312.969


312.969


312.969

		369.805


369.805


369.805

		1.449.537


1.528.080


2.066.591



		

		Bê tộng cọc, tường barrette

		

		

		

		

		



		AF.25313


AF.25314


AF.25315

		- Mác 200


- Mác 250


- Mác 300

		m3

m3

m3

		764.946


843.489


1.382.000

		267.168


267.168


267.168

		210.231


210.231


210.231

		1.242.345


1.320.888


1.859.399





AF.26100 - BÊ TÔNG BỂ CHỨA


Đơn vị tính: đồng/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Bê tông bể chứa dạng thành thẳng, thành cong 


Bê tông bể chứa dạng thành thẳng đá 1x2

		

		

		

		

		



		AF.26113


AF.26114


AF.26115

		- Mác 200


- Mác 250


- Mác 300

		m3

m3

m3

		774.174


844.528


1.326.893

		1.060.963


1.060.963


1.060.963

		196.808


196.808


196.808

		2.031.945


2.102.299


2.584.664



		

		Bê tông bể chứa dạng thành cong đá 1x2

		

		

		

		

		



		AF.26123


AF.26124


AF.26125

		- Mác 200


- Mác 250


- Mác 300

		m3

m3

m3

		774.174


844.528


1.326.893

		1.543.809


1.543.809


1.543.809

		196.808


196.808


196.808

		2.514.791


2.585.145


3.067.510





AF.26200 - BÊ TÔNG MÁNG THU NƯỚC VÀ PHÂN PHỐI KHU XỬ LÝ


(máng dạng chữ V, hình bán nguyệt và đa giác)


Đơn vị tính: đồng/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Máng dạng chữ V, hình bán nguyệt và đa giác, đá 1x2

		

		

		

		

		



		AF.26213


AF.26214


AF.26215

		- Mác 200


- Mác 250


- Mác 300

		m3

m3

m3

		671.356


741.710


1.224.075

		805.466


805.466


805.466

		196.808


196.808


196.808

		1.673.630


1.743.984


2.226.349





AF.27000 - BÊ TÔNG TRƯỢT LỒNG THANG MÁY, SILÔ, ỐNG KHÓI


(Áp dụng cho mọi độ cao)


Đơn vị tính: đồng/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Bê tông trượt lồng thang máy đá 1x2

		

		

		

		

		



		AF.27113


AF.27114


AF.27115


AF.27116


AF.27117

		- Mác 200


- Mác 250


- Mác 300


- Mác 350


- Mác 400

		m3

m3

m3


m3


m3

		678.003


749.053


1.236.194


781.285


1.250.081

		830.427


830.427


830.427


830.427


830.427

		309.405


309.405


309.405


309.405


309.405

		1.817.835


1.888.885


2.376.026


1.921.117


2.389.913



		

		Bê tông trượt silô đá 1x2

		

		

		

		

		



		AF.27213


AF.27214


AF.27215


AF.27216


AF.27217

		- Mác 200


- Mác 250


- Mác 300


- Mác 350


- Mác 400

		m3

m3

m3


m3


m3

		678.003


749.053


1.236.194


781.285


1.250.081

		596.504


596.504


596.504


596.504


596.504

		290.186


290.186


290.186


290.186


290.186

		1.564.693


1.635.743


2.122.884


1.667.975


2.136.771



		

		Bê tông trượt ống khói đá 1x2

		

		

		

		

		



		AF.27313


AF.27314


AF.27315


AF.27316


AF.27317

		- Mác 200


- Mác 250


- Mác 300


- Mác 350


- Mác 400

		m3

m3

m3


m3


m3

		678.003


749.053


1.236.194


781.285


1.250.081

		1.064.350


1.064.350


1.064.350


1.064.350


1.064.350

		353.693


353.693


353.693


353.693


353.693

		2.096.046


2.167.096


2.654.237


2.199.328


2.668.124





AF.28100 - LÀM LỚP VỮA XI MĂNG BẢO VỆ MÁI ĐẬP


Thành phần công việc:


Trộn, rải vữa bằng thủ công dày 7cm. Đầm mặt bằng quả đầm 16T đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính: 100m2

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		AF.28110

		Làm lớp vữa xi măng cát vàng M100 bảo vệ mái đập

		100m2

		4.906.852

		8.400.175

		1.716.142

		15.023.169





AF.30000- ĐỔ BẰNG MÁY BƠM BÊ TÔNG TỰ HÀNH


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, gia công, lắp đặt, tháo dỡ cầu công tác (nếu có); Lắp đặt và di chuyển ống bơm theo từng điều kiện thi công cụ thể. Đổ và bảo dưỡng bê tông theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Vữa bê tông tính trong đơn giá sử dụng vữa có độ sụt 14-17cm.


AF.31100 - BÊ TÔNG MÓNG


Đơn vị tính: đồng/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Bê tông móng đá 1x2 


Chiều rộng ≤ 250cm

		

		

		

		

		



		AF.31112


AF.31113


AF.31114


AF.31115

		- Mác 150


- Mác 200


- Mác 250


- Mác 300

		m3

m3

m3


m3

		894.102


1.021.733


1.161.619


1.720.912

		169.255


169.255


169.255


169.255

		140.431


140.431


140.431


140.431

		1.203.788


1.331.419


1.471.305


2.030.598



		

		Chiều rộng > 250cm

		

		

		

		

		



		AF.31122


AF.31123


AF.31124


AF.31125

		- Mác 150


- Mác 200


- Mác 250


- Mác 300

		m3

m3

m3


m3

		928.570


1.056.202


1.196.087


1.755.380

		240.939


240.939


240.939


240.939

		140.431


140.431


140.431


140.431

		1.309.940


1.437.572


1.577.457


2.136.750





AF.31200 - BÊ TÔNG NỀN


AF.31300 - BÊ TÔNG BỆ MÁY


Đơn vị tính: đồng/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Bê tông nền đá 1x2 

		

		

		

		

		



		AF.31212


AF.31213


AF.31214


AF.31215

		- Mác 150


- Mác 200


- Mác 250


- Mác 300

		m3

m3

m3


m3

		902.911


1.031.800


1.173.063


1.737.867

		123.456


123.456


123.456


123.456

		140.008

140.008

140.008

140.008

		1.166.375


1.295.264


1.436.527


2.001.331



		

		Bê tông bệ máy đá 1x2

		

		

		

		

		



		AF.31322


AF.31323


AF.31324


AF.31325

		- Mác 150


- Mác 200


- Mác 250


- Mác 300

		m3

m3

m3


m3

		894.102


1.021.733


1.161.619


1.720.912

		326.562


326.562


326.562


326.562

		140.431


140.431


140.431


140.431

		1.361.095


1.488.726


1.628.612


2.187.905





AF.32000 - BÊ TÔNG TƯỜNG, CỘT


AF.32100 - BÊ TÔNG TƯỜNG


Đơn vị tính: đồng/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Bê tông tường đá 1x2 


Chiều dày ≤ 45cm, cao ≤ 4m

		

		

		

		

		



		AF.32112


AF.32113


AF.32114


AF.32115

		- Mác 150


- Mác 200


- Mác 250


- Mác 300

		m3

m3

m3


m3

		1.009.436


1.138.332


1.279.602


1.844.433

		554.299


554.299


554.299


554.299

		161.656


161.656


161.656


161.656

		1.725.391


1.854.287


1.995.557


2.560.388



		

		Chiều dày ≤ 45cm, cao ≤ 16m

		

		

		

		

		



		AF.32122


AF.32123


AF.32124


AF.32125

		- Mác 150


- Mác 200


- Mác 250


- Mác 300

		m3

m3

m3


m3

		1.009.436


1.138.332


1.279.602


1.844.433

		697.204


697.204


697.204


697.204

		161.656


161.656


161.656


161.656

		1.868.296


1.997.192


2.138.462


2.703.293



		

		Chiều dày > 45cm, cao ≤ 4m

		

		

		

		

		



		AF.32132


AF.32133


AF.32134


AF.32135

		- Mác 150


- Mác 200


- Mác 250


- Mác 300

		m3

m3

m3


m3

		945.762


1.074.657


1.215.927


1.780.758

		493.672


493.672


493.672


493.672

		161.656


161.656


161.656


161.656

		1.601.090

1.729.985


1.871.255


2.436.086



		

		Chiều dày > 45cm, cao ≤ 16m

		

		

		

		

		



		AF.32142


AF.32143


AF.32144


AF.32145

		- Mác 150


- Mác 200


- Mác 250


- Mác 300

		m3

m3

m3


m3

		945.762


1.074.657


1.215.927


1.780.758

		636.578


636.578


636.578


636.578

		161.656


161.656


161.656


161.656

		1.743.996


1.872.891


2.014.161


2.578.992





AF.32200 - BÊ TÔNG CỘT


Đơn vị tính: đồng/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Bê tông cột đá 1x2 


Tiết diện cột ≤ 0,1m2, cao ≤ 4m

		

		

		

		

		



		AF.32212


AF.32213


AF.32214


AF.32215

		- Mác 150


- Mác 200


- Mác 250


- Mác 300

		m3

m3

m3


m3

		936.489


1.064.121


1.204.006


1.763.300

		755.665


755.665


755.665


755.665

		161.656


161.656


161.656


161.656

		1.853.810


1.981.442


2.121.327


2.680.621



		

		Tiết diện cột ≤ 0,1m2, cao ≤ 16m

		

		

		

		

		



		AF.32222


AF.32223


AF.32224


AF.32225

		- Mác 150


- Mác 200


- Mác 250


- Mác 300

		m3

m3

m3


m3

		936.489


1.064.121


1.204.006


1.763.300

		824.953


824.953


824.953


824.953

		161.656


161.656


161.656


161.656

		1.923.098


2.050.730


2.190.615


2.749.909



		

		Tiết diện cột > 0,1m2, cao ≤ 4m

		

		

		

		

		



		AF.32232


AF.32233


AF.32234


AF.32235

		- Mác 150


- Mác 200


- Mác 250


- Mác 300

		m3

m3

m3


m3

		936.489


1.064.121


1.204.006


1.763.300

		658.230


658.230


658.230


658.230

		166.321


166.321


166.321


166.321

		1.761.040


1.888.672


2.028.557


2.587.851



		

		Tiết diện cột > 0,1m2, cao ≤ 16m

		

		

		

		

		



		AF.32242


AF.32243


AF.32244


AF.32245

		- Mác 150


- Mác 200


- Mác 250


- Mác 300

		m3

m3

m3


m3

		936.489


1.064.121


1.204.006


1.763.300

		721.022


721.022


721.022


721.022

		166.321


166.321


166.321


166.321

		1.823.832


1.951.464


2.091.349


2.650.643





AF.32300 - BÊ TÔNG XÀ DẦM, GIẰNG, SÀN MÁI


Đơn vị tính: đồng/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Bê tông xà dầm, giằng, sàn mái đá 1x2 

		

		

		

		

		



		AF.32312


AF.32313


AF.32314


AF.32315

		- Mác 150


- Mác 200


- Mác 250


- Mác 300

		m3

m3

m3


m3

		894.102


1.021.733


1.161.619


1.720.912

		554.299


554.299


554.299


554.299

		161.656


161.656


161.656


161.656

		1.610.057


1.737.688


1.877.574


2.436.867





AF.33000 - BÊ TÔNG MÓNG, MỐ, TRỤ, MŨ MỐ, MŨ TRỤ CẦU


Thành phần công việc: 


Chuẩn bị, lắp đặt, tháo dỡ, di chuyển ống bơm, bơm vữa bê tông vào ống đổ, nâng hạ ống đổ bằng cần cẩu. Đổ và bảo dưỡng bê tông theo đúng yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính: đồng/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Bê tông móng, mố, trụ, mũ mố, mũ trụ cầu đá 1x2


Bê tông móng, mố, trụ trên cạn

		

		

		

		

		



		AF.33112


AF.33113


AF.33114


AF.33115

		- Mác 150


- Mác 200


- Mác 250


- Mác 300

		m3

m3

m3


m3

		895.872


1.023.757


1.163.919


1.724.320

		446.037


446.037


446.037


446.037

		224.949


224.949


224.949


224.949

		1.566.858


1.694.743


1.834.905


2.395.306



		

		Bê tông móng, mố, trụ dưới nước

		

		

		

		

		



		AF.33122


AF.33123


AF.33124


AF.33125

		- Mác 150


- Mác 200


- Mác 250


- Mác 300

		m3

m3

m3


m3

		895.872


1.023.757


1.163.919


1.724.320

		571.621


571.621


571.621


571.621

		489.796


489.796


489.796


489.796

		1.957.289


2.085.174


2.225.336


2.785.737



		

		Bê tông mũ mố, mũ trụ cầu trên cạn

		

		

		

		

		



		AF.33212


AF.33213


AF.33214


AF.33215

		- Mác 150


- Mác 200


- Mác 250


- Mác 300

		m3

m3

m3


m3

		898.528


1.026.792


1.167.369


1.729.431

		677.717


677.717


677.717


677.717

		438.560


438.560


438.560


438.560

		2.014.805


2.143.069


2.283.646


2.845.708



		

		Bê tông mũ mố, mũ trụ cầu dưới nước

		

		

		

		

		



		AF.33222


AF.33223


AF.33224


AF.33225

		- Mác 150


- Mác 200


- Mác 250


- Mác 300

		m3

m3

m3


m3

		898.528


1.026.792


1.167.369


1.729.431

		721.022


721.022


721.022


721.022

		1.084.442


1.084.442


1.084.442


1.084.442

		2.703.992


2.832.256


2.972.833


3.534.895





AF.33300 - BÊ TÔNG DẦM CẦU THI CÔNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐÚC ĐẨY, ĐÚC HẪNG


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, lắp đặt, tháo dỡ, di chuyển ống bơm bê tông. Đổ và bảo dưỡng bê tông theo đúng yêu cầu kỹ thuật.


(Gia công, lắp dựng, tháo dỡ hệ khung treo ván khuôn vận hành hệ ván khuôn dầm chưa tính trong đơn giá)


Đơn vị tính: đồng/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Bê tông dầm cầu thi công bằng phương pháp đúc đẩy, đúc hẫng đá 1x2


Dầm đúc đẩy

		

		

		

		

		



		AF.33313


AF.33314


AF.33315

		- Mác 200


- Mác 250


- Mác 300

		m3

m3


m3

		1.052.430


1.196.470


1.772.376

		2.657.365


2.657.365


2.657.365

		249.054


249.054


249.054

		3.958.849


4.102.889


4.678.795



		

		Dầm đúc hẫng trên cạn

		

		

		

		

		



		AF.33323


AF.33324


AF.33325

		- Mác 200


- Mác 250


- Mác 300

		m3

m3


m3

		1.076.867


1.220.907


1.796.813

		3.892.479


3.892.479


3.892.479

		462.007


462.007


462.007

		5.431.353


5.575.393


6.151.299



		

		Dầm đúc hẫng trên mặt nước

		

		

		

		

		



		AF.33333


AF.33334


AF.33335

		- Mác 200


- Mác 250


- Mác 300

		m3

m3


m3

		1.076.867


1.220.907


1.796.813

		4.622.318


4.622.318


4.622.318

		1.464.359


1.464.359


1.464.359

		7.163.544


7.307.584


7.883.490





AF.34100- BÊ TÔNG CẦU CẢNG


Đơn vị tính: đồng/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Bê tông cầu cảng


Bê tông mối nối bản dầm dọc đá 1x2

		

		

		

		

		



		AF.34113


AF.34114


AF.34115

		- Mác 200


- Mác 250


- Mác 300

		m3

m3


m3

		1.021.733


1.161.619


1.720.912

		327.492


327.492


327.492

		375.499


375.499


375.499

		1.724.724


1.864.610


2.423.903



		

		Bê tông dầm cầu cảng đá 1x2

		

		

		

		

		



		AF.34123


AF.34124


AF.34125

		- Mác 200


- Mác 250


- Mác 300

		m3

m3


m3

		1.021.733


1.161.619


1.720.912

		346.206


346.206


346.206

		375.499


375.499


375.499

		1.743.438


1.883.324


2.442.617





AF.34200 - BÊ TÔNG MÁI BỜ KÊNH MƯƠNG


Đơn vị tính: đồng/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Bê tông mái bờ kênh mương đá 1x2

		

		

		

		

		



		AF.34213


AF.34214


AF.34215

		- Mác 200


- Mác 250


- Mác 300

		m3

m3


m3

		1.036.833


1.178.785


1.746.344

		421.061


421.061


421.061

		161.656


161.656


161.656

		1.619.550


1.761.502


2.329.061





AF.35000 - BÊ TÔNG CỌC NHỒI, CỌC TƯỜNG BARRETTE


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, kiểm tra lỗ khoan, lỗ đào và lồng cốt thép, lắp đặt ống đổ, giữ và nâng dần ống đổ. Đổ bê tông đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính: đồng/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Bê tông cọc nhồi, cọc tường barrette đá 1x2


Bê tông cọc nhồi trên cạn 


Đường kính cọc ≤ 1000mm

		

		

		

		

		



		AF.35113


AF.35114


AF.35115

		- Mác 200


- Mác 250


- Mác 300

		m3

m3


m3

		1.170.901


1.329.705


1.964.642

		238.175


238.175


238.175

		498.619


498.619


498.619

		1.907.695


2.066.499


2.701.436



		

		Đường kính cọc > 1000mm

		

		

		

		

		



		AF.35123


AF.35124


AF.35125

		- Mác 200


- Mác 250


- Mác 300

		m3

m3


m3

		1.177.305


1.336.110


1.971.047

		201.366


201.366


201.366

		220.907


220.907


220.907

		1.599.578


1.758.383


2.393.320



		

		Bê tông cọc nhồi dưới nước


Đường kính cọc ≤ 1000mm

		

		

		

		

		



		AF.35213


AF.35214


AF.35215

		- Mác 200


- Mác 250


- Mác 300

		m3

m3


m3

		1.174.372


1.333.647


1.970.466

		285.810


285.810


285.810

		1.055.871


1.055.871


1.055.871

		2.516.053


2.675.328


3.312.147



		

		Đường kính cọc > 1000mm

		

		

		

		

		



		AF.35223


AF.35224


AF.35225

		- Mác 200


- Mác 250


- Mác 300

		m3

m3


m3

		1.180.795


1.340.070


1.976.890

		242.506


242.506


242.506

		512.301


512.301


512.301

		1.935.602


2.094.877


2.731.697



		

		Bê tông cọc, tường barrette

		

		

		

		

		



		AF.35313


AF.35314


AF.35315

		- Mác 200


- Mác 250


- Mác 300

		m3

m3


m3

		1.178.960


1.338.235


1.975.054

		259.828


259.828


259.828

		233.530


233.530


233.530

		1.672.318


1.831.593


2.468.412





AF.36000 - CÔNG TÁC ĐỔ BÊ TÔNG TRONG HẦM


VỮA BÊ TÔNG SẢN XUẤT QUA DÂY CHUYỀN TRẠM TRỘN TẠI HIỆN TRƯỜNG VÀ ĐỔ BẰNG MÁY BƠM


Thành phần công việc:


Chuẩn bị khối đổ. Sản xuất, lắp dựng tấm bịt đầu đốc. Lắp đặt và di chuyển ống bơm theo từng điều kiện thi công cụ thể. Đổ và bảo dưỡng bê tông đảm bảo yêu cầu kỹ thuật (chưa kể bê tông bù phần lẹm). Vữa bê tông tính trong đơn giá sử dụng vữa có độ sụt 14-17cm.


AF.36110 - BÊ TÔNG TOÀN TIẾT DIỆN HẦM NGANG


Đơn vị tính: đồng/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Bê tông toàn tiết diện hầm ngang, đá 1x2

		

		

		

		

		



		AF.36113


AF.36114


AF.36115


AF.36116


AF.36117

		- Mác 200


- Mác 250


- Mác 300


- Mác 350


- Mác 400

		m3

m3


m3


m3


m3

		1.106.940


1.250.297


1.823.476


1.301.881


1.838.100

		918.850


918.850


918.850


918.850


918.850

		331.520


331.520


331.520


331.520


331.520

		2.357.310


2.500.667


3.073.846


2.552.251


3.088.470





AF.36120 - BÊ TÔNG NỀN HẦM NGANG


AF.36130 - BÊ TÔNG TƯỜNG HẦM NGANG


AF.36140 - BÊ TÔNG VÒM HẦM NGANG


Đơn vị tính: đồng/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Bê tông nền, tường và vòm hầm đá 1x2


Bê tông nền hầm

		

		

		

		

		



		AF.36123


AF.36124


AF.36125


AF.36126


AF.36127

		- Mác 200


- Mác 250


- Mác 300


- Mác 350


- Mác 400

		m3

m3


m3


m3


m3

		1.090.073


1.231.343


1.796.174


1.282.176


1.810.585

		271.351


271.351


271.351


271.351


271.351

		230.714


230.714


230.714


230.714


230.714

		1.592.138


1.733.408


2.298.239


1.784.241


2.312.650



		

		Bê tông tường hầm

		

		

		

		

		



		AF.36133


AF.36134


AF.36135


AF.36136


AF.36137

		- Mác 200


- Mác 250


- Mác 300


- Mác 350


- Mác 400

		m3

m3


m3


m3


m3

		1.109.820

1.253.178

1.826.356

1.304.762

1.840.981

		626.914


626.914


626.914


626.914


626.914

		287.442


287.442


287.442


287.442


287.442

		2.024.176


2.167.534


2.740.712


2.219.118


2.755.337



		

		Bê tông vòm hầm

		

		

		

		

		



		AF.36143


AF.36144


AF.36145


AF.36146


AF.36147

		- Mác 200


- Mác 250


- Mác 300


- Mác 350


- Mác 400

		m3

m3


m3


m3


m3

		1.106.401


1.249.759


1.822.937


1.301.343


1.837.561

		1.207.744


1.207.744


1.207.744


1.207.744


1.207.744

		371.788


371.788


371.788


371.788


371.788

		2.685.933


2.829.291


3.402.469


2.880.875


3.417.093





AF.36200 - BÊ TÔNG NỀN HẦM ĐỨNG


AF.36300 - BÊ TÔNG HẦM NGHIÊNG


AF.36400 - BÊ TÔNG NÚT HẦM


Đơn vị tính: đồng/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Bê tông hầm đứng, hầm nghiêng và nút hầm đá 1x2


Bê tông hầm đứng

		

		

		

		

		



		AF.36213


AF.36214


AF.36215


AF.36216


AF.36217

		- Mác 200


- Mác 250


- Mác 300


- Mác 350


- Mác 400

		m3

m3


m3


m3


m3

		1.038.017


1.179.969


1.747.528


1.231.047


1.762.009

		1.322.367


1.322.367


1.322.367


1.322.367


1.322.367

		255.549


255.549


255.549


255.549


255.549

		2.615.933


3.325.444


2.808.963


2.808.963

3.339.925



		

		Bê tông hầm nghiêng

		

		

		

		

		



		AF.36313


AF.36314


AF.36315


AF.36316


AF.36317

		- Mác 200


- Mác 250


- Mác 300


- Mác 350


- Mác 400

		m3

m3


m3


m3


m3

		1.102.145


1.245.502


1.818.681


1.297.086


1.833.305

		1.531.962


1.531.962


1.531.962


1.531.962


1.531.962

		282.567


282.567


282.567


282.567


282.567

		2.916.674


3.060.031


3.633.210


3.111.615


3.647.834



		

		Bê tông nút hầm

		

		

		

		

		



		AF.36413


AF.36414


AF.36415


AF.36416


AF.36417

		- Mác 200


- Mác 250


- Mác 300


- Mác 350


- Mác 400

		m3

m3


m3


m3


m3

		1.113.181


1.256.539


1.829.717


1.308.123


1.844.342

		722.822


722.822


722.822


722.822


722.822

		272.038


272.038


272.038


272.038


272.038

		2.108.041


2.251.399


2.824.577


2.302.983


2.839.202





BÊ TÔNG BỊT ĐÁY TRONG KHUNG VÂY


Thành phần công việc:

Chuẩn bị, gia công. Lắp đặt và di chuyển ống bơm, ống đổ bê tông. Xếp đá hộc (đối với bịt đáy bằng đá hộc) theo điều kiện cụ thể. Trộn vữa xi măng, bơm vữa bê tông, vữa xi măng, hoàn thiện theo yêu cầu kỹ thuật.


(Làm sàn đạo, vách ngăn chưa tính trong đơn giá)


AF.371000 - BỊT ĐÁY TRONG KHUNG VÂY BẰNG VỮA BÊ TÔNG


Đơn vị tính: đồng/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Bê tông bịt đáy trong khung vây đá 1x2 


Bê tông bịt đáy trên cạn

		

		

		

		

		



		AF.37113


AF.37114


AF.37115


AF.37116


AF.37117

		- Mác 200


- Mác 250


- Mác 300


- Mác 350


- Mác 400

		m3

m3


m3


m3


m3

		1.082.490


1.224.442


1.792.001


1.275.520


1.806.482

		378.915


378.915


378.915


378.915


378.915

		232.944


232.944


232.944


232.944


232.944

		1.694.349


1.836.301


2.403.860


1.887.379


2.418.341



		

		Bê tông bịt đáy dưới nước

		

		

		

		

		



		AF.37123


AF.37124


AF.37125


AF.37126


AF.37127

		- Mác 200


- Mác 250


- Mác 300


- Mác 350


- Mác 400

		m3

m3


m3


m3


m3

		1.082.490


1.224.442


1.792.001


1.275.520


1.806.482

		422.220


422.220


422.220


422.220


422.220

		337.792


337.792


337.792


337.792


337.792

		1.842.502


1.984.454


2.552.013


2.035.532


2.566.494





AF.37200 - BỊT ĐÁY TRONG KHUNG VÂY BẰNG VỮA XI MĂNG ĐỘN ĐÁ HỘC


Đơn vị tính: đồng/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Bịt đáy trong khung vây bằng vữa xi măng độn đá hộc

		

		

		

		

		



		AF.37210


AF.37220

		Trên cạn


Dưới nước

		m3


m3

		790.884


861.054

		573.111


659.663

		191.754


229.926

		1.555.749


1.750.643





AF.37300 - BÊ TÔNG ĐƯỜNG LĂN, SÂN ĐỖ, ĐỖ BẰNG MÁY RẢI BÊ TÔNG


Đơn vị tính: đồng/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Bê tông đường lăn, sân đỗ, đổ bằng máy rải bê tông đá 1x2

		

		

		

		

		



		AF.37313


AF.37314


AF.37315


AF.37316


AF.37317

		- Mác 200


- Mác 250


- Mác 300


- Mác 350


- Mác 400

		m3

m3


m3


m3


m3

		1.036.908


1.178.870


1.746.470


1.229.952


1.760.952

		532.647


532.647


532.647


532.647


532.647

		44.659


44.659


44.659


44.659


44.659

		1.614.214


1.756.176


2.323.776


1.807.258


2.338.258





AF.37400 - BƠM VỮA XI MĂNG TRONG ỐNG LUỒN CÁP


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, làm sạch ống luồn cáp và cáp, cân đong trộn vữa đúng tỷ lệ, bơm vữa vào ống đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.


Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.


Đơn vị tính: đồng/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		AF.37410

		Bơm vữa xi măng trong ống luồn cáp

		m3

		2.644.397

		8.351.051

		4.649.257

		15.644.705





AF.40000 - CÔNG TÁC BÊ TÔNG THỦY CÔNG


Quy định áp dụng:


- Đơn giá công tác bê tông thủy công được tính cho trường hợp đổ bê tông bằng cần cẩu 16 Tấn, tương ứng với từng loại kết cấu bê tông thủy công và chưa tính đến các chi phí cho công tác lắp đặt tấm chống thấm. Riêng bê tông tháp điều áp, mố đỡ, mố néo đường ống áp lực được tính đơn giá chung cho tất cả các bộ phận kết cấu.


- Chi phí nhân công trong đơn giá công tác bê tông thủy công đã bao gồm công tác đánh xờm mặt đứng và xử lý phần bề mặt nằm ngang (gồm cả hộc kỹ thuật) tiếp giáp giữa hai khối đổ, tính bình quân cho 1m3 bê tông.


- Đối với công tác bê tông mũi phóng: Chi phí nhân công trong đơn giá đã bao gồm công tác mài mặt bê tông.


- Đơn giá công tác bê tông bọc đường ống áp lực chưa bao gồm chi phí cho công tác gia công, lắp dựng, tháo dỡ cốp pha đầu đốc (nếu có).


- Vữa bê tông tính trong đơn giá sử dụng vữa có độ sụt 6-8cm.


Thành phần công việc:


Vệ sinh khối đổ, gia công, lắp đặt tháo dỡ hộc kỹ thuật, cầu công tác (nếu có). Tháo mở phễu đổ, đồ đầm và bảo dưỡng bê tông theo đúng yêu cầu kỹ thuật.


AF.41000 - CÔNG TÁC BÊ TÔNG THỦY CÔNG ĐỔ BẰNG CẦN CẨU 16 TẤN


AF.41110 - BÊ TÔNG LÓT MÓNG, LẤP ĐẦY


AF.41120 - BÊ TÔNG BẢN ĐÁY


AF.41130 - BÊ TÔNG NỀN


Đơn vị tính: đồng/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Bê tông lót móng, lấp đầy 


Đá 2x4

		

		

		

		

		



		AF.41111


AF.41112

		- Mác 100


- Mác 150

		m3

m3

		519.687


579.770

		75.667


75.667

		64.516


64.516

		659.870


719.953



		

		Bê tông bản đáy


Đá 1x2

		

		

		

		

		



		AF.41122


AF.41123


AF.41124


AF.41125

		- Mác 150


- Mác 200


- Mác 250


- Mác 300

		m3

m3


m3


m3

		615.284


678.003


749.053


1.236.194

		207.088


207.088


207.088


207.088

		68.912


68.912


68.912


68.912

		891.284


954.003


1.025.053


1.512.194



		

		Đá 2x4

		

		

		

		

		



		AF.41126


AF.41127


AF.41128


AF.41129

		- Mác 150


- Mác 200


- Mác 250


- Mác 300

		m3

m3


m3


m3

		591.366


650.251


711.620


1.166.490

		207.088


207.088


207.088


207.088

		68.912


68.912


68.912


68.912

		867.366


926.251


987.620


1.442.490



		

		Bê tông nền


Đá 1x2

		

		

		

		

		



		AF.41132


AF.41133


AF.41134


AF.41135

		- Mác 150


- Mác 200


- Mác 250


- Mác 300

		m3

m3


m3


m3

		612.223


674.631


745.328


1.230.046

		115.491


115.491


115.491


115.491

		64.098


64.098


64.098


64.098

		791.812


854.220


924.917


1.409.635



		

		Đá 2x4

		

		

		

		

		



		AF.41136


AF.41137


AF.41138


AF.41139

		- Mác 150


- Mác 200


- Mác 250


- Mác 300

		m3

m3


m3


m3

		588.424


647.017


708.081


1.160.688

		115.491


115.491


115.491


115.491

		64.098


64.098


64.098


64.098

		768.013


826.606


887.670


1.340.277





AF.41200 - BÊ TÔNG TƯỜNG CÁNH, TƯỜNG BIÊN


Đơn vị tính: đồng/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Bê tông tường cánh tường biên 


Chiều dày ≤ 0,45m


Đá 1x2

		

		

		

		

		



		AF.41212


AF.41213


AF.41214


AF.41215

		- Mác 200


- Mác 250


- Mác 300


- Mác 350

		m3

m3


m3


m3

		776.794


847.147


1.329.513


879.064

		640.042


640.042


640.042


640.042

		100.918


100.918


100.918


100.918

		1.517.754


1.588.107


2.070.473


1.620.024



		

		Đá 2x4

		

		

		

		

		



		AF.41216


AF.41217


AF.41218


AF.41219

		- Mác 200


- Mác 250


- Mác 300


- Mác 350

		m3

m3


m3


m3

		749.314


810.081


1.260.492


841.240

		640.042


640.042


640.042


640.042

		100.918


100.918


100.918


100.918

		1.490.274


1.551.041


2.001.452


1.582.200



		

		Chiều dày ≤ 1m


Đá 1x2

		

		

		

		

		



		AF.41222


AF.41223


AF.41224


AF.41225

		- Mác 200


- Mác 250


- Mác 300


- Mác 350

		m3

m3


m3


m3

		713.744


784.097


1.266.462


816.013

		579.416


579.416


579.416


579.416

		100.918


100.918


100.918


100.918

		1.394.078


1.464.431


1.946.796


1.496.347



		

		Đá 2x4

		

		

		

		

		



		AF.41226


AF.41227


AF.41228


AF.41229

		- Mác 200


- Mác 250


- Mác 300


- Mác 350

		m3

m3


m3


m3

		686.264


747.031


1.197.442


778.190

		579.416


579.416


579.416


579.416

		100.918


100.918


100.918


100.918

		1.366.598


1.427.365


1.877.776


1.458.524



		

		Chiều dày ≤ 2m


Đá 1x2

		

		

		

		

		



		AF.41232


AF.41233


AF.41234


AF.41235

		- Mác 200


- Mác 250


- Mác 300


- Mác 350

		m3

m3


m3


m3

		701.034


771.387


1.253.753


803.304

		521.387


521.387


521.387


521.387

		96.522


96.522


96.522


96.522

		1.318.943


1.389.296


1.871.662


1.421.213



		

		Đá 2x4

		

		

		

		

		



		AF.41236


AF.41237


AF.41238


AF.41239

		- Mác 200


- Mác 250


- Mác 300


- Mác 350

		m3

m3


m3


m3

		673.554


734.321


1.184.732


765.480

		521.387


521.387


521.387


521.387

		96.522


96.522


96.522


96.522

		1.291.463


1.352.230

1.802.641


1.383.389



		

		Chiều dày ≤ 3m


Đá 1x2

		

		

		

		

		



		AF.41242


AF.41243


AF.41244


AF.41245

		- Mác 200


- Mác 250


- Mác 300


- Mác 350

		m3

m3


m3


m3

		692.538


762.891


1.245.256


794.807

		469.205


469.205


469.205


469.205

		96.522


96.522


96.522


96.522

		1.258.265


1.328.618


1.810.983


1.360.534



		

		Đá 2x4

		

		

		

		

		



		AF.41246


AF.41247


AF.41248


AF.41249

		- Mác 200


- Mác 250


- Mác 300


- Mác 350

		m3

m3


m3


m3

		665.058


725.825


1.176.236


756.984

		469.205


469.205


469.205


469.205

		96.522


96.522


96.522


96.522

		1.230.785


1.291.552


1.741.963


1.322.711



		

		Chiều dày ≤ 5m


Đá 1x2

		

		

		

		

		



		AF.41252


AF.41253


AF.41254


AF.41255

		- Mác 200


- Mác 250


- Mác 300


- Mác 350

		m3

m3


m3


m3

		686.186


756.539


1.238.905


788.456

		422.220


422.220


422.220


422.220

		89.928


89.928


89.928


89.928

		1.198.334


1.268.687


1.751.053


1.300.604



		

		Đá 2x4

		

		

		

		

		



		AF.41256


AF.41257


AF.41258


AF.41259

		- Mác 200


- Mác 250


- Mác 300


- Mác 350

		m3

m3


m3


m3

		658.706


719.473


1.169.884


750.632

		422.220


422.220


422.220


422.220

		89.928


89.928


89.928


89.928

		1.170.854


1.231.621


1.682.032


1.262.780



		

		Chiều dày > 5m


Đá 1x2

		

		

		

		

		



		AF.41262


AF.41263


AF.41264


AF.41265

		- Mác 200


- Mác 250


- Mác 300


- Mác 350

		m3

m3


m3


m3

		681.941


752.294


1.234.660


784.211

		379.998


379.998


379.998


379.998

		85.531


85.531


85.531


85.531

		1.147.470


1.217.823


1.700.189


1.249.740



		

		Đá 2x4

		

		

		

		

		



		AF.41266


AF.41267


AF.41268


AF.41269

		- Mác 200


- Mác 250


- Mác 300


- Mác 350

		m3

m3


m3


m3

		654.461


715.228


1.165.639


746.387

		379.998


379.998


379.998


379.998

		85.531


85.531


85.531


85.531

		1.119.990


1.180.757


1.631.168


1.211.916





AF.41300 - BÊ TÔNG TRỤ PIN, TRỤ BIÊN


Đơn vị tính: đồng/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Bê tông trụ pin, trụ biên 


Chiều dày ≤ 0,45m


Đá 1x2

		

		

		

		

		



		AF.41312


AF.41313


AF.41314


AF.41315

		- Mác 200


- Mác 250


- Mác 300


- Mác 350

		m3

m3


m3


m3

		776.794


847.147


1.329.513


879.064

		685.512


685.512


685.512


685.512

		100.918


100.918


100.918


100.918

		1.563.224


1.633.577


2.115.943


1.665.494



		

		Đá 2x4

		

		

		

		

		



		AF.41316


AF.41317


AF.41318


AF.41319

		- Mác 200


- Mác 250


- Mác 300


- Mác 350

		m3

m3


m3


m3

		749.314


810.081


1.260.492


841.240

		685.512


685.512


685.512


685.512

		100.918


100.918


100.918


100.918

		1.535.744


1.596.511


2.046.922


1.627.670



		

		Chiều dày ≤ 1m


Đá 1x2

		

		

		

		

		



		AF.41322


AF.41323


AF.41324


AF.41325

		- Mác 200


- Mác 250


- Mác 300


- Mác 350

		m3

m3


m3


m3

		713.744


784.097


1.266.462


816.013

		618.390


618.390


618.390


618.390

		100.918


100.918


100.918


100.918

		1.433.052


1.503.405


1.985.770


1.535.321



		

		Đá 2x4

		

		

		

		

		



		AF.41326


AF.41327


AF.41328


AF.41329

		- Mác 200


- Mác 250


- Mác 300


- Mác 350

		m3

m3


m3


m3

		686.264


747.031


1.197.442


778.190

		618.390


618.390


618.390


618.390

		100.918


100.918


100.918


100.918

		1.405.572


1.466.339


1.916.750


1.497.498



		

		Chiều dày ≤ 2m


Đá 1x2

		

		

		

		

		



		AF.41332


AF.41333


AF.41334


AF.41335

		- Mác 200


- Mác 250


- Mác 300


- Mác 350

		m3

m3


m3


m3

		701.034


771.387


1.253.753


803.304

		556.464


556.464


556.464


556.464

		96.522


96.522


96.522


96.522

		1.354.020


1.424.373


1.906.739


1.456.290



		

		Đá 2x4

		

		

		

		

		



		AF.41336


AF.41337


AF.41338


AF.41339

		- Mác 200


- Mác 250


- Mác 300


- Mác 350

		m3

m3


m3


m3

		673.554


734.321


1.184.732


765.480

		556.464


556.464


556.464


556.464

		96.522


96.522


96.522


96.522

		1.326.540

1.387.307


1.837.718


1.418.466



		

		Chiều dày > 2m


Đá 1x2

		

		

		

		

		



		AF.41342


AF.41343


AF.41344


AF.41345

		- Mác 200


- Mác 250


- Mác 300


- Mác 350

		m3

m3


m3


m3

		692.538


762.891


1.245.256


794.807

		500.818


500.818


500.818


500.818

		96.522


96.522


96.522


96.522

		1.289.878


1.360.231


1.842.596


1.392.147



		

		Đá 2x4

		

		

		

		

		



		AF.41346


AF.41347


AF.41348


AF.41349

		- Mác 200


- Mác 250


- Mác 300


- Mác 350

		m3

m3


m3


m3

		665.058


725.825


1.176.236


756.984

		500.818


500.818


500.818


500.818

		96.522


96.522


96.522


96.522

		1.262.398


1.323.165


1.773.576


1.354.324





AF.41400 - BÊ TÔNG TƯỜNG THƯỢNG LƯU ĐẬP


Đơn vị tính: đồng/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Bê tông tường thượng lưu đập


Chiều dày ≤ 0,45m


Đá 1x2

		

		

		

		

		



		AF.41412


AF.41413


AF.41414


AF.41415

		- Mác 200


- Mác 250


- Mác 300


- Mác 350

		m3

m3


m3


m3

		725.096


795.450


1.277.815


827.366

		512.077


512.077


512.077


512.077

		96.522


96.522


96.522


96.522

		1.333.695


1.404.049


1.886.414


1.435.965



		

		Đá 2x4

		

		

		

		

		



		AF.41416


AF.41417


AF.41418


AF.41419

		- Mác 200


- Mác 250


- Mác 300


- Mác 350

		m3

m3


m3


m3

		697.616


758.384


1.208.794


789.542

		512.077


512.077


512.077


512.077

		96.522


96.522


96.522


96.522

		1.306.215


1.366.983


1.817.393


1.398.141



		

		Chiều dày ≤ 1m


Đá 1x2

		

		

		

		

		



		AF.41422


AF.41423


AF.41424


AF.41425

		- Mác 200


- Mác 250


- Mác 300


- Mác 350

		m3

m3


m3


m3

		692.550


762.903


1.245.269


794.820

		463.576


463.576


463.576


463.576

		96.522


96.522


96.522


96.522

		1.252.648


1.323.001


1.805.367


1.354.918



		

		Đá 2x4

		

		

		

		

		



		AF.41426


AF.41427


AF.41428


AF.41429

		- Mác 200


- Mác 250


- Mác 300


- Mác 350

		m3

m3


m3


m3

		665.070

725.837


1.176.248


756.996

		463.576


463.576


463.576


463.576

		96.522


96.522


96.522


96.522

		1.225.168


1.285.935


1.736.346


1.317.094



		

		Chiều dày ≤ 2m


Đá 1x2

		

		

		

		

		



		AF.41432


AF.41433


AF.41434


AF.41435

		- Mác 200


- Mác 250


- Mác 300


- Mác 350

		m3

m3


m3


m3

		686.195


756.548


1.238.914


788.465

		417.023


417.023


417.023


417.023

		89.928


89.928


89.928


89.928

		1.193.146


1.263.499


1.745.865


1.295.416



		

		Đá 2x4

		

		

		

		

		



		AF.41436


AF.41437


AF.41438


AF.41439

		- Mác 200


- Mác 250


- Mác 300


- Mác 350

		m3

m3


m3


m3

		658.715


719.482


1.169.893


750.641

		417.023


417.023


417.023


417.023

		89.928


89.928


89.928


89.928

		1.165.666


1.226.433


1.676.844


1.257.592



		

		Chiều dày > 2m


Đá 1x2

		

		

		

		

		



		AF.41442


AF.41443


AF.41444


AF.41445

		- Mác 200


- Mác 250


- Mác 300


- Mác 350

		m3

m3


m3


m3

		681.947


752.300


1.234.666


784.217

		375.451


375.451


375.451


375.451

		89.928


89.928


89.928


89.928

		1.147.326


1.217.679


1.700.045


1.249.596



		

		Đá 2x4

		

		

		

		

		



		AF.41446


AF.41447


AF.41448


AF.41449

		- Mác 200


- Mác 250


- Mác 300


- Mác 350

		m3

m3


m3


m3

		654.467


715.234


1.165.645


746.393

		375.451


375.451


375.451


375.451

		89.928


89.928


89.928


89.928

		1.119.846


1.180.613


1.631.024


1.211.772





AF.41510 – BÊ TÔNG THÂN ĐẬP


AF.41520 – BÊ TÔNG MẶT CONG ĐẬP TRÀN


AF.41530 – BÊ TÔNG MŨI PHÓNG


AF.41540 – BÊ TÔNG DỐC NƯỚC


Đơn vị tính: đồng/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Bê tông phía trong thân đập, đá 1x2

		

		

		

		

		



		AF.41513


AF.41514


AF.41515


AF.41516

		- Mác 200


- Mác 250


- Mác 300


- Mác 350

		m3

m3


m3


m3

		678.003


749.053


1.236.194


781.285

		184.045


184.045


184.045


184.045

		68.912


68.912


68.912


68.912

		930.960


1.002.010


1.489.151


1.034.242



		

		Bê tông mặt cong đập tràn, đá 1x2

		

		

		

		

		



		AF.41523


AF.41524


AF.41525


AF.41526

		- Mác 200


- Mác 250


- Mác 300


- Mác 350

		m3

m3


m3


m3

		678.003


749.053


1.236.194


781.285

		698.720


698.720


698.720


698.720

		90.827


90.827


90.827


90.827

		1.467.550


1.538.600


2.025.741


1.570.832



		

		Bê tông mũi phóng, đá 1x2

		

		

		

		

		



		AF.41533


AF.41534


AF.41535


AF.41536

		- Mác 200


- Mác 250


- Mác 300


- Mác 350

		m3

m3


m3


m3

		678.003


749.053


1.236.194


781.285

		396.670


396.670


396.670


396.670

		68.912


68.912


68.912


68.912

		1.143.585


1.214.635


1.701.776


1.246.867



		

		Bê tông dốc nước, đá 1x2

		

		

		

		

		



		AF.41543


AF.41544


AF.41545


AF.41546

		- Mác 200


- Mác 250


- Mác 300


- Mác 350

		m3

m3


m3


m3

		671.356


741.710


1.224.075


773.626

		331.930


331.930


331.930


331.930

		68.912


68.912


68.912


68.912

		1.072.198


1.142.552


1.624.917


1.174.468





AF.41710 – BÊ TÔNG MỐ ĐỠ, MỐ NÉO ĐƯỜNG ỐNG ÁP LỰC


Đơn vị tính: đồng/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Bê tông mố đỡ, mố néo đường ống áp lực

Đá 1x2

		

		

		

		

		



		AF.41712


AF.41713


AF.41714


AF.41715

		- Mác 200


- Mác 250


- Mác 300


- Mác 350

		m3

m3


m3


m3

		671.356


741.710


1.224.075


773.626

		428.716


428.716


428.716


428.716

		107.512


107.512


107.512


107.512

		1.207.584


1.277.938


1.760.303


1.309.854



		

		Đá 2x4

		

		

		

		

		



		AF.41716


AF.41717


AF.41718


AF.41719

		- Mác 200


- Mác 250


- Mác 300


- Mác 350

		m3

m3


m3


m3

		643.876


704.643


1.155.054


735.802

		428.716


428.716


428.716


428.716

		107.512


107.512


107.512


107.512

		1.180.104


1.240.871


1.691.282


1.272.030





AF.41730 – BÊ TÔNG BỆ ĐỠ MÁY PHÁT


AF.41740 – BÊ TÔNG MÁI KÊNH, MÁI HỐ XÓI


Đơn vị tính: đồng/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Bê tông bệ đỡ máy phát


Đá 1x2

		

		

		

		

		



		AF.41732


AF.41733


AF.41734


AF.41735

		- Mác 200


- Mác 250


- Mác 300


- Mác 350

		m3

m3


m3


m3

		678.003


749.053


1.236.194


781.285

		563.287


563.287


563.287


563.287

		89.928


89.928


89.928


89.928

		1.331.218


1.402.268


1.889.409


1.434.500



		

		Đá 2x4

		

		

		

		

		



		AF.41736


AF.41737


AF.41738


AF.41739

		- Mác 200


- Mác 250


- Mác 300


- Mác 350

		m3

m3


m3


m3

		650.251


711.620


1.166.490


743.088

		563.287


563.287


563.287


563.287

		89.928


89.928


89.928


89.928

		1.303.466


1.364.835


1.819.705


1.396.303



		

		Bê tông mái kênh, mái ống xói, đá 1x2

		

		

		

		

		



		AF.41743


AF.41744


AF.41745


AF.41746

		- Mác 200


- Mác 250


- Mác 300


- Mác 350

		m3

m3


m3


m3

		671.356


741.710


1.224.075


773.626

		421.061


421.061


421.061


421.061

		96.522


96.522


96.522


96.522

		1.188.939


1.259.293


1.741.658


1.291.209





AF.41750 – BÊ TÔNG BUỒNG XOẮN


AF.41760 – BÊ TÔNG ỐNG HÚT


Đơn vị tính: đồng/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Bê tông buồng xoắn, đá 1x2

		

		

		

		

		



		AF.41753


AF.41754


AF.41755


AF.41756

		- Mác 200


- Mác 250


- Mác 300


- Mác 350

		m3

m3


m3


m3

		709.552


779.906


1.262.271


811.822

		687.734


687.734


687.734


687.734

		89.928


89.928


89.928


89.928

		1.487.214


1.557.568


2.039.933


1.589.484



		

		Bê tông ống hút, đá 1x2

		

		

		

		

		



		AF.41763


AF.41764


AF.41765


AF.41766

		- Mác 200


- Mác 250


- Mác 300


- Mác 350

		m3

m3


m3


m3

		709.552


779.906


1.262.271


811.822

		566.094


566.094


566.094


566.094

		89.928


89.928


89.928


89.928

		1.365.574


1.435.928


1.918.293


1.467.844





AF.41770 – BÊ TÔNG SÀN DÀY ≥ 30CM


Đơn vị tính: đồng/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Bê tông sàn dày ≥ 30cm, đá 1x2

		

		

		

		

		



		AF.41773


AF.41774


AF.41775


AF.41776

		- Mác 200


- Mác 250


- Mác 300


- Mác 350

		m3

m3


m3


m3

		671.356


741.710


1.224.075


773.626

		342.106


342.106


342.106


342.106

		96.522


96.522


96.522


96.522

		1.109.984


1.180.338


1.662.703


1.212.254





AF.41900 –BÊ TÔNG CHÈN (KHE VAN, KHE PHAI, KHE LƯỚI CHẮN RÁC, MỐ ĐỠ, GỐI VAN)


Đơn vị tính: đồng/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Bê tông chèn (khe van, khe phai, khe lưới chắn rác, mố đỡ, gối van), đá 1x2

		

		

		

		

		



		AF.41913


AF.41914


AF.41915


AF.41916

		- Mác 200


- Mác 250


- Mác 300


- Mác 350

		m3

m3


m3


m3

		882.026


952.379


1.434.745


984.296

		2.758.503


2.758.503


2.758.503


2.758.503

		115.467


115.467


115.467


115.467

		3.755.996


3.826.349


4.308.715


3.858.266





AF.51100 – SẢN XUẤT VỮA BÊ TÔNG BẰNG TRẠM TRỘN TẠI HIỆN TRƯỜNG


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu, cân đong vật liệu, trộn vữa bê tông đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính: đồng/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Sản xuất vữa bê tông qua dây chuyền trạm trộn, công suất 

		

		

		

		

		



		AF.51110


AF.51120


AF.51130


AF.51140


AF.51150

		- ≤ 16m3/h


- ≤ 25m3/h


- ≤ 30m3/h


- ≤ 50m3/h


- ≤ 125m3/h

		m3

m3


m3


m3


m3

		

		21.904


18.518


17.921


13.939


11.947

		89.023


66.245


67.333


41.937


36.444

		110.927


84.763


85.254


55.876


48.391





AF.52100 – VẬN CHUYỂN VỮA BÊ TÔNG BẰNG Ô TÔ CHUYỂN TRỘN


Đơn vị tính: đồng/100m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Vận chuyển vữa bê tông bằng ôtô chuyển trộn 


Phạm vi ≤ 0,5km

		

		

		

		

		



		AF.52111


AF.52112


AF.52113

		- Ô tô 6m3


- Ô tô 10,7m3


- Ô tô 14,5m3

		100m3

100m3


100m3

		

		

		7.738.102


8.661.830


7.245.372

		7.738.102


8.661.830


7.245.372



		

		Phạm vi ≤ 1km

		

		

		

		

		



		AF.52121


AF.52122


AF.52123

		- Ô tô 6m3


- Ô tô 10,7m3


- Ô tô 14,5m3

		100m3

100m3


100m3

		

		

		8.281.861


9.227.501


7.722.612

		8.281.861


9.227.501


7.722.612



		

		Phạm vi ≤ 1,5km

		

		

		

		

		



		AF.52131


AF.52132


AF.52133

		- Ô tô 6m3


- Ô tô 10,7m3


- Ô tô 14,5m3

		100m3

100m3


100m3

		

		

		8.783.792


9.899.235


8.243.237

		8.783.792


9.899.235


8.243.237



		

		Phạm vi ≤ 2km

		

		

		

		

		



		AF.52141


AF.52142


AF.52143

		- Ô tô 6m3


- Ô tô 10,7m3


- Ô tô 14,5m3

		100m3

100m3


100m3

		

		

		9.536.688


10.677.032


8.894.019

		9.536.688


10.677.032


8.894.019



		

		Phạm vi ≤ 3km

		

		

		

		

		



		AF.52151


AF.52152


AF.52153

		- Ô tô 6m3


- Ô tô 10,7m3


- Ô tô 14,5m3

		100m3

100m3


100m3

		

		

		11.293.447


12.586.170


10.499.281

		11.293.447


12.586.170


10.499.281



		

		Phạm vi ≤ 4km

		

		

		

		

		



		AF.52161


AF.52162


AF.52163

		- Ô tô 6m3


- Ô tô 10,7m3


- Ô tô 14,5m3

		100m3

100m3


100m3

		

		

		12.401.877


13.858.929


11.583.918

		12.401.877


13.858.929


11.583.918





Phạm vi ngoài 4km, cứ 1km vận chuyển tiếp áp dụng đơn giá vận chuyển ở cự ly 4km cộng với đơn giá vận chuyển 1km tiếp theo


Đơn vị tính: đồng/100m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Vận chuyển vữa bê tông bằng ôtô chuyển trộn 1km tiếp theo ngoài phạm vi 4km

		

		

		

		

		



		AF.52171


AF.52172


AF.52173

		- Ô tô 6m3


- Ô tô 10,7m3


- Ô tô 14,5m3

		100m3

100m3


100m3

		

		

		1.054.055


1.180.837


984.850

		1.054.055


1.180.837


984.850





AF.52200 – VẬN CHUYỂN VỮA BÊ TÔNG TRONG HẦM


Đơn vị tính: đồng/100m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Vận chuyển vữa bê tông bằng ôtô chuyển trộn

		

		

		

		

		



		AF.52221


AF.52222


AF.52223


AF.52224


AF.52225

		- Cự ly ≤ 0,5km


- Cự ly ≤ 1km


- Cự ly ≤ 1,5km


- Cự ly ≤ 2km


- Cự ly ≤ 3km

		100m3

100m3


100m3


100m3


100m3

		

		

		8.430.349


9.519.957


10.609.566


11.699.174


13.865.843

		8.430.349


9.519.957


10.609.566


11.699.174


13.865.843





AF.52300 – VẬN CHUYỂN VỮA BÊ TÔNG BẰNG ÔTÔ TỰ ĐỔ


Đơn vị tính: đồng/100m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Vận chuyển vữa bê tông bằng ôtô tự đổ 


Phạm vi ≤ 0,5km

		

		

		

		

		



		AF.52311


AF.52312


AF.52313

		- Ô tô 10 Tấn


- Ô tô 15 Tấn


- Ô tô 22 Tấn

		100m3

100m3


100m3

		

		

		5.616.541


4.918.653


4.246.135

		5.616.541


4.918.653


4.246.135



		

		Phạm vi ≤ 1km

		

		

		

		

		



		AF.52321


AF.52322


AF.52323

		- Ô tô 10 Tấn


- Ô tô 15 Tấn


- Ô tô 22 Tấn

		100m3

100m3


100m3

		

		

		6.015.012


5.191.911


4.511.519

		6.015.012


5.191.911


4.511.519



		

		Phạm vi ≤ 1,5km

		

		

		

		

		



		AF.52331


AF.52332


AF.52333

		- Ô tô 10 Tấn


- Ô tô 15 Tấn


- Ô tô 22 Tấn

		100m3

100m3


100m3

		

		

		6.242.709


5.589.378


4.835.876

		6.242.709


5.589.378


4.835.876



		

		Phạm vi ≤ 2km

		

		

		

		

		



		AF.52341


AF.52342


AF.52343

		- Ô tô 10 Tấn


- Ô tô 15 Tấn


- Ô tô 22 Tấn

		100m3

100m3


100m3

		

		

		6.925.802


6.011.687


5.189.821

		6.925.802


6.011.687


5.189.821



		

		Phạm vi ≤ 3km

		

		

		

		

		



		AF.52351


AF.52352


AF.52353

		- Ô tô 10 Tấn


- Ô tô 15 Tấn


- Ô tô 22 Tấn

		100m3

100m3


100m3

		

		

		8.197.114


7.079.879


6.133.306

		8.197.114


7.079.879


6.133.306





Ghi chú:


Vận chuyển vữa bê tông bằng ôtô tự đổ được tính đơn giá ở cự ly tối đa bằng 3km, không áp dụng đối với cự ly vận chuyển > 3km.

AF.60000 – CÔNG TÁC SẢN XUẤT LẮP DỰNG CỐT THÉP


Quy định áp dụng:


Công tác sản xuất, lắp dựng cốt thép được tính đơn giá cho 1 tấn cốt thép đã bao gồm chi phí hao hụt thép ở khâu thi công, chưa bao gồm thép nối chồng, thép chống giữa các lớp cốt thép, thép chờ và các kết cấu thép phi tiêu chuẩn chôn sẵn trong bê tông.


Thành phần công việc:


- Chuẩn bị, kéo, nắn, cắt uốn, hàn, nối, đặt buộc hoặc hàn cốt thép


- Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, bốc xếp, vận chuyển lên cao bằng máy


AF.61100 – CỐT THÉP MÓNG


Đơn vị tính: đồng/1 tấn


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Cốt thép móng


Đường kính cốt thép

		

		

		

		

		



		AF.61110


AF.61120


AF.61130

		≤ 10mm


≤ 18mm


> 18mm

		Tấn


Tấn


Tấn

		16.497.030


16.389.984


16.402.260

		2.451.040


1.805.802


1.374.921

		94.725


443.610


454.983

		19.042.795


18.639.396


18.232.164





AF.61200 – CỐT THÉP BỆ MÁY


Đơn vị tính: đồng/1 tấn


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Cốt thép bệ máy


Đường kính cốt thép

		

		

		

		

		



		AF.61210


AF.61220


AF.61230

		≤ 10mm


≤ 18mm


≤ 18mm

		Tấn


Tấn


Tấn

		16.497.030


16.393.332

16.402.260

		2.801.808


2.182.552


1.695.375

		94.725


456.747

454.983

		19.393.563


19.032.631


18.552.618





AF.61300 – CỐT THÉP TƯỜNG


Đơn vị tính: đồng/1 tấn


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Cốt thép tường,


Đường kính cốt thép ≤ 10mm

		

		

		

		

		



		AF.61311


AF.61312


AF.61313


AF.61314

		- Chiều cao ≤ 4m


- Chiều cao ≤ 16m


- Chiều cao ≤ 50m


- Chiều cao > 50m

		Tấn


Tấn


Tấn


Tấn

		16.497.030


16.497.030


16.497.030


16.497.030

		2.951.208

3.057.305


3.362.602


3.514.168

		94.725


110.618


171.775


195.149

		19.542.963


19.664.953


20.031.407


20.206.347



		

		Đường kính cốt thép ≤ 18mm

		

		

		

		

		



		AF.61321


AF.61322


AF.61323


AF.61324

		- Chiều cao ≤ 4m


- Chiều cao ≤ 16m


- Chiều cao ≤ 50m


- Chiều cao > 50m

		Tấn


Tấn


Tấn


Tấn

		16.389.984


16.389.984


16.389.984


16.389.984

		2.418.562


2.641.581


2.905.739


3.031.322

		443.610


466.481


519.586

541.159

		19.252.156


19.498.046


19.815.309


19.962.465



		

		Đường kính cốt thép > 18mm

		

		

		

		

		



		AF.61331


AF.61332


AF.61333


AF.61334

		- Chiều cao ≤ 4m


- Chiều cao ≤ 16m


- Chiều cao ≤ 50m


- Chiều cao > 50m

		Tấn


Tấn


Tấn


Tấn

		16.402.260

16.402.260

16.402.260

16.402.260

		1.970.359


2.206.369


2.425.058


2.537.650

		454.983


478.081


523.134


546.191

		18.827.602


19.086.710


19.350.452


19.486.101





AF.61400 – CỐT THÉP CỘT, TRỤ


Đơn vị tính: đồng/1 tấn


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Cốt thép cột, trụ


Đường kính cốt thép ≤ 10mm

		

		

		

		

		



		AF.61411


AF.61412


AF.61413


AF.61414

		- Chiều cao ≤ 4m


- Chiều cao ≤ 16m


- Chiều cao ≤ 50m


- Chiều cao > 50m

		Tấn


Tấn


Tấn


Tấn

		16.497.030


16.497.030


16.497.030


16.497.030

		3.221.862


3.304.141


3.633.256


3.799.979

		94.725


110.618


177.143


201.717

		19.813.617


19.911.789


20.307.429


20.498.726



		

		Đường kính cốt thép ≤ 18mm

		

		

		

		

		



		AF.61421


AF.61422


AF.61423


AF.61424

		- Chiều cao ≤ 4m


- Chiều cao ≤ 16m


- Chiều cao ≤ 50m


- Chiều cao > 50m

		Tấn


Tấn


Tấn


Tấn

		16.393.332


16.393.332


16.393.332


16.393.332

		2.169.560


2.206.369


2.427.223


2.537.650

		456.747


479.880


532.985


554.558

		19.019.639


19.079.581


19.353.540


19.485.540



		

		Đường kính cốt thép > 18mm

		

		

		

		

		



		AF.61431


AF.61432


AF.61433


AF.61434

		- Chiều cao ≤ 4m


- Chiều cao ≤ 16m


- Chiều cao ≤ 50m


- Chiều cao > 50m

		Tấn


Tấn


Tấn


Tấn

		16.419.000


16.419.000


16.419.000


16.419.000

		1.836.115


1.916.229


2.108.934


2.204.204

		527.236


551.779


596.831


619.888

		18.782.351


18.887.008


19.124.765


19.243.092





AF.61500 – CỐT THÉP XÀ DẦM, GIẰNG

Đơn vị tính: đồng/1 tấn


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Cốt thép xà, dầm, giằng 


Đường kính cốt thép ≤ 10mm

		

		

		

		

		



		AF.61511


AF.61512


AF.61513


AF.61514

		- Chiều cao ≤ 4m


- Chiều cao ≤ 16m


- Chiều cao ≤ 50m


- Chiều cao > 50m

		Tấn


Tấn


Tấn


Tấn

		16.497.030


16.497.030


16.497.030


16.497.030

		3.507.673


3.587.786


3.947.214


4.135.589

		94.725


110.618


177.143


201.717

		20.099.428


20.195.434


20.621.387


20.834.336



		

		Đường kính cốt thép ≤ 18mm

		

		

		

		

		



		AF.61521


AF.61522


AF.61523


AF.61524

		- Chiều cao ≤ 4m


- Chiều cao ≤ 16m


- Chiều cao ≤ 50m


- Chiều cao > 50m

		Tấn


Tấn


Tấn


Tấn

		16.391.100


16.391.100


16.391.100


16.391.100

		2.173.891


2.254.004


2.479.188


2.591.780

		447.880


470.836


523.941


545.514

		19.012.871


19.115.940


19.394.229


19.528.394



		

		Đường kính cốt thép > 18mm

		

		

		

		

		



		AF.61531


AF.61532


AF.61533


AF.61534

		- Chiều cao ≤ 4m


- Chiều cao ≤ 16m


- Chiều cao ≤ 50m


- Chiều cao > 50m

		Tấn


Tấn


Tấn


Tấn

		16.416.024


16.416.024


16.416.024


16.416.024

		1.970.359


1.985.516


2.186.882


2.284.318

		516.069


540.389


585.442


608.499

		18.902.452


18.941.929


19.188.348


19.308.841





AF.61600 – CỐT THÉP LANH TÔ LIỀN MÁI HẮT, MÁNG NƯỚC


Đơn vị tính: đồng/1 tấn


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Cốt thép lanh tô liền mái hắt, máng nước


Đường kính cốt thép ≤ 10mm

		

		

		

		

		



		AF.61611


AF.61612


AF.61613


AF.61614

		- Chiều cao ≤ 4m


- Chiều cao ≤ 16m


- Chiều cao ≤ 50m


- Chiều cao > 50m

		Tấn


Tấn


Tấn


Tấn

		16.497.030


16.497.030


16.497.030


16.497.030

		4.702.880


4.787.324


5.265.839


5.499.684

		94.725


110.618


177.143


201.717

		21.294.635


21.394.972


21.940.012


22.198.431



		

		Đường kính cốt thép > 10mm

		

		

		

		

		



		AF.61621


AF.61622


AF.61623


AF.61624

		- Chiều cao ≤ 4m


- Chiều cao ≤ 16m


- Chiều cao ≤ 50m


- Chiều cao > 50m

		Tấn


Tấn


Tấn


Tấn

		16.389.556


16.389.556


16.389.556


16.389.556

		4.466.869


4.544.818


4.980.029


5.226.865

		444.596


467.486


520.591


542.164

		21.301.021


21.401.860


21.890.176


22.158.585





AF.61700 – CỐT THÉP SÀN MÁI 


Đơn vị tính: đồng/1 tấn


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Cốt thép sàn mái


Đường kính cốt thép ≤ 10mm

		

		

		

		

		



		AF.61711


AF.61712


AF.61713

		- Chiều cao ≤ 16m


- Chiều cao ≤ 50m


- Chiều cao > 50m

		Tấn


Tấn


Tấn

		16.497.030


16.497.030


16.497.030

		3.167.731


3.486.020


3.644.082

		96.619


190.564


203.985

		19.761.380


20.173.614


20.345.097



		

		Đường kính cốt thép > 10mm

		

		

		

		

		



		AF.61721


AF.61722


AF.61723

		- Chiều cao ≤ 16m


- Chiều cao ≤ 50m


- Chiều cao > 50m

		Tấn


Tấn


Tấn

		16.389.556


16.389.556


16.389.556

		2.362.266


2.598.276


3.646.247

		467.486


566.015


582.437

		19.219.308


19.553.847


20.618.240





AF.61800 – CỐT THÉP CẦU THANG


Đơn vị tính: đồng/1 tấn


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Cốt thép cầu thang


Đường kính cốt thép ≤ 10mm

		

		

		

		

		



		AF.61811


AF.61812


AF.61813


AF.61814

		- Chiều cao ≤ 4m


- Chiều cao ≤ 16m


- Chiều cao ≤ 50m


- Chiều cao > 50m

		Tấn


Tấn


Tấn


Tấn

		16.497.030


16.497.030


16.497.030


16.497.030

		3.925.562


4.007.841


4.408.408


4.607.609

		94.725


110.618


177.143


201.717

		20.517.317


20.615.489


21.082.581


21.306.356



		

		Đường kính cốt thép > 10mm

		

		

		

		

		



		AF.61821


AF.61822


AF.61823


AF.61824

		- Chiều cao ≤ 4m


- Chiều cao ≤ 16m


- Chiều cao ≤ 50m


- Chiều cao > 50m

		Tấn


Tấn


Tấn


Tấn

		16.389.556


16.389.556


16.389.556


16.389.556

		3.120.096


3.167.731


3.431.890


3.587.786

		444.596


467.486


534.011


558.585

		19.954.248


20.024.773


20.355.457


20.535.927





AF.62000 - SẢN XUẤT, LẮP DỰNG CỐT THÉP LỒNG THANG MÁY, SILÔ, ỐNG KHÓI THI CÔNG THEO PHƯƠNG PHÁP CỐT PHA TRƯỢT


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, gia công cốt thép, vận chuyển xa và vận chuyển lên cao đến vai trò mâm sàn thao tác, lắp dựng, đặt, buộc, hàn cốt thép theo đúng yêu cầu kỹ thuật (chiều cao tường nhà, lồng thang máy, silô ống khói đã tính bình quân trong đơn giá).


AF.62100 - CỐT THÉP LỒNG THANG MÁY


Đơn vị tính: đồng/1tấn


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Cốt thép lồng thang máy

		

		

		

		

		



		

		Đường kính cốt thép

		

		

		

		

		



		AF.62110

		≤ 10mm

		Tấn

		16.521.070

		3.639.842

		231.326

		20.374.238



		AF.62120

		≤ 18mm

		Tấn

		16.148.894

		3.157.961

		600.562

		19.907.417



		AF.62130

		> 18mm

		Tấn

		16.145.452

		2.643.330

		601.818

		19.390.600





AF.62200 - CỐT THÉP SILÔ


Đơn vị tính: đồng/1tấn


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Cốt thép Silô

		

		

		

		

		



		

		Đường kính cốt thép

		

		

		

		

		



		AF.62210

		≤ 10mm

		Tấn

		16.521.070

		3.380.187

		740.070

		20.641.327



		AF.62220

		≤ 18mm

		Tấn

		16.148.150

		2.924.038

		1.039.167

		20.111.355



		AF.62230

		> 18mm

		Tấn

		16.149.172

		2.339.230

		960.889

		19.449.291





AF.62300 - CỐT THÉP ỐNG KHÓI


Đơn vị tính: đồng/1tấn


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Cốt thép ống khói

		

		

		

		

		



		

		Đường kính cốt thép

		

		

		

		

		



		AF.62310

		≤ 10mm

		Tấn

		16.521.070

		4.093.653

		201.745

		20.816.468



		AF.62320

		≤ 18mm

		Tấn

		16.148.150

		3.508.845

		599.854

		20.256.849



		AF.62330

		> 18mm

		Tấn

		16.149.172

		2.807.076

		584.643

		19.540.891





AF.63100 - CỐT THÉP GIẾNG NƯỚC, GIẾNG CÁP


Đơn vị tính: đồng/1tấn


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Cốt thép giếng nước, giếng cáp

		

		

		

		

		



		

		Đường kính cốt thép

		

		

		

		

		



		AF.63110

		≤ 10mm

		Tấn

		16.497.030

		5.646.920

		94.725

		22.238.675



		AF.63120

		≤ 18mm

		Tấn

		16.392.830

		5.677.233

		455.105

		22.525.168



		AF.63130

		> 18mm

		Tấn

		16.418.516

		5.776.834

		527.236

		22.722.586





AF.63200 - CỐT THÉP MƯƠNG CÁP, RÃNH NƯỚC


Đơn vị tính: đồng/1tấn


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Cốt thép mương cáp, rãnh nước

		

		

		

		

		



		

		Đường kính cốt thép

		

		

		

		

		



		AF.63210

		≤ 10mm

		Tấn

		16.497.030

		2.375.257

		94.725

		18.967.012



		AF.63220

		> 10mm

		Tấn

		16.402.260

		1.502.670

		496.157

		18.401.087





AF.63300 - CỐT THÉP ỐNG CỐNG, ỐNG BUY, ỐNG XI PHÔNG, ỐNG XOẮN


Đơn vị tính: đồng/1tấn


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Cốt thép ống cống, ống buy, ống xi phông, ống xoắn

		

		

		

		

		



		

		Đường kính cốt thép

		

		

		

		

		



		AF.63310

		≤ 10mm

		Tấn

		16.497.030

		4.561.499

		94.725

		21.153.254



		AF.63320

		≤ 18mm

		Tấn

		16.480.380

		3.695.983

		827.862

		21.004.225



		AF.63330

		> 18mm

		Tấn

		16.480.380

		3.391.884

		789.972

		20.662.236





AF.64000 - CỐT THÉP CẦU MÁNG


AF.64100 - CỐT THÉP CẦU MÁNG THƯỜNG


Đơn vị tính: đồng/1tấn


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Cốt thép cầu máng thường

		

		

		

		

		



		

		Đường kính cốt thép

		

		

		

		

		



		AF.64110

		≤ 10mm

		Tấn

		16.497.030

		4.438.722

		94.725

		21.030.477



		AF.64120

		≤ 18mm

		Tấn

		16.480.380

		3.789.153

		827.862

		21.097.395



		AF.64130

		> 18mm

		Tấn

		16.476.660

		3.356.107

		773.551

		20.606.318





AF.64200 - CỐT THÉP CẦU MÁNG VỎ MỎNG


Đơn vị tính: đồng/1tấn


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Cốt thép cầu máng vỏ mỏng

		

		

		

		

		



		

		Đường kính cốt thép

		

		

		

		

		



		AF.64210

		≤ 10mm

		Tấn

		16.497.030

		6.253.184

		94.725

		22.844.939



		AF.64220

		≤ 18mm

		Tấn

		16.480.380

		4.419.234

		827.862

		21.727.476



		AF.64230

		> 18mm

		Tấn

		16.476.660

		4.356.443

		773.551

		21.606.654





AF.65100 - CỐT THÉP MÓNG, MỐ, TRỤ, MŨ MỐ, MŨ TRỤ CẦU TRÊN CẠN


Đơn vị tính: đồng/1tấn


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Cốt thép móng, mố, trụ, mũ mố, mũ trụ cầu trên cạn

		

		

		

		

		



		

		Đường kính cốt thép

		

		

		

		

		



		AF.65110

		≤ 10mm

		Tấn

		16.497.030

		3.927.567

		358.498

		20.783.095



		AF.65120

		≤ 18mm

		Tấn

		16.424.580

		2.741.578

		799.081

		19.965.239



		AF.65130

		> 18mm

		Tấn

		16.432.578

		2.280.749

		781.905

		19.495.232





AF.65200 - CỐT THÉP MÓNG, MỐ, TRỤ, MŨ MỐ, MŨ TRỤ CẦU DƯỚI NƯỚC


Đơn vị tính: đồng/1tấn


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Cốt thép móng, mố, trụ, mũ mố, mũ trụ cầu dưới nước

		

		

		

		

		



		

		Đường kính cốt thép

		

		

		

		

		



		AF.65210

		≤ 10mm

		Tấn

		16.497.030

		4.704.192

		453.410

		21.654.632



		AF.65220

		≤ 18mm

		Tấn

		16.424.580

		3.288.957

		925.683

		20.639.220



		AF.65230

		> 18mm

		Tấn

		16.432.578

		2.736.899

		830.908

		20.000.385





AF.65300 - SẢN XUẤT, LẮP ĐẶT CẦN NEO THÉP GIA CỐ MÁI TALUY ĐƯỜNG


Thành phần công việc:


Gia công, lắp đặt cần neo thép Ф32mm, định vị cần neo theo đúng yêu cầu kỹ thuật, vận chuyển vật liệu lên mái taluy bằng thủ công.


(Công tác bơm vữa lỗ neo chưa tính trong đơn giá).


Đơn vị tính: đồng/1tấn


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		AF.65310

		Sản xuất, lắp đặt cần neo thép gia cố mái taluy đường

		Tấn

		17.629.337

		14.121.753

		1.719.853

		33.470.943





AF.66100 - CÁP THÉP DỰ ỨNG LỰC DẦM CẦU ĐÚC HẪNG (KÉO SAU)


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, làm sạch và khô ống luồn cáp, luồn, đo cắt và kéo cáp bảo đảm đúng yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.


Đơn vị tính: đồng/1tấn


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Cáp thép dự ứng lực dầm cầu đúc hẫng (kéo sau)

		

		

		

		

		



		AF.66110

		Dầm đúc hẫng trên cạn

		Tấn

		19.646.322

		7.124.488

		9.732.661

		36.503.471



		AF.66120

		Dầm đúc hẫng trên mặt nước

		Tấn

		19.646.322

		8.142.272

		12.656.565

		40.445.159





AF.67100 - CỐT THÉP CỌC KHOAN NHỒI, CỌC, TƯỜNG BARRTTE TRÊN CẠN


Đơn vị tính: đồng/1tấn


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Cốt thép cọc khoan nhồi, cọc, tường Barrette trên cạn

Đường kính cốt thép

		

		

		

		

		



		AF.67110

		≤ 18mm

		Tấn

		16.645.184

		2.877.253

		1.191.794

		20.714.231



		AF.67120

		> 18mm

		Tấn

		16.663.970

		2.526.368

		1.210.035

		20.400.373





AF.67200 - CỐT THÉP CỌC KHOAN NHỒI DƯỚI NƯỚC


Đơn vị tính: đồng/1tấn


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Cốt thép cọc khoan nhồi dưới nước

		

		

		

		

		



		

		Đường kính cốt thép

		

		

		

		

		



		AF.67210

		≤ 18mm

		Tấn

		16.645.184

		3.164.978

		1.819.081

		21.629.243



		AF.67220

		> 18mm

		Tấn

		16.663.970

		2.779.005

		1.795.807

		21.238.782





AF.68100 - SẢN XUẤT CỐT THÉP BÊ TÔNG HẦM


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, kéo, nắn, cắt, uốn cốt thép, hàn nối, đặt buộc và hàn cốt thép, lắp dựng cốt thép trong hầm theo yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính: đồng/1tấn


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Sản xuất cốt thép bê tông hầm

		

		

		

		

		



		

		Đường kính cốt thép

		

		

		

		

		



		AF.68110

		≤ 18mm

		Tấn

		16.163.928

		1.759.101

		274.072

		18.197.101



		AF.68120

		> 18mm

		Tấn

		16.201.314

		1.478.393

		388.277

		18.067.984





AF.68200 - LẮP DỰNG CỐT THÉP NỀN, TƯỜNG HẦM


AF.68300 - LẮP DỰNG CỐT THÉP VÒM HẦM


AF.68400 - LẮP DỰNG CỐT THÉP TOÀN TIẾT DIỆN HẦM


Đơn vị tính: đồng/1tấn


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Lắp dựng cốt thép nền, tường hầm

		

		

		

		

		



		

		Đường kính cốt thép

		

		

		

		

		



		AF.68210

		≤ 18mm

		Tấn

		448.443

		4.269.095

		757.074

		5.474.612



		AF.68220

		> 18mm

		Tấn

		406.235

		4.486.643

		747.024

		5.639.902



		

		Lắp dựng cốt thép vòm hầm

		

		

		

		

		



		

		Đường kính cốt thép

		

		

		

		

		



		AF.68310

		≤ 18mm

		Tấn

		465.518

		8.103.093

		996.801

		9.565.412



		AF.68320

		> 18mm

		Tấn

		423.120

		8.383.800

		990.102

		9.797.022



		

		Lắp dựng cốt thép toàn tiết diện

		

		

		

		

		



		

		Đường kính cốt thép

		

		

		

		

		



		AF.68410

		≤ 18mm

		Tấn

		484.490

		6.128.783

		1.080.548

		7.693.821



		AF.68420

		> 18mm

		Tấn

		441.903

		6.409.490

		1.070.499

		7.921.892





AF.68500 - LẮP DỰNG CỐT THÉP HẦM ĐỨNG


AF.68600 - LẮP DỰNG CỐT THÉP HẦM NGHIÊNG


Đơn vị tính: đồng/1tấn


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Lắp dựng cốt thép hầm đứng

		

		

		

		

		



		

		Đường kính cốt thép

		

		

		

		

		



		AF.68510

		≤ 18mm

		Tấn

		810.808

		9.848.158

		2.333.367

		12.992.333



		AF.68520

		> 18mm

		Tấn

		628.208

		10.152.258

		1.777.286

		12.557.752



		

		Lắp dựng cốt thép hầm nghiêng

		

		

		

		

		



		

		Đường kính cốt thép

		

		

		

		

		



		AF.68610

		≤ 18mm

		Tấn

		810.808

		10.245.827

		2.359.868

		13.416.503



		AF.68620

		> 18mm

		Tấn

		628.208

		10.652.853

		1.803.787

		13.084.848





AF.70000 - CÔNG TÁC SẢN XUẤT, LẮP DỰNG CỐT THÉP CÔNG TRÌNH THỦY CÔNG


Quy định áp dụng:


Đơn giá công tác sản xuất, lắp dựng cốt thép công trình thủy công được tính cho 1 tấn cốt thép đã bao gồm chi phí hao hụt thép ở khâu thi công, chưa bao gồm thép nối chồng, thép chống giữa các lớp cốt thép, thép chờ và các kết cấu thép phi tiêu chuẩn chôn sẵn trong bê tông.


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, kéo, nắn, cắt uốn, hàn, nối, đặt buộc hoặc hàn cốt thép. Dùng cần cẩu để lắp dựng theo yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.


AF.71000 - CÔNG TÁC SẢN XUẤT LẮP DỰNG CỐT THÉP BÊ TÔNG THỦY CÔNG BẰNG CẦN CẨU 16 TẤN


AF.71100 - CỐT THÉP MÓNG, NỀN, BẢN ĐÁY


Đơn vị tính: đồng/1tấn


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Cốt thép móng, nền, bản đáy

		

		

		

		

		



		

		Đường kính cốt thép

		

		

		

		

		



		AF.71110

		≤ 10mm

		Tấn

		16.497.030

		2.451.040

		204.630

		19.152.700



		AF.71120

		≤ 18mm

		Tấn

		16.389.984

		1.805.802

		553.516

		18.749.302



		AF.71130

		> 18mm

		Tấn

		16.402.260

		1.374.921

		564.889

		18.342.070





AF.71200 - CỐT THÉP TƯỜNG


Đơn vị tính: đồng/1tấn


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Cốt thép tường

		

		

		

		

		



		

		Đường kính cốt thép

		

		

		

		

		



		AF.71210

		≤ 10mm

		Tấn

		16.497.030

		3.014.866

		204.630

		19.716.526



		AF.71220

		≤ 18mm

		Tấn

		16.389.984

		2.552.373

		553.516

		19.495.873



		AF.71230

		> 18mm

		Tấn

		16.402.260

		2.111.965

		564.889

		19.079.114





AF.71300 - CỐT THÉP TRỤ PIN, TRỤ BIÊN


Đơn vị tính: đồng/1tấn


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Cốt thép trụ pin, trụ biên

		

		

		

		

		



		

		Đường kính cốt thép

		

		

		

		

		



		AF.71310

		≤ 10mm

		Tấn

		16.497.030

		3.271.229

		204.630

		19.972.889



		AF.71320

		≤ 18mm

		Tấn

		16.393.332

		2.191.646

		566.652

		19.151.630



		AF.71330

		> 18mm

		Tấn

		16.419.000

		1.884.183

		637.141

		18.940.324





AF.71400 - CỐT THÉP MẶT CONG ĐẬP TRÀN, MŨI PHÓNG


Đơn vị tính: đồng/1tấn


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Cốt thép mặt cong đập tràn, mũi phóng

		

		

		

		

		



		

		Đường kính cốt thép

		

		

		

		

		



		AF.71410

		≤ 10mm

		Tấn

		16.497.030

		3.004.257

		204.630

		19.705.917



		AF.71420

		≤ 18mm

		Tấn

		16.389.984

		2.530.071

		553.516

		19.473.571



		AF.71430

		> 18mm

		Tấn

		16.402.260

		2.088.364

		564.889

		19.055.513





AF.71500 - CỐT THÉP DỐC NƯỚC


Đơn vị tính: đồng/1tấn


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Cốt thép dốc nước

		

		

		

		

		



		

		Đường kính cốt thép

		

		

		

		

		



		AF.71510

		≤ 10mm

		Tấn

		16.497.030

		2.801.808

		204.630

		19.503.468



		AF.71520

		≤ 18mm

		Tấn

		16.393.332

		2.182.552

		566.652

		19.142.536



		AF.71530

		> 18mm

		Tấn

		16.402.260

		1.695.375

		564.889

		18.662.524





AF.71710 - CỐT THÉP MỐ ĐỠ, MỐ NÉO ĐƯỜNG ỐNG ÁP LỰC


Đơn vị tính: đồng/1tấn


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Cốt thép mố đỡ, mố néo đường ống áp lực

		

		

		

		

		



		

		Đường kính cốt thép

		

		

		

		

		



		AF.71711

		≤ 10mm

		Tấn

		16.497.030

		3.222.079

		204.630

		19.923.739



		AF.71712

		≤ 18mm

		Tấn

		16.393.332

		2.509.935

		566.652

		19.469.919



		AF.71713

		> 18mm

		Tấn

		16.402.260

		1.949.790

		564.889

		18.916.939





AF.71730 - CỐT THÉP BUỒNG XOẮN


Đơn vị tính: đồng/1tấn


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Cốt thép buồng xoắn

		

		

		

		

		



		

		Đường kính cốt thép

		

		

		

		

		



		AF.71731

		≤ 10mm

		Tấn

		16.497.030

		3.925.562

		204.630

		20.627.222



		AF.71732

		≤ 18mm

		Tấn

		16.389.556

		3.167.731

		554.501

		20.111.788



		AF.71733

		> 18mm

		Tấn

		16.402.260

		3.037.818

		567.188

		20.007.266





AF.71740 - CỐT THÉP BỆ ĐỠ MÁY PHÁT


Đơn vị tính: đồng/1tấn


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Cốt thép bệ đỡ máy phát

		

		

		

		

		



		

		Đường kính cốt thép

		

		

		

		

		



		AF.71741

		≤ 10mm

		Tấn

		16.497.030

		2.801.808

		204.630

		19.503.468



		AF.71742

		≤ 18mm

		Tấn

		16.393.332

		2.182.552

		566.652

		19.142.536



		AF.71743

		> 18mm

		Tấn

		16.402.260

		1.695.375

		564.889

		18.662.524





AF.71750 - CỐT THÉP MÁI KÊNH, MÁI HỐ SÓI


Đơn vị tính: đồng/1tấn


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Cốt thép mái kênh, mái xói

		

		

		

		

		



		

		Đường kính cốt thép

		

		

		

		

		



		AF.71751

		≤ 10mm

		Tấn

		16.497.030

		2.951.208

		204.630

		19.652.868



		AF.71752

		≤ 18mm

		Tấn

		16.389.984

		2.418.562

		553.516

		19.362.062



		AF.71753

		> 18mm

		Tấn

		16.402.260

		1.970.359

		564.889

		18.937.508





AF.71800 - CỐT THÉP SÀN DÀY ≥ 30CM


Đơn vị tính: đồng/1tấn


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Cốt thép sàn dày ≥ 30cm

		

		

		

		

		



		

		Đường kính cốt thép

		

		

		

		

		



		AF.71810

		≤ 10mm

		Tấn

		16.497.030

		3.167.731

		204.630

		19.869.391



		AF.71820

		≤ 18mm

		Tấn

		16.389.556

		2.362.266

		554.501

		19.306.323



		AF.71830

		> 18mm

		Tấn

		16.402.260

		1.797.141

		567.188

		18.766.589





AF.80000 - CÔNG TÁC SẢN XUẤT, LẮP DỰNG, THÁO DỠ VÁN KHUÔN


AF.81000 - VÁN KHUÔN CHO BÊ TÔNG ĐỔ TẠI CHỖ


Thuyết minh và quy định áp dụng:


- Gỗ chống trong đơn giá công tác ván khuôn tính theo loại gỗ có kích thước tiêu chuẩn và phương thức chống từng loại kết cấu quy định trong định mức sử dụng vật tư hiện hành.


- Gỗ ván trong đơn giá là loại gỗ có kích thước tiêu chuẩn quy định trong định mức sử dụng vật tư hiện hành.


- Đối với ván khuôn một số loại kết cấu (xà, dầm, sàn, mái…) khi áp dụng cho công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp, nếu chiều cao chống ván khuôn vượt khẩu độ quy định (thông tầng) thì căn cứ vào yêu cầu thiết kế và điều kiện thi công cụ thể để bổ sung vào chi phí vật liệu (gỗ chống, giằng néo, đinh) và nhân công cho phù hợp.


Thành phần công việc:


- Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m


- Sản xuất, lắp dựng và tháo dỡ theo đúng yêu cầu kỹ thuật


VÁN KHUÔN GỖ


AF.81110 - VÁN KHUÔN MÓNG DÀI, BỆ MÁY


Đơn vị tính: đồng/100m2

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		AF.81111

		Ván khuôn móng dài, bệ máy

		100m2

		2.932.030

		2.946.878

		

		5.878.908





AF.81120 - VÁN KHUÔN MÓNG CỘT


Đơn vị tính: đồng/100m2

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		AF.81121

		Ván khuôn móng tròn, đa giác

		100m2

		3.557.220

		10.555.496

		

		14.112.716



		AF.81122

		Ván khuôn móng vuông, chữ nhật

		100m2

		2.988.590

		6.430.733

		

		9.419.323





AF.81130 - VÁN KHUÔN CỘT


Đơn vị tính: đồng/100m2

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		AF.81131

		Ván khuôn cột tròn

		100m2

		3.945.060

		18.430.793

		

		22.375.853



		AF.81132

		Ván khuôn cột vuông, chữ nhật

		100m2

		3.190.590

		7.462.144

		

		10.652.734





AF.81140 - VÁN KHUÔN XÀ DẦM, GIẰNG


Đơn vị tính: đồng/100m2

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		AF.81141

		Ván khuôn xà dầm, giằng

		100m2

		4.188.985

		8.042.273

		

		12.231.258





AF.81150 - VÁN KHUÔN SÀN MÁI, LANH TÔ, LANH TÔ LIỀN MÁI HẮT, MÁNG NƯỚC, TẤM ĐAN


Đơn vị tính: đồng/100m2

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		AF.81151

		Ván khuôn sàn, mái

		100m2

		3.329.920

		6.304.225

		

		9.634.145



		AF.81152

		Ván khuôn lanh tô, lanh tô liền mái hắt, máng nước, tấm đan

		100m2

		3.329.920

		6.659.788

		

		9.989.708





AF.81160 - VÁN KHUÔN CẦU THANG


Đơn vị tính: đồng/100m2

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Ván khuôn

		

		

		

		

		



		AF.81161

		- Cầu thang thường

		100m2

		3.889.056

		10.704.316

		

		14.593.372



		AF.81162

		- Cầu thang xoáy ốc

		100m2

		5.241.355

		22.012.154

		

		27.253.509





AF.81200 - VÁN KHUÔN NỀN, SÂN BÃI, MẶT ĐƯỜNG BÊ TÔNG, MÁI TALUY VÀ KẾT CẤU BÊ TÔNG TƯƠNG TỰ


(chưa tính vật liệu khe co dãn, vật liệu chèn khe)


Đơn vị tính: đồng/100m2

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		AF.81211

		Ván khuôn nền, sân bãi, mặt đường bê tông, mái taluy và kết cấu bê tông tương tự

		100m2

		2.601.000

		3.157.961

		

		5.758.961





AF.81300 - VÁN KHUÔN TƯỜNG


Đơn vị tính: đồng/100m2

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Ván khuôn tường thẳng

		

		

		

		

		



		AF.81311

		- Chiều dày ≤ 45cm

		100m2

		3.018.487

		6.498.381

		

		9.516.868



		AF.81312

		- Chiều dày > 45cm

		100m2

		3.380.409

		7.628.229

		

		11.008.638



		

		Ván khuôn tường cong, nghiêng, vặn vỏ đỗ

		

		

		

		

		



		AF.81321

		- Chiều dày ≤ 45cm

		100m2

		3.770.258

		10.145.241

		

		13.915.499



		AF.81322

		- Chiều dày > 45cm

		100m2

		4.284.996

		12.201.424

		

		16.486.420





AF.81410 - VÁN KHUÔN XI PHÔNG, PHỄU


AF.81420 - VÁN KHUÔN ỐNG CỐNG, ỐNG BUY


AF.81430 - VÁN KHUÔN CỐNG, VÒM


AF.81440 - VÁN KHUÔN CẦU MÁNG


Đơn vị tính: đồng/100m2

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Ván khuôn

		

		

		

		

		



		AF.81411

		Xi phông, phễu

		100m2

		5.584.189

		30.088.240

		

		35.672.429



		AF.81421

		ống cống, ống buy

		100m2

		3.700.206

		16.584.790

		

		20.284.996



		AF.81431

		Cống, vòm

		100m2

		4.778.977

		23.640.578

		

		28.419.555



		AF.81441

		Cầu máng

		100m2

		5.588.832

		32.635.244

		

		38.224.076





AF.81510 - VÁN KHUÔN MŨ MỐ, MŨ TRỤ CẦU


AF.81520 - VÁN KHUÔN MÓNG, THÂN MỐ, THÂN TRỤ CẦU


AF.81530 - VÁN KHUÔN DẦM, BẢN DẦM CẦU CẢNG


Đơn vị tính: đồng/100m2

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Ván khuôn

		

		

		

		

		



		AF.81511

		Mũ mố, mũ trụ cầu

		100m2

		3.108.965

		12.175.692

		

		15.284.657



		AF.81521

		Móng mố, thân mố, móng trụ, thân trụ cầu

		100m2

		3.236.855

		6.725.286

		

		9.962.141



		AF.81531

		Dầm, bản dầm cầu cảng

		100m2

		7.370.037

		7.763.904

		

		15.133.941





AF.81600 - VÁN KHUÔN MÁI BỜ KÊNH MƯƠNG


Đơn vị tính: đồng/100m2

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		AF.81611

		Ván khuôn mái bờ kênh mương

		100m2

		2.711.000

		2.732.520

		

		5.443.520





SẢN XUẤT, LẮP DỰNG, THÁO DỠ VÁN KHUÔN THÉP, VÁN ÉP


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, đo lấy dấu, cắt, hàn, mài, hoàn thiện ván khuôn theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn, đà giáo, cây chống đảm bảo yêu cầu kỹ thuật của công tác đổ bê tông. Vận chuyển vật liệu theo phương ngang và phương thẳng đứng đã tính trong đơn giá.


AF.82000 - VÁN KHUÔN THÉP, CÂY CHỐNG GỖ


AF.82100 - VÁN KHUÔN TƯỜNG, CỘT VUÔNG, CHỮ NHẬT, XÀ DẦM, GIẰNG


Đơn vị tính: đồng/100m2

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Ván khuôn tường, cột vuông, chữ nhật, xà dầm, giằng

		

		

		

		

		



		AF.82111

		Chiều cao ≤ 16m

		100m2

		2.848.782

		8.954.572

		589.973

		12.393.327



		AF.82121

		≤ 50m

		100m2

		2.848.782

		9.356.920

		1.173.517

		13.379.219



		AF.82131

		> 50m

		100m2

		2.848.782

		10.058.689

		1.389.246

		14.296.717





AF.82200 - VÁN KHUÔN CỘT TRÒN


Đơn vị tính: đồng/100m2

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Ván khuôn cột tròn

		

		

		

		

		



		AF.82211

		Chiều cao ≤ 16m

		100m2

		3.528.049

		9.239.959

		656.971

		13.424.979



		AF.82221

		≤ 50m

		100m2

		3.528.049

		9.707.805

		1.240.514

		14.476.368



		AF.82231

		> 50m

		100m2

		3.528.049

		10.409.574

		1.456.244

		15.393.867





AF.82300 - VÁN KHUÔN SÀN MÁI


Đơn vị tính: đồng/100m2

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Ván khuôn sàn mái

		

		

		

		

		



		AF.82311

		Chiều cao ≤ 16m

		100m2

		3.074.516

		7.602.498

		589.973

		11.266.987



		AF.82321

		≤ 50m

		100m2

		3.074.516

		7.836.421

		1.173.517

		12.084.454



		AF.82331

		> 50m

		100m2

		3.074.516

		8.304.267

		1.389.246

		12.768.029





AF.82400 - VÁN KHUÔN MẶT ĐƯỜNG BÊ TÔNG


Đơn vị tính: đồng/100m2

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		AF.82411

		Ván khuôn mặt đường bê tông

		100m2

		545.208

		2.926.129

		

		3.471.337





AF.84000 - VÁN KHUÔN BẰNG VÁN ÉP CÔNG NGHIỆP KHÔNG CÓ KHUNG XƯƠNG, XÀ GỒ GỖ, CỘT CHỐNG BẰNG HỆ GIÁO ỐNG


AF.84100 - VÁN KHUÔN SÀN MÁI


Đơn vị tính: đồng/100m2

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Ván khuôn sàn mái

		

		

		

		

		



		AF.84111

		Chiều cao ≤ 16m

		100m2

		2.994.865

		5.208.510

		87.491

		8.290.866



		AF.84121

		≤ 50m

		100m2

		2.994.865

		5.900.603

		671.034

		9.566.502



		AF.84131

		> 50m

		100m2

		2.994.865

		6.475.651

		886.764

		10.357.280





AF.84200 - VÁN KHUÔN TƯỜNG


Đơn vị tính: đồng/100m2

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Ván khuôn tường

		

		

		

		

		



		AF.84211

		Chiều cao ≤ 16m

		100m2

		3.491.456

		4.931.097

		87.491

		8.510.044



		AF.84221

		≤ 50m

		100m2

		3.491.456

		5.424.674

		671.034

		9.587.164



		AF.84231

		> 50m

		100m2

		3.491.456

		5.953.340

		886.764

		10.331.560





AF.84300 - VÁN KHUÔN XÀ DẦM, GIẰNG


Đơn vị tính: đồng/100m2

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Ván khuôn xà, dầm, giằng

		

		

		

		

		



		AF.84311

		Chiều cao ≤ 16m

		100m2

		3.782.071

		5.267.946

		87.491

		9.137.508



		AF.84321

		≤ 50m

		100m2

		3.782.071

		5.794.273

		671.034

		10.247.378



		AF.84331

		> 50m

		100m2

		3.782.071

		6.374.402

		886.764

		11.043.237





AF.86000 - VÁN KHUÔN THÉP, KHUNG XƯƠNG THÉP, CỘT CHỐNG BẰNG GIÁO ỐNG


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, đo lấy dấu, cắt, hàn, mài, hoàn thiện ván khuôn theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn, đà giáo, cây chống đảm bảo yêu cầu kỹ thuật của công tác đổ bê tông. Vận chuyển vật liệu theo phương ngang và phương thẳng đứng đã tính trong đơn giá.


AF.86100 - VÁN KHUÔN SÀN MÁI


Đơn vị tính: đồng/100m2

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Ván khuôn sàn mái

		

		

		

		

		



		AF.86111

		Chiều cao ≤ 16m

		100m2

		2.184.783

		5.088.920

		87.491

		7.361.194



		AF.86121

		≤ 50m

		100m2

		2.184.783

		5.725.035

		671.034

		8.580.852



		AF.86131

		> 50m

		100m2

		2.184.783

		6.157.593

		886.764

		9.229.140





AF.86200 - VÁN KHUÔN TƯỜNG


Đơn vị tính: đồng/100m2

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Ván khuôn tường

		

		

		

		

		



		AF.86211

		Chiều cao ≤ 16m

		100m2

		2.352.295

		7.251.711

		87.491

		9.691.497



		AF.86221

		≤ 50m

		100m2

		2.218.782

		7.633.380

		671.034

		10.523.196



		AF.86231

		> 50m

		100m2

		2.218.782

		8.905.610

		886.764

		12.011.156





AF.86300 - VÁN KHUÔN XÀ DẦM, GIẰNG


Đơn vị tính: đồng/100m2

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Ván khuôn xà, dầm, giằng

		

		

		

		

		



		AF.86311

		Chiều cao ≤ 16m

		100m2

		2.377.794

		5.852.258

		87.491

		8.317.543



		AF.86321

		≤ 50m

		100m2

		2.244.281

		6.361.150

		671.034

		9.276.465



		AF.86331

		> 50m

		100m2

		2.244.281

		6.870.042

		886.764

		10.001.087





AF.86400 - SẢN XUẤT, LẮP DỰNG, THÁO DỠ VÀ VẬN HÀNH KẾT CẤU THÉP, VÁN KHUÔN TRƯỢT LỒNG THANG MÁY, SILÔ, ỐNG KHÓI


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, gia công, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn trượt, hệ mâm sàn chính, mâm sàn phụ, hệ lan can, hành lang bảo vệ an toàn, vận hành thiết bị ván khuôn trượt ở mọi độ cao, bảo đảm yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính: đồng/100m2

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Gia công, lắp dựng, tháo dỡ và vận hành thiết bị ván khuôn trượt

		

		

		

		

		



		AF.86411

		Lồng thang máy

		100m2

		2.995.068

		12.648.574

		6.123.587

		21.767.229



		AF.86421

		Silô

		100m2

		3.400.816

		11.548.698

		5.707.066

		20.656.580



		AF.86431

		Ống khói

		100m2

		4.014.730

		17.872.985

		7.089.576

		28.977.291





AF.87100 - LẮP DỰNG, THÁO DỠ KẾT CẤU THÉP HỆ VÁN KHUÔN NGOÀI DẦM CẦU ĐÚC ĐẨY


Đơn vị tính: đồng/100m2

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		AF.87111

		Lắp dựng, tháo dỡ hệ khung, dàn ván khuôn ngoài dầm cầu đúc đẩy

		100m2

		187.976

		2.926.129

		975.925

		4.090.030





AF.87200 - SẢN XUẤT, LẮP DỰNG, THÁO DỠ VÁN KHUÔN MỐ TRỤ CẦU


Thành phần công việc:


Sản xuất, lắp dựng, tháo dỡ theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.


Đơn vị tính: đồng/100m2

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Sản xuất, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn mố, trụ cầu

		

		

		

		

		



		AF.87211

		Trên cạn

		100m2

		1.639.648

		7.836.421

		3.857.051

		13.333.120



		AF.87221

		Dưới nước

		100m2

		1.639.648

		9.403.705

		7.095.384

		18.138.737





AF.88110 - SẢN XUẤT HỆ VÁN KHUÔN, HỆ KHUNG ĐỠ VÁN KHUÔN HẦM


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, sản xuất hệ ván khuôn hầm theo đúng yêu cầu kỹ thuật. (Đơn giá chưa tính thu hồi giá trị vật liệu chính).


Đơn vị tính: đồng/1 tấn

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		AF.88110

		Sản xuất ván khuôn kim loại

		Tấn

		18.658.849

		8.538.190

		2.230.289

		29.427.328





AF.88210 - TỔ HỢP, DI CHUYỂN VÀ LẮP DỰNG VÁN KHUÔN HẦM


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, tổ hợp, di chuyển, lắp dựng, căn chỉnh, định vị ván khuôn. Đảm bảo đúng vị trí thiết kế, đúng yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính: đồng/1 tấn/lần đầu

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Tổ hợp, di chuyển, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn kim loại

		

		

		

		

		



		AF.88211

		Hầm ngang

		Tấn

		339.360

		3.468.099

		1.608.719

		5.416.178



		AF.88212

		Hầm đứng, nghiêng

		Tấn

		290.535

		3.625.856

		1.580.391

		5.496.782





AF.88220 - THÁO, DI CHUYỂN HỆ VÁN KHUÔN HẦM


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, hạ kích tháo ván khuôn, di chuyển hệ ván khuôn đến vị trí đổ tiếp theo, kích đẩy hệ ván khuôn vào vị trí, căn chỉnh, cố định hoàn thiện ván khuôn đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính: đồng/1 tấn/lần di chuyển tiếp theo


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Tháo dỡ, di chuyển hệ ván khuôn hầm

		

		

		

		

		



		AF.88221

		Hầm ngang

		Tấn

		

		220.853

		163.978

		384.831



		AF.88222

		Hầm đứng, nghiêng

		Tấn

		

		264.158

		163.978

		428.136





Ghi chú:


Đơn giá sản xuất, tổ hợp, di chuyển lắp dựng lần đầu và tháo, di chuyển lần tiếp theo hệ ván khuôn hầm chưa tính chi phí tháo dỡ hệ ván khuôn lần cuối cùng sau khi hoàn thành công tác đổ bê tông hầm


AF.88300 - GIA CÔNG, LẮP DỰNG, THÁO DỠ VÁN KHUÔN CÔNG TRÌNH THỦY CÔNG


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, gia công ván khuôn, hệ cây chống. Lắp đặt ván khuôn, hệ cây chống, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.


Đơn vị tính: đồng/1 m2

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		AF.88310

		Gia công, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn tấm lớn công trình thủy công

		m2

		90.275

		226.457

		184.730

		501.462





Ghi chú:


Trường hợp gia công lắp dựng tháo dỡ ván khuôn mặt cong, căn cứ vào thiết kế cụ thể để xác định và đưa vào dự toán.


AF.88410 - SẢN XUẤT VÁN KHUÔN, HỆ TREO ĐỠ VÁN KHUÔN DẦM CẦU ĐÚC HẪNG


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, sản xuất hệ khung đỡ, giá đỡ treo đúc bê tông, hệ ván khuôn dầm đúc hẫng, tháo lắp thử, thí nghiệm, thử tải hệ treo đúc bê tông dầm đảm bảo yêu cầu kỹ thuật (chi phí vật liệu chính đã tính trong đơn giá).


Đơn vị tính: đồng/1 m2 bề mặt bê tông


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		AF.88410

		Sản xuất ván khuôn, hệ treo đỡ ván khuôn dầm đúc hẫng

		m2

		201.353

		318.058

		96.238

		615.649





Ghi chú:


Ván khuôn khối bê tông dầm hộp trên đỉnh chôn trong bê tông tính như chi phí kết cấu thép chôn trong bê tông.


AF.88420 - TỔ HỢP, LẮP DỰNG VÁN KHUÔN, HỆ TREO ĐỠ VÁN KHUÔN DẦM CẦU ĐÚC HẪNG


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu đến mố, trụ cầu. Lắp dựng, định vị, căn chỉnh ván khuôn, hệ treo đỡ ván khuôn đỉnh mố trụ cầu đúng vị trí đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính: đồng/1 tấn/lần đầu


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn, hệ treo đỡ ván khuôn dầm đúc hẫng

		

		

		

		

		



		AF.88421

		Trên cạn

		Tấn

		183.878

		447.825

		120.582

		752.285



		AF.88422

		Dưới nước

		Tấn

		183.878

		539.426

		712.460

		1.435.764





AF.88430 - THÁO, DI CHUYỂN VÁN KHUÔN, HỆ TREO ĐỠ VÁN KHUÔN DẦM CẦU ĐÚC HẪNG


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, tháo dỡ ván khuôn và hệ thống neo của hệ treo đỡ ván khuôn. Di chuyển hệ treo đỡ ván khuôn đến vị trí theo bằng hệ thống kích thủy lực. Neo hệ treo đỡ ván khuôn vào khối bê tông mới đúc bằng bulông cường độ cao. Lắp lại ván khuôn. Kích điều chỉnh hệ treo đỡ ván khuôn bằng kích thủy lực, căn chỉnh đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính: đồng/1 tấn/lần di chuyển tiếp theo


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Tháo, di chuyển ván khuôn, hệ treo đỡ ván khuôn dầm đúc hẫng

		

		

		

		

		



		AF.88431

		Trên cạn

		Tấn

		154.542

		318.058

		386.760

		859.360



		AF.88432

		Dưới nước

		Tấn

		160.662

		419.836

		751.140

		1.331.638





Chương 7.


CÔNG TÁC SẢN XUẤT VÀ LẮP DỰNG CẤU KIỆN BÊ TÔNG ĐÚC SẴN

AG.10000 - SẢN XUẤT CẤU KIỆN BÊ TÔNG ĐÚC SẴN


Thuyết minh và quy định áp dụng:


- Đơn giá công tác sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn chỉ tính cho các cấu kiện sản xuất tại hiện trường, gồm ba nhóm công việc:


+ Đổ bê tông.


+ Sản xuất, lắp dựng cốt thép.


+ Sản xuất, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn.


- Đơn giá công việc sản xuất, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn (gồm ván khuôn gỗ, ván khuôn kim loại) được tính cho 1m2 mặt bê tông cấu kiện cần sử dụng ván khuôn.


- Nếu trên bề mặt cấu kiện bê tông có diện tích chỗ rỗng ≤ 1m2 sẽ không phải trừ đi diện tích ván khuôn và không được tính thêm ván khuôn cho bề mặt thành, gờ xung quanh chỗ rỗng.


- Vữa bê tông tính trong đơn giá sử dụng vữa XM PCB30 độ sụt 2-4cm, đối với cấu kiện vỏ mỏng và khi đổ bằng cần cẩu dùng độ sụt 6-8cm, độ sụt 14-17cm khi đổ bằng bơm bê tông.


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, trộn đổ, đầm và bảo dưỡng bê tông, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m. Tách, dọn và xếp cấu kiện vào vị trí quy định tại bãi sản xuất cấu kiện.


AG.11100 - BÊ TÔNG CỌC, CỘT, CỌC CỪ 


Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Bê tông cọc, cột, cọc cừ, đá 1x2

		

		

		

		

		



		

		Bê tông cọc, cột

		

		

		

		

		



		AG.11112

		- Mác 150

		m3

		589.938

		364.395

		73.946

		1.028.279



		AG.11113

		- Mác 200

		m3

		647.498

		364.395

		73.946

		1.085.839



		AG.11114

		- Mác 250

		m3

		706.997

		364.395

		73.946

		1.145.338



		AG.11115

		- Mác 300

		m3

		1.172.016

		364.395

		73.946

		1.610.357



		

		Bê tông cọc cừ

		

		

		

		

		



		AG.11122

		- Mác 150

		m3

		589.938

		746.711

		58.704

		1.395.353



		AG.11123

		- Mác 200

		m3

		647.498

		746.711

		58.704

		1.452.913



		AG.11124

		- Mác 250

		m3

		706.997

		746.711

		58.704

		1.512.412



		AG.11125

		- Mác 300

		m3

		1.172.016

		746.711

		58.704

		1.977.431





AG.11200 - BÊ TÔNG XÀ DẦM


AG.11300 - BÊ TÔNG PA NEN


Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Bê tông xà dầm đá 1x2

		

		

		

		

		



		AG.11212

		- Mác 150

		m3

		589.938

		383.246

		73.946

		1.047.130



		AG.11213

		- Mác 200

		m3

		647.498

		383.246

		73.946

		1.104.690



		AG.11214

		- Mác 250

		m3

		706.997

		383.246

		73.946

		1.164.189



		AG.11215

		- Mác 300

		m3

		1.172.016

		383.246

		73.946

		1.629.208



		

		Bê tông panen 3 mặt, đá 1x2

		

		

		

		

		



		AG.11312

		- Mác 150

		m3

		589.938

		500.168

		50.829

		1.140.935



		AG.11313

		- Mác 200

		m3

		647.498

		500.168

		50.829

		1.198.495



		AG.11314

		- Mác 250

		m3

		706.997

		500.168

		50.829

		1.257.994



		AG.11315

		- Mác 300

		m3

		1.172.016

		500.168

		50.829

		1.723.013



		

		Bê tông panen 4 mặt, đá 1x2

		

		

		

		

		



		AG.11322

		- Mác 150

		m3

		589.938

		744.839

		50.829

		1.385.606



		AG.11323

		- Mác 200

		m3

		647.498

		744.839

		50.829

		1.443.166



		AG.11324

		- Mác 250

		m3

		706.997

		744.839

		50.829

		1.502.665



		AG.11325

		- Mác 300

		m3

		1.172.016

		744.839

		50.829

		1.967.684





AG.11400 - BÊ TÔNG TẤM ĐAN, MÁI HẮT, LANH TÔ, LÁ CHỚP, NAN HOA, CỬA SỔ TRỜI, CON SƠN, HÀNG RÀO, LAN CAN


Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Bê tông tấm đan, mái hắt, lanh tô, đá 1x2

		

		

		

		

		



		AG.11412

		- Mác 150

		m3

		589.938

		511.746

		25.655

		1.127.339



		AG.11413

		- Mác 200

		m3

		647.498

		511.746

		25.655

		1.184.899



		AG.11414

		- Mác 250

		m3

		706.997

		511.746

		25.655

		1.244.398



		AG.11415

		- Mác 300

		m3

		1.172.016

		511.746

		25.655

		1.709.417



		

		Bê tông nan hoa, đá 1x2

		

		

		

		

		



		AG.11422

		- Mác 150

		m3

		589.938

		989.641

		25.655

		1.605.234



		AG.11423

		- Mác 200

		m3

		647.498

		989.641

		25.655

		1.662.794



		AG.11424

		- Mác 250

		m3

		706.997

		989.641

		25.655

		1.722.293



		AG.11425

		- Mác 300

		m3

		1.172.016

		989.641

		25.655

		2.187.312



		

		Bê tông lá chớp, đá 1x2

		

		

		

		

		



		AG.11432

		- Mác 150

		m3

		589.938

		621.264

		25.655

		1.236.857



		AG.11433

		- Mác 200

		m3

		647.498

		621.264

		25.655

		1.294.417



		AG.11434

		- Mác 250

		m3

		706.997

		621.264

		25.655

		1.353.916



		AG.11435

		- Mác 300

		m3

		1.172.016

		621.264

		25.655

		1.818.935



		

		Bê tông cửa sổ trời, con sơn, đá 1x2

		

		

		

		

		



		AG.11442

		- Mác 150

		m3

		589.938

		720.825

		25.655

		1.336.418



		AG.11443

		- Mác 200

		m3

		647.498

		720.825

		25.655

		1.393.978



		AG.11444

		- Mác 250

		m3

		706.997

		720.825

		25.655

		1.453.477



		AG.11445

		- Mác 300

		m3

		1.172.016

		720.825

		25.655

		1.918.496



		

		Bê tông hàng rào, lan can, đá 1x2

		

		

		

		

		



		AG.11452

		- Mác 150

		m3

		589.938

		569.492

		25.655

		1.185.085



		AG.11453

		- Mác 200

		m3

		647.498

		569.492

		25.655

		1.242.645



		AG.11454

		- Mác 250

		m3

		706.997

		569.492

		25.655

		1.302.144



		AG.11455

		- Mác 300

		m3

		1.172.016

		569.492

		25.655

		1.767.163





BÊ TÔNG ỐNG CÔNG, ỐNG BUY 


Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Bê tông ống cống, ống buy

		

		

		

		

		



		

		Bê tông ống cống, đá 1x2

		

		

		

		

		



		AG.11512

		- Mác 150

		m3

		589.938

		485.012

		28.220

		1.103.170



		AG.11513

		- Mác 200

		m3

		647.498

		485.012

		28.220

		1.160.730



		AG.11514

		- Mác 250

		m3

		706.997

		485.012

		28.220

		1.220.229



		AG.11515

		- Mác 300

		m3

		1.172.016

		485.012

		28.220

		1.685.248



		

		Bê tông ống buy D ≤ 70cm, đá 1x2

		

		

		

		

		



		AG.11612

		- Mác 150

		m3

		589.938

		632.247

		28.220

		1.250.405



		AG.11613

		- Mác 200

		m3

		647.498

		632.247

		28.220

		1.307.965



		AG.11614

		- Mác 250

		m3

		706.997

		632.247

		28.220

		1.367.464



		AG.11615

		- Mác 300

		m3

		1.172.016

		632.247

		28.220

		1.832.483



		

		Bê tông ống buy D > 70cm, đá 1x2

		

		

		

		

		



		AG.11622

		- Mác 150

		m3

		589.938

		539.142

		29.503

		1.158.583



		AG.11623

		- Mác 200

		m3

		647.498

		539.142

		29.503

		1.216.143



		AG.11624

		- Mác 250

		m3

		706.997

		539.142

		29.503

		1.275.642



		AG.11625

		- Mác 300

		m3

		1.172.016

		539.142

		29.503

		1.740.661





AG.11700 - BÊ TÔNG DẦM CẦU ĐỔ BẰNG THỦ CÔNG


Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Bê tông dầm cầu

		

		

		

		

		



		

		Bê tông dầm đặc (chữ T, I), đá 1x2

		

		

		

		

		



		AG.11713

		- Mác 200

		m3

		647.498

		982.477

		160.942

		1.790.917



		AG.11714

		- Mác 250

		m3

		706.997

		982.477

		160.942

		1.850.416



		AG.11715

		- Mác 300

		m3

		1.172.016

		982.477

		160.942

		2.315.435



		

		Bê tông dầm hộp (T, bản rỗng), đá 1x2

		

		

		

		

		



		AG.11723

		- Mác 200

		m3

		647.498

		1.122.830

		160.942

		1.931.270



		AG.11724

		- Mác 250

		m3

		706.997

		1.122.830

		160.942

		1.990.769



		AG.11725

		- Mác 300

		m3

		1.172.016

		1.122.830

		160.942

		2.455.788



		

		Bê tông dầm bản, đá 1x2

		

		

		

		

		



		AG.11733

		- Mác 200

		m3

		647.498

		1.193.007

		184.479

		2.024.984



		AG.11734

		- Mác 250

		m3

		706.997

		1.193.007

		184.479

		2.084.483



		AG.11735

		- Mác 300

		m3

		1.172.016

		1.193.007

		184.479

		2.549.502





AG.11800 - BÊ TÔNG BẢN MẶT CẦU, BẢN NGĂN BA LÁT, BÊ TÔNG KẾT CẤU CẦU KHÁC


Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Bê tông bản mặt cầu, bản ngăn ba lát, bê tông kết cấu cầu khác

		

		

		

		

		



		

		Bê tông bản mặt cầu, đá 1x2

		

		

		

		

		



		AG.11812

		- Mác 150

		m3

		589.938

		748.554

		73.946

		1.412.438



		AG.11813

		- Mác 200

		m3

		647.498

		748.554

		73.946

		1.469.998



		AG.11814

		- Mác 250

		m3

		706.997

		748.554

		73.946

		1.529.497



		AG.11815

		- Mác 300

		m3

		1.172.016

		748.554

		73.946

		1.994.516



		

		Bê tông bản ngăn ba lát, đá 1x2

		

		

		

		

		



		AG.11822

		- Mác 150

		m3

		589.938

		832.766

		73.946

		1.496.650



		AG.11823

		- Mác 200

		m3

		647.498

		832.766

		73.946

		1.554.210



		AG.11824

		- Mác 250

		m3

		706.997

		832.766

		73.946

		1.613.709



		AG.11825

		- Mác 300

		m3

		1.172.016

		832.766

		73.946

		2.078.728



		

		Bê tông kết cấu cầu khác, đá 1x2

		

		

		

		

		



		AG.11832

		- Mác 150

		m3

		589.938

		713.465

		73.946

		1.377.349



		AG.11833

		- Mác 200

		m3

		647.498

		713.465

		73.946

		1.434.909



		AG.11834

		- Mác 250

		m3

		706.997

		713.465

		73.946

		1.494.408



		AG.11835

		- Mác 300

		m3

		1.172.016

		713.465

		73.946

		1.959.427





AG.11900 - BÊ TÔNG CỤC LẤP SÔNG, CỤC CHẮN SÓNG


Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Bê tông cục lấp sông, cục chắn sóng

		

		

		

		

		



		

		Bê tông cục lấp sông, đá 1x2

		

		

		

		

		



		AG.11912

		- Mác 150

		m3

		589.938

		442.114

		49.974

		1.082.026



		AG.11913

		- Mác 200

		m3

		647.498

		442.114

		49.974

		1.139.586



		AG.11914

		- Mác 250

		m3

		706.997

		442.114

		49.974

		1.199.085



		AG.11915

		- Mác 300

		m3

		1.172.016

		442.114

		49.974

		1.664.104



		

		Bê tông cục chắn sóng, đá 1x2

		

		

		

		

		



		AG.11922

		- Mác 150

		m3

		589.938

		449.132

		52.604

		1.091.674



		AG.11923

		- Mác 200

		m3

		647.498

		449.132

		52.604

		1.149.234



		AG.11924

		- Mác 250

		m3

		706.997

		449.132

		52.604

		1.208.733



		AG.11925

		- Mác 300

		m3

		1.172.016

		449.132

		52.604

		1.673.752





SẢN XUẤT CẤU KIỆN BÊ TÔNG ĐÚC SẴN BẰNG VỮA BÊ TÔNG SẢN XUẤT QUA DÂY CHUYỀN TRẠM TRỘN TẠI HIỆN TRƯỜNG HOẶC VỮA BÊ TÔNG THƯƠNG PHẨM


AG.12100 - BÊ TÔNG DẦM CẦU ĐỔ BẰNG CẦN CẨU


Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Bê tông dầm đặc (chữ T, I), đá 1x2

		

		

		

		

		



		AG.12113

		- Mác 200

		m3

		664.806

		816.391

		173.456

		1.654.653



		AG.12114

		- Mác 250

		m3

		734.473

		816.391

		173.456

		1.724.320



		AG.12115

		- Mác 300

		m3

		1.212.133

		816.391

		173.456

		2.201.980



		

		Bê tông dầm hộp (T, bản rỗng), đá 1x2

		

		

		

		

		



		AG.12123

		- Mác 200

		m3

		664.806

		891.247

		314.580

		1.870.633



		AG.12124

		- Mác 250

		m3

		734.473

		891.247

		314.580

		1.940.300



		AG.12125

		- Mác 300

		m3

		1.212.133

		891.247

		314.580

		2.417.960



		

		Bê tông dầm bản, đá 1x2

		

		

		

		

		



		AG.12133

		- Mác 200

		m3

		664.806

		369.598

		146.856

		1.181.260



		AG.12134

		- Mác 250

		m3

		734.473

		369.598

		146.856

		1.250.927



		AG.12135

		- Mác 300

		m3

		1.212.133

		369.598

		146.856

		1.728.587





AG.12200 - BÊ TÔNG DẦM CẦU ĐỔ BẰNG BƠM BÊ TÔNG


Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Bê tông dầm đặc (chữ T, I), đá 1x2

		

		

		

		

		



		AG.12213

		- Mác 200

		m3

		1.021.733

		816.391

		185.189

		2.023.313



		AG.12214

		- Mác 250

		m3

		1.161.619

		816.391

		185.189

		2.163.199



		AG.12215

		- Mác 300

		m3

		1.720.912

		816.391

		185.189

		2.722.492



		

		Bê tông dầm hộp (T, bản rỗng), đá 1x2

		

		

		

		

		



		AG.12223

		- Mác 200

		m3

		1.021.733

		891.247

		194.427

		2.107.407



		AG.12224

		- Mác 250

		m3

		1.161.619

		891.247

		194.427

		2.247.293



		AG.12225

		- Mác 300

		m3

		1.720.912

		891.247

		194.427

		2.806.586



		

		Bê tông dầm bản, đá 1x2

		

		

		

		

		



		AG.12233

		- Mác 200

		m3

		1.021.733

		369.598

		162.618

		1.553.949



		AG.12234

		- Mác 250

		m3

		1.161.619

		369.598

		162.618

		1.693.835



		AG.12235

		- Mác 300

		m3

		1.720.912

		369.598

		162.618

		2.253.128





AG.13000 - CÔNG TÁC SẢN XUẤT, LẮP ĐẶT CỐT THÉP BÊ TÔNG ĐÚC SẴN


Thành phần công việc:


- Chuẩn bị, kéo, nắn, cắt, uốn sắt, hàn nối, đặt buộc và hàn cốt thép


- Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m


AG.13100 - CỐT THÉP CỘT, CỌC, CỪ, XÀ DẦM, GIẰNG


Đơn vị tính: đ/1tấn


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Cốt thép cột, cọc, cừ, xà dầm, giằng

		

		

		

		

		



		AG.13111

		- Đường kính ≤ 10mm

		tấn

		16.497.030

		3.085.453

		94.725

		19.677.208



		AG.13121

		- Đường kính ≤ 18mm

		tấn

		16.391.100

		1.693.210

		447.880

		18.532.190



		AG.13131

		- Đường kính > 18mm

		tấn

		16.391.100

		1.621.757

		396.853

		18.409.710





AG.13200 - CỐT THÉP PA NEN, TẤM ĐAN, HÀNG RÀO, CỬA SỔ, LÁ CHỚP, NAN HOA, CON SƠN


Đơn vị tính: đ/1tấn


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Cốt thép pe nen

		

		

		

		

		



		AG.13211

		- Đường kính ≤ 10mm

		tấn

		16.497.030

		4.627.097

		113.670

		21.237.797



		AG.13212

		- Đường kính > 10mm

		tấn

		16.389.612

		2.845.112

		774.329

		20.009.053



		AG.13221

		Cốt thép tấm đan, hàng rào, cửa sổ, lá chớp, nan hoa, con sơn

		tấn

		16.203.570

		3.702.543

		94.725

		20.000.838





AG.13300 - CỐT THÉP ỐNG CỐNG, ỐNG BUY


Đơn vị tính: đ/1tấn


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Cốt thép ống cống, ống buy

		

		

		

		

		



		AG.13311

		- Đường kính ≤ 10mm

		tấn

		16.497.030

		5.562.689

		94.725

		22.154.444



		AG.13321

		- Đường kính ≤ 18mm

		tấn

		16.480.380

		3.197.727

		827.533

		20.505.640



		AG.13331

		- Đường kính > 18mm

		tấn

		16.480.380

		2.786.023

		763.370

		20.029.773





AG.13400 - CỐT THÉP DẦM CẦU


Đơn vị tính: đ/1tấn


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Cốt thép dầm cầu

		

		

		

		

		



		AG.13421

		- Đường kính ≤ 18mm

		tấn

		16.162.454

		1.852.670

		452.045

		18.467.169



		AG.13431

		- Đường kính > 18mm

		tấn

		16.432.597

		1.031.600

		562.567

		18.026.764





AG.13500 - GIA CÔNG LẮP ĐẶT CÁP THÉP DỰ ỨNG LỰC


Thành phần công việc:


- Chuẩn bị, thổi rửa ống luồn cáp, luồn đặt, đo cắt và kéo cáp bảo đảm đúng yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.


- Đối với cáp thép dự ứng lực dầm cầu kéo sau bao gồm cả việc làm sạch và khô ống luồn cáp.


- Đối với dự ứng lực cả silô, sàn, dầm nhà đã bao gồm việc vận chuyển vật liệu lên cao.

AG.13510 - GIA CÔNG, LẮP ĐẶT CÁP THÉP DỰ ỨNG LỰC DẦM CẦU


Đơn vị tính: đ/1tấn


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Cáp thép dự ứng lực dầm cầu

		

		

		

		

		



		AG.13511

		- Kéo sau

		tấn

		21.073.430

		7.124.488

		7.846.317

		36.044.235



		AG.13512

		- Kéo trước

		tấn

		21.073.430

		6.106.704

		2.702.795

		29.882.929





AG.13520 - GIA CÔNG, LẮP ĐẶT, KÉO CÁP THÉP DỰ ỨNG LỰC SILÔ, DẦM, SÀN NHÀ


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, luồn cáp vào ống luồn bằng máy luồn cáp. Rải, đặt cáp, kích, kéo căng cáp thép dự ứng lực theo yêu cầu thiết kế. (Không phân biệt chiều cao).


Đơn vị tính: đ/1tấn


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Cáp thép dự ứng lực silô, dầm, sàn nhà

		

		

		

		

		



		AG.13521

		- Silô

		tấn

		21.038.648

		8.651.164

		9.615.089

		39.304.901



		AG.13522

		- Dầm, sàn nhà

		tấn

		20.991.218

		4.452.805

		794.758

		26.238.781





AG.13530 - LẮP ĐẶT NEO CÁP DỰ ỨNG LỰC


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, kiểm tra, lắp đặt neo, bôi mỡ bảo vệ đầu neo, lắp chụp cốc nhựa, chèn, trát vữa không co ngót bảo vệ đầu neo theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m. (Không phân biệt chiều cao).


Đơn vị tính: đ/1 đầu neo


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		AG.13531

		Lắp đạt neo cáp dự ứng lực

		1 đầu neo

		80.514

		63.612

		

		144.126





AG.20000 - LẮP DỰNG TẤM TƯỜNG, TẤM SÀN, MÁI 3D-SG


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, vệ sinh chân tường, trộn vữa rải lớp bê tông lót chân tường, cắt tấm 3D theo kích thước thiết kế, lắp dựng, buộc liên kết, xử lý các mối, khoét trổ lỗ cửa (nếu có), chống cố định tấm 3D, trộn vữa bê tông, phun vữa bê tông tường, trần, đổ bê tông sàn, mái; vận chuyển vật liệu trong phạm vi 50m, hoàn thiện đảm bảo yêu cầu kỹ thuật (công tác lắp đặt đường ống công trình, lắp đặt điện chưa tính trong đơn giá).

Công tác trát vữa xi măng áp dụng đơn giá trát tường, trần tại chương công tác hoàn thiện.

AG.21100 - LẮP DỰNG TẤM TƯỜNG


Đơn vị tính: đ/m2

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Lắp dựng tấm tường 3D-SG

		

		

		

		

		



		AG.21111

		- Chiều dày lõi mốp (xốp) 5m

		m2

		327.220

		174.317

		12.486

		514.023



		AG.21121

		- Chiều dày lõi mốp (xốp) 10cm

		m2

		464.909

		178.786

		14.711

		658.406



		AG.21131

		- Chiều dày lõi mốp (xốp) 15cm

		m2

		547.099

		183.256

		14.711

		745.066





AG.21200 - LẮP DỰNG TẤM SÀN


Đơn vị tính: đ/m2

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Lắp dựng tấm sàn 3D-SG

		

		

		

		

		



		AG.21211

		- Chiều dày lõi mốp (xốp) 5m

		m2

		374.079

		250.301

		10.552

		634.932



		AG.21221

		- Chiều dày lõi mốp (xốp) 10cm

		m2

		497.992

		257.005

		10.552

		765.549



		AG.21231

		- Chiều dày lõi mốp (xốp) 15cm

		m2

		575.791

		268.180

		10.552

		854.523





AG.21300 - LẮP DỰNG TẤM MÁI NGHIÊNG, CẦU THANG


Đơn vị tính: đ/m2

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Lắp dựng tấm mái 3D-SG

		

		

		

		

		



		AG.21311

		- Chiều dày lõi mốp (xốp) 5m

		m2

		380.721

		312.876

		10.836

		704.433



		AG.21321

		- Chiều dày lõi mốp (xốp) 10cm

		m2

		504.634

		326.285

		10.836

		841.755



		AG.21331

		- Chiều dày lõi mốp (xốp) 15cm

		m2

		582.433

		330.755

		10.836

		924.024





AG.30000 - CÔNG TÁC SẢN XUẤT, LẮP DỰNG, THÁO DỠ VÁN KHUÔN


Thành phần công việc:


- Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.


- Sản xuất, lắp dựng và tháo dỡ theo đúng yêu cầu kỹ thuật.


(Vật liệu luân chuyển đã tính trong đơn giá, vật liệu làm biện pháp lắp dựng chưa tính trong đơn giá).


AG.31000 - VÁN KHUÔN GỖ


Gỗ ván, gỗ đà nẹp trong đơn giá là loại gỗ có kích thước tiêu chuẩn quy định trong định mức sử dụng vật tư hiện hành.


AG.31100 - VÁN KHUÔN PA NEN, CỌC, CỘT


Đơn vị tính: đ/100m2

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Ván khuôn panen, cọc cột

		

		

		

		

		



		AG.31111

		Ván khuôn pa nen

		100m2

		491.870

		5.913.953

		

		6.405.823



		AG.31121

		Ván khuôn cọc, cột

		100m2

		362.590

		5.716.821

		

		6.079.411





AG.31200 - VÁN KHUÔN XÀ, DẦM


Đơn vị tính: đ/100m2

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		AG.31211

		Ván khuôn xà dầm

		100m2

		778.134

		6.876.770

		

		7.654.904





AG.31300 - VÁN KHUÔN NẮP ĐAN, TẤM CHỚP


Đơn vị tính: đ/100m2

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		AG.31311

		Ván khuôn nắp đan, tấm chớp

		100m2

		251.530

		5.101.531

		

		5.353.061





AG.32000 - VÁN KHUÔN KIM LOẠI


AG.32100 - VÁN KHUÔN DẦM CẦU


Đơn vị tính: đ/1m2

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Ván khuôn dầm cầu

		

		

		

		

		



		AG.32111

		- Dầm bản

		m2

		102.012

		346.047

		10.636

		458.695



		AG.32121

		- Dầm chữ T, I

		m2

		121.477

		432.558

		36.175

		590.210



		AG.32131

		- Dầm hộp

		m2

		115.020

		483.447

		24.745

		623.212





AG.32200 - VÁN KHUÔN CÁC LOẠI CẤU KIỆN KHÁC


Đơn vị tính: đ/100m2

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		AG.32211

		Ván khuôn các loại cấu kiện khác

		100m2

		603.045

		7.429.394

		260.601

		8.293.040





AG.40000 - LẮP DỰNG CẤU KIỆN BÊ TÔNG ĐÚC SẴN


Thành phần công việc:


- Chuẩn bị kê đệm, lắp đặt cấu kiện vào vị trí, hoàn chỉnh theo yêu cầu kỹ thuật.


- Vận chuyển vật liệu, cấu kiện trong phạm vi 30m.


AG.41000 - LẮP CÁC LOẠI CẤU KIỆN BÊ TÔNG ĐÚC SẴN BẰNG MÁY


AG.41100 - LẮP CỘT


Đơn vị tính: đ/1cái


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Lắp cột

		

		

		

		

		



		AG.41111

		- Trọng lượng ≤ 2,5tấn

		cái

		147.360

		243.280

		147.456

		538.096



		AG.41121

		- Trọng lượng ≤ 5tấn

		cái

		147.360

		273.690

		186.733

		607.783



		AG.41131

		- Trọng lượng ≤ 7tấn

		cái

		158.360

		369.598

		226.011

		753.969



		AG.41141

		- Trọng lượng > 7tấn

		cái

		158.360

		395.330

		324.204

		877.894





AG.41200 - LẮP XÀ DẦM, GIẰNG


Đơn vị tính: đ/1cái


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Lắp xà dầm, giằng

		

		

		

		

		



		AG.41211

		- Trọng lượng ≤ 1tấn

		cái

		253.993

		114.622

		183.516

		552.131



		AG.41221

		- Trọng lượng ≤ 3tấn

		cái

		618.865

		217.548

		262.070

		1.098.483



		AG.41231

		- Trọng lượng ≤ 5tấn

		cái

		618.865

		243.280

		320.986

		1.183.131





AG.41300 - LẮP DẦM CẦU TRỤC


Đơn vị tính: đ/1cái


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Lắp dầm cầu trục

		

		

		

		

		



		AG.41311

		- Trọng lượng ≤ 3tấn

		cái

		507.980

		290.068

		353.828

		1.151.876



		AG.41321

		- Trọng lượng > 3tấn

		cái

		507.980

		346.047

		491.299

		1.345.326





AG.41400 - LẮP GIÁ ĐỠ MÁI CHỒNG DIÊM


Đơn vị tính: đ/1cái


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		AG.41411

		Lắp giá đỡ mái chồng diêm

		cái

		168.364

		343.867

		196.719

		708.950





AG.41500 - LẮP PA NEN, TẤM MÁI, MÁNG NƯỚC, MÁI HẮT


Đơn vị tính: đ/1cái


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Lắp panen, tấm mái, máng nước, mái hắt

		

		

		

		

		



		AG.41511

		- Panen

		cái

		34.797

		21.053

		68.192

		124.042



		AG.41521

		- Tấm mái

		cái

		34.797

		23.392

		70.155

		128.344



		AG.41531

		- Máng nước

		cái

		34.797

		35.088

		85.866

		155.751



		AG.41541

		- Mái hắt

		cái

		130.284

		63.159

		98.193

		291.636





AG.42100 - LẮP CÁC LOẠI CẤU KIỆN BÊ TÔNG ĐÚC SẴN BẰNG THỦ CÔNG


Đơn vị tính: đ/1cái


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Lắp các loại cấu kiện bê tông đúc sẵn bằng thủ công

		

		

		

		

		



		AG.42111

		- Trọng lượng ≤ 50kg

		cái

		2.012

		35.088

		

		37.100



		AG.42121

		- Trọng lượng ≤ 100kg

		cái

		3.353

		58.481

		

		61.834



		AG.42131

		- Trọng lượng ≤ 250kg

		cái

		4.694

		105.265

		

		109.959



		AG.42141

		- Trọng lượng > 250kg

		cái

		6.705

		198.835

		

		205.540





AG.42200 - LẮP ĐẶT CỐNG HỘP


Đơn vị tính: đ/1 cấu kiện


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Lắp đặt cống hộp

		

		

		

		

		



		AG.42211

		- Trọng lượng ≤ 2tấn

		1 cấu kiện

		52.550

		245.619

		98.193

		396.362



		AG.42221

		- Trọng lượng ≤ 3tấn

		1 cấu kiện

		75.071

		269.011

		98.193

		442.275



		AG.42231

		- Trọng lượng > 5tấn

		1 cấu kiện

		90.085

		280.708

		98.193

		468.986





AG.50000 - LAO LẮP DẦM CẦU


AG.51100 - LẮP, TỔ HỢP DẦN DÀN CẦU THÉP


Thành phần công việc:


- Chuẩn bị, tổ hợp, lắp đặt cụm dầm dàn cầu tại bãi, nâng, điều chỉnh dầm dàn trên hệ đà trượt, con lăn. Đối với dầm dàn lắp hẫng sử dụng hệ thống cần cẩu, tời, kích lắp hẫng từng thanh dầm đúng vị trí quy định. Bắt xiết bu lông, tán ri vê bảo đảm yêu cầu kỹ thuật.


- Vận chuyển vật liệu, cấu kiện trong phạm vi 30m.


Đơn vị tính: đ/1tấn


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Lắp tổ hợp dầm dàn cầu thép

		

		

		

		

		



		AG.51111

		Tổ hợp dầm dàn tại bãi

		tấn

		32.805

		2.926.129

		1.177.160

		4.136.094



		AG.51121

		Lắp hẫng từng thanh

		tấn

		32.805

		4.707.251

		2.462.772

		7.202.828





AG.52000 - LAO LẮP DẦM CẦU BẰNG CẨU LAO DẦM HOẶC CẨU LONG MÔN


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, lắp dựng, tháo dỡ đường trượt, lao, lắp dầm vào đúng vị trí và hoàn chỉnh theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.


AG.52100 - LAO LẮP DẦM BÊ TÔNG


Đơn vị tính: đ/1m dầm


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Lao lắp dầm bê tông

		

		

		

		

		



		AG.52111

		- Chiều dài dầm ≤ 30m

		m dầm

		69.782

		1.506.320

		369.364

		1.945.466



		AG.52121

		- Chiều dài dầm ≤ 35m

		m dầm

		40.224

		1.195.896

		312.873

		1.548.993



		AG.52131

		- Chiều dài dầm > 35m

		m dầm

		34.117

		987.250

		260.727

		1.282.094





AG.52200 - LAO LẮP DẦM DÀN CẦU THÉP


Đơn vị tính: đ/1m cầu


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Lao lắp dầm dàn cầu thép

		

		

		

		

		



		AG.52211

		- Chiều dài hệ dầm dàn ≤ 40m

		m cầu

		590.760

		6.920.931

		586.636

		8.098.327



		AG.52221

		- Chiều dài hệ dầm dàn ≤ 55m

		m cầu

		419.340

		6.488.373

		551.873

		7.459.586



		AG.52231

		- Chiều dài hệ dầm dàn > 55m

		m cầu

		350.123

		6.055.815

		486.691

		6.892.629





AG.52300 - LẮP CẤU KIỆN BÊ TÔNG CỐT THÉP CẦU CẢNG


Đơn vị tính: đ/1 cái


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Lắp cấu kiện bê tông cốt thép cầu cảng

		

		

		

		

		



		

		Lắp đặt tấm bản

		

		

		

		

		



		AG.52311

		- Trọng lượng cấu kiện ≤ 10tấn

		cái

		37.200

		558.187

		358.298

		953.685



		AG.52312

		- Trọng lượng cấu kiện ≤ 15tấn

		cái

		37.200

		1.108.125

		443.718

		1.589.043



		AG.52313

		- Trọng lượng cấu kiện > 15tấn

		cái

		74.400

		2.219.000

		646.340

		2.939.740



		

		Lắp đặt dầm

		

		

		

		

		



		AG.52321

		- Trọng lượng cấu kiện ≤ 15tấn

		cái

		138.600

		1.108.125

		1.121.513

		2.368.238



		AG.52322

		- Trọng lượng cấu kiện > 15tấn

		cái

		175.800

		2.219.000

		1.603.617

		3.998.417



		

		Lắp đặt vòi voi

		

		

		

		

		



		AG.52331

		- Trọng lượng cấu kiện ≤ 10tấn

		cái

		83.700

		1.473.834

		636.338

		2.193.872



		AG.52332

		- Trọng lượng cấu kiện > 10tấn

		cái

		111.600

		2.219.000

		946.201

		3.276.801





AG.53000 - DI CHUYỂN VÀ NÂNG HẠ DẦM CẦU


Thành phần công việc:


Lắp đặt đường trượt, kích kéo, di chuyển cấu kiện vào vị trí trong phạm vi 30m, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.


AG.53100 - DI CHUYỂN DẦM CẦU


Đơn vị tính: đ/1 dầm


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Di chuyển dầm cầu

		

		

		

		

		



		AG.53111

		- Chiều dài dầm ≤ 30m

		dầm

		146.089

		3.282.353

		

		3.428.442



		AG.53121

		- Chiều dài dầm ≤ 35m

		dầm

		168.378

		3.610.589

		

		3.778.967



		AG.53131

		- Chiều dài dầm > 35m

		dầm

		195.409

		3.971.902

		

		4.167.311





AG.53200 - NÂNG HẠ DẦM CẦU


Đơn vị tính: đ/1m dầm


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Nâng hạ dầm cầu

		

		

		

		

		



		AG.53211

		- Chiều dài dầm ≤ 30m

		dầm

		210.200

		4.045.691

		

		4.255.891



		AG.53221

		- Chiều dài dầm ≤ 35m

		dầm

		242.900

		4.707.251

		

		4.950.151



		AG.53231

		- Chiều dài dầm > 35m

		dầm

		281.900

		5.445.144

		

		5.727.044





Chương 8.

SẢN XUẤT, LẮP DỰNG CẤU KIỆN GỖ

Thành phần công việc:

Sản xuất và lắp dựng các cấu kiện gỗ, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.


AH.10000 – SẢN XUẤT, LẮP DỰNG VÌ KÈO


AH.11100 - VÌ KÈO MÁI NGÓI


Đơn vị tính: đ/1m3 cấu kiện

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Vì kèo mái ngói

		

		

		

		

		



		AH.11111

		- Khẩu độ ≤ 6,9m

		m3

		3.155.600

		1.756.002

		

		4.911.602



		AH.11121

		- Khẩu độ ≤ 8,1m

		m3

		3.054.580

		2.256.170

		

		5.310.750



		AH.11131

		- Khẩu độ ≤ 9,0m

		m3

		3.113.600

		2.318.961

		

		5.432.561



		AH.11141

		- Khẩu độ > 9,0m

		m3

		2.795.400

		2.528.989

		

		5.324.389





AH.11200 - VÌ KÈO MÁI FIBRO XI MĂNG


Đơn vị tính: đ/1m3 cấu kiện

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Vì kèo mái fibro xi măng

		

		

		

		

		



		AH.11211

		- Khẩu độ ≤ 4m

		m3

		3.408.668

		1.827.454

		

		5.236.122



		AH.11221

		- Khẩu độ ≤ 5,7m

		m3

		3.356.020

		1.955.203

		

		5.311.223



		AH.11231

		- Khẩu độ ≤ 6,9m

		m3

		3.020.576

		2.113.264

		

		5.133.840



		AH.11241

		- Khẩu độ ≤ 8,1m

		m3

		3.037.999

		2.301.639

		

		5.339.638



		AH.11251

		- Khẩu độ ≤ 9,0m

		m3

		3.182.634

		2.325.457

		

		5.508.091



		AH.11261

		- Khẩu độ > 9,0m

		m3

		3.205.440

		2.498.675

		

		5.704.115





AH.11300 - VÌ KÈO HỖN HỢP GỖ MÁI NGÓI


Đơn vị tính: đ/1m3 cấu kiện

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Vì kèo hỗn hợp gỗ mái ngói

		

		

		

		

		



		AH.11311

		- Khẩu độ ≤ 8,1m

		m3

		3.279.222

		2.195.543

		

		5.474.765



		AH.11321

		- Khẩu độ ≤ 9,0m

		m3

		3.998.624

		2.234.517

		

		6.233.141



		AH.11331

		- Khẩu độ > 9,0m

		m3

		3.083.002

		2.360.101

		

		5.443.103





AH.11400 - VÌ KÈO HỖN HỢP GỖ , SẮT TRÒN MÁI FIBRO XI MĂNG


Đơn vị tính: đ/1m3 cấu kiện

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Vì kèo hỗn hợp gỗ, sắt tròn mái fibro xi măng

		

		

		

		

		



		AH.11411

		- Khẩu độ ≤ 8,1m

		m3

		3.140.636

		2.098.108

		

		5.238.744



		AH.11421

		- Khẩu độ ≤ 9,0m

		m3

		3.076.582

		2.178.221

		

		5.254.803



		AH.11431

		- Khẩu độ > 9,0m

		m3

		3.478.490

		2.596.111

		

		6.074.601





AH.12100 - GIẰNG VÌ KÈO 


Đơn vị tính: đ/1m3 cấu kiện

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Giằng vì kèo, khẩu độ vì kèo ≤ 6,9m

		

		

		

		

		



		AH.12111

		- Theo thanh đứng gian giữa

		m3

		2.915.614

		2.191.213

		

		5.106.827



		AH.12121

		- Theo thanh đứng đầu hồi

		m3

		3.097.800

		2.156.569

		

		5.254.369





AH.12200 - GIẰNG VÌ KÈO GỖ MÁI NẰM NGHIÊNG


Đơn vị tính: đ/1m3 cấu kiện

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Giằng vì kèo gỗ mái nằm nghiêng, khẩu độ vì kèo


Theo mái gian giữa

		

		

		

		

		



		AH.12211

		- Khẩu độ ≤ 8,1m

		m3

		3.391.070

		2.481.354

		

		5.872.424



		AH.12212

		- Khẩu độ ≤ 9,0m

		m3

		3.338.000

		2.425.058

		

		5.763.058



		AH.12213

		- Khẩu độ > 9,0m

		m3

		3.118.400

		2.054.803

		

		5.173.203



		

		Theo mái gian đầu hồi

		

		

		

		

		



		AH.12221

		- Khẩu độ ≤ 8,1m

		m3

		3.405.100

		2.464.032

		

		5.869.132



		AH.12222

		- Khẩu độ ≤ 9,0m

		m3

		3.338.000

		2.464.032

		

		5.802.032



		AH.12223

		- Khẩu độ > 9,0m

		m3

		3.231.250

		2.409.901

		

		5.641.151





AH.12300 - GIẰNG KÈO SẮT TRÒN


Đơn vị tính: đ/1 tấn

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Giằng kèo sắt tròn

		

		

		

		

		



		AH.12311

		- Khẩu độ ≤ 15m

		tấn

		18.475.061

		7.822.976

		

		26.298.037





AH.13000 - XÀ GỒ, CẦU PHONG GỖ


Đơn vị tính: đ/1m3 cấu kiện


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Xà gồ, cầu phong gỗ

		

		

		

		

		



		AH.13111

		- Mái thẳng

		m3

		2.234.858

		859.596

		

		3.094.454



		AH.13121

		- Mái nối, mái góc

		m3

		2.234.858

		920.223

		

		3.155.081



		AH.13211

		- Cầu phong

		m3

		2.230.400

		837.944

		

		3.068.344





AH.20000 - CÔNG TÁC LÀM CẦU GỖ


AH.21100 - SẢN XUẤT, LẮP DỰNG DẦM GỖ


Đơn vị tính: đ/1m3 cấu kiện

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Công tác làm cầu gỗ


Sản xuất, lắp dựng dầm gỗ

		

		

		

		

		



		AH.21111

		- Chiều dài cầu ≤ 6m

		m3

		2.589.451

		459.029

		129.035

		3.177.515



		AH.21121

		- Chiều dài cầu ≤ 9m

		m3

		2.593.356

		504.499

		155.503

		3.253.358



		AH.21131

		- Chiều dài cầu > 9m

		m3

		2.593.356

		554.299

		198.515

		3.346.170





AH.212000 – SẢN XUẤT, LẮP DỰNG CÁC KẾT CẤU GỖ MẶT CẦU


Đơn vị tính: đ/1m3 cấu kiện

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Sản xuất, lắp dựng các kết cấu gỗ mặt cầu

		

		

		

		

		



		AH.21211

		- Lan can

		m3

		2.543.462

		2.537.650

		

		5.081.112



		AH.21221

		- Gỗ ngang mặt cầu

		m3

		2.453.100

		818.457

		

		3.271.557



		AH.21231

		- Gỗ băng lan

		m3

		3.120.180

		1.121.589

		

		4.241.769



		AH.21241

		- Gỗ đà chắn bánh xe

		m3

		2.406.282

		2.000.673

		

		4.406.955





AH.30000 – CÔNG TÁC LẮP DỰNG KHUÔN CỬA VÀ CỬA CÁC LOẠI


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, đục tường, cân chỉnh, chèn trát, cố định, trát phẳng, lắp khuôn, cửa, phụ kiện theo đúng yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính: đ/m; đ/m2

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Lắp dựng khuôn cửa và cửa các loại

		

		

		

		

		



		AH.31111

		Lắp khuôn cửa đơn

		m

		5.350

		32.478

		

		37.828



		AH.31211

		Lắp khuôn cửa kép

		m

		9.499

		48.718

		

		58.217



		AH.32111

		Lắp cửa vào khuôn

		m2

		

		54.131

		

		54.131



		AH.32211

		Lắp cửa không có khuôn

		m2

		5.483

		86.609

		

		92.092





Chương 10.

SẢN XUẤT, LẮP DỰNG CẤU KIỆN SẮT THÉP

AI.10000 – SẢN XUẤT CẤU KIỆN SẮT THÉP


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, lấy dấu, cắt tẩy, khoan lỗ, hàn v.v. sản xuất cấu kiện thép theo yêu cầu kỹ thuật.


Xếp gọn thành phẩm, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.


AI.11110 – SẢN XUẤT VÌ KÈO THÉP HÌNH KHẨU ĐỘ LỚN


Đơn vị tính: đ/1 tấn

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Sản xuất vì kèo thép hình khẩu độ lớn

		

		

		

		

		



		AI.11111

		- Khẩu độ 18 ÷ 24m

		tấn

		17.948.501

		7.619.106

		2.120.200

		27.687.807



		AI.11112

		- Khẩu độ ≤ 36m

		tấn

		17.825.590

		6.642.010

		1.843.944

		26.311.544



		AI.11113

		- Khẩu độ > 36m

		tấn

		17.716.432

		5.789.594

		1.613.179

		25.119.205





AI.11120 – SẢN XUẤT VÌ KÈO THÉP HÌNH KHẨU ĐỘ NHỎ


Đơn vị tính: đ/1 tấn

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Sản xuất vì kèo thép hình khẩu độ nhỏ

		

		

		

		

		



		AI.11121

		- Khẩu độ ≤ 9m

		tấn

		18.659.544

		9.202.228

		3.400.070

		31.261.842



		AI.11122

		- Khẩu độ ≤ 12m

		tấn

		18.023.555

		7.721.210

		2.508.237

		28.253.002



		AI.11123

		- Khẩu độ < 18m

		tấn

		17.760.892

		7.019.676

		1.808.976

		26.589.544





AI.11130 – SẢN XUẤT CỘT BẰNG THÉP HÌNH, CỘT BẰNG THÉP TẤM


Đơn vị tính: đ/1 tấn

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Sản xuất cột bằng thép hình, cột bằng thép tấm

		

		

		

		

		



		AI.11131

		- Cột thép hình

		tấn

		17.304.314

		2.222.269

		1.546.109

		21.072.692





AI.11200 – SẢN XUẤT GIẰNG MÁI, XÀ GỒ THÉP


Đơn vị tính: đ/1 tấn

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Sản xuất giằng mái, xà gồ thép

		

		

		

		

		



		AI.11211

		- Giằng mái

		tấn

		17.265.831

		3.139.584

		328.420

		20.733.835



		AI.11221

		- Xà gồ thép

		tấn

		16.262.985

		1.519.991

		

		17.782.976





AI.11300 – SẢN XUẤT DẦM TƯỜNG, DẦM MÁI, DẦM CẦU TRỤC


Đơn vị tính: đ/1 tấn

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Sản xuất dầm tường, dầm mái, dầm cầu trục

		

		

		

		

		



		AI.11311

		- Dầm tường, dầm dưới vì kèo

		tấn

		17.072.704

		6.432.883

		1.814.249

		25.319.836



		AI.11321

		- Dầm mái

		tấn

		16.659.144

		5.873.339

		1.536.364

		24.068.847



		AI.11331

		- Dầm cầu trục

		tấn

		18.161.650

		5.288.765

		2.373.659

		25.824.074





AI.11400 – SẢN XUẤT THANG MÁY, LAN CAN, CỬA SỔ TRỜI


Đơn vị tính: đ/1 tấn

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Sản xuất thang sắt, lan can, cửa sổ trời

		

		

		

		

		



		AI.11411

		- Thang sắt

		tấn

		16.760.381

		6.412.329

		2.488.330

		25.661.040



		AI.11421

		- Lan can

		tấn

		16.585.875

		7.964.582

		1.839.152

		26.389.609



		AI.11431

		- Cửa sổ trời

		tấn

		16.335.699

		8.336.136

		5.378.499

		30.050.334





AI.11500 – SẢN XUẤT HÀNG RÀO LƯỚI THÉP, CỬA LƯỚI THÉP, HÀNG RÀO SONG SẮT, CỬA SONG SẮT


Đơn vị tính: đ/1 m2

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Sản xuất hàng rào lưới thép, cửa lưới thép, hàng rào song sắt, cửa song sắt

		

		

		

		

		



		AI.11511

		- Hàng rào lưới thép (khung thép hình, lưới B40)

		m2

		263.737

		253.332

		39.410

		556.479



		AI.11521

		- Cửa lưới thép (khung thép hình, lưới B40)

		m2

		325.035

		281.480

		45.979

		652.494



		AI.11531

		- Hàng rào song sắt

		m2

		354.003

		324.785

		59.116

		737.904



		AI.11541

		- Cửa song sắt (khung thép hình, song sắt thép tròn, lưới B40)

		m2

		405.578

		368.089

		88.673

		862.340





AI.11600 – SẢN XUẤT CỬA SẮT, HOA SẮT


Thành phần công việc:

Chuẩn bị, đo lấy dấu, cắt uốn, nắn sắt, hàn dính, hàn liên kết, mài dũa, tẩy ba via, hoàn thiện theo đúng yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính: đ/1 tấn

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Sản xuất cửa sắt, hoa sắt
Sắt vuông đặc

		

		

		

		

		



		AI.11611

		- Kích thước 12x12 (mm)

		tấn

		19.720.024

		9.414.502

		2.528.484

		31.663.010



		AI.11612

		- Kích thước 14x14 (mm)

		tấn

		19.675.359

		8.065.938

		2.178.656

		29.919.953



		AI.11613

		- Kích thước 16x16 (mm)

		tấn

		16.801.499

		6.920.931

		1.917.911

		25.640.341



		

		- Sắt vuông rỗng

		

		

		

		

		



		AI.11621

		- Kích thước 12x12 (mm)

		tấn

		17.350.988

		13.740.084

		6.368.854

		37.459.926



		AI.11622

		- Kích thước 14x14 (mm)

		tấn

		20.080.093

		11.775.761

		5.440.278

		37.296.132



		AI.11623

		- Kích thước 16x16 (mm)

		tấn

		19.994.513

		10.093.873

		4.662.295

		34.750.681





AI.11700 – SẢN XUẤT CỔNG SẮT


Đơn vị tính: đ/1 tấn

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Sản xuất cổng sắt, khung xương bằng sắt hộp, nan bằng sắt hộp

		

		

		

		

		



		AI.11711

		- Loại nan 12x12 (mm)

		tấn

		21.648.218

		9.885.227

		4.930.297

		36.463.742



		AI.11712

		- Loạn nan 14x14 (mm)

		tấn

		21.573.111

		8.467.963

		4.248.671

		34.289.745



		AI.11713

		- Loạn nan 16x16 (mm)

		tấn

		21.517.774

		7.266.978

		3.722.189

		32.506.941



		

		Sản xuất cổng sắt, khung xương bằng sắt ống, nan bằng sắt hộp

		

		

		

		

		



		AI.11721

		- Loại nan 12x12 (mm)

		tấn

		21.596.568

		14.427.088

		4.177.766

		40.201.422



		AI.11722

		- Loạn nan 14x14 (mm)

		tấn

		21.530.357

		12.363.531

		3.591.743

		37.485.631



		AI.11723

		- Loạn nan 16x16 (mm)

		tấn

		21.480.347

		10.597.676

		3.144.195

		35.222.218





AI.11800 – SẢN XUẤT TÔN LƯỢN SÓNG, TRỤ ĐỠ TÔN LƯỢN SÓNG


Thành phần công việc:

Chuẩn bị, đo lấy dấu, cắt thép bằng máy cắt, khoan lỗ, đột lỗ cán, cán tôn thành tấm lượn sóng, nắn cong vênh, mài tẩy ba via, sửa khuyết tật, hoàn thiện theo đúng yêu cầu kỹ thuật, vận chuyển vật liệu, sản phẩm trong phạm vi 100m.


Đơn vị tính: đ/1m; đ/1 cái

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Sản xuất tôn lượn sóng, trụ đỡ tôn lượn sóng

		

		

		

		

		



		AI.11811

		- Tôn lượn sóng

		m

		188.132

		8.421

		41.933

		238.486



		

		Trụ đỡ tôn lượn sóng

		

		

		

		

		



		AI.11821

		- Trụ 1,75m

		cái

		372.320

		14.737

		38.509

		425.566



		AI.11822

		- Trụ 1,45m

		cái

		308.494

		12.866

		32.091

		353.451





AI.11900 – SẢN XUẤT HỆ KHUNG DÀN, SÀN ĐẠO, SÀN THAO TÁC


Đơn vị tính: đ/1 tấn

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Sản xuất hệ khung dàn, sàn đạo, sàn thao tác

		

		

		

		

		



		AI.11911

		- Hệ khung dàn

		tấn

		16.678.275

		6.198.960

		2.271.519

		25.148.754



		AI.11912

		- Hệ sàn đạo, sàn thao tác

		tấn

		18.726.210

		5.288.999

		2.131.163

		26.146.372





Ghi chú:

Trường hợp sử dụng hệ khung dàn, sàn đạo, sàn thao tác làm biện pháp thi công thì chi phí vật liệu chính (thép hình, thép tấm, thép tròn) được phân bổ vào công trình tương ứng với thời gian sử dụng trong một tháng bằng 2%. Chi phí hao hụt vật liệu chính (thép hình, thép tấm, thép tròn) cho một lần lắp dựng và một lần tháo dỡ bằng 7%.


AI.13100 – SẢN XUẤT CẤU KIỆN THÉP ĐẶT SẴN TRONG BÊ TÔNG


Đơn vị tính: đ/1 tấn


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Sản xuất cấu kiện thép đặt sẵn trong bê tông

		

		

		

		

		



		AI.13111

		- Khối lượng một cấu kiện ≤ 10 kg

		tấn

		19.668.804

		8.880.165

		1.836.894

		30.385.863



		AI.13121

		- Khối lượng một cấu kiện ≤ 20 kg

		tấn

		19.369.534

		7.546.868

		1.659.995

		28.576.397



		AI.13131

		- Khối lượng một cấu kiện ≤ 50 kg

		tấn

		18.586.645

		7.104.132

		1.505.926

		27.196.703



		AI.13141

		- Khối lượng một cấu kiện ≤ 100 kg

		tấn

		18.270.365

		6.666.485

		1.297.692

		26.234.542



		AI.13151

		- Khối lượng một cấu kiện > 100 kg

		tấn

		17.936.883

		6.208.482

		1.216.393

		25.361.758





AI.20000 – SẢN XUẤT, LẮP DỰNG CẤU KIỆN DẦM CẦU THÉP


AI.21100 – SẢN XUẤT CẤU KIỆN DẦM THÉP DÀN KÍN


Thành phần công việc:

Chuẩn bị, lấy dấu, cắt, tẩy, khoan, doa lỗ,… sản xuất cấu kiện theo đúng yêu cầu kỹ thuật, lắp thử, tháo dỡ, xếp gọn thành phẩm, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30 m.


AI.21110 – SẢN XUẤT THANH MÁ HẠ, MÁ THƯỢNG, THANH ĐẦU DÀN, BẢN NÚT DÀN CHỦ CẦU THÉP


Đơn vị tính: đ/1 tấn

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Sản xuất thanh má hạ, má thượng, thanh đầu dàn, bản nút dàn chủ

		

		

		

		

		



		AI.21111

		- Thanh má hạ, má thượng, thanh đầu dàn

		tấn

		18.029.504

		7.411.734

		3.278.361

		28.719.599



		AI.21112

		- Bản nút dàn chủ

		tấn

		18.788.277

		9.302.834

		5.863.077

		33.954.188





AI.21120 – SẢN XUẤT THANH ĐỨNG, THANH TREO, THANH XIÊN


Đơn vị tính: đ/1 tấn

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Sản xuất thanh đứng, thanh treo, thanh xiên

		

		

		

		

		



		AI.21121

		- Thanh đứng, thanh treo

		tấn

		18.143.518

		8.372.058

		3.556.051

		30.071.627



		AI.21122

		- Thanh xiên

		tấn

		18.266.789

		7.694.906

		3.687.050

		29.648.745





AI.21130 – SẢN XUẤT HỆ LIÊN KẾT DỌC CẦU


Đơn vị tính: đ/1 tấn

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Sản xuất hệ liên kết dọc cầu

		

		

		

		

		



		AI.21131

		- Liên kết dọc trên

		tấn

		17.649.302

		6.254.420

		3.534.856

		27.438.578



		AI.21132

		- Liên kết dọc dưới

		tấn

		17.727.861

		5.998.333

		3.340.795

		27.066.989





AI.21140 – SẢN XUẤT DẦM DỌC, DẦM NGANG


- Dầm dọc bao gồm: Dầm dọc + liên kết với dầm ngang, liên kết dầm dọc. 


- Dầm ngang bao gồm: Dầm ngang + liên kết với dàn chủ


Đơn vị tính: đ/1 tấn

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Sản xuất dầm dọc, dầm ngang

		

		

		

		

		



		AI.21141

		- Dầm dọc

		tấn

		18.253.552

		7.436.357

		4.047.929

		29.737.838



		AI.21142

		- Dầm ngang

		tấn

		18.317.581

		7.510.229

		3.306.787

		29.134.597





AI.21150 – SẢN XUẤT KẾT CẤU THÉP LAN CAN CẦU


Đơn vị tính: đ/1 tấn

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Sản xuất kết cấu thép lan can cầu

		

		

		

		

		



		AI.21151

		- Lan can cầu đường sắt

		tấn

		18.571.140

		7.017.755

		2.183.850

		27.772.745



		AI.21152

		- Lan can cầu đường bộ

		tấn

		18.390.664

		5.454.150

		1.846.738

		25.691.552





AI.21200 – SẢN XUẤT CẤU KIỆN DẦM THÉP DÀN HỞ


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, lấy dấu, cắt tẩy, khoan, doa lỗ… sản xuất cấu kiện theo yêu cầu kỹ thuật. Lắp thử, thao dỡ, xếp gọn thành phẩm, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.


AI.21210 – SẢN XUẤT THANH MÁ HẠ, MÁ THƯỢNG, THANH ĐẦU DÀN, BẢN NÚT DÀN CHỦ


Đơn vị tính: đ/1 tấn

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Sản xuất thanh má hạ, má thượng, thanh đầu dàn, bản nút dàn chủ

		

		

		

		

		



		AI.21211

		- Thanh má hạ, má thượng, thanh đầu dàn

		tấn

		18.099.651

		6.665.636

		3.190.602

		27.955.889



		AI.21212

		- Bản nút dàn chủ

		tấn

		18.884.058

		9.327.458

		5.863.077

		34.074.593





AI.21220 – SẢN XUẤT THANH MÁ ĐỨNG, THANH TREO, THANH XIÊN


Đơn vị tính: đ/1 tấn

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Sản xuất thanh đứng, thanh treo, thanh xiên

		

		

		

		

		



		AI.21221

		- Thanh đứng, thanh treo

		tấn

		17.703.253

		4.772.073

		1.865.558

		24.340.884



		AI.21222

		- Thanh xiên

		tấn

		17.987.340

		6.286.431

		3.828.292

		28.102.063





AI.21230 – SẢN XUẤT HỆ LIÊN KẾT DỌC DƯỚI, DẦM DỌC, DẦM NGANG


- Dầm dọc bao gồm: Dầm dọc + liên kết với dầm ngang, liên kết dầm dọc.


- Dầm ngang bao gồm: Dầm ngang + liên kết với dàn chủ


Đơn vị tính: đ/1 tấn

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Sản xuất hệ liên kết dọc dưới, dầm dọc, dầm ngang

		

		

		

		

		



		AI.21231

		- Hệ liên kết dọc dưới

		tấn

		17.692.496

		6.633.625

		2.587.195

		26.913.316



		AI.21232

		- Dầm dọc

		tấn

		18.710.528

		10.691.611

		4.001.943

		33.404.082



		AI.21233

		- Dầm ngang

		tấn

		18.333.596

		7.899.283

		2.395.056

		28.627.935





AI.22000 - SẢN XUẤT CẤU KIỆN DẦM THÉP


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, lấy dấu, cắt tẩy, hàn, khoan, doa lỗ… sản xuất cấu kiện theo yêu cầu kỹ thuật. Lắp thử, tháo dỡ, xếp gọn thành phẩm, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.


AI.22110 - SẢN XUẤT DẦM CHỦ, HỆ LIÊN KẾT DỌC DƯỚI, DẦM DỌC, DẦM NGANG


Đơn vị tính: đ/1 tấn

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Sản xuất dầm chủ hệ liên kết dọc dưới, dầm dọc, dầm ngang

		

		

		

		

		



		AI.22111

		- Dầm chủ

		tấn

		17.928.942

		4.744.987

		2.818.904

		25.492.833



		AI.22112

		- Hệ liên kết dọc dưới

		tấn

		17.576.043

		5.116.805

		3.704.803

		26.397.651



		AI.22113

		- Dầm dọc

		tấn

		18.791.843

		9.640.179

		5.174.862

		33.606.884



		AI.22114

		- Dầm ngang

		tấn

		18.340.497

		5.680.688

		7.045.713

		31.066.898





AI.41100 - SẢN XUẤT CỬA VAN


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, nắn thẳng, mài sửa thép tấm, thép hình. Lấy dấu, gá lắp để gia công các chi tiết theo đúng thiết kế và các yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m


Đơn vị tính: đ/1 tấn

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Sản xuất cửa van

		

		

		

		

		



		AI.41110

		- Cửa van phẳng

		tấn

		20.259.383

		19.883.455

		7.041.442

		47.184.280



		AI.41120

		- Cửa van hình cánh cung

		tấn

		20.008.328

		20.117.378

		7.564.262

		47.689.968





AI.52100 - SẢN XUẤT KẾT CẤU THÉP DẠNG BÌNH, BỂ, THÙNG, PHỄU, ỐNG THẲNG, CÔN, CÚT, TÊ, THẬP


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, đo đánh dấu chi tiết trên vật liệu gia công, cắt, mài, nắn uốn, nắn chỉnh, hàn chịu lực, tổ hợp các bộ phận kết cấu theo đúng thiết kế; hoàn thiện gia công theo đúng yêu cầu; vận chuyển vật liệu, cấu kiện sau gia công trong phạm vi 150m.


Đơn vị tính: đ/1 tấn

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Sản xuất kết cấu thép dạng bình, bể, thùng tháp dạng hình vuông, hình chữ nhật

		

		

		

		

		



		AI.52111

		- Thành bình bể

		tấn

		17.974.839

		4.198.359

		1.985.100

		24.158.298



		AI.52112

		- Nắp bình bể

		tấn

		18.333.876

		5.343.366

		2.377.968

		26.055.210



		AI.52113

		- Đáy bình bể

		tấn

		18.295.560

		5.343.366

		2.184.082

		25.823.008



		

		Sản xuất kết cấu thép dạng bình, bể, thùng, tháp dạng hình trụ, phễu, ống

		

		

		

		

		



		AI.52121

		- Hình trụ

		tấn

		18.372.192

		5.852.258

		2.577.308

		26.801.758



		AI.52122

		- Hình phễu

		tấn

		18.571.311

		8.142.272

		2.824.081

		29.537.664



		AI.52123

		- Hình ống

		tấn

		19.319.528

		9.414.502

		3.160.267

		31.894.297



		AI.52131

		Kết cấu dạng hình côn, cút, tê, thập

		tấn

		19.392.608

		10.813.955

		3.846.632

		34.053.195





AI.52200 - SẢN XUẤT CÁC KẾT CẤU THÉP KHÁC


Đơn vị tính: đ/1 tấn

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Sản xuất các kết cấu thép khác

		

		

		

		

		



		AI.52211

		- Khung dỡ, giá dỡ, bệ dỡ

		tấn

		17.881.110

		6.653.763

		1.965.964

		26.500.837



		AI.52221

		- Máng rót, máng chứa, phễu

		tấn

		18.633.299

		5.699.590

		2.052.996

		26.385.885



		AI.52231

		- Vỏ bao che

		tấn

		18.692.767

		4.859.919

		2.169.897

		25.722.583



		AI.52241

		- Khung dàn thép

		tấn

		17.460.841

		5.475.678

		2.243.286

		25.179.805



		AI.52251

		- Cửa thép, cổng thép

		tấn

		18.217.948

		5.979.481

		2.417.381

		26.614.810





AI.53000 – SẢN XUẤT MẶT BÍCH


AI.53100 – SẢN XUẤT MẶT BÍCH ĐẶC


Đơn vị tính: đ/1 tấn

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Sản xuất mặt bích đặc


Khối lượng một cái

		

		

		

		

		



		AI.53111

		≤ 10 kg

		tấn

		22.204.693

		9.261.834

		1.804.907

		33.271.434



		AI.53121

		≤ 20 kg

		tấn

		21.821.971

		8.931.055

		1.733.727

		32.486.753



		AI.53131

		≤ 50 kg

		tấn

		21.630.920

		8.256.773

		1.698.138

		31.585.831



		AI.53141

		≤ 80 kg

		tấn

		21.440.853

		7.836.937

		1.662.548

		30.940.338



		AI.53151

		≤ 100 kg

		tấn

		21.251.251

		6.870.042

		1.632.043

		29.753.336



		AI.53161

		> 100 kg

		tấn

		21.042.554

		6.183.038

		1.596.453

		28.822.045





AI.53200 – SẢN XUẤT MẶT BÍCH RỖNG


Đơn vị tính: đ/1 tấn

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Sản xuất mặt bích rỗng 

Khối lượng một cái

		

		

		

		

		



		AI.53211

		≤ 10 kg

		tấn

		27.330.701

		12.238.853

		2.516.701

		42.086.255



		AI.53221

		≤ 20 kg

		tấn

		26.575.261

		11.411.903

		2.369.258

		40.356.422



		AI.53231

		≤ 50 kg

		tấn

		26.379.736

		10.228.729

		2.323.500

		38.931.965



		AI.53241

		≤ 80 kg

		tấn

		26.185.169

		9.668.948

		2.272.657

		38.126.774



		AI.53251

		≤ 100 kg

		tấn

		25.990.956

		8.905.610

		2.226.899

		37.123.465



		AI.53261

		> 100 kg

		tấn

		25.797.400

		8.142.272

		2.186.225

		36.125.897





AI.60000 – LẮP DỰNG CẤU KIỆN THÉP


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, cẩu lắp, đặt cấu kiện đúng vị trí, cố định cấu kiện và hoàn chỉnh theo yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu, cấu kiện trong phạm vi 30m.


AI.61110 – LẮP DỰNG CỘT THÉP


AI.61120 – LẮP DỰNG VÌ KÈO THÉP


Đơn vị tính: đ/1 tấn

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Lắp dựng cấu kiện thép

		

		

		

		

		



		AI.61111

		Cột thép các loại

		tấn

		672.746

		2.102.871

		1.560.248

		4.335.865



		

		Vì kèo thép

		

		

		

		

		



		AI.61121

		≤ 18m

		tấn

		575.842

		1.125.920

		1.295.837

		2.997.599



		AI.61122

		> 18m

		tấn

		568.245

		1.299.138

		1.426.289

		3.293.672





AI.61130 – LẮP DỰNG XÀ GỒ THÉP


AI.61140 – LẮP DỰNG GIẰNG THÉP


Đơn vị tính: đ/1 tấn

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		AI.61131

		Lắp dựng xà gồ thép

		tấn

		621.977

		591.108

		1.320.626

		2.533.711



		

		Lắp dựng giằng thép

		

		

		

		

		



		AI.61141

		- Đinh tán

		tấn

		2.438.689

		4.672.566

		4.007.323

		11.118.578



		AI.61142

		- Bulông

		tấn

		1.852.686

		517.490

		1.649.046

		4.019.222





AI.61150 – LẮP DỰNG DẦM TƯỜNG, DẦM CỘT, DẦM CẦU TRỤC


AI.61160 – LẮP DỰNG DẦM CẦU TRỤC


Đơn vị tính: đ/1 tấn

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		AI.61151

		Lắp dựng dầm tường, dầm cột, dầm cầu trục đơn

		tấn

		869.900

		1.565.606

		1.236.058

		3.671.564



		AI.61161

		Lắp dầm cầu trục (kể cả tấm hãm, dàn hãm)

		tấn

		813.339

		1.676.799

		1.270.221

		3.760.359





AI.61170 – LẮP SÀN THAO TÁC


Đơn vị tính: đ/1 tấn

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		AI.61171

		Lắp dựng sàn thao tác

		tấn

		359.944

		2.714.046

		1.810.083

		4.884.073





AI.62100 – LẮP DỰNG DẦM CẦU THÉP CÁC LOẠI


Thành phần công việc:

Chuẩn bị, vận chuyển cấu kiện đến vị trí mố trụ, cẩu, lắp đặt cấu kiện đúng vị trí, cố định và hoàn chỉnh theo yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính: đ/1 tấn

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Lắp dựng dầm cầu thép các loại

		

		

		

		

		



		AI.62111

		- Trên cạn

		tấn

		427.408

		4.223.804

		1.693.993

		6.345.205



		AI.62121

		- Dưới nước

		tấn

		434.373

		5.317.921

		2.157.308

		7.909.602





AI.62200 – LẮP DỰNG KẾT CẤU DẠNG EIFFEL, BAILEY, YUKM


Đơn vị tính: đ/1 tấn

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		AI.62211

		Lắp dựng kết cấu thép dạng Eiffel, Bailey, Yukm

		tấn

		127.002

		1.623.923

		207.790

		1.958.715





AI.63100 – LẮP DỰNG CÁC LOẠI CỬA SẮT, CỬA KHUNG SẮT, KHUNG NHÔM


Thành phần công việc:

Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, căn chỉnh, lấy dấu, cố định, chèn trát theo đúng yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính: đ/1 m2

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Lắp dựng các loại cửa sắt, cửa khung sắt, khung nhôm

		

		

		

		

		



		AI.63111

		- Cửa sắt xếp, cửa cuốn

		m2

		10.974

		109.944

		32.842

		153.760



		AI.63121

		- Cửa khung sắt, khung nhôm

		m2

		5.254

		70.177

		

		75.431





AI.63200 – LẮP DỰNG LAN CAN SẮT, HOA SẮT CỬA, VÁCH KÍNH KHUNG NHÔM


Thành phần công việc:

Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, căn chỉnh, lấy dấu, cố định, chèn trát theo đúng yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính: đ/1 m2

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Lắp dựng lan can sắt, hoa sắt cửa, vách kính khung nhôm

		

		

		

		

		



		AI.63211

		- Lan can sắt

		m2

		5.277

		93.569

		32.842

		131.688



		AI.63221

		- Hoa sắt cửa

		m2

		5.297

		46.785

		

		52.082



		AI.63231

		- Vách kính khung nhôm mặt tiền

		m2

		1.097

		116.962

		

		118.059



		AI.63232

		- Vách kính khung nhôm trong nhà

		m2

		1.097

		70.177

		

		71.274





AI.63300 – LẮP DỰNG KẾT CẤU THÉP HỆ KHUNG DÀN, SÀN ĐẠO, GIÁ LONG MÔN


Đơn vị tính: đ/1 tấn

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Lắp dựng kết cấu thép hệ khung dàn, sàn đạo, giá long môn

		

		

		

		

		



		AI.63311

		- Trên cạn

		tấn

		329.941

		2.222.269

		1.578.749

		4.130.959



		AI.63321

		- Dưới nước

		tấn

		450.401

		2.690.115

		2.180.691

		5.321.207





Ghi chú:

Tháo dỡ khung, dàn, sàn đạo, giá long môn chi phí vật liệu, nhân công, máy thi công tính bằng 60% đơn giá lắp dựng.


AI.64100 – LẮP ĐẶT ỐNG THÉP LUỒN CÁP DỰ ỨNG LỰC


Đơn vị tính: đ/1 m

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Lắp dựng ống thép luồn cáp dự ứng lực

Đường kính ống luồn cáp

		

		

		

		

		



		AI.64111

		≤ 80mm

		m

		64.963

		48.345

		6.407

		119.715



		AI.64121

		≤ 100mm

		m

		76.168

		53.434

		7.689

		137.291



		AI.64131

		≤ 150mm

		m

		93.118

		66.156

		9.226

		168.500





AI.64200 – LẮP ĐẶT CẤU KIỆN THÉP ĐẶT SẴN TRONG BÊ TÔNG


Thành phần công việc:


Chuẩn bị vận chuyển cấu kiện đã gia công đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 500m; lắp đặt cấu kiện vào vị trí, cân chỉnh, định vị cấu kiện đúng theo yêu cầu kỹ thuật. 


Đơn vị tính: đ/1 tấn

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Lắp đặt cấu kiện thép đặt sẵn trong bê tông

Khối lượng một cấu kiện

		

		

		

		

		



		AI.64211

		≤ 10 kg

		tấn

		688.058

		3.906.514

		556.343

		5.150.915



		AI.64221

		≤ 20 kg

		tấn

		588.761

		3.321.707

		502.154

		4.412.622



		AI.64231

		≤ 50 kg

		tấn

		489.482

		2.924.038

		451.578

		3.865.098



		AI.64241

		≤ 100 kg

		tấn

		438.754

		2.152.092

		397.388

		2.988.234



		AI.64251

		> 100 kg

		tấn

		366.405

		1.941.561

		332.361

		2.640.327





AI.65100 – LẮP ĐẶT CÁC KẾT CẤU THÉP DẠNG BÌNH, BỂ, THÙNG, PHỄU, ỐNG THÉP, CÔN, CÚT, TÊ, THẬP


Thành phần công việc:


Chuẩn bị đo, đánh dấu sửa khuyết tật, gá lắp, cân chỉnh, hàn dính, hàn chịu lực, hoàn thiện công tác lắp đặt theo đúng yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính: đ/1 tấn

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Lắp đặt các kết cấu thép dạng bình, bể, thùng, phễu, ống thép

Kết cấu thép dạng hình vuông, hình chữ nhật

		

		

		

		

		



		AI.65111

		- Thành bể

		tấn

		542.517

		3.954.091

		2.912.231

		7.408.839



		AI.65112

		- Nắp bể

		tấn

		513.093

		3.755.623

		2.780.264

		7.048.980



		AI.65113

		- Đáy bể

		tấn

		553.193

		3.409.576

		2.953.238

		6.916.007



		

		Kết cấu thép dạng

		

		

		

		

		



		AI.65121

		- Hình trụ, hình ống

		tấn

		627.793

		4.452.805

		3.836.372

		8.916.970



		AI.65122

		- Hình phễu

		tấn

		745.066

		4.961.697

		4.063.528

		9.770.291



		AI.65123

		- Hình côn, cút, tê, thập

		tấn

		849.812

		5.725.035

		4.715.213

		11.290.060





AI.65200 – LẮP ĐẶT CÁC LOẠI BÍCH ĐẶC VÀ BÍCH RỖNG


(Đơn giá chưa tính bulông, khi lắp sẽ tính theo số bulông trực tiếp lắp)


Đơn vị tính: đ/1 tấn

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Lắp đặt các loại bích đặc, bích rỗng
Bích đặc

		

		

		

		

		



		AI.65211

		≤ 50 kg/cái

		tấn

		462.681

		4.304.183

		3.423.319

		8.190.183



		AI.65212

		> 50 kg/cái

		tấn

		438.268

		3.859.730

		2.771.019

		7.069.017



		

		Bích rỗng

		

		

		

		

		



		AI.65221

		≤ 50 kg/cái

		tấn

		644.452

		5.731.114

		4.282.819

		10.658.385



		AI.65222

		> 50 kg/cái

		tấn

		529.909

		5.286.660

		3.768.788

		9.585.357





AI.65300 – LẮP DỰNG DÀN KHÔNG GIAN


Thành phần công việc:

Chuẩn bị, tổ hợp thanh dàn thành cụm dàn, cẩu lắp, đặt cấu kiện đúng vị trí, cố định cấu kiện và lắp dựng hoàn chỉnh theo yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển cấu kiện trong phạm vi 50m.


(Hệ dàn giáo phục vụ lắp đặt dàn không gian (nếu có) chưa tính trong đơn giá)


Đơn vị tính: đ/1 tấn

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Lắp dựng dàn không gian
Chiều cao đỉnh dàn ≤ 10m

		

		

		

		

		



		AI.65311

		- Dàn nút cầu

		tấn

		1.259.618

		3.555.630

		1.017.951

		5.833.199



		AI.65312

		- Dàn nút hàn

		tấn

		1.434.263

		3.618.789

		1.632.642

		6.685.694



		

		Chiều cao đỉnh dàn > 10m

		

		

		

		

		



		AI.65321

		- Dàn nút cầu

		tấn

		1.275.465

		4.187.222

		1.194.276

		6.656.963



		AI.65331

		- Dàn nút hàn

		tấn

		1.470.243

		4.257.399

		1.865.349

		7.592.991





AI.65400 – LẮP ĐẶT KẾT CẤU THÉP KHÁC


Đơn vị tính: đ/1 tấn

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Lắp đặt kết cấu thép khác

		

		

		

		

		



		AI.65411

		- Khung đỡ, giá đỡ, bệ đỡ

		tấn

		554.671

		4.452.805

		2.159.988

		7.167.464



		AI.65421

		- Máng rót, máng chứa, phễu

		tấn

		536.284

		3.898.113

		1.927.676

		6.362.073



		AI.65431

		- Vỏ bao che

		tấn

		475.533

		3.664.022

		1.704.924

		5.844.479



		AI.65441

		- Hệ khung, dầm thép

		tấn

		636.891

		3.183.119

		2.373.749

		6.193.759



		AI.65451

		- Cửa thép, cổng thép

		tấn

		472.363

		2.328.181

		1.497.957

		4.298.501





AI.66000 – LẮP ĐẶT CỬA VAN


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m. Đo đạc, kiểm tra tim mốc, chống giằng sàn thao tác. Lắp đặt cửa van vào đúng vị trí thiết kế đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.


AI.66100 – LẮP ĐẶT CỬA VAN PHẲNG


Đơn vị tính: đ/1 tấn

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Lắp dựng cửa van phẳng
Độ cao đóng mở

		

		

		

		

		



		AI.66111

		≤ 5m

		tấn

		523.011

		3.954.091

		1.301.246

		5.778.348



		AI.66121

		≤ 10m

		tấn

		656.662

		3.755.623

		1.884.214

		6.296.499



		AI.66131

		> 10m

		tấn

		746.484

		3.409.576

		1.921.424

		6.077.484





AI.66200 – LẮP ĐẶT CỬA VAN HÌNH CUNG


Đơn vị tính: đ/1 tấn

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Lắp đặt cửa van hình cung

Độ cao đóng mở

		

		

		

		

		



		AI.66211

		≤ 5m

		tấn

		705.872

		7.124.488

		2.672.781

		10.503.141



		AI.66221

		≤ 10m

		tấn

		877.040

		6.233.927

		4.091.446

		11.202.413



		AI.66231

		> 10m

		tấn

		980.586

		5.470.589

		4.148.952

		10.600.127





Chương 10.


CÔNG TÁC LÀM MÁI, LÀM TRẦN VÀ CÁC CÔNG TÁC HOÀN THIỆN KHÁC

AK.10000 - CÔNG TÁC LÀM MÁI


AK.11000 - LỢP MÁI NGÓI


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m lên mái, lợp ngói, xây bờ nóc, bờ chảy, hoàn thiện đúng yêu cầu kỹ thuật.


AK.11100 - LỢP MÁI NGÓI 22v/m2 


Đơn vị tính: đ/100m2

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Công tác lợp mái


Lợp mái ngói 22v/m2

		

		

		

		

		



		AK.11110


AK.11120

		- Cao ≤ 4m


- Cao ≤ 16m

		100m2


100m2

		13.643.104


13.643.104

		2.473.108


2.727.985

		8.281


214.141

		16.124.493


16.585.230





AK.11400 - LỢP NGÓI ÂM DƯƠNG


Đơn vị tính: đ/100m2

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Lợp mái ngói âm dương 80v/m2

		

		

		

		

		



		AK.11410


AK.11420

		- Cao ≤ 4m


- Cao ≤ 16m

		100m2


100m2

		43.521.354


43.521.354

		3.375.594


3.761.005

		8.281


214.141

		46.905.229


47.496.500





AK.12000 - LỢP MÁI, CHE TƯỜNG BẰNG FIBRÔXI MĂNG, TÔN TRÁNG KẼM, TẤM NHỰA


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, khoan, bắt vít, lợp mái che tường, tấm úp nóc, hoàn thiện đúng theo yêu cầu kỹ thuật 


AK.12100 - LỢP MÁI, CHE TƯỜNG FIBRÔ XI MĂNG (0,92 x 1,52m)


AK.12200 - LỢP MÁI, CHE TƯỜNG TÔN MÚI


AK.12300 - LỢP MÁI, CHE TƯỜNG TẤM NHỰA


Đơn vị tính: đ/100m2

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Lợp mái, che tường bằng fibro xi măng, tôn múi, tấm nhựa

		

		

		

		

		



		AK.12111

		Lợp mái, che tường bằng fibro xi măng

		100m2

		3.245.960

		1.580.618

		

		4.826.578



		

		Lợp mái, che tường bằng tôn múi

		

		

		

		

		



		AK.12221


AK.12222

		- Chiều dài ≤ 2m


- Chiều dài bất kỳ

		100m2


100m2

		12.941.686


11.772.011

		1.385.747


974.354

		

		14.327.433


12.746.365



		AK.12331

		Lợp mái, che tường bằng tấm nhựa

		100m2

		7.351.598

		1.108.598

		

		8.460.196





AK.13100 - DÁN NGÓI TRÊN MÁI NGHIÊNG BÊ TÔNG 


Đơn vị tính: đ/1m2

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Dán ngói trên mái nghiêng bê tông

		

		

		

		

		



		AK.13110

		Ngói mũi hài 75 viên/m2

		m2

		148.412

		128.658

		

		277.070



		AK.13120

		Ngói 22 viên/m2

		m2

		134.622

		116.962

		

		251.584





AK.20000 - CÔNG TÁC TRÁT


Thành phần công việc:


- Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, trộn vữa, trát theo đúng yêu cầu kỹ thuật.


- Trát vữa xi măng PCB30, cát mịn có mô đun lớn ML=0,7-1,4.


AK.21000 - TRÁT TƯỜNG


AK.21100 - TRÁT TƯỜNG NGOÀI


Đơn vị tính: đ/1m2

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Công tác trát 


Trát tường ngoài


Chiều dày 1 cm

		

		

		

		

		



		AK.21112


AK.21113


AK.21114


AK.21115


AK.21116

		- Vữa XM mác 25


- Vữa XM mác 50


- Vữa XM mác 75


- Vữa TH mác 25


- Vữa TH mác 50

		m2


m2


m2


m2


m2

		2.635


4.106


5.324


4.294


5.170

		51.463


51.463


51.463


51.463


51.463

		745


745


745


745


745

		54.843


56.314


57.532


56.502


57.378



		

		Chiều dày 1,5 cm

		

		

		

		

		



		AK.21122


AK.21123


AK.21124


AK.21125


AK.21126

		- Vữa XM mác 25


- Vữa XM mác 50


- Vữa XM mác 75


- Vữa TH mác 25


- Vữa TH mác 50

		m2


m2


m2


m2


m2

		3.733


5.816


7.542


6.084


7.324

		60.820


60.820


60.820


60.820


60.820

		745


745


745


745


745

		65.298


67.381


69.107


67.649


68.889



		

		Chiều dày 2,0 cm

		

		

		

		

		



		AK.21132


AK.21133


AK.21134


AK.21135


AK.21136

		- Vữa XM mác 25


- Vữa XM mác 50


- Vữa XM mác 75


- Vữa TH mác 25


- Vữa TH mác 50

		m2


m2


m2


m2


m2

		5.051


7.869


10.204


8.231


9.909

		74.855


74.855


74.855


74.855


74.855

		745


745


745


745


745

		80.651


83.469


85.804


83.831


85.509





AK.21200 - TRÁT TƯỜNG TRONG 


Đơn vị tính: đ/1m2

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Trát tường trong


Chiều dày 1 cm

		

		

		

		

		



		AK.21212


AK.21213


AK.21214


AK.21215


AK.21216

		- Vữa XM mác 25


- Vữa XM mác 50


- Vữa XM mác 75


- Vữa TH mác 25


- Vữa TH mác 50

		m2


m2


m2


m2


m2

		2.635


4.106


5.324


4.294


5.170

		35.088


35.088


35.088


35.088


35.088

		724


724


724


724


724

		38.447


39.918


41.136


40.106


40.982



		

		Chiều dày 1,5 cm

		

		

		

		

		



		AK.21222


AK.21223


AK.21224


AK.21225


AK.21226

		- Vữa XM mác 25


- Vữa XM mác 50


- Vữa XM mác 75


- Vữa TH mác 25


- Vữa TH mác 50

		m2


m2


m2


m2


m2

		3.733


5.816


7.542


6.084


7.324

		46.785


46.785


46.785


46.785


46.785

		724


724


724


724


724

		51.242


53.325


55.051


53.593


54.833



		

		Chiều dày 2,0 cm

		

		

		

		

		



		AK.21232


AK.21233


AK.21234


AK.21235


AK.21236

		- Vữa XM mác 25


- Vữa XM mác 50


- Vữa XM mác 75


- Vữa TH mác 25


- Vữa TH mác 50

		m2


m2


m2


m2


m2

		5.051


7.869


10.204


8.231


9.909

		51.463


51.463


51.463


51.463


51.463

		724


724


724


724


724

		57.238


60.056


62.391


60.418


62.096





Ghi chú: Nếu trát tường xây gạch rỗng thì chi phí vữa tăng 10%


AK.22100 - TRÁT TRỤ, CỘT, LAM ĐỨNG, CẦU THANG


Đơn vị tính: đ/1m2

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Trát trụ cột, lam đứng, cầu thang


Chiều dày 1 cm

		

		

		

		

		



		AK.22112


AK.22113


AK.22114


AK.22115


AK.22116

		- Vữa XM mác 25


- Vữa XM mác 50


- Vữa XM mác 75


- Vữa TH mác 25


- Vữa TH mác 50

		m2


m2


m2


m2


m2

		2.855


4.448


5.768


4.652


5.601

		116.494


116.494


116.494


116.494


116.494

		745


745


745


745


745

		120.094


121.687


123.007


121.891


122.840



		

		Chiều dày 1,5 cm

		

		

		

		

		



		AK.22122


AK.22123


AK.22124


AK.22125


AK.22126

		- Vữa XM mác 25


- Vữa XM mác 50


- Vữa XM mác 75


- Vữa TH mác 25


- Vữa TH mác 50

		m2


m2


m2


m2


m2

		3.953


6.158


7.986


6.441


7.755

		121.640


121.640


121.640


121.640


121.640

		745


745


745


745


745

		126.338


128.543


130.371


128.826


130.140



		

		Chiều dày 2,0 cm

		

		

		

		

		



		AK.22132


AK.22133


AK.22134


AK.22135


AK.22136

		- Vữa XM mác 25


- Vữa XM mác 50


- Vữa XM mác 75


- Vữa TH mác 25


- Vữa TH mác 50

		m2


m2


m2


m2


m2

		5.490


8.553


11.092


8.946


10.771

		133.336


133.336


133.336


133.336


133.336

		745


745


745


745


745

		139.571


142.634


145.173


143.027


144.852





AK.23000 - TRÁT XÀ DẦM, TRẦN


Đơn vị tính: đ/1m2

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Trát xà dầm, trần


Trát xà dầm

		

		

		

		

		



		AK.23112


AK.23113


AK.23114


AK.23115


AK.23116

		- Vữa XM mác 25


- Vữa XM mác 50


- Vữa XM mác 75


- Vữa TH mác 25


- Vữa TH mác 50

		m2


m2


m2


m2


m2

		3.953


6.158


7.986


6.441


7.755

		81.873


81.873


81.873


81.873


81.873

		745


745


745


745


745

		86.571


88.776


90.604


89.059


90.373



		

		Trát trần

		

		

		

		

		



		AK.23212


AK.23213


AK.23214


AK.23215


AK.23216

		- Vữa XM mác 25


- Vữa XM mác 50


- Vữa XM mác 75


- Vữa TH mác 25


- Vữa TH mác 50

		m2


m2


m2


m2


m2

		3.953


6.158


7.986


6.441


7.755

		116.962


116.962


116.962


116.962


116.962

		745


745


745


745


745

		121.660


123.865


125.693


124.148


125.462





Ghi chú: 


Nếu phải bả lớp bám dính bằng xi măng lên bề mặt trước khi trát xà dầm, trần bê tông thì chi phí vật liệu, nhân công nói trên được nhân với hệ số KVL = 1,25 và KNC = 1,10


AK.24000 - TRÁT, ĐẮP PHÀO ĐƠN, PHÀO KÉP, GỜ CHỈ


Đơn vị tính: đ/1m


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Trát đắp phào đơn, phào kép, gờ chỉ


Trát đắp phào đơn

		

		

		

		

		



		AK.24113


AK.24114

		- Vữa XM mác 50


- Vữa XM mác 75

		m


m

		3.801


4.929

		50.889


50.889

		

		54.690


55.818



		

		Trát đắp phào kép

		

		

		

		

		



		AK.24213


AK.24214

		- Vữa XM mác 50


- Vữa XM mác 75

		m


m

		4.846


6.284

		63.612


63.612

		

		68.458


69.896



		

		Trát gờ chỉ

		

		

		

		

		



		AK.24313


AK.24314

		- Vữa XM mác 50


- Vữa XM mác 75

		m


m

		932


1.209

		31.042


31.042

		

		31.974


32.251





AK.25100 - TRÁT SÊ NÔ, MÁI HẮT, LAM NGANG


Đơn vị tính: đ/1m2


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Trát sê nô, mái hắt, lam ngang

		

		

		

		

		



		AK.25113


AK.25114

		- Vữa XM mác 50


- Vữa XM mác 75

		m2


m2

		4.147


5.377

		61.067


61.067

		

		65.214


66.444





AK.25200 - TRÁT VẨY TƯỜNG CHỐNG VANG


Đơn vị tính: đ/1m2


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		AK.25214

		Trát vẩy tường chống vang 

Vữa XM mác 75

		m2

		18.371

		78.878

		

		97.249





AK.26100 - TRÁT GRANITÔ GỜ CHỈ, GỜ LỒI, ĐỐ TƯỜNG


Đơn vị tính: đ/1m

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Trát granito gờ chỉ, gờ lồi, đố tường

		

		

		

		

		



		AK.26113


AK.26114

		- Vữa XM mác 50


- Vữa XM mác 75

		m


m

		4.228


4.389

		81.423


81.423

		

		85.651


85.812





AK.26200 - TRÁT GRANITÔ TAY VỊN CẦU THANG, TAY VỊN LAN CAN


AK.26300 - TRÁT GRANITÔ THÀNH Ô VĂNG, SÊ NÔ, LAN CAN, DIỀM CHE NẮNG


Đơn vị tính: đ/1m2


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Trát granito tay vịn cầu thang, lan can dày 2,5cm, vữa lót

		

		

		

		

		



		AK.26213


AK.26214

		- Vữa XM mác 50


- Vữa XM mác 75

		m2


m2

		53.357


54.923

		745.527


745.527

		

		798.884


800.450



		

		Trát granito thành ô văng, sê nô, diềm che nắng


Dày 1cm, vữa lót

		

		

		

		

		



		AK.26313


AK.26314

		- Vữa XM mác 50


- Vữa XM mác 75

		m2


m2

		42.106


43.672

		394.391


394.391

		

		436.497


438.063



		

		Dày 1,5cm, vữa lót

		

		

		

		

		



		AK.26323


AK.26324

		- Vữa XM mác 50


- Vữa XM mác 75

		m2


m2

		47.757


49.323

		394.391


394.391

		

		442.148


443.714





AK.26400 - TRÁT GRANITÔ TƯỜNG, TRỤ CỘT


Đơn vị tính: đ/1m2


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Trát granito tường, trụ cột


Trát tường, vữa lót

		

		

		

		

		



		AK.26413


AK.26414

		- Vữa XM mác 50


- Vữa XM mác 75

		m2


m2

		47.757


49.323

		245.619


245.619

		

		293.376


294.942



		

		Trát trụ cột, vữa lót

		

		

		

		

		



		AK.26423


AK.26424

		- Vữa XM mác 50


- Vữa XM mác 75

		m2


m2

		47.757


49.323

		591.825

591.825

		

		639.582


641.148





AK.27000 - TRÁT ĐÁ RỬA TƯỜNG, TRỤ, CỘT


Đơn vị tính: đ/1m2


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Trát đá rửa tường, trụ cột


Trát tường, vữa lót

		

		

		

		

		



		AK.27113


AK.27114

		- Vữa XM mác 50


- Vữa XM mác 75

		m2


m2

		46.560


48.134

		112.283


112.283

		710


710

		159.553


161.127



		

		Trát trụ cột, vữa lót

		

		

		

		

		



		AK.27213


AK.27214

		- Vữa XM mác 50


- Vữa XM mác 75

		m2


m2

		46.560


48.134

		194.156


194.156

		710


710

		241.426


243.000





AK.27300 - TRÁT ĐÁ RỬA THÀNH Ô VĂNG, SÊ NÔ, LAN CAN, DIỀM CHẮN NẮNG


Đơn vị tính: đ/1m2


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Trát đá rửa thành ô văng, sê nô, lan can, diềm chắn nắng, vữa lót

		

		

		

		

		



		AK.27313


AK.27314

		- Vữa XM mác 50


- Vữa XM mác 75

		m2


m2

		51.345


53.871

		287.524


287.524

		

		338.869


341.395





AK.30000 - CÔNG TÁC ỐP GẠCH, ĐÁ


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, trát lớp lót lớp vữa xi măng, cưa cắt gạch, tráng mạch, đánh bóng lau chùi theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m. Vữa tính trong công tác ốp gạch đá sử dụng vữa XM PCB30, cát mịn có mô đun độ lớn ML = 0,7 - 1,4.


AK.31000 - CÔNG TÁC ỐP GẠCH


AK.31100 - ỐP TƯỜNG, TRỤ, CỘT


Đơn vị tính: đ/1m2


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Công tác ốp gạch


Ốp tường, trụ, cột, kích thước gạch

		

		

		

		

		



		AK.31110


AK.31130


AK.31140


AK.31150


AK.31160

		- Gạch 200x250mm


- Gạch 300x300mm


- Gạch 400x400mm


- Gạch 500x50mm


- Gạch 600x600mm

		m2


m2


m2


m2


m2

		80.938


94.198


99.181


108.327


184.129

		161.407


128.658


116.962


112.283


105.265

		46.572


46.572


46.572


46.572


46.572

		288.917


269.428


262.715


267.182


335.966





Đơn vị tính: đ/1m2


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Trong đơn giá chưa tính chi phí gạch, chỉ có vữa

		

		

		

		

		



		AK.31120


AK.31170


AK.31180

		- Gạch 200x300mm


- Gạch 450x900mm


- Gạch 600x900mm

		m2


m2


m2

		6.871


12.455


12.634

		140.354


105.265


98.248

		46.572


46.572


46.572

		193.797


164.292


157.454





AK.31200 - ỐP CHÂN TƯỜNG, VIỀN TƯỜNG, VIỀN TRỤ, CỘT


Đơn vị tính: đ/1m2


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Ống chân tường, viền tường, viền trụ, cột, kích thước gạch

		

		

		

		

		



		AK.31210


AK.31220


AK.31230


AK.31260

		- Gạch 120x300mm


- Gạch 120x400mm


- Gạch 120x500mm


- Gạch 200x400mm

		m2


m2


m2


m2

		79.755


79.755


91.692


81.925

		140.354


135.675


126.318


121.640

		23.286


23.286


23.286


23.286

		243.395


238.716


241.296


226.851





Đơn vị tính: đ/1m2


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Trong đơn giá chưa tính chi phí gạch, chỉ có vữa

		

		

		

		

		



		AK.31240


AK.31250


AK.31270

		- Gạch 150x150mm


- Gạch 150x300mm


- Gạch 150x500mm

		m2


m2


m2

		2.626


2.626


2.626

		159.068


140.354


130.997

		23.286


23.286


23.286

		184.980


166.266


156.909





AK.32000 - CÔNG TÁC ỐP ĐÁ TỰ NHIÊN


AK.32100 - ỐP ĐÁ GRANIT TỰ NHIÊN VÀO TƯỜNG


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, kiểm tra và xử lý để tạo phẳng bề mặt kết cấu trước khi ốp, xác định ô tuyến, kiểm tra sau khi ốp bằng máy trắc đạc Lazer lever, định vị góc và tạo mạch đồng nhất bằng ke chữ thập, khoan lỗ (khoan vào kết cấu và vào đá), đặt móc treo, ốp đá chít mạch (bằng Silicon), đánh bóng bề mặt theo đúng yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính: đ/1m2

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Ốp đá granit tự nhiên vào tường

		

		

		

		

		



		AK.32110


AK.32120

		- Có chốt bằng inox


- Sử dụng keo dán

		m2


m2

		633.828


625.741

		206.101


173.023

		64.037


61.126

		903.966


859.890





AK.32200 - ỐP ĐÁ CẨM THẠCH, ĐÁ HOA CƯƠNG VÀO TƯỜNG


Đơn vị tính: đ/1m2


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Ốp đá cẩm thạch vào tường

		

		

		

		

		



		AK.32210


AK.32220


AK.32230

		- Tiết diện đá ≤ 0,16m2


- Tiết diện đá ≤ 0,25m2


- Tiết diện đá > 0,25m2

		m2


m2


m2

		306.833


290.433


273.820

		376.580


356.224


330.780

		64.037


61.126


61.126

		747.450


707.783


665.726



		

		Ốp đá hoa cương vào tường

		

		

		

		

		



		AK.32240


AK.32250


AK.32260

		- Tiết diện đá ≤ 0,16m2


- Tiết diện đá ≤ 0,25m2


- Tiết diện đá > 0,25m2

		m2


m2


m2

		560.244


543.844


599.339

		376.580


356.224


330.780

		64.037


61.126


61.126

		1.000.861


961.194


991.245





Ghi chú: Ốp đá Granit, đá cẩm thạch, đá hoa cương vào cột, trụ chi phí nhân công nhân hệ số 1,25 so với đơn giá ốp đá vào tường tương ứng.


AK.40000 - CÔNG TÁC LÁNG


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, trộn vữa, láng vữa, đánh màu theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Vữa tính trong công tác láng sử dụng vữa XM PCB30, cát vàng có mô đun độ lớn ML > 2.


AK.41100 - LÁNG NỀN, SÀN KHÔNG ĐÁNH MẦU


Đơn vị tính: đ/1m2


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Láng nền sàn không đánh mầu


Chiều dày 2cm

		

		

		

		

		



		AK.41113


AK.41114


AK.41115

		- Vữa XM mác 50


- Vữa XM mác 75


- Vữa XM mác 100

		m2


m2


m2

		11.028


13.055


15.239

		15.907


15.907


15.907

		710


710


710

		27.645


29.672


31.856



		

		Chiều dày 3cm

		

		

		

		

		



		AK.41123


AK.41124


AK.41125

		- Vữa XM mác 50


- Vữa XM mác 75


- Vữa XM mác 100

		m2


m2


m2

		15.439


18.277


21.334

		24.796


24.796


24.796

		946


946


946

		41.181


44.019


47.076





AK.41200 - LÁNG NỀN, SÀN CÓ ĐÁNH MẦU


Đơn vị tính: đ/1m2


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Láng nền sàn có đánh mầu


Chiều dày 2cm

		

		

		

		

		



		AK.41213


AK.41214


AK.41215

		- Vữa XM mác 50


- Vữa XM mác 75


- Vữa XM mác 100

		m2


m2


m2

		11.343


13.370


15.553

		21.287


21.287


21.287

		710


710


710

		33.340


35.367


37.550



		

		Chiều dày 3cm

		

		

		

		

		



		AK.41223


AK.41224


AK.41225

		- Vữa XM mác 50


- Vữa XM mác 75


- Vữa XM mác 100

		m2


m2


m2

		15.754


18.592


21.649

		29.240


29.240


29.240

		946


946


946

		45.940


48.778


51.835





AK.42000 - LÁNG SÊ NÔ, MÁI HẮT, MÁNG NƯỚC, BỂ NƯỚC, GIẾNG NƯỚC, GIẾNG CÁP, MƯƠNG CÁP, MƯƠNG RÃNH, HÈ


Đơn vị tính: đ/1m2


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Láng Sê nô, mái hắt, máng nước dày 1 cm

		

		

		

		

		



		AK.42113


AK.42114


AK.42115

		- Vữa XM mác 50


- Vữa XM mác 75


- Vữa XM mác 100

		m2


m2


m2

		5.763


6.823


7.964

		27.603


27.603


27.603

		710


710


710

		34.076


35.136


36.277



		

		Láng Bể nước, giếng nước, giếng cáp dày 2cm

		

		

		

		

		



		AK.42213


AK.42214


AK.42215

		- Vữa XM mác 50


- Vữa XM mác 75


- Vữa XM mác 100

		m2


m2


m2

		11.402


13.439


15.633

		33.217


33.217


33.217

		710


710


710

		45.329


47.366


49.560



		

		Láng mương cáp, mương rãnh dầy 1cm

		

		

		

		

		



		AK.42313


AK.42314


AK.42315

		- Vữa XM mác 50


- Vữa XM mác 75


- Vữa XM mác 100

		m2


m2


m2

		5.763


6.823


7.964

		27.603


27.603


27.603

		710


710


710

		34.076


35.136


36.277



		

		Hè dày 3cm

		

		

		

		

		



		AK.42413


AK.42414


AK.42415

		- Vữa XM mác 50


- Vữa XM mác 75


- Vữa XM mác 100

		m2


m2


m2

		15.833


18.685


21.757

		31.580


31.580


31.580

		710


710


710

		48.123


50.975


54.047





AK.44000 - LÁNG, GẮN SỎI NỀN, SÂN, HÈ ĐƯỜNG 


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, trộn vữa, láng vữa, gắn sỏi, chà rửa mặt láng theo đúng yêu cầu kỹ thuật, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.


Đơn vị tính: đ/1m2


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Láng gắn sỏi nền, sân, hè đường 

		

		

		

		

		



		AK.44110


AK.44120

		Chiều dày láng 1,5cm


Chiều dày láng 2cm

		m2


m2

		24.388


31.620

		93.569


105.265

		710


710

		118.667


137.595





AK.50000 - CÔNG TÁC LÁT GẠCH, ĐÁ


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, trộn vữa láng vữa, cắt gạch, đá, lát gạch, đá, miết mạch, lau chùi vệ sinh bề mặt, hoàn thiện công tác lát đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Vữa tính trong công tác lát gạch đá sử dụng vữa XM PCB30, cát mịn có mô đun độ lớn ML = 1,5 - 2,0.


AK.51000 - CÔNG TÁC LÁT GẠCH


AK.51100 - LÁT GẠCH CHỈ, GẠCH THẺ


Đơn vị tính: đ/1m2


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		AK.51110

		Lát gạch chỉ, vữa lót M75

		m2

		63.839

		29.447

		

		93.286



		AK.51120

		Lát gạch thẻ, vữa lót M75

		m2

		47.760

		33.778

		

		81.538





AK.51200 - LÁT NỀN, SÀN


Đơn vị tính: đ/1m2


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Lát nền, sàn


Gạch ceramic,


Kích thước gạch

		

		

		

		

		



		AK.51220


AK.51240


AK.51250


AK.51260

		- 200x200mm


- 300x300mm


- 400x400mm


- 500x500mm

		m2


m2


m2


m2

		80.095


102.180


98.056


111.092

		40.937


39.767


35.088


35.088

		6.986


6.986


8.150


9.314

		128.018


148.933


141.294


155.494





Ghi chú:


Trường hợp lát gạch granite nhân tạo thì chi phí máy thi công được nhân hệ số 1,3 so với đơn giá tương ứng


Đơn vị tính: đ/1m2


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Lát nền, sàn, gạch granite, 


Kích thước gạch

		

		

		

		

		



		AK.51280

		- 600x600mm

		m2

		184.142

		32.749

		12.109

		229.000





Đơn vị tính: đ/1m2


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Trong đơn giá chưa tính chi phí gạch, chỉ có vữa

		

		

		

		

		



		AK.51210


AK.51230


AK.51270


AK.51290

		- 150x50mm


- 200x300mm


- 450x600mm


- 600x900mm

		m2


m2


m2


m2

		7.860


11.372


11.047


10.942

		42.808


40.469


35.088


28.071

		6.986


6.986


9.314


9.314

		57.654


58.827


55.449


48.327





Ghi chú:


- Trường hợp lát gạch granite nhân tạo thì chi phí máy thi công được nhân hệ số 1,3 so với đơn giá tương ứng.


AK.52000 - LÁT, DÁN GẠCH VỈ


Đơn vị tính: đ/1m2


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		AK.52110


AK.52210

		Lát gạch vỉ


Dán gạch vỉ

		m2


m2

		56.176


54.056

		46.785


51.463

		

		102.961


105.519





AK.53000 - LÁT BẬC TAM CẤP, BẬC CẦU THANG

Đơn vị tính: đ/1m2


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Trong đơn giá chưa tính chi phí gạch, chỉ có vữa

		

		

		

		

		



		AK.53110


AK.53210

		Lát bậc tam cấp


Lát bậc cầu thang

		m2


m2

		10.520


10.520

		81.873


105.265

		34.929


46.572

		127.322


162.357





AK.54000 - LÁT GẠCH CHỐNG NÓNG


Đơn vị tính: đ/1m2


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Lát gạch chống nóng

		

		

		

		

		



		AK.54210

		Gạch 22x15x10,5 6 lỗ (cm)

		m2

		69.824

		38.974

		

		108.798





AK.55000 - LÁT GẠCH SÂN, NỀN ĐƯỜNG, VỈA HÈ


Thành phần công việc:


Chuẩn bị dụng cụ, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, trộn vữa, lát gạch, miết mạch đánh độ dốc theo yêu cầu kỹ thuật, bảo đảm an toàn giao thông, phần móng tính riêng.


AK.55100 - LÁT GẠCH BÊ TÔNG XI MĂNG


AK.55200 - LÁT GẠCH LÁ DỪA


AK.55300 - LÁT GẠCH XI MĂNG TỰ CHÈN


Đơn vị tính: đ/1m2


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		AK.55110

		Lát gạch bê tông xi măng 30x30x3,5cm

		m2

		70.937

		42.106

		

		113.043



		AK.55210

		Lát gạch lá dừa đơn

		m2

		55.434

		44.445

		

		99.879



		AK.55320

		Gạch xi măng tự chèn 30x30x5,5cm

		m2

		85.850

		37.428

		

		123.278





AK.55400 - LÁT GẠCH ĐẤT NUNG


Đơn vị tính: đ/1m2


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Lát gạch đất nung 


Kích thước gạch

		

		

		

		

		



		AK.55410


AK.55430

		- 300x300mm


- 400x400mm

		m2


m2

		52.944


52.422

		40.469


38.597

		

		93.413


91.019





AK.56100 - LÁT ĐÁ CẨM THẠCH, ĐÁ HOA CƯƠNG NỀN, SÀN


Đơn vị tính: đ/1m2


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Lát đá cẩm thạch 


Tiết diện đá

		

		

		

		

		



		AK.56110


AK.56120


AK.56130

		≤ 0,16 m2


≤ 0,25 m2


> 0,25 m2

		m2


m2


m2

		257.736


257.421


257.211

		116.962


101.757


86.552

		34.929


34.929


34.929

		409.627


394.107


378.692





		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Lát đá hoa cương 


Tiết diện đá

		

		

		

		

		



		AK.56140


AK.56150


AK.56160

		≤ 0,16 m2


≤ 0,25 m2


> 0,25 m2

		m2


m2


m2

		518.619


518.304


592.329

		116.962


101.757


86.552

		34.929


34.929


34.929

		670.510


654.990


713.810





Ghi chú: Lát đá cẩm thạch, đá hoa cương bậc tam cấp, bậc cầu thang chi phí nhân công nhân hệ số 1,35 so với đơn giá lát đá nền sàn tương ứng.


AK.56200 - LÁT ĐÁ BẬC TAM CẤP, BẬC CẦU THANG, MẶT BỆ CÁC LOẠI (BỆ BẾP, BỆ BÀN, BỆ LAVABO …)


Đơn vị tính: đ/1m2


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		AK.56210


AK.56220


AK.56230

		Lát đá bậc tam cấp


Lát đá Bậc cầu thang


Lát đá Mặt bệ các loại

		m2


m2


m2

		590.804


590.804


590.804

		105.265


116.962


145.032

		46.572


46.572


81.502

		742.641


754.338


817.338





AK.57000 - BÓ VỈA HÈ, ĐƯỜNG BẰNG TẤM BÊ TÔNG ĐÚC SẴN


Thành phần công việc:


- Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, trộn vữa, lắp vỉa, miết mạch hoàn chỉnh bảo quản vỉa theo đúng yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính: đ/1m

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Bó vỉa thằng hè, đường bằng tấm bê tông đúc sẵn 


Bó vỉa thẳng

		

		

		

		

		



		AK.57110

		- Kích thước 18x22x100cm

		m

		47.204

		23.392

		

		70.596



		AK.57210

		Bó vỉa cong 20x20cm

		m

		62.150

		107.605

		

		169.755





AK.60000 - CÔNG TÁC LÀM TRẦN


AK.61000 - LÀM TRẦN CÓT ÉP, TRẦN GỖ DÁN


Đơn vị tính: đ/1m2


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		AK.61110


AK.61210

		Làm trần cót ép


Làm trần gỗ dán, ván ép

		m2


m2

		59.150


88.058

		32.749


32.749

		

		91.899


120.807





LÀM TRẦN GỖ DÁN CÓ TẤM CÁCH ÂM, CÁCH NHIỆT, TRẦN GỖ DÁN BỌC SIMILI, TẤM THẠCH CAO, TẤM NHỰA, LAMBRI …


AK.62000 - LÀM TRẦN GỖ DÁN CÓ TẤM CÁCH ÂM, CÁCH NHIỆT


Đơn vị tính: đ/1m2


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		AK.62110




		Làm trần gỗ dán cách âm acostic

		m2




		237.466

		203.557

		

		441.023



		AK.62210

		Làm trần gỗ dán cách nhiệt sirofort

		m2

		169.216

		203.557

		

		372.773





AK.63100 - LÀM TRẦN GỖ DÁN BỌC SIMILI, MÚT DẦY 5CM NẸP PHÂN Ô BẰNG GỖ


AK.63200 - LÀM TRẦN GỖ DÁN CHIA Ô NHỎ CÓ GIOĂNG CHÌM HOẶC NẸP NỒI TRANG TRÍ


Đơn vị tính: đ/1m2


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		AK.63110




		Làm trần gỗ dán bọc Simili, mút dầy 3 ÷ 5cm nẹp phân ô bằng gỗ

		m2




		261.994

		467.846

		

		729.840



		AK.63210

		Làm trần gỗ dán chia ô nhỏ có gioăng chìm hoặc nẹp nổi trang trí

		m2

		147.420

		163.746

		

		311.166





AK.64000 - LÀM TRẦN BẰNG TẤM THẠCH CAO, TẤM NHỰA HOA VĂN, TẤM NHỰA CÓ KHUNG XƯƠNG


Đơn vị tính: đ/1m2


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		AK.64110




		Làm trần bằng tấm trần thạch cao hoa văn 50x50cm; 61x41cm

		m2




		255.844

		280.708

		

		536.552



		AK.64210

		Làm trần bằng tấm nhựa hoa văn 50x50cm

		m2

		163.770

		187.138

		

		350.908



		AK.64310

		Làm trần bằng tấm nhựa khung xương sắt L3x4

		m2

		129.780

		60.820

		

		190.600





AK.65100 - LÀM TRẦN LAMBRI GỖ


Đơn vị tính: đ/1m2


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		AK.65110

		Làm trần Lambri gỗ dày 1cm

		m2

		70.050

		409.365

		

		479.415



		AK.65120

		Làm trần Lambri dày 1,5cm

		m2

		80.550

		409.365

		

		489.915





AK.70000 - CÔNG TÁC LÀM MỘC TRANG TRÍ


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, gia công và lắp dựng các cấu kiện gỗ đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, mỹ thuật.


AK.71100 - LÀM VÁCH NGĂN BẰNG VÁN ÉP


AK.71200 - LÀM VÁCH NGĂN BẰNG GỖ VÁN GHÉP KHÍT


AK.71300 - LÀM VÁCH NGĂN BẰNG GỖ VÁN CHỒNG MÍ


Đơn vị tính: đ/1m2


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		AK.71110

		Làm vách ngăn bằng ván ép

		m2

		100.600

		70.177

		

		170.777



		AK.71210

		- Chiều dày gỗ 1,5cm

		m2

		38.970

		88.891

		

		127.861



		AK.71220

		- Chiều dày gỗ 2,0cm

		m2

		51.150

		88.891

		

		140.041



		

		Làm vách ngăn bằng gỗ ván chồng mí

		

		

		

		

		



		AK.71310

		- Chiều dày gỗ 1,5cm

		m2

		44.850

		135.675

		

		180.525



		AK.71320

		- Chiều dày gỗ 2,0cm

		m2

		55.350

		135.675

		

		191.025





AK.72100 - GIA CÔNG VÀ ĐÓNG CHÂN TƯỜNG BẰNG GỖ


AK.72200 - GIA CÔNG VÀ LẮP ĐẶT TAY VỊN CẦU THANG BẰNG GỖ


Đơn vị tính: đ/1m


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Gia công và đóng chân tường bằng gỗ

		

		

		

		

		



		AK.72110


AK.72120

		- Kích thước 2x10cm


- Kích thước 2x20cm

		m


m

		5.072


10.143

		36.386


43.765

		

		41.458


53.908



		

		Gia công và lắp đặt tay vịn cầu thang bằng gỗ

		

		

		

		

		



		AK.72210


AK.72220

		- Kích thước 8x10cm


- Kích thước 8x14cm

		m


m

		20.286


28.445

		101.778


124.679

		

		122.064


153.124





AK.73100 - GIA CÔNG VÀ LẮP DỰNG KHUNG GỖ ĐỂ ĐÓNG LƯỚI, VÁCH NGĂN


AK.73200 - GIA CÔNG VÀ LẮP DỰNG KHUNG GỖ DẦM SÀN


Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		AK.73110

		Gia công và lắp dựng khung gỗ để đóng lưới, vách ngăn

		m3

		2.409.000

		1.871.384

		

		4.280.384



		AK.73210

		Gia công và lắp dựng khung gỗ dầm sàn

		m3

		2.409.000

		2.339.230

		

		4.748.230





AK.74100 - LÀM MẶT SÀN GỖ


Đơn vị tính: đ/1m2


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Làm mặt sàn gỗ

		

		

		

		

		



		AK.74110


AK.74120

		- Ván dày 2cm


- Ván dày 3cm

		m2


m2

		51.150


76.350

		254.976


254.976

		

		306.126


331.326





Ghi chú:


Nếu ván sàn đóng theo hình xương cá, tạo hình trang trí theo mẫu thiết kế thì chi phí nhân công nhân hệ số 1,2.


AK.75100 - LÀM TƯỜNG LAMBRIS


Đơn vị tính: đ/1m2


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Làm tường Lam bris gỗ

		

		

		

		

		



		AK.75110


AK.75120

		- Chiều dày 1cm


- Chiều dày 1,5cm

		m2


m2

		30.150


42.750

		292.613


292.613

		

		322.763


335.363





AK.76100 - GIA CÔNG VÀ ĐÓNG MẮT CÁO BẰNG NẸP GỖ 3x1cm


AK.76200 - GIA CÔNG VÀ ĐIÓNG DIỀM MÁI BẰNG GỖ


Đơn vị tính: đ/1m2


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Gia công và đóng mắt cáo bằng nẹp gỗ 3x1cm

		

		

		

		

		



		AK.76110


AK.76120

		- Lỗ 5x5cm


- Lỗ 10x10cm

		m2


m2

		24.800


18.500

		196.495


173.103

		

		221.295


191.603



		

		Gia công và đóng diềm mái bằng gỗ

		

		

		

		

		



		AK.76210


AK.76220

		- Dày 2cm


- Dày 3cm

		m2


m2

		50.200


75.400

		70.177


77.195

		

		120.377


152.595





AK.77100 - DÁN FOOCMICA VÀO CÁC KẾT CẤU


Đơn vị tính: đồng/1m2, đồng/1m

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Dán Foocmica vào các kết cấu

		

		

		

		

		



		AK.77110


AK.77120

		- Dán dạng tấm


- Dán dạng chỉ rộng ≤ 3cm

		1m2


1m

		103.562


3.168

		23.392


11.696

		

		126.954


14.864





AK.77200 - ỐP SIMILI + MÚT VÀO CẤU KIỆN GỖ


Đơn vị tính: đ/1m2


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		AK.77210

		Ốp simili + mút vào cấu kiện gỗ

		m2

		110.250

		116.962

		

		227.212





AK.77300 - DÁN GIẤY TRANG TRÍ


Đơn vị tính: đồng/1m2


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Dán giấy vào tường

		

		

		

		

		



		AK.77311


AK.77312

		- Tường gỗ ván


- Tường trát vữa

		m2


m2

		34.463


37.935

		23.392


28.071

		

		57.855


66.006



		

		Dán giấy vào trần 

		

		

		

		

		



		AK.77321


AK.77322

		- Trần gỗ


- Trần trát vữa

		m2


m2

		34.463


37.935

		30.410


32.749

		

		64.873


70.684





AK.77400 - LÀM VÁCH BẰNG TẤM THẠCH CAO


Thành phần công việc: Chuẩn bị, đo đánh dấu, lắp đặt khung xương. Gắn tấm sợi thủy tinh cách âm, gắn tấm thạch cao vào khung xương, xử lý mối nối, hoàn thiện bảo đảm đúng yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính: đồng/1m2


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		AK.77410

		Làm vách bằng tấm thạch cao

		m2

		259.107

		305.335

		

		564.442





AK.77500 - LẮP GIOĂNG ĐỒNG, GIOĂNG KÍNH


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, cắt gioăng, đặt gioăng vào vị trí theo quy định của thiết kế và hoàn thiện bảo đảm đúng yêu cầu kỹ, mỹ thuật.


Đơn vị tính: đồng/1m

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Lắp gioăng trang trí không có hoa văn cho láng nền sàn granitô

		

		

		

		

		



		AK.77510


AK.77520

		- Gioăng đồng


- Gioăng kính

		m


m

		91.800


2.100

		51.463


28.071

		

		143.263


30.171





AK.77600 - SẢN XUẤT VÀ LẮP ĐẶT HỘP MÀN CỬA, HỘP ĐÈN


Đơn vị tính: đồng/1m; đồng/1m2


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Sản xuất và lắp đặt hộp màn cửa, hộp đèn tường

		

		

		

		

		



		AK.77611


AK.77612

		- Bọc ván ép


- Bọc lambris 

		m


m

		77.343


75.611

		101.778


89.056

		

		179.121


164.667



		

		Sản xuất và lắp đặt hộp đèn trần

		

		

		

		

		



		AK.77621


AK.77631


AK.77632

		Âm trần


Đóng nổi - Bọc ván ép


Đóng nổi - Bọc lambris

		m2


m2


m2

		276.203


290.903


271.793

		203.557


534.337


636.115

		

		479.760


825.240


907.908





CÔNG TÁC QUÉT VÔI, NƯỚC XI MĂNG, SƠN, BẢ MA TÍT, QUÉT NHỰA BITUM CHÉT KHE NỐI, LÀM TẦNG LỌC, KHỚP NỐI


AK.81100 - QUÉT VÔI, QUÉT NƯỚC XI MĂNG


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, kiểm tra, trám, vá lại bề mặt (nếu có). Lọc vôi, pha màu, quét vôi, nước xi măng đúng yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính: đ/1m2


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Quét vôi, quét nước xi măng

		

		

		

		

		



		AK.81110

		Quét vôi trong nhà 1 nước trắng, 2 nước màu

		m2

		755

		8.889

		

		9.644



		AK.81120

		Quét vôi ngoài nhà

		m2

		573

		8.889

		

		9.462



		AK.81130

		Quét nước xi măng 2 nước

		m2

		1.240

		7.018

		

		8.258





AK.81200 - QUAY VÔI GAI VÀO CÁC KẾT CẤU


AK.81300 - PHUN XỐP VÀO CÁC KẾT CẤU BẰNG VỮA XI MĂNG


Đơn vị tính: đ/1m2


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Quay vôi gai vào các kết cấu

		

		

		

		

		



		AK.81210


AK.81220

		- Chiều cao ≤ 4m


- Chiều cao > 4m

		m2


m2

		1.902


1.902

		18.714


23.392

		

		20.616


25.294



		

		Phun xốp vào các kết cấu

		

		

		

		

		



		AK.81310

		- Xi măng cát vàng không trộn màu

		m2

		8.425

		112.283

		

		120.708



		AK.81320

		- Xi măng cát vàng có trộn màu

		m2

		12.301

		149.711

		

		162.012





AK.83000 - CÔNG TÁC SƠN


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, cạo rửa, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, pha sơn và sơn theo đúng yêu cầu kỹ thuật.


AK.83100 - SƠN CỬA BẰNG SƠN TỔNG HỢP


Đơn vị tính: đ/1m2


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Sơn cửa kính

		

		

		

		

		



		AK.83111


AK.83112

		- 2 nước


- 3 nước

		m2


m2

		3.889


5.055

		10.826


13.857

		

		14.715


18.912



		

		Sơn cửa panô

		

		

		

		

		



		AK.83121


AK.83122

		- 2 nước


- 3 nước

		m2


m2

		10.616


13.960

		26.849


34.644

		

		37.465


48.604



		

		Sơn cửa chớp

		

		

		

		

		



		AK.83131


AK.83132

		- 2 nước


- 3 nước

		m2


m2

		14.465


17.848

		40.057


51.966

		

		54.522


69.814





AK.83200 - SƠN GỖ, SƠN KÍNH MỜ BẰNG SƠN TỔNG HỢP


Đơn vị tính: đ/1m2


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Sơn gỗ, sơn kính mờ bằng sơn tổng hợp

		

		

		

		

		



		AK.83211


AK.83212


AK.83221

		- Sơn gỗ 2 nước


- Sơn gỗ 3 nước


- Sơn kính mờ 1 nước

		m2


m2


m2

		9.643


12.443


3.003

		30.746


36.159


4.547

		

		40.389


48.602


7.550





AK.83330 - SƠN KẾT CẤU GỖ BẰNG SƠN ICI DULUX


Đơn vị tính: đ/1m2


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Sơn kết cấu gỗ bằng sơn ICI Dulux

		

		

		

		

		



		AK.83331


AK.83332

		- 1 nước lót, 1 nước phủ


- 1 nước lót, 2 nước phủ

		m2


m2

		7.532


9.148

		11.259


13.857

		

		18.791


23.005





AK.83400 - SƠN SẮT THÉP BẰNG SƠN TỔNG HỢP


Đơn vị tính: đ/1m2

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Sơn sắt thép bằng sơn tổng hợp

		

		

		

		

		



		

		Sơn sắt dẹt

		

		

		

		

		



		AK.83411

		- 2 nước

		m2

		2.387

		11.043

		

		13.430



		AK.83412

		- 3 nước

		m2

		3.157

		16.023

		

		19.180



		

		Sơn sắt thép các loại

		

		

		

		

		



		AK.83421

		- 2 nước

		m2

		9.437

		18.621

		

		28.058



		AK.83422

		- 3 nước

		m2

		11.809

		27.065

		

		38.874





AK.83460 - SƠN SẮT THÉP BẰNG SƠN ICI DULUX


Đơn vị tính: đ/1m2

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Sơn sắt thép bằng sơn ICI Dulux

		

		

		

		

		



		AK.83461

		- 1 nước lót, 1 nước phủ

		m2

		9.848

		15.373

		

		25.221



		AK.83462

		- 1 nước lót, 2 nước phủ

		m2

		14.140

		20.353

		

		34.493





AK.84110 - SƠN DẦM, TRẦN, CỘT, TƯỜNG TRONG NHÀ, TƯỜNG NGOÀI NHÀ ĐÃ BẢ BẰNG SƠN SUPER ATA


Đơn vị tính: đ/1m2

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Sơn dầm, trần, tường đã bả bằng sơn Super ATA

		

		

		

		

		



		

		Sơn dầm, trần, tường trong nhà

		

		

		

		

		



		AK.84111

		- 1 nước lót, 1 nước phủ

		m2

		6.437

		9.094

		

		15.531



		AK.84112

		- 1 nước lót, 2 nước phủ

		m2

		7.170

		12.991

		

		20.161



		

		Sơn tường ngoài nhà

		

		

		

		

		



		AK.84113

		- 1 nước lót, 1 nước phủ

		m2

		6.659

		9.960

		

		16.619



		AK.84114

		- 1 nước lót, 2 nước phủ

		m2

		7.281

		14.291

		

		21.572





AK.84310 - SƠN DẦM, TRẦN, CỘT, TƯỜNG TRONG NHÀ, TƯỜNG NGOÀI NHÀ ĐÃ BẢ BẰNG SƠN JOTON


Đơn vị tính: đ/1m2

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Sơn dầm, trần, cột, tường đã bả bằng sơn Joton

		

		

		

		

		



		

		Sơn dầm, trần, cột, tường trong nhà

		

		

		

		

		



		AK.84311

		- 1 nước lót, 1 nước phủ

		m2

		7.783

		9.094

		

		16.877



		AK.84312

		- 1 nước lót, 2 nước phủ

		m2

		9.921

		12.991

		

		22.912



		

		Sơn tường ngoài nhà

		

		

		

		

		



		AK.84313

		- 1 nước lót, 1 nước phủ

		m2

		12.866

		9.960

		

		22.826



		AK.84314

		- 1 nước lót, 2 nước phủ

		m2

		17.255

		14.291

		

		31.546





AK.84320 - SƠN VÀO DẦM, TRẦN, CỘT, TƯỜNG TRONG NHÀ, TƯỜNG NGOÀI NHÀ KHÔNG BẢ BẰNG SƠN JOTON


Đơn vị tính: đ/1m2

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Sơn dầm, trần, cột, tường không bả bằng sơn Joton

		

		

		

		

		



		

		Sơn dầm, trần, cột, tường trong nhà

		

		

		

		

		



		AK.84321

		- 1 nước lót, 1 nước phủ

		m2

		11.243

		9.960

		

		21.203



		AK.84322

		- 1 nước lót, 2 nước phủ

		m2

		15.474

		14.291

		

		29.765



		

		Sơn tường ngoài nhà

		

		

		

		

		



		AK.84323

		- 1 nước lót, 1 nước phủ

		m2

		27.255

		11.043

		

		38.298



		AK.84324

		- 1 nước lót, 2 nước phủ

		m2

		43.980

		15.806

		

		59.786





AK.84410 - SƠN DẦM, TRẦN, CỘT, TƯỜNG TRONG NHÀ, TƯỜNG NGOÀI NHÀ ĐÃ BẢ BẰNG SƠN ICI DULUX


Đơn vị tính: đ/1m2

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Sơn dầm, trần, cột, tường đã bả bằng sơn ICI Dulux

		

		

		

		

		



		

		Sơn dầm, trần, cột, tường trong nhà

		

		

		

		

		



		AK.84411

		- 1 nước lót, 1 nước phủ

		m2

		13.263

		9.094

		

		22.357



		AK.84412

		- 1 nước lót, 2 nước phủ

		m2

		20.062

		12.991

		

		33.053



		

		Sơn tường ngoài nhà

		

		

		

		

		



		AK.84413

		- 1 nước lót, 1 nước phủ

		m2

		15.697

		9.960

		

		25.657



		AK.84414

		- 1 nước lót, 2 nước phủ

		m2

		24.931

		14.291

		

		39.222





AK.84420 - SƠN DẦM, TRẦN, CỘT, TƯỜNG TRONG NHÀ, TƯỜNG NGOÀI NHÀ KHÔNG BẢ BẰNG SƠN ICI DULUX


Đơn vị tính: đ/1m2

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Sơn dầm, trần, cột, tường không bả bằng sơn ICI Dulux

		

		

		

		

		



		

		Sơn dầm, trần, cột, tường trong nhà

		

		

		

		

		



		AK.84421

		- 1 nước lót, 1 nước phủ

		m2

		16.536

		9.960

		

		26.496



		AK.84422

		- 1 nước lót, 2 nước phủ

		m2

		24.694

		14.291

		

		38.985



		

		Sơn tường ngoài nhà

		

		

		

		

		



		AK.84423

		- 1 nước lót, 1 nước phủ

		m2

		19.457

		11.043

		

		30.500



		AK.84424

		- 1 nước lót, 2 nước phủ

		m2

		30.537

		15.806

		

		46.343





AK.85110 - SƠN TẠO GAI TƯỜNG BẰNG SƠN ATA


Đơn vị tính: đ/1m2

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		AK.85111

		Sơn tạo gai tường bằng sơn ATA, 1 nước lót, 1 nước phủ

		m2

		17.467

		11.259

		

		28.726





AK.85300 - SƠN SÀN, NỀN BÊ TÔNG, SƠN TẠO GAI TƯỜNG BẰNG SƠN ICI DULUX


Đơn vị tính: đ/1m2

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Sơn sàn, nền bê tông, sơn tạo gai tường bằng sơn ICI Dulux

		

		

		

		

		



		AK.85311

		Sơn nền, sàn, 1 nước lót, 1 nước phủ

		m2

		17.468

		10.826

		

		28.294



		AK.85321

		Sơn tạo gai tường, 1 nước lót, 1 nước phủ

		m2

		11.055

		11.909

		

		22.964





AK.91100 - SƠN KẺ ĐƯỜNG BẰNG SƠN DẺO NHIỆT PHẢN QUANG


(công nghệ sơn nóng)


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, dựng chóp và rào chắn, làm vệ sinh mặt đường, đánh dấu, căng dây, nấu sơn, đổ sơn vào thiết bị sơn kẻ, sấy máy duy trì nhiệt độ sôi, tiến hành sơn theo đúng yêu cầu kỹ thuật, vận chuyển vật liệu, dụng cụ trong phạm vi 100m.


Đơn vị tính: đ/1m2

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Sơn kẻ đường bằng sơn dẻo nhiệt phản quang

		

		

		

		

		



		

		Chiều dày lớp sơn

		

		

		

		

		



		AK.91111

		- 1mm

		m2

		91.518

		38.167

		41.392

		171.077



		AK.91121

		- 1,5mm

		m2

		117.685

		43.256

		47.544

		208.485



		AK.91131

		- 2mm

		m2

		148.549

		48.345

		53.097

		249.991



		AK.91141

		- 3mm

		m2

		214.660

		58.523

		64.204

		337.387





Ghi chú: Chiều dày lớp sơn khác với quy định được áp dụng bằng cách cộng các đơn giá hoặc nội suy từ đơn giá dẻo nhiệt nói trên.


AK.91200 - SƠN KẺ PHÂN TUYẾN ĐƯỜNG


Thành phần công việc:


- Chuẩn bị, vệ sinh bề mặt trước khi sơn.


- Sơn kẻ đúng yêu cầu kỹ thuật


- Bảo đảm an toàn giao thông


Đơn vị tính: đ/1m2

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Sơn kẻ phân tuyến đường

		

		

		

		

		



		AK.91211

		- Sơn nút, đảo bằng thủ công

		m2

		14.258

		30.410

		

		44.668



		AK.91221

		- Sơn phân tuyến bằng thủ công

		m2

		14.258

		39.767

		

		54.025



		AK.91231

		- Sơn phân tuyến bằng máy

		m2

		13.520

		14.035

		6.578

		34.133





AK.92100 - QUÉT FLINKOTE CHỐNG THẤM MÁI, SÊ NÔ, Ô VĂNG …


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, quét 3 nước Flinkote chống thấm kết cấu bảo đảm đúng yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính: đ/1m2

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		AK.92111

		Quét Flinkote chống thấm mái, sê nô, ô văng …

		m2

		22.130

		5.974

		

		28.104





AK.93100 - ĐÁNH VÉC NI KẾT CẤU GỖ


Đơn vị tính: đ/1m2

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Đánh vecni kết cấu gỗ

		

		

		

		

		



		AK.93111

		- Đánh vecni cobalt

		m2

		13.696

		86.512

		

		100.208



		AK.93121

		- Đánh vecni tampon

		m2

		7.034

		106.867

		

		113.901





AK.94100 - QUÉT NHỰA BI TUM


Đơn vị tính: đ/1m2

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Quét nhựa bi tum

		

		

		

		

		



		AK.94111

		- Nhựa bitum nóng vào tường

		m2

		34.646

		15.157

		

		49.803



		AK.94121

		- Nhựa bitum nguội vào tường

		m2

		11.408

		4.330

		

		15.738



		AK.94131

		- Quét hắc ín vào gỗ

		m2

		1.855

		12.991

		

		14.846





AK.94200 - QUÉT NHỰA BI TUM VÀ DÁN GIẤY DẦU


Đơn vị tính: đ/1m2

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Quét nhựa bi tum và dán giấy dầu

		

		

		

		

		



		AK.94211

		- 1 lớp giấy 1 lớp nhựa

		m2

		31.226

		60.626

		

		91.852



		AK.94221

		- 2 lớp giấy 2 lớp nhựa

		m2

		62.452

		86.609

		

		149.061



		AK.94231

		- 2 lớp giấy 3 lớp nhựa

		m2

		88.437

		101.766

		

		190.203



		AK.94241

		- 3 lớp giấy 4 lớp nhựa

		m2

		119.662

		110.427

		

		230.089





AK.94300 - QUÉT NHỰA BI TUM VÀ DÁN BAO TẢI


Đơn vị tính: đ/1m2

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Quét nhựa bi tum và dán bao tải

		

		

		

		

		



		AK.94311

		- 1 lớp bao tải 2 lớp nhựa

		m2

		73.570

		108.262

		

		181.832



		AK.94321

		- 2 lớp bao tải 3 lớp nhựa

		m2

		120.654

		164.557

		

		285.211





AK.95100 - QUÉT NHỰA ĐƯỜNG CHỐNG THẤM MỐI NỐI ỐNG CỐNG


Thành phần công việc:


Đun nhựa đường, quét nhựa 2 lớp bề ngoài ống cống, tẩm đay chét khe giữa các ống cống, quét nhựa giấy dầu.


Đơn vị tính: đ/1 ống cống


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Quét nhựa đường chống thấm mối nối ống cống

		

		

		

		

		



		AK.95111

		- Đường kính ống cống 0,75m

		1 ống

		184.794

		99.601

		

		284.395



		AK.95121

		- Đường kính ống cống 1,00m

		1 ống

		244.448

		116.922

		

		361.370



		AK.95131

		- Đường kính ống cống 1,25m

		1 ống

		299.650

		166.723

		

		466.373



		AK.95141

		- Đường kính ống cống 1,50m

		1 ống

		358.054

		220.853

		

		578.907





AK.95200 - CHÉT KHE NỐI


Đơn vị tính: đ/1m


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		AK.95211

		Chét khe nối bằng dây thừng tẩm nhựa

		m

		16.438

		82.279

		

		98.717





AK.96100 - LÀM TẦNG LỌC


Đơn vị tính: đ/100m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Làm tầng lọc

		

		

		

		

		



		AK.96110

		- Tầng lọc cát

		100m3

		24.759.000

		1.168.852

		1.115.857

		27.043.709



		AK.96120

		- Tầng lọc đá cấp phối dmax ≤ 6

		100m3

		22.494.000

		1.712.458

		1.272.845

		25.479.303



		AK.96131

		- Tầng lọc đá dăm 1x2

		100m3

		26.108.000

		1.712.458

		1.272.845

		29.093.303



		AK.96132

		- Tầng lọc đá dăm 2x4

		100m3

		25.010.000

		1.712.458

		1.272.845

		27.995.303



		AK.96133

		- Tầng lọc đá dăm 4x6

		100m3

		22.692.000

		1.712.458

		1.272.845

		25.677.303





AK.97000 - MIẾT MẠCH TƯỜNG ĐÁ, TƯỜNG GẠCH


Đơn vị tính: đ/1m2

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Miết mạch tường đá, tường gạch

		

		

		

		

		



		AK.97110

		- Tường đá loại lõm

		m2

		

		28.148

		

		28.148



		AK.97120

		- Tường đá loại lồi

		m2

		2.561

		21.652

		

		24.213



		AK.97210

		- Tường gạch loại lõm

		m2

		

		42.872

		

		42.872



		AK.97220

		- Tường gạch loại lồi

		m2

		3.558

		33.128

		

		36.686





AK.98000 - LÀM LỚP ĐÁ ĐỆM MÓNG


Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Làm lớp đá đệm móng

		

		

		

		

		



		AK.98110

		- Đường kính đá Dmax ≤ 4

		m3

		266.700

		346.206

		

		612.906



		AK.98120

		- Đường kính đá Dmax ≤ 6

		m3

		252.300

		327.492

		

		579.792



		AK.98130

		- Đường kính đá Dmax > 6

		m3

		252.300

		315.796

		

		568.096



		AK.98210

		- Đá hộc

		m3

		266.700

		269.011

		

		535.711





Chương 11.


CÁC CÔNG TÁC KHÁC

AL.11100 - TẨY RỈ KẾT CẤU THÉP BẰNG PHUN CÁT


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, sàng, rửa lựa chọn và phơi khô cát đảm bảo các yêu cầu về kích cỡ hạt, phun cát tẩy rỉ kết cấu bằng máy phun cát.


Đơn vị tính: đ/1m2

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Tẩy rỉ kết cấu thép bằng phun cát

		

		

		

		

		



		AL.11111

		Loại dầm, dàn mới

		m2

		8.160

		89.056

		25.681

		122.897



		AL.11112

		Loại dầm, dàn đã sơn

		m2

		10.200

		139.945

		42.172

		192.317





AL.12000 - KIẾN TRÚC CÁC LỚP MÓNG DƯỚI NƯỚC


Thành phần công việc:


Xác định vị trí, dùng vật liệu tại hiện trường (trên các phương tiện nổi) đổ móng thành từng lớp, xếp chèn san sửa bằng thợ lặn, kiểm tra đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

AL.12100 - LÀM MÓNG ĐƯỜNG THOÁT NƯỚC NGẬP NƯỚC ≤ 1,5M

Đơn vị tính: đ/100m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Làm móng đường thoát nước ngập nước ≤ 1,5m

		

		

		

		

		



		AL.12111

		Cát hạt nhỏ

		100m3

		8.650.410

		1.557.142

		2.062.538

		12.270.090



		AL.12112

		Cát sạn

		100m3

		7.801.200

		1.557.142

		2.062.538

		11.420.880



		AL.12113

		Đá dăm

		100m3

		23.250.000

		1.565.107

		5.082.092

		29.897.199



		AL.12114

		Đá hộc

		100m3

		21.084.000

		6.344.059

		12.540.228

		39.968.287



		AL.12115

		Đá hộc chèn đá dăm, cát

		100m3

		20.399.400

		6.344.059

		12.540.228

		39.283.687



		AL.12116

		Đá hộc chèn đá dăm

		100m3

		20.646.960

		5.874.129

		12.540.228

		39.061.317





AL.13000 - LÀM MÓNG CẦU BẾN NGẬP NƯỚC


Đơn vị tính: đ/100m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Làm móng cát (các loại)

		

		

		

		

		



		

		Chiều sâu ≤ 1,5m

		

		

		

		

		



		AL.13111

		Không có tường vây

		100m3

		29.799.630

		1.322.177

		2.906.206

		34.028.013



		AL.13112

		Có tường vây

		100m3

		26.807.760

		1.322.177

		2.737.472

		30.867.409



		

		Chiều sâu > 1,5m

		

		

		

		

		



		AL.13121

		Không có tường vây

		100m3

		29.799.630

		1.557.142

		2.906.206

		34.262.978



		AL.13122

		Có tường vây

		100m3

		26.807.760

		1.557.142

		2.737.472

		31.102.374



		

		Làm móng đá dăm

		

		

		

		

		



		AL.13211

		Chiều sâu ≤ 1,5m

		100m3

		23.250.000

		1.567.098

		9.210.868

		34.027.966



		AL.13212

		Chiều sâu > 1,5m

		100m3

		23.250.000

		1.748.300

		10.079.846

		35.078.146



		

		Làm móng đá hộc

		

		

		

		

		



		AL.13311

		Chiều sâu ≤ 1,5m

		100m3

		20.580.000

		4.464.338

		16.218.551

		41.262.889



		AL.13312

		Chiều sâu > 1,5m

		100m3

		20.580.000

		4.464.338

		17.261.325

		42.305.663





AL.14000 - LÀM LỚP LÓT MÓNG TRONG KHUNG VÂY


Đơn vị tính: đ/m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Làm lớp lót móng trong khung vây

		

		

		

		

		



		AL.14111

		Bằng đá hộc

		m3

		193.200

		318.058

		261.914

		773.172



		AL.14112

		Bằng đá dăm

		m3

		223.200

		250.629

		261.914

		735.743



		AL.14113

		Bằng đá dăm + cát

		m3

		157.575

		183.201

		261.914

		602.690





AL.15100 - LÀM VÀ THẢ RỌ ĐÁ


Thành phần công việc:


- Chuẩn bị dụng cụ, phương tiện, vật liệu.


- Chặt thép đan rọ, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.


- Đặt rọ đúng vị trí và xếp đá hộc vào rọ (nếu ở trên cạn) nếu thi công trên phao, bè, xà lan thì bao gồm cả công thả rọ từ phao, bè, xà lan xuống đúng vị trí bằng thủ công bảo đảm yêu cầu kỹ thuật.


- Chi phí phao, bè, sà lan,… được tính riêng.


Đơn vị tính: đ/1 rọ


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Làm và thả rọ đá

		

		

		

		

		



		

		Loại rọ 2x1x1m

		

		

		

		

		



		AL.15111

		Dưới nước

		1 rọ

		525.300

		909.397

		

		1.434.697



		AL.15112

		Trên cạn

		1 rọ

		626.100

		866.092

		

		1.492.192



		

		Loại rọ 2x1x0,5m

		

		

		

		

		



		AL.15121

		Dưới nước

		1 rọ

		343.400

		549.968

		

		893.368



		AL.15122

		Trên cạn

		1 rọ

		393.800

		519.655

		

		913.455





AL.15200 - LÀM VÀ THẢ RỒNG ĐÁ


Thành phần công việc:


- Chuẩn bị dụng cụ, phương tiện, vật liệu, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m


- Chặt thép đan thành lưới


- Bỏ đá kết thành rồng lớn


- Dịch chuyển, định vị phao bè, thả rồng đúng vị trí quy định bằng thủ công bảo đảm yêu cầu kỹ thuật


- Chi phí phao, bè, xà lan,… được tính riêng


Đơn vị tính: đ/1 rồng


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Làm và thả rồng đá

		

		

		

		

		



		AL.15211

		Loại rồng (60cm dài 10m

		1 rồng

		874.400

		1.039.310

		

		1.913.710



		AL.15212

		Loại rồng (80cm dài 10m

		1 rồng

		1.277.100

		1.407.400

		

		2.684.500





AL.15300 - THẢ ĐÁ HỘC VÀO THÂN KÈ SỬ DỤNG XÀ LAN, TÀU KÉO


Thành phần công việc:


Di chuyển thiết bị thi công, neo đậu tàu, xà lan, thả đá vào thân kè theo đúng yêu cầu kỹ thuật, vật liệu đá đã có sẵn trên xà lan.


Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		AL.15311

		Thả đá hộc tự do vào thân kè

		m3

		201.600

		80.114

		80.992

		362.706





AL.15320 - THẢ ĐÁ HỘC VÀO THÂN KÈ THỦ CÔNG


Thành phần công việc:


- Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu, xác định vị trí thả đá.


- Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.


- Thả đá xuống đúng vị trí quy định.


- Thu dọn hiện trường sau khi thi công.


Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		AL.15321

		Thả đá hộc tự do vào thân kè bằng thủ công

		m3

		176.400

		236.010

		

		412.410





AL.16100 - GIA CỐ NỀN ĐẤT YẾU BẰNG BẤC THẤM, VẢI ĐỊA KỸ THUẬT


Thành phần công việc:


Chuẩn bị vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, cấy bấc thấm bằng máy đến cao độ thiết kế hoặc rải vải địa kỹ thuật lên diện tích cần thiết (kể cả phần lồi lõm) theo thiết kế đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật.


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Gia cố nền đất yếu bằng bấc thấm, vải địa kỹ thuật

		

		

		

		

		



		AL.16111

		Cấy bằng bấc thấm

		100m

		526.050

		25.983

		90.033

		642.066



		AL.16121

		Rải vải địa kỹ thuật làm nền đường, mái đê đập

		100m2

		1.708.410

		255.497

		

		1.963.907



		AL.16122

		Rải vải địa kỹ thuật làm móng công trình

		100m2

		1.708.410

		233.845

		

		1.942.255





AL.17000 - TRỒNG VẦNG CỎ MÁI KÊNH MƯƠNG, ĐÊ, ĐẬP, MÁI TALUY NỀN ĐƯỜNG


Thành phần công việc:


Cuốc cỏ thành vầng (dày 6 ÷ 8cm), vận chuyển vầng cỏ trong phạm vi 30m, trồng cỏ (theo kiểu mắt cáo, khoảng cách giữa các vầng cỏ không quá 15cm) gồm cả đóng ghim (nếu cần), chăm sóc cỏ theo đúng yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính: đ/100m2

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		AL.17111

		Trồng vầng cỏ mái kênh mương, đê, đập, mái taluy nền đường

		100m2

		

		1.659.600

		

		1.659.600



		AL.17211

		Vận chuyển vầng cỏ tiếp 10m

		100m2

		

		19.546

		

		19.546





AL.18100 - TRỒNG CỎ VETIVER GIA CỐ MÁI TALUY


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, dọn dẹp sạch cỏ dại, gia cố các rãnh xói bằng cọc tre, phên nứa hoặc bao tải (nếu có). Đào đất thành hàng để trồng cỏ, trồng cỏ thành từng hàng, khoảng cách hàng từ 1÷1,3m, khoảng cách bầu cỏ 0,1÷0,15m. Mái taluy có chiều cao ≤ 20m trồng cỏ theo đường đồng mức, mái taluy có chiều cao >20m trồng cỏ theo đường đồng mức kết hợp với các hàng xiên. Tưới nước, tưới phân, kiểm tra và trồng dặm thay thế các cây bị chết, sinh trưởng yếu chăm sóc cây theo yêu cầu trong 6 tháng. 


Đơn vị tính: đ/100m2

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Trồng vầng cỏ Vetiver gia cố mái taluy

		

		

		

		

		



		AL.18111

		Mái taluy dương

		100m2

		1.881.306

		6.352.024

		2.200.924

		10.434.254



		AL.18112

		Mái taluy âm

		100m2

		1.456.350

		4.878.514

		1.770.055

		8.104.919





AL.19110 - BẢO TRÌ CỎ KỸ THUẬT TRÊN ĐÊ


Thành phần công việc:


- Chuẩn bị, vận chuyển vật tư, dụng cụ đến nơi làm việc.


- Đào chặt cây dại, cỏ dại trong khu vực trồng cỏ kỹ thuật.


- Cắt xén cỏ trồng trên mái đê.


- Trồng dặm các ô cỏ bị chết.


- Nước tưới đều, ướt đẫm cây cỏ.


- Gom cỏ dại, thân cây dại đến nơi quy định (cự ly gom bình quân 50m)


Điều kiện áp dụng:


- Thực hiện các công việc theo đúng quy trình kỹ thuật.


Đơn vị tính: đồng/100m2/lần


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		AL.19111

		Bảo trì cỏ kỹ thuật trên đê

		100m2/lần

		2.700

		346.206

		39.926

		388.832





AL.19120 - PHÁT QUANG MÁI ĐÊ


Thành phần công việc:


- Chuẩn bị, vận chuyển vật tư, dụng cụ đến nơi làm việc.


- Chặt nhổ gốc cây, cỏ dại mọc trên mái đê, thân đê và chân đê.


- Gom cỏ dại, thân cây dại đến nơi quy định (cự ly gom bình quân 50m)


- Đào bỏ gốc cây thân gỗ.


- San lấp lại hố đào mái đê đảm bảo yêu cầu kỹ thuật


- Thu dọn hiện trường sau khi thi công


Đơn vị tính: đồng/100m2

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		AL.19121

		Phát quang mái đê có mật độ cây, cỏ dai, dây leo ≤ 70% diện tích thỉnh thoảng có cây cao < 1m cây con có đường kính <5cm.

		100m2

		

		207.956

		

		207.956



		AL.19122

		Phát quang mái đê có mật độ cây, cỏ dai, dây leo ≤ 70% diện tích, cây cao > 1m cây con có đường kính 5cm và một vài bụi dứa.

		100m2

		

		310.912

		

		310.912



		AL.19123

		Phát quang mái đê có mật độ cây, cỏ dai, dây leo ≥ 70% diện tích, cây cao > 1m. Thỉnh thoảng xen lẫn cây con có đường kính > 5cm và có nhiều bụi dứa.

		100m2

		

		398.621

		

		398.621





AL.21100 - SẢN XUẤT, LẮP ĐẶT KHE CO, KHE GIÃN, KHE NGÀM LIÊN KẾT, KHE TĂNG CƯỜNG ĐƯỜNG LĂN, SÂN ĐỖ


Thành phần công việc:


Chuẩn bị và gia công cốt thép; lắp dựng các bộ phận của khe co, giãn, khe ngàm liên kết, khe tăng cường theo đúng yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính: đ/10m


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Lắp đặt khe co, khe giãn (h=30cm), khe ngàm liên kết của đường lăn, sân đỗ sân bay

		

		

		

		

		



		AL.21111

		Khe co 1*4

		10m

		1.783.406

		757.831

		22.812

		2.564.049



		AL.21112

		Khe giãn 2*4

		10m

		2.712.209

		1.060.963

		32.838

		3.806.010



		AL.21113

		Khe ngàm liên kết

		10m

		666.939

		541.308

		22.812

		1.231.059



		AL.21114

		Khe tăng cường

		10m

		1.985.628

		1.407.400

		338.637

		3.731.665





AL.22100 - CẮT KHE ĐƯỜNG LĂN, SÂN ĐỖ


Thành phần công việc:


Chuẩn bị thiết bị và làm sạch mặt bằng; cắt khe theo đúng yêu cầu kỹ thuật; hoàn thiện và thu dọn mặt bằng sau khi thi công.


Đơn vị tính: đ/10m


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Cắt khe đường lăn, sân đỗ

		

		

		

		

		



		AL.22111

		Khe 1*4

		10m

		226.659

		119.088

		51.230

		396.977



		AL.22112

		Khe 2*4

		10m

		309.111

		119.088

		51.230

		479.429





AL.23100 - TRÁM KHE ĐƯỜNG LĂN, SÂN ĐỖ BẰNG MASTIC


Thành phần công việc:


Chuẩn bị vật tư, thiết bị, mặt bằng thi công; làm sạch bề mặt; trám khe theo đúng yêu cầu kỹ thuật; thu dọn, vệ sinh sạch sau thi công.


Đơn vị tính: đ/10m


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Trám khe đường lăn, sân đỗ sân bay bằng mastic

		

		

		

		

		



		AL.23111

		Khe 1*4

		10m

		579.449

		151.566

		94.851

		825.866



		AL.23112

		Khe 2*4

		10m

		594.919

		238.175

		94.851

		927.945





AL.24100 - LÀM KHE CO, KHE GIÃN, KHE DỌC SÂN, BÃI, MẶT ĐƯỜNG BÊ TÔNG


Đơn vị tính: đ/m


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Làm khe co, khe giãn, khe dọc sân, bãi, mặt đường bê tông

		

		

		

		

		



		AL.24111

		Làm khe co

		m

		81.448

		32.478

		14.252

		128.178



		AL.24112

		Làm khe giãn

		m

		171.447

		69.287

		73.915

		314.649



		AL.24113

		Làm khe dọc

		m

		31.393

		162.392

		13.528

		207.313





AL.25100 - LẮP ĐẶT GỐI CẦU, KHE CO GIÃN CẦU BẰNG CAO SU


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, lắp đặt gối cầu thép loại 21K450, 22K450, 30K450, 31K350, 21K350, 22K350, 31K1600, 22K1600, gối cao su loại tải trọng gối 60 ÷ 150T.


Đơn vị tính: đ/cái; đ/m


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Lắp đặt gối cầu

		

		

		

		

		



		AL.25111

		Gối thép

		cái

		3.033.948

		1.286.577

		

		4.320.525



		AL.25112

		Gối cao su

		cái

		1.184.427

		818.731

		

		2.003.158



		

		Lắp đặt khe co giãn

		

		

		

		

		



		AL.25121

		Khe co giãn dầm liên tục

		m

		1.311.202

		280.708

		

		1.591.910



		AL.25122

		Khe co giãn dầm đúc sẵn

		m

		1.311.202

		163.746

		

		1.474.948





AL.31000 - LÀM CẦU MÁNG, KÊNH MÁNG VỎ MỎNG BẰNG VỮA XI MĂNG CÁT VÀNG VÀ LƯỚI THÉP


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, gia công, lắp dựng và tháo dỡ cầu công tác, lắp đặt lưới thép (2 lớp), trộn vữa, đổ vữa, đầm và bảo dưỡng kết cấu đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính: đ/m2

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Làm cầu máng vỏ mỏng bằng vữa xi măng cát vàng và lưới thép

		

		

		

		

		



		AL.31110

		Chiều dày máng 3cm

		m2

		172.255

		269.011

		994

		442.260



		AL.31120

		Chiều dày máng 4cm

		m2

		179.161

		287.725

		1.242

		468.128



		AL.31130

		Chiều dày máng 5cm

		m2

		186.695

		307.609

		1.491

		495.795



		

		Làm kênh máng vỏ mỏng bằng vữa xi măng cát vàng và lưới thép

		

		

		

		

		



		AL.31210

		Chiều dày máng 3cm

		m2

		94.260

		238.601

		994

		333.855



		AL.31220

		Chiều dày máng 4cm

		m2

		101.166

		254.976

		1.242

		357.384



		AL.31230

		Chiều dày máng 5cm

		m2

		108.700

		269.011

		1.491

		379.202





AL.40000 - CÔNG TÁC LÀM KHỚP NỐI


Thành phần công việc:


Gia công đặt vật chắn nước, hàn, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, nấu, đổ nhựa, trộn và đổ vữa theo đúng yêu cầu kỹ thuật.


AL.41100 - LÀM KHỚP NỐI BẰNG THÉP


Đơn vị tính: đ/1m


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Làm khớp nối bằng thép

		

		

		

		

		



		AL.41110

		Kiểu I

		m

		724.187

		545.041

		25.288

		1.294.516



		AL.41120

		Kiểu II

		m

		330.201

		339.188

		9.853

		679.242



		AL.41130

		Kiểu III

		m

		368.744

		212.870

		10.509

		592.123



		AL.41140

		Kiểu IV

		m

		585.184

		247.958

		10.509

		843.651



		AL.41150

		Kiểu V

		m

		1.133.228

		346.206

		8.211

		1.487.645





AL.41200 - LÀM KHỚP NỐI NGĂN NƯỚC BẰNG GIOĂNG CAO SU


Đơn vị tính: đ/1m


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		AL.41210

		Làm khớp nối ngăn nước bằng gioăng cao su

		m

		5.893

		81.873

		

		87.766





AL.41300 - LÀM KHỚP NỐI BẰNG ĐỒNG


Đơn vị tính: đ/1m


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Làm khớp nối bằng đồng

		

		

		

		

		



		AL.41310

		Kiểu I

		m

		1.609.702

		2.750.934

		7.225

		4.367.861



		AL.41320

		Kiểu II

		m

		2.281.507

		3.186.031

		7.225

		5.474.763



		AL.41330

		Kiểu III

		m

		1.527.771

		1.988.346

		7.225

		3.523.342



		AL.41340

		Kiểu IV

		m

		1.176.362

		2.269.053

		7.225

		3.452.640





AL.41400 - LÀM KHỚP NỐI BẰNG TẤM NHỰA PVC


Đơn vị tính: đ/1m


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		AL.41410

		Làm khớp nối bằng tấm nhựa PVC

		m

		175.972

		514.631

		

		690.603





AL.51100 - KHOAN LỖ ĐỂ PHUN XI MĂNG GIA CỐ NỀN ĐẬP, MÀNG CHỐNG THẤM VÀ KHOAN LỖ KIỂM TRA NỀN ĐẬP, MÀNG CHỐNG THẤM


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, khoan lỗ, làm sạch lỗ khoan, ép nước, lấp lỗ khoan bằng vữa xi măng sau khi phun theo yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính: đ/1m


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Khoan lỗ để phun xi măng gia cố nền đập, màng chống thấm và khoan lỗ kiểm tra nền đập, màng chống thấm

		

		

		

		

		



		AL.51110

		Chiều sâu lỗ khoan ≤10m

		m

		192.336

		297.286

		687.737

		1.177.359



		AL.51120

		Chiều sâu lỗ khoan ≤30m

		m

		192.336

		297.286

		732.770

		1.222.392



		AL.51130

		Chiều sâu lỗ khoan ≤50m

		m

		192.336

		297.286

		1.037.732

		1.527.354



		AL.51140

		Chiều sâu lỗ khoan >50m

		m

		192.336

		297.286

		1.243.938

		1.733.560





AL.51200 - GIA CỐ NỀN ĐẬP, MÀNG CHỐNG THẤM BẰNG PHUN XI MĂNG


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, trộn vữa, phun xi măng gia cố nền đập, màng chống thấm theo yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính: đ/100kg


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		AL.51210

		Gia cố nền đập, màng chống thấm bằng phun xi măng

		100kg

		111.933

		66.473

		60.557

		238.963





AL.51300 - KHOAN GIẢM ÁP


Thành phần công việc:


Chuẩn bị mặt bằng, định vị lỗ khoan, khoan lỗ giảm áp theo yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính: đ/100m


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		AL.51310

		Khoan giảm áp bằng máy khoan xoay đập tự hành (150mm

		100m

		15.120.000

		10.826.150

		65.182.597

		91.128.747





AL.54000 - HOÀN THIỆN NỀN HẦM, NỀN ĐÁ TRƯỚC KHI ĐỔ BÊ TÔNG


AL.54100 - ĐỤC, CẬY DỌN NỀN HẦM


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, phá lớp đá cần cậy dọn bằng búa chèn, gom thành đống bằng thủ công, thổi, rửa, vệ sinh sạch nền theo yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính: đ/1m2

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		AL.54110

		Đục cạy dọn nền hầm trước khi đổ bê tông bằng búa căn

		m2

		

		516.970

		41.274

		558.244





AL.54200 - ĐÀO, PHÁ, CẬY DỌN LỚP ĐÁ TIẾP GIÁP NỀN MÓNG


Thành phần công việc:


Đào phá, đục, cậy lớp đá bảo vệ nền móng dầy ≤ 0,3m do khoan nổ mìn chừa lại bằng búa chèn, máy xúc, xà beng, búa tạ. Đục cậy lớp đá đã long rời, xúc vét gom thành đống, tiếp tục thực hiện các công việc như trên cho đến cao độ thiết kế, bốc xúc, vận chuyển đến nơi quy định.


Đơn vị tính: đ/1m2

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Đào, phá, cậy dọn lớp đá tiếp giáp nền móng

		

		

		

		

		



		AL.54210

		Đá cấp I,II

		m2

		

		1.118.152

		492.996

		1.611.148



		AL.54220

		Đá cấp III,IV

		m2

		

		835.105

		374.285

		1.209.390





AL.54300 - VỆ SINH NỀN ĐÁ TRƯỚC KHI ĐỔ BÊ TÔNG


Thành phần công việc:


Thổi, rửa sạch nền theo yêu cầu kỹ thuật, đảm bảo tiêu chuẩn để đổ bê tông.


Đơn vị tính: đ/1m2

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		AL.54310

		Vệ sinh nền đá trước khi đổ bê tông

		m2

		

		35.088

		9.160

		44.248





AL.55000 - KHOAN KIỂM TRA, XỬ LÝ ĐÁY CỌC KHOAN NHỒI


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, khoan kiểm tra lỗ bê tông đáy cọc khoan nhồi, xác định mùn khoan dưới đáy cọc, xử lý đáy cọc.


Đơn vị tính: đ/1cọc


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Khoan kiểm tra, xử lý đáy cọc khoan nhồi

		

		

		

		

		



		AL.55110

		Đường kính lỗ khoan ( ≤80

		cọc

		11.786

		1.871.384

		1.041.164

		2.924.334



		AL.55120

		Đường kính lỗ khoan ( >80

		cọc

		14.989

		2.456.192

		1.338.639

		3.809.820





DÀN GIÁO PHỤC VỤ THI CÔNG


1- Thuyết minh


- Các thành phần chi phí đã được tính trong đơn giá bao gồm: Các chi phí cho việc lắp dựng dàn giáo và tháo dỡ nó khi hoàn thành công việc.


- Công tác dàn giáo phục vụ thi công được tính đơn giá cho lắp dựng và tháo dỡ dàn giáo ngoài và dàn giáo trong công trình.


2- Quy định áp dụng


2.1 - Chiều cao dàn giáo trong đơn giá là chiều cao tính từ cốt mặt nền, sàn hiện tại của công trình đến cao độ lớn nhất bảo đảm đủ điều kiện thuận lợi cho việc thi công kết cấu.


2.2 - Dàn giáo ngoài tính theo diện tích hình chiếu thẳng góc trên mặt ngoài của kết cấu (hình chiếu đứng).


2.3 - Dàn giáo trong chỉ được sử dụng khi thực hiện các công tác có chiều cao > 3,6m và được tính theo diện tích hình chiếu bằng. Chiều cao dàn giáo tính từ mặt nền sàn trong nhà đến chiều cao 3,6m làm lớp chuẩn gốc. Sau đó cứ mỗi khoảng tăng chiều cao 1,2m tính thêm một lớp để cộng dồn (khoảng tăng chưa đủ 0,6m thì không tính).


2.4 - Diện tích dàn giáo hoàn thiện trụ, cột độc lập tính bằng chiều dài chu vi mặt cắt cột, trụ rộng với 3,6m nhân với chiều cao cột


2.5 - Thời gian sử dụng dàn giáo trong đơn giá bình quân trong khoảng thời gian ≤1 tháng, cứ kéo dài thời gian sử dụng thêm 1 tháng thì tính thêm 1 lần chi phí vật liệu.


2.6 - Đơn giá cho công tác bảo vệ an toàn (như lưới võng an toàn …) và che chắn bảo đảm vệ sinh môi trường trong quá trình thi công (nếu có) được tính riêng.


AL.60000 - LẮP DỰNG, THÁO DỠ DÀN GIÁO THÉP CÔNG CỤ


Thành phần công việc:


- Chuẩn bị, vận chuyển, lắp dựng, tháo dỡ dàn giáo theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Bốc xếp lên phương tiện, trước và sau khi sử dụng.


AL.61100 - DÀN GIÁO NGOÀI


Đơn vị tính: đ/100m2

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Lắp dựng dàn giáo ngoài

		

		

		

		

		



		AL.61110

		Chiều cao ≤16m

		100m2

		323.670

		1.190.877

		32.085

		1.546.632



		AL.61120

		Chiều cao ≤50m

		100m2

		367.902

		1.407.400

		38.502

		1.813.804



		AL.61130

		Chiều cao >50m

		100m2

		436.073

		1.558.966

		55.137

		2.050.176





AL.61200 - DÀN GIÁO TRONG


Đơn vị tính: đ/100m2

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Lắp dựng dàn giáo trong có chiều cao > 3,6m

		

		

		

		

		



		AL.61210

		Chiều cao chuẩn 3,6m

		100m2

		270.966

		757.831

		

		1.028.797



		AL.61220

		Mỗi 1,2m tăng thêm

		100m2

		34.323

		207.862

		

		242.185





AL.70000 - CÔNG TÁC BỐC XẾP VÀ VẬN CHUYỂN LÊN CAO


Quy định áp dụng:


Đơn giá vận chuyển vật liệu lên cao chỉ áp dụng đối với những loại công việc thực hiện ở trên cao đã được tính trong đơn giá này mà không quy định độ cao.


Bốc xếp, vận chuyển lên cao được tính bằng cách cộng đơn giá bốc xếp bằng thủ công và vận chuyển lên cao bằng thang máy.


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, bốc xếp vật liệu, vận chuyển vật liệu từ dưới mặt đất lên các tầng sàn bằng vận thăng lồng lên mọi độ cao.


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Công tác bốc xếp vận chuyển lên cao

		

		

		

		

		



		AL.71110

		Cát các loại, than xỉ

		đ/m3

		

		80.114

		53.490

		133.604



		AL.71120

		Sỏi, đá dăm các loại

		đ/m3

		

		97.435

		53.490

		150.925



		AL.71130

		Các loại Sơn, bột (bột đá, bột bả,..)

		đ/tấn

		

		71.453

		59.434

		130.887



		AL.72110

		Gạch xây các loại (Chỉ áp dụng đối với các công tác không quy định chiều cao trong tập đơn giá và thi công ở độ cao từ 16m trở lên)

		đ/1000v

		

		123.418

		41.604

		165.022



		AL.72120

		Gạch ốp, lát các loại

		đ/10m2

		

		43.305

		11.887

		55.192



		AL.72210

		Đá ốp, lát các loại

		đ/10m2

		

		43.305

		11.887

		55.192



		AL.72310

		Ngói các loại

		đ/1000v

		

		142.905

		178.301

		321.206



		AL.73110

		Vôi, than xỉ các loại

		đ/Tấn

		

		99.601

		59.434

		159.035



		AL.73210

		Tấp lợp các loại

		đ/100m2

		

		82.279

		178.301

		260.580



		AL.73310

		Xi măng

		đ/Tấn

		

		82.279

		53.490

		135.769



		AL.73410

		Gỗ các loại

		đ/m3

		

		82.279

		59.434

		141.713



		AL.73510

		Kính các loại

		đ/10m2

		

		64.957

		29.717

		94.674



		AL.73610

		Cấu kiện bê tông đúc sẵn

		đ/Tấn

		

		127.749

		17.830

		145.579



		AL.74110

		Vật tư và các loại phụ kiện cấp thoát nước, vệ sinh trong nhà

		đ/Tấn

		

		151.566

		83.207

		234.773



		AL.74210

		Vật tư và các loại thiết bị điện trong nhà

		đ/Tấn

		

		541.308

		118.867

		660.175



		AL.75110

		Cửa các loại

		đ/m2

		

		32.478

		95.094

		127.572



		AL.76110

		Vật liệu phụ các loại

		đ/Tấn

		

		25.983

		17.830

		43.813



		AL.76120

		Vận chuyển các loại phế thải từ trên cao xuống

		đ/m3

		

		106.096

		77.264

		183.360





GIÁ VẬT TƯ DÙNG TÍNH ĐƠN GIÁ

ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG THÀNH PHỐ HÀ NỘI PHẦN XÂY DỰNG


		STT

		Tên vật tư

		Đơn vị

		đơn giá



		

		

		

		



		1

		Axetylen

		chai

		360.000



		2

		Băng dính

		cuộn

		3.500



		3

		Băng keo lưới

		m

		252



		4

		Bản lề

		cái

		10.000



		5

		Backer rod 25mm

		m

		20.000



		6

		Bao tải

		m2

		18.000



		7

		Bầu cỏ Vetiver

		bầu

		1.500



		8

		Bấc thấm

		m

		5.000



		9

		Bê tông nhựa hạt mịn

		tấn

		1.248.054



		10

		Bê tông nhựa hạt trung

		tấn

		1.139.977



		11

		Bê tông nhựa hạt thô

		tấn

		1.064.620



		12

		Ben tô nít

		kg

		1.700



		13

		Bột đá

		kg

		950



		14

		Bột mầu

		kg

		10.000



		15

		Bật sắt 20x4x250

		cái

		3.000



		16

		Bật sắt 3x30x250

		cái

		3.000



		17

		Bật sắt d= 10mm

		cái

		2.000



		18

		Bật sắt f6

		cái

		1.500



		19

		Bột thạch anh

		kg

		3.000



		20

		Bếp phun cát

		cái

		700.000



		21

		Bu lông + đinh tán

		bộ

		4.060



		22

		Bu lông các loại

		cái

		5.000



		23

		Bu lông F16 L10

		bộ

		5.456



		24

		Bu lông M12x200

		cái

		5.270



		25

		Bu lông M12x250

		cái

		6.100



		26

		Bu lông M12x1000

		cái

		19.520



		27

		Bu lông M12x1140

		cái

		19.520



		28

		Bu lông M14

		cái

		3.500



		29

		Bu lông M14x250

		cái

		8.300



		30

		Bu lông M14x1690

		cái

		44.190



		31

		Bu lông M16

		cái

		4.100



		32

		Bu lông M16x150

		cái

		11.298



		33

		Bu lông M16x250

		cái

		9.980



		34

		Bu lông M16x320

		cái

		9.980



		35

		Bu lông M16x330

		cái

		9.980



		36

		Bu lông M16x2430

		cái

		99.800



		37

		Bu lông M18x20

		cái

		4.000



		38

		Bu lông M20

		cái

		7.000



		39

		Bu lông M20x48

		cái

		7.673



		40

		Bu lông M20x80

		cái

		9.967



		41

		Bu lông M20x180

		cái

		16.000



		42

		Bu lông M20x200

		cái

		23.056



		43

		Bu lông M20x500

		cái

		27.110



		44

		Bu lông M20x1200

		cái

		54.220



		45

		Bu lông M24x85

		bộ

		16.095



		46

		Bu lông M24x100

		cái

		18.481



		47

		Bu lông cường độ cao M16-M50

		kg

		104.400



		48

		Bu lông f22-27mm

		cái

		50.000



		49

		Bu lông M28x105

		cái

		29.280



		50

		Bu lông thép cường độ cao f36mm, L=5-8m

		kg

		104.400



		51

		Bu lông+ lói

		cái

		18.952



		52

		Cáp cường độ cao

		kg

		20.055



		53

		Cát chuẩn (phun cát)

		m3

		200.000



		54

		Cát đen

		m3

		55.000



		55

		Cát hạt nhỏ

		m3

		61.000



		56

		Cát mịn

		m3

		61.000



		57

		Cát mịn ML=0,7-1,4

		m3

		61.000



		58

		Cát mịn ML=1,5-2,0

		m3

		61.000



		59

		Cát sạn

		m3

		55.000



		60

		Cát thạch anh

		kg

		900



		61

		Cát trắng mịn

		lít

		4.000



		62

		Cát vàng

		m3

		189.000



		63

		Côn nhựa

		Cái

		4.273



		64

		Cây chống

		cây

		15.000



		65

		Cây chống F8-10

		m

		7.500



		66

		Cây chống thép ống

		kg

		16.190



		67

		Cây chống thép hình

		kg

		16.190



		68

		Cọc tre <=2,5m

		m

		3.000



		69

		Cọc tre >2,5m

		m

		3.000



		70

		Cồn 90o

		lít

		17.000



		71

		Cao su đệm

		m

		5.000



		72

		Cót ép

		m2

		13.000



		73

		Cần khoan D114

		m

		224.000



		74

		Cần khoan f76, L=1,2m

		cái

		128.000



		75

		Cần khoan L=1,5m

		Cái

		64.000



		76

		Cốc nhựa

		Cái

		2.000



		77

		Cấp phối đá dăm 0,075-50mm (lớp dưới)

		m3

		171.000



		78

		Cấp phối đá dăm 0,075-50mm (lớp trên)

		m3

		184.000



		79

		Cột chống thép ống

		kg

		16.190



		80

		Cốt pha thép

		kg

		16.190



		81

		Choòng nón xoay loại K

		cái

		300.000



		82

		Choòng nón xoay loại T

		cái

		400.000



		83

		Củi

		kg

		1.000



		84

		Dây buộc

		kg

		16.190



		85

		Dây thép

		kg

		19.000



		86

		Dây thép 4 ly

		kg

		19.000



		87

		Dây thép buộc

		kg

		19.000



		88

		Dây thép buộc 1mm

		kg

		19.000



		89

		Dây thép D6-D8

		kg

		16.190



		90

		Dây thép F 2,5mm

		kg

		19.000



		91

		Dây thép F3mm

		kg

		19.000



		92

		Dây thép f5

		kg

		16.190



		93

		Dây thừng

		m

		1.000



		94

		Dầu bôi

		kg

		14.510



		95

		Dầu bôi trơn

		kg

		14.510



		96

		Dầu bảo ôn

		kg

		31.818



		97

		Dầu bóng

		kg

		70.000



		98

		Dầu CS46

		kg

		25.000



		99

		Dầu diezen

		kg

		21.787



		100

		Dầu DO

		lít

		18.955



		101

		Dầu hoả

		kg

		21.452



		102

		Dầu mazút

		kg

		15.572



		103

		Dầu thuỷ lực

		lít

		68.000



		104

		Dầu truyền nhiệt

		lít

		31.818



		105

		Dung môi PUH3519

		lít

		25.000



		106

		Dung môi PUV

		lít

		25.000



		107

		Đá (ba, hộc)

		m3

		173.000



		108

		Đá 0,15 - 0,5

		m3

		190.000



		109

		Đá 0,5 - 1,6

		m3

		190.000



		110

		Đá 0,5 - 2

		m3

		190.000



		111

		Đá 0,5x1

		m3

		190.000



		112

		Đá 5-15mm

		m3

		190.000



		113

		Đá 60-80mm

		m3

		160.000



		114

		Đá cắt (cáp, thép)

		viên

		15.500



		115

		Đá cẩm thạch 40x40cm

		m2

		234.000



		116

		Đá cẩm thạch 50x50cm

		m2

		234.000



		117

		Đá cẩm thạch >50x50cm

		m2

		234.000



		118

		Đá cấp phối D<=4cm

		m3

		175.000



		119

		Đá cấp phối D<=6cm

		m3

		163.000



		120

		Đá cấp phối D>6cm

		m3

		163.000



		121

		Đá cấp phối Dmax4cm

		m3

		175.000



		122

		Đá chẻ 10x10x20

		viên

		1.500



		123

		Đá chẻ 20x20x25

		viên

		7.200



		124

		Đá dăm 1x2

		m3

		214.000



		125

		Đá dăm 2x4

		m3

		205.000



		126

		Đá dăm 4x6

		m3

		186.000



		127

		Đá granít tự nhiên

		m2

		550.000



		128

		Đá hộc

		m3

		168.000



		129

		Đá hoa cương 40x40cm

		m2

		480.000



		130

		Đá hoa cương 50x50cm

		m2

		480.000



		131

		Đá hoa cương >50x50cm

		m2

		550.000



		132

		Đá mài

		viên

		15.000



		133

		Đá sỏi đường kính <= 20mm

		m3

		226.200



		134

		Đá sỏi đường kính <= 30mm

		m3

		226.200



		135

		Đá trắng nhỏ

		kg

		938



		136

		Đá xanh miếng 10x20x30

		m3

		118.200



		137

		Đồng hồ áp lực f60

		cái

		230.000



		138

		Đồng tấm d=2mm

		kg

		164.120



		139

		Đay

		kg

		10.000



		140

		Đầu nối

		cái

		10.000



		141

		Đầu nối nhanh

		cái

		10.000



		142

		Đầu neo kéo

		Cái

		70.000



		143

		Đất đỏ

		m3

		72.000



		144

		Đất đèn

		kg

		50.000



		145

		Đất cấp phối tự nhiên

		m3

		72.000



		146

		Đất dính

		m3

		60.000



		147

		Đinh

		kg

		19.000



		148

		Đinh đường

		cái

		2.000



		149

		Đinh đỉa

		cái

		3.000



		150

		Đinh đỉa f6x120

		cái

		1.500



		151

		Đinh đỉa f8x250

		cái

		2.000



		152

		Đinh 10mm

		kg

		19.000



		153

		Đinh 6cm

		kg

		19.000



		154

		Đinh crămpông

		cái

		6.000



		155

		Đinh mũ

		kg

		19.000



		156

		Đinh mũ f10x20

		kg

		19.000



		157

		Đinh mũ f4x100

		kg

		19.000



		158

		Đinh tán f20

		cái

		16.500



		159

		Đinh tán f22

		cái

		16.500



		160

		Đinh, đinh vít

		cái

		1.714



		161

		Fibrôximăng (0,92x1,52)m

		m2

		20.741



		162

		Flinkote

		kg

		26.824



		163

		Foocmica

		m2

		82.456



		164

		Gạch đất nung 300x300

		m2

		40.000



		165

		Gạch đất nung 400x400

		m2

		40.000



		166

		Gạch Ceramic 120x300

		m2

		76.364



		167

		Gạch Ceramic 120x400

		m2

		76.364



		168

		Gạch Ceramic 120x500

		m2

		88.182



		169

		Gạch 2 lỗ tuynel

		viên

		869



		170

		Gạch 6 lỗ 22x15x10,5

		viên

		1.961



		171

		Gạch bê tông rỗng 10x20x40

		viên

		5.500



		172

		Gạch bê tông rỗng 20x20x40

		viên

		9.200



		173

		Gạch Ceramic 200x200

		m2

		68.000



		174

		Gạch Ceramic 200x250

		m2

		73.000



		175

		Gạch Ceramic 200x400

		m2

		78.512



		176

		Gạch Ceramic 300x300

		m2

		86.000



		177

		Gạch Ceramic 400x400

		m2

		90.000



		178

		Gạch Ceramic 500x500

		m2

		99.000



		179

		Gạch Granite 600x600

		m2

		171.429



		180

		Gạch chỉ 6x10,5x22

		viên

		1.314



		181

		Gạch chịu lửa

		kg

		3.890



		182

		Gạch lá dừa

		viên

		990



		183

		Gạch rỗng 6 lỗ 10x15x22cm

		viên

		1.802



		184

		Gạch thông gió 20x20cm

		viên

		4.000



		185

		Gạch thông gió 30x30cm

		viên

		8.000



		186

		Gạch thẻ 5x10x20cm

		viên

		818



		187

		Gạch vỡ

		m3

		60.000



		188

		Gạch vỉ

		m2

		45.000



		189

		Gạch xi măng

		m2

		60.000



		190

		Gạch xi măng tự chèn dày 5,5cm

		m2

		85.000



		191

		Gas

		kg

		31.000



		192

		Gầu khoan đất 800mm

		cái

		11.180.000



		193

		Gầu khoan đất 1000mm

		cái

		11.180.000



		194

		Gầu khoan đất 1300mm

		cái

		11.180.000



		195

		Gầu khoan đất 1500mm

		cái

		11.180.000



		196

		Gầu khoan đất 2000mm

		cái

		11.180.000



		197

		Gầu khoan đá 800mm

		cái

		13.900.000



		198

		Gầu khoan đá 1000mm

		cái

		13.900.000



		199

		Gầu khoan đá 1200mm

		cái

		13.900.000



		200

		Gầu khoan đá 1300mm

		cái

		13.900.000



		201

		Gầu khoan đá 1500mm

		cái

		13.900.000



		202

		Gầu khoan đá 2000mm

		cái

		13.900.000



		203

		Gầu ngoạm

		cái

		28.600.000



		204

		Gối cầu cao su

		bộ

		1.172.700



		205

		Gối cầu thép

		bộ

		3.003.909



		206

		Giáo thép

		kg

		16.190



		207

		Giấy dầu

		m2

		4.200



		208

		Giấy ráp mịn

		m2

		13.500



		209

		Giấy ráp thô

		m2

		6.000



		210

		Giấy trang trí

		m2

		26.981



		211

		Gioăng đồng

		m

		90.000



		212

		Gioăng cao su (m)

		m

		2.700



		213

		Gioăng kính

		m

		2.000



		214

		Gỗ đà nẹp

		m3

		2.000.000



		215

		Gỗ đà, chống

		m3

		2.000.000



		216

		Gỗ chống

		m3

		2.000.000



		217

		Gỗ chèn

		m3

		2.000.000



		218

		Gỗ dán (ván ép)

		m2

		39.280



		219

		Gỗ F 10

		m

		12.000



		220

		Gỗ hộp

		m3

		7.200.000



		221

		Gỗ làm khe co dãn

		m3

		1.500.000



		222

		Gỗ nhóm IV

		m3

		2.000.000



		223

		Gỗ nẹp, cọc chống

		m3

		2.000.000



		224

		Gỗ nẹp, giằng chống

		m3

		2.000.000



		225

		Gỗ sàn thao tác, kê đệm

		m3

		2.000.000



		226

		Gỗ ván

		m3

		2.000.000



		227

		Gỗ ván ( cả nẹp)

		m3

		2.000.000



		228

		Gỗ ván cầu công tác

		m3

		2.000.000



		229

		Gỗ ván khuôn

		m3

		2.000.000



		230

		Gỗ ván làm Lambri dầy 1,0cm

		m3

		2.100.000



		231

		Gỗ ván làm Lambri dầy 1,5cm

		m3

		2.100.000



		232

		Gỗ xẻ

		m3

		2.100.000



		233

		Hắc ín

		kg

		9.275



		234

		Gioăng cao su dầy 10mm

		m2

		82.000



		235

		Keo Bituminuos

		kg

		40.000



		236

		Keo dán gạch đá

		kg

		7.740



		237

		Keo dán gỗ

		kg

		65.625



		238

		Keo dán giấy

		kg

		42.750



		239

		Keo da trâu

		kg

		30.000



		240

		Keo Megapoxy

		kg

		64.000



		241

		Khe co giãn

		m

		1.236.400



		242

		Khớp nối nhanh

		cái

		26.000



		243

		Kính xây dựng

		m2

		80.000



		244

		Lập lách

		bộ

		77.000



		245

		Lưới an toàn

		m2

		10.000



		246

		Lưỡi cắt

		cái

		1.714.286



		247

		Lưới cắt D350

		cái

		1.714.286



		248

		Lưỡi cưa cắt

		cái

		45.000



		249

		Lợi gầu

		cái

		200.000



		250

		Lợi gầu hợp kim

		cái

		496.310



		251

		Lưới mắt cáo 1x1x1,2

		m2

		10.000



		252

		Lưới thép B40

		m2

		33.170



		253

		Lưới thép fi 1mm (2 lớp)

		m2

		22.000



		254

		Lưới thép làm đầu đốc

		m2

		31.072



		255

		Litô

		m3

		2.100.000



		256

		Litô 3x3

		m3

		2.100.000



		257

		Màng phản quang

		m2

		380.000



		258

		Ma tít

		kg

		5.382



		259

		Ma tít chèn khe

		kg

		5.382



		260

		Móc inox

		cái

		4.500



		261

		Móc sắt

		cái

		2.000



		262

		Móc sắt đệm

		cái

		2.000



		263

		Mỡ bôi trơn

		kg

		15.000



		264

		Mỡ bò

		kg

		18.000



		265

		Mỡ trung tính

		Kg

		25.000



		266

		Mùn cưa

		kg

		500



		267

		Mũi khoan d<=80mm

		cái

		205.000



		268

		Mũi khoan d>80mm

		cái

		205.000



		269

		Mũi khoan f105mm

		cái

		1.300.000



		270

		Mút dày 3-5cm

		m2

		60.000



		271

		Mực in cao cấp

		lít

		150.000



		272

		Nắp chụp nhựa fi 60

		cái

		6.182



		273

		Nắp chụp nhựa fi 80

		cái

		14.091



		274

		Ngói 22v/m2

		viên

		5.350



		275

		Ngói 80v/m2

		viên

		5.000



		276

		Ngói bò

		viên

		12.050



		277

		Ngói mũi hài 75v/m2

		viên

		1.750



		278

		Nhũ tương gốc Axít 60%

		kg

		14.800



		279

		Nhựa

		kg

		15.000



		280

		Nhựa đường

		kg

		15.000



		281

		Nhựa bi tum số 4

		kg

		15.000



		282

		Nhựa bitum

		kg

		15.000



		283

		Nước (m3)

		m3

		4.500



		284

		Nước (lít)

		lít

		4,5



		285

		Nẹp gỗ

		m

		7.000



		286

		Nẹp gỗ 10x20

		m

		7.000



		287

		Ô xy

		chai

		45.000



		288

		ống nối nhanh

		cái

		10.000



		289

		ống cao su cao áp

		m

		200.000



		290

		ống đổ F150

		m

		301.939



		291

		ống đổ F300

		m

		904.091



		292

		ống nối d<=80mm

		m

		28.700



		293

		ống nối d<=100mm

		m

		33.800



		294

		ống nối d<=150mm

		m

		41.600



		295

		ống nhựa F42

		m

		10.909



		296

		ống nhựa F58

		m

		16.727



		297

		ống nhựa F75

		m

		23.364



		298

		ống thép D50

		kg

		18.299



		299

		ống thép F80-100

		m

		133.083



		300

		ống thép luồn cáp <=100mm

		m

		67.600



		301

		ống thép luồn cáp <=150mm

		m

		83.200



		302

		ống thép luồn cáp <=80mm

		m

		57.300



		303

		ống xói F50mm

		m

		61.673



		304

		ống xói F150mm

		m

		301.939



		305

		ống xói F250mm

		m

		740.500



		306

		Phân bón lá

		lít

		4.000



		307

		Phân sinh hoá hữu cơ bón lót

		kg

		4.000



		308

		Phấn talíc

		kg

		1.200



		309

		Phèn chua

		kg

		4.000



		310

		Phụ gia

		kg

		15.000



		311

		Phụ gia CMC

		kg

		42.000



		312

		Phụ gia dẻo hoá

		kg

		19.152



		313

		Phụ gia dẻo hoá PC40

		kg

		19.152



		314

		Phụ gia siêu dẻo

		kg

		19.152



		315

		Phụ gia siêu dẻo PC40

		kg

		19.152



		316

		Quả đập khí nén f105mm

		cái

		3.500.000



		317

		Que hàn

		kg

		18.600



		318

		Que hàn đồng

		kg

		105.000



		319

		Que hàn d=4

		kg

		18.600



		320

		Răng búa đập đá

		cái

		550.000



		321

		Răng cào

		bộ

		14.167.509



		322

		Răng gầu

		cái

		250.000



		323

		Răng gầu hợp kim

		cái

		400.000



		324

		Răng khoan hợp kim

		cái

		400.000



		325

		Ray (kg)

		kg

		16.364



		326

		Sơn tổng hợp (sơn gỗ)

		kg

		38.500



		327

		Sơn tổng hợp (sơn kính)

		kg

		38.500



		328

		Sơn tổng hợp (sơn sắt thép)

		kg

		38.500



		329

		Sơn đường

		kg

		24.100



		330

		Sơn chống gỉ

		kg

		38.500



		331

		Sơn mầu (sắt thép, bê tông)

		kg

		38.500



		332

		Sơn dầu

		kg

		38.500



		333

		Sơn dẻo nhiệt

		kg

		24.100



		334

		Sơn lót ICI Dulux Sealer-2000, chống kiềm

		kg

		51.200



		335

		Sơn lót ICI Dulux Solvenborn Sealer chống kiềm

		kg

		54.500



		336

		Sơn ICI Dulux cao cấp Weather Shield ngoài nhà

		kg

		101.576



		337

		Sơn ICI Dulux Supreme cao cấp trong nhà

		kg

		84.143



		338

		Sơn tạo gai ICI Dulux Textaclad Acrylic Base Coat

		kg

		27.000



		339

		Sơn phủ Dulux Epoxy Floor Coating

		kg

		109.091



		340

		Sơn lót Dulux Aluminum Wood Prime

		kg

		48.150



		341

		Sơn PU Dulux Timber Tone

		kg

		32.000



		342

		Sơn PU gỗ Dulux Timber Tone

		kg

		32.000



		343

		Sơn Joton FA ngoài nhà

		kg

		108.939



		344

		Sơn Joton FA trong nhà

		kg

		29.292



		345

		Sơn lót  Joton Pros chống kiềm nội thất

		kg

		43.667



		346

		Sơn lót  Joton Pros chống kiềm ngoại thất

		kg

		65.578



		347

		Sơn Joton JONY trong nhà

		kg

		18.405



		348

		Sơn Joton JONY ngoài nhà

		kg

		35.909



		349

		Sơn lót đường

		kg

		69.150



		350

		Sơn lót chống kiềm Super Ata

		kg

		60.450



		351

		Sơn lót chống thấm Super Ata

		kg

		45.150



		352

		Sơn lót Super ATa

		kg

		36.200



		353

		Sơn phủ Super Ata mịn

		kg

		22.000



		354

		Sơn tạo gai ATa

		kg

		28.000



		355

		Sơn lót Devoe Pre-prime 167

		kg

		50.000



		356

		Sơn phủ Maxilite Enamel

		kg

		50.000



		357

		Sắt ống fi 60

		md

		88.500



		358

		Sắt ống fi 80

		md

		102.505



		359

		Sắt ống làm khung 12x12

		kg

		18.299



		360

		Sắt ống làm khung 14x14

		kg

		18.299



		361

		Sắt ống làm khung 16x16

		kg

		18.299



		362

		Sắt hộp  làm khung 12x12

		kg

		18.299



		363

		Sắt hộp  làm khung 14x14

		kg

		18.299



		364

		Sắt hộp  làm khung 16x16

		kg

		18.299



		365

		Sắt hộp 50x50

		m

		36.200



		366

		Sắt hộp làm nan 12x12

		kg

		18.299



		367

		Sắt hộp làm nan 14x14

		kg

		18.299



		368

		Sắt hộp làm nan 16x16

		kg

		18.299



		369

		Sắt L50x50x5

		kg

		16.190



		370

		Sắt vuông đặc 12x12

		kg

		18.299



		371

		Sắt vuông đặc 14x14

		kg

		18.299



		372

		Sắt vuông đặc 16x16

		kg

		15.621



		373

		Sắt vuông rỗng 12x12

		kg

		15.621



		374

		Sắt vuông rỗng 14x14

		kg

		18.299



		375

		Sắt vuông rỗng 16x16

		kg

		18.299



		376

		Sỏi hạt lớn

		kg

		151



		377

		Sợi thuỷ tinh

		m2

		44.064



		378

		Silicon chít mạch

		kg

		101.515



		379

		Simili

		m2

		30.000



		380

		Tam pôn f105mm

		cái

		45.000



		381

		Tăng đơ

		cái

		25.000



		382

		Tăng đơ F14

		cái

		25.000



		383

		Tăng đơ f38 dài 5-7m

		cái

		799.000



		384

		Tà vẹt gỗ

		cái

		443.500



		385

		Tà vẹt gỗ 14x22x180

		thanh

		443.500



		386

		Tấm bê tông 18x22x100cm

		m

		44.091



		387

		Tấm bê tông 20x20cm

		m

		54.750



		388

		Tấm cách âm

		m2

		115.000



		389

		Tấm cách nhiệt

		m2

		50.000



		390

		Tấm lưới nối D5

		m

		28.000



		391

		Tấm lưới nối D10

		m

		60.000



		392

		Tấm lưới nối D15

		m

		70.200



		393

		Tấm mái D5

		m2

		210.600



		394

		Tấm mái D10

		m2

		269.100



		395

		Tấm mái D15

		m2

		323.000



		396

		Tấm nhựa

		m2

		51.603



		397

		Tấm nhựa PVC loại KN92

		m

		85.000



		398

		Tấm nhựa+khung xương

		m2

		120.000



		399

		Tấm sàn D5

		m2

		210.600



		400

		Tấm sàn D10

		m2

		269.100



		401

		Tấm sàn D15

		m2

		323.000



		402

		Tấm tường D5

		m2

		210.600



		403

		Tấm tường D10

		m2

		269.100



		404

		Tấm tường D15

		m2

		323.000



		405

		Tấm thạch cao 12mm

		m2

		140.000



		406

		Tấm trần nhựa hoa văn 50x50cm

		tấm

		22.250



		407

		Tấm trần thạch cao hoa văn 50x50cm

		tấm

		34.000



		408

		Than cám

		kg

		800



		409

		Thang leo, tay vịn

		kg

		13.720



		410

		Thanh C (đứng)

		thanh

		35.380



		411

		Thanh nhôm V 50x50

		thanh

		90.000



		412

		Thanh U (ngang trên và dưới)

		thanh

		41.050



		413

		Thanh V 25x25

		thanh

		20.648



		414

		Thép đệm

		kg

		16.484



		415

		Thép bản d=2mm

		kg

		16.484



		416

		Thép cường độ cao

		kg

		18.690



		417

		Thép ống

		kg

		16.484



		418

		Thép ống (thang tải)

		kg

		16.484



		419

		Thép ống F42-49

		m

		18.299



		420

		Thép góc

		kg

		15.621



		421

		Thép góc 80x80mm

		kg

		15.718



		422

		Thép góc 100x100mm

		kg

		15.718



		423

		Thép góc 120x120mm

		kg

		15.718



		424

		Thép hình

		kg

		15.621



		425

		Thép hình 40x40x3

		kg

		15.621



		426

		Thép hình hệ khung treo đỡ

		kg

		15.621



		427

		Thép hình hệ ván khuôn

		kg

		15.621



		428

		Thép hình làm khung xương

		kg

		15.621



		429

		Thép hộp 50x100

		m

		44.667



		430

		Thép I

		kg

		15.718



		431

		Thép không rỉ

		kg

		58.500



		432

		Thép lưới định vị F6

		kg

		15.913



		433

		Thép tấm

		kg

		16.484



		434

		Thép tấm (làm sẵn)

		kg

		16.484



		435

		Thép tấm 3 ly

		kg

		16.484



		436

		Thép tấm dày 3mm

		kg

		16.484



		437

		Thép tấm dày 5mm

		kg

		16.484



		438

		Thép tấm d = 6mm

		kg

		16.484



		439

		Thép tấm hệ khung treo đỡ

		kg

		16.484



		440

		Thép tấm hệ ván khuôn

		kg

		16.484



		441

		Thép tròn

		kg

		15.670



		442

		Thép tròn 4-6mm

		kg

		15.621



		443

		Thép tròn 6-8mm

		kg

		15.913



		444

		Thép tròn d<=10mm

		kg

		16.010



		445

		Thép tròn D<=18mm

		kg

		15.718



		446

		Thép tròn D>10mm

		kg

		15.718



		447

		Thép tròn D>14

		kg

		15.718



		448

		Thép tròn D>18mm

		kg

		15.718



		449

		Thép tròn D32mm

		kg

		15.718



		450

		Thép tròn f >22

		kg

		15.718



		451

		Thép tròn f20-25

		kg

		15.718



		452

		Thép tròn f6

		kg

		15.913



		453

		Thép tròn fi 25

		kg

		15.718



		454

		Thép tròn fi 8

		kg

		15.913



		455

		Thép U 160x150x5

		m

		209.610



		456

		Thuốc trừ sâu

		kg

		25.000



		457

		Thuỷ tinh nước

		kg

		35.000



		458

		Tôn 8 ly

		kg

		15.621



		459

		Tôn d=1,5mm

		kg

		16.484



		460

		Tôn dầy 2mm

		kg

		15.621



		461

		Tôn lượn sóng

		m

		55.372



		462

		Tôn múi chiều dài <=2m

		m2

		92.833



		463

		Tôn múi chiều dài bất kỳ

		m2

		92.833



		464

		Tôn tráng kẽm dày 1,2mm

		kg

		16.484



		465

		Trụ đỡ tôn lượn sóng

		cái

		497.000



		466

		Trụ bê tông

		cái

		170.000



		467

		Ván công nghiệp

		m2

		105.818



		468

		Ván ép

		m2

		86.000



		469

		Ván khuôn dầy 3 cm

		m3

		2.000.000



		470

		Vôi cục

		kg

		1.650



		471

		Vữa không co ngót

		Kg

		6.421



		472

		Vữa samốt

		kg

		840



		473

		Vành cắt

		cái

		13.900.000



		474

		Vải địa kỹ thuật

		m2

		15.500



		475

		Van 3 chiều

		cái

		663.636



		476

		Véc ni

		kg

		55.000



		477

		Viên phản quang

		viên

		65.000



		478

		Xăng

		kg

		25.676



		479

		Xà gồ 8x20

		m

		50.400



		480

		Xà nẹp

		bộ

		120.000



		481

		Xi măng PCB30

		kg

		1.045



		482

		Xi măng PCB40

		kg

		1.074



		483

		Xi măng trắng

		kg

		2.081



		484

		Zoăng tam pôn

		cái

		2.500






