	BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

	Số: 6473/BNN-KH
V/v thông báo điều chỉnh kế hoạch phân bổ vốn đầu tư phát triển năm 2010
	Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2010


 
Kính gửi: Báo Nông nghiệp Việt Nam  
Căn cứ Quyết định số 1908/QĐ-TTg ngày 19/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2010;
Căn cứ Quyết định số 278/QĐ-BKH ngày 19/11/2009 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư phát triển thuộc ngân sách nhà nước năm 2010; Quyết định số 2879/QĐ-BTC ngày 19/11/2009 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2010;
Căn cứ Quyết định số 2708/QĐ-BNN-XD ngày 25 tháng 9 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình Văn phòng đại diện Báo Nông nghiệp Việt Nam tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên;
Căn cứ công văn số 258NNVN/CV ngày 24/11/2010 của Báo Nông nghiệp Việt Nam về việc xin điều chỉnh kế hoạch phân bổ vốn đầu tư phát triển năm 2010,
THÔNG BÁO KẾ HOẠCH ĐIỀU CHỈNH VỐN ĐẦU TƯ XDCB NĂM 2010 
1. Tên dự án: VP đại diện Báo Nông nghiệp Việt Nam tại KV miền Trung - Tây Nguyên.
2. Địa điểm XD: Phường Vạn Thắng, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.
3. Địa điểm mở tài khoản: Sở Giao dịch, Kho bạc nhà nước Trung ương.
4. Thời gian khởi công - hoàn thành: 2010-2011.
5. Kế hoạch khối lượng thực hiện dự án năm 2010:
Đơn vị tính: triệu đồng
	Cơ cấu vốn 
	Dự toán được duyệt 
	Kế hoạch 2010 đã thông báo 
	Kế hoạch điều chỉnh 2010

	Tổng số
	6.148
	4.000
	4.000

	Vốn xây lắp 
	3.350
	2.700
	2.827

	Vốn thiết bị 
	1.719
	1.050
	1.005

	Quản lý dự án 
	117
	80
	80

	Chi phí tư vấn + khác
	412
	170
	88

	Dự phòng
	550
	0
	0


6. Mục tiêu kế hoạch năm 2010: Thanh toán chi phí xây lắp, QLDA, tư vấn, khác.
 
	 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Tài chính (Vụ Đầu tư);
- Sở GD Kho bạc NN TW;
- Lưu: VT, KH.
	TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KẾ HOẠCH 
PHÓ VỤ TRƯỞNG 






 
