	ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI
--------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: 80/2003/QĐ-UB
	Lào Cai, ngày 10 tháng 3 năm 2003


QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH ĐẦU TƯ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH KIÊN CỐ HÓA TRƯỜNG, LỚP HỌC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÀO CAI
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 21 tháng 6 năm 1994;

Căn cứ Quyết định số: 159/2002/QĐ-TTg ngày 15 tháng 11 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án thực hiện Chương trình kiên cố hóa trường, lớp học;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lào Cai tại trình số: 100/KHTV, ngày 28/02/2003 về việc đề nghị ban hành bản Quy định đầu tư thực hiện Chương trình kiên cố hóa trường, lớp học trên địa bàn tỉnh Lào Cai,

QUYẾT ĐỊNH :
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này bản Quy định đầu tư thực hiện Chương trình kiên cố hóa trường, lớp học giai đoạn 2003 - 2005 trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

( Có văn bản kèm theo )

Điều 2. Giao cho Sở Giáo dục - Đào tạo chủ trì cùng các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính - Vật giá, Kho bạc nhà nước và UBND các huyện, thị xã tổ chức triển khai thực hiện.

Điều 3. Các ông Chánh văn phòng HĐND và UBND tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện thị xã, thủ trưởng các ngành, các tổ chức đoàn thể có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

(Được tuyên truyền trên báo, đài)

	
	TM.UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
CHỦ TỊCH




Bùi Quang Vinh


QUY ĐỊNH
VỀ VIỆC ĐẦU TƯ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH KIÊN CỐ HÓA TRƯỜNG, LỚP HỌC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÀO CAI
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 80/2003/QĐ-UB ngày 10/3/2003 của UBND tỉnh Lào Cai)

Phẩn I

QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Mục tiêu và phạm vi áp dụng đầu tư

- Mục tiêu:

+ Xóa các nhà tạm, bao gồm: phòng học, phòng làm việc (hiệu bộ), phòng chức năng, phòng ở giáo viên và học sinh nội trú dân nuôi. 

+ Sửa chữa các nhà đã xuống cấp. 

+ Xây dựng thêm các phòng đáp ứng quy mô phát triển.

+ Nhà làm mới phải gắn với quy hoạch mạng lưới trường, lớp học, đảm bảo các tiêu chí của trường chuẩn. Các phòng được làm theo mẫu thiết kế định hình đã được duyệt.

- Phạm vị áp dụng:

+ Quy định này áp dụng để thực hiện Chương trình kiên cố hóa trường, lớp học cho các trường, lớp học: Mầm non,Tiểu học, THCS trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

+ Việc đầu tư xây dựng các trường THPT, các trường Cao đẳng, THCN và Dạy nghề, các trường DTNT, Bồi dưỡng giáo dục, Trung tâm Giáo dục thường xuyên, các chương trình dự án khác trên địa bàn tỉnh không thuộc phạm vi áp dụng của quy định này.

Điều 2. Nguồn lực đầu tư:

- Nhà nước hỗ trợ đầu tư kinh phí xây dựng, san gạt nền từng công trình.

- Nhân dân đóng góp công sức: Làm đường vào trường, vận chuyển vật liệu đến các vị trí xây dựng trường, lớp học mà xe cơ giới không tới được, giải phóng mặt bằng, san nền (đối với các phòng học ở thôn bản), làm hàng rào, trồng cây xanh.

Điều 3. Quy mô tiêu chuẩn kỹ thuật:

Quy mô xây dựng theo yêu cầu về số lượng học sinh, lớp học đến năm 2005:

1. Các trường ở trung tâm của xã:

Xây nhà cấp III hai tầng, từ 6 đến 8 phòng học và một số nhà cấp IV, theo mẫu định hình.

2. Các điểm trường lẻ ở thôn, bản:

- Xây nhà cấp 4, theo mẫu định hình, số phòng tùy thuộc theo yêu cầu cụ thể của từng địa điểm (nhà có 2; 3 hoặc 4 phòng học).Có thể nung gạch tại chỗ, xây bằng đá hoặc đúc gạch bằng xi măng trộn đã nghiền

- Các điểm trường ở thôn bản có địa bàn phức tạp, không thể vận chuyển vật liệu xây dựng nhà cấp 4 được thì làm nhà lớp học bằng gỗ theo mẫu định hình (khung gỗ, mái lợp tôn, bó hè, láng nền, trần nhựa, vách bằng gỗ ván lịa). Số phòng tùy thuộc theo yêu cầu cụ thể của từng địa điểm (nhà có 2; 3 hoặc 4 phòng học).

- Các điểm trước khi đầu tư xây dựng phải có quy hoạch xây dựng tổng thể được UBND huyện, thị xã phê duyệt.

Phần II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ
Điều 4. Mức chi phí phần Nhà nước đầu tư:

1. Đối với các huyện, thị xã vùng thấp: Thị xã Lào Cai, Bảo Thắng, Bảo Yên, Văn Bàn.

Mức chi phí khoán gọn cho 1 phòng học (theo thiết kế định hình) nhà cấp in bình quân 70 triệu đồng; 1 phòng học nhà cấp IV bình quân 45,0 triệu đồng; l phòng học nhà gỗ bình quân 30 triệu đồng.

2. Đối với các huyện vùng cao: Than Uyên, Mường Khương, Sa Pa, Bát Xát, Bắc Hà, Si Ma Cai.

Mức chi phí khoán gọn cho 1 phòng học (theo thiết kế định hình) nhà cấp in bình quân 75 triệu đồng; 1 phòng học nhà cấp IV bình quân 50,0 triệu đồng; 1 phòng học nhà gỗ bình quân 30 triệu đồng.

3. Các phòng đã có, cần nâng cấp đủ theo quy mô tiêu chuẩn kỹ thuật thì mức đầu tư khoán gọn bình quân bằng 40% tổng mức đẩu tư xây dựng mới, trên cơ sở xác định đúng mức độ cần chi cho nâng cấp

4. UBND huyện, thị xã căn cứ tổng mức khoán (phần Nhà nước đầu tư) điều chỉnh cho phù hợp với thuận lợi, khó khăn cụ thể số phòng học của từng nhà, địa hình, điều kiện vận chuyển vật liệu xây dựng tại từng điểm, trong tổng mức khoán.

Ban chỉ đạo Chương trình kiên cố hóa trường, lớp học bàn bạc với nhân dân, có thể trích một phần trong tổng mức khoán để hỗ trợ san tạo mặt bằng; hỗ trợ cho các gia đình thuộc diện giải phóng mặt bằng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Điều 5. Lập kế hoạch xây dựng chương trình kiên cố hóa trường, lớp:

- UBND xã, phường, thị trấn và Hiệu trưởng các trường thống nhất đăng ký danh mục trường, lớp cần kiên cố trong từng năm: 2003, 2004, 2005; lập biểu tổng hợp kế hoạch xây dựng và nhu cầu kinh phí gửi Phòng Giáo dục - Đào tạo để tổng hợp báo cáo UBND huyện, thị xã.

- UBND các huyện, thị xã gửi Sở Giáo dục - Đào tạo tổng hợp, trình UBND tỉnh phê chuẩn danh mục công trình, tổng mức vốn Nhà nước đầu tư cho từng huyện, thị xã vào tháng 9 hàng năm. Riêng năm 2003 thực hiện ngay sau khi quy định này có hiệu lực thi hành.

- Căn cứ khối lượng thực hiện thực tế của từng công trình, UBND huyện, thị xã điều chỉnh kinh phí đầu tư cho các công trình trong tổng mức đã được giao.

- Thời gian thực hiện hoàn thành công trình: Tính từ khi bắt đầu ký kết hợp đồng.

+ Nhà lớp học xây 2 tầng: Không quá 1 năm.

+ Nhà lớp học xây cấp 4: Không quá 6 tháng.

+ Nhà lớp học bằng gỗ và nâng cấp: Không quá 3 tháng.

Điều 6. Phân cấp quản lý và thủ tục thanh toán

a. Chủ đầu tư:

UBND các huyện, thị xã làm chủ đầu tư các công trình xây dựng nhà cấp III ( 2 tầng trở lên).

- UBND các xã, phường, thị trấn làm chủ đầu tư các công trình xây dựng nhà cấp IV hoặc nhà khung gỗ. Khuyến khích các xã tự tổ chức xây dựng nhà cấp IV hoặc làm nhà gỗ theo mẫu thiết kế định hình và mức khoán theo qui định

b. Ban giám sát: Xã, phường, thị trấn có công trình xây dựng kiên cố hóa trường, lớp thành lập Ban giám sát (Bí thư Đảng ủy làm Trưởng ban, đại diện các tổ chức đoàn thể và đại diện phụ huynh học sinh là thành viên), có nhiệm vụ giám sát toàn bộ quá trình thi công xây lắp công trình theo trình tự đầu tư xây dựng cơ bản hiện hành. 

c. Quy định đối với chủ đầu tư (bên A) và đơn vị thi công (bên B): 

+ Chủ đầu tư (bên A): Thành lập Ban quản lý dự án (BQLDA) để tổ chức quản lý, điều hành thực hiện từng công trình:

* Nếu là cấp xã: Chủ tịch UBND xã làm trưởng Ban quản lý dự án; Các thành viên gồm: Hiệu trưởng nhà trường, cán bộ kỹ thuật có chuyên môn nghiệp vụ, kế toán, địa chính, cán bộ tăng cường Chương trình 135 và trưởng thôn bản nơi địa điểm được đầu tư xây dựng.

* Nếu là cấp huyện, thị xã: Trưởng phòng Giáo dục - Đào tạo huyện, thị xã làm trưởng Ban; Các thành viên gồm: Cán bộ kỹ thuật có chuyên môn nghiệp vụ, kế toán, địa chính, chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn và cán bộ tăng cường Chương trình 135 nơi địa điểm được đầu tư xây dựng.

+ Đơn vị thi công (bên B): Do chủ đầu tư chỉ định thầu, có đủ năng lực và điều kiện thi công các công trình; đảm bảo kỹ thuật, mỹ thuật, chất lượng công trình và thời gian thi công hoàn thành công trình đưa vào sử dụng.

d. Thủ tục thanh toán: Căn cứ quyết định UBND tỉnh phê duyệt, UBND các huyện, thị xã phân bổ kinh phí cho từng công trình được đầu tư gửi kho bạc huyện, thị xã thanh toán.

Điều 7. Quản lý cấp phát vốn Nhà nước đầu tư:

a. Vốn Nhà nước đầu tư xây dựng Chương trình kiên cố hóa trường, lớp học cấp phát thanh toán qua Kho bạc Nhà nước các huyện, thị xã.

b. Việc quản lý cấp phát vốn Nhà nước đầu tư theo quy định như sau:

- Cấp phát theo danh mục công trình và hạn mức vốn trong kế hoạch vốn được giao trong năm.

- Hồ sơ tạm ứng gồm:

+ Đơn xin tạm ứng của nhà thầu

+ Giấy đề nghị tạm ứng của chủ đầu tư. (có mẫu quy định). 

+ Hợp đồng xây dựng giữa chủ đầu tư (bên A) với đơn vị thi công (bên B). (có mẫu quy định ).

+ Hồ sơ thiết kế mẫu định hình, cấp xây dựng.

- Mức tạm ứng: Khi đơn vị thi công (bên B) có đủ hồ sơ theo quy định như trên, đến Kho bạc Nhà nước huyện, thị xã giải quyết tạm ứng trước 30% kế hoạch vốn giao trong năm (theo chi tiết từng danh mục công trình); được thanh toán tiếp 60% khi công trình hoàn thành, nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng; 10% thanh toán khi có quyết toán công trình và hoàn thành bảo hành công trình theo quy định.

Điều 8. Nghiệm thu công trình hoàn thành:

- Thành phần nghiệm thu bàn giao công trình hoàn thành đưa vào sử dụng: Là thành phần trong Ban quản lý dự án, đại diện phòng Giáo dục - Đào tạo và Trưởng ban giám sát công trình.

- Hiệu trưởng nhà trường và chủ tịch UBND xã nhận bàn giao có trách nhiệm quản lý, sử dụng, bảo dưỡng định kỳ.

- Nội dung nghiệm thu: Căn cứ vào thiết kế kỹ thuật - dự toán tiêu chuẩn mẫu định hình, các hồ sơ nêu trên, các biên bản xác nhận khối lượng, chất lượng hoàn thành tổng thể và chi tiết của công trình làm cơ sở cho việc thanh toán và quyết toán.

Điều 9. Quyết toán công trình:

- Việc nghiệm thu, thanh quyết toán phải thực hiện riêng cho từng công trình.

- Sau khi công trình được đưa vào sử dụng, chủ đầu tư lập báo cáo quyết toán khối lượng và tổng kinh phí của từng công trình; trong đó xác định rõ hai phần:

+ Phần khối lượng và kinh phí đầu tư của ngân sách Nhà nước. 

+ Phần nhân dân (các tổ chức khác) đóng góp xây dựng.

- Phê duyệt quyết toán:

+ Các công trình có mức vốn từ 500 triệu đồng trở lên thì UBND huyện, thị xã tổng hợp trình UBND tỉnh phê duyệt.

+ Các công trình có mức vốn dưới 500 triệu thì Ban quản lý dự án huyện, thị xã (hoặc BQLDA xã, phường, thị trấn) tổng hợp trình UBND huyện, thị xã phê duyệt.

Phẩn III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 10. Trách nhiệm của các cấp các ngành:

1. Trách nhiệm chung:

- Kiên cố hóa trường, lớp học là trách nhiệm của toàn xã hội, các cấp, các ngành, đặc biệt là các cấp ủy đảng, chính quyền, các đoàn thể cơ sở xã, phường, thị trấn.

- Quá trình xây dựng Chương trình kiên cố hóa trường, lớp học phải được bàn bạc dân chủ từ cơ sở. Từ khâu tổ chức thi công, bàn giao đưa công trình vào sử dụng, thực hiện tốt phương châm "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra".

2. Trách nhiệm cụ thể: 

a. Các trường học:

Hiệu trưởng các trường (Mầm non, Tiểu học, THCS) tham mưu với UBND xã xây dựng chương trình kế hoạch kiên cố hóa trường, lớp học trong địa bàn và quy hoạch tổng thể mặt bằng xây dựng. Tiếp nhận công trình đã được nghiệm thu và bảo quản sử dụng có hiệu quả. Chủ động tổ chức giáo viên và học sinh tạo cảnh quan sư phạm, làm cho trường, lớp xanh, sạch, đẹp.

b. UBND xã:

- Thành lập ban chỉ đạo Chương trình kiên cố hóa trường, lớp học; Chủ tịch UBND xã làm trưởng ban, các thành viên gồm các hiệu trưởng, trưởng ban văn hóa, tài chính, cán bộ tăng cường Chương trình 135, trưởng thôn bản. Trách nhiệm cụ thể của từng thành viên do Trưởng ban phân công.

- Huy động nhân dân đóng góp công sức lao động công ích và lao động huy động thêm để xây dựng trường, lớp.

- Tiếp nhận công trình đã được nghiệm thu và đưa vào quản lý, sử dụng có hiệu quả.

c. UBND huyện, thị xã,:

- Chỉ đạo phòng Giáo dục - Đào tạo, các phòng ban chức năng, các tổ chức đoàn thể, các xã, tổ chức thực hiên xây dựng chương trình kiên cố hóa trường, lớp học từ khâu lập kế hoạch đến việc tổ chức thực hiện.

- Huy động toàn dân tham gia thực hiện Chương trình kiên cố hóa trường, lớp học. Huy động mọi nguồn lực để xây dựng kiên cố hóa trường, lớp học.

- Triển khai thực hiện phong trào thi đua về xây dựng kiên cố hóa trường, lớp học do UBND tỉnh phát động.

d. Phòng Giáo dục và Đào tạo:

- Tham mưu cho UBND huyện, thị xã chỉ đạo thực hiện Chương trình kiên cố hóa trường, lớp học ở địa phương.

- Nắm chắc tình hình thực hiện thi công công trình, hướng dẫn các trường quản lý và sử dụng khi nhận bàn giao.

- Trách nhiệm của Ban quản lý dự án kiên cố hóa trường lớp học: Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát kỹ thuật, tiến độ và chất lượng các công trình trên địa bàn huyện, thị xã theo đúng Quy định quản lý đầu tư và xây dựng hiện hành.

Điều 11. Khen thưởng, kỷ luật:

- Có hình thức ghi công đóng góp, xây dựng kiên cố hóa trường, lớp tại công trình xây dựng.

- Cơ quan, tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Chương trình kiên cố hóa trường, lớp học được UBND tỉnh tặng thưởng theo quy định.

- Người nào có hành vi vi phạm quy định này làm ảnh hưởng đến phong trào, thất thoát vốn đầu tư thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Điều 12. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, các địa phương, cơ quan, đơn vị phản ảnh về Thường trực Ban chỉ đạo tỉnh (Sở Giáo dục và Đào tạo), tổng hợp báo cáo UBND tỉnh xem xét, giải quyết.

KẾ HOẠCH
XÂY DỰNG MỚI PHÒNG HỌC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH KIÊN CỐ HÓA TRƯỜNG, LỚP HỌC NĂM 2003 TỈNH LÀO CAI
(Kèm theo Quyết định số 80/2003/QĐ-UBND ngày 10/3/2003 của UBND tỉnh Lào Cai)
	TT
	Huyện, thị xã
	Kế hoạch năm 2003
	Ghi chú

	
	
	Kinh phí 

(Tr. đồng)
	Tổng số

(phòng)
	2 tầng

(phòng)
	Cấp 4

(phòng)
	Khung gỗ

(phòng)
	

	
	Toàn tỉnh
	50.000
	1.000
	406
	483
	111
	

	1
	Thị xã Lào Cai
	1.200
	30
	0
	20
	10
	

	2
	Huyện Bảo Thắng
	6.000
	120
	48
	72
	0
	

	3
	Huyện Văn Bàn
	5.220
	115
	48
	28
	39
	

	4
	Huyện Bảo Yên
	5.375
	115
	46
	47
	22
	

	5
	Huyện Bát Xát
	6.150
	115
	46
	69
	0
	

	6
	Huyện Than Uyên
	6.140
	115
	48
	67
	0
	

	7
	Huyện M.Khương
	5.214
	100
	40
	54
	6
	

	8
	Huyện Sa Pa
	5.016
	100
	40
	45
	15
	

	9
	Huyện Bắc Hà
	6.135
	115
	50
	65
	0
	

	10
	Huyện Si Ma Cai
	3.550
	75
	40
	16
	19
	


KẾ HOẠCH
XÂY DỰNG MỚI PHÒNG HỌC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH KIÊN CỐ HÓA TRƯỜNG, LỚP HỌC NĂM 2003 – TỈNH LÀO CAI
(Kèm theo Quyết định số 80/2003/QĐ-UBND ngày 10/3/2003 của UBND tỉnh Lào Cai)

Đơn vị: Chủ đầu tư – UBND thị xã Lào Cai
	TT
	DANH MỤC CÔNG TRÌNH
	Địa điểm xây dựng (Tên thôn)
	Thời gian KC-HT
	Kế hoach năm 2003

	
	
	
	
	Số phòng học và kinh phí dầu tư (triệu đồng)

	
	
	
	
	Tổng số
	Chia ra

	
	
	
	
	
	2 tầng
	Cấp IV
	Khung gỗ

	
	
	
	
	Số phòng (phòng)
	Kinh phí đầu tư (tr.đồng )
	Số phòng (phòng)
	Kinh phí đầu tư (tr.đồng)
	Số phòng (phòng)
	Kinh phí đầu tư (tr.đồng)
	Số phòng (phòng)
	Kinh phí đầu tư (tr.đồng)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	
	Cộng huyện, thị xã:
	
	
	30
	1.200
	0
	
	20
	900
	10
	300

	1
	TH Tả Phời: Phân hiệu
	Thôn Pèng
	2003
	3
	
	
	
	
	
	3
	

	2
	
	Thôn Hẻo
	2003
	3
	
	
	
	3
	
	
	

	3
	
	Xớm Mới
	2003
	2
	
	
	
	
	
	2
	

	4
	
	Thoong Vé
	2003
	3
	
	
	
	
	
	3
	

	5
	THCS Tả Phời: Phân hiệu
	Thôn Pèng
	2003
	2
	
	
	
	
	
	2
	

	6
	MN Tả Phời: Phân hiệu
	Thôn Hẻo
	2003
	1
	
	
	
	1
	
	
	

	7
	
	Thôn Phời
	2003
	2
	
	
	
	2
	
	
	

	8
	
	Đá Đinh
	2003
	1
	
	
	
	1
	
	
	

	9
	TH Hợp Thành: Phân hiệu
	Thôn Pèng
	2003
	2
	
	
	
	2
	
	
	

	10
	MN Hơp Thành: Phân hiệu
	Nậm Rịa
	2003
	1
	
	
	
	1
	
	
	

	11
	MN Nhớn Dạ: Phân hiệu
	Thôn Tát
	2003
	1
	
	
	
	1
	
	
	

	12
	TH Nhớn Dạ: Phân hiệu
	Làng Vạch
	2003
	3
	
	
	
	3
	
	
	

	13
	
	Làng Tát
	2003
	2
	
	
	
	2
	
	
	

	14
	TH Nam Cường: Phân hiệu
	Đồng Hồ
	2003
	2
	
	
	
	2
	
	
	

	15
	MN Hoa Lan: Phân hiêu
	Hoa Lan 2
	2003
	2
	
	
	
	2
	
	
	


KẾ HOẠCH
XÂY DỰNG MỚI PHÒNG HỌC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH KIÊN CỐ HÓA TRƯỜNG, LỚP HỌC NĂM 2003 TỈNH LÀO CAI
(Kèm theo Quyết định số 80/2003/QĐ-UBND ngày 10/3/2003 của UBND tỉnh Lào Cai)

Đơn vị: Chủ đầu tư – UBND huyện Bảo Thắng
	TT
	DANH MỤC CÔNG TRÌNH
	Địa điểm xây dựng (Tên thôn)
	Thời gian KC-HT
	Kế hoach năm 2003

	
	
	
	
	Số phòng học và kinh phí dầu tư (triệu đồng)

	
	
	
	
	Tổng số
	Chia ra

	
	
	
	
	
	2 tầng
	Cấp IV
	Khung gỗ

	
	
	
	
	Số phòng (phòng)
	Kinh phí đầu tư (tr.đồng )
	Số phòng (phòng)
	Kinh phí đầu tư (tr.đồng)
	Số phòng (phòng)
	Kinh phí đầu tư (tr.đồng)
	Số phòng (phòng)
	Kinh phí đầu tư (tr.đồng)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	
	Cộng huyện, thị xã:
	
	
	120
	6.000
	48
	2.760
	72
	3.240
	
	

	1
	THCS Bản Phiêt
	Trung tâm
	2003
	2
	
	
	
	2
	
	
	

	2
	THCS Xã Lu
	Trung tâm
	2003-2004
	12
	
	6
	
	6
	
	
	

	3
	THCS Thị trấn Phố Lu
	Trung tâm
	2003-2004
	8
	
	8
	
	4
	
	
	

	4
	Mầm non Tằng Loong
	Trung tâm
	2003
	6
	
	
	
	6
	
	
	

	5
	TH Tằng Loong
	Trung tâm
	2003-2004
	13
	
	8
	
	5
	
	
	

	6
	Mầm non Xuân Quang
	Trung tâm
	2003
	2
	
	
	
	2
	
	
	

	7
	THCS Xuân Quang số 1
	Trung tâm
	2003
	4
	
	
	
	4
	
	
	

	8
	THCS Xuân Quang số 2
	Trung tâm
	2003-2004
	6
	
	6
	
	
	
	
	

	9
	Mầm non Xuân Giao
	Trung tâm
	2003
	2
	
	
	
	2
	
	
	

	10
	TH số 2 Xuân Giao
	Trung tâm
	2003
	3
	
	
	
	3
	
	
	

	11
	THCS Xuân Giao
	Trung tâm
	2003-2004
	8
	
	8
	
	
	
	
	

	12
	THCS Gia Phú
	Trung tâm
	2003-2004
	9
	
	6
	
	3
	
	
	

	13
	TH Gia Phú số 1
	Trung tâm
	2003
	3
	
	
	
	3
	
	
	

	14
	TH Gia Phú số 3
	Trung tâm
	2003
	2
	
	
	
	2
	
	
	

	15
	TH Gia Phú số 4
	Trung tâm
	2003
	4
	
	
	
	4
	
	
	

	16
	THCS Phú Nhuận
	Trung tâm
	2003-2004
	12
	
	6
	
	6
	
	
	

	17
	Mầm non Thái Niên
	Trung tâm
	2003
	2
	
	
	
	2
	
	
	

	18
	THCS Thái Niên số 2
	Trung tâm
	2003
	2
	
	
	
	2
	
	
	

	19
	TH số 2 Sơn Hà
	Trung tâm
	2003
	6
	
	
	
	6
	
	
	

	20
	THCS Sơn Hà
	Trung tâm
	2003
	6
	
	
	
	6
	
	
	

	21
	TH số 2 Sơn Hải
	Trung tâm
	2003
	6
	
	
	
	6
	
	
	

	22
	Mầm non Phong Niên
	Trung tâm
	2003
	2
	
	
	
	2
	
	
	


KẾ HOẠCH
XÂY DỰNG MỚI PHÒNG HỌC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH KIÊN CỐ HÓA TRƯỜNG, LỚP HỌC NĂM 2003 TỈNH LÀO CAI
(Kèm theo Quyết định số 80/2003/QĐ-UBND ngày 10/3/2003 của UBND tỉnh Lào Cai)

Đơn vị: Chủ đầu tư – UBND huyện Văn Bàn
	TT
	DANH MỤC CÔNG TRÌNH
	Địa điểm xây dựng (Tên thôn)
	Thời gian KC-HT
	Kế hoach năm 2003

	
	
	
	
	Số phòng học và kinh phí dầu tư (triệu đồng)

	
	
	
	
	Tổng số
	Chia ra

	
	
	
	
	
	2 tầng
	Cấp IV
	Khung gỗ

	
	
	
	
	Số phòng (phòng)
	Kinh phí đầu tư (tr.đồng )
	Số phòng (phòng)
	Kinh phí đầu tư (tr.đồng)
	Số phòng (phòng)
	Kinh phí đầu tư (tr.đồng)
	Số phòng (phòng)
	Kinh phí đầu tư (tr.đồng)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	
	Cộng huyện, thị xã:
	
	
	115
	5.220
	48
	2.790
	28
	1.260
	39
	1.170

	1
	TH Khánh Yên Trung
	Bản én Bơ
	2003-2004
	8
	
	8
	
	
	
	
	

	2
	THCS Khánh Yên Trung
	Bản én Bơ
	2003-2004
	11
	
	8
	
	3
	
	
	

	3
	THCS Hoa Mạc
	Thôn Thái Hoa
	2003-2004
	11
	
	8
	
	3
	
	
	

	4
	TH Hoa Mạc
	Thôn Thái Hoa
	2003
	2
	
	
	
	
	
	2
	

	5
	TH Hoa Mạc
	Thôn Mác
	2003
	5
	
	
	
	5
	
	
	

	6
	THCS Khánh Yên Thượng
	Bản Yên Thành
	2003-2004
	11
	
	8
	
	3
	
	
	

	7
	TH số 4 Võ Lao
	Bản Vinh
	2003-2004
	8
	
	8
	
	
	
	
	

	8
	TH số 4 Võ Lao
	Bản Lủ
	2003
	2
	
	
	
	2
	
	
	

	9
	THCS Nậm Tha
	Bản Khe Cóc
	2003-2004
	8
	
	8
	
	
	
	
	

	10
	THCS Nậm Tha
	Bản Khe Vai
	2003
	2
	
	
	
	2
	
	
	

	11
	Trường Mầm non Thị Trấn
	Phân hiệu Bản Mạ
	2003
	2
	
	
	
	2
	
	
	

	12
	TH Làng Giàng
	Thôn Làng An
	2003
	2
	
	
	
	
	
	2
	

	13
	TH Dương Quỳ
	Mường B
	2003
	2
	
	
	
	2
	
	
	

	14
	TH Thẳm Dương
	Bản Thẳm
	2003
	2
	
	
	
	
	
	2
	

	15
	TH Thẳm Dương
	Nám Miên
	2003
	5
	
	
	
	5
	
	
	

	16
	TH Thẳm Dương
	Thẳm Hiêm
	2003
	3
	
	
	
	3
	
	
	

	17
	TH Minh Lương
	Bản Minh Ha
	2003
	3
	
	
	
	3
	
	
	

	18
	THCS Khánh Yên Hạ
	Bản Bô
	2003
	3
	
	
	
	
	
	3
	

	19
	TH Liêm Phú
	Bản Phú Mâu
	2003
	3
	
	
	
	
	
	3
	

	20
	THCS Tân An
	Thôn Tân Sơn
	2003
	2
	
	
	
	2
	
	
	

	21
	TO Số 2 Tân Thượng
	Thôn Khe Dài
	2003
	2
	
	
	
	
	
	2
	

	22
	TH Số 2 Tân Thượng
	Thôn Khe ù
	2003
	3
	
	
	
	3
	
	
	

	23
	TH Nậm Rạng
	Trung tâm
	2003
	2
	
	
	
	
	
	2
	

	24
	TH Nậm Mả
	Bản Nậm Trang
	2003
	2
	
	
	
	
	
	2
	

	25
	TH Văn Sơn
	Thôn Trung tâm
	2003
	2
	
	
	
	
	
	2
	

	26
	TH số 1 Chiềng Ken
	Thôn Trung tâm
	2003
	2
	
	
	
	
	
	2
	

	27
	THCS Sơn Thúy
	Thôn Ba Hòn
	2003
	2
	
	
	
	
	
	2
	

	28
	TH số 2 Sơn Thúy
	Thôn Khe Chấn
	2003
	3
	
	
	
	3
	
	
	

	29
	TH Nậm Xây
	Bản Trung tâm
	2003
	2
	
	
	
	
	
	2
	


KẾ HOẠCH
XÂY DỰNG MỚI PHÒNG HỌC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH KIÊN CỐ HÓA TRƯỜNG, LỚP HỌC NĂM 2003 TỈNH LÀO CAI
(Kèm theo Quyết định số 80/2003/QĐ-UBND ngày 10/3/2003 của UBND tỉnh Lào Cai)

Đơn vị: Chủ đầu tư – UBND huyện Bảo Yên
	TT
	DANH MỤC CÔNG TRÌNH
	Địa điểm xây dựng (Tên thôn)
	Thời gian KC-HT
	Kế hoach năm 2003

	
	
	
	
	Số phòng học và kinh phí dầu tư (triệu đồng)

	
	
	
	
	Tổng số
	Chia ra

	
	
	
	
	
	2 tầng
	Cấp IV
	Khung gỗ

	
	
	
	
	Số phòng (phòng)
	Kinh phí đầu tư (tr.đồng )
	Số phòng (phòng)
	Kinh phí đầu tư (tr.đồng)
	Số phòng (phòng)
	Kinh phí đầu tư (tr.đồng)
	Số phòng (phòng)
	Kinh phí đầu tư (tr.đồng)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	
	Cộng huyện, thị xã:
	
	
	115
	5.375
	46
	2.600
	47
	2.115
	22
	660

	1
	THCS Tân Dương
	Làng Mùng
	2003-2004
	18
	
	8
	
	6
	
	4
	

	2
	TH Lương Sơn
	Làng Phe
	2003-2004
	11
	
	8
	
	3
	
	
	

	3
	THCS Long Khánh 1
	Đồng Mòng
	2003
	10
	
	
	
	6
	
	4
	

	4
	Mầm non Hoa Hồng
	Khu 4 Phố Ràng
	2003-2004
	8
	
	8
	
	
	
	
	

	5
	THCS Vĩnh Yên
	Pác Mác
	2003
	12
	
	
	
	6
	
	6
	

	6
	THCS Kim Sơn
	Tân Văn
	2003
	3
	
	
	
	3
	
	
	

	7
	THCS số 2 Bảo Hà
	Làng Tấp
	2003-2004
	14
	
	8
	
	6
	
	
	

	8
	PTCS số 1 Kim Sơn
	Thôn AB
	2003
	11
	
	
	
	6
	
	5
	

	9
	PTCS số 2 Xuân Hoa
	Gốc Nu
	2003-2004
	11
	
	6
	
	5
	
	
	

	10
	THCS Điện Quan
	Khe Thiều
	2003-2004
	17
	
	8
	
	6
	
	3
	


KẾ HOẠCH
XÂY DỰNG MỚI PHÒNG HỌC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH KIÊN CỐ HÓA TRƯỜNG, LỚP HỌC NĂM 2003 TỈNH LÀO CAI
(Kèm theo Quyết định số 80/2003/QĐ-UBND ngày 10/3/2003 của UBND tỉnh Lào Cai)

Đơn vị: Chủ đầu tư – UBND huyện Bát xát
	TT
	DANH MỤC CÔNG TRÌNH
	Địa điểm xây dựng (Tên thôn)
	Thời gian KC-HT
	Kế hoach năm 2003

	
	
	
	
	Số phòng học và kinh phí dầu tư (triệu đồng)

	
	
	
	
	Tổng số
	Chia ra

	
	
	
	
	
	2 tầng
	Cấp IV
	Khung gỗ

	
	
	
	
	Số phòng (phòng)
	Kinh phí đầu tư (tr.đồng )
	Số phòng (phòng)
	Kinh phí đầu tư (tr.đồng)
	Số phòng (phòng)
	Kinh phí đầu tư (tr.đồng)
	Số phòng (phòng)
	Kinh phí đầu tư (tr.đồng)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	
	Cộng huyện, thị xã:
	
	
	115
	6.150
	46
	2.700
	69
	3.450
	
	

	1
	Tiểu học Cốc Mỳ
	Sơn Hà
	2003
	3
	
	
	
	3
	
	
	

	2
	THCS Cốc Mỳ
	Bầu Bàng
	2003-2004
	8
	
	8
	
	
	
	
	

	3
	Mầm non Cốc San
	Luồng Láo
	2003
	5
	
	
	
	5
	
	
	

	4 .
	Tiểu học Cốc San
	Tòng Sành
	2003
	5
	
	
	
	5
	
	
	

	5
	THCS Cốc San
	Tòng Chú
	2003-2004
	8
	
	8
	
	
	
	
	

	6
	Tiểu học Quang Kim
	Làng Kim
	2003-2004
	12
	
	8
	
	4
	
	
	

	7
	Tiểu học Quang Kim
	Thôn Sơn 2
	2003
	3
	
	
	
	3
	
	
	

	8
	Tiểu học Quang Kim
	Làng Quang
	2003
	2
	
	
	
	2
	
	
	

	9
	Tiểu học Tòng Sành
	Chu Cáng Hồ
	2003
	4
	
	
	
	4
	
	
	

	10
	Mầm Non Bản Qua
	Tân bảo
	2003-2004
	6
	
	6
	
	
	
	
	

	11
	Tiểu học Bản Vược
	Mường Đo
	2003
	3
	
	
	
	3
	
	
	

	12
	THCS Bản Vươc
	1+2+3
	2003-2004
	8
	
	8
	
	
	
	
	

	13
	Tiểu học Mường Vi
	Làng Mới
	2003
	3
	
	
	
	3
	
	
	

	14
	Tiểu học A Lù
	Ngải Chồ
	2003-2004
	10
	
	8
	
	2
	
	
	

	15
	THCS A Lù
	Ngải Chồ
	2003
	3
	
	
	
	3
	
	
	

	16
	Tiểu học Trung Leng Hồ
	Phin láo
	2003
	3
	
	
	
	3
	
	
	

	17
	Tiểu học Ngải Thầu
	Phin Chải
	2003
	2
	
	
	
	2
	
	
	

	18
	THCS Mường Hum
	Mường Hum
	2003
	3
	
	
	
	3
	
	
	

	19
	Tiểu học Nậm Pung
	Nậm Rung
	2003
	2
	
	
	
	2
	
	
	

	20
	Tiểu học A Mù Sung
	Phù Lao Chải
	2003
	3
	
	
	
	3
	
	
	

	21
	Tiểu học Dền Tháng
	Tà Phin
	2003
	2
	
	
	
	2
	
	
	

	22
	THCS Dền Tháng
	Tà Phin
	2003
	2
	
	
	
	2
	
	
	

	23
	Tiểu học Trịnh Tường
	Thôn Phố
	2003
	6
	
	
	
	6
	
	
	

	24
	THCS Trịnh Tường
	Thôn Phố
	2003
	3
	
	
	
	3
	
	
	

	25
	THCS Sảng Ma Sáo
	Ma Mù Sử 1
	2003
	6
	
	
	
	6
	
	
	


KẾ HOẠCH
XÂY DỰNG MỚI PHÒNG HỌC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH KIÊN CỐ HÓA TRƯỜNG, LỚP HỌC NĂM 2003 TỈNH LÀO CAI
(Kèm theo Quyết định số 80/2003/QĐ-UBND ngày 10/3/2003 của UBND tỉnh Lào Cai)

Đơn vị: Chủ đầu tư – UBND huyện Than Uyên

	TT
	DANH MỤC CÔNG TRÌNH
	Địa điểm xây dựng (Tên thôn)
	Thời gian KC-HT
	Kế hoach năm 2003

	
	
	
	
	Số phòng học và kinh phí dầu tư (triệu đồng)

	
	
	
	
	Tổng số
	Chia ra

	
	
	
	
	
	2 tầng
	Cấp IV
	Khung gỗ

	
	
	
	
	Số phòng (phòng)
	Kinh phí đầu tư (tr.đồng )
	Số phòng (phòng)
	Kinh phí đầu tư (tr.đồng)
	Số phòng (phòng)
	Kinh phí đầu tư (tr.đồng)
	Số phòng (phòng)
	Kinh phí đầu tư (tr.đồng)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	
	Cộng huyện, thị xã:
	
	
	115
	6.140
	48
	2.790
	67
	3.350
	
	

	1
	Tiểu học Nà Cang 1
	Đội ghạch (TT)
	2003-2004
	12
	
	12
	
	
	
	
	

	2
	Tiểu học Nà Cang 1
	Huổi Hằm
	2003
	4
	
	
	
	4
	
	
	

	3
	THCS Thân Thuộc
	Bản Mường
	2003-2004
	12
	
	12
	
	
	
	
	

	4
	Tiểu học Thân Thuộc
	B. Phiềng Phát
	2003
	6
	
	
	
	6
	
	
	

	5
	Tiểu hoe Thân Thuộc
	Bản Nà Bầu
	2003
	4
	
	
	
	4
	
	
	

	6
	THCS Mường Khoa 2
	Bản Mường
	2003-2004
	8
	
	8
	
	
	
	
	

	7
	Tiểu hoe Mường Khoa 2
	Bản Mường
	2003
	4
	
	
	
	4
	
	
	

	8
	Tiểu học Mường Khoa 2
	Bản Nà An
	2003
	4
	
	
	
	4
	
	
	

	9
	Tiểu học Mường Khoa 1
	Hô Bon
	2003
	4
	
	
	
	4
	
	
	

	10
	Tiểu học Mường Than 2
	Bản Sa Ngà
	2003
	4
	
	
	
	4
	
	
	

	11
	Tiểu học Mường Than 1
	Sen Đông
	2003
	4
	
	
	
	4
	
	
	

	12
	Mầm non Mường Than
	Trung Tâm
	2003
	6
	
	
	
	6
	
	
	

	13
	THCS Mường Kim 1
	Bản Ngã Ba
	2003-2004
	11
	
	8
	
	3
	
	
	

	14
	Tiểu học Mường Kim 1
	Bản Là Lướt
	2003
	8
	
	
	
	8
	
	
	

	15
	Tiểu học Mường Kim 2
	Bản Nà É
	2003
	6
	
	
	
	6
	
	
	

	16
	Tiểu học TT Nông trường
	Trung tâm
	2003-2004
	8
	
	8
	
	
	
	
	

	17
	Tiểu học TT Nông trường
	Đội 5
	2003
	4
	
	
	
	4
	
	
	

	18
	Tiểu học Ta Gia
	Bản Hì
	2003
	6
	
	
	
	6
	
	
	


KẾ HOẠCH
XÂY DỰNG MỚI PHÒNG HỌC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH KIÊN CỐ HÓA TRƯỜNG, LỚP HỌC NĂM 2003 TỈNH LÀO CAI
(Kèm theo Quyết định số 80/2003/QĐ-UBND ngày 10/3/2003 của UBND tỉnh Lào Cai)

Đơn vị: Chủ đầu tư – UBND huyện Mường Khương

	TT
	DANH MỤC CÔNG TRÌNH
	Địa điểm xây dựng (Tên thôn)
	Thời gian KC-HT
	Kế hoach năm 2003

	
	
	
	
	Số phòng học và kinh phí dầu tư (triệu đồng)

	
	
	
	
	Tổng số
	Chia ra

	
	
	
	
	
	2 tầng
	Cấp IV
	Khung gỗ

	
	
	
	
	Số phòng (phòng)
	Kinh phí đầu tư (tr.đồng )
	Số phòng (phòng)
	Kinh phí đầu tư (tr.đồng)
	Số phòng (phòng)
	Kinh phí đầu tư (tr.đồng)
	Số phòng (phòng)
	Kinh phí đầu tư (tr.đồng)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	
	Cộng huyện, thị xã:
	
	
	100
	5.214
	40
	2.334
	54
	2700
	6
	180

	1
	Tr. TH M.Khương I:Tr chính
	Thôn phố cũ
	2003-2004
	8
	
	8
	
	
	
	
	

	2
	TrTHM.Khương II: Phân hiệu
	Sả Hồ
	2003
	2
	
	
	
	2
	
	
	

	3
	- Phân hiệu
	Dê Chú Tháng
	2003
	4
	
	
	
	4
	
	
	

	4
	Tr. MN Liên cơ: Tr chính
	Thôn xóm mới
	2003
	2
	
	
	
	2
	
	
	

	5
	Tr. TH B.Sen: Tr. chính
	Thôn đôi 9
	2003-2004
	12
	
	12
	
	
	
	
	

	6
	Tr. TH L.Vai: Tr chính
	Trung tâm
	2003-2004
	6
	
	6
	
	
	
	
	

	7
	Tr. TH L.Vai: Phân hiệu
	Thôn Bò Lũng
	2003
	3
	
	
	
	3
	
	
	

	8
	Tr. TH Chợ Chậu
	Thôn Chợ Chậu
	2003
	3
	
	
	
	3
	
	
	

	9
	Tr. TH Na Lốc: Phân hiệu
	Thôn Pac Bo
	2003
	6
	
	
	
	6
	
	
	

	10
	Trường THCS B.Lầu Tr. chính
	Thôn Na Nin
	2003
	4
	
	
	
	4
	
	
	

	11
	Trường TH B Lầu: Phân hiệu
	Thôn Na Nhung
	2003
	3
	
	
	
	3
	
	
	

	
	Trường TH Tung Chung Phố
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	- Trường chính
	Thôn Na Bủ
	2003-2004
	6
	
	6
	
	
	
	
	

	13
	- Phân hiệu
	Thôn Làn Tiểu Hồ
	2003
	3
	
	
	
	3
	
	
	

	14
	- Phân hiệu
	Thôn Vả Tháng
	2003
	4
	
	
	
	
	
	4
	

	15
	- Phân hiệu
	Thôn Dì Thàng
	2003
	2
	
	
	
	
	
	2
	

	16
	Trường THCS D.ChinTr.chính
	Thôn Dìn Chín
	2003
	6
	
	
	
	6
	
	
	

	17
	Tr. TH Lồ Sử Thàng
	Thôn Lồ Sử Thàng
	2003
	4
	
	
	
	4
	
	
	

	18
	Trường THTGK: Tr.chính
	Thôn tả Gia Khâu
	2003
	4
	
	
	
	4
	
	
	

	19
	Tr. THCS N. Lư: Tr.chính
	Thôn Pạc Ngan
	2003-2004
	8
	
	8
	
	
	
	
	

	20
	TrTHN.Lư: Phân hiêu
	Thôn Khấu Na
	2003
	4
	
	
	
	4
	
	
	

	21
	Tr.TH Pha Long: Phân hiệu
	Thôn Pao Pao Chải
	2003
	6
	
	
	
	6
	
	
	


KẾ HOẠCH
XÂY DỰNG MỚI PHÒNG HỌC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH KIÊN CỐ HÓA TRƯỜNG, LỚP HỌC NĂM 2003 TỈNH LÀO CAI
(Kèm theo Quyết định số 80/2003/QĐ-UBND ngày 10/3/2003 của UBND tỉnh Lào Cai)

Đơn vị: Chủ đầu tư – UBND huyện Sa Pa

	TT
	DANH MỤC CÔNG TRÌNH
	Địa điểm xây dựng (Tên thôn)
	Thời gian KC-HT
	Kế hoach năm 2003

	
	
	
	
	Số phòng học và kinh phí dầu tư (triệu đồng)

	
	
	
	
	Tổng số
	Chia ra

	
	
	
	
	
	2 tầng
	Cấp IV
	Khung gỗ

	
	
	
	
	Số phòng (phòng)
	Kinh phí đầu tư (tr.đồng )
	Số phòng (phòng)
	Kinh phí đầu tư (tr.đồng)
	Số phòng (phòng)
	Kinh phí đầu tư (tr.đồng)
	Số phòng (phòng)
	Kinh phí đầu tư (tr.đồng)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	
	Cộng huyện, thị xã:
	
	
	100
	5.016
	40
	2.316
	45
	2.250
	15
	450

	1
	THCS Thanh Kim
	Lếch Dao
	2003-2004
	9
	
	6
	
	3
	
	
	

	2
	Tiểu hoe Hầu Thào
	Bản Pho
	2003-2004
	9
	
	6
	
	3
	
	
	

	3
	THCS Trung Chải
	Chi Lìn 2
	2003-2004
	11
	
	6
	
	5
	
	
	

	4
	Mầm non Bản Hồ
	Bản Dền
	2003
	4
	
	
	
	4
	
	
	

	5
	THCS Bản Hồ
	Bản Dền
	2003-2004
	8
	
	8
	
	
	
	
	

	6
	Tiểu học Bản Phùng
	Bản Sài
	2003
	4
	
	
	
	4
	
	
	

	7
	THCS Bản Phùng
	Bản Sài
	2003
	8
	
	
	
	8
	
	
	

	8
	THCS San Sả Hồ
	Cát Cát
	2003-2004
	6
	
	6
	
	
	
	
	

	9
	Mầm non San Sả Hồ
	Cát Cát
	2003
	2
	
	
	
	2
	
	
	

	10
	Tiểu học San Sả Hồ
	Cát Cát
	2003
	2
	
	
	
	2
	
	
	

	11
	Mầm non Nậm Sài
	Bản Sài
	2003
	4
	
	
	
	4
	
	
	

	12
	THCS Nậm Sài
	Bản Sài
	2003-2004
	8
	
	8
	
	
	
	
	

	13
	Tiểu học Sa Pả
	Mù Tra 1
	2003
	2
	
	
	
	2
	
	
	

	14
	Tiểu học Sa Pả
	Cầu 30
	2003
	3
	
	
	
	3
	
	
	

	15
	Tiểu học Sa Pả
	Lao Chải
	2003
	7
	
	
	
	
	
	7
	

	16
	Mầm non Sử Pán
	Hoa Sử Pán
	2003
	3
	
	
	
	3
	
	
	

	17
	Mầm non Thanh Phú
	Xin Chải A
	2003
	2
	
	
	
	2
	
	
	

	18
	Tiểu học Bản Khoang
	Xà Chải
	2003
	5
	
	
	
	
	
	5
	

	19
	Tiểu học Bản Khoang
	Xín Chải
	2003
	3
	
	
	
	
	
	3
	


KẾ HOẠCH
XÂY DỰNG MỚI PHÒNG HỌC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH KIÊN CỐ HÓA TRƯỜNG, LỚP HỌC NĂM 2003 TỈNH LÀO CAI
(Kèm theo Quyết định số 80/2003/QĐ-UBND ngày 10/3/2003 của UBND tỉnh Lào Cai)

Đơn vị: Chủ đầu tư – UBND huyện Bắc Hà

	TT
	DANH MỤC CÔNG TRÌNH
	Địa điểm xây dựng (Tên thôn)
	Thời gian KC-HT
	Kế hoach năm 2003

	
	
	
	
	Số phòng học và kinh phí dầu tư (triệu đồng)

	
	
	
	
	Tổng số
	Chia ra

	
	
	
	
	
	2 tầng
	Cấp IV
	Khung gỗ

	
	
	
	
	Số phòng (phòng)
	Kinh phí đầu tư (tr.đồng )
	Số phòng (phòng)
	Kinh phí đầu tư (tr.đồng)
	Số phòng (phòng)
	Kinh phí đầu tư (tr.đồng)
	Số phòng (phòng)
	Kinh phí đầu tư (tr.đồng)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	
	Cộng huyện, thị xã:
	
	
	115
	6.135
	50
	2.885
	65
	3.250
	
	

	1
	Tr. THCS Bảo Nhai
	Nậm Khắp
	2003-2004
	16
	
	8
	
	8
	
	
	

	2
	Tr. TH Na Hối
	Gì Thàng II
	2003-2004
	6
	
	6
	
	
	
	
	

	3
	Tr. THCS Na Hối
	Na Hối Tày
	2003-2004
	8
	
	8
	
	
	
	
	

	4
	Tr. PTCS Thải Giàng Phố
	Sân Bay
	2003
	3
	
	
	
	3
	
	
	

	5
	Tr. THCS Cốc Lầu
	Hà Tiên
	2003
	3
	
	
	
	3
	
	
	

	6
	Tr. THCS Lầu Thí Ngài
	Lử Chồ 2
	2003-2004
	8
	
	8
	
	
	
	
	

	7
	Tr. THCS Cốc Ly
	Lùng Xa
	2003-2004
	8
	
	8
	
	
	
	
	

	8
	Tr. TH Nậm Lúc
	Nậm Lúc
	2003
	3
	
	
	
	3
	
	
	

	9
	Tr. THCS Tà Chải
	Na Hô
	2003
	6
	
	
	
	6
	
	
	

	10
	Tr MN Tà Chải
	Na Pắc Ngâm
	2003
	3
	
	
	
	3
	
	
	

	11
	Tr. THCS Nậm Mòn
	Lèng Phàng
	2003
	3
	
	
	
	3
	
	
	

	12
	Tr. TH Nậm Mòn
	Cố Dề Chải
	2003
	3
	
	
	
	3
	
	
	

	13
	Tr. TH Tả Van Chư
	Tả Van Chư
	2003
	4
	
	
	
	4
	
	
	

	14
	Tr. TH Tả Van Chư
	Lả Gì Thàng
	2003
	4
	
	
	
	4
	
	
	

	15
	Tr. TH Bản Cái
	Làng Tát
	2003-2004
	6
	
	6
	
	
	
	
	

	16
	Tr. PTCS Hoàng Thu Phố
	Sìn Chồ
	2003
	3
	
	
	
	3
	
	
	

	17
	Tr. PTCS Tả Củ Tỷ
	S.Mào Phố
	2003
	8
	
	
	
	8
	
	
	

	18
	Tr. PTCS Bản Liền
	Đội 2
	2003
	8
	
	
	
	8
	
	
	

	19
	Tr. PTCS Nậm Khánh
	Nậm Khánh
	2003-2004
	6
	
	6
	
	
	
	
	

	20
	Tr. PTCS Nậm Đét
	Nậm Tống Hạ
	2003
	3
	
	
	
	3
	
	
	

	21
	Tr. PTCS Lùng Cải
	Sín Chải
	2003
	3
	
	
	
	3
	
	
	


KẾ HOẠCH
XÂY DỰNG MỚI PHÒNG HỌC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH KIÊN CỐ HÓA TRƯỜNG, LỚP HỌC NĂM 2003 TỈNH LÀO CAI
(Kèm theo Quyết định số 80/2003/QĐ-UBND ngày 10/3/2003 của UBND tỉnh Lào Cai)

Đơn vị: Chủ đầu tư – UBND huyện Si Ma Cai

	TT
	DANH MỤC CÔNG TRÌNH
	Địa điểm xây dựng (Tên thôn)
	Thời gian KC-HT
	Kế hoach năm 2003

	
	
	
	
	Số phòng học và kinh phí dầu tư (triệu đồng)

	
	
	
	
	Tổng số
	Chia ra

	
	
	
	
	
	2 tầng
	Cấp IV
	Khung gỗ

	
	
	
	
	Số phòng (phòng)
	Kinh phí đầu tư (tr.đồng )
	Số phòng (phòng)
	Kinh phí đầu tư (tr.đồng)
	Số phòng (phòng)
	Kinh phí đầu tư (tr.đồng)
	Số phòng (phòng)
	Kinh phí đầu tư (tr.đồng)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	
	Cộng huyện, thị xã:
	
	
	75
	3.550
	40
	2.180
	16
	800
	19
	570

	1
	TH số 2 Sín Chéng
	Sản Sin Pao
	2003-2004
	8
	
	8
	
	
	
	
	

	2
	TH số 2 Sín Chéng: Phân hiệu
	Mào Su Phin
	2003
	6
	
	
	
	6
	
	
	

	3
	Tiểu học Lử Thần: Tr chính
	Sảng Chải
	2003-2004
	8
	
	8
	
	
	
	
	

	4
	Tiểu học Lùng Sui: Tr chính
	Lùng Sán
	2003-2004
	8
	
	8
	
	
	
	
	

	5
	Tiểu học Si Ma Cai, trường chính
	Phố mới
	2003
	6
	
	
	
	6
	
	
	

	6
	Tiểu học Lùng Sui: Phân hiệu
	Nà Mổ
	2003
	3
	
	
	
	
	
	3
	

	7
	TH Thào Chư Phin: Tr chính
	Thào Chư Phìn
	2003-2004
	8
	
	8
	
	
	
	
	

	8
	Tiểu học Bản Mế: Tr chính
	Na Pá
	2003
	2
	
	
	
	
	
	2
	

	9
	Tiểu học Bản Mế: Phân hiệu
	Cố Dế
	2003
	3
	
	
	
	
	
	3
	

	10
	Tiểu học Bản Mế: Phân hiệu
	Khuẩn Phúng
	2003
	5
	
	
	
	
	
	5
	

	11
	Tiểu học Mẩn Thẩn: Tr chính
	Chu Liềng Chải
	2003
	2
	
	
	
	2
	
	
	

	12
	Tiểu học Man Thẩn: Phân hiệu
	Ngã Ba
	2003
	2
	
	
	
	2
	
	
	

	13
	Tiểu học Man Thẫn: Phấn hiệu
	Sảng Mản Thẩn
	2003
	3
	
	
	
	
	
	3
	

	14
	Tiểu học Nàn Sin: Phân hiệu
	Phìn Chư 2
	2003
	3
	
	
	
	
	
	3
	

	15
	Tiểu học Cán cấu: Tr chính
	Chư Sang
	2003-2004
	8
	
	8
	
	
	
	
	


PAGE  
26

