	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

	Số: 84/NQ-HĐND
	Quảng Ngãi, ngày 07 tháng 12 năm 2023


NGHỊ QUYẾT

VỀ QUYẾT ĐỊNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2024 NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI
KHÓA XIII KỲ HỌP THỨ 20
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Xét Tờ trình số 185/TTr-UBND ngày 20 tháng 11 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 nguồn vốn ngân sách địa phương; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất kế hoạch đầu tư công năm 2024 nguồn vốn ngân sách địa phương là 4.941,015 tỷ đồng, bao gồm:
1. Vốn xây dựng cơ bản tập trung của tỉnh là 2.202,415 tỷ đồng (trong đó, nguồn thu từ sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước là 30 tỷ đồng);

2. Nguồn thu xổ số kiến thiết là 112 tỷ đồng;

3. Nguồn thu tiền sử dụng đất là 2.496 tỷ đồng;

4. Nguồn bội chi ngân sách địa phương là 130,6 tỷ đồng.

Điều 2. Phân bổ vốn ngân sách địa phương

1. Phân bổ 2.202,415 tỷ đồng vốn xây dựng cơ bản tập trung như sau:

a) Phân cấp cho các địa phương là 440,483 tỷ đồng (Chi tiết theo Phụ lục 1);
b) Hoàn trả tạm ứng, ứng trước và trả nợ gốc 12,388 tỷ đồng (Chi tiết theo Phụ lục 2);

c) Vốn quyết toán dự án hoàn thành là 51,723 tỷ đồng (Chi tiết theo Phụ lục 3);

d) Đối ứng các dự án ODA là 25 tỷ đồng (Chi tiết theo Phụ lục 4);

đ) Thực hiện nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư là 1,2 tỷ đồng (Chi tiết theo Phụ lục 5);

e) Đối ứng thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia và một số chương trình khác là 324,7 tỷ đồng (nếu bao gồm 30 tỷ đồng từ nguồn thu xổ số kiến thiết thì tổng vốn tỉnh bố trí đối ứng thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia và một số chương trình khác năm 2024 sẽ là 354,7 tỷ đồng);

g) Đối ứng các dự án sử dụng vốn ngân sách trung ương là 778,4 tỷ đồng (Chi tiết theo Phụ lục 6);

h) Phân bổ cho các dự án chuyển tiếp là 472,821 tỷ đồng, cụ thể:

- Thống nhất kéo dài thời gian bố trí vốn sang năm 2024 của 07 dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 2016-2020 tại Phụ lục 7;

- Phân bổ cho 03 dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 2016-2020 được cho phép kéo dài thời gian bố trí vốn sang năm 2024 là 46,571 tỷ đồng (Chi tiết theo Phụ lục 7);

- Phân bổ vốn chuyển tiếp cho 28 dự án khởi công từ năm 2021-2023 sang năm 2024 là 426,250 tỷ đồng (Chi tiết theo Phụ lục 8);

i) Thực hiện khởi công mới năm 2024 cho 08 dự án là 65,7 tỷ đồng (Chi tiết theo Phụ lục 9);

k) Phân bổ 30 tỷ đồng nguồn thu từ sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước cho 03 dự án chuyển tiếp.

2. Phân bổ 112 tỷ đồng vốn từ nguồn thu xổ số kiến thiết

a) Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (bao gồm bố trí thực hiện Chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã; cấp nước sạch nông thôn; giao thông nông thôn) là 30 tỷ đồng;

b) Phân bổ vốn chuyển tiếp cho 10 dự án thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo là 69,6 tỷ đồng;

c) Phân bổ vốn khởi công mới cho 03 dự án thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo là 12,4 tỷ đồng.

(Chi tiết theo Phụ lục 10)

3. Phân bổ 2.496 tỷ đồng vốn từ nguồn thu tiền sử dụng đất

a) Giao các địa phương thu - chi là 530 tỷ đồng.

b) Thực hiện nhiệm vụ, dự án tỉnh quản lý là 1.966 tỷ đồng, cụ thể:

- Phân bổ cho các dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 2016-2020 được cho phép kéo dài thời gian bố trí vốn sang năm 2024 là 317 tỷ đồng (Chi tiết theo Phụ lục 7);

- Phân bổ chuyển tiếp các dự án khởi công từ năm 2021-2023 sang năm 2024 là 1.045 tỷ đồng (Chi tiết theo Phụ lục 8);

- Đối ứng kế hoạch trung hạn ngân sách trung ương của tỉnh là 228 tỷ đồng (Chi tiết theo Phụ lục 6);

- Thực hiện các dự án khởi công mới năm 2024 là 376 tỷ đồng (Chi tiết theo Phụ lục 9);

4. Nguồn bội chi ngân sách địa phương là 130,6 tỷ đồng.

Điều 3. Tổ chức thực hiện
1. Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết, trong đó, đối với vốn từ nguồn thu tiền sử dụng đất, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo cơ quan chuyên môn ưu tiên nhập dự toán cho các dự án chuyển tiếp để đảm bảo theo tiến độ thực hiện được phê duyệt.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Điều 4. Hiệu lực thi hành
Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Khóa XIII Kỳ họp thứ 20 thông qua ngày 07 tháng 12 năm 2023 và có hiệu lực từ ngày thông qua./.

	
Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính;
- TTTU, TTHĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh;
- Các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Các Ban của HĐND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở ban ngành, hội đoàn thể tỉnh;
- Cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh;
- Văn phòng UBND tỉnh;
- TT HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Báo Quảng Ngãi, Đài PTTH tỉnh;
- Trung tâm Công báo và Tin học tỉnh;
- VP ĐĐBQH và HĐND tỉnh: C-PVP, các Phòng, CV;
- Lưu: VT,KTNS (02).đta.
	CHỦ TỊCH




Bùi Thị Quỳnh Vân


PHỤ LỤC TỔNG HỢP
KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2024
Nguồn vốn ngân sách địa phương
(Kèm theo Nghị quyết số 84/NQ-HĐND ngày 07/12/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi)
Đơn vị: Triệu đồng
	TT
	Nguồn vốn
	Kế hoạch vốn năm 2024
	Ghi chú

	
	TỔNG CỘNG
	4.941.015
	

	I
	Nguồn XDCB tập trung của tỉnh
	2.202.415
	

	1
	Phân cấp các địa phương
	440.483
	Phụ lục 1

	2
	Hoàn trả tạm ứng, ứng trước và trả nợ gốc
	12.388
	Phụ lục 2

	3
	Bố trí trả nợ quyết toán dự án hoàn thành
	51.723
	Phụ lục 3

	4
	Đối ứng ODA (bao gồm các dự án mới phát sinh)
	25.000
	Phụ lục 4

	5
	Chuẩn bị đầu tư
	1.200
	Phụ lục 5

	6
	Vốn đối ứng của tính thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia và một số chương trình khác
	324.700
	

	
	Trong đó:
	
	

	
	Đối ứng Chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới (bao gồm bố trí thực hiện Chương trình hỗ trợ phát triển KTTT, HTX; cấp nước sạch nông thôn; Giao thông nông thôn)
	280.000
	

	-
	Đối ứng Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững
	14.543
	

	-
	Đối ứng Chương trình MTQG phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi
	30.157
	

	7
	Đối ứng các dự án sử dụng vốn NSTW
	778.400
	Phụ lục 6

	-
	Đối ứng kế hoạch trung hạn NSTW của tỉnh
	698.900
	

	-
	Đối ứng vốn của Bộ Ngành trung ương
	57.500
	

	-
	Đối ứng Chương trình phục hồi và phát triển KT-XH
	22.000
	

	8
	Bố trí chuyển tiếp các dự án đang đầu tư
	472.821
	

	-
	Bố trí chuyển tiếp các dự án từ giai đoạn 2016 - 2020 chuyển sang
	46.571
	Phụ lục 7

	-
	Bố trí chuyển tiếp các dự án khởi công từ năm 2021-2023 sang
	426.250
	Phụ lục 8

	9
	Các dự án khởi công mới năm 2024
	65.700
	Phụ lục 9

	10
	Bố trí cho các dự án từ nguồn thu từ sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước
	30.000
	

	-
	Bố trí dự án đối ứng kế hoạch trung hạn NSTW của tỉnh
	12.100
	Chi tiết PL6

	-
	Bố trí dự án chuyển tiếp
	17.900
	Chi tiết PL8

	II
	Xổ số kiến thiết
	112.000
	Phụ lục 10

	1
	Bố trí Chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới (bao gồm bố trí thực hiện Chương trình hỗ trợ phát triển KTTT, HTX; cấp nước sạch nông thôn; Giao thông nông thôn)
	30.000
	

	2
	Bố trí các dự án khởi công năm 2021, 2022, 2023 chuyển tiếp sang năm 2024
	69.600
	

	3
	Bố trí khởi công mới năm 2024
	12.400
	

	III
	Nguồn thu tiền sử dụng đất
	2.496.000
	Phụ lục 11

	1
	Giao các địa phương thu chi
	530.000
	

	2
	Bố trí thực hiện nhiệm vụ, dự án tỉnh quản lý
	1.966.000
	

	2.1
	Bố trí chuyển tiếp các dự án từ giai đoạn 2016 - 2020 chuyển sang
	317.000
	Phụ lục 7

	2.2
	Bố trí chuyển tiếp các dự án khởi công năm 2021-2023
	1.045.000
	Phụ lục 8

	2.3
	Bố trí dự án đối ứng kế hoạch trung hạn NSTW của tỉnh
	228.000
	Phụ lục 6

	2.4
	Bố trí khởi công mới năm 2024
	376.000
	Phụ lục 9

	IV
	Nguồn bội chi ngân sách địa phương
	130.600
	


Ghi chú:

1. Tại Nghị quyết số 83/NQ-HĐND ngày 07/12/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về dự toán và phân bổ ngân sách địa phương năm 2024, tổng chi đầu tư phát triển là 5.095.015 triệu đồng, bao gồm:

(1) Chi từ nguồn vốn xây dựng cơ bản vốn tập trung trong nước 2.202.415 triệu đồng (trong đó, nguồn thu từ sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước 30.000 triệu đồng).

(2) Chi từ nguồn thu xổ số kiến thiết là 112.000 triệu đồng.

(3) Chi từ nguồn thu tiền sử dụng đất là 2.600.000 triệu đồng (bao gồm: (1) Trích 5% kinh phí để thực hiện nhiệm vụ đo đạc, đăng ký đất đai, tập cơ sở dữ liệu hồ sơ địa chính và cấp GCN quyền sử dụng đất theo quy định là 104.000 triệu đồng; (2) Bố trí cho nhiệm vụ, dự án đầu tư công là 2.496.000 triệu đồng).

(4) Chi từ nguồn bội chi ngân sách địa phương là 130.600 triệu đồng.

(5) Chi bổ sung các quỹ ngoài ngân sách (nguồn vốn cho vay giải quyết việc làm) là 50.000 triệu đồng.

2. Nguồn thu tiền sử dụng đất giao các địa phương thu-chi là 530.000 triệu đồng (Bao gồm trích 5% kinh phí để thực hiện nhiệm vụ đo đạc, đăng ký đất đai, lập cơ sở dữ liệu hồ sơ địa chính và cấp GCN quyền sử dụng đất theo quy định).
PHỤ LỤC 1
KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2024
Nguồn vốn Xây dựng cơ bản tập trung của tỉnh
Phân cấp theo Nghị quyết số 19/2020/NQ-HĐND ngày 10/12/2020 của HĐND tỉnh
(Kèm theo Nghị quyết số 84/NQ-HĐND ngày 07/12/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi)
Đơn vị: Triệu đồng

	STT
	Địa phương
	Kế hoạch vốn phân cấp năm 2024
	Ghi chú

	
	Tổng số
	440.483
	

	1
	Huyện Bình Sơn
	43.849
	

	2
	Huyện Sơn Tịnh
	28.194
	

	3
	Thành phố Quảng Ngãi
	86.630
	

	4
	Huyện Tư Nghĩa
	34.535
	

	5
	Huyện Mộ Đức
	31.781
	

	6
	Thị xã Đức Phổ
	39.302
	

	7
	Huyện Nghĩa Hành
	25.715
	

	8
	Huyện Minh Long
	12.360
	

	9
	Huyện Ba Tơ
	38.699
	

	10
	Huyện Sơn Hà
	35.911
	

	11
	Huyện Sơn Tây
	17.913
	

	12
	Huyện Trà Bồng
	34.315
	

	13
	Huyện Lý Sơn
	11.279
	

	
	
	
	


Ghi chú: Các địa phương bố trí tối thiểu 30% vốn phân cấp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và 20% cho ngành giáo dục - đào tạo theo đúng Nghị quyết số 19/2020/NQ-HĐND ngày 10/12/2020 của HĐND tỉnh.
PHỤ LỤC 2
KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2024
Danh mục các khoản hoàn trả tạm ứng, ứng trước và trả nợ gốc
Nguồn vốn ngân sách địa phương (XDCB tập trung và thu tiền sử dụng đất)
(Kèm theo Nghị quyết số 84/NQ-HĐND ngày 07/12/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi)
Đơn vị: Triệu đồng
	TT
	TÊN DỰ ÁN
	Đầu mối giao kế hoạch
	Dư nợ ứng trước đến ngày 31/12/2020 thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách tỉnh
	Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 sau điều chỉnh
	Đã bố trí KHV hoàn ứng và trả nợ gốc từ năm 2021-2023
	Kế hoạch vốn năm 2024
	Ghi chú

	
	
	
	Quyết định ứng trước
	Số thực tế giải ngân
	Tổng số
	Trong đó:
	Tổng số
	Trong đó:
	Tổng số
	Trong đó:
	

	
	
	
	
	
	
	XDCB tập trung
	Nguồn thu tiền SDĐ
	
	XDCB tập trung
	Nguồn thu tiền SDĐ
	
	XDCB tập trung
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6=7+8
	7
	8
	9=10+11
	10
	11
	12
	13
	14

	
	Tổng cộng
	
	
	404.373
	353.133
	207.462
	145.671
	325.693
	180.022
	145.671
	12.388
	12388
	

	I
	Các khoản dư nợ ứng trước, tạm ứng
	
	
	364.493
	313.253
	167.582
	145.671
	313.253
	167.582
	145.671
	-
	-
	Đã bố trí đủ 100% các khoản hoàn ứng

	II
	Bố trí trả nợ gốc
	
	
	39.880
	39.880
	39.880
	-
	12.440
	12.440
	-
	12.388
	12388
	

	1
	Dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập tỉnh Quảng Ngãi
	Sở Tài chính
	
	
	
	
	
	4.180
	4.180
	-
	5.866
	5.866
	Công văn số 4384/STC-NS ngày 23/10/2023 của Sở Tài chính

	2
	Dự án Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai tỉnh Quảng Ngãi
	Sở Tài chính
	
	
	
	
	
	940
	940
	
	2.005
	2.005
	

	3
	Dự án đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống dịch vụ y tế tuyến cơ sở
	Sở Tài chính
	
	
	
	
	
	
	
	
	4.517
	4.517
	


PHỤ LỤC 3
KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2024
Nguồn ngân sách địa phương
Danh mục dự án có nhu cầu bố trí vốn quyết toán dự án hoàn thành trong năm 2024
(Kèm theo Nghị quyết số 84/NQ-HĐND ngày 07/12/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi)
Đơn vị: Triệu đồng
	TT
	Tên công trình
	Đầu mối giao kế hoạch
	Thời gian bắt đầu - kết thúc dự án
	Quyết định đầu tư
	Lũy kế vốn đã bố trí từ khi khởi công đến hết năm 2023
	Nhu cầu vốn quyết toán dự án hoàn thành
	Dự kiến kế hoạch vốn năm 2024 bố trí quyết toán
	Ghi chú

	
	
	
	
	Tổng mức đầu tư/Dự toán
	Trong đó: Ngân sách tỉnh
	Tổng
	Trong đó: Ngân sách tỉnh
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	
	TỔNG CỘNG
	
	
	6.439.392
	4.083.321
	4.267.896
	3.042.116
	51.772,600
	51.722,600
	

	A
	Dự án hoàn thành và dự kiến quyết toán năm 2024
	
	
	5.423.630
	3.148.359
	3.537.513
	2.311.733
	51.772,600
	
	

	I
	Sở, ban, ngành
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	(1)
	BQL Dự án ĐTXD các công trình giao thông tỉnh
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Khắc phục khẩn cấp hậu quả thiên tai tại một số tỉnh miền Trung - tỉnh Quảng Ngãi
	BQL Dự án ĐTXD các công trình giao thông tỉnh
	2019-2023
	437.227
	75.627
	313.667
	43.925
	2.216
	
	

	2
	Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá kết hợp cảng cá Cổ Lũy, thành phố Quãng Ngãi (giai đoạn 1)
	BQL Dự án ĐTXD các công trình giao thông tỉnh
	2018-2023
	158.000
	
	140.750
	750
	1.630
	
	

	3
	Vũng neo đậu tàu thuyền đảo Lý Sơn (giai đoạn 2)
	BQL Dự án ĐTXD các công trình giao thông tỉnh
	2017-2023
	401.097
	81.897
	358.687
	39.487
	50
	
	

	(2)
	BQL Dự án ĐTXD các công trình dân dụng và nông nghiệp tỉnh
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Sửa chữa, nâng cấp, mở rộng bệnh viện tâm thần tỉnh Quảng Ngãi
	BQL Dự án ĐTXD các công trình dân dụng và nông nghiệp tỉnh
	2019-2023
	16.097
	16.097
	13.322
	13.322
	190
	
	

	5
	Dự án Ký túc xá Trường THPT chuyên Lê Khiết (giai đoạn 1)
	BQL Dự án ĐTXD các công trình dân dụng và nông nghiệp tỉnh
	2015-2023
	15.702
	15.702
	14.750
	14.750
	813
	
	

	6
	Dự án Trường THPT Lê Trung Đình (giai đoạn 2)
	BQL Dự án ĐTXD các công trình dân dụng và nông nghiệp tỉnh
	2016-2023
	25.014
	25.014
	22.140
	22.140
	1.371
	
	

	7
	Dự án Khu du lịch văn hóa Thiên ấn
	BQL Dự án ĐTXD các công trình dân dụng và nông nghiệp tỉnh
	2018-2023
	25.000
	25.000
	16.764
	14.757
	1.500
	
	

	8
	Mở rộng Trường THPT chuyên Lê Khiết - Bồi thường giải phóng mặt bằng
	BQL Dự án ĐTXD các công trình dân dụng và nông nghiệp tỉnh
	2014-2023
	8.455
	8.455
	6.836
	6.836
	344
	
	

	9
	Khoa ung bướu Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ngãi
	BQL Dự án ĐTXD các công trình dân dụng và nông nghiệp tỉnh
	2018-2023
	225.000
	
	150
	150
	1.519
	
	

	10
	Dự án Tôn tạo, nâng cấp Mộ cụ Huỳnh Thúc Kháng
	BQL Dự án ĐTXD các công trình dân dụng và nông nghiệp tỉnh
	2018-2023
	13.000
	13.000
	10.300
	10.300
	700
	
	

	11
	Dự án Đường du lịch vào khu di chi văn hóa Sa Huỳnh
	BQL Dự án ĐTXD các công trình dân dụng và nông nghiệp tỉnh
	2020-2023
	49.700
	49.700
	47.600
	47.600
	670
	
	

	12
	Chu di tích Mộ cụ Bùi Tá Hán
	BQL Dự án ĐTXD các công trình dân dụng và nông nghiệp tỉnh
	2021-2023
	29.900
	29.900
	26.260
	26.260
	1.000
	
	

	13
	THPT Phạm Văn Đồng - Nhà hiệu bộ và khối phục vụ hoạt động chung
	BQL Dự án ĐTXD các công trình dân dụng và nông nghiệp tỉnh
	2022-2024
	12.266
	12.266
	6.250
	6.250
	500
	
	

	14
	THPT số 2 Tư Nghĩa -Nhà bộ môn và các hạng mục phụ trợ
	BQL Dự án ĐTXD các công trình dân dụng và nông nghiệp tỉnh
	2022-2023
	6.651
	6.651
	5.771
	5.771
	652
	
	

	15
	THPT Chu Văn An -XD Khu thể chất và các hạng mục phụ trợ
	BQL Dự án ĐTXD các công trình dân dụng và nông nghiệp tỉnh
	2022-2024
	8.328
	8.328
	7.612
	7.612
	500
	
	

	(3)
	BQL KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	Đường Trì Bình - Cảng Dung Quất giai đoạn l)
	BQL KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi
	2014-2023
	1.113.277
	1.113.277
	831.167
	831.167
	500
	
	

	17
	Dự án thành phần II đoạn Bình Long - cảng Dung Quất (giai đoạn 2)
	BQL KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi
	2013-2023
	446.978
	146.978
	334.908
	55.577
	1.000
	
	

	18
	Khu dân cư Hải Nam (thuộc dự án đầu tư hạ tầng các khu dân cư trong đô thị Vạn Tường)
	BQL KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi
	2015-2023
	61.078
	16.078
	50.500
	5.500
	300
	
	

	19
	Xây dựng nghĩa trang nhân dân Phượng Hoàng
	BQLKKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi
	2018-2023
	30.000
	30.000
	27.200
	27.200
	500
	
	

	20
	Kè chắn cát cảng Dung Quất (giai đoạn 2)
	BQL KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi
	2018-2023
	278.000
	278.000
	230.077
	230.077
	500
	
	

	21
	Đầu tư xây dựng hệ thống điện chiếu sáng tuyến 1A - Thượng Hòa - tuyến đường Trì Bình - Dung Quất
	BQL KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi
	2022-2024
	3.608
	3.608
	3.500
	3.500
	50
	
	

	22
	Hệ thống xử lý nước thải KCN Tịnh Phong (giai đoạn 1)
	BQL KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi
	2017-2023
	47.268
	47.268
	45.100
	45.100
	600
	
	

	23
	Dự án đầu tư xây dựng 02 tuyến đường gom Quốc lộ 1A (D3&D4)
	BQL KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi
	2014-2023
	64.296
	64.296
	36.004
	36.004
	584
	
	

	(4)
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	24
	Dự án đầu tư nâng cấp, sửa chữa hoàn thiện hạ tầng các càng cá, cảng neo trú tàu thuyền
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	2022-2023
	32.000
	32.000
	30.100
	30.100
	223
	
	

	(5)
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	25
	Quy hoạch tỉnh Quảng Ngãi thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	2020-2023
	64.96
	64.96
	34.00C
	34.00(
	6.001
	3
	

	(6)
	Sở Công thương
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	26
	Cấp điện nông thôn tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2013-2020 (giai đoạn 1)
	Sở Công thương
	2016-2023
	806.043
	120.906
	91.600
	24.60
	3.047
	
	

	27
	Tiểu dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2018-2020
	Sở Công thương
	2018-2023
	127.789
	19.168
	104.000
	4.000
	20
	
	

	(7)
	Công an tỉnh
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	28
	Nhà làm việc công an các xã thuộc huyện Ba Tơ, Bình Sơn, Sơn Tịnh, Trà Bồng, Thị xã Đức phổ
	Công an tỉnh
	2021-2023
	29.000
	29.000
	28.550
	28.550
	145
	
	

	29
	Trụ sở làm việc công an phường Phổ Thạnh, thị xã Đức Phổ
	Công an tỉnh
	2022-2023
	10.000
	10.000
	9.831
	9.831
	108
	
	

	30
	Trụ sở làm việc công an phường Phổ Ninh và Phố Hoà, thị xã Đức Phổ
	Công an tỉnh
	2022-2023
	14.990
	14.990
	14.550
	14.550
	4
	
	

	(8)
	Đài Phát thanh - Truyền Hình
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	31
	Dự án Đầu tư hệ thống trang thiết bị cho sản xuất và truyền dẫn phát sóng các chương trình phát thanh, phát thanh có hình và trang bị máy phát điện dự phòng 500 KVA
	Đài Phát thanh - Truyền Hình
	2022-2023
	10.000
	10.000
	9.100
	9.100
	16
	
	

	II
	Thành phố, huyện, thị xã
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	(1)
	UBND thành phố Quảng Ngãi
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	32
	Cầu An Phú qua sông Phú Thọ
	UBND thành phố Quảng Ngãi
	2017-2023
	169.000
	135.200
	108.813
	108.813
	1.664
	
	

	(2)
	UBND huyện Sơn Tịnh
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	33
	Tuyến D9 Trung tâm huyện lỵ Sơn Tịnh (mới)
	UBND huyện Sơn Tịnh
	2018-2023
	100.913
	80.000
	57.200
	53.700
	1.200
	
	

	(3)
	UBND huyện Mộ Đức
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	34
	Đường vào vùng lỏi Trang trại bò sữa Vinamilk
	UBND huyện Mộ Đức
	2018-2023
	20.000
	19.000
	17.000
	17.000
	2.000
	
	

	35
	Hệ thống tiêu nước nổi các xã Đức Minh, Đức Phong, Đức Thắng
	UBND huyện Mộ Đức
	2018-2023
	35.000
	35.000
	30.000
	30.000
	1.500
	
	

	(4)
	UBND thị xã Đức Phổ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	36
	Hệ thống thoát nước trung tâm thị xã Đức Phổ
	UBND thị xã Đức Phổ
	2020 - 2023
	42.000
	42.000
	33.200
	33.200
	248
	
	

	(5)
	UBND huyện Ba Tơ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	37
	Đầu tư di dời trung tâm hành chính xã Ba Giang mới
	UBND huyện Ba Tơ
	2019-2023
	137.000
	120.000
	107.695
	107.695
	3.000
	
	

	38
	Đường thị trấn Ba Tơ đi Nước Đang
	UBND huyện Ba Tơ
	2020 - 2023
	35.000
	35.000
	30.000
	30.000
	3.359
	
	

	39
	Cầu vượt lũ suối Nước Lếch, xã Ba Lế
	UBND huyện Ba Tơ
	2020 - 2023
	40.000
	40.000
	36.000
	36.000
	200
	
	

	(6)
	UBND huyện Minh Long
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	40
	Vùng chuyên canh cây Chè, huyện Minh Long
	UBND huyện Minh Long
	2019-2023
	6.000
	6.000
	3.559
	3.559
	50
	
	

	(7)
	UBND huyện Sơn Hà
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	41
	Vùng chuyên canh cây Mít thái, huyện Sơn Hà
	UBND huyện Sơn Hà
	2019-2023
	8.000
	8.000
	7.300
	7.300
	600
	
	

	42
	Đường Sơn Thượng - Sơn Tinh
	UBND huyện Sơn Hà
	2019-2023
	55.000
	55.000
	48.800
	48.800
	4.300
	
	

	43
	Kè từ cầu sông Rin đến trường phổ thông DTNT THCS Sơn Hà
	UBND huyện Sơn Hà
	2021-2023
	30.000
	30.000
	27.000
	27.000
	1.500
	
	

	44
	Khắc phục sạt lở khu dân cư Đồi Gu, thị trấn Di Lăng (tại QĐ 1272)
	UBND huyện Sơn Hà
	2022-2024
	10.000
	10.000
	9.000
	9.000
	1.000
	
	

	(8)
	UBND huyện Trà Bồng
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	45
	Khắc phục các tuyến đường giao thông Trà Phong đi Trà Thanh, Trà Phong đi Trà Xinh , huyện Trà Bồng
	UBND huyện Trà Bồng
	2021-2023
	50.000
	50.000
	45.000
	45.000
	2.000
	
	

	46
	Cầu Suối Nang 3
	UBND huyện Trà Bồng
	2021-2023
	35.000
	35.000
	32.000
	32.000
	1.200
	
	

	(9)
	UBND huyện Lý Sơn
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	47
	Khu Chính trị - Hành chính huyện Lý Sơn
	UBND huyện Lý Sơn
	2018-2023
	79.991
	79.991
	73.900
	73.900
	700
	
	

	B
	Dự án dự kiến hoàn thành và quyết toán năm 2024, các chủ đầu tư chưa dự kiến được giá trị quyết toán dự án
	
	
	1.015.76
	934.96
	730.383
	730.383
	
	
	

	I
	Sở, ban, ngành
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	(1)
	BCH Quân sự tỉnh
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	48
	Đường Hầm SCH cơ bản Bình Sơn
	BCH Quân sự tỉnh
	2018-2023
	31.000
	31.000
	29.800
	29.800
	
	
	

	49
	Nhà Làm việc Ban CHQS các xã Vùng núi thuộc các huyện Sơn Hà, Sơn Tây, Ba Tơ, Trà Bồng, Minh Long
	BCH Quân sự tỉnh
	2021-2023
	27.620
	27.620
	26.050
	26.050
	
	
	

	50
	Nhà Làm việc Ban CHQS các xã Đồng bằng thuộc các huyện Bình Sơn, Nghĩa Hành, Tư Nghĩa, Thành phố Quảng Ngãi, Thị xã Đức Phổ
	BCH Quân sự tỉnh
	2021-2023
	26.380
	26.380
	24.550
	24.550
	
	
	

	(2)
	BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	51
	Xây dựng mới Đồn Biên phòng Bình Hải
	BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh
	2018-2023
	27.900
	27.900
	24.298
	24.298
	
	
	

	52
	Trạm Kiểm soát Biên phòng An Vĩnh
	BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh
	2022-2024
	6.208
	6.208
	5.195
	5.195
	
	
	

	53
	Trạm Kiểm soát biên phòng Cổ Lũy
	BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh
	2023-2025
	5.945
	5.945
	4.910
	4.910
	
	
	

	II
	Thành phố, huyện, thị xã
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	(1)
	UBND thành phố Quảng Ngãi
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	54
	Đường vào nhà máy xử lý rác Đồng Nà
	UBND thành phố Quảng Ngãi
	2019-2023
	45.000
	45.000
	37.500
	37.500
	
	
	

	(2)
	UBND huyện Tư Nghĩa
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	55
	Di dân, tạo quỹ đất sạch để thu hút đầu tư và tạo hành lang an toàn môi trường khu liên hợp xử lý chất thải rắn Nghĩa Kỳ thuộc huyện Tư Nghĩa
	UBND huyện Tư Nghĩa
	2021-2023
	292.000
	292.000
	179.480
	179.480
	
	
	

	(3)
	UBND huyện Sơn Tịnh
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	56
	Tuyến đường D2 trung tâm huyện lỵ Sơn Tịnh mới
	UBND huyện Sơn Tịnh
	2021-2023
	108.000
	60.000
	55.800
	55.800
	
	
	

	57
	Tuyến N9 trung tâm huyện lỵ Sơn Tịnh mới
	UBND huyện Sơn Tịnh
	2019-2023
	82.000
	49.200
	20.100
	20.100
	
	
	

	(4)
	UBND huyện Mộ Đức
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	58
	Nâng cấp, sửa chữa hồ chứa nước Lỗ Thùng, xã Đức Phú
	UBND huyện Mộ Đức
	2021-2023
	35.000
	35.000
	30.000
	30.000
	
	
	

	59
	Tuyến đường QL 1A - Đá Bạc
	UBND huyện Mộ Đức
	2019-2023
	50.000
	50.000
	46.300
	46.300
	
	
	

	(5)
	UBND thị xã Đức Phổ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	60
	Hồ chứa nước Bàu Đen
	UBND thị xã Đức Phổ
	2021 -2023
	75.000
	75.000
	67.000
	67.000
	
	
	

	(6)
	UBND huyện Ba Tơ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	61
	Đường Ba Chùa - Hành Tín Đông
	UBND huyện Ba Tơ
	2019 - 2023
	112.709
	112.709
	99.000
	99.000
	
	
	

	(7)
	UBND huyện Sơn Tây
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	62
	Trụ sở làm việc UBND huyện Sơn Tây
	UBND huyện Sơn Tây
	2020-2023
	25.000
	25.000
	22.400
	22.400
	
	
	

	63
	Xây dựng cơ sở hạ tầng khu tái định cư tập trung tại xã Sơn Long, huyện Sơn Tây
	UBND huyện Sơn Tây
	2021 -2023
	29.000
	29.000
	25.000
	25.000
	
	
	

	64
	Xây dựng cơ sở hạ tầng khu tái định cư xã Sơn Bua, huyện Sơn Tây
	UBND huyện Sơn Tây
	2021-2023
	37.000
	37.000
	33.000
	33.000
	
	
	


*Ghi chú: Giá trị quyết toán số được chuẩn xác khi cơ quan chuyên môn thẩm tra, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành. Trên cơ sở đó sẽ trình HĐND tỉnh bố trí vốn theo giá trị quyết toán được duyệt (thuộc trách nhiệm cấp ngân sách tỉnh)
PHỤ LỤC 4
KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2024
Nguồn vốn: Vốn XDCB tập trung của tỉnh đối ứng ODA
(Kèm theo Nghị quyết số 84/NQ-HĐND ngày 07/12/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi)
Đơn vị: Triệu đồng
	TT
	TÊN DỰ ÁN
	Nhóm dự án
	Đầu mối giao kế hoạch
	Thời gian thực hiện
	Quyết định đầu tư
	Kế hoạch trung hạn 2021 2025 (Ngân sách tỉnh đối ứng)
	Đã bố trí kế hoạch vốn đối ứng năm 2021- 2023
	Kế hoạch vốn đối ứng năm 2024
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	Số Quyết định
	Tổng mức đầu tư
	Trong đó: Ngân sách tỉnh đối ứng
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	
	Tổng số
	
	
	
	
	1.625.493,3
	352.503,8
	151.950
	27.516
	25.000
	

	I
	Dự án chuyển tiếp
	
	
	
	
	321.287,3
	54.137,8
	51.950
	18.675
	12.000
	

	1
	Dự án Đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống cung ứng dịch vụ y tế tuyến cơ sở - Dự án thành phần tỉnh Quảng Ngãi
	B
	Sở Y tế
	2020- 2024
	439/QĐ-UBND ngày 29/3/2019; 232/QĐ-UBND ngày 21/02/2020; 45/QĐ- CTN ngày 10/01/2020; 402/QĐ-UBND 25/5/2021
	220.708,3
	44.550,8
	42.950
	18.175
	7.000
	

	2
	Dự án Làng Hòa bình Việt Nam - Hàn Quốc (KVPVP) tỉnh Quảng Ngãi
	B
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	2022-2026
	1794/QĐ-UBND ngày 23/12/2022
	100.579,0
	9.587,0
	9.000
	500
	5.000
	

	II
	Dự án khởi công mới
	
	
	
	
	553.998
	105.348
	100.000
	8.841
	12.000
	

	3
	Dự án Hiện đại hóa thủy lợi thích ứng biến đổi khí hậu tỉnh Quảng Ngãi
	B
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	2022- 2026
	1919/QĐ-UBND ngày 31/12/2022
	553.998
	105.348
	100.000
	8.841
	12.000
	

	III
	Dự án chuẩn bị đầu tư năm 2024
	
	
	
	
	750.208
	193.018
	-
	-
	1.000
	

	4
	Dự án Xây dựng cơ sở hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu cho đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Ngãi
	B
	Ban QLDA ĐTXD CTGT tỉnh
	2025- 2028
	
	750.208
	193.018
	
	
	1.000
	


PHỤ LỤC 5
KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2024
Danh mục dự án bố trí vốn chuẩn bị đầu tư
Nguồn vốn: Xây dựng cơ bản tập trung 
(Kèm theo Nghị quyết số 84/NQ-HĐND ngày 07/12/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi)
Đơn vị: Triệu đồng
	TT
	TÊN DỰ ÁN
	Đầu mối giao kế hoạch
	Địa điểm xây dựng
	Dự kiến thời gian thực hiện
	Quyết định chủ trương đầu tư
	Kế hoạch trung hạn 2021-2025
	Kế hoạch vốn năm 2024
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	Số, ngày Quyết định
	Tổng mức đầu tư
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Tổng số
	Trong đó: NSĐP (NS tỉnh)
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	
	Tổng số
	
	
	
	
	2.534.500
	2.534.500
	350.000
	1.200
	

	1
	Cầu Trà Khúc 1
	Ban QLDA ĐTXD CTGT tỉnh
	TP Quảng Ngãi
	2024-2027
	46/NQ-HĐND, 30/9/2023; 77/NQ-HĐND, 07/12/2023
	2.199.000
	2.199.000
	
	500
	

	2
	Hệ thống thu gom, xử lý nước mưa, nước thải thành phố Quảng Ngãi lưu vực phía Nam hạ lưu sông Trà Khúc
	Ban QLDA ĐTXD Dân dụng và Công nghiệp tỉnh
	TP Quảng Ngãi
	2024-2027
	41/NQ-HĐND, 22/9/2023; 79/NQ-HĐND, 07/12/2023
	1.000.000
	1.000.000
	340.000
	500
	Đổi Chủ đầu tư từ Ban QLDA ĐTXD CTGT tỉnh qua

	3
	Server lưu trữ HD/4K & hệ thống quản lý dữ liệu truyền hình số và camera cho phóng viên
	Đài Phát thanh - Truyền hình
	TP Quảng Ngãi
	2025-2026
	665/QĐ-UBND ngày 29/7/2021
	10.000
	10.000
	5.000
	100
	

	4
	Tôn tạo di tích quốc gia Khu Chứng tích Sơn Mỹ
	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	TP Quảng Ngãi
	2025-2026
	916/QĐ-UBND ngày 08/9/2023
	29.500
	29.500
	5.000
	100
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN


[image: image1.emf]Phu luc




_1768292928/Phu luc.zip


Phu luc.pdf
























































































































































































