	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

	Số: 89/BC-BGDĐT
	Hà Nội, ngày 05 tháng 03 năm 2010


BÁO CÁO THỰC HIỆN
ĐỀ ÁN KIÊN CỐ HÓA TRƯỜNG, LỚP HỌC VÀ NHÀ CÔNG VỤ GIÁO VIÊN NĂM 2009 VÀ TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH NĂM 2010
Kính gửi: Thủ tướng Chính phủ

Thực hiện Quyết định số 20/2008/QĐ-TTg ngày 01/02/2008 phê duyệt Đề án Kiên cố hóa tr​ường lớp học và nhà công vụ cho giáo viên giai đoạn 2008-2012; Quyết định số 2186/QĐ-TTg ngày 24/12/2009 về phân bổ vốn thực hiện Đề án Kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ giáo viên giai đoạn 2008-2012 sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ và các nguồn vốn hợp pháp khác giai đoạn 2008-2012 và Quyết định số 124/QĐ-TTg ngày 18/01/2010 về việc giao kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ. Bộ Giáo dục và Đào tạo - Cơ quan quản lý, th​ường trực Đề án báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện Đề án năm 2009 và kế hoạch năm 2010 như sau:

I. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NĂM 2009

1. Khái quát kết quả thực hiện Đề án trong 2 năm (2008-2009).
Qua hai năm thực hiện, các địa phương tổ chức thực hiện Đề án Kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ giáo viên đã đạt được mục tiêu, tiến độ của Đề án và cơ bản hoàn thành kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ giao. Cụ thể là:

1.1. Tổng nguồn vốn đầu tư thực hiện Đề án trong 2 năm là 12.072,74 tỷ đồng, trong đó: 
- Vốn trái phiếu Chính phủ hỗ trợ cho các địa phương là 8.275,6 tỷ đồng. 

- Vốn ngân sách địa phương và huy động xã hội hóa là 3.797,140 tỷ đồng. 
1.2. Vốn trái phiếu Chính phủ đã thực hiện giải ngân là 7.844,230 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 94,79% số vốn được giao (Theo số liệu báo cáo của Kho bạc Nhà nước Trung ương tính đến 15/2/2010).
1.3. Phê duyệt và kết quả triển khai xây dựng các công trình dự án.

- Số phòng học đã được phê duyệt là 62.063 phòng học, trong đó: Số phòng học đã triển khai xây dựng là 55.723 phòng, đạt 89,79%; số phòng học đã hoàn thành đưa vào sử dụng là 32.496 phòng, đạt 52,36% so kế với hoạch. 

Trong đó, thực hiện Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP ngày 27/02/2008 của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 62 huyện nghèo: Số phòng học và nhà công vụ giáo viên ở các huyện nghèo thuộc Đề án Kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ giáo viên các địa phương đã thực hiện xây dựng là 4.104 phòng học và 3.582 phòng công vụ giáo viên với tổng kinh phí đầu tư là 931,682 tỷ đồng (Riêng tỉnh Sơn La chưa có báo cáo).

- Về thực hiện Kế hoạch xây dựng nhà công vụ là 22.225 phòng. Trong đó: Số phòng đã triển khai xây dựng là 18.942 phòng, đạt 85,23%; số phòng đã hoàn thành đưa vào sử dụng là 11.953 phòng, đạt 53,78% so kế với hoạch. 

2. Kết quả thực hiện Đề án năm 2009

Căn cứ báo cáo của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và tổng hợp số liệu giải ngân của Kho bạc Nhà nước Trung ương đến ngày 15/02/2010. 

2.1. Tổng số nguồn vốn đầu tư thực hiện Đề án năm 2009 là 6.596,324 tỷ đồng, trong đó: 

- Vốn Trái phiếu Chính phủ giao năm 2009 là 4.500 tỷ đồng. 
- Các nguồn vốn từ ngân sách địa phương và huy động xã hội hóa là 2.096,324 tỷ đồng. Gồm: Ngân sách địa phương là 1.800,061 tỷ đồng và xã hội hóa là 296,263 tỷ đồng. 

2.2. Kết quả giải ngân vốn trái phiếu Chính phủ năm 2009:
Số vốn trái phiếu Chính phủ giao năm 2009 đã giải ngân là 4.138,481 tỷ đồng, đạt 91,97% so với số vốn được giao.

Kết quả giải ngân nguồn vốn trái phiếu Chính phủ giao, thể hiện các địa phương thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về trách nhiệm của địa phương trong việc chỉ đạo thực hiện Đề án. Tiến độ giải ngân của các địa phương, cụ thể là: 43 địa phương đã giải ngân đạt từ 90 đến 100%; 11 địa phương đã giải ngân từ 80% đến 90% và 05 địa phương tỷ lệ giải ngân năm 2009 đạt dưới 80%, gồm: Cao Bằng: 73%; Sơn La: 60,5%; Quảng Bình: 69,5%; Phú Yên: 72,9%; Kon Tum: 59%.

2.3. Kết quả xây dựng phòng học và nhà công vụ giáo viên năm 2009:

a) Kế hoạch xây dựng phòng học là 35.159 phòng học, trong đó: Số phòng học đã triển khai xây dựng là 28.819 phòng, đạt 81,97%; Số phòng học đã hoàn thành đưa vào sử dụng là 10.909 phòng, đạt 31,03% so kế với hoạch. 

b) Kế hoạch xây dựng nhà công vụ là 11.370 phòng, trong đó: Số phòng đã triển khai xây dựng là 8.087 phòng, đạt 71,13%; Số phòng đã hoàn thành đưa vào sử dụng là 2.505 phòng, đạt 22,03% so kế với hoạch. 

(chi tiết kết quả, tiến độ thực hiện đề án của các địa phương về kế hoạch, khối lượng và giải ngân năm 2009 tại phụ lục đính kèm).
3. Đánh giá kết quả thực hiện Đề án năm 2009.

3.1. Đánh giá kết quả thực hiện.
Được sự quan tâm của Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng Ban chỉ đạo trung ương và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã chỉ đạo quyết liệt tăng cường hoạt động kiểm tra đôn đốc của liên Bộ tại một số địa phương triển khai chậm trong năm 2008 và đầu năm 2009, nên đã tháo gỡ được các vướng mắc của địa phương, của cơ sở, do đó kết quả thực hiện năm 2009 tốt hơn so với năm 2008. Tuy nhiên việc thực hiện Đề án ở một số địa phương vẫn còn một số tồn tại:

- Một số tỉnh thực hiện thủ tục đầu tư xây dựng vẫn còn chậm, chưa chủ động ngay từ đầu năm. Năng lực quản lý, điều hành, thực hiện của các chủ đầu tư, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng ở một số huyện vẫn còn là bất cập.
- Một số tỉnh chưa quan tâm chỉ đạo thực hiện dành nguồn vốn của địa phương và huy động xã hội hóa tham gia thực hiện Đề án theo quy định tại Quyết định số 20/2008/QĐ-TTg ngày 01/02/2008 của Thủ tướng Chính Phủ. 
- Một số địa phương thực hiện phân bổ nhiều lần, không gắn với việc thanh toán khối lượng hoàn thành của từng dự án, dẫn đến thiếu vốn khi thanh quyết toán công trình để dứt điểm việc bàn giao đưa vào sử dụng. 

- Chưa chủ động điều chuyển vốn trái phiếu Chính phủ hỗ trợ từ huyện có tiến độ thực hiện chậm sang huyện có tiến độ thực hiện nhanh; Điều chuyển vốn của các công trình, dự án triển khai chậm cho các công trình thực hiện có khối lượng hoàn thành để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn và hoàn thành dứt điểm.
- Công tác chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền cấp cơ sở còn nhiều hạn chế trong việc tuyên truyền vận động, chủ động tìm các giải pháp tích cực để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc giải phóng mặt bằng xây dựng. Vì vậy, có địa phương vẫn còn lúng túng và đề nghị được dùng nguồn trái phiếu Chính phủ để giải phóng mặt bằng.
- Công tác thực hiện báo cáo định kỳ hàng tháng ở các địa phương chưa thực hiện đầy đủ và chính xác, gây khó khăn cho Ban chỉ đạo Trung ương, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ (ví dụ như một số tỉnh: Hà Nội, Gia Lai, Lai Châu, Hậu Giang, Quảng Bình).

3.2. Các địa phương thực hiện tốt Đề án.

- Một số địa phương trong 2 năm qua đã triển khai thực hiện Đề án đạt kết quả tốt như: Tuyên Quang, Lào Cai, Yên Bái, Bắc Giang, Điện Biên, Quảng Ninh, Hải Dương, Hưng Yên, Hà Nam, Ninh Bình, Thái Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Đà Nẵng, Bình Định, Bình Thuận, Lâm Đồng, Tây Ninh, Tiền Giang, Trà Vinh, Cần Thơ, Sóc Trăng, An Giang, Kiên Giang, Bạc Liêu, Cà Mau.
- Kinh nghiệm từ các địa phương thực hiện tốt Đề án: Lãnh đạo tỉnh chỉ đạo quyết liệt các Sở, ban ngành quán triệt và thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo, quy định, văn bản hướng dẫn của Thủ tướng Chính phủ và các Bộ, ngành; Thực hiện rà soát và phê duyệt danh mục đúng mục tiêu; Huy động kịp thời các nguồn vốn của địa phương và xã hội hóa thực hiện Đề án. Ngoài ra còn phải kể đến việc các địa phương rất tích cực, chủ động đề ra các giải pháp cần thiết cho việc triển khai Đề án tại địa phương như: Quan tâm chỉ đạo và hỗ trợ đối với công tác giải phóng mặt bằng, hỗ trợ các nhà thầu triển khai xây dựng tại các địa bàn phức tạp, giao thông khó khăn…
II. TRIỂN KHAI VỐN TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ NĂM 2010.
1. Giao vốn trái phiếu Chính phủ năm 2010

Căn cứ Quyết định số 20/2008/QĐ-TTg ngày 01/02/2008 phê duyệt Đề án Kiên cố hóa tr​ường lớp học và nhà công vụ cho giáo viên giai đoạn 2008-2012; 

Căn cứ Quyết định số 2186/QĐ-TTg ngày 24/12/2009 về phân bổ vốn thực hiện Đề án Kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ giáo viên giai đoạn 2008-2012 sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ và các nguồn vốn hợp pháp khác giai đoạn 2008-2012; 
- Việc giao kế hoạch vốn đã được thực hiện sớm ngay từ đầu năm 2010 là 4.500 tỷ đồng (Quyết định số 124/QĐ-TTg ngày 18/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ), giúp cho các địa phương chủ động thực hiện. 

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có văn bản số 350/BKH-TH ngày 18/01/2010 thông báo kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ năm 2010 và hướng dẫn các địa phương giao kế hoạch vốn cho từng công trình, dự án.

- Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đã ban hành công văn số 767/BGDĐT-CSVCTBTH ngày 12/02/2010 hướng dẫn các địa phương thực hiện.

2. Giải pháp triển khai thực hiện năm 2010.
Để triển khai tích cực Đề án năm 2010-2011 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung thực hiện:

- Khẩn trương phê duyệt phân bổ vốn trái phiếu Chính phủ cho các công trình, dự án đã đủ thủ tục đầu tư và bố trí đủ vốn cho các công trình, dự án đã hoàn thành để quyết toán đưa vào sử dụng.
- Ưu tiên đầu tư vốn cho các công trình dự án thuộc Đề án Kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ giáo viên ở các huyện nghèo để thực hiện chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP ngày 27/02/2008 đến hết năm 2010 hoàn thành.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Đề án đúng mục tiêu, đối tượng, đảm bảo tiến độ thực hiện và chất lượng công trình. 

- Các địa phương trong quá trình thực hiện Đề án còn tồn tại một số khó khăn vướng mắc nêu tại khoản 3.1 điểm 3 mục I cần có các giải pháp tích cực khắc phục.

- Nghiêm túc thực hiện chế độ báo cáo định kỳ hàng tháng, 3 tháng, 6 tháng và 9 tháng, hàng năm đúng nội dung, biểu mẫu và đảm bảo thời gian quy định theo các văn bản Bộ Giáo dục và Đào tạo đã hướng dẫn. 
III. KIẾN NGHỊ
Đẩy nhanh việc thực hiện Đề án sớm đưa các công trình, dự án vào sử dụng, đề nghị Thủ tướng Chính phủ: 

1. Trong năm 2010 đối với các địa phương thực hiện tốt Đề án, có kết quả giải ngân vốn trái phiếu Chính phủ giao đạt tỷ lệ cao, được ứng trước vốn năm 2011 để thực hiện.

2. Đề án Kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên giai đoạn 2008-2012 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt năm 2007, do biến động về giá nên tổng số vốn đã được phê duyệt không thể giải quyết hết số phòng học và nhà công vụ giáo viên đã được phê duyệt. Đề nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép tiếp tục thực hiện Đề án đến năm 2015 và bổ sung vốn để hoàn thành mục tiêu Đề án đã phê duyệt và bổ sung danh mục mới cho các địa phương thực sự khó khăn.
Trên đây là báo cáo tình hình và kết quả thực hiện Đề án Kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ giáo viên năm 2009 và kế hoạch triển khai năm 2010, Bộ Giáo dục và Đào tạo trân trọng báo cáo Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo thực hiện.

	Nơi nhận: 
- Như kính gửi;
- Bộ trưởng Nguyễn Thiện Nhân (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ:KH&ĐT, TC, XD, TN&MT;
- Ủy ban Trung ương MTTQVN;
- UBND và SGDĐT các tỉnh,TP trực thuộc TW (qua Website của BGDĐT);
- Đài Truyền hình Việt Nam;
- Hội Khuyến học Việt Nam;
- Lưu: VT, Cục CSVCTBTH.
	KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG




Phạm Vũ Luận


	FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN


[image: image1.emf]Bieu tong hop




PAGE  
2

_1329646863.xls
TH chung

		BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

		TỔNG HỢP KẾT QUẢ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN

		KIÊN CỐ HÓA TRƯỜNG, LỚP HỌC VÀ NHÀ CÔNG VỤ GIÁO VIÊN NĂM 2009

		(Kèm theo báo cáo số 89/BC-BGDĐT ngày 05/03/2009 của Bộ GD và ĐT)

		(Kèm theo báo cáo số   692   /BGDĐT ngày  23/9/2009 của Bộ GD và ĐT)

																																																																																																		Đơn vị:				Triệu đồng

		Số TT		Các tiêu chí              

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      


 Tỉnh, 
 thành phố             (cấp học)		Số phòng học của Đề án 2008-2012						Số nhà công vụ giáo viên 2008-2012				Tổng số phòng học kế hoạch năm 2009		Kế hoạch xây dựng phòng học năm 2009																						Tỷ lệ số phòng học đã triển khai xây dựng so với kế hoạch năm 2009		Tổng số NCV kế hoạch năm 2009		Kế hoạch xây dựng phòng công vụ giáo viên năm 2009																						Tỷ lệ % số nhà công vụ GV đã triển khai xây dựng so với kế hoạch năm         2009		Số vốn huy động để thực hiện Đề án năm 2009																																Vốn TPCP đã phân bổ cho các địa phương				Vốn TPTP hỗ trợ đã phân bổ năm 2009																Kết quả giải ngân theo báo cáo của Kho bạc TW đến 15/02/2010																Kết quả giải ngân theo báo cáo của địa phương đến28/02/2010														GHI CHÚ		BC không đúng mẫu

						Tổng số phòng học theo báo cáo của địa phương năm 2007		Trong đó				Diện tích (m2) nhà công vụ GV 2008-2012 theo báo cáo địa phương năm 2007		Quy đổi từ số diện tích (m2) ra số phòng công vụ giáo viên				Tổng số phòng học kế hoạch năm 2008-2010		Số phòng học đã triển khai xây dựng				Trong đó																				Tổng số phòng công vụ giáo viên kế hoạch năm 2008-2010		Số phòng CV giáo viên đã triển khai xây dựng				Trong đó																		Tổng số		Trong đó														Tổng số						Trong đó										Vốn TPTP hỗ trợ đã phân bổ năm 2008-2010		Vốn TPTP hỗ trợ đã phân bổ năm 2008				Vốn TPTP hỗ trợ đã phân bổ năm 2009												Vốn TPTP hỗ trợ đã phân bổ năm 2010		Tổng số vốn TPTP hỗ trợ đã giải ngân 2008-2009 và 2010		Trong đó		Trong đó												Tỷ lệ giải ngân vốn TW hỗ trợ		Trong đó				Tổng số vốn TPTP hỗ trợ đã giải ngân 2008-2009		Trong đó

								P.học 3 ca		P.học tạm thời														Đã hoàn thành								Đang xây dựng				Đang làm thủ tục														Đã hoàn thành								Đang xây dựng				Đang làm thủ tục																												Ngân sách địa phương								Huy động khác								Phân bổ đợt 1										Phân bổ bổ sung								Số đã giải ngân								Tỷ lệ phần trăm						Năm 2008		Năm 2009				Năm 2008		Năm 2009		Năm 2010

		A		B		1		2		3		4		5		6		3		4				7				6				8				9				10		11		10		11				12				13				13				14				15		17		18				19						20				16		21				17				23				18		25		18		19		34		35		36		37		38		39				27		21		20				29		24		21				26														26

				Toàn Quốc		141,285		2,394		276,946		1,809,864		75,411		35,159		61,984		32,496		21,587		10,909				23,227		5,317		17,910				6,340				89.90 %		11,370		22,225		11,953		9,448		2,505				6,989		1,407		5,582				3,283				85.23 %		13,392,700		9,595,560		3,329,493		3,927,968				441,382		508,767				2,096,324		3,010,501		845,440		1,800,061		0		786,639		490,376		296,263		12,775,600		3,775,600		4,500,000		3,000,000		3,937,287		2,450,602		642,248		104.3%		1,500,000		4,500,000		7,844,230		3,705,749		4,138,481				94.79%		98.15%		91.97%				52.28%		96.91%		72.96%		6,678,670		3,659,074		3,019,596								8,098

				Mầm non		34,504		368		34,136		68,064		0		8,875		16,303		9,372		6,426		2,946				5,406		1,105		4,301				1,628				90.65 %		1,736		3,459		1,806		1,458		348				1,024		265		759				629				81.82 %																																																														0.00%		0.00%		0.00%				0.00%		0.00%		0.00%														0

				Tiểu học		67,909		457		67,452		138,072		0		14,699		25,359		13,414		8,652		4,762				9,455		2,052		7,403				2,534				90.18 %		3,859		6,885		3,551		2,687		864				1,981		339		1,642				1,353				80.35 %																																																														0.00%		0.00%		0.00%				0.00%		0.00%		0.00%														0

				THCS		31,340		317		31,023		134,172		0		8,561		15,462		8,341		5,660		2,681				5,666		1,310		4,356				1,524				90.59 %		3,034		6,115		3,426		2,538		888				1,900		530		1,370				776				87.10 %																																																														0.00%		0.00%		0.00%				0.00%		0.00%		0.00%														0

				THPT		5,917		55		5,862		41,712		0		2,686		4,369		1,369		849		520				2,618		850		1,768				398				91.26 %		948		2,376		1,475		1,164		311				514		265		249				388				83.71 %																																																														0.00%		0.00%		0.00%				0.00%		0.00%		0.00%														0

		I		Đông Bắc		22,956		5		22,951		469,872		19,578		5,806		11,065		6,609		4,693		1,916		0		3,376		566		2,810		0		1,080		2,419		90.24 %		3,231		7,975		5,437		4,652		785		0		1,804		92		1,712		0		734		1,181		90.80 %		2,481,875		2,275,896		544,740		762,285				244,760		234,061				119,706		194,610		63,942		113,428				11,369		5,091		6,278		2,769,976		789,500		989,606		657,806		831,953		489,181		109,956		105.4%		331,800		990,870		1,687,834		775,868		911,966				94.87%		98.27%		92.15%				58.25%		102.59%		122.17%		1,613,603		809,951		803,652

		1		Hà Giang		3,546		0		3,546		77,568		3,232		415		1,052		805		573		232				243		64		179				4				99.62 %		428		1,287		1,147		851		296				140		8		132				0				100.00 %		315,001		299,848		69,050		120,588				42,750		67,460				15,153		15,153		0		15,153				0		0		0		453,904		111,800		187,798		125,198		134,976		105,469		29,507		120.7%		62,600		154,306		266,313		103,921		162,392				88.89%		92.95%		86.47%				57.53%		97.22%		121.77%		261,146		108,688		152,458				266/BC-SGD 21/09/09				0

				Mầm non		634				634						146		443		321		273		48				118		24		94				4				99.10 %		176		535		473		359		114				62		0		62								100.00 %		54,458		51,078		33,478		64,910				17,600		15,850				3,380		3,380				3,380				0						0								60,851		50,328		10,523																0.00%				0.00%				0.00%		0.00%		0.00%				50,328		42,951								-51,078

				Tiểu học		2,462				2,462						166		363		303		185		118				60		12		48								100.00 %		97		443		409		346		63				34		0		34								100.00 %		49,596		37,823		20,523		29,120				17,300		10,830				11,773		11,773				11,773				0						0								50,344		36,663		13,681																0.00%				0.00%				0.00%		0.00%		0.00%				36,663		26,178								-37,823

				THCS		340				340						59		140		129		81		48				11		0		11								100.00 %		96		229		205		133		72				24		0		24								100.00 %		15,382		15,382		8,732		10,370				6,650		9,690				0		0								0						0								18,784		13,661		5,123																0.00%				0.00%				0.00%		0.00%		0.00%				13,661		16,434								-15,382

				THPT		110				110						44		106		52		34		18				54		28		26								100.00 %		59		80		60		13		47				20		8		12								100.00 %		7,517		7,517		6,317		16,188				1,200		2,750				0		0								0						0								4,997		4,817		180																0.00%				0.00%				0.00%		0.00%		0.00%				4,817		5,295								-7,517

		2		Tuyên Quang		2,841		0		2,841		27,768		1,157		568		701		419		125		294				282		8		274				0		786		100.00 %		272		972		884		700		184				88		0		88				0		153		100.00 %		309,024		309,024		21,613		49,793		97,784		71,087		31,046		37,701		0		0		0		0				0		0		0		309,024		92,700		80,839		61,539		101,858		92,409		9,449		109.9%		19,300		135,485		171,475		92,700		78,775				98.81%		100.00%		97.45%				39.16%		97.73%		49.42%		121,010		90,597		30,413				mail				0

				Mầm non		609				609						132		257		190		117		73				67		8		59						317		100.00 %		66		125		113		59		54				12				12						46		100.00 %		0																0		0								0						0								31,550		27,956		3,594		0.0%						160,709		0														0.00%		0.00%		0.00%				27,579		8,366								0

				Tiểu học		1,565				1,565						268		276		133		8		125				143				143						315		100.00 %		83		333		302		250		52				31				31						47		100.00 %		0																0		0								0						0								29,640		24,985		4,655		0.0%						160,709		0														0.00%		0.00%		0.00%				25,311		14,372								0

				THCS		500				500						110		110		96				96				14				14						140		100.00 %		103		376		331		273		58				45				45						52		100.00 %		0																0		0								0						0								28,463		27,263		1,200		0.0%						160,709		0														0.00%		0.00%		0.00%				26,707		5,008								0

				THPT		167				167						58		58		0								58				58						14		100.00 %		20		138		138		118		20				0										8		100.00 %		0																0		0								0						0								12,205		12,205				0.0%						160,709		0														0.00%		0.00%		0.00%				11,000		2,667								0

		3		Cao Bằng		1,055		0		1,055		52,992		2,208		102		314		93		93		0				217		119		98				4				98.73 %		275		386		80		77		3				303		34		269				3				99.22 %		77,684		77,684		46,700		30,984										0		0		0		0				0		0		0		150,343		46,700		30,984		30,984		41,531						88.9%				72,659		67,933		45,307		22,626				87.45%		97.02%		73.02%				37.85%		93.15%		43.25%		56,900		43,500		13,400				1154/BCĐKCH 01/07/09				0

				Mầm non		128				128						7		60		38		38						22		15		7								100.00 %		12		32		16		16						13		4		9				3				90.63 %		0		0														0		0								0						0														0.0%						160,709		0						79.86%		87.87%		0.00%				0.00%		0.00%		0.00%														0

				Tiểu học		733				733						91		195		21		21						170		83		87				4				97.95 %		145		184		31		31						153		8		145								100.00 %		0		0														0		0								0						0								810						0.0%						160,709		0						79.86%		87.87%		0.00%				0.00%		0.00%		0.00%														0

				THCS		158				158						4		59		34		34						25		21		4								100.00 %		118		140		3				3				137		22		115								100.00 %		0		0														0		0								0						0														0.0%						160,709		0						79.86%		87.87%		0.00%				0.00%		0.00%		0.00%														0

				THPT		36				36						0		0		0								0												0.00 %		0		30		30		30						0												100.00 %		0		0														0		0								0						0								491						0.0%						160,709		0						79.86%		87.87%		0.00%				0.00%		0.00%		0.00%														0

		4		Lạng Sơn		2,453		0		2,453		39,336		1,639		1,015		1,781		911		766		145				298		0		298				572		794		67.88 %		25		667		642		642		0				25				25						482		100.00 %		339,828		320,763		53,086		96,529		96,921		29,314		26,630		18,283		10,276		18,128		2,352		9,776		6,000		937		437		500		302,480		82,400		123,159		82,059		74,800						90.8%		41,100		96,921		204,132		82,400		121,732				99.31%		100.00%		98.84%				128.23%		225.70%		246.04%		387,876		185,980		201,896				1463/sgd&đt-KHTC 18/09/09		x

				Mầm non		330				330						294		420		142		126		16				88				88				190		268		54.76 %		0		0		0								0												0.00 %		0		0														0		0								0						0																				0								0.00%				0.00%				0.00%		0.00%		0.00%														0

				Tiểu học		1,386				1,386						389		759		429		370		59				115				115				215		293		71.67 %		0		0		0								0												0.00 %		0		0														0		0								0						0																				0								0.00%				0.00%				0.00%		0.00%		0.00%														0

				THCS		701				701						300		545		307		245		62				74				74				164		233		69.91 %		0		0		0								0												0.00 %		0		0														0		0								0						0																				0								0.00%				0.00%				0.00%		0.00%		0.00%														0

				THPT		36				36						32		57		33		25		8				21				21				3				94.74 %		0		0		0								0												0.00 %		0		0														0		0								0						0																				0								0.00%				0.00%				0.00%		0.00%		0.00%														0

		5		Lào Cai		2,131		0		2,131		51,000		2,125		317		992		466		466		0		0		526		209		317				0		238		100.00 %		799		799		0		0		0				294		0		294		0		505		346		36.80 %		256,918		246,723		71,700		95,332		59,104		0		6,490		14,097		10,195		10,195		0		10,195				0		0		0		240,233		71,700		95,332		59,532		116,485		0		0		162.5%		35,800		73,201		166,914		71,700		95,214				99.93%		100.00%		99.88%				52.89%		99.72%		93.33%		127,062		71,498		55,564				249/BC-UBND 16.11.2009				0

				Mầm non		620				620						145		369		178		178						191		46		145						47		100.00 %		198		198		0								100				100				98		73		50.51 %		4,781		0						26,112				1,904		3,872		4,781		4,781				4,781				0						0																				0																0.00%		0.00%		0.00%														0

				Tiểu học		1,130				1,130						143		428		206		206						222		79		143						159		100.00 %		367		367		0								107				107				260		213		29.16 %		2,933		0						17,584				2,516		4,225		2,933		2,933				2,933				0						0																				0																0.00%		0.00%		0.00%														0

				THCS		365				365						29		163		82		82						81		52		29						32		100.00 %		198		198		0								87				87				111		40		43.94 %		2,481		0						11,208				2,070		4,640		2,481		2,481				2,481				0						0																				0																0.00%		0.00%		0.00%														0

				THPT		16				16						0		32		0		0						32		32		0								100.00 %		36		36		0								0				0				36		20		0.00 %		0		0						4,200						1,360		0		0								0						0																				0																0.00%		0.00%		0.00%														0

		6		Yên Bái		1,765		0		1,765		73,320		3,055		274		751		477		477		0				274		0		274				0				100.00 %		243		606		363		363		0				243		0		243				0				100.00 %		168,669		168,669		58,529		58,010				19,471		32,659				0		0		0		0				0		0		0		326,768		78,000		90,669		51,769		90,692		69,849		20,843		116.3%		38,900		158,099		162,759		77,904		84,855				96.50%		99.88%		93.59%				34.05%		5.72%		206.31%		111,262		4,459		106,803				Mail 08/07/09		15,256		0

				Mầm non		441				441		17,040				94		239		145		145						94				94								100.00 %		73		106		33		33						73				73								100.00 %		0		0														0		0								0						0										19,661		9,804								0																0.00%		0.00%		0.00%														0

				Tiểu học		640				640		17,184				97		261		164		164						97				97								100.00 %		61		107		46		46						61				61								100.00 %		0		0														0		0								0						0										18,464		3,495								0																0.00%		0.00%		0.00%														0

				THCS		621				621		33,168				83		251		168		168						83				83								100.00 %		109		295		186		186						109				109								100.00 %		0		0														0		0								0						0										26,628		6,748								0																0.00%		0.00%		0.00%														0

				THPT		63				63		5,928				0		0		0								0												0.00 %		0		98		98		98						0				0								100.00 %		0		0														0		0								0						0										5,096		796								0																0.00%		0.00%		0.00%														0

		7		Thái Nguyên		2,519		5		2,514		37,416		1,559		1,007		1,694		1,032		687		345				165		0		165				497				70.66 %		415		664		377		249		128				212		0		212				75				88.70 %		197,427		178,327		45,960		63,527				30,640		38,200				19,100		19,100		0		19,100				0		0		0		256,399		76,600		101,727		63,527		59,267		45,100		14,167		77.4%		38,200		78,072		175,463		74,494		100,969				98.39%		97.25%		99.25%				63.89%		99.93%		137.38%		163,820		76,545		87,275				1312/BC-SGD&ĐT 17/09/09				0

				Mầm non		471		5		466						180		444		357		264		93				29		0		29				58				86.94 %		103		169		106		66		40				48				48				15				91.12 %		0		0														0		0								0						0																				0								0.00%				0.00%				0.00%		0.00%		0.00%				14,603		23,434								0

				Tiểu học		1,194		0		1,194						509		780		403		271		132				83				83				294				62.31 %		195		247		115		52		63				96				96				36				85.43 %		0		0														0		0								0						0																				0								0.00%				0.00%				0.00%		0.00%		0.00%				33,085		32,930								0

				THCS		795		0		795						310		432		242		122		120				45				45				145				66.44 %		101		141		65		40		25				52				52				24				82.98 %		0		0														0		0								0						0																				0								0.00%				0.00%				0.00%		0.00%		0.00%				24,997		25,243								0

				THPT		59		0		59						8		38		30		30						8		0		8				0				100.00 %		16		107		91		91						16				16				0				100.00 %		0		0														0		0								0						0																				0								0.00%				0.00%				0.00%		0.00%		0.00%				3,860		5,668								0

		8		Bắc Kạn		849		0		849		34,896		1,454		76		231		133		132		1				98		23		75				0				100.00 %		210		439		204		204		0				84		25		59				151				65.60 %		65,165		65,165		26,000		24,565				6,900		7,700				0		0		0		0				0		0		0		121,132		32,900		32,265		24,565		25,252		23,738		1,514		76.8%		7,700		55,967		58,416		31,886		26,530				89.64%		96.92%		82.23%				37.94%		100.00%		53.17%		45,961		32,900		13,061				Email				0

				Mầm non		217				217						27		86		55		55						31		4		27								100.00 %		68		156		88		88						14				14				54																						0																0																				0								0.00%				0.00%				0.00%		0.00%		0.00%														0

				Tiểu học		367				367						24		81		58		57		1				23		0		23								100.00 %		100		177		77		77						25		0		25				75																						0																0																				0								0.00%				0.00%				0.00%		0.00%		0.00%														0

				THCS		265				265						25		64		20		20						44		19		25								100.00 %		42		106		39		39						45		25		20				22																						0																0																				0								0.00%				0.00%				0.00%		0.00%		0.00%														0

				THPT		0				0						0		0		0								0														0		0		0		0						0		0						0																						0																0																				0								0.00%				0.00%				0.00%		0.00%		0.00%														0

		9		Phú Thọ		3,475		0		3,475		45,720		1,905		1,153		1,789		1,131		636		495				658		0		658				0		127		100.00 %		0		1,154		1,144		1,144		0				10		10		0				0				100.00 %		385,193		361,667		80,972		140,938		85,505		36,928		0		17,324		22,441		23,068		1,085		21,983				458		0		458		361,667		117,900		140,938		88,038		77,996		75,304		2,692		66.2%		52,900		102,829		235,216		117,900		117,316				90.87%		100.00%		83.24%				50.24%		99.28%		73.44%		181,704		117,047		64,657				1003/SGD&ĐT-KHTC 17/09/09				0

				Mầm non		787				787		4,224				216		426		344		210		134				82				82						39		100.00 %		0		138		138		138						0												100.00 %		36,860		30,656		26,240		27,392				4,416						6,204		6,204				6,204				0						0								25,727		25,215		512		0.0%						160,709		0						79.86%		87.87%		0.00%				0.00%		0.00%		0.00%				31,148		21,465								-30,656

				Tiểu học		1,575				1,575		16,824				484		759		507		275		232				252				252						78		100.00 %		0		412		412		412						0												100.00 %		57,689		48,396		35,212		55,626				13,184						8,608		9,293		685		8,608				0						0								33,548		32,648		900		0.0%						160,709		0						79.86%		87.87%		0.00%				0.00%		0.00%		0.00%				48,295		16,848								-48,396

				THCS		885				885		20,328				273		402		258		129		129				144				144						10		100.00 %		0		515		515		515						0												100.00 %		40,975		33,632		17,152		34,432				16,480						6,943		7,343		400		6,943				0						0								16,673		15,393		1,280		0.0%						160,709		0						79.86%		87.87%		0.00%				0.00%		0.00%		0.00%				32,708		14,416								-33,632

				THPT		228				228		4,344				180		202		22		22						180				180								100.00 %		0		89		79		79						10		10										100.00 %		5,902		5,216		2,368		23,488				2,848						686		228				228				458				458		0								2,048		2,048				0.0%						160,709		0						79.86%		87.87%		0.00%				0.00%		0.00%		0.00%				4,896		11,928								-5,216

		10		Bắc Giang		2,322		0		2,322		29,856		1,244		879		1,760		1,142		738		404				615		143		472				3		474		99.83 %		564		1,001		596		422		174				405		15		390				0		200		100.00 %		366,966		248,026		71,130		82,019		63,331		7,670		23,876				42,541		108,966		60,505		37,221		11,240		9,974		4,654		5,320		248,026		78,800		105,895		70,595		109,096		77,312		31,784		138.4%		35,300		63,331		179,213		77,656		101,557				97.03%		98.55%		95.90%				63.24%		99.92%		110.67%		156,862		78,737		78,125				Email		x

				Mầm non		615				615		4,224				265		477		276		180		96				201		32		169						131		100.00 %		112		151		63		39		24				88				88						32		100.00 %		68,450		17,644		16,911		20,001		61,441		733		3,711				12,294		48,700		37,098		11,602		5,000		2,106		1,414		692										23,688		17,338		6,350								0								0.00%				0.00%				0.00%		0.00%		0.00%				17,643		17,906								-17,644

				Tiểu học		1,080				1,080		9,072				323		792		571		392		179				218		77		141				3		214		99.62 %		169		292		188		123		65				104				104						60		100.00 %		69,899		38,622		36,621		34,764				2,001		7,816				12,474		27,117		16,953		10,164				4,160		1,850		2,310										52,609		38,383		14,226								0								0.00%				0.00%				0.00%		0.00%		0.00%				38,554		33,458								-38,622

				THCS		573				573		13,200				264		449		295		166		129				154		19		135						117		100.00 %		233		418		270		185		85				148				148						108		100.00 %		37,184		18,367		15,233		23,007				3,134		10,205				11,573		16,309		5,854		10,455				2,508		1,390		1,118										28,892		18,311		10,581								0								0.00%				0.00%				0.00%		0.00%		0.00%				18,364		24,704								-18,367

				THPT		54				54		3,360				27		42		0								42		15		27						12		100.00 %		50		140		75		75						65		15		50								100.00 %		10,967		4,167		2,365		4,247		1,890		1,802		2,680				6,200		5,600		600		5,000		6,240		1,200				1,200										3,907		3,280		627								0								0.00%				0.00%				0.00%		0.00%		0.00%				4,167		2,057								-4,167

		II		Tây Bắc		12,801		52		12,749		242,136		10,089		2,294		5,009		2,733		2,236		497		0		1,746		479		1,267		0		530		637		89.42 %		1,116		3,076		1,625		1,322		303		0		872		638		234		0		579		242		81.18 %		1,169,733		1,143,383		493,961		477,568				59,562		83,472				26,350		24,350		0		24,350				2,000		0		2,000		1,873,323		554,100		608,072		420,772		513,010		282,357		84,985		92.6%		187,300		711,151		1,029,054		535,793		493,261				88.55%		96.70%		81.12%				37.86%		92.42%		46.85%		709,257		512,126		197,131								577

		11		Hòa Bình		2,736		0		2,736		34,224		1,426		978		1,718		740		740		0				640		0		640				338		472		80.33 %		364		784		259		259		0				161		161		0				364				53.57 %		216,678		200,928		125,800		75,128				0		0				15,750		15,750		0		15,750				0		0		0		370,534		125,800		122,128		75,128		145,374		119,096		26,278		115.6%		47,000		122,606		236,907		125,800		111,107				95.55%		100.00%		90.98%				50.91%		98.17%		86.71%		188,639		123,495		65,144				190/SGD&ĐT-KHTC 18/09/09				0

				Mầm non		953				953						302		546		244		244						167				167				135		195		75.27 %		72		189		70		70						47		47						72		42		61.90 %		37,750		32,000		32,000		23,000										5,750		5,750				5,750				0						0								29,821		44,900		8,129		0.0%						180,655		0						79.86%		87.87%		0.00%				0.00%		0.00%		0.00%				44,900		10,129								-32,000

				Tiểu học		1,067				1,067						370		630		260		260						222				222				148		141		76.51 %		136		212		40		40						36		36						136		88		35.85 %		51,300		47,000		47,000		23,000										4,300		4,300				4,300				0						0								33,760		39,698		7,129		0.0%						180,655		0						79.86%		87.87%		0.00%				0.00%		0.00%		0.00%				39,698		15,129								-47,000

				THCS		654				654						254		480		226		226						209				209				45		120		90.63 %		114		165		40		40						11		11						114		73		30.91 %		46,200		42,000		42,000		22,000										4,200		4,200				4,200				0						0								19,867		29,698		6,131		0.0%						180,655		0						79.86%		87.87%		0.00%				0.00%		0.00%		0.00%				31,937		9,051								-42,000

				THPT		62				62						52		62		10		10						42				42				10		16		83.87 %		42		218		109		109						67		67						42		31		80.73 %		6,300		4,800		4,800		7,128										1,500		1,500				1,500				0						0								358		4,800		4,889		0.0%						180,655		0						79.86%		87.87%		0.00%				0.00%		0.00%		0.00%				4,800		6,600								-4,800

		12		Sơn La		5,859		49		5,810		141,480		5,895		841		1,446		944		453		491				502		152		350				0		165		100.00 %		390		991		816		527		289				175		74		101				0		242		100.00 %		490,474		490,474		218,138		170,052				43,962		58,322				0		0		0		0				0		0		0		873,385		262,100		228,375		173,975		202,658		0		0		77.3%		54,400		382,910		382,425		244,294		138,131				77.97%		93.21%		60.48%				28.46%		85.99%		13.35%		248,597		225,370		23,227				234/BC-UBND 03/12/09		x		0

				Mầm non		1,771		24		1,747		31,608				303		431		274		128		146				157				157						35		100.00 %		61		170		108		92		16				62		17		45						45		100.00 %		0				78,720		48,279				6,234		13,645				0																0																																				0.00%		0.00%		0.00%				71,312										-84,954

				Tiểu học		2,539		3		2,536		64,536				406		690		548		228		320				142		56		86						60		100.00 %		152		435		376		274		102				59		9		50						116		100.00 %		0				94,698		85,313				19,776		24,655				0																0																																				0.00%		0.00%		0.00%				94,869										-114,474

				THCS		1,130		18		1,112		37,656				118		289		122		97		25				167		74		93						25		100.00 %		147		340		286		145		141				54		48		6						45		100.00 %		0				39,330		36,260				15,744		19,932				0																0																																				0.00%		0.00%		0.00%				43,251										-55,074

				THPT		419		4		415		7,680				14		36		0								36		22		14						45		100.00 %		30		46		46		16		30				0										36		100.00 %		0				5,390		200				2,208		90				0																0																																				0.00%		0.00%		0.00%				7,261										-7,598

		13		Lai Châu		1,432		3		1,429		18,528		772		451		707		225		219		6				300		37		263				182				74.26 %		275		408		146		132		14				120		1		119				142				65.20 %		134,871		134,871		50,023		84,848				0		0				0		0		0		0				0		0		0		205,159		50,600		84,874		56,574		54,478		47,661		6,817		107.7%		28,300		69,685		126,843		50,099		76,744				93.63%		99.01%		90.42%				41.51%		94.19%		66.30%		85,171		47,661		37,510				22/BC-BCD 15/11/09				577

				Mầm non		405		1		404		5,496				247		406		143		143		0				164		16		148				99				75.62 %		101		145		43		43		0				45		1		44				57				60.69 %		0		0														0		0								0						0																				180,655		0						79.86%		87.87%		0.00%				0.00%		0.00%		0.00%				27,466		6,405								0

				Tiểu học		820		2		818		7,344				110		176		60		60		0				75		6		69				41				76.70 %		117		166		57		49		8				57				57				52				68.67 %		0		0														0		0								0						0																				180,655		0						79.86%		87.87%		0.00%				0.00%		0.00%		0.00%				12,446		799								0

				THCS		188		0		188		4,608				64		86		22		16		6				52		6		46				12				86.05 %		32		62		36		30		6				18				18				8				87.10 %		0		0														0		0								0						0																				180,655		0						79.86%		87.87%		0.00%				0.00%		0.00%		0.00%				5,449		410								0

				THPT		19		0		19		1,080				30		39		0		0		0				9		9		0				30				23.08 %		25		35		10		10		0				0								25				28.57 %		0		0														0		0								0						0																				180,655		0						79.86%		87.87%		0.00%				0.00%		0.00%		0.00%				2,300										0

		14		Điện Biên		2,774		0		2,774		47,904		1,996		24		1,138		824		824		0				304		290		14				10				99.12 %		87		893		404		404		0				416		402		14				73				91.83 %		327,710		317,110		100,000		147,540		28,820		15,600		25,150				10,600		8,600		0		8,600				2,000		0		2,000		424,245		115,600		172,695		115,095		110,500		115,600		51,890		95.6%		57,600		135,950		282,879		115,600		167,279				98.12%		100.00%		96.86%				44.04%		100.00%		61.91%		186,850		115,600		71,250				1850/BC-SGD&ĐT   16/09/2009 - mail				0

				Mầm non		678				678						0		387		230		230						157		157										100.00 %		6		282		115		115						161		161						6				97.87 %		34,400		34,400		28,900		67,540				5,500		10,200				0																								32,900		34,400		18,890																								0.00%		0.00%		0.00%				34,400		32,080								-34,400

				Tiểu học		1,316				1,316						0		284		232		232						52		52										100.00 %		38		304		154		154						112		112						38				87.50 %		29,600		29,600		24,700		22,200				4,900		6,700				0																								28,200		29,600		10,100																								0.00%		0.00%		0.00%				29,600		12,090								-29,600

				THCS		533				533						10		369		278		278						81		81						10				97.29 %		29		233		115		115						89		89						29				87.55 %		44,700		44,700		39,500		38,100				5,200		7,000				0																								43,800		44,700		17,400																								0.00%		0.00%		0.00%				44,700		18,490								-44,700

				THPT		247				247						14		98		84		84						14				14				0				100.00 %		14		74		20		20						54		40		14				0				100.00 %		6,900		6,900		6,900		19,700						1,250				0																								5,600		6,900		5,500																								0.00%		0.00%		0.00%				6,900		8,590								-6,900

		III		ĐB sông Hồng		28,092		1,788		164,359		382,020		15,918		7,252		12,194		5,668		2,920		2,748		0		5,205		2,022		3,183		0		1,321		369		89.17 %						0								0														2,636,667		1,140,198		420,800		507,645				0		0				727,620		1,279,790		513,247		609,666				216,679		98,725		117,954		1,358,197		420,800		513,145		331,390		448,855		358,695		59,823		106.7%		181,755		424,252		909,729		417,937		491,792				97.41%		99.32%		95.84%				52.23%		95.20%		93.16%		709,325		400,597		308,728								0

		15		Hà Nội		4,415		0		4,415		0		0		259		491		232		232		0				82		0		82				177				63.95 %						0								0														183,312		110,537		46,300		64,237										40,084		69,433		29,349		40,084				3,342		3,342		0		168,643		46,300		64,237		43,237		40,313		40,313				87.1%		21,000		58,106		104,089		44,284		59,805				94.17%		95.65%		93.10%				31.39%		88.24%		27.96%		52,945		40,855		12,090				Mail 11/09 - 9313/BC-SGD&ĐT 2/10/2009				0

				Mầm non		1,877				1,877						0				103		103		0				0																		0								0														41,576		23,200		23,200												0		17,208		17,208						1,168		1,168				0								16,625												70,802		0						79.86%		87.87%		0.00%				0.00%								21,113		3,993								-23,200

				Tiểu học		1,616				1,616						0				44		44		0				0																		0								0														11,553		7,600		7,600												0		3,775		3,775						178		178				0								3,631												70,802		0						79.86%		87.87%		0.00%				0.00%								5,599		8,097								-7,600

				THCS		785				785						0				69		69		0				0																		0								0														21,862		11,500		11,500												0		8,366		8,366						1,996		1,996				0								9,036												70,802		0						79.86%		87.87%		0.00%				0.00%								10,490										-11,500

				THPT		137				137						0				16		16		0				0																		0								0														4,000		4,000		4,000												0		0								0						0								821												70,802		0						79.86%		87.87%		0.00%				0.00%								3,653										-4,000

		16		Hải Phòng		469		0		469		0		0		135		266		130		95		35				71		36		35				65				75.56 %						0								4														43,655		10,395		2,500		7,895										9,893		23,721		15,797		7,924				9,539		7,570		1,969		10,395		2,500		7,895		2,274		2,500		2,500		874		100.0%		5,621				9,345		2,500		6,845				89.90%		100.00%		86.70%				40.15%		100.00%		73.61%		4,174		2,500		1,674				Email				0

				Mầm non		117				117						40		52		12		12		0				0		0						40				23.08 %						0								0												0.00 %		3,000		0														0		1,000		1,000		0				2,000		2,000		0		0								1,000												0																0.00%		0.00%		0.00%														0

				Tiểu học		175				175						15		77		56		41		15				21		21		0				0				100.00 %						0								0												0.00 %		13,326		0				1,874										3,326		10,000		7,000		3,000				3,326		3,000		326		0								4,420				874								0																0.00%		0.00%		0.00%						874								0

				THCS		141				141						62		119		62		42		20				32		15		17				25				78.99 %				13		0								0												0.00 %		16,264		2,500		2,500		6,021										4,597		10,761		7,297		3,464				3,003		1,870		1,133		0								6,800		2,500										0																0.00%		0.00%		0.00%				2,500		800								-2,500

				THPT		36				36						18		18		0		0		0				18		0		18				0				100.00 %				10		0								4				4				7				40.00 %		3,170		0														1,970		1,960		500		1,460				1,210		700		510		0																				0																0.00%		0.00%		0.00%														0

		17		Quảng Ninh		1,341		0		1,341		0		0		427		633		498		206		292				135		0		135				0				100.00 %						0								0														227,562		29,738		6,600		23,138										83,612		164,824		43,600		60,612		60,612		33,000		10,000		23,000		29,738		6,600		23,138		6,504		6,600						100.0%		16,634				29,738		6,600		23,138				100.00%		100.00%		100.00%				100.00%		100.00%		355.75%		29,738		6,600		23,138				Email				0

				Mầm non		263				263						103		171		149		68		81				22				22								100.00 %						0								0														68,263		1,000		1,000		904										19,997		67,263		17,000		19,997		30,266		0						6,753		1,000		5,753				1,000						100.0%						70,802		0		2,403				79.86%		87.87%		41.77%				0.00%		0.00%		0.00%														0

				Tiểu học		732				732						198		280		215		82		133				65				65								100.00 %						0								0														75,682		3,860		3,860		4,600										26,969		38,822		16,700		3,969		18,153		33,000		10,000		23,000		19,141		3,860		15,281				3,860						100.0%						70,802		0		4,101				79.86%		87.87%		26.84%				0.00%		0.00%		0.00%														0

				THCS		274				274						111		167		134		56		78				33				33								100.00 %						0								0														55,493		1,740		1,740		1,000										21,896		53,753		9,900		21,896		21,957		0						3,844		1,740		2,104				1,740						100.0%						70,802		0						79.86%		87.87%		0.00%				0.00%		0.00%		0.00%														0

				THPT		72				72						15		15		0								15				15								100.00 %						0								0														20,158		0														3,750		20,158				3,750		16,408		0						0								0						0.0%						70,802		0						79.86%		87.87%		0.00%				0.00%		0.00%		0.00%														0

		18		Hải Dương		5,489		0		5,489		0		0		1,122		1,558		1,414		301		1,113				144		135		9				0		65		100.00 %						0								0														287,574		225,170		82,100		49,070		94,000								7,404		62,404		0		7,404		55,000		0		0		0		225,361		82,100		49,070		49,070		105,322		82,052		23,268		128.3%				94,191		131,096		82,100		48,996				99.94%		100.00%		99.85%				58.00%		100.00%		99.08%		130,719		82,100		48,619				982/UBND-VP				0

				Mầm non		1,858				1,858						413		617		595		182		413				22		22								28		100.00 %						0								0														62,055		58,255		58,255		22,348		65,035								3,800		3,800				3,800		28,880		0						0								13,958		58,254		11,184		0.0%						70,802		77,843						79.86%		87.87%		0.00%				0.00%		0.00%		0.00%				58,255		21,897								-58,255

				Tiểu học		1,664				1,664						353		447		415		62		353				32		32								22		100.00 %						0								0														13,424		12,353		12,353		10,779		16,426								1,071		1,071				1,071		12,087		0						0								9,609		12,307		4,120		0.0%						70,802		77,843						79.86%		87.87%		0.00%				0.00%		0.00%		0.00%				12,353		10,779								-12,353

				THCS		1,606				1,606						318		363		348		30		318				15		15								6		100.00 %						0								0														3,840		3,307		3,307		4,243		6,057								533		533				533		4,198		0						0								3,682		3,306		1,993		0.0%						70,802		77,843						79.86%		87.87%		0.00%				0.00%		0.00%		0.00%				3,306		4,243								-3,307

				THPT		361				361						38		131		56		27		29				75		66		9						9		100.00 %						0								0														10,185		8,185		8,185		11,700		6,482								2,000		2,000				2,000		9,835		0						0								4,820		8,185		5,971		0.0%						70,802		77,843						79.86%		87.87%		0.00%				0.00%		0.00%		0.00%				8,186		11,700								-8,185

		19		Hưng Yên		2,948		557		2,391		0		0		0		851		387		387		0				464		464		0				0				100.00 %						0								0														125,983		86,443		44,100		42,343										38,500		38,500		0		38,500				1,040		1,040		0		129,660		44,100		42,343		26,343		39,580		30,733		8,847		89.8%		16,000		43,217		83,874		43,647		40,227				97.03%		98.97%		95.00%				42.95%		69.69%		94.73%		55,688		30,733		24,955				1864/GD&ĐT-KCH 16/09/09				0

				Mầm non		1,209		175		1,034						0		275		156		156						119		119										100.00 %						0								0														22,936		12,690		12,690		5,520										10,246		10,246				10,246				0						0								12,690		10,537		754		0.0%						70,802		0						79.86%		87.87%		0.00%				0.00%		0.00%		0.00%				10,537		5,331								-12,690

				Tiểu học		1,134		264		870						0		190		64		64						126		126										100.00 %						0								0														25,328		13,126		13,126		8,562										12,202		12,202				12,202				0						0								13,126		8,546		4,560		0.0%						70,802		0						79.86%		87.87%		0.00%				0.00%		0.00%		0.00%				8,546		7,751								-13,126

				THCS		605		118		487						0		231		140		140						91		91										100.00 %						0								0														18,501		9,284		9,284		7,096										9,217		9,217				9,217				0						0								9,284		7,523		2,408		0.0%						70,802		0						79.86%		87.87%		0.00%				0.00%		0.00%		0.00%				7,523		2,990								-9,284

				THPT		0		0		0						0		155		27		27						128		128										100.00 %						0								0														14,835		8,000		8,000		6,165										6,835		6,835				6,835				0						0								8,000		4,127		1,125		0.0%						70,802		0						79.86%		87.87%		0.00%				0.00%		0.00%		0.00%				4,127		2,555								-8,000

		20		Vĩnh Phúc		2,182		0		2,182		0		0		1,878		2,458		494		371		123				1,504		209		1,295				460				81.29 %						0								0														549,954		21,943		11,000		10,943										281,357		399,597		187,700		211,897				128,414		58,954		69,460		37,805		11,000		16,443		10,943		18,943		11,000		7,943		172.2%		5,500		10,362		26,615		11,000		15,615				96.98%		100.00%		94.96%				53.02%		100.00%		82.64%		20,043		11,000		9,043				Email				0		-525

				Mầm non		855				855		0				443		606		128		95		33				367		68		299				111				81.68 %						0								0														129,957		2,100		2,100		4,200										73,429		92,029		37,500		54,529				35,828		16,928		18,900		0								2,100		2,100		2,700		0.0%						70,802		0						79.86%		87.87%		0.00%				0.00%		0.00%		0.00%				2,100		2,200								-2,100

				Tiểu học		786				786		0				684		834		128		86		42				544		64		480				162				80.58 %						0								0														177,494		4,600		4,600		3,500										99,378		128,778		56,100		72,678				44,116		17,416		26,700		0								4,600		4,600		3,000		0.0%						70,802		0						79.86%		87.87%		0.00%				0.00%		0.00%		0.00%				4,600		3,600								-4,600		-48

				THCS		541				541		0				687		954		238		190		48				529		77		452				187				80.40 %						0								0														165,710		4,300		4,300		3,243										79,400		112,940		57,400		55,540				48,470		24,610		23,860		0								4,300		4,300		2,243		0.0%						70,802		0						79.86%		87.87%		0.00%				0.00%		0.00%		0.00%				4,300		3,243								-4,300		-413

				THPT		0				0		0				64		64		0								64				64								100.00 %						0								0														65,850		0														29,150		65,850		36,700		29,150				0						0								0						0.0%						70,802		0						79.86%		87.87%		0.00%				0.00%		0.00%		0.00%														0		-64

		21		Bắc Ninh		1,173		0		1,173		0		0		406		591		222		142		80				185		43		142				184				68.87 %						0								0														222,265		125,972		14,700		24,795		86,477								48,805		66,074		31,094		34,980				30,219		16,394		13,825		55,972		14,700		24,795		16,495		14,700		14,700		9,191		100.0%		8,300		16,477		36,361		14,700		21,661				92.06%		100.00%		87.36%				62.55%		100.00%		123.13%		35,011		14,700		20,311				Email				0

				Mầm non		550				550						130		171		57		29		28				46		12		34				68				60.23 %						0								0														20,073		2,400		2,400		4,245										13,185		9,300		6,888		9,300				8,373		4,488		3,885		0								2,400		2,400		2,100								70,802		0						79.86%		87.87%		0.00%				0.00%		0.00%		0.00%				3,350		2,300								-2,400

				Tiểu học		341				341						120		136		45		13		32				49		3		46				42				69.12 %						0								0														19,718		1,400		1,400		3,450										17,030		12,168		2,688		12,168				6,150		1,288		4,862		0								1,400		1,400		400								70,802		0						79.86%		87.87%		0.00%				0.00%		0.00%		0.00%				950		800								-1,400

				THCS		163				163						90		182		95		75		20				49		17		32				38				79.12 %						0								0														27,476		6,900		6,900		4,850										12,020		8,112		15,456		8,112				12,464		8,556		3,908		0								6,900		6,900		3,141								70,802		0						79.86%		87.87%		0.00%				0.00%		0.00%		0.00%				6,400		4,596								-6,900

				THPT		119				119						66		102		25		25						41		11		30				36				64.71 %						0								0														12,662		4,000		4,000		3,950										6,600		5,400		6,062		5,400				3,262		2,062		1,200		0								4,000		4,000		3,550								70,802		0						79.86%		87.87%		0.00%				0.00%		0.00%		0.00%				4,000		3,550								-4,000

		22		Hà Nam		1,460		0		1,460		0		0		577		1,102		623		150		473				450		375		75				29				97.37 %						0								0														161,490		71,240		30,300		40,940										40,775		88,450		48,375		40,075				1,800		1,100		700		124,554		30,300		40,940		27,240		30,300		30,300		0		100.0%		13,700		53,314		71,235		30,300		40,935				99.99%		100.00%		99.99%				57.20%		100.00%		150.29%		71,240		30,300		40,940				944/UBND-GTXD 21/07/09		X		0		-136

				Mầm non		589				589						138		245		141		30		111				94		77		17				10				95.92 %						0								0														26,913		7,000		7,000		8,800										6,757		19,663		12,906		6,757				250		250				0								7,000		7,000										70,802		0						79.86%		87.87%		0.00%				0.00%		0.00%		0.00%				7,000		5,900								-7,000

				Tiểu học		415				415						160		346		219		65		154				127		121		6								100.00 %						0								0														31,046		10,000		10,000		11,700										9,877		20,196		10,319		9,877				850		850				0								10,000		10,000										70,802		0						79.86%		87.87%		0.00%				0.00%		0.00%		0.00%				10,000		7,400								-10,000

				THCS		456				456						215		375		191		16		175				184		144		40								100.00 %						0								0														34,778		10,600		10,600		14,300										9,100		23,478		15,078		8,400				700				700		0								10,600		10,600										70,802		0						79.86%		87.87%		0.00%				0.00%		0.00%		0.00%				10,600		9,800								-10,600

				THPT		0				0						64		136		72		39		33				45		33		12				19				86.03 %						0								0														20,227		2,700		2,700		6,140										7,455		17,527		10,072		7,455				0						0								2,700		2,700										70,802		0						79.86%		87.87%		0.00%				0.00%		0.00%		0.00%				2,700		4,140								-2,700		-136

		23		Nam Định		3,145		34		3,111		0		0		920		1,688		602		523		79				680		245		435				406				75.95 %						0								0														316,997		146,822		66,900		79,922										65,721		169,850		104,129		65,721				325		325		0		205,108		66,900		79,922		49,922		65,575		65,575				98.0%		30,000		58,286		141,558		66,900		74,658				96.41%		100.00%		93.41%				38.23%		99.22%		24.11%		78,412		66,378		12,034				Email				0		1,457

				Mầm non		1,444		15		1,429						410		872		326		308		18				355		154		201				191				78.10 %						0								0														150		0														0										150		150				0								31,822		39,585										70,802		0						79.86%				0.00%				0.00%		0.00%		0.00%				40,194		4,524								0		572

				Tiểu học		961		7		954						375		618		223		168		55				246		75		171				149				75.89 %						0								0														175		0														0										175		175				0								19,489		20,770										70,802		0						79.86%				0.00%				0.00%		0.00%		0.00%				20,964		5,397								0		343

				THCS		614		12		602						90		153		53		47		6				65		16		49				35				77.12 %						0								0														0		0														0										0						0								4,611		5,220										70,802		0						79.86%				0.00%				0.00%		0.00%		0.00%				5,220		2,113								0		461

				THPT		126		0		126						45		45		0		0		0				14		0		14				31				31.11 %						0								0														0		0														0										0						0								0												70,802		0						79.86%				0.00%				0.00%		0.00%		0.00%														0		81

		24		Ninh Bình		1,615		1,197		138,473		382,020		15,918		257		385		287		108		179				98		20		78						304		100.00 %						0								0														205,932		102,483		33,800		37,407		31,276								41,665		103,449		20,519		41,665		41,265		0		0		0		102,483		33,800		37,407		25,407		33,800						100.0%		12,000		31,276		71,197		33,800		37,397				99.99%		100.00%		99.97%				69.48%		100.00%		147.23%		71,207		33,800		37,407				277/BC-BCĐ 30/12/2010				0

		0		Mầm non												184		309		248		105		143				61		20		41						115		100.00 %						0								0																						11,902								0								13,824								0								28,430																																														0

				Tiểu học												63		66		39		3		36				27				27						91		100.00 %						0								0																						7,208								0								12,545								0								485																																														0

				THCS												10		10		0				0				10				10						88		100.00 %						0								0																						10,123								0								14,128								0																																																						0

				THPT												0		0		0								0										10		0.00 %						0								0																						2,043								0								768								0																																																						0

		25		Thái Bình		3,855		0		3,855		0		0		1,271		2,171		779		405		374				1,392		495		897				0				100.00 %						0								0														311,943		209,455		82,500		126,955				0		0				69,804		93,488		32,684		60,804				9,000		0		9,000		268,478		82,500		126,955		73,955		91,222		81,522		9,700		110.6%		53,000		59,023		204,621		82,106		122,515				97.69%		99.52%		96.50%				59.65%		98.95%		106.17%		160,148		81,631		78,517				614/BC-SGD ĐT 17/09/09				0

				Mầm non		1,701				1,701						538		850		298		140		158				552		172		380								100.00 %		0		0		0								0												0.00 %		57,702		32,002		32,002		59,250										15,000		25,700		10,700		15,000				0														32,537		32,000		4,108								0								0.00%		0.00%		0.00%				0.00%		0.00%		0.00%				32,000		22,327								-32,002

				Tiểu học		942				942						286		558		199		125		74				359		147		212								100.00 %		0		0		0								0												0.00 %		41,600		23,400		23,400		26,085										10,000		18,200		8,200		10,000				0														20,534		22,845		442								0								0.00%		0.00%		0.00%				0.00%		0.00%		0.00%				22,845		6,521								-23,400

				THCS		962				962						307		538		190		103		87				348		128		220								100.00 %		0		0		0								0												0.00 %		39,520		21,598		21,598		26,620										10,000		17,922		7,922		10,000				0														20,002		21,246		2,800								0								0.00%		0.00%		0.00%				0.00%		0.00%		0.00%				21,246		6,639								-21,598

				THPT		250				250						140		225		92		37		55				133		48		85								100.00 %		0		0		0								0												0.00 %		37,166		5,500		5,500		15,000										25,804		31,666		5,862		25,804				0														5,216		5,431		2,350								0								0.00%		0.00%		0.00%				0.00%		0.00%		0.00%				5,431		5,317								-5,500

		IV		Bắc Trung Bộ		25,689		459		25,230		323,688		13,487		7,259		12,541		8,163		5,068		3,095		0		4,022		293		3,729		0		435		2,388		97.16 %		1,701		2,824		1,707		1,115		592		0		1,017		8		1,009		0		100		256		96.46 %		2,801,740		2,163,134		752,495		840,806				47,843		72,292				266,384		193,784		24,621		142,823				444,822		321,261		123,561		2,686,118		805,200		926,104		615,504		802,677		649,260		115,719		99.7%		310,600		954,814		1,660,623		790,185		870,438				95.92%		98.14%		93.99%				50.49%		93.61%		97.90%		1,356,314		753,763		602,551

		26		Thanh Hóa		9,040		0		9,040		125,184		5,216		2,327		4,815		2,696		2,488		208				2,119		0		2,119				0		2,155		100.00 %		472		711		711		239		472				0		0		0				0				100.00 %		1,006,889		725,436		303,795		379,097				11,832		30,712				32,652		22,516		2,516		20,000				258,937		246,285		12,652		1,007,312		321,500		423,123		288,123		315,626		315,627		48,629		98.2%		135,000		262,689		726,193		321,050		405,143				97.52%		99.86%		95.75%				59.95%		97.58%		100.72%		603,890		313,705		290,185				1319/SGDĐT-KHTC 17/09/09				5,873		3,018

				Mầm non		3,092				3,092						793		1,885		1,170		1,092		78				715				715						517		100.00 %		0		0		0								0												0.00 %		165,527		157,325		157,325		134,980										7,910		8,162		292		7,870				40				40		0										157,325		16,424								0								0.00%				0.00%				0.00%		0.00%		0.00%				157,325		16,424								-157,325

				Tiểu học		3,458				3,458						742		1,557		889		815		74				668				668						915		100.00 %		170		247		247		77		170				0										270		100.00 %		91,416		83,082		79,457		113,126				3,625		10,938				7,131		8,064		1,203		6,861				270				270		0										83,082		16,038								0								0.00%				0.00%				0.00%		0.00%		0.00%				83,082		16,038								-83,082		1,901

				THCS		1,965				1,965						583		1,164		637		581		56				527				527						613		100.00 %		205		321		321		116		205				0										166		100.00 %		79,361		72,931		67,013		98,742				5,918		12,179				5,425		6,274		1,005		5,269				156				156		0										72,931		12,740								0								0.00%				0.00%				0.00%		0.00%		0.00%				72,931		12,740								-72,931		801

				THPT		525				525						209		209		0								209				209						110		100.00 %		97		143		143		46		97				0										99		100.00 %		2,305		2,289				32,249				2,289		7,595				0		16		16						0						0										2,289		3,427								0								0.00%				0.00%				0.00%		0.00%		0.00%				367		3,060								-2,289		316

		27		Nghệ An		7,665		0		7,665		91,800		3,825		2,582		4,123		2,941		1,455		1,486				1,182		165		1,017				79				100.00 %		970		970		0		0		0				960		0		960				10				98.97 %		1,065,244		868,452		255,200		199,475		331,277		0		0		82,500		124,312		35,800		600		25,200		10,000		160,992		61,880		99,112		868,452		255,200		199,475		152,475		221,564		204,883		16,681		86.8%		47,000		413,777		448,554		253,949		194,605				98.65%		99.51%		97.56%				37.24%		84.32%		70.96%		323,383		215,190		108,193				Email

				Mầm non		1,816				1,816						806		1,263		1,011		437		574				252		20		232								100.00 %		157		157		0								157				157								100.00 %		155,808		71,950		71,950		89,941		135,463						12,860		64,178		0								83,858		19,680		64,178		0								70,332		61,791		8,541		0.0%						509,459		223,967						79.86%		87.87%		0.00%				0.00%		0.00%		0.00%				65,613		48,534								-71,950

				Tiểu học		3,726				3,726						873		1,453		1,082		540		542				371		40		331								100.00 %		498		498		0								498				498								100.00 %		130,855		91,685		91,685		64,197		112,287						41,810		17,790		0								39,170		21,380		17,790		0								77,360		72,530		4,830		0.0%						509,459		223,967						79.86%		87.87%		0.00%				0.00%		0.00%		0.00%				76,855		30,895								-91,685

				THCS		1,906				1,906						639		1,150		776		478		298				374		33		341								100.00 %		295		295		0								295				295								100.00 %		118,243		80,279		80,279		45,337		70,799						27,190		17,144		0								37,964		20,820		17,144		0								70,132		66,822		3,310		0.0%						509,459		223,967						79.86%		87.87%		0.00%				0.00%		0.00%		0.00%				68,982		23,791								-80,279

				THPT		217				217						185		257		72		0		72				185		72		113								100.00 %		20		20		0								10				10				10				50.00 %		37,086		11,286		11,286				12,728						640		25,200		25,800		600		25,200		10,000		0						0								3,740		3,740				0.0%						509,459		223,967						79.86%		87.87%		0.00%				0.00%		0.00%		0.00%				3,740		4,973								-11,286

		28		Hà Tĩnh		2,989		0		2,989		38,640		1,610		729		1,388		1,338		659		679				50		0		50				0				100.00 %		0		184		176		176		0				8		8		0				0				100.00 %		203,470		199,461		84,800		96,721				8,120		9,820				1,777		3,889		2,232		1,657				120		0		120		351,546		91,600		106,541		60,841		120,000		81,000		39,000		131.0%		45,700		153,405		195,488		91,078		104,410				98.66%		99.43%		98.00%				53.55%		99.07%		160.25%		188,244		90,746		97,498				1086/SGD&ĐT-KHTC 16/09/09

				Mầm non		793				793						291		564		552		273		279				12				12								100.00 %		0		2		2		2						0												100.00 %		70,925		67,845		34,725		32,760				160		200				848		2,960		2,232		728				120				120		0								50,312		33,592		16,720								509,459		0						0.00%				0.00%				0.00%		0.00%		0.00%				33,671		28,202								-34,885

				Tiểu học		1,230				1,230						216		420		414		204		210				6				6								100.00 %		0		41		41		41						0												100.00 %		35,585		35,006		21,435		10,840				1,840		891				579		579				579				0						0								31,495		21,480		10,015								509,459		0						0.00%				0.00%				0.00%		0.00%		0.00%				22,856		11,857								-23,275

				THCS		966				966						214		396		364		182		182				32				32								100.00 %		0		76		68		68						8		8										100.00 %		46,280		45,930		28,640		13,250				3,040		1,000				350		350				350				0						0								33,863		22,928		10,935								509,459		0						0.00%				0.00%				0.00%		0.00%		0.00%				30,985		10,802								-31,680

				THPT		0				0						8		8		8				8				0												100.00 %		0		65		65		65						0												100.00 %		4,980		4,980								3,080		1,900				0		0								0						0								4,330		3,000		1,330								509,459		0						0.00%				0.00%				0.00%		0.00%		0.00%				3,080		1,372								-3,080

		29		Quảng Bình		2,373		0		2,373		33,720		1,405		640		704		297		0		297				255		64		191				152				78.41 %		48		501		501		453		48				0		0		0				0				100.00 %		158,710		126,498		34,750		50,647				20,541		20,560				24,316		24,316		0		24,316				7,896		7,896		0		184,549		55,600		70,899		36,899		59,510		47,750		11,409		107.0%		34,000		58,050		92,104		42,808		49,296				72.81%		76.99%		69.53%				40.21%		95.77%		56.80%		74,210		53,250		20,960				9/18/09				309

				Mầm non		655				655						157		157		48				48				54		0		54				55				64.97 %		6		79		79		73		6				0												100.00 %		0		0														0																0										9,594		3,438																								0.00%		0.00%		0.00%														0

				Tiểu học		959				959						236		280		112				112				105		44		61				63				77.50 %		25		238		238		213		25				0												100.00 %		0		0														0																0										17,910		3,583																								0.00%		0.00%		0.00%														0

				THCS		725				725						213		233		125				125				74		20		54				34				85.41 %		12		120		120		108		12				0												100.00 %		0		0														0																0										14,588		3,839																								0.00%		0.00%		0.00%														0

				THPT		34				34						34		34		12				12				22		0		22				0				100.00 %		5		64		64		59		5				0												100.00 %		0		0														0																0										5,658		549																								0.00%		0.00%		0.00%														0

		30		Quảng Trị		1,805		384		1,421		26,400		1,100		341		667		530		326		204				137		0		137				0		233		100.00 %		154		401		319		247		72				49		0		49				33		256		91.77 %		215,374		153,457		35,790		65,136		34,771		7,210		9,400		1,150		22,377		46,040		18,000		11,700		16,340		15,877		5,200		10,677		153,457		43,000		74,536		42,836		51,722		0		0		120.3%		31,700		35,921		113,854		43,000		70,854				96.87%		100.00%		95.06%				55.10%		99.52%		97.50%		84,558		42,795		41,763				Email				0

				Mầm non		442		121		321		4,320				74		151		115		77		38				36		0		36						25		100.00 %		32		95		79		63		16				8				8				8		88		91.58 %		28,742		13,120		11,792		9,179				1,328		1,715				10,122		6,200		4,000		2,200				9,422		1,500		7,922		0																				509,459		0						79.86%				0.00%				0.00%		0.00%		0.00%				1,285		158								-13,120

				Tiểu học		720		137		583		10,704				80		174		140		94		46				34		0		34						98		100.00 %		55		144		111		89		22				23				23				10		75		93.06 %		21,004		11,289		8,505		11,508				2,784		3,238				3,415		6,815		4,300		2,515				2,900		2,000		900		0																				509,459		0						79.86%				0.00%				0.00%		0.00%		0.00%				2,760		237								-11,289

				THCS		362		103		259		6,840				84		190		158		106		52				32		0		32						92		100.00 %		57		108		75		51		24				18				18				15		49		86.11 %		18,811		9,371		7,993		8,913				1,378		3,547				4,740		6,085		3,200		2,885				3,355		1,500		1,855		0																				509,459		0						79.86%				0.00%				0.00%		0.00%		0.00%				1,360		1,320								-9,371

				THPT		281		23		258		4,536				103		152		117		49		68				35		0		35						18		100.00 %		10		54		54		44		10				0				0						44		100.00 %		17,020		9,220		7,500		7,136				1,720		900				4,100		7,600		3,500		4,100				200		200				0																				509,459		0						79.86%				0.00%				0.00%		0.00%		0.00%				1,720		541								-9,220

		31		Thừa Thiên-Huế		1,817		75		1,742		7,944		331		640		844		361		140		221				279		64		215				204				75.83 %		57		57		0		0		0				0		0		0				57						152,053		89,830		38,160		49,730				140		1,800				60,950		61,223		1,273		59,950				1,000		0		1,000		120,802		38,300		51,530		34,330		34,255						89.4%		17,200		30,972		84,430		38,300		46,130				93.99%		100.00%		89.52%				67.90%		99.42%		128.03%		82,029		38,077		43,952				2048/UBND-GD     11/05/2009				0

				Mầm non		428		13		415		24				112		131		31		11		20				56		8		48				44				66.41 %		0		0		0								0								0				0.00 %		15,527		5,597		5,597		600										9,930		9,930				9,930				0														5,485																				0.00%		0.00%		0.00%				0.00%		0.00%		0.00%														-5,597

				Tiểu học		915		30		885		3,168				327		474		225		94		131				136		53		83				113				76.16 %		22		22		0								0								22				0.00 %		47,927		23,417		23,417		24,720										24,510		24,510				24,510				0														20,373																				0.00%		0.00%		0.00%				0.00%		0.00%		0.00%														-23,417

				THCS		444		32		412		2,088				195		213		85		15		70				87		3		84				41				80.75 %		12		12		0								0								12				0.00 %		17,646		7,786		7,786		8,310										9,860		9,860				9,860				0														7,249																				0.00%		0.00%		0.00%				0.00%		0.00%		0.00%														-7,786

				THPT		30		0		30		2,664				6		26		20		20						0								6				76.92 %		23		23		0								0								23				0.00 %		14,750		1,500		1,360		700				140						13,250		13,250				13,250				0														1,148																				0.00%		0.00%		0.00%				0.00%		0.00%		0.00%														-1,500

		V		Nam Trung Bộ		13,460		26		13,434		70,788		2,950		3,176		5,121		2,724		1,502		1,222		0		1,636		443		1,193		0		761		452		85.14 %		550		734		332		179		153		0		312		5		307		0		90		42		87.74 %		1,007,398		660,600		257,544		328,558				19,855		20,818				255,677		322,791		48,041		245,207				24,007		13,537		10,470		955,120		277,400		355,715		238,971		286,292		36,074		0		103.2%		116,744		322,005		597,929		273,793		324,136				94.44%		98.70%		91.12%				51.70%		93.09%		98.56%		493,774		258,240		235,534

		32		Đà Nẵng		363		0		363		0		0		0		94		94		94		0				0		0		0				0		56		100.00 %		0		8		8		8		0				0		0		0				0				100.00 %		33,243		8,675		1,658		6,576				441		0				21,642		24,568		2,926		21,642				0		0		0		8,676		2,100		6,576		1,265		2,109		1,682				100.4%		5,311				8,624		2,100		6,524				99.40%		100.00%		99.21%				113.83%		157.14%		519.84%		9,876		3,300		6,576				3289/BC-SGDĐT 18/09/09				1

				Mầm non		122				122						0		28		28		28						0										20		100.00 %		0		2		2		2						0												100.00 %		0		0														0		0								0						0										843				0.0%						4,124		0						79.86%		87.87%		0.00%				0.00%		0.00%		0.00%				949										0

				Tiểu học		165				165						0		24		24		24						0										12		100.00 %		0		0		0								0												0.00 %		0		0														0		0								0						0										839				0.0%						4,124		0						79.86%		87.87%		0.00%				0.00%		0.00%		0.00%				2,032										0

				THCS		40				40						0		18		18		18						0										18		100.00 %		0		6		6		6						0												100.00 %		0		0														0		0								0						0														0.0%						4,124		0						79.86%		87.87%		0.00%				0.00%		0.00%		0.00%				319										0

				THPT		36				36						0		24		24		24						0										6		100.00 %		0		0		0								0												0.00 %		0		0														0		0								0						0														0.0%						4,124		0						79.86%		87.87%		0.00%				0.00%		0.00%		0.00%														0

		33		Quảng Nam		1,588		0		1,588		13,896		579		309		523		211		175		36				234		39		195				78				85.09 %		31		71		53		40		13				5		0		5				13				81.69 %		93,032		71,208		32,800		36,333				1,600		475				21,274		21,824		550		21,274				0		0		0		110,291		34,400		36,808		22,808		34,392		34,392				100.0%		14,000		39,083		68,087		34,400		33,687				95.62%		100.00%		91.52%				48.53%		99.99%		83.84%		53,519		34,397		19,122				3594/BC-BCĐKCH 21/09/09				0

				Mầm non		361				361						46		78		32		32						38				38				8				89.74 %		6		19		16		13		3				0								3				84.21 %		5,980		5,980		5,460		5,363				520		79				5,203						5,203										0										5,980										0								0.00%				0.00%				0.00%		0.00%		0.00%				5,980		1,647								-5,980

				Tiểu học		815				815						140		221		75		57		18				116		24		92				30				86.43 %		10		25		20		15		5				0								5				80.00 %		12,300		12,300		11,700		6,945				600		132				10,081						10,081										0										12,295										0								0.00%				0.00%				0.00%		0.00%		0.00%				12,295		4,278								-12,300

				THCS		360				360						105		198		96		78		18				68		15		53				34				82.83 %		15		27		17		12		5				5				5				5				81.48 %		14,590		14,590		14,110		6,019				480		264				4,715						4,715										0										14,587										0								0.00%				0.00%				0.00%		0.00%		0.00%				14,587		2,338								-14,590

				THPT		52				52						18		26		8		8						12				12				6				76.92 %		0		0		0								0		0						0				0.00 %		1,530		1,530		1,530		746										382						382										0										1,530										0								0.00%				0.00%				0.00%		0.00%		0.00%				1,530		349								-1,530

		34		Quảng Ngãi		2,224		0		2,224		12,888		537		342		654		312		312		0				342		0		342				0				100.00 %		132		132		0		0		0				132		0		132				0				100.00 %		114,510		110,010		46,900		57,210				0		5,900				4,500		4,500		0		4,500				0		0		0		147,651		46,900		63,110		42,010		46,900						100.0%		21,100		37,641		100,113		46,842		53,271				91.00%		99.88%		84.41%				51.22%		100.00%		68.37%		75,624		46,900		28,724				Email		x		0

				Mầm non		399				399						56		124		68		68						56				56								100.00 %		11		11		0								11				11								100.00 %		13,353		12,741		12,741		18,101						234				612		612				612				0						0																				0								0.00%				0.00%				0.00%		0.00%		0.00%				12,741		9,946								-12,741

				Tiểu học		1,139				1,139						166		308		142		142						166				166								100.00 %		59		59		0								59				59								100.00 %		20,530		18,171		18,171		23,887						2,572				2,359		2,359				2,359				0						0																				0								0.00%				0.00%				0.00%		0.00%		0.00%				18,171		11,422								-18,171

				THCS		599				599						100		182		82		82						100				100								100.00 %		52		52		0								52				52								100.00 %		13,167		12,403		12,403		11,907						2,804				764		764				764				0						0																				0								0.00%				0.00%				0.00%		0.00%		0.00%				12,403		6,052								-12,403

				THPT		87				87						20		40		20		20						20				20								100.00 %		10		10		0								10				10								100.00 %		4,350		3,585		3,585		3,604										765		765				765				0						0																				0								0.00%				0.00%				0.00%		0.00%		0.00%				3,585		1,304								-3,585

		35		Bình Định		1,943		26		1,917		8,076		337		568		922		692		354		338				230		0		230				0		396		100.00 %		212		289		211		77		134				78		0		78				0		42		100.00 %		186,952		118,124		28,041		46,192		32,184		7,759		2,307		1,641		29,152		68,828		10,133		29,152		29,543		0		0		0		123,203		35,800		53,578		35,678		44,256		0		0		123.6%		17,900		33,825		86,868		35,632		51,236				97.19%		99.53%		95.63%				63.09%		98.43%		119.09%		77,728		35,238		42,490				Email				0

				Mầm non		283		0		283		0				61		132		132		71		61				0										78		100.00 %		0		0		0								0												0.00 %		10,865		6,865		6,164		4,640		6,258		701						3,299		4,000		701		3,299		2,363		0						0																				4,124		0						79.86%				0.00%				0.00%		0.00%		0.00%				5,685		2,654								-6,865

				Tiểu học		1,123		0		1,123		2,088				318		543		423		225		198				120				120						217		100.00 %		27		43		32		16		16				11				11						27		100.00 %		53,059		28,521		22,063		15,986		16,415		6,458		1,010		1,094		17,556		24,538		6,982		17,556		13,754		0						0																				4,124		0						79.86%				0.00%				0.00%		0.00%		0.00%				21,640		11,450								-28,521

				THCS		366		20		346		3,036				97		155		105		58		47				50				50						66		100.00 %		41		83		70		42		28				13				13						6		100.00 %		12,915		5,579		4,979		6,810		5,062		600		532		174		6,326		7,336		1,010		6,326		3,934		0						0																				4,124		0						79.86%				0.00%				0.00%		0.00%		0.00%				4,979		6,357								-5,579

				THPT		171		6		165		2,952				92		92		32				32				60				60						35		100.00 %		144		163		109		19		90				54				54						9		100.00 %		3,411		0				5,935		4,449				765		373		1,971		3,411		1,440		1,971		9,492		0						0																				4,124		0						79.86%				0.00%				0.00%		0.00%		0.00%						5,030								0

		36		Phú Yên		1,958		0		1,958		3,048		127		256		491		92		74		18				220		161		59				179				63.54 %		87		96		11		9		2				37		0		37				48				50.00 %		104,961		65,752		37,000		23,401				2,500		2,851				28,109		38,441		10,802		27,639				768		298		470		118,170		39,500		26,252		26,252		5,270						13.3%				52,418		55,924		36,783		19,141				85.05%		93.12%		72.91%				22.32%		53.27%		20.34%		26,380		21,041		5,339				9/21/09				0

				Mầm non		374				374						76		106		8		8						41		22		19				57				46.23 %		0		0		0								0												0.00 %		12,775		8,050		8,050		7,669										4,246		4,576		438		4,138				149		41		108		0														0.0%						4,124		0						79.86%		87.87%		0.00%				0.00%		0.00%		0.00%				2,717		1,074								-8,050

				Tiểu học		1,021				1,021						131		265		57		41		16				117		93		24				91				65.66 %		29		36		7		7						17				17				12				66.67 %		25,749		18,650		17,850		13,261				800		713				5,403		6,618		1,477		5,141				481		219		262		0														0.0%						4,124		0						79.86%		87.87%		0.00%				0.00%		0.00%		0.00%				13,956		3,553								-18,650

				THCS		277				277						31		64		15		15						18		18						31				51.56 %		23		25		4		2		2				18				18				3				88.00 %		9,840		6,960		5,640		2,802				1,320		1,025				1,735		2,742		1,107		1,635				138		38		100		0								700						0.0%						4,124		0						79.86%		87.87%		0.00%				0.00%		0.00%		0.00%				2,702		355								-6,960

				THPT		286				286						18		56		12		10		2				44		28		16								100.00 %		35		35		0								2				2				33				5.71 %		30,345		5,840		5,460		2,502				380		1,113				16,725		24,505		7,780		16,725				0						0								500						0.0%						4,124		0						79.86%		87.87%		0.00%				0.00%		0.00%		0.00%				1,666		357								-5,840

		37		Khánh Hòa		1,185		0		1,185		16,800		700		378		378		0		0		0				80		0		80				298				21.16 %		21		66		49		45		4				12		0		12				5				92.42 %		96,146		16,146		0		5,373				6,500		4,273				80,000		80,000		0		80,000				0		0		0		22,945		6,500		10,906		5,373		3,700						56.9%		5,533		5,539		15,385		5,836		9,549				88.39%		89.78%		87.56%				31.39%		88.25%		27.28%		7,202		5,736		1,466				Mail 18/09/09				0

				Mầm non		151				151						37		37		0								8				8				29				21.62 %		0		0		0								0												0.00 %		0		0														0		0								0						0														0.0%						4,124		0						79.86%		87.87%		0.00%				0.00%		0.00%		0.00%														0

				Tiểu học		736				736						295		295		0								60				60				235				20.34 %		0		15		15		15						0												100.00 %		1,880		1,880								1,880						0		0								0						0														0.0%						4,124		0						79.86%		87.87%		0.00%				0.00%		0.00%		0.00%														-1,880

				THCS		252				252						42		42		0								8				8				34				19.05 %		14		36		26		22		4				5				5				5				86.11 %		3,700		3,700								3,700		2,573				0		0								0						0														0.0%						4,124		0						79.86%		87.87%		0.00%				0.00%		0.00%		0.00%						696								-3,700

				THPT		46				46						4		4		0								4				4								100.00 %		7		15		8		8						7				7								100.00 %		920		920								920		1,700				0		0								0						0														0.0%						4,124		0						79.86%		87.87%		0.00%				0.00%		0.00%		0.00%						770								-920

		38		Ninh Thuận		1,853		0		1,853		12,528		522		811		1,209		796		390		406				265		8		257				148				87.76 %		67		67		0		0		0				43		0		43				24				64.18 %		145,253		144,723		61,145		78,923				555		4,100				0		530		530		0				0		0		0		194,362		61,700		83,023		55,323		64,029						103.8%		27,700		49,639		137,121		61,700		75,421				94.75%		100.00%		90.84%				62.43%		99.07%		108.85%		121,345		61,128		60,217				Mail

				Mầm non		302				302						129		205		116		68		48				77		8		69				12				94.15 %		0		0		0								0												0.00 %		8,426		8,380		8,380		12,250										0		46		46						0						0																				0								0.00%				0.00%				0.00%		0.00%		0.00%				7,681		4,909								-8,380

				Tiểu học		1,055				1,055						388		596		432		208		224				104		0		104				60				89.93 %		47		47		0								33				33				14				70.21 %		36,193		35,935		35,935		36,073						1,800				0		258		258						0						0																				0								0.00%				0.00%				0.00%		0.00%		0.00%				36,693		20,407								-35,935

				THCS		404				404						247		335		196		88		108				84		0		84				55				83.58 %		10		10		0								0								10				0.00 %		12,049		11,985		11,985		22,500										0		64		64						0						0																				0								0.00%				0.00%				0.00%		0.00%		0.00%				11,872		10,730								-11,985

				THPT		92				92						47		73		52		26		26				0		0						21				71.23 %		10		10		0								10				10								100.00 %		5,562		5,400		5,400		8,200						2,200				0		162		162						0						0																				0								0.00%				0.00%				0.00%		0.00%		0.00%														-5,400

		39		Bình Thuận		2,346		0		2,346		3,552		148		512		850		527		103		424				265		235		30				58				93.18 %		0		5		0		0		0				5		5		0				0				100.00 %		233,301		125,962		50,000		74,550				500		912				71,000		84,100		23,100		61,000				23,239		13,239		10,000		229,822		50,500		75,462		50,262		85,636						169.6%		25,200		103,860		125,807		50,500		75,307				99.88%		100.00%		99.79%				53.13%		100.00%		142.45%		122,100		50,500		71,600				Email				0

				Mầm non		433				433		0				0		0		0								0												0.00 %		0		0		0								0												0.00 %		0		0														0		0								0																																		0.00%				0.00%				0.00%		0.00%		0.00%														0

				Tiểu học		1,442				1,442		864				244		392		218		32		186				136		116		20				38				90.31 %		0		0		0								0												0.00 %		72,439		17,600		17,600		23,500										40,400		41,600		1,200		40,400				13,239		13,239																																0.00%				0.00%				0.00%		0.00%		0.00%				17,600		20,728								-17,600

				THCS		419				419		1,152				142		244		140		28		112				84		74		10				20				91.80 %		0		0		0								0												0.00 %		18,500		14,600		14,600		13,472										0		3,900		3,900						0																																		0.00%				0.00%				0.00%		0.00%		0.00%				14,600		9,657								-14,600

				THPT		52				52		1,536				126		214		169		43		126				45		45										100.00 %		0		5		0								5		5										100.00 %		66,900		18,300		17,800		15,900				500		162				30,600		38,600		18,000		20,600				10,000				10,000																														0.00%				0.00%				0.00%		0.00%		0.00%				17,800		15,525								-18,300

		VI		Tây Nguyên		8,021		34		7,987		123,984		5,166		2,137		3,791		1,718		1,398		320		0		1,003		256		747		0		1,070		0		71.78 %		1,192		2,131		958		718		240		0		662		221		441		0		511		0		76.02 %		677,712		573,771		214,658		242,508				35,726		40,392				67,291		103,941		36,650		67,291				0		0		0		807,483		252,300		282,901		196,301		248,269		79,320		7,485		98.4%		86,600		272,282		487,689		239,821		247,868				91.12%		95.05%		87.62%				54.89%		95.17%		103.48%		443,259		240,117		203,142

		40		Đắk Lắk		2,939		0		2,939		38,760		1,615		776		1,594		731		731		0				87		87		0				776				51.32 %		301		783		304		304		0				178		178		0				301				61.56 %		228,170		196,670		85,980		82,300				9,020		19,370				31,500		31,500		0		31,500				0		0		0		284,980		95,000		101,670		66,670		113,250						119.2%		35,000		88,310		184,118		93,727		90,391				93.62%		98.66%		88.91%				62.43%		99.44%		125.17%		177,922		94,470		83,452				Email				0

				Mầm non		479				479						194		344		150		150						0		0						194				43.60 %		30		42		10		10						2		2						30				28.57 %		16,010		16,010		15,575		15,500				435		2,270				2,031						2,031				0						0																				0								0.00%				0.00%				0.00%		0.00%		0.00%				17,700		11,450								-16,010

				Tiểu học		1,749				1,749						412		705		286		286						7		7						412				41.56 %		112		206		58		58						36		36						112				45.63 %		29,710		29,710		27,515		19,700				2,195		4,300				9,092						9,092				0						0																				0								0.00%				0.00%				0.00%		0.00%		0.00%				30,050		18,150								-29,710

				THCS		711				711						160		463		295		295						8		8						160				65.44 %		135		297		109		109						53		53						135				54.55 %		29,180		29,180		26,330		23,300				2,850		7,300				18,277						18,277				0						0																				0								0.00%				0.00%				0.00%		0.00%		0.00%				30,500		17,690								-29,180

				THPT		0				0						10		82		0		0						72		72						10				87.80 %		24		238		127		127						87		87						24				89.92 %		11,740		11,740		8,200		14,900				3,540		5,500				0										0						0																				0								0.00%				0.00%				0.00%		0.00%		0.00%				11,719		9,620								-11,740

		41		Đắk Nông		458		0		458		8,352		348		126		192		80		66		14				112		0		112				0				100.00 %		115		151		42		36		6				12		0		12				97				35.76 %		48,468		42,197		12,766		23,174				4,129		2,128				3,221		6,271		3,050		3,221				0		0		0		61,066		18,800		25,302		16,802		13,403						71.3%		8,500		16,964		37,576		12,312		25,264				85.20%		65.49%		99.85%				46.31%		88.72%		69.03%		28,278		16,679		11,599				12/2009 -                   676/SGD 7.7.2009		70,000		1,905

				Mầm non		164				164						54		58		12		4		8				46				46								100.00 %		30		30		0		0						4				4				26				13.33 %		2,043		910		910		9,401						481				1,133		1,133				1,133				0						0																				0																																		-910

				Tiểu học		226				226						58		90		38		32		6				52				52								100.00 %		57		82		31		25		6				4				4				47				42.68 %		11,340		9,034		6,122		10,080				2,912		1,176				1,626		2,306		680		1,626				0						0								7,481												0																																		-9,034

				THCS		64				64						14		44		30		30						14				14								100.00 %		28		39		11		11						4				4				24				38.46 %		9,783		6,951		5,734		3,693				1,217		471				462		2,832		2,370		462				0						0								5,922												0																																		-6,951

				THPT		4				4						0		0		0		0						0								0				0.00 %		0		0		0		0						0								0				0.00 %		0		0														0		0								0						0																				0																																		0

		42		Gia Lai		1,572		0		1,572		33,768		1,407		613		897		342		155		187				335		129		206				220				75.47 %		393		562		275		138		137				234		31		203				53				90.57 %		113,345		90,775		39,600		27,406				11,400		12,369				22,570		22,570		0		22,570				0		0		0		155,619		51,000		39,775		39,775		34,828						68.3%				64,844		82,556		46,735		35,821				90.95%		91.64%		90.06%				52.12%		92.66%		85.12%		81,112		47,256		33,856				1125/Sgd&ĐT-KHTC 23/9/09				0

				Mầm non		333				333						132		186		111		50		61				54		4		50				21				88.71 %		85		121		73		33		40				35		3		32				13				89.26 %		21,434		16,760		14,400		14,458				2,360		4,236				4,674		4,674				4,674				0						0																				0								0.00%				0.00%				0.00%		0.00%		0.00%		18,178		12,158		6,020								-16,760

				Tiểu học		746				746						230		356		159		84		75				146		42		104				51				85.67 %		100		129		59		25		34				55		4		51				15				88.37 %		24,068		18,640		16,100		20,153				2,540		1,585				5,428		5,428				5,428				0						0																				0								0.00%				0.00%				0.00%		0.00%		0.00%		22,008		14,910		7,098								-18,640

				THCS		493				493						121		160		72		21		51				70		18		52				18				88.75 %		208		312		143		80		63				144		24		120				25				91.99 %		16,129		12,000		5,500		9,560				6,500		6,548				4,129		4,129				4,129				0						0																				0								0.00%				0.00%				0.00%		0.00%		0.00%		11,119		7,290		3,829								-12,000

				THPT		0				0						130		195		0		0						65		65						130				33.33 %		0		0		0								0		0		0								0.00 %		7,225		3,600		3,600		1,275										3,625		3,625				3,625				0						0																				0								0.00%				0.00%				0.00%		0.00%		0.00%		3,925		3,432		493								-3,600

		43		Kon Tum		1,176		0		1,176		18,072		753		283		469		301		186		115				94		0		94				74				84.22 %		179		293		179		114		65				54		0		54				60				79.52 %		139,450		121,850		31,654		44,063		40,487		5,646		0				10,000		17,600		7,600		10,000				0		0		0		121,850		37,300		44,063		29,063		34,882		31,220		3,680		93.5%		15,000		40,487		63,315		37,300		26,015				77.82%		100.00%		59.04%				46.91%		84.86%		87.74%		57,154		31,654		25,500				156/BC-KCH 18/09/09				0

				Mầm non		254				254						26		62		51		36		15				11		0		11								100.00 %		26		57		41		31		10				6		0		6				10				82.46 %		0		0														0		0								0						0								5,961		7,278		1,401		0.0%						162,525		0						79.86%		87.87%		0.00%				0.00%		0.00%		0.00%														0

				Tiểu học		541				541						192		255		143		63		80				64		0		64				48				81.18 %		94		137		83		43		40				24		0		24				30				78.10 %		0		0														0		0								0						0								7,316		12,216		1,494		0.0%						162,525		0						79.86%		87.87%		0.00%				0.00%		0.00%		0.00%														0

				THCS		363				363						65		134		89		69		20				19		0		19				26				80.60 %		59		99		55		40		15				24		0		24				20				79.80 %		0		0														0		0								0						0								7,576		9,414		785		0.0%						162,525		0						79.86%		87.87%		0.00%				0.00%		0.00%		0.00%														0

				THPT		18				18						0		18		18		18						0		0										100.00 %		0		0		0								0		0										0.00 %		0		0														0		0								0						0								0		2,312				0.0%						162,525		0						79.86%		87.87%		0.00%				0.00%		0.00%		0.00%														0

		44		Lâm Đồng		1,876		34		1,842		25,032		1,043		339		639		264		260		4				375		40		335				0				100.00 %		204		342		158		126		32				184		12		172				0				100.00 %		148,279		122,279		44,658		65,565				5,531		6,525				0		26,000		26,000		0				0		0		0		183,968		50,200		72,091		43,991		51,906		48,100		3,805		103.4%		28,100		61,677		120,124		49,747		70,377				98.23%		99.10%		97.62%				53.70%		99.72%		110.78%		98,793		50,058		48,735				Email				11

				Mầm non		388		2		386						50		71		5		5						66		16		50								100.00 %		19		36		21		17		4				15				15								100.00 %																		0										0																2,616		380																0.00%				0.00%				0.00%		0.00%		0.00%				2,616		5,536								0

				Tiểu học		982		0		982						100		247		143		139		4				104		8		96								100.00 %		92		119		35		27		8				84				84								100.00 %																		0										0																22,766																		0.00%				0.00%				0.00%		0.00%		0.00%				22,795		10,509								0

				THCS		408		10		398						94		160		66		66						94				94								100.00 %		85		115		50		30		20				65				65								100.00 %																		0										0																10,861		1,400																0.00%				0.00%				0.00%		0.00%		0.00%				11,012		9,370								0

				THPT		98		22		76						95		161		50		50						111		16		95								100.00 %		8		72		52		52						20		12		8								100.00 %																		0										0																11,857		2,025																0.00%				0.00%				0.00%		0.00%		0.00%				11,857		4,043								0

		VII		Đông Nam Bộ		6,280		0		6,280		16,800		700		255		790		535		535		0		0		184		0		184		0		71		133		91.01 %		190		340		150		150		0		0		74		0		74		0		116		82		65.88 %		242,968		167,486		55,276		58,581				6,825		8,399				39,700		75,482		10,782		39,700				0		0		0		186,958		62,100		68,081		40,181		71,987		43,173		10,876		115.9%		27,900		56,777		122,773		60,999		61,774				94.31%		98.23%		90.74%				53.14%		98.00%		95.78%		99,347		60,861		38,486

		45		TP.Hồ Chí Minh		0		0		0																																																																																																																																																0

				Mầm non		0																																																																																																																																																				0

				Tiểu học		0																																																																																																																																																				0

				THCS		0																																																																																																																																																				0

				THPT		0																																																																																																																																																				0

		46		Đồng Nai		1,848		0		1,848																																																																																																																																																0

				Mầm non		461				461																																																																																																																																																0

				Tiểu học		1,076				1,076																																																																																																																																																0

				THCS		311				311																																																																																																																																																0

				THPT		0				0																																																																																																																																																0

		47		Bình Dương		0		0		0																																																																																																																																																0

				Mầm non		0										0		0		0								0												0.00 %		0		0		0								0												0.00 %																		0																																												0.00%		0.00%																								0

				Tiểu học		0										0		0		0								0												0.00 %		0		0		0								0												0.00 %																		0																																												0.00%		0.00%																								0

				THCS		0										0		0		0								0												0.00 %		0		0		0								0												0.00 %																		0																																												0.00%		0.00%																								0

				THPT		0										0		0		0								0												0.00 %		0		0		0								0												0.00 %																		0																																												0.00%		0.00%																								0

		48		Bình Phước		532		0		532		15,264		636		108		258		150		150		0				37		0		37				71				72.48 %		164		314		150		150		0				48		0		48				116				63.06 %		54,130		43,348		14,276		15,748				6,825		6,499				0		10,782		10,782		0				0		0		0		64,720		21,100		25,248		15,748		30,990		20,114		10,876		146.9%		9,500		18,372		40,801		19,999		20,802				88.03%		94.78%		82.39%				53.11%		94.14%		92.15%		34,375		19,864		14,511				2219/BC-SGDĐT 14/09/09

				Mầm non		82				82						47		107		60		60						32		0		32				15				85.98 %		39		78		39		39						19				19				20				74.36 %		11,346		7,395		5,709		3,800				1,686		1,511				0		3,951		3,951						0						0								11,330		7,584		3,746								0								0.00%				0.00%				0.00%		0.00%		0.00%				6,612		4,331								-7,395

				Tiểu học		349				349						47		119		72		72						5		0		5				42				64.71 %		49		100		51		51						24				24				25				75.00 %		14,289		9,261		6,854		4,801				2,407		2,148				0		5,028		5,028						0						0								12,666		8,084		4,582								0								0.00%				0.00%				0.00%		0.00%		0.00%				8,884		5,891								-9,261

				THCS		101				101						14		32		18		18						0		0						14				56.25 %		36		66		30		30						5				5				31				53.03 %		4,039		3,080		1,713		648				1,367		1,440				0		959		959						0						0								5,036		3,080		1,956								0								0.00%				0.00%				0.00%		0.00%		0.00%				3,056		1,558								-3,080

				THPT		0				0						0		0		0								0												0.00 %		40		70		30		30						0								40				42.86 %		2,209		1,365								1,365		1,400				0		844		844						0						0								1,958		1,366		592								0								0.00%				0.00%				0.00%		0.00%		0.00%				1,312		592								-1,365

		49		Tây Ninh		2,629		0		2,629		1,536		64		147		532		385		385		0				147		0		147				0		133		100.00 %		26		26		0		0		0				26		0		26				0		82				188,838		124,138		41,000		42,833		35,205		0		1,900		3,200		39,700		64,700		0		39,700		25,000		0		0		0		122,238		41,000		42,833		24,433		40,997		23,059				100.0%		18,400		38,405		81,972		41,000		40,972				97.78%		100.00%		95.66%				53.15%		99.99%		98.13%		64,972		40,997		23,975				111/BCĐ-KCH 01/03/2010		26,000		0

				Mầm non		291		0		291		144				0		0		0		0		0				0		0		0				0				0.00 %		0		0		0								0										5		0.00 %		0		0										300				0																								0						0.0%																						0.00%		0.00%		0.00%														0

				Tiểu học		1,484		0		1,484		528				0		0		0		0		0				0		0		0				0				0.00 %		4		4		0								4				4						9		100.00 %		0		0										475				0																								0						0.0%																						0.00%		0.00%		0.00%														0

				THCS		568		0		568		528				30		395		365		365		0				30				30				0		49		100.00 %		22		22		0								22				22						42		100.00 %		40,695		40,695		40,695		32,611						825				0																								37,947		21,469				0.0%																						0.00%		0.00%		0.00%				37,947		22,253								-40,695

				THPT		286		0		286		336				117		137		20		20		0				117		0		117				0		84		100.00 %		0		0		0								0										26		0.00 %		305		305		305		10,222						300				0																								3,050		1,590				0.0%																						0.00%		0.00%		0.00%				3,050		1,722								-305

		50		B.Rịa-Vũng Tầu		1,271		0		1,271		0																																																																																																																																														0

				Mầm non		297				297						0												0														0				0								0																														0																																																																						0

				Tiểu học		810				810						0												0														0				0								0																														0																																																																						0

				THCS		164				164						0												0														0				0								0																														0																																																																						0

				THPT		0				0						0												0														0				0								0																														0																																																																						0

		VIII		ĐBS Cửu Long		23,986		30		23,956		180,576		7,524		6,980		11,473		4,346		3,235		1,111		0		6,055		1,258		4,797		0		1,072		478		90.66 %		3,390		5,145		1,744		1,312		432		0		2,248		443		1,805		0		1,153		3,857		77.59 %		2,374,607		1,471,092		590,019		710,017				26,811		49,333				593,596		815,753		148,157		557,596				87,762		51,762		36,000		2,138,423		614,200		756,374		499,074		734,244		512,542		253,404		119.5%		257,300		767,849		1,348,599		611,353		737,246				98.40%		99.54%		97.47%				58.63%		101.50%		126.31%		1,253,791		623,419		630,372

		51		Long An		2,077		0		2,077		10,944		456		534		771		237		237		0				534		0		534				0				100.00 %		103		103		10		0		10				93		0		93				0				100.00 %		192,886		107,836		48,000		54,436				0		5,400				85,050		85,050		0		85,050				0		0		0		158,622		48,000		59,836		39,836		57,403		47,100		10,303		119.6%		20,000		50,786		101,563		47,804		53,759				94.18%		99.59%		89.84%				49.77%		98.51%		79.49%		78,947		47,283		31,664				Email				0

				Mầm non		374				374						86		109		23		23						86				86								100.00 %		10		10		0								10				10								100.00 %		17,194		6,539		6,539		9,300										10,655		10,655				10,655				0						0										7,432		464								78,886		0						79.86%				0.00%				0.00%		0.00%		0.00%				6,416		4,148								-6,539

				Tiểu học		1,099				1,099						332		457		125		125						332				332								100.00 %		74		74		10				10				64				64								100.00 %		74,912		23,635		23,635		21,950										51,277		51,277				51,277				0						0										21,877		6,402								78,886		0						79.86%				0.00%				0.00%		0.00%		0.00%				22,920		14,611								-23,635

				THCS		499				499						16		31		15		15						16				16								100.00 %		4		4		0								4				4								100.00 %		40,944		17,826		17,826		8,586										23,118		23,118				23,118				0						0										2,808										78,886		0						79.86%				0.00%				0.00%		0.00%		0.00%				2,808		472								-17,826

				THPT		105				105						100		174		74		74						100				100								100.00 %		15		15		0								15				15								100.00 %		0		0														0		0								0						0										14,983		3,437								78,886		0						79.86%				0.00%				0.00%		0.00%		0.00%				15,017		4,795								0

		52		Tiền Giang		2,161		0		2,161		3,432		143		998		1,475		579		403		176				884		74		810				12				99.19 %		65		71		45		6		39				26		0		26				0				100.00 %		272,036		121,179		48,400		69,459				200		3,120				95,385		150,857		55,472		95,385				0		0		0		221,213		48,600		72,579		48,379		64,728		48,291		16,437		133.2%		24,200		100,034		119,758		48,600		71,158				98.83%		100.00%		98.04%				50.55%		99.78%		130.92%		111,828		48,492		63,336				167/BC-UBND 14/12/09		x		0

				Mầm non		303		0		303						136		226		102		78		24				120		12		108				4				98.23 %		0		0		0								0																														0																0										12,911		1,256								0								0.00%				0.00%				0.00%		0.00%		0.00%				12,911		3,602								0

				Tiểu học		1,342		0		1,342						657		860		355		203		152				497		0		497				8				99.07 %		37		43		27		6		21				16				16																										0																0										20,052		13,211								0								0.00%				0.00%				0.00%		0.00%		0.00%				19,852		24,199								0

				THCS		398		0		398						169		269		80		80		0				189		20		169				0				100.00 %		18		18		18				18				0				0																										0																0										7,828		1,970								0								0.00%				0.00%				0.00%		0.00%		0.00%				7,828		4,543								0

				THPT		118		0		118						36		120		42		42		0				78		42		36				0				100.00 %		10		10		0								10				10																										0																0										7,500										0								0.00%				0.00%				0.00%		0.00%		0.00%				7,500		1,774								0

		53		Bến Tre		2,439		0		2,439		5,232		218		1,205		1,732		480		249		231				737		278		459				515				70.27 %		792		1,327		229		127		102				463		408		55				635				52.15 %		339,452		193,452		62,600		74,573		54,879		300		1,100				76,000		146,000				76,000		70,000		0		0		0		192,952		62,900		75,173		46,973		87,602		59,577		28,025		139.3%		28,200		54,879		135,557		62,900		72,657				98.18%		100.00%		96.65%				68.42%		99.89%		147.30%		132,021		62,831		69,190				130/BC-UBND     08/07/09				0

				Mầm non		416				416						241		324		109		83		26				98				98				117				63.89 %		207		290		71		53		18				30		30						189				34.83 %		101,365		62,600		62,600												38,765		38,765				38,765				0						0								18,252		14,953		3,299								78,886		0						79.86%				0.00%				0.00%		0.00%		0.00%														-62,600

				Tiểu học		1,136				1,136						473		647		239		102		137				312		72		240				96				85.16 %		407		581		133		64		69				110		110						338				41.82 %		0		0														0		0								0						0								27,121		20,948		6,173								78,886		0						79.86%				0.00%				0.00%		0.00%		0.00%														0

				THCS		797				797						366		618		132		64		68				256		188		68				230				62.78 %		106		366		25		10		15				305		250		55				36				90.16 %		0		0														0		0								0						0								33,563		18,508		15,055								78,886		0						79.86%				0.00%				0.00%		0.00%		0.00%														0

				THPT		90				90						125		143		0								71		18		53				72				49.65 %		72		90		0		0		0				18		18						72				20.00 %		0		0														0		0								0						0								8,666		5,168		3,498								78,886		0						79.86%				0.00%				0.00%		0.00%		0.00%														0

		54		Trà Vinh		1,490		0		1,490		8,064		336		495		856		134		118		16				722		243		479				0				100.00 %		140		168		47		20		27				121		8		113				0				100.00 %		113,952		85,352		50,600		30,952				1,800		2,000				17,100		28,600		11,500		17,100				0		0		0		142,158		51,800		30,952		30,952		50,987						98.4%				59,406		82,752		51,800		30,952				100.00%		100.00%		100.00%				50.09%		99.23%		63.97%		71,200		51,400		19,800				139/SGDDT 13/07/09				-600

				Mầm non		145				145						44		78		15		11		4				63		23		40				0				100.00 %		0		0		0								0																														0																0								5,033												0								0.00%				0.00%				0.00%		0.00%		0.00%														0

				Tiểu học		904				904						307		548		113		101		12				435		140		295				0				100.00 %		0		0		0								0																														0																0								31,931												0								0.00%				0.00%				0.00%		0.00%		0.00%														0

				THCS		330				330						106		172		6		6						166		60		106				0				100.00 %		0		0		0								0																														0																0								9,619												0								0.00%				0.00%				0.00%		0.00%		0.00%														0

				THPT		111				111						38		58		0								58		20		38				0				100.00 %		0		0		0								0																														0																0								4,404												0								0.00%				0.00%				0.00%		0.00%		0.00%														0

		55		Vĩnh Long		855		0		855		25,680		1,070		334		497		148		131		17				144		32		112				205				58.75 %		50		65		33		15		18				17				17				15				76.92 %		76,902		51,420		21,900		26,900				0		2,620				832		24,982		24,150		832				500		500		0		68,980		21,900		29,520		19,620		21,792						99.5%		9,900		17,560		47,924		20,559		27,365				93.20%		93.88%		92.70%				55.06%		99.50%		82.52%		37,981		21,791		16,190				Email				0

				Mầm non		178				178						97		148		45		39		6				26		12		14				77				47.97 %		0		0		0								0												0.00 %		0		0														0		0								0						0																				78,886		0						79.86%				0.00%				0.00%		0.00%		0.00%														0

				Tiểu học		470				470						119		204		75		65		10				82		20		62				47				76.96 %		0		0		0								0												0.00 %		0		0														0		0								0						0																				78,886		0						79.86%				0.00%				0.00%		0.00%		0.00%														0

				THCS		207				207						118		145		28		27		1				36				36				81				44.14 %		0		0		0								0												0.00 %		0		0														0		0								0						0																				78,886		0						79.86%				0.00%				0.00%		0.00%		0.00%														0

				THPT		0				0						0		0		0								0												0.00 %		0		0		0								0												0.00 %		0		0														0		0								0						0																				78,886		0						79.86%				0.00%				0.00%		0.00%		0.00%														0

		56		Cần Thơ		1,949		0		1,949		0		0		97		141		44		44		0				97		0		97				0				100.00 %		0		57		57		57		0				0		0		0				0				100.00 %		82,072		34,708		7,046		18,908				8,754		0				47,364		47,364		0		47,364				0		0		0		48,502		15,800		18,908		11,808		19,375		14,741		4,634		122.6%		7,100		13,794		32,202		14,984		17,218				92.78%		94.84%		91.06%				67.55%		99.65%		144.12%		32,763		15,745		17,018				16/11/2009				0

				Mầm non		240				240						0		12		12		12						0												100.00 %		0		0		0								0												0.00 %		3,596		3,596		3,596		1,230										0		0								0						0								3,653		3,170		483		0.0%						78,886		14,744						79.86%		87.87%		0.00%				0.00%		0.00%		0.00%														-3,596

				Tiểu học		1,324				1,324						37		37		0								37				37								100.00 %		0		12		12		12						0												100.00 %		1,800		1,800				7,475				1,800						0		0								0						0								1,503		1,503				0.0%						78,886		14,744						79.86%		87.87%		0.00%				0.00%		0.00%		0.00%														-1,800

				THCS		385				385						60		92		32		32						60				60								100.00 %		0		6		6		6						0												100.00 %		4,350		4,350		3,450		10,203				900						0		0								0						0								8,220		4,069		4,151		0.0%						78,886		14,744						79.86%		87.87%		0.00%				0.00%		0.00%		0.00%														-4,350

				THPT		0				0						0		0		0								0												0.00 %		0		39		39		39						0												100.00 %		6,054		6,054								6,054						0		0								0						0								5,999		5,999				0.0%						78,886		14,744						79.86%		87.87%		0.00%				0.00%		0.00%		0.00%														-6,054

		57		Hậu Giang		683		0		683		13,776		574		364		486		280		112		168				102		10		92				104				78.60 %		176		200		31		0		31				79		24		55				90				55.00 %		91,672		91,672		26,300		57,162				0		8,210				0		0		0		0				0		0		0		162,309		26,300		65,372		23,572		34,556		21,055		13,501		131.4%		41,800		70,637		90,988		26,300		64,688				99.25%		100.00%		98.95%				55.71%		99.98%		272.05%		90,422		26,295		64,127				46/BC UBND 16/07/09				0

				Mầm non		100				100						61		68		24		7		17				16				16				28				58.82 %		13		13		1				1				1				1				11				15.38 %		2,454		2,454		2,454		2,630										0		0								0						0								3,770		2,454		1,316		0.0%						78,886		26,295						79.86%		87.87%		0.00%				0.00%		0.00%		0.00%														-2,454

				Tiểu học		345				345						220		300		187		70		117				56		10		46				57				81.00 %		67		91		20				20				37		24		13				34				62.64 %		16,486		16,486		16,486		14,720										0		0								0						0								27,966		16,481		11,485		0.0%						78,886		26,295						79.86%		87.87%		0.00%				0.00%		0.00%		0.00%														-16,486

				THCS		176				176						53		88		69		35		34				0								19				78.41 %		43		43		0								14				14				29				32.56 %		7,140		7,140		7,140		6,222										0		0								0						0								2,600		1,900		700		0.0%						78,886		26,295						79.86%		87.87%		0.00%				0.00%		0.00%		0.00%														-7,140

				THPT		62				62						30		30		0								30				30								100.00 %		53		53		10				10				27				27				16				69.81 %		220		220		220												0		0								0						0								220		220				0.0%						78,886		26,295						79.86%		87.87%		0.00%				0.00%		0.00%		0.00%														-220

		58		Sóc Trăng		3,363		17		3,346		17,232		718		797		1,395		856		528		328				539		70		469				0				100.00 %		51		135		135		84		51				0		0		0				0				100.00 %		322,314		254,726		93,773		146,776				8,227		5,950				25,835		42,588		16,753		25,835				25,000		25,000		0		401,103		102,000		152,283		101,483		96,568		101,890		90,517		94.7%		50,800		146,820		252,893		102,000		150,893				99.45%		100.00%		99.09%				61.52%		100.00%		142.66%		246,776		102,000		144,776				1942/CTUBND-HC 01/12/09				0

				Mầm non		215		3		212		144				55		128		104		73		31				24				24								100.00 %		0		4		4		4						0												100.00 %		28,398		15,856		15,414		10,617				442		545				5,339		7,778		2,439		5,339				4,764		4,764				0								15,260		15,747		13,029		0.0%						78,886		0						79.86%		87.87%						0.00%		0.00%		0.00%				15,856		8,994								-15,856

				Tiểu học		2,349		10		2,339		3,168				516		839		578		323		255				261				261								100.00 %		6		29		29		23		6				0												100.00 %		83,019		52,761		50,272		99,655				2,489		1,526				13,741		19,478		5,737		13,741				10,780		10,780				0								48,552		56,376		56,584		0.0%						78,886		0						79.86%		87.87%						0.00%		0.00%		0.00%				52,727		85,014								-52,761

				THCS		612		4		608		10,056				144		276		174		132		42				102				102								100.00 %		43		96		96		53		43				0												100.00 %		54,549		31,715		27,091		27,811				4,624		3,108				5,101		13,678		8,577		5,101				9,156		9,156				0								31,212		28,767		15,140		0.0%						78,886		0						79.86%		87.87%						0.00%		0.00%		0.00%				31,675		26,760								-31,715

				THPT		187		0		187		3,864				82		152		0								152		70		82								100.00 %		2		6		6		4		2				0												100.00 %		3,622		1,668		996		8,693				672		165				1,654		1,654				1,654				300		300				0								1,544		1,000		5,764		0.0%						78,886		0						79.86%		87.87%						0.00%		0.00%		0.00%				1,672		6,943								-1,668

		59		An Giang		2,109		0		2,109		7,608		317		350		944		369		337		32				508		257		251				67		478		92.90 %		1,380		2,304		924		924						1,260		0		1,260				120		3,857		94.79 %		245,463		165,463		53,500		71,930		40,033		0		0				40,000		80,000		0		40,000		40,000		0		0		0		168,413		53,500		71,930		47,930		99,146		53,500		45,600		185.3%		24,000		42,983		125,430		53,500		71,930				100.00%		100.00%		100.00%				74.48%		100.00%		150.07%		125,430		53,500		71,930				Email				0

				Mầm non		292				292						62		62		8				8				31				31				23		130		62.90 %		0		0		0								0												0.00 %		0		0														0		0								0						0																				0								0.00%				0.00%				0.00%		0.00%		0.00%														0

				Tiểu học		1,464				1,464						206		782		345		329		16				401		247		154				36		248		95.40 %		0		0		0								0												0.00 %		91,670		51,670		51,670		45,230										40,000		40,000				40,000				0						0																				0								0.00%				0.00%				0.00%		0.00%		0.00%														-51,670

				THCS		323				323						72		90		12		8		4				70		10		60				8		100		91.11 %		0		0		0								0												0.00 %		1,814		1,814		1,814		2,700										0		0								0						0																				0								0.00%				0.00%				0.00%		0.00%		0.00%														-1,814

				THPT		30				30						10		10		4				4				6				6								100.00 %		0		0		0								0												0.00 %		0		0														0		0								0						0																				0								0.00%				0.00%				0.00%		0.00%		0.00%														0

		60		Đồng Tháp		1,612		13		1,599		18,720		780		558		712		164		146		18				409		8		401				139				80.48 %		159		241		184		79		105				38		3		35				19				92.12 %		125,926		89,926		34,500		42,153				7,530		5,743				34,000		36,000		2,000		34,000				0		0		0		122,715		40,000		47,863		29,863		41,866		40,000		1,866		104.7%		18,000		34,852		86,054		40,000		46,054				97.94%		100.00%		96.22%				58.02%		100.00%		104.48%		71,201		40,000		31,201				635/UBND-XDCB 19/11/09				-2,030

				Mầm non		262		9		253						104		137		42		33		9				70		0		70				25				81.75 %		4		4		2		0		2				1		0		1				1				75.00 %		0		0														0		0								0						0																				78,886		40,000						79.86%		87.87%		0.00%				0.00%		0.00%		0.00%														0

				Tiểu học		1,075		4		1,071						358		444		91		86		5				304		0		304				49				88.96 %		74		100		85		26		59				7		0		7				8				92.00 %		0		0														0		0								0						0																				78,886		40,000						79.86%		87.87%		0.00%				0.00%		0.00%		0.00%														0

				THCS		250		0		250						72		92		16		12		4				35		8		27				41				55.43 %		71		112		85		41		44				27		0		27				0				100.00 %		0		0														0		0								0						0																				78,886		40,000						79.86%		87.87%		0.00%				0.00%		0.00%		0.00%														0

				THPT		25		0		25						24		39		15		15		0				0		0		0				24				38.46 %		10		25		12		12						3		3		0				10				60.00 %		0		0														0		0								0						0																				78,886		40,000						79.86%		87.87%		0.00%				0.00%		0.00%		0.00%														0

		61		Kiên Giang		2,552		0		2,552		30,168		1,257		490		965		584		459		125				381		16		365				0				100.00 %		209		209		49		0		49				151		0		151				9				95.69 %		340,747		144,988		68,700		61,098				0		15,190				144,087		133,497		25,410		108,087				62,262		26,262		36,000		240,488		68,700		76,288		51,288		89,449		58,398		31,051		130.2%		25,000		95,500		144,988		68,700		76,288				100.00%		100.00%		100.00%				55.88%		116.33%		106.21%		134,392		79,917		54,475				166/BC-UBND 22/09/2009				0

				Mầm non		157				157						27		47		20		20						27				27								100.00 %		0		0		0								0												0.00 %		10,300		3,300		3,300		1,183										3,960		5,800		1,840		3,960				1,200		1,200				0								3,920		2,970		950		0.0%						78,886		57,768						79.86%		0.00%		0.00%				0.00%		0.00%		0.00%		4,300		3,050		1,250								-3,300

				Tiểu học		1,702				1,702						219		517		358		282		76				159		16		143								100.00 %		0		0		0								0												0.00 %		100,997		47,775		47,775		32,821										32,120		49,160		17,040		32,120				4,062		4,062				0								61,936		40,796		21,140		0.0%						78,886		57,768						79.86%		0.00%		0.00%				0.00%		0.00%		0.00%		67,736		41,367		26,369								-47,775

				THCS		596				596						189		320		153		131		22				167				167								100.00 %		0		0		0								0												0.00 %		54,875		17,625		17,625		17,284										27,720		34,250		6,530		27,720				3,000		3,000				0								23,593		14,632		8,961		0.0%						78,886		57,768						79.86%		0.00%		0.00%				0.00%		0.00%		0.00%		28,633		15,769		12,864								-17,625

				THPT		97				97						55		81		53		26		27				28				28								100.00 %		0		0		0								0												0.00 %		36,000		0														36,000		0								36,000				36,000		0								0						0.0%						78,886		57,768						79.86%		0.00%		0.00%				0.00%		0.00%		0.00%														0

		62		Bạc Liêu		692		0		692		8,376		349		30		316		259		259		0				27		27		0				30				90.51 %		0		0		0		0		0				0		0		0				0						81,107		40,292		18,300		21,992				0		0				27,943		40,815		12,872		27,943				0		0		0		56,268		18,300		21,992		13,692		15,062		23,750				82.3%		8,300		15,976		40,292		18,300		21,992				100.00%		100.00%		100.00%				64.09%		100.00%		129.72%		36,061		18,300		17,761				1588/BC-SG ĐT 31/12/09				0

				Mầm non		179				179		840				13		23		4		4						6		6						13				43.48 %		0		0		0								0																														0																0																																				0.00%		0.00%		0.00%														0

				Tiểu học		312				312		2,592				0		202		202		202						0												100.00 %		0		0		0								0																														0																0																																				0.00%		0.00%		0.00%														0

				THCS		194				194		1,512				17		91		53		53						21		21						17				81.32 %		0		0		0								0																														0																0																																				0.00%		0.00%		0.00%														0

				THPT		7				7		3,432				0		0		0								0														0		0		0								0																														0																0																																				0.00%		0.00%		0.00%														0

		63		Cà Mau		2,004		0		2,004		31,344		1,306		728		1,183		212		212		0				971		243		728								100.00 %		265		265		0		0		0				0		0		0				265						90,078		90,078		56,400		33,678				0		0				0		0		0		0				0		0		0		154,700		56,400		33,678		33,678		55,710		44,240		11,470		98.8%				64,622		88,198		55,906		32,292				97.91%		99.12%		95.88%				54.80%		99.05%		85.82%		84,769		55,865		28,904				Email				0

				Mầm non		121				121								93		14		14						79		28		51								100.00 %				13		0								0								13				0.00 %		0		0																0								0																																																												0

				Tiểu học		1,280				1,280								722		130		130						592		166		426								100.00 %				84		0								0								84				0.00 %		0		0																0								0																																																												0

				THCS		450				450								275		40		40						235		39		196								100.00 %				118		0								0								118				0.00 %		0		0																0								0																																																												0

				THPT		153				153								93		28		28						65		10		55								100.00 %				50		0								0								50				0.00 %		0		0																0								0																																																												0

				Ghi chú:		Nguồn thông tin:

						Theo báo  cáo của UBND các tỉnh, thành phố đến ngày 28 tháng 02 năm 2010.

						Báo cáo của  Kho bạc Nhà nước Trung ương tính đến 15/02/2010.



&L&12&".VnTime" &C&12&".VnTime" Page &P&R&12&".VnTime"



T.Quoc

								TỔNG HỢP KẾT QUẢ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN

		KIÊN CỐ HÓA TRƯỜNG, LỚP HỌC VÀ NHÀ CÔNG VỤ GIÁO VIÊN NĂM 2008-2009

		(Theo báo cáo của các tỉnh, thành phố đến tháng 01 năm 2010)

																								Đơn vị: Triệu đồng

		Các tiêu chí              

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      


    Nội dung		Kế hoạch năm		Kế hoạch đầu tư xây dựng								Tỷ lệ số phòng đã triển khai so với kế hoạch năm		Số vốn huy động để thực hiện Đề án								Tổng vốn TPCP đã phân bổ cho các địa phương		Vốn TPCP đã giải ngân theo báo cáo của Kho bạc TW đến tháng 11/2009		Tỷ lệ giải ngân vốn TPCP đến tháng 11/2009		GHI CHÚ

						Tổng số		Số phòng đã triển khai xây dựng				Số phòng đang làm thủ tục				Tổng số		Trong đó

								Số phòng đã hoàn thành		Số phòng đang xây dựng								Vốn TPCP hỗ trợ		Vốn NSĐP		Vốn huy động khác

		PHÒNG HỌC		Tổng              2008-2009		62,063		32,496		23,227		6,340		89.78 %		11,639,750		8,207,610		2,645,501		786,639		8,275,600		7,844,230		94.79%		12

				Năm 2008		26,904		21,587		5,317		0		100.00 %		4,665,309		3,329,493		845,440		490,376		3,775,600		3,705,749		98.15%

				tỷ lệ%				80.24%		19.76%

				Năm 2009		35,159		10,909		17,910		6,340		81.97 %		6,024,292		3,927,968		1,800,061		296,263		4,500,000		4,138,481		91.97%

				tỷ lệ%				31.03%		50.94%		18.03%

		PHÒNG CÔNG VỤ GIÁO VIÊN		Tổng              2008-2009		22,225		11,953		6,989		3,283		85.23 %		950,149		950,149

				Năm 2008		10,855		9,448		1,407		0		100.00 %		441,382		441,382

				tỷ lệ%				87.04%		12.96%

				Năm 2009		11,370		2,505		5,582		3,283		71.13 %		508,767		508,767

				tỷ lệ%				22.03%		49.09%		28.87%



&LBỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO



Vung 1

								TỔNG HỢP KẾT QUẢ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN

		KIÊN CỐ HÓA TRƯỜNG, LỚP HỌC VÀ NHÀ CÔNG VỤ GIÁO VIÊN NĂM 2008-2009

		(Theo báo cáo của các tỉnh, thành phố đến tháng 8 năm 2009)

								VÙNG 1 - 14 tỉnh miền núi phía Bắc

																								Đơn vị: Triệu đồng

		Các tiêu chí              

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      


    Nội dung		Kế hoạch năm		Kế hoạch đầu tư xây dựng								Tỷ lệ số phòng đã triển khai so với kế hoạch năm		Số vốn huy động để thực hiện Đề án								Tổng vốn TPCP đã phân bổ cho các địa phương		Vốn TPCP đã giải ngân theo báo cáo của Kho bạc TW đến tháng 8/2009		Tỷ lệ giải ngân vốn TPCP đến tháng 8/2009		GHI CHÚ

						Tổng số		Số phòng đã triển khai xây dựng				Số phòng đang làm thủ tục				Tổng số		Trong đó

								Số phòng đã hoàn thành		Số phòng đang xây dựng								Vốn TPCP hỗ trợ		Vốn NSĐP		Vốn huy động khác

		PHÒNG HỌC		Tổng              2008-2009		16,074		9,342		5,122		1,610		89.98 %		3,115,498		2,900,409		201,720		13,369		2,422,178		7,844,230		323.85%		12

				Năm 2008		7,974		6,929		1,045		0		100.00 %		1,107,734		1,038,701		63,942		5,091		1,343,600		1,311,661		97.62%

				tỷ lệ%				86.89%		13.11%

				Năm 2009		8,100		2,413		4,077		1,610		80.12 %		1,385,909		1,239,853		137,778		8,278		1,078,578		1,405,227		130.29%

				tỷ lệ%				29.79%		50.33%		19.88%

		PHÒNG CÔNG VỤ GIÁO VIÊN		Tổng              2008-2009		11,051		7,062		2,676		1,313		88.12 %		621,855		621,855

				Năm 2008		6,704		5,974		730		0		100.00 %		304,322		304,322

				tỷ lệ%				89.11%		10.89%

				Năm 2009		4,347		1,088		1,946		1,313		69.80 %		317,533		317,533

				tỷ lệ%				25.03%		44.77%		30.20%

		GHI CHÚ:

				* Các tỉnh có tiến độ giải ngân nhanh: Lạng Sơn 93,1%, Lào Cai 81,13%

				* Các tỉnh có tiến độ giải ngân chậm: Cao Bằng 13,17%, Phú Thọ 13,81%, Sơn La 8,49%, Lai Châu 12,9%



&LBỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO



ĐBSH

								TỔNG HỢP KẾT QUẢ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN

		KIÊN CỐ HÓA TRƯỜNG, LỚP HỌC VÀ NHÀ CÔNG VỤ GIÁO VIÊN NĂM 2008-2009

		(Theo báo cáo của các tỉnh, thành phố đến tháng 7 năm 2009)

								11 tỉnh,TP đồng bằng sông Hồng

																								Đơn vị: Triệu đồng

		Các tiêu chí              

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      


    Nội dung		Kế hoạch năm		Kế hoạch đầu tư xây dựng								Tỷ lệ số phòng đã triển khai so với kế hoạch năm		Số vốn huy động để thực hiện Đề án								Tổng vốn TPCP đã phân bổ cho các địa phương		Vốn TPCP đã giải ngân theo báo cáo của Kho bạc TW đến 7/2009		Tỷ lệ giải ngân vốn TPCP đến tháng 7/2009		GHI CHÚ

						Tổng số		Số phòng đã triển khai xây dựng				Số phòng đang làm thủ tục				Tổng số		Trong đó

								Số phòng đã hoàn thành		Số phòng đang xây dựng								Vốn TPCP hỗ trợ		Vốn NSĐP		Vốn huy động khác

		PHÒNG HỌC		Tổng              2008-2009		12,194		5,668		5,205		1,321		89.17 %		2,268,037		928,445		1,122,913		216,679		933,945		909,729		97.41%		12

				Năm 2008		4,942		2,920		2,022		0		100.00 %		1,032,772		420,800		513,247		98,725		420,800		417,937		99.32%

				tỷ lệ%				59.09%		40.91%

				Năm 2009		7,252		2,748		3,183		1,321		81.78 %		1,235,265		507,645		609,666		117,954		513,145		491,792		95.84%

				tỷ lệ%				37.89%		43.89%		18.22%

		GHI CHÚ:

				* Các tỉnh có tiến độ giải ngân nhanh vốn TPCP năm 2009: Hà Nam 100%, Quảng Ninh 60,9%

				* Các tỉnh có tiến độ giải ngân chậm vốn TPCP năm 2009: Hà Nội 0%, Bắc Ninh 6,3%, Nam Định 3,4%, Ninh Bình 15%, Thái Bình 12,9%





DBSCL

								TỔNG HỢP KẾT QUẢ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN

		KIÊN CỐ HÓA TRƯỜNG, LỚP HỌC VÀ NHÀ CÔNG VỤ GIÁO VIÊN NĂM 2008-2009

		(Theo báo cáo của các tỉnh, thành phố đến tháng 7 năm 2009)

								VÙNG 6 - 13 tỉnh,TP đồng bằng sông Cửu Long

																								Đơn vị: Triệu đồng

		Các tiêu chí              

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      


    Nội dung		Kế hoạch năm		Kế hoạch đầu tư xây dựng								Tỷ lệ số phòng đã triển khai so với kế hoạch năm		Số vốn huy động để thực hiện Đề án								Tổng vốn TPCP đã phân bổ cho các địa phương		Vốn TPCP đã giải ngân theo báo cáo của Kho bạc TW đến 15/11/2009		Tỷ lệ giải ngân vốn TPCP		GHI CHÚ

						Tổng số		Số phòng đã triển khai xây dựng				Số phòng đang làm thủ tục				Tổng số		Trong đó

								Số phòng đã hoàn thành		Số phòng đang xây dựng								Vốn TPCP hỗ trợ		Vốn NSĐP		Vốn huy động khác

		PHÒNG HỌC		Tổng              2008-2009		11,473		4,346		6,055		1,072		90.66 %		2,169,695		1,376,180		705,753		87,762		1,370,574		1,348,599		98.40%		12

				Năm 2008		4,493		3,235		1,258		0		100.00 %		789,938		590,019		148,157		51,762		614,200		611,353		99.54%

				tỷ lệ%				72.00%		28.00%

				Năm 2009		6,980		1,111		4,797		1,072		84.64 %		1,303,613		710,017		557,596		36,000		756,374		737,246		97.47%

				tỷ lệ%				15.92%		68.72%		15.36%

		PHÒNG CÔNG VỤ GIÁO VIÊN		Tổng              2008-2009		5,145		1,744		2,248		1,153		77.59 %		76,144		76,144

				Năm 2008		1,755		1,312		443		0		100.00 %		26,811		26,811

				tỷ lệ%				74.76%		25.24%

				Năm 2009		3,390		432		1,805		1,153		65.99 %		49,333		49,333

				tỷ lệ%				12.74%		53.24%		34.01%

		GHI CHÚ:

				* Các tỉnh có tiến độ giải ngân nhanh vốn TPCP năm 2009: Sóc Trăng 85%, An Giang 89,5%

				* Các tỉnh có tiến độ giải ngân chậm vốn TPCP năm 2009: Trà Vinh 8,35%, Vĩnh Long 5,36%, Đồng Tháp 6,25%

				* Các tỉnh có tiến độ giải ngân nhanh vốn TPCP: Một là do có sự quan tâm chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; Hai là sự phối hợp tốt giữa các Sở, ban ngành địa phương; Ba là đội ngũ triển khai thực hiện Đề án có đủ năng lực và chuyên mộn. Cụ thể là: Triển khai tốt ông tác chuẩn bị đầu tư, chủ động trong việc lập và phê duyệt danh mục đầu tư đùng mục tiêu, đối tượng của Đề án, khẩn trương phân bổ vốn TPCP hỗ trợ hàng năm, huy động nguồn vốn ngân sách địa phương và tổ chức huy động các nguồn vốn khác tham gia thực hiện Đề án.



&LBỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO



G.ngan

		Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o

																TỔNG HỢP KẾT QUẢ GIẢI NGÂN NGUỒN VỐN TPCP

																(Thuộc Đề án Kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ giáo viên năm 2008-2009)

																																																						Đơn vị: Triệu đồng

		Số TT		Các tiêu chí              

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      


 Tỉnh, 
 thành phố		Số phòng học của Đề án 2008-2012						Nhà công vụ giáo viên thuộc Đề án 2008-2012				Vốn TPCP đã phân bổ cho các địa phương				Kết quả giải ngân theo báo cáo của địa phương								Kết quả giải ngân vốn TPCP theo báo cáo của Kho bạc TW (theo từng thời điểm)																																Số vốn TPCP đã giải ngân theo báo cáo của địa phương

						Tổng số phòng học theo báo cáo của địa phương năm 2007		Trong đó				Diện tích (m2) nhà công vụ GV 2008-2012 theo báo cáo địa phương năm 2007		Quy đổi từ số diện tích (m2) ra số phòng công vụ giáo viên		Vốn TPTP hỗ trợ đã phân bổ năm 2008		Vốn TPTP hỗ trợ đã phân bổ năm 2009		Số vốn TPTP hỗ trợ đã giải ngân đến tháng 6/2009		Trong đó				Tỷ lệ % vốn TW hỗ trợ đã giải ngân		30/12/2008				31/3/2009				31/5/2009				30/6/2009										30/9/2009

								P.học 3 ca		P.học tạm thời												Năm 2008		Năm 2009				Số vốn TPTP đã giải ngân		Tỷ lệ % vốn TW hỗ trợ đã giải ngân		Số vốn TPTP đã giải ngân		Tỷ lệ % vốn TW hỗ trợ đã giải ngân		Số vốn TPTP đã giải ngân		Tỷ lệ % vốn TW hỗ trợ đã giải ngân		Số vốn TPTP đã giải ngân		Năm 2008		Trong đó		Tỷ lệ % vốn TW hỗ trợ đã giải ngân so với KH năm 2008		Tỷ lệ % vốn TW hỗ trợ đã giải ngân so với KH năm 2009		Số vốn TPTP đã giải ngân		Năm 2008		Trong đó		Tỷ lệ % vốn TW hỗ trợ đã giải ngân so với KH năm 2008		Tỷ lệ % vốn TW hỗ trợ đã giải ngân so với KH năm 2009		tỷ lệ giải ngân năm 2008		tỷ lệ giải ngân năm 2009

																																												năm 2009										năm 2009

		A		B		1		2		3		2				1		2		3		4		5		6		3		4		4		4		4		4		5				6		7		8		9				10		11		12		11		12		<30%		<30-50%

				Toàn Quốc		141,285		1,197		140,088		1,427,844		59,494		3,775,600		3,000,000		4,407,788		859,437		131,511		0		2,450,959		64.92%		2,603,040		68.94%		3,470,138		91.91%		4,207,680		3,319,500		885,635		87.99%		29.52%		7,844,230		3,705,749		4,138,481		98.15%		137.95%						23		16

				MÇm non		695				695																0.0%		677,442		0.00%				0.00%				0.00%								0.00%		0.00%		0		0		0		0.00%		0.00%

				TiÓu häc		502				502																0.0%		455,853		0.00%				0.00%				0.00%								0.00%		0.00%		0		0		0		0.00%		0.00%

				THCS		348				348																0.0%				0.00%				0.00%				0.00%								0.00%		0.00%		0		0		0		0.00%		0.00%

				THPT		70				70																0.0%				0.00%				0.00%				0.00%								0.00%		0.00%		0		0		0		0.00%		0.00%

		I		Đông Bắc		22,956		5		22,951		469,872		19,578		789,500		657,806		1,003,237		210,938		59,014		0		455,853		57.74%		536,140		67.91%		780,959		98.92%		961,399		713,061		248,338		90.32%		37.75%		1,687,834		775,868		911,966		98.27%		138.64%

		1		Hà Giang		3,546		0		3,546		77,568		3,232		111,800		125,198		134,976		105,469		29,507		120.7%		0		0.00%		92,522		82.76%		100,416		89.82%		132,118		100,416		31,702		89.82%		25.32%		266,313		103,921		162,392		92.95%		129.71%								1

				Mầm non		634				634										60,851		50,328		10,523		0.0%		1,900		0.00%				0.00%				0.00%				0				0.00%		0.00%		0		0		0		0.00%		0.00%

				Tiểu học		2,462				2,462										50,344		36,663		13,681		0.0%				0.00%				0.00%				0.00%				0				0.00%		0.00%		0		0		0		0.00%		0.00%

				THCS		340				340										18,784		13,661		5,123		0.0%				0.00%				0.00%				0.00%				0				0.00%		0.00%		0		0		0		0.00%		0.00%

				THPT		110				110										4,997		4,817		180		0.0%				0.00%				0.00%				0.00%				0				0.00%		0.00%		0		0		0		0.00%		0.00%

		2		Tuyên Quang		2,841		0		2,841		27,768		1,157		92,700		61,539		30,230						32.6%		868		0.94%		14,014		15.12%		57,283		61.79%		66,422		57,283		9,139		61.79%		14.85%		171,475		92,700		78,775		100.00%		128.01%						1

				Mầm non		609				609																0.0%		9,291		0.00%				0.00%				0.00%				0				0.00%		0.00%		160,756		103,921		0		99.69%		0.00%

				Tiểu học		1,565				1,565																0.0%				0.00%				0.00%				0.00%				0				0.00%		0.00%		160,756		103,921		0		99.69%		0.00%

				THCS		500				500																0.0%				0.00%				0.00%				0.00%				0				0.00%		0.00%		160,756		103,921		0		99.69%		0.00%

				THPT		167				167																0.0%				0.00%				0.00%				0.00%				0				0.00%		0.00%		160,756		103,921		0		99.69%		0.00%

		3		Cao Bằng		1,055		0		1,055		52,992		2,208		46,700		30,984		13,790						29.5%		964		2.06%		7,875		16.86%		21,287		45.58%		43,116		39,662		3,454		84.93%		11.15%		67,933		45,307		22,626		97.02%		73.02%						1

				Mầm non		128				128																0.0%		13,600		0.00%				0.00%				0.00%				0				0.00%		0.00%		160,756		103,921		0		99.69%		0.00%

				Tiểu học		733				733										810						0.0%				0.00%				0.00%				0.00%				0				0.00%		0.00%		160,756		103,921		0		99.69%		0.00%

				THCS		158				158																0.0%				0.00%				0.00%				0.00%				0				0.00%		0.00%		160,756		103,921		0		99.69%		0.00%

				THPT		36				36										491						0.0%				0.00%				0.00%				0.00%				0				0.00%		0.00%		160,756		103,921		0		99.69%		0.00%

		4		Lạng Sơn		2,453		0		2,453		39,336		1,639		82,400		82,059		74,800						90.8%		65,158		79.08%		70,992		86.16%		132,901		161.29%		151,566		80,175		71,391		97.30%		87.00%		204,132		82,400		121,732		100.00%		148.35%

				Mầm non		330				330																0.0%		36,415		0.00%				0.00%				0.00%				0				0.00%		0.00%		0		0		0		0.00%		0.00%

				Tiểu học		1,386				1,386																0.0%				0.00%				0.00%				0.00%				0				0.00%		0.00%		0		0		0		0.00%		0.00%

				THCS		701				701																0.0%				0.00%				0.00%				0.00%				0				0.00%		0.00%		0		0		0		0.00%		0.00%

				THPT		36				36																0.0%				0.00%				0.00%				0.00%				0				0.00%		0.00%		0		0		0		0.00%		0.00%

		5		Lào Cai		2,131		0		2,131		51,000		2,125		71,700		59,532		58,013						80.9%		36,415		50.79%		52,240		72.86%		76,919		107.28%		113,859		70,375		43,484		98.15%		73.04%		166,914		71,700		95,214		100.00%		159.94%

				Mầm non		620				620										22,330						0.0%		8,965		0.00%				0.00%				0.00%				0				0.00%		0.00%		0		0		0		0.00%		0.00%

				Tiểu học		1,130				1,130										23,390						0.0%				0.00%				0.00%				0.00%				0				0.00%		0.00%		0		0		0		0.00%		0.00%

				THCS		365				365										8,833						0.0%				0.00%				0.00%				0.00%				0				0.00%		0.00%		0		0		0		0.00%		0.00%

				THPT		16				16										3,460						0.0%				0.00%				0.00%				0.00%				0				0.00%		0.00%		0		0		0		0.00%		0.00%

		6		Yên Bái		1,765		0		1,765		73,320		3,055		78,000		51,769		76,613						98.2%		10,450		13.40%		40,638		52.10%		76,613		98.22%		92,079		71,236		20,843		91.33%		40.26%		162,759		77,904		84,855		99.88%		163.91%

				Mầm non		441				441		17,040								9,958						0.0%		29,800		0.00%				0.00%				0.00%				0				0.00%		0.00%		0		0		0		0.00%		0.00%

				Tiểu học		640				640		17,184								9,184						0.0%				0.00%				0.00%				0.00%				0				0.00%		0.00%		0		0		0		0.00%		0.00%

				THCS		621				621		33,168								13,364						0.0%				0.00%				0.00%				0.00%				0				0.00%		0.00%		0		0		0		0.00%		0.00%

				THPT		63				63		5,928								832						0.0%				0.00%				0.00%				0.00%				0				0.00%		0.00%		0		0		0		0.00%		0.00%

		7		Thái Nguyên		2,519		5		2,514		37,416		1,559		76,600		63,527		68,533						89.5%		40,840		53.32%		65,157		85.06%		75,575		98.66%		94,487		70,315		24,172		91.80%		38.05%		175,463		74,494		100,969		97.25%		158.94%								1

				Mầm non		471		5		466																		33,411		0.00%				0.00%				0.00%				0				0.00%		0.00%		0		0		0		0.00%		0.00%

				Tiểu học		1,194		0		1,194																				0.00%				0.00%				0.00%				0				0.00%		0.00%		0		0		0		0.00%		0.00%

				THCS		795		0		795																				0.00%				0.00%				0.00%				0				0.00%		0.00%		0		0		0		0.00%		0.00%

				THPT		59		0		59																				0.00%				0.00%				0.00%				0				0.00%		0.00%		0		0		0		0.00%		0.00%

		8		Bắc Kạn		849		0		849		34,896		1,454		32,900		24,565		22,599						68.7%		15,016		45.64%		20,847		63.36%		26,782		81.40%		35,868		31,886		3,982		96.92%		16.21%		58,416		31,886		26,530		96.92%		108.00%						1

				Mầm non		217				217										11,616						0.0%		68,732		0.00%				0.00%				0.00%				0				0.00%		0.00%		0		0		0		0.00%		0.00%

				Tiểu học		367				367										7,512						0.0%				0.00%				0.00%				0.00%				0				0.00%		0.00%		0		0		0		0.00%		0.00%

				THCS		265				265										3,271						0.0%				0.00%				0.00%				0.00%				0				0.00%		0.00%		0		0		0		0.00%		0.00%

				THPT		0				0										200						0.0%				0.00%				0.00%				0.00%				0				0.00%		0.00%		0		0		0		0.00%		0.00%

		9		Phú Thọ		3,475		0		3,475		45,720		1,905		117,900		88,038		98,649						83.7%		53,708		45.55%		96,492		81.84%		122,217		103.66%		122,217		115,161		7,056		97.68%		8.01%		235,216		117,900		117,316		100.00%		133.26%						1

				Mầm non		787				787		4,224								27,452						0.0%		19,475		0.00%				0.00%				0.00%				0				0.00%		0.00%		160,756		103,921		0		99.69%		0.00%

				Tiểu học		1,575				1,575		16,824								38,706						0.0%				0.00%				0.00%				0.00%				0				0.00%		0.00%		160,756		103,921		0		99.69%		0.00%

				THCS		885				885		20,328								29,106						0.0%				0.00%				0.00%				0.00%				0				0.00%		0.00%		160,756		103,921		0		99.69%		0.00%

				THPT		228				228		4,344								3,385						0.0%				0.00%				0.00%				0.00%				0				0.00%		0.00%		160,756		103,921		0		99.69%		0.00%

		10		Bắc Giang		2,322		0		2,322		29,856		1,244		78,800		70,595		76,158						96.6%		10,845		13.76%		75,363		95.64%		90,966		115.44%		109,667		76,552		33,115		97.15%		46.91%		179,213		77,656		101,557		98.55%		143.86%								1

				Mầm non		615				615		4,224								17,397						0.0%		300,068		0.00%				0.00%				0.00%								0.00%		0.00%		0		0		0		0.00%		0.00%

				Tiểu học		1,080				1,080		9,072								37,432						0.0%		156,494		0.00%				0.00%				0.00%								0.00%		0.00%		0		0		0		0.00%		0.00%

				THCS		573				573		13,200								18,049						0.0%				0.00%				0.00%				0.00%								0.00%		0.00%		0		0		0		0.00%		0.00%

				THPT		54				54		3,360								3,280						0.0%				0.00%				0.00%				0.00%								0.00%		0.00%		0		0		0		0.00%		0.00%

		II		Tây Bắc		12,801		52		12,749		242,136		10,089		554,100		420,772		697,336		504,816		51,890		0		148,572		26.81%		343,142		61.93%		468,523		84.56%		502,285		461,977		40,308		83.37%		9.58%		1,029,054		535,793		493,261		96.70%		117.23%

		11		Hòa Bình		2,736		0		2,736		34,224		1,426		125,800		75,128		83,806						66.6%		7,922		6.30%		72,025		57.25%		118,367		94.09%		145,341		119,116		26,225		94.69%		34.91%		236,907		125,800		111,107		100.00%		147.89%								1

				Mầm non		953				953										29,821						0.0%		964		0.00%				0.00%				0.00%				0				0.00%		0.00%		160,756		103,921		0		99.69%		0.00%

				Tiểu học		1,067				1,067										33,760						0.0%				0.00%				0.00%				0.00%				0				0.00%		0.00%		160,756		103,921		0		99.69%		0.00%

				THCS		654				654										19,867						0.0%				0.00%				0.00%				0.00%				0				0.00%		0.00%		160,756		103,921		0		99.69%		0.00%

				THPT		62				62										358						0.0%				0.00%				0.00%				0.00%				0				0.00%		0.00%		160,756		103,921		0		99.69%		0.00%

		12		Sơn La		5,859		49		5,810		141,480		5,895		262,100		173,975		185,516		202,658		0		70.8%		44,521		16.99%		113,163		43.18%		184,241		70.29%		184,241		184,241				70.29%				382,425		244,294		138,131		93.21%		79.40%						1

				Mầm non		1,771		24		1,747		31,608								63,554		68,391				0.0%		36,415		0.00%				0.00%				0.00%				0				0.00%		0.00%		0		0		0		0.00%		0.00%

				Tiểu học		2,539		3		2,536		64,536								83,167		91,539				0.0%				0.00%				0.00%				0.00%				0				0.00%		0.00%		0		0		0		0.00%		0.00%

				THCS		1,130		18		1,112		37,656								33,478		39,259				0.0%				0.00%				0.00%				0.00%				0				0.00%		0.00%		0		0		0		0.00%		0.00%

				THPT		419		4		415		7,680								5,317		3,469				0.0%				0.00%				0.00%				0.00%				0				0.00%		0.00%		0		0		0		0.00%		0.00%

		13		Lai Châu		1,432		3		1,429		18,528		772		50,600		56,574		48,192						95.2%		38,373		75.84%		48,192		95.24%		48,192		95.24%		54,980		48,192		6,788		95.24%		12.00%		126,843		50,099		76,744		99.01%		135.65%						1

				Mầm non		405		1		404		5,496														0.0%		15,016		0.00%				0.00%				0.00%				0				0.00%		0.00%		160,756		103,921		0		99.69%		0.00%

				Tiểu học		820		2		818		7,344														0.0%				0.00%				0.00%				0.00%				0				0.00%		0.00%		160,756		103,921		0		99.69%		0.00%

				THCS		188		0		188		4,608														0.0%				0.00%				0.00%				0.00%				0				0.00%		0.00%		160,756		103,921		0		99.69%		0.00%

				THPT		19		0		19		1,080														0.0%				0.00%				0.00%				0.00%				0				0.00%		0.00%		160,756		103,921		0		99.69%		0.00%

		14		Điện Biên		2,774		0		2,774		47,904		1,996		115,600		115,095		110,500		99,500		51,890		95.6%		5,361		4.64%		109,762		94.95%		117,723		101.84%		117,723		110,428		7,295		95.53%		6.34%		282,879		115,600		167,279		100.00%		145.34%

				Mầm non		678				678										32,900		28,900		18,890		0.0%		65,158		0.00%				0.00%				0.00%								0.00%		0.00%		0		0		0		0.00%		0.00%

				Tiểu học		1,316				1,316										28,200		24,700		10,100		0.0%				0.00%				0.00%				0.00%								0.00%		0.00%		0		0		0		0.00%		0.00%

				THCS		533				533										43,800		39,000		17,400		0.0%				0.00%				0.00%				0.00%								0.00%		0.00%		0		0		0		0.00%		0.00%

				THPT		247				247										5,600		6,900		5,500		0.0%				0.00%				0.00%				0.00%								0.00%		0.00%		0		0		0		0.00%		0.00%

		III		ĐB sông Hồng		28,092		591		27,501		0		0		420,800		331,390		329,912						78.4%		122,307		29.07%		298,124		70.85%		404,684		96.17%		468,739		373,809		92,385		89.44%		27.88%		909,729		417,937		491,792		99.32%		148.40%

		15		Hà Nội		4,415		0		4,415		0		0		46,300		43,237		34,051						73.5%		0		0.00%		30,113		65.04%		37,197		80.34%		37,197		37,197				80.34%				104,089		44,284		59,805		95.65%		138.32%						1

				Mầm non		1,877				1,877										16,625										0.00%				0.00%				0.00%				0				0.00%		0.00%		160,756		103,921		0		99.69%		0.00%

				Tiểu học		1,616				1,616										3,631										0.00%				0.00%				0.00%				0				0.00%		0.00%		160,756		103,921		0		99.69%		0.00%

				THCS		785				785										9,036										0.00%				0.00%				0.00%				0				0.00%		0.00%		160,756		103,921		0		99.69%		0.00%

				THPT		137				137										821										0.00%				0.00%				0.00%				0				0.00%		0.00%		160,756		103,921		0		99.69%		0.00%

		16		Hải Phòng		469		0		469		0		0		2,500		2,274		2,500		2,500		874		100.0%		1,900		76.00%		2,500		100.00%		2,900		116.00%		2,900		2,500		400		100.0%		17.59%		9,345		2,500		6,845		100.00%		301.01%						1

				Mầm non		117				117										1,000						0.0%				0.00%				0.00%				0.00%				0				0.00%		0.00%		0		0		0		0.00%		0.00%

				Tiểu học		175				175										4,420				874		0.0%				0.00%				0.00%				0.00%				0				0.00%		0.00%		0		0		0		0.00%		0.00%

				THCS		141				141										6,800		2,500				0.0%				0.00%				0.00%				0.00%				0				0.00%		0.00%		0		0		0		0.00%		0.00%

				THPT		36				36																0.0%				0.00%				0.00%				0.00%				0				0.00%		0.00%		0		0		0		0.00%		0.00%

		17		Quảng Ninh		1,341		0		1,341		0		0		6,600		6,504		6,600						100.0%		5,865		88.86%		6,600		100.00%		21,511		325.92%		13,104		6,600		3,959		100.0%		60.9%		29,738		6,600		23,138		100.00%		355.75%

				Mầm non		263				263										1,000						0.0%				0.00%				0.00%				0.00%				0				0.00%		0.00%		160,756		103,921		2,403		99.69%		0.00%

				Tiểu học		732				732										3,860						0.0%				0.00%				0.00%				0.00%				0				0.00%		0.00%		160,756		103,921		4,101		99.69%		0.00%

				THCS		274				274										1,740						0.0%				0.00%				0.00%				0.00%				0				0.00%		0.00%		160,756		103,921		0		99.69%		0.00%

				THPT		72				72										0						0.0%				0.00%				0.00%				0.00%				0				0.00%		0.00%		160,756		103,921		0		99.69%		0.00%

		18		Hải Dương		5,489		0		5,489		0		0		82,100		49,070		32,069						39.1%		0		0.00%		13,172		16.04%		36,511		44.47%		83,873		54,099		29,774		65.89%		60.68%		131,096		82,100		48,996		100.00%		99.85%		99,9%

				Mầm non		1,858				1,858										13,958						0.0%				0.00%				0.00%				0.00%				0				0.00%		0.00%		160,756		103,921		0		99.69%		0.00%

				Tiểu học		1,664				1,664										9,609						0.0%				0.00%				0.00%				0.00%				0				0.00%		0.00%		160,756		103,921		0		99.69%		0.00%

				THCS		1,606				1,606										3,682						0.0%				0.00%				0.00%				0.00%				0				0.00%		0.00%		160,756		103,921		0		99.69%		0.00%

				THPT		361				361										4,820						0.0%				0.00%				0.00%				0.00%				0				0.00%		0.00%		160,756		103,921		0		99.69%		0.00%

		19		Hưng Yên		2,948		557		2,391		0		0		44,100		26,343		35,566		30,733		8,847		80.6%		8,965		20.33%		29,014		65.79%		42,715		96.86%		49,626		40,779		8,847		92.47%		33.58%		83,874		43,647		40,227		98.97%		152.70%

				Mầm non		1,209		175		1,034										12,690		10,537		754		0.0%				0.00%				0.00%				0.00%				0				0.00%		0.00%		160,756		103,921		0		99.69%		0.00%

				Tiểu học		1,134		264		870										13,126		8,546		4,560		0.0%				0.00%				0.00%				0.00%				0				0.00%		0.00%		160,756		103,921		0		99.69%		0.00%

				THCS		605		118		487										9,284		7,523		2,408		0.0%				0.00%				0.00%				0.00%				0				0.00%		0.00%		160,756		103,921		0		99.69%		0.00%

				THPT		0		0		0										8,000		4,127		1,125		0.0%				0.00%				0.00%				0.00%				0				0.00%		0.00%		160,756		103,921		0		99.69%		0.00%

		20		Vĩnh Phúc		2,182		0		2,182		0		0		11,000		10,943		11,000						100.0%		9,291		84.46%		10,189		92.63%		10,410		94.64%		15,918		11,000		4,918		100.0%		44.94%		26,615		11,000		15,615		100.00%		142.69%

				Mầm non		855				855		0								2,100						0.0%				0.00%				0.00%				0.00%				0				0.00%		0.00%		160,756		103,921		0		99.69%		0.00%

				Tiểu học		786				786		0								4,600						0.0%				0.00%				0.00%				0.00%				0				0.00%		0.00%		160,756		103,921		0		99.69%		0.00%

				THCS		541				541		0								4,300						0.0%				0.00%				0.00%				0.00%				0				0.00%		0.00%		160,756		103,921		0		99.69%		0.00%

				THPT		0				0		0								0						0.0%				0.00%				0.00%				0.00%				0				0.00%		0.00%		160,756		103,921		0		99.69%		0.00%

		21		Bắc Ninh		1,173		0		1,173		0		0		14,700		16,495		14,700						100.0%		13,600		92.52%		10,100		68.71%		13,315		90.58%		15,741		13,600		2,141		92.52%		12.98%		36,361		14,700		21,661		100.00%		131.32%				55,7%		1

				Mầm non		550				550										2,400										0.00%				0.00%				0.00%				0				0.00%		0.00%		160,756		103,921		0		99.69%		0.00%

				Tiểu học		341				341										1,400										0.00%				0.00%				0.00%				0				0.00%		0.00%		160,756		103,921		0		99.69%		0.00%

				THCS		163				163										6,900										0.00%				0.00%				0.00%				0				0.00%		0.00%		160,756		103,921		0		99.69%		0.00%

				THPT		119				119										4,000										0.00%				0.00%				0.00%				0				0.00%		0.00%		160,756		103,921		0		99.69%		0.00%

		22		Hà Nam		1,460		0		1,460		0		0		30,300		27,240		30,300						100.0%		29,800		98.35%		30,300		100.00%		57,540		189.90%		57,540		30,300		27,240		100.0%		100.0%		71,235		30,300		40,935		100.00%		150.28%

				Mầm non		589				589										7,000										0.00%				0.00%				0.00%				0				0.00%		0.00%		160,756		103,921		0		99.69%		0.00%

				Tiểu học		415				415										10,000										0.00%				0.00%				0.00%				0				0.00%		0.00%		160,756		103,921		0		99.69%		0.00%

				THCS		456				456										10,600										0.00%				0.00%				0.00%				0				0.00%		0.00%		160,756		103,921		0		99.69%		0.00%

				THPT		0				0										2,700										0.00%				0.00%				0.00%				0				0.00%		0.00%		160,756		103,921		0		99.69%		0.00%

		23		Nam Định		3,145		34		3,111		0		0		66,900		49,922		55,922						83.6%		33,411		49.94%		60,651		90.66%		65,130		97.35%		65,130		63,412		1,718		94.79%		3.44%		141,558		66,900		74,658		100.00%		149.55%						1

				Mầm non		1,444		15		1,429										31,822						0.0%				0.00%				0.00%				0.00%				0				0.00%		0.00%		0		0		0		0.00%		0.00%

				Tiểu học		961		7		954										19,489						0.0%				0.00%				0.00%				0.00%				0				0.00%		0.00%		0		0		0		0.00%		0.00%

				THCS		614		12		602										4,611						0.0%				0.00%				0.00%				0.00%				0				0.00%		0.00%		0		0		0		0.00%		0.00%

				THPT		126		0		126										0						0.0%				0.00%				0.00%				0.00%				0				0.00%		0.00%		0		0		0		0.00%		0.00%

		24		Ninh Bình		1,615		0		1,615		0		0		33,800		25,407		28,915						85.5%		19,475		57.62%		28,160		83.31%		29,456		87.15%		37,614		33,800		3,814		100.0%		15.01%		71,197		33,800		37,397		100.00%		147.19%						1

				Mầm non																28,430								7,922		0.00%		77,325		0.00%				0.00%				0				0.0%		0.00%		0		0		0		0.00%		0.00%

				Tiểu học																485										0.00%				0.00%				0.00%				0				0.0%		0.00%		0		0		0		0.00%		0.00%

				THCS																										0.00%				0.00%				0.00%				0				0.0%		0.00%		0		0		0		0.00%		0.00%

				THPT																										0.00%				0.00%				0.00%				0				0.0%		0.00%		0		0		0		0.00%		0.00%

		25		Thái Bình		3,855		0		3,855		0		0		82,500		73,955		78,289						94.9%		68,732		83.31%		77,325		93.73%		87,999		106.67%		90,096		80,522		9,574		97.6%		12.95%		204,621		82,106		122,515		99.52%		165.66%						1

				Mầm non		1,701				1,701										32,537								252,749		0.00%		304,528		0.00%				0.00%								0.00%		0.00%		0		0		0		0.00%		0.00%

				Tiểu học		942				942										20,534								252,749		0.00%		304,528		0.00%				0.00%								0.00%		0.00%		0		0		0		0.00%		0.00%

				THCS		962				962										20,002										0.00%				0.00%				0.00%								0.00%		0.00%		0		0		0		0.00%		0.00%

				THPT		250				250										5,216										0.00%				0.00%				0.00%								0.00%		0.00%		0		0		0		0.00%		0.00%

		IV		Bắc Trung Bộ		25,689		459		25,230		323,688		13,487		805,200		615,504		908,235		0		0		0		427,217		53.06%		588,894		73.14%		723,968		89.91%		856,822		715,048		141,774		88.80%		23.03%		1,660,623		790,185		870,438		98.14%		141.42%

		26		Thanh Hóa		9,040		0		9,040		125,184		5,216		321,500		288,123		315,626						98.2%		252,749		78.62%		304,528		94.72%		314,026		97.68%		368,019		319,390		48,629		99.34%		16.88%		726,193		321,050		405,143		99.86%		140.61%								1

				Mầm non		3,092				3,092																				0.00%				0.00%				0.00%				0				0.00%		0.00%		0		0		0		0.00%		0.00%

				Tiểu học		3,458				3,458																				0.00%				0.00%				0.00%				0				0.00%		0.00%		0		0		0		0.00%		0.00%

				THCS		1,965				1,965																				0.00%				0.00%				0.00%				0				0.00%		0.00%		0		0		0		0.00%		0.00%

				THPT		525				525																				0.00%				0.00%				0.00%				0				0.00%		0.00%		0		0		0		0.00%		0.00%

		27		Nghệ An		7,665		0		7,665		91,800		3,825		255,200		152,475		143,462						56.2%		82,579		32.36%		128,683		50.42%		199,517		78.18%		228,640		209,940		18,700		82.26%		12.26%		448,554		253,949		194,605		99.51%		127.63%								1

				Mầm non		1,816				1,816										46,770						0.0%				0.00%				0.00%				0.00%				0				0.00%		0.00%		160,756		103,921		0		99.69%		0.00%

				Tiểu học		3,726				3,726										54,982						0.0%				0.00%				0.00%				0.00%				0				0.00%		0.00%		160,756		103,921		0		99.69%		0.00%

				THCS		1,906				1,906										41,710						0.0%				0.00%				0.00%				0.00%				0				0.00%		0.00%		160,756		103,921		0		99.69%		0.00%

				THPT		217				217																0.0%				0.00%				0.00%				0.00%				0				0.00%		0.00%		160,756		103,921		0		99.69%		0.00%

		28		Hà Tĩnh		2,989		0		2,989		38,640		1,610		91,600		60,841		85,130						92.9%		20,467		22.34%		60,474		66.02%		105,578		115.26%		131,072		88,506		42,566		96.62%		69.96%		195,488		91,078		104,410		99.43%		171.61%

				Mầm non		793				793										32,108						0.0%		0		0.00%		0		0.00%		0		0.00%		0		0				0.00%		0.00%		0		0		0		0.00%		0.00%

				Tiểu học		1,230				1,230										16,360						0.0%		0		0.00%		0		0.00%		0		0.00%		0		0				0.00%		0.00%		0		0		0		0.00%		0.00%

				THCS		966				966										23,799						0.0%		0		0.00%		0		0.00%		0		0.00%		0		0				0.00%		0.00%		0		0		0		0.00%		0.00%

				THPT		0				0										876						0.0%		0		0.00%		0		0.00%		0		0.00%		0		0				0.00%		0.00%		0		0		0		0.00%		0.00%

		29		Quảng Bình		2,373		0		2,373		33,720		1,405		55,600		36,899		27,157						48.8%		4,132		7.43%		19,129		34.40%		26,764		48.14%		26,764		19,246		7,518		34.62%		20.37%		92,104		42,808		49,296		76.99%		133.60%		87.0%				1

				Mầm non		655				655																				0.00%				0.00%				0.00%				0				0.00%		0.00%		0		0		0		0.00%		0.00%

				Tiểu học		959				959																				0.00%				0.00%				0.00%				0				0.00%		0.00%		0		0		0		0.00%		0.00%

				THCS		725				725																				0.00%				0.00%				0.00%				0				0.00%		0.00%		0		0		0		0.00%		0.00%

				THPT		34				34																				0.00%				0.00%				0.00%				0				0.00%		0.00%		0		0		0		0.00%		0.00%

		30		Quảng Trị		1,805		384		1,421		26,400		1,100		43,000		42,836		43,000						100.0%		35,939		83.58%		41,825		97.27%		42,719		99.35%		50,924		42,602		8,322		99.07%		19.43%		113,854		43,000		70,854		100.00%		165.41%						1

				Mầm non		442		121		321		4,320								13120						0.0%				0.00%				0.00%				0.00%				0				0.00%		0.00%		0		0		0		0.00%		0.00%

				Tiểu học		720		137		583		10,704								11289						0.0%				0.00%				0.00%				0.00%				0				0.00%		0.00%		0		0		0		0.00%		0.00%

				THCS		362		103		259		6,840								9371						0.0%				0.00%				0.00%				0.00%				0				0.00%		0.00%		0		0		0		0.00%		0.00%

				THPT		281		23		258		4,536								9220						0.0%				0.00%				0.00%				0.00%				0				0.00%		0.00%		0		0		0		0.00%		0.00%

		31		Thừa Thiên-Huế		1,817		75		1,742		7,944		331		38,300		34,330		34,255						89.4%		31,351		81.86%		34,255		89.44%		35,364		92.33%		51,403		35,364		16,039		92.33%		46.72%		84,430		38,300		46,130		100.00%		134.37%								1

				Mầm non		428		13		415		24								5,485						0.0%		274,704		0.00%		1,348		0.00%				0.00%								0.00%		0.00%		0		0		0		0.00%		0.00%

				Tiểu học		915		30		885		3,168								20,373						0.0%		274,704		0.00%		1,348		0.00%				0.00%								0.00%		0.00%		0		0		0		0.00%		0.00%

				THCS		444		32		412		2,088								7,249						0.0%				0.00%				0.00%				0.00%								0.00%		0.00%		0		0		0		0.00%		0.00%

				THPT		30		0		30		2,664								1,148						0.0%				0.00%				0.00%				0.00%								0.00%		0.00%		0		0		0		0.00%		0.00%

		V		Nam Trung Bộ		13,460		26		13,434		70,788		2,950		277,400		238,971		304,443		3,364		0		0		274,704		99.03%		212,965		76.77%		278,272		100.31%		287,607		230,102		57,505		82.95%		24.06%		597,929		273,793		324,136		98.70%		135.64%

		32		Đà Nẵng		363		0		363		0		0		2,100		1,265		1,328		1,682				63.2%		0		0.00%		1,348		64.19%		1,647		78.43%		2,100		2,100				100.0%				8,624		2,100		6,524		100.00%		515.73%								1

				Mầm non		122				122												843				0.0%				0.00%				0.00%				0.00%				0				0.00%				160,756		103,921		0		99.69%		0.00%

				Tiểu học		165				165												839				0.0%				0.00%				0.00%				0.00%				0				0.00%				160,756		103,921		0		99.69%		0.00%

				THCS		40				40																0.0%				0.00%				0.00%				0.00%				0				0.00%				160,756		103,921		0		99.69%		0.00%

				THPT		36				36																0.0%				0.00%				0.00%				0.00%				0				0.00%				160,756		103,921		0		99.69%		0.00%

		33		Quảng Nam		1,588		0		1,588		13,896		579		34,400		22,808		20,720						60.2%		10,513		30.56%		18,174		52.83%		25,264		73.44%		25,264		25,264				73.44%				68,087		34,400		33,687		100.00%		147.70%						1

				Mầm non		361				361																0.0%				0.00%				0.00%				0.00%				0				0.00%		0.00%		0		0		0		0.00%		0.00%

				Tiểu học		815				815																0.0%				0.00%				0.00%				0.00%				0				0.00%		0.00%		0		0		0		0.00%		0.00%

				THCS		360				360																0.0%				0.00%				0.00%				0.00%				0				0.00%		0.00%		0		0		0		0.00%		0.00%

				THPT		52				52																0.0%				0.00%				0.00%				0.00%				0				0.00%		0.00%		0		0		0		0.00%		0.00%

		34		Quảng Ngãi		2,224		0		2,224		12,888		537		46,900		42,010		46,895						100.0%		40,978		87.37%		43,311		92.35%		45,323		96.64%		47,498		45,435		2,063		96.88%		4.91%		100,113		46,842		53,271		99.88%		126.81%		100.0%				1

				Mầm non		399				399										12,741						0.0%				0.00%				0.00%				0.00%				0				0.00%		0.00%		0		0		0		0.00%		0.00%

				Tiểu học		1,139				1,139										18,171						0.0%				0.00%				0.00%				0.00%				0				0.00%		0.00%		0		0		0		0.00%		0.00%

				THCS		599				599										12,403						0.0%				0.00%				0.00%				0.00%				0				0.00%		0.00%		0		0		0		0.00%		0.00%

				THPT		87				87										3,580						0.0%				0.00%				0.00%				0.00%				0				0.00%		0.00%		0		0		0		0.00%		0.00%

		35		Bình Định		1,943		26		1,917		8,076		337		35,800		35,678		34,447						96.2%		28,568		79.80%		33,635		93.95%		34,932		97.58%		36,416		32,270		4,146		90.14%		11.62%		86,868		35,632		51,236		99.53%		143.61%								1

				Mầm non		283		0		283		0								5,502						0.0%				0.00%				0.00%				0.00%				0				0.00%		0.00%		0		0		0		0.00%		0.00%

				Tiểu học		1,123		0		1,123		2,088								22,595						0.0%				0.00%				0.00%				0.00%				0				0.00%		0.00%		0		0		0		0.00%		0.00%

				THCS		366		20		346		3,036								5,477						0.0%				0.00%				0.00%				0.00%				0				0.00%		0.00%		0		0		0		0.00%		0.00%

				THPT		171		6		165		2,952								873						0.0%				0.00%				0.00%				0.00%				0				0.00%		0.00%		0		0		0		0.00%		0.00%

		36		Phú Yên		1,958		0		1,958		3,048		127		39,500		26,252		1,200						3.0%		0		0.00%		2,055		5.20%		5,725		14.49%		9,366		7,475		1,891		18.92%		7.20%		55,924		36,783		19,141		93.12%		72.91%						1

				Mầm non		374				374																0.0%				0.00%				0.00%				0.00%				0				0.00%		0.00%		160,756		103,921		0		99.69%		0.00%

				Tiểu học		1,021				1,021																0.0%				0.00%				0.00%				0.00%				0				0.00%		0.00%		160,756		103,921		0		99.69%		0.00%

				THCS		277				277										700						0.0%				0.00%				0.00%				0.00%				0				0.00%		0.00%		160,756		103,921		0		99.69%		0.00%

				THPT		286				286										500						0.0%				0.00%				0.00%				0.00%				0				0.00%		0.00%		160,756		103,921		0		99.69%		0.00%

		37		Khánh Hòa		1,185		0		1,185		16,800		700		6,500		5,373		3,700						56.9%		2,623		40.35%		3,732		57.42%		4,855		74.69%		5,820		5,820				89.54%				15,385		5,836		9,549		89.78%		177.72%								1

				Mầm non		151				151																0.0%		81,611		0.00%				0.00%				0.00%				0				0.00%		0.00%		160,756		103,921		0		99.69%		0.00%

				Tiểu học		736				736																0.0%		2,170		0.00%				0.00%				0.00%				0				0.00%		0.00%		160,756		103,921		0		99.69%		0.00%

				THCS		252				252																0.0%				0.00%				0.00%				0.00%				0				0.00%		0.00%		160,756		103,921		0		99.69%		0.00%

				THPT		46				46																0.0%				0.00%				0.00%				0.00%				0				0.00%		0.00%		160,756		103,921		0		99.69%		0.00%

		38		Ninh Thuận		1,853		0		1,853		12,528		522		61,700		55,323		64,029						103.8%		59,595		96.59%		61,128		99.07%		82,022		132.94%		88,002		61,238		26,764		99.25%		48.38%		137,121		61,700		75,421		100.00%		136.33%

				Mầm non		302				302																0.0%				0.00%				0.00%				0.00%				0				0.00%		0.00%		0		0		0		0.00%		0.00%

				Tiểu học		1,055				1,055																0.0%		5,360		0.00%				0.00%				0.00%				0				0.00%		0.00%		0		0		0		0.00%		0.00%

				THCS		404				404																0.0%				0.00%				0.00%				0.00%				0				0.00%		0.00%		0		0		0		0.00%		0.00%

				THPT		92				92																0.0%				0.00%				0.00%				0.00%				0				0.00%		0.00%		0		0		0		0.00%		0.00%

		39		Bình Thuận		2,346		0		2,346		3,552		148		50,500		50,262		49,582						98.2%		43,286		85.71%		49,582		98.18%		78,504		155.45%		73,141		50,500		22,641		100.0%		45.05%		125,807		50,500		75,307		100.00%		149.83%

				Mầm non		433				433		0														0.0%				0.00%		54,804		0.00%				0.00%								0.00%		0.00%		0		0		0		0.00%		0.00%

				Tiểu học		1,442				1,442		864								17,482						0.0%		44,880		0.00%		54,804		0.00%				0.00%								0.00%		0.00%		0		0		0		0.00%		0.00%

				THCS		419				419		1,152								14,300						0.0%				0.00%				0.00%				0.00%								0.00%		0.00%		0		0		0		0.00%		0.00%

				THPT		52				52		1,536								17,800						0.0%				0.00%				0.00%				0.00%								0.00%		0.00%		0		0		0		0.00%		0.00%

		VI		Tây Nguyên		8,021		34		7,987		123,984		5,166		252,300		196,301		340,034		0		0		0		256,201		101.55%		130,750		51.82%		158,906		62.98%		235,322		199,454		35,868		79.05%		18.27%		487,689		239,821		247,868		95.05%		126.27%

		40		Đắk Lắk		2,939		0		2,939		38,760		1,615		95,000		66,670		77,644						81.7%		44,880		47.24%		54,804		57.69%		94,440		99.41%		111,321		80,484		30,837		84.72%		46.25%		184,118		93,727		90,391		98.66%		135.58%

				Mầm non		479				479										15400						0.0%		8,144		0.00%				0.00%				0.00%				0				0.00%		0.00%		0		0		0		0.00%		0.00%

				Tiểu học		1,749				1,749										27650						0.0%				0.00%				0.00%				0.00%				0				0.00%		0.00%		0		0		0		0.00%		0.00%

				THCS		711				711										27900						0.0%				0.00%				0.00%				0.00%				0				0.00%		0.00%		0		0		0		0.00%		0.00%

				THPT		0				0										5480						0.0%				0.00%				0.00%				0.00%				0				0.00%		0.00%		0		0		0		0.00%		0.00%

		41		Đắk Nông		458		0		458		8,352		348		18,800		16,802		13,403						71.3%		8,144		43.32%		13,403		71.29%		15,569		82.81%		15,569		12,189		3,380		64.84%		20.12%		37,576		12,312		25,264		65.49%		150.36%						1

				Mầm non		164				164																0.0%		21,057		0.00%				0.00%				0.00%				0				0.00%		0.00%		0		0		0		0.00%		0.00%

				Tiểu học		226				226										7,481						0.0%				0.00%				0.00%				0.00%				0				0.00%		0.00%		0		0		0		0.00%		0.00%

				THCS		64				64										5,922						0.0%				0.00%				0.00%				0.00%				0				0.00%		0.00%		0		0		0		0.00%		0.00%

				THPT		4				4																0.0%				0.00%				0.00%				0.00%				0				0.00%		0.00%		0		0		0		0.00%		0.00%

		42		Gia Lai		1,572		0		1,572		33,768		1,407		51,000		39,775		34,828						68.3%		5,360		10.51%		19,788		38.80%		19,788		38.80%		37,364		35,713		1,651		70.03%		4.15%		82,556		46,735		35,821		91.64%		90.06%						1

				Mầm non		333				333										12,081						0.0%		85,794		0.00%				0.00%				0.00%				0				0.00%		0.00%		0		0		0		0.00%		0.00%

				Tiểu học		746				746										11,808						0.0%		0		0.00%				0.00%				0.00%				0				0.00%		0.00%		0		0		0		0.00%		0.00%

				THCS		493				493										8,056						0.0%				0.00%				0.00%				0.00%				0				0.00%		0.00%		0		0		0		0.00%		0.00%

				THPT		0				0										2,884						0.0%				0.00%				0.00%				0.00%				0				0.00%		0.00%		0		0		0		0.00%		0.00%

		43		Kon Tum		1,176		0		1,176		18,072		753		37,300		29,063		21,698						58.2%		2,170		5.82%		21,698		58.17%		24,121		64.67%		24,121		24,121				64.67%		0.00%		63,315		37,300		26,015		100.00%		89.51%						1

				Mầm non		254				254										5,961						0.0%				0.00%				0.00%				0.00%				0				0.00%		0.00%		160,756		103,921		0		99.69%		0.00%

				Tiểu học		541				541										7,316						0.0%		59,595		0.00%				0.00%				0.00%				0				0.00%		0.00%		160,756		103,921		0		99.69%		0.00%

				THCS		363				363										7,576						0.0%				0.00%				0.00%				0.00%				0				0.00%		0.00%		160,756		103,921		0		99.69%		0.00%

				THPT		18				18										0						0.0%				0.00%				0.00%				0.00%				0				0.00%		0.00%		160,756		103,921		0		99.69%		0.00%

		44		Lâm Đồng		1,876		34		1,842		25,032		1,043		50,200		43,991		46,947						93.5%		21,057		41.95%		21,057		41.95%		4,988		9.94%		46,947		46,947				93.52%		0.00%		120,124		49,747		70,377		99.10%		159.98%		95,8%		8,6%				1

				Mầm non		388		2		386																0.0%				0.00%		0		0.00%				0.00%								0.00%		0.00%		0		0		0		0.00%		0.00%

				Tiểu học		982		0		982																0.0%		11,885		0.00%		0		0.00%				0.00%								0.00%		0.00%		0		0		0		0.00%		0.00%

				THCS		408		10		398																0.0%				0.00%				0.00%				0.00%								0.00%		0.00%		0		0		0		0.00%		0.00%

				THPT		98		22		76																0.0%				0.00%				0.00%				0.00%								0.00%		0.00%		0		0		0		0.00%		0.00%

		VII		Đông Nam Bộ		6,280		0		6,280		16,800		700		62,100		40,181		108,720		46,118		0		0		28,628		46.10%		60,339		97.16%		78,798		126.89%		91,745		60,996		30,749		98.22%		76.53%		122,773		60,999		61,774		98.23%		153.74%

		45		TP.Hồ Chí Minh		0		0		0				0

				Mầm non		0																						2,429

				Tiểu học		0

				THCS		0

				THPT		0

		46		Đồng Nai		1,848		0		1,848				0

				Mầm non		461				461																		0

				Tiểu học		1,076				1,076

				THCS		311				311

				THPT		0				0

		47		Bình Dương		0		0		0				0

				Mầm non		0																						11,885		0.00%				0.00%				0.00%								0.00%		0.00%								0.00%		0.00%

				Tiểu học		0																								0.00%				0.00%				0.00%								0.00%		0.00%								0.00%		0.00%

				THCS		0																								0.00%				0.00%				0.00%								0.00%		0.00%								0.00%		0.00%

				THPT		0																								0.00%				0.00%				0.00%								0.00%		0.00%								0.00%		0.00%

		48		Bình Phước		532		0		532		15,264		636		21,100		15,748		26,019						123.3%		11,885		56.33%		19,342		91.67%		27,564		130.64%		30,875		19,999		10,876		94.78%		69.06%		30,875		19,999		10,876		94.78%		69.06%

				Mầm non		82				82										81						0.0%				0.00%				0.00%				0.00%								0.00%		0.00%								0.00%		0.00%

				Tiểu học		349				349										626						0.0%				0.00%				0.00%				0.00%								0.00%		0.00%								0.00%		0.00%

				THCS		101				101																0.0%				0.00%				0.00%				0.00%								0.00%		0.00%								0.00%		0.00%

				THPT		0				0																0.0%				0.00%				0.00%				0.00%								0.00%		0.00%								0.00%		0.00%

		49		Tây Ninh		2,629		0		2,629		1,536		64		41,000		24,433		40,997		23,059				100.0%		2,429		5.92%		40,997		99.99%		51,234		124.96%		60,870		40,997		19,873		99.99%		81.34%		64,258		40,997		23,261		99.99%		95.20%								1

				Mầm non		291		0		291		144								0						0.0%		0		0.00%				0.00%				0.00%								0.00%		0.00%								0.00%		0.00%

				Tiểu học		1,484		0		1,484		528								0						0.0%				0.00%				0.00%				0.00%								0.00%		0.00%								0.00%		0.00%

				THCS		568		0		568		528								37,947		21,469				0.0%				0.00%				0.00%				0.00%								0.00%		0.00%								0.00%		0.00%

				THPT		286		0		286		336								3,050		1,590				0.0%				0.00%				0.00%				0.00%								0.00%		0.00%								0.00%		0.00%

		50		B.Rịa-Vũng Tầu		1,271		0		1,271		0		0						0																0				0										0

				Mầm non		297				297																0.0%		437,649		0.00%		34,171		0.00%				0.00%								0.00%		0.00%								0.00%		0.00%

				Tiểu học		810				810																0.0%		25,102		0.00%		34,171		0.00%				0.00%								0.00%		0.00%								0.00%		0.00%

				THCS		164				164																0.0%				0.00%				0.00%				0.00%								0.00%		0.00%								0.00%		0.00%

				THPT		0				0																0.0%				0.00%				0.00%				0.00%								0.00%		0.00%								0.00%		0.00%

		VIII		ĐBS Cửu Long		23,986		30		23,956		180,576		7,524		614,200		499,075		715,871		94,201		20,607		0		737,477		120.07%		432,686		70.45%		576,028		93.79%		803,761		565,053		238,708		92.00%		47.83%		892,681		581,328		311,353		94.65%		62.39%

		51		Long An		2,077		0		2,077		10,944		456		48,000		39,836		34,434		47,100		10,303		71.7%		25,102		52.30%		34,171		71.19%		39,324		81.93%		57,404		47,101		10,303		98.13%		25.86%		66,677		47,101		19,576		98.13%		49.14%

				Mầm non		374				374												7,432		464				22,540		0.00%				0.00%				0.00%				0				0.00%		0.00%				0				0.00%		0.00%

				Tiểu học		1,099				1,099												21,877		6,402						0.00%				0.00%				0.00%				0				0.00%		0.00%				0				0.00%		0.00%

				THCS		499				499												2,808								0.00%				0.00%				0.00%				0				0.00%		0.00%				0				0.00%		0.00%

				THPT		105				105												14,983		3,437						0.00%				0.00%				0.00%				0				0.00%		0.00%				0				0.00%		0.00%

		52		Tiền Giang		2,161		0		2,161		3,432		143		48,600		48,379		46,613						95.9%		27,156		55.88%		46,014		94.68%		53,526		110.14%		65,251		46,184		19,067		95.03%		39.41%		79,491		48,246		31,245		99.27%		64.58%								1

				Mầm non		303		0		303																		53,500		0.00%				0.00%				0.00%				0				0.00%		0.00%		0		48,246				99.69%		0.00%

				Tiểu học		1,342		0		1,342																				0.00%				0.00%				0.00%				0				0.00%		0.00%		0		48,246				99.69%		0.00%

				THCS		398		0		398																				0.00%				0.00%				0.00%				0				0.00%		0.00%		0		48,246				99.69%		0.00%

				THPT		118		0		118																				0.00%				0.00%				0.00%				0				0.00%		0.00%		0		48,246				99.69%		0.00%

		53		Bến Tre		2,439		0		2,439		5,232		218		62,900		46,973		59,277						94.2%		20,663		32.85%		58,453		92.93%		71,741		114.06%		85,408		57,246		28,162		91.01%		59.95%		94,215		60,741		33,474		96.57%		71.26%

				Mầm non		416				416										14,953						0.0%		27,156		0.00%				0.00%				0.00%				0				0.00%		0.00%				0				0.00%		0.00%

				Tiểu học		1,136				1,136										20,948						0.0%				0.00%				0.00%				0.00%				0				0.00%		0.00%				0				0.00%		0.00%

				THCS		797				797										18,208						0.0%				0.00%				0.00%				0.00%				0				0.00%		0.00%				0				0.00%		0.00%

				THPT		90				90										5,168						0.0%				0.00%				0.00%				0.00%				0				0.00%		0.00%				0				0.00%		0.00%

		54		Trà Vinh		1,490		0		1,490		8,064		336		51,800		30,952		17,730						34.2%		0		0.00%		195		0.38%		30,454		58.79%		49,746		47,160		2,586		91.04%		8.35%		54,241		49,261		4,980		95.10%		16.09%						1

				Mầm non		145				145																0.0%		19,668		0.00%				0.00%				0.00%				0				0.00%		0.00%								0.00%		0.00%

				Tiểu học		904				904																0.0%				0.00%				0.00%				0.00%				0				0.00%		0.00%								0.00%		0.00%

				THCS		330				330																0.0%				0.00%				0.00%				0.00%				0				0.00%		0.00%								0.00%		0.00%

				THPT		111				111																0.0%				0.00%				0.00%				0.00%				0				0.00%		0.00%								0.00%		0.00%

		55		Vĩnh Long		855		0		855		25,680		1,070		21,900		19,620		20,991						95.8%		19,668		89.81%		20,048		91.54%		21,792		99.51%		21,792		20,740		1,052		94.70%		5.36%		21,792		20,740		1,052		94.70%		5.36%						1

				Mầm non		178				178																0.0%		20,663		0.00%				0.00%				0.00%				0				0.00%		0.00%				0				0.00%		0.00%

				Tiểu học		470				470																0.0%				0.00%				0.00%				0.00%				0				0.00%		0.00%				0				0.00%		0.00%

				THCS		207				207																0.0%				0.00%				0.00%				0.00%				0				0.00%		0.00%				0				0.00%		0.00%

				THPT		0				0																0.0%				0.00%				0.00%				0.00%				0				0.00%		0.00%				0				0.00%		0.00%

		56		Cần Thơ		1,949		0		1,949		0		0		15,800		11,808		13,947						88.3%		0		0.00%		14,071		89.06%		14,627		92.58%		16,822		14,627		2,195		92.58%		18.59%		19,609		14,744		4,865		93.32%		41.20%								1

				Mầm non		240				240																0.0%		36,649		0.00%				0.00%				0.00%				0				0.00%		0.00%		0		14,744				99.69%		0.00%

				Tiểu học		1,324				1,324																0.0%				0.00%				0.00%				0.00%				0				0.00%		0.00%		0		14,744				99.69%		0.00%

				THCS		385				385																0.0%				0.00%				0.00%				0.00%				0				0.00%		0.00%		0		14,744				99.69%		0.00%

				THPT		0				0																0.0%				0.00%				0.00%				0.00%				0				0.00%		0.00%		0		14,744				99.69%		0.00%

		57		Hậu Giang		683		0		683		13,776		574		26,300		23,572		25,750						97.9%		20,046		76.22%		20,775		78.99%		28,503		108.38%		41,770		25,920		15,850		98.56%		67.24%		47,731		26,295		21,436		99.98%		90.94%

				Mầm non		100				100										1,962						0.0%		90,180		0.00%				0.00%				0.00%				0				0.00%		0.00%		0		0				99.69%		0.00%

				Tiểu học		345				345										12,562						0.0%				0.00%				0.00%				0.00%				0				0.00%		0.00%		0		0				99.69%		0.00%

				THCS		176				176										6,254						0.0%				0.00%				0.00%				0.00%				0				0.00%		0.00%		0		0				99.69%		0.00%

				THPT		62				62																0.0%				0.00%				0.00%				0.00%				0				0.00%		0.00%		0		0				99.69%		0.00%

		58		Sóc Trăng		3,363		17		3,346		17,232		718		102,000		101,483		96,568						94.7%		90,180		88.41%		96,568		94.67%		98,309		96.38%		187,655		101,367		86,288		99.38%		85.03%		192,121		101,367		90,754		99.38%		89.43%

				Mầm non		215		3		212		144								15,260						0.0%		20,046		0.00%				0.00%				0.00%				0				0.00%		0.00%		0		0				99.69%		0.00%

				Tiểu học		2,349		10		2,339		3,168								48,552						0.0%				0.00%				0.00%				0.00%				0				0.00%		0.00%		0		0				99.69%		0.00%

				THCS		612		4		608		10,056								31,212						0.0%				0.00%				0.00%				0.00%				0				0.00%		0.00%		0		0				99.69%		0.00%

				THPT		187		0		187		3,864								1,544						0.0%				0.00%				0.00%				0.00%				0				0.00%		0.00%		0		0				99.69%		0.00%

		59		An Giang		2,109		0		2,109		7,608		317		53,500		47,930		53,484						100.0%		53,500		100.00%		48,280		90.24%		84,984		158.85%		91,172		48,280		42,892		90.24%		89.49%		101,430		53,500		47,930		100.00%		100.00%

				Mầm non		292				292																0.0%		22,540		0.00%				0.00%				0.00%				0				0.00%		0.00%								0.00%		0.00%

				Tiểu học		1,464				1,464																0.0%				0.00%				0.00%				0.00%				0				0.00%		0.00%								0.00%		0.00%

				THCS		323				323																0.0%				0.00%				0.00%				0.00%				0				0.00%		0.00%								0.00%		0.00%

				THPT		30				30																0.0%				0.00%				0.00%				0.00%				0				0.00%		0.00%								0.00%		0.00%

		60		Đồng Tháp		1,612		13		1,599		18,720		780		40,000		29,863		38,381						96.0%		22,540		56.35%		27,630		69.08%		39,148		97.87%		41,866		40,000		1,866		100.0%		6.25%		46,804		40,000		6,804		100.00%		22.78%						1

				Mầm non		262		9		253																		90,180		0.00%				0.00%				0.00%				0				0.00%		0.00%		0		40,000				99.69%		0.00%

				Tiểu học		1,075		4		1,071																				0.00%				0.00%				0.00%				0				0.00%		0.00%		0		40,000				99.69%		0.00%

				THCS		250		0		250																				0.00%				0.00%				0.00%				0				0.00%		0.00%		0		40,000				99.69%		0.00%

				THPT		25		0		25																				0.00%				0.00%				0.00%				0				0.00%		0.00%		0		40,000				99.69%		0.00%

		61		Kiên Giang		2,552		0		2,552		30,168		1,257		68,700		51,288		51,688						75.2%		36,649		53.35%		47,335		68.90%		60,461		88.01%		76,915		60,907		16,008		88.66%		31.21%		83,158		57,768		25,390		84.09%		49.50%				60,5%				1

				Mầm non		157				157										2,970						0.0%		9,425		0.00%				0.00%				0.00%				0				0.00%		0.00%		0		57,768				99.69%		0.00%

				Tiểu học		1,702				1,702										36,665						0.0%				0.00%				0.00%				0.00%				0				0.00%		0.00%		0		57,768				99.69%		0.00%

				THCS		596				596										12,053						0.0%				0.00%				0.00%				0.00%				0				0.00%		0.00%		0		57,768				99.69%		0.00%

				THPT		97				97																0.0%				0.00%				0.00%				0.00%				0				0.00%		0.00%		0		57,768				99.69%		0.00%

		62		Bạc Liêu		692		0		692		8,376		349		18,300		13,692		15,062						82.3%		9,425		51.50%		12,604		68.87%		18,842		102.96%		18,842		15,440		3,402		84.37%		24.85%		25,539		15,440		10,099		84.37%		73.76%

				Mầm non		179				179		840														0.0%		0		0.00%				0.00%				0.00%				0				0.00%		0.00%				0				0.00%		0.00%

				Tiểu học		312				312		2,592														0.0%				0.00%				0.00%				0.00%				0				0.00%		0.00%				0				0.00%		0.00%

				THCS		194				194		1,512														0.0%				0.00%				0.00%				0.00%				0				0.00%		0.00%				0				0.00%		0.00%

				THPT		7				7		3,432														0.0%				0.00%				0.00%				0.00%				0				0.00%		0.00%				0				0.00%		0.00%

		63		Cà Mau		2,004		0		2,004		31,344		1,306		56,400		33,678		13,634						24.2%		0		0.00%		6,541		11.60%		14,317		25.38%		49,118		40,081		9,037		71.07%		26.83%		59,873		46,125		13,748		81.78%		40.82%								1

				Mầm non		121				121																				0.00%																		0.00%

				Tiểu học		1,280				1,280																				0.00%																		0.00%

				THCS		450				450																				0.00%																		0.00%

				THPT		153				153																				0.00%																		0.00%

				Ghi chú:		Nguồn thông tin:										*Theo thông tin của SGD&ĐT Khánh Hòa vốn TPCP năm 2009 đã giải ngân được hợn 2.000 triệu đồng / 5.373 triệu đồng

						Theo báo  cáo của UBND các tỉnh, thành phố đến tháng 5 năm 2009.										*Theo thông tin của SGD&ĐT Lâm Đồng vốn TPCP năm 2009 đã giải ngân được 17.231 triệu đồng / 43.991 triệu đồng

						Báo cáo của  Kho bạc Nhà nước Trung ương tính đến tháng 5 năm 2009.





00000000

		






