	BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: 906/QĐ-BGTVT
	Hà Nội, ngày 13 tháng 07 năm 2022


 
QUYẾT ĐỊNH
PHÊ DUYỆT DỰ ÁN THÀNH PHẦN ĐOẠN QUẢNG NGÃI - HOÀI NHƠN THUỘC DỰ ÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG BỘ CAO TỐC BẮC - NAM PHÍA ĐÔNG GIAI ĐOẠN 2021-2025
BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
Căn cứ Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 64/2020/QH14, Luật số 72/2020/QH14 và Luật số 03/2022/QH15;
Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 62/2020/QH14;
Căn cứ Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11/01/2022 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội;
Căn cứ Nghị quyết số 44/2022/QH15 ngày 11/01/2022 của Quốc hội về chủ trương đầu tư Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025;
Căn cứ Nghị quyết số 273/NQ-UBTVQH15 ngày 11/7/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng, đất rừng và đất trồng lúa nước từ hai vụ trở lên của Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025;
Căn cứ Nghị định số 12/2017/NĐ-CP ngày 10/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ GTVT;
Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 về quản lý dự án đầu tư xây dựng; số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; số 10/2021/NĐ- CP ngày 09/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;
Căn cứ Quyết định số 1454/QĐ-TTg ngày 01/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050;
Căn cứ Kết luận số 41-KL/BCS ngày 13/7/2022 của Ban Cán sự đảng Bộ GTVT về việc giao chủ đầu tư các dự án thành phần thuộc Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025 (Dự án);
Căn cứ văn bản số 458/TTg-CN ngày 25/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt khung chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án thành phần đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn thuộc Dự án;
Căn cứ Quyết định số 1306/QĐ-BTNMT ngày 17/6/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc phê duyệt kết quả thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án;
Căn cứ Văn bản số 415/BC-MTTQ-BTT ngày 11/5/2022 của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi về tổng hợp ý kiến của cộng đồng dân cư nơi thực hiện các dự án đường cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, dự án thành phần Quảng Ngãi - Hoài Nhơn;
Căn cứ Văn bản số 385/BC-UBMTTQ-BTT ngày 04/5/2022 của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Định về kết quả tổ chức hội nghị lấy ý kiến của cộng đồng dân cư nơi thực hiện các dự án đường cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Bình Định;
Căn cứ Quyết định số 803/QĐ-BGTVT ngày 25/6/2022 của Bộ Giao thông vận tải về việc phê duyệt danh mục tiêu chuẩn áp dụng cho Dự án;
Căn cứ văn bản số 132/GY-PC01(Đ2) ngày 13/5/2022 của Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH - Công an tỉnh Quảng Ngãi về PCCC đối với hồ sơ thiết kế cơ sở công trình hầm số 1 và hầm số 2, số 1334/PCCC&CNCH ngày 30/6/2022 của Cục Cảnh sát PCCC & CNCH - Bộ Công an về PCCC đối với hồ sơ thiết kế cơ sở công trình hầm số 3 thuộc Dự án;
Xét Tờ trình số 135/TTr-BQLDA2 ngày 25/6/2022 của Ban Quản lý dự án 2 về việc trình thẩm định, phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án thành phần đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn; các văn bản số 1373/BQLDA2-PID6 ngày 27/6/2022, số 1386/BQLDA2-PID3-PID6 ngày 30/6/2022, số 1392/BC- BQLDA2 ngày 30/6/2022 của Ban Quản lý dự án 2 về việc giải trình, tiếp thu ý kiến về hồ sơ Báo cáo nghiên cứu khả thi của Dự án; Báo cáo thẩm tra số 431/BCTT-UTCV ngày 22/6/2022 và số 461/BCTT-UTCV ngày 30/6/2022 của Tư vấn thẩm tra; Báo cáo số 252/KHCN ngày 25/6/2022 của Vụ KHCN thông báo kết quả thẩm định hồ sơ thiết kế cơ sở hệ thống giao thông thông minh, hệ thống thu phí của Dự án; kèm theo hồ sơ dự án do tư vấn thiết kế lập tháng 6/2022;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục QLXD và CL CTGT tại Báo cáo kết quả thẩm định số 233/CQLXD-QLXD2 ngày 30/6/2022.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt Dự án thành phần đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn thuộc Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 với các nội dung chủ yếu như sau:
1. Tên dự án: Dự án thành phần đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn thuộc Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025.
2. Người quyết định đầu tư: Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.
3. Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án 2.
4. Mục tiêu, quy mô đầu tư và giải pháp thiết kế chủ yếu.
4.1. Mục tiêu đầu tư: Hoàn thành đưa vào khai thác đồng bộ tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông; kết nối các trung tâm kinh tế, chính trị, các khu kinh tế, khu công nghiệp trọng yếu, đặc biệt là các vùng kinh tế trọng điểm; từng bước hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ với các công trình hiện đại, tạo sức lan tỏa cao để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng - an ninh; góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội đã được Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đề ra.
4.2. Phạm vi dự án
- Điểm đầu: Tại Km0+00 (khoảng Km127+720 của đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi), thuộc địa phận xã Nghĩa Kỳ, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi.
- Điểm cuối: Tại Km88 (trước giao cắt TL629), thuộc địa phận phường Bồng Sơn, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định.
- Tổng chiều dài tuyến khoảng 88,0km.
4.3. Quy mô đầu tư xây dựng
4.3.1. Đường cao tốc
a) Cấp đường: Giai đoạn hoàn chỉnh quy mô 06 làn xe. Đường cao tốc cấp 120, vận tốc thiết kế Vtk=120km/h theo tiêu chuẩn TCVN 5729 - 2012. Giai đoạn phân kỳ đầu tư với quy mô 04 làn xe theo tiêu chuẩn TCCS 42:2022/TCĐBVN.
b) Mặt cắt ngang
Giai đoạn hoàn chỉnh quy mô 6 làn xe, bề rộng nền đường Bnền=32,25m. Giai đoạn phân kỳ quy mô 04 làn xe, bề rộng nền đường Bnền= 17m; các đoạn nền đường đào sâu tùy theo địa hình, địa chất từng đoạn thiết kế mặt cắt ngang theo giai đoạn hoàn chỉnh (quy mô 06 làn xe), bề rộng nền đường Bnền= 32,25m đảm bảo tính kinh tế, kỹ thuật của Dự án.
c) Mặt đường
- Tuyến chính: Mặt đường cấp cao A1, mô đun đàn hồi yêu cầu Eyc≥200Mpa.
- Các nhánh nút giao liên thông: Mặt đường cấp cao A1, mô đun đàn hồi yêu cầu Eyc ≥ 160Mpa.
d) Công trình cầu
- Công trình cầu thiết kế bằng bê tông cốt thép và bê tông cốt thép dự ứng lực theo các tiêu chuẩn TCVN 11823-1:2017 đến TCVN 11823-14:2017.
- Khổ cầu phù hợp khổ nền đường; Tải trọng thiết kế HL93.
e) Công trình hầm
Đầu tư xây dựng hoàn chỉnh 01 ống hầm bên phải (bao gồm hệ thống cơ điện phục vụ khai thác). Ống hầm bên trái: Đào, thi công hoàn thiện vỏ hầm để bảo vệ kết cấu và làm mặt đường để tận dụng làm hầm cứu hộ, thoát hiểm; chưa đầu tư hệ thống thoát nước mặt, cơ điện,... Giai đoạn hoàn chỉnh, đầu tư hoàn thiện ống hầm bên trái đảm bảo quy mô chung toàn tuyến.
Trong bước tiếp theo, trường hợp điều kiện cho phép có thể nghiên cứu đầu tư hoàn chỉnh ống hầm bên trái của hầm Số 1 để khai thác ngay trong giai đoạn phân kỳ.
e) Chỗ giao nhau trên đường cao tốc: Xây dựng các nút giao liên thông và trực thông (cầu đường cao tốc vượt, cầu đường ngang vượt hoặc hầm chui) bảo đảm khai thác an toàn, kết nối, đi lại thuận lợi.
f) Tần suất thiết kế: Thiết kế đảm bảo tần suất P = 1%.
4.3.2. Đường gom, đường ngang, đường hoàn trả, tuyến kết nối
- Cấp đường, mặt cắt ngang: Phù hợp với đường hiện hữu, đường gom thiết kế theo tiêu chuẩn đường giao thông nông thôn loại B (tiêu chuẩn TCVN 10380 - 2014) hoặc đường cấp VI đồng bằng (tiêu chuẩn TCVN4054:2005).
- Tần suất thiết kế: Tần suất thiết kế theo quy định của cấp đường hoặc phù hợp với hiện trạng khai thác.
- Mặt đường: Bê tông nhựa, láng nhựa hoặc bê tông xi măng phù hợp với kết cấu mặt đường hiện trạng.
4.3.3. Công trình phục vụ khai thác: Đầu tư xây dựng một số hạng mục hạ tầng của hệ thống giao thông thông minh.
4.4. Giải pháp thiết kế chủ yếu
4.4.1. Hướng tuyến, bình đồ
- Hướng tuyến đường cao tốc: Hướng tuyến được lựa chọn trên nguyên tắc đi theo hướng tuyến đã được hoạch định trong bước lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi. Trong đó hướng tuyến được ưu tiên tránh các vị trí khống chế như các cụm đông dân cư, nghĩa trang lớn và các công trình hạ tầng kỹ thuật hiện hữu khó di dời như di tích lịch sử, cột điện cao thế… Hướng tuyến đảm bảo các yếu tố về kinh tế - kỹ thuật trên cơ sở các số liệu điều tra và khảo sát trong quá trình nghiên cứu dự án và được UBND tỉnh Quảng Ngãi, UBND tỉnh Bình Định và Bộ Quốc phòng thống nhất.
- Bình đồ tuyến thiết kế đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật của cấp đường, phù hợp với các quy hoạch có liên quan, các điểm khống chế, giảm thiểu tối đa khối lượng giải phóng mặt bằng, cơ bản tránh các khu đông dân cư, rừng, đất quốc phòng, khu du lịch và di tích lịch sử văn hóa, đền chùa, miếu mạo, nghĩa trang,… đảm bảo kinh tế - kỹ thuật, hài hòa với cảnh quan trong khu vực.
4.4.2. Trắc dọc: Thiết kế đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật của đường ô tô cao tốc, có xét đến giải pháp đầu tư giai đoạn hoàn chỉnh, các điểm khống chế, đảm bảo tần suất thiết kế, thoát lũ, tĩnh không yêu cầu tại các vị trí giao cắt với quốc lộ, tỉnh lộ, đường địa phương, tĩnh không đường sắt và tĩnh không thông thuyền, đảm bảo êm thuận trong quá trình vận hành, giảm thiểu khối lượng đào, đắp, đáp ứng yêu cầu kinh tế - kỹ thuật, ổn định công trình lâu dài.
4.4.3. Mặt cắt ngang
a) Đường cao tốc
- Giai đoạn phân kỳ đầu tư bố trí lệch về phía bên phải theo mặt cắt ngang giai đoạn hoàn chỉnh; đảm bảo tối ưu, hiệu quả, kinh tế - kỹ thuật, thuận lợi khi mở rộng giai đoạn hoàn chỉnh (Bnền = 32,25m, bao gồm 06 làn xe cơ giới Bmặt = 6x3,75m; dải phân cách giữa Bpc=0,75m; dải an toàn Batt = 2x0,75; dải dừng xe khẩn cấp 2x3,0m; Blề = 2x0,75m).
- Quy mô giai đoạn phân kỳ: Chiều rộng nền đường Bnền = 17,0m, trong đó: mặt đường xe chạy Bmặt = 4x3,5m = 14,0m; dải phân cách giữa Bpc = 0,5m; dải an toàn trong Batt = 2x0,5m = 1,0m; dải an toàn ngoài Batn = 2x0,25m = 0,5m; lề đất Blề = 2x0,5m = 1,0m. Các đoạn nền đường đào sâu tùy theo địa hình, địa chất từng đoạn nghiên cứu mở rộng mặt cắt ngang theo giai đoạn hoàn chỉnh (quy mô 06 làn xe), bề rộng nền đường Bnền= 32,25m đảm bảo tính kinh tế, kỹ thuật của Dự án.
- Đoạn dừng xe khẩn cấp: Bố trí không liên tục với khoảng cách 4,0-5,0km/vị trí tuân thủ TCCS 42:2022/TCĐBVN.
b) Đường gom: Bề rộng Bnền/Bmặt = 5,0m/3,5m (đường loại B theo tiêu chuẩn TCVN 10380 - 2014) hoặc Bn/Bm=6,5/5,5m (đường cấp VI đồng bằng theo tiêu chuẩn TCVN4054:2005).
c) Đường ngang, đường hoàn trả: Xây dựng phù hợp với đường hiện trạng, bề rộng tương ứng với cấp đường.
4.4.4. Nền đường
a) Đường cao tốc
- Nền đường đắp
+ Đảm bảo yêu cầu về độ chặt và khả năng chịu tải của đất nền theo tiêu chuẩn áp dụng cho đường ô tô cao tốc. Trước khi đắp nền đường thực hiện đào bỏ lớp đất không thích hợp và đánh cấp (nếu có).
+ Độ dốc mái taluy bên phải (bên hoàn thiện) áp dụng là 1/2; độ dốc mái taluy bên trái (bên phân kỳ) áp dụng là 1/1,5; đối với các vị trí đắp cao trên 8,0m, nền đường được giật cấp (chiều cao mỗi cấp 6m) giữa các cấp tạo một bậc thềm rộng B=2,0m.
- Nền đường đào: Taluy nền đường độ dốc từ 1/0,5 đến 1/1,5 tùy thuộc vào điều kiện địa chất; khi chiều sâu đào lớn hơn 8,0m được đào giật cấp, chiều cao mỗi cấp từ 8 - 12m (tùy theo địa chất), giữa các cấp tạo một bậc thềm rộng B=2,0m.
- Xử lý nền đất yếu: Áp dụng các giải pháp xử lý nền đất yếu bằng vải địa kỹ thuật, thay đất, trụ đất xi măng hoặc sử dụng các giải pháp thoát nước thẳng đứng và các giải pháp khác đảm bảo kinh tế - kỹ thuật.
b) Đường gom, đường ngang, đường hoàn trả: Theo yêu cầu kỹ thuật của cấp đường tương ứng và quy hoạch của địa phương.
4.4.5. Mặt đường
a) Đường cao tốc: Mặt đường cấp cao A1; lớp mặt trên bằng hỗn hợp bê tông nhựa cải thiện, lớp mặt chịu lực bằng bê tông nhựa chặt; tầng móng trên bằng các lớp hỗn hợp gia cố nhựa, hỗn hợp gia cố xi măng; tầng móng dưới bằng cấp phối đá dăm đảm bảo mô đun đàn hồi yêu cầu Eyc ≥ 200MPa; các nhánh các nút giao liên thông: Mặt đường cấp cao A1, lớp mặt bê tông nhựa chặt rải nóng trên các lớp móng đảm bảo mô đun đàn hồi yêu cầu Eyc≥160Mpa.
b) Đường ngang, đường gom, đường hoàn trả: Mặt đường bằng bê tông nhựa, láng nhựa hoặc bê tông xi măng phù hợp với kết cấu mặt đường hiện trạng.
4.4.6. Thiết kế chỗ giao nhau
a) Nút giao liên thông
- Nút giao Km1+494,96: Đầu tư xây dựng nút giao Trumpet hoàn chỉnh (01 cầu trên cao tốc vượt đường ngang) kết hợp với các nhánh nút giao, đường hiện trạng để kết nối với tuyến QL1.
- Nút giao TL624B: Đầu tư xây dựng nút giao bán hoa thị (01 cầu trên cao tốc vượt đường TL624B) kết hợp với các nhánh nút giao, đường hiện trạng để kết nối với tuyến QL1.
- Nút giao QL24: Đầu tư xây dựng nút giao Trumpet hoàn chỉnh (01 cầu trên đường ngang vượt cao tốc) kết hợp với các nhánh nút giao, đường hiện trạng để kết nối với QL24.
- Nút giao Đức Phổ: Đầu tư xây dựng nút giao Trumpet hoàn chỉnh (01 cầu trên cao tốc vượt đường ngang) kết hợp với các nhánh nút giao, đường hiện trạng để kết nối với QL1 (01 cầu vượt đường sắt quốc gia Bắc - Nam).
- Nút giao Sa Huỳnh: Đầu tư xây dựng nút giao Trumpet hoàn chỉnh (01 cầu trên đường ngang vượt cao tốc) kết hợp với các nhánh nút giao, đường hiện trạng để kết nối với QL1 (01 cầu vượt đường sắt quốc gia Bắc - Nam).
- Nút giao Hoài Nhơn: Đầu tư xây dựng nút giao Trumpet hoàn chỉnh (01 cầu trên cao tốc vượt đường ngang) kết hợp với các nhánh nút giao, đường hiện trạng để kết nối với tuyến đường kết nối với đường ven biển tỉnh Bình Định (ĐT.639) và QL1.
Quy mô các nhánh nút giao đảm bảo nhu cầu vận tải, mỗi chiều kết nối ra/vào với đường cao tốc 01 làn xe. Cầu vượt thuộc nút giao thiết kế đảm bảo phù hợp với tĩnh không đường sắt theo chấp thuận của Cục Đường sắt và quy mô của nhánh nối nút giao.
(Giải pháp thiết kế cầu thuộc nút giao tại phụ lục đính kèm)
b) Nút giao trực thông
- Cầu vượt trực thông: Xây dựng 13 cầu trên các tuyến đường của địa phương vượt qua đường cao tốc (10 cầu thuộc tỉnh Quảng Ngãi, 03 cầu thuộc tỉnh Bình Định); cầu vượt thiết kế đảm bảo phù hợp với giai đoạn mở rộng đường cao tốc theo quy mô giai đoạn hoàn chỉnh.
- Hầm chui dân sinh: Dự kiến bố trí 83 hầm chui trên tuyến (55 hầm chui thuộc tỉnh Quảng Ngãi, 27 hầm chui thuộc tỉnh Bình Định); kết cấu bằng bê tông cốt thép đổ tại chỗ, móng trên nền thiên nhiên hoặc nền đã được xử lý đất yếu. Số lượng, vị trí hầm chui dân sinh sẽ được tiếp tục nghiên cứu trong bước thiết kế tiếp theo.
4.4.7. Công trình cầu trên tuyến cao tốc: Đầu tư xây dựng 61 cầu (48 cầu thuộc tỉnh Quảng Ngãi, 13 cầu thuộc tỉnh Bình Định). Xây dựng 13 cầu trên các tuyến đường ngang vượt cao tốc (10 cầu thuộc tỉnh Quảng Ngãi, 03 cầu thuộc tỉnh Bình Định).
a) Mặt cắt ngang cầu
- Cầu trên đường cao tốc: Bề rộng cầu Bcầu=17,5m; gồm 4 làn xe cao tốc 4x3,5m; dải phân cách giữa và dải an toàn 3x0,5m+2x0,5m=2,5m; lan can 2x0,5m=1,0m. Đối với các cầu trên tuyến cao tốc thuộc phạm vi nút giao mở rộng theo yêu cầu kỹ thuật.
- Cầu vượt trực thông: Bề rộng cầu phù hợp với quy mô đường hiện hữu, có xem xét để phù hợp với quy hoạch.
- Cầu trong nút giao liên thông, cầu trên nhánh giao: Bề rộng cầu phù hợp với quy mô các nhánh kết nối.
b) Kết cấu phần trên: Sử dụng dầm bê tông cốt thép dự ứng lực (dầm bản, dầm I, dầm Super-T và các loại dầm khác).
c) Kết cấu phần dưới: Mố, trụ bằng bê tông cốt thép trên hệ móng cọc bê tông cốt thép. Kết cấu móng, mố trụ, chiều dài cọc sẽ được xác định chính xác trong bước thiết kế tiếp theo.
(Giải pháp thiết kế cho từng cầu tại phụ lục đính kèm)
4.4.8. Công trình hầm
Dự án có 03 công trình hầm, cụ thể:
	TT
	Tên Hầm
	Dự kiến lý trình cửa Bắc
	Dự kiến lý trình cửa Nam
	Chiều dài hầm dự kiến (m)

	1
	Hầm số 1
	Km47+795
	Km48+405
	610

	2
	Hầm số 2
	Km56+410
	Km57+108
	698

	3
	Hầm số 3
	Km58+045
	Km61+245
	3.200


- Giai đoạn phân kỳ đầu tư xây dựng hoàn chỉnh 01 ống hầm để phục vụ khai thác; đào và gia cố 01 ống hầm còn lại làm hầm cứu hộ, thoát hiểm khi có sự cố. Trong bước tiếp theo, trường hợp điều kiện cho phép có thể nghiên cứu đầu tư hoàn chỉnh hầm Số 1 để khai thác ngay trong giai đoạn phân kỳ.
- Vị trí cửa hầm được dự kiến đặt ở khu vực đất đá ổn định; vị trí cửa hầm lựa chọn tránh vùng trượt lở, vùng có mực nước ngầm cao và khe tụ thủy. Vị trí cửa hầm sẽ được xác định chính xác trong bước tiếp theo trên cơ sở số liệu khoan khảo sát địa chất.
- Mặt cắt ngang hầm: Gồm 02 ống hầm đơn, tim hầm cách nhau khoảng 45m, tĩnh không đứng H=5,0m; mặt cắt ngang mỗi hầm có bề rộng Bhầm=14,05m, bao gồm 03 làn xe cơ giới Bcg=3x3,75m=11,25m; dải an toàn Bat=2x0,75m=1,5m; đường bảo dưỡng hầm Bbd=1,0m; gờ chắn bánh Bcb=0,30m.
- Kết cấu chính trong hầm: Xây dựng kết cấu chống đỡ đảm bảo khả năng chịu lực, ổn định công trình hầm; vỏ hầm bằng bê tông, bê tông cốt thép. Mặt đường bê tông xi măng trên lớp cấp phối đá dăm gia cố xi măng.
- Hệ thống thoát nước: Xây dựng hệ thống thoát nước đảm bảo thoát nước ngầm, thu nước mặt để xử lý trước khi thải ra môi trường.
- Thiết bị vận hành khai thác hầm: Đầu tư hệ thống thiết bị vận hành khai thác đảm bảo an toàn, liên tục và đảm bảo khả năng xử lý sự cố.
- Công trình khác: Bố trí tại khu vực đầu hầm.
4.4.9. Hệ thống thoát nước
- Hệ thống thoát nước ngang: Xây dựng mới hệ thống thoát nước ngang bảo đảm thoát nước và phục vụ thủy lợi.
- Hệ thống thoát nước dọc: Xây dựng mới hệ thống rãnh dọc, rãnh biên, rãnh đỉnh, bậc nước… bảo đảm thoát nước nền, mặt đường.
- Hoàn trả kênh, mương đối với các đoạn tuyến đi trùng hệ thống kênh, mương hiện hữu.
4.4.10. Đường gom, đường ngang, đường hoàn trả: Xây dựng hệ thống đường gom, hoàn trả đường địa phương dọc hai bên tuyến (không liên tục) với quy mô theo quy mô đường GTNT loại B, đường cấp VI đồng bằng hoặc quy mô phù hợp với đường hiện trạng; kết cấu láng nhựa, bê tông xi măng phù hợp với hiện trạng. Chiều dài, quy mô, kết cầu đường gom sẽ được tiếp tục xác định chính xác trong bước thiết kế tiếp theo.
4.4.11. Công trình phục vụ khai thác
a) Hệ thống giao thông thông minh (ITS): Đầu tư xây dựng một số hạng mục hạ tầng của hệ thống giao thông thông minh (bể cáp, ống bảo vệ cáp, bệ móng cột).
b) Trạm dừng nghỉ: Dự kiến bố trí 02 trạm dừng nghỉ theo văn bản số 5964/BGTVT-KCHT ngày 14/6/2022 của Bộ GTVT tại khoảng Km14+620 và Km77+820, được UBND tỉnh Quảng Ngãi thống nhất tại văn bản số 2439/UBND-KT ngày 24/5/2022 và UBND tỉnh Bình Định thống nhất tại văn bản số 3534/UBND-KT ngày 24/6/2022. Quy mô, các hạng mục công trình và năng lực cung cấp dịch vụ của trạm dừng nghỉ đáp ứng yêu cầu trạm Loại 1 quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về trạm dừng nghỉ đường bộ ban hành kèm theo Thông tư số 48/2012/TT-BGTVT ngày 15/11/2012 của Bộ GTVT. Trong phạm vi dự án, chỉ xác định vị trí, quy mô các trạm dừng nghỉ làm cơ sở cắm cọc giải phóng mặt bằng bàn giao cho địa phương thực hiện GPMB.
4.4.12. Các công trình khác
- Hệ thống an toàn giao thông: Xây dựng hoàn chỉnh hệ thống an toàn giao thông phù hợp Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ QCVN
41:2019/BGTVT; dải phân cách giữa bằng bê tông cốt thép.
- Công trình phòng hộ: Đối với đoạn thông thường, gia cố bằng trồng cỏ; đối với các đoạn nền đào sâu, đắp cao, đắp trên bãi sông, mái ta luy được gia cố bằng khung bê tông, đá hộc xây,... bảo đảm ổn định công trình.
- Hàng rào: Bố trí hàng rào bảo vệ dọc theo hai bên tuyến.
- Điện chiếu sáng: Bố trí tại các nút giao liên thông, công trình hầm và các công trình cầu chiều dài lớn có yêu cầu thiết kế cảnh quan.
5. Tổ chức tư vấn khảo sát, lập Báo cáo nghiên cứu khả thi: Liên danh Tổng công ty Tư vấn thiết kế giao thông vận tải - CTCP, Công ty cổ phần Tư vấn thiết kế Cầu lớn - hầm, Công ty cổ phần Tư vấn thiết kế đường bộ (TEDI - BRITEC - HECO).
6. Địa điểm xây dựng và diện tích đất sử dụng
- Địa điểm: Huyện Tư Nghĩa, Huyện Nghĩa Hành, Huyện Mộ Đức, Thị xã Đức Phổ tỉnh Quảng Ngãi và Thị xã Hoài Nhơn tỉnh Bình Định.
- Diện tích đất sử dụng: Khoảng 747ha, trong đó địa phận tỉnh Quảng Ngãi khoảng 495ha và địa phận tỉnh Bình Định khoảng 252ha.
7. Nhóm dự án; loại, cấp công trình chính; thời hạn sử dụng của công trình chính theo thiết kế
- Nhóm dự án: Dự án quan trọng quốc gia.
- Loại, cấp công trình: Công trình giao thông đường bộ, cấp I (Riêng hầm số 3: Km58+045 - Km61+245 cấp đặc biệt).
- Thời hạn sử dụng công trình chính theo thiết kế: Theo tiêu chuẩn thiết kế được áp dụng.
8. Số bước thiết kế, danh mục tiêu chuẩn chủ yếu được lựa chọn
- Thiết kế 03 bước: Thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật và thiết kế bản vẽ thi công.
- Danh mục tiêu chuẩn: Theo Quyết định số 803/QĐ-BGTVT ngày 25/6/2022 của Bộ trưởng Bộ GTVT về việc phê duyệt danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng cho Dự án.
9. Tổng mức đầu tư, giá trị các khoản mục chi phí trong tổng mức đầu tư
Tổng mức đầu tư: 20.469,69 triệu đồng (Hai mươi nghìn bốn trăm sáu mươi chín tỷ, sáu trăm chín mươi triệu đồng).
Trong đó:
	- Chi phí bồi thường hỗ trợ và tái định cư (đã bao gồm dự phòng):
	4.545,50
	tỷ đồng;

	- Chi phí xây dựng:
	13.569,44
	tỷ đồng;

	- Chi phí thiết bị:
	345,04
	tỷ đồng;

	- Chi phí quản lý dự án:
	58,17
	tỷ đồng;

	- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng:
	433,28
	tỷ đồng;

	- Chi phí khác:
	300,93
	tỷ đồng;

	- Chi phí dự phòng:
	1.217,33
	tỷ đồng.


10. Tiến độ thực hiện dự án: Chuẩn bị đầu tư, thực hiện Dự án từ năm 2021, cơ bản hoàn thành năm 2025 và đưa vào khai thác, vận hành từ năm 2026.
11. Nguồn vốn đầu tư và dự kiến bố trí kế hoạch vốn theo tiến độ thực hiện dự án
- Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước theo Nghị quyết số 44/2022/QH15 ngày 11/01/2022 của Quốc hội.
- Dự kiến kế hoạch vốn bố trí theo tiến độ thực hiện dự án:
+ Năm 2021 - 2025: Bố trí 17.446,3 tỷ đồng, trong đó: Năm 2022: 3.340,3 tỷ đồng; năm 2023: 5.854,9 tỷ đồng; năm 2024: 4.412,1 tỷ đồng; năm 2025: 3.839 tỷ đồng.
+ Năm 2026 - 2027: Bố trí 3.023,4 tỷ đồng, trong đó: Năm 2026: 1.814 tỷ đồng; năm 2027: 1.209,4 tỷ đồng.
12. Hình thức tổ chức quản lý dự án: Áp dụng hình thức Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực.
13. Phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư
- Giải phóng mặt bằng cho quy mô 06 làn xe theo Nghị quyết số 44/2022/QH15 ngày 11/01/2022 của Quốc hội về chủ trương đầu tư Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025, Khung chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại văn bản số 458/TTg-CN ngày 25/5/2022.
- Phạm vi được xác định theo Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 và Nghị định số 100/2013/NĐ-CP ngày 03/9/2013 của Chính phủ về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ. Tổng diện tích thu hồi đất khoảng 747 ha.
- Chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư (đã bao gồm dự phòng): 4.545,50 tỷ đồng, trong đó đoạn qua tỉnh Quảng Ngãi là 2.923,80 tỷ đồng; đoạn qua tỉnh Bình Định 1.621,70 là tỷ đồng.
- Tổ chức thực hiện: Tách công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thành Tiểu dự án riêng, do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi và Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định tổ chức thực hiện theo quy định tại khoản 2 điều 29 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ.
14. Các nội dung khác
Ban Quản lý dự án 2 chịu trách nhiệm:
- Thực hiện các nội dung nêu tại Báo cáo thẩm định số 233/CQLXD- QLXD2 ngày 30/6/2022 của Cục Quản lý xây dựng và Chất lượng công trình giao thông.
- Lập kế hoạch, tiến độ tổng thể, chi tiết để triển khai Dự án, tuân thủ quy định, phù hợp với tiến độ triển khai hoàn thành dự án theo Nghị quyết số 43/2022/QH15, Nghị quyết số 44/2022/QH15, Nghị quyết số 18/NQ-CP và kế hoạch vốn được cấp có thẩm quyền chấp thuận.
- Phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư tiểu dự án giải phóng mặt bằng và các đơn vị có liên quan để kiểm tra, rà soát, đảm bảo khối lượng giải phóng mặt bằng phù hợp với hồ sơ thiết kế được phê duyệt, đảm bảo chặt chẽ về thủ tục, tuân thủ quy định.
- Tổ chức khảo sát chi tiết, thu thập các số liệu về địa hình, địa chất, thủy văn làm cơ sở để chuẩn xác các giải pháp thiết kế; rà soát, bổ sung tính toán thủy văn để xác định ảnh hưởng ngập úng và khả năng thoát lũ tổng thể trên toàn tuyến và khu vực lân cận, đề xuất giải pháp xử lý cho phù hợp; xác định cụ thể phạm vi đường gom, đường công vụ… và các công trình phụ trợ thi công.
- Đối với công trình cầu: Trên cơ sở số liệu khảo sát địa hình, địa chất, thủy văn chi tiết, lựa chọn giải pháp móng, dầm, sơ đồ nhịp, vị trí công trình phù hợp và tính toán thiết kế đảm bảo đủ khả năng chịu lực và tối ưu về kinh tế - kỹ thuật.
- Đối với công trình hầm: Trên cơ sở khảo sát địa hình, địa chất, thủy văn chi tiết, lựa chọn vị trí cửa hầm và lựa chọn giải pháp kết cấu chống đỡ phù hợp với tính toán thiết kế đảm bảo khả năng chịu lực và hiệu quả về kinh tế - kỹ thuật.
- Đối với kết cấu mặt đường: Thí nghiệm xác định đầy đủ tính chất cơ, lý của vật liệu dự kiến sử dụng, bố trí các lớp vật liệu phù hợp và tính toán xác định chính xác chiều dày các lớp kết cấu áo đường.
- Thí nghiệm đầy đủ các chỉ tiêu cơ lý của vật liệu đất, đá đào trong quá trình thi công để xem xét tận dụng tối đa, tiết giảm chi phí đầu tư.
- Quản lý chặt chẽ chất lượng, tiến độ và chi phí đầu tư xây dựng, bảo đảm tuân thủ quy định, tiết kiệm, hiệu quả, công khai, minh bạch, không để thất thoát, lãng phí.
- Thực hiện bảo vệ môi trường theo Báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt tại Quyết định số 1306/QĐ-BTNMT ngày 17/6/2022 và các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.
- Thực hiện theo các quy định tại Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy.
Điều 2. Tổ chức thực hiện
Ban Quản lý dự án 2 thực hiện quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của Chủ đầu tư trong việc tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở, lựa chọn nhà thầu để triển khai thực hiện dự án tuân thủ quy định; chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật và Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải trong quá trình quản lý, thực hiện dự án, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật về đầu tư công, pháp luật về xây dựng, pháp luật về đấu thầu và pháp luật khác có liên quan.
Trên cơ sở hồ sơ Báo cáo nghiên cứu khả thi được duyệt, Ban Quản lý dự án 2 khẩn trương chỉ đạo các đơn vị liên quan rà soát, cập nhật hồ sơ thiết kế cắm cọc giải phóng mặt bằng theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 1 Nghị quyết số 18/NQ-CP ngày 11/02/2022 của Chính phủ và hoàn thiện các thủ tục liên quan, bàn giao cho các Chủ đầu tư tiểu dự án thành phần giải phóng mặt bằng để triển khai thực hiện Dự án đảm bảo tiến độ yêu cầu.
Điều 3.
1. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.
2. Vụ trưởng các vụ: Kế hoạch - Đầu tư, Đối tác công - tư, Kết cấu hạ tầng giao thông, Khoa học - Công nghệ, Môi trường, Tài chính; Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam; Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng và Chất lượng công trình giao thông; Giám đốc Ban Quản lý dự án 2 và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
	
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Bộ trưởng (để b/c);
- Thứ trưởng Nguyễn Duy Lâm;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính;
- Kho bạc Nhà nước TW;
- UBND các tỉnh: Quảng Ngãi, Bình Định;
- Các đơn vị có liên quan (Ban QLDA 2 sao gửi);
- Lưu: VT, CQLXD (03).
	KT.BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG




Lê Đình Thọ


 
PHỤ LỤC:
THỐNG KÊ CÔNG TRÌNH CẦU TRÊN TUYẾN
(Kèm theo Quyết định số 906/QĐ-BGTVT ngày 13/07/2022 của Bộ GTVT)
1. Danh sách công trình cầu trên tuyến chính
	TT
	Tên cầu
	Lý trình
	Sơ đồ nhịp (m)
	Chiều dài cầu (m)
	Bề rộng cầu GĐ1 (m)
	Kết cấu phần trên

	I
	Địa phận tỉnh Quảng Ngãi
	Địa phận tỉnh Quảng Ngãi
	Địa phận tỉnh Quảng Ngãi
	Địa phận tỉnh Quảng Ngãi
	Địa phận tỉnh Quảng Ngãi
	Địa phận tỉnh Quảng Ngãi

	1
	Cầu Km0+876
	Km0+876
	1x33
	45,3
	17,5
	Dầm I BTCT DƯL

	2
	Cầu Km1+494
	Km1+494
	1x24
	36,2
	17,5
	Dầm bản BTCT DƯL

	3
	Cầu Km2+342
	Km2+342
	1x33
	45,2
	17,5
	Dầm I BTCT DƯL

	4
	Cầu Km2+632
	Km2+632
	1x33
	45,2
	17,5
	Dầm I BTCT DƯL

	5
	Cầu Km4+402
	Km4+402
	1x24
	30,2
	17,5
	Dầm bản BTCT DƯL

	6
	Cầu Km7+372
	Km7+372
	2x33
	111,4
	17,5
	Dầm I BTCT DƯL

	7
	Cầu Km8+972
	Km8+972
	42,1+2x46+42,1
	210,8
	17,5
	Dầm Super T BTCT DƯL

	8
	Cầu Km9+412
	Km9+412
	2x21
	54,3
	17,5
	Dầm bản BTCT DƯL

	9
	Cầu Km9+807
	Km9+807
	39,1+1x40+39,1
	130,6
	17,5
	Dầm Super T BTCT DƯL

	10
	Cầu Km11+090
	Km11+090
	1x18
	30,2
	17,5
	Dầm bản BTCT DƯL

	11
	Cầu Km11+188
	Km11+188
	1x24
	40,2
	17,5
	Dầm bản BTCT DƯL

	12
	Cầu Km11+652
	Km11+652
	46,6+55+46,6
	146,4
	17,5
	Dầm Super T BTCT DƯL

	13
	Cầu Km11+888
	Km11+888
	1x24
	38,2
	17,5
	Dầm bản BTCT DƯL

	14
	Cầu Km13+445
	Km13+445
	1x24
	36,2
	17,5
	Dầm bản BTCT DƯL

	15
	Cầu Km15+175
	Km15+175
	1x33
	49,2
	17,5
	Dầm I BTCT DƯL

	16
	Cầu Km15+975
	Km15+975
	1x21
	34,2
	17,5
	Dầm bản BTCT DƯL

	17
	Cầu sông Vệ
	Km18+561
	39,1+13x40+39,1
	610,5
	17,5
	Dầm Super T BTCT DƯL

	18
	Cầu vượt ĐT624B
	Km19+296
	3x18
	66,20
	17,50
	Dầm bản BTCT DƯL

	19
	Cầu An Ba
	Km19+800
	1x33
	50,1
	35,4~37,1
	DầmI BTCT DƯL

	20
	Cầu Kênh S18
	Km20+697
	1x12
	30.1
	17,5
	Dầm bản BTCT DƯL

	21
	Xuân Ba
	Km21+363
	1x18
	28,1
	17,5
	Dầm bản BTCT DƯL

	22
	Cầu Phước Hiệp
	Km22+450
	3x24
	84,2
	17,5
	Dầm I BTCT DƯL

	23
	Cầu Phước Luông
	Km23+647
	2x33
	76,15
	17,5
	Dầm I BTCT DƯL

	24
	Cầu vượt ĐT624C
	Km24+750
	6x24
	156,4
	17,5
	Dầm bản BTCT DƯL

	25
	Cầu Đá Bàn
	Km26+271
	1x33
	42,1
	17,5
	Dầm I BTCT DƯL

	26
	Cầu Giếng Tiên
	Km30+500
	1x18
	28,1
	17,5
	Dầm bản BTCT DƯL

	27
	Cầu vượt QL24
	Km33+660
	3x33
	114,2
	17,5
	Dầm I BTCT DƯL

	28
	Cầu Vĩnh Xuân
	Km34+646
	3x33
	110,2
	17,5
	Dầm I BTCT DƯL

	29
	Cầu vượt ĐH.42
	Km34+857
	1x18
	32,1
	17,5
	Dầm bản BTCT DƯL

	30
	Cầu vượt ĐH.42B
	Km35+860
	3x15
	57,2
	17,5
	Dầm bản BTCT DƯL

	31
	Cầu vượt
ĐH Km36
	Km36+900
	1x15
	27,1
	17,5
	Dầm bản BTCT DƯL

	32
	Cầu Trà Câu
	Km37+200
	39,1+4x40+39,1
	250,6
	17,5
	Dầm Super T BTCT DƯL

	33
	Cầu vượt ĐH Km37
	Km37+673
	3x33
	113,20
	17,5
	Dầm I BTCT DƯL

	34
	Cầu vượt ĐH.42D
	Km38+250
	24+38.3+24
	105,20
	17,5
	Dầm Super T BTCT DƯL và Dầm bản BTCT DƯL

	35
	Cầu Phước Lợi
	Km38+781
	2x33
	78,15
	17,5
	Dầm I BTCT DƯL

	36
	Cầu Bến Bè
	Km39+900
	39,1+3x40+39,1
	212,6
	17,5
	Dầm Super T BTCT DƯL

	37
	Cầu Đèo Eo Gió
	Km41+440
	3x15
	57,2
	17,5
	Dầm bản BTCT DƯL

	38
	Cầu Sông Quán
	Km42+406
	3x33
	113,2
	17,5
	Dầm I BTCT DƯL

	39
	Nút giao Đức Phổ
	Km42+650
	3x18
	64,1
	21
	Dầm bản BTCT DƯL

	40
	Cầu vượt ĐH.46
	Km42+922
	3x15
	57,2
	17,5
	Dầm bản BTCT DƯL

	41
	Cầu An Thọ
	Km43+636
	1x15
	27,1
	17,5
	Dầm bản BTCT DƯL

	42
	Cầu Huỳnh Công Thiệu
	Km45+377
	1x24
	36,1
	17,5
	Dầm bản BTCT DƯL

	43
	Cầu Lò Bó
	Km46+412
	4x33
	143,25
	17,5
	Dầm I BTCT DƯL

	44
	Cầu Km47+220
	Km47+220
	1x24
	36,1
	17,5
	Dầm bản BTCT DƯL

	45
	Cầu Km49+420
	Km49+420
	1x18
	30,1
	38,5
	Dầm bản BTCT DƯL

	46
	Cầu Km50+040
	Km50+040
	1x18
	26,1
	36,5
	Dầm bản BTCT DƯL

	47
	Cầu Km54+110
	Km54+110
	1x18
	30,1
	17,5
	Dầm bản BTCT DƯL

	48
	Cầu cạn Km57 phải truyến
	Km57+460
	39,1+5x
40+39,1
	284,1
	18,125
	Dầm Super T BTCT DƯL

	II
	Địa phận tỉnh Bình Định
	Địa phận tỉnh Bình Định
	Địa phận tỉnh Bình Định
	Địa phận tỉnh Bình Định
	Địa phận tỉnh Bình Định
	Địa phận tỉnh Bình Định

	49
	Cầu vượt suối Lô Xôi
	Km65+870
	4x24
	108,25
	17,50
	Dầm bản BTCT DƯL

	50
	Cầu cạn thoát lũ
	Km66+575
	3x33
	113,3
	17,50
	Dầm I BTCT DƯL

	51
	Cầu vượt sông Quán Dưa
	Km66+750
	1x33
	57,87
	17,50
	Dầm I BTCT DƯL

	52
	Cầu vượt sông Bà Quyền
	Km67+670
	3x24
	84,3
	17,50
	Dầm bản BTCT DƯL

	53
	Cầu vượt Nguyễn Chí Thanh
	Km72+770
	1x33
	49,1
	17,50
	Dầm I BTCT DƯL

	54
	Cầu vượt sông Bà Giáo
	Km73+705
	2x24
	60,1
	17,50
	Dầm I BTCT DƯL

	55
	Cầu vượt sông
	Km74+711
	3x18
	64,2
	17,50
	Dầm bản BTCT DƯL

	56
	Cầu vượt sông
	Km75+390
	9x24
	227,5
	17,50
	Dầm I BTCT DƯL

	57
	
	Km75+665
	3x24
	84,2
	17,50
	Dầm I BTCT DƯL

	58
	Cầu vượt nút giao Hoài Nhơn
	Km79+028
	3x21
	75,2
	21,10
	Dầm bản BTCT DƯL

	59
	Cầu vượt đường nối ĐT.638 và ĐT.639
	Km79+308
	1x24
	37,1
	24,3
	Dầm bản BTCT DƯL

	60
	Cầu vượt sông
	Km82+585
	3x21
	74,7
	17,50
	Dầm bản BTCT DƯL

	61
	
	Km82+585
	3x21
	73,2
	7,50
	Dầm bản BTCT DƯL


2. Công trình cầu vượt ngang
	TT
	Tên Cầu
	Lý trình
	Sơ đồ cầu (m)
	Chiều dài cầu dự kiến (m)
	Bề rộng cầu (m)
	Kết cấu phần trên

	I
	Địa phận tỉnh Quảng Ngãi
	Địa phận tỉnh Quảng Ngãi
	Địa phận tỉnh Quảng Ngãi
	Địa phận tỉnh Quảng Ngãi
	Địa phận tỉnh Quảng Ngãi
	Địa phận tỉnh Quảng Ngãi

	1
	Cầu vượt ngang
	Km 5+282
	38,2
	50,4
	9,0
	Dầm Super T BTCT DƯL

	2
	Cầu vượt ngang ĐH.53
	Km17+150
	39,1+40+42,5+45+42,5+40+39,1
	319,6
	9,0
	Dầm Super T BTCT DƯL

	3
	Cầu vượt ngang
ĐH.35
	Km22+954
	39,1+3x40+39,1
	210,6
	9,0
	Dầm Super T BTCT DƯL

	4
	Cầu vượt ngang ĐH.38-01
	Km26+748
	39,1+3x40+39,1
	210,6
	9,0
	Dầm Super T BTCT DƯL

	5
	Cầu vượt ngang ĐH.39
	Km27+523
	39,1+3x40+39,1
	210,6
	9,0
	Dầm Super T BTCT DƯL

	6
	Cầu vượt ngang ĐH.40
	Km28+784.5
	39,1+3x40+39,1
	210,6
	9,0
	Dầm Super T BTCT DƯL

	7
	Cầu vượt ngang ĐH 38-02
	Km29+863
	39,1+2x40+39,1
	170,6
	9,0
	Dầm Super T BTCT DƯL

	8
	Cầu vượt ngang ĐH.38-03
	Km30+620
	39,1+6x40+39,1
	330,6
	9,0
	Dầm Super T BTCT DƯL

	9
	Cầu vượt ngang ĐH.41B
	Km31+480
	39,1+3x40+39,1
	208,6
	9,0
	Dầm Super T BTCT DƯL

	10
	Cầu vượt ngang Trương Định
	Km44+185
	39,1+40+39,1
	130,6
	9,0
	Dầm Super T BTCT DƯL

	II
	Địa phận tỉnh Bình Định
	Địa phận tỉnh Bình Định
	Địa phận tỉnh Bình Định
	Địa phận tỉnh Bình Định
	Địa phận tỉnh Bình Định
	Địa phận tỉnh Bình Định

	11
	Cầu vượt ĐT.638
	Km68+115
	39,1+2x40+39,1
	171,40
	12
	Dầm Super T BTCT DƯL

	12
	Cầu vượt đường Lê Hồng Phong
	Km74+600
	39,1+3 x40+39,1
	210,40
	12
	Dầm Super T BTCT DƯL

	13
	Cầu vượt Bùi Đức Sơn
	Km76+700
	39,1+3x40+39,1
	204,40
	12
	Dầm Super T BTCT DƯL


3. Cầu nút giao
	TT
	Tên Cầu
	Lý trình
	Sơ đồ Cầu
	Chiều dài cầu dự kiến (m)
	Bề rộng cầu
	Kết cấu phần trên

	I
	Địa phần tỉnh Quảng Ngãi
	Địa phần tỉnh Quảng Ngãi
	Địa phần tỉnh Quảng Ngãi
	Địa phần tỉnh Quảng Ngãi
	Địa phần tỉnh Quảng Ngãi
	Địa phần tỉnh Quảng Ngãi

	1
	Cầu vượt QL24
	Km34+315
	41,6+45+41,6
	140,6
	13,5
	Dầm Super T BTCT DƯL

	2
	Cầu vượt Đường sắt Nút giao Đức Phổ
	Km19+296 (Lý trình nhánh nút giao)
	41,6+245+42,5+39,1
	225,6
	12,0
	Dầm Super T BTCT DƯL

	3
	Cầu vượt nút giao Sa Huỳnh
	Km49+820
	41,6+45+41,6
	141,4
	13,5
	Dầm Super T BTCT DƯL

	4
	Cầu vượt Đường sắt Nút giao Sa Huỳnh
	Km1+120 (Lý trình nhánh nút giao)
	39,1+3 x40+39,1
	210,4
	13,0
	Dầm Super T BTCT DƯL


 
 
