	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

	Số: 99/NQ-HĐND
	Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 10 tháng 12 năm 2021


 
NGHỊ QUYẾT
PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2022 TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
KHÓA VII, KỲ HỌP THỨ TƯ
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;
Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;
Xét Tờ trình số 252/TTr-UBND ngày 26 tháng 11 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Kế hoạch đầu tư công năm 2022; Báo cáo số 520/BC-UBND ngày 26 tháng 11 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công và xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2022; Báo cáo thẩm tra số 204/BC-KTNS ngày 30 tháng 11 năm 2021 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Phê duyệt kế hoạch đầu tư công năm 2022
1. Tổng nguồn vốn đầu tư công năm 2022 là 10.844,244 tỷ đồng, trong đó: 
a) Vốn cân đối từ ngân sách tỉnh là 10.244,244 tỷ đồng, bao gồm các nguồn:
- Vốn ngân sách tập trung: 5.544,464 tỷ đồng;
- Nguồn thu tiền sử dụng đất: 745,0 tỷ đồng;
- Vốn xổ số kiến thiết: 925,58 tỷ đồng;
- Nguồn thu tiền bán đấu giá nhà, đất: 3.000,0 tỷ đồng;
- Nguồn huy động của doanh nghiệp hưởng lợi từ dự án do nhà nước đầu tư: 29,2 tỷ đồng.
b) Vốn Trung ương hỗ trợ bổ sung có mục tiêu: 600,0 tỷ đồng.
(Chi tiết tại phụ lục số 1 đính kèm).
2. Phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2022
a) Vốn Trung ương bổ sung là 600,0 tỷ đồng, phân bổ cho các dự án thuộc nguồn vốn này theo Quyết định giao kế hoạch đầu tư công năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
b) Nguồn vốn ngân sách tỉnh: 10.244,244 tỷ đồng, phân bổ như sau:
- Bổ sung vốn đầu tư cho ngân sách huyện, thị xã, thành phố theo tiêu chí, định mức quy định tại Nghị quyết số 23/2020/NQ-HĐND ngày 13/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh: 1.600,0 tỷ đồng. 
(Chi tiết tại phụ lục số 2 đính kèm).
- Bố trí vốn thực hiện các Chương trình, đề án: 1.298,33 tỷ đồng, bao gồm:
+ Đầu tư các xã thuộc chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới từ nguồn thu xổ số kiến thiết: 921,737 tỷ đồng.
+ Đầu tư theo Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH cho đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2021-2025: 198,033 tỷ đồng.
+ Đầu tư phát triển hoàn thiện hệ thống kênh mương trên địa bàn huyện Xuyên Mộc và Châu Đức: 13,0 tỷ đồng.
+ Đầu tư hoàn thành Kế hoạch bảo đảm an sinh xã hội cho 03 xã tại huyện Xuyên Mộc: 165,56 tỷ đồng.
(Chi tiết tại phụ lục số 2 đính kèm).
- Bố trí vốn thực hiện các dự án do cấp tỉnh quyết định đầu tư: 7.345,914 tỷ đồng (Chi tiết tại phụ lục số 3, 4 đính kèm), bao gồm: 
+ Đầu tư cho các dự án trọng điểm 582,7 tỷ đồng, bao gồm: 01 dự án thanh toán khối lượng hoàn thành, 08 dự án chuyển tiếp và 07 dự án chuẩn bị đầu tư. 
(Chi tiết tại phụ lục số 5 đính kèm).
+ Đầu tư các dự án hạ tầng giao thông kết nối quan trọng là 665,0 tỷ đồng, bao gồm: 05 dự án chuyển tiếp, 01 dự án khởi công xây dựng mới, 04 dự án thực hiện bồi thường GPMB và 02 dự án chuẩn bị đầu tư. 
(Chi tiết tại phụ lục số 6 đính kèm).
+ Các dự án tỉnh quyết định đầu tư còn lại 6.036,901 tỷ đồng, bao gồm: 61 dự án thanh toán khối lượng hoàn thành, 112 dự án chuyển tiếp, 28 dự án khởi công xây dựng mới, 13 dự án thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng và 190 dự án chuẩn bị đầu tư. 
(Chi tiết tại phụ lục số 7 đính kèm).
+ Vốn thực hiện 13 đồ án quy hoạch 61,313 tỷ đồng.
(Chi tiết tại phụ lục số 8 đính kèm).
3. Thống nhất bổ sung danh mục 9 dự án cần thiết để triển khai thực hiện công tác chuẩn bị thủ tục đầu tư công trong năm 2022.
(Chi tiết tại phụ lục số 9 đính kèm).
Điều 2. Tổ chức thực hiện
1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này. 
a) Trước ngày 05 tháng 02 năm 2022 có tờ trình đề xuất danh mục dự án có vốn được kéo dài thanh toán sang năm 2022 trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.
b) Ngay từ đầu năm phải có kế hoạch cụ thể, tập trung chỉ đạo, điều hành quản lý đầu tư công hiệu quả; khởi công các dự án đã được bố trí vốn khởi công mới ngay trong 6 tháng đầu năm; kịp thời tháo gỡ những vướng mắc nhất là công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng trong quá trình triển khai thực hiện các dự án đầu tư công; giải ngân hết vốn đầu tư công đã được bố trí trong năm 2022. 
2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.
Điều 3. Điều khoản thi hành
Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Khóa VII, Kỳ họp thứ Tư thông qua ngày 10 tháng 12 năm 2021 và có hiệu lực từ ngày thông qua./.
 
	 
	CHỦ TỊCH




Phạm Viết Thanh


 
PHỤ LỤC 1
TỔNG HỢP BỐ TRÍ VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2022
NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH TỈNH
(Kèm theo Nghị quyết số 99/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu)
Đơn vị: Triệu đồng
	Stt
	Khoản mục
	KH 2022
	KH 2022
	KH 2022
	Ghi chú

	
	
	Tổng số
	Cân đối NS Tỉnh
	Trung ương bổ sung đầu tư theo mục tiêu
	

	A
	Tổng nguồn vốn
	10,844,244
	10,244,244
	600,000
	-185,149

	1
	Vốn NS tập trung
	5,544,464
	5,544,464
	 
	 

	2
	Thu tiền sử dụng đất
	745,000
	745,000
	 
	 

	3
	Vốn Xổ số kiến thiết
	925,580
	925,580
	 
	 

	4
	Nguồn thu bán đấu giá nhà, đất
	3,000,000
	3,000,000
	 
	 

	5
	Vốn TW bổ sung đầu tư theo mục tiêu
	600,000
	 
	600,000
	 

	6
	Nguồn huy động của doanh nghiệp hưởng lợi từ DA do nhà nước đầu tư
	29,200
	29,200
	 
	 

	B
	Tổng hợp bố trí vốn
	10,844,244
	10,244,244
	600,000
	 

	1
	Đầu tư XDCB chương trình nông thôn mới (vốn Xổ số kiến thiết)
	921,737
	921,737
	 
	 

	2
	Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH cho đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2021-2025
	198,033
	198,033
	 
	 

	3
	Chương trình đầu tư phát triển hoàn thiện hệ thống kênh mương trên địa bàn huyện Xuyên Mộc và Châu Đức
	13,000
	13,000
	 
	 

	4
	Kế hoạch bảo đảm an sinh xã hội cho 3 xã huyện Xuyên Mộc
	165,560
	165,560
	 
	 

	5
	Bổ sung vốn đầu tư cho NS cấp huyện
	1,600,000
	1,600,000
	 
	 

	6
	Bố trí vốn các dự án tỉnh quyết định đầu tư
	7,945,914
	7,345,914
	600,000
	 

	 
	Trong đó:
	 
	 
	 
	 

	 
	Dự án trọng điểm
	 
	582,700
	 
	 

	 
	Các dự án hạ tầng giao thông kết nối quan trọng
	 
	665,000
	 
	 

	 
	Các dự án hạ tầng KT-XH còn lại 
	 
	6,036,901
	 
	 

	 
	Quy hoạch
	 
	61,313
	 
	 


 
PHỤ LỤC 2
KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2022
BỔ SUNG NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN
(Kèm theo Nghị quyết số 99/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu)
Đơn vị: Triệu đồng
	Stt
	Đơn vị
	KH 2022
	Trong đó
	Trong đó
	Trong đó
	Trong đó
	Trong đó
	Ghi chú
	 
	
	
	
	

	
	
	
	Chương trình nông thôn mới (nguồn vốn Xổ số kiến thiết)
	Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH cho đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2021-2025
	Chương trình đầu tư phát triển hoàn thiện hệ thống kênh mương trên địa bàn huyện Xuyên Mộc và Châu Đức
	Kế hoạch bảo đảm an sinh xã hội cho 03 xã tại huyện Xuyên Mộc
	Bổ sung vốn ngân sách cấp huyện đầu tư các dự án hạ tầng KT-XH theo tiêu chí, định mức
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Tổng số
	2,898,330
	921,737
	198,033
	13,000
	165,560
	1,600,000
	 
	 
	
	
	
	

	1
	TP Vũng Tàu
	317,000
	 
	 
	 
	 
	317,000
	 
	 
	
	
	
	

	2
	TP Bà Rịa
	200,000
	 
	 
	 
	 
	200,000
	 
	 
	
	
	
	

	3
	Thị xã Phú Mỹ
	429,227
	162,264
	29,963
	 
	 
	237,000
	 
	 
	
	
	
	

	4
	Huyện Long Điền
	239,000
	90,000
	 
	 
	 
	149,000
	 
	 
	
	
	
	

	5
	Huyện Đất Đỏ
	333,405
	181,005
	3,400
	 
	 
	149,000
	 
	 
	
	
	
	

	6
	Huyện Châu Đức
	354,710
	 
	87,710
	 
	 
	267,000
	 
	 
	
	
	
	

	7
	Huyện Xuyên Mộc
	984,988
	488,468
	76,960
	13,000
	165,560
	241,000
	 
	 
	
	
	
	

	8
	Huyện Côn Đảo
	40,000
	 
	 
	 
	 
	40,000
	 
	 
	
	
	
	


 
PHỤ LỤC 3
KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2022
Nguồn vốn ngân sách tỉnh
(Kèm theo Nghị quyết số 99/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu)
	Stt
	Dự án
	Tổng mức đầu tư
	Lũy kế đầu tư đến hết 2021
	KL còn lại chuyển sang 2022 (so TMĐT)
	KH 2022
	KH 2022
	Ghi chú
	 
	

	
	
	
	
	
	Tổng số
	Trong đó: BTGPMB
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Tổng số
	112,731,879
	19,821,482
	92,911,447
	7,345,914
	2,046,000
	 
	 
	

	1
	Dự án TTKL hoàn thành
	7,962,869
	6,432,703
	1,530,166
	757,517
	0
	 
	 
	

	2
	Dự án chuyển tiếp
	30,411,643
	12,612,872
	17,798,771
	4,359,234
	857,000
	 
	 
	

	3
	Dự án khởi công mới
	5,632,213
	583,387
	5,048,826
	1,360,000
	474,000
	 
	 
	

	4
	Dự án thực hiện BTGPMB
	6,574,514
	119,953
	6,454,561
	755,000
	715,000
	 
	 
	

	5
	Dự án chuẩn bị đầu tư
	62,020,775
	28,900
	61,992,925
	52,850
	0
	 
	 
	

	6
	Các đồ án quy hoạch
	129,865
	43,667
	86,198
	61,313
	0
	Phụ lục 8
	 
	

	I
	Dự án trọng điểm
	18,288,472
	1,843,161
	16,445,661
	582,700
	70,000
	Phụ lục 5
	 
	

	1
	Dự án TTKL hoàn thành
	495,742
	484,752
	10,990
	8,000
	0
	 
	 
	

	2
	Dự án chuyển tiếp
	6,693,022
	1,356,559
	5,336,463
	571,000
	70,000
	 
	 
	

	3
	Dự án khởi công mới
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	 
	

	4
	Dự án thực hiện BTGPMB
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	 
	

	5
	Dự án chuẩn bị đầu tư
	11,099,708
	1,850
	11,098,208
	3,700
	0
	 
	 
	

	II
	Các dự án hạ tầng giao thông kết nối quan trọng
	9,860,877
	1,178,568
	8,682,309
	665,000
	290,000
	Phụ lục 6
	 
	

	1
	Dự án TTKL hoàn thành
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	 
	

	2
	Dự án chuyển tiếp
	3,833,890
	1,176,068
	2,657,822
	360,000
	120,000
	 
	 
	

	3
	Dự án khởi công mới
	985,196
	500
	984,696
	150,000
	50,000
	 
	 
	

	4
	Dự án thực hiện BTGPMB
	3,090,248
	0
	3,090,248
	150,000
	120,000
	 
	 
	

	5
	Dự án chuẩn bị đầu tư
	1,951,543
	2,000
	1,949,543
	5,000
	0
	 
	 
	

	III
	Các dự án hạ tầng kinh tế - xã hội
	84,452,665
	16,756,086
	67,697,279
	6,036,901
	1,686,000
	Phụ lục 7
	 
	

	1
	Dự án TTKL hoàn thành
	7,467,127
	5,947,951
	1,519,176
	749,517
	0
	 
	 
	

	2
	Dự án chuyển tiếp
	19,884,731
	10,080,245
	9,804,486
	3,428,234
	667,000
	 
	 
	

	3
	Dự án khởi công mới
	4,647,017
	582,887
	4,064,130
	1,210,000
	424,000
	 
	 
	

	4
	Dự án thực hiện BTGPMB
	3,484,266
	119,953
	3,364,313
	605,000
	595,000
	 
	 
	

	5
	Dự án chuẩn bị đầu tư
	48,969,524
	25,050
	48,945,174
	44,150
	0
	 
	 
	


 
PHỤ LỤC 4
KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2022 NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH TỈNH
Danh mục dự án khởi công mới
(Kèm theo Nghị quyết số 99/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu)
Đơn vị: Triệu đồng
	Stt
	Danh mục dự án
	Chủ đầu tư
	QĐ phê duyệt chủ trương đầu tư
	QĐ phê duyệt dự án đầu tư
	Quy mô xây dựng
	Tổng mức đầu tư
	Lũy kế đầu tư đến hết 2021
	KL còn lại chuyển sang 2022
	KH 2022
	KH 2022
	Ghi chú
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Tổng số
	Trong đó: BTGPMB
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Tổng số: 29 dự án
	 
	 
	 
	 
	5,632,213
	583,387
	5,048,826
	1,360,000
	474,000
	 
	 
	

	I
	DA đã bố trí vốn BTGPMB năm trước
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	UBND TP Vũng tàu
	 
	 
	 
	 
	1,249,286
	372,953
	876,333
	325,000
	170,000
	 
	 
	

	1
	Đường Bình Giã (từ 30/4 đến đường 2/9), thành phố Vũng Tàu
	UBND TP Vũng tàu
	80/NQ-HĐND-14/12/2018
	3683/QĐ-UBND ngày 31/12/2019
	 1,29km 
	421,856
	153,482
	268,374
	100,000
	50,000
	 
	 
	

	2
	Đường quy hoạch A III
	UBND TP Vũng tàu
	59/NQ-HĐND-14/12/2018
	3201/QĐ-UBND ngày 25/11/2019
	 2,29 km 
	345,616
	92,939
	252,677
	110,000
	75,000
	 
	 
	

	3
	Đường quy hoạch A4 (đường vào trường THCS phường 11) TPVT
	UBND TP Vũng tàu
	61/NQ-HĐND-14/12/2018
	3243/QĐ-UBND ngày 02/12/2019
	 1.314 m 
	177,964
	57,693
	120,271
	45,000
	30,000
	 
	 
	

	4
	Đường Rạch Bà 1 phường 11 TPVT
	UBND TP Vũng tàu
	62/NQ-HĐND-14/12/2018
	3487/QĐ-UBND ngày 18/12/2019
	 1,33 km 
	168,707
	48,863
	119,844
	35,000
	15,000
	 
	 
	

	5
	XD nhà tang lễ thành phố Vũng tàu
	UBND TP Vũng tàu
	195/HĐND-VP-22/6/2018
	3048/QĐ-UBND ngày 29/10/2018 
	4.016 m2
	135,143
	19,976
	115,167
	35,000
	 
	 
	 
	

	 
	UBND TX Phú Mỹ
	 
	 
	 
	 
	804,060
	3,000
	801,060
	195,000
	115,000
	 
	 
	

	6
	Đường quy hoạch D13 khu dân cư số 9 (Đường S nhánh Tây) TX Phú Mỹ
	UBND TX Phú Mỹ
	48/NQ-HĐND-04/8/2020
	1423/QĐ-UBND ngày 31/5/2021
	6,19 km
	682,702
	2,000
	680,702
	130,000
	80,000
	 
	 
	

	7
	Trường Tiểu học Mỹ Xuân 2 thị xã Phú Mỹ
	UBND TX Phú Mỹ
	88/NQ-HĐND-29/10/2020
	1410/QĐ-UBND ngày 31/5/2021
	30 phòng học
	121,358
	1,000
	120,358
	65,000
	35,000
	 
	 
	

	 
	UBND H.Long điền
	 
	 
	 
	 
	281,588
	60,000
	221,588
	65,000
	0
	 
	 
	

	8
	Đường quy hoạch số 20 thị trấn Long Điền huyện Long Điền
	UBND H.Long điền
	43/NQ-HĐND-04/8/2020
	2764/QĐ-UBND ngày 15/9/2021
	2.029,47 m
	208,511
	40,000
	168,511
	50,000
	 
	 
	 
	

	9
	Trường Mầm non Phước Hưng 3, huyện Long Điền
	UBND H.Long điền
	55/NQ-HĐND-04/8/2020
	3286/QĐ-UBND ngày 30/10/2020
	12 nhóm lớp
	73,077
	20,000
	53,077
	15,000
	 
	 
	 
	

	 
	UBND H.Xuyên mộc
	 
	 
	 
	 
	185,051
	50,688
	134,363
	55,000
	0
	 
	 
	

	10
	Nâng cấp mở rộng 5 tuyến đường đô thị, thị trấn Phước Bửu (Tôn Đức Thắng (QH số 6), Trần Văn Trà, Nguyễn Minh Khanh (QH số 19), Trần Hưng Đạo (QH số 7) và Trần Bình Trọng)
	UBND H.Xuyên mộc
	74/NQ-HĐND-14/12/2018
	2926/QĐ-UBND ngày 30/10/2019
	 2.300 m 
	131,249
	40,688
	90,561
	40,000
	 
	 
	 
	

	11
	Trường mầm non Tân Lâm 2
	UBND H.Xuyên mộc
	86/NQ-HĐND-29/10/2020
	486/QĐ-UBND ngày 05/3/2021
	10 nhóm lớp
	53,802
	10,000
	43,802
	15,000
	 
	 
	 
	

	 
	UBND H.Côn đảo
	 
	 
	 
	 
	469,066
	31,005
	438,061
	120,000
	24,000
	 
	 
	

	12
	Xây dựng kết cấu hạ tầng khu Trung tâm Côn Đảo (Xây dựng một số tuyến đường mới tại khu dân cư số 3)
	UBND H.Côn đảo
	70/NQ-HĐND-14/12/2018
	2912/QĐ-UBND ngày 30/10/2019
	4 tuyến đường; 3.252 m
	243,697
	30,709
	212,988
	50,000
	 
	 
	 
	

	13
	Nhà ở xã hội huyện Côn Đảo
	UBND H.Côn đảo
	39/NQ-HĐND-4/8/2020
	4338/QĐ-UBND ngày 26/11/2021
	120 căn hộ
	225,369
	296
	225,073
	70,000
	24,000
	 
	 
	

	 
	BQLDA Chuyên ngành DD và CN
	 
	 
	 
	 
	  83,193 
	 60,991 
	 22,202 
	 5,000 
	  - 
	 
	 
	

	14
	Trụ sở các đơn vị sự nghiệp của tỉnh tại Bà Rịa (San nền)
	BQLDA Chuyên ngành DD và CN
	533/HĐND-28/11/2016
	2349/QĐ-UBND ngày 17/10/2013
	5ha; 75.789m3
	 83,193 
	60,991
	22,202
	5,000
	 
	 
	 
	

	II
	Dự án mở mới
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	UBND TP Vũng tàu
	 
	 
	 
	 
	201,728
	2,000
	199,728
	50,000
	0
	 
	 
	

	15
	Ngầm hóa lưới điện hạ thế khu vực trung tâm TPVT giai đoạn 2021-2025
	UBND TP Vũng tàu
	33/NQ-HĐND-04/8/2020
	2429/QĐ-UBND ngày 25/8/2021
	 
	201,728
	2,000
	199,728
	50,000
	 
	 
	 
	

	 
	UBND H.Châu đức
	 
	 
	 
	 
	421,156
	200
	420,956
	110,000
	50,000
	 
	 
	

	16
	Nâng cấp mở rộng đường Mỹ Xuân - Ngãi Giao - Hòa Bình
	UBND H.Châu Đức
	50/NQ-HĐND - 18/7/2019
	2925/QĐ-UBND ngày 30/10/2019
	20,7 km
	421,156
	200
	420,956
	110,000
	50,000
	 
	 
	

	 
	UBND H.Xuyên mộc
	 
	 
	 
	 
	61,144
	100
	61,044
	15,000
	0
	 
	 
	

	17
	Trường mầm non Hoà Hiệp 3
	UBND H.Xuyên mộc
	06/NQ-HĐND - 12/3/2021
	3077/QĐ-UBND ngày 05/10/2021
	10 nhóm lớp
	61,144
	100
	61,044
	15,000
	 
	 
	 
	

	 
	BQLDA chuyên ngành GT
	 
	 
	 
	 
	985,196
	500
	984,696
	150,000
	50,000
	 
	 
	

	18
	Đường Mỹ Xuân-Ngãi Giao-Hòa Bình-Bình Châu (Đường 991)
	BQLDA chuyên ngành GT
	04/NQ-HĐND ngày 12/3/2021
	3187/QĐ-UBND ngày 12/10/2021
	20,38 km
	 985,196 
	500
	984,696
	150,000
	50,000
	 
	 
	

	 
	BQLDA Chuyên ngành DD và CN
	 
	 
	 
	 
	  247,586 
	 100 
	 247,486 
	 60,000 
	 45,000 
	 
	 
	

	19
	Xây dựng mới Trung tâm y tế quân dân y huyện Côn Đảo
	BQLDA Chuyên ngành DD và CN
	23/NQ-HĐND - 07/5/2021
	2742/QĐ-UBND ngày 13/9/2021
	100 giường bệnh
	247,586
	100
	247,486
	60,000
	45,000
	 
	 
	

	 
	BQLDA GT k/v cảng Cái Mép-Thị Vải
	 
	 
	 
	 
	151,836
	1,000
	150,836
	50,000
	0
	 
	 
	

	20
	Nâng cấp, cải tạo đường 965
	BQLDA GT k/v cảng Cái Mép-Thị Vải
	08/NQ-HĐND - 12/3/2021
	4337/QĐ-UBND ngày 26/11/2021
	 8,5 km 
	151,836
	1,000
	150,836
	50,000
	 
	 
	 
	

	 
	BQLDA chuyên ngành NN và PTNT
	 
	 
	 
	 
	305,106
	500
	304,606
	85,000
	20,000
	 
	 
	

	21
	Cứng hóa mái đập công trình hồ chứa nước Tầm Bó
	BQLDA chuyên ngành NN và PTNT
	86/NQ-HĐND - 01/10/2021
	4314/QĐ-UBND ngày 26/11/2021
	 
	49,542
	200
	49,342
	15,000
	 
	 
	 
	

	22
	Sữa chữa, nâng cấp đường quản lý hệ thống kênh thuộc dự án Hồ chứa nước sông Ray trên địa bàn huyện Châu Đức
	BQLDA chuyên ngành NN và PTNT
	117/NQ-HĐND - 13/12/2020
	3145/QĐ-UBND ngày 11/10/2021
	 4,5km 
	88,713
	200
	88,513
	25,000
	 
	 
	 
	

	23
	Sữa chữa, nâng cấp đường quản lý hệ thống kênh thuộc dự án Hồ chứa nước sông Ray trên địa bàn huyện Đất Đỏ
	BQLDA chuyên ngành NN và PTNT
	118/NQ-HĐND - 13/12/2020
	3137/QĐ-UBND ngày 08/10/2021 
	 
	22,989
	0
	22,989
	5,000
	 
	 
	 
	

	24
	Đầu tư kiên cố hóa tuyến kênh từ đầu cống mương Bồng (cầu Đất Đỏ) đến đập Ngã Hai, huyện Đất Đỏ và Long Điền
	BQLDA chuyên ngành NN và PTNT
	83/NQ-HĐND - 01/10/2021
	4315/QĐ-UBND ngày 26/11/2021
	 5,7 km 
	143,862
	100
	143,762
	40,000
	20,000
	 
	 
	

	 
	Các Sở, ban, ngành
	 
	 
	 
	 
	186,217
	350
	185,867
	75,000
	0
	 
	 
	

	25
	Nâng cấp, sửa chữa tuyến kênh N2 Đập Bà (đoạn từ Đập Bà đến HTX Phước Lập) thuộc xã Long Phước, thành phố Bà Rịa
	Chi cục Thủy lợi
	75/NQ-HĐND - 17/8/2021
	4313/QĐ-UBND ngày 26/11/2021
	3,9 km
	 14,958 
	100
	14,858
	8,000
	 
	 
	 
	

	26
	Nhà ở doanh trại công an huyện Châu Đức
	Công an tỉnh
	84/NQ-HĐND - 01/10/2021
	4335/QĐ-UBND ngày 26/11/2021
	 
	16,093
	50
	16,043
	10,000
	 
	 
	 
	

	27
	Nhà ở doanh trại công an huyện Xuyên Mộc
	Công an tỉnh
	87/NQ-HĐND - 01/10/2021
	4334/QĐ-UBND ngày 26/11/2021
	 
	11,830
	50
	11,780
	7,000
	 
	 
	 
	

	28
	Trung tâm chỉ huy thống nhất tỉnh
	Công an tỉnh
	89/NQ-HĐND - 01/10/2021
	4333/QĐ-UBND ngày 26/11/2021
	 
	40,819
	50
	40,769
	15,000
	 
	 
	 
	

	29
	Trụ sở Hải Đội dân quân thường trực
	BCHQS tỉnh
	90/NQ-HĐND - 01/10/2021
	4332/QĐ-UBND ngày 26/11/2021
	 
	102,517
	100
	102,417
	35,000
	 
	 
	 
	


 
PHỤ LỤC 5
KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2022
DỰ ÁN TRỌNG ĐIỂM
(Kèm theo Nghị quyết số 99/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu)
Đơn vị: Triệu đồng
	Stt
	Danh mục dự án
	Chủ đầu tư
	QĐ phê duyệt chủ trương đầu tư
	Quy mô xây dựng
	Tổng mức đầu tư
	Lũy kế đầu tư đến hết 2021
	KL còn lại chuyển sang 2022
	KH 2022
	KH 2022
	Ghi chú
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Tổng số
	Trong đó: BTGPMB
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	TỔNG SỐ
	 
	 
	 
	18,288,472
	1,843,161
	16,445,661
	582,700
	70,000
	 
	 
	

	A
	TTKL dự án đã hoàn thành
	 
	 
	 
	495,742
	484,752
	10,990
	8,000
	0
	 
	 
	

	1
	Công viên Bà Rịa giai đoạn 2
	UBND TP Bà rịa
	443/HĐND-VP - 25/10/2016; 79/HĐND-VP - 20/3/2018
	31,5 ha
	495,742
	484,752
	10,990
	8,000
	 
	 
	 
	

	B
	Dự án chuyển tiếp
	 
	 
	 
	6,693,022
	1,356,559
	5,336,463
	571,000
	70,000
	 
	 
	

	1
	Đường Chí Linh (Nguyễn Hữu Cảnh) TPVT
	UBND TP Vũng tàu
	 
	1.268 m
	187,710
	129,092
	58,618
	21,000
	 
	 
	 
	

	2
	Hạ tầng kỹ thuật khu TTCN Phước Thắng phục vụ di dời các cơ sở tiểu thủ công nghiệp gây ô nhiễm trên địa bàn thành phố Vũng tàu
	UBND TP Vũng tàu
	124/HĐND-VP - 17/5/2017
	39,56 ha; trong đó gđ1 là 15,92 ha
	542,839
	313,615
	229,224
	80,000
	30,000
	 
	 
	

	3
	Kè hai bờ sông Dinh đoạn từ Cầu Long Hương đến cầu Điện Biên Phủ
	UBND TP Bà rịa
	40/NQ-HĐND - 18/7/2019
	3.687 m
	179,155
	76,696
	102,459
	90,000
	 
	 
	 
	

	4
	Nạo vét cải tạo kênh Bến Đình, thành phố Vũng Tàu.
	BQLDA chuyên ngành GT
	12/NQ-HĐND ngày 26/3/2019
	 XD: 5,6km; Nạo vét: 7,2 km 
	1,489,093
	340,013
	1,149,080
	100,000
	40,000
	 
	 
	

	5
	Đường Long Sơn-Cái Mép
	BQLDA GT k/v cảng Cái Mép-Thị Vải
	434/HĐND-VP-30/10/2017
	3,75 km
	1,188,571
	334,290
	854,281
	150,000
	 
	 
	 
	

	6
	Cầu Phước An, TX Phú Mỹ tỉnh BR-VT và huyện Nhơn Trạch tỉnh Đồng Nai
	BQLDA GT k/v cảng Cái Mép-Thị Vải
	35/NQ-HĐND-04/8/2020
	Cầu 3.513 m; đường 853 m
	 2,879,000 
	3,492
	2,875,508
	100,000
	 
	 
	 
	

	7
	Xây dựng cơ sở hạ tầng khu tái định cư phục vụ di dời các hộ dân đang cư trú trong Khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu-Phước Bửu
	BQLDA chuyên ngành NN và PTNT
	55/NQ-HĐND-18/7/2019
	10,9 ha; 118 hộ dân
	75,252
	49,684
	25,568
	20,000
	 
	 
	 
	

	8
	Hàng rào bảo vệ rừng và đường tuần tra phòng cháy chữa cháy rừng phía Bắc quốc lộ 55 Khu Bảo tồn thiên nhiên Bình Châu-Phước Bửu giai đoạn 2019-2023
	Khu BTTN Bình Châu - Phước Bửu
	71/NQ-HĐND ngày 12/9/2019
	41038m hàng rào, 21.481m đường tuần tra
	151,402
	109,677
	41,725
	10,000
	 
	 
	 
	

	C
	Dự án chuẩn bị đầu tư
	 
	 
	 
	11,099,708
	1,850
	11,098,208
	3,700
	0
	 
	 
	

	1
	Chỉnh trang trục đường Thùy Vân TP Vũng Tàu
	UBND TP Vũng tàu
	 
	 
	 
	100
	 
	100
	 
	 
	 
	

	2
	Đường Nguyễn Hữu Cảnh từ đường 3/2 đến Bãi tắm Chí Linh
	UBND TP Vũng tàu
	 
	 
	466,929
	200
	466,729
	100
	 
	 
	 
	

	3
	Công viên Bàu sen thành phố Vũng tàu
	UBND TP Vũng tàu
	 
	 
	192,291
	100
	192,191
	200
	 
	 
	 
	

	4
	HTKT khu tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng dự án Nạo vét kênh Bến Đình
	UBND TP Vũng tàu
	 
	 
	577,488
	200
	577,288
	100
	 
	 
	 
	

	5
	Khu tái định cư Bàu Trũng TPVT
	UBND TP Vũng tàu
	 
	 
	 
	200
	 
	100
	 
	 
	 
	

	6
	Đường quy hoạch số 12 thị trấn Long Hải huyện Long Điền (khu Bãi Ngang-Long Hải)
	UBND H.Long Điền
	 
	 
	 
	50
	 
	100
	 
	 
	 
	

	7
	Sân bay Gò Găng Tp. Vũng Tàu
	BQLDA GT k/v cảng Cái Mép-Thị Vải
	 
	248,5ha
	 9,863,000 
	1,000
	9,862,000
	3,000
	 
	 
	 
	


 
PHỤ LỤC 6
KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2022
Các dự án hạ tầng giao thông kết nối quan trọng
(Kèm theo Nghị quyết số 99/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu)
Đơn vị: Triệu đồng
	Stt
	Danh mục dự án
	Chủ đầu tư
	QĐ phê duyệt chủ trương đầu tư
	Quy mô xây dựng
	Tổng mức đầu tư
	Lũy kế đầu tư đến hết 2021
	KL còn lại chuyển sang 2022
	KH 2022
	KH 2022
	Ghi chú
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Tổng số
	Trong đó: BTGPMB
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	TỔNG SỐ
	 
	 
	 
	9,860,877
	1,178,568
	8,682,309
	665,000
	290,000
	 
	 
	

	A
	Dự án chuyển tiếp
	 
	 
	 
	3,833,890
	1,176,068
	2,657,822
	360,000
	120,000
	 
	 
	

	1
	Đường Thống Nhất (nối dài) TPVT
	UBND TP Vũng tàu
	79/NQ-HĐND-25/10/2019
	1.825m
	850,338
	417,089
	433,249
	120,000
	60,000
	 
	 
	

	2
	Nâng cấp đường Tỉnh lộ 44B (đoạn từ ngã ba Bàu Ông Dân đến Tỉnh lộ 52) thuộc địa phận huyện Long Điền và huyện Đất Đỏ
	BQLDA chuyên ngành GT
	66/NQ-HĐND ngày 14/12/2018
	 8,6 km 
	423,644
	353,326
	70,318
	30,000
	 
	 
	 
	

	3
	Đường Tỉnh lộ 997 (đường ĐT 992C cũ) thuộc địa phận huyện Đất Đỏ và huyện Châu Đức.
	BQLDA chuyên ngành GT
	84/NQ-HĐND ngày 25/10/2019
	21,47 km
	731,310
	110,968
	620,342
	90,000
	40,000
	 
	 
	

	4
	Nâng cấp, mở rộng Tỉnh lộ 994 (đường ven biển Vũng Tàu-Bình Châu) đoạn từ cầu Sông Ray Km49+028, 35 đến Khu du lịch nghỉ dưỡng cao cấp Trung Thuỷ Km70 + 506,55, H.Xuyên Mộc.
	BQLDA chuyên ngành GT
	73/NQ-HĐND ngày 17/8/2021
	21,48 km
	1,421,900
	120,000
	1,301,900
	70,000
	20,000
	 
	 
	

	5
	Đường sau cảng Mỹ Xuân-Thị Vải
	BQLDA GT k/v cảng Cái Mép-Thị Vải
	433/HĐND-VP-30/10/2017
	2,64Km
	406,698
	174,685
	232,013
	50,000
	 
	 
	 
	

	B
	Dự án khởi công mới
	 
	 
	 
	985,196
	500
	984,696
	150,000
	50,000
	 
	 
	

	1
	Đường Mỹ Xuân-Ngãi Giao-Hòa Bình-Bình Châu (Đường 991)
	BQLDA chuyên ngành GT
	04/NQ-HĐND ngày 12/3/2021
	20,38 km
	 985,196 
	500
	984,696
	150,000
	50,000
	 
	 
	

	C
	Dự án thực hiện BTGPMB
	 
	 
	 
	3,090,248
	0
	3,090,248
	150,000
	120,000
	 
	 
	

	1
	Nâng cấp, cải tạo đường Láng Cát-Long Sơn (đường Hoàng Sa);
	BQLDA chuyên ngành GT
	24/NQ-HĐND ngày 07/5/2021
	4,088 km
	445,012
	0
	445,012
	40,000
	30,000
	 
	 
	

	2
	Nâng cấp, mở rộng Tỉnh lộ 328 (phần còn lại)
	BQLDA chuyên ngành GT
	03/NQ-HĐND ngày 12/3/2021
	12,27 km
	697,578
	0
	697,578
	30,000
	25,000
	 
	 
	

	3
	Nâng cấp, mở rộng Tỉnh lộ 329 (GĐ.2)
	BQLDA chuyên ngành GT
	20/NQ-HĐND ngày 07/5/2021
	14,1 km
	489,791
	0
	489,791
	30,000
	25,000
	 
	 
	

	4
	Nâng cấp tuyến đường Bà Rịa-Châu Pha- Hắc Dịch (ĐT995B)
	BQLDA chuyên ngành GT
	18/NQ-HĐND ngày 07/5/2021
	18,5 km
	1,457,867
	0
	1,457,867
	50,000
	40,000
	 
	 
	

	D
	Dự án chuẩn bị đầu tư
	 
	 
	 
	1,951,543
	2,000
	1,949,543
	5,000
	0
	 
	 
	

	1
	Đường Nguyễn Phong Sắc, thành phố Vũng Tàu.
	BQLDA chuyên ngành GT
	 
	 4,15 km 
	1,075,572
	1,000
	1,074,572
	3,000
	 
	 
	 
	

	2
	Tỉnh lộ 991 nối dài (từ QL51 đến đường liên cảng Cái Mép - Thị Vải)
	BQLDA GT k/v cảng Cái Mép-Thị Vải
	 
	3,72km
	 875,971 
	1,000
	874,971
	2,000
	 
	 
	 
	


 
PHỤ LỤC 7
KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2022
Các dự án hạ tầng kinh tế - xã hội
(Kèm theo Nghị quyết số 99/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu)
Đơn vị: Triệu đồng
	Stt
	Danh mục dự án
	Chủ đầu tư
	QĐ phê duyệt chủ trương đầu tư
	Quy mô xây dựng
	Tổng mức đầu tư
	Lũy kế đầu tư đến hết 2021
	KL còn lại chuyển sang 2022
	KH 2022
	KH 2022
	Ghi chú
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Tổng số
	Trong đó: BTGPMB
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	TỔNG SỐ
	 
	 
	 
	84,452,665
	16,756,086
	67,697,279
	6,036,901
	1,686,000
	 
	 
	

	A
	TTKL dự án đã hoàn thành
	 
	 
	 
	7,467,127
	5,947,951
	1,519,176
	749,517
	0
	 
	 
	

	 
	UBND Tp. Vũng Tàu
	 
	 
	 
	888,694
	686,491
	202,203
	86,000
	0
	 
	 
	

	1
	Trường THCS phường 11
	UBND TP Vũng tàu
	490/HĐND-VP-8/12/2015
	40 phòng học
	130,890
	109,865
	21,025
	1,000
	 
	 
	 
	

	2
	Chung cư tái định cư phường Thắng Tam, thành phố Vũng Tàu
	UBND TP Vũng tàu
	112/HĐND-VP-14/3/2016
	504 căn hộ
	586,096
	440,023
	146,073
	60,000
	 
	 
	 
	

	3
	Trường mầm non Phường Nguyễn An Ninh
	UBND TP Vũng tàu
	367/HĐND-VP-11/10/2016
	17 nhóm lớp
	44,218
	35,303
	8,915
	6,000
	 
	 
	 
	

	4
	Trường tiểu học phường Thắng Nhất TPVT
	UBND TP Vũng tàu
	371/HĐND-VP-11/10/2016
	30 phòng học
	64,142
	56,000
	8,142
	6,000
	 
	 
	 
	

	5
	Trường tiểu học phường 10 TP Vũng Tàu
	UBND TP Vũng tàu
	371/HĐND-VP-11/10/2016
	30 phòng học
	63,348
	45,300
	18,048
	13,000
	 
	 
	 
	

	 
	UBND Tp. Bà Rịa
	 
	 
	 
	173,910
	143,873
	30,037
	23,174
	0
	 
	 
	

	6
	Trùng tu tôn tạo và nâng cấp địa đạo Long Phước
	UBND TP Bà rịa
	337/HĐND-VP-13/9/2017; 76/NQ-HĐND-14/12/2018
	735 m
	105,137
	90,837
	14,300
	11,174
	 
	 
	 
	

	7
	Khu nhà ăn và phòng chức năng trường THCS Lê Quang Cường
	UBND TP Bà rịa
	2811/QĐ-UBND-23/10/2019
	300 HS
	18,256
	16,100
	2,156
	2,000
	 
	 
	 
	

	8
	Trường mầm non Long Phước 2 TPBR
	UBND TP Bà rịa
	381/HĐND-VP-11/10/2016
	11 nhóm lớp
	50,517
	36,936
	13,581
	10,000
	 
	 
	 
	

	 
	UBND TX. Phú Mỹ
	 
	 
	 
	85,294
	74,077
	11,217
	8,600
	0
	 
	 
	

	9
	Đường dân sinh sát ranh KCN Mỹ Xuân B1-Conac nối từ đường B1 đến đường Mỹ Xuân-Ngãi giao
	UBND TX Phú Mỹ
	2549/QĐ-UBND-16/9/2016; 10/NQ-HĐND-20/4/2020
	1.016 m
	48,661
	42,569
	6,092
	5,700
	 
	 
	 
	

	10
	Trường mần non Hắc Dịch 2
	UBND TX Phú Mỹ
	422/HĐND-VP-18/10/2016
	10 nhóm lớp
	36,633
	31,508
	5,125
	2,900
	 
	 
	 
	

	 
	UBND H. Đất Đỏ
	 
	 
	 
	277,307
	254,718
	22,589
	11,000
	0
	 
	 
	

	11
	Đường Hải Lâm-Bàu Trứ đoạn qua huyện Đất Đỏ
	UBND H.Đất đỏ
	2615/QĐ-UBND-26/9/2016
	3.367 m
	37,281
	27,479
	9,802
	9,000
	 
	 
	 
	

	12
	Khu chế biến hải sản tại Đất Đỏ
	UBND H.Đất đỏ
	50/NQ-HĐND-4/8/2020
	38,05 ha
	240,026
	227,239
	12,787
	2,000
	 
	 
	 
	

	 
	UBND H.Châu đức
	 
	 
	 
	92,591
	80,071
	12,520
	12,470
	0
	 
	 
	

	13
	Trường tiểu học Trần Phú xã Suối Rao 
	UBND H.Châu đức
	383/HĐND-VP-11/10/2016
	12 phòng học
	45,393
	41,500
	3,893
	3,843
	 
	Vốn XSKT
	 
	

	14
	Trường THCS Kim Long, xã Kim Long
	UBND H.Châu đức
	339/HĐND-VP-13/9/2017
	 12 phòng học 
	47,198
	38,571
	8,627
	8,627
	 
	 
	 
	

	 
	UBND H. Xuyên Mộc
	 
	 
	 
	392,149
	323,056
	69,093
	29,853
	0
	 
	 
	

	15
	Các tuyến điện hạ thế ven bờ hồ chứa nước Sông Ray
	 
	 
	 
	4,747
	4,654
	93
	93
	 
	 
	 
	

	16
	Trường mầm non Hòa Hiệp 2, xã Hòa Hiệp; 
	UBND H.Xuyên mộc
	377/HĐND-VP-11/10/2016
	15 nhóm lớp
	51,739
	42,984
	8,755
	5,000
	 
	 
	 
	

	17
	Trường tiểu học Bông Trang
	UBND H.Xuyên mộc
	407/HĐND-VP-14/10/2016
	12 phòng học
	35,289
	35,020
	269
	269
	 
	 
	 
	

	18
	Trường tiểu học Hồ Tràm.
	UBND H.Xuyên mộc
	 
	16 phòng học
	85,925
	66,800
	19,125
	5,000
	 
	 
	 
	

	19
	Trường tiểu học Lương Thế Vinh xã Hòa Bình huyện Xuyên Mộc giai đoạn 2
	UBND H.Xuyên mộc
	2067/QĐ-UBND-1/6/2016
	4 phòng học
	26,383
	23,892
	2,491
	2,491
	 
	 
	 
	

	20
	Trường THCS Bình Châu 2 huyện XM
	UBND H.Xuyên mộc
	378/HĐND-VP-11/10/2016
	20 phòng học
	68,709
	52,747
	15,962
	3,000
	 
	 
	 
	

	21
	Trường THCS Hòa Hiệp 2 huyện Xuyên mộc
	UBND H.Xuyên mộc
	375/HĐND-VP-11/10/2016
	18 phòng học
	63,126
	59,000
	4,126
	4,000
	 
	 
	 
	

	22
	Nâng cấp sửa chữa TT Văn hóa-TDTT huyện Xuyên mộc
	UBND H.Xuyên mộc
	538/HĐND-VP-30/11/2016
	4,58 ha
	56,231
	37,959
	18,272
	10,000
	 
	 
	 
	

	 
	UBND H.Côn đảo
	 
	 
	 
	318,527
	211,749
	106,778
	86,642
	0
	 
	 
	

	23
	Hồ chứa nước Suối Ớt
	UBND H.Côn đảo
	2589/QĐ-UBND-17/9/2018
	 70.000m3 
	31,716
	19,156
	12,560
	8,472
	 
	 
	 
	

	24
	Kiên cố hoá các tuyến mương thu gom nước của khu dân cư số 03, huyện Côn Đảo
	UBND H.Côn đảo
	2529/QĐ-UBND ngày 17/9/2019
	3.495 m
	47,920
	37,676
	10,244
	8,170
	 
	 
	 
	

	25
	Nâng cấp hệ thống cấp nước Cỏ Ống, Bến Đầm
	UBND H.Côn đảo
	75/NQ-HĐND-14/12/2018
	500m3/ngày đêm
	71,156
	42,518
	28,638
	20,000
	 
	 
	 
	

	26
	Hệ thống thu gom và xử lý nước thải khu trung tâm Côn Đảo (giai đoạn 1)
	UBND H.Côn đảo
	56/NQ-HĐND-14/12/2018
	1.000m3/ngày đêm
	167,735
	112,399
	55,336
	50,000
	 
	 
	 
	

	 
	BQLDA chuyên ngành Giao thông
	 
	 
	 
	435,086
	355,642
	79,444
	4,500
	0
	 
	 
	

	27
	Tỉnh lộ 765
	BQLDA chuyên ngành Giao thông
	 
	12,036km
	435,086
	355,642
	79,444
	4,500
	 
	 
	 
	

	 
	BQLDA chuyên ngành NN và PTNT
	 
	 
	 
	619,944
	437,343
	182,601
	53,272
	0
	 
	 
	

	28
	Đường vào khu dịch vụ hậu cần của khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá cửa sông Dinh
	BQLDA chuyên ngành NN và PTNT
	495/HĐND-VP-8/12/2015
	2.439,33 m
	77,909
	46,691
	31,218
	5,000
	 
	 
	 
	

	29
	Nâng cấp đê Hải Đăng
	BQLDA chuyên ngành NN và PTNT
	 
	3.437 m
	161,087
	128,130
	32,957
	5,000
	 
	 
	 
	

	30
	Sửa chữa nâng cấp hồ chứa nước Suối Sao xã Quảng Thành
	BQLDA chuyên ngành NN và PTNT
	2316/QĐ-UBND-21/8/2018
	 
	10,601
	1,784
	8,817
	5,000
	 
	 
	 
	

	31
	Sửa chữa, gia cố đập nước phục vụ công tác phòng cháy chữa cháy rừng khu vực núi Minh Đạm
	BQLDA chuyên ngành NN và PTNT
	2038/UBND-VP-09/8/2019
	 
	6,093
	2,173
	3,920
	1,486
	 
	 
	 
	

	32
	Nâng cấp, bổ sung các hệ thống cấp nước trên địa bàn huyện Xuyên Mộc
	BQLDA chuyên ngành NN và PTNT
	417/HĐND-VP-18/10/2016
	211.270 m
	108,509
	70,488
	38,021
	5,000
	 
	 
	 
	

	33
	Sửa chữa nâng cấp hồ chứa nước Gia hoét II
	BQLDA chuyên ngành NN và PTNT
	181/QĐ-UBND-24/1/2019
	 
	6,174
	1,894
	4,280
	2,177
	 
	 
	 
	

	34
	Sửa chữa nâng cấp hồ chứa nước Suối Đôi 1
	BQLDA chuyên ngành NN và PTNT
	3718/QĐ-UBND-27/12/2018
	 
	6,791
	3,609
	3,182
	3,109
	 
	 
	 
	

	35
	Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá tại Lộc An
	BQLDA chuyên ngành NN và PTNT
	118/HĐND-VP-17/3/2016; 38/NQ-HĐND-18/7/2019
	200 chiếc/ 200cv
	193,348
	159,983
	33,365
	20,000
	 
	 
	 
	

	36
	Cải tạo nâng cấp tràn xả lũ hồ chứa nước Suối Các xã Hoà Hiệp huyện Xuyên Mộc
	BQLDA chuyên ngành NN và PTNT
	1590/QĐ-UBND-25/6/2019
	 35,94 m 
	25,927
	12,730
	13,197
	3,000
	 
	 
	 
	

	37
	Các bể chứa nước dung tích trên 200m3/bể thuộc lâm phần BQL Rừng phòng hộ 
	BQLDA chuyên ngành NN và PTNT
	3011/UBND-VP-26/10/2018
	 12 bể chứa 
	23,505
	9,861
	13,644
	3,500
	 
	 
	 
	

	 
	BQLDA chuyên ngành DD và CN
	 
	 
	 
	1,543,210
	1,095,914
	447,296
	184,600
	0
	 
	 
	

	38
	Đầu tư cải tạo và phát triển lưới điện nông thôn 2016-2020 (năm 2018-2020)
	BQLDA chuyên ngành DD và CN
	 
	 296,2 km hạ thế; 13.712 KVA 
	114,356
	76,600
	37,756
	11,000
	 
	 
	 
	

	39
	Đầu tư phát triển lưới điện ngầm khu vực trung tâm thành phố Bà Rịa và thành phố Vũng Tàu giai đoạn 2016-2020
	BQLDA chuyên ngành DD và CN
	242/HĐND-VP 06/07/2017
	 32,225 km 
	119,900
	65,149
	54,751
	18,000
	 
	 
	 
	

	40
	Cải tạo nâng cấp trường THPT Trần Nguyên Hãn TP Vũng Tàu
	BQLDA chuyên ngành DD và CN
	 
	28 phòng học
	49,622
	39,963
	9,659
	2,600
	 
	 
	 
	

	41
	Trường THPT Liên phường: Phường 10 + Phường 11 và Phường 12 tại Tp Vũng Tàu
	BQLDA chuyên ngành DD và CN
	 
	36 phòng học
	164,892
	124,727
	40,165
	23,000
	 
	 
	 
	

	42
	XD mới BV thành phố Vũng tàu
	BQLDA chuyên ngành DD và CN
	980/QĐ-UBND 28/4/2010
	350 giừơng
	1,094,440
	789,475
	304,965
	130,000
	 
	 
	 
	

	 
	Các Sở, ban, ngành
	 
	 
	 
	2,640,415
	2,285,017
	355,398
	249,406
	0
	 
	 
	

	43
	Nhà bảo tàng Tỉnh
	Sở VH và TT
	 
	12.500m2
	269,370
	246,840
	22,530
	20,000
	 
	 
	 
	

	44
	Trang thiết bị y tế BV Bà rịa
	Sở Y tế
	 
	 
	637,277
	611,587
	25,690
	12,776
	 
	 
	 
	

	45
	Trang thiết bị BV đa khoa Vũng tàu
	Sở Y tế
	460/HĐND-VP-10/11/2017
	 
	465,130
	379,000
	86,130
	50,000
	 
	 
	 
	

	46
	Dự án đầu tư thiết bị lưu trữ dữ liệu truyền hình
	Đài PTTH tỉnh
	86/NQ-HĐND-25/10/2019
	 
	44,366
	37,096
	7,270
	6,802
	 
	 
	 
	

	47
	Dự án đầu tư 01 xe phát thanh lưu động
	Đài PTTH tỉnh
	2837A/QĐ-UBND-28/10/2019
	 
	13,016
	10,550
	2,466
	1,924
	 
	 
	 
	

	48
	Trụ sở Báo Bà Rịa - Vũng Tàu
	Báo BRVT
	454/HĐND-VP-27/10/2016
	3.399 m2
	62,153
	58,750
	3,403
	1,500
	 
	 
	 
	

	49
	Trụ sở và cảng công vụ của Cảng vụ đường thủy nội địa
	Cảng vụ đường thủy nội địa
	 
	 
	46,017
	32,757
	13,260
	8,000
	 
	 
	 
	

	50
	HTKT khu tái định cư 1,65 ha, phường 10, Tp. Vũng Tàu
	TT phát triển quỹ đất
	2727/QĐ-UBND ngày 06/10/2016
	1,65 ha
	14,335
	0
	14,335
	8,953
	 
	Hoàn ứng Quỹ PTĐ theo VB 16361/UBND-VP ngày 01/11/2021 từ nguồn đấu giá đất.
	 
	

	51
	Bãi chứa rác tạm tại xã Tóc Tiên (HTKT khu xử lý chất thải tập trung Tóc Tiên huyện Tân Thành)
	Công ty môi trường tỉnh BR-VT (TT quản lý các khu xử lý chất thải)
	 
	 
	137,625
	124,510
	13,115
	10,000
	 
	 
	 
	

	52
	Xây dựng đường băng cố định kết hợp giao thông phục vụ công tác tuần tra bảo vệ rừng, phòng chống cháy rừng tại khu vực núi Minh Đạm huyện Long Điền (giai đoạn 2)
	BQL rừng phòng hộ tỉnh BR-VT
	62/NQ-HĐND-04/8/2020
	2,8km
	28,945
	12,000
	16,945
	15,000
	 
	 
	 
	

	53
	Trạm kiểm lâm Đất Thắm
	Vườn QG Côn đảo
	3782/QĐ-UBND ngày 31/12/2019
	209m2
	13,232
	5,000
	8,232
	8,232
	 
	Vốn NS 5,0 tỷ đồng
	 
	

	54
	04 bể chứa nước phòng chống cháy rừng tại Côn Đảo thuộc Vườn quốc gia Côn Đảo
	Vườn QG Côn đảo
	3783/QĐ-UBND ngày 31/12/2019
	4x250m3
	7,596
	7,000
	596
	596
	 
	 
	 
	

	55
	Cảng tàu khách Côn đảo
	BQL Cảng Bến đầm
	 
	50md
	158,406
	86,367
	72,039
	40,000
	 
	 
	 
	

	56
	Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá Côn Đảo
	BQL Cảng Bến đầm
	 
	 
	152,731
	144,683
	8,048
	6,000
	 
	 
	 
	

	57
	Dự án mua sắm phương tiện chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ cho CS PCCC
	Công an Tỉnh
	373/HĐND-VP-11/10/2016
	 
	236,963
	207,543
	29,420
	29,420
	 
	 
	 
	

	58
	Trạm kiểm soát giao thông đường thủy tại Cái Mép
	Công an Tỉnh
	3837/QĐ-UBND-30/12/2016
	 2.696 m2 
	25,721
	21,251
	4,470
	4,470
	 
	 
	 
	

	59
	Trụ sở công an phường 7 TPVT
	Công an Tỉnh
	3835/QĐ-UBND-30/12/2016
	687 m2
	6,522
	4,789
	1,733
	1,733
	 
	 
	 
	

	60
	Trụ sở Ban chỉ huy Quân sự Thành phố Bà Rịa
	BCHQS Tỉnh
	395/HĐND-VP-12/10/2017; 88/NQ-HĐND - 01/10/2021
	5.240 m2
	92,140
	71,819
	20,321
	20,000
	 
	 
	 
	

	61
	Trụ sở Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh
	BCH Bộ đội Biên Phòng tỉnh
	487/HĐND-VP-8/12/2015; 40/NQ-HĐND-18/7/2019
	5 ha, 13.800m2
	228,870
	223,475
	5,395
	4,000
	 
	 
	 
	

	B
	Dự án chuyển tiếp
	 
	 
	 
	19,884,731
	10,080,245
	9,804,486
	3,428,234
	667,000
	 
	 
	

	 
	UBND Tp. Vũng Tàu
	 
	 
	 
	2,903,947
	1,092,581
	1,811,366
	453,000
	224,000
	 
	 
	

	1
	HTKT Khu tái định cư phường Thắng nhất TPVT
	UBND TP Vũng tàu
	457/HĐND-VP-28/10/2016
	4,58 ha; 313 nền đất
	75,605
	35,986
	39,619
	6,000
	5,000
	 
	 
	

	2
	Đường Lê Quang Định từ đường 30/4 đến đường Bình giã phường 10 TPVT (giai đoạn 2)
	UBND TP Vũng tàu
	55/NQ-HĐND-14/12/2018
	1.199,1 m+ 1.260,88 m
	158,008
	68,508
	89,500
	45,000
	30,000
	 
	 
	

	3
	Đường Ngô quyền phường 10 TPVT
	UBND TP Vũng tàu
	70/NQ-HĐND-12/9/2019
	1.487m
	102,347
	48,309
	54,038
	2,000
	1,500
	 
	 
	

	4
	HTKT Khu tái định cư 10ha trong 58ha phường 10
	UBND TP Vũng tàu
	456/HĐND-VP-28/10/2016
	10 ha; 302 lô đất và 1.300 căn hộ
	190,040
	89,703
	100,337
	21,000
	1,000
	 
	 
	

	5
	Khu tái định cư Tây Bắc đường AIII thành phố Vũng tàu
	UBND TP Vũng tàu
	 
	24,8ha; 993 lô đất và 2 chung cư
	551,752
	203,822
	347,930
	15,000
	10,000
	 
	 
	

	6
	Trường mầm non Rạch Dừa Phường Rạch Dừa
	UBND TP Vũng tàu
	 
	18 nhóm lớp
	106,628
	7,853
	98,775
	2,000
	2,000
	 
	 
	

	7
	Trường tiểu học Bến Nôm phường 10
	UBND TP Vũng tàu
	500/HĐND-VP-20/12/2017
	30 phòng học
	126,214
	59,161
	67,053
	20,000
	0
	 
	 
	

	8
	Trường tiểu học phường 11, thành phố Vũng Tàu (tiểu học Phước An)
	UBND TP Vũng tàu
	54/NQ-HĐND-14/12/2018
	 30 phòng học 
	74,830
	30,260
	44,570
	15,000
	 
	 
	 
	

	9
	Trường tiểu học Thắng Nhì TP Vũng Tàu
	UBND TP Vũng tàu
	556/HĐND-VP-28/12/2016; 11/NQ-HĐND-20/4/2020
	30 phòng học
	110,310
	78,614
	31,696
	15,000
	 
	 
	 
	

	10
	Trường THCS Hàn Thuyên TPVT
	UBND TP Vũng tàu
	tháng 4/2012
	36 phòng học
	114,285
	23,743
	90,542
	10,000
	9,500
	 
	 
	

	11
	BTGPMB TT Hành chính TP Vũng tàu
	UBND TP Vũng tàu
	 
	90.394m2
	237,402
	103,517
	133,885
	70,000
	70,000
	 
	 
	

	12
	Trường mầm non Hàng Điều Phường 11
	UBND TP Vũng tàu
	485/HĐND-VP-8/12/2015
	18 nhóm lớp
	67,955
	41,013
	26,942
	10,000
	 
	 
	 
	

	13
	Trường tiểu học phường 11 TPVT (tiểu học Phước Sơn)
	UBND TP Vũng tàu
	368/HĐND-VP-11/10/2016
	30 phòng học
	78,233
	55,781
	22,452
	22,000
	 
	 
	 
	

	14
	Đường hàng điều (đoạn từ 30/4 đến 51C)
	UBND TP Vũng tàu
	74/NQ-HĐND-12/9/2019
	2.130 m
	467,237
	121,061
	346,176
	100,000
	45,000
	 
	 
	

	15
	Đường Cầu Cháy TPVT (đoạn từ đường 30/4 đến đường 3/2)
	UBND TP Vũng tàu
	73/NQ-HĐND-12/9/2019
	2.173 m
	443,101
	125,250
	317,851
	100,000
	50,000
	 
	 
	

	 
	UBND Tp. Bà Rịa
	 
	 
	 
	1,390,741
	953,460
	437,281
	370,000
	80,000
	 
	 
	

	16
	Đầu tư 20km đường nội thị TP BR (gđ 1)
	UBND TP Bà rịa
	460/HĐND-VP-28/10/2016
	5 tuyến đường; 10 km
	471,118
	300,867
	170,251
	165,000
	50,000
	 
	 
	

	17
	Nâng cấp tỉnh lộ 52 TPBR
	UBND TP Bà rịa
	445/HĐND-VP-25/10/2016; 79/NQ-HĐND-14/12/2018
	6 km
	491,333
	416,413
	74,920
	60,000
	 
	 
	 
	

	18
	Đường phía Bắc bệnh viện Bà Rịa mới
	UBND TP Bà rịa
	427/HĐND-VP-20/10/2016
	1.386 m
	110,907
	80,300
	30,607
	25,000
	 
	 
	 
	

	19
	Khu tái định cư Hòa Long
	UBND TP Bà rịa
	42/NQ-HĐND ngày 18/7/2019
	849 lô đất
	317,383
	155,880
	161,503
	120,000
	30,000
	 
	 
	

	 
	UBND TX. Phú Mỹ
	 
	 
	 
	2,080,067
	1,058,709
	1,021,358
	411,000
	190,000
	 
	 
	

	20
	Đường QH S (song song QL51) thị trấn Phú Mỹ
	UBND TX Phú Mỹ
	453/HĐND-VP-27/10/2016
	6,83 km
	420,704
	354,561
	66,143
	17,000
	 
	 
	 
	

	21
	Đường 81 nối dài
	UBND TX Phú Mỹ
	75/NQ-HĐND-12/9/2019
	 577,2 m 
	73,194
	40,291
	32,903
	14,000
	 
	 
	 
	

	22
	Đường QH 46 nối dài khu đô thị mới Phú Mỹ
	UBND TX Phú Mỹ
	537/HĐND-VP-30/11/2016
	1.051 m
	250,489
	166,000
	84,489
	31,000
	 
	 
	 
	

	23
	Đường quy hoạch T đô thị mới Phú Mỹ, huyện Tân Thành.
	UBND TX Phú Mỹ
	67/NQ-HĐND-14/12/2018
	 5,3 km 
	323,257
	109,919
	213,338
	90,000
	80,000
	 
	 
	

	24
	HTKT Khu tái định cư 5,6ha xã Mỹ Xuân, huyện Tân Thành
	UBND TX Phú Mỹ
	340/HĐND-VP-13/9/2017
	251 lô đất
	63,009
	43,250
	19,759
	13,000
	 
	 
	 
	

	25
	HTKT khu tái định cư thị trấn Phú Mỹ
	UBND TX Phú Mỹ
	68/NQ-HĐND-14/12/2018
	37,12 ha
	582,496
	279,686
	302,810
	150,000
	80,000
	 
	 
	

	26
	Tuyến thoát nước chính dọc quốc lộ 51 (đoạn từ đường 2A đến chùa Huệ Quang, đoạn từ VCB đến cầu Ngọc Hà và đoạn từ đường Phước Hoà-Cái Mép đến cầu Rạch Tre)
	UBND TX Phú Mỹ
	69/NQ-HĐND-14/12/2018
	 7,57 km 
	293,486
	32,302
	261,184
	80,000
	30,000
	 
	 
	

	27
	Trường tiểu học Phú Mỹ 2 TX Phú Mỹ
	UBND TX Phú Mỹ
	60/NQ-HĐND-04/8/2020
	30 phòng học
	73,432
	32,700
	40,732
	16,000
	 
	 
	 
	

	 
	UBND H.Long điền
	 
	 
	 
	663,828
	477,893
	185,935
	122,000
	0
	 
	 
	

	28
	Cải tạo mở rộng đường ven biển đoạn từ cầu Cửa lấp đến Ngã 3 Lò vôi
	UBND H.Long điền
	129/HĐND-24/3/2016
	8.415 m
	397,975
	299,811
	98,164
	62,000
	 
	 
	 
	

	29
	Trường tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai xã Phước Tỉnh huyện Long Điền
	UBND H.Long điền
	123/HĐND-VP-12/4/2017
	16 phòng học
	39,029
	29,293
	9,736
	8,000
	 
	 
	 
	

	30
	Trường Tiểu học Phước Hưng 4, huyện Long Điền
	UBND H.Long điền
	53/NQ-HĐND-14/12/2018
	 24 phòng học 
	56,168
	30,100
	26,068
	15,000
	 
	 
	 
	

	31
	Mở rộng trụ sở Công an huyện Long Điền
	UBND H.Long điền
	127/HĐND-VP-24/3/2016
	1.925 m2
	45,219
	36,702
	8,517
	7,000
	 
	 
	 
	

	32
	Đường QH số 14 thị trấn Long hải
	UBND H.Long điền
	475/HĐND-VP-31/10/2016
	751,74 m
	77,493
	44,926
	32,567
	20,000
	 
	 
	 
	

	33
	Trường mầm non Phước Tỉnh 2 huyện Long Điền
	UBND H.Long điền
	122/HĐND-VP-12/4/2012
	12 nhóm lớp
	47,944
	37,061
	10,883
	10,000
	 
	 
	 
	

	 
	UBND H.Đất đỏ
	 
	 
	 
	907,100
	314,669
	592,431
	230,000
	150,000
	 
	 
	

	34
	Trường mầm non Lộc An huyện Đất Đỏ
	UBND H.Đất đỏ
	426/HĐND-VP-19/10/2016; 16/NQ-HĐND-20/4/2020
	12 nhóm lớp
	46,644
	35,030
	11,614
	10,000
	 
	 
	 
	

	35
	Trường mầm non xã Long Mỹ
	UBND H.Đất đỏ
	1188/QĐ-UBND-8/5/2017; 15/NQ-HĐND-20/4/2020
	8 nhóm lớp
	31,367
	24,050
	7,317
	5,000
	 
	 
	 
	

	36
	Cải tạo, nâng cấp đường ven núi Minh Đạm đoạn từ TL44A giáp khu du lịch Thùy Dương đến ngã ba Long Phù
	UBND H.Đất đỏ
	53/NQ-HĐND-18/7/2019
	 5.581 m 
	676,825
	137,478
	539,347
	200,000
	150,000
	 
	 
	

	37
	Đường Long Tân - Láng Dài
	UBND H.Đất Đỏ
	642/QĐ-UBND-22/3/2017
	3.322m
	34,963
	24,523
	10,440
	5,000
	 
	 
	 
	

	38
	Đường QH số 2 thị trấn Đất Đỏ
	UBND H.Đất đỏ
	501/HĐND-VP-9/11/2016
	2.710 m
	117,301
	93,588
	23,713
	10,000
	 
	 
	 
	

	 
	UBND H.Châu đức
	 
	 
	 
	1,016,524
	643,526
	372,998
	259,000
	13,000
	 
	 
	

	39
	Đường Ngãi Giao-Cù Bị giai đoạn 2
	UBND H.Châu đức
	56/NQ-HĐND-18/7/2019
	7,2 km
	198,002
	153,511
	44,491
	30,000
	 
	 
	 
	

	40
	Đường Bình Ba-Bình Trung
	UBND H.Châu đức
	45/HĐND-VP-22/2/2017
	5,2km
	95,615
	81,400
	14,215
	14,000
	13,000
	 
	 
	

	41
	Đường B xã Kim Long
	UBND H.Châu đức
	501/HĐND-VP-20/12/2017
	2.786,92 m
	253,329
	185,805
	67,524
	50,000
	 
	 
	 
	

	42
	Đường trung tâm xã Kim Long
	UBND H.Châu đức
	502/HĐND-VP-20/12/2017
	1.567,35 m
	202,549
	132,810
	69,739
	50,000
	 
	 
	 
	

	43
	Trường tiểu học Bùi Thị Xuân huyện Châu Đức
	UBND H.Châu đức
	49/NQ-HĐND-04/8/2020
	12 phòng học
	41,434
	20,000
	21,434
	15,000
	 
	 
	 
	

	44
	Hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư phía Nam thị trấn Ngãi Giao huyện Châu Đức
	UBND H.Châu Đức
	90/NQ-HĐND-29/10/2020
	 23,98 ha 
	225,595
	70,000
	155,595
	100,000
	 
	 
	 
	

	 
	UBND H. Xuyên Mộc
	 
	 
	 
	1,260,853
	807,833
	453,020
	235,000
	0
	 
	 
	

	45
	Các tuyến đường giao thông nội đồng ven bờ hồ chứa nước Sông Ray
	UBND H.Xuyên mộc
	13/NQ-HĐND-26/3/2019; 18/NQ-HĐND-20/4/2020
	 21,8 km 
	79,758
	29,640
	50,118
	30,000
	 
	 
	 
	

	46
	Đường QH số 2 thị trấn Phước bửu
	UBND H.Xuyên mộc
	421/HĐND-VP-18/10/2016; 84/NQ-HĐND-29/10/2020
	2.370,9 m
	194,403
	170,967
	23,436
	20,000
	 
	 
	 
	

	47
	Mở rộng nâng cấp đường Bàu Bàng xã Bình Châu huyện XM
	UBND H.Xuyên mộc
	452/HĐND-VP-27/10/2016
	1.645,6 m
	87,522
	65,638
	21,884
	15,000
	 
	 
	 
	

	48
	Nâng cấp mở rộng đường 328 đoạn Phước Tân-Phước Bửu-Hồ Tràm
	UBND H.Xuyên mộc
	423/HĐND-VP-19/10/2016
	11,3 km
	294,943
	240,827
	54,116
	50,000
	 
	 
	 
	

	49
	Nâng cấp mở rộng TTYT huyện Xuyên Mộc
	UBND H.Xuyên mộc
	376/HĐND-VP-11/10/2016
	200 giường
	75,558
	65,013
	10,545
	8,000
	 
	 
	 
	

	50
	Đường Hòa Bình - Hòa Hội - Bưng Riềng - Bình Châu (đường 56)
	UBND H.Xuyên mộc
	46/NQ-HĐND-18/7/2019
	 17,3km 
	223,513
	53,430
	170,083
	60,000
	 
	 
	 
	

	51
	Đường khu dân cư Láng Hàng (đoạn từ đồn Biên Phòng đến giao đường ven biển), xã Bình Châu
	UBND H.Xuyên mộc
	1212/QĐ-UBND ngày 14/5/2019
	 
	39,131
	15,416
	23,715
	10,000
	 
	 
	 
	

	52
	Đường QH số 34A (đoạn giao đường QH số 5 và đường 21) và Đường QH số 21 (đoạn giao đường QH số 4 và đường 34A) thị trấn Phước Bửu
	UBND H.Xuyên mộc
	71/NQ-HĐND-14/12/2018
	 2,8 km 
	160,088
	144,902
	15,186
	10,000
	 
	 
	 
	

	53
	Trường mầm non Xuyên Mộc 2
	UBND H.Xuyên mộc
	17/NQ-HĐND-20/4/2020
	 8 nhóm lớp 
	45,352
	10,000
	35,352
	12,000
	 
	 
	 
	

	54
	Trường Mầm non xã Phước Thuận huyện Xuyên Mộc
	UBND H.Xuyên Mộc
	89/NQ-HĐND-29/10/2020
	12 nhóm lớp
	60,585
	12,000
	48,585
	20,000
	 
	 
	 
	

	 
	UBND H.Côn đảo
	 
	 
	 
	429,779
	218,705
	211,074
	132,150
	0
	 
	 
	

	55
	Nâng cấp đường Huỳnh Thúc Kháng Côn Đảo
	UBND H.Côn đảo
	51/NQ-HĐND-18/7/2019
	2,7km
	142,198
	81,853
	60,345
	50,000
	 
	 
	 
	

	56
	Nạo vét mở rộng hồ An Hải
	UBND H.Côn đảo
	48/NQ-HĐND-18/7/2019
	21,23 ha; 614,62 ngàn m3
	197,919
	60,843
	137,076
	70,000
	 
	 
	 
	

	57
	 HTKT khu tái định cư Trung tâm Côn Đảo 
	UBND H.Côn đảo
	2955/QĐ-UBND-19/10/2018
	102 lô đất
	34,891
	33,000
	1,891
	1,000
	 
	 
	 
	

	58
	Trường Tiểu học Côn Đảo
	UBND H.Côn đảo
	57/NQ-HĐND-14/12/2018
	17 phòng học
	54,771
	43,009
	11,762
	11,150
	 
	 
	 
	

	 
	BQLDA chuyên ngành Giao thông
	 
	 
	 
	3,643,157
	2,177,037
	1,466,120
	266,000
	10,000
	 
	 
	

	59
	Đầu tư nâng cấp đường 329 huyện Xuyên Mộc
	BQLDA chuyên ngành Giao thông
	453A/HĐND-VP ngày 27/10/2016
	 10 km 
	396,805
	394,267
	2,538
	2,000
	 
	 
	 
	

	60
	Đường trục phía Bắc trung tâm Côn Đảo
	BQLDA chuyên ngành Giao thông
	411/HĐND-VP-23/10/2017
	5.8Km
	547,264
	265,076
	282,188
	40,000
	 
	 
	 
	

	61
	Nâng cấp mở rộng cảng Bến Đầm, huyện Côn Đảo (bao gồm xây kè bãi chứa vật liệu nạo vét)
	BQLDA chuyên ngành Giao thông
	42/HĐND-VP ngày 04/8/2020
	3000 DWT
	151,533
	104,891
	46,642
	15,000
	 
	 
	 
	

	62
	HTKT khu TĐC Long Sơn, thành phố Vũng Tàu (bao gồm đoạn đường Nguyễn Phong Sắc).
	BQLDA chuyên ngành Giao thông
	119/NQ-HĐND ngày 13/12/2020
	60ha; 0,669 km 
	892,161
	455,195
	436,966
	60,000
	 
	 
	 
	

	63
	Nâng cấp, mở rộng đường Tỉnh lộ 328 huyện Xuyên Mộc (2 giai đoạn)
	BQLDA chuyên ngành Giao thông
	452A/HĐND-VP ngày 27/10/2016
	 15 km 
	583,522
	349,136
	234,386
	40,000
	 
	 
	 
	

	64
	Đường nối từ ĐT 992 đến đường Quảng Phú-Phước An, huyện Châu Đức
	BQLDA chuyên ngành Giao thông
	65/NQ-HĐND ngày 14/12/2018
	2,73 km
	87,279
	85,965
	1,314
	1,000
	 
	 
	 
	

	65
	Cải tạo nâng cấp đường cánh đồng Don - Suối Sỏi
	BQLDA chuyên ngành Giao thông
	64/NQ-HĐND ngày 14/12/2018
	4,68 km
	 148,569 
	78,228
	70,341
	28,000
	10,000
	 
	 
	

	66
	Đường tránh Quốc lộ 55 qua An Nhứt, huyện Long Điền và thị trấn Đất Đỏ, huyện Đất Đỏ
	BQLDA chuyên ngành Giao thông
	44/NQ-HĐND ngày 18/7/2019
	 7,8 km 
	504,886
	202,780
	302,106
	40,000
	 
	 
	 
	

	67
	Dự án đầu tư bổ sung xây dựng đường vào khu công nghiệp dầu khí Long Sơn, thành phố Vũng Tàu.
	BQLDA chuyên ngành Giao thông
	 
	2,0 km
	331,138
	241,499
	89,639
	40,000
	 
	 
	 
	

	 
	BQLDA Chuyên ngành DD và CN
	 
	 
	 
	3,123,870
	1,051,950
	2,071,920
	369,500
	0
	 
	 
	

	68
	Chỉnh trang kiến trúc cầu Cỏ May
	BQLDA chuyên ngành DD và CN
	46/NQ-HĐND 4/8/2020
	 
	114,988
	40,964
	74,024
	20,000
	 
	 
	 
	

	69
	Nâng cấp mở rộng trung tâm chẩn đoán y khoa thành BV Mắt
	BQLDA chuyên ngành DD và CN
	51/NQ-HĐND 14/12/2018 
	100 giường
	86,539
	31,000
	55,539
	20,000
	 
	 
	 
	

	70
	Trụ sở Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh BR-VT
	BQLDA chuyên ngành DD và CN
	3804/QĐ-UBND-30/12/2016
	1.262 m2
	22,900
	16,429
	6,471
	5,000
	 
	 
	 
	

	71
	Trụ sở làm việc Trung tâm kiểm định chất lượng công trình giao thông tại thị xã Bà Rịa
	BQLDA chuyên ngành DD và CN
	2879/QĐ-UBND-21/10/2016
	958m2
	27,996
	10,289
	17,707
	5,000
	 
	 
	 
	

	72
	Trung tâm dịch vụ công tỉnh BR-VT và trụ sở làm việc Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND tỉnh
	BQLDA chuyên ngành DD và CN
	45/NQ-HĐND-18/7/2019
	 8.588,6 m2 
	192,189
	34,000
	158,189
	70,000
	 
	 
	 
	

	73
	Dự án thu gom và xử lý nước thải thị xã Bà rịa (ODA Thụy sĩ) 
	BQLDA chuyên ngành DD và CN
	 
	 12.000m3/ ngày đêm 
	720,563
	218,803
	501,760
	20,000
	 
	 
	 
	

	74
	Sửa chữa trường THPT Nguyễn Văn Cừ
	BQLDA chuyên ngành DD và CN
	83/NQ-HĐND-25/10/2019
	 
	36,596
	20,000
	16,596
	8,000
	 
	 
	 
	

	75
	XD mới Trung tâm y tế huyện Châu Đức
	BQLDA chuyên ngành DD và CN
	341/HĐND-VP-13/9/2017; 12/NQ-HĐND-20/4/2020
	 100 giường 
	301,048
	125,114
	175,934
	50,000
	 
	 
	 
	

	76
	Công viên Chiến Thắng (XD Tượng đài chiến thắng tiểu đoàn 445 và bia tưởng niệm liệt sỹ D445) 
	BQLDA chuyên ngành DD và CN
	297/HĐND-VP-19/9/2018
	 24.200 m2 
	114,619
	84,980
	29,639
	10,000
	 
	 
	 
	

	77
	Trường THPT Phước Tỉnh huyện Long Điền
	BQLDA chuyên ngành DD và CN
	338/HĐND-VP-13/9/2017
	 30 phòng học 
	80,288
	42,080
	38,208
	20,000
	 
	 
	 
	

	78
	Hạ tầng khu nhà ở cho công nhân trong khu công nghiệp
	BQLDA chuyên ngành DD và CN
	1736/QĐ-UBND 5/9/2007
	14,47 ha, 1.012 căn hộ
	173,595
	121,671
	51,924
	500
	 
	 
	 
	

	79
	Thu gom, xử lý và thoát nước đô thị mới Phú Mỹ
	BQLDA chuyên ngành DD và CN
	 
	29.700m3/ngày; 123.886 m cống
	818,442
	202,567
	615,875
	50,000
	 
	 
	 
	

	80
	Sửa chữa, cải tạo trường THPT Bưng Riềng
	BQLDA chuyên ngành DD và CN
	2840/QĐ-UBND-28/10/2019
	 
	29,410
	20,000
	9,410
	5,000
	 
	 
	 
	

	81
	Trụ sở Trung tâm Quan trắc và Phân tích môi trường
	BQLDA chuyên ngành DD và CN
	2505/QĐ-UBND-7/9/2018
	2.383 m2
	29,884
	10,171
	19,713
	6,000
	 
	 
	 
	

	82
	Cải tạo TTYT Long điền cũ thành BV Lao và bệnh phổi
	BQLDA chuyên ngành DD và CN
	52/NQ-HĐND-14/12/2018
	100 giường
	105,423
	20,882
	84,541
	10,000
	 
	 
	 
	

	83
	Xây dựng bổ sung khu thể thao và sửa chữa Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn
	BQLDA chuyên ngành DD và CN
	82/NQ-HĐND-29/10/2020
	 
	44,241
	10,000
	34,241
	10,000
	 
	 
	 
	

	84
	Chung cư tái định cư Đông QL 56 phường Phước Nguyên TPBR
	BQLDA chuyên ngành DD và CN
	52/NQ-HĐND-18/7/2019
	182 căn hộ
	180,443
	33,000
	147,443
	50,000
	 
	 
	 
	

	85
	Trường THPT Nguyễn Trãi, huyện Châu Đức
	BQLDA chuyên ngành DD và CN
	87/NQ-HĐND-29/10/20209
	 
	44,706
	10,000
	34,706
	10,000
	 
	 
	 
	

	 
	BQLDA chuyên ngành NN và PTNT
	 
	 
	 
	1,167,456
	620,013
	547,443
	222,537
	0
	 
	 
	

	86
	Chương trình đầu tư phát triển hoàn thiện hệ thống kênh mương trên địa bàn huyện Xuyên Mộc và Châu Đức
	BQLDA chuyên ngành NN và PTNT
	98/HĐND-VP-12/4/2018
	XD 03 đập dâng, 02 trạm bơm và tuyến ống tưới. DT tưới 450 ha
	18,113
	10,000
	8,113
	10,000
	 
	 
	 
	

	87
	XD HTKT phục vụ sản xuất, chế biến và lưu thông muối trên địa bàn tỉnh BR-VT
	BQLDA chuyên ngành NN và PTNT
	 
	375 ha
	42,339
	28,346
	13,993
	10,000
	 
	 
	 
	

	88
	Trụ sở Trạm kiểm lâm Tân Hải
	BQLDA chuyên ngành NN và PTNT
	3093/QĐ-UBND-27/10/2017
	 
	3,780
	243
	3,537
	3,537
	 
	 
	 
	

	89
	Sửa chữa nâng cấp hồ chứa nước Kim Long huyện Châu Đức
	BQLDA chuyên ngành NN và PTNT
	3003/QĐ-UBND-25/10/2018
	 
	46,827
	26,471
	20,356
	10,000
	 
	 
	 
	

	90
	Cải tạo nâng cấp tràn xả lũ và kênh dẫn tràn hồ chứa nước Xuyên Mộc
	BQLDA chuyên ngành NN và PTNT
	2830/QĐ-UBND-25/10/2019
	 
	29,295
	11,740
	17,555
	10,000
	 
	 
	 
	

	91
	Hệ thống kênh nước mặn phục vụ nuôi trồng thủy sản khu vực bờ trái cửa Sông Ray
	BQLDA chuyên ngành NN và PTNT
	432/HĐND-VP-27/10/2017
	5,5 km
	59,404
	12,323
	47,081
	9,000
	 
	 
	 
	

	92
	Hồ chứa nước Lò Vôi
	BQLDA chuyên ngành NN và PTNT
	1569/QĐ-UBND-14/6/2018
	62.790m3
	59,404
	11,535
	47,869
	35,000
	 
	 
	 
	

	93
	Nạo vét hồ Quang Trung I huyện Côn Đảo
	BQLDA chuyên ngành NN và PTNT
	431/HĐND-VP-27/10/2017
	17,45 ha
	 122,945 
	61,864
	61,081
	20,000
	 
	 
	 
	

	94
	Kênh nội đồng hồ chứa nước sông Ray.
	BQLDA chuyên ngành NN và PTNT
	 
	83,24 km; tưới 7.340 ha
	423,109
	354,155
	68,954
	40,000
	 
	 
	 
	

	95
	XD đập dâng Suối Bang huyện Xuyên Mộc
	BQLDA chuyên ngành NN và PTNT
	2396/QĐ-UBND ngày 12/9/2019
	 
	82,467
	45,870
	36,597
	10,000
	 
	 
	 
	

	96
	Dự án ổn định dân cư cấp bách ấp Bình Hải xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc
	BQLDA chuyên ngành NN và PTNT
	2819/QĐ-UBND ngày 24/10/2019
	520 m kè bảo vệ
	27,556
	10,000
	17,556
	10,000
	 
	 
	 
	

	97
	Xây dựng các hồ chứa nước và tuyến ống tiếp nước cho các hồ chứa nước tại Khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu - Phước Bửu để phục vụ công tác phòng cháy, chữa cháy rừng
	BQLDA chuyên ngành NN và PTNT
	87/NQ-HĐND-25/10/2019
	9.330 m
	68,217
	32,466
	35,751
	20,000
	 
	 
	 
	

	98
	Công trình bảo vệ bờ biển Hồ Tràm
	BQLDA chuyên ngành NN và PTNT
	418/HĐND-VP-18/10/2016
	2.360m
	65,000
	5,000
	60,000
	25,000
	 
	 
	 
	

	99
	Tuyến ống chuyển tải Hắc Dịch-Sông Xoài-Láng Lớn và khu vực ven biển Lộc An-Phước Thuận
	BQLDA chuyên ngành NN và PTNT
	47/NQ-HĐND-04/8/2020
	39,4km
	119,000
	10,000
	109,000
	10,000
	 
	 
	 
	

	 
	Các Sở, ban, ngành
	 
	 
	 
	1,297,409
	663,869
	633,540
	358,047
	0
	 
	 
	

	100
	Mở rông tuyến ống cấp nước cho khu vực xã Xuân Sơn, Sơn Bình, Bàu Chinh, xã Bình Giã, Bình Trung, Quảng Thành thuộc huyện Châu Đức và khu vực xã Tân Lâm, xã Hòa Hội và xã Hòa Hưng, huyện Xuyên Mộc
	TTNSH&VSMT
	52/NQ-HĐND-04/8/2020
	131.258 ống
	55,414
	31,100
	24,314
	10,000
	 
	 
	 
	

	101
	Đầu tư các tuyến cấp nước sinh hoạt cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh
	TTNSH&VSMT
	41/NQ-HĐND-04/8/2020
	55.240 m; cấp nước 890 hộ
	28,598
	20,500
	8,098
	5,000
	 
	 
	 
	

	102
	Mở rộng tuyến ống cấp nước cho khu vực xã Sông Xoài thuộc thị xã Phú Mỹ và khu vực huyện Đất Đỏ
	TTNSH&VSMT
	53/NQ-HĐND-04/8/2020
	53.460m ống
	27,303
	16,500
	10,803
	5,000
	 
	 
	 
	

	103
	Hệ thống kênh mương phục vụ sản xuất nông nghiệp khu vực xã Phước Tân, Hoà Bình huyện XM
	TT Quản lý khai thác công trình thủy lợi
	120/HĐND-VP-12/4/2017
	26.156 m
	166,060
	22,289
	143,771
	71,047
	 
	 
	 
	

	104
	Sửa chữa Nghĩa trang liệt sỹ tỉnh
	Sở LĐ-TBXH
	454/HĐND-VP ngày 17/11/2015
	 
	205,900
	157,000
	48,900
	30,000
	 
	 
	 
	

	105
	Đầu tư cải tạo lại khu cai nghiện ma túy tại huyện Xuyên Mộc
	Sở LĐ-TBXH
	85/NQ-HĐND-25/10/2019
	1000 đối tượng
	206,107
	126,353
	79,754
	60,000
	 
	 
	 
	

	106
	Hệ thống giao thông thông minh, giám sát tự động bằng camera trên địa bàn tỉnh Bà rịa-Vũng Tàu
	Công an Tỉnh
	63/NQ-HĐND-14/12/2018
	 
	133,625
	70,100
	63,525
	40,000
	 
	 
	 
	

	107
	Hồ chứa nước Đất Dốc
	Vườn QG Côn đảo
	37/NQ-HĐND ngày 18/7/2019
	170,78 ngàn m3
	89,029
	35,000
	54,029
	40,000
	 
	 
	 
	

	108
	Bảo tồn tôn tạo di tích lịch sử Côn Đảo
	Sở VH và TT
	25/NQ-HĐND ngày 4/8/2020
	 
	142,980
	91,927
	51,053
	36,000
	 
	 
	 
	

	109
	Trụ sở cảnh sát PCCC huyện Côn Đảo
	Công an Tỉnh
	54/NQ-HĐND-04/8/2020
	901 m2
	41,316
	15,000
	26,316
	20,000
	 
	 
	 
	

	110
	Cầu cảng và doanh trại Hải đội 2
	BCH Bộ đội Biên Phòng tỉnh
	58/NQ-HĐND-14/12/2018
	1.577 m2
	52,527
	24,100
	28,427
	15,000
	 
	 
	 
	

	111
	Hỗ trợ xây dựng doanh trại đồn biên phòng Côn Đảo (đồn 540)
	BCH Bộ đội Biên Phòng tỉnh
	 
	2.933m2 + HTKT
	60,000
	20,000
	40,000
	10,000
	 
	 
	 
	

	112
	Trụ sở Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH và các Phòng nghiệp vụ (PC06, PC08, PA08, PX05) Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
	Công an Tỉnh
	269/HĐND-VP-31/7/2017
	6.118 m2
	88,550
	34,000
	54,550
	16,000
	 
	 
	 
	

	C
	Dự án khởi công mới
	 
	 
	 
	4,647,017
	582,887
	4,064,130
	1,210,000
	424,000
	 
	 
	

	C.1
	DA đã bố trí vốn BTGPMB năm trước
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	UBND TP Vũng tàu
	 
	 
	 
	1,249,286
	372,953
	876,333
	325,000
	170,000
	 
	 
	

	1
	Đường Bình Giã (từ 30/4 đến đường 2/9), thành phố Vũng Tàu
	UBND TP Vũng tàu
	80/NQ-HĐND-14/12/2018
	 1,29km 
	421,856
	153,482
	268,374
	100,000
	50,000
	 
	 
	

	2
	Đường quy hoạch A III
	UBND TP Vũng tàu
	59/NQ-HĐND-14/12/2018
	 2,29 km 
	345,616
	92,939
	252,677
	110,000
	75,000
	 
	 
	

	3
	Đường quy hoạch A4 (đường vào trường THCS phường 11) TPVT
	UBND TP Vũng tàu
	61/NQ-HĐND-14/12/2018
	 1.314 m 
	177,964
	57,693
	120,271
	45,000
	30,000
	 
	 
	

	4
	Đường Rạch Bà 1 phường 11 TPVT
	UBND TP Vũng tàu
	62/NQ-HĐND-14/12/2018
	 1,33 km 
	168,707
	48,863
	119,844
	35,000
	15,000
	 
	 
	

	5
	XD nhà tang lễ thành phố Vũng tàu
	UBND TP Vũng tàu
	195/HĐND-VP-22/6/2018
	4.016 m2
	135,143
	19,976
	115,167
	35,000
	 
	 
	 
	

	 
	UBND TX Phú Mỹ
	 
	 
	 
	804,060
	3,000
	801,060
	195,000
	115,000
	 
	 
	

	6
	Đường quy hoạch D13 khu dân cư số 9 (Đường S nhánh Tây) TX Phú Mỹ
	UBND TX Phú Mỹ
	48/NQ-HĐND-04/8/2020
	6,19 km
	682,702
	2,000
	680,702
	130,000
	80,000
	 
	 
	

	7
	Trường Tiểu học Mỹ Xuân 2 thị xã Phú Mỹ
	UBND TX Phú Mỹ
	88/NQ-HĐND-29/10/2020
	30 phòng học
	121,358
	1,000
	120,358
	65,000
	35,000
	 
	 
	

	 
	UBND H.Long điền
	 
	 
	 
	281,588
	60,000
	221,588
	65,000
	0
	 
	 
	

	8
	Đường quy hoạch số 20 thị trấn Long Điền huyện Long Điền
	UBND H.Long điền
	43/NQ-HĐND-04/8/2020
	2.029,47 m
	208,511
	40,000
	168,511
	50,000
	 
	 
	 
	

	9
	Trường Mầm non Phước Hưng 3, huyện Long Điền
	UBND H.Long điền
	55/NQ-HĐND-04/8/2020
	12 nhóm lớp
	73,077
	20,000
	53,077
	15,000
	 
	 
	 
	

	 
	UBND H.Xuyên mộc
	 
	 
	 
	185,051
	50,688
	134,363
	55,000
	0
	 
	 
	

	10
	Nâng cấp mở rộng 5 tuyến đường đô thị, thị trấn Phước Bửu (Tôn Đức Thắng (QH số 6), Trần Văn Trà, Nguyễn Minh Khanh (QH số 19), Trần Hưng Đạo (QH số 7) và Trần Bình Trọng)
	UBND H.Xuyên mộc
	74/NQ-HĐND-14/12/2018
	 2.300 m 
	131,249
	40,688
	90,561
	40,000
	 
	 
	 
	

	11
	Trường mầm non Tân Lâm 2
	UBND H.Xuyên mộc
	86/NQ-HĐND-29/10/2020
	10 nhóm lớp
	53,802
	10,000
	43,802
	15,000
	 
	 
	 
	

	 
	UBND H.Côn đảo
	 
	 
	 
	469,066
	31,005
	438,061
	120,000
	24,000
	 
	 
	

	12
	Xây dựng kết cấu hạ tầng khu Trung tâm Côn Đảo (Xây dựng một số tuyến đường mới tại khu dân cư số 3)
	UBND H.Côn đảo
	70/NQ-HĐND-14/12/2018
	4 tuyến đường; 3.252 m
	243,697
	30,709
	212,988
	50,000
	 
	 
	 
	

	13
	Nhà ở xã hội huyện Côn Đảo
	UBND H.Côn đảo
	39/NQ-HĐND-4/8/2020
	120 căn hộ
	225,369
	296
	225,073
	70,000
	24,000
	 
	 
	

	 
	BQLDA Chuyên ngành DD và CN
	 
	 
	 
	  83,193 
	  60,991 
	 22,202 
	 5,000 
	  - 
	 
	 
	

	14
	Trụ sở các đơn vị sự nghiệp của tỉnh tại Bà Rịa (San nền)
	BQLDA chuyên ngành DD và CN
	533/HĐND-28/11/2016
	5ha; 75.789m3
	 83,193 
	60,991
	22,202
	5,000
	 
	 
	 
	

	C.2
	Dự án mở mới
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	UBND TP Vũng tàu
	 
	 
	 
	201,728
	2,000
	199,728
	50,000
	0
	 
	 
	

	15
	Ngầm hóa lưới điện hạ thế khu vực trung tâm TPVT giai đoạn 2021-2025
	UBND TP Vũng tàu
	33/NQ-HĐND-04/8/2020
	 
	201,728
	2,000
	199,728
	50,000
	 
	 
	 
	

	 
	UBND H.Châu đức
	 
	 
	 
	421,156
	200
	420,956
	110,000
	50,000
	 
	 
	

	16
	Nâng cấp mở rộng đường Mỹ Xuân - Ngãi Giao - Hòa Bình
	UBND H.Châu Đức
	50/NQ-HĐND - 18/7/2019
	20,7 km
	421,156
	200
	420,956
	110,000
	50,000
	 
	 
	

	 
	UBND H.Xuyên mộc
	 
	 
	 
	61,144
	100
	61,044
	15,000
	0
	 
	 
	

	17
	Trường mầm non Hoà Hiệp 3
	UBND H.Xuyên mộc
	06/NQ-HĐND - 12/3/2021
	10 nhóm lớp
	61,144
	100
	61,044
	15,000
	 
	 
	 
	

	 
	BQLDA Chuyên ngành DD và CN
	 
	 
	 
	  247,586 
	  100 
	 247,486 
	  60,000 
	 45,000 
	 
	 
	

	18
	Xây dựng mới Trung tâm y tế quân dân y huyện Côn Đảo
	BQLDA chuyên ngành DD và CN
	23/NQ-HĐND - 07/5/2021
	100 giường bệnh
	247,586
	100
	247,486
	60,000
	45,000
	 
	 
	

	 
	BQLDA GT k/v cảng Cái Mép-Thị Vải
	 
	 
	 
	151,836
	1,000
	150,836
	50,000
	0
	 
	 
	

	19
	Nâng cấp, cải tạo đường 965
	BQLDA GT k/v cảng Cái Mép-Thị Vải
	08/NQ-HĐND - 01/10/2021
	 8,5 km 
	151,836
	1,000
	150,836
	50,000
	 
	 
	 
	

	 
	BQLDA chuyên ngành NN và PTNT
	 
	 
	 
	305,106
	500
	304,606
	85,000
	20,000
	 
	 
	

	20
	Cứng hóa mái đập công trình hồ chứa nước Tầm Bó
	BQLDA chuyên ngành NN và PTNT
	86/NQ-HĐND - 01/10/2021
	 
	49,542
	200
	49,342
	15,000
	 
	 
	 
	

	21
	Sữa chữa, nâng cấp đường quản lý hệ thống kênh thuộc dự án Hồ chứa nước sông Ray trên địa bàn huyện Châu Đức
	BQLDA chuyên ngành NN và PTNT
	117/NQ-HĐND - 13/12/2020
	 4,5km 
	88,713
	200
	88,513
	25,000
	 
	 
	 
	

	22
	Sữa chữa, nâng cấp đường quản lý hệ thống kênh thuộc dự án Hồ chứa nước sông Ray trên địa bàn huyện Đất Đỏ
	BQLDA chuyên ngành NN và PTNT
	118/NQ-HĐND - 13/12/2020
	 
	22,989
	0
	22,989
	5,000
	 
	 
	 
	

	23
	Đầu tư kiên cố hóa tuyến kênh từ đầu cống mương Bồng (cầu Đất Đỏ) đến đập Ngã Hai, huyện Đất Đỏ và Long Điền
	BQLDA chuyên ngành NN và PTNT
	83/NQ-HĐND - 01/10/2021
	 5,7 km 
	143,862
	100
	143,762
	40,000
	20,000
	 
	 
	

	 
	Các Sở, ban, ngành
	 
	 
	 
	186,217
	350
	185,867
	75,000
	0
	 
	 
	

	24
	Nâng cấp, sửa chữa tuyến kênh N2 Đập Bà (đoạn từ Đập Bà đến HTX Phước Lập) thuộc xã Long Phước, thành phố Bà Rịa
	Chi cục Thủy lợi
	75/NQ-HĐND - 17/8/2021
	3,9 km
	 14,958 
	100
	14,858
	8,000
	 
	 
	 
	

	25
	Nhà ở doanh trại công an huyện Châu Đức
	Công an tỉnh
	84/NQ-HĐND - 01/10/2021
	 
	16,093
	50
	16,043
	10,000
	 
	 
	 
	

	26
	Nhà ở doanh trại công an huyện Xuyên Mộc
	Công an tỉnh
	87/NQ-HĐND - 01/10/2021
	 
	11,830
	50
	11,780
	7,000
	 
	 
	 
	

	27
	Trung tâm chỉ huy thống nhất tỉnh
	Công an tỉnh
	89/NQ-HĐND - 01/10/2021
	 
	40,819
	50
	40,769
	15,000
	 
	 
	 
	

	28
	Trụ sở Hải Đội dân quân thường trực
	BCHQS tỉnh
	90/NQ-HĐND - 01/10/2021
	 
	102,517
	100
	102,417
	35,000
	 
	 
	 
	

	D
	Dự án thực hiện BTGPMB
	 
	 
	 
	3,484,266
	119,953
	3,364,313
	605,000
	595,000
	 
	 
	

	D.1
	Dự án chuyển tiếp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	UBND TP Vũng tàu
	 
	 
	 
	106,270
	20,468
	85,802
	20,000
	20,000
	 
	 
	

	1
	Đường quy hoạch Biệt Chính 2 (đường vào trường THCS Hàn Thuyên) TPVT
	UBND TP Vũng tàu
	60/NQ-HĐND-14/12/2018
	 602 m 
	106,270
	20,468
	85,802
	20,000
	20,000
	 
	 
	

	 
	UBND H.Xuyên mộc
	 
	 
	 
	395,069
	300
	394,769
	80,000
	80,000
	 
	 
	

	2
	Đường N4 vòng quanh bờ hồ Xuyên mộc
	UBND H.Xuyên mộc
	420/HĐND-VP-18/10/2016; 72/NQ-HĐND-14/12/2018
	4.825m
	121,648
	100
	121,548
	15,000
	15,000
	 
	 
	

	3
	Trường Tiểu học Láng Sim huyện Xuyên Mộc
	UBND H.Xuyên Mộc
	85/NQ-HĐND-29/10/2020
	30 phòng học
	105,765
	100
	105,665
	25,000
	25,000
	 
	 
	

	4
	Đường quy hoạch số 28-29 thị trấn Phước Bửu huyện Xuyên Mộc
	UBND H.Xuyên mộc
	59/NQ-HĐND-04/8/2020
	1.410,7m
	167,656
	100
	167,556
	40,000
	40,000
	 
	 
	

	 
	Ban QLDA Chuyên ngành Dân dụng và Công nghiệp
	 
	 
	 
	371,237
	32,985
	338,252
	100,000
	96,000
	 
	 
	

	5
	Tuyến thoát nước chính dọc quốc lộ 51 (đoạn từ đường 46 đến đường Phước Hoà-Cái Mép)
	BQLDA chuyên ngành DD và CN
	69/NQ-HĐND-14/12/2018
	7.3Km
	278,142
	13,985
	264,157
	80,000
	78,000
	 
	 
	

	6
	Trường THPT Mỹ Xuân TX Phú Mỹ
	BQLDA chuyên ngành DD và CN
	63/NQ-HĐND-04/8/2020
	30 lớp học
	93,095
	19,000
	74,095
	20,000
	18,000
	 
	 
	

	 
	Các Sở, ban, ngành
	 
	 
	 
	169,570
	65,000
	104,570
	60,000
	60,000
	 
	 
	

	7
	Trụ sở làm việc Công an thành phố Vũng Tàu
	Công an Tỉnh
	267/HĐND-VP-31/7/2017
	3,06 ha
	169,570
	65,000
	104,570
	60,000
	60,000
	 
	 
	

	D.2
	Dự án mở mới
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	UBND TX Phú Mỹ
	 
	 
	 
	1,787,604
	800
	1,786,804
	190,000
	190,000
	 
	 
	

	8
	Mở rộng đường Phú Mỹ - Tóc Tiên (từ khu TĐC 105 ha đến đường Hắc Dịch - Tóc Tiên - Châu Pha)
	UBND TX Phú Mỹ
	74/NQ-HĐND - 17/8/2021
	4.750m
	877,328
	500
	876,828
	110,000
	110,000
	 
	 
	

	9
	Hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư Phú Mỹ giai đoạn 2, TX Phú Mỹ
	UBND TX Phú Mỹ
	58/NQ-HĐND-04/8/2020
	36,24 ha; 240 căn hộ và 658 lô đất
	910,276
	300
	909,976
	80,000
	80,000
	 
	 
	

	 
	UBND H.Long điền
	 
	 
	 
	94,499
	50
	94,449
	40,000
	40,000
	 
	 
	

	10
	Đường QH số 15 thị trấn Long Hải (giai đoạn 2)
	UBND H.Long điền
	 
	790 m
	94,499
	50
	94,449
	40,000
	40,000
	 
	 
	

	 
	UBND H.Châu Đức
	 
	 
	 
	65,593
	100
	65,493
	15,000
	14,000
	 
	 
	

	11
	Tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử địa đạo Kim Long huyện Châu Đức
	UBND H.Châu Đức
	07/NQ-HĐND - 12/3/2021
	02 ha
	65,593
	100
	65,493
	15,000
	14,000
	 
	 
	

	 
	UBND H.Xuyên mộc
	 
	 
	 
	177,202
	200
	177,002
	30,000
	30,000
	 
	 
	

	12
	Đường quy hoạch số 6 thị trấn Phước Bửu huyện Xuyên Mộc
	UBND H.Xuyên mộc
	61/NQ-HĐND-04/8/2020
	1,792,27 m
	177,202
	200
	177,002
	30,000
	30,000
	 
	 
	

	 
	BQLDA chuyên ngành Giao thông
	 
	 
	 
	317,222
	50
	317,172
	70,000
	65,000
	 
	 
	

	13
	Nâng cấp, mở rộng đường Hương Lộ 2, thành phố Bà Rịa.
	BQLDA chuyên ngành Giao thông
	22/NQ-HĐND ngày 07/5/2021
	3,17 km
	317,222
	50
	317,172
	70,000
	65,000
	 
	 
	

	Đ
	Dự án chuẩn bị đầu tư
	 
	 
	 
	48,969,524
	25,050
	48,945,174
	44,150
	0
	 
	 
	

	 
	UBND TP Vũng tàu
	 
	 
	 
	6,761,172
	3,550
	6,757,722
	3,000
	0
	 
	 
	

	1
	Cải tạo vỉa hè đường Trần Phú (đoạn từ số 222 Trần Phú đến Nhà hàng Gành Hảo
	UBND TP Vũng tàu
	 
	3,2km
	241,187
	200
	240,987
	100
	 
	 
	 
	

	2
	Cải tạo, nâng cấp đường Lê Phụng Hiểu
	UBND TP Vũng tàu
	 
	865,81m
	672,000
	200
	671,800
	200
	 
	 
	 
	

	3
	Đường Biệt Chính (đoạn từ đường 30/4 đến đường 3/2)
	UBND TP Vũng tàu
	 
	2.127m
	610,731
	100
	610,631
	100
	 
	 
	 
	

	4
	Đường Hàng Điều 4 (đoạn từ đường 30/4 đến đường 51B)
	UBND TP Vũng tàu
	 
	1.235m
	244,070
	200
	243,870
	100
	 
	 
	 
	

	5
	Đường quy hoạch A4 (đoạn từ đường Hàng Điều 4 đến đường 51C)
	UBND TP Vũng tàu
	 
	2848m
	455,819
	200
	455,619
	200
	 
	 
	 
	

	6
	Đường quy hoạch AIII (đoạn từ Đường Đô Lương đến Đường Rạch Bà 1)
	UBND TP Vũng tàu
	 
	2.052m
	441,895
	200
	441,695
	100
	 
	 
	 
	

	7
	Đường vành đai khu biệt thự Phương Nam-đồi Ngọc Tước TPVT
	UBND TP Vũng tàu
	 
	1,236km
	87,340
	100
	87,240
	100
	 
	 
	 
	

	8
	Nâng cấp, mở rộng tuyến đường 28/4 xã Long Sơn
	UBND TP Vũng tàu
	 
	9km
	788,878
	300
	788,578
	100
	 
	 
	 
	

	9
	Đường vào căn cứ Long Sơn/Vùng 2 Hải quân
	UBND TP Vũng tàu
	 
	1.890m
	 
	100
	 
	100
	 
	 
	 
	

	10
	Ngầm hóa lưới điện trên địa bàn thành phố Vũng Tàu (12 tuyến đường)
	UBND TP Vũng tàu
	 
	12 tuyến đường với 02km trung thế và 27,33km hạ thế
	300,000
	200
	299,800
	200
	 
	 
	 
	

	11
	Bãi đậu xe công viên Tao Phùng
	UBND TP Vũng tàu
	 
	4,3 ha
	 89,822 
	100
	89,722
	100
	 
	 
	 
	

	12
	Chung cư tái định cư tại Khu tái định cư phường Thắng Nhất
	UBND TP Vũng tàu
	 
	306 căn hộ
	377,000
	200
	376,800
	100
	 
	 
	 
	

	13
	Chung cư tái định cư thuộc khu tái định cư Tây Bắc đường AIII TPVT
	UBND TP Vũng tàu
	34/NQ-HĐND-04/8/2020
	646 căn hộ
	615,609
	200
	615,409
	100
	 
	 
	 
	

	14
	Mở rộng khu tái định cư 10ha trong 58ha, phường 10
	UBND TP Vũng tàu
	 
	10,2ha
	450,000
	200
	449,800
	100
	 
	 
	 
	

	15
	Trường Tiểu học Nguyễn An Ninh
	UBND TP Vũng tàu
	 
	30 phòng học
	103,306
	100
	103,206
	100
	 
	 
	 
	

	16
	Trường Tiểu học Phường 2
	UBND TP Vũng tàu
	 
	30 phòng học 
	80,469
	100
	80,369
	100
	 
	 
	 
	

	17
	Trường THCS Nguyễn An Ninh
	UBND TP Vũng tàu
	 
	40 phòng học 
	182,046
	100
	181,946
	100
	 
	 
	 
	

	18
	Xây dựng Trung tâm Y tế thành phố Vũng Tàu
	UBND TP Vũng tàu
	 
	 
	90,000
	100
	89,900
	200
	 
	 
	 
	

	19
	Hạ tầng kỹ thuật trung tâm hành chính thành phố Vũng Tàu
	UBND TP Vũng tàu
	 
	San lấp và xây dựng hệ thống hạ tầng đồng bộ trên DT khoảng 5ha
	87,000
	100
	86,900
	100
	 
	 
	 
	

	20
	Xây dựng trung tâm hành chính thành phố Vũng Tàu
	UBND TP Vũng tàu
	 
	DT sàn khoảng 40.843 m3
	812,000
	500
	811,500
	500
	 
	 
	 
	

	21
	Đầu tư hệ thống thu gom nước thải sinh hoạt tại khu vực đường Hạ Long, Phường 2, thành phố Vũng Tàu
	UBND TP Vũng tàu
	 
	3km
	32,000
	50
	31,950
	200
	 
	 
	 
	

	 
	UBND TP Bà rịa
	 
	 
	 
	4,503,721
	2,600
	4,501,121
	3,800
	 
	 
	 
	

	22
	Cải tạo nâng cấp Đường Hương lộ 3, xã Long Phước
	UBND TP Bà rịa
	 
	2.435 m
	156,447
	200
	156,247
	500
	 
	 
	 
	

	23
	Cải tạo nâng cấp Đường Hương lộ 8, xã Long phước
	UBND TP Bà rịa
	 
	3.700 m
	181,872
	200
	181,672
	500
	 
	 
	 
	

	24
	Đầu tư giai đoạn 2 dự án 20km đường nội thị thành phố Bà Rịa
	UBND TP Bà rịa
	 
	10.047,91 m
	 608,536 
	200
	608,336
	200
	 
	 
	 
	

	25
	Đường Hai Bà Trưng nối dài
	UBND TP Bà rịa
	 
	 1.500 m 
	344,126
	200
	343,926
	500
	 
	 
	 
	

	26
	Đường Võ Văn Kiệt nối dài
	UBND TP Bà rịa
	 
	 5.360 m 
	359,286
	200
	359,086
	500
	 
	 
	 
	

	27
	Đập tràn sông Dinh (đập giữ nước)
	UBND TP Bà rịa
	 
	 
	148,677
	100
	148,577
	100
	 
	 
	 
	

	28
	Kè hai bờ sông Dinh đoạn từ cầu Điện Biên Phủ đến cầu Nhà máy nước
	UBND TP Bà rịa
	 
	1.760 m.
	1,305,603
	200
	1,305,403
	200
	 
	 
	 
	

	29
	Khu Tái định cư phường Long Hương, thành phố Bà Rịa
	UBND TP Bà rịa
	 
	11,4 ha; 340 lô nhà liên kế
	503,093
	200
	502,893
	200
	 
	 
	 
	

	30
	Khu Tái định cư phường Long Toàn
	UBND TP Bà rịa
	 
	 6,78 ha; 320 lô nhà liên kế
	 249,160 
	200
	248,960
	200
	 
	 
	 
	

	31
	Khu tái định cư xã Tân Hưng, thành phố Bà Rịa
	UBND TP Bà rịa
	 
	7,8 ha; 220 lô nhà liên kế 
	262,985
	200
	262,785
	200
	 
	 
	 
	

	32
	Khu tái định cư Ngã ba Bà Rịa
	UBND TP Bà rịa
	 
	3,25 ha; 126 lô nhà liên kế,
	162,417
	200
	162,217
	200
	 
	 
	 
	

	33
	Mở rộng, cải tạo và nâng cấp Trung tâm y tế thành phố Bà Rịa
	UBND TP Bà rịa
	 
	 
	50,000
	100
	49,900
	100
	 
	 
	 
	

	34
	Cải tạo, mở rộng trụ sở UBND thành phố Bà Rịa
	UBND TP Bà rịa
	 
	 
	134,981
	200
	134,781
	200
	 
	 
	 
	

	35
	Xử lý môi trường bãi rác Cổng Trắng
	UBND TP Bà rịa
	 
	 4,26 ha 
	36,537
	200
	36,337
	200
	 
	 
	 
	

	 
	UBND TX Phú Mỹ
	 
	 
	 
	3,124,693
	2,550
	3,122,143
	2,650
	 
	 
	 
	

	36
	Dải cây xanh cách ly giữa Quốc lộ 51 với các khu công nghiệp
	UBND TX Phú Mỹ
	 
	28ha
	200,000
	100
	199,900
	100
	 
	 
	 
	

	37
	Hạ tầng kỹ thuật Khu tái định cư Hắc Dịch 2
	UBND TX Phú Mỹ
	 
	25ha
	650,000
	200
	649,800
	200
	 
	 
	 
	

	38
	Trường Tiểu học Phước Hòa
	UBND TX Phú Mỹ
	 
	20 lớp
	45,882
	100
	45,782
	100
	 
	 
	 
	

	39
	Trường Tiểu học Tân Phước 2
	UBND TX Phú Mỹ
	 
	20 lớp
	47,482
	100
	47,382
	100
	 
	 
	 
	

	40
	Trường Tiểu học Khu dân cư số 9
	UBND TX Phú Mỹ
	 
	20 lớp
	37,500
	100
	37,400
	100
	 
	 
	 
	

	41
	Trường THCS Mỹ Xuân-Hắc Dịch
	UBND TX Phú Mỹ
	 
	20 phòng học
	141,000
	150
	140,850
	150
	 
	 
	 
	

	42
	Đường quy hoạch N11 khu Trung tâm đô thị
	UBND TX Phú Mỹ
	 
	1650m
	162,431
	200
	162,231
	200
	 
	 
	 
	

	43
	Đường quy hoạch N12 khu Trung tâm đô thị (Đường Nguyễn Tất Thành nối dài)
	UBND TX Phú Mỹ
	 
	900m
	126,228
	200
	126,028
	200
	 
	 
	 
	

	44
	Đường quy hoạch T - giai đoạn 2
	UBND TX Phú Mỹ
	 
	6 km
	372,711
	200
	372,511
	200
	 
	 
	 
	

	45
	Nhà văn hóa truyền thống đồng bào dân tộc Châu Ro thị xã Phú mỹ
	UBND TX Phú Mỹ
	 
	2ha
	42,545
	100
	42,445
	100
	 
	 
	 
	

	46
	Trùng tu tôn tạo địa đạo Hắc Dịch
	UBND TX Phú Mỹ
	 
	21,02ha
	189,848
	100
	189,748
	100
	 
	 
	 
	

	47
	Mương thoát nước từ Đường quy hoạch B2 đến suối Thị Vải, phường Mỹ Xuân
	UBND TX Phú Mỹ
	 
	2,8 km
	200,000
	0
	200,000
	100
	 
	 
	 
	

	48
	HTKT trung tâm hành chính TX Phú Mỹ giai đoạn 1
	UBND TX Phú Mỹ
	81/NQ-HĐND-25/10/2019
	296.814 m2
	558,242
	500
	557,742
	500
	 
	 
	 
	

	49
	Xây dựng Trung tâm hành chính thị xã Phú Mỹ
	UBND TX Phú Mỹ
	 
	 
	350,824
	500
	350,324
	500
	 
	 
	 
	

	 
	UBND H.Long điền
	 
	 
	 
	3,380,800
	2,700
	3,378,300
	2,200
	0
	 
	 
	

	50
	Nâng cấp mở rộng đường Tỉnh lộ 44A - giai đoạn 1 thị trấn Long Điền - xã An Ngãi - xã Phước hưng
	UBND H.Long Điền
	 
	7.600 m 
	500,000
	500
	499,500
	500
	 
	 
	 
	

	51
	Hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư số 2 Phước Hưng 
	UBND H.Long điền
	 
	80 ha
	900,000
	300
	899,700
	200
	 
	 
	 
	

	52
	Hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư số 3 Long Điền
	UBND H.Long điền
	 
	28 ha
	588,000
	200
	587,800
	500
	 
	 
	 
	

	53
	HTKT khu tái định cư số 2 xã Phước Tỉnh
	UBND H.Long điền
	 
	 
	 
	200
	 
	500
	 
	 
	 
	

	54
	Đường QH số 15 và Quảng trường bãi tắm Hàng Dương Long Hải (giai đoạn 1)
	UBND H.Long điền
	 
	370m, quảng trường 9.500m2
	151,000
	200
	150,800
	100
	 
	 
	 
	

	55
	Khu tái định cư số 2 thị trấn Long Hải (giai đoạn 2)
	UBND H.Long Điền
	 
	16 ha
	180,000
	100
	179,900
	100
	 
	 
	 
	

	56
	Hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư số 1 Phước Hưng
	UBND H.Long điền
	 
	111,1ha
	761,800
	1,000
	760,800
	100
	 
	 
	 
	

	57
	Hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư số 2 Long Hải (giai đoạn 1)
	UBND H.Long điền
	 
	16 ha
	180,000
	200
	179,800
	100
	 
	 
	 
	

	58
	Đường quy hoạch số 16, thị trấn Long Hải
	UBND H.Long điền
	 
	620 m
	120,000
	0
	120,000
	100
	 
	 
	 
	

	 
	UBND H.Đất Đỏ
	 
	 
	 
	1,077,000
	950
	1,076,050
	850
	0
	 
	 
	

	59
	Đường Quy hoạch D15, thị trấn Phước Hải
	UBND H.Đất Đỏ
	 
	850m
	87,000
	100
	86,900
	100
	 
	 
	 
	

	60
	Đường Quy hoạch D3 (Trường Chinh), thị trấn Đất Đỏ
	UBND H.Đất Đỏ
	 
	1.150m
	78,000
	100
	77,900
	100
	 
	 
	 
	

	61
	Đường Quy hoạch Lê Thánh Tông,thị trấn Đất Đỏ
	UBND H.Đất Đỏ
	 
	3.150m
	241,400
	300
	241,100
	100
	 
	 
	 
	

	62
	Đường Quy hoạch N9 - D12, thị trấn Phước Hải
	UBND H.Đất Đỏ
	 
	700m
	96,000
	100
	95,900
	100
	 
	 
	 
	

	63
	Nâng cấp mở rộng đường Cao Văn Ngọc
	UBND H.Đất Đỏ
	 
	900m
	85,400
	100
	85,300
	100
	 
	 
	 
	

	64
	Trường Mầm non Phước Hải 4
	UBND H.Đất Đỏ
	 
	 
	60,000
	100
	59,900
	50
	 
	 
	 
	

	65
	Trường Tiểu học Phước Hải 4
	UBND H.Đất Đỏ
	 
	 
	45,000
	100
	44,900
	50
	 
	 
	 
	

	66
	Trung tâm văn hóa, thể thao - học tập cộng đồng thị trấn Đất Đỏ
	UBND H.Đất Đỏ
	 
	Nhà làm việc 02 tầng, nhà thi đấu, sân khấu ngoài trời…
	33,000
	50
	32,950
	50
	 
	 
	 
	

	67
	Công viên tượng đài, nhà lưu niệm Anh hùng liệt sỹ Võ Thị Sau
	UBND H.Đất Đỏ
	 
	9.761 m2
	148,200
	0
	148,200
	100
	 
	 
	 
	

	68
	Hệ thống thu gom và xử lý nước thải thị trấn Phước Hải
	UBND H.Đất Đỏ
	 
	4.000 m3/ngày.đêm
	203,000
	0
	203,000
	100
	 
	 
	 
	

	 
	UBND H.Châu Đức
	 
	 
	 
	3,051,800
	2,650
	3,049,150
	2,000
	 
	 
	 
	

	69
	Đường Láng Lớn - Nghĩa Thành
	UBND H.Châu Đức
	 
	12,5 km
	145,000
	200
	144,800
	100
	 
	 
	 
	

	70
	Đường Suối Rao - Sơn Bình
	UBND H.Châu Đức
	 
	7,5 km
	110,000
	100
	109,900
	100
	 
	 
	 
	

	71
	Đường Kim Long-Bình Giã
	UBND H.Châu Đức
	 
	8 km
	705,883
	200
	705,683
	100
	 
	 
	 
	

	72
	Đường Kim Long-Láng Lớn
	UBND H.Châu Đức
	 
	7,2 km
	360,288
	200
	360,088
	100
	 
	 
	 
	

	73
	Đường Trần Hưng Đạo giai đoạn 3
	UBND H.Châu Đức
	 
	3 km
	250,000
	300
	249,700
	100
	 
	 
	 
	

	74
	Đường số 7-8 thị trấn Kim Long
	UBND H.Châu Đức
	 
	2,5 km
	130,000
	200
	129,800
	100
	 
	 
	 
	

	75
	Cải tạo, nâng cấp trường tiểu học Nghĩa Thành huyện Châu Đức
	UBND H.Châu Đức
	 
	 
	23,570
	100
	23,470
	50
	 
	 
	 
	

	76
	Xây dựng mới Trường Tiểu học Quảng Thành huyện Châu Đức
	UBND H.Châu Đức
	 
	 
	60,000
	100
	59,900
	100
	 
	 
	 
	

	77
	Trường Mầm non Nghĩa Thành cơ sở 2
	UBND H.Châu Đức
	 
	 
	40,000
	100
	39,900
	100
	 
	 
	 
	

	78
	Trường Mầm non xã Suối Nghệ
	UBND H.Châu Đức
	 
	 
	30,000
	100
	29,900
	100
	 
	 
	 
	

	79
	Trường THCS Trần Hưng Đạo
	UBND H.Châu Đức
	 
	 
	55,000
	100
	54,900
	100
	 
	 
	 
	

	80
	Đường vào khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao xã Quảng Thành
	UBND H.Châu Đức
	92/NQ-HĐND-29/10/2020
	6,9km
	 286,771 
	200
	286,571
	200
	 
	 
	 
	

	81
	Đường vào khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao xã Xuân Sơn
	UBND H.Châu Đức
	93/NQ-H ĐND-29/10/2020
	4,85km
	 194,083 
	200
	193,883
	200
	 
	 
	 
	

	82
	Đường vào khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao xã Cù Bị
	UBND H.Châu Đức
	91/NQ-H ĐND-29/10/2020
	9,32km
	 453,205 
	250
	452,955
	250
	 
	 
	 
	

	83
	Cải tạo mở rộng tượng đài chiến thắng Bình Giã huyện Châu Đức
	UBND H.Châu Đức
	 
	3 ha
	55,000
	100
	54,900
	100
	 
	 
	 
	

	84
	Trụ sở làm việc UBND thị trấn Kim Long
	UBND H.Châu Đức
	 
	2 ha
	63,000
	100
	62,900
	100
	 
	 
	 
	

	85
	HTKT khu TTCN Ngãi Giao phục vụ di dời các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm trên địa bàn Thị trấn Ngãi Giao và Thị trấn Kim Long
	UBND H.Châu Đức
	 
	9 ha
	90,000
	100
	89,900
	100
	 
	 
	 
	

	 
	UBND H.Xuyên Mộc
	 
	 
	 
	1,484,077
	1,600
	1,482,477
	1,750
	0
	 
	 
	

	86
	Đường Phan Châu Trinh, Thị trấn Phước Bửu, huyện Xuyên Mộc 
	UBND H.Xuyên Mộc
	 
	2,95 km
	180,000
	200
	179,800
	200
	 
	 
	 
	

	87
	Đường quy hoạch số 14 thị trấn Phước Bửu
	UBND H.Xuyên Mộc
	 
	1,86 km
	156,000
	200
	155,800
	200
	 
	 
	 
	

	88
	Đường Trần Phú, Thị trấn Phước Bửu, huyện Xuyên Mộc 
	UBND H.Xuyên Mộc
	 
	1,167 km
	160,000
	200
	159,800
	200
	 
	 
	 
	

	89
	Đường Trần Hưng Đạo, Thị trấn Phước Bửu, huyện Xuyên Mộc 
	UBND H.Xuyên Mộc
	 
	1,4 km
	140,000
	200
	139,800
	200
	 
	 
	 
	

	90
	Đường ven Sông Hỏa liên xã Xuyên Mộc - Phước Bửu
	UBND H.Xuyên Mộc
	 
	5,4 km
	110,000
	200
	109,800
	200
	 
	 
	 
	

	91
	Nghĩa trang liên xã Bình Châu - Bưng Riềng - Bông trang - Hòa Hội - Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc
	UBND H.Xuyên Mộc
	 
	9,9 ha
	80,000
	100
	79,900
	100
	 
	 
	 
	

	92
	Trường mầm non Bình Châu 3
	UBND H.Xuyên mộc
	 
	10 nhóm lớp
	60,000
	100
	59,900
	100
	 
	 
	 
	

	93
	Trường Mầm non Phước Bửu, huyện Xuyên Mộc
	UBND H.Xuyên mộc
	 
	12 nhóm lớp
	73,077
	100
	72,977
	100
	 
	 
	 
	

	94
	Nhà Lồng Chợ Trung Tâm huyện Xuyên Mộc
	UBND H.Xuyên Mộc
	 
	400 quầy sạp
	200,000
	100
	199,900
	100
	 
	 
	 
	

	95
	Khu nhà ăn - nghĩ trưa cho học sinh của 4 trường tiểu học trên địa bàn (Trường TH Thống Nhất; Trường TH Bàu Lâm, Trường TH Hòa Bình; Trường TH Lương Thế Vinh
	UBND H.Xuyên Mộc
	 
	 
	45,000
	100
	44,900
	100
	 
	 
	 
	

	96
	Cải tạo mở rộng Trụ sở UBND xã Phước Thuận và UBND xã Hòa Hưng, huyện Xuyên Mộc 
	UBND H.Xuyên Mộc
	 
	 
	80,000
	100
	79,900
	100
	 
	 
	 
	

	97
	Bãi tắm công cộng Hồ Tràm
	UBND H.Xuyên Mộc
	 
	 
	50,000
	0
	50,000
	50
	 
	 
	 
	

	98
	Đường Bình Giã, thị trấn Phước Bửu
	UBND H.Xuyên Mộc
	 
	1,6 km
	150,000
	0
	150,000
	100
	 
	 
	 
	

	 
	UBND H.Côn đảo
	 
	 
	 
	1,625,102
	1,850
	1,623,252
	2,000
	0
	 
	 
	

	99
	Đường Ngô Gia Tự kéo dài đến khu dân cư số 3 theo quy hoạch
	UBND H.Côn đảo
	 
	603 m
	148,220
	100
	148,120
	100
	 
	 
	 
	

	100
	Cơ sở hạ tầng khu tái định cư theo quy hoạch Trung tâm Côn Đảo khu 9A giai đoạn 2 (bao gồm các tuyến đường nối vào chung cư nhà ở XH)
	UBND H.Côn đảo
	 
	6,56 ha
	138,690
	100
	138,590
	300
	 
	 
	 
	

	101
	Xây dựng kết cấu hạ tầng khu trung tâm huyện Côn Đảo (hạng mục xây dựng một số tuyến đường mới tại Khu dân cư số 3 theo quy hoạch) giai đoạn 2
	UBND H.Côn đảo
	 
	3.624m
	295,832
	400
	295,432
	400
	 
	 
	 
	

	102
	Chung cư tái định cư huyện Côn Đảo
	UBND H.Côn đảo
	 
	50 căn hộ
	83,000
	100
	82,900
	100
	 
	 
	 
	

	103
	Xây dựng kết cấu hạ tầng khu Bến Đầm và hệ thống thu gom và xử lý nước thải khu Bến Đầm
	UBND H.Côn đảo
	 
	 1.300 m3/ngày đêm 
	303,320
	300
	303,020
	300
	 
	 
	 
	

	104
	Trường Mầm non khu dân cư số 3
	UBND H.Côn đảo
	 
	 
	60,000
	100
	59,900
	100
	 
	 
	 
	

	105
	Trường THCS khu dân cư số 3
	UBND H.Côn đảo
	 
	 
	70,000
	100
	69,900
	100
	 
	 
	 
	

	106
	Xây dựng Trường cấp I+II khu Bến Đầm
	UBND H.Côn đảo
	 
	 
	40,000
	100
	39,900
	100
	 
	 
	 
	

	107
	Tôn tạo di tích văn hóa đường vào cổng nghĩa trang Hàng Dương
	UBND H.Côn đảo
	 
	 
	50,000
	100
	49,900
	100
	 
	 
	 
	

	108
	Xây dựng giai đoạn 2 Trung tâm VHTTTT huyện Côn Đảo
	UBND H.Côn đảo
	 
	4,382ha
	42,960
	100
	42,860
	100
	 
	 
	 
	

	109
	Xây dựng Trung tâm hành chính huyện Côn Đảo
	UBND H.Côn đảo
	 
	2,74 ha
	271,080
	200
	270,880
	200
	 
	 
	 
	

	110
	Hệ thống thu gom và xử lý nước thải khu trung tâm Côn Đảo giai đoạn 2
	UBND H.Côn đảo
	 
	3.500 m3/ngày đêm
	122,000
	150
	121,850
	100
	 
	 
	 
	

	 
	BQLDA chuyên ngành Giao thông
	 
	 
	 
	7,297,000
	0
	7,297,000
	15,000
	0
	 
	 
	

	111
	Nâng cấp, mở rộng đoạn từ vòng xoay Nhà Lớn đến Quốc lộ 51 và xây mới đoạn từ Quốc lộ 51 đến cầu Cửa Lấp thành phố Vũng Tàu.
	BQLDA chuyên ngành Giao thông
	 
	8,43 km
	1,219,000
	0
	1,219,000
	3,000
	 
	 
	 
	

	112
	Xây mới cầu Cửa Lấp 2 và nâng cấp, mở rộng đoạn từ ngã ba Lò Vôi đến cổng khu du lịch Thuỳ Dương huyện Long Điền và huyện Đất Đỏ.
	BQLDA chuyên ngành Giao thông
	 
	 9,59 km 
	924,000
	0
	924,000
	3,000
	 
	 
	 
	

	113
	Nâng cấp, mở rộng đoạn từ ngã ba Long Phù đến cầu Sông Ray, đoạn nhánh kết nối với đường Tỉnh lộ 44B và các cầu trên tuyến.
	BQLDA chuyên ngành Giao thông
	 
	12,13 km
	 1,236,000 
	0
	1,236,000
	3,000
	 
	 
	 
	

	114
	Nâng cấp, mở rộng Tỉnh lộ 994 đoạn từ khu du lịch nghỉ dưỡng cao cấp Trung Thuỷ đến Quốc lộ 55 tại xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc.
	BQLDA chuyên ngành Giao thông
	 
	 5,64 km 
	835,000
	0
	835,000
	3,000
	 
	 
	 
	

	115
	Đường trục chính Bà Rịa - Vũng Tàu
	BQLDA chuyên ngành Giao thông
	 
	 9.55km 
	3,083,000
	 
	3,083,000
	3,000
	 
	 
	 
	

	 
	BQLDA GT k/v cảng Cái Mép-Thị Vải
	 
	 
	 
	1,480,000
	0
	1,480,000
	2,000
	0
	 
	 
	

	116
	Nâng cấp mở rộng đường Hội Bài - Phước Tân (ĐT 992) đoạn từ QL 51 đến đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu
	BQLDA GT k/v cảng Cái Mép-Thị Vải
	 
	9,57km
	 1,480,000 
	0
	1,480,000
	2,000
	 
	 
	 
	

	 
	BQLDA Chuyên ngành DD và CN
	 
	 
	 
	  7,214,771 
	  3,400 
	 7,211,371 
	 2,000 
	  - 
	 
	 
	

	117
	Ngầm hóa lưới điện đường 3/2, thành phố Vũng Tàu
	BQLDA chuyên ngành DD và CN
	 
	10 km
	 120,000 
	100
	119,900
	200
	 
	 
	 
	

	118
	Ngầm hóa lưới điện hạ thế trên địa bàn thành phố Bà Rịa giai đoạn 2021-2025
	BQLDA chuyên ngành DD và CN
	 
	53,6 km
	 187,600 
	100
	187,500
	200
	 
	 
	 
	

	119
	Cải tạo tuyến mương thoát nước chính thành phố Vũng Tàu
	BQLDA chuyên ngành DD và CN
	36/NQ-HĐND ngày 4/8/2020
	6,6 km
	866,000
	200
	865,800
	100
	 
	 
	 
	

	120
	Trường THPT phường Tân Phước, Phước Hòa
	BQLDA chuyên ngành DD và CN
	 
	30 phòng học
	 95,000 
	100
	94,900
	50
	 
	 
	 
	

	121
	Trường THPT xã Châu Pha, Tóc Tiên
	BQLDA chuyên ngành DD và CN
	 
	30 phòng học
	95,000
	100
	94,900
	50
	 
	 
	 
	

	122
	Mở rộng Trung tâm Y tế thị xã Phú Mỹ
	BQLDA chuyên ngành DD và CN
	 
	05 tầng, 150 giường
	300,000
	200
	299,800
	50
	 
	 
	 
	

	123
	Sửa chữa Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 
	BQLDA chuyên ngành DD và CN
	 
	 
	 30,000 
	50
	29,950
	50
	 
	 
	 
	

	124
	Cung Văn hóa Thanh thiếu nhi tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
	BQLDA chuyên ngành DD và CN
	 
	 
	 200,000 
	100
	199,900
	50
	 
	 
	 
	

	125
	Khu liên hợp thể dục thể thao tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 
	BQLDA chuyên ngành DD và CN
	 
	45ha
	 2,000,000 
	500
	1,999,500
	50
	 
	 
	 
	

	126
	Cải tạo nâng cấp và mở rộng trụ sở Đài PTTH tỉnh
	BQLDA chuyên ngành DD và CN
	 
	7000 m2 sàn
	 119,000 
	200
	118,800
	200
	 
	 
	 
	

	127
	Cải tạo, mở rộng Trung tâm Xã hội theo mô hình bảo trợ xã hội tổng hợp
	BQLDA chuyên ngành DD và CN
	 
	800 đối tượng
	 50,000 
	100
	49,900
	50
	 
	 
	 
	

	128
	Xây dựng nghĩa trang nhân dân Côn Đảo
	BQLDA chuyên ngành DD và CN
	 
	21 ha
	20,000
	100
	19,900
	50
	 
	 
	 
	

	129
	Trụ sở ban tiếp công dân tỉnh tại Bà Rịa
	BQLDA chuyên ngành DD và CN
	 
	1.232,7 m2
	 27,000 
	50
	26,950
	100
	 
	 
	 
	

	130
	Trụ sở các đơn vị sự nghiệp của tỉnh tại Bà Rịa (công trình kiến trúc và hạ tầng)
	BQLDA chuyên ngành DD và CN
	 
	30.080 m2 sàn
	798,000
	200
	797,800
	50
	 
	 
	 
	

	131
	Thu gom, xử lý nước thải khu vực Long sơn, Gò Găng TPVT
	BQLDA chuyên ngành DD và CN
	 
	13.200m3/ngày đêm
	 260,171 
	500
	259,671
	50
	 
	 
	 
	

	132
	Thu gom, xử lý nước thải thành phố Vũng Tàu - giai đoạn 2
	BQLDA chuyên ngành DD và CN
	 
	 22.000 m3/ng.đ 
	1,878,000
	500
	1,877,500
	50
	 
	 
	 
	

	133
	Cải tạo sửa chữa Trường THPT Nguyễn Huệ thành phố Vũng Tàu
	BQLDA chuyên ngành DD và CN
	 
	 
	48,000
	100
	47,900
	200
	 
	 
	 
	

	134
	Cải tạo sửa chữa Trường THPT Trần Văn Quan
	BQLDA chuyên ngành DD và CN
	 
	 
	 36,000 
	100
	35,900
	200
	 
	 
	 
	

	135
	Cải tạo sửa chữa Trường THPT Dương Bạch Mai, huyện Đất Đỏ
	BQLDA chuyên ngành DD và CN
	 
	 
	 45,000 
	100
	44,900
	200
	 
	 
	 
	

	136
	Sửa chữa, bổ sung một số hạng mục cho Trường phổ thông Dân tộc nội trú
	BQLDA chuyên ngành DD và CN
	 
	 
	40,000
	0
	40,000
	50
	 
	 
	 
	

	 
	BQLDA chuyên ngành NN và PTNT
	 
	 
	 
	  3,547,229 
	  2,700 
	 3,544,929 
	 2,700 
	  - 
	 
	 
	

	137
	Cải tạo, nâng cấp hệ thống kênh tiêu Bà Đáp (đoạn từ cầu Đất Đỏ đến đập Quay xã Phước Hội, huyện Đất Đỏ
	BQLDA chuyên ngành NN và PTNT
	 
	 9.7Km 
	 450,000 
	200
	449,800
	200
	 
	 
	 
	

	138
	Dự án ổn định dân cư cấp bách thị trấn Phước Hải, Đất Đỏ
	BQLDA chuyên ngành NN và PTNT
	 
	 
	 
	200
	 
	200
	 
	 
	 
	

	139
	Hồ chứa nước ngọt Bưng Bèo-Cỏ Ống (Các hồ chứa nước ngọt Côn Đảo)
	BQLDA chuyên ngành NN và PTNT
	 
	 
	 
	200
	 
	200
	 
	 
	 
	

	140
	Hồ chứa nước sông Cầu
	BQLDA chuyên ngành NN và PTNT
	Nghị quyết 89/NQHĐND ngày 25/10/2019
	 300ha đất canh tác, cấp nước cho 5.000 dân trong vùng dự án.
	 212,516 
	200
	212,316
	200
	 
	 
	 
	

	141
	Nạo vét sông Bà Đáp huyện Đất Đỏ (đoạn từ Đập Quay đến Cửa Lộc An)
	BQLDA chuyên ngành NN và PTNT
	 
	3 km
	 80,000 
	100
	79,900
	100
	 
	 
	 
	

	142
	Nâng cấp đê Chu Hải
	BQLDA chuyên ngành NN và PTNT
	 
	 chiều dài 10,8km.
	 184,971 
	200
	184,771
	200
	 
	 
	 
	

	143
	Sữa chữa, nâng cấp tuyến đường nội đồng dọc 02 kênh Bà Đáp đoạn xã Phước Hội và thàm nhựa các đoạn đường nội đồng tiếp giáp Quốc lộ, tỉnh lộ huyện Đất Đỏ
	BQLDA chuyên ngành NN và PTNT
	 
	 24,364Km 
	 55,000 
	100
	54,900
	100
	 
	 
	 
	

	144
	Xây dựng công trình bảo vệ khu dân cư bằng kè biển Phước An, xã Phước Hưng, huyện Long Điền
	BQLDA chuyên ngành NN và PTNT
	 
	 Kè bảo vệ bờ dài 1.550m và tuyến đê giảm sóng xa bờ với tổng chiều dài 1.200m 
	 117,515 
	100
	117,415
	100
	 
	 
	 
	

	145
	Xây dựng hồ chứa nước Sông Ray 2, xã Sơn Bình, huyện Châu Đức
	BQLDA chuyên ngành NN và PTNT
	 
	 
	 1,200,000 
	500
	1,199,500
	500
	 
	 
	 
	

	146
	XD cống số 4 đê Chu Hải và 2 cống tiêu thoát nước trên tuyến đê Phước Hòa và Chu Hải
	BQLDA chuyên ngành NN và PTNT
	Nghị quyết 89/NQ-HĐND ngày 25/10/2019;
	Đầu tư xây dựng 03 cống thuộc tuyến đê Phước Hòa, đê Chu Hải hiện hữu
	 30,000 
	100
	29,900
	100
	 
	 
	 
	

	147
	Nâng cấp 02 nhà máy nước Đá Bàng và Sông Ray
	BQLDA chuyên ngành NN và PTNT
	 
	 
	250,000
	100
	249,900
	100
	 
	 
	 
	

	148
	Đầu tư hạ tầng Trung tâm nghề cá tại Gò Găng, thành phố Vũng Tàu
	BQLDA chuyên ngành NN và PTNT
	 
	 
	330,000
	300
	329,700
	300
	 
	 
	 
	

	149
	Hạ tầng kỹ thuật Trung tâm giống thuỷ sản tập trung Phước Hải
	BQLDA chuyên ngành NN và PTNT
	 
	112,65 ha
	275,000
	200
	274,800
	200
	 
	 
	 
	

	150
	Nâng cấp, mở rộng Cảng cá Tân Phước, xã Phước Tỉnh
	BQLDA chuyên ngành NN và PTNT
	 
	4,63 ha
	 362,227 
	200
	362,027
	200
	 
	 
	 
	

	 
	Các Sở, ban, ngành
	 
	 
	 
	  4,422,159 
	  500 
	 4,421,659 
	 4,200 
	  - 
	 
	 
	

	151
	Bến xe khách liên tỉnh trên Quốc lộ 51, TPVT
	Sở GTVT
	 
	 
	500,000
	0
	500,000
	300
	 
	 
	 
	

	152
	Khu khoa học công nghệ biển tại cầu Cỏ May phường 12 TPVT
	Sở Khoa học và Công nghệ
	 
	 
	370,000
	0
	370,000
	100
	 
	 
	 
	

	153
	Tăng cường năng lực Trung tâm quan trắc tài nguyên và môi trường tỉnh BRVT
	Sở TNMT
	54/NQ-HĐND-18/7/2019
	23 trạm quan trắc
	352,669
	0
	352,669
	100
	 
	 
	 
	

	154
	Trang thiết bị y tế cho các dự án: Nâng cấp, mở rộng Trung tâm Y tế huyện Xuyên Mộc; dự án Xây mới Trung tâm Y tế huyện Châu Đức; dự án Nâng cấp, mở rộng Trung tâm Chẩn đoán y khoa cũ thành Bệnh viện Mắt và dự án Cải tạo Trung tâm Y tế huyện Long Điền cũ thành Bệnh viện Lao và Bệnh phổi
	Sở Y tế
	 
	 
	150,000
	0
	150,000
	200
	 
	 
	 
	

	155
	HTKT Khu xử lý chất thải tập trung Tóc Tiên thị xã Phú Mỹ (phần mở rộng diện tích)
	TT Quản lý các khu xử lý chất thải
	 
	 
	170,000
	0
	170,000
	200
	 
	 
	 
	

	156
	Đầu tư thiết bị tổng khống chế, giám sát và điều phối hình ảnh
	Đài PTTH tỉnh
	 
	 
	27,500
	0
	27,500
	50
	 
	 
	 
	

	157
	Đầu tư bổ sung thiết bị tiền kỳ, hậu kỳ sản xuất chương trình phát thanh, truyền hình mở rộng (giai đoạn 2)
	Đài PTTH tỉnh
	 
	 
	54,313
	0
	54,313
	100
	 
	 
	 
	

	158
	Tuyến ống chuyển tải: Long Tân - Đá Bạc; Suối Nghệ - Hòa Long.
	TTNSH&VSMT
	 
	19.200 m ống (D150 - D300)
	40,000
	0
	40,000
	50
	 
	 
	 
	

	159
	Nâng cấp nhà máy cấp nước Sông Hỏa
	TTNSH&VSMT
	 
	4.600 m3/ng.đ; 14.000m (D250 - D350)
	40,000
	0
	40,000
	100
	 
	 
	 
	

	160
	Tuyến ống chuyển tải từ thị trấn Đất Đỏ cấp cho khu vực xã Láng Dài, Lộc An và Xuân Sơn cấp cho khu vực Suối Rao, Đá Bạc
	TTNSH&VSMT
	 
	32.600 m ống (D150 - D500)
	124,000
	0
	124,000
	100
	 
	 
	 
	

	161
	Mở rộng mạng lưới phân phối nước nông thôn
	TTNSH&VSMT
	 
	398.028 m ống (D63 - D110)
	207,926
	0
	207,926
	200
	 
	 
	 
	

	162
	Nâng cấp nhà máy cấp nước Châu Pha
	TTNSH&VSMT
	 
	20.000 m3/ng.đ; 7.800m (D400 - D450)
	53,650
	0
	53,650
	100
	 
	 
	 
	

	163
	Tuyến ống chuyển tải Bình Giã - Quảng Thành; Đá Bạc - Suối Nghệ; Long Tân - Hòa Long; Hòa Bình - Xuyên Mộc; Sông Xoài - Cù Bị; Thị trấn Đất Đỏ - Phước Hội; Long Mỹ - Tam Phước 
	TTNSH&VSMT
	 
	49.100 m ống (D200 - D400)
	102,000
	0
	102,000
	100
	 
	 
	 
	

	164
	Xây dựng hàng rào bảo vệ rừng ven biển phục vụ công tác bảo vệ rừng tại Khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu - Phước Bửu
	Ban quản lý khu BTTN BC-PB
	 
	14.6Km hàng rào
	73,392
	0
	73,392
	100
	 
	 
	 
	

	165
	Xây dựng hồ chứa nước phục vụ công tác phòng chấy, chữa cháy tại Khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu - Phước Bửu.
	Ban quản lý khu BTTN BC-PB
	 
	6.000 m2
	12,800
	0
	12,800
	100
	 
	 
	 
	

	166
	Tòa án nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
	Tòa án nhân dân tỉnh
	 
	 
	150,000
	0
	150,000
	100
	 
	 
	 
	

	167
	Tòa án nhân dân thành phố Bà Rịa
	Tòa án nhân dân tỉnh
	 
	 
	55,000
	0
	55,000
	50
	 
	 
	 
	

	168
	Tòa án nhân dân huyện Long Điền
	Tòa án nhân dân tỉnh
	 
	 
	40,000
	0
	40,000
	50
	 
	 
	 
	

	169
	Đường tuần tra kết nối hệ thống cột móc ranh giới đất rừng Vườn quốc gia Côn Đảo
	Vườn QG Côn đảo
	 
	17,2 km
	50,000
	0
	50,000
	200
	 
	 
	 
	

	170
	Hồ chứa nước Ông Câu
	Vườn QG Côn đảo
	 
	83.800m3
	74,000
	0
	74,000
	200
	 
	 
	 
	

	171
	Bến cập tàu tại Hòn Bảy cạnh, Hòn Cau, Hòn Tre lớn
	Vườn QG Côn đảo
	43/NQ-HĐND-18/7/2019
	3 cầu tàu dài 35m
	65,048
	100
	64,948
	100
	 
	 
	 
	

	172
	Nhà công vụ cán bộ chiến sỹ công an huyện Côn Đảo
	Công an Tỉnh
	 
	 
	 
	0
	0
	100
	 
	 
	 
	

	173
	Trung tâm huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ PCCC và CNCH
	Công an Tỉnh
	 
	 
	 
	0
	0
	100
	 
	 
	 
	

	174
	Trụ sở Công an thành phố Bà Rịa
	Công an tỉnh
	 
	 
	84,173
	0
	84,173
	100
	 
	 
	 
	

	175
	Xây dựng Doanh trại Đại đội pháo binh 40 tại xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc
	BCHQS tỉnh
	 
	 
	35,000
	50
	34,950
	50
	 
	 
	 
	

	176
	Xây dựng kho lưỡng dụng trên địa bàn huyện Côn Đảo (kho LTTP)
	BCHQS tỉnh
	 
	 
	75,000
	100
	74,900
	100
	 
	 
	 
	

	177
	Xây dựng trụ sở Ban CHQS xã, phường, thị trấn (20 đơn vị)
	BCHQS tỉnh
	 
	 
	240,000
	100
	239,900
	100
	 
	 
	 
	

	178
	Xây dựng chốt canh phòng (hòn bà , hòn tre, hòn tre nhỏ, hòn cau, hòn bảy anh, hòn em) huyện Côn Đảo
	BCHQS tỉnh
	 
	 
	70,000
	100
	69,900
	100
	 
	 
	 
	

	179
	Trụ sở Ban CHQS thị xã Phú Mỹ
	BCHQS tỉnh
	 
	 
	45,000
	50
	44,950
	50
	 
	 
	 
	

	180
	Xây dựng, sửa chữa doanh trại tại Trung đoàn Minh Đạm
	BCHQS tỉnh
	 
	 
	90,000
	 
	90,000
	100
	 
	 
	 
	

	181
	Trạm kiểm soát Biên phòng Bình Châu (484) tại huyện Xuyên Mộc
	BCH Bộ đội Biên Phòng tỉnh
	 
	350m2 & HTKT
	15,000
	0
	15,000
	50
	 
	 
	 
	

	182
	Trạm kiểm soát Biên phòng Phước Tinh 
	BCH Bộ đội Biên Phòng tỉnh
	 
	350m2 & HTKT
	15,000
	0
	15,000
	50
	 
	 
	 
	

	183
	Đồn biên phòng Bến Đá
	BCH Bộ đội Biên Phòng tỉnh
	 
	1.500m2 & HTKT
	30,000
	0
	30,000
	50
	 
	 
	 
	

	184
	Trạm kiểm soát Biên phòng Bến Đầm
	BCH Bộ đội Biên Phòng tỉnh
	 
	560m2 & HTKT
	30,000
	0
	30,000
	50
	 
	 
	 
	

	185
	Đóng mới Boong toong phục vụ kiểm tra, kiểm soát an ninh trật tự trên cửa sông, cửa biển
	BCH Bộ đội Biên Phòng tỉnh
	 
	2 chiếc
	10,000
	0
	10,000
	50
	 
	 
	 
	

	186
	Đóng mới tàu tuần tra, kiểm soát hoạt động khai thác hải sản, tài nguyên trái phép trên biển
	BCH Bộ đội Biên Phòng tỉnh
	 
	số lượng: 01 chiếc 
	10,000
	0
	10,000
	50
	 
	 
	 
	

	187
	Đóng mới tàu kéo phục vụ công tác phòng chống thiên tai, khắc phục sự cố cho tàu thuyền trên biển tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
	BCH Bộ đội Biên Phòng tỉnh
	 
	 
	32,183
	 
	32,183
	50
	 
	 
	 
	

	188
	Trụ sở công an các xã trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
	Công an tỉnh
	 
	 
	276,660
	0
	276,660
	100
	 
	 
	 
	

	189
	Mua sắm trang thiết bị PCCC cho công an tỉnh và các phương tiện chữa cháy, huấn luyện nghiệp vụ PCCC cho lực lượng dân phòng toàn tỉnh
	Công an tỉnh
	 
	 
	603,400
	0
	603,400
	300
	 
	 
	 
	

	190
	Trụ sở Công an huyện Đất Đỏ
	Công an tỉnh
	 
	 
	48,445
	0
	48,445
	50
	 
	 
	 
	


 
PHỤ LỤC 8
KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2022 NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH TỈNH
Các đồ án quy hoạch
(Kèm theo Nghị quyết số 99/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu)
Đơn vị: Triệu đồng
	Stt
	Danh mục dự án
	Chủ đầu tư
	Tổng mức đầu tư
	Lũy kế đầu tư đến hết 2021
	KL còn lại chuyển sang 2022
	KH 2022
	Ghi chú
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	TỔNG SỐ
	 
	129,865
	43,385
	86,480
	61,313
	 
	 

	A
	DA chuyển tiếp
	 
	120,728
	43,385
	77,343
	52,176
	 
	 

	1
	Điều chỉnh cục bộ QH phân khu tỷ lệ 1/2000 Núi Lớn - Núi Nhỏ đối với khu vực Mũi Nghinh Phong và các khu vực lân cận tại Núi Lớn - Núi Nhỏ, TP. Vũng Tàu
	Sở Xây dựng
	584
	411
	173
	173
	 
	 

	2
	Điều chỉnh cục bộ QH phân khu 1/2000 Khu DL Chí Linh - Cửa Lấp đối với khu đất có nguồn gốc nhận chuyển nhượng từ Ngân hàng Công thương VN
	Sở Xây dựng
	589
	374
	215
	215
	 
	 

	3
	QH phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 khu vực vùng biển Bãi Trước - Bãi Dâu tại TP. Vũng Tàu
	Sở Xây dựng
	1,657
	1,000
	657
	657
	 
	 

	4
	Điều chỉnh QH phân khu tỷ lệ 1/2000 Núi Lớn - Núi Nhỏ
	Sở Xây dựng
	4,671
	718
	3,953
	3,953
	 
	 

	5
	Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Côn Đảo đến năm 2045
	Sở Xây dựng
	8,414
	2,250
	6,164
	6,164
	 
	 

	6
	QH 1/2000 vườn thú hoang dã Safari và khu du lịch nghỉ dưỡng Bình Châu
	Sở Du lịch
	2,392
	1,500
	892
	890
	 
	 

	7
	QH 1/2000 khu du lịch Lâm viên núi Dinh
	Sở Du lịch
	5,286
	2,000
	3,286
	3,280
	 
	 

	8
	QH phân khu xây dựng 1/2000 Trung tâm logistics Cái Mép Hạ
	Sở GTVT
	12,578
	10,125
	2,453
	1,495
	 
	 

	9
	QH tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
	Sở KH và ĐT
	80,201
	24,000
	56,201
	32,000
	 
	 

	10
	Điều chỉnh QH phân khu xây dựng 1/2000 KCN Phú Mỹ 1
	Cty ĐTKT HTKT KCN ĐX&PM1
	1,938
	670
	1,268
	1,268
	 
	 

	11
	Điều chỉnh QH phân khu xây dựng 1/2000 KCN Đông Xuyên
	Cty ĐTKT HTKT KCN ĐX&PM1
	1,038
	100
	938
	938
	 
	 

	12
	QH chi tiết 1/5000 dự án Học viện bóng đá và khu nghỉ dưỡng tại xã Lộc An huyện Đất Đỏ
	Sở VH và TT
	1,380
	237
	1,143
	1,143
	 
	 

	B
	DA mới
	 
	9,137
	0
	9,137
	9,137
	0
	 

	1
	Đồ án quy hoạch chi tiết vùng đất, vùng nước cảng biển tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
	Sở GTVT
	9,137
	0
	9,137
	9,137
	 
	 


 
PHỤ LỤC 9
DANH MỤC DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÔNG CHO PHÉP CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ NĂM 2022
(Kèm theo Nghị quyết số 99/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu)
	Stt
	Tên dự án
	Đơn vị lập BCĐXCTĐT
	Địa điểm xây dựng
	Quy mô
	Dự kiến TMĐT (triệu đồng)
	 Sự cần thiết đầu tư 
	Ghi chú

	 
	Tổng số: 09 dự án
	 
	 
	 
	2,905,271
	 
	 

	1
	Công trình bảo vệ bờ biển trên địa bàn huyện Đất Đỏ
	Ban QLDA chuyên ngành NN&PTNT
	Huyện Đất Đỏ
	1.400m
	170,000
	Bảo vệ bờ biển, giảm nguy cơ xói lở, sạt lở bờ biển, đảm bảo cuộc sống người dân trên địa bàn huyện Đất Đỏ theo Đề án Nghiên cứu giải pháp tổng thể chống xói lở bờ biển đoạn từ Vũng Tàu đến Bình Châu, Xuyên Mộc.
	- Thông báo kết luận số 1547-TB/TU ngày 22/11/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
- Văn bản số 10667/UBND-VP ngày 17/8/2021.

	2
	Công trình bảo vệ bờ biển trên địa bàn huyện Long Điền
	Ban QLDA chuyên ngành NN&PTNT
	Huyện Long Điền
	4.908 m
	590,000
	Bảo vệ bờ biển, giảm nguy cơ xói lở, sạt lở bờ biển, đảm bảo cuộc sống người dân trên địa bàn huyện Long Điền theo Đề án Nghiên cứu giải pháp tổng thể chống xói lở bờ biển đoạn từ Vũng Tàu đến Bình Châu, Xuyên Mộc.
	- Thông báo kết luận số 1547-TB/TU ngày 22/11/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
- Văn bản số 10667/UBND-VP ngày 17/8/2021.

	3
	Xây dựng tuyến đường vành đai bảo vệ an toàn hồ chứa nước Châu Pha
	Ban QLDA chuyên ngành NN&PTNT
	Thị xã Phú Mỹ
	 
	185,000
	Bảo vệ chất lượng nước các hồ chứa nước sinh hoạt, phân rõ ranh giới giữa đất công trình thủy lợi và người dân, chống tình trạng lấn chiếm đất công trình thủy lợi.
	Thông báo số 2287-TB/TU ngày 4/3/2020 của Tỉnh ủy

	4
	Xây dựng tuyến đường vành đai bảo vệ an toàn hồ chứa nước Đá Đen 
	Ban QLDA chuyên ngành NN&PTNT
	Thị xã Phú Mỹ và Huyện Châu Đức
	 
	570,000
	
	Thông báo số 2287-TB/TU ngày 4/3/2020 của Tỉnh ủy

	5
	Xây dựng tuyến đường vành đai bảo vệ an toàn hồ chứa nước Sông Hỏa
	Ban QLDA chuyên ngành NN&PTNT
	Huyện Xuyên Mộc
	 
	255,000
	
	Thông báo số 2287-TB/TU ngày 4/3/2020 của Tỉnh ủy

	6
	Trạm Ứng dụng và chuyển giao công nghệ Côn Đảo
	Sở KH&CN
	Huyện Côn Đảo
	1,2 ha
	75,335
	Bảo tồn, sưu tầm, lưu giữ và phát triển nguồn gen đặc hữu quý hiếm có giá trị kinh tế và bảo tồn đa dạng sinh học.
	Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 11/7/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Quyết định số 2145/QĐ-UBND ngày 02/8/2017 của UBND tỉnh 

	7
	Hạ tầng kỹ thuật khu vực bãi Ngang, thị trấn Long Hải, huyện Long Điền
	UBND huyện Long Điền
	Huyện Long Điền
	56 ha
	980,000
	Để giải quyết các vấn đề về ô nhiễm môi trường tại khu vực ao Hải Hà, thị trấn Long Hải, tạo quỹ đất kêu gọi doanh nghiệp đầu tư phát triển các dự án du lịch trên địa bàn huyện.
	Văn bản số 8263/UBND-VP ngày 8/7/2021 của UBND tỉnh

	8
	Nâng cấp tuyến đường tuần tra bảo vệ rừng kết hợp du lịch sinh thái, xây dựng chòi quan sát và hồ chứa nước phòng cháy chữa cháy rừng tại hòn Bảy Cạnh thuộc Vườn quốc gia Côn Đảo
	BQL Vườn quốc gia Côn Đảo
	Huyện Côn Đảo
	 
	49,936
	Tạo sự kết nối hệ thống đường mòn tuần tra rừng giữa các điểm trọng yếu thuộc Hòn Bảy Cạnh, tạo điều kiện thuận lợi cho lực lượng kiểm lâm thực hiện công tác giám sát, tuần tra, quản lý, bảo tồn đa dạng sinh học tự nhiên trên đảo; phục vụ công tác phòng cháy, chữa cháy rừng.
	Văn bản số 10836/UBND-VP ngày 19/8/2021 của UBND tỉnh

	9
	Dự án đầu tư 04 hồ chứa nước tự nhiên trong rừng Vườn quốc gia Côn Đảo
	BQL Vườn quốc gia Côn Đảo
	Huyện Côn Đảo
	 
	30,000
	Nhằm tận dụng, lưu trữ nguồn nước ngọt vào mùa mưa, phục vụ công tác phòng cháy chữa cháy rừng và duy trì độ ẩm trong rừng vào mùa khô tại Vườn quốc gia Côn Đảo
	Văn bản số 17097/UBND-VP ngày 11/11/2021 của UBND tỉnh


 
